福建省市政基础设施工程

标准设计招标文件

（2015年版）

专用本

工程名称：古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察设计（二次）

招标人:漳州市古雷港建设开发有限公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构:厦门高诚信工程技术有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期:2018年 7 月 10日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》（以下简称《设计招标文件》）适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

6.《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦、张孔龙等同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目  录

第1章  招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表………………………………………………………6

第1节 投标须知前附表	6

投标须知前附表	6

第2节  投标须知和附件	22

第3章 评标办法和标准	31

第1节  评标办法和标准前附表	32

评标办法和标准前附表	32

第3节评标办法和标准及前附表	36

第4章 合同条款及格式	48

第1节   招标项目专用合同条款数据表	49

第2节   合同条款	59

第1节  合同协议书	69

第2节　通用合同条款	72

第3节　专用合同条款	73

第5章 技术标准和设计要求	89

第6章 设计有关资料	95

第7章 投标文件格式	96

资格审查申请文件	96

商务文件	115

技术文件	126

# 第1章  招标公告

- 招标条件

漳州市古雷港建设开发有限公司的编号为 E3506010601100031  的古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池已由福建漳州古雷港经济开发区管理委员会以古管审[2018]6号批准建设，项目业主为漳州市古雷港建设开发有限公司，建设资金来自业主多渠道自筹解决，委托的招标代理单位为厦门高诚信工程技术有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察设计进行公开招标，选定勘察设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池

  - 建设地点:漳浦县古雷镇岱仔村。

  - 工程建设规模:本项目拟建10万吨容量的公共事故应急池，规划用地面积50004.85平方米（折75亩）。

  - 投资总额:项目总投资估算约25279.8万元。

  - 招标范围和招标内容

    - 招标范围:包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2.5.2.招标内容:①工程勘察:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等；②方案设计优化（含专家论证）；③工程设计:应急池、配套管道系统、提升泵、土建、电气、总图等项目的设计；④工程可行性研究报告编制。

2.6.勘察设计周期:从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

2.6.1.勘察阶段周期：中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。

2.6.2.设计阶段周期:

①方案设计:中标通知书发出之日起7日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）。

②可行性研究报告编制: 中标通知书发出之日起15日历天内提交工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后3日历天内提交修改后的可行性研究报告文本；

③初步设计及概算:取得工可审查通过后20日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）。

2.6.3.后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

2.7.质量要求:达到国家、省、市现行勘察设计规范及其他相关法律法规和相关主管部门及业主的要求。

3．投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人必须同时具备建设行政主管部门核发的合格且有效的下列两项资质:①工程勘察综合资质甲级或岩土工程勘察专业甲级及以上资质；②工程设计综合资质甲级或市政行业设计甲级及以上资质或市政行业（排水工程）设计专业甲级及以上资质或化工石化医药行业甲级及以上或化工石化医药行业（化工工程）专业甲级及以上设计资质。

3.2.本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、勘察资质的单位自愿组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有相应设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担本招标项目的相应资质条件，其中，承接联合体牵头人的单位应同时具备符合本项目要求的设计资质。按照联合体协议，联合体各成员单位承担各自专业的工作内容，并以各自承担的专业确定资质等级；在联合体协议中未明确专业分工的，相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或市政给排水专业或给排水专业或化工专业高级工程师及以上职称且为本单位员工。拟担任本招标项目岩土勘察专业负责人应为投标人本单位员工且具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，以联合体投标的勘察专业负责人由具有勘察资质的联合体成员派出。

3.4.类似项目设计业绩要求:无。

3.5.非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工实验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。

3.6.投标人其他主要勘察设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.7.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2018年 7  月 10 日至2018年 7 月 13日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址: （http://www.zzgcjyzx.com）。

4.2.招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法:综合评估法

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的金额: 人民币伍万伍仟元整（¥55000.00）；

6.2.投标保证金提交的时间:北京时间2018年 8 月 3 日16:00前汇至招标人指定账户（指款项到达指定账户时间）；

6.3.投标保证金提交的方式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式

①单项工程投标保证金:应在投标保证金截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达至招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称，如因投标人汇款凭证未注明工程名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行账号:

开户银行:建行漳州古雷港支行

账户名称:漳州市古雷港建设开发有限公司

账    号:35050166950100000238

②年度投标保证金形式:投标人已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件网上递交的截止时间（投标截止时间）:北京时间2018年 8 月6

日11时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询，技术支持电话:0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2.投标人现场递交投标文件备用光盘的截止时间和地点:北京时间2018年 8 月6 日11时00分（提前半小时进行签到），提交地点为漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

7.3.开标时，投标人拟派出的法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证原件、电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（原件备查）及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）；携带已经激活并审核通过的CA到开标现场电子签到并提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

在递交投标文件时，投标人拟派出担任本项目的设计项目负责人必须持注册执业证书或职称证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书”（均须原件）到场验证登记〕。

设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。

7.4.逾期送达的或未送达指定地点的或设计项目负责人（或设计单位技术负责人或授权委托人）在递交投标文件时未按7.3款要求到场核验登记的，招标人不予受理。

8.费用

8.1.勘察设计费的组成详细内容见招标文件。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员网站(http://fgw.zhangzhou.gov.cn)、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

10.联系方式

招标人:漳州市古雷港建设开发有限公司

地址:漳浦古雷镇世纪金源9区

联系人:小邱

电话:0596-3892269

招标代理机构:厦门高诚信工程技术有限公司

地址:漳州市芗城区江滨路江滨花园沿江2栋1507室

联系人:小朱

电话:0596-2031618转分机号01

交易中心名称:漳州市工程项目交易中心

地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门:福建漳州古雷港经济开发区规划建设局0596-3892003

福建漳州古雷港经济开发区经济发展局0596-2053127

第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

## 投标须知前附表

说明:

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人:漳州市古雷港建设开发有限公司 地址: 漳浦古雷镇世纪金源9区 联系人:小邱 电话:0596-3892269 招标代理机构:厦门高诚信工程技术有限公司 地址:漳州市芗城区江滨路江滨花园沿江2栋1507室 联系人:小朱 电话:0596-2031618转分机号01 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察设计（二次） 招标编号: E3506010601100031 标段划分:不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量:不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量:不适用 招标人允许中标的标段数量:不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源: 业主多渠道自筹解决 出资比例:不适用 资金落实情况:已到位 |
| 4 | 1.4 | 建设地点 | 漳浦县古雷镇岱仔村。 |
| 5 | 1.5 | 建设规模 | 本项目拟建10万吨容量的公共事故应急池，规划用地面积50004.85平方米（折75亩） |
| 6 | 1.6 | 招标范围 和内容 | 招标范围:包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。 招标内容:①工程勘察:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等；②方案设计优化（含专家论证）；③工程设计:应急池、配套管道系统、提升泵、土建、电气、总图等项目的设计；④工程可行性研究报告编制。 |
| 7 | 1.7 | 计划开工日期 和建设周期 | 工程建设周期 / 个月，以实际周期为准。 |
| 8 | 1.8 | 勘察设计周期 | 勘察设计周期:从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 1.勘察阶段周期：中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。 2.设计阶段周期: ①方案设计:中标通知书发出之日起7日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）。 ②可行性研究报告编制: 中标通知书发出之日起15日历天内提交工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后3日历天内提交修改后的可行性研究报告文本； ③初步设计及概算:取得工可审查通过后20日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本； ④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）。 3. 后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 |
| 9 | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
| 10 | 3.1 | 合格投标人 资格条件（1） | （1）本招标项目要求投标人必须同时具备建设行政主管部门核发的合格且有效的下列两项资质: ①工程勘察综合资质甲级或岩土工程勘察专业甲级及以上资质；②工程设计综合资质甲级或市政行业设计甲级及以上资质或市政行业（排水工程）设计专业甲级及以上资质或化工石化医药行业甲级及以上或化工石化医药行业（化工工程）专业甲级及以上设计资质。 （2）本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、勘察资质的单位自愿组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有相应设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担本招标项目的相应资质条件，其中，承接联合体牵头人的单位应同时具备符合本项目要求的设计资质。按照联合体协议，联合体各成员单位承担各自专业的工作内容，并以各自承担的专业确定资质等级；在联合体协议中未明确专业分工的，相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 （3）具备有效的企业法人营业执照。 （4） 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或市政给排水专业或给排水专业或化工专业高级工程师及以上职称且为本单位员工。拟担任本招标项目岩土勘察专业负责人应为投标人本单位员工且具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，以联合体投标的勘察专业负责人由具有勘察资质的联合体成员派出。； 拟担任本项目的其他主要勘察设计人员至少包括: 给排水专业负责人1人，资格（职称）:具备市政给排水专业或给排水专业工程师或以上职称或国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）:具备二级及以上国家注册结构工程师资格，工程师或以上职称； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）:具备电气或供配电或设备安装专业工程师或以上职称或注册电气（供配电）工程师执业资格； 造价编制负责人1人，职称（资格）:具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国注册造价工程师执业证书； 勘察专业负责人1人，具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，以联合体投标的勘察专业负责人由具有勘察资质的联合体成员派出； 后续服务负责人1人，资格（职称）:具备市政给排水专业或给排水专业工程师或以上职称或国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格。 备注: ①造价编制负责人可外聘(但须附上外聘委托协议书)，拟投入本项目的所有设计人员应均为投标人单位在职职工。 |
| 10 | 3.1 | 合格投标人 资格条件（2） | ②除后续服务负责人（常驻施工现场设计代表）可由项目设计负责人或给排水专业负责人兼任，上述其他人员均不得在本项目设计招投标中兼任其他专业负责人。③人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准。要求提供职称证书的人员以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业或未注明专业的以毕业证书上注明的专业为准。 ④具有教学、研究系列职称的人员从事工程设计时，讲师、助理研究员可等同于工程系列的中级职称；副教授、副研究员可等同于工程系列的高级职称；教授、研究员可等同于工程系列的正高级职称。 ⑤联合体投标的，设计类人员须为联合体牵头单位派出，勘察项目负责人，须在具有招标文件要求的勘察资质的单位注册并派出。 （5）类似项目设计业绩要求:无； （6）非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工实验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。 （7）本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式:资格后审。 投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
| 11 | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织踏勘现场及标前会议。 |
| 12 | 8.1 | 招标文件 的澄清 | 要求澄清的截止时间:北京时间2018年 7 月 11 日 11时30分前，逾期不受理。 投标人要求澄清招标文件的提交方式:为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的电子邮件形式提交给招标代理机构，通过电子邮件（xmgcxzz@163.com）向招标代理单位提出澄清和解答要求。 招标人对澄清招标文件答复的发布方式:为无记名方式。投标人领取澄清文本文件的时间和地点:北京时间2018年 7 月 13 日18时00分前，到厦门高诚信工程技术有限公司（地址:福建省漳州市芗城区江滨路江滨花园沿江2栋1507室）。招标人并通过下列方式发布: 网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （www.fjggfw.gov.cn） 漳州市发展和改革委员网站 (http://fgw.zhangzhou.gov.cn) 漳州市工程项目交易中心网 （http://www.zzgcjyzx.com） 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 13 | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 应按设计任务书要求执行。 计算机文件: 要求 （要求、不要求）提交，包含本次招标要求设计的所有内容的光盘 展示板: 不要求 （要求、不要求）提交 演示盘: 不要求 （要求、不要求）提交 模型: 不要求 （要求、不要求）提交 |
| 14 | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案。 |
| 15 | 14.3、14.5 | 勘察设计费 金额 | - 设计费（含方案设计、工程可行性研究报告编制费用）: - 本项目设计费的报价以固定费率的方式进行报价，中标费率在合同实施过程中不变，中标后合同价款的计费额暂按17866.02万元计取；实际结算时，以工程具体实施的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）作为本项目的设计费收费的计费额。 即:实际的设计费金额=以财政审核后的工程建安费（不含暂列金及暂估价）×中标计价费率（中标计价费率在合同实施期间不予调整）。若财政审核后的工程建安费超过项目建议书中的建安造价，则以项目建议书中的建安造价作为计算基数。 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.0，上下浮动幅度为50％，其中计费额暂按17866.02万元计取。 （1）工程估算金额:暂按建安工程费17866.02万元； （2）工程收费基价:采用插值法计算为304.8+（17866.02-10000）÷(20000-10000)×（566.8-304.8）=510.89元； （3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂系数×附加调整系数×（1-50%） =510.89×1.0×1.15×1.0×（1-50%）=293.76万元； 设计费费率为:293.76÷17866.02×100%=1.64% 2.本项目招标人确定的设计费费率为1.64% ，上述设计费费率包含本项目所有设计费用。采用固定费率包干合同方式，投标人参与投标时按此费率进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 投标人在投标时应认真考虑各种风险因素并做出设计费报价，设计费采用固定费率包干合同方式。投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程设计费用包含内容等因素。 3. 投标人的投标报价应包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:①可行性研究报告书编制费；②各阶段设计费（含概算）、方案设计（含专家论证费）、设计变更、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、图纸审查配合服务、后续设计服务（驻现场配合所引起的费用）、工程竣工验收及竣工图编制配合等费用；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计（特别景观设计）等因素所造成或产生的费用。④设计报批的专家评审费（不含施工图的审查费用及初设概算的审核费）、为本项目建设所必需的考察费、专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 二、勘察费 1.勘察综合单价为每米进尺 140 元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人参与投标时按此单价进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 2.固定单价：①至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、报告审查费、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 三、合同履行时，设计费中标费率及勘察费均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
| 16 | 16.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |
| 17 | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金提交的金额:人民币伍万伍仟元整（¥55000.00）。 投标保证金提交的时间:2018年 8 月3 日16:00前汇达至招标人指定账户（指款项到达指定账户时间）； 投标保证金提交的方式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式 ①单项工程投标保证金:应在投标保证金截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达至招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称，如因投标人汇款凭证未注明工程名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。汇入投标保证金的银行专用账号如下: 投标保证金银行账号: 开户银行:建行漳州古雷港支行 账户名称:漳州市古雷港建设开发有限公司 账 号:35050166950100000238 ②年度投标保证金形式:投标人已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 备注: ①已有递交投标保证金且未申请退还的投标人，在本次招标时参与投标的也可使用。 ②投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。递交投标文件时，须出示电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（需提供复印件，复印件加盖公章，原件核对）。开标现场不予受理现金缴纳投标保证金，否则其投标保证金视为无效。 ③投标人需提供内容为“退还古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察设计投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证（电汇或银行转账单）和企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标人单位公章在递交投标文件时交于招标人或招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。 ④投标保证金的退还: A.中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后5个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。 B.第一、 第二、第三中标候选人的投标保证金（年度保证金除外）待签订建设工程设计合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保），招标人在收到所有中标候选人退还投标保证金所需的完整材料后5个工作日内，无息退还至投标单位。 ⑤投标人如果在工程项目招投标过程中发生被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向福建省公共资源交易中心补足差额。 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 电子投标文件:一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖投标人单位公章，于开标前带至开标现场。 注:中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件8 份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的电子光盘及word电子文档各1份。 |
| 19 | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为: 含资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编）等内容并由福建CA数字证书加密的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；不加密的.n ZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章后提交。 |
| 20 | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
| 21 | 20.1 | 投标文件 提交地点 | 投标人上传投标文件的网址为:http://www.zzgcjyzx.com 提交备用电子版投标文件的地点:漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路行政服务中心四楼) 投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格: （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 22 | 21.1 | 递交电子版投标文件截止时间 | 电子版投标文件提交的截止时间(投标截止时间): 北京时间2018年8 月 6 日11时00分，投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收备用电子版投标文件。 |
| 23 | 23.1 | 开标 | 开标时间:2018年 8 月 6 日北京时间11时00分 开标地点:漳州市工程项目交易中心（地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 开标时，投标人拟派出的法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证原件、电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（原件备查）及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）；携带已经激活并审核通过的CA到开标现场电子签到并提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在递交投标文件时，投标人拟派出担任本项目的设计项目负责人必须持注册执业证书或职称证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书”（均须原件）到场验证登记〕。 设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 |
| 24 | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法。 |
| 25 | 28.2 | 公示 | 公示方式:网站公示 公示地点:指定网站 公示期:三天 公示网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （www.fjggfw.gov.cn）、漳州招标采购网(http://www.zzbidding.com)、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com)。 |
| 26 | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后7日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格；在中标后且在领取中标通知书前必须提供人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目负责人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 27 | 33.3 | 未中标方案 补偿 | 按评标总得分高低顺序进行排序，招标人将对第一至六名分别给予投标补偿:第一名作为第一中标候选人，不予补偿；第二名补偿人民币8000元，第三名补偿人民币7000元，第四名补偿人民币6000元。第五名补偿人民币5000元，第六名补偿人民币4000元，在第六名以外的其他投标人不予补偿此费用。 注:①未中标方案补偿费由招标人支付； ②未中标方案补偿费支付时间:中标通知书发出且在中标人提交履约保证金、签订完合同之后，由受补偿人提交完整的申请资料手续后15日内支付。 ③受补偿人应提供正式发票并同时提供可无条件打开的投标时的设计方案电子文档1份并同意招标人取得该设计方案的著作权。 |
| 28 | 34.1 | 监管部门 | 福建漳州古雷港经济开发区规划建设局0596-3892003福建漳州古雷港经济开发区经济发展局0596-2053127 |
| 29 | 35.1 | 其他 | 1.本招标项目授权评标委员会推荐中标候选人3名。 2.履约担保金额及提交时间:在中标通知书发出之日起7日历天内，在签订合同前向招标人提交履约担保或履约保函，为合同暂定价的10%。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个中标候选人。 2.1履约担保形式:履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，也可以是建设工程保证保险。担保方式为连带责任担保。 履约保证金转入账户: 开户银行:建行漳州古雷港支行 账户名称:漳州市古雷港建设开发有限公司 账 号:35050166950100000238 2.2履约保证金的退还:履约保证金有效期至工程竣工验收合格止，待本项目施工图经相关行政主管部门审批通过后退还80%履约保证金，待工程竣工验收合格后退还20%履约保证金。退还履约保证金时由中标人提出申请并提供等额合法有效票据后，招标人于7个工作日内无息退还。 2.3履约保函的退还:履约保函有效期至工程竣工验收合格止，待本项目施工图经相关行政主管部门审批通过后退还80%履约保证金，待工程竣工验收合格后退还20%履约保证金。由中标人提出申请后，招标人于7个工作日内无息一次性退还。 3.中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 4.签订合同时中标人不按投标时的承诺派出项目设计负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 5.投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 6.投标文件格式中，除授权委托书应按照规定格式签署盖章后扫描上传外，其他均应按照招标文件规定的格式加盖单位的电子印章及企业法定代表人电子印章。在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。 7.投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 8.各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 9.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 10.若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。 11.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 12.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 13.本项目允许中标人与招标人在专用合同条款中约定，将涉及基坑支护设计工作和可行性研究报告的编制工作分包给具备相应资质的单位(中标人具备该资质的可自行承接，无须分包)承接。但分包时须经过发包人书面同意。分包的基坑支护设计工作、可行性研究报告的编制及审查费用已含在勘察设计费报价中，由中标人承担，招标人不再另付。但中标人仍对设计成果承担项目设计总协调工作，并承担责任，其费用已包干在设计费中。 14.根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，中标人在领取中标确定书时必须提供人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目负责人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》且无行贿犯罪记录并在有效期内，出现无法提交的或提交不能满足要求的招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金。采用联合体投标的，联合体成员均应按照要求提交。 15.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 第2节  投标须知和附件

“投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

通用本文件内容补正表（主要为投标须知内容补正表）

| 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 原文见范本 | 不适用。 |
| 3 | 原文见范本 | 原文删除更改为:按照前附表第10项所列的“合格投标人资格条件”的规定执行。 |
| 4 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 4.投标费用 4.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。 4.2本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号和发改办价格[2011]534号文规定标准的50%计取（不含税）以及专家评审费、会务费（按实发生计取），由中标人支付；中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书，并一次性向代理机构支付招标代理费等。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 4.3投标人中标后，应按（闽政〔2017〕24号）规定向漳州市工程项目交易中心交纳中标工程交易服务费。 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 5.踏勘现场 5.1招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的踏勘，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察的费用由投标人自行承担。 5.2 在现场踏勘过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。 5.3投标人自行踏勘现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 |
| 7.6 | 原文无 | 增加: 7.6投标人购取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它问题应于投标须知前附表规定的要求澄清的截止时间:2018年7 月 11 日11:00时前向招标人或招标代理机构提出。否则由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 |
| 8.1 | 原文见范本 | 修改: ……如有残缺等问题应根据投标须知前附表第12项规定的方式和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
| 9.2 | 原文见范本 | 修改: ……并及时向招标人或招标代理机构领取…… 删除: 若招标人在投标须知前附表………则无须回签确认收到。 |
| 12.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 资格审查文件包含以下内容: （一）资格审查申请函 附:投标保证金有关单据 （二）资格审查申请函附表: 附表1:投标人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2:法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明 附表3:授权委托书(如有授权) 附表4:拟担任本项目设计人员汇总表 附表5:拟担任主要设计人员简历表和执业资格资格（职称）证书 附表6:设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7:联合体协议书（如有时） 附表8 土工实验室 附表9:其他需要提交的资料 |
| 12.2 | 原文见范本 | 增加:招标代理费承诺书。 |
| 13.7 | 原文见范本 | 不适用。 |
| 14.3 | 原文见范本 | 一、设计费（含方案设计和工程可行性研究报告编制费用）: - 本项目设计费的报价以固定费率的方式进行报价，中标费率在合同实施过程中不变，中标后合同价款的计费额暂按17866.02万元计取；实际结算时，以工程具体实施的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）作为本项目的设计费收费的计费额。 即:实际的设计费金额=以财政审核后的工程建安费（不含暂列金及暂估价）×中标计价费率（中标计价费率在合同实施期间不予调整）。若财政审核后的工程建安费超过项目建议书中的建安造价，则以项目建议书中的建安造价作为计算基数。 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.0，上下浮动幅度为50％，其中计费额暂按17866.02万元计取。 （1）工程估算金额:暂按建安工程费17866.02万元； （2）工程收费基价:采用插值法计算为304.8+（17866.02-10000）÷(20000-10000)×（566.8-304.8）=510.89元； （3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂系数×附加调整系数×（1-50%） =510.89×1.0×1.15×1.0×（1-50%）=293.76万元； 设计费费率为:293.76÷17866.02×100%=1.64% 2.本项目招标人确定的设计费费率为1.64% ，上述设计费费率包含本项目所有设计费用。采用固定费率包干合同方式，投标人参与投标时按此费率进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 投标人在投标时应认真考虑各种风险因素并做出设计费报价，设计费采用固定费率包干合同方式。投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程设计费用包含内容等因素。 3. 投标人的投标报价应包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:①可行性研究报告书编制费；②各阶段设计费（含概算）、方案设计（含专家论证费）、设计变更、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、图纸审查配合服务、后续设计服务（驻现场配合所引起的费用）、工程竣工验收及竣工图编制配合等费用；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计（特别景观设计）等因素所造成或产生的费用。④设计报批的专家评审费（不含施工图的审查费用及初设概算的审核费）、为本项目建设所必需的考察费、专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 二、勘察费 1.勘察综合单价为每米进尺 140 元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人参与投标时按此单价进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 2.固定单价：①至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、报告审查费、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 三、合同履行时，设计费中标费率及勘察费均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
| 14.5 | 原文见范本 | 不适用。 |
| 15.2 | 原文见范本 | 不适用。 |
| 17.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: A.中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后5个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。 B.第一、 第二、第三中标候选人的投标保证金待签订建设工程勘察设计合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保），招标人在收到所有中标候选人退还投标保证金所需的完整材料后5个工作日内，无息退还至投标单位。 |
| 17.4 | 原文见范本 | 增加: （4） 对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （5）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （6）违反规定被取消中标资格的； （7）违反规定被取消投标资格的。 |
| 17.5 | 原文无 | 增加: 17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本投标须知前附表16.1条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 17.6 | 原文无 | 增加: 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 18.5 | 原文见范本 | 采用电子招标的，本条款不适用。 |
| 19.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 将含有全部投标资料含资格审查文件、商务文件、技术文件）的电子版投标文件(如光盘、U盘等)，写明投标单位名称和工程名称，用信封密封并加盖投标人公章。 |
| 19.2 19.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为 : 含资格审查文件、商务文件、技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。 |
| 19.4 | 原文见范本 | 19.4技术文件（即设计说明和设计图纸汇编缩印本）的签署及规定: （1）技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委分别对通过资格审查和初步评审的各投标人的技术文件逐一进行评审和评分，根据各投标人的技术文件的最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。 （2）《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的统一封面。 （3）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理: ①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。 ②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 |
| 19.5（1） 19.5（2） 19.5（3） | 原文见范本 | 19.5（1）原文删除 19.5（2）原文更改为:计算机文件应随商务文件一起上传。 19.5（3）原文删除 |
| 19.6 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。 |
| 19.7 | 原文无 | 增加: 19.7如果投标文件没有按投标须知前附表第18项、19项规定，招标人或招标代理机构将不承担由此造成的责任。 |
| 20.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 开标时，投标人拟派出的法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证原件、电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证（原件备查）及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）；携带已经激活并审核通过的CA到开标现场电子签到并提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘或U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在递交投标文件时，投标人拟派出担任本项目的设计项目负责人必须持注册执业证书或职称证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书”（均须原件）到场验证登记〕。 设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 |
| 20.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 逾期送达的或未送达指定地点的或设计项目负责人（或设计单位技术负责人或授权委托人）在递交投标文件时未按投标须知20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知前附表第19项规定密封和标识要求的电子版备用投标文件，招标人不予受理。 |
| 21.1 | 原文见范本 | 删除: “采用资格预审方式的…………另行通知”。 |
| 23.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 招标人按本投标须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标。开标时投标人应按本投标须知23.2条款要求参加开标会议。 |
| 23.2 | 原文见范本 | 主持人按下列程序进行开标: 23.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或招标代理公司主持； 23.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位； 23.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求； 23.2.4.系统进行电子唱标，最后由投标人的设计项目负责人（或其授权委托代理人）签字确认； 23.2.5.各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果； 23.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查； 23.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。 |
| 28.4 | 原文见范本 | 原文更改为: 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 31.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后7日历天内内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。在中标后且在领取中标通知书前必须提供人民检察院出具的投标单位、法定代表人及项目负责人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 31.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 33.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为: 33.1本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有）见投标须知前附表第27项规定。 |

# 第3章 评标办法和标准

说明:本章分为三部分，第一部分为:第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为:第2节 资格审查办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为:第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”和“综合评估法”二种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 第1节  评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 厦门高诚信工程技术有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察设计（二次） 招标编号: |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

### 第2节 资格审查办法和评审标准及数据表

### 一．资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 （资格预审、资格后审） |
|  | 3 | 资格审查委员会 | 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |

说明:本表数据由招标人填入。

## 二．资格审查办法和评审标准

1. 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2. 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

3. 资格审查委员会

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

4. 资格审查办法

4.1. 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

5. 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

（1）完整提供招标文件第7章“资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

（2）由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

（3）已按招标文件规定要求提交投标保证金；

（4）具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

（5）具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

（6）拟担任的设计项目负责人其他主要勘察设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

（7）组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

（8） 土工实验室的设立符合招标文件要求的；；

(9)符合招标文件规定的其他资格条件的。

6. 资格审查结果

6.1. 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标申请人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

## 第3节评标办法和标准及前附表

### 一．评标办法和标准及前附表

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会 的组建 | 由招标人依法组建 评标委员会成员人数为9人或以上单数。 评标专家确定方式:从福建省综合性评标专家库中采取随机抽取的方式确定。 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
| 3 | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | （1）项目总体理解及概述: 10 分； （2）交叉节点: 3 分； （3）电气: 2 分； （4）泵站: 5 分； （5）给水、排污、排水设施: 10 分； （6）施工期间交通: 5 分； （7）重点难点分析及对策: 10 分； （8）其他: 运营期治理措施5分；施工期治理措施10分；事故废水输送措施 10分；方案优化 10 分； 上述（1）～（8）合计80分。 （9）节能: 2 分； （10）投资估算（工程造价）合理性: 2 分； （11）社会效益和经济效益及环境效益: 3 分； （12）运营成本: 3 分。 上述（9）～（12）合计10分。 |

## 二  评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行:

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明:（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

6.2采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查申请文件。

- 初步评审

7.1投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审:

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额超过招标人公布的勘察费收费金额；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

    - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

    - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定:

    - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

    - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

    - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

8.2.2.按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告:

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察设计（二次）招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的总体理解及概述、交叉节点、电气、公用设施、综合管线、排水设施、施工期间交通、重点难点分析及对策、其他、节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （4分） | 技术实力 | 3.0 | 投标人勘察、设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分1.5分，具有设计综合资质等级加0.5分，具有勘察综合资质等级加0.5分，具备基坑支护资质的加0.5分。 本项满分为3.0分 |  |
|  | 以往业绩 | 1.0 | ①投标人近五年内承担过一项容量80000m³及以上的公共应急池项目设计业绩项目得1.0分，投标人近五年内承担过一项容量40000 m³~80000m³的公共应急池项目设计业绩项目得0.5分。 ②本项满分为1.0分。 |  |
| 勘察设计 项目组 （4分） | 项目负责人 | 2 | ①投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项容量80000m³及以上的公共应急池项目设计业绩项目得1.0分；投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项容量40000 m³~80000m³的公共应急池项目设计业绩项目得0.5分。 ②本项满分为2.0分。 |  |
|  | 其他主要勘察设计人员 | 2 | 配备的各专业负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。 |  |
| 服务 保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程 实施 | 1 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

备注:

（1）以往设计业绩:自本投标邀请书发出之日近五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发出投标邀请书当日）完成设计的并经施工图审查合格的容量40000m³及以上的公共应急池项目设计业绩。

“以往设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的扫描件；若无施工图审查的，可提供竣（交）工验收报告；若无施工图审查且工程未竣工的，应提供相关项目的业主证明扫描件，以证明相关项目设计已完成并处于施工阶段，业主证明扫描件应加盖业主单位公章，否则，其业绩不计。

“业绩”是指具有独立立项或独立下达投资计划的工程；

（2）涉及工程业绩、经验证明文件的，时间以施工图审查合格书所注时间为准（不含发出投标邀请书当日）。涉及相关负责人业绩的应体现相关负责人姓名（具体岗位不要求与本项目所安排岗位对应），否则不予确认。若未标明招标文件所要求的反映“类似工程经验”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计图电子件。涉及企业资质、认证等，应当提供相应证书。投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分。

（3）涉及人员资历的，应根据资历要求提供相应的证明材料（如执业注册证书、技术职称证书（如需）、毕业证书（如需）电子件。

（4）人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准。要求提供职称证书的人员以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业或未注明专业的以毕业证书上注明的专业为准。

(5) 具有教学、研究系列职称的人员从事工程设计时，讲师、助理研究员可等同于工程系列的中级职称；副教授、副研究员可等同于工程系列的高级职称；教授、研究员可等同于工程系列的正高级职称。

（二）技术分评分标准（90分）

| 评分 项目 | 评审 内容 | 分值（分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 方案(80分) | 项目总体理解及概述 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；路线平、纵、横等设计科学合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 交叉节点 | 3 | 满足:2.7～ 3 基本满足:2.4 ～ 2.69 一般（不缺项）: 1.8 ～ 2.39 不满足: 0 ～ 1.79 | 交叉节点功能定位合理；平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 电气 | 2 | 满足:1.8 ～ 2 基本满足: 1.6 ～ 1.79 一般（不缺项）: 1.2 ～ 1.59 不满足: 0 ～ 1.19 | 对设计满足现行国家、省、市、行业及招标文件等规范、规定、要求的程度等方面进行酌情打分。 |  |
|  | 泵站 | 5 | 满足:4.5～5.0 基本满足:3.5～4.49 一般（不缺项）:3.0～3.49 不满足:0～2.99 | 泵站设计满足项目需求以及现行国家、省、市、行业等规范、规定、要求的程度等方面进行酌情打分。 |  |
|  | 给水、排污、排水设施 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 充分考虑已建排污、排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；排水管道系统总体布局充分利用地形，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 施工期间交通 | 5 | 满足:4.5～5.0 基本满足:4.0～4.49 一般（不缺项）:3.0～3.99 不满足:0～2.99 | 施工期间交通组织、施工实施方案切合实际；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 重点难点分析及对策 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
| 其他 | 运营期治理措施 | 5 | 满足:4.5～5.0 基本满足:4.0～4.49 一般（不缺项）:3.0～3.49 不满足:0～2.99 | 能够根据本项目的需求，合理进行分析危险因素和事故特征、具备处理噪声治理和废水二次污染的措施，能够合理的设置应急原则，有充分的预防和应急准备；设置完整的应急部门等；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 施工期治理措施 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 能够根据本项目的特点，具备可实施的基坑开挖支护专项施工方案；针对施工期的主要污染源以及污染物的处理措施；施工现场是否具备抑尘、垃圾等治理措施；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 事故废水输送措施 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 能够根据本项目的特点，设计合理的应急池系统流程满足输送方式的要求等；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 方案优化 | 10 | 满足:9 ～ 10 基本满足: 8 ～ 8.99 一般（不缺项）: 6.0 ～ 7.99 不满足: 0 ～ 5.99 | 对招标人提供的项目建议书进行整体方案优化；根据以上满足情况分别评分。 |  |
| 专题 分析(10分) | 节能 | 2 | 满足:1.8 ～ 2 基本满足: 1.6 ～ 1.79 一般（不缺项）: 1.2 ～ 1.59 不满足: 0 ～ 1.19 | 设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 2 | 满足:1.8 ～ 2 基本满足: 1.6 ～ 1.79 一般（不缺项）: 1.2 ～ 1.59 不满足: 0 ～ 1.19 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 3 | 满足:2.7～ 3 基本满足:2.4 ～ 2.69 一般（不缺项）: 1.8 ～ 2.39 不满足: 0 ～ 1.79 | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 3 | 满足:2.7～ 3 基本满足:2.4 ～ 2.69 一般（不缺项）: 1.8 ～ 2.39 不满足: 0 ～ 1.79 | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |
| 说明:1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 |  |  |  |  |  |

（三）总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

## 第4章 合同条款及格式

说明:本章分为两部分，第一部分为:第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第2节 设计合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）；第二部分为建设工程勘察合同《示范文本》GF—2016—0203格式条款，分为:第1节合同协议书，第二节 通用条款，第三节 专用条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省市政基础设施工程设计招标投标管理若干规定（试行）》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 第1节   招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二条 2.3 | 主要技术标准 | 技术标准是:现行国家、福建省、漳州市有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。 发包人负责在签订合同后向设计人提供本项目相关文件和企业标准，设计人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，设计人应认真阅读并在实际设计中执行。 |
| 2 | 第四条 | 合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 | 4.1项目名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池。 4.2建设规模: 本项目拟建10万吨容量的公共事故应急池，规划用地面积50004.85平方米（折75亩）。 - 4.3勘察设计内容: 包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。 4.4投资总额:项目总投资估算约25279.8万元，其中工程估算建安费为17866.02万元。 |
| 3 | 第五条 | 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 | 序号; 资料及文件名称; 份 数; 提交日期; 有关事宜. 1; 红线图; 1; 签订合同之前; 含电子版. 2; 项目建议书; 1; 签订合同之前; 含电子版. |
| 4 | 第六条 | 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 | 序号; 资料及文件名称; 份数; 提交日期; 有关事宜. 1; 方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）; 20; 中标通知书发出之日起7日历天之内; 含全套可编辑电子版. 2; 正式方案设计报批文本; 20; 通过审查会后 3日历天; 含全套可编辑电子版. 3; 工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本）; 20; 中标通知书发出之日起15日历天内; 含全套可编辑电子版. 4; 修改后的可行性研究报告文本; 20; 通过审查会后3日历天内; 含全套可编辑电子版. 5; 初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本）; 20; 取得工可审查后20日历天内; 含全套可编辑电子版. 6; 正式初步设计文件及概算报批文本; 20; 通过审查会后 5日历天内; 含全套可编辑电子版. 7; 施工图设计文件送审稿; 20; 初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内; 含全套可编辑电子版. 8; 正式施工图设计文件; 20; 施工图审查通过后5日历天内; 含全套可编辑电子版. 备注:1.若发包人有要求增加份数，中标人应无条件提供，发包人不另外补偿费用。 |
| 5 | 第七条 | 勘察、设计费 | 一、设计费（含方案设计和工程可行性研究报告编制费用）: - 本项目设计费的报价以固定费率的方式进行报价，中标费率在合同实施过程中不变，中标后合同价款的计费额暂按17866.02万元计取；实际结算时，以工程具体实施的建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）作为本项目的设计费收费的计费额。 即:实际的设计费金额=以财政审核后的工程建安费（不含暂列金及暂估价）×中标计价费率（中标计价费率在合同实施期间不予调整）。若财政审核后的工程建安费超过项目建议书中的建安造价，则以项目建议书中的建安造价作为计算基数。 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.0，上下浮动幅度为50％，其中计费额暂按17866.02万元计取。 （1）工程估算金额:暂按建安工程费17866.02万元； （2）工程收费基价:采用插值法计算为304.8+（17866.02-10000）÷(20000-10000)×（566.8-304.8）=510.89元； （3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂系数×附加调整系数×（1-50%） =510.89×1.0×1.15×1.0×（1-50%）=293.76万元； 设计费费率为:293.76÷17866.02×100%=1.64% 2.本项目招标人确定的设计费费率为1.64% ，上述设计费费率包含本项目所有设计费用。采用固定费率包干合同方式，投标人参与投标时按此费率进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 投标人在投标时应认真考虑各种风险因素并做出设计费报价，设计费采用固定费率包干合同方式。投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程设计费用包含内容等因素。 3. 投标人的投标报价应包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于:①可行性研究报告书编制费；②各阶段设计费（含概算）、方案设计（含专家论证费）、设计变更、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、图纸审查配合服务、后续设计服务（驻现场配合所引起的费用）、工程竣工验收及竣工图编制配合等费用；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计（特别景观设计）等因素所造成或产生的费用。④设计报批的专家评审费（不含施工图的审查费用及初设概算的审核费）、为本项目建设所必需的考察费、专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 二、勘察费 1.勘察综合单价为每米进尺 140 元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人参与投标时按此单价进行报价，超过或低于此报价作废标处理。 2.固定单价：①至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、报告审查费、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 三、合同履行时，设计费中标费率及勘察费均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
| ６ | 第八条 | 设计费支付方式和支付条件 | 1.设计费（含方案设计和工程可行性研究报告编制费用）支付条件和金额: （1）初步设计和概算审批通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付设计费总额的35%（以概算批复的建安投资作为计费依据）； （2）施工图预算批复后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的70％[以施工图预算财政审核价（不含暂列金及暂估价）为计费依据，下同]； （3）工程质量竣工验收后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的85％； （4）工程竣工结算审核完成后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的95％。 （5）工程资料完整归档完后，设计人提出支付申请，发包人在10个工作日内结清设计费余款。 （6）银行转账，设计人提供等额正式发票。 |
| ７ | 第十二条 | 其他约定事项 | （招标内容包含勘察的，应在合同中约定勘察工作范围和内容、勘察费、勘察成果要求、勘察费支付办法等） |
| ８ | 补充合同条款 |  | - 结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下: - 设计服务基本要求 - 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 - 承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 - 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 - 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 - 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 - 对设计人员的基本要求 - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 - 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 - 中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 - 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 - 其他补充条款：（注：下述违约金于发包人通知设计人后三天内，设计人以现金形式向发包人支付违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付设计费工程进度款直至承包人付清全部违约金为止） 2.1工程施工时，应按照规定派驻后续服务负责人，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。若后续工作中需设计人配合或协调解决的，发包人提前1天通知后续服务负责人，后续服务负责人应自接到通知后24小时内到达。 2.2设计人应按照国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，如期、优质、高效地完成设计任务，并对设计成果负责。如发包人对设计成果有相关的修改意见或者变更要求，设计人应根据发包人的需求，及时提出客观合理的意见和建议，于5个日历天内完成修改，并提交修改稿。若因设计人不及时响应发包人修改意见或者变更要求而导致难以如期、优质、高效地完成设计任务，发包人有权解除合同。 2.3对于常规与设计有关的会议，若通知后设计人员未参加或未及时参与现场会议，设计人应按人民币1000元/人·次向发包人支付违约金；若常驻施工现场设计代表若未参加或未及时参与现场会议，设计人应按人民币1000元/人·次向发包人支付违约金。 2.4本项目初步设计评审、设计图纸会审时，设计的项目负责人及主要负责人应准时参加会议，无故未参加的，设计人应按人民币2000元/人·次向发包人支付违约金，情节严重者，发包人有权终止合同。 2.5设计人应按照投标时承诺的《拟担任本项目设计人员汇总表》派出设计人员，并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，设计人需向发包人提出更换本项目设计人员、常驻施工现场设计代表的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。设计人经报发包人同意后更换的，设计人应按设计项目负责人人民币100000元 /人·次，设计专业负责人人民币50000元/人·次，常驻施工现场设计代表人民币30000元/人·次向发包人支付违约金。未经发包人书面同意擅自更换设计人员、常驻施工现场设计代表的，发包人有权单方面终止并解除设计合同，并按项目设计负责人人民币100000元/人·次、设计专业负责人人民币50000元/人·次、常驻施工现场设计代表人民币30000元/人·次向发包人支付违约金。若设计人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，设计人还应按照设计费总额的 1 %向发包人支付赔偿金。 2.6设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次按设计费的 1 %向发包人支付违约金。 2.7常驻施工现场设计代表如未驻施工现场履约或履约不到位的，设计人应按人民币2000元/人·次向发包人支付违约金，情况严重时，发包人有权要求设计人调换具有相应资历的设计代表，直至有权要求设计人退场并单方面终止合同。 2.9设计后期工作 2.9.1配合施工 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。设计人配合施工的工作内容如下: （1）施工图设计（技术）交底； （2）配合勘察单位现场交桩； （3）变更设计和补充设计； （4）会签设计变更审批表； （5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故； （6）参加隐蔽工程及工程竣工验收； （7）解决与设计有关的施工问题； （8）做好配合施工日志； （9）配合质量检测； （10）设计人应根据投标文件中要求安排的后续服务人员提供本项目后续服务工作。 2.10质量监控 2.10.1设计质量要求 （1）设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。 （2）符合规划、合同和有关协议要求。 （3）设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。 （4）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。 （5）各相关专业协作配合周全。 （6）设计符合环保要求。 （7）工程数量基本准确，无漏项。 （8）不用通用图代替设计图。 （9）初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。 （10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。 （11）设计文件组成及深度符合附件3的要求，各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料，图面清晰，签署齐全，其设计图封页必须有注册结构工程师章。 （12）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及建设管理单位对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。 2.10.2设计质量审查和监督方式 （1）发包人审查方案（如有）、初步设计、技术设计（如有）、施工图设计； （2）建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计；（如有） （3）建设行政主管部门、规划、消防、通信、人防等相关部门审查方案（如有）、初步设计、施工图设计； （4）施工图审查机构审查设计文件； （5）监理单位审查施工图； （6）设计人、发包人、监理单位与施工单位会审施工图； （7）施工全过程监理、发包人对设计文件校核。 2.11工作管理及设计质量控制 2.11.1编制设计文件，应以以下规定为依据（不仅限于以下资料）: （1）项目核准备案； （2）用地红线图； （3）市区规划（如规划条件通知书）； （4）项目设计方案； （5）勘察报告书； (6）工程建设强制性标准； (7）国家规定的建设工程设计深度要求及发包人对项目设计深度的补充要求。 2.11.2设计每阶段工作必须经发包人签认才能开展下阶段工作，正式的设计图应经发包人签认后确定。 2.11.3设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，由发包人裁决。设计人应按裁决意见办理。 2.11.4各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核书面确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。 2.11.5设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对居民区生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。 2.11.6设计人应配合发包人，向政府主管部门报审方案设计、初步设计（含概算）及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件，并按发包人要求准备汇报资料。 2.12对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 2.13根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 2.14关于分包（如有） 本项目允许设计将涉及基坑支护设计工作和可行性研究报告的编制工作分包给具备相应资质的单位(中标人具备该资质的可自行承接，无须分包)承接。但分包时须经过发包人书面同意。分包的基坑支护设计工作、可行性研究报告的编制及审查费用已含在勘察设计费报价中，由设计人承担，发包人不再另付。但设计人仍对设计成果承担项目设计总协调工作，并承担责任，其费用已包干在设计费中。 |

说明:本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

## 第2节   合同条款

## “合同条款”内容见设计招标文件《通用本》

## 建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

GF-2000-0210

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

{PRIVATE }工程名称:________________         ______________

工程地点:_________________________         ______

合同编号:_____________________         _________

（由设计人编填）

设计证书等级:__________________        ________

发包人:__________________________        ______

设计人:________________________        ________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

### 发包人:  漳州市古雷港建设开发有限公司

设计人:

  - 发包人委托设计人承担___古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池____工程设计，工程地点为___项目位于漳浦县古雷镇岱仔村___，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:现行国家、福建省、漳州市有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

发包人负责在签订合同后向设计人提供本项目相关文件和企业标准，设计人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，设计人应认真阅读并在实际设计中执行。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

4.1项目名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池。

4.2建设规模: 本项目拟建10万吨容量的公共事故应急池，规划用地面积50004.85平方米（折75亩）。

    - 4.3勘察设计内容: 包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

4.4投资总额:项目总投资估算约25279.8万元， 其中工程估算建安费为17866.02万元。

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线图 | 1 | 签订合同之前 | 含电子版 |
| 2 | 项目建议书 | 1 | 签订合同之前 | 含电子版 |

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计报审文本 （含正式文本和汇报简本） | 20 | 中标通知书发出之日起7日历天之内 | 含全套可编辑电子版 |
| 2 | 正式方案设计报批文本 | 20 | 通过审查会后 3日历天 | 含全套可编辑电子版 |
| 3 | 工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本） | 20 | 中标通知书发出之日起15日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 4 | 修改后的可行性研究报告文本 | 20 | 通过审查会后3日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 5 | 初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本） | 20 | 取得工可审查后20日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 6 | 正式初步设计文件及 概算报批文本 | 20 | 通过审查会后 5日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 7 | 施工图设计文件送审稿 | 20 | 初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 8 | 正式施工图设计文件 | 20 | 施工图审查通过后5日历天内 | 含全套可编辑电子版 |

备注:1.若发包人有要求增加份数，中标人应无条件提供，发包人不另外补偿费用。

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

- 支付方式

8.1设计费（含方案设计和工程可行性研究报告编制费用）支付条件和金额:

（1）初步设计和概算审批通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付设计费总额的35%（以概算批复建安投资作为计费依据）；

（2）施工图预算批复后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的70％[以施工图预算财政审核价（不含暂列金及暂估价）为计费依据，下同]；

（3）工程质量竣工验收后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的85％；

（4）工程竣工结算审核完成后，设计人提出申请，发包人7日内支付至设计费总额的95％。

（5）工程资料完整归档完后，设计人提出支付申请，发包人在10个工作日内结清设计费余款。

（6）银行转账，设计人提供等额正式发票。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，相应设计费已包含在本合同价款中。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人不支付定金。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9不承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为__50__年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的　　100　％。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人有权没收履约保证金，并要求设计人赔偿损失。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向发包人所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建设材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:　　　　　    　　　    设计人名称:

（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人:　　　　　（签字）　　法定代表人:　　　　　（签字）

委托代理人:　　　　　（签字）　　委托代理人:　　　　　（签字）

项目经理:　　　　　（签字）　　　项目经理:　　　　　（签字）

住　　所:　　　　　    　　　　　住　　所:

邮政编码:　　　　　    　　      邮政编码:

电　　话:　　　　　    　　      电　　话:

传　　真:　　　　　    　　      传　　真:

开户银行:　　　　　    　　      开户银行:

银行帐号:　　　　　    　　      银行帐号:

建设行政主管部门备案:　　　      鉴证意见:

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备案号:　　　　　    　　　      经办人:

备案日期:　　年　月　日　　　    鉴证日期:　　年　月　日

第  二  部  分

建 设 工 程 勘 察 合 同

- 第1节  合同协议书

发包人（全称）:漳州市古雷港建设开发有限公司

勘察人（全称）:_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称:古雷石化基地基础设施配套项目码头区公共事故应急池

2.工程地点:漳浦县古雷镇岱仔村。

3.工程规模、特征: 本项目拟建10万吨容量的钢筋混凝土地下池型式的公共事故应急池，规划用地面积50004.85平方米（折75亩）。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 1.勘察范围和阶段:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等，不限于上述范围；并提交合同约定份数的报告书。

2.技术要求:勘察成果应满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001，同时勘察报告达到《建筑工程勘察编制深度规定》，并满足设计人提出勘察要求、施工图设计技术及业主的要求。

3.工作量:_/_。

- 三、合同工期

1.开工日期:中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备。

2.成果提交日期: 中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。

3.合同工期（总日历天数）____天。

- 四、质量标准

质量标准:达到国家、省、市现行勘察设计规范及其他相关法律法规和相关主管部门及业主的要求。

- 五、合同价款

1.合同价款金额:勘察综合单价为每米进尺    元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。

2.合同价款形式:固定单价加风险包干方式。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括:

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2018年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                签订。

- 十一、合同生效

本合同自                生效。

- 十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人:（印章）               勘察人:（印章）

法定代表人或其委托代理人:      法定代表人或其委托代理人:

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码:            统一社会信用代码:

地址:                        地址:

邮政编码:                    邮政编码:

电话:                        电话:

传真:                        传真:

电子邮箱:                    电子邮箱:

开户银行:                    开户银行:

账号:                        账号:

- 第2节　通用合同条款

- 通用合同条款见建设工程勘察合同《示范文本》GF—2016—0203

- 第3节　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件（含勘察人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）、标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）、招标文件（含澄清、修改文件）、合同履行中发包人和勘察人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件以及其他合同文件。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含勘察人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦本工程勘察招标文件（含澄清、修改文件）；⑧图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑨合同履行中，发包人和勘察人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件:达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

具体包括但不仅限于以下强制性标准:

  - 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

  - 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

  - 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

  - 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

  - 《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

  - 《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

  - 《土的分类标准》（GB145-90）

  - 《土工试验规程》（SL237-1999）

  - 《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

  - 《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

  - 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

  - 《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

  - 《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向勘察人提供本工程相关的勘察文件和企业标准（如有），勘察人须自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，勘察人应认真阅读并在实际勘察中执行。

1.3.2 适用技术标准

特别要求:凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，勘察人应立即通知发包人，并提供拟采用相应标准（如勘察人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由勘察人与发包人协商或征求相关部门确定。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担:无。

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点:（签订合同时填写）

发包人指定的接收人:（签订合同时填写）

发包人指定的联系方式:（签订合同时填写）

勘察人接收文件的地点:（签订合同时填写）

勘察人指定的接收人:（签订合同时填写）

勘察人指定的联系方式:（签订合同时填写）

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定:参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料:工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若发包人不能提供上述资料的，由勘察人收集，相应费用由勘察人承担。

2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。发包人不能提供的，由勘察人自行承担，相应费用由勘察人承担。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行承担,发包人不予赔偿责任。

2.26发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件，安全生产防护费用由勘察人承担，勘察人不得违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人委托勘察人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，所产生的费用已包含在勘察费单价中,发包人不再另行支付费用。

### 2.3 发包人代表

姓名:_______，职务:__________，联系方式:_________________。

授权范围:发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导本项目勘察人员行使相关职权，贯彻并监督勘察合同履行情况，协调勘察现场各方面的关系、工程勘察质量及工程勘察进度等存在的问题，解决有关勘察、设计、监理及施工服务配合等。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2关于分包的约定:/。

3.2 勘察人义务

3.2.8勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、审定的勘察纲要、布孔方案及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

3.2.9由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失。若造成严重的工程质量事故，发包人将勘察人上报建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

3.2.10在工程勘察前，勘察人应提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。未经发包人批准的勘察工作量在结算时不予以认可。

3.2.11勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

3.2.12勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由勘察人负责按实赔偿。

3.2.13在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

3.2.14布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。

3.2.15每孔成孔应及时通知发包人现场核验签证，否则不予支付勘察费。

3.2.16勘察人应自行提供必要的办公条件，其费用和生活设施费用应包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

3.2.17有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由勘察人负责，相关费用已含在合同报价中。

3.2.18隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后48小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，但发包人不予任何经济补偿。

3.2.19工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

3.2.20勘察人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风；应依据项目合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察任务，保证勘察质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察服务；同时配合服务工作至竣工归档止。

3.2.21勘察人勘察工作过程中发包人应派有专人与勘察人保持联系，为了不影响施工进度，在每完成一个钻孔施工，发包人应在终孔时进行检查签字确认，若勘察人通知发包人进行验收，发包人在10个小时之内不到现场验收，勘察人视为发包人已同意签收确认。工程结算以发包人委派现场人员签字确认的工作量为依据。

### 3.3 勘察人代表

姓名:_______ 职务:_________ 联系方式:________________

授权范围:勘察人拟派的代表是勘察人单位的全权负责人，行使本项目勘察合同所赋予的职权和工作。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

成果提交日期: 中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。

双方约定工期顺延的其他情况:如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响等）时，工期顺延,但固定单价不予调整。

### 4.3发包人造成的工期延误

## 4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定:勘察人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。逾期不予同意工期顺延。

## 发包人收到勘察人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。

### 5.2 成果份数

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步勘察报告 | 20 | 方案审查通过后20日历天内提交初步勘察报告。 | 含全套可编辑电子版 |
| 2 | 详细勘察报告 送审稿 | 20 | 方案设计审查通过后30日历天内提交详细勘察报告送审稿。 | 含全套可编辑电子版 |
| 3 | 地质勘察报告书（正式稿） | 20 | 勘察报告审查通过后5日历天内提交审查通过的地质勘察报告书（正式稿）。 | 含全套可编辑电子版 |

备注:发包人要求增加的份数，不另行收费。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定:①由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。②发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后14天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定:

1.配合施工:当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工单位，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下:

- 对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

- 现场交桩；

- 配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

- 勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

2.勘察工作技术总结:

(1)勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

(2)工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，于竣工后二个月内完成初稿，并交于发包人。

后续技术服务费用约定:已包含在合同价款中，由勘察人承担。

后续技术服务时限约定:配合服务工作至工程竣工归档止。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法: 固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。

7.1.2 本合同价款采用 固定单价加风险包干 方式确定。

（1）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围（不仅限于以下风险范围）:①固定单价至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、报告审查费、工本费、后续服务费用、税费等。②勘察人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，发包人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在勘察人提交的投标价格中。合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

风险范围以外合同单价调整因素和方法:固定单价包干，不再调整。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定:工程结算时,工作量按实结算。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:  无  ；或预付款的金额: 无 。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法: 无 。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间:(1)勘察人完成工程初勘后提出支付申请，发包人在10个工作日内支付已完成工程量勘察费的30％；（2）勘察人完成工程详勘并审查合格且提交正式报告后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至已完成工程量勘察费的85％；（3）工程竣工验收合格后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至勘察费的95％；（4）工程资料完整归档完后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内结清勘察费余款。

注:勘察人在各阶段提出支付申请时，须提供勘察费等额合法税率的增值税专用发票等额正式发票，否则发包人有权拒绝支付勘察费。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定:固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定:工程规模调整引起的变更等。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定:当引起变更的情形出现，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后14天内予以确认。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定:按通用条款执行。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定:按通用条款执行。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属:发包人，发包人有权使用其全部或者部分勘察成果。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由勘察人承担且该费用已包含在合同价款中。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）:①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定:按《通用本》通用合同条款执行。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定:按《通用本》通用合同条款执行。

## 第13条 责任与保险

13.2工程勘察责任保险的约定:勘察人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

发包人支付勘察人的违约金:合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，勘察成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的，勘察人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用，未完及未移交成果不予支付。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任:由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期可顺延，但勘察费不予增补。

- 14.2 勘察人违约

- 14.2.2勘察人违约责任

- （1）勘察人支付发包人的违约金:合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人须按双倍的履约保证金支付给发包人。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任:由于勘察人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一日历天，由发包人处以5000元/天的违约金，违约金直接从勘察费中扣除。勘察人延误工期超过10日历天及以上的，由发包人处以10000元/天的违约金，违约金直接从勘察费中扣除，同时不予返还履约保证金并有权终止或解除合同，勘察人还应双倍返还发包人已支付的勘察费。

因勘察人原因造成工期延误，延误违约金的上限:勘察费结算总价的40%，延误违约金由发包人直接从勘察人的勘察费中扣抵，至勘察结算时多还少补。

(3)因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限:交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求勘察人返工，勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因勘察人原因达不到约定条件，由勘察人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，勘察人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。

- （4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任:由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

- （5）勘察人中标后应严格按照现行有关安全操作规程，若违反规定造成安全、伤亡事故等，由勘察人自行负责。

- （6）勘察人不得随意更改投标时拟派勘察人员,如需更改人员，勘察人需向发包人提出更换主要勘察人员的书面申请，经招标人书面同意后，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，并按勘察项目负责人5万元/人·次向发包人支付违约金；若未参加或未及时参与现场会议，按3000元/人·次向发包人支付违约金。上述随意调整人员或情节严重者，发包人有权终止合同。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定:按《通用本》通用合同条款执行。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定:按《通用本》通用合同条款执行。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

### 双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决:

### （1）向  / 仲裁委员会提请仲裁；

### （2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

## 无。

附件1:

工程勘察设计范围、阶段与服务内容

一、本工程勘察设计范围

包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

二、本工程勘察设计阶段划分

①方案设计优化（含专家论证）；②工程勘察:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等；③工程设计:应急池、配套管道系统、提升泵、土建、电气、总图等项目的设计；④工程可行性研究报告编制。

三、各阶段服务内容

1.勘察设计周期:从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

1.1勘察阶段周期: 中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。

1.2设计阶段周期:

①方案设计:中标通知书发出之日起7日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）。

②可行性研究报告编制: 中标通知书发出之日起15日历天内提交工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后3日历天内提交修改后的可行性研究报告文本；

③初步设计及概算:取得工可审查通过后20日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）。

1.3后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

附件2:

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线图 | 1 | 签订合同之前 | 含电子版 |
| 2 | 项目建议书 | 1 | 签订合同之前 | 含电子版 |

附件3:

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计报审文本 （含正式文本和汇报简本） | 20 | 中标通知书发出之日起7日历天之内 | 含全套可编辑电子版 |
| 2 | 正式方案设计报批文本 | 20 | 通过审查会后 3日历天 | 含全套可编辑电子版 |
| 3 | 工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本） | 20 | 中标通知书发出之日起15日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 4 | 修改后的可行性研究报告文本 | 20 | 通过审查会后3日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 5 | 初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本） | 20 | 取得工可审查后20日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 6 | 正式初步设计文件及 概算报批文本 | 20 | 通过审查会后 5日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 7 | 施工图设计文件送审稿 | 20 | 初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内 | 含全套可编辑电子版 |
| 8 | 正式施工图设计文件 | 20 | 施工图审查通过后5日历天内 | 含全套可编辑电子版 |

备注:若发包人有要求增加份数，设计人应无条件提供，发包人不另外补偿费用。

### 勘察交付的文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步勘察报告 | 20 | 方案审查通过后20日历天内提交初步勘察报告。 | 含全套可编辑电子版 |
| 2 | 详细勘察报告 送审稿 | 20 | 方案设计审查通过后30日历天内提交详细勘察报告送审稿。 | 含全套可编辑电子版 |
| 3 | 地质勘察报告书（正式稿） | 20 | 勘察报告审查通过后5日历天内提交审查通过的地质勘察报告书（正式稿）。 | 含全套可编辑电子版 |

备注:发包人要求增加的份数，不另行收费。

附件4:

拟担任本项目设计人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

备注:①合同签订时，本附件需要与投标时设计人承诺拟派出人员名单完全一致。如发现名单不一致时，附件无效，发包人有权要求按照投标时设计人承诺派出人员名单签订合同。②实际设计时若有需要可在此基础上增派设计人员，但设计费不予增加，且上述人员均要求为设计人本单位在职人员。

附件5:

设计进度表

（根据项目具体情况确定）

# 第5章 技术标准和设计要求

第1节  工程概况

一、工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、谁及周期等基本情况见招标文件投标须知前附表第1-8项。

二、技术标准与规范

本招标工程设计必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(市政基础设施工程部分)、《城市居住区规划设计规范》、《住宅设计规范》、《漳州市城市规划管理技术规定》（暂行）等国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

1.本工程设计标准与规范:

1.1设计依据

《福建漳州古雷港经济开发区总体规划（2014-2030）》

《古雷石化基地控制性详细规划》

《石化基地企业服务园区城市设计》、《工业企业总平面图设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等

其他相关法规及规范。甲方提供的相关资料

1.2本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于房屋建筑工程设计方面的文件规定。

1.3投标人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

1.4投标人在设计中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。

第2节 设计任务书

（一）设计的基本情况和技术指标

1、方案设计的背景

详见招标人提供的项目建议书

2、场地现状

由投标人自行现场踏勘。

3、本工程周边地质情况为:

由投标人自行现场踏勘。

4、基本技术指标:

详见招标人提供的项目建议书。

- 勘察设计招标范围和内容

1、本次招标范围: 包括各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计(含项目建议书中两种方案优化、专家论证并确定满足本项目的最优方案)、工程可行性研究报告编制、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题等）、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2、招标内容: ①工程勘察:收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等；②方案设计优化（含专家论证）；③工程设计:应急池、配套管道系统、提升泵、土建、电气、总图等项目的设计；④工程可行性研究报告编制。

（三）投标技术文件中方案设计成果要求

1、技术文件应根据国家、省、市有关工程设计的要求，组织该招标项目方案设计。

2、投标时应提交方案设计成果含设计说明书、设计图纸和CAD电子文档，文本说明和设计图纸文本文件。设计说明书包括项目概况、设计依据、设计规范、技术标准、总体设计方案、工程造价估算（投资估算应含贷款利息以及其他费用）。

3、投标设计方案说明以A3规格编制，投标方案设计图纸只能上传DWF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。

4、投标方案设计图纸文件必须满足国家、福建省、漳州市其他相关标准和规范要求。

（四）设计工作要求

详见招标人提供的项目建议书

（五）中标人勘察设计时间安排和成果提交要求

（1）勘察设计周期:从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

（2）勘察阶段周期:中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。

（3）设计阶段周期:

①方案设计:中标通知书发出之日起7日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）。

②可行性研究报告编制: 中标通知书发出之日起15日历天内提交工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后3日历天内提交修改后的可行性研究报告文本；

③初步设计及概算:取得工可审查通过后20日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）。

（4）后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

(六)设计服务要求

- 设计服务基本要求

- 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

- 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

- 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

- 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

- 对设计人员的基本要求

- 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

- 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

- 中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

- 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

- 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

- 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

2.其他补充条款:

2.1工程施工时，应按照规定派驻后续服务负责人，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。若后续工作中需设计人配合或协调解决的，发包人提前1天通知后续服务负责人，后续服务负责人应自接到通知后24小时内到达。

2.2设计人应按照国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，如期、优质、高效地完成设计任务，并对设计成果负责。如发包人对设计成果有相关的修改意见或者变更要求，设计人应根据发包人的需求，及时提出客观合理的意见和建议，于5个日历天内完成修改，并提交修改稿。若因设计人不及时响应发包人修改意见或者变更要求而导致难以如期、优质、高效地完成设计任务，发包人有权解除合同。

2.3对于常规与设计有关的会议，若通知后设计人员未参加或未及时参与现场会议，设计人应按人民币1000元/人·次向发包人支付违约金；若常驻施工现场设计代表若未参加或未及时参与现场会议，设计人应按人民币1000元/人·次向发包人支付违约金。

2.4本项目初步设计评审、设计图纸会审时，设计的项目负责人及主要负责人应准时参加会议，无故未参加的，设计人应按人民币2000元/人·次向发包人支付违约金，情节严重者，发包人有权终止合同。

2.5设计人应按照投标时承诺的《拟担任本项目设计人员汇总表》派出设计人员，并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，设计人需向发包人提出更换本项目设计人员、常驻施工现场设计代表的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。设计人经报发包人同意后更换的，设计人应按设计项目负责人人民币100000元 /人·次，设计专业负责人人民币50000元/人·次，常驻施工现场设计代表人民币30000元/人·次向发包人支付违约金。未经发包人书面同意擅自更换设计人员、常驻施工现场设计代表的，发包人有权单方面终止并解除设计合同，并按项目设计负责人人民币100000元/人·次、设计专业负责人人民币50000元/人·次、常驻施工现场设计代表人民币30000元/人·次向发包人支付违约金。若设计人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，设计人还应按照设计费总额的 1 %向发包人支付赔偿金。

2.6设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次按设计费的 1 %向发包人支付违约金。

2.7常驻施工现场设计代表如未驻施工现场履约或履约不到位的，设计人应按人民币2000元/人·次向发包人支付违约金，情况严重时，发包人有权要求设计人调换具有相应资历的设计代表，直至有权要求设计人退场并单方面终止合同。

（七）设计条件

各投标人应自行到现场踏勘。

（八）各专业系统设计要求

建筑、结构等方面要求按国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准以及招标人要求执行。

# 第6章 设计有关资料

地形图、项目建议书等相关资料招标人另册提供。

# 第7章 投标文件格式

## 资格审查申请文件

资格审查（预审）申请文件须知

- 《资格审查（预审）申请文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人（投标申请人）应按照招标文件的要求以及投标人（投标申请人）自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人（投标申请人）应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查（预审）申请文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查（预审）申请文件的组成部分。

- 若投标人（投标申请人）是以联合体投标的，则应按照资格审查（预审）申请文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人（投标申请人）是以独立投标人（投标申请人）参加投标（资格预审）的，则不需要提交附表7联合体协议书。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人（投标申请人）为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人（投标申请人）提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人（投标申请人）单位公章系指盖独立投标人（投标申请人）或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查（预审）申请文件封面）

项目名称:__________________

招标编号:__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查（预审）申请文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人      （盖法定代表人电子印章）

日期:__________年_____月_____日

说  明

资格审查（预审）申请文件包含以下内容:

    - 资格审查（预审）申请函

    - 资格审查（预审）申请函附表:

附表1:投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2: 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3:授权委托书(如有)

附表4:拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5:拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6:设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7:联合体协议书（如有时）

附表8:土工实验室

附表9:其他需要提交的资料

- 资格审查（预审）申请函

资格审查（预审）申请函

致:              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容:

（1）资格审查（预审）申请函；

（2）资格审查（预审）申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:

电话:                                           传真:

联系人:

法定代表人          （盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                                （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人:                  （签字）

日期:            年    月    日

注:

注:(1) 须附上投标保证金的有关单据；投标人应将电汇或银行转账单电子件或扫描件随投标文件一起提交，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

- 资格审查（预审）申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介: |  |  |  |

投标人（投标申请人）:                             （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名:

法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）

日期:            年     月     日

注:须附上:（1）投标人需附上合格有效的营业执照、资质证书电子件。（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地    址:

姓    名:       身份证号码:                            性别:     年龄:      职务:         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（投标申请人）:                     （盖投标人单位盖章）

日期:        年     月    日

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称:                            （投标人名称）

地址:______________                __（投标人地址）

姓名:            身份证号码:                            性别:

年龄:        职务:___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人（投标申请人）:            （盖投标人单位公章）

日期:        年    月    日

注:如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称:                         （投标人名称）

地址:_________             _______（投标人地址）

姓名:        身份证号码:                            性别:

年龄:     职务:________职称:________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人（投标申请人）:            （盖投标人单位公章）

日期:        年    月    日

注:如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3:授权委托书

授 权 委 托 书（如有）

致:                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人（投标申请人）:                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名:            （签字或签章）； 职务:

授权委托人姓名:             （签字） ； 职务:

日期:             年           月           日

注:

1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为设计人的代表的同一个人。

3、本表格按照格式签字盖章后上传。

附表4:拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注:

（1）上述人员均应为投标人单位正式在岗职工（造价编制负责人除外），所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。如造价编制负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书。上述人员除后续服务负责人（常驻施工现场设计代表）可由项目设计负责人或给排水设计专业负责人兼任以外，其他设计人员必须专人专职，不得兼职。

（2）本表可根据需要自行扩展。

（3）联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

注:联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表5:拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注:

1．须随同本简历表附上:资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如给排水、结构、电气、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．本表可根据需要自行扩展。

5.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

注:联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表6:设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致:               （招标人名称）

本承诺书声明:本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                         （姓名）、勘察项目负责人                        （姓名和岩土工程师注册执业资格编号，如招标内容包含勘察的必须填写，丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册岩土工程师）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人（投标申请人）:                  (盖投标人单位公章)

法定代表人:              （盖法定代表人电子印章）

日期:       年   月   日

注:联合体投标的，须由牵头人签字和盖章。

附表7:联合体协议书（如有时）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）勘察、设计招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                       （主办方单位名称）为       （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本勘察、设计项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（公章）:          联合体成员（公章）:

法定代表人（签章）:            法定代表人（签章）:

年    月    日

注: 1.本表格用于联合体投标时，采用联合体投标的应提供本表格。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明:我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称:                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字:                      （签字或签章）

联合体各成员名称:                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字:                       （签字或签章）

联合体各成员名称:                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字:                        （签字或签章）

注:1.本表格用于联合体投标时，采用联合体投标的应提供本表格。

附表8 土工实验室

非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工实验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。

投标人应提交上述相关证明材料的电子件或扫描件，以证明已具备招标项目要求的土工实验室。

附表9:其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称:__________________

招标编号:__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （盖法定代表人电子印章）

日期:__________年_____月_____日

说    明

商务文件应包含下列内容:

    - 投标函；

    - 投标函附表；

    - 授权委托书；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 招标代理费承诺书

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

一、投标函

投 标 函

致:                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括:

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明:                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

投标人:                                      （盖投标人单位公章）

地址:                                     邮编:

电话:                                     传真:

法定代表人          （盖法定代表人电子印章）

拟担任设计项目负责人:                    （签字）

日期:       年     月    日

二、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名: 国家注册建筑师级别: 级（如有） 注册编号: （如有） |  |  |
| 勘察设计费 费投标报价 | （1）勘察费投标报价:每米进尺综合单价人民币（大写） 元/米（小写:￥ 元/米)。 （2）设计费:以财政审核后的工程建安费（不含暂列金及暂估价）× %（中标计价费率在合同实施期间不予调整）。若财政审核后的工程建安费超过项目建议书中的建安造价，则以项目建议书中的建安造价作为计算基数。 |  |  |
| 勘察设计周期 | 1.勘察设计周期: 从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 1.1勘察阶段周期: 中标通知书发出之日起7日历天内组织进场并做好勘察准备，方案审查通过后20日历天内提交满足规范要求的初勘报告和满足初设要求的相关资料，方案设计审查通过后30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，勘察报告审查通过后5日历天内提交修改后正式的地质勘察报告书。 1.2设计阶段周期: ①方案设计:中标通知书发出之日起7日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本）。 ②可行性研究报告编制: 中标通知书发出之日起15日历天内提交工程可行性研究报告报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后3日历天内提交修改后的可行性研究报告文本； ③初步设计及概算:取得工可审查通过后20日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本； ④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）。 1.3后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人:                                     （盖投标人单位公章）

地址:                                       邮编:

电话:                                         传真:

法定代表人          (盖法定代表人电子印章）

拟担任设计项目负责人:                   （签字）

日期:            年    月    日

三、授权委托书

授 权 委 托 书（如有）

致:                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人:                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名:             （签字或签章）； 职务:

授权委托人姓名:                （签字）； 职务:

日期:             年           月           日

注:

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

四、设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明:

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 3.0 |  |  |
| 以往业绩 | 1.0 |  |  |

五、设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 2.0 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2.0 |  |  |

六、服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

七、招标代理费承诺书

招标代理费承诺书

我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和发改办价格[2011]534号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与                （项目名称）勘察设计的招标人及招标代理机构做如下约定:

如我方有幸中标，我方将按招标文件本须知规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理服务费等，并将招标代理服务费等做为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。

投标人:                    （盖投标人单位公章）

日期:     年    月    日

八.其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件

说  明

  - 技术文件包含下列内容:

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本

    - 展示图（本项目不要求）

    - 计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。（本项目不要求）

  - 设计文件编制要求

    - 设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的设计方案。

    - 设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；所设计排水、给水、电气、结构、管道等标准或用量，应符合国家规划、建设、交通运输等有关部委及本省、市有关部门制定的工程设计标准和规定。满足现行的建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 设计方案应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容:工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容:包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

    - 展示图要求（本项目不要求）

投标人应提供展示图一套，展示图纸以A1(841mmx 594mm)图纸规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。展示图纸内容为:总平面图、鸟瞰透视图、主要景点景观透视图、设计概念分析图或示意图等。

    - 计算机文件和演示光盘（本项目不要求）

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件和演示光盘的，投标人必须提供以下内容:

      - 计算机文件（包含《设计说明和图纸汇编缩印本》相应的内容）；

      - 演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等）。

说明:

⑴文本文件采用Microsoft word格式文件。

⑵图形文件采用AutoCAD格式文件。

⑶电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

    - 模型（本项目不要求）

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交模型的，投标人必须提交比例为1/300的工程模型一个。

    - 其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面）

项目名称:__________________

招标编号:__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

注:图纸格式只能上传DWF格式图纸，每个图纸节点

只能放小于30M的图纸电子件。