福建省建筑工程

标准设计招标文件

专用本

报建编号：  3506811807090101

招标项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计

招标项目编号：  E3506010601100152

招   标   人：    龙海市第一医院        （盖单位电子公章）

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人:       陈跃东

招标代理机构编制人：          林小真

招标文件编制日期：2018年  8 月

使用说明

- 为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》（以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2011年版）》示范文本基础上修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

第 1 章	招标公告	1

第 2 章	投标须知及投标须知前附表	6

第1节	投标须知前附表	6

投标须知前附表	6

第2节	投标须知和附件	16

“投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》	16

第 3 章	评标办法和标准	22

第1节	评标办法和标准前附表	22

评标办法和标准前附表	22

第2节	评标办法和标准数据表	23

评标办法和标准数据表（综合评估法）	23

第3节	评标办法和标准	24

综合评估法	24

第 4 章	合同条款及格式	34

第1节	合同条款前附表	34

合同条款前附表	34

第2节	招标项目专用合同条款数据表	35

第3节	合同条款	39

第 5 章	技术标准和设计要求	53

第1节	工程概况	53

第2节	设计任务书	54

第3节	设计服务要求	57

第4节	工程勘察要求	60

第5节	其他要求	61

第 6 章	设计有关资料	62

第 7 章	投标文件格式	63

资格审查文件（格式）	64

商务文件(格式)	80

技术文件(格式)	88

第1章  招标公告

- 招标条件

龙海市第一医院（招标人）的编号为E3506010601100152 （招标编号）的龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计（招标项目名称）已由龙海市发展和改革局以 龙发改[2018]172号 批准建设，项目业主为龙海市第一医院， 建设资金来自财政拨款，委托的招标代理单位为福建正茂工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计及评审（含修建性详细规划、日照分析报告等）、初步设计（含概算）及评审等进行公开招标，选定勘察、设计服务单位。

- 项目概况

  - 项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计；

  - 建设地点：石码镇紫崴路35号 ；

2.3   工程建设规模：项目总用地面积约9333.38平方米(合14亩)，总建筑面积约43000平方米，其中计容总建筑面积约35000平方米，不计容地下室建筑面积约8000平方米。主要建设医院急诊综合楼一栋，为地上15层，地下1层的高层建筑。拟建设重症医学部，肾内科、血液、内分泌、肿瘤、消化内科、神经内科、心内科、呼吸内科住院病房等，以及院区道路、停车场、活动广场、绿化景观、环保设施、室外综合管网，并购置医疗设备和设施。项目总投资2.7亿元。

2.4招标范围和内容

2.4.1招标范围：工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计（含修建性详细规划、日照分析报告等）、初步设计（含概算）、所需内容的评审等工作。

2.4.2招标内容：工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）。

2.5勘察设计工期:

2.5.1勘察阶段工期：

①合同签订后10日历天内提交初勘报告，合同签订后 25日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在5日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。

②勘察后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

2.5.2设计阶段工期：

①实施性方案设计：合同签订之日起  15 日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果（含修建性详细规划）。

②初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起 30  日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后  15 日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算。

勘察设计工期含初勘、详勘及测量工期，初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

2.6质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用要求的勘察设计成果。满足建筑工程设计文件编制深度规定。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人同时具备有效的建设行政主管部门核发的：①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑工程专业设计甲级资质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质，并具有独立法人资格。

  - 本项目 接受 联合体投标；自愿组成联合体的应同时具有本项目要求的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体成员不超过两个（含两个）；参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

  - 投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的一级国家注册建筑师执业证书，高级或以上职称，且为本单位员工（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）；拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册岩土工程师资格(以岩土工程师注册证书为准)，高级或以上职称，且为本单位员工。

  - 投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人均应具备1项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格且单项合同的建筑面积不少于四万平方米（40000㎡）的综合医院建筑工程的业绩；[“类似项目业绩”设计合同书和施工图审查合格书载明的数据为准。投标人必须提供设计合同书和施工图审查合格书，投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可为不同一项目。]

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

备注：

据闽建设【2018】16号文及闽建办科〔2018〕16号文规定，参加投标的勘

察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外工程勘察单位，应与我省具有计量认证土工试验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标。

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于2018年8月15日至2018年8月19日必须登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址： http://www.zzgcjyzx.com/Front。

  - 招标人不提供书面招标资料（含招标文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3. 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时携带一份电子版投标文件（如光盘、U盘、用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2018年9月10日12:00时（含）前（指款项到达指定账户时间为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁万玖仟元整(￥39000.00元)。

6.3.投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

6.4.投标保证金银行帐号：

账户名：龙海市第一医院

开户行：中国工商银行龙海市支行

账  号：1409020209022009831

注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称或招标编号，否则因无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

方式三：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

- 投标文件的递交

7.1.投标人应于2018年9月11日上午8:30时（北京时间）前将电子投标文

件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。同时将存有电子投标文件的光盘或U盘装入信封内密封并加盖单位公章，写明投标单位名称和工程名称，提交到指定地点，逾期将不予接受。

7.2.提交地点为：漳州市工程项目交易中心--漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

7.2.1.投标截止时间后，网上投标系统无法接收投标文件。

7.2.2.在开标现场递交投标文件时，投标人法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）必须持身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，其投标文件不予接受。可授权项目设计负责人（或技术负责人）为授权委托人。

7.2.3.在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书、身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见招标文件第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。

- 勘察设计费用

8.1本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。

8.2设计费：按项目的总建筑面积以 45 元/㎡ 计取，结算面积按初步设计审批通过的总建筑面积为准进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。

8.3勘察费：以单价105元/米•进尺 计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

8.4上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：工程勘察（含初勘、详勘）费、方案设计及专家评审费、日照分析报告编制及评审费、初步设计和概算编制及专家评审费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、招标代理服务相关费用等；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用，但不包含以下费用：勘察报告审查费、初步设计阶段的概算审核费。

8.5合同履行时，勘察设计费计价单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

8.6所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标单价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）网站上发布。

10.联系方式

招标人：龙海市第一医院

地  址：龙海市                 邮编：363100

联系人：唐先生                 电话：0596-6525600

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室    邮编：363000

电话：0596—2968036

联系人：小林、小李

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门：龙海市城乡规划建设局      联系电话：0596-6527390

第2章  投标须知及投标须知前附表

第1节  投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：龙海市第一医院 地址：龙海市 项目负责人：唐先生 电话：0596-6525600 招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室 项目负责人：陈跃东 联系人：小林、小李 电话：0596—2968036 电子邮箱：lxz007726@163.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计 招标编号： E3506010601100152 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：/ 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人允许中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政拨款 出资比例：/ 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 石码镇紫崴路35号 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 项目总用地面积约9333.38平方米(合14亩)，总建筑面积约43000平方米，其中计容总建筑面积约35000平方米，不计容地下室建筑面积约8000平方米。主要建设医院急诊综合楼一栋，为地上15层，地下1层的高层建筑。拟建设重症医学部，肾内科、血液、内分泌、肿瘤、消化内科、神经内科、心内科、呼吸内科住院病房等，以及院区道路、停车场、活动广场、绿化景观、环保设施、室外综合管网，并购置医疗设备和设施。项目总投资2.7亿元。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计（含修建性详细规划、日照分析报告等）、初步设计（含概算）、所需内容的评审等工作。 招标内容：工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设工期 | 工程开工时间待定，工程建设周期待定。 |
|  | 1.8 | 勘察设计工期 | 1.勘察阶段工期： ①合同签订后10日历天内提交初勘报告，合同签订后25日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在5日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。 ②勘察后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 2.设计阶段工期： ①实施性方案设计：合同签订之日起 15 日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果（含修建性详细规划）。 ②初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起30 日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后 15 日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算。 勘察设计工期含初勘、详勘及测量工期，初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | 1.本招标项目要求投标人同时具备有效的建设行政主管部门核发的：①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑工程专业设计甲级资质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级及以上资质，并具有独立法人资格。 2.本项目 接受 联合体投标；自愿组成联合体的应同时具有本项目要求的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体成员不超过两个（含两个）；参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 3.投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的一级国家注册建筑师执业证书，高级或以上职称，且为本单位员工（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）；拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册岩土工程师资格(以岩土工程师注册证书为准)，高级或以上职称，且为本单位员工。 备注： 据闽建设【2018】16号文及闽建办科〔2018〕16号文规定，参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外工程勘察单位，应与我省具有计量认证土工试验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标。； 4.设计人员要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备一级国家注册建筑师资格, 高级或以上职称，且为本单位员工（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：一级国家注册建筑师资格及相应专业高级职称及以上； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：一级国家注册结构师资格及相应专业高级职称及以上； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：注册电气（供配电）工程师，工程师或以上技术职称； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备（给水排水）工程师，工程师或以上技术职称； 暖通专业负责人1人，资格（职称）：注册公用设备（暖通空调）工程师，工程师或以上技术职称； 风景园林专业分项负责人1人：风景园林类相关专业，（专业以职称证书或毕业证书上的专业为准），工程师或以上技术职称； 造价编制负责人1人，资格（职称）：注册造价工程师，工程师或以上技术职称； 工程勘察负责人：应具备国家注册岩土工程师资格(以岩土工程师注册证书为准)，高级或以上职称； 备注： ①除造价编制负责人可外聘外（应提供外聘委托协议书），所有设计人员应为投标人单位职工。 ②除建筑专业分项负责人可以由项目设计负责人兼任外，上述设计人员不得在本项目招标和设计中兼任其他专业负责人；拟派出人员的专业（除注册人员外）以职称证书为准，职称证书未注明或未能完全体现其专业的，可以以毕业证书专业为准。提供注册证书的，其专业也可以以注册证书为准。 ③投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明原件】。 5.类似项目设计业绩要求：投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人均应具备1项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格且单项合同的建筑面积不少于四万平方米（40000㎡）的综合医院建筑工程的业绩；[“类似项目业绩”设计合同书和施工图审查合格书载明的数据为准。投标人必须提供设计合同书和施工图审查合格书，投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可为不同一项目。] 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织踏勘现场，不召开投标预备会。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）以电子邮件的形式向招标代理单位提出澄清和解答要求（邮箱lxz007726@163.com，须电话确认）。 要求澄清的截止时间：2018年8月20日11时30分（北京时间）之前，逾期不予以受理。 招标人发送澄清的方式：网上公布 投标人领取文本文件的时间和地点：2018年8月20日17时00分前，招标人通过下列方式发布： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）；。投标人应自行留意招标人在上述网站上发出的澄清或补充通知 文件，若投标人未及时的登录查看的视同已收到并视为投标人已知道书面答疑及补充资料的全部内容，招标代理单位不负任何责任。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 要求 （要求、不要求）提交 展示图： 不要求 （要求、不要求）提交 演示盘： 不要求 （要求、不要求）提交 模型： 不要求 （要求、不要求）提交 效果图： 要求 （要求、不要求）提交。 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 勘察设计费金额和计算办法 | 1.本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。 2.设计费：按项目的总建筑面积以45元/㎡ 计取，结算面积按初步设计审批通过的总建筑面积为准进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。 3.勘察费：以单价105元/米•进尺 计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。 4. 上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：工程勘察（含初勘、详勘）费、方案设计及专家评审费、日照分析报告编制及评审费、初步设计和概算编制及专家评审费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、招标代理服务相关费用等；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用，但不包含以下费用：勘察报告审查费、初步设计阶段的概算审核费。 5.合同履行时，勘察设计费计价单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 6.所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标单价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金的提交 1.投标保证金提交的时间：2018年9月10日12：00时（含）前（指款项到达指定账户时间为准）。 2.投标保证金提交的金额：人民币叁万玖仟元整(￥39000.00元)。 3.投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）： 方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理。 4.投标保证金银行帐号： 账户名：龙海市第一医院 开户行：中国工商银行龙海市支行 账 号：1409020209022009831 注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则行政服务中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 方式二：年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 方式三：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 开标时递交授权委托书等资料前须提供一份投标保证金汇款凭证复印件须加盖单位公章。 投标人须将投标保证金有关银行汇款单据及法人基本账户开户许可证扫描件与投标文件一并提交。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 友情提醒：1、投标人汇保证金时请注意银行作息时间。 2、本工程投标保证金的退款手续请提供如下资料：退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。于参加开标时一并提交。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 投标文件内容均以电子版形式提交，即相关证件材料，诚信库中的材料为准。 资格审查文件：要求提交。 商务文件：要求提交。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：要求提交。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 中标人在中标后须再提供纸质投标文件肆套及包含所有投标文件内容的扫描件电子件壹份（U盘或光盘）。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 采用网上电子招标，本条款不适用。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：漳州市工程项目交易中心--漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 收件人：福建正茂工程造价咨询有限公司工作人员 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标人网上递交投标文件的截止时间为：2018年9月11日上午08时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： 1.投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； 2.因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）； 3.电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  |  | 是否授权评委会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 1人 |
|  | 28.2 | 公示 | 公示方式：网站公示； 公示地点：指定网站； 公示期：不少于十日； 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。 |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在公示期满后3天内到代理公司领取中标通知书并缴交相关费用，在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后15天内完成合同订立。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 招标人将给予部分投标补偿：中标人不做补偿；第二名补偿人民币壹万元整；第三、四、五名各补偿人民币伍仟元整；对于达到招标文件要求的未排名的其他投标人不予补偿此费用。投标人无论中标与否投标文件及方案设计成果将归招标人所有。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 龙海市城乡规划建设局 |
|  | 35.1 | 其他 | （1）投标人提供履约担保的方式、金额及期限： ①履约保证金金额：人民币贰拾万元整（￥200000.00元）； ②履约保证金提交形式：设计人（联合体牵头人）以银行转账或电汇或银行保函形式提交； 注：对采用银行保函形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 ③履约保证金提交时间：中标人在中标通知书发出后15日历天内且在合同签订前提交履约担保金。 ④履约保证金退还：提供经评审通过合格初步设计（含概算）文本资料（含电子版）后15天内一次性返还（不计利息）。 （2）设计人应对中标方案进行优化，直到满足发包人及有关部门的相关规定为止。 （3）中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。 中标人不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。 （4）招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金并取消其中标资格，且按相关规定处理，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 （5）中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，投标保证金不予退回并按相关规定处理；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿中标差价等损失。 （6）根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起 10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 （7）电子投标文件制作要求： ①投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 ②投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 ③投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 ④电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 ⑤电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在1M 以下。 ⑥投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 ⑦投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 ⑧投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 ⑨开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 （8）增加 ①投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 ②电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章及法人盖章处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章及法人电子章）。 ③电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： 1）投标人使用非福建CA数字证书； 2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； 3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； 4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 |
|  | 其他 | 35.2 | 中标人在设计过程中应严格按照以下规定执行： 1.福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建科〔2017〕45号》 关于新建民用建筑全面执行绿色建筑标准的通知规定。 2.福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建科〔2017〕39号》建筑外窗工程专项设计深度要求、建筑外窗工程专项设计文件施工图审查要点及建筑外窗工程专项验收动态系统登记需求等3份文件的通知规定。 |

第2节 投标须知和附件

“投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 原文见范本 | 不适用 |  |
| 2 | 3 | 3.1.（1）、3.1.（2） 原文见范本 | 原文删除更改为： 按照前附表第10项所列的“合格投标人资格条件”的规定执行。 |  |
| 3 | 4 | 原文范本 | 原文删除更改为： 4、投标费用 4.1不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。 4.2中标人应向代理机构支付评标相关费用（按实际发生金额），中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清以上费用。 4.3投标人中标后，应按规定向漳州市工程项目交易中心交纳中标工程交易服务费。 4.4中标公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续，同时向招标代理机构支付相关费用。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付相关费用的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 |  |
| 4 | 5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 5、踏勘现场 5.1 招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，可根据需要自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 5.2 在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。 5.3投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 5.4招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。 5.5投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以邮箱的形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。邮箱：lxz007726@163.com。 |  |
| 5 | 8.1 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |  |
| 6 | 9.2 | 原文见范本 | 原文删除修改： 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清、修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |  |
| 7 | 9.5 | 原文无 | 增加： 9.5投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 8 | 12.1 | 资格审查文件包括下列内容： 附表7的修改、附表9 其他需要提交的资料 | 附表7修改为：投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人的“类似项目业绩”。 附表9修改为： 附表9其他需要提交的资料 |  |
| 9 | 12.2 | 商务文件包括下列内容：原文见范本 | 原文删除，更改为： 商务文件包含下列内容： （1）投标函； 附：投标保证金有关单据 （2）投标函附表； （3）投标报价表； （4）设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉； （5）设计项目负责人、其他主要设计人员； （6）服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）； （7）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）； |  |
| 10 | 12.3 | 技术文件应包括以下内容： 原文见范本 | 与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。 12.3.3.技术文件的编制要求见第13.3款规定。 |  |
| 11 | 14.3 14.5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 按照前附表第15项所列的“勘察设计费金额和计算办法”的规定执行。 |  |
| 12 | 14.7 | 原文见范本 | 修改为：投标人必须按照招标文件要求对勘察设计费的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。 |  |
| 13 | 15.2 | 原文见范本 | 不适用 |  |
| 14 | 17.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 银行转账的投标保证金退还规定：未中标的投标人应在中标公示结束前，自行将退保资料交到代理公司，由代理公司统一收齐后交给招标人，招标人在中标公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），办理投标保证金退还手续。未在公示到期前将退保资料递交到代理公司的投标人，应自行去办理退款手续。代理公司不再一一通知各投标人，过时拒收。 |  |
| 15 | 17.4 | 原文见范本 | 增加： （4）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （5）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 （6） 违反规定被取消中标资格的； |  |
| 16 | 17.5 17.6 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人视为其放弃中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |  |
| 17 | 18.2 | 原文范本 | 18.投标文件的密封和标识 18.1.招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 18.2.技术文件（设计说明和设计图纸汇编）的签署及规定： 18.2.1技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。 18.2.2技术文件封面格式由招标代理机构统一提供格式。 18.2.3技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。 ②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距固定值20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 ③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。 |  |
| 18 | 18.4 | 原文见范本 | 19.投标文件的递交 19.1.投标人应按前附表第22项所规定的投标文件递交时间将投标文件上传至网上招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 在开标现场递交投标文件时，投标人法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）必须持身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，其投标文件不予接受。可授权项目设计负责人（或技术负责人）为授权委托人；在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书、身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见招标文件第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕，否则招标人或招标代理机构有权否定投标人资格。 19.2.逾期送达的或未送达指定地点的或设计项目负责人（或授权委托代理人）在递交投标文件时未按19.1款要求到场核验登记或不符合招标文件前附表第19项规定提交的投标文件，招标人不予受理。 |  |
| 19 | 21.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。 |  |
| 20 | 23.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 招标人按本投标须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标。开标时投标人应按本投标须知21.1条款要求参加开标会议。 |  |
| 21 | 23.2.4 | 原文见范本 | 22.开标 22.1.招标人按照招标文件规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请有关行政监督部门代表参加开标会议，开标会议由招标（代理）单位组织并主持进行。 22.2.开标程序： 22.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持； 22.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位； 22.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求； 22.2.4.系统进行电子唱标，最后由投标人的设计项目负责人（或其授权委托代理人）签字确认； 22.2.5.各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果； 22.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查； 22.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。 |  |
| 22 | 24.1．（3） | 原文见范本 | 原文删除更改为： 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会成员人数为9人（其中应包含1名一级注册结构工程师），招标人代表0人，并按照有关规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |  |
| 23 | 28.4 | 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。 |  | 原文更改为： 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 24 | 29.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 招标人或招标代理机构应当自确定中标人之日起三日内，将中标公示在发布公告的相关媒介上公示，公示期不少于十天。 |  |
| 25 | 31.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： ①接到通知后3日历天内，中标候选人应向交易中心缴纳建设工程交易服务费； ②中标公示期满后3日历天内，中标人应到招标代理单位办理领取中标通知书等相关手续； ③中标人在收到中标通知书后5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜，中标通知书发出后15日历天内完成合同订立； ④中标人在中标通知书发出后15日历天内且在合同签订前提交履约担保金，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程勘察设计合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |  |
| 26 | 31.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |  |
| 27 | 33 | 33.补偿和奖励 原文见范本 | 招标人将给予部分投标补偿：中标人不做补偿；第二名补偿人民币壹万元整；第三、四、五名各补偿人民币伍仟元整；对于达到招标文件要求的未排名的其他投标人不予补偿此费用。投标人无论中标与否投标文件及方案设计成果将归招标人所有。 |  |

第3章  评标办法和标准

第1节 评标办法和标准前附表

评标办法和标准前附表

| 招标人 | 龙海市第一医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计 招标编号：E3506010601100152 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

第2节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成为9人（其中应包含1名一级注册结构工程师），招标人代表：0人。 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | - 使用功能： 15 分； - 优化规划设计和城市空间环境： 15 分； （3）技术规范及标准规定应用准确性： 15 分； （4）结构设计安全性和合理性： 15 分； （5）建筑造型和设计质量： 20 分。 上述（1）～（5）合计80分。 （6）建筑节能： 2 分； （7）投资估算（工程造价）合理性： 5 分； （8）社会效益和经济效益及环境效益： 2 分； （9）运营成本： 1 分。 上述（6）～（9）合计10分。 |

## 第3节 评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查委员会按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由勘察设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备已通过年检合格有效的营业执照（联合体参与投标的，各方均须提交）；

      - 拟担任的勘察设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 类似项目设计（勘察）业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 据闽建设【2018】16号文及闽建办科〔2018〕16号文规定，参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外工程勘察单位，应与我省具有计量认证土工试验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人单位公章的；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察设计工期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察设计费报价金额超过招标人公布的勘察设计费标准；投标人不按招标文件要求对勘察设计费全部费用做出完整报价；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计工期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐一名中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最高得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由招标人公开随机抽取，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计招标

综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1 | 投标人勘察设计资质条件满足招标项目资质等级基本者得基本分0.5分，具有建筑工程设计甲级资质等级加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。 |  |
| 设计 项目组 （5分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2 | 配备的结构专业负责人具有教授级高级工程师职称的得1分；水、电、暖专业负责人（其中之一）具有教授级高级工程师职称的得1分。 |  |
| 服务 保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程 实施 | 1 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

备注：

（1）类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成勘察设计的并经施工图审查合格且单项合同的建筑面积不少于四万平方米（40000㎡）的综合医院建筑工程的业绩；[“类似项目业绩”设计合同书和施工图审查合格书载明的数据为准。投标人必须提供设计合同书和施工图审查合格书，投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可为不同一项目。]

（2）涉及相关负责人业绩的应体现相关负责人姓名（具体岗位不要求与本项目所安排岗位对应），否则不予确认。涉及企业资质、认证等，应当提供相应证书。投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分。

（3）涉及人员资历的，应提供技术职称证书、毕业证书电子件。人员的专业类型，以技术职称证书所注为准，若职称证书未注明专业的，则以毕业证书所注专业为准。执业注册证书的专业以证书上的专业为准，资格证书的以资格证书上的专业为准。

（4）以上业绩仅要求设计业绩，若企业业绩与项目负责人业绩为同一个的，可以共用。

（二）技术分评分标准（90分）

| 评分 项目 | 评审 内容 | 分值（分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 方案(80分) | 使用功能 | 15 | 满足：14～15 基本满足：11～13.99 一般（不缺项）：9 ～10.99 不满足：0～8.99 | 设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求的程度分别评分。 |  |
|  | 规划设计和城市空间环境 | 15 | 满足：14～15 基本满足：11～13.99 一般（不缺项）：9 ～10.99 不满足：0～8.99 | 设计方案符合规划设计要求、建筑物室内外关系、空间环境满足招标文件要求的程度分别评分。 |  |
|  | 技术规范及标准规定应用准确性 | 15 | 满足：14～15 基本满足：11～13.99 一般（不缺项）：9 ～10.99 不满足：0～8.99 | 设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。 |  |
|  | 结构设计安全性和合理性 | 15 | 满足：14～15 基本满足：11～13.99 一般（不缺项）：9 ～10.99 不满足：0～8.99 | 设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。 |  |
|  | 建筑造型和设计质量 | 20 | 满足：18～20 基本满足：14～17.99 一般（不缺项）：12～13.99 不满足：0～11.99 | 设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。 |  |
| 专题 分析(10分) | 建筑 节能 | 2 | 满足：1.8～2 基本满足：1.5～1.79 一般（不缺项）：1.2～1.49 不满足：0～1.19 | 设计方案所体现的建筑节能设计水平分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 5 | 满足：4～5 基本满足：2～3.99 一般（不缺项）：1～1.99 不满足：0～0.99 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 2 | 满足：1.8～2 基本满足：1.5～1.79 一般（不缺项）：1.2～1.49 不满足：0～1.19 | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 1 | 满足：0.8～1 基本满足：0.7～0.79 一般（不缺项）：0.6～ 0.69 不满足：0～0.59 | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |

（三）总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

第4章 合同条款及格式

第1节 合同条款前附表

合同条款前附表

| 招标人 | 龙海市第一医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计 招标编号：E3506010601100152 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的〔《建设工程设计合同（一）［民用建设工程设计合同］》（GF-2000-0209））〕格式条款。 |

## 第2节 招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表〔民用建设工程设计合同〕（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 | 发包人向设计人提交的有关资料及文件 | 项目建议书及其批复、红线图、相关会议纪要等 |
| 2 | 第四条 | 设计人应向发包人交付的设计资料及文件内容 | 各阶段的初步勘察报告、详细勘察报告、设计方案、初步设计文件及概算书及其电子版 |
| 3 | 第五条 | 勘察设计费支付 | 1.勘察设计费： 1.1本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。 1.2设计费：按项目的总建筑面积以45元/㎡ 计取，结算面积按初步设计审批通过的总建筑面积为准进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。 1.3勘察费：以单价105元/米•进尺 计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。 1.4上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：工程勘察（含初勘、详勘）费、方案设计及专家评审费、日照分析报告编制及评审费、初步设计和概算编制及专家评审费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、招标代理服务相关费用等；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用，但不包含以下费用：勘察报告审查费、初步设计阶段的概算审核费。 1.5合同履行时，勘察设计费计价单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 1.6所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标单价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。 2.勘察设计费支付方式：设计费由设计人提交申请，支付给设计人，设计人提供等额发票；勘察费由勘察人提交申请，支付给勘察人，勘察人提供等额发票。 3.勘察设计费支付条件和金额： 3.1勘察费的支付： ①完成初勘并提交初勘报告后，勘察人提交付款申请15天内发包人支付勘察费用总额的40%。 ②完成详勘并审查合格且提交正式报告后，勘察人提交付款申请15天内发包人支付至勘察费用总额的90%。（计算基数：经过勘察审查合格的进尺米数为准） ③工程竣工验收并资料归档备案且勘察费结算完成后，勘察人提交付款申请发包人15天内支付剩余勘察费。（勘察费计算基数：以通过勘察审查合格的进尺米数为准） 3.2设计费的支付： ①方案设计获得批准通过且提交正式文本后，设计人提交付款申请15天内发包人支付至设计费用总额的30%。（计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准） ②初步设计及概算获得批准通过且提交正式文本后，设计人提交付款申请15天内发包人支付至设计费用总额的90%。（计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准） ③剩余的设计费待施工图审查合格后，设计人提交付款申请15天内发包人一次性付清。 |
| 4 | 第八条8.11 | 其他约定事项 | （招标内容包含勘察的，应在合同中约定勘察工作范围和内容、勘察成果要求、勘察费金额、勘察费支付办法等） |
| 5 | 补充合同条款 |  | 按照《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定〉和〈福建省建筑工程勘察招标投标管理若干规定〉的通知》（闽建〔2013〕6号）的相关规定要求，结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： 勘察设计服务基本要求 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 承担方案设计的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 对勘察设计人员的基本要求 设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。 中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，设计人应当予以赔偿。 设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，设计人应当予以赔偿。 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 其他补充条款：（由发包人根据项目的实际情况提出具体内容） 2.1设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接该部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的全部实际损失的30%。 2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或造成投资额加大或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，勘察人和设计人还需共同赔偿发包人由此造成的全部实际损失的30%。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。

## 第3节 合同条款

## 建设工程设计合同（一）

## (民用建设工程设计合同)

GF – 2000 – 0209

建设工程设计合同（一）

(民用建设工程设计合同)

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

勘察 证书 等级：

发    包    人：

勘 察 设 计 人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

勘察人：

发包人委托勘察设计人承担 龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

- 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资

2.1项目名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计；

2.2建设地点：石码镇紫崴路35号；

2.3工程建设规模：项目总用地面积约9333.38平方米(合14亩)，总建筑面积约43000平方米，其中计容总建筑面积约35000平方米，不计容地下室建筑面积约8000平方米。主要建设医院急诊综合楼一栋，为地上15层，地下1层的高层建筑。拟建设重症医学部，肾内科、血液、内分泌、肿瘤、消化内科、神经内科、心内科、呼吸内科住院病房等，以及院区道路、停车场、活动广场、绿化景观、环保设施、室外综合管网，并购置医疗设备和设施。项目总投资2.7亿元。

2.4合同范围和内容

2.4.1合同范围：工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计（含修建性详细规划、日照分析报告等）、初步设计（含概算）、所需内容的评审等工作。

2.4.2内容：工程勘察（含初勘、详勘）、初步设计（含概算）。

2.5勘察设计工期

2.5.1勘察阶段工期：

①合同签订后10日历天内提交初勘报告，合同签订后 25日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在5日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。

②勘察后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

2.5.2设计阶段工期：

①实施性方案设计：合同签订之日起 15  日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果（含修建性详细规划）。

②初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起 30  日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后 15  日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算。

勘察设计工期含初勘、详勘及测量工期，初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

2.6质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用要求的勘察设计成果。满足建筑工程设计文件编制深度规定。

第三条  发包人应向勘察设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建议书及其批复、红线图、相关会议纪要等 | 1 | 合同签订前 |  |

第四条 勘察设计人应向发包人交付的勘察设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修建性详细规划设计文件A3文本（主要包括总平面图、竖向图、绿化图、消防、人防、道路交通图、各管线单项及管线综合图等） | 5份 |  | 含全套电子版 |
| 2 | （1:500）或（1:1000）项目总平面图 | 10份 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 经评审合格的日照分析报告 | 5份 |  | 含全套电子版及分析模型 |
| 4 | 初步勘察报告 | 6份 |  | 含全套电子版 |
| 5 | 经评审通过的方案设计文件 | 6份 |  | 含全套电子版 |
| 6 | 土地报批方案设计文件 | 6份 |  | 含全套电子版 |
| 7 | 经评审通过的初步设计及概算文件（如有） | 15份 |  | 含全套电子版 |
| 8 | 上述设计文件的电子文档（彩图部分为“JPG”格式，其他设计图为“CAD” 格式、文字部分为“word”格式） | 1套 |  |  |
| 9 | 建筑效果图：建筑总平效果图、整体鸟瞰图、夜景效果图、主要景观节点透视图(不少于三套方案各六幅) | 18幅 |  |  |
| 10 | 各功能分区的彩色效果图 | 1套 |  |  |
| 11 | 彩色效果图（不少于六个视角） | 3套 |  | 含全套电子版 |
| 12 | 勘察报告送审稿（初勘、详勘） | 各6份 |  | 含全套电子版 |
| 13 | 审查合格后的勘察报告（含测绘成果） | 6份 |  | 含全套电子版 |

备注：勘察设计单位必须提供上述材料但不仅限于此，若发包人要求增加的份数或所需的其他类别资料的，勘察设计单位不另行收费且无条件提供。

第五条 合同价款及支付方式

5.1本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。

5.2设计费：按项目的总建筑面积以45元/㎡ 计取，结算面积按初步设计审批通过的总建筑面积为准进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。

5.3勘察费：以单价105元/米•进尺 计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

5.4上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：工程勘察（含初勘、详勘）费、方案设计及专家评审费、日照分析报告编制及评审费、初步设计和概算编制及专家评审费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、招标代理服务相关费用等；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用，但不包含以下费用：勘察报告审查费、初步设计阶段的概算审核费。

5.5合同履行时，勘察设计费计价单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

5.6所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标单价中。发包人不再另行计价或补偿。

5.7勘察设计费支付方式：设计费由设计人提交申请，支付给设计人，设计人提供等额发票；勘察费由勘察人提交申请，支付给勘察人，勘察人提供等额发票。

5.8勘察设计费支付条件和金额

5.8.1勘察费的支付：

①完成初勘并提交初勘报告后，勘察人提交付款申请15天内发包人支付勘察费用总额的40%。

②完成详勘并审查合格且提交正式报告后，勘察人提交付款申请15天内发包人支付至勘察费用总额的90%。（计算基数：经过勘察审查合格的进尺米数为准）

③工程竣工验收并资料归档备案且勘察费结算完成后，勘察人提交付款申请发包人15天内支付剩余勘察费。（勘察费计算基数：以通过勘察审查合格的进尺米数为准）

5.8.2设计费的支付：

①方案设计获得批准通过且提交正式文本后，设计人提交付款申请15天内发包人支付至设计费用总额的30%。（计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准）

②初步设计及概算获得批准通过且提交正式文本后，设计人提交付款申请15天内发包人支付至设计费用总额的90%。（计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准）

③剩余的设计费待施工图审查合格后，设计人提交付款申请15天内发包人一次性付清。

5.9履约保证金

①履约保证金金额：人民币贰拾万元整（￥200000.00元）；

②履约保证金提交形式：设计人（联合体牵头人）以银行转账或电汇或银行保函形式提交；

注：对采用银行保函形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

③履约保证金提交时间：中标人在中标通知书发出后15日历天内且在合同签订前提交履约担保金。

④履约保证金退还：提供经评审通过合格初步设计（含概算）文本资料（含电子版）后15天内一次性返还（不计利息）。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限为70年。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3 设计方案应得到业主认可。若发包人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则设计人应按其要求修改设计方案，进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

6.4 设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费、餐费及其它费用由设计人承担。

6.6勘察实施阶段，设计人须派一名设计人员全程跟踪参与勘察工作。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按实支付设计费。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接该部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的全部实际损失的30%。

7.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的伍仟元整（￥5000元）,延误30天以上，发包人有权无条件解除合同，并没收履约保证金。

7.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人有权没收履约保证金，并赔偿发包人由此造成的损失。

第八条  其它

8.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过«工程设计收费标准»规定的份数，发包人无需再支付费用。

8.2  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4 其它约定事项：

（1）勘察设计服务基本要求

A、设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。

B、承担方案设计的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

C、发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要，由此产生的费用由设计人自行负责，发包人不另行支付。

D、工程施工时，应按照规定派驻工地地质勘查代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题。

E、设计人所做的勘察设计应当符合相关设计标准和规范要求，由于勘察设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，勘察设计人应赔偿损失。

F、设计人应全力配合后续施工图设计，完成技术交底、交接工作，为施工图设计提供必要的技术支持。

（2）对勘察设计人员的基本要求

A、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其勘察设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

B、设计人不按投标时的承诺派出勘察设计项目负责人和其他主要勘察设计人员的，发包人有权拒绝与其签订勘察设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C、设计人未经发包人批准，不得更换承诺派出的勘察设计项目负责人和其他主要设计人员。设计人若需更换项目负责人和其他主要设计人员，须向发包人进行书面申请得到批准后方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换勘察设计项目负责人每人次人民币20万元，更换其他主要设计人员每人次人民币10万元。若未经申请自行更换的，违约金按两倍支付，且发包人有权无条件解除合同，没收履约保证金。

D、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在勘察设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚人民币20万元作为违约金。

E、本项目的建筑面积和容积率计算按照国家《建筑工程建筑面积计算规范》

（GB/T50353-2005）以及《漳州市中心城区建设项目容积率规划管理规定》（漳政综[2010]208号）文件，若办理建设工程规划许可证时，规划部门核准的计容面积出现超标（或产生较大偏差），需对修规及方案重新调整或上报资料，由设计人自行承担修改责任。

F、设计人应当由投标时承诺派出的勘察设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人·次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求中标人调整勘察设计人员，并没收履约保证金。以上违约金直接从勘察设计费中扣除。

建 设 工 程 勘 察 条 款

第一条  工程概况

1.1 工程名称：龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计

1.2 工程建设地点：石码镇紫崴路35号

1.3 工程规模、特征：

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：  /

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：  详见设计人《工程地质勘察任务书》，并按《岩土工程勘察规范》〔GB50021-2002〕 执行。

1.6承接方式：招投标中标

1.7 预计勘察工作量：

第二条  发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

2.2发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人无需向勘察人支付相应费用。

第三条  勘察人向发包人提交勘察成果资料（含电子档）并对其质量负责。

初步设计审批后，勘察人向发包人提交勘察成果资料（含电子档）并对其质量负责，发包人要求增加的份数不另行收费。

第四条  开工及提交勘察成果资料的时间

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同的第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

第五条  发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.3本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或造成投资额加大或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，勘察人和设计人还需共同赔偿发包人由此造成的全部实际损失的30%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纳要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6 勘察人应自行提供必要的办公条件，其费用和生活设施费用应包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

5.2.7 勘察人应负责向甲方及施工单位进行基坑支护施工交底、技术服务、处理图纸技术问题、参加工程预验收等

5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条  违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，根据勘察人完成的工作量按实结算。

6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5合同生效后，勘察人要求终止或解除合同，发包人有权没收履约保证金，并赔偿发包人由此造成的损失。

第七条  本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  其他约定事项：

8.1勘察报告、成果、文件检查验收。

8.1.1由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

8.1.2 发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后5天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。

8.1.3隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

8.1.4 工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

8.2关于勘察深度的要求:

8.2.1按国家现行的勘察深度要求规定。

8.2.2初步勘察应进行测绘土地报批用的宗地落位图、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

8.2.3初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向。

8.2.4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

8.2.5详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

8.2.6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

8.2.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

8.3后期工作

8.3.1配合施工

(1)当工程进入施工阶段，勘察必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下：

(2)对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

(3)现场交桩；

(4)配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。

(5)勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

8.3.2勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后二个月内完成初稿，交发包人。

8.4勘察质量监控

8.4.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

8.4.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

8.4.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

1)项目批准书；

2)城市及管网规划；

3)工程建设强制性标准。

4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

（2）发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

（3）勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包人不予补偿。

第九条  本合同发生争议，发包人、勘察、设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察、设计人同意提请项目所在地人民法院诉讼解决。

本合同自发包人、勘察、设计人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察、设人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式壹拾贰份，发包人 陆份、勘察人叁份，设计人叁份

发包人名称：（盖章）       设计人名称：（盖章）      勘察人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）       法定代表人：（签字）      法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）         授权代表：（签字）       授权代表：（签字）

住    所：                 住    所：               住    所：

邮政编码：                 邮政编码：               邮政编码：

电    话：                 电    话：               电    话：

传    真：                 传    真：               传    真：

开户银行：                 开户银行：               开户银行：

银行帐号：                 银行帐号：               银行帐号：

附1：拟用于本项目勘察设计人员配备表(格式自拟）

附2：工程建设项目廉政责任书（签订合同时由发包人提供）

# 第5章 技术标准和设计要求

## 工程概况

### 工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设工期、设计工期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 设计任务书

一、项目概况

福建省龙海市第一医院位于市区紫崴路35号，紫崴路以南，平宁路以东，占地114亩，目前总建筑面积8.6万平方米，开放床位800张。交通便捷、环境优美、设备先进、功能齐全，综合服务能力在省内同级医院中处于领先地位。

本次建设内容为院区的三期工程，建设地点位于现有院区后勤行政办公楼东侧地块，新建建筑面积：4.3万平方米，其中地上3.5万平方米，地下8千平方米。

二、建设内容

主要包含现有院区医技科室的扩展部分，住院病房及其他相关功能。

三、设计要求

1、按照《综合医院建设标准（建标[2008]164号）》、《综合医院建筑设计规范》、等要求进行设计，并满足本项目规划条件、设计文件的要求。

2、遵循科学合理、以人为本、经济高效、绿色环保的原则，按照国家、地方现行标准、规范要求和最新现代化建筑设计理念进行设计，满足现代化三级甲等综合医院的设计要求。

3、建筑风格要具有鲜明的特色，建筑造型讲究简洁、明快、新颖、流畅，色彩柔和、淡雅，具有鲜明的医疗建筑特色，营造温馨、舒适的诊疗环境，体现新时期的人文关怀。

4、功能布局合理、分区明确、结构紧凑、交通便捷，统筹考虑并合理利用共享空间。人流、物流、车流流线清晰，做到人车分流、洁污分流，减少和控制院内交叉感染，构建科学合理、方便快捷、井然有序的医疗流程。

5、绿色节能，医院建设尽可能增加绿地面积，树草兼植，考虑停车位的合理设置，数量超前，并尽量设置在地下。整体规划设计充分考虑庭院景观和邻近关系，突显绿色生态医院的人文特色。同时也可考虑充分利用太阳能等节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。

6、适度超前，医院的建设要做到超前而不奢华、先进与适用并举。项目的设计规划力争体现当今医疗建筑最先进理念，在医疗布局、设备购置、管理机制、人才引进、服务理念等各方面达到区域先进水平，同时充分考虑医院可持续发展、医疗技术和设备更新发展的需求。

7、合理安排建筑布局，具有前瞻性，为医院发展预留一定的发展空间。地下车位要足够，地上要有足够空间以增加停车位不足。

8、结构要求 ，结构设计应先进合理，经济实用。

9、机电要求 ：

给排水：设计相应的变频供水系统。集中热水供应。排水、雨水及各种污水处理按市政有关规定、规范设计、设污水处理站。考虑中水回用系统。

空调暖通系统：结合气候特点，按建筑功能不同的需求和特点设计合理的空调系统（含生物洁净空调系统）及供暖，有效防止院内交叉感染，达到容量合理、布局科学、切换方便、使用方便、节约能源的要求。

医疗气体：管路布局必须符合安全要求，负压吸引管路需有防堵技术设施。

强电系统：采用双回路不间断供电系统，保证用电安全、可靠，可部分考虑太阳能供电模式。整体建筑群设可靠防雷设施，应按国家标准考虑等电位接地。

弱电系统：弱电系统应包括消防自动报警和自动喷淋系统、物流传输系统、闭路电视系统（联通有线电视）、电话系统、广播系统（如背景音乐）、多功能呼叫对讲系统、病房闭路电视监控系统（如手术室、重症病房）、楼宇自控及安保监控系统、闭路电视教学系统、计算机网络系统等。

10、环保及消防设计要求

医院项目工程将环境保护工作作为建设的首要条件，以建设绿色医院为基本原则，医院将在下列各方面严格执行国家各级政府部门的有关规定和标准

1）废水排放，污水处理

2）医用垃圾的处理措施

3）放射性屏蔽措施

4）危险品的安全处理和储存

5）医疗安全

6）消防和安全措施

7）药品管理

8）环保型建筑材料的选择与使用

第3节 设计服务要求

（一）技术标准和要求

1、本工程建筑工程设计技术规范：

本招标工程设计必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部分)、《城市居住区规划设计规范》、《住宅设计规范》、《漳州市城市规划管理技术规定》（暂行）等国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

2、本工程设计标准与规范：

2.1本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于房屋建筑工程设计方面的文件规定。

2.2设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

2.3设计人在设计中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。（不限于）

设计依据

1、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

4、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

5、《城市道路设计规范》（CJJ37-90）

6、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 77-98）

7、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）

8、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）

9、《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ 13-255-2016）

10、其他国家级省级工程建设标准、法规和所在地规定采用的标准规程

11、其他相关规范、标准。

（二）设计服务要求

（1）设计服务基本要求

A、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B、承担方案设计的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

C、委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要，由此产生的费用由设计人自行负责，发包人不另行支付。

D、工程施工时，应按照规定派驻工地地质勘查代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题。

E、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

F、设计人应全力配合后续施工图设计，完成技术交底、交接工作，为施工图设计提供必要的技术支持。

（2）对勘察设计人员的基本要求

A、中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人·次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求中标人调整勘察设计人员，并没收履约保证金。。

B、中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人和其他主要设计人员的，发包人有权拒绝与其签订勘察设计合同；由此给发包人造成损失的，中标人应当负责赔偿，发包人可以直接将该中标人的履约保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C、常驻施工现场的地质勘查代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，并按人民币5000元/人·次收取违约金。

D、设计人未经发包人批准，不得更换承诺派出的设计项目负责人和其他主要设计人员。设计人若需更换项目负责人和其他主要设计人员，须向发包人进行书面申请得到批准后方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换勘察设计项目负责人每人次人民币20万元，更换其他主要设计人员每人次人民币10万元。若未经申请自行更换的，违约金按两倍支付，且发包人有权无条件解除合同，没收履约保证金。

E、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚人民币20万元作为违约金。

F、本项目的建筑面积和容积率计算按照国家《建筑工程建筑面积计算规范》

（GB/T50353-2005）以及《漳州市中心城区建设项目容积率规划管理规定》（漳政综[2010]208号）文件，若办理建设工程规划许可证时，规划部门核准的计容面积出现超标（或产生较大偏差），需对修规及方案重新调整或上报资料，由设计人自行承担修改责任。

以上违约金直接从勘察设计费中扣除。

第4节 工程勘察要求

## （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

- 勘察工作范围和内容

岩土工程勘察

- 勘察费和计算办法

根据相关规范要求，本项目勘察深度应按国家、省、市规范、标准、规定以及设计等要求组织实施并通过评审，布置间距也应符合国家、省、市规范、标准、规定以及设计等要求。本次招标勘察费参照市场行情价，以单价105元/米·进尺计取，固定单价加风险包干；

- 勘察成果要求

勘察设计人应依据项目合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。

工程建设时，勘察设计人应按照规定，派驻工地勘察设计代表，协助业主解决各种与设计、勘察有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与勘察设计有关的会议。常驻施工现场勘察代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求勘察人退场并单方面终止合同。工地勘察代表应认真履行职责，积极参与现场相关设计事宜，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按5000元/人·次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求勘察人调整代表。

- 勘察费支付办法

详见合同约定

第5节 其他要求

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

# 第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：用地红线图以上资料以电子文档的方式提供

# 第7章 投标文件格式

## 资格审查文件（格式）

资格审查文件须知

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第11.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标的，则不需要提交附表4联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出项目负责人具有“类似项目设计业绩”时，投标人不需要提交附表7。

- 附表10“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人:                        （盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人的“类似项目业绩”

附表8：联合体协议书

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）   级国家注册建筑师（注册编号：       ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的 90 个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人：                                （盖章）

投标申请人：                       （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：                                  （盖章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书扫描件。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2   法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：            （投标人名称）

地址：                 （投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：          系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2-3.设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）

地址：               （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________注册建筑师注册编号：________系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为          （招标编号）的

（招标项目名称）设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：         （签字或盖章）   ； 职务：

授权委托人姓名：           （签字）    ； 职务：

日期：             年           月           日

注：1、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

2、授权委托人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通专业负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景园林专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景园林设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（盖投标人单位公章）

注：

1. 如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2. 上述人员应满足投标须知前附表第10项的设计人员要求标准，表中内容自行调整。

3．上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，除造价负责人可外聘外，须附上外聘委托协议书。上述人员中除建筑专业分项负责人可以由项目设计负责人兼任外，上述设计人员不得在本项目招标和设计中兼任其他专业负责人；兼任人员需在备注栏中注明。

4. 联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

5. 申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书扫描件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证扫描件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、暖通、风景园林、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人）的执业资格（职称）证书扫描件。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书扫描件，高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明扫描件】。

3．设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                         （姓名及其注册建筑师执业证书注册编号）、勘察项目负责人                        （姓名和岩土工程师注册执业证书编号，如招标内容包含勘察的必须填写，丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册岩土工程师）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：              （盖章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表7：投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人的“类似项目业绩”

投标人（联合体牵头人）及其拟担任本项目设计负责人的“类似项目业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、层数、栋数等） | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（盖投标人单位公章）

注：

  - “类似项目业绩”特征以设计合同书和施工图审查合格书载明的数据为准。投标人必须提供设计合同书和施工图审查合格书，投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可为不同一项目。具体根据招标文件要求提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明招标文件所要求反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件扫描件；若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明扫描件，否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查批出日期为准。

  - 联合体投标的，“类似项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8：联合体协议书

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）勘察、设计招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                       （主办方单位名称）为       （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本勘察、设计项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体主办方名称：                               （盖投标人单位公章）

联合体成员名称：                                 （盖投标人单位公章）

……

年    月    日

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日盖章生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表盖章：                      （盖章）

联合体成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表盖章：                       （盖章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

## 商务文件(格式)

（用于商务文件封面）

龙海市第一医院急诊内科综合楼工程勘察设计

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件             .

投   标   人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:                    （盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 投标报价表；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计工期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                 （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人                            （盖章）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标人法人单位基本账户开户许可证及投标保证金有关单据扫描件，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 设计费投标报价金额 | 设计费单价每平方米（大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名： ； 国家注册岩土工程师 注册编号： |  |  |
| 勘察费投标报价 | 勘察费收费为每米进尺单价（大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 勘察设计工期 | 1.勘察阶段工期： ①合同签订后 日历天内提交初勘报告，合同签订后 日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在 日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后 日内提交修改后正式的地质勘察报告书。 ②勘察后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 2.设计阶段工期： ①实施性方案设计：合同签订之日起 日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果（含修建性详细规划）。 ②初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起 日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后 日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算。 勘察设计工期含初勘、详勘及测量工期，初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。 |  |  |
| 备注 | 设计结算面积按初步设计审批通过的总建筑面积为准进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等） 勘察费计算基数按经过审查合格的勘察进尺米数为准。 |  |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人：                     （盖章）

拟担任设计项目负责人：

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额应与“三.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 费 | 招标人公布设计项目的工程设计收费 |  | 招标人公布设计项目的工程设计费单价为每平方米人民币 元 （计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准） |  |  |
|  | 设计费投标报价（元人民币） |  | 工程设计费单价为每平方米（大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 （计算基数：以初步设计审批通过的总建筑面积为准） |  |  |
| 勘察费 | 招标人公布的工程勘察收费 |  | 招标人公布的勘察费收费标准为每米进尺单价人民币 元。 （计算基数：经过审查合格的勘察进尺米数为准） |  |  |
|  | 勘察费投标报价 |  | 勘察费收费为每米进尺单价（大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 （计算基数：经过审查合格的勘察进尺米数为准） |  |  |

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                     （盖章）

日期：            年             月           日

注：

（1）投标人在投标时应做出勘察设计费报价，其设计勘察费报价金额不得超过招标人公布的勘察设计费金额。本表中的设计费报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”和“排序法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

    - 其他资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料（如有）。

## 技术文件(格式)

## 说  明

  - 技术文件包含下列内容：

1.  设计说明和设计图纸汇编缩印本

2.	计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

  - 设计文件编制要求

1.建筑工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。建筑工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程设计方案。

2.建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

3.提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

4.提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

5.设计方案应符合本项目可行性研究报告批复的有关强制性要求。

6.技术文件编制深度要求符合最新颁发“建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定”的方案设计。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸制作，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标人提供的统一封面格式。

    - 展示图要求

不要求提交

    - 计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件的，投标人必须提供以下内容：

3.1计算机文件（包含资格审查文件，商务文件及技术文件的全部内容）

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘（U盘）1套。

3.2演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等）

说明：

⑴文本文件采用Microsoft word格式文件。

⑵图形文件采用AutoCAD格式文件。

⑶电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

    - 模型

不要求提交

    - 其他要求

5.1.技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距固定值20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。

5.2.详见招标文件《专用本》的相关要求。

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本封面

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本