漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）

招标文件

（招标编号：E3506010601100029001 ）

报建编号：           3506011806010201

招标人：漳州发展水务集团有限公司 （盖招标人单位公章）

招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：2018年8月6日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》（以下简称《设计招标文件》）适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦、张孔龙等同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

# 招标公告………………………………………………………………4

# 投标须知及投标须知前附表…………………………………………7

# 评标办法和标准………………………………………………………21

# 合同条款及格式………………………………………………………33

# 技术标准和工程测量要求……………………………………………51

# 有关资料………………………………………………………………54

# 投标文件格式…………………………………………………………58

# 招标公告

漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）(二次）（项目名称）工程测量招标公告

1.招标条件

漳州发展水务集团有限公司（招标人）的编号为E3506010601100029001 （招标编号）的漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）（招标项目名称）已由漳州市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以漳发改审【2018】22号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州发展水务集团有限公司， 建设资金来自财政统筹（资金来源），委托的招标代理单位为厦门天和项目管理投资咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的工程测量进行公开招标，选定勘察人。

2.项目概况

2.1.项目名称: 漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）

2.2.建设地点：芗城区、龙文区、南靖县、高新区；

2.3.工程建设规模：南一水库至规划第三水厂的线路,项目设计供水规模80万m3/d。项目主要建设取水口1座、引水隧洞38.96km，消能电站1座，原水管道36.8km,全长约76km；

2.4.投资总额：人民币248933万元；

2.5．招标范围和内容：

2.5.1招标范围：从南一水库至靖城大道分水口长约49.61km，过九龙江西溪段约0.17km的工程测量；

2.5.2内容包含但不限于：

（1）49.78公里带状地形图，比例尺为1:500，宽度为300米。包括测区的控制测量、水上与水下数字地形图；

（2）枢纽区（进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场）建筑布置1:500地形图测量，约3.4km²；

（3）1:500断面图测量，需测量管道段10.65公里的纵断面；

（4）详细的招标范围和内容见招标文件，并以招标文件为准；

2.6．工程测量服务期限：发包人通知开始测量后25日历天内完成本项目全部工作，并提交最终测量成果，后续服务至工程竣工验收合格为止。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人具备合法有效的法人营业执照；

3.2.本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程测量专业甲级或工程勘察综合甲级资质；

3.3.本项目不接受联合体投标；

3.4.投标人拟派出担任本招标项目负责人应具备有效的注册测绘师或具备测量（或工程测量或测绘或测绘工程或规划测绘）等相关专业高级工程师（或以上）职称；

3.5.投标人及其拟派出担任本测量项目负责人均应具备1项类似项目测量业绩。类似工程业绩是指（下同）：投标人近五年内（2013年1月1日起至今）有做过含有隧洞测量长度3km以上（含3km）的【需同时提供勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）】完成的工程数字地形图测绘项目；

3.6.在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（注：投标人应自行承诺。）

3.7.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。）

3.8.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。）

3.9.在近三年内（自2015年1月1日以来）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）

3.10.投标人其他主要工程测量人员要求以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

4. 获取招标文件

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至2018年8月12日17时30分前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。费用 35元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金

6.1投标保证金提交的时间：2018年8月28日 16 :00前（指款到达指定账户时间）；

6.2投标保证金提交的方式：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

6.3投标保证金提交的金额：人民币壹万壹仟圆整（￥11000元）；

汇入银行投标保证金专用户：

单位名称：漳州发展水务集团有限公司

开户银行：漳州市建行营业部

帐    号：35001662433052506343

（应在汇款凭证上注明“漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）投标保证金”

投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则漳州发展水务集团有限公司无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2018年8月29日8时30分，提交地点为漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

7.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人须持授权委托书原件及身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证、退保证金收据、开户许可证复印件等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，投标人的投标文件不予接收。

8.费用

本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

10.联系方式

招标人:漳州发展水务集团有限公司

地址: 漳州市芗城区天下广场九龙官邸水务集团

电话: 0596-2528587  传真：/

联系人:庄工

招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司

地 址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室

电话：0596-2031966  传真：0596-2031963

联系人：小王

电子邮箱：tianhe2031966@163.com

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督单位：漳州市住房和城乡建设局    联系方式：0596-2931236

# 投标须知及投标须知前附表

## 第1节投标须知前附表

### 投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州发展水务集团有限公司 地址: 漳州市芗城区天下广场九龙官邸水务集团 项目负责人：庄工 电话: 0596-2528587 传真：/ 招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室 项目负责人：小王 电话：0596-2031966 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次） 招标编号：E3506010601100029001 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：/ 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人允许中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政统筹 出资比例：/ 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 芗城区、龙文区、南靖县、高新区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 南一水库至规划第三水厂的线路,项目设计供水规模80万m3/d。项目主要建设取水口1座、引水隧洞38.96km，消能电站1座，原水管道36.8km,全长约76km； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 1.6.1招标范围：从南一水库至靖城大道分水口长约49.61km，过九龙江西溪段约0.17km的工程测量； 1.6.2内容包含但不限于： （1）49.78公里带状地形图，比例尺为1:500，宽度为300米。包括测区的控制测量、水上与水下数字地形图； （2）枢纽区（进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场）建筑布置1:500地形图测量，约3.4 km²； （3）1:500断面图测量，需测量管道段10.65公里的纵断面； （4）详细的招标范围和内容见招标文件，并以招标文件为准； |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于/年 /月开工，工程建设周期/月 |
|  | 1.8 | 工程测量服务期限 | 发包人通知开始测量后25日历天内完成本项目全部工作，并提交最终测量成果，后续服务至工程竣工验收合格为止。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | （1）本招标项目要求投标人具备合法有效的法人营业执照； （2）本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程测量专业甲级或工程勘察综合甲级资质； （3）本项目不接受联合体投标； （4）投标人及其拟派出担任本测量项目负责人均应具备1项类似项目测量业绩。类似工程业绩是指（下同）：投标人近五年内（2013年1月1日起至今）有做过含有隧洞测量长度3km以上（含3km）的【需同时提供勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）】完成的工程数字地形图测绘项目； （5）在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（注：投标人应自行承诺。） （6）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。） （7）未被最高人民法院在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）；（注：投标人应自行承诺。） |
|  |  |  | （8）在近三年内（自2015年1月1日以来）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）； （9）测量人员要求： 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人应具备有效的注册测绘师或具备测量（或工程测量或测绘或测绘工程或规划测绘）等相关专业高级工程师（或以上）职称； 拟担任本项目的配备人员至少包括： 工程测量负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册测绘师或具备测量（或工程测量或测绘或测绘工程或规划测绘）等相关专业高级工程师（或以上）职称等； 工程测量员（五级或以上）3人，具有有效的岗位证书（或资格证书或培训合格证书）； 工程测量描述（记录）员3人； 后续测量服务负责人1人，具有中级工程师(或以上)职称；可以由上述的人员担任； 说明：上述测量人员须满足最低人数要求，且不能一人多岗（工程测量负责人可由项目负责人兼任）。述人员须满足最低人数要求。拟担任的项目负责人和配备人员必须是本单位正式在岗职工。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查申请文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 不组织 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：福建省公共资源交易电子公共服务平台，传真：0596-2031963，电子信箱：tianhe2031966@163.com； 要求澄清的截止时间：2018年8月13日 11 时 00 分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：对于投标人提出的问题，招标人或招标代理机构将于2018年8月13日17：00 时在中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心及公示栏等媒介发布。 投标人领取文本文件的时间和地点：/ |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：不要求（要求、不要求）提交 展示图：不要求（要求、不要求）提交 演示盘：不要求（要求、不要求）提交 模型：不要求（要求、不要求）提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 工程测量收费金额和计算办法 | 本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。 合同价格应当包含但不仅限于：收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、配合审查等，编制工程测量文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。项目实施过程中需变更路线产生的费用已包含在本项目工程测量收费的固定总价包干费中。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后180日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1.投标保证金提交的时间：2018年8月 28日 16：00时前（指款到达指定账户时间）； 2.投标保证金提交的方式：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理； 3.投标保证金提交的金额：人民币壹万壹仟圆整（￥11000元）； 汇入银行投标保证金专用户： 单位名称：漳州发展水务集团有限公司 开户银行：漳州市建行营业部 帐 号：35001662433052506343 （应在汇款凭证上注明“漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）投标保证金” 投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则漳州发展水务集团有限公司无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 资格审查申请文件：要求提交。 商务文件：要求提交。 技术文件：要求提交。 电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘/U盘中密封并加盖投标人单位公章，于开标前带至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 含资格审查文件、商务文件、技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.n ZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘/U盘密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，于开标时带至开标现场。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供（提供、不提供）包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 收件人：厦门天和项目管理投资咨询有限公司招标代理人员 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2018年8月29日8时30分（北京时间）。 招标人在截止时间前30分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 28.2 | 公示 | 场所：漳州市工程项目交易中心 网站：中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心 |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 不补偿 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称：漳州市住房和城乡建设局 地点：漳州市 电话：0596-2931236 |
|  | 35.1 | 其他 | ①履约保证金： 履约保证金额：签约合同价的10%； 缴纳时间：中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前缴交履约保证金； 履约保证提交形式：以电汇或转帐或银行保函的方式。 履约保证金的退还：勘察人完成获得批准并提交最终测量成果后10天内无息退还履约保证金。 ②中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，招标人取消其中标资格并没收其投标担保；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 ③中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。 ④中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 ⑤中标人不按照与招标人订立的合同履行义务（含中标人在中标候选人公示后3天内无故不领取中标通知书），情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 |

## 第2节投标须知和附件

## “投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为“招标项目名称、招标编号详见投标须知前附表第2项”。 |
| 1.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为“资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项”。 |
| 1.6 | 原文见范本 | 原文删除更改为“招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。投标人承担工程测量的内容应包括满足设计和规范所要求的全部测量报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务”。 |
| 1.8 | 原文见范本 | 原文删除更改为“工程测量服务期限见投标须知前附表第8项”。 |
| 3.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： （1）本招标项目要求投标人具备合法有效的法人营业执照； （2）本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程测量专业甲级或工程勘察综合甲级资质； （3）本项目不接受联合体投标； （4）投标人及其拟派出担任本测量项目负责人均应具备1项类似项目测量业绩。类似工程业绩是指（下同）：投标人近五年内（2013年1月1日起至今）有做过含有隧洞测量长度3km以上（含3km）的【需同时提供勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）】完成的工程数字地形图测绘项目； （5）在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（注：投标人应自行承诺。） （6）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。） （7）未被最高人民法院在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。） （8）在近三年内（自2015年1月1日以来）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）； （9）测量人员要求： 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人应具备有效的注册测绘师或具备测量（或工程测量或测绘或测绘工程或规划测绘）等相关专业高级工程师（或以上）职称； 拟担任本项目的配备人员至少包括： 工程测量负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册测绘师或具备测量（或工程测量或测绘或测绘工程或规划测绘）等相关专业高级工程师（或以上）职称等； 工程测量员（五级或以上）3人，具有有效的岗位证书（或资格证书或培训合格证书）； 工程测量描述（记录）员3人； 后续测量服务负责人1人，具有中级工程师(或以上)职称；可以由上述的人员担任； 说明：上述测量人员须满足最低人数要求，且不能一人多岗（工程测量负责人可由项目负责人兼任）。述人员须满足最低人数要求。拟担任的项目负责人和配备人员必须是本单位正式在岗职工。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。 |
| 4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 4、投标费用 4.1无论投标结果如何，投标人承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用； 4.2本项目的建设工程交易服务费按《闽价[2003]房505号》标准计取，由中标人支付； 4.3本项目的招标代理费按人民币伍仟柒佰元整（￥:5700.00元）计取，由招标人支付； 4.4本项目的专家评审费等（具体以实际发生额为准）由中标人支付。 |
| 5.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 5、踏勘现场 5.1本次招标人不集中组织踏勘现场，投标人应在获得招标文件等资料后，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场所发生的费用自行承担。 5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 5.4标前答疑的目的是澄清并解答投标人在查阅招标文件和进行现场踏勘后，可能提出的涉及投标和合同方面的任何问题。 5.5投标人应在2018年8月13日11：00 时之前，将要求答复的问题以书面、传真的方式或电子邮件的形式：电子信箱： tianhe2031966@163.com 传真：0596-2031963（不体现投标单位名称）或登录福建省公共资源交易电子公共服务平台提交招标人或招标代理机构，若用电子邮件形式向招标人或招标代理机构提出澄清要求的，一律还要用书面或传真方式送达招标人或招标代理机构。 5.6对于投标人提出的问题，招标人或招标代理机构将于2018年 8月13日17:00 时在中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网及公示栏等媒介发布。 |
| 6.1、6.2、6.4 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 6.5 | 原文见范本 | 原文删除更改为“本项目开标后所有投标文件知识产权归招标人所有，招标人有权使用其全部或者部分成果”。 |
| 7.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 招标文件的组成 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容： 第1章 招标公告 第2章 投标须知及投标须知前附表 第3章 评标办法和标准【含资格审查评审标准】 第4章 合同条款和格式 第5章 技术标准和工程测量要求 第6章 测量有关资料 第7章 投标文件格式【含资格审查申请文件格式】 |
| 12 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 12、投标文件的组成 投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。 12.1 资格审查申请文件包括以下内容 （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表 附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、项目负责人证明书和项目负责人身份证明 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目人员汇总表 附表5：拟担任主要人员简历表和执业资格（或职称或岗位）证书 附表6：项目负责人和配备人员到位承诺书 附表7：投标人和拟担任项目负责人“类似项目业绩”（如有时） 附表8：仪器设备表 附表9：其他需要提交的资料 12.2 商务文件 （1）投标函； 附：投标保证金有关单据 （2）投标函附表； （3）投标报价表； （4）勘察人技术实力、以往业绩(如有时)等； （5）项目负责人、配备人员； （6）服务保证（保证工程测量质量、进度，配合工程实施）； （7）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。投标人应对其提供的原件的完整性、真实性负责； 12.3 技术文件 投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下： ① 技术文件的内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。 ②页面：统一使用A3幅面制作。 ⑤全部内容文字部分采用WORD文件形式；宋体字体；字号四号；行距固定值22磅；不允许出现页眉，页脚和页码；除此之外，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识； |
| 13.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 招标人只允许每个投标人报送一个方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。备选方案将不予考虑。 |
| 13.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式” |
| 13.7 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 14.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的范围、工程测量服务期限、以及工程测量服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。 |
| 14.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的工程测量业务所需的全部费用。 |
| 14.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 14.4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。 合同价格应当包含但不仅限于收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、配合审查等，编制工程测量文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。项目实施过程中需变更路线产生的费用已包含在本项目工程测量收费的固定总价包干费中。 |
| 14.6 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 所有根据合同或其他原因应由工程测量人支付的税金和应缴纳的费用都要包括在合同金额中。 |
| 14.7 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标人必须按照招标文件要求对工程测量收费的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 17.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。 |
| 18.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 提交相应的电子文件一份：含全部投标资料。注：中标人在中标后须再提供纸质投标文件（含资格审查申请文件、商务文件、技术文件）6份和1份投标文件的扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。 |
| 18.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.2.02。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
| 18.4 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 18.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 19.1、19.2、19.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 19.4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下： ① 技术文件的内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。 ②页面：统一使用A3幅面制作。 ⑤全部内容文字部分采用WORD文件形式；宋体字体；字号四号；行距固定值22磅；不允许出现页眉，页脚和页码；除此之外，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识； |
| 19.6 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 20.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人须持授权委托书原件及身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证、退保证金收据、开户许可证复印件等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，投标人的投标文件不予接收。 |
| 20.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
| 22.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制和发送。 |
| 23．2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工程测量服务期限及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 24.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 1、评标委员会构成:5人，其中技术类专家5人，招标人0人。 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取； 3、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 28.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人也可以重新招标。 |
| 31.4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 中标人应当由投标时承诺派出的工程测量人员承担工程测量工作，其项目负责人和配备人员应当在相应的工程测量文件上签字，并参加建设单位主持召开的与工程测量有关的会议，处理和解决与工程测量有关的问题。 中标人不按投标时的承诺派出项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 中标的项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 中标人未能按投标时的承诺派出配备人员的，应事先向招标人提出更换主要人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 |
| 33 | 原文见范本 | 原文删除更改为：不补偿 |

# 评标办法和标准

## 第1节评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州发展水务集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次） 招标编号：E3506010601100029001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节资格审查办法和评审标准及数据表

### 资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 3 | 资格审查委员会 | 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
|  | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：合格制 |

### 资格审查办法和评审标准

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。

- 资格审查文件评审办法

采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照无效标处理。

3、资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作否决处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由勘察人法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

      - 具备有效的建设主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备已通过合格有效的营业执照；

      - 拟担任的项目负责人、配备人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

### 第3节评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成5人，其中技术类专家5人，招标人0人。 2、评标专家确定方式：评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取。 3、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 技术部分的详细分布 | （1）项目总体理解及概述：20分； （2）测量技术方案：35分； （3）重点难点分析及对策：20分； （4）仪器设备的配备：15分； |

‘’

### 二、评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按无效标处理。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，由系统平台自动编号，评标委员会评分提交后，由系统平台自动核对编号所对应的投标人。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从对项目的认识及理解、测量技术方案等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按无效标处理，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由投标单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 工程测量服务期限不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 工程测量收费报价金额超过招标人公布的金额；投标人不按招标文件要求对工程测量收费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本项目负责人不是投标人本单位正式在岗职工的；或拟担任本项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以否决其投标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的工程测量服务期限前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省市政基础设施工程测量招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的技术部分的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术方案得分、工程测量项目组人员得分高低进行排序，即先确定测量技术方案得分高的优先，如技术方案得分相同时，则以工程测量项目组人员得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

福建省市政基础设施工程测量招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、拟承担本项目的负责人和主要人员资格和业绩和保证测量质量、保证测量进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人技术方案的总体理解及概述、测量技术方案、专职技术人员、仪器设备的配备等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省市政基础设施工程测量招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1 | 投标人工程测量资质条件满足招标项目资质等级要求者得基本分1分；（满分1分） |  |
|  | 以往业绩 | 2 | 投标人近五年内（2013年1月1日起至今）有做过含有隧洞测量长度3km以上（含3km）的【需同时提供勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）】承担过一项类似工程项目得基本分1分；另有一项做过含有隧洞测量长度5km以上（含5km）的【需同时提供勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）】类似工程项目加1分；（满分2分） 类似工程项目是指：工程数字地形图测绘项目。 |  |
| 工程测量项目组 （5分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出担任项目负责人近五年内（2013年1月1日起至今）承担的测绘地理信息项目获得省级及以上测绘地理信息学会颁发的科技进步奖一项得1.5分，获得过二项加1.5分。（满分3分） 备注：（需提供获奖证书原件扫描件） |  |
|  | 配备人员 | 2 | 配备的人员其中之一具有教授级（研究员级）高级工程师职称的得1分；另有1人或以上具有高级工程师职称的每人加0.5分（最多得1分）；（满分2分） |  |
| 服务 保证 （2分） | 保证工程测量质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证工程测量质量、工程测量进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。（满分1分） |  |
|  | 配合工程 实施 | 1 | 根据投标人提出的工程测量员在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地工程测量员的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。（满分1分） |  |

（二）技术分评分标准（90分）

| 评分 项目 | 评审 内容 | 分值（分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分(90分) | 项目总体理解及概述 | 20 | 满足：15～20 基本满足：10～14 一般（不缺项）：4～9 不满足：0～3 | 对项目清楚地认识，有合理分析，了解现有工程情况，对项目的重要性有较深刻的理解。根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 测量技术方案 | 35 | 满足：25～35 基本满足：15～24 一般（不缺项）：7～14 不满足：0～6 | 测量方案合理、实用，可操作性强；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 重点难点分析及对策 | 20 | 满足：15～20 基本满足：10～14 一般（不缺项）：4～9 不满足：0～3 | 项目实施过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 仪器设备的配备 | 15 |  | 必配设备：每提供1台全站仪得1分，最高5分；每提供1台GNSS接收机得1分，最高5分；每提供1台地下管线探测仪得1分，最高3分；每提供1台测深仪得2分，最高2分；（满分15分）。 各类仪器均需提供发票原件扫描件。 |  |

（三）总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

# 合同条款及格式

## 第1节招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二条 2.3 | 主要技术标准 | 《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国水法》、《工程测量规范》等，相关法律法规及其他规范更新以更新的为准。 |
| 2 | 第四条 | 合同项目的名称、规模、招标范围、投资及内容 | - 招标项目名称：漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）； 2、工程建设规模：南一水库至规划第三水厂的线路,项目设计供水规模80万m3/d。项目主要建设取水口1座、引水隧洞38.96km，消能电站1座，原水管道36.8km,全长约76km； 3、投资总额：人民币248933万元； 4、招标范围和内容： 4.1招标范围：从南一水库至靖城大道分水口长约49.61km，过九龙江西溪段约0.17km的工程测量； 4.2内容包含但不限于： （1）49.78公里带状地形图，比例尺为1:500，宽度为300米。包括测区的控制测量、水上与水下数字地形图； （2）枢纽区（进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场等）建筑布置1:500地形图测量，约3.4km²。 （3）1:500断面图测量，需测量管道段10.65公里的纵断面； （4）详细的招标范围和内容见招标文件，并以招标文件为准； |
| 3 | 第五条 | 发包人向勘察人提交的有关资料、文件及时间 | 发包人应在开始测量前 7 日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等。 |
| 4 | 第六条 | 勘察人向发包人交付的勘察人文件、份数、地点及时间 | 成果提交：（包括但不限于）： （1）测绘技术报告； （2）地形图分幅图及总图； （3）纵横断面测量成果； （4）控制点成果表及点之记； （5）所有外业观测手薄； （6）控制测量资料； （7）平面控制网平差报告； （8）高程控制网平差报告； （9）其他。 现有资料涉及众多不同坐标系，各主管部分要求提供的坐标系均不一致，测量单位应协助主设单位转换坐标系。提交成果也需提供不同坐标系下成果。 工程测量服务期限：发包人通知开始测量后25日历天内完成本项目全部工作，并提交最终测量成果，后续服务至工程竣工验收合格为止。 |
| 5 | 第七条 | 工程测量收费 | 本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。 合同价格应当包含但不仅限于收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、配合审查等，编制工程测量文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。项目实施过程中需变更路线产生的费用已包含在本项目工程测量收费的固定总价包干费中。 |
| 6 | 第八条 | 工程测量收费支付方式和支付条件 | 1.工程测量收费支付方式：银行转账，勘察人提供等额正式发票。 2.工程测量收费支付条件和金额： 2.1勘察人完成获得批准并提交最终测量成果后，勘察人提出申请，支付给勘察人70%签约合同款，计42万元；工程施工开工后一个月内支付给勘察人至90%签约合同款；工程竣工验收合格后的 28 天内，将剩余款项支付给勘察人。 2.2勘察人应当提供等额的增值税专用发票。 |

建设工程测量合同

{PRIVATE}工程名称：漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）

工程地点:__芗城区、龙文区、南靖县、高新区_____________________

合同编号：_____________________         ____              ____

（由勘察人编填）

工程测量证书等级：__________________        ____          ____

发包人：漳州发展水务集团有限公司

勘察人：________________________                      ________

签订日期：______________________________

发包人：漳州发展水务集团有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）的工程测量，工程地点为芗城区、龙文区、南靖县、高新区_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　工程测量依据

2.1发包人给勘察人的委托书或工程测量中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3勘察人采用的主要技术标准是：《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国水法》、《工程测量规范》等，相关法律法规及其他规范更新以更新的为准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3工程测量要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工程测量内容（根据行业特点填写）

4.1项目的名称：漳州市市区第二饮用水源工程（城区引调水工程）工程测量(二次）

4.2规模：南一水库至规划第三水厂的线路,项目设计供水规模80万m3/d。项目主要建设取水口1座、引水隧洞38.96km，消能电站1座，原水管道36.8km,全长约76km；

4.3投资：人民币248933万元；

4.4工程测量内容包含但不限于：

（1）49.78公里带状地形图，比例尺为1:500，宽度为300米。包括测区的控制测量、水上与水下数字地形图；

（2）枢纽区（进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场等）建筑布置1:500地形图测量，约3.4km²。

（3）1:500断面图测量，需测量管道段10.65公里的纵断面；

（4）详细的招标范围和内容见招标文件，并以招标文件为准；

第五条　发包人向勘察人提交的有关资料、文件及时间：发包人应在开始测量前 7 日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等。

第六条　勘察人向发包人交付的测量文件、份数、地点及时间：

成果提交：

（包括但不限于）：

（1）测绘技术报告；

（2）地形图分幅图及总图；

（3）纵横断面测量成果；

（4）控制点成果表及点之记；

（5）所有外业观测手薄；

（6）控制测量资料；

（7）平面控制网平差报告；

（8）高程控制网平差报告；

（9）其他。

现有资料涉及众多不同坐标系，各主管部分要求提供的坐标系均不一致，测量单位应协助主设单位转换坐标系。提交成果也需提供不同坐标系下成果。

工程测量服务期限：发包人通知开始测量后45日历天内完成本项目全部工作，并提交最终测量成果，后续服务至工程竣工验收合格为止。

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。

合同价格应当包含但不仅限于收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、配合审查等，编制工程测量文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。项目实施过程中需变更路线产生的费用已包含在本项目工程测量收费的固定总价包干费中。

7.2发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第八条　支付方式

8.1勘察人完成获得批准并提交最终测量成果后，勘察人提出申请，支付给勘察人70%签约合同款，计42万元；工程施工开工后一个月内支付给勘察人至90%签约合同款；工程竣工验收合格后的 28 天内，将剩余款项支付给勘察人；

8.2勘察人应当提供等额的增值税专用发票；

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察人违反国家有关标准进行工程测量。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察人按本合同第六条规定的交付工程测量文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察人有权重新确定提交工程测量文件的时间。

9.1.2发包人变更委托工程测量项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察人测量返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘察人所耗工作量向勘察人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，勘察人为发包人所做的各项工程测量工作，发包人应支付相应工程测量收费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始工程测量工作的，发包人应根据工程测量人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段工程测量收费的一半支付；超过一半时，按该阶段工程测量收费的全部支付。

9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察人支付工程测量收费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且勘察人提交工程测量文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，勘察人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或审批部门对工程测量文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的工程测量收费。

9.1.5发包人要求勘察人比合同规定时间提前交付工程测量文件时，须征得勘察人同意，不得严重背离合理工程测量服务期限，且发包人应支付赶工费。

9.1.6发包人应为勘察人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.7发包人管理

①发包人代表

发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。

发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

9.1.8发包人的指示

发包人应按合同约定向勘察人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

勘察人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第十七条执行。

在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

勘察人只从发包人代表或按约定的被授权人员处取得指示。

由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

9.1.9决定或答复

发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的测量工作和/或工程测量文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行，涉及工程测量服务期限或工程测量收费用等问题按第十七条的约定处理。

对勘察人书面提出的事项发包人应于7日内作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

9.2勘察人责任

9.2.1勘察人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行测量，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付工程测量文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.2.2规定有关交付工程测量文件顺延的情况除外）。并对提交的工程测量文件的质量负责。

9.2.2勘察人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知勘察人。由此导致工程测量收费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

9.2.3如果发包人要求违反法律规定，勘察人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察人的全部损失由发包人承担。

9.2.4勘察人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察人应按合同约定提供工程测量文件，以及为完成工程测量服务所需的劳务、材料、工程测量设备、实验设施等，并应自行承担工程测量场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

9.2.5勘察人对工程测量文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人测量错误造成工程质量事故损失，勘察人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工程测量收费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的10％。

9.2.6保证工程测量作业规范、安全和环保

勘察人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保工程测量作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因工程测量作业造成的人身伤害和财产损失。

避免工程测量对公众与他人的利益造成损害勘察人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证工程测量场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

9.2.7由于勘察人原因，延误了工程测量文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收工程测量收费的千分之二。

9.2.8勘察人交付工程测量文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察人按合同规定时限交付工程测量文件一年内项目开始施工，配合发包人及施工单位处理有关工程测量问题。在一年内项目尚未开始施工，勘察人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条  办理证件和批件

10.1法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。

10.2法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的工程测量所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

第十一条  履约保证金

11.1履约保证金额：签约合同价的10%；

11.2缴纳时间：中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前缴交履约保证金；

11.3履约保证提交形式：以电汇或转帐或银行保函的方式。

11.4履约保证金的退还：勘察人完成获得批准并提交最终测量成果后10天内无息退还履约保证金。

第十二条  勘察人的义务

12.1项目负责人

12.1.1勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

12.1.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

12.1.3勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，并由勘察人的项目负责人签字确认。

12.1.4项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

12.2勘察人人员的管理

12.2.1勘察人应在接到开始工程测量通知之日起 7 天内，向发包人提交工程测量项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要工程测量人员和作业人员的名单及资格条件。主要工程测量人员应相对稳定，更换主要工程测量人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照补充条款上述12.1条款规定执行。

12.2.2主要工程测量人员包括项目负责人、工程测量负责人等；作业人员包括工程测量描述（记录）员、测量员等。

12.2.3勘察人应保证其主要工程测量人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

12.2.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

12.3撤换项目负责人和其他人员

勘察人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察人应予以撤换。

12.4保障人员的合法权益

12.4.1勘察人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

12.4.2勘察人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

12.4.3勘察人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的测量场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

12.4.4勘察人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在测量作业中受到伤害的，勘察人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

12.4.5勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

第十三条  勘察要求

13.1一般要求

13.1.1发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量。

13.1.2勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

13.1.3勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第十七条约定执行。

13.2勘察依据

本工程的勘察依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察服务合同及补充合同；

（5）本工程设计和施工需求；

（6）合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

（7）其他勘察依据。

13.3测量范围

13.3.1本合同的测量范围包括工作范围；

工作范围指工程测量、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收。

13.4测量设备要求

13.4.1勘察人应按合同进度计划的要求，及时配置测量设备进行作业。勘察人更换合同约定的测量设备的，应报发包人批准。

13.4.2勘察人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换测量设备，包括并不限于全站仪、管线探测仪、GNSS接收机。

13.4.3勘察人使用的测量设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘察人增加或更换测量设备，勘察人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察人自行承担。

13.5临时占地和设施要求

13.5.1勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

13.5.2位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

13.5.3临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察人的工程测量收费中扣除。

13.5.4勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证测量工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、安全文明施工设施、办公生活用房等。

13.5.5临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担。

13.6安全作业要求

13.6.1勘察人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

13.6.2勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

13.6.3勘察人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行测量，加强测量作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

13.6.4勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

13.6.5勘察人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

13.6.6勘察人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

13.6.7由于勘察人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘察人负责赔偿。

13.7环境保护要求

13.7.1勘察人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

13.7.2勘察人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

13.7.3勘察人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

13.8事故处理要求

13.8.1合同履行过程中发生事故的，勘察人应立即通知发包人。

13.8.2发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

13.9工程测量文件要求

13.9.1工程测量文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关测量依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

13.9.2工程测量文件的深度应满足本合同相应测量阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

第十四条   开始测量和完成测量

14.1开始测量

14.1.1符合开始测量条件的，发包人应提前 7 天向勘察人发出开始测量通知。测量服务期限自开始测量通知中载明的开始测量日期起计算。

14.1.2因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始测量通知的，勘察人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

14.2非人为因素引起的周期延误

14.2.1由于出现异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

14.2.2勘察人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；勘察人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

14.3第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

14.4完成测量

14.4.1勘察人完成测量服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制工程测量文件。

14.4.2工程测量文件是工程测量的最终成果和设计施工的重要依据，应当根据本工程的测量内容和不同阶段的测量任务、目的和要求等进行编制。工程测量文件的内容和深度应当满足对应阶段的设计需求。

14.4.3工程测量文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

14.5提前完成测量

14.5.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察人认为能够提前完成测量的，可向发包人递交一份提前完成测量建议书，包括实施方案、提前时间、工程测量收费变动等内容。发包人接受建议书的，工程测量收费不予调整。

14.5.2发包人要求提前完成测量但勘察人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的工程测量服务期限。

14.5.3由于勘察人提前完成测量而给发包人带来经济效益的：不奖励。

14.6暂停测量

14.6.1发包人原因暂停测量

合同履行中发生下列情形之一的，勘察人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，勘察人有权暂停测量并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停测量；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

14.6.2勘察人原因暂停测量

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察人发出通知暂停测量，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察人承担：

（1）勘察人违约；

（2）勘察人擅自暂停测量；

（3）合同约定由勘察人承担责任的其他情形。

14.6.3暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停测量的，暂停期间勘察人应负责妥善保护已完部分的工程测量文件，由此增加的费用由责任方承担。

第十五条  工程测量文件

15.1工程测量文件接收

15.1.1发包人应当及时接收勘察人提交的工程测量文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收工程测量文件。

15.1.2发包人接收工程测量文件时，应向勘察人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

15.2工程测量文件提交的份数：10份。

15.3发包人审查工程测量文件

15.3.1发包人接收工程测量文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；

15.3.2发包人对于工程测量文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察人的工程测量文件已经通过发包人审查。

15.3.3发包人审查后不同意工程测量文件的，应以书面形式通知勘察人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察人应根据发包人的审查意见修改完善工程测量文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

15.4审查机构审查工程测量文件

15.4.1工程测量文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将工程测量文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察人因为质量问题而应承担的测量责任。

15.4.2对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察人按照审查意见修改完善工程测量文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察人根据新的发包人要求修改完善工程测量文件。

15.4.3由于自身原因造成工程测量文件未通过审查机构审查的，勘察人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

第十六条   设计和施工期间配合

16.1设计期间配合

16.1.1设计配合指勘察人配合设计人，在设计期间对本工程进行的补充测量或其他配合工作。

16.1.2勘察人应当根据设计工作需要，对测量报告和资料文件中的不完善或者错误之处，进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地质条件，勘察人应与设计人研讨并提出解决建议。

16.2施工期间配合

16.2.1施工配合指勘察人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充测量或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

16.2.2发包人应为勘察人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

16.2.3勘察人应在本工程的施工期间，积极提供测量配合服务，进行测量技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与测量有关的问题，参与工程竣工验收等工作。

16.2.4发包人应当组织测量技术交底会，由勘察人向发包人、监理人（如有）和施工承包人等进行测量交底，对本工程的测量意图、工程测量文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

16.2.5工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘察人参加验收并出具本单位的验收结论。

第十七条   合同变更

17.1变更情形

17.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，测量服务期限和工程测量收费的调整方法：不调整。

（1）勘察范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复进行测量；

（4）非勘察人的原因，对工程暂停测量及恢复测量。

17.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

17.2合理化建议

17.2.1合同履行中，勘察人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第十七条约定。

17.2.2勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的：不予奖励。

第十八条  不可抗力

18.1不可抗力的确认

18.1.1不可抗力是指勘察人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

18.1.2不可抗力发生后，发包人和勘察人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

18.2不可抗力的通知

18.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

18.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

18.3不可抗力后果及其处理

18.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的测量工作，应当按照合同约定进行支付。

18.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

18.3.4因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

第一十九条　保密

19.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

19.2勘察人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价中。

第二十条　合同生效及其他

20.1发包人要求勘察人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

20.2勘察人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

20.3发包人委托勘察人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

20.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

20.5本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，勘察人叁份。

20.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

20.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十一条   争议的解决

21.1发包人和勘察人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

第二十二条

22.1条未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　　　　    　　　    勘察人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　       （盖章）

法定代表人：　　　　　（签字）　　法定代表人：　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　（签字）　　委托代理人：　　　　　（签字）

住　　所：　　　　　    　　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　    　　      邮政编码：

电　　话：　　　　　    　　      电　　话：

传　　真：　　　　　    　　      传　　真：

开户银行：　　　　　    　　      开户银行：

银行帐号：　　　　　    　　      银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　      鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备案号：　　　　　    　　　      经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　    鉴证日期：　　年　月

# 技术标准和工程测量要求

## 第1节技术标准

(1)《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）；

(2)《数字航空摄影测量控制测量规范》（CH/T 3006-2011）；

(3)《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图》（CH/T 3007.1-2011）；

(4)《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008）；

(5)《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）；

(6)《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314－2009）；

(7)《中、短程光电测距规范》（GB/T 16818－2008）；

(8)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T 2009-2010）；

(9)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》（GB/T 14912-2005）；

(10)《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB-T 20257.1-2007)；

(11)《空中三角测量规范》（GB/T 23236-2009）；

(12)《测绘技术报告编写规定》（CH/T1001－2005）；

(13)《测绘成果质量查与验收规定》（GB/T 24356-2009）；

(14)《中华人民共和国测绘法》；

(15)《中华人民共和国水法》；

(16)《工程测量规范》等，相关法律法规及其他规范更新以更新的为准。

## 第2节工程测量要求

- 测量工作范围和内容

1.1招标范围：从南一水库至靖城大道分水口长约49.61km，过九龙江西溪段约0.17km的工程测量；

1.2内容包含但不限于：

（1）49.78公里带状地形图，比例尺为1:500，宽度为300米。包括测区的控制测量、水上与水下数字地形图；

（2）枢纽区（进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场等）建筑布置1:500地形图测量，约3.4km²。

（3）1:500断面图测量，需测量管道段10.65公里的纵断面；

（4）详细的招标范围和内容见招标文件，并以招标文件为准；

- 测量收费

本项目工程测量收费采用固定总价包干，人民币陆拾万元整（￥600000.00元），中标后实际合同价格在合同实施期间保持不变（招标文件另有规定除外）。

合同价格应当包含但不仅限于收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、配合审查等，编制工程测量文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。项目实施过程中需变更路线产生的费用已包含在本项目工程测量收费的固定总价包干费中。

- 测量成果要求（包括但不限于）：

（1）测绘技术报告；

（2）地形图分幅图及总图；

（3）纵横断面测量成果；

（4）控制点成果表及点之记；

（5）所有外业观测手薄；

（6）控制测量资料；

（7）平面控制网平差报告；

（8）高程控制网平差报告；

（9）其他。

现有资料涉及众多不同坐标系，各主管部分要求提供的坐标系均不一致，测量单位应协助主设单位转换坐标系。提交成果也需提供不同坐标系下成果。

- 测量费支付办法

4.1勘察人完成获得批准并提交最终测量成果后，勘察人提出申请，支付给勘察人70%签约合同款，计42万元；工程施工开工后一个月内支付给勘察人至90%签约合同款；工程竣工验收合格后的 28 天内，将剩余款项支付给勘察人；

4.2勘察人应当提供等额的增值税专用发票；

4.3双方委托银行代付代收有关费用。

# 第6章有关资料

技术要求

## 1.测区概述

本工程范围及内容主要包括：南一水库至规划第三水厂的线路，主要包括取水口，隧洞，消能电站，原水管线。

本工程范围起点为南一水库，终点为第三水厂。线路具体走向为：取水口布置在南一水库大坝北侧。从南一水库至南坑村线路沿着船场溪左岸布置引水隧洞，引水隧洞再经平重村向东南方向拐至坑内果场，隧洞至葛山，末端设置消能电站。从消能电站至金峰水厂，引水管道接电站尾水，管线由葛山向东延伸，以倒虹形式跨越荆江至东田，下穿福诏高速公路桥，接3.15km长大坑山隧洞至草坂新村，管线下穿高速公路及铁路交叉处高架桥，沿靖城大道经草坂、古湖、游坑至武林村下游，以倒虹形式跨越九龙江至金峰水厂，再沿着金星路、金中大道、金峰一道、北环城路、龙港路、凤鸣路（厦蓉高速）布置与规划第三水厂相连。

根据目前实际情况，需进行测绘的范围如下：

南一水库取水口至消能电站段，该段路线主要为压力隧洞，根据《水工隧洞设计规范》SL279-2016要求，有压隧洞洞顶以上应有不小于2.0m的压力水头，隧洞全长约35.81km。

从消能电站至靖城大道分水口敷设管道段长度为10.65km，管径为DN2000，双管布置。压力隧洞段长为3.15km。

九龙江跨河段水下地形测量，长度为0.17km。

本次需进行地形测绘部分全长约49.78km。

## 2.作业相关依据及成果数学基础

- 2.1主要参考技术规范

本次测绘工作主要遵循的作业依据和引用标准有：

(1)《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）；

(2)《数字航空摄影测量控制测量规范》（CH/T 3006-2011）；

(3)《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图》（CH/T 3007.1-2011）；

(4)《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008）；

(5)《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）；

(6)《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314－2009）；

(7)《中、短程光电测距规范》（GB/T 16818－2008）；

(8)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T 2009-2010）；

(9)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》（GB/T 14912-2005）；

(10)《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB-T 20257.1-2007)；

(11)《空中三角测量规范》（GB/T 23236-2009）；

(12)《测绘技术报告编写规定》（CH/T1001－2005）；

(13)《测绘成果质量查与验收规定》（GB/T 24356-2009）。

- 2.2项目测绘成果的数学基础

（1） 采用高斯-克吕格3°带投影，中央子午线经度117度；

（2） 坐标系统：2000国家大地坐标系；

（3） 高程系统：1985年国家高程基准；

（4） 成图比例：测区基本地形图1:500，基本等高距为1m；

（5） 按50cm×50cm矩形分幅。

## 3.控制测量精度

- 3.1平面控制测量

平面控制网等级为不低于GNSS网E级，且测区控制点布设点数不少于20个，所有点的埋设均应有利于长期保存，交通方便，控制点应便于发现与寻找。控制点须为混凝土标石，标石采用20cm(长)×20cm(宽)×60cm(高)的规格预制，每个标石顶部镶嵌平面标芯，内嵌4根直径8mm、长度50cm的钢筋，在顶部雕刻标石编号，并涂上红色油漆。

- 3.2高程控制测量

高程控制测量等级为不低于四等水准精度要求。高程控制点埋设要求同GNSS平面控制点标石埋设。

## 4.数字地形图测量技术要求

⑴引水线路总体按1：500比例尺进行测量。测量长度：线路中线共49.78km；测量宽度：线路轴线两侧各150米。

⑵局部区域：进水口、消能电站、管桥、顶管、涵洞、渣场1:500地形图测量。测量范围：以满足设计需要为宜，约需3.4km²。

⑶测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素，以及地理名称注记等，并着重显示与测图用途有关的各项要素。地形图内容表示要合理、齐全，综合取舍要恰当，主次分明，注记应清楚、全面。地形要素测绘与表示按现行规范与图式执行，地貌测绘正确，表示合理，显示逼真。地形图高程注记至0.01m。

⑷河道两侧范围内的村庄和企事业单位要注明名称，村庄密集处可适当综合；机耕路及以上级别的道路要在地形图上表示，等级公路要注明名称和去向，并在图上标注路面材料。

⑸测区内的居民区房屋应详细测绘，房屋外廓以墙角为准，加注房屋层数及结构类型。测区内其他建筑物和桥梁、泵房、涵闸、水电站、排污排水口等在图上标示清楚，沟渠及电力、电信、地下埋管等各种线路应在地形图上标注清楚，并用文字注记说明。

⑺地形图必须100%外业巡视，漏绘和表达不合理的地方都应在现场纠正。

## 6.水下地形测量

水下地形测量应采用GNSS-RTK+测深仪的高精度组合测深系统施测，现场进行全要素数字化采集数据，地形图比例尺：1：500。测量过程及精度需满足规范要求。水下地形图应绘出水下地形等高线，标注水下地形高程。

## 7.纵断面测量

纵断面测量应如实反映中线经过的包括沟坎等地面起伏，测量要求如下:

⑴测量管道段10.65公里的纵断面

⑵纵断面比例尺：竖向1：500，横向1：1000。

⑶需测量管道段中心线纵断面。

⑷断面位置和里程应该标注在地形图上。

⑸河流左右水边测即时水面高程，时间记录至分钟。

## 8.提交的成果

本项目完成后，需要提交以下测绘成果资料（包括但不限于）：

（1）测绘技术报告；

（2）地形图分幅图及总图；

（3）纵横断面测量成果；

（4）控制点成果表及点之记；

（5）所有外业观测手薄；

（6）控制测量资料；

（7）平面控制网平差报告；

（8）高程控制网平差报告；

（9）其他。

现有资料涉及众多不同坐标系，各主管部分要求提供的坐标系均不一致，测量单位应协助主设单位转换坐标系。提交成果也需提供不同坐标系下成果。

# 第7章投标文件格式

（用于资格审查申请文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查（预审）申请文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人    （签章）

日期：__________年_____月_____日

说  明

资格审查申请文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、勘察人技术负责人身份证明书和测量项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目测量人员汇总表

附表5：拟担任主要测量人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：测量项目负责人和其他主要测量人员到位承诺书

附表7：投标人（投标申请人）和拟担任测量项目负责人“类似项目测量业绩”（如有时）

附表8：仪器设备的配备表

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）工程测量招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目工程测量的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

4．我方按照资格审查文件要求组建测量项目组，将由       （姓名）任工程测量项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人或授权委托人：    （签章）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任测量项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

- 资格审查申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人（投标申请人）：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人或授权委托人：      （签章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书扫描件。

附表2  法定代表人资格证明书、勘察人技术负责人身份证明书和测量项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（投标申请人）：            （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

2-2. 勘察人技术负责人身份证明书

勘察人技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人（投标申请人）：       （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

2.3勘察人项目负责人身份证明

勘察人项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）勘察人项目负责人并由其签署本项目投标的测量文件。

特此证明

投标人（投标申请人）：       （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）工程测量招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人（投标申请人）：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

附表4：拟担任本项目测量人员汇总表

拟担任本项目测量人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事测量年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目配备人员 | 项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程测量负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程测量员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程测量描述（记录）员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续测量服务负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：              （加盖投标人单位公章）

注：上述测量人员须满足最低人数要求，且不能一人多岗（工程测量负责人可由项目负责人兼任）。述人员须满足最低人数要求。拟担任的项目负责人和配备人员必须是本单位正式在岗职工。

附表5：拟担任主要人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程测量项目名称及规模（投资额、测量专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

投标人：   （加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要人员的执业资格（职称或岗位或培训）证书扫描件，包括项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证扫描件、以及配备人员是指工程测量负责人、工程测量员、工程测量描述（记录）员；

2．投标人拟担任项目负责人和配备人员必须是本单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明原件扫描件（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．项目负责人资格应与所承担的测量项目相适应；申请人所报的项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：项目负责人和配备人员到位承诺书

项目负责人和配备人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的项目负责人                         （姓名）和配备人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的工程测量服务期间按照招标文件和测量合同的约定承担本项目的测量工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和测量合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人（投标申请人）：           (盖投标人单位公章)

法定代表人：              （签章）

日期：       年   月   日

附表7：投标人和拟担任项目负责人“类似项目业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（米数等） | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：           （加盖投标人公章）

注：

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目业绩”，应如实同时附上勘察（工程测量）合同书（协议书）和勘察报告（工程测量文件）的扫描件，否则，其业绩不计。

  - 若合同书中未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程测量文件扫描件；若合同书未明确标明项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀测量项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明扫描件，否则其项目负责人业绩无效。

  - “类似项目业绩”时间以勘察（工程测量）合同书（协议书）或勘察报告（工程测量文件）日期为准。

附表8：仪器设备的配备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各类仪器均需提供发票原件扫描件。

投标人：           （加盖投标人公章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（注：投标人应自行承诺。）

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（投标人投标时须需将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。）

未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（投标人投标时须将查询结果截图扫描上传）（注：投标人应自行承诺。）

在近三年内（自2015年1月1日以来）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）；

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：__________年_____月_____日

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书；

    - 投标报价表

    - 勘察人技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 项目负责人、配备人员；

    - 服务保证（保证工程测量质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）工程测量招标的招标文件，我方针对该项目测量的工程测量收费的投标报价为投标函附表上所列明的工程测量收费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目工程测量项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和配备人员完成本项目的全部测量工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函附表中承诺的工程测量服务期限完成测量提供相应的测量服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人或授权委托人：          （签字或签章）

拟担任项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明扫描件及投标人企业基本账户开户许可证扫描件上传，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： |  |  |
| 工程测量收费投标报价金额 | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 工程测量服务期限 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：         （签字或签章）

拟担任项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的工程测量收费投标报价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程测量收费费 | 招标人公布测量项目的工程测量收费计费额（即招标时的工程测量收费计费基数）、估算的工程测量收费金额、工程测量收费基准价、浮动幅度值 |  | 工程测量收费计费额为 /元； 工程测量收费金额为 元； 工程测量收费基准价为/元； 浮动幅度值为/％（须标明“+”或“-”）。 |  |  |
|  | 工程测量收费投标报价金额（元人民币） |  | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 工程测量收费报价浮动幅度值为 / ％（须标明“+”或“-”）。 |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人或授权委托人：       （签章）

日期：            年             月           日

注：

（1）投标人在投标时应做出工程测量收费报价，其工程测量收费报价金额不得超过招标人公布的工程测量收费金额。本表中的工程测量收费报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。

    - 勘察人技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

    - 项目负责人、配备人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 配备人员 | 2 |  |  |

    - 服务保证（保证测量质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证测量质量、测量进度计划”、“勘察人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地勘察工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证测量质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件

说  明

投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下：

① 技术文件的内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

②页面：统一使用A3幅面制作。

⑤全部内容文字部分采用WORD文件形式；宋体字体；字号四号；行距固定值22磅；不允许出现页眉，页脚和页码；除此之外，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识；