东山一中新校区项目一期工程桩基检测

招  标  文  件

报建编号：3506261803200101

招标项目名称：_东山一中新校区项目一期工程桩基检测

招标项目编号：E3506260601100029001

招标人：_东山恒通实业发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构： 福建晨东工程管理咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：陈艺娟

招标代理机构编制人：   陈妙卿

招标文件编制日期： 2018 年 8 月27日

目  录

- 招标公告……………………………………………………………3

- 投标须知及前附表…………………………………………………6

第三章 合同条款……………………………………………………………21

第四章 桩基检测工程量清单………………………………………………25

第五章 工程技术规范………………………………………………………26

第六章 投标文件格式………………………………………………………27

第1章 招标公告

- 招标条件

本招标项目 东山一中新校区项目一期工程桩基检测已由东山县发展和改革局以东发改 [2017]54号、东发改 [2017]107号、东发改 [2017]155号批准建设，建设单位为东山恒通实业发展有限公司， 建设资金来源 业主多渠道筹集解决 ，招标人为东山恒通实业发展有限公司，委托的招标代理单位为 福建晨东工程管理咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：东山县双东湖边，环湖路以东，庙山路以南，文星路以西，望峰路以北；

  - 工程建设规模：项目总用地面积为227550平方米，新建普通教室、专用教室、公共教学用房、办公综合用房等各类教学设施，体育场馆等运动设施，学生宿舍、教师宿舍、食堂等生活用房，人防地下室，以及相应的体育场、道路、广场、绿化、水电等配套设施；项目总投资89985万元，其中建安费72152万元；

  - 招标范围和内容：

（1）工程类别：   检测项目招标  ；

（2）招标类型：  专业承包     ；

（3）招标范围和内容：具体检测项目内容详见提供的清单。

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：本项目检测项目费用为515403.8元；本项目的发包价为515403.8元；其内容及单价详见检测工程量清单；

2.5. 检测工期：根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过20日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准，且检测工作不影响地基基础正常施工；

2.6. 标段划分：/；

2.7. 成果质量要求：检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测工作及提交检测报告，并对提交的检测结果负责  。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照。

  - 投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑地基基础工程检测专项资质证书或建设工程综合检测资质；外省检测机构在闽从事质量检测业务的，必须取得福建省建设厅颁发上述相应资格要求的资质证书（或备案证书）并在有效期内。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应持有建设行政主管部门颁发的检测试验人员的个人资格证书（或上岗证书），且为投标人本单位在职职工。以检测试验人员证书（或上岗证书）所注单位或社保管理部门出具的在投标截止期前连续三个月或以上的缴交社保费的证明为准。

  - 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

  - 投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。

  - 各投标人均可就本招标项目上述标段中的　/个标段投标，但最多允许中标　/标段。

  - 本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  2018 年9月14日8 时30 分 00 秒至2018年9月18日18时00分00 秒通过漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com）  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法： 简易评标法 。

- 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：北京时间2018 年9月25 日 16 时 00 分汇达到指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）；

6.2投标保证金提交的金额：人民币玖仟元整（￥9000元）；

6.3投标保证金提交的方式：

①现金提交：从投标人企业基本账户以银行转账或电汇方式汇至以下帐户，以款项到达指定账户的时间为准；

指定的投标保证金账户:

开户银行：东山县农村信用合作联社

帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

帐    号：9080 8100 1001 0000 0460 80

②漳州年度保证金：已按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

③福建省年度保证金：按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。

④银行保函形式：以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担；

说明：

①投标保证金必须从企业基本账户汇出。而且投标人的企业基本账户必须与漳州市工程项目交易中心电子招投标系统“企业诚信资料库”登记一致。

②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称或招标编号，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

- 联系方式

招标人： 东山恒通实业发展有限公司

地址：   东山县       ，邮编：  363400

电子邮箱:  /

电话：13105019505 ，传真：  /

联系人：   王先生

招标代理机构：  福建晨东工程管理咨询有限公司

地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2704室，邮编： 363000

电子邮箱: 2325365535@qq.com

电话：0596-2631069   ，传真：0596-2631069

联系人：   小吴

公共资源电子交易平台名称：  漳州市工程项目交易中心

网址：   http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：    0596-2032597

招投标监督机构名称：东山县城乡规划建设局、东山县发展和改革局

地址：东山县西埔镇白石341号，东山县西埔镇白石街府后路

联系电话：0596-5883512、0596-5888446

公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心

地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#）

电话：0596-5888600

# 第2章 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 东山恒通实业发展有限公司 地址：东山县 ，邮编： 363400 电子邮箱: / 电话： 13105019505 ，传真： / 联系人： 王先生 招标代理机构： 福建晨东工程管理咨询有限公司 地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2704室 ， 邮编： 363000 电子邮箱: 2325365535@qq.com 电话： 0596-2631069 ，传真：0596-2631069 联系人： 小吴 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 东山一中新校区项目一期工程桩基检测 报建编号： 3506261803200101 招标项目编号：E3506260601100029001 标段名称（如果有）：东山一中新校区项目一期工程桩基检测 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： / 招标人最多允许投标人中标的标段数量： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 业主多渠道筹集解决 出资比例： / 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 东山县双东湖边，环湖路以东，庙山路以南，文星路以西，望峰路以北。 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总用地面积为227550平方米，新建普通教室、专用教室、公共教学用房、办公综合用房等各类教学设施，体育场馆等运动设施，学生宿舍、教师宿舍、食堂等生活用房，人防地下室，以及相应的体育场、道路、广场、绿化、水电等配套设施；项目总投资89985万元，其中建安费72152万元； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 具体检测项目内容详见提供的清单。 |
|  | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称： 漳州市工程项目交易中心 网址： http://www.zzgcjyzx.com 联系电话： 0596-2032597 公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心 地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#） 联系电话： 0596-5888600 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 具备有效的CA，投标人须根据电子招投标的相关规定实行 |
|  | 2.1 | 检测工期 | 根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过20日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准，且检测工作不影响地基基础正常施工； |
|  | 2.2 | 成果质量要求 | 检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测工作及提交检测报告，并对提交的检测结果负责； |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价加风险系数包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照。 - 投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑地基基础工程检测专项资质证书或建设工程综合检测资质；外省检测机构在闽从事质量检测业务的，必须取得福建省建设厅颁发上述相应资格要求的资质证书（或备案证书）并在有效期内。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应持有建设行政主管部门颁发的检测试验人员的个人资格证书（或上岗证书），且为投标人本单位在职职工。以检测试验人员证书（或上岗证书）所注单位或社保管理部门出具的在投标截止期前连续三个月或以上的缴交社保费的证明为准。 - 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 - 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。 - 投标人“类似工程业绩”要求： / 个； - 投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2018 年9月19日 12 时 00 分 00 秒 |
|  | 11 | 分包 | √不允许 □ 允许，允许分包内容： 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | √ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2018 年9月26日 09时00分 00 秒 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目 不要求 提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 历天。 |
|  | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：9000 元人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①②③④种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：东山县农村信用合作联社 帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 帐 号：9080 8100 1001 0000 0460 80 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式： 由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本帐户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：已按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要再按单项工程交存投标保证金 。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 不要求 提交； 其中， 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： / 。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点电子招标文件制作软件（最新版本） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （4）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）提交招标人。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： 2018 年9月26日09时00分00秒前 提交地点： 东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#） 密封要求：用信封密封并加盖投标人公章并标明是资料名称 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间： 2018 年9月26日09时00分 00 秒 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 现场解密：1.首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，2. 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1）若为投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； 2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 4）投标人开标时须携带一份电子版投标文件（如刻录到光盘或存放到U盘中等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家 0人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 简易评标法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评审委员会要求投标人作出澄清，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（在30分钟内须到达指定地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人示能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 √ 否，推荐的中标候选人数： 1 个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约保证金：为中标合同价的 10 ％ 履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。 履约担保期限：在本项目竣工验收合格后，不计利息返还给承包人；中标人应保证银行保函在该段时间内保持有效。 注：对采用银行保函形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标公示期满后3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的相关手续。 中标人在收到中标通知书后5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后10天内，与招标人签订工程合同。 若中标人未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：东山县城乡规划建设局、东山县发展和改革局 地点：东山县西埔镇白石341号，东山县西埔镇白石街府后路 联系电话：0596-5883512、0596-5888446 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假等违法行为的，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 3、在提交投标文件截止时间前，投标人应随时查阅本招标项目发布招标公告的媒介上有关本招标活动的通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 4、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，在规定时间内无正当理由拒签合同协议书或在规定时间内未按招标文件规定提交履约保证金等情况的）； 2）中标人有被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同的约定的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 5、中标单位必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。 6、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由东山县建设工程项目交易管理中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 7、投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或授权委托人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件和开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章] 携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 8、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

## 投标须知

### （一）总则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

  - 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

  - 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。

  - 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

  - 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共

资源交易中心见投标须知前附表第7项。

  - 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

##### 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

  - 本招标项目的检测工期要求见投标须知前附表第9项。

  - 本招标项目成果质量要求见投标须知前附表第10项。

  - 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。

  - 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）的监理人；

- 为本项目（标段）的代建人；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停业；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

##### 投标费用

5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

5.2本工程的招标代理费按照发改办价格〔2003〕857号文和计价格〔2002〕1980号文规定的标准计取，根据闽建[2017]6号文及闽建筑函[2018]26号文由招标人支付。

5.3中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向东山县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

9.1 本工程由投标人对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

9.2 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子邮件形式（邮箱：2325365535@qq.com）发送给招标人，且须电话（0596-2631069）确认。招标人应当及时通过电子邮件接收疑问、答复或者通过公共媒介发布招标文件的澄清、修改。

##### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

##### 偏离

投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

  - 本招标文件包括下列内容：

第一章     招标公告

第二章　　 投标须知

第三章　 　评标办法和标准

第四章　 　合同条款及格式

第五章　 　工程量清单

第六章     投标文件格式

备注：上述证件资料若有年检、变更内容的，均需提供相关记录 。

  - 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第

10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 招标文件的澄清、修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过相关媒介发布。

澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过相关媒介发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

  - 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### （三）投标文件

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件组成。

  - 资格文件

    - 资格文件应包括以下内容：

              - 投标函

              - 法定代表人资格证明书

              - 授权委托书（如有时）

              - 检测工程量清单发包价表

              - 资格审查资料

              - 投标保证金有关单据扫描件

              - 其他资料

##### 投标和支付所使用的货币

16.1投标报价应包括对本须知前附表第6项所述的全部工程进行检测的所有费用。投标人应依据招标文件要求自行核算成本报价，在投标报价中应包括桩基检测方案经设计单位确认后，完成本合同所需的包含进退场费、设备场内倒运费、仪器设备费、检测费、技术工作费、加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。

16.2本项目按固定单价包干，投标单位根据企业自身实力，充分考虑各方面因素进行报价，中选后，单价不再调整，数量按实结算。

16.3投标人应根据工程说明、有关规范认真地针对全部工程进行桩基检测收费的

投标报价，若有漏项，此部分价格将被视为已包含在其它分项中，不再另行补价。

16.4本桩基检测项目按实际完成的工程桩基检测数量结算。报价中有单价及合价，

工程完成后按实际完成的检测数量乘单价结算，投标报价中含投标须知第13.1条款所规定的项目等的费用均包含在报价中。

16.5投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

16.6投标人提交可选择报价的报价文件将按非响应性报价予以拒绝。

16.7本检测项目固定发包价为：人民币伍拾壹万伍仟肆佰零叁元捌角（¥515403.8元），其内容及单价详见检测工程量清单。

16.8本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文

件的截止之日起算。

  - 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子

交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子邮件进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相

关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

  - 投标保证金退还

    - 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新

- 评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。

    - 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办

- 法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

  - 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

- （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

- （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

- （4）法律、法规规定的其他情形。

##### 备选投标方案

  - 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投

标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制与加密

  - 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。

  - 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以

按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

  - 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

### （四）投    标

##### 投标文件的递交

  - 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运

营机构验证。

  - 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

  - 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传

输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

  - 投标人以投标保函形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规

定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

投标人所提交的投标文件均不予退还。

  - 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当

重新招标。

### （五）开    标

##### 开标程序

  - 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在东山县建设工程项目交易管理

中心（东山经济技术开发区管委会一楼）举行现场开标，所有投标人均应当准时到场参加开标。

  - 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知

前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

  - 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

  - 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附

件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。

  - 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参

数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### （六）评    标

##### 评标委员会

  - 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。

  - 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

  - 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

              - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

              - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

              - 与投标人有利害关系的；

              - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

              - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

  - 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。

  - 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招

- 标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因

- 素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审

- 查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分

- 之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继

- 续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

    - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需

- 要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应由招标代理通知投标人到现场作出必要澄清、说明或者补正。投标人应当按照评标委员会的要求回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作

- 出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原

- 则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

    - 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详

- 细说明。

    - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺

- 乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 经评审的价格及投标人排序情况一览表

        - 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项。

  - 评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会

成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

  - 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成

员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### （七）中标

##### 定标方式

  - 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标

委员会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中

标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名

第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能

影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后

的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

- （五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （六）推荐的中标候选人名单及其排序；

- （七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号（如有）；

- （八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程

- 暂估价、暂列金额等；

- （十）异议的渠道和方式。

##### 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标

结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

##### 履约担保金额和形式

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招

标人提交履约担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不

予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表

在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。

  - 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招

标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

##### 重新招标和终止招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

              - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

              - 评标委员会决定否决所有投标的；

              - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

  - 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜

在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

  - 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知

被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### （八）异议、投诉

##### 异议

  - 投标人对开标有异议的，应当当场提出；招标人应当当场作出答复。招标人应当

记录并保存异议的提出和答复情况。

  - 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

  - 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决

定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何

利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异

议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复

并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 投诉

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或

者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招

标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

  - 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。

### （九）其他

##### 需要补充的其他内容

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障

导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

  - 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。

# 第3章   评标办法和标准

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2   评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价、发包价

2.1本项目检测项目费用为515403.8元；本项目的发包价为515403.8元；其内容及单价详见检测工程量清单；

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的

投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和

数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

4、资格审查

4.1对投标人资格进行审查，经资格后审不合格的投标人的投标文件按废标处理。

4.2资格审查合格条件及要求如下：

4.2.1须具备有效的独立法人营业执照；

4.2.2投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的投标须知前附表第13项规定的；；

4.2.3福建省外的投标单位已按相关文件要求办理备案证书（如有）；

4.2.4拟派本项目负责人符合招标文件要求；

4.4.5未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

4.4.6按招标文件要求提供完整的资格审查申请材料并按规定格式填写、盖章及签署。

5、初步评审及详细评审

5.1初步评审标准（投标文件出现下列情形之一的，将按废标处理）：

5.1.1投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

5.1.2投标文件的组成内容不符合招标文件要求（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认或投标文件有关内容未按招标文件要求签署或盖章；

5.1.3投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

5.1.4投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

5.1.5检测工期及质量不响应招标文件要求；

5.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的；

5.1.7投标人拒绝对评标委员会的质询作出说明或其说明不为评标委员会认可的；

5.1.8评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

5.1.9不符合招标文件规定的其他实质性要求。

5.2详细评审标准（投标文件出现下列情形之一的，将按废标处理）：

5.2.1 投标报价不符合招标文件要求的（即固定发包价）；

5.2.2 投标报价修改工程量清单的；

5.2.3投标文件附有招标人不能接受的条件。

6、商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个

别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

##### 7、抽取和推荐中标选人（随机抽取法）

7.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

7.2按开标会时系统抽取投标人的对应投标编号，由招标人公开随机抽取中标候选人。

7.3招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后15分钟内没有到达的也视为未派人参加）或拒绝签字的，不得对抽取结果提出异议。并在公示期间直接公告一名中标候选人。

7.4招标人授权评标委员会确定中标候选人为中标人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章合同条款及格式

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

经过发包人公开招标，乙方中标了                                   。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程试桩项协商一致，订立本合同。

一、工程承包内容和合同价款

（待中标后根据招标文件内容及项目情况填入）

合同总价　　           　万元人民币。

注：本工程结算时按实际完成的数量乘中标单位所报的单价进行结算工程款。

二、发包人工作范围：

1、提供该工程地质勘察报告，桩基设计说明，标注施工桩号的桩位平面图及桩基施工记录。

2、试桩过程须指派人现场配合。

三、承包人工作范围：

1、桩基检测，包括声波检测、静载试验、桩基动测等，包括做到安全施工，并对检测施工安全承担全部责任。

2、出具测试书面报告、乙方必须对测试书面报告的结果负责，如因报告不科学、不规范或不准确等原因造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

四、合同工期：

根据发包人指定的检验批范围分批检测，无条件配合本项目的施工进度。现场已具备检测条件，静载设备必须不少于三套（含三套），检测人员必须确保静载设备满负荷运载，且要求每批次检测工期不超过20日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准。

工期延误：由于以下原因造成竣工工期拖延，经发包人代表或监理单位确认，工期相应顺延：

1、发包人不能按约定期提供开工条件；

2、不可抗力；

3、发包人另行发包的工程拖延了进度；

4、合同中约定的其他非承包人原因的停工。

承包人在上述情况发生后两天内，承包人就延误的内容以书面形式向发包人提出工期顺延报告。发包人代表在收到报告后两天内予以确认、答复。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。非上述所列的各种原因，检测工作未按合同工期完成或未按发包人同意顺延的工期完成的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1000元/天。

五、质量标准：

严格按照现行的国家、本地区技术规范、规程检测标准，完成本工程桩基检测并出具合法有效的检测成果文件。

六、工程款支付：

1、本工程不设预付款，按季支付检测费用，每季按累计所完成已出具合法有效的检测成果报告的数量，结合投标时承诺的优惠单价结算检测费用，经监理人、发包人审核后14日历天内，按当季结算的检测费用的70%支付进度款。

2、待检测结束后30个日历天内乙方向甲方编报“检测竣工结算文件”，该文件经监理、甲方审核批准后且乙方履行完结其他合同义务之后14个日历天内结清检测结算余款。

3、甲方付款前，乙方应提供相应金额的合法发票，并向甲方提交付款申请资料，否则付款时间顺延。

七、组成合同的文件：

1、本合同书

2、中标通知书

3、投标文件

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程量清单

7、招标文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、违约责任：

1、 乙方未按照工期要求进行检测及提交检测报告的，每延迟一天，乙方承担3000元/天的违约金，迟延累计超过20天的，甲方有权解除合同；

2、 乙方未按照经甲方批准的检测工作方案进行检测，乙方承担10000元/次的违约金，同时应当赔偿甲方由此造成的全部经济损失；

3、 乙方未按照经甲方批准的检测工作方案进行现场技术检测，每发现、确认一次，乙方承担3000元/次的违约金；同类或同一性质问题累计发现、确认达3次或不同违约问题累计达5次以上的，甲方有权解除合同；

4、 乙方未按照经本合同约定编报合符甲方要求的“竣工结算文件”和竣工档案资料的，每延迟一天，乙方承担3000元/天的违约金；

5、 乙方非法转包或分包的，甲方有权责令限期整改纠正，同时要求乙方按合同的金额10%承担违约责任；乙方不予整改的，甲方有权解除合同，所造成的一切损失均由乙方承担；

6、 解除合同的通知自送达乙方时生效。乙方擅自解除合同的，应支付违约金20万元；

7、违约金不足以弥补对方实际损失时，违约方还应赔偿对方实际损失（扣除违约金部分）。

8、甲方因乙方违约而解除合同的，乙方应按照甲方具体要求处理好相关善后清理工作，有关善后工作经甲方检查认可后，甲方将按照乙方实际被计量审核确认的工程量依照本合同文件的约定进行价款结算，乙方必须按要求做好相关基础和配合工作。

9、若乙方取得中标通知书之日起15日内进场静载设备少于三套，每少一套按10万元进行处罚，且检测过程中乙方必须根据甲方需要增加检测设备，若在甲方电话通知一周内设备不能进场，每延迟一天，乙方承担3000元/天的违约金，迟延累计超过10天的，甲方有权解除合同。

10、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无  。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：在中标结果公示期满5天内提交履约保证金，金额为合同价款的10%。履约担保金提交的方式为：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。

(3) 双方约定的其他担保事项：无。

九、合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

十、  合同的解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力。

十一、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第    2    种方式处理：

1．提交   项目所在地  仲裁委员会仲裁；

2．依法向   项目所在地  人民法院起诉。

十二、补充条款：

1、乙方应保护检测设备及系统之责任，保护时间与检测时间相同。

2、各检测点在布置之前，应书面与设计及甲方、监理等相关单位确认后方可进行。乙方应按照甲方、监理及相关部门要求对检测方案进行调整，确认后方可实施。

3、在施工、完成工程及保修过程中，乙方所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于甲方或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

4、工程完工后，乙方应立即将所有有关的成交人的设备、多余材料、垃圾及各种临时设施清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使甲方满意。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、乙方的设备仪器、临时设施保留在甲方指定的位置。

5、乙方应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、住宿、膳食及运输的安排。乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

6、乙方应对检测作业安全生产负责，按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，因乙方原因导致安全生产事故由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任。

7、乙方在签订合同后，应迅速有序的将实施监测所需的设备仪器和材料运至施工现场，并承担有关的各种试验、监测工作发生的所有费用。

8、乙方应在甲方在需要时出具简报或正式报告，参加桩基工程的验收会议。

十三：附则：

1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和工程决算的依据。

2、本合同壹式拾份，甲、乙双方各执伍份。

发包人：（盖章）              承包人：（盖章）

地  址：                      地  址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：

开户银行：                    开户银行：

第5章   工程量清单及发包价

- 检测工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 学生宿舍A区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 291 | 27.9 | 8118.9 |
| 二 | 学生宿舍B区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 267 | 27.9 | 7449.3 |
| 三 | 学生宿舍C区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 215 | 27.9 | 5998.5 |
| 四 | 高中一部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 12000 | 2.5 | 30000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 430 | 27.9 | 11997 |
| 五 | 高中二部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 12000 | 2.5 | 30000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 430 | 27.9 | 11997 |
| 六 | 高中三部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 16000 | 2.5 | 40000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 426 | 27.9 | 11885.4 |
| 七 | 风雨操场 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 344 | 27.9 | 9597.6 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 4 | 2790 | 11160 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 八 | 高中教师宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 179 | 27.9 | 4994.1 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 3 | 2790 | 8370 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 九 | 学生礼堂 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 325 | 27.9 | 9067.5 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 4 | 2790 | 11160 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 十 | 图文信息中心 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 16000 | 2.5 | 40000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 464 | 27.9 | 12945.6 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 5 | 2790 | 13950 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 十一 | 艺体楼 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 151 | 27.9 | 4212.9 |
| 十二 | 食堂（高中） |  |  |  |  |
| 1 | 地基深层平板载荷试验检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 深层平板载荷试验检测项目(含车辆使用费) | 处 | 3 | 5500 | 16500 |
| 十三 | 合计 |  |  |  | 515403.8 |

- 具体工程内容、有关设计、施工说明和检测要求，详见本招标文件所附图纸。

- 注：1、投标人应按上述工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意、增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 2、本工程按实际完成的数量乘中标单位所报的单价结算工程款。

# 第6章    投标文件格式

说明：

1.投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【法定代表人身份证明和授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

5. 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人公章处加盖投标人的企业电子公章。

投标文件封面格式：

东山一中新校区项目一期工程桩基检测

投标文件

招标编号：                               .

工程名称：                               .

投标申请人：     （盖投标人单位公章）      .

法定代表人：  （盖法定代表人电子印章）      .

地    址：                               .

申请日期：          年       月        日

目    录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（若有）

四、检测工程量清单发包价表

五、资格审查资料

六、投标保证金凭证

七、投标人认为需提供的其它材料（若有）

一、  投 标 函

致：（填入招标人名称）

1、根据你方招标    （项目名称）     招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）（¥：     ）的投标报价并按上述合同条款、技术规范等条件要求承包上述工程的检测任务。具体清单详见“桩基检测工程量清单发包价表”。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方承诺本项目检测工期及质量：根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过20日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准，且检测工作不影响地基基础正常施工。项目负责人为： （填写项目负责人姓名）  。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述我方对合同协议书条款的意见是：（填写同意或不同意）    ，一旦中标我方将受此协议条款约束。

5、我方同意所提交的投标文件在投标须知第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺：我公司 未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 。

8、我方承诺：按本招标文件规定向招标代理机构缴交招标代理费，及其它我方需要缴交的费用。

投标人：        （盖投标人单位公章）

单位地址：

法定代表人： （盖法定代表人电子印章）

邮政编码：                         .

电    话：                        ..

传    真：                        .

日期：     年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                             .

地    址：                                                             .

成立时间：                                                             .

经营期限：                                                             .

姓名：              性别：       年龄：      职务：                   .

系      （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖投标人单位公章）

日期：    年   月   日

三、授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我     （姓名）  系        （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托          （单位名称）            的  （姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加        （项目名称）                    工程检测的招标活动。代理人在招标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                         性别：             年龄：

身份证号码：                                        职务：

联系电话：

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

其授权委托人：                 （签字）

日期：     年    月   日

注：若由法定代表人本人参加招标、合同谈判、签署合同等并处理与之有关的一切事务的，则无需填写此张“授权委托书”。

- 检测工程量清单发包价表

- 项目名称: 东山一中新校区项目一期工程桩基检测

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 学生宿舍A区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 291 | 27.9 | 8118.9 |
| 二 | 学生宿舍B区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 267 | 27.9 | 7449.3 |
| 三 | 学生宿舍C区 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 215 | 27.9 | 5998.5 |
| 四 | 高中一部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 12000 | 2.5 | 30000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 430 | 27.9 | 11997 |
| 五 | 高中二部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 12000 | 2.5 | 30000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 430 | 27.9 | 11997 |
| 六 | 高中三部 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 16000 | 2.5 | 40000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 426 | 27.9 | 11885.4 |
| 七 | 风雨操场 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 344 | 27.9 | 9597.6 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 4 | 2790 | 11160 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 八 | 高中教师宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 179 | 27.9 | 4994.1 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 3 | 2790 | 8370 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 九 | 学生礼堂 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 325 | 27.9 | 9067.5 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 4 | 2790 | 11160 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 十 | 图文信息中心 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 16000 | 2.5 | 40000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 464 | 27.9 | 12945.6 |
| 1.3 | 水平静载 | 根 | 5 | 2790 | 13950 |
| 1.4 | 试验单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 9600 | 2.5 | 24000 |
| 十一 | 艺体楼 |  |  |  |  |
| 1 | 预应力管桩检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 单桩竖向抗压静载试验检测(含车辆使用费) | KN | 7200 | 2.5 | 18000 |
| 1.2 | 低应变 | 根 | 151 | 27.9 | 4212.9 |
| 十二 | 食堂（高中） |  |  |  |  |
| 1 | 地基深层平板载荷试验检测项目(含车辆使用费) |  |  |  |  |
| 1.1 | 深层平板载荷试验检测项目(含车辆使用费) | 处 | 3 | 5500 | 16500 |
| 十三 | 合计 |  |  |  | 515403.8 |

- 具体工程内容、有关设计、施工说明和检测要求，详见本招标文件所附图纸。

- 注：1、投标人应按上述工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意、增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 2、本工程按实际完成的数量乘中标单位所报的单价结算工程款。

投标人：    （盖投标人单位公章）

日期：    年   月   日

五、资格审查资料

（1）投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  | 注册地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  | 组织机构 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 营业执照号 |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人姓名 |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 税务登记证 |  |  |  | 组织机构代码证 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 开户银行 |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

备注：1、应附资质证书、营业执照、入闽备案证明（如有）等扫描件并加盖单位公章。

（2）以往履约信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 1、投标人在投标截止日之前是否被福建省建设主管部门取消一定期限内投标资格，且在取消投标期限内的(以福建省建设主管部门颁布的文件或行政处罚文书为准)。 |  |
| 2、投标人是否正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 |  |
| 3、投标人在福建省建设项目投标中是否出现以他人名义投标、串通投标行为之一的（以福建省住房和城乡建设厅网站公告为准），且在处理期限内的。 |  |
| 4、投标人涉及诉讼、仲裁的案件情况。 |  |

投标人：            （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:      年    月    日

注：投标人应按本表中的要求详细说明以往的履约信誉情况，投标人如未如实填报，一经查实，立即取消其投标资格或中标候选人资格或中标资格。

（3）拟派出主要检测人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本检测项 目现场人员 |  |  |  |  |  |

注：1、须附检测人员的身份证及其相关证明资料。

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：    （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

（4）拟投入本合同工程的主要检测机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要检测机械设备须及时到位，否则愿意接受本投标文件和技术服务合同（桩基工程检测）约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备）名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注： 投标人投入的主要检测机械设备的规格型号及数量要符合投标文件的要求，须附上其相关证明资料扫描件。

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

六、投标保证金凭证

七、其他材料