福建省市政基础设施工程

标准设计招标文件

（2015年版）

专用本

招标人：漳州市芗城区城市建设开发总公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：2018年9月28日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》（以下简称《设计招标文件》）适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量]”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦、张孔龙等同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

第 1 章 招标公告	4

第 2 章 投标须知及投标须知前附表	8

第1节 投标须知前附表	8

第2节 投标须知和附件	22

第 3 章 评标办法和标准	29

第1节 评标办法和标准前附表	29

第2节 资格审查办法和评审标准及数据表	30

第3节 评标办法和标准及前附表	33

一．评标办法和标准前附表	33

二．评标办法和标准	35

第 4 章 合同条款及格式	45

第1节 招标项目专用合同条款数据表	46

第2节 合同条款	51

第 5 章 技术标准和设计要求	63

第1节 工程概况	63

第2节 设计任务书	64

第3节 设计服务要求	66

第4节 工程勘察要求	68

第5节 其他要求	69

第 6 章 设计有关资料	70

第 7 章 投标文件格式	71

资格审查文件	72

商务文件	88

# 招标公告

### 招标公告

- 招标条件

漳州市芗城区城市建设开发总公司的编号为E3506010601100245001的草寮街拓通工程已由漳州市芗城区发展和改革局以 漳芗发改审[2018]33号文 批准建设，项目业主为漳州市芗城区城市建设开发总公司，建设资金来自业主多渠道筹集，委托的招标代理单位为福建建盛工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察、设计进行公开招标，选定勘察、设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称：  草寮街拓通工程——勘察设计  ；

  - 建设地点：漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内））；

  - 工程建设规模：该道路为城市支路，路线全长542.585m，道路红线宽20m，设计速度为20km/h。

  - 工程建安费估算：人民币1556.61万元。

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：草寮街拓通工程的勘察设计，包括各阶段的工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计及优化、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等（根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围）。

    - 内容：主要有路基、路面工程、道路防护及绿化工程、给水、排水、电力、燃气等市政管道工程、交通工程、路灯工程等专业工程的勘察设计任务。其中草寮街（丹霞路至元江路段）为旧路改造路段，草寮街（元江路至元光南路段）为新建路段。

2.6.本项目的勘察、设计服务周期及后续服务：

①勘察周期：自接到招标人通知进场之日起20日历天内应提供符合设计规范及勘察规范要求的详细勘探报告。

②方案设计：从合同签订之日起15日历天内提交方案设计。

③初步设计：方案设计通过审核后15日历天内应向招标人提交初步设计，初步设计送审稿审查通过后5日历天提交修改后的正式初步设计（含概算）。

④施工图设计：初步设计及概算审核通过后25日历天内提交完整的施工图设计送审稿，经审查合格后5日历天内提交施工图设计的正式稿。

⑥后续服务：从提交正式的施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。

2.7.质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 具备有效的法人营业执照。

  - 本招标项目要求投标人具备 ①工程勘察综合甲级资质或岩土工程勘察资质乙级及以上资质②工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（道路工程）专业乙级及以上设计资质；

  - 本项目  接受  联合体投标，本项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，联合体成员不超过两人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得参加两个或两个以上的联合体投标；联合体投标的，投标保证金需由联合体牵头单位提交；

  - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备道桥专业高级工程师及以上职称，若是联合体投标的应由联合体牵头人派出且在联合体牵头人单位进行注册；拟派出担任本招标项目的勘察负责人应具备有效国家注册土木工程师（岩土）执业资格，若是联合体投标的应由勘察方派出且在联合体勘察方进行注册。

  - 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人类似项目设计业绩要求：无

  - 根据闽建设【2018】16号文及闽建办科 〔2018〕16号文规定，参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外工程勘察单位，应与我省具有计量认证土工试验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标。

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于2018年9月29日至2018 年10月3日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站进行报名并下载招标文件。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com；

  - 招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

  - 有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：2018年10月25日12:00前；

  - 投标保证金提交的方式： 电汇或银行转账或年度投标保证金或银行保函或担保保函或保险

6.3.投标保证金提交的金额：  人民币捌仟元整（¥8000元）   。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间：2018年10月26日08时30分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份投标文件备用(如光盘、U盘等)，用信封密封并加盖投标人公章，备用投标文件提交地点为漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）；

  - 在递交投标文件时，①投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册证书或职称证书和身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。②投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、身份证原件、身份证复印件、投标保证金缴交凭证复印件、开户许可证复印件（复印件均需加盖投标人单位公章）到场签到。③投标人的投标保证金以保函、保险方式提交的，应将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

注：法定代表人可委托设计项目负责人（或单位技术负责人）为授权委托人。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出法定代表人（或其授权委托人）或设计负责人（或单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

- 费用

勘察设计费的组成详见招标文件。

9.联系方式

招标人：    漳州市芗城区城市建设开发总公司     ；

地址：漳州市腾飞花园6幢2楼（腾飞花园小区正大门左边），邮编： 363000  ；

电话：  0596-2035290   传真：    /    ；

联系人：   小曾   。

招标代理机构：    福建建盛工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109号，邮编： 363000 ；

电话：   0596-2668011-601   传真：  0596-2668013  ；

联系人：   小宋   。

投标保证金银行账号：

开户银行：漳州农商行芝山支行

账户名称：漳州市芗城区城市建设开发总公司

账    号：9080215010010000512900

交易中心名称：    漳州市工程项目交易中心   ；

地址：    漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼    。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布。

11.监管部门：

漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区城乡建设局

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 漳州市芗城区城市建设开发总公司 地址：漳州市腾飞花园6幢2楼（腾飞花园小区正大门左边） 项目负责人： 小曾 电话： 0596-2035290 招标代理机构： 福建建盛工程管理有限公司 地址： 福建省漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109号 项目负责人： 小宋 电话：0596-2668011-601 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称： 草寮街拓通工程——勘察设计 招标编号： E3506010601100245001 标段划分： 不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：不适用 招标人允许中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 业主多渠道筹集 出资比例： 不适用 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内）） |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：该道路为城市支路，路线全长542.585m，道路红线宽20m，设计速度为20km/h。 工程建安费估算：人民币1556.61万元。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：草寮街拓通工程的勘察设计，包括各阶段的工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计及优化、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等（根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围）。 内容：主要有路基、路面工程、道路防护及绿化工程、给水、排水、电力、燃气等市政管道工程、交通工程、路灯工程等专业工程的勘察设计任务。其中草寮街（丹霞路至元江路段）为旧路改造路段，草寮街（元江路至元光南路段）为新建路段。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于 / 年 / 月开工，工程建设周期 / 月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | ①勘察周期：自接到招标人通知进场之日起20日历天内应提供符合设计规范及勘察规范要求的详细勘探报告。 ②方案设计：从合同签订之日起15日历天内提交方案设计。 ③初步设计：方案设计通过审核后15日历天内应向招标人提交初步设计，初步设计送审稿审查通过后5日历天提交修改后的正式初步设计（含概算）。 ④施工图设计：初步设计及概算审核通过后25日历天内提交完整的施工图设计送审稿，经审查合格后5日历天内提交施工图设计的正式稿。 ⑥后续服务：从提交正式的施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | （1）具备建设行政主管部门核发的合格有效的①工程勘察综合甲级资质或岩土工程勘察资质乙级及以上资质②工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（道路工程）专业乙级及以上设计资质； （2）具备有效的法人营业执照； （3）设计人员要求： 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备道桥专业高级工程师及以上职称； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 道桥设计专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或道桥专业工程师及以上职称； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册电气（供配电）工程师执业资格或电气专业工程师及以上职称； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给排水专业工程师及以上职称； 风景园林设计专业负责人1人，职称：风景园林专业工程师及以上职称； 造价编制负责人1人，资格：具备有效的国家注册造价工程师执业资格； 勘察负责人 1人，资格：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格； 后续服务负责人1人，职称（资格）：道桥专业工程师及以上职称（可由本招标项目的设计负责人或道桥设计专业负责人兼任） 备注： 1、道桥专业指市政工程、道路与桥梁、道路、道桥、路桥、交通土建、城市道路工程等相适用的专业。 2、给排水专业指给排水、给水或排水、给水排水工程等相适用的专业。 3、电气专业指电气、电气设备、电气工程及其自动化、电气技术、供配电、照明等相适用的专业。 4、风景园林专业指风景园林、园林、市政园林、园林绿化、园林景观、风景园林规划、风景园林设计、景观设计、环艺、园艺等相适用的专业。 5、若是联合体投标的，本招标项目的设计负责人应由联合体牵头人派出且在联合体牵头人单位进行注册，勘察负责人应由勘察方派出且在联合体勘察方进行注册。 6、拟派出人员的专业（除注册人员外）以职称证书为准，职称证书未注明专业的，以毕业证为准。注册人员的专业以注册证书为准。 （4）投标人及其拟派出担任本设计项目负责人的类似项目设计业绩要求：无。 （5）根据闽建设【2018】16号文及闽建办科〔2018〕16号文规定，参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外工程勘察单位，应与我省具有计量认证土工试验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标； （6）本项目 接受 联合体投标，本项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，联合体成员不超过两人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得参加两个或两个以上的联合体投标；联合体投标的，投标保证金需由联合体牵头单位提交； 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织集中踏勘现场及标前会议。由投标人自行踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 （5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以“投标须知前附表第12项 招标文件的澄清”中的形式提交给招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以相关网站出具的澄清文件为准。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式或以电子邮件（zzjiansheng@126.com）方式(不署名、不盖章，但应标明招标项目名称、招标编号和日期）或登陆到网址http://www.zzgcjyzx.com向招标代理机构提出澄清和解答要求。 要求澄清的截止时间：2018年10月8日17时00分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式： 本项目的招标答疑、补充、修改、澄清文件等有关内容网上公布于福 建 省 公 共 资 源 交 易 电 子 公 共 服 务 平 台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）。 投标人应随时关注在招标过程中网站发布关于本项目的招标答疑、补充、修改、澄清等文件并自行下载作为招标文件的组成部分，若投标人因疏忽未及时登录查看或有遗漏其后果由投标人自负。 投标人领取文本文件的时间和地点：投标人领取答疑、补充、修改、澄清等文件的时间：发布之日起至投标截止时间前。地点： 福建建盛工程管理有限公司（福建省漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109号）。 投标人未按规定时间、地点领取文本时间的，视同已收到。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 要求 提交，计算机文件应是包含本次招标要求提交资格文件、商务文件和技术文件的所有内容的光盘（U盘）。 展示图： 不要求 提交 演示盘： 不要求 提交 模型： 不要求 提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许 提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 设计费 本工程设计费以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（修订本）为设计收费标准。招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）暂按估算的建安费人民币1556.61万元计，专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0，下浮值为20%，设计费计算如下： Y={[(Y2-Y1) ÷(X2-X1)]×(X-X1)+Y1}×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-下浮值） ={[(103.8-38.8)÷(3000-1000)]×(1556.61-1000)+38.8}×0.9×1.0×1.0×(1-20%) =56.89×0.9×1.0×1.0×(1-20%) =40.96万元 Y-工程设计收费 Y2-工程设计收费收费基价区间上限 Y1-工程设计收费收费基价区间下限 X-工程设计收费计费额 X2-工程设计收费计费额区间上限 X1-工程设计收费计费额区间下限 以上设计费以可行性研究报告的建安造价为计费基数，设计费暂按40.96万元计取。最终设计费以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整；若芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价超过可研批复中的建安造价，则以可研批复的建安造价作为计费基数。本项目采用固定总价加风险包干合同方式。 若因政府原因或工程规模调整，则以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数。 勘察费 本项目勘察综合单价为每米进尺110元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人按此单价报价，超过或低于此报价按废标处理。 以上勘察设计服务费已包含设计费用与勘察费用及后续服务费等一切费用，风险包干。风险包干的范围包含： （1）勘察阶段：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、试验、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、钻孔回填、采取措施确保地下管线不受到损坏产生的费用、确保工程施工安全（物、人）所产生的费用、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成的费用、工本费、后续服务费用、税费等；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。 （2）设计阶段：包括但不限于完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①方案设计及优化、初步设计（概算的编制及修正）、技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合所引起）等费用；②分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明、处理施工扰民、部分用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；③各阶段的设计报批的专家评审费、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费等一切费用；④为完成本招标文件规定的其他义务以及招标人认为有必要计入的其他费用。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金金额：人民币捌仟元整（¥8000元） 投标保证金提交时间：2018年10月25日12:00前 投标保证金提交的方式： 以下方式任选其一 方式一：从投标人基本账户以电汇或银行转账方式提交 投标保证金账户： 开户银行：漳州农商行芝山支行 账户名称：漳州市芗城区城市建设开发总公司 账 号：9080215010010000512900 注：投标保证金汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，汇款时必须注明投标人名称和招标项目名称。投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。 方式二：年度投标保证金 投标人按闽建筑[2014]33 号文要求已缴交福建省龙头企业年度投标保证金的勘察设计企业。凭福建省公共资源交易中心开具的勘察设计企业的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不再需要按单项工程交存投标保证金。 方式三：银行保函、担保保函或保险形式 ①银行保函形式：银行保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。 ②工程担保公司出具的担保保函形式：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。 ③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。 投标保证金须在投标截止时间前汇入招标人指定的账户。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据原件扫描件或年度保证金凭证或保函、保险原件扫描件加盖投标人单位电子公章与投标文件同时上传。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 投标保证金的退还：招标人应当在发出中标通知书后的 5 日历天内（因投标人提出异议或投诉可能造成重新评标的，在投诉处理完后5日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），将投标保证金无息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的 5 日内，将投标保证金无息退还中标人。 注：①投标人如果在工程项目招投标过程中发生被没收投标保证金情况，均按招标文件和相关法律规定依法处理。 ②投标人在递交备用投标文件时，应将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 ③联合体投标的，投标保证金需由联合体牵头单位提交； |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 投标人应按要求将全部投标资料（含资格审查文件、商务文件、技术文件）制作成投标文件，投标文件的份数： 一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前携带至开标现场。 中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构另外提供与网络上传投标文件一致的纸质投标文件6份并加盖公章，和包含投标资料全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前将含资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编） 等内容的.ZZTF 格式电子投标文件通过网络上传到交易平台系中；.n ZZTF 格式的电子投标文件刻录到光盘或者存在到 U 盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、项目名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交备用。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人 不提供 包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com 提交备用投标文件的地点为：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人： 福建建盛工程管理有限公司 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间：2018年10月26日08时30分（北京时间）。投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收投标文件电子备用光盘及相关资料。 |
|  | 23.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 开标前投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、身份证原件、身份证复印件、投标保证金缴交凭证复印件、开户许可证复印件（复印件均需加盖投标人单位公章）并携带一份备用电子投标文件（.nZZTF 格式）(如光盘/U 盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、项目名称、投标人名称并加盖投标单位公章)及已经激活并审核通过的 CA到场签到。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册证书或职称证书和身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记。 注：法定代表人可委托设计项目负责人（或单位技术负责人）为授权委托人。 投标人的投标保证金以保函、保险方式提交的，应将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用 综合评估法 |
|  | 28.2 | 公示 | 场所： 网站公示 网站： 福 建 省 公 共 资 源 交 易 电 子 公 共 服 务 平 台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/） |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 10 天内，应派代表与招标人联系，商讨并签订合同。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区城乡建设局 |
|  | 35.1 | 其他 | 1、履约保证金 1.1金额：签约合同价的10% 1.2履约担保形式：①银行电汇和银行转账形式②银行、担保公司保函和保险形式 1.3提交时间：领取中标通知书后，签订合同前 1.4履约保证金的退还：提交正式施工图后无息退还 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 - 签订合同时中标人不按投标时的承诺派出项目勘察设计负责人的，招标人应当拒绝与其签订勘察设计合同，并取消其中标资格； 由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。 - 本项目只推荐一名中标候选人。 - 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（在30分钟内须到达指定地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标且不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。招标人将按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订勘察设计合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 - 中标人在收到中标通知书后 10 天内，应派代表与招标人联系，商讨并签订合同。 - 投标文件编制和加密要求 8.1投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（最新版本） 8.2投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 8.3投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 8.4投标文件编制和加密要求：1.电子投标要求：1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。1.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。1.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。1.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：①投标人使用非福建CA数字证书；②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。1.6在投标文件制作过程中，投标单位需用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。2.投标人有以下情形之一的视为自动放弃投标资格：①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内上传工程项目交易系统的；②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；③法定代表人（或授权委托人）或设计负责人（或单位技术负责人）未按规定持相关证件到场签到验证的； - 投标文件解密： 开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。首先，进行第一次解密：由各投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 - 投标文件解密失败的补救方案：（1）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内），其投标无效。（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 11、事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。 |

## 投标须知和附件

## “投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 原文见范本 | 删除 |
| 2 | 3.1 | 原文无 | 增加： （4）勘察单位和与其签订土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。如违反前述约定，相关投标均无效。 |
| 3 | 4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 4.1.无论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。 4.2.本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定标准的60%计取。本工程的招标代理服务费及开评标过程中实际产生的专家评审费由招标人支付。 4.3中标人需按相关法规规定缴交本工程的建设工程交易服务费。 |
| 4 | 5.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 5.1招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后应自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 |
| 5 | 6.3 | 原文见范本 | 删除 |
| 6 | 6.4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 6.4无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。 |
| 7 | 7.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 7.1招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容 ： 第1章 招标公告 - 投标须知及投标须知前附表 - 评标办法和标准 第4章 合同条款和格式 第5章 技术标准和设计要求 第6章 设计有关资料 第7章 投标文件格式 |
| 8 | 9.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 9.2招标人在投标须知前附表第 12 项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清、修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
| 9 | 12.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 12.1资格审查申请文件包括以下内容： （一）资格审查申请函 （二）资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表 附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称） 证书 附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：投标人（投标申请人）和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时） 附表:8：联合体协议书（如有时） 附表9：其他需要提交的资料 |
| 10 | 12.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 12.2商务文件包括下列内容： 12.2.1投标函； 附：投标保证金有关单据 12.2.2投标函附表； 12.2.3投标报价表； 12.2.4设计单位技术实力、以往业绩（如有时）； 12.2.5设计项目负责人、其他主要设计人员 12.2.6服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）； 12.2.7其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 |
| 11 | 12.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 12.3技术文件包括以下内容： 设计说明和设计图纸汇编缩印本； |
| 12 | 13.7 | 原文见范本 | 删除 |
| 13 | 14.3 14.5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 按照投标须知前附表第 15 项所列的“设计费（勘察费）金额和计算办法”的规定执行 |
| 14 | 17.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 17.3招标人应当在发出中标通知书后的 5 日历天内（因投标人提出异议或投诉可能造成重新评标的，在投诉处理完后5日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），将投标保证金无息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的 5 日内，将投标保证金无息退还中标人。 |
| 15 | 17.4 | 原文见范本 | 原文增加修改为： 17.4如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件； （2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正； （3）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议 （4）中标人未按规定提交履约担保的； （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （6）违反规定被取消中标资格的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （8）法律法规规定的其他情形。 |
| 16 | 18.2 | 原文见范本 | 删除 |
| 17 | 18.5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 18.5技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的签署及规定： （1）技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。 （2）若需上传图纸，图纸规格为 A3，图纸格式只能上传pdf格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。 （3）技术文件采用暗标方式，投标文件之技术文件的全部内容均要求不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，未能满足要求的按 0 分处理。 |
| 18 | 19 | 原文见范本 | 采用电子招标不适用，原文删除 |
| 19 | 20.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 20.1投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。 开标前投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、身份证原件、身份证复印件、投标保证金缴交凭证复印件、开户许可证复印件（复印件均需加盖投标人单位公章）并携带一份备用电子投标文件（.nZZTF 格式）(如光盘/U 盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、项目名称、投标人名称并加盖投标单位公章)及已经激活并审核通过的 CA到场签到。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册证书或职称证书和身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。 注：法定代表人可委托设计项目负责人（或单位技术负责人）为授权委托人。 投标人的投标保证金以保函、保险方式提交的，应将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 |
| 20 | 20.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 20.2逾期送达的或未送达指定地点的投标单位的法定代表人或其授权委托人或其拟派出的设计项目负责人在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。 |
| 21 | 21.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 21.1采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见投标须知前附表第 22 项规定。 |
| 22 | 22.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 22.1在本须知第21条规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已上传至网上电子招投标交易平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597。在本须知第21条规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的备用投标文件，但应以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。 |
| 23 | 22.2 | 原文见范本 | 删除 |
| 24 | 23.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 23.1招标人按本投标须知前附表第 23 项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第 22 条递交的修改与撤回通知书。 |
| 25 | 23.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 23.2开标程序： 23.2.1开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持； 23.2.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； 23.2.3根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、勘察设计周期、设计项目负责人等； 23.2.4记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； 23.2.5投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 23.2.6 开标会议结束。 |
| 26 | 24.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 24.2评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成： - 评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）； - 招标人代表0人； - 评标专家委员会中的专家应在省综合评标专家库工程设计类、勘察类专家中随机抽取产生。 |
| 27 | 28.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 28.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 |
| 28 | 31.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 31.2中标人在收到中标通知书后 10 天内，应派代表与招标人联系，商讨并签订合同。 |
| 29 | 31.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 31.3中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 30 | 33.1 | 原文见范本 | 删除 |
| 31 | 33.3 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 33.3本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第 27 项规定。 |
| 32 | 33.4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 33.4在合同履行期间，若因政府原因致使该项目终止实施，中标人未开始勘察设计工作的，招标人不支付勘察设计费用；已开始勘察工作的，招标人根据中标人已完成的实际工作量支付勘察费的70%。已开始设计工作的，中标人完成的方案设计的费用占合同设计费的20%，完成初步设计及概算的费用占合同设计费用的25%，完成施工图设计费用占合同设计费用的35%，完成后续服务的费用占合同设计费的20%。 |

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州市芗城区城市建设开发总公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建建盛工程管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 草寮街拓通工程——勘察设计 招标编号： E3506010601100245001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 资格审查办法和评审标准及数据表

### 一．资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 3 | 资格审查委员会 | 评标委员会构成9人，其中包含不超过2名勘察专业专家。评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中采取随机抽取的方式确定。 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |

### 二．资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本资格审查办法和评审标准适用于资格后审。

- 资格审查委员会

由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件扫描件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人及其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书、联合体牵头人授权书且符合招标文件规定的；

      - 福建省外的投标人提供了符合招标文件规定的土工试验合作协议等证明；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 资格审查结果

6.1资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标申请人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

6.2重新进行招标

通过资格审查评审评审合格的投标申请人不足3个的，招标人重新组织招标。

## 评标办法和标准及前附表

## 一．评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 9 人，其中应包含不超过2名勘察专业专家。 评标专家确定方式： 从福建省综合性评标专家库中采取随机抽取的方式确定。 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过 通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心 另行抽取一名评标专家。 |
| 2 | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | （1）项目总体理解及概述：10分； （2）交叉节点：10分； （3）道路：15分； （4）公用设施：5分； （5）综合管线：10分； （6）排水设施：10分； （7）电气、园林绿化：10分 （8）施工期间交通：5分； （9）重点难点分析及对策：5分； 上述（1）～（9）合计80分。 （10）节能：2分； （11）投资估算（工程造价）合理性：3分； （12）社会效益和经济效益及环境效益：3分； （13）运营成本：2分。 上述（10）～（13）合计10分。 |

## 二．评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件通用本文件内容补正表第24.2，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，由电子评标系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 投标报价不符合招标文件要求的；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的勘察设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

        - 唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《草寮街拓通工程——勘察设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，本项目只推荐一名中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人所提供的证书、证件等证明资料应齐全且合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件：

草寮街拓通工程——勘察设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的总体理解及概述、交叉节点、道路、公用设施、综合管线、排水设施、电气园林绿化、施工期间交通、重点难点分析及对策、节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分1分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。 |  |
| 设计 项目组 （5分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2 | 配备的各专业负责人其中之一具有高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。 |  |
| 服务 保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程 实施 | 1 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

说明：①类似工程项目业绩指：近五年内（自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内，以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）新建或改建或扩建道路全长≧500m的城市支路或以上等级的市政道路工程设计业绩（公路或高速公路等非城市道路不属于类似项目设计业绩）。

②相关业绩证明材料见投标格式附表7。

（二）技术分评分标准（90分）

| 评分 项目 | 评审 内容 | 分值（分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 方案(80分) | 项目总体理解及概述 | 10 | 满足：9～10 基本满足：7～8.99 一般（不缺项）：6～6.99 不满足：0～5.99 | 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；路线平、纵、横等设计科学合理；道路、排水之间的关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 交叉节点 | 10 | 满足：9～10 基本满足：7～8.99 一般（不缺项）：6～6.99 不满足：0～5.99 | 交叉节点功能定位合理；平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 道路 | 15 | 满足：13.5～15 基本满足：10.5～13.49 一般（不缺项）：9～10.49 不满足：0～8.99 | 路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；土方平衡合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 公用设施 | 5 | 满足：4.5～5 基本满足：3.5～4.49 一般（不缺项）：3～3.49 不满足：0～2.99 | 道路公用设施（城市监控设施布置、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 综合管线 | 10 | 满足：9～10 基本满足：7～8.99 一般（不缺项）：6～6.99 不满足：0～5.99 | 综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用；管理模式先进合理；能充分考虑与市政道路的衔接与协调，综合管网关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 排水设施 | 10 | 满足：9～10 基本满足：7～8.99 一般（不缺项）：6～6.99 不满足：0～5.99 | 充分考虑已规划排水设施，结合现状需求，综合考虑近远期结合的要求；给排水设施设计科学合理、处理得当。排水管道系统总体布局充分利用，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 电气、园林绿化 | 10 | 满足：9～10 基本满足：7～8.99 一般（不缺项）：6～6.99 不满足：0～5.99 | 充分考虑已规划通讯、电力、照明，结合现状需求，综合考虑近远期结合的要求；电气设施设计科学合理、处理得当。绿化植物搭配合理；注重栽植的自然生态性及景观效果；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 施工期间交通 | 5 | 满足：4.5～5 基本满足：3.5～4.49 一般（不缺项）：3～3.49 不满足：0～2.99 | 施工期间交通组织、施工实施方案切合实际；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 重点难点分析及对策 | 5 | 满足：4.5～5 基本满足：3.5～4.49 一般（不缺项）：3～3.49 不满足：0～2.99 | 项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
| 专题 分析(10分) | 节能 | 2 | 满足：1.8～2 基本满足：1.4～1.79 一般（不缺项）：1.2～1.39 不满足：0～1.19 | 设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 3 | 满足：2.7～3 基本满足：2.1～2.69 一般（不缺项）：1.8～2.09 不满足：0～1.79 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 3 | 满足：2.7～3 基本满足：2.1～2.69 一般（不缺项）：1.8～2.09 不满足：0～1.79 | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 2 | 满足：1.8～2 基本满足：1.4～1.79 一般（不缺项）：1.2～1.39 不满足：0～1.19 | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |

（三）总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

# 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省市政基础设施工程设计招标投标管理若干规定（试行）》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二条 2.3 | 主要技术标准 | 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）、《城市道路交叉口设计规程》 （CJJ152-2010）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169－2012）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006 2014 年版）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268-2008）等， 不限于以上规范的国家现行规范和标准 ，其他国家级省级工程建设标准、法规和所在地规定采用的标准规程，其 他相关规范、标准。 |
| 2 | 第四条 | 合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容 | - 项目名称：草寮街拓通工程 - 建设地点：漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内）） - 工程建设规模：该道路为城市支路，路线全长542.585m，道路红线宽20m，设计速度为20km/h。 - 工程建安费估算：人民币1556.61万元。 - 范围:草寮街拓通工程的勘察设计，包括各阶段的工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计及优化、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等（根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围）。 - 内容：主要有路基、路面工程、道路防护及绿化工程、给水、排水、电力、燃气等市政管道工程交通工程、路灯工程等专业工程的勘察设计任务。其中草寮街（丹霞路至元江路段）为旧路改造路段，草寮街（元江路至元光南路段）为新建路段。 |
| 3 | 第五条 | 发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 | 红线图等。 |
| 4 | 第六条 | 勘察设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 | 以上勘察及各设计阶段份数以有关部门要求为准，施工图正式稿不少于12份。 序号; 资料及文件名称; 份数; 提交日期; 有关事宜. 1; 详细的勘察报告; 7; 自接到甲方通知进场之日起20日历天内; 含CAD 电子版. 2; 优化的方案设计文本; 8; 自合同签订之日起15日历天内; 含CAD 电子版. 2; 初步设计文件正式稿（含概算）; 10; 方案设计通过审核后15日历天内应向招标人提交初步设计，初步设计送审稿审查通过后5日历天提交修改后的正式初步设计（含概算）。; 含CAD 电子版. 2; 施工图设计文 件送审稿; 12; 初步设计及概算审核通过后25日历天内; 含CAD 电子版. 3; 施工图设计文件正式稿(含电子版）; 12; 施工图设计文件送审稿审查合格后5日历天内; 含CAD 电子版. |
| 5 | 第七条 | 勘察设计费 | 设计费 本工程设计费以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（修订本）为设计收费标准。招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）暂按估算的建安费人民币1556.61万元计，专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0，下浮值为20%，设计费计算如下： Y={[(Y2-Y1) ÷(X2-X1)]×(X-X1)+Y1}×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-下浮值） ={[(103.8-38.8)÷(3000-1000)]×(1556.61-1000)+38.8}×0.9×1.0×1.0×(1-20%) =56.89×0.9×1.0×1.0×(1-20%) =40.96万元 Y-工程设计收费 Y2-工程设计收费收费基价区间上限 Y1-工程设计收费收费基价区间下限 X-工程设计收费计费额 X2-工程设计收费计费额区间上限 X1-工程设计收费计费额区间下限 以上设计费以可行性研究报告的建安造价为计费基数，设计费暂按40.96万元计取。最终设计费以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整；若芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价超过可研批复中的建安造价，则以可研批复的建安造价作为计费基数。本项目采用固定总价加风险包干合同方式。 若因政府原因或工程规模调整，则以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数。 勘察费 本项目勘察综合单价为每米进尺110元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人按此单价报价，超过或低于此报价按废标处理。 以上勘察设计服务费已包含设计费用与勘察费用及后续服务费等一切费用，风险包干。风险包干的范围包含： （1）勘察阶段：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、试验、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、钻孔回填、采取措施确保地下管线不受到损坏产生的费用、确保工程施工安全（物、人）所产生的费用、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成的费用、工本费、后续服务费用、税费等；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。 （2）设计阶段：包括但不限于完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①方案设计及优化、初步设计（概算的编制及修正）、技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合所引起）等费用；②分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明、处理施工扰民、部分用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；③各阶段的设计报批的专家评审费、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费等一切费用；④为完成本招标文件规定的其他义务以及招标人认为有必要计入的其他费用。 |
| ６ | 第八条 | 勘察设计费支付方式和支付条件 | 1. 支付方式：银行转账，勘察设计人提供等额正式发票。 2．支付条件和金额： 设计费支付： - 初步设计及概算完成并获得批复后，设计人提出申请，发包人支付至设计费总额的40%； 2、施工图审查合格且提交正式的施工图后，设计人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的80%； 说明：发包人和设计人最终根据芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数，按实调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的予以扣回。 3、工程竣工验收合格且工程资料完成归档后，设计人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的100%。 勘察费支付： 地勘审查合格后，勘察人提出申请，发包人支付至勘察费总额的80%，工程竣工验收合格且工程资料完成归档后，勘察人提出申请，发包人支付至勘察费总额的100%。 |
| 7 | 补充合同条款 |  | 1、结合本项目的实际情况，本建设工程勘察设计合同增加的补充合同条款内容如下： （1）勘察设计服务基本要求 A.勘察设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。 B.承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 C.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。 D.工程施工时，应按照规定派驻工地勘察设计代表，协助业主解决各种与勘察设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 E.勘察设计人所做的勘察设计应当符合勘察设计标准和规范要求。由于勘察设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，勘察设计人应赔偿损失。 （2）对勘察设计人员的基本要求 A.中标人应当由投标时承诺派出的勘察设计人员承担勘察设计工作，其勘察设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的勘察设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与勘察设计有关的会议，处理和解决与勘察设计有关的问题。 B.中标人不按投标时的承诺派出勘察设计项目负责人的，发包人应当拒绝与其签订勘察设计合同，并取消其中标资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该勘察设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向勘察设计招标主管部门报告。 C.中标的勘察、设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，勘察设计人应当向发包人提出更换勘察、设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，勘察设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次扣罚3万元人民币，直接从设计费中扣除。 D.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，勘察设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次扣罚1万元人民币，直接从设计费中扣除。 E.勘察设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在勘察设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 F.驻施工现场勘察设计代表应协助业主解决各种与设计有关的问题并参加发包人主持召开的与勘察设计有关的会议，发包人通知驻场代表的，驻场代表须在接到通知（电话或书面通知）24 小时内到达，24 小时未到达的按 2000 元/次进行罚款。驻场代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求勘察设计人更换驻场代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，勘察设计人应当赔偿发包人损失，更换一次扣罚1万元人民币，直接从勘察设计费中扣除。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

## 合同条款

## 建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

GF-2000-0210

建设工程勘察设计合同

（专业建设工程勘察设计合同）

{PRIVATE}工程名称：    草寮街拓通工程

工程地点:漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内））

合同编号：

（由设计人编填）

勘察设计证书等级：

发包人：     漳州市芗城区城市建设开发总公司

勘察设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：   漳州市芗城区城市建设开发总公司

勘察设计人：

发包人委托勘察设计人承担 草寮街拓通工程的工程勘察设计，工程地点为漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内）），经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

2.1发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3采用的主要技术标准是：《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169－2012）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006 2014 年版）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268-2008）等， 不限于以上规范的国家现行规范和标准 ，其他国家级省级工程建设标准、法规和所在地规定采用的标准规程，其他相关规范、标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）

1、项目名称：草寮街拓通工程

2、建设地点：漳州市芗城区（西起元光南路，东至丹霞路（规划部门红线范围内））

3、工程建设规模：该道路为城市支路，路线全长542.585m，道路红线宽20m，设计速度为20km/h。

4、工程建安费估算：人民币1556.61万元。

5、范围:草寮街拓通工程的勘察设计，包括各阶段的工程测量、工程勘察（含初勘、详勘）、方案设计、初步设计及概算、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等（根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围）。

内容：主要有路基、路面工程、道路防护及绿化工程、给水、排水、电力、燃气等市政管道工程交通工程、路灯工程等专业工程的勘察设计任务。其中草寮街（丹霞路至元江路段）为旧路改造路段，草寮街（元江路至元光南路段）为新建路段。

第五条　发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间：红线图等。

第六条　勘察设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细的勘察报告 | 7 | 自接到甲方通知进场之日起20日历天内 | 含CAD 电子版 |
| 2 | 优化的方案设计文本 | 8 | 自合同签订之日起15日历天内 | 含CAD 电子版 |
| 2 | 初步设计文件正式稿（含概算） | 10 | 方案设计通过审核后15日历天内应向招标人提交初步设计，初步设计送审稿审查通过后5日历天提交修改后的正式初步设计（含概算）。 | 含CAD 电子版 |
| 2 | 施工图设计文 件送审稿 | 12 | 初步设计及概算审核通过后25日历天内 | 含CAD 电子版 |
| 3 | 施工图设计文件正式稿(含电子版） | 12 | 施工图设计文件送审稿审查合格后5日历天内 | 含CAD 电子版 |

以上勘察及各设计阶段份数以有关部门要求为准，施工图正式稿不少于12份。

第七条　费用

设计费

本工程设计费以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（修订本）为设计收费标准。招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）暂按估算的建安费人民币1556.61万元计，专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0，下浮值为20%，设计费计算如下：

Y={[(Y2-Y1) ÷(X2-X1)]×(X-X1)+Y1}×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-下浮值）

={[(103.8-38.8)÷(3000-1000)]×(1556.61-1000)+38.8}×0.9×1.0×1.0×(1-20%)

=56.89×0.9×1.0×1.0×(1-20%)

=40.96万元

Y-工程设计收费

Y2-工程设计收费收费基价区间上限

Y1-工程设计收费收费基价区间下限

X-工程设计收费计费额

X2-工程设计收费计费额区间上限

X1-工程设计收费计费额区间下限

以上设计费以可行性研究报告的建安造价为计费基数，设计费暂按40.96万元计取。最终设计费以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数进行调整；若芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价超过可研批复中的建安造价，则以可研批复的建安造价作为计费基数。本项目采用固定总价加风险包干合同方式。

若因政府原因或工程规模调整，则以芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数。

勘察费

本项目勘察综合单价为每米进尺110元，固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，工作量按实结算。勘察费为固定单价包干，投标人按此单价报价，超过或低于此报价按废标处理。

以上勘察设计服务费已包含设计费用与勘察费用及后续服务费等一切费用，风险包干。风险包干的范围包含：

（1）勘察阶段：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、试验、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、钻孔回填、采取措施确保地下管线不受到损坏产生的费用、确保工程施工安全（物、人）所产生的费用、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成的费用、工本费、后续服务费用、税费等；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。

（2）设计阶段：包括但不限于完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①方案设计及优化、初步设计（概算的编制及修正）、技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合所引起）等费用；②分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明、处理施工扰民、部分用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；③各阶段的设计报批的专家评审费、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费等一切费用；④为完成本招标文件规定的其他义务以及招标人认为有必要计入的其他费用。

第八条 支付方式

8.1.支付方式：银行转账，勘察设计人提供等额正式发票。

8.2.支付条件和金额：

设计费支付：

1、初步设计及概算完成并获得批复后，设计人提出申请，发包人支付至设计费总额的40%；

2、施工图审查合格且提交正式的施工图后，设计人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的80%；

说明：发包人和设计人最终根据芗城区财政投资评审中心审定的预算审核建安造价（不含暂列金、暂估价）为计费基数，按实调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的予以扣回。

3、工程竣工验收合格且工程资料完成归档后，设计人提出申请，发包人支付至调整后设计费总额的100%。

勘察费支付：

地勘审查合格后，勘察人提出申请，发包人支付至勘察费总额的80%，工程竣工验收合格且工程资料完成归档后，勘察人提出申请，发包人支付至勘察费总额的100%。

8.3.履约保证金

金额：签约合同价的10%

履约担保形式：①银行电汇和银行转账形式②银行、担保公司保函和保险形式

提交时间：领取中标通知书后，签订合同前

履约保证金的退还：提交正式施工图后无息退还

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，若因政府原因致使该项目终止实施，中标人未开始勘察设计工作的，招标人不支付勘察设计费用；已开始勘察工作的，招标人根据中标人已完成的实际工作量支付勘察费的70%。已开始设计工作的，中标人完成的方案设计的费用占合同设计费的20%，完成初步设计及概算的费用占合同设计费用的25%，完成施工图设计费用占合同设计费用的35%，完成后续服务的费用占合同设计费的20%。

9.1.4发包人不支付定金。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察设计人支付勘察设计费。

9.1.6发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期。

9.2勘察设计人责任

9.2.1勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限按行业或国家、省市等有关使用年限规定。

9.2.3负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项日的勘察设计联络工作。

9.2.4勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的2％。

9.2.5由于勘察设计人原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，发包人有权没收勘察设计人已缴纳的履约保证金，并有权要求勘察设计人赔偿损失。

9.2.7勘察设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，勘察设计人应随时配合，不另计咨询服务费。

9.2.8勘察设计人派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备由勘察设计人自行解决且承担费用。

9.2.9勘察设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由勘察设计人负责解决。

9.2.10勘察设计人承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与勘察设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求勘察设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，勘察设计人应无偿提供服务。

12.2勘察设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，勘察设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建设材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同双方签字盖章即生效，一式  捌 份，发包人 肆 份，勘察设计人 肆 份。

12.7双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件：

附件一：工程廉政责任书

附件二：本项目勘察设计人员表

发包人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　（签字）

项目负责人：　　　　　（签字）

住　　所：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行帐号：

设计人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　（签字）

设计负责人：　　　　　（签字）

住　　所：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行帐号：

勘察人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　（签字）

勘察负责人：　　　　　（签字）

住　　所：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行帐号：

附件1：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在勘察设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

设计人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

勘察人：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

附件2

主要勘察设计人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 及证号 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 道桥设计专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 电气设备专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 风景园林设计专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 造价编制负责人 |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人 |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

# 技术标准和设计要求

## 工程概况

### 一、工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 设计任务书

（一）、工程项目概况：详见招标文件及可行性研究报告等有关内容。

（二）、投标技术文件中方案设计成果要求。

1、投标方案设计图纸文件必须满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》及国家、福建省、漳州市其他相关标准和规范要求。

（三）设计（含投标阶段方案设计）工作要求。

1、设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的有关设计规定的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和下述标准、规范（不限于）：

设计中执行国家有关《工程建设标准强制性条文》和建设部、交通部以及福建省

关于道路设计的标准、规范、规程、定额、办法、示例及城市道路、排水管设计

规范，并按国家或有关部门颁布新的标准或规范及时更新。

1）、《城市道路工程设计规范》 CJJ37-2012；

2）、《室外排水设计规范》GB50014－2006 2014 年版；

3）、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008；

4）、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75—97；

5）、《无障碍设计规范》 GB50763-2012；

6）、《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98；

7）、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006；

8）、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007；

9）、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ 89-2012；

10）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

11）、《城市道路交叉口设计规程》 CJJ152-2010；

12）、《城镇道路路面设计规范》 CJJ169-2012；

13）、《道路交通标志与标线》GB5768-2009；

14）、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

15）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122：2001；

16）、《市政工程勘察规范》CJJ56-2012；

17）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

18）、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

19）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

20）、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委、建设部，2006；

3、提交的初步设计概算(或修正概算)应符合建设部《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》、《福建省市政工程综合单价表》等的规定及其他有关概预算文件编制要求并结合当地有关价格信息及指数编制。设计概算应由注册造价工程师完成并签字盖章。

4、道路平面、横断面、纵断面、路基、路面、道路交叉、交通、市政管线、绿化、照明、排水、电气等项目设计应精心谋划，贯彻“安全、经济实用、和谐、舒适、环保、节约”的设计理念，兼顾节能、生态等因素。

5、主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交各类工程参考资料、图纸及概(预)算，并编写施工技术规范。

6、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。

7、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

## 设计服务要求

（一）后期服务承诺

(1)施工过程中相应专业派一名本工程设计人员驻施工现场解决处理施工中的问题；

(2)后期服务需满足招标人及施工的要求；

(3)实际投入本工程的设计人员须与投标时承诺的人员一致。

（二）中标人须提供的其它材料

(1)设计质量保证措施，含设计变更（不论是业主提出或因设计单位考虑不周所致）；

(2)设计进度计划（施工图设计）

(3)其它优惠条件（如有）以及投标人认为须提供的其它材料。

（三）现场施工指导和配合

1、中标人应负责向施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行技术交底。

2.在整个施工过程中，中标人应主动与施工单位保持密切配合，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计。

3、中标人按建设单位或建立单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收、分项工程验收或中间验收（如有的话）和配套设备的交验；参加有关配套设备的单机试车或联动试车；参加工程竣工验收。

4、由于设计原因需对原设计做出修改时，中标人应无偿并及时完成相应的施工图修改。

5、中标人应在施工现场派驻具有相应资格及其良好敬业精神的各专业设计代表，以便及时协调解决施工中遇到的设计问题。

（四）设计质量

1、设计文件必须完整、准确、详尽、规范。

2、设计人员及时提供优级质设计成果。

3、如设计质量低劣，各项指标超出投标时所承诺的经济指标，扣相应比例的设计费，并追究设计人相应责任。给招标人造成经济损失的，招标人有权拒绝中标人在二年内参与招标人所有工程设计的投标资格，或上报当地建设行政主管部门给予不良记录一次的处罚。

4、设计必须符合招标人的意图和要求；符合建设地块的规划要求；符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定。当招标人或审批部门依据规划文件或有关标准、规范对设计方案提出异议时，中标人方应及时、无偿和负责地对原设计方案及相关文件做出修改，直至有关审批部门批准为止。

5、如某些项目或设计要素目前在国内或者省内尚无相应标准、规范可供遵循，或有关的标准、 不尽完善，中标人可同招标人磋商，并征得有关审批部门的同意，等同或参照采用国外或省外相应的标准、规范进行设计。

（五）设计进度

中标人应按既定的勘察设计周期要求保质、保量地完成各个节点的设计任务。

## 工程勘察要求

## （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

- 勘察工作范围和内容

详见招标文件

- 勘察费和计算办法

详见招标文件规定

- 勘察成果要求

按现行相关行业有效规定执行

- 勘察费支付办法

详见合同条款

## 其他要求

无

# 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

1．红线图

2．可行性研究报告

3．可行性研究报告批复

# 投标文件格式

资格审查申请文件

资格审查申请文件须知

1、《资格审查申请文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人（投标申请人）应按照招标文件的要求以及投标人（投标申请人）自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2、投标人（投标申请人）应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查申请文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查申请文件的组成部分。

3、若投标人（投标申请人）是以联合体投标的，则应按照招标文件的要求提交全部完整资料。若投标人（投标申请人）是以独立投标人（投标申请人）参加投标的，则不需要提交附表8联合体协议书。

4、附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人（投标申请人）为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人（投标申请人）提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

5、除另有说明外，投标格式中的盖投标人（投标申请人）单位公章系指盖独立投标人（投标申请人）或联合体牵头人单位公章。

6.投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标人单位电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

7.投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

（用于资格审查申请文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查申请文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）勘察设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目勘察设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建勘察设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人，       （姓名）任勘察负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的90个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （盖章）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人：      （盖章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证扫描件。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标申请人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：                                （投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：          系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标申请人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：                             （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：       职务：        职称：         系            （投标人名称）的拟担任               （招标项目名称）设计项目负责人。

特此证明

投标申请人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）勘察设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （盖章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

本表可扫描上传。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 道桥设计专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景园林设计专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，除后续服务负责人可由本招标项目的设计负责人或道桥设计专业负责人兼任外，其他人员均应专人专岗，不得兼任。如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

4.联合体投标的，其成员各方均续盖投标人单位公章。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的主要设计人员的执业资格（职称）证书扫描件，包括设计项目负责人的执业资格证书（职称）和身份证扫描、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如道桥、电气、给排水、风景园林、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人）的执业资格（职称）证书扫描件。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明扫描件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

5．联合体投标的，联合体成员各方均应提交本表。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                         （姓名）、勘察项目负责人                        （姓名和岩土工程师注册执业资格编号）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的勘察设计期间按照招标文件和勘察设计合同的约定承担本项目的勘察设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标申请人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：              （盖章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 类似工程项目业绩指近五年内（自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内，以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）新建或改建或扩建道路全长≧500m的城市支路或以上等级的市政道路工程设计业绩（公路或高速公路等非城市道路不属于类似项目设计业绩）。

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的扫描件，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人（设计单位）提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明招标文件所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件或建设单位开出的证明资料扫描件；若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明资料扫描件，否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。中外合作的联合体各方拟承担的工作和责任应符合中华人民共和国建设部颁发的《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表：                       （盖章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料。

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

一．投标函；

附：投标保证金有关单据

二．投标函附表；

三．投标报价表

四．设计单位技术实力、以往业绩；（如有时）

五．设计项目负责人、其他主要设计人员；

六．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

七．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）勘察设计招标文件，我方针对该项目设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额【招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表】。并由我方授权的授权委托人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （盖章）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金缴交证明扫描件，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 项目设计负责人 | 姓名： ；执业资格/职称： 专业： ；（注册）编号： |  |  |
| 勘察负责人 | 姓名： ；国家注册土木工程师（岩土） 注册编号： |  |  |
| 设计费 投标报价 | 设计费暂定价（大写） （小写： ），采用固定总价加风险包干合同方式。 |  |  |
| 勘察费投标报价 | 勘察费（大写）每米进尺 元（小写：每米进尺¥ 元），采用固定单价加风险包干。 |  |  |
| 勘察设计周期 |  |  |  |
| 备注 | 本项目按设计费暂定价40.96万元，勘察费为每进尺110元。超过或低于此报价均按废标处理。 |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （盖章）

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的勘察设计费投标报价金额应与“三.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

三、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘 察 设 计 费 | 设计费投标报价: 设计费暂定价（大写） （小写： ），采用固定总价加风险包干合同方式。 勘察费投标报价: 勘察费（大写）每米进尺 元（小写：每米进尺¥ 元），采用固定单价加风险包干。 注：本项目按设计费暂定价40.96万元，勘察费为每进尺110元。超过或低于此报价均按废标处理。 |  |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：       （盖章）

日期：            年             月           日

注：

（1）本表中的勘察设计费报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

四．设计单位技术实力、以往业绩

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。上述证明资料扫描件在电子投标平台上的“项目管理机构配备情况”或“资格审查资料”或“企业业绩”模块中提供，从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入上传。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

五．设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

六．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

七．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

技术文件

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本

  - 设计文件编制要求

    - 市政工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。市政工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的市政工程设计方案。

    - 市政工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；所设计道路、排水、给水、电力、电信、园林等标准或用量，应符合国家规划、建设、交通运输等有关部委及本省、市有关部门制定的工程设计标准和规定。满足现行的市政工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 设计方案应符合本项目可行性研究报告批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障勘察设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

    - 其他要求

（1）技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。

（2）若需上传图纸，图纸规格为 A3，图纸格式只能上传pdf格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。

（3）技术文件采用暗标方式，投标文件之技术文件的全部内容均要求不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，未能满足要求的按 0 分处理。

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本