平和县大溪镇后时片区污水处理站

及配套管网工程(EPC)

招  标  文  件

报建编号：__3506281807300201

招标项目编号：E3506280601100038001

招标人：__平和县大溪镇人民政府_（盖单位公章）

招标代理机构：漳州市金楼工程管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：   林健金

招标代理机构编制人：__陈松涛

招标文件编制日期：　2018  年 7月 14日

目    录

第 1 章 招标公告	03

招标公告	03

第 2 章 投标须知	07

第1节 投标须知前附表	08

第2节 投标须知	16

“投标须知”内容见《通用本》	16

投标须知内容修改表	19

第 3 章 评标办法和标准	22

第1节 评标办法和标准数据表	23

评标办法和标准数据表	25

第2节 评标办法和标准	29

“评标办法和标准”见《通用本》	29

2. 评审标准	29

2.1 初步评审标准	29

2.2 分值构成与评分标准	29

3. 评标程序	30

3.1 初步评审	30

3.2 详细评审	30

3.3 投标文件的澄清和补正	31

3.4 评标结果	31

第 4 章 合同条款及格式	32

第1节 合同协议书	33

第2节 通用合同条款	35

第3节 专用合同条款	36

第 5 章 工程量清单及计价	47

第 6 章 招标图纸	49

第 7 章 技术标准和要求	50

第1节 工程建设技术标准	52

第2节 施工现场管理要求	55

第3节 招标人对工程主要材料设备的要求	56

第4节 招标人自行采购的材料设备	58

第5节 其他要求	59

第 8 章 投标文件格式	60

目    录	61

一、资格审查申请函	62

二、法定代表人身份证明	63

三、授权委托书（如有）	64

四、联合体协议书（如有）	65

五、联合体牵头方授权书（如有）	66

六、投标保证金承诺书	67

七、资格审查资料	68

（一）投标人基本情况表	68

（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况	69

（三）设计项目负责人、项目经理身份证明	70

（四）拟派出项目负责人简要情况表	72

（五）拟派出项目设计负责人简要情况表	73

（六）拟派出项目技术负责人简要情况表	74

（七）项目管理机构组成表	75

（八）项目部施工管理人员到位承诺书	76

（九）项目业绩情况表	77

（十）承诺函	78

八、其他资料	79

目    录	81

一、投标函及投标函附录	82

（一）投标函	82

（二）投标函附录	83

二、其他资料（如有）	85

技术文件	81

第一章    招标公告

平和县大溪镇后时片区污水处理站及配套管网工程（EPC）招标公告

一、招标条件

本招标项目  平和县大溪镇后时片区污水处理站及配套管网工程 已由 平和县发展和改革局  以  平发改审【2018】52号  批准建设，建设单位为  平和县大溪镇人民政府 ， 建设资金来源  业主自筹 ，招标人为  平和县大溪镇人民政府 ，委托的招标代理单位为 漳州市金楼工程管理有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

1、工程建设地点： 平和县大溪镇后时片区（即坪塘村、峰山村、宜盆村、山布村、壶嗣村5 个行政村的区域范围内）。

2、工程建设规模：本项目估算总投资945.45万元，主要是污水管网改造和污水处理设施建设，其中建设800m³/d污水处理站1座，铺设污水管网6762米等。

3、招标范围和内容：建设范围内的设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

（1）设计范围：初步设计、施工图设计及后续设计服务等。

（2）施工范围：建设平和县大溪镇后时片区污水量800m³/d的污水处理厂一座，铺设DN200接户管1875m，DN200污水管1785m，DN300污水管2284m,DN400污水管818m，检查井271个，破除及修复路面867㎡。

（3）采购范围：项目所需主要设备和材料等。

4、工期要求：

（1）设计周期：从中标通知书发出之日起20个日历日内提交经审批后的初步设计方案（含概算），从中标通知书发出之日起60个日历日内提交经审查合格的施工图设计方案。

（2）施工工期：从发包人通知进场之日或监理单位发出开工令之日起150个日历日。

5、质量要求：

（1）设计的质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求。

（2）施工的质量要求：工程施工质量应符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关要求的合格或以上标准。

三、投标人资格要求及审查办法

1、本项目要求投标人具备独立法人资格，且同时具备以下设计资质和施工资质：

（1）设计资质：具备有效的工程设计综合类甲级资质或设计环境工程水污染防治专业乙级或以上资质。

（2）施工资质：具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2、负责人资格要求：

2.1拟担任本项目的设计负责人应具有市政公用工程或环保相关专业中级工程师或以上职称，且应为投标人本单位正式在岗职工。

2.2拟担任本项目的项目经理（项目负责人）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应为投标人本单位正式在岗职工。

3、投标人的其它人员、施工管理人员以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

4、投标人业绩要求：无

5、财务状况要求：投标人近三年（2015年、2016年、2017年）具有良好的财务状况（以提供的财务审计报告为准）。

6、信誉要求：投标人未处于被责令停业，投标资格没有被取消或财产没有被接管、冻结、破产状态；投标人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；投标人在近三年内没有被主管部门通报或处分。

7、本招标项目  接受  联合体投标。投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由  福建省内企业  为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

8、投标人其他条件要求详见招标文件。

9、本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

四、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 2018 年 9 月 8 日8 时30 分 00秒至2018年 9 月 12 日24 时00 分 00秒通过 漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx,com） 采取无记名方式下载电子招标文件。

2、本招标项目采用电子招投标。招标人不另行出售纸质招标文件。投标人须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统购买招标文件方可参与投标。

五、评标办法

本招标项目采用的评标办法：     综合评估法   。

六、投标保证金的提交

方式一：单项工程缴交投标保证金

6.1.投标保证金提交的时间：  2018年9月27日17:00时（指款项到达指定账户的时间）。

6.2.投标保证金提交的金额： 人民币壹拾捌万元整（￥180000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：  应从投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理提交，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并写明投标人及投标项目信息。

6.4投标保证金银行账号：

开户银行： 平和县农村信用合作联社南溪信用社

帐户名称： 平和县公共资源交易中心

帐    号：  908 102 601 001 000 000 0517

方式二：福建省年度投标保证金

投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

方式三：福建省年度投标保证金

凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

方式四：银行保函或保险

银行保函或漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

七、投标文件的递交

1、递交投标文件的截止时间：2018年9月28日8时30分前网上上传，投标操作详见网上投标文件制作指南，如有疑问，可向漳州市工程项目交易中心请求技术支持，技术支持电话：0596-2032597。

2、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

3、在递交电子光盘时，投标人法定代表人（持法定代表人证明原件）或委托代理人（持授权委托书原件）必须到场签到并携带个人身份证原件及复印件、投标保证金缴交凭证等相关材料复印件，否则按未递交标书处理。（除原件外，复印件需加盖公章）

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyizx,com）、平和县公共资源交易中心网上发布。

九、联系方式

招标人： 平和县大溪镇人民政府

地址：  平和县大溪镇    ，邮编： 363708

电子邮箱:     ph5230166@163.com

电话：  13605039098   ，传真：        /

联系人：   龚先生

招标代理机构：   漳州市金楼工程管理有限公司

地址： 漳浦县绥安镇霞潭路段四通物流园区1栋3层6-7间  ，邮编： 363200

电子邮箱:    ZZSJL2014@163.com

电话：  0596-3728889  ，传真：   /

联系人：    小林

公共资源电子交易平台名称：  漳州市工程项目交易中心

网址：    www.zzgcjyizx,com

联系电话：    0596-2032597

招投标监督机构名称：   平和县城乡规划建设局

地址：   平和县小溪镇

联系电话：    0596-5556253

公共资源交易中心名称：  平和县公共资源交易中心

地址：   平和县小溪镇河滨南路

联系电话：   0596-5556279

# 第二章 投标须知

### 投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 平和县大溪镇人民政府 地址： 平和县大溪镇 联系人： 龚先生 电话： 13605039098 ，传真： / 电子邮箱： ph5230166@163.com 招标代理机构： 漳州市金楼工程管理有限公司 地址： 漳浦县绥安镇霞潭路段四通物流园区1栋3层6-7间 联系人： 小林 电话： 0596-3728889 ，传真： / 电子邮箱： ZZSJL2014@163.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 平和县大溪镇后时片区污水处理站及配套管网工程（EPC） 报建编号： 3506281807300201 招标项目编号：E3506280601100038001 标段名称（如果有）： / 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： / 招标人最多允许投标人中标的标段数量： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 业主自筹 出资比例： / 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 平和县大溪镇坪塘村、峰山村、宜盆村、山布村、壶嗣村5 个村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目估算总投资945.45万元，其中，工程费788.13万元， 工程勘察费11.82万元，设计费31万元，其他费用114.5万元，主要是污水管网改造和污水处理设施建设，其中建设800吨/日污水处理站1座，污水管网6762米，检查井271个。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 建设规模中包含的初步设计（含设计概算）、施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装、竣工验收、竣工图编制、调试试验及检查、系统调试试运行、缺陷责任期全过程、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合同的工程。 |
|  | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称： 漳州市工程项目交易中心 网址： www.zzgcjyzx,com 联系电话： 0596-2032597 公共资源交易中心名称： 平和县公共资源交易中心 地址： 漳州市平和县小溪镇河滨南路 联系电话： 0596-5556279 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本工程采用电子招投标，其执行的文件为：漳行政【2013】17号和漳政办【2012】222号文。 开标要求： 1、根据漳政办【2015】141号文件规定,本项目开标时，投标单位拟派出的项目经理或设计项目负责人应持注册证书或职称证书及身份证复印件、投标保证金汇款凭证（年度的提供年度保证金证明）到场验证并签到（以上复印件需加盖公章，原件备查），项目经理或设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、签到。 2、投标人应携带已激活并审核通过的CA到场签到并提交用信封密封完好的电子版投标文件（如光盘、U盘等，信封封面需注明项目名称、招标人名称、投标人名称并加盖投标单位公章）备用，提交的电子版投标文件不予退还。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，在特殊情况下，可由业主及监督代表决定是否启用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件，投标人是否投标以备用的电子版投标文件为准）。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | （1）设计周期：从中标通知书发出之日起20个日历日内提交经审批后的初步设计方案（含概算），从中标通知书发出之日起60个日历日内提交经审查合格的施工图设计方案。 （2）施工工期：从发包人通知进场之日或监理单位发出开工令之日起150个日历日。 |
|  | 2.2 | 质量要求 | （1）设计的质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求。 （2）施工的质量要求：工程施工质量应符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关要求的合格或以上标准。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | （1）设计资质：具备有效的工程设计综合类甲级资质或设计环境工程水污染防治专业乙级或以上资质。 （2）施工资质：具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 （3）负责人及其他人员资格要求： 3.1拟派出担任项目总负责人：1人，应为中级及以上专业技术职称，且为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。 3.2拟担任本项目的项目经理（项目负责人）：1人，须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应为投标人本单位正式在岗职工。若是联合体投标的，项目经理由牵头单位派出。 3.3拟担任本项目的设计负责人：1人，应具有市政公用工程或环保相关专业中级工程师或以上职称，且应为投标人本单位正式在岗职工。若是联合体投标的，由设计单位派出。 3.4施工项目技术负责人：1人，应具备市政工程专业中级及以上专业技术职称，且为独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。 3.5项目管理机构及人员要求 设计人员要求： 3.5.1结构专业分项负责人：1人，工程师及以上职称，结构专业 3.5.2环保专业分项负责人：1人，工程师及以上职称，环保专业 其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标单位按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 本项目评标仅对拟派出“项目总负责人、施工项目负责人、设计负责人、项目技术负责人”进行评审，以上四大员要求附以下相关证件： 所属单位以职称证书上所署单位或以建设主管部门颁发的注册执业证书上所署单位或以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费三个月或以上的社保缴费证明扫描件上体现的单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的职称证明和身份证的原件扫描件。 （4）投标人业绩要求：无 （5）财务状况要求：投标人近三年（2015年、2016年、2017年）具有良好的财务状况（以提供的财务审计报告为准）。 （6）信誉要求：投标人未处于被责令停业，投标资格没有被取消或财产没有被接管、冻结、破产状态；投标人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；投标人在近三年内没有被主管部门通报或处分。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2018 年 9 月 13 日 12 时 00 分 00 秒 |
|  | 11 | 分包 | □ 不允许 □ √允许，允许分包内容： 接受分包的第三人资格、资质要求： |
|  | 12 | 偏离 | □ √不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： |
|  | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2018 年 9 月 28 日 8 时 30 分 00 秒 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目 要求 提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
|  | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 方式一：单项工程缴交投标保证金 6.1.投标保证金提交的时间： 2018年9月27日17:00时（指款项到达指定账户的时间）。 6.2.投标保证金提交的金额： 人民币壹拾捌万元整（￥180000元）。 6.3.投标保证金提交的方式： 应从投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理提交，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并写明投标人及投标项目信息。 6.4投标保证金银行账号： 开户银行： 平和县农村信用合作联社南溪信用社 帐户名称： 平和县公共资源交易中心 帐 号： 908 102 601 001 000 000 0517 方式二：福建省年度投标保证金 投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 方式三：福建省年度投标保证金 凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。 方式四：银行保函或保险 银行保函或漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 提交； 技术文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中， 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： / 。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： 2018年 9 月 28 日 8 时 30 分 00 秒前 提交地点： 平和县公共资源交易中心（平和县小溪镇河滨南路） 密封要求： 含资格文件、商务文件和技术文件内容并由福建省CA数字证书加密工程的。ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统；ZZTF格式的备用电子投标文件应刻录到光盘或U盘中，并将其密封在信封内，封袋上应写明项目名称、招标人名称、投标人名称并加盖投标单位公章，于投标截止时间前递交至招标代理公司工作人员。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间： 2018 年 9 月 28 日 8 时 30 分 00 秒 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | □在线解密 ☑√现场解密 开标时，电子交易平台自动抽取所有投标文件，按时在现场解密如下： - 首先，进行第一次解密，由各投标单位对投标文件解密。根据在网上递交的顺序，请各投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功； - 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理）插上福建CA证书认证系统授权的代理方密钥，输入CA密钥，对投标截止时间前递交的投标文件进行第二次解密，解密成功； - 最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终解密，解密成功。唱标并打印开标会议记录表。 备注：因投标人原因造成投标文件无法解密的（所有投标人解密完成后十分钟内），视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件无法解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的损失。部分投标文件未解密，其他投标文件的开标可继续进行。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由招标人代表及现场监督代表决定是否启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家 / 人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 综合评估法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 有关评审委员会要求投标人作出澄清、说明或者补正的，须由投标人的法定代表人或其授权委托人按规定时间（一般在半个小时内须到达指定地点）、地点向评审委员会作出书面澄清、说明或者补正。投标人未能按上述规定作出书面澄清、说明或者补正的，则评审委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 □√ 否，推荐的中标候选人数： 3 个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的 10 ％ 履约担保形式： 可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工验收合格证明申请终止履约担保） 履约担保期限： 以现金提交的履约担保金根据工程进度逐步分期退还，但需预留10%的履约担保于工程通过竣工验收后退还（不计利息） |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称： 平和县城乡规划建设局 地点： 平和县小溪镇 电话： 0596-5556253 |
|  | 34.2 | 其他 | 一、合同价款由设计费、设备购置费、建安费三部分组成。 其中： （一）设计费报价（不参与本项目评标基准费率的计算）： ①按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》收费标准（2002年修订本）的相关规定及结合本项目实际情况，计算确定设计费为31万元（含施工图审查费及竣工图编制费）（Ⅲ类）。招标人确定下浮费率为15%，即本项目设计费为26.35万元包干，投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。 （二）设备购置费报价（不参与本项目评标基准费率的计算）： 本项目设备购置费暂定招标控制价为272.28万元，投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款要求，做废标处理。施工图经招标人委托有造价资质的预算单位预算，并以经预算审核的结论为准，招标人确定下浮费率（6%~7.99%），最终确定设备购置费合同价。 （三）建安费报价：建安费暂定招标控制价为560.12万元（含工程预备费44.27万元，该费用为不可竞争费用），本招标项目价格标对下浮费率（F）进行投标评分。下浮费率的合理区间控制在6.00%-7.99%，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。建安费暂定投标报价＝暂定招标控制价 ×（1- F）。 最终建安费合同价：以经业主确认的施工图为依据，套用施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，并编制预算送审，最终以财政部门审定下浮后预算审核价为准。 二、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2013]43及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后必须全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人将上报行政监督主管部门，按“项目部施工管理人员到位承诺书”规定的数额交纳违约金或取消中标资格，并没收投标保证金或履约保证金。 三、根据闽建办筑[2016]8号和闽建办筑函[2016]29号文要求，依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过福建省建筑市场综合监管信息平台（网址：www.fjjs.gov.cn)转至“福建省建设行业企业和人员信息公开平台”界面对拟推荐的中标候选人进行信息核验，核验以下事项： （1）在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。 （2）省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息(投标截止时间当日)，与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。 备注：上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。 四、中标单位在施工过程中应按照《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求，建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | 原文见范本 | 4.3 投标人不得存在下列情形之一: （1）为招标人不具有独立法人资格附属机构（单位）； （2）为本项目（标段）的监理人； （3）为本项目（标段）的代建人； （4）为本项目（标段）提供招标代理服务的； （5）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； （7）被有关行政主管部门责令停业的； （8）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的； （9）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的； （10）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15 号）的规定建立其违规违法档案的； （11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； （13）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 |
| 5 | 原文见范本 | 5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 在投标人递交了投标文件的同时，已同意本款约定。 |
| 9.1 | 原文见范本 | 修改为：不集中组织现场踏勘，投标人须自行踏勘现场。 |
| 10/14.1 | 原文见范本 | 修改为：招标人对投标人提出的疑问的回复及对招标文件进行必要的澄清、修改时间为：2018年9月13日下午18:00前。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 15.1.1 资格文件应包括以下内容原文删除 修改为： 1 .投标人基本情况表 2 .法定代表人资格证明书 3. 授权委托书 4 .拟派出项目负责人简要情况表 5.拟派出设计项目负责人简要情况表 6 .拟派出项目技术负责人简要情况表 7.项目部施工管理人员到位承诺书 8. 投标人基本账户信息 9. 投标保证金有关单据 10.其他资料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文修改为： 1、投标函及投标函附录 2、其他材料 |
| 18 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 18.1.投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。投标保证金的有效期见投标须知前附表第 20 项。 18.2.投标人不按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。 18.3.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： 18.3.1 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 18.3.2 投标人拒绝按规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； 18.3.3 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 18.3.4 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； 18.3.5 法律、法规及招标文件规定的其他情形。 |
| 21.2 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 在递交投标文件（电子光盘）时，投标 人应提交清晰可辨的投标保证金汇款凭证和法人或委托代理人身份证复印件（加盖投标人公章）、开户许可证复印件（须加盖投标人单位公章）投标人法人授权委托书原件各一份。 |
| 21.4 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 24.4、投标人递交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）并签到。 |
| 22.1 | 原文见范本 | 原文修改为： 所有投标文件应在投标须知前附表第 17 项规定的投标截止时间前递交，由招标人（招标代理单位）做好签收工作。投标人应携带已经激活并审核通过的 CA 并由该投标单位的法定代表人或授权委托人持（授权委托书或法定代表人证明书）建造师证书或职称证书复印件、持个人身份证、投标保证金汇款凭证（或年度投标保证金收讫证明）、开户许可证复印件盖章），同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 只有上述条件全部符合才准予参加投标。否则招标人或招标代理机构有权否定投标人资格。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。法定代表人电子盖章的（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 22.2 | 原文见范本 | 主持人按下列程序进行开标： (1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到； (2)主持人宣布开标纪律； (3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。 (6)记录人做好开标会议内容记录。 (7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。 (8)主持人宣布开标会议结束。 |
| 26.3 | 原文见范本 | 招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标，如再出现前款规定的同样原因不能签订合同的，可以按最后得分从高到低顺序依次确定中标人或重新组织招标。 |

# 第三章 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 | 按招标文件格式加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第13.4.1/4.2项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第13.4.1/4.2项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第13.4.1/4.2项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第13.4.1/4.2项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第13.4.1/4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第35.34.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第6.1.6项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第9.2.1项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第10.2.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第19.17.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第20.18.1/18.2.1款规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 采用百分制综合评分办法 投标报价：30分 商务部分：30分（以联合体牵头人作为商务部分评分的依据） 技术文件：40分 |

评分细则

| 1、投标报价，满分30分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评审标准 |  |
| 1.1 | 评标基准下浮费率（Fo）计算方法 | 本次工程报价价格标对下浮费率（F）进行投标评分。下浮费率的合理区间控制在6.00%-7.99% ，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。 评标基准下浮费率（Fo）：有效标的投标下浮费率算术平均值 Fo=F1+F2+⋅⋅+Fnn F1、F2、……、Fn为有效标的投标下浮费率，n为有效标的投标下浮费率个数； 说明：Fo计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。 |  |
| 1.2 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分计算式： 投标报价得分＝30−F-FoFo×100×Q Q为折价分，即投标下浮费率每偏离评标基准下浮费率1%所扣的分数： 当F≥Fo时，扣Q=0.1分； 当F＜Fo时，扣Q=0.2分。 说明：投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。 |  |
| 2、商务部分，满分30分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| 2.1 | 投标人综合实力 | （6分） | 企业注册资本金5000万元（含）以下得1分。企业注册资本金5000万元（不含）以上得2分。 |
|  |  |  | 投标人具备有效IS09001/2008质量管理认证证书（需附电子扫描件）得1分，否则不得分。 投标人具备有效IS14001/2008环境管理认证证书（需附电子扫描件）得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 投标人具有守合同重信用证书的得1分，没有不得分（需附电子扫描件）。 |
| 2.2 | 投标人技术实力 | （3分） | 投标人拥有污水处理工艺或设备的专利一项得1分（专利权人必须为投标人），最高得3分（应提供专利证明文件的电子扫描件）。 |
| 2.3 | 投标人的环保资质等级 | （8分） | 投标人具备运行能力评价证书一级资质得4分，二级得基本分2分，没有不得分。 |
|  |  |  | 投标人具有工程设计综合类甲级或环境工程（废水专项）甲级设计资质得4分，乙级得2分，没有不得分。 |
| 2.4 | 投标人的业绩情况 | （6分） | 提供2014年元月至今具有复合人工湿地或人工土壤法处理生活污水200m³/d及以上的污水处理工程类似业绩有一项得2分，每增加一个1分，满分6分。（需附合同扫描件及中标通知书） |
| 2.5 | 售后服务及技术培训 | （7分） | 免费售后服务1年不得分，2年得1分。 |
|  |  |  | 投标人在项目所在的区域内（漳州区域内）有工商注册的分支机构作为售后服务网点得3分，投标人在福建区域有工商注册的分支机构作为售后服务网点得1分，没有的不得分，需附上工商注册或分支机构的营业执照。 |
|  |  |  | 售后服务及培训计划的内容及措施有效，且符合招标项目工程特点要求（3分）基本满足要求得1分，良好得2分，优秀得3分。 |
| 3、技术部分，满分40分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 |  |
| 3.1 | 设计方案（20分） | （1）投标人必须进行现场踏勘，结合现场照片完成各村排水现状分析并加盖业主单位的公章的书面证明文件，基本满足得1.5分，良好得3分。 （2）完成管网平面布置图（包括管径与管材确定）及高程图绘制得3分。 （3）对投标人采用的污水处理工艺的完整性、科学性、合理性、可靠性进行评价；优良者得2分；合格者得1分；不合格或未提供者不得分。 （4）对投标人采用的污水处理工艺运行功率进行评价，运行功率小于35KW得3分。高于35KW得不得分 （5）对投标人采用得污水处理方案的运行成本分析进行评价，运行成本低的得3分，较高得1分。 （6）分析本项目管道线路定线、施工中面临的重点和难点问题，针对性提出解决方案，优良者得2分；合格者得1分；不合格或未提供者不得分。 （7）根据方案及图纸（给排水、结构、电气专业等）的完整性合理性进行评分，优者得3分；良者得2分；合格者得1分；不合格或未提供者不得分。 |  |
| 3.2 | 项目管理方案（20分） | 自动化运管方案 满分5分 | （1）根据污水处理站的特点定制响应的预处理服务保证数据监控的全面采集(得 1分) （2在网站平台下实现对数据的实施监控(得 1分) （3）运行黑匣子功能，对现场设备运行、停止、故障，人员的操作及参数修改等人工或非人为操作信息进行全面的记录及归档，并提供完整的事发过程信息链。(得 1分) （4）运维调度平台功能，管理人员可使用平台对运行员工进行任务安排，并记录完成结果(得 1分) （5）平台可以提供短信通知功能，在设备突发故障的时候，可自动给相关运维人员发送短信(得 1分) 以上需提供厂家授权，并提供相关的页面截图并加盖厂家公章。 |
|  |  | 物资采购管理 满分2分 | （1）EPC物资采购工作的总体安排与资源配置 (得0.5分)。 （2）物资采购进度计划控制措施 (得0.5分)。 （3）物资采购过程的质量监督与控制 (得1分)。 |
|  |  | 工程施工管理 满分9分 | （1）项目组织机构与人员管理 (得2分)。 （2）施工方案及技术措施 (得2分)。 （3）施工进度计划及保证措施 (得1分)。 （4）施工质量控制及保证措施 (得1分)。 （5）施工安全文明组织措施 (得1分)。 （6）成品、半成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (得1分)。 （7）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施 (得1分) |
|  |  | 调试和试运行方案 满分2分 | （1）科学、系统、可操作性强的调试方案 (得1分)。 （2）严谨、可靠的试运行方案 （得1分）。 |
|  |  | 培训与售后保障服务 满分2分 | （1）合理、可行的培训方案 （得1分）。 （2）可靠的售后服务方案 （得1分）。 |

注：技术文件采取暗标方式评审。评审要求如下：

A. 采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B．投标人应当将设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》及项目管理统一采用A3规格，《设计说明和图纸汇编缩印本》及项目管理封面必须采用招标文件规定的格式。

C．若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式，每个图纸节点不大于30M。

D. 必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

第2节 评标办法和标准

## “评标办法和标准”见《通用本》

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以企业商务部分得分高的优先；企业商务部分得分相等的,以企业技术部分得分高的优先；企业技术部分得分相等的，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，由招标人随机抽取确定。随机抽取时按提交投标文件的正顺序，由进入随机抽取的法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，由招标人公开随机抽取投标人的排序，第一个号码对应的投标人为中标候选人。进入随机抽取的有效投标人必须在接到招标代理公司的电话通知后半个小时内到达开标大厅，若未能在规定时间内到达则视同自动放弃参加抽取机会。

评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术文件：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术文件评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 （ 按照本章评分标准进行独立、客观、公正地进行量化打分，每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第 4 章 合同条款及格式

本章在中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”的说明。

## 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约暂定合同价：

. 签约暂定合同价【设计费+设备购置费+建安费】为人民币（大写）          （¥         ）。

其中：

3.1设计费

设计费=          万元包干。

3.2设备购置费

设备购置费合同价：施工图经招标人委托有造价资质的预算单位预算，并以经预算审核的结论为准，招标人确定下浮费率为        ，最终确定设备购置费合同价。暂定设备购置费合同价为人民币（大写）          （¥         ）

3.3建安费

建安费合同价：以经业主确认的施工图为依据，套用施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，并编制预算送审，最终以财政部门审定下浮后预算审核价为准。暂定建安费合同价为人民币（大写）          （¥         ）

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

## 通用合同条款

采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：平和县大溪镇人民政府

1.1.2.3承包人：

1.1.2.4 承包人项目经理：                 ，

1.1.2.5承包人设计负责人：             。

1.1.4.1 开始工作通知：

1.1.4.2 开始工作日期：

1.1.4.3 建设工期：

总工期为210个日历天；其中（1）设计周期：从中标通知书发出之日起20个日历日内提交经审批后的初步设计方案（含概算），从中标通知书发出之日起60个日历日内提交经审查合格的施工图设计方案；（2）施工工期：从发包人通知进场之日或监理单位发出开工令之日起150个日历日。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以竣工验收报告的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为12个月。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘一套。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

- 1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 2.3提供施工场地

2.3.1污水站施工场地三通一平、管网施工范围征地由发包人负责，可委托承包人实施，工程量按实签证。因发包人原因，无法提供施工条件，工期顺延。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由发包人提供。因发包人原因，无法提供准确的地下管线、地下设施等资料，施工过程中，造成的地下管线或者地下设施等问题，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

2.3.3水准点与座标控制点由发包人提供。

- 3．监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

增加条款：

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件以及在采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

- 4．承包人

- 4.2 履约担保

4.2.1修改为：

履约担保金额：为中标合同价的 10 ％

履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保）。

履约担保期限：履约担保的退还：根据工程进度逐步分期退还90%的履约担保金，预留10%的履约担保于通过竣工验收后退还（不计利息）

- 4.3 分包和不得转包

增加：

允许分包内容：建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。

接受分包的第三人资格、资质要求：设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

- 4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理（包括项目经理、项目设计负责人、项目技术负责人），应保证及时到位进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人擅自更换项目经理或主要设计、施工管理人，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，发包人有权要求承包人按本合同第22条约定承担违约责任。

- 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

修改为：

发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。

- 4.10 承包人现场查勘

4.10.2 修改为：

承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。若因发包人提供的资料未完整，且经承包人现场查勘存在实际施工难度大等问题，增加的相应费用和（或）工期顺延，应由发包人承担。

- 4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 修改为：不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下、水文条件、气候条件等。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

- 5.设计

- 5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

5.1.1.1.承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。

5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。

5.1.1.6 资料移交

在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）日，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：

- 工程设计的全套设计图纸及竣工图。

- 建设过程中的各种文件记录。

- 工程竣工验收资料。

4.   其他技术资料和文件。

- 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容为：

承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。

- 6．材料和工程设备

- 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人明确：不提供材料和工程设备。

- 7. 施工设备和临时设施

- 7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.3　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

- 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人明确：不提供施工设备和临时设施。

- 8.交通运输

- 8.1 道路通行权和场外设施（A）

- 9. 测量放线

- 9.1 施工控制网

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

承包人将施工控制网资料报送监理人批准的期限：

- 10．安全、治安保卫和环境保护

- 10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人编制安全措施计划报送监理人批准的期限：

- 11．开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

符合开始工作的条件：

- 11.6 工期提前

承包人工期提前的奖金：无。

- 13．工程质量

- 13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

- 15  变更

- 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

变更合同价款按下列方法进行：

变更调整内容：①、经发包人、监理人、承包人三方确认的有效工程签证单；②、经发包人确认并下发的设计变更；③、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④、风险包干范围以外的材料价格的调整。

变更调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由业主、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。

材料变更时价格确定：

① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算，按中标费率同等优惠编制原则确定。

② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（平和县）公布的价格，按中标费率同等优惠编制原则确定。

③发包人提供预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（平和县）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格并按中标费率同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

- 15.3 选用：计日工（A）

- 15.6 选用：暂估价（A）

16．价格调整

- 16.1 选用：物价波动引起的价格调整（A）

- 17．合同价格与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款的额度和支付：合同签订后5个工作日内支付暂定合同价的10%，作为项目的预付款。

17.2.2 预付款保函

本项目不提供预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款扣回办法：进度款总额支付到暂定合同价的60%时扣回全部工程预付款。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.2 支付分解表

（1）设计费的支付

- 设计人提交正式施工图，当期款项即支付至设计费的50％；

- 根据施工图编制的预算经财政审核后，当期款项即支付至设计费的80％；

- 待工程完成竣工验收后，当期款项即付清剩余的设计费。

（2）建安费、设备购置费的支付

- 按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的80%（含变更签证增减费用等）；

- 工程竣工验收后，支付至完成总工程量对应总工程价款的90%（含变更签证增减费用等）；

- 工程结算审核定案且工程资料完整归档后10个工作日内支付至结算总价的97%（含变更签证增减费用等）；

- 预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后10个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金不从进度款中扣留，发包人将未支付的、金额为合同结算总价的3%作为质量保证金。若采用保函担保的，在竣工结算后，由承包人开具与质量保证金等额保函，报送发包人存档，即可支付全额竣工结算款。承包人于缺陷责任期满后与发包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任并进行清算。如无异议，发包人应当在核实清算后将保函返还承包人。

#### 18. 竣工试验和竣工验收

#### 18.9 选用：竣工后试验（B）

#### 19. 缺陷责任与保修责任

#### 19.7 保修责任

1、保修期限：缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

2、保修范围：因承包人工程质量原因引起的缺陷修复。

3、保修责任：其他保修责任由发包人和承包人在质量保修书中约定。

#### 20.保险

#### 20.1设计和工程保险

20.1.1承包人应至少投保项目管理人员团体意外险。

#### 21．不可抗力

#### 21.1不可抗力的确认

21.1.1除通用条款约定外的其他情形：①不可抗力为烈度7度以上地震；②8级以上（不含8级）台风；③日降雨量10ｍｍ以上中雨（户外工程）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤按气象、地震部门公布为准（含37℃及以上高温等），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期；⑥因征地、拆迁造成的工期延误；⑦其他未预见的类型。

#### 21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

增加：（5）不可抗力因素造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或大风影响达不到上诉①②③，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由业主审批同意后可以顺延工期。

#### 24．争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

选用：（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 25.补充条款

双方约定合同正本、副本份数：正本一式两份，发包人壹份，承包人壹份；副本陆份，发包人叁份，承包人叁份。

# 第5章 工程量清单及计价（无）

# 第6章  招标图纸（无）

# 第7章  技术标准和要求

本项目服务人口约13024人，拟建污水干管46.7km，800m3/d污水处理设施1套，本期建设内容为：污水收集管网6767米，污水处理站800m3/d，本项目估算总投资945.45万元人民币。

主要技术经济指标：

（1）项目污水为生活污水，其标准参照《福建农村污水处理技术指引》。

（2）出水水质标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A的标准，主要指标为（mg/L）：COD≤50，BOD≤10，氨氮≤5，TP≤0.5，SS≤10。

(3)本工程污水管道管材拟选用双壁波纹管，部分跨河管道采用钢管或者混凝土管。污水处理站采用复合型人工湿地工艺。

1.3 本招标项目工程设计和施工范围。

项目范围：污水收集管网6767米，污水处理站800m3/d，

具体如下：

（1）工艺、土建、电气等部分的设计及施工；

（2）标准设备的选型与采购，非标设备的设计与制作；

（3）污泥、噪音、除臭等部分的设计及施工；

（4）动力配电控制系统、室内照明系统的施工（动力电缆以接入污水处理站设备的总配电柜为交接点）；

（5）项目的竣工备案。

1.4现场踏勘
  1、由于本项目管网走向复杂，投标人必须根据采购人实际场地进行现场勘察，投标人须与采购人联系进行现场踏勘（法定节假日除外），并取得经采购人盖章的踏勘确认表（详见附件一：踏勘确认表）原件附于投标响应文件中，否则视为无效投标处理，踏勘现场所发生的费用由投标响应供应商自己承担（采购方联系人：联系小林   电话：15859644077）。招标方不再单独组织勘察现场。
附件一：                踏勘确认表

（投标供应商）：

    贵司拟参加   （项目编号：        ）项目，并于  年   月  日对本项目的实际现场进行实地踏勘，现我单位对贵司的踏勘情况给予确认。

大溪镇后时片区山布村（章）                                      大溪镇后时片区宜盆村（章）

大溪镇后时片区壶嗣村（章）

大溪镇后时片区峰山村（章）

大溪镇后时片区坪塘村（章）

年 月 日

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

## 水土保持与环境要求

## 文明施工要求

## 施工机具进场要求

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

## 质量要求

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

# 第8章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

*如投标人为联合体，则联合体牵头方盖章。

## 目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书

六、资格审查资料

七、其他资料

注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

## 一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     _______（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件要求，提出该项目设计施工总承包的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人                               (盖法定代表人电子印章）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头方盖章。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

投标人：                （盖投标人单位公章）

日期：     年____月____日

备注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交此表。

## 三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自    年   月   日至    年   月   日止 。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                           （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

日期：     年____月____日

附：委托代理人身份证电子件

注：若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。

## 四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。

2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头方名称：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人：                                       （签字）

联合体成员名称：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人：                                       （签字）

年      月     日

并附上联合体牵头方授权书

五、联合体牵头方授权书（如有）

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头企业法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

## 六、投标保证金承诺书

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设工程交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元的投标保证金/保函/保险。

本投标保证金/保函/保险在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）

法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日期：     年____月____日

附：投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

- 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，加盖单位电子章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件。

### （二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 投标人当前没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态。 |  |
| 投标人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。 |  |
| 投标人在近三年内没有被建设主管部门的通报或处分。 |  |

注：

（1） “近三年”指2015年1月1日至今。

（2）如果发生上述事件，应于本表后附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

### （三）设计项目负责人、项目经理身份证明

3.1设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）

地址：               （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

3.2项目经理身份证明

单位名称：            （投标人名称）

地址：                （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

### （四）拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

### （五）拟派出项目设计负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目设计负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

### （六）拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

### （七）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

### （八）项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部项目经理或设计负责人的，每人每次向招标人交纳人民币壹拾万元的违约金；技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币伍万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币贰万元的违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

### （九）项目业绩情况表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

### （十）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向平和县公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费并在接到中标通知书时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）

单位地址：____________________________________________

邮政编码________________电话：__________传真：

日期：     年____月____日

- 八、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

（项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、其他资料（如有）

### 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容。我方最终根据上述招标文件核实并作出如下报价：建安费         万元（含工程预备费44.27万元），Ｆ=     %；设备购置费    万元；设计费      万元包干；合计总报价为：          万元（含工程预备费44.27万元）；遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。【说明：上述报价中建安费、设备购置费为暂定价格，不作为本项目最终结算依据；设计费、下浮费率F作为最终结算依据】

我方将派出           （项目经理姓名及其职称）为本项目的项目经理，           （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）

地址：

电话：

传真：

日期：     年____月____日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 设计负责人 | 1.1.2.4 1.1.2.5 | 姓名： 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | （1）设计周期：从中标通知书发出之日起20个日历日内提交经审批后的初步设计方案（含概算），从中标通知书发出之日起60个日历日内提交经审查合格的施工图设计方案。 （2）施工工期：从发包人通知进场之日或监理单位发出开工令之日起150个日历日。 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 12个月 |  |
| 4 | 履约担保形式和金额 | 4.2.1 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保）。 履约担保期限：履约担保的退还：根据工程进度逐步分期退还90%的履约担保金，预刘10%的履约担保于通过竣工验收后退还（不计利息） |  |
| 5 | 分包 | 4.3 | 允许分包内容：建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。 接受分包的第三人资格、资质要求：设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；合格有效的《施工企业安全生产许可证》。 |  |
| 6 | 工期提前 | 11.6.1 | 提前竣工的奖励办法：无。 |  |
| 7 | 预付款 | 17.2 | 17.2.1 预付款 预付款的额度和支付：合同签订后5个工作日内支付暂定合同价的10%，作为项目的预付款。 17.2.2 预付款保函 本项目不提供预付款保函。 17.2.3 预付款的扣回与还清 预付款扣回办法：进度款总额支付到暂定合同价的60%时扣回全部工程预付款。 |  |
| 8 | 进度款的支付 | 17.3.2 | （1）设计费的支付 设计人提交正式施工图，当期款项即支付至设计费的50％； 根据施工图编制的预算经财政审核后，当期款项即支付至设计费的80％； 待工程完成竣工验收后，当期款项即付清剩余的设计费。 （2）建安费、设备购置费的支付 按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的80%（含变更签证增减费用等）； 工程竣工验收后，支付完成总工程量对应总工程价款的90%（含变更签证增减费用等）； 工程结算审核定案且工程资料完整归档后10个工作日内支付至结算总价的97%（含变更签证增减费用等）； 预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后10个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）

日期：          年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章

### 二、其他资料（如有）

平和县大溪镇后时片区污水处理站及配套管网工程

(EPC)

投  标  文  件

（技术文件：包含设计说明和设计图纸汇编缩印本及项目管理、设备管理）

招标项目编号：