福建省建筑工程

标准设计招标文件

（2013年版）

环闽漳招设【2018】第005号

专用本

工程名称:   常山机动车驾驶人考试场

招 标 人：  漳州市公安局交通警察支队  （盖章）

招标代理机构：   福建环闽工程造价咨询有限公司  （盖章）

日  期： 2018年9月

使用说明

- 为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》（以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2011年版）》示范文本基础上修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

- 招标公告..................................................2

- 投票须知及投标须知前附表..................................6

- 投标须知前附表........................................7

- 投标须知和附件........................................18

- 评标办法和标准............................................24

- 评标办法和标准前附表..................................25

- 评标办法和标准数据表..................................27

- 评标办法和标准........................................28

- 合同条款及格式............................................41

- 合同条款前附表........................................42

- 招标项目专用合同条款数据表............................44

- 合同条款..............................................46

- 技术标准和设计要求........................................55

- 工程概况..............................................56

- 设计任务书............................................57

- 设计服务要求..........................................58

- 其它要求..............................................60

- 设计有关资料..............................................61

- 投标文件格式..............................................62

### 常山机动车驾驶人考试场招标公告

- 招标条件

漳州市公安局交通警察支队的招标编号为环闽漳招设【2018】第005号的常山机动车驾驶人考试场已由福建省漳州市常山华侨经济开发区管理委员会以常侨区发【2018】6号批准建设，项目业主为漳州市公安局交通警察支队，建设资金来自市级财政资金，招标人委托的招标代理单位为福建环闽工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、工程勘察、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、土壤中氡浓度检测、施工图设计及后续设计服务工作进行公开招标，选定勘察、设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称：常山机动车驾驶人考试场；

  - 建设地点：：项目建设于漳州常山华侨经济开发区。

  - 工程建设规模：项目总规划用地面积82667.08㎡（合124亩），拟建总建筑面积13500平方米，其中综合楼建筑面积6000平方米，生活楼建筑面积1500平方米，停车楼建筑面积6000平方米，主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、绿化、室外综合管网等。

  - 投资总额：人民币约7904.55万元。其中，工程费用限额：人民币约6001.21万元；

  - 招标类型：实施性方案设计招标 ；

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】 、工程地质勘察、施工图设计（含土壤中氡浓度检测）及后续设计服务工作。

    - 内容：总平面图规划设计、建筑安装工程（包含中央空调设计）、装修工程（含二次装修）、室外总体工程（不限于含道路、场地、考场、挡土墙等）等；其中施工图设计包括建筑安装工程、室外工程（含区内道路、广场、室外停车场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施）、深基坑支护、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境、景观工程等专业工程。

    - 设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案为止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

（1）从合同签订之日起15日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起20日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。

(2)方案设计优化及初步设计阶段：合同签订之日起10日历天内提交方案设计优化文件并配合送审，合同签订之日起20日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。

(3)施工图设计阶段：合同签订之日起50日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。

注：上述勘察设计单位报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。

- （4）后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工结算归档备案等后续服务工作。

  - 计划开工日期及建设周期：本工程计划于2018年7月开工，工程建设周期2年。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门颁发的①建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑工程专业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；②工程勘察（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。

本招标项目允许由具有相适应的设计和勘察资质的单位组成联合体参加投标，组成联合体投标应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，并签署联合体协议书和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

  - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于二级     国家注册建筑师执业证书并具有工程师及以上职称；拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的注册土木工程师（岩土）执业证书，且为本单位员工。

  - 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人应具备以下类似项目设计业绩：无。

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 勘察单位参与投标应符合闽建办科【2018】16号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于工程勘察单位设立土工实验室有关问题的通知》文相关规定。

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审 。

- 获取招标文件

凡有意参加投标者，请于2018年9月 14 日至2018年9月 18 日，利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。http://www.zzgcjyzx.com。

4.2  招标人不提供书面招标资料（含招标文件、可研等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需纸质材料，由投标人向代理公司另行购取，售后不退。

4.3  开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：2018年10月 10日16:00时前（含）；

  - 投标保证金提交的金额：投标保证金为人民币叁万元。

6.3.投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

6.3.1现金形式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行（网银）转账的形式交存项目投标保证金，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户；

账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

开户银行：东山县农村信用合作联社营业部

账   号： 9080 8100 1001 0000 0460 80

6.3.2年度保证金形式：投标人按漳行政[2012]19号及漳建易[2012]12号文件、闽建筑【2014】33号文件要求已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”（必须在有效期内）或福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明” （必须在有效期内）可参与本项目的投标，投标时不需要再按项目交存投标保证金。

6.3.3保函形式：投标人采取银行保函、担保保函形式的，投标人应在递交投标文件时，将保函原件一并递交给招标人，招标人应予以签收。

注：对采用保函和年度保证金等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

7.投标文件的递交

7.1递交投标文件的截止时间 ：2018年10 月  11 日 9 时 00 分，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人应将电子投标文件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。现场提交地点为东山县行政服务中心一楼公共资源交易中心开标大厅（东山经济技术开发区管委会一楼）；

7.2在现场递交投标文件时，投标人拟担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人或授权委托人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）或授权委托书（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.3逾期送达的或未送达指定地点的或设计项目负责人（或设计单位技术负责人或授权委托人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第18条规定的包封、密封要求的备用投标文件，招标人不予受理。

8.费用

本工程设计费参照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）按照以下确定：

1、设计费：本工程设计费按照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的标准下浮20%取费，工程勘察设计收费计费基价暂按6001.21万元，专业调整系数和附加调整系数按照1.0，工程复杂程度调整系数按照1.0，招标人公布的设计费暂定金额为154万元{ 包含整个招标项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续服务工作的费用。[163.9+(249.6-163.9)×1001.21÷（8000-5000）]×1.0×1.0×1.0×80%=154}。本工程包含勘察招标（勘察费另计），中标后设计费结算时的计费基价以实际完成的建筑安装工程预算审核造价（不含暂列金）计取，专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数及下浮幅度按照上述规定计算 。

2、 勘察费：按单价80元/米·进尺计取，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成工程量进行结算），勘察费总额暂定为人民币伍拾万元整（即￥50万元）。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：// www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com）、 等网站上发布。

10.联系方式

招标人：  漳州市公安局交通警察支队 ；

地址： 漳州市蓝田开发区，邮编： 363000 ；

电话：18405966619；

联系人： 林先生  。

招标代理机构：  福建环闽工程造价咨询有限公司；

地址：  漳州市悦华城市广场2幢1310室  ，邮编： 363000 ；

电话：  0596-2931058  传真：  0596-2931058 ；

联系人：   小黄 。

11.监督单位： 常山开发区建设局、常山开发区招标办 0596-8627519

交易中心名称：东山县行政服务中心

地址：东山县行政服务中心一楼公共资源交易中心开标大厅（东山经济技术开发区管委会一楼）

# 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州市公安局交通警察支队 地 址：漳州市蓝田开发区 项目负责人：林先生 电话： 18405966619 招标代理机构： 福建环闽工程造价咨询有限公司 地址： 漳州市悦华城市广场2幢1310室 项目负责人： 小黄 电话： 0596-2931058 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：常山机动车驾驶人考试场 招标编号： 环闽漳招设【2018】第005号 标段划分： 无 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 一个 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ： 一个 招标人允许中标的标段数量： 一个 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：市级财政资金 资金落实情况： 已基本落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 项目建设于漳州常山华侨经济开发区。 |
|  | 1.5 | 建设规模 | - 项目总规划用地面积82667.08㎡（合124亩），拟建总建筑面积13500平方米，其中综合楼建筑面积6000平方米，生活楼建筑面积1500平方米，停车楼建筑面积6000平方米，主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、绿化、室外综合管网等。 投资总额：人民币约7904.55万元。其中，工程费用限额：人民币 6001.21万元； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作。 内容：总平面图规划设计、建筑安装工程（包含中央空调设计）、装修工程（含二次装修）、室外总体工程（不限于含道路、场地、考场、挡土墙等）等；其中施工图设计包括建筑安装工程、室外工程（含区内道路、广场、室外停车场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施）、深基坑支护、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境、景观工程等专业工程。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于 2018年12月开工，工程建设周期36个月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案为止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 （1）从合同签订之日起15日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起20日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。 (2)方案设计优化及初步设计阶段：合同签订之日起10日历天内提交方案设计优化文件并配合送审，合同签订之日起20日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。 (3)施工图设计阶段：合同签订之日起50日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。 注：上述勘察设计单位报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。 （5）后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工结算归档备案等后续服务工作。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  |  |  | （1）本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门颁发的①建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑工程专业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；②工程勘察（岩土工程）乙级及以上级资质或工程勘察综合甲级资质。 本招标项目允许由具有相适应的设计和勘察资质的单位组成联合体参加投标，组成联合体投标应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，并签署联合体协议书和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （2）具备已通过年检合格有效的法人营业执照； |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | （3）设计人员要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备二级国家注册建筑师资格； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：国家二级注册建筑师 ； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：国家二级注册结构师及相应专业中级职称及以上； 电气专业负责人1人，资格（职称）：相应专业中级职称及以上； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：相应专业中级职称及以上； 暖通空调专业负责人1人，资格（职称）：相应专业中级职称及以上； 造价编制负责人1人，职称（资格）：国家注册造价工程师 ； 工程勘察负责人1人，资格（职称）：国家注册岩土工程师执业资格证书； 后续服务负责人2人，建筑或结构设计专业工程师或以上职称（可由上述的建筑或结构设计专业负责人兼任）。 备注：1、除建筑设计专业负责人可由设计项目负责人兼任、后续服务负责人可由建筑或结构设计专业负责人兼任外，其他人员均应专人专岗，不得兼任。 2、暖通专业指暖通或通风或空调或机电或供暖或制冷等相适用专业。 3、电气专业指电气或电气设备或供配电或照明等相适用的专业。 4、给排水专业指给水或排水或给排水等相适用的专业。 5、专业以注册证书或职称证书或毕业证书上所署专业为准。 （4）类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩 。 “类似项目设计业绩”定义见招标公告第3.3款。 - 勘察单位参与投标应符合闽建办科【2018】16号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于工程勘察单位设立土工实验室有关问题的通知》文相关规定。 - 上述设计人员须满足最低人数要求，拟担任的设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不统一组织踏勘现场和标前会，投标人应自行踏勘现场。若投标要踏勘现场也可与招标人或招标代理机构联系统一安排。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：以书面（包括手写、打印、印刷，传真、邮件）形式不具名向招标代理提出澄清要求。书面投标疑问应列明招标项目名称和招标编号，但不署名。传真：0596-2931058和邮箱：fjhmzj@163.com，要求澄清的截止时间：2018年9月 19 日16 时00分时（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更通知，招标人于2018年 9 月 20 日17 时30分（北京时间）之前通过： 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：// www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com） 等网站上公布。 投标人领取文本文件的时间和地点： 投标人如有需要也可至招标代理单位处领取书面答疑及补充资料。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 要求 提交 演示盘： 不要求 提交 模型： 不要求 提交 效果图：要求提供展示图一套 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 本工程设计费参照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）按照以下确定： 1、设计费：本工程设计费按照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的标准下浮20%取费，工程勘察设计收费计费基价暂按7904.55万元，专业调整系数和附加调整系数按照1.0，工程复杂程度调整系数按照1.0，招标人公布的设计费暂定金额为154万元{包含整个招标项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续服务工作的费用。{[163.9+(249.6-163.9)×1001.21÷（8000-5000）]×1.0×1.0×1.0×80%=154}。本工程包含勘察招标（勘察费另计），中标后设计费结算时的计费基价以实际完成的建筑安装工程预算审核造价（不含暂列金）计取，专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数及下浮幅度按照上述规定计算 。 2、 勘察费：按单价80元/米·进尺计取，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成工程量进行结算），勘察费总额暂定为人民币伍拾万元整（即￥50万元）。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | - 1、投标保证金提交的时间：2018年 10月 10 日16:00时前（含）； - 2、投标保证金提交的金额：投标保证金为人民币叁万元。 - 3、投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）： 3.1现金形式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行（网银）转账的形式交存项目投标保证金，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户； 账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 开户银行：东山县农村信用合作联社 账 号： 9080 8100 1001 0000 0460 80 3.2年度保证金形式：投标人按漳行政[2012]19号及漳建易[2012]12号文件、闽建筑【2014】33号文件要求已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”（必须在有效期内）或福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明” （必须在有效期内）可参与本项目的投标，投标时不需要再按项目交存投标保证金。 3.3保函形式：投标人采取银行保函、担保保函形式的，投标人应在递交投标文件时，将保函原件一并递交给招标人，招标人应予以签收。 注：对采用保函和年度保证金等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。 注：1、投标人是否投标以网上投标文件为准。 2、应同时按招标文件的规定提交展示图和演示盘电子件。 3、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书5份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 本次招标采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点： 东山县行政服务中心一楼公共资源交易中心开标大厅（东山经济技术开发区管委会一楼） 收件人： 福建环闽工程造价咨询有限公司 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的投标申请人递交投标文件截止时间为： 2018年10月 11 日9 时 00 分（北京时间）。 网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 招标人在截止时间前30分钟开始接收。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 注：1、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书（如有）、银行出具的投标保证金汇款单据复印件或年度保证金收取证明复印件加盖公章（原件备查）或保函原件，在现场递交备用投标文件光盘时，投标人拟担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人或授权委托人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）或授权委托书（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章，递交后不予退还)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 2、投标文件有下列情形之一投标无效： 一、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间到达工程项目交易系统； 二、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标文件解密完成后10分钟内）； 三、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的； |
|  | 23.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
|  | 28.2 | 公示 | 方式：网上公布 时间： 确定中标人之日起三日内 中标候选人公示期：3日 中标结果公示：10日 地点：福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：// www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com） 。 |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30天内完成合同订立。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | - 投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。经评审达到本招标文件要求的设计深度且内容完整的方案，按得分高低顺序排序，第一名确定为中标人，授予合同，不予补偿，招标人将对响应招标文件的第二至四名分别给予投标补偿：第二名补偿人民币2万元，第三名补偿人民币1.5万元，第四名补偿人民币1万元， 并且第二至第四名的综合得分与第一名的综合得分相差必须小于15分，否则不给予补偿；对于符合招标文件要求的其他投标人不予任何补偿。 - 补偿费用于招标人与中标人签订合同后并收到补偿费付款申请和发票后十个工作日内一次性付清，并且提供设计方案的效果图及展示图。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 常山开发区建设局、常山开发区招标办 |
|  | 35.1 | 其他 | 1、本次设计招标的中标人将承担本项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作，设计内容包括：总平面图规划设计、建筑安装工程（包含中央空调设计）、装修工程（含二次装修）、室外总体工程（不限于含道路、场地、考场、挡土墙等）等；其中施工图设计包括建筑安装工程、室外工程（含区内道路、广场、室外停车场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施）、深基坑支护、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境、景观工程等专业工程。 2、中标人在中标结果公示期满后5日内到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。中标人在收到中标通知书后 3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。并在收到中标通知书后 30 天内，与招标人签订勘察设计合同。未按规定时间签订合同的，将视为放弃处理， 招标人依序确定其他中标候选人中标。 3、中标人须在收到中标通知书起10日历天内且合同签订前向招标人提交履约保证金，金额为合同暂定额的10%，否则，招标人有充分的理由取消其中标资格并没收其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个候选的中标人。 履约担保形式：履约担保可以以现金或转账或电汇或保函的方式提交。 履约保证金退还：履约保证金在施工图审查合格后15天后予以退还（不计利息）。施工期间应配备现场设计人员,及时解决施工中存在设计问题。 4、 中标单位还应负责本项目所涉及城市规划、用地公共安全、消防、抗震、环保、水利、人防、绿色建筑、节能等政府职能部门设计审批工作（设计单位负责提供设计报批资料）并应按国家有关规定执行。 5、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 |
| 29 | 35.1 |  | 6、投标文件的制作 6.1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。 6.2、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 6.3、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。 6.4、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 6.5、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用 。 7、其他 7.1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 7.2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。 7.3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 |

## 投标须知和附件

## “投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.(2) | 注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的建筑设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。 | 删除本条款内容 |
| 4 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 4、投标费用 4.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用。 4.2中标人应按发改办价格（2003）857号文件精神和计价格[2002]1980号文标准的80%向代理机构支付招标代理费及评标会务费等相关费用。 4.3投标人中标后，应按闽价[2003]房505号标准计取向交易中心交纳中标工程交易服务费。 |
| 5.1 | 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。 | 招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。 |
| 5.3 | 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。 | 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：// www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com）、东山县行政服务中心网（http://www.dsxz.org）公布。 投标人应自行查看，并及时向招标人领取相应的文本文件，投标人未按约定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
| 11.1 | 资格审查文件包括以下内容： - 资格审查申请函 - 资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目设计人员汇总表 附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩” （如有时） 附表8：联合体协议书（如有时） 附表9：其他需要提交的资料 | 资格审查文件包括以下内容： （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目设计人员汇总表 附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩” 附表8：联合体协议书（如有时） 附表9：投标保证金的交纳证明材料 附表10：其他需要提交的资料 |
| 11.2 | 商务文件包括下列内容： - 投标函； 附：投标保证金有关单据 - 投标函附表； - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）； - 投标报价表； - 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）； - 设计项目负责人、其他主要设计人员； - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）； - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 | 商务文件包括下列内容： - 投标函； - 投标函附表； - 授权委托书； - 投标报价表； （5）企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）； （6）服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）； （7）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 |
| 11.3 | 技术文件应包括以下内容： （1）设计说明和设计图纸汇编缩印本； （2）展示图； （3）与投标的设计图纸相应的可用计算机阅读的电子文档、设计效果演示盘和模型等其他技术文件（是否要求提交详见前附表第16项规定）。 技术文件的编制要求见第12.3款规定。 | 技术文件应包括以下内容： （1）设计说明和设计图纸汇编； （2）与投标的设计图纸相应的可用计算机阅读的电子文档、设计效果演示盘和模型等其他技术文件（是否要求提交详见前附表第13项规定）。 技术文件的封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字； |
| 12.7 | 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。 | 本项目不允许投标人提交备选方案。 |
| 13．3 | 招标人应按照国家规定的设计收费标准、允许的上下浮动幅度、设计项目的工程估算金额（即设计费计费基价）和计费系数在招标文件中明确设计费金额（上下浮动幅度）；投标人如对招标人公布的设计费取费金额（上下浮动幅度）有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。 招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容进行谈判。工程估算金额与经批准的概算金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。 本招标项目发包的设计费金额、费用组成和计算办法见投标须知前附表第13项。 | 13.3.1设计费：本工程设计费按照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的标准下浮20%取费，工程勘察设计收费计费基价暂按7904.55万元，专业调整系数和附加调整系数按照1.0，工程复杂程度调整系数按照1.0招标人公布的设计费暂定金额为154万元{包含整个招标项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续服务工作的费用。{[163.9+(249.6-163.9)×100.1.21÷（8000-5000）]×1.0×1.0×1.0×80%=154} 。本工程包含勘察招标（勘察费另计），中标后设计费结算时的计费基价以实际完成的建筑安装工程预算审核造价（不含暂列金）计取，专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数及下浮幅度按照上述规定计算。 注：设计费包干的范围至少包含：①中标人招标补偿、招标奖励；②方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】 、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作。室外工程(含区内道路、场地、室外停车场、考场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施)、绿色建筑工程、中央空调工程、装修工程（含二次装修）、景观绿化工程、基坑支护工程、人防工程、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程和环境工程等专业及其所有配套工程、后续设计和服务等费用；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；④各阶段的设计报批的专家评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其他费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 合同履行时，设计费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 13.3.2、 投标人其投标函中的设计费用报价应按招标文件要求进行填报，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，否则不能定为中标人（小数点后保留二位）。 13.3.3所报价格应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、顾问费及现场咨询费服务及专家评审费等所有一切费用。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 |
| 13.6 | 招标内容包含勘察的，招标人应按照国家规定的勘察收费标准明确勘察费金额…… | 13.6.1 勘察费：按单价80元/米·进尺计取，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成工程量进行结算），勘察费总额暂定为人民币伍拾万元整（即￥50万元）。 注： 勘察费固定单价包干的范围至少：①中标人招标补偿、招标奖励；②收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；③各阶段勘察费以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 13.6.2、合同履行时，勘察费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
| 14.2 | 境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。 | 删除本条款内容 |
| 16.1 | 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。 | 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金有效期截止到投标有效期满后60天。 |
| 18.4.（1） | 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用白色A3纸复印纸打印，每册均须使用白色装订线装订成册；正本封面须由具有相应资格的拟担任本招标项目任设计项目负责人的注册建筑师签字、盖执业专用章并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面； | 原文删除更改为： 18.4.1技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字； |
| 33 | 原文无 | 增加： 33、履约保证金 33.1中标人须在收到中标通知书起10日历天内且在合同签订前向招标人提交履约保证金，金额为合同暂定额的10%，否则，招标人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个候选的中标人。 33.2 履约担保形式：履约担保可以以现金或转账或电汇或保函的方式提交。 33.3履约担保有效期至施工图审查合格提交正式施工图。 履约保证金退还：履约保证金在施工图审查合格后15天后予以退还（不计利息）。施工期间应配备现场设计人员,及时解决施工中存在设计问题。 |

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.3 | 条款见原文 | 本工程设计费和计算办法见投标须知前附表第15项。 |
| 2 | 13.4 | 条款见原文 | 本招标文件约定中标人的报价勘察设计费包括方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】 、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作。 |

# 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 评标办法和标准数据表，根据所选用的评标办法和标准填入相应的数据，第三部分为：第3节 评标办法和标准的基本内容，列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州市公安局交通警察支队 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 常山机动车驾驶人考试场 招标编号： 环闽漳招设【2018】第005号 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据本招标项目规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中设计类专家不少于一半以上。 评标专家确定方式： 从福建省综合评标专家库产生。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 初步设计和专题分析各分值的详细分布 | （1）使用功能： 10 分； （2）规划设计和城市空间环境：15分； （3）技术规范及标准规定应用准确性： 25 分； （4）结构设计安全性和合理性： 15分； （5）建筑造型和设计质量： 15 分，。 上述（1）～（5）合计80分。 （6）建筑节能： 3 分； （7）投资估算（工程造价）合理性： 3 分； （8）社会效益和经济效益及环境效益：2 分； （9）运营成本：2 分。 上述（6）～（9）合计10分。 |

## 评标办法和标准

### “综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员应以建筑（或规划）专家为主，其比例一般不少于评委总人数的一半，大型公共建筑工程的评标委员会成员应由9人（含9人）以上组成，其中应包含1名结构专家；招标人代表人数不得超过评标委员会人数的三分之一，其代表应当是本单位熟悉招标项目经济技术要求，并具有土建类中级以上职称。评标委员会主任应由建筑（或规划）专家担任。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即系统自动生成投标人对应编号后，由评委会进行评审，各评委对号逐一评审给各家打出分数，根据各投标人技术文件最后得分进行汇总，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数 ，确定各投标人的技术文件评审得分。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备已通过年检合格有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

（7）  土工实验室设立满足招标文件（资格审查文件）规定要求（见投标须知10项）；

（8） 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

(9)  符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过国家规定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额（上下幅度值）超过招标人公布的勘察费收费金额（允许的上下幅度值范围）；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本设计项目负责人的注册建筑师注册单位与投标人不符的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的初步设计得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定初步设计得分高的优先，如初步设计得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准

- 综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人初步设计的使用功能、规划设计和城市空间环境、技术规范及标准规定应用准确性、结构设计安全性和合理性、设计水平和设计质量、建筑节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。

- 评分标准

- 商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值（分） | 评分标准 | 评审资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（3分） | 技术实力 | 1 | 投标人资质条件满足招标项目工程资质等级要求者得0.5分，具有工程设计综合资质或工程设计建筑行业甲级资质等级加0.5分。 | 相关证书 |
|  | 以往业绩 | 2 | 设计单位在近五年内承担过一项类似工程项目业绩得1分，具有二项及以上类似工程项目业绩的加1分，本项最高得2分。 | 类似工程项目设计业绩提供设计合同及施工图审查合格书等证明资料； |
| 设计项目组（5分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分；具有二项类似业绩的加1分；具有二项以上类似业绩的加2分，最高3分。 |  |
|  | 其他专业负责人 | 2 | 配备的结构专业负责人具有高级工程师及以上职称的得1分；水、电、暖专业负责人（其中之一）具有高级工程师及以上职称的得1分。 | 相关证书 |
| 服务保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证勘察设计质量和进度计划措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 | 服务保证 |
|  | 配合工程实施 | 1 | 投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分 。 | 服务保证 |

- 技术分评分标准（90分）

| 评分 项目 | 评审 内容 | 分值（分） |  | 评分标准 | 评审资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计方案(80分) | 使用 功能 | 10 | 满足：8～10分； 基本满足：5～7.99分； 一般（不缺项）：2～4.99分； 不满足：0～1.99分。 | 设计方案的布局（特别考场的布置）、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求的程度分别评分。 |  | 技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则，作0分处理。 |
|  | 规划设计和城市空间环境 | 15 | 满足：12～15分； 基本满足：8～11.99分； 一般（不缺项）：5～7.99分； 不满足：0～4.99分。 | 设计方案符合规划设计要求、建筑物室内外关系、功能布局完整合理，各功能区分区明确，人车分流科学，科学合理利用场地地形分配各功能区，空间环境满足招标文件要求的程度分别评分。 |  |  |
|  | 技术规范及标准规定应用准确性 | 25 | 满足：20～25分； 基本满足：13～19.99分； 一般（不缺项）：8～12.99分； 不满足：0～7.99分。 | 设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求、考试项目、考试流线布设科学合理，符合现实考试要求的程度分别评分。 |  |  |
|  | 结构设计安全性和合理性 | 15 | 满足：12～15分； 基本满足：8～11.99分； 一般（不缺项）：5～7.99分； 不满足：0～4.99分。 | 设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。 |  |  |
|  | 建筑造型和设计质量 | 15 | 满足：12～15分； 基本满足：8～11.99分； 一般（不缺项）：5～7.99分； 不满足：0～4.99分。 | 设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。 |  |  |
| 专题 分析(10分) | 建筑 节能 | 3 | 满足：2.7～3分； 基本满足：2.4～2.7分； 一般（不缺项）：1.8～2.4分； 不满足：0～1.8分。 | 设计方案所体现的建筑节能设计、绿建设计水平分别进行评分。 |  |  |
|  | 投资概算（工程造价）合理性 | 3 | 满足：2.7～3分； 基本满足：2.4～2.7分； 一般（不缺项）：1.8～2.4分； 不满足：0～1.8分。 | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 2 | 满足：1.8～2分； 基本满足：1.6～1.8分； 一般（不缺项）：1.2～1.6分； 不满足：0分。 | 根据设计所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |  |
|  | 运营成本 | 2 | 满足：1.8～2分； 基本满足：1.6～1.8分； 一般（不缺项）：1.2～1.6分； 不满足：0～1.2分分。 | 根据设计所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。 |  |  |
| 说明：技术文件评审时，在不缺项的情况下，投标人得分一般不低于最高分的60%。 |  |  |  |  |  |  |

- 总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

- 注：（1）、“近五年”指本招标公告发布之日的前五年内；类似工程业绩是指 ：①自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成且经施工图审查合格的一项建筑面积为6000平方米以上的公共建筑 ；

（2）、应提供《拟担任本项目设计人员汇总表》中人员的执业资格和职称证书扫描件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证扫描件、以及其他设计人员的执业资格和职称证书扫描件；专业以职称证或注册资格证书上注明的专为来准，职称证上未注明专业的，以毕业证书或职称发证机关出具的证明材料上注明的专业为准。所有电子件均为原件扫描件，并保证清晰可见，否则该项不得分。

（3）、《拟担任本项目设计人员汇总表》中人员均应为投标单位的正式职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书），项目负责人以执业注册章代表的单位为准（应在执业证书复印件上盖执业注册章及投标人单位资质章，另外扫描上传在资格审查文件附表10）；拟担任本项目设计人员以社保管理部门或上级主管部门出具的缴交社保费（不少于投标截止期之前的三个月）的证明为准。

（4）、每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分。

（5）、按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的初步设计得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定初步设计得分高的优先，如初步设计得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

# 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 合同条款前附表，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款（民用建设工程设计合同、专业建设工程设计合同）；第二部分为：第2节 招标项目专用的合同条款数据表，根据所选用的格式合同填入具体数据，第三部分为：第3节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 合同条款前附表

### 合同条款前附表

| 招标人 | 漳州市公安局交通警察支队 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：常山机动车驾驶人考试场 招标编号： 环闽漳招设【2018】第005号 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的 《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）格式条款。 |

## 第2节  招标项目专用合同条款数据表

招标项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条 | 设计费支付条件和 方式 | 支付条件和方式 一、 本合同的合同价格将按下列方式支付： 1、 在初步设计和概算审批通过，设计人提交完整正式初步设计文件和概算书后，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付该工程的暂定设计费的20%及实际完成地质勘察费用的60%； 2、在施工图完成设计并通过施工图审查，勘察设计人提交完整的施工图设计文件（含包含绿色建筑设计标准审图及CAD电子版），勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至该工程的暂定设计费的70％； 3、 工程完成竣工验收后，勘察设计人提交该工程勘察、设计质量检查报告及完整有关申请支付资料，发包人15工作日内支付至该工程的暂定设计费的80％及支付至实际完成地质勘察费用的80%； 4、工程竣工验收备案后及工程结算审核完成且勘察设计人配合勘察设计资料归档完成后，勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内付清该标段工程其余勘察设计费用。 二、设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。 |
| 2 | 第八条 | 其他约定事项 | 1、本次设计招标的中标人将承担本项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】 、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作。 2、履约保证金 2.1中标人须在收到中标通知书起10日历天内且在合同签订前向招标人提交履约保证金，金额为合同暂定额的10%，否则，招标人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个候选的中标人。 2.2 履约担保形式：履约担保可以以现金或转账或电汇或保函的方式提交。 2.3 履约保证金退还：履约保证金在施工图审查合格后15天后予以退还（不计利息）。 3、施工期间应配备现场设计人员，及时解决施工中存在的投计问题。 4、甲方有权力在中标后要求乙方优化或更改设计任务书。 6、 设计文件数量：修建性详细规划设计应满足报批的要求并提供审批通过的正式文件10份，初步设计、总体设计分别为10份，施工图设计、非标准设备设计分别为8份。（费用包含在设计费之中） |

## 合同条款

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

- 目  录

第一部分 合同协议书	50

第二部分 通用合同条款	53

1. 一般约定	53

1.1 词语定义与解释

1.2 语言文字

1.3 法律

1.4 技术标准

1.5 合同文件的优先顺序

1.6 联络

1.7 严禁贿赂

1.8 保密

2. 发包人	57

2.1 发包人一般义务

2.2 发包人代表

2.3 发包人决定

2.4 支付合同价款

2.5 设计文件接收

3. 设计人	58

3.1 设计人一般义务

3.2 项目负责人

3.3 设计人人员

3.4 设计分包

3.5 联合体

4. 工程设计资料	60

4.1 提供工程设计资料

4.2 逾期提供的责任

5. 工程设计要求	61

5.1 工程设计一般要求

5.2 工程设计保证措施

5.3 工程设计文件的要求

5.4 不合格工程设计文件的处理

6. 工程设计进度与周期	63

6.1 工程设计进度计划

6.2 工程设计开始

6.3 工程设计进度延误

6.4 暂停设计

6.5 提前交付工程设计文件

7. 工程设计文件交付	65

8. 工程设计文件审查	66

9. 施工现场配合服务	67

10. 合同价款与支付	67

10.1 合同价款组成

10.2 合同价格形式

10.3 定金或预付款

10.4 进度款支付

10.5 合同价款的结算与支付

10.6 支付账户

11. 工程设计变更与索赔	69

12. 专业责任与保险	69

13. 知识产权	69

14. 违约责任	70

14.1 发包人违约责任

14.2 设计人违约责任

15. 不可抗力	71

15.1 不可抗力的确认

15.2 不可抗力的通知

15.3 不可抗力后果的承担

16. 合同解除	72

17. 争议解决	72

17.1 和解

17.2 调解

17.3 争议评审

17.4 仲裁或诉讼

17.5 争议解决条款效力

第三部分 专用合同条款	74

1. 一般约定	74

2. 发包人	75

3. 设计人	76

5. 工程设计要求	78

6. 工程设计进度与周期	78

7. 工程设计文件交付	79

8. 工程设计文件审查	79

9. 施工现场配合服务	79

10. 合同价款与支付	79

11. 工程设计变更与索赔	80

12. 专业责任与保险	81

13. 知识产权	81

14. 违约责任	81

15. 不可抗力	82

16. 合同解除	82

17. 争议解决	82

18. 其他	82

附件	84

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：漳州市公安局交通警察支队

设计人（全称）：                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常山机动车驾驶人考试场工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：常山机动车驾驶人考试场。

2.工程地点： 漳州市常山华侨经济开发区。

- 3.规划占地面积：项目总规划用地面积82667.08㎡（合124亩），拟建总建筑面积13500平方米，其中综合楼建筑面积6000平方米，生活楼建筑面积1500平方米，停车楼建筑面积6000平方米，主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、绿化、室外综合管网等。

- 4.建筑功能：主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、绿化、室外综合管网等。

5.投资估算：约7904.55万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】 、工程地质勘察、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续设计服务工作 。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、工程地质勘察（含初堪、详勘）、施工图设计及后续设计服务 。

3.工程设计服务内容：总平面图规划设计、建筑安装工程（包含中央空调设计）、装修工程（含二次装修）、室外总体工程（不限于含道路、场地、考场、挡土墙等）等；其中施工图设计包括建筑安装工程、室外工程（含区内道路、广场、室外停车场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施）、深基坑支护、建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境、景观工程等专业工程。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定价包干；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自法定代表人签字并加盖公章（联合体投标的应联合体各方法定代表人签字并盖公章）后生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

##### 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.1 对发包人的要求

##### 5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对设计人的要求

##### 5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

##### 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

##### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

##### 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

##### 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

##### 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）工程设计基本服务费用；

##### （2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、澄清、投标文件、补充协议书、双方有关工程的洽商、变更等书面材料。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建设工程勘察设计市场管理规定》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按照合同通用条款执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /      ；

提供国外技术标准的名称：  /    ;

提供国外技术标准的份数：  /   ；

提供国外技术标准的时间：    /    ；

提供国外技术标准的费用承担：    /    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按照合同通用条款执行 。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：                                           。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：                                。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                             。

发包人更换发包人代表的，应当提前   5  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下：

3.1.3.1设计服务基本要求

A.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B.承担初步设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

C.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

D.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

E.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

3.1.3.2对设计人员的基本要求

- 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

- 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

- 中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

- 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

- 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：     

                             。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 5  天书面通知发包人，并且更换的项目负责人的资历不得低于中标的项目负责人，同时每更换一人次处于违约金2万元，直接从设计费中扣除。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人，每更换一人次处于违约金2万元，更换两次及以上发包人有权终止合同，并且由此引起的损失由设计人承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   5   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同，并且没收履约保证金，由此给发包人造成的损失由设计人承担。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在合同签订的同时按照投标文件所配备的人员向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权终止合同，并且没收履约保证金，由此给发包人造成的损失由设计人承担。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本工程招标范围内工作。

主体结构、关键性工作的范围： 按照相关规定执行。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  无   。

其他关于分包的约定：本工程不允许任何分包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   /    。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：                              。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 按照相关规定执行  。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：             。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按照建筑工程设计的相关规范、标准执行。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按照建筑工程设计的相关规范、标准执行。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后5天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 按照招标文件规定的设计内容细化。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /。

设计人应在发生进度延误的情形后   天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5  天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    /  。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD 。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  5 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据具体实际需要双方另行协商。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后根据发包人的需要提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

- 总价合同

设计费：本工程设计费按照国家计划委员会及建设部共同颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的标准下浮20%取费，工程勘察设计收费计费基价暂按7904.55万元，专业调整系数和附加调整系数按照1.0，工程复杂程度调整系数按照1.0，招标人公布的设计费暂定金额为154万元{包含整个招标项目的方案设计（包含总平面图规划、综合管线图以及各幢单体的方案设计及方案优化设计）、初步设计【含编制设计概算，若施工图预算金额超过概算金额，设计单位须对设计成果进行优化（非设计方原因除外）】、施工图设计（含绿色建筑设计及氡检测）及后续服务工作的费用。[163.9+(249.6-163.9)×1001.21÷（8000-5000）]×1.0×1.0×1.0×80%=154 。本工程包含勘察招标（勘察费另计），中标后设计费结算时的计费基价以实际完成的建筑安装工程结算审核造价计取，专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数及下浮幅度按照上述规定计算 。

勘察费：按单价80元/米·进尺计取，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成工程量进行结算）。勘察费总额暂定为人民币伍拾万元整（即￥50万元）。

合同履行时，勘察设计费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

单价包含的风险范围：设计费固定单价包干的范围至少包含：①中标人招标补偿、招标奖励；②初步设计（概算及修正概算）（若需要）、技术设计（如有）、施工图设计、室外工程(含区内道路、场地、考场、室外停车场、围墙和挡土墙等其他公用配套设施)、绿色建筑工程、装修工程（含二次装修）、景观绿化工程、基坑支护工程、人防工程、建筑智能化工程、中央空调工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程和环境工程等专业及其所有配套工程、后续设计和服务等费用；③分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供招标文件规定各阶段图纸数量、按施工合同段需要提供工程数量说明以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；④各阶段的设计报批的专家评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必须要的专题研究费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其他费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。勘察费固定单价包干的范围至少：①中标人招标补偿、招标奖励；②收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；③各阶段勘察费以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

风险费用的计算方法：  已包含在合同价中  。

本合同单价包含完成本项目的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①收集资料、现场踏勘所需的各种费用；②制订勘察纲要，水上作业，进行勘探放样、勘探、取样、试验、测试等勘察作业的费用；③勘察机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、电源水源自备费；④处理施工扰民费（不包括应由发包人负责征地赔偿和赔青等的费用）以及部分用地征拆延误等造成或产生的费用；⑤各阶段咨询编制费、勘察设计费、施工招标配合服务费、设计变更以及驻现场配合服务费、竣工验收配合费等；⑥分期勘察，提交成果报告所需的费用；⑦分期设计、提供电子文档、制作效果图、按施工合同段需要提供足额数量图纸所需的费用；⑧地形复测及工程断面测量费用；⑨专家评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费（如有）；⑩工程咨询编制和工本费、专家评审费及其他相关费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：   /   。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例       /           或预付款的比例        /           。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：      /      ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期    /      天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按照通用条款执行 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：按照通用条款执行 。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 除设计工作未开始的不支付任何违约金外，按照合同通用条款执行 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 逾期付款不支付违约金  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，发包人有权没收履约保证金并保持由此引起的损失的索赔权利 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未按照合同规定时间提交设计文件的每延误一天应向发包人支付违约金1万元，直接从设计费中扣除。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 无上限。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 无上限 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 设计人应负责调整至符合要求 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 发包人有权终止合同，并没收履约保证金 ，由此引起的损失由设计人承担。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政策或政府行为取消该工程的建设 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过     /      天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为     /    天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方另行协商。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 双方另行协商。

选定争议评审员的期限： 双方另行协商。

评审所发生的费用承担方式： 双方另行协商。

其他事项的约定： 双方另行协商。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： 双方另行协商。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将设计人提交的履约保证金作为赔偿费用予以扣除。

18.2设计人未能按投标时的承诺派出主要勘察、设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要勘察、设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后方可替换。

18.3常驻施工现场的代表应协助业主解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场代表到现场的，驻场代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达；常驻施工现场的代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求设计人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人。

18.4初步设计评审设计项目负责人须参加评审会议而未参加评审会议的，或在相关设计协调会议过程中明确通知设计项目负责人或有关专业负责人应参加会议的而未参加协调会的处以每人次 2万元的罚金。

18.5由于设计人提供的勘察成果数据质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商确定。若造成严重的工程质量事故，发包人将上报建设主管部门，作为设计人不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

18.6由于本项目的地理位置特殊性，合同签订后表示乙方熟悉项目的地理情况（地形地貌等），认可该项目的所有需要设计的风险范围不限于边坡、挡土墙、排水沟、支护等的设计，所有费用已经包含在设计费计算范围，不再另行计费。

18.7本项目负责人应及时配合甲方处理设计方面的问题，应甲方要求随时配合各项设计问题。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

工程勘察（初勘、详勘）、初步设计[含初步设计概算及修正概算](若需要) 、绿色建筑设计、施工图设计及后续设计（含设计变更）和服务（含图纸审查配合服务、施工招标配合服务和施工现场配合服务）等工作（根据项目实际需要与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围）。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、工程地质勘察（含初堪、详勘）、施工图设计及后续设计服务四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

2.施工图设计阶段（含勘察）

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3.后续设计服务阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）及方案设计 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 5 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始5天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 6 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始5天前 |  |
| 7 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 9 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 |  | 从合同签订之日起15日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起20日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。 |  |
| 2 | 方案设计优化及初步设计阶段： |  | 合同签订之日起10日历天内提交方案设计优化文件并配合送审，合同签订之日起20日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。 |  |
| 3 | 施工图设计阶段 |  | 合同签订之日起50日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。 |  |
| 4 | 经论证后的基坑支护设计成果（正式稿）（如有） |  | 从合同签订之日起50日历天内 |  |

注：勘察设计单位应在上述规定的时间期限内提交符合审查机构及相关部门要求的成果文件，因勘察设计单位原因导致设计周期延长的，视为违约，按合同约定进行处罚。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

2.工程设计其他服务费用：        /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：       /

三 设计费支付方式

1、 在初步设计和概算审批通过，设计人提交完整正式初步设计文件和概算书后，设计人提交完整支付申请资料，发包人15个工作日内支付该工程的暂定设计费的20%及实际完成地质勘察费用的60%；

2、在施工图完成设计并通过施工图审查，勘察设计人提交完整的施工图设计文件（含包含绿色建筑设计标准审图及CAD电子版），勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内支付至该工程的暂定设计费的70％；

3、 工程完成竣工验收后，勘察设计人提交该工程勘察、设计质量检查报告及完整有关申请支付资料，发包人15工作日内支付至该工程的暂定设计费的80％及支付至实际完成地质勘察费用的80%；

4、工程竣工验收备案后及工程结算审核完成且勘察设计人配合勘察设计资料归档完成后，勘察设计人提交完整支付申请资料，发包人15工作日内付清该标段工程其余勘察设计费用。

二、设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。

附件7：

设计变更计费依据和方法

# 技术标准和设计要求

## 工程概况

工程项目概况

工程名称：常山机动车驾驶人考试场

建设地点： 漳州市常山华侨经济开发区

- 建设规模： 项目总规划用地面积82667.08㎡（合124亩），拟建总建筑面积

- 13500平方米，其中综合楼建筑面积6000平方米，生活楼建筑面积1500平方米，停车楼建筑面积6000平方米，主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、

- 绿化、室外综合管网等。

使用性质：主要建设科目二考试场和科目三考试场各一个；建设相关配套的

综合楼、生活楼、停车楼，以及公共厕所、变配电室和门卫、围墙、绿化、室外综合管网，并购置手动档考试车和自动档考试车等。

抗震设计：本工程应按八度抗震设防，框架抗震等级二级。

地理环境及气候条件：漳州市常山经济开发区地处海峡西岸，闽南金三角，泛东山湾核心区，介于厦门、汕头两大经济特区之间，东山、云霄、诏安三县交界处，地处云霄县境内，现由漳州市直接管辖，是全国重点侨区和省级经济开发区。全区土地总面积 115 平方公里，其中国有土地 64 平方公里。区内以归侨为主的常驻人口 2.5 万人。交通方便，处于闽南金三角，属南亚热带海洋气候，气候温和，雨量充沛，年平均温度21.5°C，平均日照2200小时，周边环境优越，空气清晰。

## 设计任务书

委托设计内容：

（一）工程方案设计、初步设计、工程地质勘察、施工图设计及后续服务工作。

(二）设计任务书

常山机动车驾驶人考试场建设设计任务书

考试场约124亩地，设置科目二、科目三考试场各一个，一栋6000平方米5层综合楼、一栋1500平方米3层生活楼，一个公共厕所，一间配电室和一间发电机房，2个彩钢棚，一栋6000平方米3层停车楼，四周做排水沟、围墙及电线管网系统等。考试场 民警20人，其他工作人员40人，每天人流量约1200人，外部车辆约400台进出。

1、广场区：

设置可供180人休息处。停车楼为三层，设电梯，建筑面积6000平方，设置170个以上停车位。公共厕所满足人员需求，配电室，发电机房。

2、办公区：

建一栋五层综合楼（设一部电梯），建筑面积为6000平方米。

（1）一层面积约1200平方米，设办证大厅、内设15个服务窗口，收费财务室、制证室，办公室2间，2人/间，查档室, 档案室；科目一理论考试室设60台电脑和侯考室，设备间1间，主墙设LED大屏幕约20平米1个，办公室1间，2人/间、科目二科目三考试成绩领取处1个、卫生间满足人员需求。

（2）二层面积约1200平方米，设计科目二侯考室、科目三侯考室各一个，每个候考试室墙面设置1个LED屏6米*2米1个，导办台及卫生间满足人员需求。

（3）三层面积约 1200平方米，教育基地，影像教育厅、办公室1间及卫生间满足人员需求。

（4）四层面积约1200平方，为民警办公室（8间），2人/间；会议室设一张20人会议桌，周边可放20人椅子、接待室1间、设1间60人的民警培训教室，卫生间等。

（5）五层面积为1200m2，科目二、科目三监控中心，主墙设计30平方米P3大屏幕一个，展览室、党建室、主机房、卫生间等。

2、生活区：

一栋三层生活楼，建筑面积为1500平方米，（设电梯）。

（1）一层为100人的食堂、健身房、卫生间等。

（2）二、三层为民警宿舍，1人/间，内设卫生间，工作人员宿舍，2人/间，内设卫生间。

4、考试区：

（1）科目二考试场一个，设彩钢棚一个作为考试车发车区，拟建10个桩考库， 3个S路，5个直角转, 5道半坡起步，5个侧方移位。配置手动挡考试车20台，自动挡考试车2台, 日考试量300人次。每个考试项目设计路灯，用于夜间考试照明。

（2）科目三考试场出发区一个，建彩钢棚一个作为考试车出发区，利用社会道路作为科目三考试道路，配置手动挡考试车20台，自动挡考试车2台,日考试量300人次。

（3）科目二、三彩钢棚作为考试车出发区，设计有多部考试车能同时出发考试，内设一间办公室，一间公共厕所，一个30人等候区。

5、设计要考虑防山洪排水系统。

6、考试场布设安全监控探头，实现在主控室内可以适时监控考试场及大门。

生活区和考试区及美化绿化布设要科学合理，有前瞻，要依山而建，依水而布设，房屋设计贴警和亲民，与山景相称相映，所有管线全部走地下管沟，排水系统要顺畅，人车分流科学。

7、设计必须符合以下规范：《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA1026-2017）、《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》（GA1027-2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第1部分：总则》（GA/T1028.1-2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第2部分：驾驶理论考试系统》（GA/T1028.2-2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第3部分：场地驾驶技能考试系统》（GA/T1028.3-2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第4部分：道路驾驶技能考试系统》（GA/T1028.4-2017）、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2017）、《机动车驾驶人考场使用验收规范第1部分：驾驶理论考场》（GA/T1030.1-2017）、《机动车驾驶人考场使用验收规范第2部分：场地驾驶技能考场》（GA/T1030.2-2017）、《机动车驾驶人考场使用验收规范第3部分：道路驾驶技能考场》（GA/T1030.3-2017）。

## 第3节 设计服务要求

一、设计服务基本要求

1.设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。设计文件的深度应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的要求。设计文件必须完整、准确、详尽、规范，应满足甲方及其有审批部门的要求。设计方案必须符合甲方的意图和要求；符合建设地块的规划要求；符合中国现行设计规范（含消防、人防）及有关技术标准的规定。当甲方或审批部门依据规划文件或有关标准、规范对设计方案提出异议时，乙方应及时、无偿和负责地对原设计方案及相关文件做出修改，直至甲方满意和有关审批部门批准为止。

2.承担初步设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

3.委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

4.工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

5.设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

二、对设计人员的基本要求

1.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

2.中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。

3.中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，中标人应当赔偿招标人损失，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除。

4.中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经招标人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，中标人应当赔偿招标人损失，其每替换一人扣罚设计合同总额1%，直接从设计费中扣除。

5.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

6.中标人对所承担的设计任务的建设工程应配合施工，进行技术交底，解决施工中有关技术问题，负责设计变更，根据工程需要派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、调试及工程验收。常驻施工现场各专业设计代表数量应满足相应阶段现场施工的需要，施工现场设计代表如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

7.项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应在接到通知后24小时内到达施工现场，否则每迟到一次扣罚设计合同总额1%，直接从设计费中扣除，直至建设单位有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

## 第4节   其他要求

____无。__　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　______

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

# 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

1、工程可行性研究报告。

2、规划条件。

3、地形图。

以上资料由招标人另册提供。

# 投标文件格式

注：

一、招标文件中所有规定关于证件扫描件或复印件只需提供证件原件电子件。

二、采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章；如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中所涉及到法人签字或盖章部份的，除授权委托书按规定格式签字或盖章扫描上传外，其它所有格式要求关于法人签字或盖章的，可加盖企业法定代表人电子印章（法人CA）即可，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（中标后提供的投标文件须签章完整）

三、投标文件格式中所涉及到设计项目负责人加盖建筑师执业章、签字部份的，需按规定格式盖建筑师执业章及签字并扫描上传。

四、技术文件（设计说明和设计图纸汇编）封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

五、投标方案设计优化说明以A3规格编制，投标方案设计优化图纸只能上传DWF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。

六、各投标单位应按招标文件要求提供的证件扫描件，若提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的可不用盖公章。

七、电子件或扫描件如为诚信库中录入的，则可不用提供相应证件的原件核对。

资格审查文件须知

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第11.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出项目负责人具有“类似项目设计业绩”时，投标人不需要提交附表7。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位电子章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件              .

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：__________年_____月_____日

说  明

资格审查文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目勘察设计人员汇总表

附表5：拟担任主要勘察设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：投标保证金的交纳证明材料

附表10：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）   级国家注册建筑师（注册编号：       ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         .

电话：                                           传真：         .

联系人：                                                        .

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标申请人：                       （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：             （盖建筑师执业章、签字）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人签字。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：                                           .

法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：    （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书电子件。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                                             .

地    址：                                             .

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：            （投标人名称）

地址：________________（投标人地址）__

姓名：            身份证号码：                            性别：    .

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）

地址：________________（投标人地址）__

姓名：        身份证号码：                            性别：       .

年龄：     职务：________注册建筑师注册编号：________系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                         （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：         （签字或盖章）   ； 职务：               .

授权委托人姓名：           （签字）    ； 职务：               .

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计人员汇总表

拟担任本项目勘察设计人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通空调负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注： 1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书电子件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证电子件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人）的执业资格（职称）证书电子件。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，高等院校所属勘察设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明原件】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人          （姓名及其注册建筑师执业证书注册编号）、勘察项目负责人          （姓名和岩土工程师注册执业证书编号，如招标内容包含勘察的必须填写，丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册岩土工程师）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的

（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：       年   月   日

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查批准书的扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”中的公共建筑设计业绩必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书或施工图审查批准书中均未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计图扫描件加盖公章；若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明扫描件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查批出日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

  - 修建性详细规划设计的业绩以设计合同书和设计成果的扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。中外合作的联合体各方拟承担的工作和责任应符合中华人民共和国建设部颁发的《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字或盖章：                                 .

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字或盖章：                                .

附表9：投标保证金的交纳证明材料

须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证扫描件（加盖投标人单位公章），以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

附表10：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

## 商务文件(格式)

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件             .

投   标   人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人    （盖章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

    - 投标函附表；

    - 授权委托书；

    - 投标报价表

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                 （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：            .

电话：                                     传真：            .

法定代表人    （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：             （盖建筑师执业章、签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 设计费投标报价金额 | 设计费：（大写）人民币暂定设计费 元 ，勘察费 元/米； （小写）￥暂定设计费 元 ，勘察费 元/米。 |  |  |
| 设计周期 | 从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案为止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 （1）从合同签订之日起15日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起20日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。 (2)方案设计优化及初步设计阶段：合同签订之日起10日历天内提交方案设计优化文件并配合送审，合同签订之日起20日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。 (3)施工图设计阶段：合同签订之日起50日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。 注：上述勘察设计单位报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。 （5）后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工结算归档备案等后续服务工作。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

地址：               邮编：         电话：                传真：

法定代表人     （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：               （盖建筑师执业章、签字）

日期：            年    月    日注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；           （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                       （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：       （签字或盖章）     ； 职务：               .

授权委托人姓名：        （签字）       ； 职务：              .

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人公布的设计费金额（元人民币） | 设计费：（大写）人民币暂定设计费 元，勘察费 元/米； （小写）￥暂定设计费 元，勘察费 元/米。 |  |  |
| 设计费投标报价（元人民币） | 设计费：（大写）人民币暂定设计费 元 ，勘察费 元/米； （小写）￥暂定设计费 元 ，勘察费 元/米。 |  |  |

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人    （签字或盖章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：本表中的设计费报价，应与“二.投标函附表”中的金额相同。

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价和勘察费报价（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”和“排序法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件(格式)

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本

    - 展示图

    - 计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

  - 设计文件编制要求

    - 建筑工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。建筑工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程设计方案。

    - 建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 设计方案应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的“建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编

投标人应当将上述设计说明和设计图纸汇编成册，《设计说明和图纸汇编》统一采用A3幅 ，《设计说明和图纸汇编》封面必须采用招标文件规定的格式。

    - 展示图要求

投标人应提供展示图一套，展示图纸以A1(841mmx 594mm)图纸规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。展示图纸内容为：总平面图、建筑(群体)鸟瞰透视图、主体建筑透视图、主要景点景观透视图、设计概念分析图或示意图、以及重要部位的室内装修三维效果图等。

    - 计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件和演示光盘的，投标人必须提供以下内容：

      - 计算机文件（包含《设计说明和图纸汇编缩印本》相应的内容）；

      - 演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等）。

说明：

⑴文本文件采用Microsoft word格式文件。

⑵图形文件采用AutoCAD格式文件。

⑶电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

    - 模型

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交模型的，投标人必须提交比例为1/300的建筑模型一个。

    - 其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

用于设计说明和设计图纸汇编封面

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编