福建省建筑工程

标准勘察招标文件

（2013年版）

专用本

报建编号：3506261801230238

招标项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）

招 标 编 号：   E3506260601100057001

招   标   人：东山恒通实业发展有限公司

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司

招标文件开始发出日期：2018年 11  月

目 录

第1章  招标公告 …………………………………………………………………2

第2章  投标须知及投标须知前附表 ……………………………………………8

第1节  投标须知前附表 …………………………………………………………9

第2节  投标须知和附件…………………………………………………………21

投标须知内容见招标文件《通用本》……………………………………………22

投标须内容修改表…………………………………………………………………23

第3章  评标办法和标准…………………………………………………………28

第1节  评标办法和标准前附表…………………………………………………29

第2节  评标办法和标准数据表…………………………………………………30

第3节  评标办法和标准…………………………………………………………33

第4章 合同条款及格式 …………………………………………………………46

第一部分  合同协议书……………………………………………………………47

第二部分  通用合同条款…………………………………………………………51

第三部分  专用合同条款…………………………………………………………52

第5章 技术标准和勘察要求 ……………………………………………………65

第1节  工程概况…………………………………………………………………66

第2节  技术标准…………………………………………………………………67

第3节  勘察要求…………………………………………………………………68

第6章 勘察有关资料 ……………………………………………………………70

第7章 投标文件格式 ……………………………………………………………71

资格审查文件………………………………………………………………………72

商务文件格式………………………………………………………………………87

技术文件格式………………………………………………………………………95

第1章 招标公告

（网上电子招标）东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）招标公告

- 招标条件

本招标项目东山双东湖片区环湖路项目已由东山县发展和改革局以东发改 [2017]106号批准建设，项目业主为东山恒通实业发展有限公司，建设资金来自业主多方筹集，委托的招标代理单位为北京建友工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行公开招标。

- 项目概况

2.1.项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）

2.2.建设地点：东山双东湖片区

2.3.工程建设规模：建道路占地106320平方米，全长2.658公里，道路等级为城市干道。

2.4.投资总额：17736.77万元，本项目勘探费约15万元。

2.5.招标范围和勘察工作内容：

2.5.1.招标范围：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）。

2.5.2.勘察工作内容：①本项目钎探共计378个点，路基软基处理抛石挤淤、换填石屑和换填土方已基本处理到位，需对基底高程数据进行钎探测量。②工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主、设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

2.6.勘察周期：15个日历天

2.7.勘察质量要求：达到国家现行《地基与基础工程施工质量验收规范》、基土钎探工艺标准(103-1996)要求。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质；

  - 投标单位拟担任本招标项目的项目负责人，应具备钻探或探矿中级工程师资格

  - 具备合格有效的企业法人营业执照

  - 本项目 不接受 联合体投标；

  - 对投标人其他主要勘察人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：  资格后审  。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  2018  年 11  月 13日　8   时　00 分 00  秒至         2018年 12 月5日　17 时　30分 00 秒通过 漳州市工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com 免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用  新点投标文件制作软件（漳州版）   打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法【不设K】

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2018年12  月5日16:00前。

6.2.投标保证金提交的金额： 人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）。

6.3.投标保证金提交的方式：

方式一：单项工程缴交投标保证金

（1）投标保证金金额为 人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）

（2）投标保证金提交的时间：于2018年12  月5日16:00前从投标人的企业注册地基本账户汇达（以款项到达为准）招标人指定帐户；

开户银行：东山县农村信用合作联社

账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

账    号：9080 8100 1001 0000 0460 80

（3）投标保证金提交的方式：以银行转账或电汇的形式提交；

说明：

①投标保证金须按本工程项目招标文件(网上下载)规定的银行账户进行缴纳，否则会出现投标保证金无法到账导致废标。

②投标保证金必须从企业基本账户汇出。而且投标人的企业基本账户必须与漳州市工程项目交易中心电子招投标系统“企业诚信资料库”登记一致，否则系统在比对企业基本账户时会出现不相符，因而造成投标保证金未提交。投标人因需要更改企业基本账户，应在工程投标前到漳州市工程项目交易中心办理变更手续，否则由此产生废标，由投标单位自行负责。

③投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则南靖县公共资源交易中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：年度投标保证金

投标单位若已按《漳行政〔2012〕19号》、《漳建易[2012]12号》、闽建筑[2014]33号文要求已缴交年度投标保证金的施工企业，本次招标则无需再缴交投标保证金，但需提交相关证明材料。

方式三：银行保函形式：  银行开具的保函原件        。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金退还程序：

（1）在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还；

（2）招标人与中标人签订合同后，无息退还中标人的投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2018年 12   月 6  日9时00 分,开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山县西埔镇白石街泽园路342号）；网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档，若有疑问，可到漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

6.2. 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

7.3 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书及授权委托人身份证原件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时需携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

9.  费用

本项目勘探费最高控制价为15万元。

10. 联系方式

招标人：东山恒通实业发展有限公司

地址：漳州市东山县西埔镇泽园路341

电话：13055346789

联系人：周先生

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司；

地址：漳州市龙文区明发商业广场26栋1205

电话：15059903955

联系人： 小洪

招标投标交易场所名称：东山县建设工程项目交易管理中心；

地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342号）。

监督部门：东山县发改局、东山县建设局

第2章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：东山恒通实业发展有限公司； 地址：漳州市东山县西埔镇泽园路341 电话：13055346789 联系人：周先生 招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场26栋1205 项目联系人：小洪 电话：15059903955传真：0596-5652289 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探） 招标编号： E3506260601100057001 标段划分：不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人允许中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：由业主自筹 出资比例：不适用 资金落实情况：已到位 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 东山双东湖片区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本项目勘探费约15万元 |
|  | 1.6 | 招标范围 和内容 | 招标范围：东山双东湖片区环湖路项目各阶段地质勘察 勘察工作内容：①本项目钎探共计378个点，路基软基处理抛石挤淤、换填石屑和换填土方已基本处理到位，需对基底高程数据进行钎探测量。②工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主、设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期 和建设周期 | 本工程计划于 /年/ 月开工，工程建设周期 / 月 |
|  | 1.8 | 勘察周期 | 15个日历天 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人资格条件 | - 具备建设行政主管部门核发的合格有效的程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质； - 投标单位拟担任本招标项目的项目负责人，应具备钻探或探矿中级工程师资格 - 备注：①投入本项目的上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书； - 具备合格有效的企业法人营业执照 （5）本项目 不接受 联合体投标； 投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织踏勘现场。 (1)招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 (2)在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 (3)投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 (4)招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 (5)投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。传真电话为： 0596-5652289。 |
|  | 8.1 | 招标文件 的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真或邮件形式提交给招标代理机构，通过传真或邮件（传真： 0596-5652289，邮箱：bjjyzjzx@163.com ）向招标代理单位提出澄清和解答要求。 无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。 要求澄清的截止时间：北京时间 2018 年 11 月 20 日 11 ：00时前。 招标人澄清的时间：北京时间2018 年 11 月 20 日17：30时前在网站上公布。 招标人发送澄清的方式：网上发布。 网上发布媒介： 中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http：//www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市发展和改革委员（http：//fgw.zhangzhou.gov.cn/）、 漳州工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com）、 东山县人民政府网站 http://www.dongshandao.gov.cn/ 投标人领取文本文件的时间为：截标前所有有关招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等均备有书面文件，投标人应自行向招标人或代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
|  | 12.3.（2） | 是否要求提交电子文档 | 要求提交勘察纲要电子文档。 |
|  | 13.6 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.4 | 合同价格形式 | 固定总价合同加风险包干 |
|  | 16.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金提交的时间：2018年12 月5 日16:00前。 投标保证金提交的金额： 人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）。 投标保证金提交的方式： 方式一：单项工程缴交投标保证金 （1）投标保证金金额为 人民币贰仟伍佰元整（￥2500元） （2）投标保证金提交的时间：于2018年12 月5 日16:00前从投标人的企业注册地基本账户汇达（以款项到达为准）招标人指定帐户； 开户银行：东山县农村信用合作联社 账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 账 号：9080 8100 1001 0000 0460 80 （3）投标保证金提交的方式：以银行转账或电汇的形式提交； 说明： ①投标保证金须按本工程项目招标文件(网上下载)规定的银行账户进行缴纳，否则会出现投标保证金无法到账导致废标。 ②投标保证金必须从企业基本账户汇出。而且投标人的企业基本账户必须与漳州市工程项目交易中心电子招投标系统“企业诚信资料库”登记一致，否则系统在比对企业基本账户时会出现不相符，因而造成投标保证金未提交。投标人因需要更改企业基本账户，应在工程投标前到漳州市工程项目交易中心办理变更手续，否则由此产生废标，由投标单位自行负责。 ③投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则南靖县公共资源交易中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 方式二：年度投标保证金 投标单位若已按《漳行政〔2012〕19号》、《漳建易[2012]12号》、闽建筑[2014]33号文要求已缴交年度投标保证金的施工企业，本次招标则无需再缴交投标保证金，但需提交相关证明材料。 方式三：银行保函形式： 银行开具的保函原件 。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金退还程序： （1）在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； （2）招标人与中标人签订合同后，无息退还中标人的投标保证金。 |
|  | 18.1 | 投标文件 的份数 | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件 3 份并加盖公章，并提供包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为： 资格审查文件、商务文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章携带至开标现场。 根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 20 | 19.5 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
| 21 | 20.1 | 投标文件 提交地点 | 地点：东山县经济技术开发区管委会一楼 （东山县西埔镇白石街泽园路342号 收件人：北京建友工程造价咨询有限公司 |
| 22 | 21.1 | 递交投标文件 截止时间 | 投标人网上递交电子投标文件的截止时间(投标截止时间)： 北京时间2018年12 月 6 日 09 时 00 分，投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 开标现场，投标人签到的截止时间：北京时间2018年12 月 6 日 09 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行签到。 |
| 23 | 23.1 | 开标 | 开标时间： 2018年12 月 6 日 09 时 00 分； 开标地点：东山县经济技术开发区管委会一楼 （东山县西埔镇白石街泽园路342号。 开标时，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，复印件加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在开标现场签到时，投标人拟派出担任勘察项目负责人必须持身份证及职称证（均须原件）到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）到场验证登记〕。 勘察项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 法定代表人（或授权委托人）逾期或未到指定地点签到登记的或拟派出担任勘察项目负责人（或投标单位技术负责人）未按要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。 |
| 24 | 27.1 | 评标办法 | 采用经评审的最低投标价中标法【不设K】 |
| 25 | 29.3 | 公示 | 公示方式：网站公示 公示地点：指定网站 公示网站： 中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http：//www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市发展和改革委员（http：//fgw.zhangzhou.gov.cn/）、 漳州工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com）、 东山县行政服务中心网（http：//old.zzyx.fj.cn/） |
| 26 | 31.2 | 合同签订 | 中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于收到中标通知书之日起7日历天内，提交履约担保金；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订勘察合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 27 | 33.1 | 监管部门 | 部门名称：东山县发展和改革局、东山县城乡规划建设局 |
| 28 | 34.1 | 其他 | 1、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 2、投标人应严格执行闽建设[2015]18号《关于严格落实建筑工程勘察设计单位项目负责人质量安全责任的通知》。 3、招标人有权对中标人的投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 4.电子投标文件制作要求 本项目采用电子招标，投标人应当按如下规定编制和生成电子投标文件。 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件（漳州版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0596-2032597。 （1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （4）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 （5）在电子投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 （7）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的电子投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘(光盘)携带至开标现场备用。 （9）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的 CA 数字证书； ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5、中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 （1）中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人签订施工合同的； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的； （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （5）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的； （6）法律法规规定的其他情况。 6、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |
| 29 | 34.2 | 履约保证金 | 履约担保金额：为中标合同金额的10% 履约担保形式：银行转帐或电汇形式或履约保函 履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 履约担保缴交时间：中标人应在中标通知书发出之日起7日内且在合同签订前缴交履约担保，未按规定缴交的，招标人有权取消中标人的中标资格并没收投标保证金。 履约担保期限：履约担保金的有效期至本工程竣工验收合格且相关勘察资料归档完成止。 履约担保的退还：竣工验收合格且相关勘察资料归档后14天内一次性无息退还。 |

## 第2节 投标须知和附件

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 4.投标费用 4.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。 4.2本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号和发改办价格[2011]534号文规定标准计取，由招标人支付。 4.3本工程的专家评审费及开标会务费用由中标人支付。 4.3投标人中标后，应按《闽价通告[2018]9号》规定向东山县行政服务中心交纳建设工程交易服务费。中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 |
| 8.1 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
| 9.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统通知受到招标人邀请的投标人，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
| 9.5 | 原文无 | 增加： 9.5投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 12.1. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 12.1资格审查文件包含以下内容： （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明 附表3：授权委托书（如有） 附表5：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书 附表7：其他需要提交的资料 |
| 12.2. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 商务文件包含下列内容： （1）投标函； 附：投标保证金有关单据 （2）投标函附表； （3）投标报价表； （5）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料） |
| 17.3. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 中标候选人公示期满后，东山县行政服务中心退还除中标候选人以外的投标保证金；中标人提交履约保证金，且与招标人签完合同后，东山县行政服务中心退还中标人的投标保证金。 |
| 17.4 | 原文见范本 | 增加： （3）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （4）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 （5）违反规定被取消中标资格的； 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 |
| 17.5 17.6 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人视为其放弃中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 18.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |
| 18.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 19 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 20.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前到开标现场签到并参加开标会议。 开标时，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，复印件加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。 招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在开标现场签到时，投标人拟派出担任勘察项目负责人必须持身份证及职称证（均须原件）到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）到场验证登记〕。 勘察项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 |
| 20.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 法定代表人（或授权委托人）逾期或未到指定地点签到登记的或拟派出担任勘察项目负责人（或投标单位技术负责人）未按要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。 |
| 22.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询,技术支持电话：0596-2032597。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。投标人若需修改或撤回已提交的投标文件，应向招标人提出书面申请。 |
| 23.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 招标人按本投标须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，开标时投标人应按本投标须知23.2条款要求参加开标会议。 |
| 23.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 开标按下列程序进行 （1）主持人宣布开标会议开始； （2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位； （3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求； （4）主持人宣读本次项目基本信息、公布投标人名称； （5）投标文件的解密；导入投标文件；系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字确认； （6）各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果。 （7）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查； （8）开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并形成记录存档。 |
| 28.4 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 31.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 中标人非因不可抗力原因放弃中标、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内领取中标通知书并提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |

第3章 评标办法和标准

第1节 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 东山恒通实业发展有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 北京建友工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探） 招标编号： E3506260601100057001 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 经评审的最低投标价中标法【不设K】 |

第2节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法【不设K】）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：5人及以上单数； 2、评标专家确定方式：在福建省综合评标专家库相关专业中随机抽取的专家组成。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 6.3（4） | 企业资质要求 | 具备建设行政主管部门核发的合格有效的程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质 |
|  | 6.3（5） | 勘察项目人员要求 | - 投标单位拟担任本招标项目的项目负责人，应具备钻探或探矿中级工程师资格 - 备注：①投入本项目的上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书； |

第3节  评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法【不设K】

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法由招标人代表、勘察设计和经济类专家组成，招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员应以勘察专家为主，其比例一般不少于评委总人数的一半；评标委员会主任应由勘察专家担任。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法【不设K】）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 投标人的投标总价高于招标控制价或者低于投标成本参考价的，应否决其投标。投标总价不高于招标控制价且不低于投标成本参考价的投标文件，不足7名的，应当全部进行评审；超过7名的，按投标总价从低到高选取7名进行评审，经评审，合格投标不足3名时，按投标总价从低到高依次递补5名进行评审，直至合格的投标文件不少于3名为止不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。

  - 评标委员会（或资格预审的资格审查小组）应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审，经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。评标委员会应当按照招标文件的规定对商务文件。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 采用资格后审的，将按以下程序进行评标：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件进行澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（但招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，如投标人的资格或组织没有发生变化的，则不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法【不设K】）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

    - 投标人（投标申请人）的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封，否则，按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

      - 具备招标文件规定的（见“评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法【不设K】）”第3项）有效的建设行政主管部门核发的资质证书；

      - 拟担任的勘察项目负责人的类型、数量和条件（包括注册执业证书或岗位证书或职称证书）符合招标文件规定要求的最低标准的（见“评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法【不设K】）”第4项）；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察费的投标报价超过招标人公布的工程勘察收费金额；投标人不按招标文件要求对勘察费的全部费用做出完整报价；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本勘察项目负责人的工程师注册单位与投标人不符的；或拟担任本勘察项目负责人与资格审查时不一致的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的勘察周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人确认后产生约束力。

- 推荐中标候选人

9.1根据漳政综（2016）142号）文件精神，本招标项目只推荐1名中标候选人。

9.2未应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，通过资格审查文件、技术文件、商务文件评审均合格且投标报价最低的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上第一中标候选人的投标报价相同时，由评标委员会依次按投标人拟派出项目负责人的探矿工程师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，级别或等级高的排在前面。若上述条件均相同时，则由评标委员会随机抽取。

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第4章 合同条款及格式

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：东山恒通实业发展有限公司

勘察人（全称）：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东山双东湖片区环湖路项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：东山双东湖片区环湖路项目

2.工程地点：东山双东湖片区

3.工程规模、特征：

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 1.勘察范围和阶段：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）。①本项目钎探共计378个点，路基软基处理抛石挤淤、换填石屑和换填土方已基本处理到位，需对基底高程数据进行钎探测量。②工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主、设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

- 2.技术要求：达到国家现行《地基与基础工程施工质量验收规范》、基土钎探工艺标准(103-1996)要求。

3.工作量：          。

- 三、合同工期

1.开工日期：以发包人下达的开工通知书或合同签订后3个工作日内，以二者中最先者为准。

2.成果提交日期：

3.合同工期（总日历天数）____天。

- 四、质量标准

质量标准：达到国家现行《地基与基础工程施工质量验收规范》、基土钎探工艺标准(103-1996)要求。

- 五、合同价款

1.合同价款形式：合同价格形式。

2.合同价款金额：

（1）本项目勘察费采用固定总价合同加风险包干。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                签订。

- 十一、合同生效

本合同自                生效。

- 十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人：（印章）               勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

地址：                        地址：

邮政编码：                    邮政编码：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

- 第二部分　通用合同条款

- 通用合同条款见建设工程勘察合同《示范文本》GF—2016—0203

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义：  /

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：①本合同协议书；②本合同专用条款及其附件；③本合同通用条款；④中标通知书；⑤投标函及其附录；⑥发包人要求；⑦技术标准；⑧发包人提供的上一阶段图纸（如有）；⑨招标文件及其答疑纪要、补充通知等；⑩投标文件；⑪在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

具体包括但不仅限于以下强制性标准：

  - 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

  - 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

  - 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

  - 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

  - 《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

  - 《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

  - 《土的分类标准》（GB145-90）

  - 《土工试验规程》（SL237-1999）

  - 《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

10.《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

11.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

12.《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

13.《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：   /  。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： / 。

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）

发包人指定的接收人：（签订合同时填写）

发包人指定的联系方式：（签订合同时填写）

勘察人接收文件的地点：（签订合同时填写）

勘察人指定的接收人：（签订合同时填写）

勘察人指定的联系方式：（签订合同时填写）

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用合同条款执行。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。

2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。发包人不能提供的，由勘察人自行承担，相应费用由勘察人承担。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行承担,发包人不予赔偿责任。

2.2.6发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件，安全生产防护费用由勘察人承担，勘察人不得违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：   /  。

### 2.3 发包人代表

姓名：_______，职务：__________，联系方式：_________________。

授权范围：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导本项目勘察人员行使相关职权，贯彻并监督勘察合同履行情况，协调勘察现场各方面的关系、工程勘察质量及工程勘察进度等存在的问题，解决有关勘察、设计、监理及施工服务配合等。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：除发包人和勘察人另有约定外，本项目禁止勘察分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：________________

授权范围：勘察人拟派的代表是勘察人单位的全权负责人，行使本项目勘察合同所赋予的职权和工作。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：①由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期可顺延但勘察费不予增补。②勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

### 4.3发包人造成的工期延误

## 4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定： 勘察人在双方约定工期顺延的情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。若勘察人未在规定时间内提出报告，则发包人有权不予同意工期顺延。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为________份。发包人要求增加的份数不另行收费。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：①由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。②发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后14天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。③隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。④工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定：

（1）配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工单位，发包人不另行支付配合费用，此期间工作内容如下：

①对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

②现场交桩；

③配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

④勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（2）勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，交发包人。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价款中，由勘察人承担。

后续技术服务时限约定：后续技术服务时限直至工程竣工验收，归档备案止。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法： 固定总价加风险包干方式。

7.1.2 本合同价款采用（1）  方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：     。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价款调整因素和方法：   /   。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：   /   。缴纳的费用都已包括在合同价款中。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： 合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整 。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：   /   。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：   /   。

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额：   /   或预付款的金额：   /   。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：   /   。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

（1）勘察人完成工程勘察并审查合格且提交正式报告后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至已完成工程量勘察费的80%；

（2）工程竣工验收合格后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至勘察费的95%；

（3）工程资料完整归档完后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内结清勘察费余款。

注：支付方式采用银行转账，合同双方委托银行代付代收相关费用，勘察人提供等额合法专用发票，否则发包人有权拒绝支付勘察费。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：固定总价加风险包干。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：  /  。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按通用合同条款执行。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：按通用合同条款执行。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：按通用合同条款执行。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归勘察人所有。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中，发包人不在另行支付。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用合同条款执行。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用合同条款执行。

## 第13条 责任与保险

13.2工程勘察责任保险的约定：勘察人应按照规定办理工程一切险，并使其于合同责任期内保持有效。相关费用已包含在合同价款中，由勘察人承担。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，勘察成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的，勘察人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用，未完及未移交成果不予支付。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：  /  。

- 14.2 勘察人违约

- 14.2.2勘察人违约责任

- （1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因为自身原因要求终止或解除合同，勘察人应按签约合同价的10%支付违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一日历天，勘察人应扣减该项目勘察费的0.2%。勘察人延误工期超过10日历天及以上的，发包人除按每延误一日历天扣减该项目勘察费0.2%，对勘察人处以违约金外，同时不予返还履约保证金并有权终止或解除合同，勘察人还应双倍返还发包人已支付的勘察费。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。

- （4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：①由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。②交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求勘察人返工，勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因勘察人原因达不到约定条件，由勘察人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，勘察人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金（以勘察费为限）。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

### 双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

### （1）向  / 仲裁委员会提请仲裁；

### （2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

## 双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1.关于勘察深度的要求

17.1.1按国家现行的勘察深度要求规定。

17.2.勘察质量监控

17.2.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

17.2.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

17.2.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

①项目批准书；

②城市及管网规划；

③工程建设强制性标准；

④国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

（2）发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

（3）勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包人不予补偿。

17.3.发包人、勘察人权利与义务

17.3.1 发包人权利与义务

（1）发包人委托任务的同时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按附件B规定提供文件资料。

（2）发包人应及时为勘察人提供并协助解决勘察现场。

（3）勘察过程中的非勘察人责任原因引起的变更，经办理正式变更手续后，勘察费不予增补。

（4）发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

（5）本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

17.3.2 勘察人权利与义务

（1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、审定的勘察纲要、布孔方案及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

（2）勘察人向发包人提交勘察成果资料（含电子档）并对其质量负责。施工图审查机构批准后，勘察人应按本合同约定的时间向发包人提交勘察成果资料（含电子档）。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失（以勘察费为限）。若造成严重的工程质量事故，发包人将勘察人上报建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

（3）在工程勘察前，勘察人应提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。未经发包人批准的勘察工作量在结算时不予以认可。

（4）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（5）勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由勘察人负责按实赔偿。

（6）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

（7）布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。

（8）每孔成孔应及时通知发包人现场核验签证，否则不予支付勘察费。

（9）勘察人应自行提供必要的办公条件，其费用和生活设施费用应包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

（10）本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

17.4.开工及勘察人提交勘察成果资料的时间

（1）勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。

勘察周期：15个日历天

由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第14.2条规定办理。

（2）勘察成果资料交付地点：            。

（3）勘察人向发包人交付的勘察文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察大纲 |  | 合同签订之日起5日内 | 含全套电子版 |
| 2 | 初步勘察报告 |  | 通知进场进行初勘之日起20日历天内 | 含全套电子版 |
| 1 | 详细勘察报告送审稿 |  | 自初步勘察报告提交之日起30日历天内 | 含全套电子版 |
| 2 | 审查通过的地质勘察报告书（正式稿） |  | 审查合格后5日历天内 | 含全套电子版 |

备注：发包人要求增加的份数不另行收费。

17.5.勘察人应按照投标时承诺的《拟担任本项目勘察人员汇总表》派出勘察人员，并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，勘察人需向发包人提出更换本项目勘察人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。勘察人经报发包人同意后更换的，勘察人应按勘察项目负责人人民币3000 元 /人·次，其他勘察专业负责人人民币 1000 元/人·次，未经发包人书面同意擅自更换勘察人员的，发包人有权单方面终止并解除合同，并按勘察项目负责人人民币3000 元/人·次、其他勘察专业负责人人民币1000元/人·次向发包人支付违约金。若勘察人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，勘察人还应按照勘察费总额的 5 %向发包人支付赔偿金。

17.6.勘察人应在收到中标通知书后，在签订合同前提交履约担保，即人民币     元整（¥     .00）。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格且相关勘察资料归档完成止。履约担保退还：待工程竣工验收合格且相关勘察资料归档后由勘察人提出申请后，14天内一次性无息退还。

17.7.本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件A 勘察任务书及技术要求

附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C 进度计划

附件D 工作量和费用明细表

# 附件A 勘察任务书及技术要求

# 达到国家现行《地基与基础工程施工质量验收规范》、基土钎探工艺标准(103-1996)要求。

# 附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

待合同签订时根据项目具体情况填写

# 附件C 进度计划

待合同签订时根据项目具体情况填写

# 附件D 工作量和费用明细表

待合同签订时根据项目具体情况填写

# 第5章 技术标准和勘察要求

## 第1节 工程概况

### 工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、勘察周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 第2节 技术标准

工程勘察应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准（不仅限于以下标准）：

1.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

2.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

3.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

4.《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

5.《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

6.《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

7.《土的分类标准》（GB145-90）

8.《土工试验规程》（SL237-1999）

9.《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

10.《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

11.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

12.《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

13.《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

……

上述规范、规程和标准如有不一致的，则以较为严格的为准。

第3节 勘察要求

  - 勘察工作范围和内容

本项目勘察勘察工作范围为东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）。本项目工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与业主、设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

  - 地下建筑物、文物等保护要求

中标人应对施工范围内的地下建筑物、文物进行维护且保持其完整性。

  - 勘察成果要求

达到国家现行《地基与基础工程施工质量验收规范》、基土钎探工艺标准(103-1996)要求。

  - 工程勘察费和计算办法

1.本项目勘察费发包价采用固定总价加风险包干方式。

2.本项目勘察费收费已包括完成本项目工程勘察及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费、为本项目建设所必需的专题研究费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

合同履行时，勘察费固定总价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

  - 其他要求

勘察周期：15个日历天

第6章  勘察有关资料

（另册提供）

本招标项目招标人提供给投标人的勘察参考资料如下：

1.现状地形图

以上资料由招标人另册提供。

第7章 投标文件格式

## 资格审查文件

资格审查文件须知

1.《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项“合格投标人资格条件”要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

4.除另有说明外，投标文件格式中需个人签字或盖章的应签字后扫描上传或加盖相应人员的电子姓名章；需盖执业印章处加盖相应人员的执业资格印章并扫描上传或加盖相应人员的电子执业资格印章。

项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：_____年____月____日

说  明

资格审查文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

资格审查文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

附表3：授权委托书（如有）

附表4：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表5：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

附表6：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的               （招标项目名称）勘察招标发出的招标公告，授权代表人       （姓名），代表申请人              （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目勘察的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

- 我方按照资格审查文件要求组建勘察项目组，将由         （姓名）（注册编号：        ）任勘察项目负责人。

- 我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6、我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人：                 (盖法定代表人电子印章）

投标申请人：                     （盖投标人单位公章）

拟担任勘察项目负责人：            （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年    月    日

- 资格审查申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投标申请人基本情况表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：                     (盖法定代表人电子印章）

日期：       年     月     日

注：投标申请人需附上合格有效的企业法人营业执照、资质证书原件扫描件。

附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                   （盖投标人单位公章）

日期：      年    月    日

2-2.企业技术负责人证明书

企业技术负责人证明书

单位名称：       （投标人名称）

地址：         （投标人地址）

姓名：        性别：       年龄：       职务：________

系   （投标人名称）      的企业技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

2-3勘察项目负责人身份证明

勘察项目负责人身份证明

单位名称：                               （投标人名称）

地址：                               （投标人地址）

姓名：        性别：       年龄：       职务：________注册土木工程师（岩土）注册编号：________

系                （投标人名称） 的拟担任           （招标项目名称）勘察项目负责人并由其签署本项目投标的勘察文件。

特此证明

投标人：                   （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

附表3  授权委托书

授 权 委 托 书（如有）

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                 （招标编号）的            （招标项目名称）勘察招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：法定代表人及授权委托人身份证电子件或扫描件。

投标申请人：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：               （盖章）； 职务：

授权委托人姓名：         （签字或盖章）； 职务：

日期：       年     月    日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

- 授权委托人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

附表4 拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要勘察人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程勘察项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须附上：资格审查合格条件要求的，以及经评审的最低投标价中标法【不设K】评分要求的主要勘察人员的执业资格（职称）证书原件扫描件，包括勘察项目负责人的执业证书、职称证和身份证原件扫描件；为了证明上述人员为本单位正式职工，必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书。

2．投标人拟担任勘察项目负责人和其他主要勘察人员必须是本单位正式在岗职工。

3．勘察项目负责人其资格等级应与所承担的勘察项目相适应；申请人所报的勘察项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

附表5  勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

致：                              （招标人名称）

本承诺书声明：本人          （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的勘察项目负责人                 〔姓名）和其他主要勘察人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的  　　          （招标项目名称）的勘察期间按照招标文件和勘察合同的约定承担本项目的勘察工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）

日期：       年   月   日

附表6其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

商务文件格式

项目名称：东山双东湖片区环湖路项目特殊路基地质勘查（地基钎探）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容               商务文件

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：_____年____月____日

说   明

商务文件应包含下列内容：

- 投标函；

附：投标保证金有关单据

- 投标函附表；

- 投标报价表；

- 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为        （招标编号）的              （招标项目名称）勘察招标的招标文件，我方针对该项目勘察的勘察费的投标报价为投标函附表上所列明的勘察费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为             （填入提交的投标保证金金额）元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目勘察组，由投标文件所承诺的勘察项目负责人和其他主要勘察人员完成本项目的全部勘察工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要勘察人员，保证按投标函附表中承诺的勘察周期完成勘察并提供相应的勘察服务以及勘察的后续设计、施工服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第18项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                   （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：                          (盖法定代表人电子印章）

拟担任勘察项目负责人：        （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年     月    日

须附上：投标保证金有关单据，投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明原件扫描件及投标人企业基本账户开户许可证扫描件（加盖投标人单位电子印章）与投标文件同时上传，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 勘察费投标报价 | 勘察费投标报价：愿意以人民币（大写） 元（¥ 元）作为投标总报价. |  |  |
| 勘察周期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

拟担任勘察项目负责人：   （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年    月    日

注：1、本表中的勘察费投标报价金额和勘察费投标报价综合单价金额应与“三.投标报价表”中的金额相同。

三.投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人勘察费投标报价 | 勘察费投标报价：愿意以人民币（大写） 元（¥ 元）作为投标总报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价明细 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |
|  | 1 | 环湖路和望峰路换填土方 | 点 | 208 |  |  |  |
|  | 2 | 环湖路和望峰路抛石挤淤 | 点 | 88 |  |  |  |
|  | 3 | 环湖路和望峰路换填石屑 | 点 | 82 |  |  |  |
|  | 4 | 合 计 | 元 |  |  |  |  |
|  | 注： | 按点数计价 |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人                   (盖法定代表人电子印章）

日期：       年    月    日

注：投标人在投标时应做出勘察费报价，其勘察费报价金额不得超过招标人公布的勘察费收费金额。本表中的勘察费投标报价金额应与“二.投标函附表”中的金额相同

四.其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。