福建省建筑工程

标准设计招标文件

专用本

- 报建编号：  平台自动生成

项目名称：长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)

招标编号：  平台自动生成

招 标 人：长泰县岩溪镇人民政府(盖章)

招标代理机构：福建宇宏工程项目管理有限公司(盖章)

招标文件编制人：张淑贞

招标文件审核人：叶红华

招标文件编制日期：2018年12月06日

目   录

第1章 招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表	8

第1节 投标须知前附表	9

第2节 投标须知	17

第3章 评标办法和标准	21

第1节  评标办法和标准前附表	22

第2节 评标办法和标准数据表	24

第3节  评标办法和标准	31

第4章 合同条款及格式	41

第5章 技术标准和设计要求	60

第6章 设计有关资料	69

第7章 投标文件格式	70

资格审查申请文件	72

商务文件	89

技术文件	99

# 招标公告

### 长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)招标公告

- 招标条件

本招标项目长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)已由长泰县发展和改革局以泰发改批【2014】294号文批准建设，项目业主及招标人为长泰县岩溪镇人民政府，建设资金来自业主多渠道筹集解决，委托的招标代理单位为福建宇宏工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的施工图设计进行公开招标，选定施工图设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称：长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)

  - 建设地点：长泰县岩溪工业集中区；

  - 工程建设规模：分别从10kv备用支线#23杆新敷设电缆至配电室901开关及10KV岩湖线#9杆新敷设电缆至配电室902开关，及干式变压器SCBIO-1000KVA-10/0.4KV，1台，高压成套配电柜15个，低压配箱1台，500KW柴油发电机组一台等配电配套工程 。

  - 投资总额：总投资额约人民币5600万元。其中，本次招标配电工程建安费用约人民币170万元。

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：包括施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切施工图设计内容均包含，不限于上述范围)。

    - 勘察工作内容：/。

2.5.3.设计工作内容：现已完成配电报装与初步设计方案审核，本次主要是室内外配电部分安装施工图设计。

2.6. 勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

2.6.1.勘察阶段周期：/。

2.6.2.设计阶段周期：

①、施工图设计：设计合同签订后10日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件；

2.7.后续服务阶段：从中标人提交正式的施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

2.8.勘察设计质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求。

2.9.建设周期：配电工程建设周期 1个月。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本次招标要求投标人须具有独立法人资格且同时具备以下资质：

(1)设计资质：工程设计综合资质 或 电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级或以上设计资质 或 电力行业工程设计丙级或以上设计资质 。

  - 本招标项目不允许联合体投标。

  - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册电气（供配电）工程师或电气或供配电专业工程师及以上职称证书，且为本单位员工（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）。

  - 投标人（包含联合体各方）及拟担任本项目勘察负责人和设计负责人应具备以下1项类似项目勘察设计业绩： / 。

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

- 获取招标文件

4.1 凡有意参加投标者，请于2018年12月07日至2018年12月17日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http：//www.zzgcjyzx.com。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由长泰县建设工程项目交易管理中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2018年12月17日17:00时（含）前（指款项到达指定账户时间为准）；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹仟伍佰元整(￥1500元)。

6.3.投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

6.4.投标保证金银行帐号：

账户名：长泰县建设工程项目交易管理中心

开户行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社

账  号：9080715010010000000164

注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则行政服务中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金；

方式三：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金；

方式四：银行保函形式；

注：对采用建设工程银行保函和年度保证金等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

- 投标文件的递交

7.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2018年12月18日北京时间15时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.2.备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年12月18日北京时间15时00分，提交地点为长泰县行政服务中心(长泰县人和南路（建设局）九楼开标室)；

7.3.在递交投标文件时，授权委托人或法定代表人须持个人身份证（原件）、授权委托书（原件）（法定代表人到场的，无需提供授权委托书，但需提供法人身份证明书）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）。

注：以上人员除携带以上个人证明，同时还需携带投标保证金汇款单据复印件并加盖单位公章（投标保证金汇款单据原件备查）

7.4.逾期送达的或未送达指定地点的或拟未按7.3款要求到场核验登记，招标人不予受理。

- 费用

8.1勘察设计费按：本项目施工图设计费按工程预算审核价（不含暂列金）的 4.00 %计取，按固定费率包干。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn ）、漳州市工程项目交易中心网站（http：//www.zzgcjyzx.com）网站上发布。

10.联系方式

招标人：长泰县岩溪镇人民政府

地  址：长泰县岩溪镇

邮  编：363900

联系人：陈先生

电话：0596-8287879

招标代理机构：福建宇宏工程项目管理有限公司

地址：漳州市元光北路金冠花园七栋七层

邮政编码：363900

电话：0596-8323206/13358319747   传真：0596-8323206

联 系 人：小张

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址： HTTP://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2871120

招投标监督机构名称：长泰县住房与城乡建设局 、长泰县发展和改革局

地址： 漳州市长泰县人和南路、漳州市长泰县中山北路

联系电话：0596-8358399、0596-8328267

公共资源交易中心名称：长泰县行政服务中心

地址： 长泰县人和南路（建设局）九楼开标室

联系电话：0596-8338209

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：长泰县岩溪镇人民政府 地址：长泰县岩溪镇 项目负责人：陈先生 电话：0596-8287879 招标代理机构：福建宇宏工程项目管理有限公司 地址：漳州市元光北路金冠花园七栋七层 项目负责人： 小张 电话：0596-8323206/13358319747 传真：0596-8323206 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次) 招标编号： 平台自动生成 标段划分：不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：不适用 招标人允许中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多渠道筹集解决 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 长泰县岩溪工业集中区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 分别从10kv备用支线#23杆新敷设电缆至配电室901开关及10KV岩湖线#9杆新敷设电缆至配电室902开关，及干式变压器SCBIO-1000KVA-10/0.4KV，1台，高压成套配电柜15个，低压配箱1台，500KW柴油发电机组一台等配电配套工程。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 包括施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切施工图设计内容均包含，不限于上述范围)。 |
|  | 1.7 | 建设周期 | 工程建设周期 1个月。 |
|  | 1.8 | 勘察设计周期 | 勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 1.勘察阶段周期：/。 2.设计阶段周期： ①、施工图设计：设计合同签订后10日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件； 3.后续服务阶段：从中标人提交正式的施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | （1）本次招标要求投标人须具有独立法人资格且同时具备以下资质： ①勘察资质：/； ②设计资质：工程设计综合资质 或 电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级或以上设计资质 或 电力行业工程设计丙级或以上设计资质。 （2）本招标项目不允许联合体投标。 （3）具备合格有效的法人营业执照。 （4）投标人拟担任本设计项目负责人：应具备有效的注册电气（供配电）工程师或电气或供配电专业工程师及以上职称证书，且为本单位员工。 （5）拟担任本项目的其他主要勘察设计人员至少包括： ①后续服务负责人1人：职称：工程师及以上职称，专业：注册电气（供配电）工程师或电气或供配电专业(可由上述设计项目负责人兼任)； 注：上述人员均应为投标人单位正式在岗职工（造价编制负责人可外聘）；除后续服务负责人外其他人员不得兼任；专业以职称证书上注明的专业为准。职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。后续服务负责人可由上述设计项目负责人兼任。 （6）投标人（包含联合体各方）及拟担任本项目勘察负责人和设计负责人应具备以下1项类似项目勘察设计业绩：/ 。 - 投标人及其拟派的主要设计人员（包括勘察负责人）未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内。 - 投标人及拟派的主要设计人员（包括勘察负责人）没有因违法违规被限制参加相应项目投标。 - 投标人非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 投标人应当按投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。合格投标人的评审办法和标准见第章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 5、踏勘现场 5.1 招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘。投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 5.2 在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。 5.3投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年12月12日下午12时00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 电子邮件形式（75273873 @qq.com须电话确认）提交代理机构，逾期不受理。 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为： 不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2018年12月17日17时00分止，地点为：福建宇宏工程项目管理有限公司（地址：漳州市元光北路金冠花园七栋七层）。招标人并通过下列方式发布： 网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn ） 漳州工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com） 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件（光盘）：要求提交 展示图：不要求提交 演示盘：不要求提交 模型：不要求提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 勘察设计费费率和计算办法 | - 本次招标为长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)，招标人公布的勘察设计费按本项目施工图设计费按工程预算审核价（不含暂列金）的4.00%计取，按固定费率包干。 ⑴本项目勘察设计工作量及费用比例： 勘察设计阶段; 方案 设计; 初步 设计; 施工图 设计; 后期施 工服务; 备注. 工作量比例; 0; 0; 80%; 20%. 设计费比例; 0; 0; 80%; 20%. 注：施工图设计要以方案设计单位的方案进行设计，其前期费用为中标价的40%，由中标单位支付给方案设计单位，投标报价需考虑，此费用在中标后签订合同前需支付给方案设计单位。 投标人在投标时应认真考虑各种风险因素并做出勘察设计费费率报价。勘察设计费采用固定费率加风险包干合同方式。投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误、本工程的勘察设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定总价。 - 投标人的投标报价应包括完成本招标项目勘察设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：（1）设计阶段：①施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。但不包含以下费用：施工图设计文件审查费。 3、合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
|  | 16.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金的提交 1、投标保证金提交的时间：2018年12月17日17：00时（含）前（指款项到达指定账户时间为准）； 2、投标保证金提交的金额：人民币壹仟伍佰元整(￥1500元)。 3、投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）： 方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理； 4.、投标保证金银行帐号： 账户名：长泰县建设工程项目交易管理中心 开户行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社 账 号：9080715010010000000164 注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则行政服务中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 方式二：年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金； 方式三：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金； 方式四：银行保函形式； 注：对采用建设工程银行保函和年度保证金等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 5、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳州市工程交易中心无关。 注： 1.投标人须将电汇或银行转账单复印件（加盖投标人单位公章，原件备查）、开户许可证与授权委托书于开标前同时提交。 2.投标单位应自行到漳州市建设工程交易中心网查询退还投标保证金所需的材料。 3.投标保证金的退还：投标人、中标候选人以及中标人的投标保证金按照长泰县建设工程项目交易管理中心的有关规定程序给予退还。 投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件：1份； 商务文件：1份； 技术文件：0份； （1）电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖投标人单位公章，于开标前带至开标现场。 （2）中标单位需另提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘、U盘及word电子文档1份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件的总包封密封和标识规定要求的方式为： 含资格审查文件、商务文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 采用电子招标，招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件 提交地点 | 地点：长泰县行政服务中心(长泰县人和南路（建设局）九楼开标室) 收件人：福建宇宏工程项目管理有限公司代表处 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：长泰县行政服务中心(长泰县人和南路（建设局）九楼开标室)。 收件人：福建宇宏工程项目管理有限公司 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）： 北京时间2018年12月18日北京时间15 时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年12月18日，北京时间15时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。 注： 1.在递交投标文件时，授权委托人或法定代表人须持个人身份证（原件）、授权委托书（原件）（法定代表人到场的，无需提供授权委托书，但需提供法人身份证明书）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）。以上人员除携带以上个人证明，同时还需携带投标保证金汇款单据复印件并加盖单位公章（投标保证金汇款单据原件备查）。 |
|  | 23.1 | 开标 | 开标时间：2018年12月18日，北京时间15 时00分 开标地点：长泰县行政服务中心(长泰县人和南路（建设局）九楼开标室)。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 简易评标法 |
|  | 29.1/29.2 | 公示 | 公示方式：网站公示 公示地点：招标公告相关网站 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn ）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）。 |
|  | 31.1/31.2/31.3 | 合同签订 | ①中标人应在中标通知书发出之日起7日内完成正式合同签订。 ②中标人必须在接到招标代理机构通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书。 中标人未按规定签订合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以按照相关程序重新组织招标。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 招标人对所有投标人不进行设计方案补偿，投标人无论中标与否投标文件及方案设计成果将归招标人所有。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 长泰县住房和城乡建设局、长泰县发展和改革局 |
|  | 35 | 其他 | 1.本招标项目授权评标委员会推荐中标候选人1名。 2.履约保证金 （1）履约保证金金额：为合同金额的10% （2）中标人在收到中标通知书后7日内，签订合同之前，由投标人以银行转账或电汇或银行保函、担保公司保函、建设工程保证保险形式提交； 注：对采用建设工程保证保险、银行保函和担保公司保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 （3）履约担保金在工程完工后15日历天内一次性无息退还。 3.中标人必须在接到招标代理机构通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书；中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 4.中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，投标保证金不予退回并按相关规定处理；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿中标差价等损失。 5.投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。 |
| 29 | 35 | 其他（承上页） | 6.投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子印章。 7.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由长泰县建设工程项目交易管理中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 8.投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。在投标文件格式中请按要求附上相关资质或人员证书等相关资料（若投标人已在诚信库中挑选上传，在制作本格式时不需重复上传提供）。 9.电子投标文件出现以下情形的，提交评标委员会否决其投标。 （1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。 注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。 10.中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。 中标人不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。 11.设计人应对中标方案进行优化，直到满足发包人及有关部门的相关规定为止。 12.根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起 10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 |

## 第2节 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 原文见范本 | 原文删除更改为：按照前附表第10项所列的“合格投标人资格条件”的规定执行。 |
| 4 | 投标费用 | 原文删除更改为： 4.1.不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。 4.2中标人应按闽价[2003]房505号标准向建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费（如有）。 4.3本工程的招标代理服务费按8000元包干计取，招标代理服务费由中标人支付。 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 5、踏勘现场 5.1 招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 5.2 在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。 5.3投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 |
| 6.1、6.3、6.5 | 原文见范本 | 原文删除，更改为：本项目开标后所有投标文件知识产权归招标人所有，招标人有权使用其全部或者部分设计成果。 |
| 8.1 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
| 9.5 | 原文无 | 增加：9.5投标人在截标前应随时登陆福建招标与采购网、漳州工程项目交易中心网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 12.1 | 资格审查文件包括下列内容：原文见范本 | （一）资格审查申请函 附：投标保证金有关单据 （二）资格审查申请函附表： 附表1：投标人基本情况表 附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明 附表3：授权委托书（如有） 附表4：拟担任本项目勘察设计人员汇总表 附表5：拟担任主要勘察设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩” 附表8：联合体协议书（如有时） 附表9：土工实验室 附表10：其他需要提交的资料 |
| 12.2 | 商务文件包括下列内容：原文见范本 | （1）投标函 （2）投标函附表 （3）授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交） （4）投标报价 （5）设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时） （6）设计项目负责人、其他主要设计人员 （7）服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施） （8）招标代理服务费承诺书 （9）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料） |
| 12.3 | 技术文件应包括以下内容： 原文见范本 | 不适用 |
| 13.7 | 原文见范本 | 不适用 |
| 15.2 | 原文见范本 | 不适用 |
| 17.3 | 原文见范本 | 投标人以及中标人的投标保证金退还按照有关规定程序给予退还。 |
| 17.4 | 原文见范本 | 增加条款（4）中标人未按照规定领取中标通知书以及缴交相关费用的。 |
| 17.5、17.6 | 原文无 | 增加：17.5投标保证金在投标截止期后120日历天内保持有效，招标人如果按本须知15.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 18.1 | - 18.1投标文件的份数和签署 原文见范本 | 18.投标文件的份数和签署 18.1 资格审查文件：1份； 商务文件：1份； （1）电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。 （2）中标单位需另提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘、U盘及word电子文档1份。 18.2采用电子招标本条款不适用。 18.5采用电子招标本条款不适用。 |
| 19.4 | （4）原文见范本 | 不适用 |
| 20.1. | 原文见范本 | 投标人应按前附表第22项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。 |
| 23.2 | 原文见范本 | 主持人按下列程序进行开标： （1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到。 （2）主持人宣布开标纪律； （3）宣读本次开标项目的名称、项目业主名称、代理机构、开标人及监标人； （4）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人总数； (5)投标单位进行投标文件的解密，首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密，然后进行第二次解密：由开标人员对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，最后进行第三次解密：由交易中心工作人员对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密。 (6)投标文件解密完成后进行投标文件的导入并进行电子唱标，唱标的内容记录在案，投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认； 注：1.投标人对开标会议若有异议，应在开标现场提出。 2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： （1）唱标平台未填写投标报价的，视为投标人自动放弃投标资格。 （2）因投标人原因，投标文件解密失败或无法正常导入唱标和评标平台的（所有投标人的解密完成后10分钟内），视为投标人自动放弃投标资格。 （3）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用电子投标文件的； （4）拟任本招标项目的设计项目负责人（或设计单位技术负责人或法定代表人的授权委托人）未按规定到场登记验证的。 (5)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 29.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为：招标人或招标代理机构应当自确定中标人之日起三日内，将中标结果公示在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市交易中心网站网等媒介上公示。 |
| 30.2. | 原文见范本 | ①中标人应在中标通知书发出之日起7日内完成正式合同签订。 ②中标人必须在接到招标代理机构通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书。 中标人未按规定签订合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以按照相关程序重新组织招标。 |
| 35 | 原文无 | 增加条款： 36.1履约保证金 36.1.1履约保证金金额：为合同总额的10% 36.1.2中标人在收到中标通知书后7日内，签订合同之前，由联合体牵头人以银行转账或电汇或银行保函、担保公司保函、建设工程保证保险形式提交； 注：对采用建设工程保证保险、银行保函和担保公司保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。 36.1.3履约担保金在工程完工后15日历天内一次性无息退还。 36.2中标人必须在接到招标代理机构通知后3日内到招标代理机构领取中标通知书；中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 36.3中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金或者中标被依法确认无效的，招标人可以按照相关程序重新组织招标。 |

# 第3章 评标办法和标准

## 第1节  评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 长泰县岩溪镇人民政府 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次) 招标编号：平台自动生成 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 简易评标法 |

## 第2节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员为5人（含）以上单数。 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 6.3（4） | 企业资质要求 | 1.本次招标要求投标人须具有独立法人资格且同时具备以下资质： (1)勘察资质：/； (2) 工程设计综合资质 或 电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级或以上设计资质 或 电力行业工程设计丙级或以上设计资质 。 2.本招标项目不允许联合体投标。 |
| 4 | 6.3（5） | 项目人员要求 | （1）投标人拟担任本设计项目负责人：应具备有效的注册电气（供配电）工程师或电气或供配电专业工程师及以上职称证书，且为本单位员工。 （2）拟担任本项目的其他主要勘察设计人员至少包括： ①后续服务负责人1人：职称：工程师及以上职称，专业：注册电气（供配电）工程师或电气或供配电专业(可由上述设计项目负责人兼任)； 注：上述人员均应为投标人单位正式在岗职工（造价编制负责人可外聘）；除后续服务负责人外其他人员不得兼任；专业以职称证书上注明的专业为准。职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。后续服务负责人可由上述设计项目负责人兼任。 |
| 5 | 6.3（6） | 业绩要求 | / |

## 第3节  评标办法和标准

简易评标法       
1.总则
本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发计委等7部委令第12号)和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定
2.评标委员会
2.1.评标委员会依法由招标人代表、勘察设计和经济类专家组成,招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“评标办法和标准数据表(简易评标法)”第1项。采用资格预审方式对投标人进行资格审查的,招标人应组建资格审查评审小组,负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审,其成员由5人以上单数组成,专家成员应不少于总数的三分之二。
3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1.评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件进行系统地评审和比较,除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外,不得引用招标文件规定以外的标和办法进行评审
32.评标委员会(或资格预审的资格审查小组)应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审,经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。
3.3.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正,直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。

3.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的,评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论,但对同一问题的评定尺度对所有投标人应当一致。
3.5.评委的评审意见不一致时,应以书面形式进行表决,并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后,评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
4.评标程序
4.1.采用资格后审的,将按以下程序进行评标
(1)评标前准备工作;
(2)对投标人资格审查文件进行评审;
(3)对商务文件进行初步评审(包括符合性和响应性评审)
4)对投标文件进行澄清和补正(如有时)
(5)简易评标法确定中标候选人排序;
(6)评标委员会推荐中标候选人、提交评标报告
4.2.采用资格预审的,如投标人的资格或组织没有发生变化的,则不再对投标人进行资格审查,其他评标程序与上款相同。
5.评标前的准备工作
5.1.招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据
5.2.评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件,至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.资格审查
6.1资格审查方式
本招标项目对投标人的资格审查方式(资格预审、资格后审)见“评标办法和标准数据表(简易评标法)”第2项。不管是采用资格预审,还是采用资格后审,其资格审查文件评审合格标准都一样。
资格审查文件评审办法
6.2.1.采用资格预审的,资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人提交的资料进行资格审查,经资格审查评审合格的,招标人向其发出“投标通知书”,并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点,以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的,招标人向其发出“资格审查结果通知书”,并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。
6.2.2.采用资格后审的,按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人提交的资料进行资格审查,以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合的投标人进入下一程序的评审,经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。
6.2.3.投标人(投标申请人)的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封,否则,按照废标处理。
6.3.资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人,才能通过资格审查,否则其投标文件作废标处理。

(1)完整提供招标文件(资格审查文件)所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签暑;
(2)由企业法定代表人委托代理人签暑的,随投标文件提供了合法、有效的授权委托书(原件)；
（3）县备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；
（4）)具备招标文件(资格审查文件)规定的(见“评标办法和标准数据表(简易评标法)”第3项)有效的建设行政主管部门核发的资质证书；
(5)拟担任的设计项目负责人和其他主要设计人员的类型、数量和条件(包抬注册执业证书或岗位证书或职称证书)符合招标文件(资格审查文件)规定要求的最低标准的(见“评标办法和标准数据表(简易评标法)”第4项)；
(6)勘察业绩满尽招标文件(资格审查文件)规定要求(见评标办法和标准数据表(简易评标法)”第5项；（无）
（7）土工实验宣设立满足招标文件(资格审查文件)规定要求(见“评标办法和标准数据表(简易评标法)”第6项); （无）
(8)组成联合体投标的,已附上联合体协议书且符合招标文件(资格审查文件)规定的；（无）
（9）符合招标文件(资格审查文件)规定的其他资格条件的。
7.商务文件的符合性检查和响应性确定
7.1.评标委员会将对通过资格审查合格的投标文件的商务文件进行符合性检查和响应性确定。当商务文件出现下列情形之一的将视为无效,按废标处理,不得进入详细评审：
(1)未按招标文件规定密封的；
2)投标文件中的投标函加盖投标人的企业及企业法定代表人印章(或签字)的,或者由企业法定代表人委托代理人签暑的随投标文件提供合法、有效的授权委托书(原件)及委托代人签字的(资格审查文件已提交的,商务文件不需要再提交)
(3)未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
(4)投标文件按照招标文件规定的格式填写,内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的;
(5)投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的但按照招标文件规定提交各选投标方案的除外；
(6)投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的;
(7)投标有效期不满足招标文件要求的；
(8)勘察设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求;
(9)勘察设计费的投标报价超过招标人公布的工程勘察设计收费金额;投标人不按招标文件要求对勘察设计费的全部费用做出完整报价；
(10)投标文件附有招标人不能接受的条件；
(11)投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
(12)招标文件规定的可以废标的实质性要求。
8.澄清和补正
8.1.投标文件的澄清
8.1.1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较,根据需要以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式,但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外；
8.2.细微偏差补正

8.2.1.细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的,在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化,量化标准按照下列约定：
(1)投标文件中填报的勘察周期前后不一致时,以投标函及投标函附录填报的为准,投标函和投标函附录数据有矛盾的,以投标函数据为准。
(2)投标文件中填写的工程名称有误时,以招标项目的实内容为准。
(3)投标报价金额大写与小写不一致的,以大写为准。
8.2.2.按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表或其委托代理人或拟担任的勘察设计项目负责人确认后产生约束力。
9.简易评标法确定中标候选人排序
本招标项目采用“简易评标法”确定中标候选人,其做法如下；
(1)招标人根据评标委员会的评审报告,通知所有通过资格查和商务文件评审合格的合格投标人参加确定中标候选人的随机抽取;
(2)招标人在有关主管或监督人员的监督下向投标人当众公布经资格审查和商务文件评审合格的投标人名单,当场随机产生代表各合格的投标人的号码；
(3)由招标人公开随机抽取确定中标候选人：
一次性抽取的号码,此号码相对应的投标人即为中标候选人；

投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动,并在抽取结果表上签字确认,投标人未派人参加(在招标人通知之后30分钟内没有到达的也视为未派人参加)的,不得对抽取结果提出异议。
10.推荐中标候选人和提交评标报告
10.1.评标委员会根据评审和抽取的结果编写评标报告,向招标人推荐中标候选人。
10.2.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。所有投标被否决后,招标人应当依法重新招标。
10.3.评标委员会完成评标后,应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报
(1)基本情况和数据表;

（2）评标委员会成员名单;
（3）符合要求的投标一览表；
(4)废标情况说明；
(5)评标标准、方法或者评标因素一览表；
(6)简易评标法确定中标候选人排序；
（7)推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；
(8)澄清、说明、补正事项的纪要
  评标委员会决定否决所有投标的,应当在评标报告中说明具体理由。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的,评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论,并由评标委员会作出书面说明并存档。

11.重新随机抽取的条件
因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形,经招标监管部门同意,可以进行重新随机抽取,参与重新随机抽取的名单仍为第一次经通过资格审查和商务文件评审合格的投标人名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标候选人的除外)；
(1)中标人在公示期间,因被举报或投诉,经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实,按照招标文件和有关法律法规规定被判定为中标无效的。
(2)中标人不按投标时的承诺派出勘察设计项目负责人的,招标人应拒绝与其签订勘察设计合同,按规定取消其中标资格的。
(3)中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。
重新随机抽取的做法与第9条规定的相同,其重新抽取结果应当向监管部门报备并重新公示。
12.附则
12.1.在评标过程中,有关评委会要求投标人作出澄清的,须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察设计项目负责人按规定时间(一般在半个小时内须到达评标地点)、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的,则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
12.3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责,若以弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第4章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

发    包    人：

设    计    人：

设计 证书 等级：

勘    察    人：

勘察 证书 等级：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

发包人委托勘察设计人承担                               工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

- 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资：

2.1项目名称：长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)；

2.2建设地点：长泰县岩溪工业集中区；

2.3工程建设规模：分别从10kv备用支线#23杆新敷设电缆至配电室901开关及10KV岩湖线#9杆新敷设电缆至配电室902开关，及干式变压器SCBIO-1000KVA-10/0.4KV，1台，高压成套配电柜15个，低压配箱1台，500KW柴油发电机组一台等配电配套工程。投资总额：总投资额约人民币5600万元。其中，本次招标配电工程建安费用约人民币170万元。

2.4勘察设计范围和内容

2.4.1勘察设计范围：

包括施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2.4.2勘察设计内容

包括①工程设计：室内外配电部分安装的所有施工图设计。

2.5勘察设计周期

2.5.1.勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

2.5.2勘察阶段周期：/。

2.5.3设计阶段周期：

①施工图设计：设计合同签订后10日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件；

2.5.4后续服务阶段：从中标人提交正式的施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

第三条  发包人应向勘察设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | / | / | / |
| 2 | 初步设计文件 | / | / | / |

第四条 勘察设计人应向发包人交付的勘察设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足审查要求的施工图设计文件报审稿 | 6套 |  | 含全套电子版 |
| 2 | 经审查合格的施工图设计文件正式文本（含盖审查合格章的2套） | 10套 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 项目实施过程各类设计变更 | 6份 |  | 含全套电子版 |

备注：勘察设计单位必须提供上述材料但不仅限于此，若发包人要求增加的份数或所需的其他类别资料的，勘察设计单位无条件提供且不另行收费。

- 合同价款及支付方式

5.1勘察设计费的计取

- 5.1勘察设计费：本次招标为长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)，招标人公布的勘察设计费按本项目施工图设计费按工程预算审核价（不含暂列金）的4.00%计取，按固定费率包干。

⑴本项目勘察设计工作量及费用比例：

| 勘察设计阶段 | 方案 设计 | 初步 设计 | 施工图 设计 | 后期施 工服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作量比例 | 0 | 0 | 80% | 20% |  |
| 设计费比例 | 0 | 0 | 80% | 20% |  |

注：施工图设计要以方案设计单位的方案进行设计，其前期费用为中标价的40%，由中标单位支付给方案设计单位。

5.2勘察设计费包干的范围包含但不限于以下内容：

（1）勘察阶段：/；

（2）设计阶段：①施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费、建设工程项目交易费以及招标代理服务费等一切费用；

5.4上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、招标代理服务费等；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用，但不包含以下费用：施工图设计文件审查费 。若因勘察设计周期延长或工程规模减小或其他因素影响工程勘察设计的，发包人不承担任何违约责任且不予以补偿。

若因政策性调整或领导决策或征地拆迁或其他因素，部分工程不予动工或分段动工，即设计业务范围减少或分段，设计人需全力配合，发包人不承担任何违约责任且不予以补偿。

5.5合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

5.6所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的合同价格，中标后，招标人不再另行计价或补偿。

5.7勘察设计费支付方式：银行转账，由发包人直接支付给设计单位，勘察人设计单位应提出申请及等额增值税专用发票。

5.8勘察设计费支付条件和金额：

5.8.1在合同签订完后10日历天内发包人支付合同价的40%给设计单位。

5.8.2施工图审查合格并提交正式施工图纸，且施工图预算经审核完成后，设计人提出申请，发包人15日历天内支付至设计费用总额的80%。

5.8.3工程竣工验收合格后，设计人提出申请，发包人15日历天内支付剩余设计费。

5.9履约保证金

5.9.1履约保证金金额：为合同价的10%

5.9.2中标人在收到中标通知书后7日内，签订合同之前，由联合体牵头人以银行转账或电汇或银行保函、担保公司保函、建设工程保证保险形式提交；

注：对采用建设工程保证保险、银行保函和担保公司保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

5.9.3履约保证金退还：履约担保金在工程完工后15日历天内一次性无息退还。

第六条  发包人、设计人、勘察人责任：

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限为20年。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费、餐费及其它费用由设计人承担。

6.2.7 如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

6.3勘察人责任（无）

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察设计人未进行勘察工作的，不得索赔；已进行勘察设计工作的，完成的工作量按实结算勘察设计费。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免收该部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

7.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费人民币3000元，延误30天以上，发包人有权无条件解除合同，并没收履约保证金。

7.5发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察设计费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

- 设计人义务

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，发包人无需再支付费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 其它约定事项：

8.7.1、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

8.7.2委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要，委托人不进行费用补偿。

8.7.3工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

8.7.4设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。。

8.7.5勘察设计人员因其相应证书单位变动等特殊原因不能出任的，勘察设计人应向发包人提出书面更换申请并经发包人批准，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，更换勘察或设计负责人的勘察设计人应当向发包人支付违约金人民币5万元，更换其他勘察设计人员的每人次勘察设计人应当向发包人支付违约金人民币2万元，该款项直接从勘察设计费中扣除。未经发包人批准，擅自更换勘察设计人员的，应当向发包人支付违约金人民币10万元，且发包人有权没收履约保证金并解除合同，给发包人造成损失的勘察设计人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

8.7.6设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚2万元。

8.7.7中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人·次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求设计人调整代表。

8.7.8常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

8.7.9在项目施工图审查、施工图预算编制及财政审核过程中，若发现设计人提供的设计图纸存在重大缺陷或失误的，无法满足各阶段审查或审核要求的，设计人无偿进行调整，且应当向发包人支付违约金人民币10万元，给发包人造成损失的，设计人还应当承担因此产生的相应经济和法律责任。

第九条  勘察人义务（无）

第十条  本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条  本合同发生争议，发包人、勘察设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察设计人同意提请项目所在地人民法院诉讼解决。

本合同自发包人、勘察设计人签字盖章后生效，发包人、勘察设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，发包人持叁份、设计人持叁份，具有同等法律效力。

发包人名称：    （盖章）          设计人名称： （盖章）

法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）

设计项目负责人：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

附件1：联合体各方费用支付说明(如有)

附件2：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附件3：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附件4：工程建设项目廉政责任书

附件1：联合体各方费用支付说明(如有)

联合体各方费用支付说明(如有)

根据                                 投标文件中联合体协议的工作分配情况及中标通知书上的中标费率，经双方协商后确定以下费率的分配比例。

联合体牵头人                                ，占中标费率的     %，即设计费率为    %，由   （联合体牵头人）      开具设计费用发票，由发包人直接支付。

支付账号、户名、开户行：

联合体成员                                   ，占中标费率的    %，即勘察费率为    %，由   （联合体成员）       开具勘察费用发票，由发包人直接支付。

支付账号、户名、开户行：

联合体牵头人：                                       （盖章）

联合体牵头人法定代表人（盖章）

年  月  日

联合体成员：                                         （盖章）

联合体成员法定代表人（盖章）

年  月  日

注：联合体投标的，须由联合体主办方和联合体成员签字和盖章

附件2：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人 |  |  |  |  |  |  |

勘察设计人：                             (盖单位公章)

法定代表人：              （签字或签章）

日期：2018年     月     日

附件3：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：长泰县岩溪镇人民政府（招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                       （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                   （姓名及证书编号）、勘察项目负责人          （姓名和岩土工程师注册执业资格编号）和其他主要设计人员系本公司正式职工，和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                 的                                     （招标项目名称）的勘察设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的勘察设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

勘察设计人：                                  (盖单位公章)

法定代表人：           （签字或签章）

日 期：2018年    月    日

附件4：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：长泰县岩溪镇人民政府

设计单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式壹拾贰份，由甲乙双方各执陆份。

甲方：长泰县岩溪镇人民政府              乙方（联合体主办方）：

法定代表人（签字或盖章） ：              法定代表人（签字或盖章） ：

单位地址：                               单位地址：

乙方(联合体成员)：

法定代表人（签字或盖章） ：

单位地址：

# 第5章 技术标准和设计要求

一、技术标准与规范

本工程的设计过程和成果均必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于工程设计方面的标准、规范、规程、定额、办法、示例及工程设计规范，以及福建省关于设计方面的文件、规定。

设计人在设计过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得建设单位或建设单位的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和下述标准、规范（不限于）：

设计依据

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010
《城市道路工程设计规范》 CJJ 37-2012

《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ 75-1997

《城市道路照明设计标准》 CJJ 45-2015

《公路路基设计规范》 JTG D30-2015

《公路沥青路面设计规范》 JTG D50-2017

《公路沥青路面施工技术规范》 JTJ F40-2004

《道路交通标志和标线》 GB5768-2009

《城市道路平面交叉口规划与设计规程》 DGJ08-96-2001

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 GB 50763-2012

《公路桥梁抗震设计细则》 JTG/T B02-01-2008

《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2015

《公路钢筋混凝土及预应力砼桥涵设计规范》 JTG D62-2004

《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG D63-2007

《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011

《室外排水设计规范》 GB50014-2006

《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289-2016

《公路工程水文勘测设计规范》 JTG C30—2015

《市政工程勘察规范》 CJJ 56-2012

《公路工程抗震设计规范》 JTG B02-2013

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012

《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008

《公路水泥混凝土路面设计规范 JTG》 D40-2011

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 DB35/T 922-2009

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122-2001

《公路工程技术标准》 JTG B01-2014

《公路路线设计规范》 JTG D20-2017

其他国家级省级工程建设标准、法规和所在地规定采用的标准规程其他相关规范、标准。

- 设计任务书

（一）设计的基本情况和技术指标

1、施工图设计的背景

现已完成配电报装与初步设计方案审核，本次主要是室内外配电部分安装施工图设计、及其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2、场地现状

由投标人自行现场踏勘。

3、本工程周边地质情况为：

由投标人自行现场踏勘。

- 基本技术指标：

详见招标人提供的地形图、红线图等相关文件。

（二）设计招标范围和内容

招标范围：包括各阶段的施工图设计及其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

勘察工作内容：/。

设计工作内容：室内外配电部分安装施工图设计。

（三）投标技术文件中技术成果要求

不适用

（四）设计工作要求：

1、设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关规定的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。
   2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。
   3、主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算，并编写施工技术规范。
  4、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)，协助招标人解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。
   5、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（五）设计条件
各投标人应充分踏勘现场，在设计过程中由设计单位充分发挥想象，设计应综合考虑节能、合理控制运营成本，健康环保等。
（六）各专业系统设计要求
   电气工程等方面要求按国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准以及招标人要求执行。
（七）设计服务要求
    1、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
   2、承担后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
   3、委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。
  4、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
   5、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。
（八）对设计人员的基本要求
   1、中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
   2、中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。
   3、中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
   4、中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
   5、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
   6、常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
设计人接到工程设计联系单后应在3天内提出技术处理意见，7天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按2万元向发包人支付违约金。

## 三、设计服务要求

本项目勘察设计服务要求：

1、中标人对所承担设计任务的建设工程应配合施工，进行技术交底，解决施工中有关设计问题，负责设计变更，根据工程需要派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、调试及工程验收。

2、依据建设部建质【2004】16号文——关于颁发《建筑工程勘察设计文件编制深度规定》的规定审批部门批复意见、施工图审查意见进行工程勘察设计，必须保证设计质量、进度、配合工程实施以及后续服务承诺等。

## 四、工程勘察要求

不适用

# 第6章 设计有关资料

招标人另册提供。

# 第7章 投标文件格式

## 资格审查申请文件

说明：

1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章只需盖单位电子章，法人电子印章按投标文件格式要求办理。中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。
    2. 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

3.在投标文件格式中请按要求附上相关资质或人员证书等相关资料（若投标人已在诚信库中挑选上传，在制作本格式时不需重复上传提供）。

4.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

资格审查申请文件须知

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标的，则不需要提交附表8联合体协议书。

- 附表10“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则，提供的资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人(投标申请人）单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

- 采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章；现已启用企业法定代表人电子印章（法人CA），所有投标文件中所涉及到法人签字或盖章部分的，除授权委托书和设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书按规定格式签字或盖章扫描上传外。其它所有格式要求关于法人签字或盖章的，需加盖企业法定代表人电子印章（法人CA）即可。（中标后提供的投标文件须签章完整）

说明：投标人应按照本招标文件的投标文件格式和内容所要求提交投标文件。

（用于资格审查申请文件封面）

项目名称：

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投   标   人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：                    (盖法定代表人电子印章）

日期：__________年_____月_____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

说  明

资格审查文件包含以下内容：

- 资格审查申请函

附：投标保证金有关单据

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书（如有）

附表4：拟担任本项目勘察设计人员汇总表

附表5：拟担任主要勘察设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的               （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人       （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

投标人：                        （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：

日期：      年    月    日

注：(1) 须附上投标保证金的有关单据；投标人应将电汇或银行转账单电子件或扫描件随投标文件一起提交，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。(2)如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：                           (盖法定代表人电子印章）

日期：         年     月     日

注：（1）投标人需附上合格有效的营业执照、资质证书电子件。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.企业技术负责人证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：                                （投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：     系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2-3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：                             （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任

（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书（如有）

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的                    （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；                         （授权委托人姓名），其身份证号码为                                     ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                （招标编号）的                       （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人（投标申请人）：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：

1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为设计人的代表的同一个人。

3、本表格按照格式签字盖章后上传。

附表4：

拟担任本项目勘察设计人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻 施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

说明：1.投标人拟担任的设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员[“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人]必须是本单位正式在岗职工（造价编制负责人可以外聘，造价编制负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书)。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，高等院校所属设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明原件】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

2．后续服务负责人可由上述设计项目负责人兼任。

3．本表可扩展。

4.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表5：拟担任主要勘察设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要勘察设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（如有） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程勘察或设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

加盖投标人单位公章

说明：1.资格审查合格条件要求的，以及评分要求的主要设计人员的执业资格（职称）证书电子件，包括设计（勘察）项目负责人的执业证书（如有）、职称和身份证电子件、以及其他主要设计人员的执业资格（职称）证书电子件。投标人拟担任的设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员[“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人]必须是本单位正式在岗职工（造价编制负责人可以外聘，造价编制负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书)。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，高等院校所属设计单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明原件】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

2．申请人所报的设计（勘察）项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致。

3. 投标人拟派各专业负责人的专业应与要求的相应专业负责人的专业相同，专业以职称证书或学历证书的专业为准,职称以职称证书的职称为准。

4．本表可根据需要自行扩展。

附表6：

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人          （姓名及其职称证书编号）、勘察项目负责人          （姓名和岩土工程师注册执业证书编号（如有））和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的  　　          （招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：           （签字或签章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表7：投标人和拟担任设计（勘察）项目负责人“类似项目设计（勘察）业绩”表(如有)

投标人和拟担任设计（勘察）负责人的“类似项目设计（勘察）业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                （盖投标人单位电子公章）

注：

- 1.为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的扫描件，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

- 2.若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明投标须知前附表第10项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明扫描件，否则其设计项目负责人业绩无效。

3.“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）勘察、设计招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                       （主办方单位名称）为       （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本勘察、设计项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（公章）：          联合体成员（公章）：

法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：

年    月    日

注： 1.本表格用于联合体投标时，采用联合体投标的应提供本表格。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或签章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或签章）

联合体各成员名称：                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字或签章）

注：1.本表格用于联合体投标时，采用联合体投标的应提供本表格。

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查文件一并附上

商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人：                 （盖投标人单位公章）

法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）

日期：__________年_____月_____日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

说    明

商务文件应包含下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）

（4）投标报价

（5）招标代理服务费承诺书

（6）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

一、投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）勘察设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：                          (盖法定代表人电子印章）

拟担任设计项目负责人：

日期：       年     月    日

注：

（1）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目 负责人 | 姓名： |  |  |
| 勘察设计费 费率报价 | 施工图预算审核总价（不含暂列金）的 4.00 %。 |  |  |
| 勘察设计周期 | 按招标文件的规定的勘察设计周期执行。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人：            (盖法定代表人电子印章）

拟担任设计项目负责人：

日期：            年    月    日

注：1、本表中的勘察设计费费率报价应与“四. 投标报价表中的勘察设计费”中的费率相同。

2、如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

- 授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的                    （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；                         （授权委托人姓名），其身份证号码为                                     ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                （招标编号）的                       （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人（投标申请人）：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：（1）资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托

- 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察设计费 | 招标人公布的 勘察设计费费率 | 按工程预算审核价（不含暂列金）的4.00%。 |  |  |

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                  (盖法定代表人电子印章）

日期：       年     月     日

注：

1、投标人在投标时应做出勘察设计费费率报价，其勘察设计费费率报价按照招标人公布的勘察设计费费率进行报价。本表中的设计费费率报价应与“二.投标函附表”中的费率报价相同。

2、如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

五 、招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：福建宇宏工程项目管理有限公司

我单位于报名时已详细了解本项目招标代理服务费规定的内容，经充分考虑自身实际情况后， 我方自愿与长泰县岩溪镇公共租赁房配电工程设计(二次)的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方按招标文件规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费及相关费用（不含税），并将招标代理费及相关费用（不含税）做为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费及相关费用（不含税），招标人或招标代理可从我方投标保证金中扣除。

特此承诺！

投标人：                 （盖投标人单位电子公章）

年     月     日

六、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。