福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准监理招标文件

（2018年版）

报建编号：3506811812030101

招标项目名称：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理）

招标项目编号：E3506010601100420001

招标人：中海油福建漳州天然气有限责任公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：林锨

招标代理机构编制人：陈思

招标文件编制日期：2019年3月19日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。

二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设网下载电子文档或向福建省工程监理与项目管理协会购买纸质文本。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。

目  录

第一卷	10

第一章	招标公告及投标邀请书	11

招标公告（适用于公开招标）	11

第二章  投标人须知	14

投标人须知前附表	14

投标人须知正文部分	24

1. 总则	24

2. 招标文件	26

3. 投标文件	27

4. 投标	29

5. 开标	29

6. 评标	31

7. 合同授予	33

8. 纪律和监督	34

9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心	35

10. 电子招投标基本要求	35

第三章  评标办法	48

综合评估法	49

第四章  合同条款及格式	57

第一节  协议书	58

第二节  通用合同条款	61

第三节  专用合同条款	70

第四节  合同附件格式	78

一、基本条款	82

1　HSE方针	82

2　HSE政策	82

3　HSE管理理念	82

4　业主的权力	83

4.1　有权要求监理配备HSE管理机构或人员，执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度及安全操作规程，控制危险源，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。	83

4.2　有权要求监理贯彻执行安全生产责任制，并对其履行情况进行监督。	83

4.3　有权要求监理按规定维护相关的生产设施设备并使设施设备处于良好的工作状态。	83

4.4　有权对监理的HSE管理情况进行监督检查。	83

4.5　发生事故后，有权参与事故的调查并按照合同约定进行扣款。	83

4.6　有权对监理进行安全业绩及资质检查。	83

4.7　有权根据承包项目危险性的不同，要求监理制定专门的HSE监理方案并对其进行审查。	83

4.8　有权要求监理对其分包商的HSE资质业绩进行评价并提交报告，对分包商的选用有否决权。	83

5　业主的义务	83

5.1　向监理提供合同中规定的安全条件。	83

5.2　发生事故后，积极组织抢险救援，防止事故扩大。	83

5.3　应监理要求，向监理提供相关的安全资料。	83

5.4　其他根据相关规定要求应尽的义务。	84

6　监理权力	84

6.1　有权对业主的HSE工作提出建议，对业主违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。	84

6.2　对属于业主的作业场所，有权按规定要求业主提供符合安全施工作业的条件和环境。	84

6.3　出现严重危及生命安全的紧急情况时，有权采取合理必要的避险措施。	84

6.4　有权要求业主提供相关的HSE资料。	84

7　监理义务	84

7.1　应建立健全HSE管理机构，配备专职HSE管理人员，建立安全生产责任制，制定各项安全规章制度，并满足业主最低HSE管理要求。	84

7.2　审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中，发现作业过程中的事故隐患时，应要求施工单位整改，情况严重的，应要求施工单位暂停施工，并及时报告业主，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向业主和有关主管部门报告。	84

7.3　应对作业人员进行安全教育和培训，使其具备相应安全意识和技能。	84

7.4　应向工作人员提供相应合格的劳保用品，并有确保其正确使用。	84

7.5　不得使用不符合业主要求或国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、安全检测仪器等物品。	84

7.6　分包业务，应事先进行HSE业绩及资质评估，并报告业主批准。	84

7.7　应在项目HSE监理计划中明确对业主利益的维护。	84

7.8　应雇佣身心健康的人员执行承包服务合同。	84

7.9　其他根据相关规定要求应尽的义务。	84

8　有关责任划分的要点	84

8.1　监理对项目承担监理责任。	84

8.2　业主负有对项目施工的HSE管理进行监督检查的责任，但这并不影响和减轻监理应负的责任。	85

8.3　发生事故或险情时，业主与监理都有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。	85

8.4　事故调查按中国法律法规进行，事故调查后应明确责任。对业主造成的事故，业主承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；对监理造成的事故，监理承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按照合同约定支付违约金；由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失，业主及监理各自承担相应的损失。	85

8.5　监理发生事故后弄虚作假、隐瞒不报或迟报，须按本附约中的违约细则条款履行违约补偿责任。	85

9　监理HSE管理基本要求	85

9.1　监理应确保其所有的工作人员和分包商都准确理解本附约的内容，并严格遵守本附约各条款的规定。如果监理违反本附约条款规定或对HSE风险的控制不能使业主满意，业主有权单方终止合约，且不构成业主的违约责任。	85

9.2　监理应当按照法律、法规和工程建设强制性标准、本项目施工承包合同、业主HSE管理体系以及本项目HSE管理计划的要求实施监理。	85

9.3　监理在HSE的管理中应积极追求最高标准，在职业病防治、事故预防和环境保护方面，应采取积极的态度与业主合作。	85

9.4　监理在项目运作过程中，必须努力实现零伤害、零事故、零污染的目标。为确保HSE目标的实现，监理应在合同签订后10日内针对项目制定完善的HSE监理计划，获得业主批准后，严格执行。	85

9.5　监理应雇佣那些身心健康、称职的员工完成工作，并在入场开工前向业主提供所有人员的健康证明，同时将身体状况不良而可能影响自身或他人健康的人员名单通报给业主。人员出现下列情形之一的，不能被认为是身心健康、称职的人员：严重睡眠不足疲乏无力的，患传染病的，依赖药物的，酗酒的，赌博和吸毒人员。	85

9.6　监理应按照合同要求配备专职HSE管理人员，所有专职HSE管理人员都应持有政府主管部门颁发的安全资质证书，并应经过业主项目HSE监督的考核方可上岗。HSE专职管理人员一经业主考核通过上岗后，未经业主的书面同意不得变更。	85

9.7　监理应确保提供的设施、设备、机器、器械、工具和装备等性能完好，符合有关的HSE标准。	86

9.8　监理应在开工前办理工伤保险或意外伤害保险，并在入场时向业主提供相关证明。	86

9.9　在项目开工之前，所有人员都应接受安全教育和安全技术交底，以确保其所有员工熟悉并遵守各项HSE要求和规定，熟练掌握HSE知识和技能，建立良好的HSE理念。	86

9.10　监理所有人员在工作开始前应进行风险分析和评估，充分熟悉工作场地的环境、与工作相关的危险条件及相应的预防和控制措施。	86

9.11　监理在项目开工后，应根据业主的要求，每周/月向业主填报HSE周/月报。	86

9.12　监理应非常明确任何人员伤害事件必须立即按业主要求进行报告，对事故进行调查，并采取预防纠正措施。	86

9.13　监理所有人员须充分明白一旦发生事故或发现事故隐患应立即向有关领导或业主报告，确保事故能得到及时正确的处理以采取有效措施防止事故扩大或隐患造成事故。	86

10　汇报	86

10.1　监理应按月或更短的间隔期内向指定的业主代表提交正式报告。该报告应概括监理在报告期内的HSE监理情况。	86

11　个人防护	86

11.1　监理应根据工作中的风险为工作人员提供合适的个人防护用品，并应认识到这是最后的安全措施，任何详细的工作计划、措施和管理均不能取而代之。	86

11.2　在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、安全防护眼镜和工作服。	86

11.3　因实际作业风险的需要或业主对部分区域和作业有具体要求时，承包商应为员工提供但不限于以下个人防护用品：	86

11.4　承包商应根据对风险的评估确定实际需要的个人防护用品，而不能只满足最低的个人防护用品要求。	87

11.5　监理工作人员在栏杆不能起到有效保护并存在坠落危险的地方，或在其他有可能从2 m或2 m以上高处坠落的地方作业时，必须穿戴好具有双弹簧挂钩安全绳的五点全身式安全带，系在固定的、非活动的构件上，并确认其已起到安全保护作用。	87

12　工作环境	87

12.1　监理应督促所有人员保持施工现场的清洁和整齐，将人员受伤、设备受损的风险减至最小。	87

12.2　监理应在办公场所设立固定垃圾存放点，保持办公场所的环境卫生。	87

12.3　监理应确保任何来访者进入施工现场前接受安全教育，使其了解施工场地的安全要求，并有人全程现场陪同。	87

12.4　监理应禁止一切与工作或业务无关人员进入施工现场。	87

13　HSE监理计划	87

13.1　监理应编制一份全面的HSE监理计划。该计划应满足本附约所规定的要求。	87

13.2　HSE监理计划应包括但不限于以下内容：	87

13.3　监理应与业主充分协调，采取必要的措施确保HSE监理计划得到具体的执行。	87

13.4　HSE监理计划应根据实际需要或业主要求及时进行修订和完善。	87

14　违约细则	88

14.1　监理单位作为工程项目特殊的承包商，除应严格遵守本附约各条款及业主针对本工程项目制定的各项管理制度，还应履行HSE监理职责。合同实施实施过程中，监理人员违规违章的，视同承包商HSE违约，须参照施工合同中向业主履行违约补偿责任；监理不履行或者不正确履行HSE监理职责的，将构成违约，并须按照表1的标准履行违约补偿责任，违约补偿金从合同进度款中扣除。经违约补偿之后，若再次出现同样或类似的违约行为，监理须加倍补偿业主。即，每一次同样或类似的违约行为，违约补偿金额要在上一次的基础上增加一倍。违约补偿不能抵消监理纠正违约行为的责任，且即使监理纠正了违约行为，仍须向业主履行违约补偿责任。	88

14.2　合同实施过程中，业主将对监理的每月的HSE表现进行月度考核（见表2），监理月度HSE考核将作为支付承包商工程款的参考依据。月度考核扣分大于20分时，业主将暂停支付监理当期工程进度款，直至下期月度考核得分大于等于80分，即扣分小于20分，方可支付。	88

14.3　因监理HSE违约，业主有权终止合同或暂停监理所承担的工作的部分或全部或监理所承担工作的部分或者全部，承包商应对因此而给业主造成的损失予以补偿内容包括但不限于：	88

14.4　业主有权要求监理撤换任何违规的人员，监理应在业主要求的期限内撤换。	88

14.5　在合同实施过程中，如果发现监理单位存在严重的不作为，业主可停止监理单位的监理工作，直到其满足业主最低HSE管理要求，并提出申请，通过业主批准，方可恢复监理工作。由此可能造成的工程停工等损失，由监理单位负责赔偿。监理单位严重不作为包括：	88

14.6　项目施工承包商发生责任事故，监理存在本附约14.5和14.6所述的不作为或严重不作为时，监理须按施工承包商违约补偿金额的10%进行补偿。	89

14.7　上述违约补偿金，直接从合同进度款中扣除，合同余款不足的，业主有权追偿。	89

1         3	91

F	附件：现场监理QHSE工作日	92

第二卷	93

第五章  委托人要求	94

委托人要求	94

1.	项目概述	95

1.1	项目名称、项目业主及建设地点	95

1.2	项目概况	96

1.3	工程概况	96

1.4	监理办公、生活条件	97

办公室：业主将在施工现场附近为监理单位提供约10人现场办公的房屋场所及必要的临时办公家具。为完成监理工作所需的全部办公设备（电脑、电话、打印机、复印机、传真机、文具、纸张等）、各类检测仪器等由监理服务商自行配置，费用自理。	97

水、电、网络：现场办公室用水、用电、互联网络由业主提供。	97

食宿、交通：监理单位自行租住在项目所在地周边，要求监理人员住宿要相对集中，环境安全可靠；监理人员上下班的通勤自行解决，配备专用的通勤车辆，所有车辆均需配备专职司机；监理人员用餐需自行解决；监理人员的食宿、交通所发生费用由监理单位自理。	97

监理人员在本工程服务期间的办公、生活等全部费用应包含在投标总价中。	97

2.	总则	98

2.1  工作概述	98

2.2  目的	98

2.3  语言	98

2.4  法律、规程、标准和规范	98

2.6新技术、新方法的采用	101

3.	监理工作范围	102

3.1  监理工作总体内容（包括但不限于）	102

3.2  施工质量控制	103

3.3  施工进度控制	104

3.4  施工费用控制	105

3.5  合同管理	105

3.6  HSE管理	105

3.7  信息文档管理	105

3.8  竣工文件审查	106

3.9监理竣工档案	107

3.10  对业主工作的支持	107

	安全控制目标：零事故、零伤害、零污染。	107

	质量控制目标：分项工程合格率达到100%。	107

	进度控制目标：确保工程按期完工。	107

	费用控制目标：工程总投资控制在概算之内。	107

4.	业主对监理的管理	108

4.1	对监理的定期考核和监督	108

4.2	对监理人员的考勤管理	108

4.3	业主对投标人的考察	108

5.	工期说明	110

6.	监理组织机构、人员和仪器配备等要求	111

6.1	监理组织机构	111

6.2	人员配备要求	111

6.3	处罚规定	112

6.4	检验仪器设备、办公设施及管理软件要求	112

6.5	投标文件中监理大纲编制要求	113

7.	附录技术说明文件	114

1. 组织机构	115

附件3：监理招标附约－监理管理办法	118

1	目的	118

2	适用范围	118

3	编制依据	118

4	释义	118

4.1	监理机构	118

4.2	总监理工程师	118

4.3	总监理工程师代表	118

4.4	专业监理工程师	118

4.5	监理员	118

5	职责分工	119

5.1	工程建设项目部	119

5.2	合同采办部	119

5.3	计划控制部	119

5.4	财务资金部	119

6	工作要求	119

6.1	监理人员入场/离场	119

6.2	监理人员变更	119

6.3	监理人员请假	120

6.4	监理人员考勤	120

6.5	监理工作基本要求	120

6.6	监理工作综合考评	121

6.6.1	考评原则	121

6.6.2	考评主要内容（具体见附件3：《监理工作综合考评评分标准》）	121

6.6.3	考评周期	122

6.6.4	考评判定	122

6.6.5	考评结果发布	122

7	附则	122

第三卷	129

第六章  投标文件格式	130

一、投标文件组成	132

一、封面	133

二、资格商务文件	134

一、投标函及投标函附录	135

二、资格审查资料	137

三、投标人“工程业绩”情况表	146

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）	146

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表	147

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）	147

五、商务文件其他资料	148

五、其他资料（如有时）	148

三、监理大纲	149

一、监理工程概况	150

二、监理范围、监理内容	151

三、监理依据、监理工作目标	152

四、监理机构设置、岗位职责	153

五、监理工作程序、方法和制度	154

六、质量、进度、造价、安全文明监理措施	155

七、合同、信息管理方案	156

八、组织协调内容及措施	157

九、监理工作重点、难点分析	158

十、对本工程监理的合理化建议	159

# 第一卷

## 招标公告及投标邀请书

### 招标公告（适用于公开招标）

福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理）（项目名称）监理招标公告

1.招标条件

本招标项目福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理）（项目名称）已由国家发展和改革委员会以发改能源[2017]1915号批准建设，项目业主为中海油福建漳州天然气有限责任公司，建设资金来自企业自筹，招标人为中海油福建漳州天然气有限责任公司，委托的招标代理单位为福建省招标中心有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：漳州龙海市兴古湾。

2.2工程建设规模：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程，备勤区位于漳州LNG接收站西侧，是漳州LNG项目的门户区域，承载着漳州LNG项目休闲、用餐和住宿等功能，规划用地面积约37597.23㎡，总建筑面积约14687.11㎡，备勤区工程中同时包含有室外停车场、绿化运动休闲场地、道路及消防等配套设施；行政办公楼位于接收站工程用地范围内西南角，使用用地面积约6725.03㎡，总建筑面积约6380.83㎡，建成后将作为本项目行政办公场所。

2.3招标范围和内容：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程施工图中包含的所有项目的施工准备期、施工期、机械完工验收阶段、工程竣工结算阶段、缺陷责任期的：质量控制、费用控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明施工管理工作，以及完成以上工作所必须的专题研究、质量问题讨论等，并提供必要的技术支持服务。

2.4建筑安装工程费：约人民币9600万元（暂定）。

2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费161.48万（含缺陷责任期监理费）元。

2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。

2.6 施工阶段监理服务期：600日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2.7质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格及以上标准。。

3.投标人资格要求及资格审查办法

3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。

3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑工程监理资质。

3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国

注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。

3.6投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为贰级。

3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为贰级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。

3.8其他资格要求：省外入闽工程监理企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责。。

3.9本招标项目采用资格预审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年3月27日 08:30:00至2019年3月31日 17:00:00

通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用最新新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2019年4月27日 17:00:00。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰万元整（￥20000.00元）。

6.3.投标保证金提交的方式：1、银行转账、电汇方式； 2、银行保函。3、年度投标保证金。。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com上发布。

8.联系方式

招标人：中海油福建漳州天然气有限责任公司

地址：福建漳州招商经济技术开发区招商大厦三楼，邮编：363100

电子邮箱:honglm2@cnooc.com.cn

电话：0596-6573767，传真：0596-6573388

联系人：洪先生

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦628室，邮编：350001

电子邮箱:/

电话：0591-87538104，传真：/

联系人： 刘先生、郭先生、林先生

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：龙海市城乡规划建设局

地址：福建省漳州市龙海市公园西路82号

联系电话：0596-6527390

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心

联系电话：0596-2032597

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：中海油福建漳州天然气有限责任公司 地址：福建漳州招商经济技术开发区招商大厦三楼 联系人：洪先生 电话：0596-6573767 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦628室 联系人：刘先生、郭先生、林先生 电话：0591-87538104 |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有） | 招标项目名称：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理） 报建编号：3506811812030101 招标项目编号：E3506010601100420001 标段名称（若有）：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理） 标段编号（若有）：E3506010601100420001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 漳州龙海市兴古湾 |
| 5 | 1.1.6 | 项目建设规模 | 福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程，备勤区位于漳州LNG接收站西侧，是漳州LNG项目的门户区域，承载着漳州LNG项目休闲、用餐和住宿等功能，规划用地面积约37597.23㎡，总建筑面积约14687.11㎡，备勤区工程中同时包含有室外停车场、绿化运动休闲场地、道路及消防等配套设施；行政办公楼位于接收站工程用地范围内西南角，使用用地面积约6725.03㎡，总建筑面积约6380.83㎡，建成后将作为本项目行政办公场所。 |
| 6 | 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期： 建设周期： 至 或注明总工期为600日历天。 |
| 7 | 1.1.8 | 建筑安装工程费 | 本招标项目建安费约为人民币9600万元。 |
| 8 | 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹解决 |
| 9 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 1.3.1 | 招标范围 | 福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理）施工图中包含的所有项目的施工准备期、施工期、机械完工验收阶段、工程竣工结算阶段、缺陷责任期的：质量控制、费用控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明施工管理工作，以及完成以上工作所必须的专题研究、质量问题讨论等，并提供必要的技术支持服务。 |
| 11 | 1.3.2 | 施工阶段 监理服务期限 | 施工阶段监理服务期：约600日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 |
| 12 | 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格及以上标准 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资质要求、能力、信誉 | (1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。 (2)资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑工程监理资质。 (3)工程业绩要求（采用简易评标法的项目,不对投标人或拟派总监理工程师提出有关工程业绩方面的要求）： 1）投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为二级。 2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为二级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 3)“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 (4)信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。 注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl，每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。 ③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。 ④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 （5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 （6）其他主要人员要求： 项目监理机构组成表 岗位名称; 人数; 最低资历要求. 房屋建筑工程专业监理工程师; 2; 满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。. 安装类工程专业监理工程师; 1; 满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。. 房屋建筑工程专业监理员; 2; 满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。. 安装类工程专业监理员; 1; 满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。. 安全监理员（可兼职）; 1; 满足福建省工程项目建设监管系统人员备案要求。. 投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。 （7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受， 应满足下列要求：/ |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。 |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。 |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许， 偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 时间：2019年4月1日 10:00:00 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：2019年4月1日 17:00:00 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。 |
| 21 | 2.2.2 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：2019年4月1日 17:00:00 形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电子交易平台发出。 |
| 22 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。 |
| 23 | 3.2.1 | 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费 | （1）建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费暂定为161.48万（含缺陷责任期监理费）元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。 工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%调整本项目的监理服务费。 除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定： 附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） （2） 建设工程其他阶段监理服务费：可将/作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。 |
| 24 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 25 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求，投标保证金的金额：人民币人民币贰万元整（￥20000.00元）元。 投标人可以使用下列第（1）或（2）或（3）种形式提交： （1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明"E3506010601100420001"，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐户信息： 开户银行：中国建设银行招商局漳州开发区支行 帐户名称：中海油福建漳州天然气有限责任公司 帐 号：3500 1667 1360 5251 0156 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 （2）银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。 （4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （5）保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。 ②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。鼓励开发保函、保险电子化提交和确认系统，电子保函、电子保险凭证等同于原件。 ③投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 26 | 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 27 | 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 28 | 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许， |
| 29 | 3.1.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 监理大纲：要求提交； |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 |
| 31 | 3.7.3 | 投标文件所附证书证件、单据要求 | 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。 |
| 32 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。 |
| 33 | 4.1.2 | 投标截止时间 | 时间：2019年4月28日 08:30:00 |
| 34 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： 2019年4月28日 08:30:00前 提交地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼） 密封要求：不要求密封 |
| 35 | 5.2.2 | 投标文件解密方式 | 开标时，投标文件为现场解密的，所有投标人应由投标人代表持用于制作并生成投标文件的CA数字证书到开标现场进行投标文件开标及解密。 |
| 36 | 5.2.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面专家4人。 2、技术、经济等方面专家确定方式：评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：1个 |
| 40 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 评标委员会提出澄清、说明、补正后，在半个小时内（30分钟）。 |
| 41 | 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公示期限：3日 |
| 42 | 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 ☑要求 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约保证金的形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。 履约担保期限：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还。 允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。 |
| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：龙海市城乡规划建设局 地点：龙海市公园西路82号 电话：0596-6527390 |
| 46 | 9 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心 联系电话：0596-2032597 |
| 47 | 10 | 电子招投标基本要求 | 1、电子标相关要求： 1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。 1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3.投标文件的制作： 3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料 (原件扫描件)。 3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 3.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市建设工程项目交易管理中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 |
| 48 | 11 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人私章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章。 3、中标人应在招标文件规定的期限内提交履约担保和签订书面合同，否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个中标候选人，也可重新招标。 4、拟派本工程的项目管理班子所有成员在通过福建省建设工程质量安全监督网备案完成前不允许更换。中标人拟派本工程的项目管理班子所有成员原则上要一次性通过福建省建设工程质量安全监督网备案，在招标人备案时，出现拟派人员不能在本项目备案的，中标人必须在十个工作日内解除拟派本项目的人员在其它项目备案登记，以保证招标人能顺利通过备案,否则招标人有权解除合同,并没收其履约担保,且应赔偿招标人的所有损失。 5、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 6、合同签订前或签订后招标人有权要求中标人提供企业资质、营业执照、投标业绩、拟定的监理项目部管理机构人员及其它证书证件、资料原件供招标人进行复核。中标人在招标人发出要求后5日历天内未能提供相关证件资料原件的，招标人有权取消其中标资格；已签订合同的，中止合同履行，相关损失由中标人承担。招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的视情节严重情况，发包人有权从工程支付款或履约担保中扣除不超过10%的签约合同价的金额作为违约金。 7、本投标须知前附表第25项3.4.1第（1）点中关于投标保证金递交时间修改为：应在2019年4月27日17:00:00之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户。 |

### 投标人须知正文部分

#### 1. 总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表第1项。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

    - 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。

    - 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。

    - 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。

1.3招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。

1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；

（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；

（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；

（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；

（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息。

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。

1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10分包

本项目严禁分包。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

#### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1招标公告（或投标邀请书）；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5委托人要求；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

#### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

五、其他资料（如有时）

3.1.1.2监理大纲（如有时）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。

3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额及计算依据见投标人须知前附表第23项。

3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还

3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函、保险原件。

3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制与加密

3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。

3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的规定编制与加密投标文件。

#### 4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。

4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.2投标文件的修改与撤回

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。

#### 5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。

5.2开标程序

5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。

5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。电子交易平台还需通过企业的统一社会信用代码与福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。

5.3开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。

6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。

（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：

1）基本情况和数据表；

2）评标委员会成员名单；

3）符合要求的投标一览表；

4）否决投标的情况说明；

5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

6）投标人排序情况一览表

7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；

8）澄清、说明、补正事项。

（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。

#### 7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；

7.1.2招标项目名称；

7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；

7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、国家监理工程师注册执业证书注册号；

7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；

7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；

7.1.10异议的渠道和方式。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。

7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.5中标通知

7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（1）招标人的名称、地址和联系方式；

（2）招标项目名称；

（3）中标人名称及其中标金额；

（4）评标委员会成员名单。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

#### 8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。

#### 9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心

见投标人须知前附表第46项

#### 10. 电子招投标基本要求

见投标人须知前附表第47项

11. 需要补充的其他内容

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2重新招标和终止招标

11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。

附件2-1：开标记录表

（项目名称）    标段监理开标记录表

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书 注册号 | 投标 保证金(元) | 监理 服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 年第 季度企业信用评价系统查询 |  | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用得分 | 本次招标信用分排名 |  |  |

附件2-2：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

（项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年     月     日

附件2-3：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称及标段）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年       月       日

附件2-4：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

年    月    日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                              。

2. 报建编号：                                                  。

3. 招标项目编号：                                              。

4. 招标方式：                                                  。

5. 招 标 人：                                                  。

6. 招标代理机构：                                              。

7. 工程建设地点：                                              。

8. 工程建设规模:                                               。

9. 招标范围和内容：                                            。

10. 监理服务期：                                               。

11. 工程质量：                                                 。

12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到         个投标人的电子投标文件，解密成功         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                                 。

18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。

2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |

三、符合要求的投标一览表

评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、投标人排序情况一览表

综合评估法

| 序号 | 入围评审的投标人 名称 | 评审情况 |  |  |  |  |  |  |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资信业绩 |  |  |  | 监理 大纲(如有) | 投标报价 | 其他因素 | 最终 总得分 |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 其它监理人员配备 | 企业 业绩 (如有) |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本素质 | 总监 答辩 (如有) |  |  |  |  |  |  |  |

- 推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

- 本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：        年     月     日

说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-5：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	               （投标日期）所递交的                 	（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程建设规模：                                      。

中标价：                                          元。

监理服务期限： 	                                日历天。

总监理工程师： 	                               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件2-6：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的监理投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件2-7：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的监理投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

## 第三章  评标办法

说明：

1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。

2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。

### 综合评估法

评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 2 |  |  | 投标文件个人盖章或盖单位公章 | 根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 3 |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 4 |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
| 5 |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 6 | 2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 提交符合招标文件要求的有效的营业执照 |
| 7 |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 8 |  |  | 投标人“工程业绩”要求 | 1、投标人“工程业绩”要求： 1 个。 2、“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 房屋建筑工程 中的 一般公共建筑 ，等级为贰 级。 3、“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 （2）“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。 （3）若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 5、通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 6、“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 |
| 9 |  |  | 投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求 | 1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为 贰 级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则，其业绩不计。 3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求，同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。 |
| 10 |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 11 |  |  | 总监理工程师 | 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程 。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 |
| 12 |  |  | 其他主要人员 | 1、投标人须在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。 2、投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程工程开工前，因投标人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳 （监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。 |
| 13 |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 14 |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定 |
| 15 |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形 |
| 16 | 2.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定 |
| 17 |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定 |
| 18 |  |  | 施工阶段监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 19 |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定 |
| 20 |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
| 21 |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 22 |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
| 23 | 2.4 | 监理大纲响应性评审标准 | 监理大纲 | 1、不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸。 2、标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号，字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。 3、监理大纲不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派监理机构人员姓名及过往业绩。 4、监理大纲总页数不得超过60页。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。

- 初步评审标准

2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1评标前的准备工作

3.1.1确定入围评审的投标人名单。综合评估法采取有限数量入围评审制。

（1）监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。

1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。

2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

（2）监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。

1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。

2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

3.1.2招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.1.4评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后监理大纲（如有）、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入监理大纲（如有）评审和详细评审。有对监理大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行监理大纲评审。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对入围的投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。

3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。

3.3.1评标分项分值分配

| 评标总分 | 资信业绩Ai 满分值 | 监理大纲Bi 满分值 | 投标报价Ci 满分值 | 其他因素Di 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94分 | 39分 | 20分 | 25分 | 10分 |

备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

3.3.2评分标准

（1）资信业绩分项评分标准

| 资信评分标准Ai （满分39分） | 总监理工程师 （满分15.00分） | 基本素质 （满分15.00分） | （1）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”：拟派总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟派总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其它监理人员配备 （满分9.00分） |  | 监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。 |
|  | 企业业绩 （满分15.00分） |  | 投标人“工程业绩”：投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。 |

备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

（2）监理大纲分项评分标准

| 分项 | 子项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理大纲 Bi （满分20分） | 监理范围、监理内容 （满分1.00分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1.00 □0 |
|  | 监理依据、监理工作目标 （满分1.00分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1.00 □0 |
|  | 监理机构设置和岗位职责 （满分2.00分） | 明确的得2分，不明确的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 监理工作程序、方法和制度 （满分2.00分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 质量、进度、造价、安全文明监理措施 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 合同、信息管理方案 （满分2.00分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 监理组织协调内容及措施 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 监理工作重点、难点分析 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 合理化建议 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |

（3） 投标报价分项评分标准

| 分项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价Ci （满分25.00分） | 投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。 |  |

（4） 其他因素分项评分标准

| 分项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 试验检测仪器设备Di （满分10.00分） | 项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。 |  |

3.3.3投标人得分计算

（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分、、、Di，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分（=1，2，3…；指投标人）。

（2）投标人的投标得分计算表

| 评 委 指 标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | n | 指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理大纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因素Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di |  |
| 投标得分计算 | 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标得分 |  |
|  | 投标得分Qi=Ai+Bi+Ci+Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.4说明及要求

（1）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。

（2）投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。

（3）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。

（4）评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。

（5）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。

（6）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（7）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（8）“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程  中的一般公共建筑，等级为贰级。（“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。）

投标人“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。

投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第9项投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求。

3.4投标文件的澄清

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5评标结果

3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

- 附则

4.1在抽取入围评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的入围评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 第四章  合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。

2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

- 第一节  协议书

委托人（全称）：中海油福建漳州天然气有限责任公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程（监理）；

2. 工程地点：漳州龙海市兴古湾；

3. 工程规模：福建漳州液化天然气（LNG）接收站备勤区工程，备勤区位于漳州LNG接收站西侧，是漳州LNG项目的门户区域，承载着漳州LNG项目休闲、用餐和住宿等功能，规划用地面积约37597.23㎡，总建筑面积约14687.11㎡，备勤区工程中同时包含有室外停车场、绿化运动休闲场地、道路及消防等配套设施；行政办公楼位于接收站工程用地范围内西南角，使用用地面积约6725.03㎡，总建筑面积约6380.83㎡，建成后将作为本项目行政办公场所。

4.建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                 （¥        ）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费人民币   万元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号）规定标准下浮10%调整本项目的监理服务费。

2.建设工程其他阶段监理服务费：可将 / 作为参考依据。勘察阶段（若有）监理服务费  / 元；设计阶段（若有）监理服务费/ 元；保修阶段（若有）监理服务费 / 元。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：600日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：/日历天。

（2）设计阶段服务期：/日历天。

（3）保修阶段服务期：/日历天。

3.其他相关服务期：/日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点： 漳州市。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

- 第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：                       。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括但不限于：桩基工程、支护工程、建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、人防消防工程、智能化工程及附属设施工程等施工阶段的监理，具体以施工图纸及《工作范围与技术要求》为依据。

2.1.2 监理工作内容还包括：闽人防办[2017]60号 福建省人民防空办公室关于加强人防工程监理从业监管工作的通知及福建省人民防空办公室2017年11月17日关于修改《福建省人防工程监理管理规定》第八条条款的通知的规定执行。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：详见第五章委托人的要求。

2.2.2 相关服务依据包括：详见第五章委托人的要求。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：详见第五章委托人的要求。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：详见第五章委托人的要求。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：/。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：详见第五章委托人的要求。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：详见第五章委托人的要求。

监理人应在本合同终止后十天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：委托人现场验收。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在 五 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人未按本合同约定开始或者完成各项监理服务的，每逾期一日监理人应向委托人支付监理费【3‰】的违约金。如监理人逾期超过【30】日，委托人有权解除本合同；监理人应向委托人支付本条所约定的违约金并赔偿委托人因此遭受的全部损失，同时，监理人应当退还委托人已支付的监理费。

4.1.2 监理人未按本合同约定向委托人及时反馈汇报监理情况、提交工程材料的，每逾期一日监理人应向委托人支付监理费【3‰】的违约金。如监理人逾期超过【30】日，委托人有权解除本合同；监理人应向委托人支付本条所约定的违约金并赔偿委托人因此遭受的全部损失，同时，监理人应当退还委托人已支付的监理费。

4.1.3如发生下列任何一种情况，委托人有权解除本合同，监理人应退还委托人已支付的全部款项，并支付监理费【30%】的金额作为违约金并赔偿委托人因此遭受的全部损失。

(1)	监理人未按本合同的要求提供监理服务的；

(2)	监理人或其人员违反本合同规定，进行损害委托人利益的活动的；

(3)	未经委托人同意，监理人擅自进行转让、分包，委托人有权解除本合同。

4.1.4 	乙方按照本合同的约定需要承担违约金或赔偿责任的，甲方有权从应付款项或履约保函中直接扣除该等违约金或赔偿金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付及结算

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.2 支付酬金

预付款： 中标合同价的10%。预付款扣回	款（含预付款）累计支付达合同价款的50%时，发包人按照当月应支付承包人进度款的50%扣回预付款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

5.2.1支付条件

1）合同生效；

2）委托人收到监理人提交的符合本合同要求的履约保函/履约保证金；

3）提交监理规划和实施细则并经委托人批准。

5.2.2 进度款的支付条件

监理人在开展服务(收到委托人开工通知)的3个月后，可以根据上季度的资源投入申报进度款。该进度款额须经委托人审定确认。

5.2.3 进度款审核

监理人在每季度末月二十五日前，凭付款申请函、已完成的工作成果及委托人认可的证据、应支付的款额及计算的依据、其它相关资料，报业主审核；计算办法如下：

1）季度进度款：监理服务费按每季度合同总价÷7×90%进行计算；考评得分大于等于80分、小于90分为合格，大于等于90分为优良，考评结果不合格将暂扣本期监理费用待下期考核合格后，方可支付，详见《工作范围与技术要求》；且月度HSE考核扣分大于20分时，业主将暂停支付监理当期工程进度款，直至下期月度考核得分大于等于80分，即扣分小于20分，方可支付，详见HSE附约。

2）扣款、罚款、代缴款随当期进度款一起扣减；

3）当期应付款=[季度进度款) -当期扣款/罚款/代缴款；

4）当进度款支付至合同总价的90%时，停止支付进度款。

5.3费用结算

5.3.1结算条件

工程完工后，按合同约定移交相关档案文件后，监理人应严格按合同约定及时提交监理工作服务完工结算书及其相关的支持资料，并积极配合委托人的完工结算工作。结算完成后，监理人可根据双方确认的结算审核报告核算的结算余额提出结算余额支付申请。

5.3.2结算余额的审核

工程完工验收合格后，委托人将根据监理人提交的监理工作服务结算书，依据合同约定对工程结算价款进行结算审核，并编制《结算审核书》。

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定：

本项目施工暂定总价为9600万元，施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价（211.08万元，采用直线内插法确定）×专业调整系数0.85×工程复杂程度调整系数1×高程调整系数1=179.418万元。

施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）=179.418万元*（1-10%）=161.48万元。

结算时以工程施工竣工结算价为基数，按上述计费依据进行计算。

5.3.3支付程序

待工程结算审计完成后支付至本合同最终结算价款的97%，监理人凭委托人审定的工程结算额文件申请支付。委托人将根据经确认的付款申请函，并在收到监理人相应的、且经审核无异议的正式发票（开具100%最终结算价款）之日起30日内将工程结算余额支付给监理人，但应保留结算价款的3%作为保修金，待工程保修期届满后支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：承包人向发包人提交合格的履约保函。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷建筑安装工程费

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第1种方式：

- 提请厦门市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后三十天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后三十天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/ %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

√要求

履约担保： 为中标合同价的10%；

履约担保采取以下第2形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

履约担保若为银行保函的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。

提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

9.2保险

1.监理人应在合同执行期间，根据国家的有关规定和工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、第三方责任险及其它相关的充足的保险。监理人应以委托人作为共同被保险人并且应始终维持保险有效，并使该保险足以承保监理人和/或其他任何雇员和/或代理因履行合同而可能导致的对其及第三方的人身及财产可能的损害、损失或损毁而提出的所有索赔。监理人同意就这些索赔（包括因委托人未能取得这些保险而引起的任何索赔）对委托人做出赔偿保障并使其免受损害。

2.在与保险相关的意外事件发生后，若监理人未能及时和妥当的向保险公司提出赔偿要求，则委托人有权代替监理人向相关的保险公司提出赔偿的要求。

3.如果委托人要求，监理人应向委托人提供保险单副本及支付相关保费的证明，否则，委托人有权替监理人办理上述的投保事宜和支付相关的保险费用，并且从应支付给监理人的合同款项中扣除替监理人办理投保事宜所支付的保险费用或没收并兑现监理人提交的履约保函以获取委托人替监理人支付的保险费用或以监理人的债务形式向监理人收取委托人替监理人支付的保险费用。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                                   。

A-2 设计阶段：                                                   。

A-3 保修阶段：                                                   。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

第四节  合同附件格式

附件一：履约保证金格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与

（监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

履约保证保险（凭证）

（委托人名称）：

鉴于             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件二：

HSE附约

- 一、基本条款

- HSE方针

- 安全第一，预防为主；

- 人为根本，环境和谐；

- 标准引领，以质取胜；

- 领导负责，分级管控；

- 全员参与，合规守法。

- HSE政策

中海油福建漳州天然气有限责任公司的一切活动都严格遵守国家的法律、法规；执行行业规范、标准；关注员工健康、确保安全生产，保护环境。

- 建立和维持健康、安全、环保管理系统，规范人员的行为方式以达到公司健康、安全、环保的目标；

- 持续检查、评价和报告公司在健康、安全、环保方面的状况，并制定和实施改进措施；

- 员工在健康、安全、环保方面的表现是被雇用的一个基本条件，也是对其奖惩的依据；

- 要求承包商依据本政策开展健康、安全、环保的管理工作，并满足公司的最低要求。

据此，公司承诺：

- 致力追求零伤害、零事故、零污染的管理目标；

- 完善健康、安全和环保管理体系，推行“持续改进计划”， 不断提高我们的健康、安全、环保管理水平；

- 像管理其他重要经营活动一样管理健康、安全、环保事务；

- 当与经济利益相冲突时，优先考虑安全、健康和环保因素的重要性；

- 向所有员工宣传公司健康、安全和环保政策，提供培训，以提高员工的安全意识和素质，使其在各自岗位上切实履行其职责；

- 推广健康、安全、环保文化，并鼓励全体员工共同履行这一承诺；

- 维护工作场所工业卫生，为员工及作业人员的健康及安全创造良好工作环境与条件；

- 与政府机构、社会团体及公众建立良好关系，就健康、安全和环保问题进行密切合作，为作业所在的社区创造美好的生态环境作贡献。

- HSE管理理念

中海油福建漳州天然气有限责任公司遵循并坚决贯彻中国海洋石油总公司的HSE管理理念：

- 健康安全环保是公司生存的基础、发展的保障。

- 管理健康安全环保事务，不仅是经济责任，更是社会责任。

- 员工是公司最宝贵的资源和财富，以人为本，关爱生命。

- 设定目标，只有“执行”才能实现。

- 体系化管理，持续改进，坚信“没有最好，只有更好”。

- 安全行为“五想五不干”，注重细节、控制风险。

- 管理承包商，分享信息和经验，实现双赢。

- 尽量使用无害的材料和能源，保护环境和资源。

- 不仅遵守法规标准，更要争先创优、努力提高行业水平。

- 健康安全环保是企业整体素质的综合反映。

- 业主的权力

  - 有权要求监理配备HSE管理机构或人员，执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度及安全操作规程，控制危险源，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。

  - 有权要求监理贯彻执行安全生产责任制，并对其履行情况进行监督。

  - 有权要求监理按规定维护相关的生产设施设备并使设施设备处于良好的工作状态。

  - 有权对监理的HSE管理情况进行监督检查。

  - 发生事故后，有权参与事故的调查并按照合同约定进行扣款。

  - 有权对监理进行安全业绩及资质检查。

  - 有权根据承包项目危险性的不同，要求监理制定专门的HSE监理方案并对其进行审查。

  - 有权要求监理对其分包商的HSE资质业绩进行评价并提交报告，对分包商的选用有否决权。

- 业主的义务

  - 向监理提供合同中规定的安全条件。

  - 发生事故后，积极组织抢险救援，防止事故扩大。

  - 应监理要求，向监理提供相关的安全资料。

  - 其他根据相关规定要求应尽的义务。

- 监理权力

  - 有权对业主的HSE工作提出建议，对业主违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

  - 对属于业主的作业场所，有权按规定要求业主提供符合安全施工作业的条件和环境。

  - 出现严重危及生命安全的紧急情况时，有权采取合理必要的避险措施。

  - 有权要求业主提供相关的HSE资料。

- 监理义务

  - 应建立健全HSE管理机构，配备专职HSE管理人员，建立安全生产责任制，制定各项安全规章制度，并满足业主最低HSE管理要求。

  - 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中，发现作业过程中的事故隐患时，应要求施工单位整改，情况严重的，应要求施工单位暂停施工，并及时报告业主，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向业主和有关主管部门报告。

  - 应对作业人员进行安全教育和培训，使其具备相应安全意识和技能。

  - 应向工作人员提供相应合格的劳保用品，并有确保其正确使用。

  - 不得使用不符合业主要求或国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、安全检测仪器等物品。

  - 分包业务，应事先进行HSE业绩及资质评估，并报告业主批准。

  - 应在项目HSE监理计划中明确对业主利益的维护。

  - 应雇佣身心健康的人员执行承包服务合同。

  - 其他根据相关规定要求应尽的义务。

- 有关责任划分的要点

  - 监理对项目承担监理责任。

  - 业主负有对项目施工的HSE管理进行监督检查的责任，但这并不影响和减轻监理应负的责任。

  - 发生事故或险情时，业主与监理都有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

  - 事故调查按中国法律法规进行，事故调查后应明确责任。对业主造成的事故，业主承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；对监理造成的事故，监理承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按照合同约定支付违约金；由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失，业主及监理各自承担相应的损失。

  - 监理发生事故后弄虚作假、隐瞒不报或迟报，须按本附约中的违约细则条款履行违约补偿责任。

- 监理HSE管理基本要求

  - 监理应确保其所有的工作人员和分包商都准确理解本附约的内容，并严格遵守本附约各条款的规定。如果监理违反本附约条款规定或对HSE风险的控制不能使业主满意，业主有权单方终止合约，且不构成业主的违约责任。

  - 监理应当按照法律、法规和工程建设强制性标准、本项目施工承包合同、业主HSE管理体系以及本项目HSE管理计划的要求实施监理。

  - 监理在HSE的管理中应积极追求最高标准，在职业病防治、事故预防和环境保护方面，应采取积极的态度与业主合作。

  - 监理在项目运作过程中，必须努力实现零伤害、零事故、零污染的目标。为确保HSE目标的实现，监理应在合同签订后10日内针对项目制定完善的HSE监理计划，获得业主批准后，严格执行。

  - 监理应雇佣那些身心健康、称职的员工完成工作，并在入场开工前向业主提供所有人员的健康证明，同时将身体状况不良而可能影响自身或他人健康的人员名单通报给业主。人员出现下列情形之一的，不能被认为是身心健康、称职的人员：严重睡眠不足疲乏无力的，患传染病的，依赖药物的，酗酒的，赌博和吸毒人员。

  - 监理应按照合同要求配备专职HSE管理人员，所有专职HSE管理人员都应持有政府主管部门颁发的安全资质证书，并应经过业主项目HSE监督的考核方可上岗。HSE专职管理人员一经业主考核通过上岗后，未经业主的书面同意不得变更。

  - 监理应确保提供的设施、设备、机器、器械、工具和装备等性能完好，符合有关的HSE标准。

  - 监理应在开工前办理工伤保险或意外伤害保险，并在入场时向业主提供相关证明。

  - 在项目开工之前，所有人员都应接受安全教育和安全技术交底，以确保其所有员工熟悉并遵守各项HSE要求和规定，熟练掌握HSE知识和技能，建立良好的HSE理念。

  - 监理所有人员在工作开始前应进行风险分析和评估，充分熟悉工作场地的环境、与工作相关的危险条件及相应的预防和控制措施。

  - 监理在项目开工后，应根据业主的要求，每周/月向业主填报HSE周/月报。

  - 监理应非常明确任何人员伤害事件必须立即按业主要求进行报告，对事故进行调查，并采取预防纠正措施。

  - 监理所有人员须充分明白一旦发生事故或发现事故隐患应立即向有关领导或业主报告，确保事故能得到及时正确的处理以采取有效措施防止事故扩大或隐患造成事故。

- 汇报

  - 监理应按月或更短的间隔期内向指定的业主代表提交正式报告。该报告应概括监理在报告期内的HSE监理情况。

- 个人防护

  - 监理应根据工作中的风险为工作人员提供合适的个人防护用品，并应认识到这是最后的安全措施，任何详细的工作计划、措施和管理均不能取而代之。

  - 在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、安全防护眼镜和工作服。

  - 因实际作业风险的需要或业主对部分区域和作业有具体要求时，承包商应为员工提供但不限于以下个人防护用品：

- 防护手套、防静电工作服和救生衣；

- 用于人员水面工作的飘浮设施；

- 超过2 m高工作时的防坠落设施；

- 其他高风险工作时的专用保护设施。

  - 承包商应根据对风险的评估确定实际需要的个人防护用品，而不能只满足最低的个人防护用品要求。

  - 监理工作人员在栏杆不能起到有效保护并存在坠落危险的地方，或在其他有可能从2 m或2 m以上高处坠落的地方作业时，必须穿戴好具有双弹簧挂钩安全绳的五点全身式安全带，系在固定的、非活动的构件上，并确认其已起到安全保护作用。

- 工作环境

  - 监理应督促所有人员保持施工现场的清洁和整齐，将人员受伤、设备受损的风险减至最小。

  - 监理应在办公场所设立固定垃圾存放点，保持办公场所的环境卫生。

  - 监理应确保任何来访者进入施工现场前接受安全教育，使其了解施工场地的安全要求，并有人全程现场陪同。

  - 监理应禁止一切与工作或业务无关人员进入施工现场。

- HSE监理计划

  - 监理应编制一份全面的HSE监理计划。该计划应满足本附约所规定的要求。

  - HSE监理计划应包括但不限于以下内容：

- 工作范围；

- 作业HSE风险评估及其针对主要风险制定的安全措施；

- HSE管理目标、HSE组织机构及职责；

- 对本项目采取的HSE监理制度。

  - 监理应与业主充分协调，采取必要的措施确保HSE监理计划得到具体的执行。

  - HSE监理计划应根据实际需要或业主要求及时进行修订和完善。

- 违约细则

  - 监理单位作为工程项目特殊的承包商，除应严格遵守本附约各条款及业主针对本工程项目制定的各项管理制度，还应履行HSE监理职责。合同实施实施过程中，监理人员违规违章的，视同承包商HSE违约，须参照施工合同中向业主履行违约补偿责任；监理不履行或者不正确履行HSE监理职责的，将构成违约，并须按照表1的标准履行违约补偿责任，违约补偿金从合同进度款中扣除。经违约补偿之后，若再次出现同样或类似的违约行为，监理须加倍补偿业主。即，每一次同样或类似的违约行为，违约补偿金额要在上一次的基础上增加一倍。违约补偿不能抵消监理纠正违约行为的责任，且即使监理纠正了违约行为，仍须向业主履行违约补偿责任。

  - 合同实施过程中，业主将对监理的每月的HSE表现进行月度考核（见表2），监理月度HSE考核将作为支付承包商工程款的参考依据。月度考核扣分大于20分时，业主将暂停支付监理当期工程进度款，直至下期月度考核得分大于等于80分，即扣分小于20分，方可支付。

  - 因监理HSE违约，业主有权终止合同或暂停监理所承担的工作的部分或全部或监理所承担工作的部分或者全部，承包商应对因此而给业主造成的损失予以补偿内容包括但不限于：

- 业主寻找新监理所投入的费用；

- 业主与新监理签订的新合同的合同价格高于合同的相应部分的合同价格的部分；

- 由此给业主造成的其它损失。

  - 业主有权要求监理撤换任何违规的人员，监理应在业主要求的期限内撤换。

  - 在合同实施过程中，如果发现监理单位存在严重的不作为，业主可停止监理单位的监理工作，直到其满足业主最低HSE管理要求，并提出申请，通过业主批准，方可恢复监理工作。由此可能造成的工程停工等损失，由监理单位负责赔偿。监理单位严重不作为包括：

- 未按要求派驻符合资质要求的HSE监理工程师，经业主提出整改要求后，在整改期限内仍然没有派驻的；

- 未履行HSE监理职责，或者HSE监理职责履行不到位，经业主HSE管理人员提醒、警告后仍不改正的；

- 包庇、纵容监理的HSE违规行为的，经业主HSE管理人员提醒、警告后仍不改正的；

- 其他严重违约行为。

  - 项目施工承包商发生责任事故，监理存在本附约14.5和14.6所述的不作为或严重不作为时，监理须按施工承包商违约补偿金额的10%进行补偿。

- 导致一次死亡3人及以上或一次重伤7人及以上，补偿20万元；

- 导致人员死亡的，每死亡一人，补偿5万元；

- 导致人员重伤的每人次，补偿1.5万至5万元；

- 导致人员轻伤的每人次，补偿1千元至1.5万元；

- 发生事故后，弄虚作假、隐瞒不报、迟报或慌报，一经查出，加倍补偿。

  - 上述违约补偿金，直接从合同进度款中扣除，合同余款不足的，业主有权追偿。

- 表1  监理首次HSE违约补偿金额标准

| 项目 | 序号 | HSE违约情形 | 首次违约补偿金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理HSE 组织情况 | 1 | 未配备专职HSE人员、配备的HSE专职人员少于合同要求、专职 HSE管理人员不在岗 | 2000元/人·日 |
|  | 2 | 未制定HSE监理计划并报审 | 5000元/例 |
|  | 3 | 未监理安全生产责任制 | 5000元/例 |
|  | 4 | 不及时回复业主的通知单、备忘录、联系单等 | 1000元/例 |
| 监理遵章 守纪情况 | 1 | 监理人员违章违规 | 参照施工合同补偿 |
|  | 2 | 监理人员违章指挥 | 2000元/例 |
| 施工文件 审查情况 | 1 | 未按要求对施工组织设计、HSE管理计划进行审查或审查不到位 | 1000元/例 |
|  | 2 | 未按要求对施工方案进行审查或审查不到位 | 1000元/例 |
|  | 3 | 未按要求对作业许可证进行审查或审查不到位 | 500元/例 |
|  | 4 | 未按要求对周报/月报进行审查或审查不到位 | 500元/例 |
| 监理旁站 实施情况 | 1 | 未对关键部位、关键工序的施工过程和主要HSE管理活动进行全程旁站监督 | 2000元/例 |
|  | 2 | 旁站过程中未能发现或未能及时指出HSE隐患 | 500元/例 |
|  | 3 | 旁站过程中，未能发现重大隐患并当场纠正、制止 | 2000元/例 |
|  | 4 | 旁站未进行记录 | 500元/例 |
| 监理巡视 实施情况 | 1 | 未每日对施工现场进行不少于2次的HSE巡视 | 1000元/例 |
|  | 2 | 巡视过程中未能发现或未能及时指出HSE隐患 | 500元/例 |
|  | 3 | 巡视过程中，未能发现重大隐患并当场纠正、制止 | 2000元/例 |
|  | 4 | 巡视未进行记录 | 500元/例 |
| 监理平行 检验实施情况 | 1 | 未按要求对特种设备、大型设备进行检验或检验不到位 | 1000元/例 |
|  | 2 | 未按要求对与安全直接相关的物资进行平行检验或检验不到位 | 500元/例 |
|  | 3 | 平行检验未进行记录 | 500元/例 |
| 监理记录 报告情况 | 1 | 未按照要求提交HSE监理日志、旁站记录、HSE监理周报、HSE监理月报等 | 500元/例 |
|  | 2 | 发现工程存在HSE隐患的，未签发监理通知 | 500元/例 |
|  | 3 | 发出监理通知或者工程暂停令后，施工单位拒不整改或不停工 的，未使用监理报告表向业主报告 | 500元/例 |
| 业主指令 执行情况 | 1 | 未执行业主的指令，或执行不到位的， | 500元/例 |
|  | 2 | 不服从、不积极配合业主管理、无理取闹的 | 2000元/例 |
| 其他违章行为 |  |  | 500～5000元/例 |

- 表2  监理月度HSE考核表：

监理单位名称：                                                      项目名称：

- 1         3

| 考核项目 | 考核标准 | 最高扣分 | 考核扣分 | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故 及事件 | 监理应确保工程项目不发生事故及事件。承包商发生事故/件，监理存在不作为时： ——发生未遂事故一次扣5分，发生一般事故每次扣20分，发生较大事故每次50分，发生重大事故以上每次扣100分，迟报、漏报、谎报或者瞒报事/故应加倍扣分； ——未按“四不放过”原则处理事故，一次扣20分。 | 100 |  |  |
| 监理人员到位情况 | 监理应当按照合同要求配备HSE监理人员，HSE监理人员如需休假、请假应当提前书面申请。 ——没按合同要求配备HSE监理人员，每缺一名扣10分，HSE监理人员离开工作岗位 必须通过业主批准，否则按不到位处理； ——发现迟到、早退，一人次扣2分，发现旷工，一人次扣5分； ——发现当月迟到、早退、旷工超过3人次（含3人次）以上的，扣20分。 | 20 |  |  |
| 监理遵章守纪情况 | 监理人员自身应遵章守纪，不得违章指挥。 ——违章违规的，每人次扣5分；违章指挥的，每人次扣5分。 | 10 |  |  |
| 施工文件 审查情况 | 监理应当按照法律、法规、标准、规范、业主HSE管理制度的要求对施工单位提交的施工组织设计、施工方案、作业许可证、安全文明施工费台账、HSE周/月报等施工文件进行审查。 ——监理未按照要求对施工文件进行审查的，每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 监理旁站 实施情况 | 监理应对关键部位、关键工序的施工过程和主要HSE管理活动进行全程旁站监督，并形成旁站记录。 ——未对关键部位、关键工序的施工过程和主要HSE管理活动进行全程旁站监督的，每次扣2分； ——旁站过程中，未能发现或未能及时指出HSE隐患的，每条隐患扣2分，重大隐患 未能发现并当场纠正、制止的，每次扣10分； ——旁站未进行记录的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 监理巡视 实施情况 | 监理每日应不少于2次对施工现场进行HSE巡视，并形成巡视记录。 ——未每日对施工现场进行不少于2次HSE巡视的，每次扣5分； ——巡视过程中，未能发现或未能及时指出HSE隐患的，每条隐患扣2分，重大隐患 未能发现并当场纠正、制止的，每次扣10分； ——巡视未进行记录的，每次扣2分。 | 20 |  |  |
| 监理平行 检验实施情况 | 监理应按照法律、法规、标准、规范、业主HSE管理制度的要求对特种设备、大型 设备、与安全直接相关的物资进行平行检验，并形成平行检验记录。 ——未对安全直接相关的物资进行平行检验的，每次扣2分； ——未应按照法律、法规、标准、规范、业主HSE管理制度的要求进行平行检验的， 每次扣2分； ——平行检验未进行记录的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 监理记录 报告情况 | 监理应当按要求及时提交HSE监理日志、旁站记录、HSE监理周报、HSE监理月报等 记录；发现工程存在HSE隐患的，应签发监理通知；发出监理通知或工程暂停令后， 施工单位拒不整改或不停工的，应使用监理报告表向业主报告。 ——未按要求及时提交HSE监理日志、旁站记录、HSE监理周报、HSE监理月报等相 关记录的，每次扣2分； ——对工程存在的HSE隐患，未签发监理通知的，每次扣2分； ——发出监理通知或工程暂停令后，施工单位拒不整改或不停工时，监理未使用监 理报告表向业主报告的，每次扣2分； ——伪造监理记录和报告的，每次扣10分。 | 10 |  |  |
| 业主指令 执行情况 | 监理除了履行监理工作职责外，还应执行业主的指令。 ——未执行业主的指令，或执行不到位的，每次扣2分； ——不服从、不积极配合业主管理的，每人次扣5分，无理取闹的每人次扣10分。 | 10 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 大于100分按100分计 |
| 项目HSE监督评价意见： 项目HSE监督签名： 考核时间： |  |  |  |  |

- 附件：现场监理QHSE工作日

# 第二卷

## 第五章  委托人要求

委托人要求

漳州液化天然气（LNG）项目备勤区工程

施工监理工作范围和技术要求

（ZZLNG-CM-WS-0016）

- 项目概述

  - 项目名称、项目业主及建设地点

项目名称：漳州液化天然气（LNG）项目（简称漳州LNG项目）。

项目业主：中海油福建漳州天然气有限责任公司。公司于2014年6月6日注册成立，由中海石油气电集团有限责任公司（简称“气电集团”）和福建省投资开发集团有限责任公司（简称福建投资集团）共同出资组建，公司实行董事会领导下总经理负责制。

项目建设地点：福建省漳州龙海市隆教乡兴古湾。地处龙海市东南沿海岸突出部，与厦门特区隔海相望，濒临台湾海峡，北靠南太武山风景区，与招商局中银漳州经济开发区毗连，西与漳浦县交界（地理位置见下图）。

项目地理位置图

区域示意图

  - 项目概况

根据市场预测及工程建设计划安排，漳州LNG项目分两期建设。一期建设规模为300万吨LNG/年（换算成普通天然气约42亿方/年），总投资约71亿元人民币，计划2021年底建成，2022年初投产。建设内容包括接收站和码头两个部分，接收站工程建设3座16×104m3LNG混凝土全容罐（先期建设2座，后期将根据LNG储罐优化研究成果扩建）及配套的接卸、储存、气化、外输等设施；码头建设8～26.6×104m3LNG船泊位一个（兼靠3～8×104m3LNG转运船）。其功能是接卸LNG船舶运输来LNG，通过储存、加压、气化等将天然气通过输气管线或直接将LNG通过槽车输送给下游用户使用。

漳州液化天然气（LNG）项目一期工程于2017年11月10日获得国家发改委核准，填海造地工程已经完成并通过验收。

  - 工程概况

备勤区位于漳州LNG接收站西侧，是漳州LNG项目的门户区域，承载着漳州LNG项目休闲、用餐和住宿等功能，规划用地面积约37597.23㎡，总建筑面积约14687.11㎡，备勤区工程中同时包含有室外停车场、绿化运动休闲场地、道路及消防等配套设施；行政办公楼位于接收站工程用地范围内西南角，使用用地面积约6725.03㎡，总建筑面积约6380.83㎡，建成后将作为本项目行政办公场所。

本次备勤区施工工作范围内包括的主要工程为：备勤区（含6栋倒班宿舍、综合楼与职工活动中心、备勤区大门与门卫等）、接收站内主大门、主门卫、行政办公楼等，工程工期计划21个月。所涉及的永久工程包括：

  - 6栋倒班宿舍及之间连廊；

  - 综合楼与职工活动中心；

  - 行政办公楼；

  - 接收站厂区大门；

  - 门卫室；

  - 备勤区道路；

  - 备勤区园林绿化；

  - 水泵房与中水处理站；

  - 各栋建筑物周围绿化及门前道路；

  - 公用工程设施和基础设施。

各单位工程具体位置、施工内容及规模以施工图和漳州液化天然气（LNG）接收站项目接收站工程EPC总平面布置图为准。

  - 监理办公、生活条件

办公室：业主将在施工现场附近为监理单位提供约10人现场办公的房屋场所及必要的临时办公家具。为完成监理工作所需的全部办公设备（电脑、电话、打印机、复印机、传真机、文具、纸张等）、各类检测仪器等由监理服务商自行配置，费用自理。

水、电、网络：现场办公室用水、用电、互联网络由业主提供。

食宿、交通：监理单位自行租住在项目所在地周边，要求监理人员住宿要相对集中，环境安全可靠；监理人员上下班的通勤自行解决，配备专用的通勤车辆，所有车辆均需配备专职司机；监理人员用餐需自行解决；监理人员的食宿、交通所发生费用由监理单位自理。

监理人员在本工程服务期间的办公、生活等全部费用应包含在投标总价中。

- 总则

2.1  工作概述

投标人须在招标文件有关合同条款及相关附件规定的条件下，承担漳州LNG项目备勤区工程施工（包括抽检、检验批验收、分部分项验收、专项验收、机械完工验收、竣工验收等各阶段）的：质量控制、费用控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明施工管理工作全过程监理服务，以及缺陷责任期内的跟踪监理服务。以及完成以上工作所必须的专题研究、质量问题讨论等，并提供必要的技术支持服务。监理单位须按照业主的要求，在监理单位办公室、施工现场或在从事这项工作最方便的地方来进行这项工作。

虽然业主将以下工作范围委托给了监理单位，但业主有权按照合同及有关附件规定的条件随时增减工作内容。

2.2  目的

投标人应在充分理解本“工作范围和技术要求”目的的基础上实施各项工作，本“工作范围和技术要求”文件中未能详细叙述到的工作，只要是为达到本招标文件下述工作目的所必须的，投标人都必须努力去完成，并不得提出费用变更。本招标文件所规定工作的目的是：

- 保证所监理的工程达到业主的质量、进度、HSE和费用目标；保证达到业主顺利投用的目标；

- 为业主提供技术支持，包括但不限于施工图纸审核、工程量复核、进场施工材料计量检测、OFE评标、施工、验收、变更管理、竣工资料审查等相关工作；

- 保证所监理的工程顺利完成政府相关部门和业主单位的专项验收、机械完工验收、竣工验收等目标；

- 协助完成相关政府部门及主管部门的检查、审批、验收等工作；

- 施工相关单位协调。

2.3  语言

一般情况下，本招标文件规定的工作语言为汉语言。因本项目可能存在部分重要材料或设备属于国外采购，因此要求投标人需具备英语翻译能力（包括但不限于英文的设计规定、图纸、书面材料、报告等的翻译工作）。

2.4  法律、规程、标准和规范

投标人在工作过程中应遵守国家的法律、法规以及强制性的规程、标准和规范。

  - 强制性规程、标准和规范

投标人在工作过程中应根据自己的经验提出本工程应予采用的强制性规程、标准和规范，并确保能够得到政府主管部门的批准。当使用过程中出现疑问时，应取得有关主管部门对强制性规程、标准和规范的书面解释，同时将解释抄报业主。

  - 相关行业规程、标准和规范

若不与国家及地方的强制性法规相抵触，投标人可选择由国家各部委或行业标准委员会管理的行业规程、标准和规范在本工程中使用。另外，当经过业主与投标人讨论后认为国内的行业规范、标准过低时，在业主认可的前提下投标人也可选择其他国际性机构颁布的相关规程、标准、规范。

  - 包括但不限于以下法律法规、标准规范：

- 中华人民共和国建筑法；

- 《建设工程质量管理条例》；

- GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》；

- GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；

- GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；

- GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》；

- GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》；

- GB/T50326-2017《建设工程项目管理规范》；

- GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》；

- GB 50209--2010《建筑地面工程施工质量验收规范》；

- GB50319-2013《建设工程监理规范》；

- GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》；

- GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

- GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》；

- GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

- GB50202-2018《建筑地基工程施工质量验收标准》；

- GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》；

- GB/T7106-2008《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法 》；

- GB50108-2008《地下工程防水技术规范》；

- GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》；

- GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》；

- GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》；

- JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》；

- JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》；

- JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》；

- JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》；

- JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》；

- JGJ215-2010《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》；

- JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》；

- JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》；

- JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范 》；

- JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》；

- JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

- GB/T50905-2014《建筑工程绿色施工规范》；

- GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；

- GB50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》；

- CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》；

- CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》；

- GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》；

- 其它现行国家有关设计和施工规范及规程、福建省地方规范及规程等。

其他有关建筑、结构、电气、设备、管道、给排水、消防安全等方面的国家、行业标准规范及国际标准规范。如工程竣工验收前规范更新，应执行新规范。

监理应在入场后给各专业监理工程师配备本专业主要使用规范正式出版的纸版书籍。

2.6新技术、新方法的采用

业主鼓励监理方在本工程中的采用新技术、新方法以提高工程质量和工作效率。监理方应向业主表明其所推荐的新技术、新方法是在过去的工程实践当中被证明是成功的，在本工程中使用是可以满足强制性规程、标准和规范要求的，而且是具有经济技术合理性的。

- 监理工作范围

监理服务工作范围为漳州LNG项目备勤区工程图纸规定的全部工程的施工准备期、施工期、机械完工验收、竣工验收阶段、结算阶段、缺陷责任期的：质量控制、费用控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明施工管理工作，以及完成以上工作所必须的专题研究、质量问题讨论等，并提供必要的技术支持服务。

- 3.1  监理工作总体内容（包括但不限于）

- 本工程项目管理和协调工作；

- 开工前3周向业主报送监理规划、HSE专项实施规划，专业工程开工前2周报送专业监理实施细则；

- 开工前组织审查施工组织设计、施工方案及施工技术措施、质量计划、进度计划、HSE计划以及其它承包商报审的资料；

- 参加设计单位向施工承包商的技术交底；

- 按照有关法律法规、标准规范、设计文件和业主各项管理制度的要求进行现场监理，以确保工程施工的安全、质量、进度和费用控制；

- 配合开展项目标准化建立和项目完整性管理的相工作；

- 保持与质量监督部门的联系，并提交报告；

- 监督和保证施工现场HSE工作；

- 工程验收和签发监理证书；

- 参加业主或承包商组织的分包商考察、供应商考察、取样送样检测、设备监造检查等外部活动；

- 审核指导承包商工程竣工资料的收集和整理；

- 工程过程中及完结后项目监理机构的信息文档管理；

- 工程竣工结算的相关配合工作；

- 缺陷责任期的相关监理工作；

- 备勤区工程自开工前准备工作至工程竣工，此期间作为工程监理应承担全部义务和责任。

监理应确保施工满足业主批准的项目规格书、设计文件、规范、标准和国家建设法规、监理法规和国家强制性建设标准的要求。

监理应为业主提供必要的技术支持服务，如有关的国家建设法规、建设技术标准和重大技术问题的技术咨询，对有争议的质量问题提供判定依据等。

- 3.2  施工质量控制

监理应按照国家的建设法规、监理法规和项目规格书、图纸、规范和标准等文件的要求实施监理服务工作，确保工程中使用的材料、设备、构配件及现场施工符合质量管理和质量控制的要求，确保工程达到设计文件和国家法律法规规范的质量要求。

监理除应做好相应的现场质量检查工作外，还应对所检查的内容填写相应的检查记录，检查记录不限于工序检查记录、旁站监理记录、材料进场验收记录、见证取样送检记录等；这些检验记录也应在竣工时作为监理资料归档。

监理现场工作主要包括但不限于以下内容：

- 审查承包商的质量计划、质量体系及程序、检验和试验计划，确保施工质量满足项目质量要求；

- 审查承包商的设备、材料采购技术规格书中关于技术条件、质量管理和现场检验的要求，确保符合质量控制的目标；

- 审查承包商的施工和安装程序、检验和试验程序、技术方案等，监督其执行情况，检查施工准备（包括人员、机具）情况；竣工

- 现场监督、检查施工质量（包括隐蔽工程和关键工序），并提出书面意见。参与工程质量事故的分析和处理；

- 对土建、设备安装、管道安装、结构安装、电器仪表安装等专业施工进行全过程监理。

- 为了实现本工程施工质量达到业主要求，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

- 出席停工待检点和见证点，对重要的、连续施工的关键工序，要全过程连续在现场见证监理，直至该工序完成；

- 审查承包商的特殊操作人员资格；

- 监控特殊工艺操作，包括混凝土浇注作业、施加预应力作业、管道设备试压吹扫、焊接作业等；

- 监督所有检验和试验活动。依据检验和试验计划，履行相应的检验职责，包括见证重要检验试验活动；

- 参加材料和设备验收，审查材料、设备证书和验收记录。建筑材料，要查验按国家规定送当地质检部门进行检验的报告。对所有采购的设备（包括业主和承包商采购的），验收时要审查设备证书和质量保证记录、设备完工文件；

- 必要的情况下，应业主的要求，对原材料的生产、采购渠道和存放设施进行实地的监控和监督检查；

- 对工程关键部位和隐蔽工程严格跟踪检查，并作好复查和记录；

- 审查和签署承包商的各种检验报告、工作报告；

- 监督承包商的生产和工艺执行情况，制止不合适的工艺和做法；

- 向承包商提出对项目的生产和质量有利的建议或方法；

- 组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要；

- 协助业主处理与地方政府的工作联系，协助准备有关资料报送相关主管部门。

- 监督指导承包商完成竣工资料的收集整理，依据相关规范检查归档资料的组卷和移交。

- 填写相关的现场质量记录及详细填写监理日志。

- 填写相关的现场质量记录及详细填写监理日志。

监理方应确保备勤区工程的建设满足 设计文件、规范、标准和国家建设法规、监理法规和国家强制性建设标准的要求。

监理方应为业主提供必要的技术支持服务，如有关的国家建设法规、建设技术标准和重大技术问题的技术咨询，对有争议的质量问题提供判定依据等。

- 3.3  施工进度控制

监理现场工作主要包括但不限于以下内容：

- 负责审查承包商提交的工程总进度计划、工程实施计划、月度进度计划及滚动计划、人员（机械）配置及动复员计划等各类进度计划，确保施工进度满足项目总进度计划的要求；

- 负责监督承包商采用先进、合理、经济的施工方法和手段，采用高效率的施工机械等；

- 向承包商提出对项目的生产和进度有利的建议或方法，对进度方面提出意见；

- 采用信息化管理手段，以Oracle Primavera P6（简称P6软件）应用软件管理为平台，按业主下达的月度进度目标，分解制定周、日计划，并进行跟踪检查，及时协调解决影响进度的各种问题；

- 按进度计划及时进行项目的检验、验收和检验报告的签署；

- 掌握工程实际进度，审查承包商提交的进度报表，核对工程量；对进度滞后原因进行分析，提出赶工措施报业主批准并监督实施，并配合业主开展进度考核管理工作。

- 3.4  施工费用控制

- 审查承包商提交的合同款（进度款）支付申请，复核并确认实际完成工程量，协助业主完成工程进度款的支付。工程结束时，核实最终工程量，审查承包商的最终结算申请，报业主批准。

- 配合业主完成结算审计相关工作。

- 按照业主授权，审核承包商提出的工程变更（现场签证）的必要性，分析工程变更（现场签证）给项目工期与费用带来的影响，提出消除或减少影响需采取的措施，对工程变更（现场签证）全过程实施监理。

- 定期向业主提交监理项目的投资控制分析报告，协助业主实施有效的项目费用控制。

- 3.5  合同管理

- 全面管理工程承包合同的执行情况：审查承包商选择的分包项目、分包单位资质，全面掌握承包商的分包单位、项目负责人、技术负责人的基本情况，对不能满意地履行合同的任何情况及时通报业主并提出建议。

- 分析、评价承包商可能提出的索赔要求，协助业主做出对索赔的处理意见。

- 参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理，提出必要的证据资料、相关意见和分析报告。

- 3.6  HSE管理

监理公司应无条件遵守业主的最新HSE管理制度和项目HSE管理计划的规定。严格按照法律法规及工程建设相关标准、建设工程勘察设计文件、本工程施工承包合同、业主HSE管理制度以及本项目HSE管理计划的要求实施HSE监理。

详细内容详见《HSE附约》。

- 3.7  信息文档管理

  - 信息文档管理需符合业主的信息文档管理程序和规定。

  - 监理应在合同签订后召开第一次工地会议前组织编制监理规划、人员配备表、检测仪器配备表；

  - 在开工前3周向业主报送监理规划；监理规划应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

  - 监理规划应包括以下主要内容：工程项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；项目监理机构的组织形式；项目监理机构的人员配备计划；项目监理机构的人员岗位职责；监理工作程序；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理设施。

  - 在监理实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报业主。

  - 监理应在专业工程开始前2周向业主报送专业监理实施细则。专业监理实施细则应符合监理规划的要求并应结合工程项目的专业特点做到详细具体具有可操作性。监理实施细则应包括下列主要内容：专业工程的特点；监理工作的流程；监理工作的控制要点及目标值；监理工作的方法及措施。

  - 根据监理的工程项目、范围及内容，随施工进展向业主报送监理周报和月报等定期信息文件材料。

  - 根据监理服务进展情况的不定期报告包括：关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；资金、资源投入及合理配置的建议；业主合理要求提交的其他报告；工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。

  - 监理服务过程文件材料包括但不限于施工措施计划批复文件材料；施工进度调整批复文件材料；监理服务协调会议纪要文件材料；其他监理服务往来文件材料；质量事故处理文件材料。

  - 整理监理服务文件材料是监理服务商在工程项目实施过程中直接形成的，各种原始记录具有保存价值的文档资料。例如：监理日志、现场平行检查记录、质量报告、会议纪要、各类报表等。

- 监理应设专人收集管理监理文件材料，按业主提供的工程项目基建档案编制规定对文件材料进行整理组卷，并在规定时间内向业主移交。

- 项目文档管理应接受福建省龙海市档案局和业主的监督、检查、指导。

- 3.8  竣工文件审查

监理应根据业主与承包商的合同，逐项审查承包商提交的竣  工文件，保证其类别、数量、质量和其它方面都能满足业主的要求。

设计在施工过程中若发生修改，监理必须严格审查承包商移交的竣工图纸，确保这些修改已如实反映到竣工图纸中。

- 3.9监理竣工档案

监理除要监督和检查承包商的竣工资料外，也要对监理本身的资料按照业主相关资料管理办法和竣工档案编制要求进行整理、自查、归档、组卷和移交。在此过程中，业主代表也要对监理的归档资料进行检查和验收。

竣工文件要求：工程竣工验收前1个月内，监理应提交3套监理档案（1正2副，包含影像资料）。归档的资料包括但不限于：监理规划、监理细则、监理日记、会议纪要、监理月报、监理通知单、监理回复单、信函、人员报批资料、进度款申请资料、进度款支付资料、各类总结及报告，所有竣工档案的整理与验收严格执行国家、行业及业主的有关档案规定，并需通过业主和政府档案部门验收。以上文件应同时提交电子版（光盘）：可编辑版文件（.ppt/.xls/.doc/.dwg）、CAD字体（font）及以上成果PDF版。

- 3.10  对业主工作的支持

监理服务指导思想应为科学管理、挚诚服务、信守合同、公正守法、业主满意。根据业主的委托授权，严格按照法律法规、合同、设计文件和标准规范实施监理，确保工程安全、优质、按期、经济地交付业主使用。

        - 安全控制目标：零事故、零伤害、零污染。

        - 质量控制目标：分项工程合格率达到100%。

        - 进度控制目标：确保工程按期完工。

        - 费用控制目标：工程总投资控制在概算之内。

在工程实施过程中，当业主遇到涉及到本工程管理和技术上面困难的时候，监理应根据自己的经验提供必要的技术支持服务。

- 业主对监理的管理

对于现场监理人员的管理，业主代表和业主有关人员也是这项工作的积极参与者，他们将依照业主的相关管理规定对承包商定期检查和了解其工作情况和工作成果，并提出意见或建议。以下内容及“附件3：监理招标附约”的内容是业主对监理服务的相关约定和检查内容，在工程进行过程中，监理应予以执行，对于存在异议部分，监理应在投标时提出。

  - 对监理的定期考核和监督

为切实加强监理工作的管理，规范监理工作程序，督促监理人员严格监理、热情服务，确保项目顺利实施，依据招标文件、监理合同等相关规定，业主将定期对监理公司从监理机构配置、HSE管理、质量管理、进度控制、造价控制、工作纪律方面进行考核，考核结果与进度款支付挂钩，因此监理应提高现场管理水平。考核采用百分制，考核内容详见附件3：监理招标附约—附件C。

业主将采用随机检查、专项监督检查、日常监督检查等形式对监理的现场管理工作进行监督。监督检查主要从监理对承包商的管理情况和监理自身项目管理情况两大方面进行。检查内容包括但不限于：监理人员的出勤和工作情况、监理日志记录、现场各项检查检验参与情况、旁站监理情况、质量问题的发现情况等。业主在监督检查过程中所发现的问题均以《工程业务联系单》形式通知监理单位。

现场监理人员应尽职尽责努力工作、热心服务、严格监理、按照相关法规规范图纸严格对施工产品进行检验、严格管理承包商及分包商，业主对现场工作不合格的监理人员有权要求监理公司撤换，并在规定时间内派遣相应资历的人员到场填补空缺。

  - 对监理人员的考勤管理

监理人员入场必须向业主报批，报送资料包括：人员身份证明、所持有的相关资质证书、学历证明、业绩证明及简历等资料的复印件或扫描件，并需随身携带原件备业主核对，业主批准后方能入场。对于监理人员因非工作原因请假离开项目现场超过1天的必须向业主请假，业主相关人员批准后方能离开现场。

监理需在每月初向业主报送上一个月的监理人员考勤表，由业主相关人员签字确认，双方存档。监理在每季度末向业主报送本季度已经签认完成的月度考勤表及汇总表，经业主相关人员确认后按照合同规定付款。

  - 业主对投标人的考察

业主将视情况对投标人进行现场实地考察。考察的地点为监理公司总部及在建项目，考察的内容主要是：公司运营情况、公司组织及管理情况、在建项目现场情况、在建项目管理情况、在建项目履约情况、在建项目业主满意度调查，对拟委任的总监理工程师以及各专业工程师进行面谈，一旦投标人投标均被视为接受业主的考察，并且为业主的考察提供便利。

- 工期说明

本《工作范围》的监理暂定工期600日历天，包含：施工准备期、施工阶段，验收阶段（包含机械完工验收、专项验收、竣工验收）。

监理服务期自业主书面通知监理单位人员进场开始至工程验收结束（具体开工时间以业主通知开始，监理有责任协助业主完成专项验收、机械完工验收、竣工验收）。上述各阶段可能会存在时间上无法衔接的情况，投标人在投标时应考虑可能存在多次动复员的可能，监理人员的进/退场时间按照业主的实际通知为准，结算按照合同相关条款执行。

- 监理组织机构、人员和仪器配备等要求

  - 监理组织机构

投标人应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，按国家法律经营，且近3年无不良记录。

投标人应具有承接本工程所需的综合资质或房屋建筑工程专业乙级以上监理资质。

投标人应为完成本合同的工作成立专门的项目监理机构，项目监理机构所配备的各专业人员除满足本工作范围的相关要求外应具有高尚的人格、较高的技术水平和较强的工作能力。项目监理机构组织机构表中应反映出从现场监理员到项目总监理工程师各级报告关系，并明确规定各职员的岗位职责和任务。参与本项目工作的人员应保持连续性，除非得到业主的事先同意，总监理工程师/副总监理工程师、专业监理工程师等关键岗位人员在合同执行过程中应保持稳定不变。

  - 人员配备要求

投标人具有拟担任本工程所需的项目总监理工程师，项目总监理工程师具有住建部颁发的房屋建筑工程注册监理工程师证书，并在本单位注册工作；投标人应指定一名高层管理人员为本工程监理机构的项目负责人，本负责人应在投标人内部的人员、工作手段等资源调动方面得到充分授权，以保证工作的顺利开展。项目总监理工程师必须常驻施工现场，未经业主书面批准，不得离开施工现场。项目总监理工程师不得同时承担本合同以外其它项目的任何岗位或参与其它项目的任何工作。

在人员配备和投用方面，投标人委派的人员应满足现场质量、HSE、进度、费用、文档管理要求，委派的专业监理工程师（相关专业可兼职）应包含土建、电仪、给排水、暖通、HSE等专业，除应依据合同条款配备足够人员外，还应保证：

1）总监理工程师应在业主下达进场通知前一直持续关注现场情况，应按业主要求安排相关人员进场和熟悉设计文件。

2）投标人应保证在工程施工开始直至承包商竣工资料移交完毕为止，相应专业监理工程师在现场持续工作。

3）现场有施工作业时，应保证相关专业监理工程师及监理员至少2人不间断在现场开展监督旁站工作；

4）投标人所派人员进场、退场时间需符合业主方的书面要求。

5）在现场施工进行过程中，如业主认为相关专业人员工作能力、经验不能满足现场要求，业主有权撤换相关人员，且投标人必须在一周内补足空缺岗位或增加相关岗位人员。对于因不合格而撤换的人员，投标人因撤换人员发生的费用业主不予承担。

6）拟派任本项目的专业监理工程师如需离开现场，需书面征得业主同意。进驻现场的监理人员一经业主确认后，不得随意更换，除非业主许可。

  - 处罚规定

6.3.1 ★投标人员与现场人员不符

投标人在投标时请慎重选择项目总监，一旦中标后，监理机构派任到现场的项目总监要与投标时保持一致，即不允许更换项目总监。如果投标人更换项目总监（无论任何理由），则对投标人处以15万元/人次的违约金，且更换的人员需征得业主的同意。

其他人员经业主批准后也不得随意更换，若未经业主许可更换人员，业主将对投标人处以经济处罚。罚则如下：

专业监理工程师：2000元/人次；

监理员：1000元/人次。

6.3.2★其它罚款\违约补偿情况

人员进场\退场时间不符合业主方要求：项目总监2000元/天.人，专业监理工程师1000元/天.人，监理员800元/天.人；

未经业主同意擅自离开工作岗位\旷工：项目总监2000元/天.人，专业监理工程师1000元/天.人，监理员800元/天.人；

入场后发现人员简历存在虚假信息：3万元/人次。

  - 检验仪器设备、办公设施及管理软件要求

6.4.1必备的检试验仪器

要求提供但不限于以下设备类型的检试验仪器，投标人必须保证所提交清单中的设备完好并专为本项目服务，在投标时需详细列明提供设备/仪器的名称、规格、数量等信息，自备的检试验测量仪器，要保证在检定合格期内。以下文字表述及表格中所列为投标人必须配备的，如投标人在投标时考虑到需要其它仪器设备应增列，现场工作时如需要以上未列仪器设备，投标人应无条件配备。

6.4.2办公、劳保及交通工具配备

- 办公设备：进行日常办公所必备的电脑、打印机、扫描仪、传真机、数码相机、通讯等设备等设施。

- 必备人员劳保用品：应给所属项目人员配备安全带、安全帽、工作服、安全鞋、护目镜等安全防护用品。（以上所有劳保用品须符合漳州LNG相关的安全管理规定）

- 设备组成：监理方设备、设施配备应符合业主的要求及国家、行业的有关规定，配备适合本项目的足够监理设备、设施。

表6.2必备的检试验仪器及工具设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 （台\套\个\把） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 |  | 1 |  |
| 2 | 全站仪或GPS |  | 1 |  |
| 3 | 砂浆试模 |  | 1 |  |
| 4 | 砼试模 |  | 1 |  |
| 5 | 试模 |  | 1 |  |
| 6 | 回弹仪 |  | 1 |  |
| 7 | 坍落度筒 |  | 1 |  |
| 8 | 钢筋保护层测定仪 |  | 1 |  |
| 9 | 游标卡尺 |  | 1 |  |
| 10 | 钢卷尺、钢板尺等 |  | 1 |  |
| 11 | 汽车 | 中巴 | 1 | 用于人员通勤 |
| 备注：以上仪器设备是必须配备的，如投标人在投标时考虑到需要其它仪器设备应增列；现场工作时如需要以上未列仪器设备，投标人应无条件配备。 |  |  |  |  |

6.4.3管理软件的要求

要求投标人说明将用于本项目计划控制的管理软件，有关工程项目的数据文件材料如何提供给业主共享，并明确P6软件的使用情况。

  - 投标文件中监理大纲编制要求

投标人应在投标时编制监理大纲，监理大纲的具体编写要求见附件1：监理大纲编写要求。

- 附录技术说明文件

- 附件1：监理大纲编写要求

- 附件2：监理人员简历模板

- 附件3：监理招标附约－监理管理办法

附件1：监理大纲编写要求

投标人应提供详细的监理大纲，内容包括但不限于以下方面：

1. 组织机构

描述为实施本项工作而建立的组织机构，包括各部门负责人姓名和其职责及进场安排，确认所提供的全体人员都是落实的，并可按时投入工作。并响应《招标工作范围及要求》中6.2节、6.3节各条款的要求。（因技术标书第二部分已经要求人员简历及资格证明，此处不必写）

2. 监理的方案、措施、手段和管理程序等

  - 概述

  - 监理依据

  - 监理目标

  - 监理工作制度及廉洁自律措施

  - 质量控制的工作任务与方法

  - 进度控制的工作任务与方法

  - 费用控制的工作任务与方法

  - HSE控制的工作任务与方法

  - 合同管理及信息管理工作任务与方法

  - 保证施工安全的监理控制措施

  - 组织协调的工作任务

  - 工程变更、索赔及合同争议处理措施或方法

  - 本工程监理重点和难点分析

  - 本工程重要工序的质量控制措施或方法

  - 监理保证措施及监理报告

  - 监理服务质量的检查与考核

3. 会议与报告制度

监理例会：监理组织业主与承包商每周召开一次进度和安全协调会。会议报告、反映、讨论设计/施工进度、质量、HSE及其它重大问题。监理应及时报告一周里影响进度、质量和安全的重大事项，提出有效的对策和措施，以备忘录的形式跟踪措施实施的结果，如实报告措施落实情况。

在履行合同期间投标人以周报和月报形式向业主报告工作的实际进展状况。

- 其它（投标人可根据自身情况增加其它内容）

监理大纲的文档结构投标人可以自行组织，但要结构合理，以上所述内容如与技术标内容有冲突的可以不写但要注明。

附件2：派任本项目的监理人员简历表（样表）

| 姓 名 | 张三 | 性别 |  | 男 | 出生日期 | 2015.1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 | 北京大学 |  |  |  | 毕业专业 | 工民建 |  |
| 毕业时间 | 2015年7月 |  |  |  | 学历 | 本科 |  |
| 现从事专业 | 测量 |  |  | 从事本专业时间 |  | 5年 |  |
| 相关执业资格证书及编号 |  |  |  | 职 称 |  | 中级（土建） |  |
| 服务起-止时间 |  |  |  | 在本项目拟任岗位 |  | 土建专业监理工程师 |  |
| 工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起-止时间 | 所在单位 |  | 参加过的与本次资格审查项目类似的项目名称及规模 |  |  |  | 在该项目中担任的 职务\岗位 |
| 2014.6－2015.4 | ×××公司 |  | ×××工程 |  |  |  | 土建专业监理工程师 |

我公司承诺以上人员基本信息及工作履历情况属实，不存在虚假信息，否则愿意承担违约责任。

资格审查申请人：单位名称(单位公章)

附件：身份证明（扫描单面即可）、毕业证书、相关职业资格证书、职称证书、从事相关项目的证明。

注：1）此简历表可适当修改格式、可增加项，但不得减少已列项。

2）证书类扫描件应扫描发证单位盖章页、照片页（如有）、编号页、专业页等。

- 附件3：监理招标附约－监理管理办法

- 目的

充分发挥监理机构在项目工程建设中的职能作用，加强对监理工作的日常管理，明确公司各部门管理职责，规范监理机构工作的基本要求。

- 适用范围

中海油福建漳州天然气有限责任公司（仅适用于施工监理）。

- 编制依据

3.1《中海油福建漳州天然气有限责任公司施工管理办法》，PM-01-02，2016。

3.2《中华人民共和国建筑法》，主席令第46号，2011。

3.3《建设工程质量管理条例》，国务院令第279号，2000。

3.4《建设工程安全生产管理条例》，国务院令第393号，2003。

3.5《建设工程监理规范》，GB50319-2013。

3.6《中海石油气电集团承包商安全管理手册》，2018。

- 释义

  - 监理机构

- 监理公司派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构；

- 监理公司履行施工阶段的委托监理合同时必须在施工现场建立项目监理机构，明确各监理岗位职责和考核标准，设立项目专用章一枚；

- 监理机构的监理人员应专业配套，数量满足建设工程项目监理工作的需要，且监理人员必须持证上岗。

  - 总监理工程师

由监理公司法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。

  - 总监理工程师代表

经监理公司法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

  - 专业监理工程师

根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。

  - 监理员

经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。

- 职责分工

  - 工程建设项目部

- 按照项目采办策略，制定施工监理标段划分方案；组织施工监理公司长名单的筛选，参加施工监理公司资格预审和技术评标；

- 向监理机构提供所需的设计图纸、设计文件、施工承包合同等工程资料；

- 负责所辖区域施工监理合同执行，做好监理机构的动复员管理；审查监理人员入场申请，组织对监理机构关键人员进行面试，负责监理机构日常管理工作，包括考勤、工作任务安排、检查监督等；

- 对监理机构提出统一管理要求，组织综合考评，并发布考评结果。

  - 合同采办部

- 组织监理公司资格审查和招评标，与监理公司订立书面委托合同；

- 监督合同执行，组织处理合同纠纷，负责合同关闭。

  - 计划控制部

- 参加监理机构综合考评；

- 负责监理公司进度款申请审核和合同结算工作。

  - 财务资金部

负责监理公司进度款和结算款的支付工作。

- 工作要求

  - 监理人员入场/离场

工程建设项目部应根据现场工程施工进度，提前15天通知监理机构入场。

- 监理人员入场前，监理机构应向工程建设项目部提交《监理人员入场/离场/变更申请表》（见附件1），报送资料包括：人员身份证明、所持有的相关资质证书、学历证明、业绩证明及简历等资料的复印件或扫描件，经工程建设项目部经理批准，并接受公司培训并办理入场证后，方可入场；

- 监理人员离场前，监理机构应向工程建设项目部提交《监理人员入场/离场/变更申请表》（见附件1），经工程建设项目部经理批准，并交回入场证后，方可离场。

  - 监理人员变更

- 监理公司的项目组织结构及人员未经公司的书面同意不得变更。如特殊情况不一致时（如人员已经离职等原因），监理机构应向工程建设项目部提交《监理人员入场/离场/变更申请表》（见附件1），经工程建设项目部经理批准后，监理人员方可入场；变更人员的资质条件不应低于原合同人员的资质条件；

- 当监理人员不能履行监理职责时，公司有权要求监理公司撤换监理人员，监理公司应按照公司要求立即撤换相关人员和委派新的人员，新的人选资质条件不应低于原合同人员的资质条件，按照6.1监理人员入场程序办理入场；

- 如合同中对于监理人员的变更另有约定的，按照合同约定执行。

- 总监理工程师原则上不能变更，如特殊情况时（离职等原因），监理机构应向工程建设项目部提交《监理人员入场/离场/变更申请表》（见附件1），经工程建设项目部初审后，上报公司分管领导审批，获得批准并完成工作交接后总监理工程师方可离场；变更人员的资质条件不应低于原合同人员的资质条件。

  - 监理人员请假

- 总监理工程师因非工作原因请假离开工作地1日及以上时，应向工程建设项目部提交《监理人员请假审批表》（见附件2），经工程建设项目部经理批准后方可离开。总监理工程师应授权一名监理工程师为总监理工程师代表，在请假期间代其行使总监理工程师职责，并做好工作交接。总监理工程师原则上每月至少保证25天在工作地；

- 除总监理工程师以外的其他监理人员因非工作原因请假离开工作地2日以上（不含2日）时，除需得到总监理工程师的批准外，还应向工程建设项目部提交《监理人员请假审批表》（见附件2），经管辖区域内的施工经理批准后方可离开；

- 监理人员应严格按照工程建设项目部批准的请假日期归场。

  - 监理人员考勤

监理机构应在每月的5日前填报上月的监理人员考勤表，经管辖区域内的施工经理审核后，双方签字备案，作为付款依据之一。

  - 监理工作基本要求

- 应确保施工满足项目规格书、设计文件、规范、标准和国家建设法规、监理法规和国家强制性建设标准的要求，以确保工程施工的安全、质量、进度和费用得到有效控制；应提供必要的技术支持服务，如有关的国家建设法规、建设技术标准和重大技术问题的技术咨询，对有争议的质量问题提供判定依据等；

- 应在签订委托监理合同及收到设计文件后，在总监理工程师的主持下开始编制监理规划，必须经监理单位技术负责人审核批准，并在召开第一次工地会议前（或开工前3周）报送工程建设项目部，用来指导监理机构全面开展监理工作；

- 应根据已批准的监理规划，由专业监理工程师编写监理实施细则，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件，应在专业工程开工前2周报送工程建设项目部；

- 应在开工前参加公司组织召开的第一次工地会议，负责起草会议纪要，并经与会各方代表会签；在施工过程中,总监理工程师应定期（每周）主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；总监理工程师或专业监理工程师应根据需要组织专题会议，及时解决施工过程中的问题；

- 应在开工前组织审查施工组织设计、施工方案、HSE计划、质量计划、进度计划、施工安全措施以及其它报审的资料；监督检查施工单位建立健全质量保证体系、技术管理体系及HSE管理体系；保持与质量安全监督部门的联系，并提交报告；

- 应在开工前依据国家现行标准、规范、设计文件要求，制定《监理平行检验方案》，明确范围和程序，并由监理机构独立实施；

- 组织图纸会审，并做好图纸会审记录，对图纸中存在的问题通过工程建设项目部向设计单位提出书面意见和建议，参加设计单位向施工承包商的技术交底；

- 参加业主或承包商组织的分包商考察、供应商考察；审查分包单位的资质材料，提出审查意见，报工程建设项目部最终审批；

- 负责工程过程中及完结后监理机构的信息文档管理；指导、审核承包商工程竣工资料的收集和整理；

- 负责已完工程量审核、工程进度款和工程建设初步审核、工程验收和签发监理证书、工程竣工结算的相关配合工作、工程保修期间的相关监理工作。

- 监理人员严格履行现场监理职责，并穿戴黄色马甲（防爆区域的马甲应符合防爆区域劳保服标准）加以区分。

  - 监理工作综合考评

为强化管理、规范程序，不断提升监理人员严格执业和热情服务，工程建设项目部将定期对监理机构进行综合考评，考评结果与进度款支付挂钩。

    - 考评原则

- 坚持计算得分评测，拒绝定性评测的原则；

- 坚持公开、公平、公正的原则。

    - 考评主要内容（具体见附件3：《监理工作综合考评评分标准》）

- 监理机构配置；

- HSE管理；

- 质量管理；

- 进度控制；

- 造价控制；

- 工作纪律。

    - 考评周期

自监理机构进场之日计算，每季度一次。

    - 考评判定

- 考评得分大于等于80分、小于90分为合格，大于等于90分为优良，考评结果不合格将暂扣本期监理费用待下期考核合格后，方可支付。

- 在考评期内监理的工程发生质量安全事故，监理在过程中有责任或不作为，该次考评结果为不合格。

- 对现场多次出现或者明显的工程（HSE、质量、进度等）问题，如果监理监管不力，每接到一份公司发出的针对此类问题的工作联系单，即从当期考评总分中减去5分。对监理不力或监理区域内屡次存在违章作业而未制止或上报的监理人员应立即予以清除出场，并对监理单位进行违约追偿。

    - 考评结果发布

工程建设项目部对监理工作的综合考评结果将在全公司范围内公布，并通报其所属监理单位，作为付款依据之一。

- 附则

本细则由漳州LNG风险管理办公室组织解释。

【正文结束】

附件A：《监理人员入场/离场/变更申请表》

附件B：《监理人员请假审批表》

附件C：《监理工作综合考评评分标准》

附件A：

监理人员入场/离场/变更申请表

监理合同名称：                                         编号：

中海油福建漳州天然气有限责任公司XXX工程建设项目部： 总监理工程师： 日期： 监理机构（章）

XXX工程建设项目部意见： XXX工程建设项目部经理： 日期： XXX工程建设项目部（章）

业务分管领导审批意见：

注：总监理工程师变更需要公司业务分管领导审批。

附件B：

监理人员请假审批表

| 个 人 填 写 | 请假 人员 信息 | 单位： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名： | 岗位： |
|  |  | 请假期间工作移交/暂代人： （暂代人签名） 并声明请假期间工作权限移交和记录填写： □工序质量\报验检查 □相关资料签署 □监理日志记录 □检验记录填写 |  |
|  | 请假 事由 |  |  |
|  | 时间 | 年 月 日至 年 月 日 共计 天 |  |
| 审 批 | 总监理工程师意见 | 年 月 日 |  |
|  | 项目部意见 | 年 月 日 | 销假处理： 年 月 日 |
| 备注： 1.总监/副总监/总监代表需工程建设项目部经理审批，其他人员只需管辖区域内的施工经理审批即可。 2.此表一式二份，监理和业主各一份存档。 |  |  |  |

附件C：

监理工作综合考评评分标准

| 序号 | 监理工作综合考评项目 |  | 总分 | 得分 | 考评人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理机构配置 |  | 10分 |  |  |
| 1 | 监理人员数量符合合同约定，满足现场需求 |  | 2 |  |  |
| 2 | 总监及其他关键人员按要求驻现场工作 |  | 2 |  |  |
| 3 | 监理人员的执业资格及专业水平满足要求 |  | 2 |  |  |
| 4 | 监理工作所必须的检查/测量设备配备齐全 |  | 2 |  |  |
| 5 | 监理人员工作必要的规范、标准配备齐全 |  | 2 |  |  |
| 二 | HSE管理 |  | 25分 |  |  |
| 1 | 基础性管理工作：资质审查、方案审查、入场审查情况；HSE检查记录及台账建立情况；承包商HSE台账审查情况；承包商HSE费用审查情况；参加各类HSE活动情况；隐患统计分析及持续改进情况 |  | 10 |  |  |
| 2 | 创新性/主动性管理活动情况，如：组织专项HSE管理活动，提出合理化建议等 |  | 5 |  |  |
| 3 | 现场监管：开展专项HSE会议、专项HSE检查情况；HSE方案的实施检查情况；风险分析及安全措施的落实督促情况；HSE隐患的发现及整改跟踪情况 |  | 10 |  |  |
| 三 | 质量管理 |  | 30分 |  |  |
| 1 | 对承包商质量管理体系（包括管理人员资质及到位情况、管理制度、检测仪器配备等）进行检查、监督 |  | 5 |  |  |
| 2 | 对承包商提交的涉及工程质量的计划、方案类文件认真审核并提出有针对性的审核意见 |  | 5 |  |  |
| 3 | 对进场的设备、材料、构配件进行检查验收，包括外观检查、见证取样、平行检验，避免不合格物资进场 |  | 5 |  |  |
| 4 | 按照规范、监理规划及细则、监理管理制度，实施巡视、旁站、平行检验等施工过程管理及时到位，记录详实 |  | 5 |  |  |
| 5 | 监理资料、台账齐全，并对承包商的质量保证资料、工程验收资料、施工过程记录文件等进行检查、控制 |  | 5 |  |  |
| 6 | 对发现的质量问题或隐患及时、准确地发出监理指令，并跟踪落实 |  | 5 |  |  |
| 四 | 进度控制 |  | 15分 |  |  |
| 1 | 对承包商报送的进度计划及相应资源投入的合理性、可行性进行审查 |  | 5 |  |  |
| 2 | 跟踪检查承包商投入的人力、机械设备等资源，统计实际进度 |  | 5 |  |  |
| 3 | 对工程进度偏差提出纠偏建议，审核承包商报送的纠偏方案，并监督落实 |  | 5 |  |  |
| 五 | 造价控制 |  | 10分 |  |  |
| 1 | 及时、准确地对承包商报送的已完成工程量进行复核 |  | 5 |  |  |
| 2 | 认真审查承包商报送的索赔签证申请，提出合理的反索赔建议。 |  | 5 |  |  |
| 六 | 工作纪律 |  | 10分 |  |  |
| 1 | 监理人员廉洁自律，无“吃、拿、卡、要”现象 |  | 2 |  |  |
| 2 | 及时、认真地审核承包商的报审文件并组织检查验收，无人为延误、漏检等不作为情况 |  | 2 |  |  |
| 3 | 及时编制监理规划、监理细则、监理周报、月报等文件，内容详实 |  | 2 |  |  |
| 4 | 按时组织监理例会并编制、发放会议纪要 |  | 2 |  |  |
| 5 | 监理日志、工作记录填写及时，管理制度、工作程序齐全，档案资料整理规范 |  | 2 |  |  |
| 考评总得分： |  |  |  |  |  |
| XXX工程建设 项目部经理签名： |  |  |  |  |  |
| 考 核 说 明 | 考评得分大于等于80分、小于90分为合格，大于等于90分为优良，考评结果不合格将暂扣本期监理费用待下期考核合格后，方可支付。 |  |  |  |  |
|  | 在考评期内监理的工程发生质量安全事故，监理在过程中有责任或不作为，该次考评结果为不合格。 |  |  |  |  |
|  | 对现场多次出现或者明显的工程（HSE、质量、进度等）问题，如果监理监管不力，每接到一份公司发出的针对此类问题的工作联系单，即从当期考评总分中减去5分。 |  |  |  |  |

# 第三卷

## 第六章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

目  录

一、封面

二、投标函及投标函附录

三、资格审查资料

四、投标人“工程业绩”情况表

五、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

六、商务文件其他资料

七、监理工程概况

八、监理范围、监理内容

九、监理依据、监理工作目标

十、监理机构设置、岗位职责

十一、监理工作程序、方法和制度

十二、质量、进度、造价、安全文明监理措施

十三、合同、信息管理方案

十四、组织协调内容及措施

十五、监理工作重点、难点分析

十六、对本工程监理的合理化建议

十七、其他材料

- 一、投标文件组成

- 一、封面

（项目名称）     	监理招标项目

投  标  文  件

（    本）

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（盖个人章）

年 	月 	日

- 二、资格商务文件

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

投标函附录

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币 （小写） |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元 递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： 监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 施工监理服务期 |  |  | 日历天 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

- 二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

（二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        (盖单位公章)

年     月 	日

（三）授权委托书

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                     (盖单位公章)

法定代表人：                      （盖个人章）

委托代理人：                      （盖个人章）

年     月     日

（四）联合体协议书（如有时）

联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                     （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员一名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员三名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

……

年    月    日

（五）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

（六）投标保证金有关单据扫描件

投标保证金有关单据扫描件

（七）项目监理机构人员到位承诺书

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)

年      月      日

（八）拟派总监理工程师简要情况表

拟派总监理工程师简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程特征指标 |  |  | 工程质量 | 实际竣工验收日期 |  | 备注 |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

- 三、投标人“工程业绩”情况表

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

- 四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

- 五、商务文件其他资料

五、其他资料（如有时）

- 三、监理大纲

- 一、监理工程概况

一、监理工程概况；

- 二、监理范围、监理内容

二、监理范围、监理内容；

- 三、监理依据、监理工作目标

三、监理依据、监理工作目标；

- 四、监理机构设置、岗位职责

四、监理机构设置、岗位职责；

- 五、监理工作程序、方法和制度

五、监理工作程序、方法和制度；

- 六、质量、进度、造价、安全文明监理措施

六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；

- 七、合同、信息管理方案

七、合同、信息管理方案；

- 八、组织协调内容及措施

八、组织协调内容及措施；

- 九、监理工作重点、难点分析

九、监理工作重点、难点分析；

- 十、对本工程监理的合理化建议

十、对本工程监理的合理化建议。