东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包

招

标

文

件

报建编号：3506261903180201

招标编号：E3506260601100091001

招标人:东山县西埔镇人民政府（盖单位公章）

招标代理机构:福建城域工程咨询有限公司（盖单位公章）

项目编制人：苏秋玉      审核人：郭文

招标文件开始发出日期:2019年 4 月

# 目  录

目  录	1

第一卷	4

第一章 招标公告	5

十一、联系方式	8

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1. 总则	22

1.1 项目概况	22

1.2 项目的资金来源和落实情况	22

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	22

1.4 投标人资格要求	22

1.5费用承担和设计成果补偿	23

1.6 保密	23

1.7 语言文字	23

1.8 计量单位	24

1.9 踏勘现场	24

1.10 投标预备会	24

1.11 分包	24

1.12 偏离	24

2. 招标文件	25

2.1 招标文件的组成	25

2.2 招标文件的澄清	25

2.3 招标文件的修改	26

3. 投标文件	26

3.1 投标文件的组成	26

3.2 投标报价	26

3.3 投标有效期	27

3.4 投标保证金	27

3.5 资格审查资料	27

3.6 备选投标方案	28

3.7 投标文件的编制	28

4. 投标	28

4.1 投标文件的装订、密封和标记	28

4.2 投标文件的递交	28

4.3 投标文件的修改与撤回	29

5. 开标	29

5.1 开标时间和地点	29

5.2 开标程序	29

5.3 开标监督和会议主持	29

5.4 无效投标	30

6. 评标	30

6.1 评标委员会	30

6.2 评标原则	30

6.3 评标	31

7. 合同授予	31

7.1 定标方式	31

7.2 开标结果公示	32

7.3 中标通知	32

7.4 履约担保	32

7.5 签订合同	32

8. 纪律和监督	32

8.1 对招标人的纪律要求	32

8.2 对投标人的纪律要求	33

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	33

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	33

8.5 投诉	33

9. 需要补充的其他内容	33

第三章 评标办法（综合评估法）	34

评标办法前附表	34

2. 评审标准	37

2.1 初步评审标准	37

2.2 分值构成与评分标准	37

3. 评标程序	38

3.1 初步评审	38

3.2 详细评审	38

3.3 投标文件的澄清和补正	39

3.4 评标结果	39

第四章 合同条款及格式	40

第1节 合同协议书	41

第2节 通用合同条款	42

第3节 专用合同条款	43

第二卷	54

第五章  发包人要求	55

第三卷	59

第六章  投标文件格式	60

目    录	62

一、资格审查申请函	63

二、法定代表人身份证明	64

三、授权委托书（如有）	65

四、联合体协议书（如有）	66

五、联 合 体 牵 头 方 授 权 书	67

六、投标保证金承诺书	68

七、资格审查资料	69

（一）投标人基本情况表	69

（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况	70

（三）设计项目负责人、项目经理身份证明	71

（四）拟派出项目负责人简要情况表	73

（五）拟派出项目设计负责人简要情况表	74

（六）项目管理机构组成表	75

（七）项目部施工管理人员到位承诺书	76

（八）项目业绩情况表	77

（九）承诺函	78

八、其他资料	79

目    录	81

一、投标函及投标函附录	82

（一）投标函	82

（二）投标函附录	83

二、其他资料（如有）	85

（技术文件）	86

# 第一卷

# 第一章 招标公告

东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包招标公告

一、招标条件

本招标项目东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包已由东山县发展和改革局以东发改【2018】143号文批准建设，项目业主为东山县西埔镇人民政府，建设资金来源县财政核拨，招标人为东山县西埔镇人民政府，招标代理机构为福建城域工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行公开招标。

二、项目概况及招标范围

1、建设规模及内容：总投资估算760万元。雨水部分：新建雨水管道DN2000，长度为550米收集文昌路（探石路段）和西环路转输上游雨水。污水部分：新建污水管道连接收集文昌路（探石路段）和外西环路污水管，沿西环路北侧由南向北敷设，管径DN600，平均埋深5m，采用钢板桩支护开挖施工方式，长度为550米，接入外西环路规划污水管后，汇入规划西埔1#污水提升泵站。

2、招标范围：包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从初步设计（含设计概算）、施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，竣工验收、竣工图编制、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。

3、建设地点: 东山县西埔镇探石村。

- 建设工期

工期要求：总工期为145个日历天；（1）中标后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后15个日历天内提供施工图设计，并进场施工。（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起120个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

四、资格要求：

4.1投标人具备建设行政主管部门核发有效的以下资质：

（1）设计资质：市政行业专业乙级或以上资质；

（2）施工资质：有效的不低于三（含）级市政公用工程施工总承包资质；

（3）合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

4.2投标人业绩要求：无。

4.3信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设主管部门的通报或处分的。

4.4项目经理的资格要求：

应具备合法有效的市政公用工程专业二级建造师注册执业资格（或建造师临时执业证书），若为临时建造师应符合闽建筑[2013]41号文和闽建筑[2014]6号文规定完成延期注册手续，并持有安全生产考核合格证书B证，且为投标人本单位在岗员工。

4.5拟担任本设计负责人的资格要求：

本设计负责人应具有国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给水排水相关专业高级工程师及以上职称。

4.6本项目接受联合体的投标。

如国家、地方及行业相关规范、标准作相应要求的，项目实施时须具备其他相应类别的资质及等级的，在不违法分包、转包的前提下，中标人可自行委托具备相应资质的单位予以实施。

五、质量要求

5.1工程勘察设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定。

5.2工程施工质量应达到《工程施工质量验收规范》合格质量标准。

5.3材料质量标准应达到国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。

六、招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于2019年4月9日至2019年4月13日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

6.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

6.3  招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

七 、评标办法

本招标项目采用的评标办法:综合评估法。

八 、投标保证金的提交

8.1方式一：单项工程缴交投标保证金

8.1.1投标保证金提交的时间:2019年5月5日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间）。

8.1.2投标保证金提交的方式:应从投标人基本账户 (汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交。

8.1.3投标保证金提交的金额:为人民币壹拾贰万元（¥120000元）。

8.1.4投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，除汇达至东山县建设工程项目交易管理中心账户外，还可以汇达至招标人账户，账号信息如下：

账户一：

开户银行：东山县农村信用合作联社

账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心

账    号：9080 8100 1001 0000 0460 80

账户二：

开户银行：东山县农村信用合作联社西埔信用社

账户名称：东山县西埔镇财政所

账    号：9080814010010000010367

注:投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则东山县建设工程项目交易管理中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

8.2.方式二：年度投标保证金、福建省年度投标保证金

8.2.1.投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

8.2.2.投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。投标人须在“资格审查申请函”后附上《福建省年度投标保证金收讫证明》复印件加盖公章。

8.3.方式三：银行保函或担保保函或投标保证保险

九、 投标文件的递交

9.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年5月6日北京时间09时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话:0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

9.2备用电子投标文件等资料递交的截止时间:2019年5月6日北京时间09时00分，提交地点东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）。

十、发布公告的媒介

本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）上发布。

- 十一、联系方式

招标人:东山县西埔镇人民政府

地  址: 东山县西埔镇

联系人: 施先生

电  话:  13338312968

招标代理机构： 福建城域工程咨询有限公司  ；

地址：漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室 ，邮编：  363000  ；

电话： 0596-2862209 ，传真：  0596-2862209  ；

联系人：小陈

交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心；

地址：东山经济技术开发区管委会一楼。

监督部门：东山县发展和改革局          0596-5861891

东山县城乡规划建设局        0596-5883512

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 本招标项目招标人 | 招标人:东山县西埔镇人民政府 地址: 东山县西埔镇 联系人： 施先生 电话：13338312968 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构： 福建城域工程咨询有限公司 地址： 漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室 邮编： 363000 电话： 0596-2862209 传真： 0596-2862209 联系人： 小陈 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 东山县西埔镇探石村 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 县财政核拨 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从初步设计（含设计概算）、施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，竣工验收、竣工图编制、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。 |
| 1.3.2 | 建设工期 | 工期要求：总工期为145个日历天；（1）中标后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后15个日历天内提供施工图设计，并进场施工。（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起120个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | （1）工程勘察设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定。 （2）工程施工质量应达到《工程施工质量验收规范》合格质量标准。 （3）材料质量标准应达到国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、资质要求: 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三（含）级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；同时具备有效的设计资质：市政行业专业乙级或以上资质。 2、项目经理的资格要求： 项目经理1人，投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二 级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 拟担任本项目设计负责人的资格要求：本设计负责人应具有国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给水排水相关专业高级工程师及以上职称。 注：（1）上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前三个月内任一个月（2019年1月至2019年3月）的社保缴费证明扫描件所署单位（含分公司）为准，社保由上级单位统筹缴纳的，提供上级单位出具的统筹缴纳证明。要求职称的人员，需附上职称证等相关材料，专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。 （2）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。项目部施工管理人员应符合闽建筑〔2014〕2号文规定。 3、投标人业绩要求：无。 4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设主管部门的通报或处分的。 5、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第三章“评标办法和标准”和第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本项目接受联合体的投标。 （1）投标人应为独立法人企业或不超过2家企业组成的联合体且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标。 （2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均有法律约束。 （3）由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头方资格。 （4）联合体牵头方应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头方负责整个合同的全面实施。 （5）所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。 （6）联合体各成员之间签订的联合体协议书扫描件应随电子投标文件一起上传。 （7）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 （8）联合体投标的，应当以联合体牵头方的名义提交投标保证金。以联合体牵头方名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。 （9）除非另有规定或说明，“投标人”一词亦指联合体各成员。 |
| 1.5.1 | 费用承担 | 投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 本工程的开评标相关费用由中标人支付；中标人在接收中标通知书时需将开评标相关费用缴清。 中标人在中标后按闽价通告[2018]9号文规定向东山县建设工程项目交易管理中心缴纳建设工程交易服务费。 中标人在公示期满后3天内，应到东山县建设工程项目交易管理中心缴纳建设工程交易服务费并领取中标通知书，否则视为自动放弃中标。 |
| 1.5.2 | 设计成果补偿 | 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 招标人不组织踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间为2019年4月15 日11 时00分。 投标人提出问题的提交方式为无记名方式 投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，传真：0596-2862209。或可通过下列形式提交： 电子邮件形式（ fjcy0596@163.com ）提交代理机构，逾期不受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为： 不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年4月 15 日17时00分止，地点为：福建城域工程咨询有限公司（地址: 漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室）。招标人并通过下列方式发布： 网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 允许分包内容建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有相应施工资质。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 4月15日11时00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，传真： 0596-2862209或可通过下列形式提交： 电子邮件形式（fjcy0596@163.com）提交代理机构，逾期不受理。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不进行确认。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。 投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年4 月15日17时00分止，地点为：福建城域工程咨询有限公司（地址: 漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室）。 招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） 2.3.2投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 本工程项目招标采用预算后审方式，执行限额设计，工程项目总费用暂按700万元，投标人报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费、施工费两部分。其中：①设计费为固定总价22万元，含勘察费用，合同签订后不做调整。②施工费投标报价暂按678万元，中标价仅作为合同暂定价，最终合同价：以经业主确认的施工图为依据，套用施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制，并编制预算送审，最终以财政部门审定的审核价下浮8%后为准。 设计费及施工费采用固定总价包干，投标人统一按照700万元进行报价，不参与竞价，高于或低于上述报价的，作废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：120000元人民币； 投标保证金的递交截止时间为： 2019年5月5日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间，以到户银行出具的证明为准）； 投标保证金提交方式：应在投标保证金截止时间之前从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账的形式，汇到指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与授权委托书于开标前同时提交；投标人应确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户； 投标人在递交投标文件时应递交投标保证金的有关银行汇款单据以备核查投标保证金的缴纳情况。 提交方式： （1）方式一：单项工程缴交投标保证金 投标保证金提交的时间:2019年5月5日北京时间16时00分前（指款项到达指定账户时间，以到户银行出具的证明为准）。 投标保证金提交的方式:应从投标人基本账户 (汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交。 投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，除汇达至东山县建设工程项目交易管理中心账户外，还可以汇达至招标人账户，账号信息如下 账户一： 账户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 账 号：9080810010010000046080 开户银行：东山县农村信用合作联社 账户二： 开户银行：东山县农村信用合作联社西埔信用社 账户名称：东山县西埔镇财政所 账 号：9080814010010000010367 注:投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则东山县建设工程项目交易管理中心无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 （2）方式二：年度投标保证金、福建省年度投标保证金 投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。 投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，不再另行缴纳其他投标保证金。投标人须在“资格审查申请函”后附上《福建省年度投标保证金收讫证明》复印件加盖公章。 （3）方式三：银行保函或担保保函或投标保证保险形式。 投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ②投标人在递交投标文件时，应将银行保函、担保保函、保险凭证的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 按照规定程序退还。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.5.4 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 自2016年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 采用电子招标，按招标文件格式签字盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。 2.中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为： 含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 | 本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼） 收件人：福建城域工程咨询有限公司 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）： 北京时间2019年5月 6 日9时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年 5月6日，北京时间09时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA并递交法人授权委托书（如有）、身份证原件、投标保证金凭证复印件加盖公章（原件备查）。 于截止时间前递交并签到。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 采用电子招标本条款不适用。 |
| 5.1 | 开标时间、 地点和公布内容 | 开标时间：2019年 5 月6日,北京时间09时00分 开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼） 公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： (1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到； (2)主持人宣布开标纪律； (3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (5)经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。 (6)记录人做好开标会议内容记录。 (7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。 (8)主持人宣布开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建 评标委员会构成: 5 人； 其中招标人代表 / 人，专家5人； 评标专家确定方式:评标专家从专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 定标方式 | 否，授权评标委员会推荐中标候选人 1 名。 招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标，如再出现前款规定的同样原因不能签订合同的，可以按最后得分从高到低顺序依次确定中标人或重新组织招标。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示方式：网站上 公示网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com） |
| 7.4.1 | 履约担保的时间、形式和金额 | 履约担保金额：为中标合同价的 10 ％ 履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保）。 履约担保期限：从签订合同之日起，通过竣工验收合格后，履约担保无息退还给承包人 |
| 8.5 | 监管部门 | 东山县发展和改革局 0596-5861891 东山县城乡规划建设局 0596-5883512 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1、若中标人不具备相应勘察资质，应在中标后委托具备相应勘察资质单位编制勘察报告等，但所委托单位应经业主确认，相关编制及审查费用已含在设计费报价中，由中标人承担，招标人不另付。 2、根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务； 3.中标单位施工过程中应严格遵照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑(2016)34号)的要求进行实名制管理。 4.承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。 5. 中标单位施工过程中应严格遵照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》(闽建建[2016]22号)和《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》（闽建建[2016]17号）的要求进行施工。 |
| 10 | 电子招标投标 | 10、本项目采用电子招投标，相关要求如下： 10.1、投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（福建版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。 10.2、投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 10.3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 （1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。 电子投标文件出现以上情形的，提交评标委员会否决其投标。 10.4投标单位在制作电子投标文件过程中，企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 10.5企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计及施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（设计采购施工总承包的除外）；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 分包

允许分包内容：建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。

接受分包的第三人资格、资质要求：设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

### 1.12 偏离

不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年4月15 日 11  时 00 分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，传真：  0596-2862209  。或可通过下列形式提交：

电子邮件形式（ fjcy0596@163.com ）提交代理机构，逾期不受理。

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年4 月15 日  17  时 00  分止，地点为：福建城域工程咨询有限公司（地址:  漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室）  。招标人并通过下列方式发布:

网站:

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2019年4 月 15 日  17  时 00  分止，地点为：福建城域工程咨询有限公司（地址:  漳州市芗城区欣隆盛世9栋1102室  ）。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(一)资格文件

(1)资格审查申请函

(2)法定代表人身份证明

(3)授权委托书（如有）

(4)投标保证金承诺书

(5)资格审查资料

(6)其他资料

（二）商务文件

(1)投标函及投标函附录

(2) 其他资料

（三）技术文件

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约保函后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的电子件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表” 不需要提交。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”设计经验的应附上合同书和中标通知书等证明材料；施工经验的应附上中标通知书、合同书等证明材料。

3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

- 主持人宣布开标纪律；

- 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，

- 主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。

- 记录人做好开标会议内容记录。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。

- 主持人宣布开标会议结束。

### 5.3 开标监督和会议主持

5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2参加开标会议的投标法定代表人应带企业法人法定代表人证书（或法定代表人资格证明书）其委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其代理投标人的合法地位，此外法定代表人或其代理人还应带本人身份证原件。

5.3.3按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3.4投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

### 5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

6.2.4投标人的投标总价或控制费率高于招标最高控制价或者低于招标最低控制价或控制费率的，按废标处理。

6.2.5评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、技术文件、商务文件的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

6.2.6招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.2.7评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 开标结果公示

招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com）等网站上进行公示。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

中标人在中标公示期内与招标人联系商讨草签合同事宜并作进场组织项目实施准备，中标人于收到中标通知书后5天内，派代表与招标人签订正式合同。中标人未按规定签订合同以及进场组织项目实施的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人可以根据相关程序重新确定中标人。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

见投标人须知前附表

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：45 分 资信业绩部分：35分 承包人建议书：20分 |  |
| 2.2.2 |  | 投标报价 | 满分45分 |  |
| 2.2.2.1 |  | 评标价得分计算方法 | 投标人投标总报价按700万元进行报价的，得45分，否则不得分且不推荐为中标候选人。 |  |
| 2.2.3 |  | 商务部分 | 满分35分 |  |
| 2.2.3.1 |  | 资信评分标准（35分） | 1、独立投标人或联合体牵头人为福建省建筑业龙头企业得5分, 本项满分为5分（需提供相关证明文件）。 2、独立投标人或联合体牵头人为福建省78家工程总承包试点单位的企业得2分, 本项满分为2分（需提供相关证明文件）。 3、独立投标人或联合体牵头人近3年内（2016年1月1日至投标截止日），连续三次及以上获得“中国工程建设诚信典型企业”的企业得5分, 本项满分为5分（需提供相关证明文件）。 4、独立投标人或联合体牵头人近5年内（2014年1月1日至投标截止日），获得过两次（含）及以上中国建筑业企业协会颁发的全国建筑企业先进企业称号的得3分，本项满分3分（以证书或证明文件的发证时间为准）。 5、独立投标人或联合体牵头人近5年内（2014年1月1日至投标截止日），每年度在该工程项目所管辖的地市纳税都达到5000万元（含）及以上的得6分，每年度在该工程项目所管辖的地市纳税都达到3000万元（含）～5000万元（不含）的得3分，每年度在该工程项目所管辖的地市纳税都达到500万元（含）～3000万元（不含），得1分，本项满分6分（须提供税务局出具的涉税证明）。 6、独立投标人或联合体中的设计方在福建省行政区域内设有通过计量认证的土工实验室的得2分，本项满分2分。 7、拟派设计负责人同时具备注册公用设备工程师（给排水）、注册造价师和注册咨询师的，得5分，本项满分5分。 8、独立投标人或联合体牵头人近5年内（2014年1月1日至投标截止日），承建的市政公用工程项目获得过福建省年度重点项目参建单位业绩信誉评价A级的得4分，本项满分4分（需提供相关证明文件）。 9、独立投标人或联合体牵头人近3年内（2016年1月1日至投标截止日），完成过1项合同价在800万元（含）以上含市政管网工程的施工得3分，本项满分3分。（须提供中标通知书、合同、中标通知网页扫描件及工程验收报告，时间以验收报告为准。） |  |
| 2.2.4 |  | 技术文件 | 满分20分 |  |
| 2.2.4.1 | 承包人建议书评分标准（20分） | 方案设计 （20分） | 项目整体理解和概述，满分8分 | 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内管道与泵站之前的关系处理得当，根据以上满足情况分评分。优8分，良7.5分，一般7分 |
|  |  |  | 管网设计，满分7分 | 管道接入与泵站设备工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；土方平衡合理，充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；根据以上满足情况分别评分。优7分，良6.5分，一般6分 |
|  |  |  | 工程经济，满分5分 | 经济估算合理性满足国家相关规范要求的。优5分，良4.5分，一般4分 |

评标采用百分制综合评分办法，其中投标报价45分，商务部分35分，技术部分20分。

注：技术文件采取暗标方式评审

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B．投标人应当将设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》及项目管理统一采用A3规格。

C．若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.pdf格式。

D.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以企业商务部分得分高的优先；企业商务部分得分相等的,以企业技术部分得分高的优先；企业技术部分得分相等的，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，由招标人随机抽取确定。随机抽取时按提交投标文件的正顺序，由进入随机抽取的法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，由招标人公开随机抽取投标人的排序，第一个号码对应的投标人为中标候选人。进入随机抽取的有效投标人必须在接到招标代理公司的电话通知后半个小时内到达开标大厅，若未能在规定时间内到达则视同自动放弃参加抽取机会。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术文件：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术文件评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。（ 按照本章评分标准进行独立、客观、公正地进行量化打分，每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位）。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

本章在中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”的说明。

## 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约暂定合同价：

. 签约暂定合同价【设计费+建安费】为人民币（大写）          （¥         ）。

注：其中设计费（含勘察）          ；施工费：          ；

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

## 通用合同条款

采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.4 承包人项目经理：                 ，

1.1.2.5承包人设计负责人：             。

1.1.4.1 开始工作通知：

1.1.4.2 开始工作日期：

1.1.4.3 建设工期：

总工期为145个日历天；（1）中标后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后15个日历天内提供施工图设计，并进场施工。（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起120个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以竣工验收报告的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为12个月。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘一套。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

- 1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 2.3提供施工场地

2.3.1污水站施工场地三通一平、管网施工范围征地由发包人负责，可委托承包人实施，工程量按实签证。因发包人原因，无法提供施工条件，工期顺延。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由发包人提供。因发包人原因，无法提供准确的地下管线、地下设施等资料，施工过程中，造成的地下管线或者地下设施等问题，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

2.3.3水准点与座标控制点由发包人提供。

- 3．监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

增加条款：

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件以及在采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

- 4．承包人

- 4.2 履约担保

4.2.1修改为：

履约担保金额：为中标合同价的10 ％

履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保）。

履约担保期限：从签订合同之日起，通过竣工验收合格后，履约担保无息退还给承包人

- 4.3 分包和不得转包

增加：

允许分包内容：建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。

接受分包的第三人资格、资质要求：设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

- 4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理（包括项目经理、项目设计负责人、项目技术负责人），应保证及时到位进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人擅自更换项目经理或主要设计、施工管理人，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目经理、设计负责人、施工负责人及施工现场主要施工管理人员和设计人员。承包人若需更换施工负责人、技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：变更项目部项目经理或设计负责人的，每人每次向招标人交纳人民币贰万元的违约金；技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币伍仟元的违约金，承包人擅自更换的委托人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

- 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

修改为：

发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。

- 4.10 承包人现场查勘

4.10.2 修改为：

承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。若因发包人提供的资料未完整，且经承包人现场查勘存在实际施工难度大等问题，增加的相应费用和（或）工期顺延，应由发包人承担。

- 4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 修改为：不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下、水文条件、气候条件等。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

- 5.设计

- 5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

5.1.1.1.承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。

5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。

5.1.1.6 资料移交

在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）日，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：

- 工程设计的全套设计图纸及竣工图。

- 建设过程中的各种文件记录。

- 工程竣工验收资料。

4.   其他技术资料和文件。

- 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容为：

承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及承包人的项目施工组进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。

- 6．材料和工程设备

- 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人明确：不提供材料和工程设备。

- 7. 施工设备和临时设施

- 7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.3　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

- 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人明确：不提供施工设备和临时设施。

- 8.交通运输

- 8.1 道路通行权和场外设施（A）

- 9. 测量放线

- 9.1 施工控制网

9.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

承包人将施工控制网资料报送监理人批准的期限：

- 10．安全、治安保卫和环境保护

- 10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人编制安全措施计划报送监理人批准的期限：

- 11．开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

符合开始工作的条件：

- 11.6 工期提前

承包人工期提前的奖金：无。

- 13．工程质量

- 13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

- 15  变更

- 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

变更合同价款按下列方法进行：

变更调整内容：①、经发包人、监理人、承包人三方确认的有效工程签证单；②、经发包人确认并下发的设计变更；③、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④、风险包干范围以外的材料价格的调整。

变更调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由业主、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑下浮费率。

材料变更时价格确定：

① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算，按中标费率同等优惠编制原则确定。

② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（东山县）公布的价格，按中标费率同等优惠编制原则确定。

③发包人提供预算审核书编制期的《漳州建设工程材料信息》（东山县）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格并按中标费率同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

- 15.3 选用：计日工（A）

- 15.6 选用：暂估价（A）

16．价格调整

- 16.1 选用：物价波动引起的价格调整（A）

- 17．合同价格与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款的额度和支付：本项目不支付预付款。

17.2.2 预付款保函

本项目不提供预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款扣回办法：/。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.2 支付分解表

（1）设计费（含勘察费）的支付

- 设计人提交正式施工图，当期款项即支付至设计费的50％；

- 根据施工图编制的预算经财政审核后，当期款项即支付至设计费的80％；

- 待工程完成竣工验收后，当期款项即付清剩余的设计费。

（2）施工费的支付

- 按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的85%（含变更签证增减费用等）；

- 工程竣工验收后，支付至完成总工程量对应总工程价款的90%（含变更签证增减费用等）；

- 工程结算审核定案且工程资料完整归档后10个工作日内支付至结算总价的97%（含变更签证增减费用等）；

- 预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后10个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金不从进度款中扣留，发包人将未支付的、金额为合同结算总价的3%作为质量保证金。若采用保函担保的，在竣工结算后，由承包人开具与质量保证金等额保函，报送发包人存档，即可支付全额竣工结算款。承包人于缺陷责任期满后与发包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任并进行清算。如无异议，发包人应当在核实清算后将保函返还承包人。

#### 18. 竣工试验和竣工验收

#### 18.9 选用：竣工后试验（B）

#### 19. 缺陷责任与保修责任

#### 19.7 保修责任

1、保修期限：缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

2、保修范围：因承包人工程质量原因引起的缺陷修复。

3、保修责任：其他保修责任由发包人和承包人在质量保修书中约定。

#### 20.保险

#### 20.1设计和工程保险

20.1.1承包人应至少投保项目管理人员团体意外险。

#### 21．不可抗力

#### 21.1不可抗力的确认

21.1.1除通用条款约定外的其他情形：①不可抗力为烈度7度以上地震；②8级以上（不含8级）台风；③日降雨量10ｍｍ以上中雨（户外工程）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤按气象、地震部门公布为准（含37℃及以上高温等），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期；⑥因征地、拆迁造成的工期延误；⑦其他未预见的类型。

#### 21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

增加：（5）不可抗力因素造成的工期延误，工期可以顺延。因地震、降雨量或大风影响达不到上诉①②③，但实际中确实对施工的关键路径造成影响，无法正常施工，经现场签证，由业主审批同意后可以顺延工期。

#### 24．争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

选用：（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 25.补充条款

双方约定合同正本、副本份数：正本一式两份，发包人壹份，承包人壹份；副本陆份，发包人叁份，承包人叁份。

# 第二卷

# 第五章  发包人要求

工程总说明及资料

1. 工程概况

1.1  建设项目概况

1.1.1  项目名称和建设地点

项目名称：东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包

建设地点：东山县西埔镇探石村

1.1.2  项目内容：详见本招标文件

1.1.3  关于质量要求的详细说明见本招标文件第四章的“工程建设目标”及第五章的“技术标的要求”，未详内容达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准。

2. 招标范围说明

建设规模中全部建设内容包含勘察、设计、采购安装、施工总承包、试运行服务等工作，从初步设计（含设计概算）、施工图设计至施工准备、工程施工、设备材料的采购、供货、运输、储存及安装，竣工验收、竣工图编制、交付使用及培训、指导维护等内容并免费承担缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能并且质量合格的项目。

2.1  工程总承包商工作范围

2.2 总承包商的服务范围

2.2.1 总承包商该提供的服务应包括（但不限于）如下内容：

2.2.1.1参加设计开工协调会；

2.2.1.2工程施工图设计；

2.2.1.3编制主要设备技术询价书、参与技术附件谈判、签订等工作；

2.2.1.4 土建施工、设备采购；

2.2.1.5催办供应手续、装卸、运输、工地内外保管；

2.2.1.6 检查、检验；

2.2.1.7制造和装配；

2.2.1.8施工与安装；

2.2.1.9 性能试验；

2.2.1.10 调试和验收；

2.2.1.11 配合业主完成政府及其它相关部门的备案、审查、审批、办理相关证件等工作；

2.2.1.12 整理与本项目所有阶段有关的文件；

2.2.1.13 在分部调试前负责对运行人员和维修人员进行分部调试运行、整套启动试运行、运行培训。

3.标段划分

本项目无标段划分

技术文件的要求

投标文件中关于技术文件的编制，请投标人根据本招标文件第三章“综合评估法评标标准——详细评审”办法的相关内容进行编制。

# 第三卷

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

*如投标人为联合体，则联合体牵头方盖章。

## 目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书

六、资格审查资料

七、其他资料

注：企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

## 一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     _______（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人                               (盖法定代表人电子印章）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头方盖章。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

投标人：                （盖投标人单位公章）

日期：     年____月____日

备注：以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交此表。

## 三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                           （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

日期：     年____月____日

注：若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

以联合体形式投标的，联合体成员各方均需提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。

## 四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。

2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头方名称：                           （盖单位公章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

联合体成员名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

联合体成员名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                       （签字）

年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书

## 五、联 合 体 牵 头 方 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头企业法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

## 六、投标保证金承诺书

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                        （盖投标人单位公章）

法定代表人：                         (盖法定代表人电子印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日期：     年____月____日

附：投标保证金有关单据

注：投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

- 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，加盖单位电子章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件。

### （二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 投标人当前没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态。 |  |
| 投标人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。 |  |
| 投标人在近三年内没有被建设主管部门的通报或处分。 |  |

注：

- “近三年”指2016年1月1日至今。

- 本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

### （三）设计项目负责人、项目经理身份证明

3.1设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）

地址：               （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

3.2项目经理身份证明

单位名称：            （投标人名称）

地址：                （投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任           （招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

### （四）拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

### （五）拟派出项目设计负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

注：1、项目设计负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

### （六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

### （七）项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部项目经理或设计负责人的，每人每次向招标人交纳人民币贰万元的违约金；技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币壹万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币伍仟元的违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：        (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

### （八）项目业绩情况表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  （盖投标人单位公章）

### （九）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向东山县公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费。

特此承诺！

投  标  人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：                   (盖法定代表人电子印章）

单 位地 址：

邮政编码________________电话：__________传真：

日期：     年____月____日

## 八、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

（项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）

日期：     年____月____日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、其他资料（如有）

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容。我方最终根据上述招标文件核实并作出如下报价：本项目工程总报价为：             ；其中设计费（含勘察）           ；施工费：           ； 遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

我方将派出           （项目经理姓名及其职称）为本项目的项目经理，           （设计负责人姓名及其证号）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：         (盖法定代表人电子印章）

地址：

电话：

传真：

日期：     年____月____日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 设计负责人 | 1.1.2.4 1.1.2.5 | 姓名： 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 总工期为145个日历天；（1）中标后10个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后15个日历天内提供施工图设计，并进场施工。（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起120个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 12个月 |  |
| 4 | 履约担保形式和金额 | 4.2.1 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：可以转账、电汇、保函方式提交（若采用保函时，承包人完成合同约定的设计任务和施工任务，通过竣工验收后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保）。 履约担保期限：从签订合同之日起，通过竣工验收合格后，履约担保无息退还给承包人 |  |
| 5 | 分包 | 4.3 | 允许分包内容：建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务可分包，其余分包应经得招标人同意。“一体化”服务业务分包时必须选用建机一体化企业。 接受分包的第三人资格、资质要求：设计工作不允许分包；施工内容主体结构不允许分包；若分包应经招标人同意，分包单位应具有施工资质：市政公用工程施工总承包三级或以上资质；合格有效的《施工企业安全生产许可证》。 |  |
| 6 | 工期提前 | 11.6.1 | 提前竣工的奖励办法：无。 |  |
| 7 | 预付款 | 17.2 | 不支付预付款 |  |
| 8 | 进度款的支付 | 17.3.2 | （1）设计费、岩土勘察费的支付 ① 设计人提交正式施工图，当期款项即支付至设计费、岩土勘察费的50％； ② 根据施工图编制的预算经财政审核后，当期款项即支付至设计费、岩土勘察费的80％； ③ 待工程完成竣工验收后，当期款项即付清剩余的设计费、岩土勘察费。 （2）施工费的支付 ① 按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的85%（含变更签证增减费用等）； ② 工程竣工验收后，支付至完成总工程量对应总工程价款的90%（含变更签证增减费用等）； ③ 工程结算审核定案且工程资料完整归档后10个工作日内支付至结算总价的97%（含变更签证增减费用等）； ④ 预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后10个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：          (盖法定代表人电子印章）

日期：          年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章

- 二、其他资料（如有）

东山县文昌路（探石路段）接西环路雨污管网工程设计施工总承包工程招标

投  标  文  件

## （技术文件）

年  月  日

注：本封面为参考，投标时技术文件封面应使用A3规格纸。