东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目

EPC总承包

招

标

文

件

报建编号： 3506231902110201  .

招标编号： E3506230601100086001 .

招标人：漳州东南花都有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司（盖单位公章）

招标文件开始发出日期： 2019年4月11日

# 目     录

目     录	2

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评估法）	35

评标办法前附表	35

1. 评标方法	37

2. 评审标准	38

3. 评标程序	38

第四章 合同条款及格式	41

第一节  通用合同条款	41

第二节 专用合同条款	42

第三节 合同附件格式	68

第二卷	76

第五章  发包人要求	76

第六章  发包人提供的资料	83

第三卷	88

第七章  投标文件格式	88

# 第一卷

# 第一章 招标公告

东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目EPC总承包

招标公告

一、招标条件：

本招标项目东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目已由漳浦县发展和改革局以闽发改备[2018]E040523号批准建设，项目业主为漳州东南花都有限公司，建设资金来源由业主自筹，招标人为漳州东南花都有限公司，招标代理机构为福建互华土木工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的EPC总承包进行公开招标。

二、项目概况及招标范围：

1、项目概况：建设地点位于福建省漳州市漳浦县官浔镇溪坂村

2、项目建设规模：本次项目投资估算3715.75万元，其中工程费用及基本预备费投资估算约3346.94万元。

3、项目总投资估算：本项目投资估算3715.75万元；

4、招标范围和内容：完成本项目的方案设计、初步设计、施工图设计等、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。包括但不限于本项目设计、采购、施工，具体内容如下：

（1）设计范围：方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等。

（2）施工范围：本项目主要以花都特定的自然生态景观作为载体，通过多媒体互动技术将东南花都打造成绚丽魔幻、互动灯光的夜游景观。

（3）采购范围：项目所需材料和设备等采购，本项目主要投入以下设备：投影设备、立体音响、信号传输设备、激光灯光、RGB150W投光灯、媒体服务器、雾森、互动泉系统、升降系统、互动系统等景观照明设施及多媒体相关设备，还有相对应的基础、管线、辅材。

5、工期要求：设计周期：根据招标人以及项目的需要分期分阶段提交施工图设计，在业主下达设计任务后20日历天内提供满足项目需要的正式施工图。施工工期：70日历天（含设计周期）。

6、质量要求：

（1）设计的质量标准：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范

及相关法律法规的要求。

- 施工的质量标准：工程施工质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关

规范要求的合格及以上标准, 各种设备的安装必须满足相应的国家规范与设备厂家安装说明，并满足安全运营的需要。

三、投标人资格要求：

1、投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照，并同时具备①建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质；②建设行政主管部门核发的合格有效的不低于一级的城市及道路照明工程专业承包资质或不低于一级的电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2、投标人业绩要求：投标人自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内承担过（已完成或在建均可）景观照明或灯光演绎项目业绩。

3、财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。

4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

5、负责人资格要求：

5.1拟担任本项目的项目经理（项目负责人）资格要求：应具备合格有效的工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称证书，且应是投标人本单位正式在岗职工。

5.2拟担任本招标项目的设计负责人资格要求：应具备合格有效的注册建筑师或注册工程师（公用设备或电气专业）资格或具备结构或市政公用工程专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。

5.3拟担任本招标项目的施工负责人资格要求：具备有效的不低于一级市政公用工程或机电安装工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。

6、投标人的其它人员以及资格审查的其他条件要求具体内容详见招标文件。

7、本项目接受联合体的投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过两个，自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，且应由具有设计资质单位的单位为牵头人，其他联合体的要求详见招标文件规定。

8、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

四、招标文件的获取：

1、本招标项目采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，请于2019年4月11日至2019年5月12日通过 漳州市工程项目交易中心网站（下载招标文件的网址http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

3、招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

五、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

六、投标保证金的提交

方式一：单项工程缴交投标保证金

6.1投标保证金提交的时间：2019年5月10日 16 时 00分前（指款项到达招标人指定

账户时间）；

6.2投标保证金提交的方式：应从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交，并写明投标人及投标项目信息；

6.3投标保证金提交的金额：人民币陆拾万元整(￥600000元)。

6.4投标保证金银行帐号：

户   名： 漳浦县公共资源交易中心

帐户名称：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社

帐    号：9080 5250 6001 0000 0128 86

方式二：福建省年度投标保证金

投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，可凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》参与本项目的投标。投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

方式三：保函或保险

1.银行保函形式：保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

2.工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

3.保险公司出具的投标保证保险形式：保险金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，保险有效期同投标保证金有效期。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：联合体投标的，投标保证金需由联合体牵头人提交。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2019年5月13日9 时00分前网上上

传，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询，技术支持电话：0596-2032597；

2、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

3、在递交投标文件时，由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人（须持法定代表人身份证明原件）或其授权委托人（须持授权委托书原件，若为联合体投标的，须持联合体双方的授权委托书原件且被授权人为同一人）持身份证原件于投标截止时间前到开标地点递交备用投标文件（如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）及缴交投标保证金凭证并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。

八、发布公告的媒介

本公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站上发布。

- 九、联系方式：

招标人：漳州东南花都有限公司；

地址：漳浦县官浔镇溪坂村

电话：0596-3856886

联系人：庄工

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号

电话：0596-2933815

联系人：小欧

监督单位：漳浦县住房与城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司

地址：漳浦县朝阳路、漳浦县人民政府大楼4楼、漳州市芗城区

联系电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-2055852

公共资源交易中心名称：漳浦县工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

# 联系电话：0596-3208708

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 本招标项目招标人 | 招标人：漳州东南花都有限公司 ； 地址：漳浦县官浔镇溪坂村， 联系人：庄工 电话：0596-3856886 ； |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号 联系人： 小欧 电话：0596-2933815 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目EPC总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于福建省漳州市漳浦县官浔镇溪坂村。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 由业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 完成本项目的方案设计、初步设计、施工图设计等、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。包括但不限于本项目设计、采购、施工，具体内容如下： （1）设计范围：方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等。 （2）施工范围：本项目主要以花都特定的自然生态景观作为载体，通过多媒体互动技术将东南花都打造成绚丽魔幻、互动灯光的夜游景观。 （3）采购范围：项目所需材料和设备等采购，本项目主要投入以下设备：投影设备、立体音响、信号传输设备、激光灯光、RGB150W投光灯、媒体服务器、雾森、互动泉系统、升降系统、互动系统等景观照明设施及多媒体相关设备，还有相对应的基础、管线、辅材。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计周期：根据招标人以及项目的需要分期分阶段提交施工图设计，在业主下达设计任务后 20日历天内提供满足项目需要的正式施工图。施工工期： 70日历天（含设计周期）。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | （1）设计的质量标准：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求。 （2）施工的质量标准：工程施工质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规范要求的合格及以上标准,各种设备的安装必须满足相应的国家规范与设备厂家安装说明，并满足安全运营的需要。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有独立法人资格和合格有效的法人营业执照，并同时具备①建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质；②建设行政主管部门核发的合格有效的不低于一级的城市及道路照明工程专业承包资质或不低于一级的电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 2、投标人业绩要求：投标人自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）的前五年内承担过（已完成或在建均可）景观照明或灯光演绎项目业绩。 注：业绩应附合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料原件扫描件（时间以合同签订时间为准），否则，其工程经验（业绩）不计。 3、财务状况要求：投标人近三年（2016年、2017年、2018年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包含资金负债表、现金流量表、利润表）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。 4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。 5、负责人资格要求： 5.1拟担任本项目的项目经理（项目负责人）资格要求：应具备合格有效的工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称证书，且应是投标人本单位正式在岗职工。 5.2拟担任本招标项目的设计负责人资格要求：应具备合格有效的注册建筑师或注册工程师（公用设备或电气专业）资格或具备结构或市政公用工程专业高级工程师及以上职称，且应是投标人本单位正式在岗职工。 5.3拟担任本招标项目的施工负责人资格要求：具备有效的不低于一级市政公用工程或机电安装工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且应是投标人本单位正式在岗职工。 6、项目管理机构及人员： 1.公用设备或电气专业设计负责人员至少1人，职称：工程师或以上； 2.结构专业设计负责人员至少1人，职称：工程师或以上。 3. 施工技术负责人：具备机电安装或市政专业高级工程师及以上职称。 4. 其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。项目部施工管理人员应符合闽建筑〔2014〕2号文规定。 注：①专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以注册证或岗位证或资格证或毕业证书上的专业为准。 注：②拟派的所有人员均须为投标人的本企业在岗人员。以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本项目招标公告发布的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。（社保缴费证明：其证明资料可以是社保部门开具的资料，也可以是社会劳动保险公共服务平台的附带二维码或校验码的社保权益记录信息资料）。项目经理（项目负责人）须由独立投标人或联合体牵头人派出。 注：③投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求：联合体成员不超过两个，自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，且应由具有设计资质单位的单位为牵头人，其他联合体的要求详见招标文件规定。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 本招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费标准×50%计取，由中标人支付。中标候选人公示后，发出中标通知书前，中标人应先行将本工程招标代理费一次性支付给代理中介，竣工结算按实际缴纳金额凭代理中介出具发票与招标人进行结算。 中标人在中标后按《福建省建设工程交易服务收费标准》向交易中心支付建设工程交易服务费。 未中标人设计成果补偿：不补偿。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 招标人不组织踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间为2019年4月26日 11时00分。 投标人提出问题的提交方式为无记名方式 投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（huhua53888@163.com）或传真（0596-2933815）形式或通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为： 不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2019年4月26日下午17时30 分止，地点为：福建互华土木工程管理有限公司（地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号）。 招标人并通过下列方式发布：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站。 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 不允许分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年4月26日11时00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式 投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（huhua53888@163.com）或传真（0596-2933815）形式或通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年5月13日北京时间9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不进行确认。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | - 设计费报价（不参与本项目评标基准价的计算）： 设计费按64.3万元包干计取不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。 - 工程费用报价： 工程费用最高投标限价（含工程费用及基本预备费）暂按人民币3346.94万元，投标人的报价均以投标下浮率K形式报价。 本项目工程费用投标报价=工程费用最高投标限价（3346.94万元）×（1-K），K值的取值范围为9%（含9%）~12 %（含12%），按百分数表示的 K值小数点后保留2位），投标人的报价下浮率超过招标人K值取值范围报价的将被否决投标。 说明：1) 最高投标限价（含工程费用及基本预备费）3346.94万元下浮中标 K值后作为合同暂定价。 - 中标人的设计方案除考虑整体效果、材料的选择、中标后招标人针对项目实际情况对设计内容提出的修改外，还应根据可行性研究报告中的工程费用含基本预备费等费用为设计限额完成初步设计，该部分造价限额不超过3346.94万元。若初步设计概算及后续的预算、预算审核金额超过3346.94万元，中标人应无条件合理优化初步设计。满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算审核价控制在3346.94万元以内。若优化后的设计造价仍超过造价限额，超出部分由中标人承担。 3) 符合要求的施工图预算由发包人委托第三方造价咨询机构或财政审核，以（施工图预算审核价-不可竞争部分造价）×（1-中标K值）+不可竞争部分造价，同时签订合同补充协议，作为施工期间进度款的支付及结算依据。 本项目为固定总价加风险包干合同形式，即除了项目业主对施工图作出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。经招标人同意有进行设计变更，则变更部分工程量按实结算。若结算审核金额未超过3346.94万元，则按实际金额结算，若结算审核金额超过3346.94万元的，实际结算金额按3346.94万元进行结算支付。 4）预算编制及预算审核计价依据： ①计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知。 ②预算定额：《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 ③费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。安全文明施工费按国家现行的相关文件规定执行。 ④人材机价格： - 人工费指数：按照预算编制当月发布的人工费指数调整定额人工费。 - 施工机械台班单价：按照预算编制当月采用的《福建省季度机械台班单价》。 - 材料设备价格：参考预算编制当月《漳州工程造价信息》、预算编制当月漳州市清单综合价（不含增值税），若软硬件设备无清单综合价则以市场询价确定。 |
| 3.2.5 | 投标报价要求 | 一、投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围的设计、材料采购、施工所产生的的一切费用。 二、投标报价由设计费、工程费用两部分组成。 其中： - 设计费：采用固定价格报价形式。 （1）设计费对应的工作内容包含但不仅限于：①各阶段设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②施工图据招标人以及项目的需要分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明等费用。③设计图专家评审费。④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 （2）设计费的中标价在合同实施期间均不予调整。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。 （二）工程费用：采用费率的报价形式 工程费用合同价B=（A-不可竞争部分造价)×（1-K）+不可竞争部分造价，A为经发包人委托的第三方造价咨询机构或财政审核后的工程预算审核总价，K为中标人工程费用的下浮率。 本工程采用固定总价加风险包干合同方式。即固定总价按经发包人委托的预算审核单位审定的工程造价×（1-K）进行总价包干（总价不得高于3346.94万元），合同价款所定义的工程范围包括工程量清单中列出的，以及工程量清单中未列出的但为本工程安全、稳定、高效率运行所需的工程和供应。在项目实施过程中，因承包人自身原因导致工程费用增减时不得调整合同价款。合同价款中风险范围包括但不限于： （1）施工过程如需要做图像、声像档案，费用由中标人承担。 （2）中标人应自行解决施工过程中的用水和用电，以及停水、停电由中标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用应列入合同价款内； （3）因市场变化导致材料、机械等成本要素价格的变化（合同有约定调整价格的材料除外）； （4）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度； （5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入合同价款中； (6)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等费用、交叉施工、车辆干扰、征拆延误、因工程项目自身特殊要求造成的赶工费，应列入合同价款内； (7)围堰、导流、抽水、降水赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等应列入合同价款内； (8) 现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用应列入合同价款内； (9)确保施工场地平整、回填所发生的费用、施工过程道路畅通可能增加的各项费用应列入合同价款内； （10）中标人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性，费用应列入合同价款内； （11）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，费用应列入合同价款内； （12）负责理顺与当地村民的关系及协调有关职能部门的工作，由此产生的费用应列入合同价款内，实施过程不给予调整。 （13）若出现发包人或相关部门要求进行甩项的，中标人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。 （14）预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，费用应列入合同价款内，中标后不调整。 （15）本工程所有项目的检测费、试验费由中标人承担，费用应列入合同价款内，中标后不调整。 （16）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用，费用应列入合同价款内； （17）投标人应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。 （18）根据项目需要，发包人有权要求中标人增配人员的，中标人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。 （19）因重大活动需暂停施工，工期顺延，招标人不予任何费用补偿。 （20）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。 综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期风险，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。 本项目质保期满后中标人须对设备货物进行长期维护，维护的人工材费用根据本项目中标单价，预算编制、预算审核及结算审核计价依据，结合市场行情价下浮20%进行结算支付。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后120日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人在提交投标保证金时可以选择以下三种方式中的一种： 方式一：单项工程缴交投标保证金 6.1投标保证金提交的时间：2019年5月10日 16 时 00 分前（指款项到达以下指定账户时间）； 6.2投标保证金提交的方式：应从投标人基本账户(汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地)以电汇或银行转账方式提交，并写明投标人及投标项目全称； 6.3投标保证金提交的金额：人民币陆拾万元整(￥600000元)。 6.4投标保证金银行帐号： 户 名：漳浦县公共资源交易中心 帐户名称：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社 帐 号：9080 5250 6001 0000 0128 86 方式二：福建省年度投标保证金 投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，可凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》参与本项目的投标。投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 方式三：保函或保险 1.银行保函形式：保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 2.工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3.保险公司出具的投标保证保险形式：保险金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，保险有效期同投标保证金有效期。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 联合体投标的，投标保证金需由联合体牵头人提交。 投标保证金有效期：投标截止期后120日历天。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 近3年（2016年、2017年、2018年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前五年内。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 近3年（2016年、2017年、2018年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 招标人不允许投标人提交备选投标方案 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 采用电子招标，按招标文件格式要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场， 否则视为自动放弃投标资格。 2.中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为： 含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 | 本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：漳浦县工程项目交易中心(漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅) 收件人：福建互华土木工程管理有限公司 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）： 北京时间2019年5月13日9时00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、400-850-3300。 （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 注：开标时由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人（须持法定代表人身份证明原件）或其授权委托人（须持授权委托书原件，若为联合体投标的，须持联合体双方的授权委托书原件且被授权人为同一人）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件及递交投标保证金凭证并到场验证登记，开标时须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)， 否则视为自动放弃投标资格。 招标人在截止时间前30分钟开始接收。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 采用电子招标本条款不适用。 |
| 5.1 | 开标时间、 地点和公布内容 | 开标时间：2019年5月13日,北京时间9时00分 开标地点：漳浦县工程项目交易中心(漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅) 公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、工期、质量等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： (1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到； (2)主持人宣布开标纪律； (3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (5)按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，由投标人、招标代理机构按照各投标人递交投标文件时间的顺序分别对投标文件进行解密，解密成功后导入投标文件； （6）由系统按照各投标人递交投标文件时间的先后顺序宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容； (7)记录人做好开标会议内容记录； (8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认； (9)主持人宣布开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：5人，其中招标人代表 1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示方式：网上公示 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为合同总额的 10 ％； 履约担保的形式：以现金或担保保函或银行保函的方式提交。 履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，履约银行保函应采用合同附件格式，所需费用由承包人承担。 履约担保若为担保保函的方式提交的，须是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。 履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任如下：①计扣违约金 10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。 履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内，并在签订合同协议书之前提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金。 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程完工后 30日止。 履约担保退还：履约担保在工程完工后无息退给承包人。 联合体中标的，履约保证金需由联合体牵头人提交。 |
| 7.5 | 签订合同 | 中标人须在中标候选人公示期满后3个日内按规定缴交相关费用并到代理单位领取中标通知书。中标人在中标通知书发出后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并按有关规定时限与招标人签订书面承包合同。如果在法律规定时间内未能领取中标通知书或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金的，招标人将报有关行政监督部门，投标保证金不予退还并追究相关损失和责任。 |
| 8.5 | 监管部门 | 漳浦县住房与城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司 电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-2055852 |
| 9 | 需要补充的其他内容： | 1.本项目采用电子招投标，相关要求如下： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。 （6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （7）在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （8)投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。 （9）投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传，即以诚信库中的材料为准。 （10）投标人未按招标文件的要求如实说明相关情况、提供 相关材料的，按弄虚作假处理并没收投标保证金。 2.中标人应根据《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）文的规定积极贯彻执行，确保工资及时支付。并按漳人社[2018]346号规定缴纳农民工工资保证金。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理（项目负责人）的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1费用承担

投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

1.5.2设计成果补偿：招标人对未中标的设计成果不予补偿。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人未自行踏勘或未提出要求的，均被视为已进行过“踏勘现场”。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应当承担踏勘现场的责任和风险。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 分包

本项目不允许分包。

### 1.12 偏离

不允许偏离。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人要求澄清招标文件的截止时间为本须知前附表中规定时间。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式

投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件（huhua53888@163.com）或传真（0596-2933815）形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：

不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为本须知前附表中规定时间，地点为：福建互华土木工程管理有限公司（地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号）。招标人并通过下列方式发布：

网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com），投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。

投标人领取修改或补充招标文件的时间为本须知前附表中规定时间，地点为：福建互华土木工程管理有限公司（地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号）。

招标人、招标代理机构并通过下列方式发布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，因投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(一)资格商务文件

（二）技术文件

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人上网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同并提供履约担保后5日内，按有关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表” 应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及附表证明扫描件，附表证明指的是资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。若财务审计报告中已包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的则无需另行提供。所提供的资料不仅限于上述要求内容，投标人可提供相应有效证明资料直至满足财务状况要求。（如有）

3.5.3“近年完成的类似项目情况表” 应附合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的装订、密封和标记

本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.4规定。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(4)主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5)按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，由投标人、招标代理机构、漳州市工程项目交易中心工作人员按照各投标人递交投标文件时间的顺序分三次分别对投标文件进行解密，解密成功后导入投标文件；

（6）由系统按照各投标人递交投标文件时间的先后顺序宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容；

(7)记录人做好开标会议内容记录；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认；

(9)主持人宣布开标会议结束。

### 5.3 开标会议和开标异议

5.3.1开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行，投标人法定代表人或授权代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3.2按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3.3投标文件一经开标，无论中标与否概不退还。

5.3.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人在行政监督部门监督下依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标委员会各评委在评标过程中应独立评价，对所提出的评审意见承担责任。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。评标委员会每位成员应分别对投标文件进行独立评审。

6.2.2评标委员会可以书面方式（不得与投标人直接见面）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

6.2.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.2.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）等网站上进行公示。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应以联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

中标人须在中标候选人公示期满后3个日内按规定缴交相关费用并到代理单位领取中标通知书。中标人在中标通知书发出后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并按有关规定时限与招标人签订书面承包合同。如果在法律规定时间内未能领取中标通知书或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金的，招标人将报有关行政监督部门，投标保证金不予退还并追究相关损失和责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

# 采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知

# 前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 |  | 按招标文件格式加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理（项目负责人） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 一、技术部分（48分） 二、商务部分（22分） 三、投标报价：30分 注：技术部分评分得分为所有有效的评委得分去掉1个最高分和1个最低分后的算术平均值。（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 经评审合格有效投标人的最低投标报价为评标基准价。投标报价=最高投标限价（含工程费用及基本预备费）3346.94万元×（1-投标人投标下浮率） |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |  |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |  |
| 2.2.4（1） | 技术评分（即承包人建议书及实施方案） (满分48分) | 设计方案（满分24分） | 方案设计评委根据投标人的设计方案进行横向对比酌情打分（满分8分）： 1.根据招标人的夜游八景内容要求，设计完整的夜游规划构架，内容情节丰富，满足设计任务书要求，具有较高的创意水平和视觉效果，并能有机的融入园区文化整体大效果，可实施性强。（得6-8分） 2.根据招标人的夜游八景内容要求，设计基本的夜游规划构架，基本满足设计任务书要求，具有较好的视觉效果，具有可实施性。（得3-6分） 3.根据招标人的夜游八景内容要求，设计的夜游规划构架，基本达到设计任务书要求，效果一般，可实施性差。（得0-3分） |  |
|  |  |  | 角色与道具设计（满分6分）： 根据剧本角色与道具，造型大气、体现漳州文化特色与文化产品附加值，由评委酌情打分；（得0-6分） |  |
|  |  |  | 效果设计（满分10分）： 1.重要节点有详细的场景效果图设计，故事秀有详细的分镜设计，提供不少于40张效果图。（得7-10分） 2.重要节点有详细的场景效果图设计，故事秀有详细的分镜设计，提供15张-39张效果图。（得3-7分） 3.重要节点有详细的场景效果图设计，故事秀有详细的分镜设计，少于14张效果图。（得0-3分） |  |
|  |  | 演绎时间、各设备和演员表演形式剧本执行台本表情况 （满分8分） | 1、执行台本表剧本演绎时间与设备和演员表现形式完整（得5-8分） 2、执行台本表剧本演绎时间与设备和演员表现形式一般（得0-5分） 3、执行台本表无剧本演绎时间与设备和演员表现形式不给分； |  |
|  |  | 剧本（满分8分） | 评委根据各投标人提供的剧本，从原创剧本，立意较高，故事连贯、情节生动，音乐歌剧结合体现漳州特有故事情节与文化内涵等方面进行横向比较，酌情打分（0-8分）。 |  |
|  |  | 互动方式（满分8分） | 1、投标人根据本项目特性作品与游客互动、运营与游客互动等多元的表现方式，由评委酌情打分（5-8分）； 2、投标人根据本项目设计互动形式一般，由评委酌情打分（0-5分） |  |
| 2.2.4 （2） | 商务评分：资信业绩 （满分22分） | 投标人资质（满分6分） | 1、投标人在满足资格条件的前提下，具有城乡规划编制甲级资质的加6分； |  |
|  |  | 投标人业绩（满分6分） | 投标人近三年（2016年至今）承接过内容含互动投影灯光文化故事秀项目，每个得3分，最多得6分。须提供项目合同及实景视频截图资料证明。 |  |
|  |  | 项目负责人资格能力（满分5分） （附相关证书、证明材料原件扫描件） | 拟派本项目的项目负责人近三年（2016年至今）承担过互动投影灯光文化故事秀项目，每个得2.5分，最多得5分，须提供业绩项目中项目负责人（或项目副经理）为本项目的项目负责人的相关证明，业绩须提供项目合同及实景视频截图资料证明。 |  |
|  |  | 组织机构配置（满分5分） | 1、投标人在满足资格条件的基础上，配备的各专业（建筑、规划、结构、电气、造价）设计负责人（不含项目负责人）分别具备一级注册建筑师、注册规划师、注册结构工程师、注册电气工程师、注册造价工程师证书，得2分。所有注册证书必须本单位注册，且提供（2019年1月至2019年3月）在本单位缴纳社会保险的参保证明。 2、以上各专业设计负责人具备相关专业注册执业资格且具有高级及以上职称的，每个人加1分，最多得3分。 |  |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准（30分） | 本项目投标报价分以工程费用部分报价进行评审计分。 投标人的价格分按照下列公式计算： 各投标人的价格得分按以下方式得出： C=（B0/Bn）×0.30×100 公式中：C为投标报价得分； B0为评标基准价（有效投标人最低报价）； Bn为投标人报价； 0.30为价格权值（30%）； （计算结果保留两位小数，第三位四舍五入） |  |

注：1、业绩应附合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料原件扫描件（时间以合同签订时间为准），否则，其工程经验（业绩）不计。

2、投标人所提供的投标人业绩中每一项工程经验（业绩）得分只能计取一次，不得重复计分。若投标人工程经验（业绩）与项目经理（项目负责人）为同一个的，投标人以及项目经理（项目负责人）均可计算得分。工程设计合同书上未能体现项目人员业绩的可以由业主提供证明。

3、投标人须根据评分标准要求，附相关证书、证明材料原件扫描件。

4、技术评分部分采用暗标评审方式进行评审，由评标系统自动生成暗标编码后，由评标委员会进行评审。投标人的技术文件不得盖章、签字或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则技术评分按0分计算。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人采用抽取确定。投标人先按开标现场签到顺序抽取各自编号，然后由招标人随机抽取，抽取第一个号码为优先，依此类推。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

一、技术部分（48分）

二、商务部分（22分）

三、投标报价（30分）

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出技术评分得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目EPC总承包合同的“通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的“通用合同条款”。

## 第二节 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

#### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、已标价的报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：  漳州东南花都有限公司

1.1.2.3承包人：                   。

1.1.2.4 承包人项目负责人：                   。

1.1.2.5 项目设计负责人：                         。

1.1.2.6 项目施工负责人：                         。

1.1.4.1 开始工作通知：合同签订后开始，发包人不另行通知。

1.1.4.2 开始工作日期：合同签订之日起。

1.1.4.3 建设工期： 设计周期：根据招标人以及项目的需要分期分阶段提交施工图设计，在业主下达设计任务后20日历天内提供满足项目需要的正式施工图。施工工期： 70日历天（含设计周期）。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为12个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。

1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

#### 1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同中合同文件的解释优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）招标文件及补充；

（9）报价清单或报价原则；

（10）经双方确认进入合同的其它文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行施工图设计、审查、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1施工图设计文件。

1.6.1.3.3.2竣工图。

1.6.1.3.3.3实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.4其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件错误的通知

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

发包人可能组织有关科研机构、专家、设计单位和（或）承包人，对项目重大技术难点进行相关的专题研究或科学试验，并为实施本工程向承包人提供有关研究成果。发包人为本项目实施进行的专题研究、科学试验取得的成果归发包人所有，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

承包人的方案设计成果及作品著作权全归发包人所有，承包人不得将成果或作品提供给第三方。

#### 2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料，但需特别声明的是：发包人所提供的各类工程数据、资料是发包人在既有条件下收集、整理、购买到的技术成果，供承包人参考，发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3.3本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。

2.3.4发包人负责向承包人提供满足工程使用的施工用地。

#### 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人负责办理项目的报批、报建手续，取得项目用地的使用权，负责按地方要求办理专题专项的批复相关工作，协助承包人办理施工许可证，使项目具备法律规定的及协议约定的开工条件，并提供相关立项、批复文件。

#### 2.6其他义务

发包人负责申办为本工程建设、工程验收等所需要的许可证或批准书，并负责工程建设的外围协调工作。

#### 3．监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1)监理人应在接到发包人通知或协议书签订之日起3天内向承包人发出进场通知。

(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(3)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。因此可能增加的费用和延长的工期，由监理人和发包人与承包人根据原因来源进行协商后决定。

#### 3.5商定或确定

#### 3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项书面通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照专用合同条款第24 条的约定处理。

#### 4．承包人

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理（项目负责人），成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、施工、运行、维护和管理等合同内容和监理人根据第3.款作出的指令完成工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同规定和其投标时承诺的生产设备和文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

4.1.9 工程的维护和照管

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.11  临水临电

承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。

#### 4.2 履约担保

4.2.1履约担保内容

履约担保的形式和金额：为合同总额的  10  ％；

履约担保形式：投标人可选择现金、担保保函或银行保函的形式等形式之一。

4.2.3履约担保有效期

承包人应保证履约担保在工程完工后30天之内一直有效。如果承包人提交的履约担保有明确的有效时间，当合同工程的竣工日期发生延期时（不论何种原因），承包人应在收到发包人通知后7天内重新提交一份等金额的履约担保，若承包人未保证按履约担保要求缴纳，则视为弃权，发包人有权另行委托。

4.2.3 履约担保的退还

#### 履约担保退还：履约担保在工程完工后无息退给承包人。

#### 4.3 分包和不得转包

本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场，并有权单方面单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

#### 4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人应按投标书所报名单委派项目经理（包括项目负责人、项目设计负责人、施工负责人），应保证及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

4.5.6 对承包人及项目经理的履约考核：发包人将对承包人及项目经理个人的履约进行考核、备案，并在后续项目招标中予以参考。对于承包人及项目经理个人的履约严重不称职的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。

4.5.7 项目经理提出的需获得监理人同意或批准等事项，须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

#### 4.6 承包人人员的管理

4.6.6为完成合同约定的各项工作，承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员；

⑴ 按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员和管理人员，未经发包人的批准，这些人员必须及时到位，不得替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准、审核后替换；

⑵ 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

⑶ 按规定配备专职的安全员，且满足国家相关法律法规要求；

⑷ 尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.8特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按第4.6.1款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。承包人中的设计团队必须派代表常驻项目现场进行服务，否则发包人有权解除合同。

4.6.9承包人擅自更换项目经理（项目负责人）或主要设计人，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，发包人有权要求承包人按本合同第22条约定承担违约责任。

#### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。若撤换每延误一天，承包人应按本合同第22条约定承担违约责任。

#### 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取5万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的15%向承包人收取管理费，并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。发包人有权拒绝承包人参与发包人及其关联单位企业以后的投标。造成民工闹事等严重情形的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。

#### 5.设计

#### 5.1工程设计图

5.5.1设计义务一般要求

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供设计服务。施工设计图纸须经发包人及监理人审批通过后方可进行施工。设计中的隐蔽工程除涉及安全、结构及规范要求的不得过度设计，须合理控制工程造价。

（1）工程施工时，承包人应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部设计变更。

（2）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。

5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。

承包人应负责工程的设计，并在除下列发包人应负责的部分外，对发包人要求(包括设计标准和计算) 等数据和资料的正确性负责：

1）在合同中规定的由发包人负责的部分、数据和资料；

2）对工程或其任何部分的预期目的的说明；

3）除合同另有说明外，承包人不能核实的部分、数据和资料。

承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

承包人应编制所有的承包人文件，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。

5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。

5.1.1.6承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。

在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。

5.1.1.7 资料移交

在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）日，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：

1.工程设计的全套设计图纸（含施工图审查资料）及竣工图。

2.建设过程中的各种文件记录。

3.工程竣工验收资料。

4.项目所投设备详细清单（附产品合格证或验收标准，技术操作手册、技术说明书，使用说明书，设备安装调试资料及其维修资料），并提供设备供应商详细信息（包括供应商名称、地址、联系人及电话等）。

5.其他技术资料和文件。

5.1.1.8	设计期

（1） 技术规范和承包人义务

1)承包人必须按照以下文件，完成项目的1施工图设计。

(a) 发包人的要求；

(b) 适合本项目的技术规范和要求；

(c) 技术方案。

2) 承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。

(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；

(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；

(c)适合本项目的技术规范和要求；

(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；

3)承包人负责保证工程设计符合以下要求：

通过政府及由业主委托的施工图审查机构的审查，

有关中国标准、法律和法规。

发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。

#### 6．材料和工程设备

#### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。

6.1.2 承包人应按合同的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。工程实施过程中所采用的主要材料以及设备应严格按照施工图的要求进行采购且不得低于预算审核所用的材料及设备的品牌、品质及等级标准。承包人须提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人、监理人，经发包人、监理人共同确认后方可使用。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6.1.4 发包人视工程具体情况，有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备，对更换部分的价格变化按本合同有关规定执行。承包人确实需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

6.1.5  承包人用于本工程的材料或设备，须为合格产品，否则，监理人不予验收。

6.1.6  承包人在报送《基本建设月度投资完成报表》附经监理单位、监理工程师批准的《月度材料进场报验计量表》.

#### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。

7. 施工设备和临时设施

#### 7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.3　承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

7.1.4　承包人租用的施工设备

承包人从其他人处租赁施工设备时，应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

7.1.5　监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

- 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人不提供施工设备和临时设施。

- 8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

- 8.2 场内施工道路

8.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.2.3承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可；

8.2.4 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

10．施工安全、治安保卫和环境保护

#### 10.2承包人的安全责任

10.2.10承包人应对本工程的设计及施工等安全工作做好保障措施并承担由此产生的一切安全责任。

10.2.11承包人须做好项目防水、防潮、防雷及施工过程安全工作，合同期间施工及人员安全问题由承包人自行负责，发包人不承担任何费用及责任。

#### 10.3 治安保卫

补充条款：

10.3.4施工现场及施工生活区的治安保卫工作由承包人负责。承包人应设置必要的预防措施和保安及其监督设施，防止其员工或员工之间发生任何违法、违禁、暴力、妨碍治安的行为，以及现场工程设备、材料失盗、失火、爆炸、洪灾等；除非合同另有规定，则：

(1) 承包人应负责禁止未经许可的人员及交通工具进入现场；

(2) 许可进入现场的人员及交通工具仅限于发包人、监理人、承包人、分包商，以及经发包人代表批准的人员和交通工具。

上述许可证件统一由承包人管理。

- 10.4 环境保护

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

#### 11．开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

11.1.1合同生效后，承包人应尽早组织设计和施工准备工作，积极创造开工条件。监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知，承包人应当按照协议书约定或监理人通知的开工日期开工。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.1.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。

#### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在22.1款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

#### 12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，发包人和承包人友好协商解决。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

#### 13．工程质量

#### 13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

#### 14．试验和检验

#### 14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项试验。规程、规范规定应由专业调试单位负责的分系统、整套启动试运的调试工作，承包人必须委托给符合第4.3.3款规定资质和业绩的调试单位，由调试单位负责这些试验和调试。承包人应负责准备试验与调试所需的技术文件、装备、仪器、工具和分部、分系统试验期间的燃料、水电与材料等消耗品，以及试验与调试中的消缺工作。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

合同工程安装完成后进行的任何分部、分系统或整套启动试运和调试的时间和技术方案，应由承包人编制调试方案和调试措施，报监理人审核，发包人批准。承包人应负责在试运开始前10天向发包人的生产技术管理人员及操作人员进行专项技术交底，直至上述人员能够完整准确的掌握调试方案和调试措施。

14.1.3如果需要发包人及监理工程师到场的试验，则承包人应提前48小时通知发包人及监理工程师，如发包人及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包人或监理工程师另有指令，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。无论发包人及监理工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包人负责，不解除承包人的任何义务或职责。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.5发包人可要求承包人附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符合合同要求，承包人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如有必要应再次进行重新试验，附加或重新试验和再次重新试验的费用均由承包人承担。如果附加或重新试验结果符合合同要求，由发包人承担附加或重新试验的费用。

#### 15  变更

- 15.1 变更权

变更应由发包人或监理人按合同规定发出的书面变更指令，或由承包人提出并经监理人、发包人审核确定。

重大设计变更必须满足规范要求，并经原设计单位作设计变更且审批机关同意，才能变更。

- 15.2承包人的合理化建议

15.2.1在施工图设计经发包人或上级主管部门审查后，承包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附以必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳合理化建议。经发包人和监理人审批后的合理化建议承包人才能实施。

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.2项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

15.3.2.1变更合同价款按下列方法进行：

变更调整内容：①、经发包人确认并下发的设计变更；②经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单；③、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④、风险包干范围以外的材料价格的调整。

变更调整价款计算原则为：合同确定工程预算审核价内有子目单价的，按合同工程预算审核书确定价格；合同确定工程预算审核价内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由业主、监理人与承包人三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算。

材料变更时价格确定：

① 预算审核书已有的材料，根据预算审核书所列的材料单价计算。

② 原预算审核书没有的材料，按预算审核时采用的漳州市造价站发布的信息价计算。

③《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价经监理人、发包人初审后送第三方造价咨询机构或财政审核单位审定后执行。

15.3.2.2因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付并纳入结算。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。监理人向承包人发出变更指示前，应经过发包人批准，并按照规定程序履行报批或备案手续。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同双方商定增减工期的天数。

- 15.4 暂列金额

暂列金额属发包人所有，经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

每一笔暂列金额，不论是全部还是部分，只能按照发包人的指令使用，并对合同价格相应进行调整。支付给承包人的总金额应包括发包人所指令的、与暂列金额有关的工作、供货或服务的付款款项。就每一笔暂列金额而言，发包人可指示用于下列支付：

(1)根据第15.3[变更程序]款的规定进行估价的、要由承包人实施的工作（包括提供工程设备、材料或服务）；

(2)应加入扣除原列暂列金额后的合同价格的，要由承包人采购的工程设备、材料或服务的下列费用：

(a)承包人已支付（或将支付）的实际金额；

(b)以合同规定的有关百分率（如果有）计算的，这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。

当发包人要求承包人出示报价单、发票、付款凭单以及收据等证明文件时，承包人应按要求出示上述文件。

16．价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.1合同设备材料单价不因物价波动进行调整。

16.1.2非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

（1）本工程无特殊原因不做变更，除发包人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更；

（2）承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目，相应核减合同价款。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）设计返工计价原则：因发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需返工时，发包人应按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）对承包人所耗的工作量向承包人增付设计费。

#### 17．合同价格与支付

- 17.1 合同价格

本工程采用固定总价加风险包干合同方式。即固定总价按经发包人委托的审核单位审定的工程造价进行总价包干，合同价款所定义的工程范围包括工程量清单中列出的，以及工程量清单中未列出的但为本工程安全、稳定、高效率运行所需的工程和供应。在项目实施过程中，因承包人自身原因导致工程费用增减时不得调整合同价款。合同价款中风险范围包括但不限于：

（1）施工过程如需要做图像、声像档案，费用由中标人承担。

（2）中标人应自行解决施工过程中的用水和用电，以及停水、停电由中标人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用应列入合同价款内；

（3）因市场变化导致材料、机械等成本要素价格的变化（合同有约定调整价格的材料除外）；

（4）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度；

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入合同价款中；

(6)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等费用、交叉施工、车辆干扰、征拆延误、因工程项目自身特殊要求造成的赶工费，应列入合同价款内；

(7)围堰、导流、抽水、降水赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等应列入合同价款内；

(8) 现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用应列入合同价款内；

(9)确保施工场地平整、回填所发生的费用、施工过程道路畅通可能增加的各项费用应列入合同价款内；

（10）中标人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性，费用应列入合同价款内；

（11）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，费用应列入合同价款内；

（12）负责理顺与当地村民的关系及协调有关职能部门的工作，由此产生的费用应列入合同价款内，实施过程不给予调整。

（13）若出现发包人或相关部门要求进行甩项的，中标人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。

（14）预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，费用应列入合同价款内，中标后不调整。

（15）本工程所有项目的检测费、试验费由中标人承担，费用应列入合同价款内，中标后不调整。

（16）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用，费用应列入合同价款内；

（17）投标人应自行考虑取砂和余土（或淤泥）弃运的运距、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，招标人不予补偿。

（18）根据项目需要，发包人有权要求中标人增配人员的，中标人应无条件接受，且发包人不再进行任何经济补偿。

（19）因重大活动需暂停施工，工期顺延，招标人不予任何费用补偿。

（20）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期风险，投标人应当考虑投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。

本工程暂定合同总价为人民币           万元（大写：           万元）本合同价格由以下各项费用组成：

1、设计费：           万元（大写：           万元），设计费总价包干不再调整。

设计费对应的工作内容包含但不仅限于：①各阶段设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②施工图据招标人以及项目的需要分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明等费用。③设计图专家评审费。④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

2、工程费用：           万元（大写：           万元）；工程费用以预算审核部门出具的（施工图预算审核价-不可竞争部分造价）×（1-中标K值）+不可竞争部分造价。K为中标下浮率。

合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的所有费用。

本项目为固定总价加风险包干合同形式，即除了发包人对施工图作出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。经发包人同意有进行设计变更，则变更部分工程量按实结算。若结算审核金额未超过3346.94万元，则按实际金额结算，若结算审核金额超过3346.94万元的，实际结算金额按3346.94万元进行结算支付。

预算编制及预算审核计价依据：

①计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)。关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知。

②预算定额：《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301～311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

③费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。安全文明施工费按国家现行的相关文件规定执行。

④人材机价格：

- 人工费指数：按照预算编制当月发布的人工费指数调整定额人工费。。

- 施工机械台班单价：按照预算编制当月采用的《福建省季度机械台班单价》。

材料设备价格：参考预算编制当月《漳州工程造价信息》、预算编制当月漳州市清单综合价（不含增值税），若软硬件设备无清单综合价则以市场询价确定。

- 17.2 预付款

本工程除安全文明施工费外不采用预付款。

- 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

采用分段实施、分段验收、分段支付的进度付款形式。

17.3.2 支付分解表

承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

具体如下：

⑴设计费支付：根据项目实施情况分期支付

①完成初步设计报告并通过审查后，支付至本合同工程设计（初设阶段至施工图设计阶段设计费用）总费用的50%；

②设计人提交经确认通过的施工图，且各期施工图预算经审核定稿后，自设计人提出支付申请15个工作日内发包人支付各期相应设计费的85%；

③完成现场配合工作，工程竣工验收合格后15个工作日内支付至工程设计总费用的97%，剩余3%作为质保金，工程保修期（1年）满后14个工作日内发包人无息支付给承包人。

⑵工程费用（工程进度款）的支付

①发包人在开工后28天内预付工程费用的10%（即支付3346.94万元×（1-中标K值）×10%的工程款），该款项作为本项目的安全文明施工费，待工程结算时再按实调整；

②本项目按每20日历天进度拨付已完成工程总造价70%的工程进度款（监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后7个工作日内完成审批，并在审批后10个工作日内支付）；预算或预算审核成果未编制完成时，暂按设计概算中的清单子目单价×90%×70％×实际完成工程量×工程费用中标费率作为拨付依据；若预算审核成果已完成，则按审核后预算单价×70%×实际完成工程量×工程费用中标率作为拔款依据；

③工程竣工并通过有关部门验收合格，并提供完整手续后（监理工程师在接收到申请后7个工作日内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后7个工作日内完成审批），15个工作日内支付至合同总价的85%；

④经结算审核定案后且工程资料完整归档后的15个工作日内，发包人支付至审核后工程造价总额的97%（本次付款预留人民币十万元做为保证金，待承包人对发包人管理团队进行设备系统操作及维护管理培训完成，发包人能熟练操作且认可后支付）；

⑤结算审核价的3%作为质量保修金〔质量保证金〕，保修金不计利息。

- 工程保修期（1年）满后一个月内结清全部工程款。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

- 承包人在各阶段提出支付申请的同时须提供申请工程款等额合法有效的增值税专用发票（含税），否则发包人有权拒绝支付该工程款。发包人将工程款直接支付承包人，承包人不能委托第三方或分公司作为收款单位，否则发包人有权不予支付。

- 承包人有义务配合发包人及时提供向财政部门申请本项目财政资金所需相关材料。

对于承包人违反发包人提供的安全管理制度和安全文明施工标准，且未按要求及时整改的，发包人有控制工程款支付的权利。

若因承包人将发包人支付的工程款抽调或挪用等，造成工程进度拖延、工程质量下降、施工单位滋事、施工人员因拖欠工资纠集闹事、第三人因本合同工程诉讼等负面影响，发包人有权采取相关制止措施。情节严重者发包人有权解除合同。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

承包人应根据《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）文的规定积极贯彻执行，确保工资及时支付。

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，发包人及承包人应按漳人社[2018]346号约定缴存、扣留或退还农民工工资保证金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金不从进度款中扣留，发包人将未支付的、金额为合同结算总价的3%作为质量保证金。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的工程保修期（1年）满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1本项目缺陷责任期为12个月。

#### 19.7 保修责任

1、保修期

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。本工程保修期限1年。

在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收之日起计算保修期。

2、工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复或更换费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

（3）本项目质保期满后承包人须对设备货物进行长期维护，维护的人工材费用根据本项目中标单价，预算编制、预算审核及结算审核计价依据，结合市场行情价下浮20%进行结算支付。

3、不受保修期限制

承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。

4、承包人的调查

保修期终了之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。

如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。

5、 保修证书

运行维护单位应在保修期满后28天内（含本数）向承包人签发保修证书；或如果适用于永久工程各区段或各部分的保修期限不同，则在每一保修期满或根据本合同其他相关约定，任何被指令进行的工程已完成并符合要求之后，签发保修证书。保修证书应包括的主要内容如下：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保证金的支付方法。

在运行维护单位签发保修证书并呈交给发包人（同时将一份副本送交承包人），且对缺陷的修补符合要求之前，不应认为承包人的工作已经结束。

#### 20.保险

- 20.1设计和工程保险

20.1.1 承包人应按照国家和省市有关规定向保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按规定投保第三者责任险。

## 21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①七级以上地震；②日降雨量70mm及以上且造成实质性停工；③风速8级及以上的大风天气。

因不可抗力原因导致工期延误的，工期顺延，费用不予增加。

#### 22．违约

#### 22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

除通用条件以及本合同其他条款对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约，违约金处罚条款见本专用条款第22.1.2（4）条：

（1）承包人设计施工进度未能按合同进度计划完成工作，工期延误占本合同进度计划中工期计划的30%及以上的，承包人承担违约责任。

22.1.2对承包人违约的处理

（1）设计：若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币5000元向发包人支付违约金，工程延期损害赔偿费的限额为设计合同总价的5％，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

（2）施工：承包人不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，承包人未按工期完成工程项目的，工期延误在15天（含15天）以内的为人民币5000元/天；工期延误在15天以上的为人民币8000元/天。工程逾期竣工违约金的限额为施工合同总价的5％。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的5‰向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，向发包人支付合同价款3％的违约金。

（4）承包人有22.1.1条违约行为时，按如下原则进行处理：

发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日本合同予以解除起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。同时给发包人及相关单位工作带来不利影响或造成损失的，由承包人承担相应赔偿等法律责任。

（5）若竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，承包人应返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币伍万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰拾万元以下违约金，承包人同时应承担由此带来的一切损失；对出现的质量事故必须在监理、业主规定的时间内完成整改，否则将进行三倍违约赔偿。以上违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除。

（6）其他违约责任：

1 违反通用条款第5.1条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。

2 违反通用条款第5.4.1、5.4.2条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。

3 承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币贰万元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。

4 违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币贰拾万元的违约金。

5 承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币贰万元的违约金。在施工中扬尘防治工作，承包人应按《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知做好相关防治扬尘工作。

6 承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。

7未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处承包人违约金人民币壹仟元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。按上述规定建立而未履行实施到位的，每发现一处处承包人违约金人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

8 因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，或工程项目与本项目文化定位、业态、形象宣传和功能有冲突的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权就所涉部分解除部分合同另行指定第三人分包，其费用由承包人承担。

9 如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次要求承包人支付违约金5万元。

10若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担10万元整的违约金。

11 如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权解除本合同，不清算未结的工程款项作为对承包人的违约金支付。

12 承包人未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人支付10万元违约金，造成发包人其他经济损失的由承包人承担，同时发包人有权没收履约保证金。

13 承包人如发生二次（含二次）未完成发包人要求的工程进度节点，发包人有权解除本合同。承包人无条件接受并退场，由此造成的损失由承包人承担。

14 承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会含例会、验收会等工程相关会议），在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目负责人5000元/次、其他人员1000元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目负责人按1000元/人.次，其他人员200元/人.次向发包人支付违约金。

15如发包人发现承包人项目经理或设计负责人未履职到位，其他人在项目中实际履行项目经理或设计总负责职责，发包人有权解除合同并要求承包人依合同约定承担违约责任，若发包人不解除合同的，承包人应限期纠正并向发包人支付人民币15万元违约金。

以上违约及其他违约，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金，并有权向工程所在地建设行政部门投诉要求记入不良信用档案或在社会新闻媒体发布其不良信用的权利。

22.1.4  其他补充

（6）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，除按第24条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理并强制承包人退场，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。

（7）发包人有权从承包人的履约保证和金质保金中扣除各项违约金与损失。

22.1.7主要负责人的管理

22.1.7.1在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按省厅相关规定委派项目经理和项目技术负责人，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。

22.1.7.2承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换管理人员，承包人应承担相应违约责任。

22.1.8主要设备的管理

承包人应按投标文件填报的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付人民币3000元的违约金；延迟超过1个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除。

#### 24．争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

25. 合同份数

- 双方约定合同正本、副本份数：正本一式两份，发包人壹份，承包人壹份。副本陆份，发包人叁份，承包人叁份。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本工程暂定合同总价为人民币           万元（大写：           万元）本合同价格由以下各项费用组成：

（1）设计费：           万元（大写：           万元），设计费总价包干不再调整。

（2）工程费用：           万元（大写：           万元）；工程费用以发包人委的托第三方造价咨询机构或财政审核部门出具的（施工图预算审核价-不可竞争部分造价）×（1-中标K值）+不可竞争部分造价。K为中标下浮率。本项目采用固定总价加风险包干合同方式，即除了项目业主对施工图作出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。预算造价经发包人委托的审核单位审核确定，以双方确定的施工图预算审核造价为建筑安装合同价。

合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的所有费用。

4. 项目经理（项目负责人）：         ；设计负责人:          ；施工负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期要求：        。

9．争议的解决方式

凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

10. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式陆份，合同双方各执叁份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

### 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

附件三：廉政合同

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        （项目名称）项目法人          （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目              的中标单位         （中标单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规规定。

（2）严格执行        （项目名称）      合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4） 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为     （项目名称）    合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式  四 份，由发包人和承包人各执 — 份，送交发包人和承包人的监督单位各 一 份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件四：安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）    合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按福建省建设厅规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）    承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                         年    月    日

# 第二卷

# 第五章  发包人要求

发包人要求（即设计任务书）

一、功能要求

（一）工程的目的：详见招标公告

（二）项目位置及规模

东南花都位于漳州百里花卉走廊黄金地段的漳浦马口，国道324线旁。东南花都占地约10000余亩，是国家4A级旅游景区、全国农业旅游示范点、4星级乡村旅游景区，全国青少年农业科普教育基地，是历届国家级盛会——海峡两岸农博会·花博会的举办地。景区依山傍水，景色宜人，交通便捷。“花博园”每年11月份举办“花博会”，以花为媒，创造商机，成为文化、旅游和经贸活动的载体，海峡两岸合作双蠃、共谋发展的平台，充分展示了漳州和漳浦的人文形象。

本项目总面积为350亩，以点、线成面为规划构架，设计夜游路线。点—沿线创意照明—通过局部重点灯光秀打造形成花都文化的独特性；线—道路绿化照明—通过统一的方式连贯起道路绿化的整体功能性，最终形成花都夜游八景。

二、项目招标范围及内容

本次招标内容为东南花都大型跨平台多媒体互动演绎项目主要为夜游8景及绿化照明的氛围营造、道路基础功能性照明方案设计、设备采购与施工。

- 范围

设计范围为招标人提供红线范围，主要是花都夜游八景。

主题一：光舞律动，主题二：浪漫花道，主题三：花仙子，主题四：互动屏幕，主题五：荷塘月色，主题六：梦幻花园，主题七：湖心魅影，主题八：魔幻森林灯光秀。及红线范围的绿化氛围营造照明与道路基础功能性照明。

（2）设计内容

1、设计景区满负荷观众人数：20000人；主题灯光故事秀设计满负荷观众人数：1000人；

2、表演时间：整场夜游时间为2小时，以夜景灯光氛围营造，主题灯光故事秀，音乐激光秀、互动灯光秀相结合，设计与组织整个夜游项目。其中主题表演故事秀为20分钟；音乐激光灯光秀10分钟，互动灯光、静态灯光不受时间限制；

3、表现手段：整个演绎项目使用的表现手法要丰富多样性，各种景观节点可以各种手法相结合；主题灯光故事秀以投影、景观绿化灯光、舞台电脑灯、人机互动、音效、雾森、爆闪、水喷、仿真火焰、演员实景表演等多种手法结合，给人身临其境效果；音乐激光秀以绿化灯光、激光、舞台灯、音乐相结合，根据音乐节奏变化编排灯光变化、色彩变化、造型变化给人一场震撼的视觉、听觉、触觉效果；

4、风格：多元文化融合、强调娱乐、趣味。

5、主题灯光故事秀提供原创剧本、配乐、声效、旁白，需要体现漳州特有的故事情节与文化内涵文化；表现内容效果具有较高的创意水平和3D视觉效果；通过声、光、电等多媒体技术结合，改变传统造型、明暗、角度和方向，为花都景区实现“变妆”，使景区与漳州文化相吻合，也让观赏者的心情、情感与精神状态产生互动，在满足观赏者求新、求变心理需要的同时，更能使观赏者亲身体验到令人惊喜的场景变幻，感受到漳州花都文化的底蕴，成为漳州花都新的生命力，也成为漳州花都旅游发展新的增长点；

6、设计作品需体现科技、文化、互联网、商业等互动创新题材方案。

7、设备的设计与安装不要破坏景区周边景观，隐蔽安装；投影与音响立柱安装支架必须景观装饰设计与周围环境协调；

8、提供完整投影与灯光强电与弱电控制系统施工图、提供完整互动系统施工图、提供完整表演控制系统施工图、提供完整雾森、水喷系统施工图；

9、整个内容为夜间表演，时间大概为19：00-21:00，整个秀表现时间与内容根据时间固化，主控设备表演为一键操作形式，不要配备众多工作人员，每天晚上表演一场，重要节假日根据人流增加表演次数；

10、总控控台与各分项控台相互融合衔接，表演内容需要局部变更，总控软件与各分项设备编排软件都能支持更改内容。

三、方案设计的原则和总体要求：

1、整体展现夜游八景规划构架，能有机的融入园区文化整体大效果，创造既有观赏性又充满活力的夜景效果；

2、根据漳州文化的特点，提出夜景照明的整体立意，提升漳州城市形象；

3、设计分析要透彻，理念清晰、表述完整、严谨、合理、有针对性、内容全面完整；

4、实现灯光方案的技术措施采用得当，分时段场景模式要考虑周到，控制系统架构合理。

5、设计方案节能、环保，提倡科技创新；

6、提出能够表达设计意图的效果图或鸟瞰图；

7、提出照明维护及管理工作内容建议；

8、提出工程量造价估算；

9、提出项目总耗电量估算。

10、本方案成果完成时间同开标时间。

四、相关依据

（1）国家与地方相关规范、法律、法规。

（2）装修设计任务书和设计合同或招标文件的相关附件资料。

（3）双方签订的合同内所包含的服务性条款及要求。

（4）发包人对各阶段设计图纸的评审意见。

（5）发包人提供的相关图文资料。

（6）设计执行规范（包括但不限于）：

《城市夜景照明技术指南》（北京照明学会）

《建筑工程设计技术管理标准》（1993年）

《低压配电设计规范》（GB50054-95）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

《民用建筑电气设计规程》（JGJ/T16-92）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50305-2002）

《室外环境照明指南》（CIE-37）

《都市城区照明指南》（CIE-92）

《泛光照明和装饰工程照明指南》（CIE-94）

《城区照明指南》（CIE-136）

五、时间要求（详见合同条款）

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

六、技术要求

（一）建设标准

本项目中标人必须严格按照国家、地方、行业现行法律、法规、规范、标准及相关文件要求进行设计、施工及验收。各种设备的安装必须满足相应的国家规范与设备厂家安装说明，并满足安全运营的需要。

（二）材料要求

1、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

2、因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3、本项目招标人未提供品牌的主要材料设备原则上选用市场中知名品牌的产品，漳州有的品牌优先选择漳州，没有的优先选择福建省内品牌。

4、招标人提供的材料设备推荐参考品牌详见主要材料设备参考品牌明细表。

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |
| 1 | LED投光灯、LED球形芦苇灯、LED荷花灯、LED点光源 | 合格 | 得邦 | 超频三 | 勇电 | 易秀 |  |
| 2 | 波光跳泉、雾森 | 合格 | 名都 | 得邦 | 超频三 | / |  |
| 3 | 激光灯、萤火虫灯 | 合格 | 科视 | 巴可 | 松下 | / |  |
| 4 | 音响 | 合格 | BOSE | Wharfedale | Beta Three | / |  |
| 5 | 光束灯 | 合格 | 得邦 | 勇电 | 德晟 | / |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

七、施工要求：

1、施工设计图纸须经招标人及监理人审批通过后方可进行施工。设计中的隐蔽工程除涉及安全、结构及规范要求的不得过度设计，须合理控制工程造价。

2、中标人须做好项目防水、防潮、防雷及施工过程安全工作，合同期间施工及人员安全问题由中标人自行负责，招标人不承担任何费用及责任。

八、竣工验收（详见合同条款）

九、竣工后试验（如有）

十、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十一、工程项目管理规定（详见合同条款）

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

十二、其他说明

中标人的设计方案除考虑整体效果、材料的选择、中标后招标人针对项目实际情况对设计内容提出的修改外，还应根据可研批复中的工程费用含基本预备费等费用为设计限额完成初步设计，该部分造价限额不超过3346.94万元。若初步设计概算及后续的预算、预算审核价超过3346.94万元，中标人应无条件合理优化初步设计。满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算审核价控制在3346.94万元以内。若优化后的设计造价仍超过造价限额，超出部分由中标人承担。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

# 第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况（见招标公告）

二、项目可行性研究报告(另册提供）

三、项目地块边界点放样报告（含红线范围图）

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.投标文件除授权委托书须有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位公章扫描上传外，其他投标文件制作工具中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人签字或盖章的，均须加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。

3.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以本招标文件格式为准。

4.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

5.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

6.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传。

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                （盖章）

年        月         日

## 目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书

五、投标保证金承诺书

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：               （招标人）

1．根据贵方编号为           （招标编号）的            （招标项目名称）设计施工总承包招标发出的招标公告，授权代表人         （姓名），代表申请人                     （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计施工总承包的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （盖章）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

日期：            年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

## 三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件或电子件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：授权委托书须由法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位公章后扫描上传再加盖电子公章法人章。若为联合体投标的，须联合体双方均提供授权委托书且被授权人为同一人。

## 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

注：联合体协议书须由联合体双方相应盖章并签字后扫描上传再加盖牵头人电子公章。

## 五、投标保证金承诺书

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                                  （盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用单项工程缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据电子件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将福建省公共资源交易中心出具《年度投标保证金收讫证明》（电子件加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交。

六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

- 须附上投标人（含各联合体成员）企业法人营业执照的原件扫描件、资质证书的原件扫描件、基本账户开户许可证的原件扫描件，施工企业安全生产许可证原件扫描件。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（项目负责人） |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：类似项目为：设计施工总承包项目，应附合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### （三）正在实施的和新承接的项目情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（项目负责人） |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附（上传）法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件。

### （五）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （七）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的项目经理、项目设计和施工负责人、施工技术负责人等人员应附相关证明资料扫描件。

## （八）承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                            （盖章）

单位地址：____________________________________________

邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___

日期：___     __年____月____日

## 七、其他资料

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                （盖章）

年        月         日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、投标人承诺的材料品牌

三、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以①设计费按           万元（大写：           万元）计取，设计费总价包干不再调整。②工程费用的投标下浮率报价为大写百分之       （小写   %）；并按照招标文件规定的建设工期要求完成本项目的设计施工总承包项目。

1.我方将派出               （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理（项目负责人），             （设计负责人姓名及其注册证或职称证号）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （盖章）

地址：

电话：                  传真：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（项目负责人） | 1.1.2.4 | 姓名： 证号： |  |
| 2 | 设计负责人 | 1.1.2.5 | 姓名： 证号： |  |
| 3 | 施工负责人 | 1.1.2.6 | 姓名： 证号： |  |
| 4 | 工期 | 1.1.4.3 |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 12个月 |  |
| 6 | 履约担保形式和金额 | 4.2.1 | 履约担保金额：为合同总额的10％； 履约担保形式：以现金或担保保函或银行保函的形式。 履约担保的递交时间：在中标通知书发出后7日内，并在签订合同协议书之前向招标人提交。 |  |
| 7 | 分包 | 4.3.4 | 不允许分包。 |  |
| 8 | 承包人的工期延误 | 23.4.3 | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 逾期竣工违约金的限额: 合同总价5% 。 |  |
| 9 | 工期提前 | 11.6.1 | 提前竣工的奖励办法：无。 |  |
| 10 | 预付款 | 17.2.1 | 无 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

日期：          年   月   日

- 投标人承诺的材料品牌

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 投标人采用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |
| 1 | LED投光灯、LED球形芦苇灯、LED荷花灯、LED点光源 | 合格 | 得邦 | 超频三 | 勇电 | 易秀 |  |
| 2 | 波光跳泉、雾森 | 合格 | 名都 | 得邦 | 超频三 | / |  |
| 3 | 激光灯、萤火虫灯 | 合格 | 科视 | 巴可 | 松下 | / |  |
| 4 | 音响 | 合格 | BOSE | Wharfedale | Beta Three | / |  |
| 5 | 光束灯 | 合格 | 得邦 | 勇电 | 德晟 | / |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

投标人：                （盖投标单位公章）

法定代表人 ：      　　　（盖章）

三、其他资料

其他与评标有关的资料

说明：技术评分部分采用暗标评审方式进行评审，投标人的技术文件不得盖章、签字或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则技术评分按0分计算。

技术文件封面

（项目名称）招标

投  标  文  件

## （技术文件）