福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506011907030101

招标项目名称：中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程

招标项目编号：E3506010601800185002

招标人：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：林秀境

招标代理机构编制人：陈毅军

招标文件编制日期：2019年8月21日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	8

招标公告	8

第2章 投标须知	13

第1 节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	23

（一）总则	23

（二）招标文件	26

（三）投标文件	27

（四）投    标	30

（五）开    标	31

（六）评    标	32

（七）中    标	34

（八）异议、投诉	36

（九）其他	37

附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）	39

附件2-2：投标保证金银行保函(格式)	40

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)	42

附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)	43

附件2-5：开标记录表（格式）	45

附件2-6： 问题澄清通知（格式）	47

附件2-7：问题的澄清、说明（格式）	48

附件2-8：评标报告（格式）	49

附件2-9：中标通知书（格式）	56

投标须知内容修改表	57

第3章 评标办法和标准	58

第1节 评标办法和标准数据表	59

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）	59

经评审的最低投标价中标法	62

第4章 合同条款及格式	70

合同条款及格式	70

第1节 合同协议书	71

“合同协议书”内容见《通用本》	71

第2节 通用合同条款	72

“通用合同条款”内容见《通用本》	72

通用合同条款补正表	73

专用合同条款	74

专用合同条款	74

合同附件	96

“合同附件”内容见《通用本》	96

第5章 工程量清单及计价	97

工程量清单及计价	97

第1节 工程量清单	97

第2节 招标控制价	98

第3节 投标报价	99

第4节 工程量清单与计价表格式	101

第6章 招标图纸	102

第 1 章	招标图纸	102

第1节 招标图纸目录	103

第2节 招标图纸	116

第7章  技术标准和要求	117

第1节 招标项目概况和说明	117

（1） 工程建设地点的现场自然条件	117

（2） 工程建设地点的现场施工条件	117

（3） 招标项目说明	117

第2节 工程建设技术标准	118

（1） 工程建设标准强制性条文	118

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	120

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	120

第3节 施工现场管理要求	121

（1） 现场安全防护设施要求	121

（2） 水土保持与环境要求	121

（3） 文明施工要求	121

（4） 施工机具进场要求	122

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	122

（1） 技术要求	122

（2） 质量要求	122

（3） 参考品牌	123

第5节 招标人自行采购的材料设备	125

第6节 其他要求	126

第8章  投标文件格式	127

一、资格文件	128

一、封面（资格文件）	129

二、投标人基本情况表	130

三、联合体协议书	132

四、法定代表人资格证明书	133

五、授权委托书	134

六、拟派出项目负责人简要情况表	135

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	136

八、项目部施工管理人员到位承诺书	137

九、投标人基本账户信息	138

十、投标保证金有关单据扫描件	139

十一、其他资料（资格文件）	140

二、商务文件	141

一、封面（商务文件）	142

二、投标函	143

三、投标函附录	144

四、已标价工程量清单	145

五、其他资料（商务文件）	146

三、其他材料	147

一、不拖欠农民工工资的承诺书	148

二、中国邮政储蓄银行采购廉洁承诺书	149

三、承诺与声明	151

承诺与声明	151

四、投标承诺书	152

通用本补正数据表	153

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程（招标项目名称）已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2019]E020031号批准建设，建设单位为中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行，建设资金来源自筹资金(邮银复[2018]601号），招标人为中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：福建省漳州市龙文区九龙大道与建元东路交汇处九龙东方财富中心大厦一、二层、二十至二十六层；

2.2  工程建设规模：建筑面积10719平方米，实际装修面积7534平方米；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：招标范围为中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程；招标内容主要包括:装饰、消防、机电安装、水卫、建筑智能化等招标范围内的全部施工内容。具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：建筑装饰装修工程专业承包贰级资质可承担单项合同额2000万元以下的建筑装饰装修工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；消防设施工程专业承包贰级资质可承担单体建筑面积 5 万平方米以下的一类高层民用建筑以外的民用建筑消防设施工程的施工；电子与智能化工程专业承包贰级资质可承担单项合同额 1500万元以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单项合同额100万元～1000万元的装饰装修工程；；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：12936227元；

2.5 工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准和达到漳州市优质工程及以上。。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由具备不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包资质的投标单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）本项目投标人须为一般纳税人，且在投标文件中附税务局出具的相关证明；（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；(3)投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标；（4）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理；（5）投标人因被闽建筑【2018】38号文列入建筑市场主体“黑名单”的，按否决投标处理；（6）建造师若为临时建造师，应符合闽建筑函[2014]6号以及建市施函[2017]24号的规定；（7）投标人必须在投标截止时间前准时到场，且该投标单位的法定代表人或其授权委托人[法定代表人需持身份证明书（授权人需持授权委托书）原件、个人身份证复印件、营业执照复印件、投标保证金凭证及开户许可证复印件各一份（加盖投标人单位公章）在解密结束时间之前提交给代理单位]须携带已经激活并审核通过的CA到场解密。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年08月23日08时00分00秒至2019年08月28日17时00分00秒通过漳州工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（B类）【K值取6%～10%（含6%，不含10%）】。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2019年09月16日 12:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾伍万元整（￥250000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式（电汇或银行转账）；②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式；③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；④银行保函形式。。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年09月17日08时30分，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行

地址：福州市鼓楼区古田路101号邮政大厦16楼，邮编：350005

电子邮箱:/

电话：0591-83373452，传真：/

联系人：刘工

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦22层，邮编：350005

电子邮箱:/

电话：0591-87831857、87831787，传真：/

联系人：林工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http:// www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2939029

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、中国邮政储蓄银行福建省分行采购管理部

地址：漳州市芗城区胜利东路15号、福州市鼓楼区古田路101号邮政大厦

联系电话：0596-2931236、0591-87116032

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2939029

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 地址：福州市鼓楼区古田路101号邮政大厦16楼 联系人：刘工 电话：0591-83373452 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦22层 联系人：林工 电话：0591-87831857、87831787 传真：/ 电子邮箱：/ |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程 报建编号：3506011907030101 招标项目编号：E3506010601800185002 标段名称（如果有）：中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程 标段编号（如果有）：E3506010601800185002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹资金(邮银复[2018]601号） 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 福建省漳州市龙文区九龙大道与建元东路交汇处九龙东方财富中心大厦一、二层、二十至二十六层 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 建筑面积10719平方米，实际装修面积7534平方米 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围为中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程；招标内容主要包括:装饰、消防、机电安装、水卫、建筑智能化等招标范围内的全部施工内容。具体以工程量清单为准，施工图纸为依据； |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心、福建省公共资源交易电子公共服务平台 网址：http:// www.fjggfw.gov.cn、http://www.zzgcjyzx.com 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 联系电话：0596-2939029 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标文件的制作： 3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。 五、开标要求： 开标时，投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书（附法人及授权人身份证复印件并加盖单位公章）到场进行签到，否则，视为投标人未到场参加开标会，其电子投标文件给予退回。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2..所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准和达到漳州市优质工程及以上 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由具备不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包资质的投标单位为牵头人。 4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2019年08月29日12时00分00秒 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2019年09月17日08时30分00秒 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后60日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：贰拾伍万元元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列投标人可以使用下列第①②⑤⑥种形式提交第 种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800185002（投标保证金），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 帐户名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 帐 号：1000 0314 1340 0168 68 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/ 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： / 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合省厅及新点投标文件制作软件（漳州版）相关要求 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： 2019年09月17日08时30分00秒前前 提交地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼） 密封要求：不要求密封。由投标单位授权委托人（需提供授权委托书和身份证复印件加盖公章）将材料单独提交给招标代理机构 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间： 2019年09月17日08时30分00秒 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 开标时，投标文件为现场解密，所有投标人应由投标人代表持用于制作并生成投标文件的CA数字证书到开标现场（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）进行投标文件开标及解密。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： 1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家3人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，以书面形式通知投标人。投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求为半个小时内回复。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交；现金及银行保函方式须满足闽建筑 [2013]29 号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金 10 万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格且完成结算审计工作，完成结算审计工作后28天内无息退还 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、中国邮政储蓄银行福建省分行采购管理部 地点：漳州市芗城区胜利东路15号、福州市鼓楼区古田路101号邮政大厦 电话：0596-2931236、0591-87116032 |
|  | 34.2 | 其他 | 34.2.1 取消中标资格 34.2.1.1 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： ① 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； ② 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； ③ 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； ④ 弄虚作假骗取中标的； ⑤ 法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 34.2.2标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。 34.2.3投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，并承担法侓责任。 34.2.4在中标公示期间，中标人提供无行贿犯罪行为及记录承诺函（承诺内容包括但不限于其投标单位、法定代表人和项目负责人在招标投标活动中无行贿犯罪行为及记录）给招标人，并附上通过中国裁判文书网（ http ： //www.court.gov.cn/wenshu.html ）查询的投标人单位查询结果截图，加盖中标人单位公章。若招标人发现中标候选人及法定代表人和其拟任项目负责人，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，将取消其中标候选人资格，并没收其投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，向中标人发出中标通知书。 34.2.5投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。 34.2.6投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关资质参与投标，否则按否决投标处理。 34.2.7投标人和拟派工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。 34.2.8投标人因被闽建筑【2018】38号文列入建筑市场主体“黑名单”的，按否决投标处理。 34.2.9评标委员会未按招标文件规定的评标标准及办法评标的，其评标结果无效，招标人应依法重新组建评标委员会进行重新评标。 34.2.10投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 34.2.11若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。 34.2.12中标人的施工现场管理人员实施脸模签到制度，并通过远程监控施工现场人员每天脸模签到情况，对未签到的，视同缺勤，并按合同专用条款约定进行处罚。施工现场人员到位率达不到50%的，招标人有权单方面解除合同，并按合同专用条款约定承担违约责任。 34.2.13若发现中标人违法分包、转包、挂靠行为的，一经核实，招标人有权取消其中标资格或解除合同，其转让、分包无效，并提请建设行政主管部门限制其在福州参加工程招投标，直至取消资格，并按合同专用条款约定承担违约责任。 34.2.14福建省住房和城乡建设厅办公室《关于一级建造师注册证书有效性的复函》（闽建办许函[2017]10号）“住建部于2010 年 8 月印发《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函〔 2010 〕 80 号），其中规定： "鉴于继续教育工作尚未开展，本着简化、高效的原则，从方便个人、企业和基层考虑，经研究，决定暂不开展延续注册工作，原注册证书和印章继续有效 " 。目前住建部仍未开展一级建造师继续教育和延续注册工作，依据建市施函〔 2010 〕 80 号文件精神，不论一级建造师注册证书和印章上记载的有效期是否已过期或是否参加过继续教育，在新规定要求出台前，其注册证书和印章均有效。” 34.2.1中标人应当按照漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。 34.2.16投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。发包人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现承包人在投标时弄虚作假，发包人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按承包人单方违约予以终止合同关系，没收履约担保，并要求承包人赔偿损失。 34.2.17中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 34.2.18未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》等有关规定执行。 34.2.19本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 第2节 投标须知

### （一）总则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

  - 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

  - 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。

  - 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

  - 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

  - 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

##### 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

  - 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。

  - 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。

  - 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。

  - 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

  - 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

    - 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

    - 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

    - 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

    - 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）的监理人；

- 为本项目（标段）的代建人；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停业；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

##### 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

  - 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

  - 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

##### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

##### 偏离

投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

  - 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第一章     招标公告（或投标邀请书）

第二章　　 投标须知

第三章　 　评标办法和标准

第四章　 　合同条款及格式

第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

第八章     投标文件格式

  - 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 招标文件的澄清、修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

  - 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### （三）投标文件

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

  - 资格文件

    - 资格文件应包括以下内容：

              - 投标人基本情况表

              - 联合体协议书（如有时）

              - 法定代表人资格证明书

              - 授权委托书（如有时）

              - 拟分包企业情况（如有时）

              - 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

              - 拟派出项目技术负责人简要情况表

              - 项目部施工管理人员到位承诺书

              - 投标人基本账户信息

              - “类似工程业绩”情况表（如有时）

              - 投标保证金有关单据扫描件

              - 其他资料

  - 商务文件

    - 商务文件应包括下列内容：

              - 投标函；

              - 投标函附录；

              - 已标价工程量清单；

              - 其他资料。

- 已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。

- 采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。

  - 技术文件

    - 采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第18项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

    - 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

##### 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

  - 投标保证金退还

    - 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。

    - 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

  - 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

- （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

- （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

- （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

- （5）法律、法规规定的其他情形。

##### 备选投标方案

  - 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制与加密

  - 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。

  - 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

  - 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

  - 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

  - 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

  - 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

- 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### （四）投    标

##### 投标文件的递交

  - 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

  - 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

  - 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

  - 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

  - 投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

  - 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

  - 投标人所提交的投标文件均不予退还。

  - 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### （五）开    标

##### 开标程序

  - 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

  - 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

  - 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

  - 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

  - 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### （六）评    标

##### 评标委员会

  - 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。

  - 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

  - 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

              - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

              - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

              - 与投标人有利害关系的；

              - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

              - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

  - 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。

  - 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

    - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

    - 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

    - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 经评审的价格及投标人排序情况一览表

        - 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项。

        - 投标文件雷同情况。

  - 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

  - 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### （七）中    标

##### 定标方式

  - 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

- （五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （六）推荐的中标候选人名单及其排序；

- （七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

- （八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

- （十）异议的渠道和方式。

- (十一) 招标文件规定公示的其他内容。

##### 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

##### 履约担保金额和形式

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

  - 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

##### 重新招标和终止招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

              - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

              - 评标委员会决定否决所有投标的；

              - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

  - 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

  - 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### （八）异议、投诉

##### 异议

  - 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

  - 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

  - 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 投诉

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。

  - 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

  - 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。

### （九）其他

##### 需要补充的其他内容

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

  - 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。

  - 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

  - 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

  - 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

### 附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明

编号：

（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。

特此证明

查询网址：

联系电话：

传    真：

福建省公共资源交易中心

年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。

### 附件2-2：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件2-3：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-5：开标记录表（格式）

（项目名称）    标段施工开标记录表(1)

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标 保证金（元） | 投标报价（元） | 质量 目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价或发包价（元） |  |  |  |  | 应用于本招标项目的企业季度信用情况： 年份，第 季度，分值类别为 。 |  |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）    标段施工开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 记录时间 | 计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号) | 是否雷同 | 计价软件 加密锁信息 |  |  | 计算机硬件信息 |  |  | 是否存在篡改 |  |
|  |  |  |  |  | 记录时间 | 加密锁序列号 | 是否雷同 | 记录时间 | 网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、硬盘序列号 | 是否雷同 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本招标项目发布招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件（如有）的时间： 年 月 日（由招标代理机构负责填写，如有多次发布的，以最迟发布的时间为准），发布之前记录的软硬件信息无需在开标时公布和比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-6： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年    月    日

### 附件2-7：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

年       月       日

### 附件2-8：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

年    月    日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                     。

2. 报建编号：                                         。

3. 招标项目编号：                                     。

4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。

6. 招标代理机构：                                     。

7. 工程建设地点：                                     。

8. 工程建设规模:                                      。

9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：总工期：      个日历天；其中各关键节点的工期要求为：     。

11. 工程质量：                                         。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到        个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B类）

18.1.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至      元；K值为   ，评标基准价为       元，K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.1.3入围投标人数量         个，进入评审投标人数量       个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。

18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B类）

18.2.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至        元；K值为     ，C值为      。K、C值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》；

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价            元。评标基准价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.3.适用简易评标法

18.3.1招标控制价为           元，发包价为           元，K值为       。

18.3.2入围评审的投标人数量         个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》。

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。

2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… | ` |  | 委员 |

三、符合要求的投标一览表

1．资格文件评审

评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。

2. 技术文件评审（仅适用综合评估法）

评标委员会对     个投标人的技术文件进行评审，经评审    个合格，     个不合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对     个投标人的商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表

经评审的最低投标价中标法（A类办法）

| 序号 | 入围评审的 投标人名称 | 投标报价（元） | 投标报价排序 | 信用 系数 | 投标报价乘以信用系数的取值 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。

经评审的最低投标价中标法（B类办法）

| 序号 | 入围评审的 投标人名称 | 投标报价（元） | 投标报价分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。

综合评估法

| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 |  |  |  |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术标分（如有） | 投标报价 分 | 信用评标分 （如有） | 其它因素分（如有） | 最终总得分 |  |

注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。

七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

- 本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3、签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：        年     月     日

说明：评标过程所需的《评标参数抽取过程记录表》、《入围投标人名单确定表》、《进入评审投标人名单确定表》、《资格文件评审表》、《技术文件评审表》、《商务文件评审表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

### 附件2-9：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：                       。

中标价：                      元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册证书号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

年      月     日

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中： B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：b a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分计算式： 投标报价得分=投标报价分值满分-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值： 当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3； 当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程（说明：建筑工程专业包括“房屋建筑、土建、土木建筑、土木工程、工民建、建筑工程、建筑施工、工民建施工管理、结构、土建”等专业）。。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 本项目不适用 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 本项目不适用 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 本项目不适用 |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用合同条款执行  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：待定                            ；

资质类别和等级：待定                        ；

联系电话：待定                            ；

电子信箱：待定                            ；

通信地址：待定                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：福建省兴雅达建设发展有限公司                ；

资质类别和等级：建筑装饰工程设计专项甲级                    ；

联系电话：  待定                        ；

电子信箱：待定                              ；

通信地址：福建省福州市华林路201号华林大厦23层       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产 ( 办公 ) 、生活等临时设施用地等；临时占地所产生的一切费用由承包人自行承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及其它相关的法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：与本工程有关的规范、标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

详见施工图纸

                                                                  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书 ( 含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料 ) ；⑵中标通知书；⑶投标书及投标书附录；⑷承诺书、投标书附表；⑸专用合同条款 ( 含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分 )；⑹标价的工程量清单；⑺招标文件；⑻通用合同条款；⑼标准、规范及技术规范 ( 含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分 ) ；⑽图纸 ( 含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分) ；⑾双方有关工程的洽商、变更等书面协议；⑿构成本合同组成部分的其他文件。上述文件应当互为补充和解释，如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

合同履行中，发包人承包人根据本专用条款办理的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 10 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照发包人及招标文件要求，施工单位编制施工组织设计、施工总进度计划、施工用电计划、安全施工方案等相关文件承包人应在施工图纸会审后 7 天内报送给监理人；

承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期 14 天；

承包人提供的文件的数量为：6 套；

承包人提供的文件的形式为：按监理人要求提供书面文件和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：按发包人要求执行；

发包人指定的接收人为：工程项目负责人或其授权代表。

承包人接收文件的地点：按发包人要求执行；

承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：按发包人要求执行；

监理人指定的接收人为：项目总监或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界，道路红线以内为场内交通，道路红线以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   按下述规定进行调整        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本项目采用的合同价格形式为“固定单价合同”，中标价即为合同价款，结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价及招标文件中约定的调整方式计算。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定                                     ；

身份证号：待定                           ；

职    务：待定                         ；

联系电话：  待定                       ；

电子信箱：  待定                       ；

通信地址：待定                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责建设项目管理、协调相关事务、检查、监督监理单位和施工单位执行合同情况，按照合同条件、技术规范通过旁站、巡视和整体验收等手段实施全面监督、检查和质量的控制。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、规定的其他应交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式伍份，其余资料一式叁套（其中一套为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人负责 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人，承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，有电子档的含电子档。

（10）承包人应履行的其他义务：（a）承包人用水用电可向相关部门申请，发包人将配合承包人，相关费用由承包人承担。

（b）工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人施工用水、用电应独立安装水、电表，施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准由承包人自行缴纳。因承包人不按标准缴纳该费用，所造成工地停水、停电影响施工的，其责任由承包人负责且发包人有权按签约合同价的6‰从工程进度款中扣除水、电费用，由发包人代为缴纳。

（c）需承包人办理的有关施工产地交通、环卫和施工噪音管理、建筑渣土及渣土外运等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（d）承包人向发包人提供竣工图一式伍份，并应交付相应的施工变更（附审批单）签证和隐蔽工程验收签证、说明书等一切资料一式叁套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求。上述工程内业资料（除结算送审资料要求承包单位应在合同规定的工程竣工验收合格通过，施工方提出申请竣工验收起算28天内提交给发包人）承包人必须向发包人提交经监理工程师审批合格完整的工程施工过程中每个施工节点内业资料原件一份，在工程竣工预验收前提交完整的工程竣工内业资料，否则发包人可不予拨付工程款。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：待定                          ；

身份证号：待定                        ；

建造师执业资格等级：待定                    ；

建造师注册证书号：待定                  ；

建造师执业印章号：待定                  ；

安全生产考核合格证书号：待定                  ；

联系电话：待定                        ；

电子信箱：待定                        ；

通信地址：待定                          ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每个月在施工现场时间不得少于 22 天（每天按 8 小时计）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求更换项目负责人，并更换同等或更高资历的人员并每人次支付违约金 15万元人民币，且由此增加的费用或延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目部实行脸模考勤机签到、签退管理办法，发包人或监理人通过远程监控施工现场人员每天脸模签到情况。结合企业信用评价措施，对未签到的，无论任何原因，均予以扣分处理。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，

项目经理、技术负责人缺岗的按每人次处 3000 元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处 500 元人民币罚款；承包人施工管理人员累计缺岗 5 次（含 5 次）的，发包人或监理人有权要求承包人撤换，承包人应予以撤换。施工现场人员到位率达不到 50% 的，发包人有权单方面解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：擅自更换项目经理或技术负责人的按每人次处 15万元人民币罚款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，且承包人应向发包人支付15万元的违约金，由此造成的损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权解除合同，且承包人向发包人支付违约金每人次 3万元人民币。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续天数不超过 1 天的且每月累计不超过 5 天的，应报承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续天数不超过 1 天的且每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场连续天数超过 1 天或每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

擅自更换施工员、质量员、机械员、试验员、安全员和材料员的按每人次处 3万元人民币罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

参照 3.2.1 条规定。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工验收合格直至移。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为签约合同价的10％。提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起 7 日内，签订合同协议书之前向招标人提交履约担保。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金重新确定中标人。履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑 [2013]29 号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，须经发包人通过银行查证有效，保函应为无条件地、不可撤销的银行保函，开具银行保函所需费用由承包人承担，出具保函的银行应为承包人企业基本账户所在银行。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚

假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金 10 万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格且完成结算审计工作。履约担保退还：完成结算审计工作后28天内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。

关于监理人的监理权限：承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

按照监理合同约定的内容。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定                          ；

职    务：待定                          ；

监理工程师执业资格证书号：待定                    ；

联系电话：待定                          ；

电子信箱：待定                          ；

通信地址：待定                          ；

关于监理人的其他约定： 详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） /    ；

（2） /    ；

（3） /    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：评选为漳州市优质工程奖。

关于工程奖项的约定：本项目优质工程增加费107005元，用于通过“漳州市优质工程奖”评选。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前48小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由承包人承担并负法律责任；④发包人定期对承包人的安全生产等情况进行检查，承包人应无条件接受并服从 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案由承包人负责编制，并在开工后 3 日内报送监理人审查，监理人在收到预案 3 日内应将审查结果通知承包人，通过审查的预案将同时报业主审批，未通过审查的预案退回承包人重新编制并按规定上报监理。经业主审批的预案，应得到严格的执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，承包人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与进度款同期支付 , 全文明施工费用另列单报，根据实际使用情况拨付（若建委有规定的，从其规定）。（ 1 ）计量 : 安全文明施工措施项目完成后，经监理工程师和业主代表现场核实并经相关职能部门验收合格后，按实以总额计量（不超过投标书所列的金额）；（ 2 ）支付：安全文明施工措施项目经验收合格后与工程进度款同比例支付。余下的保留金，在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理工程师验收合格时予以支付（若建委有规定的，从其规定）。安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经监理单位、招标人验收合格，否则招标人有权予以扣回。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天，按监理方要求的份数向监理工程师、发包人提交符合要求的《施工组织设计》，承包人应于每月的 25 日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接到相关文件后 7天内审定确认  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的报告后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订3天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：政府拆迁征地等原因造成的工期延误，发包人允许工期顺延，但不予补偿因此增加的费用及其他费用。承包人在投标时应充分考虑该风险。由于发包人的原因造成的工期延误，发包人应书面签署延长相应的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：施工工期每延误一天承包人向发包人支付 10000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵或从承包人的履约担保中支取，当上述工期延误超过 30 天时，发包人有权没收承包人的履约担保并且发包人可单方面解除合同。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度 7 度以上地震、 8 级以上（不含 8 级）台风、日雨量 60mm 以上暴雨等不可抗力（按气象、地震部门公布为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。异常恶劣的气候按气象部门公布为准；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按施工规范并通过发包人验收  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行，施工过程中发包人有权根据现场实际情况取消部分项目，或将部分项目分步实施，承包人应无条件按发包人的要求进行施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 本工程采用固定单价合同。

变更估价的原则：

(1) 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

(2) 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包方确定项目单价。

(3) 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第4.4款商定或确定变更工作的单价，可按照下述办法计算：

a.按招标控制价编制标准和承包人投标价与招标控制价的下浮率计算单价。即：先按招标控制价所适用的预算定额和人工、材料、机械台班单价以及各类费用、税收标准编制预算单价，再乘以投标价(相对于招标控制价)的下浮率，计算出单价。

b.若前项无法适用的，可由双方参照承包人预算及实际支出证明，协商单价。

(4) 综合单价调整条款：如果发现工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±15%并导致合同签约价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分可以应按照成本加利润原则重新协商确定综合单价。

(5) 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人建反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额642024元（其中设计变更和现场签证暂列金额535019元、优质工程增加费107005元）。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：（1）①钢材价格上涨或下降幅度在 5% 以内（含 5% ）的，其价差由承包人承担或受益；钢材价格上涨或下降幅度在 5% 以外的，其价差由发包人承担或受益。钢材按月调差。

②水泥、商品砼价格上涨或下降幅度在 10% 以内（含 10% ）的，其价差由承包人承担或受益；水泥、商品砼价格上涨或下降幅度在 10% 以外的，其价差由发包人承担或受益。水泥、商品砼按月调差。

③施工机械台班费上涨或下降幅度在 10% 以内（含 10% ）的，其价差由承包人承担或受益，施工机械台班价格上涨或下降幅度在 10% 以外的，其价差由发包人承担或受益。施工机械台班费按季度调差。

④钢材、水泥、商品砼材料差价计算以招标文件规定编制控制价采用的材料信息价与施工期材料综合信息价相应的差额为依据，材料价格为区间值时取平均值,施工期钢筋、水泥材料信息价若有上、中、下旬 3 种价格时，取 3 者的平均值。施工机械台班费差价计算以招标文件规定编制控制价采用的施工机械台班单价与施工期施工机械台班单价（按《福建省施工机械台班单价》）相应的平均价的差额为依据。

⑤人工费按闽建筑〔 2018 〕 28 号执行，不纳入风险承包范围。

⑥以上发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

⑦由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日后继续施工的工程，应采用原约定竣工日与实际竣工日的两个价格信息中较低的一个作为调整依据。。

（2）有经验的承包人应当预计到，为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用，包括施工中可能遇到的干扰因素：

（3）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差；

（4）可能的汇率风险；

（5）施工过程中采取的安全措施费，包括但不限于施工图纸或规范要求的其他确保安全的一切施工措施：

（6）本合同专用条款约定之外的法律、法规、规章和政策变化的风险。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： (1) 材料、机械市场价格变化（除本招标文件约定可以调价的除外）； (2) 定额取费标准调整、各类政策性调整（除人工费外，人工费按福建省住房和城乡建设厅或有关部门发布的施工期人工预算单价计算）； (3) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； (4) 本工程招标图纸所涉及的所有工程及招标文件各条款中包含的内容和要求 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： /  。

预付款扣回的方式： /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用合同条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月15日向监理人报送上月14日至当月14日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量须经过发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构审核，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按通用合同条款执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：①按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款。② 工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》合格标准后的20天内，发包人支付至合同总价（扣除暂列金额）的80%。③乙方提交工程竣工结算资料，并经甲方内部审计部或由其指定的造价咨询单位审核批准后30天内，发包人支付至审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金，待缺陷责任期满，根据质量保修协议条款扣除相关费用后支付剩余款项。④承包人支取工程款时，应事先提交同等金额的正式发票（税率按9%）；工程款全部以银行转帐形式支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

不计违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收之日起28天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不计违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：10000 元 / 日历天。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车费用已含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。由于非设计原因引起试车不合格的，由承包人自行负责返工及重新试车的所有费用，同时工期不予顺延。由于设计原因试车达不到要求的，其重新试车的费用由发包人承担，工期顺延。

（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收合格之日起 28 天内完成竣工退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行，还应满足审核单位的要求 。竣工结算资料包括 :  工程移交单、 招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人委托的结算审核单位要求提供的其他资料等。份数为一式 6 份，非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包人单位公章。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：满足审核单位的要求。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请一式三份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间和份数提交最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工并验收合格之日起 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算价款的 3% 作为工程质量保修金。质量保证金不计利息。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）工程竣工结算价款的3%的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   / 。

关于质量保证金的补充约定： 质量保修金，待缺陷责任期满后承包人向发包人提出申请，待发包人审核通过后 14 天内无息返还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知后24小时内到达现场进行维修。 承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后3小时内应当到达事故现场抢修。3、质量保修部分完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 参照通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：工程竣工验收时未能达到合同约定验收标准的，承包人应向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％，由发包人直接从工程款中扣抵，同时承包人还应当按照有关验收部门的要求整改，无条件返修至符合合同要求为止。若因工程返修造成工期延误的，承包人还应按招标文件第7.5项[工期延误]规定向发包人支付违约金 。

（1）承包人应按投标文件承诺所列的施工管理人员到岗到位，项目经理部人员除闽建建[2013]43号文第五条规定的特殊情况外不得更换，若因特殊情况，确需更换的，须事先征得发包人和监理人同意。承包人向发包人和监理人申请要求更换施工管理人员时，申报接替的人员的资历不得低于被替换人员。

（2）未经监理人批准擅自更换承包人施工管理人员的：

(a) 擅自更换项目经理的按每人次处15万元人民币罚款；

(b) 擅自更换项目技术负责人按每人次处15万元人民币罚款，其他人员按每人次处3万元人民币罚款。

（c）承包人应采取有效手段对其管理人员进行考勤。发包人和监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查承包人施工管理人员的到位情况。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目经理、技术负责人缺岗的按每人次处3000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处500元人民币罚款；承包人施工管理人员累计缺岗5次（含5次）的，发包人或监理人有权要求承包人撤换，承包人应予以撤换。

（d）承包人应对其施工管理人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人施工管理人员的，承包人应予以撤换。

（e）对于承包人野蛮施工，拒不整改，态度恶劣，发包人、监理人有权进行处罚，罚款通知单由总监理工程师签发，发包人批准后直接从承包人的当月进度款中扣抵。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：非经发包人书面同意，承包人不得以任何方式将本工程分包或转包，否则发包人有权解除合同；由此给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上的暴雨，按气象、地震部分公布为准，以及县市级以上政府机关不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行及政府部门有关文件。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行及政府部门有关文件。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：投保内容为建筑工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人需及时通知发包人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  / 。

选定争议评审员的期限：  / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

其他事项的约定：   / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向     /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

1、当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料（承包人的所有竣工资料必须经发包人确认），严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交），每拖延一天承包人向发包人支付 10000元人民币的违约金；且发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

2、竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

3、承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金，发包人有权直接从承包人提交的履约保证金或工程进度款中扣除。

4、中标人应当按照漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金。同时按《福建省工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法》的要求设立农民工工资专用帐户。应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。

5、承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。

6、根据国家及省市有关规定，承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后三个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。所产生的费用由承包人承担。

7、承包人严格按照《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

8、在合同实施时，承包人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报送监理工程师和发包人，经监理工程师和发包人确认同意后方可进场。对承包人采用的伪劣产品或招标人所推荐范围之外的产品，发包人有权责令其清除出场，并且给予承包人该产品总价50%的罚款，该款项从承包人的履约担保金中扣除。

- 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

工程量清单及计价

  - 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

  - 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为12936227元（大写金额：错误!不能以指定格式显示编号。元）。

其中：

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层装饰工程 | 607828 | 20550 | 37484 | 665862 |
| 2 | 其他楼层装饰工程 | 5078875 | 137999 | 311175 | 5528049 |
| 3 | 安装工程 | 4833242 | 71046 | 285552 | 5189840 |
| 4 | 设备 | 1543896 | 767 | 7813 | 1552476 |

  - 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

- 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：中国邮政储蓄银行漳州市分行营运用房装修改造工程

设计单位：福建省兴雅达建设发展有限公司

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 图纸目录 | DN-01 | 1 |  |  |
| 001 | 设计说明 | DN-02 | 1 |  |  |
| 002 | 材料表 | DN-04 | 1 |  |  |
|  | 一层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 003 | 一层营业厅原始平面图 | 1F-PL-01 | 1 |  |  |
| 004 | 一层营业厅拆除平面图 | 1F-PL-02 | 1 |  |  |
| 005 | 一层营业厅平面布置图 | 1F-PL-03 | 1 |  |  |
| 006 | 一层营业厅吊顶布置图 | 1F-PL-04 | 1 |  |  |
| 007 | 一层营业厅吊顶尺寸图 | 1F-PL-05 | 1 |  |  |
| 008 | 一层营业厅灯具定位图 | 1F-PL-06 | 1 |  |  |
| 009 | 一层营业厅地面铺装图 | 1F-PL-07 | 1 |  |  |
| 010 | 一层营业厅墙体定位图 | 1F-PL-08 | 1 |  |  |
| 011 | 一层营业厅综合说明图 | 1F-PL-09 | 1 |  |  |
| 012 | 一层营业厅立面索引图 | 1F-PL-10 | 1 |  |  |
| 013 | 一层营业厅吊顶综合图 | 1F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 一层施工立面部分 |  | 1 |  |  |
| 014 | 一层营业厅外立面图 | 1F-EL-01 | 1 |  |  |
| 015 | 一层营业厅内立面图 | 1F-EL-02 | 1 |  |  |
| 016 | 一层营业厅立面图 | 1F-EL-03 | 1 |  |  |
| 017 | 一层VIP立面图 | 1F-EL-04 | 1 |  |  |
| 018 | 一层理财室立面图 | 1F-EL-05 | 1 |  |  |
| 019 | 一层联动门立面图/一层卫生间立面图 | 1F-EL-06 | 1 |  |  |
| 020 | 一层现金区立面图/一层后台办公立面图 | 1F-EL-07 | 1 |  |  |
| 021 | 一层后台办公立面图/一层24小时立面图 | 1F-EL-08 | 1 |  |  |
|  | 一层施工图大样部分 |  |  |  |  |
| 022 | 现金柜台详图1 | 1F-DE-01 | 1 |  |  |
| 023 | 现金柜台详图2 | 1F-DE-02 | 1 |  |  |
| 024 | 现金柜台详图3 | 1F-DE-03 | 1 |  |  |
| 025 | 贵宾区现金柜台剖面图 | 1F-DE-04 | 1 |  |  |
| 026 | 贵宾区现金柜台详图 | 1F-DE-05 | 1 |  |  |
| 027 | 门面A剖面详图 | 1F-DE-06 | 1 |  |  |
| 028 | 门面剖面节点图/钢化玻璃四周入槽节点 | 1F-DE-07 | 1 |  |  |
| 029 | 外墙干挂节点/墙面砖挂贴节点 | 1F-DE-08 | 1 |  |  |
| 030 | CRS取款机基座剖面详图/24小时自助柜台详图 | 1F-DE-09 | 1 |  |  |
| 031 | VIP入口形象墙节点 | 1F-DE-10 | 1 |  |  |
| 032 | VIP理财中心水吧详图 | 1F-DE-11 | 1 |  |  |
| 033 | 理财室玻璃隔墙节点/VIP门套线节点 | 1F-DE-12 | 1 |  |  |
| 034 | 理财室玻璃隔墙节点/洗手台1剖面图 | 1F-DE-13 | 1 |  |  |
| 035 | 交接窗详图 | 1F-DE-14 | 1 |  |  |
| 036 | 钢筋抹灰网平面和剖面大样 | 1F-DE-15 | 1 |  |  |
| 037 | 吊顶大样图 | 1F-DE-16 | 1 |  |  |
| 038 | 墙面暗藏消火栓大样图 | 1F-DE-17 | 1 |  |  |
|  | 二层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 039 | 二层原始平面图 | 2F-PL-01 | 1 |  |  |
| 040 | 二层拆除平面图 | 2F-PL-02 | 1 |  |  |
| 041 | 二层平面布置图 | 2F-PL-03 | 1 |  |  |
| 042 | 二层吊顶布置图 | 2F-PL-04 | 1 |  |  |
| 043 | 二层吊顶尺寸图 | 2F-PL-05 | 1 |  |  |
| 044 | 二层灯具定位图 | 2F-PL-06 | 1 |  |  |
| 045 | 二层地面铺装图 | 2F-PL-07 | 1 |  |  |
| 046 | 二层墙体定位图 | 2F-PL-08 | 1 |  |  |
| 047 | 二层综合说明图 | 2F-PL-09 | 1 |  |  |
| 048 | 二层立面索引图 | 2F-PL-10 | 1 |  |  |
| 049 | 二层吊顶综合图 | 2F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二层施工图C面部分 |  | 1 |  |  |
| 050 | 二层楼梯立面图/二层支行长办公室立面图 | 2F-EL-01 | 1 |  |  |
| 051 | 二层支行长办公室立面图/二层信贷受理立面图 | 2F-EL-02 | 1 |  |  |
| 052 | 二层信贷受理立面图 | 2F-EL-03 | 1 |  |  |
| 053 | 二层信贷办公室立面图 | 2F-EL-04 | 1 |  |  |
| 054 | 二层信贷办公室立面图 | 2F-EL-05 | 1 |  |  |
|  | 二十层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 055 | 二十层原始平面图 | 20F-PL-01 | 1 |  |  |
| 056 | 二十层拆除平面图 | 20F-PL-02 | 1 |  |  |
| 057 | 二十层平面布置图 | 20F-PL-03 | 1 |  |  |
| 058 | 二十层吊顶布置图 | 20F-PL-04 | 1 |  |  |
| 059 | 二十层吊顶尺寸图 | 20F-PL-05 | 1 |  |  |
| 060 | 二十层灯具定位图 | 20F-PL-06 | 1 |  |  |
| 061 | 二十层地面铺装图 | 20F-PL-07 | 1 |  |  |
| 062 | 二十层墙体定位图 | 20F-PL-08 | 1 |  |  |
| 063 | 二十层综合说明图 | 20F-PL-09 | 1 |  |  |
| 064 | 二十层立面索引图 | 20F-PL-10 | 1 |  |  |
| 065 | 二十层吊顶综合图 | 20F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 066 | 二十层过道 | 20F-EL-01 | 1 |  |  |
| 067 | 二十层过道/票据中心等候区 | 20F-EL-02 | 1 |  |  |
| 068 | 二十层票据中心等候区/财富中心 | 20F-EL-03 | 1 |  |  |
| 069 | 二十层财富中心 | 20F-EL-04 | 1 |  |  |
| 070 | 二十层财富中心 | 20F-EL-05 | 1 |  |  |
| 071 | 二十层大沙龙室 | 20F-EL-06 | 1 |  |  |
| 072 | 二十层大沙龙室/卫生间干区 | 20F-EL-07 | 1 |  |  |
| 073 | 二十层男卫 | 20F-EL-08 | 1 |  |  |
| 074 | 二十层女卫 | 20F-EL-09 | 1 |  |  |
| 075 | 二十层预留办公室 | 20F-EL-10 | 1 |  |  |
| 076 | 二十层预留办公室 | 20F-EL-11 | 1 |  |  |
| 077 | 二十层预留办公室/二十层办公室 | 20F-EL-12 | 1 |  |  |
| 078 | 二十层会议室 | 20F-EL-13 | 1 |  |  |
|  | 二十一层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 079 | 二十一层原始平面图 | 21F-PL-01 | 1 |  |  |
| 080 | 二十一层拆除平面图 | 21F-PL-02 | 1 |  |  |
| 081 | 二十一层平面布置图 | 21F-PL-03 | 1 |  |  |
| 082 | 二十一层吊顶布置图 | 21F-PL-04 | 1 |  |  |
| 083 | 二十一层吊顶尺寸图 | 21F-PL-05 | 1 |  |  |
| 084 | 二十一层灯具定位图 | 21F-PL-06 | 1 |  |  |
| 085 | 二十一层地面铺装图 | 21F-PL-07 | 1 |  |  |
| 086 | 二十一层墙体定位图 | 21F-PL-08 | 1 |  |  |
| 087 | 二十一层综合说明图 | 21F-PL-09 | 1 |  |  |
| 088 | 二十一层立面索引图 | 21F-PL-10 | 1 |  |  |
| 089 | 二十一层吊顶综合图 | 21F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十一层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 090 | 二十一层大办公区立面图/二十一层国道立面图 | 21F-EL-01 | 1 |  |  |
| 091 | 二十一层国道立面图 | 21F-EL-02 | 1 |  |  |
| 092 | 二十一层大办公区立面图 | 21F-EL-03 | 1 |  |  |
| 093 | 二十一层大办公区立面图 | 21F-EL-04 | 1 |  |  |
| 094 | 二十一层大办公区立面图/二十一层会议室立面图 | 21F-EL-05 | 1 |  |  |
| 095 | 二十一层会议室立面图 | 21F-EL-06 | 1 |  |  |
| 096 | 二十一层休息区立面图 | 21F-EL-07 | 1 |  |  |
| 097 | 二十一层休息区立面图 | 21F-EL-08 | 1 |  |  |
|  | 二十二层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 098 | 二十二层原始平面图 | 22F-PL-01 | 1 |  |  |
| 099 | 二十二层拆除平面图 | 22F-PL-02 | 1 |  |  |
| 100 | 二十二层平面布置图 | 22F-PL-03 | 1 |  |  |
| 101 | 二十二层吊顶布置图 | 22F-PL-04 | 1 |  |  |
| 102 | 二十二层吊顶尺寸图 | 22F-PL-05 | 1 |  |  |
| 103 | 二十二层灯具定位图 | 22F-PL-06 | 1 |  |  |
| 104 | 二十二层地面铺装图 | 22F-PL-07 | 1 |  |  |
| 105 | 二十二层墙体定位图 | 22F-PL-08 | 1 |  |  |
| 106 | 二十二层综合说明图 | 22F-PL-09 | 1 |  |  |
| 107 | 二十二层立面索引图 | 22F-PL-10 | 1 |  |  |
| 108 | 二十二层吊顶综合图 | 22F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十二层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 109 | 二十二层大办公区立面图 | 22F-EL-01 | 1 |  |  |
| 110 | 二十二层大办公区立面图、会议室立面图 | 22F-EL-02 | 1 |  |  |
| 111 | 二十二层会议室立面图 | 22F-EL-03 | 1 |  |  |
| 112 | 二十二层会议室立面图 | 22F-EL-04 | 1 |  |  |
| 113 | 二十二层会议室立面图、接待室立面图 | 22F-EL-05 | 1 |  |  |
| 114 | 二十二层接待室立面图 | 22F-EL-06 | 1 |  |  |
|  | 二十三层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 115 | 二十三层原始平面图 | 23F-PL-01 | 1 |  |  |
| 116 | 二十三层拆除平面图 | 23F-PL-02 | 1 |  |  |
| 117 | 二十三层平面布置图 | 23F-PL-03 | 1 |  |  |
| 118 | 二十三层吊顶布置图 | 23F-PL-04 | 1 |  |  |
| 119 | 二十三层吊顶尺寸图 | 23F-PL-05 | 1 |  |  |
| 120 | 二十三层灯具定位图 | 23F-PL-06 | 1 |  |  |
| 121 | 二十三层地面铺装图 | 23F-PL-07 | 1 |  |  |
| 122 | 二十三层墙体定位图 | 23F-PL-08 | 1 |  |  |
| 123 | 二十三层综合说明图 | 23F-PL-09 | 1 |  |  |
| 124 | 二十三层立面索引图 | 23F-PL-10 | 1 |  |  |
| 125 | 二十三层吊顶综合图 | 23F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十三施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 126 | 二十三层视频会议室 | 23F-EL-01 | 1 |  |  |
| 127 | 二十三层视频会议室 | 23F-EL-02 | 1 |  |  |
| 128 | 二十三层会议室 | 23F-EL-03 | 1 |  |  |
| 129 | 二十三层会议室 | 23F-EL-04 | 1 |  |  |
| 130 | 二十三层大会议室 | 23F-EL-05 | 1 |  |  |
| 131 | 二十三层大会议室 | 23F-EL-06 | 1 |  |  |
| 132 | 二十三层大会议室 | 23F-EL-07 | 1 |  |  |
| 133 | 二十三层休息室 | 23F-EL-08 | 1 |  |  |
| 134 | 二十三层培训室 | 23F-EL-09 | 1 |  |  |
| 135 | 二十三层培训室 | 23F-EL-10 | 1 |  |  |
|  | 二十四层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 136 | 二十四层原始平面图 | 24F-PL-01 | 1 |  |  |
| 137 | 二十四层拆除平面图 | 24F-PL-02 | 1 |  |  |
| 138 | 二十四层平面布置图 | 24F-PL-03 | 1 |  |  |
| 139 | 二十四层吊顶布置图 | 24F-PL-04 | 1 |  |  |
| 140 | 二十四层吊顶尺寸图 | 24F-PL-05 | 1 |  |  |
| 141 | 二十四层灯具定位图 | 24F-PL-06 | 1 |  |  |
| 142 | 二十四层地面铺装图 | 24F-PL-07 | 1 |  |  |
| 143 | 二十四层墙体定位图 | 24F-PL-08 | 1 |  |  |
| 144 | 二十四层综合说明图 | 24F-PL-09 | 1 |  |  |
| 145 | 二十四层立面索引图 | 24F-PL-10 | 1 |  |  |
| 146 | 二十四层吊顶综合图 | 24F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十四层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 147 | 二十四层人力资源部 | 24F-PL-01 | 1 |  |  |
| 148 | 二十四层人力资源部 | 24F-PL-02 | 1 |  |  |
| 149 | 二十四层计划财务部 | 24F-PL-03 | 1 |  |  |
| 150 | 二十四层计划财务部 | 24F-PL-04 | 1 |  |  |
|  | 二十五层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 151 | 二十五层原始平面图 | 25F-PL-01 | 1 |  |  |
| 152 | 二十五层拆除平面图 | 25F-PL-02 | 1 |  |  |
| 153 | 二十五层平面布置图 | 25F-PL-03 | 1 |  |  |
| 154 | 二十五层吊顶布置图 | 25F-PL-04 | 1 |  |  |
| 155 | 二十五层吊顶尺寸图 | 25F-PL-05 | 1 |  |  |
| 156 | 二十五层灯具定位图 | 25F-PL-06 | 1 |  |  |
| 157 | 二十五层地面铺装图 | 25F-PL-07 | 1 |  |  |
| 158 | 二十五层墙体定位图 | 25F-PL-08 | 1 |  |  |
| 159 | 二十五层综合说明图 | 25F-PL-09 | 1 |  |  |
| 160 | 二十五层立面索引图 | 25F-PL-10 | 1 |  |  |
| 161 | 二十五层吊顶综合图 | 25F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十五层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 162 | 二十五层行长室 | 25F-EL-01 | 1 |  |  |
| 163 | 二十五层行长室 | 25F-EL-02 | 1 |  |  |
| 164 | 二十五层副行长室 | 25F-EL-03 | 1 |  |  |
| 165 | 二十五层贵宾室 | 25F-EL-04 | 1 |  |  |
| 166 | 二十五层贵宾室 | 25F-EL-05 | 1 |  |  |
| 167 | 二十五层党务会议室 | 25F-EL-06 | 1 |  |  |
| 168 | 二十五层党务会议室 | 25F-EL-07 | 1 |  |  |
| 169 | 二十五层接待前台 | 25F-EL-08 | 1 |  |  |
|  | 二十六层施工图平面部分 |  |  |  |  |
| 170 | 二十六层原始平面图 | 26F-PL-01 | 1 |  |  |
| 171 | 二十六层拆除平面图 | 26F-PL-02 | 1 |  |  |
| 172 | 二十六层平面布置图 | 26F-PL-03 | 1 |  |  |
| 173 | 二十六层吊顶布置图 | 26F-PL-04 | 1 |  |  |
| 174 | 二十六层吊顶尺寸图 | 26F-PL-05 | 1 |  |  |
| 175 | 二十六层灯具定位图 | 26F-PL-06 | 1 |  |  |
| 176 | 二十六层地面铺装图 | 26F-PL-07 | 1 |  |  |
| 177 | 二十六层墙体定位图 | 26F-PL-08 | 1 |  |  |
| 178 | 二十六层综合说明图 | 26F-PL-09 | 1 |  |  |
| 179 | 二十六层立面索引图 | 26F-PL-10 | 1 |  |  |
| 180 | 二十六层吊顶综合图 | 26F-PL-11 | 1 |  |  |
|  | 二十六层施工图立面部分 |  |  |  |  |
| 181 | 二十六层过道立面图 | 26F-EL-01 | 1 |  |  |
| 182 | 二十六层过道、餐厅 | 26F-EL-02 | 1 |  |  |
| 183 | 二十六层餐厅、大包厢 | 26F-EL-03 | 1 |  |  |
| 184 | 二十六层大包厢 | 26F-EL-04 | 1 |  |  |
| 185 | 二十六层小包厢 | 26F-EL-05 | 1 |  |  |
| 186 | 二十六层小包厢、员工健身中心 | 26F-EL-06 | 1 |  |  |
| 187 | 二十六层员工健身中心、员工活动中心 | 26F-EL-07 | 1 |  |  |
| 188 | 二十六层员工活动中心、瑜伽兼减压室 | 26F-EL-08 | 1 |  |  |
| 189 | 二十六层瑜伽兼减压室 | 26F-EL-09 | 1 |  |  |
|  | 二层、二十至二十六层大样图 |  |  |  |  |
| 190 | 大样图1-1 | DE-1-1 | 1 |  |  |
| 191 | 大样图1-2 | DE-1-2 | 1 |  |  |
| 192 | 大样图2-1 | DE-2-1 | 1 |  |  |
| 193 | 大样图2-2 | DE-2-2 | 1 |  |  |
| 194 | 大样图2-3 | DE-2-3 | 1 |  |  |
| 195 | 大样图2-4 | DE-2-4 | 1 |  |  |
| 196 | 大样图2-5 | DE-2-5 | 1 |  |  |
| 197 | 大样图2-6 | DE-2-6 | 1 |  |  |
| 199 | 大样图2-7 | DE-2-7 | 1 |  |  |
| 200 | 大样图2-8 | DE-2-8 | 1 |  |  |
| 201 | 大样图2-8 | DE-2-8 | 1 |  |  |
| 202 | 大样图3-1 | DE-3-1 | 1 |  |  |
| 203 | 大样图3-2 | DE-3-2 | 1 |  |  |
| 204 | 大样图3-3 | DE-3-3 | 1 |  |  |
| 205 | 大样图3-4 | DE-3-4 | 1 |  |  |
| 206 | 大样图3-5 | DE-3-5 | 1 |  |  |
| 207 | 大样图3-6 | DE-3-6 | 1 |  |  |
| 208 | 大样图3-7 | DE-3-7 | 1 |  |  |
| 209 | 大样图3-8 | DE-3-8 | 1 |  |  |
| 210 | 大样图3-9 | DE-3-9 | 1 |  |  |
| 211 | 大样图3-10 | DE-3-10 | 1 |  |  |
| 212 | 大样图3-11 | DE-3-11 | 1 |  |  |
| 213 | 大样图3-12 | DE-3-12 | 1 |  |  |
| 214 | 大样图3-13 | DE-3-13 | 1 |  |  |
| 215 | 大样图3-14 | DE-3-14 | 1 |  |  |
|  | 消施 |  |  |  |  |
| 1 | 消防设计说明 | SM01 | 1 |  |  |
| 2 | 防排烟设计及施工说明 | SM02 | 1 |  |  |
| 3 | 厨房设备灭火装置安装示意图 | SM03 | 1 |  |  |
| 4 | 自动喷淋系统原理图 | XT01 | 1 |  |  |
| 5 | 消火栓系统原理图 | XT02 | 1 |  |  |
| 6 | 火灾自动报警及联动控制系统图 | XT03 | 1 |  |  |
|  | 防火门监控系统图 |  | 1 |  |  |
| 7 | 消防设备电源监控系统图 | XT04 | 1 |  |  |
| 8 | 漏电火灾报警系统图 | XT05 | 1 |  |  |
| 9 | 1F喷淋平面图 | PL-01 | 1 |  |  |
| 10 | 2F喷淋平面图 | PL-02 | 1 |  |  |
| 11 | 20F喷淋平面图 | PL-03 | 1 |  |  |
| 12 | 21F喷淋平面图 | PL-04 | 1 |  |  |
| 13 | 22F喷淋平面图 | PL-05 | 1 |  |  |
| 14 | 23F喷淋平面图 | PL-06 | 1 |  |  |
| 15 | 24F喷淋平面图 | PL-07 | 1 |  |  |
| 16 | 25F喷淋平面图 | PL-08 | 1 |  |  |
| 17 | 26F喷淋平面图 | PL-09 | 1 |  |  |
| 18 | 1F消火栓及灭火器平面图 | XHS-01 | 1 |  |  |
| 19 | 2F消火栓及灭火器平面图 | XHS-02 | 1 |  |  |
| 20 | 3F消火栓及灭火器平面图 | XHS-03 | 1 |  |  |
| 21 | 4F消火栓及灭火器平面图 | XHS-04 | 1 |  |  |
| 22 | 5F消火栓及灭火器平面图 | XHS-05 | 1 |  |  |
| 23 | 6F消火栓及灭火器平面图 | XHS-06 | 1 |  |  |
| 24 | 7F消火栓及灭火器平面图 | XHS-07 | 1 |  |  |
| 25 | 8F消火栓及灭火器平面图 | XHS-08 | 1 |  |  |
| 26 | 9F消火栓及灭火器平面图 | XHS-09 | 1 |  |  |
| 27 | 1F火灾自动报警平面图 | BJ-01 | 1 |  |  |
| 28 | 2F火灾自动报警平面图 | BJ-02 | 1 |  |  |
| 29 | 20F火灾自动报警平面图 | BJ-03 | 1 |  |  |
| 30 | 21F火灾自动报警平面图 | BJ-04 | 1 |  |  |
| 31 | 22F火灾自动报警平面图 | BJ-05 | 1 |  |  |
| 32 | 23F火灾自动报警平面图 | BJ-06 | 1 |  |  |
| 33 | 24F火灾自动报警平面图 | BJ-07 | 1 |  |  |
| 34 | 25F火灾自动报警平面图 | BJ-08 | 1 |  |  |
| 35 | 26F火灾自动报警平面图 | BJ-09 | 1 |  |  |
| 36 | 1F防排烟平面图 | PY-01 | 1 |  |  |
| 37 | 2F防排烟平面图 | PY-02 | 1 |  |  |
| 38 | 20F防排烟平面图 | PY-03 | 1 |  |  |
| 39 | 21F防排烟平面图 | PY-04 | 1 |  |  |
| 40 | 22F防排烟平面图 | PY-05 | 1 |  |  |
| 41 | 23F防排烟平面图 | PY-06 | 1 |  |  |
| 42 | 24F防排烟平面图 | PY-07 | 1 |  |  |
| 43 | 25F防排烟平面图 | PY-08 | 1 |  |  |
| 44 | 26F防排烟平面图 | PY-09 | 1 |  |  |
|  | 装水施 |  |  |  |  |
| 1 | 室内给排水设计说明 | 装水施-01 | 1 |  |  |
| 2 | 一层营业厅给排水平面布置图 | 装水施-02 | 1 |  |  |
| 3 | 二层给排水平面布置图 | 装水施-03 | 1 |  |  |
| 4 | 二十层给排水平面布置图 | 装水施-04 | 1 |  |  |
| 5 | 二十一层给排水平面布置图 | 装水施-05 | 1 |  |  |
| 6 | 二十二层给排水平面布置图 | 装水施-06 | 1 |  |  |
| 7 | 二十三层给排水平面布置图 | 装水施-07 | 1 |  |  |
| 8 | 二十四层给排水平面布置图 | 装水施-08 | 1 |  |  |
| 9 | 二十五层给排水平面布置图 | 装水施-09 | 1 |  |  |
| 10 | 二十六层给排水平面布置图 | 装水施-10 | 1 |  |  |
| 11 | 给排水系统图 | 装水施-11 | 1 |  |  |
| 12 | 卫生间给排水大样图（一） | 装水施-12 | 1 |  |  |
| 13 | 卫生间给排水大样图（二） | 装水施-13 | 1 |  |  |
| 14 | 厨房给水平面图 厨房给水系统图 | 装水施-14 | 1 |  |  |
| 15 | 厨房排水平面图 厨房排水系统图 | 装水施-15 | 1 |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |
| 1 | 设计说明及图例表 | 装电施-01 | 1 |  |  |
| 2 | 强电干线图 | 装电施-02 | 1 |  |  |
| 3 | 配电系统图1 | 装电施-03 | 1 |  |  |
| 4 | 配电系统图2 | 装电施-04 | 1 |  |  |
| 5 | 配电系统图3 | 装电施-05 | 1 |  |  |
| 6 | 配电系统图4 | 装电施-06 | 1 |  |  |
| 7 | 配电系统图5 | 装电施-07 | 1 |  |  |
| 8 | 配电系统图6 | 装电施-08 | 1 |  |  |
| 9 | 配电系统图7 | 装电施-09 | 1 |  |  |
| 10 | 配电系统图8 | 装电施-10 | 1 |  |  |
| 11 | 配电系统图9 | 装电施-11 | 1 |  |  |
| 12 | 一层营业厅疏散指示平面图 | 装电施-12 | 1 |  |  |
| 13 | 一层营业厅应急照明平面图 | 装电施-13 | 1 |  |  |
| 14 | 一层营业厅普通照明平面图 | 装电施-14 | 1 |  |  |
| 15 | 一层营业厅强电插座平面图 | 装电施-15 | 1 |  |  |
| 16 | 一层营业厅UPS插座平面图 | 装电施-16 | 1 |  |  |
| 17 | 一层营业厅空调配电平面图 | 装电施-17 | 1 |  |  |
| 18 | 二层疏散指示平面图 | 装电施-18 | 1 |  |  |
| 19 | 二层应急照明平面图 | 装电施-19 | 1 |  |  |
| 20 | 二层普通照明平面图 | 装电施-20 | 1 |  |  |
| 21 | 二层强电插座平面图 | 装电施-21 | 1 |  |  |
| 22 | 二层空调配电平面图 | 装电施-22 | 1 |  |  |
| 23 | 二十层疏散指示平面图 | 装电施-23 | 1 |  |  |
| 24 | 二十层应急照明平面图 | 装电施-24 | 1 |  |  |
| 25 | 二十层普通照明平面图 | 装电施-25 | 1 |  |  |
| 26 | 二十层强电插座平面图 | 装电施-26 | 1 |  |  |
| 27 | 二十层空调配电平面图 | 装电施-27 | 1 |  |  |
| 28 | 二十一层疏散指示平面图 | 装电施-28 | 1 |  |  |
| 29 | 二十一层应急照明平面图 | 装电施-29 | 1 |  |  |
| 30 | 二十一层普通照明平面图 | 装电施-30 | 1 |  |  |
| 31 | 二十一层强电插座平面图 | 装电施31 | 1 |  |  |
| 32 | 二十一层空调配电平面图 | 装电施-32 | 1 |  |  |
| 33 | 二十二层疏散指示平面图 | 装电施-33 | 1 |  |  |
| 34 | 二十二层应急照明平面图 | 装电施-34 | 1 |  |  |
| 35 | 二十二层普通照明平面图 | 装电施-35 | 1 |  |  |
| 36 | 二十二层强电插座平面图 | 装电施-36 | 1 |  |  |
| 37 | 二十二层空调配电平面图 | 装电施-37 | 1 |  |  |
| 38 | 二十三层疏散指示平面图 | 装电施-38 | 1 |  |  |
| 39 | 二十三层应急照明平面图 | 装电施-39 | 1 |  |  |
| 40 | 二十三层普通照明平面图 | 装电施-40 | 1 |  |  |
| 41 | 二十三层强电插座平面图 | 装电施-41 | 1 |  |  |
| 42 | 二十三层空调配电平面图 | 装电施-42 | 1 |  |  |
| 43 | 二十四层疏散指示平面图 | 装电施43 | 1 |  |  |
| 44 | 二十四层应急照明平面图 | 装电施-44 | 1 |  |  |
| 45 | 二十四层普通照明平面图 | 装电施-45 | 1 |  |  |
| 46 | 二十四层强电插座平面图 | 装电施-46 | 1 |  |  |
| 47 | 二十四层空调配电平面图 | 装电施-47 | 1 |  |  |
| 48 | 二十五层疏散指示平面图 | 装电施-48 | 1 |  |  |
| 49 | 二十五层应急照明平面图 | 装电施-49 | 1 |  |  |
| 50 | 二十五层普通照明平面图 | 装电施-50 | 1 |  |  |
| 51 | 二十五层强电插座平面图 | 装电施-51 | 1 |  |  |
| 52 | 二十五层空调配电平面图 | 装电施-52 | 1 |  |  |
| 53 | 二十六层疏散指示平面图 | 装电施-53 | 1 |  |  |
| 54 | 二十六层应急照明平面图 | 装电施-54 | 1 |  |  |
| 55 | 二十六层普通照明平面图 | 装电施-55 | 1 |  |  |
| 56 | 二十六层强电插座平面图 | 装电施-56 | 1 |  |  |
| 57 | 二十六层空调配电平面图 | 装电施57 | 1 |  |  |
| 58 | 厨房配电系统图 | 装电施-58 | 1 |  |  |
| 59 | 厨房配电平面图 | 装电施-59 | 1 |  |  |
| 60 | 五层小屋面空调平面图 | 装电施-60 | 1 |  |  |
|  | 空调装修图 |  |  |  |  |
| 1 | 设计施工说明 | KT-01 | 1 |  |  |
| 2 | 一、二层主要设备明细表 | KT-02 | 1 |  |  |
| 3 | 二十层主要设备明细表 | KT-03 | 1 |  |  |
| 4 | 二十一层主要设备明细表 | KT-04 | 1 |  |  |
| 5 | 二十二层主要设备明细表 | KT-05 | 1 |  |  |
| 6 | 二十三层主要设备明细表 | KT-06 | 1 |  |  |
| 7 | 二十四层主要设备明细表 | KT-07 | 1 |  |  |
| 8 | 二十五层主要设备明细表 | KT-08 | 1 |  |  |
| 9 | 二十六层主要设备明细表 | KT-09 | 1 |  |  |
| 10 | 空调冷媒系统流程图 | KT-10 | 1 |  |  |
| 11 | 一层营业厅综合空调平面图 | KT-1.1 | 1 |  |  |
| 12 | 一层营业厅空调风管平面图 | KT-1.2 | 1 |  |  |
| 13 | 一层营业厅空调冷媒管平面图 | KT-1.3 | 1 |  |  |
| 14 | 一层营业厅空调冷凝水管平面图 | KT-1.4 | 1 |  |  |
| 15 | 二层综合空调平面图 | KT-2.1 | 1 |  |  |
| 16 | 二层空调风管平面图 | KT-2.2 | 1 |  |  |
| 17 | 二层空调冷媒管平面图 | KT-2.3 | 1 |  |  |
| 18 | 二层空调冷凝水管平面图 | KT-2.4 | 1 |  |  |
| 19 | 二十层综合空调平面图 | KT-20.1 | 1 |  |  |
| 20 | 二十层空调风管平面图 | KT-20.2 | 1 |  |  |
| 1 | 二十层空调冷媒管平面图 | KT-20.3 | 1 |  |  |
| 2 | 二十层空调冷凝水管平面图 | KT-20.4 | 1 |  |  |
| 3 | 二十一层综合空调平面图 | KT-21.1 | 1 |  |  |
| 4 | 二十一层空调风管平面图 | KT-21.2 | 1 |  |  |
| 5 | 二十一层空调冷媒管平面图 | KT-21.3 | 1 |  |  |
| 6 | 二十一层空调冷凝水管平面图 | KT-21.4 | 1 |  |  |
| 7 | 二十二层综合空调平面图 | KT-22.1 | 1 |  |  |
| 8 | 二十二层空调风管平面图 | KT-22.2 | 1 |  |  |
| 9 | 二十二层空调冷媒管平面图 | KT-22.3 | 1 |  |  |
| 10 | 二十二层空调冷凝水管平面图 | KT-22.4 | 1 |  |  |
| 11 | 二十三层综合空调平面图 | KT-23.1 | 1 |  |  |
| 12 | 二十三层空调风管平面图 | KT-23.2 | 1 |  |  |
| 13 | 二十三层空调冷媒管平面图 | KT-23.3 | 1 |  |  |
| 14 | 二十三层空调冷凝水管平面图 | KT-23.4 | 1 |  |  |
| 15 | 二十四层综合空调平面图 | KT-24.1 | 1 |  |  |
| 16 | 二十四层空调风管平面图 | KT-24.2 | 1 |  |  |
| 17 | 二十四层空调冷媒管平面图 | KT-24.3 | 1 |  |  |
| 18 | 二十四层空调冷凝水管平面图 | KT-24.4 | 1 |  |  |
| 19 | 二十五层综合空调平面图 | KT-25.1 | 1 |  |  |
| 20 | 二十五层空调风管平面图 | KT-25.2 | 1 |  |  |
| 1 | 二十五层空调冷媒管平面图 | KT-25.3 | 1 |  |  |
| 2 | 二十五层空调冷凝水管平面图 | KT-25.4 | 1 |  |  |
| 3 | 二十六层综合空调平面图 | KT-26.1 | 1 |  |  |
| 4 | 二十六层空调风管平面图 | KT-26.2 | 1 |  |  |
| 5 | 二十六层空调冷媒管平面图 | KT-26.3 | 1 |  |  |
| 6 | 二十六层空调冷凝水管平面图 | KT-26.4 | 1 |  |  |
| 7 | 五层空调平面图 | KT-5.1 | 1 |  |  |
| 8 | 屋面层空调平面图 | KT-WF.1 | 1 |  |  |
|  | 弱电施 |  |  |  |  |
| 01 | 目录 | GT-00 |  |  |  |
| 02 | 设计说明（一） | GT-01 |  |  |  |
| 03 | 设计说明（二） | GT-02 |  |  |  |
| 04 | 设计说明（三） | GT-03 |  |  |  |
| 05 | 综合布线系统图 | XT-01 |  |  |  |
| 06 | 电子巡查系统图 | XT-02 |  |  |  |
| 07 | 有线电视系统图 | XT-03 |  |  |  |
| 08 | 背景音乐系统图 | XT-04 |  |  |  |
| 09 | 智能化接地系统图 | XT-04 |  |  |  |
| 10 | 一层营业厅综合布线平面图 | BX-01 |  |  |  |
| 11 | 二层营业厅综合布线平面图 | BX-02 |  |  |  |
| 12 | 二十层综合布线平面图 | BX-03 |  |  |  |
| 13 | 二十一层综合布线平面图 | BX-04 |  |  |  |
| 14 | 二十二层综合布线平面图 | BX-05 |  |  |  |
| 15 | 二十三层综合布线平面图 | BX-06 |  |  |  |
| 16 | 二十四层综合布线平面图 | BX-07 |  |  |  |
| 17 | 二十五层综合布线平面图 | BX-08 |  |  |  |
| 18 | 二十六层综合布线平面图 | BX-09 |  |  |  |
| 19 | 二十层背景音乐平面图 | YY-01 |  |  |  |
| 20 | 二十一层背景音乐平面图 | YY-02 |  |  |  |
| 21 | 二十二层背景音乐平面图 | YY-03 |  |  |  |
| 22 | 二十三层背景音乐平面图 | YY-04 |  |  |  |
| 23 | 二十四层背景音乐平面图 | YY-05 |  |  |  |
| 24 | 二十五层背景音乐平面图 | YY-06 |  |  |  |
| 25 | 二十六层背景音乐平面图 | YY-07 |  |  |  |
| 26 | 20层会议室会议系统图 | HY-01 |  |  |  |
| 27 | 20层会议室音视频点位、系统图 | HY-02 |  |  |  |
| 28 | 20层大客户室会议系统图 | HY-03 |  |  |  |
| 29 | 21层35人会议室会议系统图 | HY-04 |  |  |  |
| 30 | 23层会议室会议系统图 | HY-05 |  |  |  |
| 31 | 23层会议室音视频点位、系统图 | HY-06 |  |  |  |
| 32 | 23层电视电话会议室会议系统图 | HY-07 |  |  |  |
| 33 | 23层培训室音视频点位、系统图 | HY-08 |  |  |  |
| 34 | 20层会议室音视频点位、系统图 | HY-09 |  |  |  |
| 35 | 23层99人大会议室音视频点位图 | HY-10 |  |  |  |
| 36 | 23层99人大会议室音视频点位图 | HY-11 |  |  |  |
| 37 | 23层99人大会议室会议系统图 | HY-12 |  |  |  |
| 38 | 24层党建会议室会议系统图 | HY-13 |  |  |  |
| 39 | 25层党务会议室会议系统图 | HY-14 |  |  |  |
| 40 | 25层会议室会议系统图 | HY-15 |  |  |  |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

已具备施工条件，投标人可自行勘察

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件，投标人可自行勘察

    - 招标项目说明

详见本工程的招标公告

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详见施工图设计文件

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详见施工图设计文件

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责 。

    - 水土保持与环境要求

承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。

    - 文明施工要求

（ 1 ）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。（ 2 ）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。（ 3 ）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的要求。（ 4 ）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》 DBJ13-81-2006 、《建筑施工现场环境与卫生标准》 J10796-2006 、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。（ 5 ）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创 “ 文明工地 ”  。

    - 施工机具进场要求

满足施工需求，且承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

    - 质量要求

符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准和达到漳州市优质工程及以上

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 水泥 |  | 合格 | 炼石 | 万年青 | 金牛 |  |
| 2 | 钢材 |  | 合格 | 闽光 | 鞍钢 | 宝武钢 |  |
| 3 | 地面砖/墙面砖 |  | 合格 | 东鹏 | 诺贝尔 | 马可波罗 |  |
| 4 | 地毯 |  | 合格 | LG | 华德 | 山花 |  |
| 5 | 强化木地板 |  | 合格 | 永林蓝豹 | 德高 | 圣象 |  |
| 6 | 吊顶石膏板 |  | 合格 | 天宇 | 龙牌 | 杰科 |  |
| 7 | 吊顶矿棉板 |  | 合格 | 天宇 | 星牌 | 可耐福 |  |
| 8 | 硅酸钙板 |  | 合格 | 金宫 | 泰山 | 龙牌 |  |
| 9 | 轻钢龙骨 |  | 合格 | 龙牌 | 洛斐尔 | 拉法基 |  |
| 10 | 铝扣板 |  | 合格 | 建龙 | 美克莱 | 金霸 |  |
| 11 | 铝塑板 |  | 合格 | 台湾吉祥 | 上海吉祥 | 香港吉祥 |  |
| 12 | 细木工板 |  | 合格 | 福庆 | 绿野 | 兔宝宝 |  |
| 13 | 免漆生态板 |  | 合格 | 福庆 | 佳森宝 | 芒果树 |  |
| 14 | 科技木饰面板 |  | 合格 | 千年舟 | 莫干山 | 兔宝宝 |  |
| 15 | 木质吸音板 |  | 合格 | 汇多丽 | 坤耐 | 音静云 |  |
| 16 | 乳胶漆 |  | 合格 | 多乐士 | 华润 | 三棵树 |  |
| 17 | 腻子粉 |  | 合格 | 多乐士 | 大匠 | 立邦 |  |
| 18 | 硅藻泥 |  | 合格 | 百年 | 大匠一号 | 汉匠 |  |
| 19 | 钢化玻璃 |  | 合格 | 天诚 | 新福兴 | 瑞福达 |  |
| 20 | 防盗门（甲级、乙级） |  | 合格 | 步阳 | 盼盼 | 群升 |  |
| 21 | 防火门（甲级、乙级） |  | 合格 | 固嘉 | 盼盼 | 长安 |  |
| 22 | 乙级密闭卷帘门 |  | 合格 | 新通达 | 博盾 | 泰豪 |  |
| 23 | 定制木作门 |  | 合格 | 新潮雅居木门 | 家豪木业 | 百晟门业 |  |
| 24 | 定制木作柜子 |  | 合格 | 依米装饰 | 唯木美家居 | 厨老大家居 |  |
| 25 | 窗帘 |  | 合格 | 艺特窗饰 | 尚景窗饰 | 赛格智能窗饰 |  |
| 26 | 配电箱 |  | 合格 | 漳州精铭 | 闽天威 | 芗城一开 |  |
| 27 | 弱电机柜 |  | 合格 | 北讯 | 图腾 | 金盾 |  |
| 28 | 灯具 |  | 合格 | 雷士 | 西顿 | 中广电通 |  |
| 29 | 开关、插座 |  | 合格 | 西顿 | ABB | 三雄极光 |  |
| 30 | 电线电缆 |  | 合格 | 太阳 | 深圳深缆 | 福阳 |  |
| 31 | 管道 |  | 合格 | 亚通 | 联塑 | 振云 |  |
| 32 | 洁具 |  | 合格 | 九牧 | 箭牌 | 法恩莎 |  |
| 33 | 阀门 |  | 合格 | 德星 | TVT | 丹佛思 |  |
| 34 | 火灾报警设备 |  | 合格 | 松江 | 北京利达 | 海湾 |  |
| 35 | 桥架 |  | 合格 | 瑞鑫 | 畅通 | 万泉 |  |
| 36 | 网络线 |  | 合格 | 北讯 | 爱谱华顿 | 秋叶原 |  |
| 37 | 水流指示器、喷头、室内消火栓福建天广 |  | 合格 | 福建天广 | 白沙 | 三鲸 |  |
| 38 | KBG管材 |  | 合格 | 凯必吉 | 鑫源 | 顺超凯越 |  |
| 39 | 排气扇 |  | 合格 | 正野 | 三雄极光 | 泰力 |  |
| 40 | 出入口控制设备 |  | 合格 | 大华 | 海康 | 汉军 |  |
| 41 | 扩音系统设备 |  | 合格 | ITC | senlang | CRX |  |
| 42 | 投影机 |  | 合格 | SONY | 日立 | 松下 |  |
| 43 | 投影幕 |  | 合格 | JK | 白雪 | 美视 |  |
| 44 | 弱电线缆 |  | 合格 | 秋叶原 | 天诚 | 施耐德 |  |
| 45 | 空调 |  | 合格 | 三菱 |  |  |  |
| 46 | 防弹防砸玻璃 |  | 合格 | 燎原 |  |  | 当地公安认定品牌 |
| 47 | 防砸膜 |  | 合格 | 燎原 |  |  | 当地公安认定品牌 |
| 48 | 二道门（含门禁系统） |  | 合格 | 盼盼 |  |  | 当地公安认定品牌 |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、联合体协议书

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

十二、封面（商务文件）

十三、投标函

十四、投标函附录

十五、已标价工程量清单

十六、其他资料（商务文件）

十七、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 九、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 十、投标保证金有关单据扫描件

- 十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

投标人提供的其他资料复印件，如一般纳税人证明资料，需附税务局出具的相关证明。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 三、其他材料

- 一、不拖欠农民工工资的承诺书

不拖欠农民工工资的承诺书

致：  (招标人)

本承诺书声明：本人  (姓名)  系   (投标人)   的法定代表人，本公司参加  (填入招标项目名称)   工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投标人：          (盖单位公章)

法定代表人：           (盖章)

日  期：         年     月     日

- 二、中国邮政储蓄银行采购廉洁承诺书

中国邮政储蓄银行采购廉洁承诺书

致：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行

作为招标人中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行    (项目名称)   的中标候选人，我方郑重承诺：

一、不向招标人或招标代理机构的工作人员及其亲属、招标项目评审专家等赠送或提供任何形式的财物、好处，包括但不限于：赠送任何礼品、礼金、有价证券或提供无偿服务，报销应由招标人及其工作人员个人支付的任何费用，为招标人工作人员亲属经商办企业提供方便。

二、不单人约见招标人工作人员或到招标人工作人员非办公场所商谈业务。

三、不向招标人工作人员电话询问评审情况或施加任何影响；不通过任何单位或个人向招标人工作人员打招呼，施加压力。

四、不与招标人工作人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。

五、不诋毁招标人、其他中标候选人的名誉，不传播与招标工作有关的言论与信息。

六、不与其他中标候选人相互串标，不采取任何手段排挤其他供应商参与公平竞争和损害招标人利益，不以弄虚作假方式参加投标。

七、若有招标人人员提出违法违纪要求或有其他违法违纪问题，向招标人纪检监察部门举报(举报电话：0591-83373475)。

八、积极配合招标人调查、检查等工作，及时提供相关资料和客观信息。

若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切法律责任。招标人有权视情节取消我方中标候选人资格、宣布中标结果无效、终止合同执行，或禁止再次参加招标人组织的招标活动等。

投 标 人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日      期：

- 三、承诺与声明

- 承诺与声明

致：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行

本公司特承诺声明如下：

一、本公司认识到贵行招标为企业招标，非政府采购与招标。

二、本公司己认真阅读贵行招标文件，并完全理解招标文件的内容。

三、本公司保证所递交的投标文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。本公司所提交的投标文件构成要约，经贵行承诺，本公司即受上述文件中意思表示的约束。

四、贵行有权在签署合同前的任何时间终止本项目。

五、未经贵行书面同意，本公司承诺不在市场宣传中使用与贵行的合作案例，不将贵行作为业务合作伙伴进行宣传，不使用贵行的商标、标志语、徽标等。

六、在招标过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。

七、本次招标涉及函件往来时请使用本公司以下地址及联系方式：

公司名称(全称、盖章)：

法定代表人姓名、职务：

邮编：           地址：

电话：           传真：

法定代表人签字：

日      期：

- 四、投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，参加本项目投标，现郑重承诺如下：

1、我方承诺：截止目前，我方和拟派本工程项目管理班子成员没有存在因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。

2、我方承诺：我方没有存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段、隐瞒事实未如实填报或以其他弄虚作假方式投标的情形。

3、我方承诺：我单位与招标人无利害关系，否则，视同我方投标无效。

5、我方承诺：我方拟派出的项目部施工管理人员均不存在《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）第八条规定的任一情形之。

6、我单位未存在下述情形：①资质证书有效期届满未办理延续手续的；②不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。

上述承诺，贵单位（招标人）有权对其内容进行核查，如发现有不实之处并经查实后，贵单位有权取消我方的投标资格或中标候选人资格或中标资格，并没收我方投标保证金。如果贵单位因此遭受损失，我方应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。

特此承诺！

投标人：                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：        年      月

通用本补正数据表

- 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “经评审的最低投标价中标法”第3.1.7条 | 3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定； | 本项目不适用 |
|  | “经评审的最低投标价中标法”第3.1.9条 | 3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第5项规定（如有时）； | 本项目不适用 |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。