漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标）

（项目名称）

（招标编号：  E3506270601800147004  ）

招标文件

招标人：  漳州通美云水谣庄园有限公司  （盖单位章）

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司 （盖单位章）

招标文件编制日期： 2019 年 11 月 4 日

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

目	录

第一章  招标公告	6

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

第三章  评标办法（综合评估法）	29

评标办法前附表	29

第四章  合同条款及格式	36

第五章  供货要求	56

第六章  投标文件格式	65

漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标）

招投标活动日程安排表

| 编号 | 时 间 | 工作内容 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年11月7日 | 发布招标公告 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |
| 2 | 2019年11月8日至 2019年11月12日 | 获取招标文件 | 用CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。网址：www.zzgcjyzx.com/Front/ |
| 3 | 2019年11月13日 12时00分之前 | 各投标人将招标文件的疑问以书面、传真的形式交送招标代理机构或招标人 | 招标代理机构地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 传 真：0596-2930050 电子信箱：fjkx2931393@163.com |
| 4 | 2019年11月14日 | 网上公布书面答疑纪要或补充说明(若有) | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |
| 5 | 2019年11月28日 17时00分 | 投标保证金提交的截止时间 | 按招标文件规定提交 |
| 6 | 2019年11月29日 8:30前 | 递交标书 | 用CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行投标文件的上传。 |
| 7 | 2019年11月29日 8:30至评标结束 | 开标 | 南靖县行政服务中心6楼 （南靖县山城江滨路21号） |
| 8 | 中标公示 | 中标公示 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |

注：

1、上表所有的时间均为北京时间。

2、投标须知及投标须知前附表中时间安排与本招投标活动日程安排表中时间不一致时，以招投标活动日程安排表的时间为准。

3、招标人有权在开标前通过发布招标公告的网站修改或补充招标文件，修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，并且修改补充的内容会影响到投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4、开标前投标人应上网查询是否有变更内容等。

# 第一卷

# 第一章 招标公告

漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标）（项目名称）

设备采购招标公告

## 招标条件

本招标项目漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标）已由南靖县发展和改革局以闽发改备[2017]E09126号批准建设，招标人为漳州通美云水谣庄园有限公司，招标项目资金来自业主自筹（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对电梯（设备名称）采购进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市南靖县梅林镇官洋村

2.2 建设规模：漳州通美云水谣庄园酒店是按四星级及以上标准建设的酒店，本次共采购19台电梯，其中11台乘客电梯（其中6台兼无障碍电梯），2台布草电梯，2台载货电梯，4台传菜梯。招标内容包括电梯的采购供应、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。本项目预算审核价为7741401元。

## 投标人资格要求

- 3.1 具有合格有效的企业法人营业执照。

- 3.2 投标人拟投入本项目的电梯设备的制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》 曳引式C级及以上。

- 3.3 投标人的安装维保单位须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》 C级或以上资质。

- 3.4 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。

- 3.5 一个制造商对同一品牌同一型号的货物仅能委托一个代理商参加投标。

- 3.6 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

## 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年 11 月 8 日 8:00至 2019年 11 月 12 日23:59(北京时间，下同)，登录漳州工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com/Front/）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

## 评标办法

本招标项目采用的评标办法： 综合评估法 。

## 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 11 月 29 日 8 时 30 分，投标人应在截止时间前通过 漳州工程项目交易中心网（www.zzgcjyzx.com/Front/）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.c

n/）（发布公告的媒介名称）上发布。

## 联系方式

招 标 人： 漳州通美云水谣庄园有限公司  招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司

地    址：漳州市南靖县梅林镇官洋村     地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室

邮    编：          363609             邮 编：          363000

联 系 人：            小郑             联 系 人：        小张

电    话：     0596-7756635            电    话：      0596-2931393

传    真：              /              传    真：      0596-2930050

电子邮件：             /               电子邮件：  fjkx2931393@163.com

2019 年 10 月 7 日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称 ： 漳州通美云水谣庄园有限公司 地 址 ： 漳州市南靖县梅林镇官洋村 联系人：小郑 电 话：0596-7756635 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ： 福建恒信工程咨询有限公司 地 址 ： 漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 联系人：小张 电 话：0596-2931393 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹；100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次共采购19台电梯，其中11台乘客电梯（其中6台兼无障碍电梯），2台布草电梯，2台载货电梯，4台传菜梯。招标内容包括电梯的采购供应、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同签订后，收到招标人书面通知后 15个日历天内将货物送达指定地点，货到现场后30个日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后15个日历天内通过技术监督管理部门验收合格。 计划开始交货日期： / 年 /月 /日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳州通美云水谣庄园酒店 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第二卷第五章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | - 1.资质要求： （1）具有合格有效的企业法人营业执照。 （2）投标人拟投入本项目的电梯设备的制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》 曳引式C级及以上 。 （3）投标人的安装维保单位须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》 C级或以上资质 。 （4）本次招标接受联合体投标。 （5）一个制造商对同一品牌同一型号的货物仅能委托一个代理商参加投标。 （6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。 2.财务要求： / 3.投标人业绩： / 投标设备业绩： / - 4.信誉要求： / - 5.其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求： / 。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 网上发布 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1、本招标工程合同采用固定总价加包干合同方式。投标人所填写的单价和总价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（另有约定的从其约定）。投标人应考虑因市场变化等原因导致材料价格、机械台班价格、人工费变化的投标风险。 2、投标文件中须明确主要设备及材料的品牌、规格型号、详细参数等。 3、中标人必须按投标文件（品牌）提供相关设备材料等，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。 4、自行考虑施工配合费计入投标报价。 5、报价要求：本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用。 包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、售后保质期内所需的备品备件费（必须与所投电梯的配件一致）、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，以及因其他工程交叉施工造成的窝工等其他因素产生的费用等。 安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、施工改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、施工配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、洞口开孔、修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费（施工配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由中标单位支付）。 电梯轿厢装潢与酒店二次装修交接部分由中标人自行考虑计入报价。中标人应按GB/T14308-2010旅游饭店四星级或四星级以上标准报电梯轿厢等室内设计方案供建设单位审核，并由建设单位书面确定是否审核通过。电梯轿厢二次装修费用包含在投标报价中。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2019年11月13日 12:00前 |
|  |  | 形式：各投标人将招标文件的疑问以书面、传真或电子邮件的形式送达中标人，同时抄送招标代理机构，逾期不予受理。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 网上发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 网上公告 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算或相关规定 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：¥7741401元 （投标报价高于最高投标限价按无效投标处理。） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.由中标人自行承诺质保期，质保期应不得少于24个月。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。质保期自验收合格并交付使用之日起计算。 2.各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。 3.本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。如发现投标人提供虚假材料，其投标无效。若中标将被取消中标资格并没收投标保证金。我单位有权依法追究其责任，并要求赔偿。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：①现金形式、②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式、③年度投标保证金形式 □不要求 投标保证金的金额：壹拾万元（¥ 100000.00元） ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目名称） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：南靖县农村信用合作联社营业部 帐户名称：南靖县公共资源交易中心 帐 号： 9080910010010000047528 ②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ③年度投标保证金形式： 投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书” 。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：①投标保证金必须从企业基本账户汇出。而且投标人的企业基本账户必须与漳州市工程项目交易中心电子招投标系统“企业诚信资料库”登记一致。 ②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写编号，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 ③退还投标保证金时，投标单位需准备一份投标保证金汇款凭证及开户银行许可证复印件（加盖投标单位公章），待开标结束后向南靖县公共资源交易管理中心交易科递交；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”者则无需提供。中心联系电话：0596-7853991。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）提供虚假的投标资料； （2）投标人围标串标等违法违规行为； （3）中标人未在规定时间领取中标通知书的； （4）中标人未在规定时间内提交履约保证金的； （5）其他法律规定。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日 至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日 至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数： / 是否要求提交电子版文件： 要求 其他要求：中标单位需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | ☑不需要 □需要，分册装订要求： |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人单位的电子印章、投标文件格式中除授权委托书按规定格式签字、加盖单位公章后扫描上传外，其它所有规定关于“法定代表人或委托代理人”盖章的只需加盖企业法定代表人电子印章（法人CA）即可。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标人按招标文件规定及投标文件制作软件工具要求进行电子投标文件的制作。企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。在制作电子投标文件时，不能使用企业法定代表人电子印章（法人CA）加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：漳州通美云水谣庄园有限公司 招标人地址：漳州市南靖县梅林镇官洋村 漳州通美云水谣庄园酒店电梯采购及安装（第二次招标）（项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号： 在 / 年 / 月 / 日 / 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年11月29日 8:30 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 南靖县公共资源交易管理中心 （漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼） |
| 4.2.3 | 投标文件 是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南靖县公共资源交易中心（漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从福建省专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示暨中标结果公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）等媒介 公示期限： 10 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：在接到中标通知书后10日内且在签订施工合同前，以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保函或建设工程保证保险等形式提交，且须符合漳建工函[2011]6号、闽建筑[2015]29号文有关规定。若不能在规定时间内提交履约保证金，则视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。 履约保证金的金额：为合同总额的10％。 履约保证金的退还：电梯取得技术监督管理部门颁发的《特种设备使用登记》（电梯），并且二次装修合格后，中标人办理完相关请款手续等，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300,0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 投标人按招标文件规定及投标文件制作软件工具要求进行电子投标文件的制作。企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。在制作电子投标文件时，不能使用企业法定代表人电子印章（法人CA）加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 投标文件解密方式：由投标单位用各自的CA数字证 书对其电子投标文件进行解密。以网上递交投标文件的顺序，依次到解密机前进行解密；书对其电子投标文件进行解密。以网上递交投标文件的顺序，依次到解密机前进行解密； 本工程采用电子招投标，其执行的文件为：漳行政【2013】17 号和漳政办【2012】222 号文。 开标要求：投标人于投标截止时间前，投标人代表[须持身份证原件、授权委托书、个人身份证复印件、投标保证金汇款凭证或投标保函（包括银行保函、担保保函保险凭证）复印件各一份，并加盖投标人单位公章] 携带已经激活并审核通过的 CA 到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用，提交的电子版投标文件不予退还。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由监管部门及工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖章处加盖投标人的企业电子公章或企业法定代表人电子印章（法人CA）。 3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，招投标活动不暂停、不终止。 4、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 - 企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密，若开标现场15分钟内无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。投标单位在制作电子投标文件时，不能使用企业法定代表人电子印章（法人CA）加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 6、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 7、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 8、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22号）和《关于房建和市政工程领域企业工资保证金制度有关事项的通知》（闽建筑[2012]19号）文的规定到劳动和社会保障行政部门办理有关手续，及时支付农民工工资。 9、如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向工程项目交易中心补足差额。 10、本项目招标代理服务费参照发改办价格（2003）857号文精神和计价格[2002]1980号文规定取费标准的26.5%计取（以中标价为基数）由招标人支付； 11、中标人接到招标代理机构领取中标通知书的通知后，5天内到招标代理机构领取中标通知书。 12、中标人应在接到中标通知书后3天内，派代表与招标人联系协商签订合同事宜，10天内与招标人签订书面合同并交纳履约保证金。 13、中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定标准全额承担支付建设工程交易服务费。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定。 |
| 11 |  | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人依法重新招标： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后 10 日内不按规定提交履约担保金的。 （4）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 |
| 12 | 监管部门 | 部门或机构名称：南靖县城乡规划建设局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、南靖县发展和改革局、漳州市交通发展集团有限公司 地点：南靖县教育路4号、漳州市芗城区上街片仔癀综合大楼7-8层、南靖县山城镇兰陵路12号、漳州市碧湖万达广场 电话：0596-6033270、0596-2055852、0596-7823380、0596-2123166 |
| …… | …… |  |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件

- 格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

    - 投标人为企业的，应提交营业执照的扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件；

    - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书的扫描件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等

- 的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上卖方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- （2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清

- 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当 副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- （3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同

- 条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的（需签字后再扫描上传），应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 不适用 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分： 30 分 技术部分（明标评审）： 30 分 投标报价： 37 分 其他评分因素： 3 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价=最高投标限价×（1-K），其中K=7～9.99%，由招标人在开标时当众随机抽取确定； 2、投标现场抽取K值方式详见下方说明； K值的取值范围及取值方式如下： K值在7.00%～9.99%（包含7.00%、9.99%）的取值区间内，由招标人在开标前当众抽取确定。 抽取办法： a）分三次抽取，首先抽取整数位，用4个球表示，6号球代表6%，7号球代表7%，8号球代表8%，9号球代表9%； b)其次抽取小数点后第一位，用0～9； c)最后抽取小数点后第二位，用0～9； d)如第一次7，第二次抽到2，第三次抽到4，即K值为7.24%。 注：按百分数表示的K值小数点后保留2位。 3、报价得分保留小数点后两位，四舍五入。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 | 制造商注册资金、成立年限及控股比例 | 按各投标厂家提供的营业执照中电梯制造商的注册资金高低进行评分，第一名得5分，第二名得3分，第三名得1分，其余不得分。(须提供营业执照复印件，并加盖制造商公章，注册资本金为美元的按市场汇率1：6.2换算）。满分5分。 |
|  |  |  | 制造商在中国独资或合资生产电梯年限最长得5分，第二名得3分，第三名得1分，其余不得分。（须提供营业执照复印件，并加盖制造商公章，以制造商营业执照上的注册成立年月时间为评分依据）。满分5分。 |
|  |  |  | 根据投标人所投品牌的制造商外商投资控股比例由高到低进行评分：排名第1的得5分，排名第2的得3分，排名第3的得1分，其余不得分。（须提供外商投资企业批准证书原件扫描件）。满分5分。 |
|  |  |  | 制造商在福建省设立的分公司或同一个法人的子公司成立年限＞18年，且福建省内分公司或子公司具备全部类型的电梯为A级安装维修资质得3分，其余情况不得分。（须提供制造商福建省内分公司或同一个法人的公司营业执照复印件、安装维修资质复印件，否则不得分）。满分3分。 |
|  |  | 安装维护机构的资格、年限、实力 | 投标安装维保单位获得福建省质量技术监督局颁发的，乘客电梯安装维修许可证为A级得3分；乘客电梯安装维修许可证为B级的得1分。乘客电梯安装维修许可证为C级的不得分。(需提供特种设备安装改造维修许可证加盖投标人公章)。满分3分。 |
|  |  |  | 投标安装维保单位成立时间≥15年，得3分；10-15年得1分，10年以下不得分（需提供安装单位营业执照加盖投标人公章）。满分3分。 |
|  |  |  | 投标安装维保单位获得市级以上质量技术监督局售后服务等级评定连续5个年度甲级或A级，得3分；连续3个年度售后服务等级评定是A级，得1分，其余不得分。 (须提供证明原件扫描加盖投标人公章)。满分3分。 |
|  |  |  | 投标安装维保单位提供通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证等有效证明资料且在有效期内，每提供一项得1分，满分3分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 | 制造商技术 | 根据投标电梯制造商的特种设备制造许可证中消防电梯速度最大值（V）可达到5m/s或大于5m/s得2分，其余不得分。满分2分。 |
|  |  | 制造商实力 | 投标电梯制造商具有曳引机采用新型曳引媒介（钢带或皮带）技术的得3分，采用传统钢丝绳的得1分。（须提供有效证明文件，否则不得分）。满分3分。 |
|  |  |  | 投标乘客电梯为欧美日品牌在中国或外国生产的产品且具有百年以上制造历史的得3分。（需提供相关证明材料扫描件）。满分3分。 |
|  |  | 技术与安全性能要求 | 投标产品的技术来源采用欧、美、日原技术的，得3分；需提供欧、美、日外商投资批准证书（不含港澳台），未提供则不得分。满分3分。 |
|  |  | 电梯的整机 | 整机采用欧美日品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌的得3分；采用其他品牌且与所投电梯品牌一致并为原厂原品牌的得1分；否则不得分。(须提供电梯制造商证明文件，并加盖投标人公章、电梯制造商公章)。满分3分。 |
|  |  | 曳引机 | 曳引机采用欧美日原品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌的得3分；整机采用其他品牌且与所投电梯品牌一致并为原厂原品牌的得1分；否则不得分。满分3分。 |
|  |  |  | 曳引机采用永磁同步无齿轮得1分，否则不得分。（提供制造商承诺函作为评判依据）。满分1分。 |
|  |  | 控制系统 | 控制柜采用欧美日原品牌且与所投的电梯品牌一致,控制柜主板采用欧美日原厂原商标原品牌的得3分,采用其他品牌且与所投电梯品牌一致的得1分,其余不得分。满分3分。 |
|  |  | 门机系统 | 门机采用欧美日原品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌的得3分；采用其他品牌且与所投电梯品牌一致并为原厂原品牌的得1分；否则不得分。满分3分。 |
|  |  | 电梯安全保护装置 | 所投电梯制造厂具备门锁、限速器、上门超速保护装置的检查质量保证体系证书得3分，其余情况不得分。（必须提供质量体系证书，否则不能得分）。满分3分。 |
|  |  | 电梯的稳定性 | 投标电梯品牌电梯具有机电致动的制动装置，确保乘客用梯安全的得3分，其余情况不得分。（须提供须提供相关权威部门颁发的有效证明文件，原件备查，否则不得分)。满分3分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（37分） | 偏差率 | 一、评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分（保留小数点后两位，四舍五入）。 - 当投标人的投标报价高于评标基准价时，得分按下列公式计算： 投标报价 –评标基准价 报价得分=37 - —————————×100×0.8 评标基准价 - 当投标人的投标报价低于或等于评标基准价时，得分按下列公式计算： 投标报价 –评标基准价 报价得分=37 + —————————×100×0.2 评标基准价 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | 售后服务承诺 | 质保期二年。承诺质保期二年不得分，承诺质保期三年得1分，承诺质保期四年得2分，承诺质保期五年得3分，满分3分。 注：质保金为结算审核价的3%，质保金在质保期满后无息退还。 |

备注：欧美日品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌是指：

- 电梯制造厂家的营业执照公司类型栏中须标注有中外合资或中外合作或外商独资；

- 该产品的商标必须为全球统一商标且在欧洲、美国或日本注册的商标；

- 3、该产品商标应为注册地址在欧洲、美国、日本的公司在中国申请注册的商标（国外商标申请注册时间早于中国国内）。

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 最终得分为汇总各评委的评分后的算术平均值，并取小数点后的2位数。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

## 一般约定

### 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

- 1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，

- 并负责消除合同设备故障的期限。

- 1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指

- 导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 合同价格与支付

### 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款：无。

    - 交货款

- 3.2.2.1 电梯设备全部运至本工程地点，经甲方验货合格后，招标人在收到完整的请款手续后支付至合同总价款的40%；

- 3.2.2.2 所有电梯安装调试完毕，经技术监督关管理部门验收合格后，且电梯室内装修完成并验收合格，招标人在收到完整的请款手续后支付至合同总价款的80%；

- 3.2.2.3 所有资料归档，工程结算审核完成，招标人接到完整的请款手续后支付至结算审核价的97%；

- 3.2.2.3 按结算审核价的3%作为质量保修金，质保期满后无息退还（质保期按投标承诺）。

- 注：(1)若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按进场电梯采购费总价、分批安装费及以上规定的支付比例支付设备款及安装款。

- (2)乙方收到甲方的每一笔款项前，应向甲方提供完整申请支付手续。

### 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 包装、标记、运输和交付

### 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按

- 交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合

- 同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符

- 的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包

- 装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损

- 坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由

- 买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

- 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款

支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的

- 全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

## 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3 个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1.2合同当事人

1.1.2.1“买方”系指漳州通美云水谣庄园有限公司(招标单位名称)。

1.1.2.2“卖方”系指本项目中标单位。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.2 本合同采用的合同价款约定方式为：固定总价包干。

#### 3.2. 合同价款的支付

- 3.2.1、电梯设备全部运至本工程地点，经甲方验货合格后，招标人在收到完整的请款手续后支付至合同总价款的40%。

- 3.2.2、所有电梯安装调试完毕，经技术监督关管理部门验收合格后，且电梯室内装修完成并验收合格，招标人在收到完整的请款手续后支付至合同总价款的80%。

- 3.2.3、所有资料归档，工程结算审核完成，招标人接到完整的请款手续后支付至结算审核价的97%；

- 3.2.4、按结算审核价的3%作为质量保修金，质保期满后无息退还（质保期按投标承诺）。

### 4.2 交货前检验

- 新增：交货期：合同签订后，收到招标人书面通知后 15个日历天内将货物送达指定地点，货到现场后30个日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后15个日历天内通过技术监督管理部门验收合格。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

6.2.2 本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用。招标人不再另行支付。

6.2.2.1 包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、售后保质期内所需的备品备件费（必须与所投电梯的配件一致）、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，以及因其他工程交叉施工造成的窝工等其他因素产生的费用等。

6.2.2.2. 安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、施工改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、施工配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、洞口开孔、修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费（施工配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由中标单位支付）。

6.2.2.3 电梯轿厢装潢与酒店二次装修交接部分由中标人自行考虑计入报价。中标人应按GB/T14308-2010旅游饭店四星级或四星级以上标准报电梯轿厢等室内设计方案供建设单位审核，并由建设单位书面确定是否审核通过。电梯轿厢二次装修费用包含在投标报价中。

6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方自行承担，

### 8. 质量保证期

- 8.1 电梯质保期为至少24个月（各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺）。质量保证期自如下规定日期起计算：质量保证期从电梯经技术监督管理部门验收合格，取得安全管理部门或分支机构核发的《特种设备使用登记证》（电梯）及向招标人移交工程并将电梯等所有设备及竣工资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。

- 8.2 如合同设备在质量保证期内发现属中标人责任的缺陷，则质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

### 9. 质保期服务

- 9.1 在质量保证期内中标人每月应至少 2 次定期上门维保。检修人员全天候 24 小时响应，到达现场时间为 120 分钟内。一般故障应在到达现场后 4 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责由电梯生产厂家在 12 小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由中标人负责。特殊情况在 24 小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用，达不到要求的相应扣除质保金。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

# 第五章 供货要求

（包含设计图纸及工程量清单）

供货要求

一、项目概况及总体要求

漳州通美云水谣庄园酒店是按四星级及以上标准建设的酒店，本次共采购19台电梯，其中11台乘客电梯（其中6台兼无障碍电梯），2台布草电梯，2台载货电梯，4台传菜梯。包括电梯的采购供应、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

- 设备需求一览表

| 名称 | 型号 | 用途 | 数量（部） | 提升高度（m） | 速度（m/s） | 载重（kg） | 层数、站数 | 井道净尺寸（mm）（仅供参考，以现场尺寸为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#客梯 | 无机房 电梯（其中4部兼无障碍电梯） | 载客 | 8 | 18.9 | 1.6 | 1050 | 6 | 2200*2300 |
| 3#客梯 | 无机房 电梯（兼无障碍电梯） | 载客 | 2 | 4.5 | 1.6 | 1050 | 2 | 2200*2300 |
| 21#客梯 | 无机房 电梯 | 载客 | 1 | 6.9 | 1.6 | 630 | 3 | 1700*1850 |
| 1#布草梯 | 无机房 电梯 | 传递衣服及被服 | 2 | 18.9 | 1.0 | 630 | 6 | 2000*2100 |
| 1#货梯 | 无机房 电梯 | 载货 | 2 | 9.0 | 1.0 | 1050 | 3 | 2600*2600 |
| 2#传菜梯 | 无机房 电梯 | 传菜 | 2 | 4.5 | 1.0 | 630 | 1 | 1600*1600 |
| 3#传菜梯 | 无机房 电梯 | 传菜 | 2 | 4.2 | 1.0 | 630 | 1 | 1600*1600 |

注：1、投标人必须对设备需求一览表中的所有货物进行投标；

2、建筑尺寸、高度等土建设计参数仅供参考，具体以现场实际尺寸为准。

3、电梯内装饰要求：按GB/T14308-2010旅游饭店四星级或四星级以上标准。

三、功能及技术要求

1.温度：0℃-40℃；

2.相对湿度：85%

3.抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

4.消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）；

5.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；

6.电源：动力电源-AC三相380V、50HZ，照明电源-AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

四、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

五、垂直电梯主要技术规格及功能要求

附表一：

垂直电梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：乘客电梯

1.2电梯土建设计参数

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品

1.4.2投标货物应采用统一系列产品，以最大载重的系列及型号为参考标准。

1.5垂直梯主要部件配置要求

客梯：控制微处理器、称重装置和光幕为欧美日品牌。

1.6整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.7安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.7.2厅门形式与装饰

客梯部分采用玫瑰金蚀刻不锈钢。门保护装置采用红外线光幕，货梯及菜梯采用全发纹不锈钢。

1.7.3门套

载重1000kg客梯部分采用玫瑰金蚀刻不锈钢。门保护装置采用红外线光幕，货梯及菜梯等其余电梯采用全发纹不锈钢。

1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮采用触摸或微动式。

B、轿厢壁：载重1000kg的客梯部分采用玫瑰金蚀刻不锈钢。门保护装置采用红外线光幕，货梯及菜梯等其余电梯采用全发纹不锈钢。

C、轿厢顶：隐蔽式LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：载重1000kg的客梯部分采用玫瑰金蚀刻不锈钢。门保护装置采用红外线光幕，货梯及菜梯等其余电梯采用全发纹不锈钢。

轿厢地板面：采用高档花岗岩板材，板材的颜色、样式在开标后由业主确定，中标供应商负责采购安装。

1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示（液晶显示）、运行方向装置、每层厅门装有触摸式上下召呼按钮；其面板为发纹不锈钢

1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定，采用高效无齿轮曳引机。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

1.11电梯的功能要求

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。
    2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。
    3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。
    4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测乘客和物体的门保护装置。
    5.就近层服务：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

6.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。
    7.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。
    8.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。
    9.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。
    10.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。
    11.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。
    12.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

19.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，语音提示装置告知乘客有关信息。

26.自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差；

27.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

上述电梯功能为基本功能要求，投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

六、执行标准

电梯的制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等均应符合以下标准：

GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10059—2009《电梯试验方法》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

《特种设备安全监察条例》

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 联合体协议书

- 拟派出项目负责人简要情况表

- 投标保证金

- 资格审查资料

- 制造商授权书

- 质保期承诺函

- 其他资料

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，设备费为¥    ，安装费为¥         ）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函

- （2）法定代表人身份证明

- （3）授权委托书

- （4）联合体协议书

- （5）拟派出项目负责人简要情况表

- （6）投标保证金

- （7）资格审查资料

- （8）制造商授权书

- （9）质保期承诺函

- （10）其他资料

- （11）投标设备技术性能指标的详细描述

- （12）技术支持资料

- ……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 5.如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；

- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. 	                      （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年 	月 	日

## 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

……

年 	月 	日

五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

## 六、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。（并附上基本账户开户许可证扫描件）

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	 日参加

（项目名称）设备采购招标的投标， 		（担保人名称，以

下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 壹拾万元整 。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

## 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

### 八、制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

## 九、质保期承诺函

:

我们在贵公司组织的                项目招标活动中，若我方中标，将对该项目做出如下承诺：

- 质保期为      个月，质保期自验收合格并交付使用之日起计算（质保期最少不得少于24个月）。

- 我方在质保期内提供免费上门维修服务。设备运行发生故障时，我方在接到招标人故障通知后2小时内响应，并在12小时内到达现场。并在24小时内进行免费检测、维修，若24小时内无法恢复使用，则更换缺陷的零配件或整机。

- 我方在质保期满前1个月内，应会同招标人对设备进行一次免费全面的检查，如发现潜在问题，负责排除，保证设备的正常运行。

- 特此承诺！

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

日    期:      年    月   日

## 十、其他资料

- （1、含工程量清单报价）

- （2、各投标人根据评分标准需自行补充的资料）

- 十一、投标设备技术性能指标的详细描述

- 十二、技术支持资料