福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准监理招标文件

（2018年版）

报建编号：3506031912170101

招标项目名称：漳州2019P12地块工程施工监理

招标项目编号：E3506010601800318001

招标人：福建兆发房地产有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：林小明

招标代理机构编制人：郑闽敏

招标文件编制日期：2020年1月15日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。

二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设网下载电子文档或向福建省工程监理与项目管理协会购买纸质文本。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。

目  录

第一卷	10

第一章	招标公告及投标邀请书	11

招标公告（适用于公开招标）	11

第二章  投标人须知	15

投标人须知前附表	15

投标人须知正文部分	31

1. 总则	31

2. 招标文件	33

3. 投标文件	34

4. 投标	36

5. 开标	36

6. 评标	38

7. 合同授予	40

8. 纪律和监督	42

9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心	42

10. 电子招投标基本要求	43

第三章  评标办法	56

综合评估法	57

第四章  合同条款及格式	66

第一节  协议书	67

第二节  通用合同条款	71

第三节  专用合同条款	80

2.1.2 监理工作内容还包括：在施工准备阶段，即按委托人要求介入并协调委托人开展工程的图纸审查、前期手续等有关管理工作；在施工阶段进行质量、进度、设计变更或签证的审核、投资、安全文明施工的控制和合同管理、信息管理及组织协调工作；工程竣工验收后审核工程结算并出具审核意见；在保修期内负责组织整改并定期回访。具体要求：	80

（1）施工准备阶段：	80

1)对委托人提出的有关技术问题提供书面意见，参与图纸会审和设计交底工作。	80

2)编制监理规划和监理实施细则，报送委托人并向施工单位交底。	81

3)协助委托人办理前期开工手续，审查施工组织设计等。	81

（2）施工阶段：	81

1）投资控制：	81

1 审查承包人提交的工程预算及结算并报委托人核定。	81

2 协同委托人和承包人计量隐蔽部位的工程量。	81

3 负责审查施工过程中承包人申报的月工程量及费用，此项工作应在收到承包人申报资料后的5日历天内完成并送至委托人项目部的相关人员，监理有权利提出延迟、扣减款项、根据合同处罚或不予付款建议，无建议的，视为监理认可其工作质量。	81

4 审核技术联系单、设计变更及经济签证，此项工作的执行时间应以不影响施工进度为限（其中日常技术联系单应在收到申请后的2日历天内完成，经济签证应在收到承包人申报资料后的3日历天内完成）。每月底，监理人员应将本月的签证汇总并报委托人项目部；若监理公司未能按规定时间上报签证（委托人同意延期除外），委托人将不予确认，责任由监理单位承担。监理人员应对发生的签证的准确性负责，总包合同中已包含的费用，不得再办理签证工程量。	81

5 审查核实可调价材料的价格，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量。	81

6 协助委托人处理合同纠纷。	81

7审核施工单位工程月报进度款及已完工程量（根据合同报价清单子项审核每项每月发生的进度工程量、进度款和工程签证，若符合差价计算的同时进行差价调整计算审核），并提出书面意见，造价审核准确率应大于等于90%；如不能满足要求，委托人每发现一次，罚款1000元，从监理费中扣除；	81

8工程竣工后，认真审核施工竣工资料，特别是竣工图纸必须认真核对，保证与现场吻合，具有可追溯性，并签字盖章。工程竣工结算时，监理人应督促施工单位在规定时间内编制竣工结算，并在接到竣工结算资料（含完整的竣工资料）后的14天内完成结算的初审工作，出具竣工审核报告书（包括工程量详细审核、价格、费用的审核），必须保证审核质量，依据充分，计算清楚。同时督促各施工单位按审核单位的审定结论向委托人开据结算发票，办理工程的财务决算手续。在工程竣工验收后的一个月内将该工程的竣工档案完整移交给委托人。	81

2）进度控制：	82

1 根据委托人和总承包单位签订的《总承包施工合同》中约定的控制时间审查施工进度计划，提出调整建议，经委托方批准后监督其执行。	82

2 及时分析进度滞后原因，提出补救措施、调整总控制进度计划，并上报委托人。	82

3监促承包人的人员、材料按计划进场。	82

3）质量、安全及文明施工控制：	82

1 负责对分包人资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核。	82

2 定期组织和召开监理例会、质量安全分析会、技术论证、验收会议等与工程相关的会议，并负责做好会议纪要。每月25日前向委托人提交当月监理报告，监理报告内容包括：本月工程情况（含质量、进度、签证、安全文明施工等等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析及处理措施，下月工程计划（包括工程分包、预计下月进度款、工程施工等），以及其它规定内容。	82

3 进行工程质量（全部施工及建筑材料、设备质量）、安全、文明施工检查，形成书面检查记录并督促承包人整改。	82

4 监理人员应充分熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸(含设计变更单、各方签认所涉及设计变更内容的联系单)，熟悉工程实际施工情况。	82

5 负责对承包人进场的材料、设备及时验收、见证取样，按照建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》进行现场旁站监理并形成规定的记录。	82

6 督促承包人建立健全的质量保证体系、质量保证措施。	82

7 认真检查各部位、工序的质量，隐蔽项目未经验收合格不得进行下道工序施工。对重要部位、重要工序及较易出现质量通病的部位和影响业主交房和使用的关键部位（如屋面渗漏、外墙渗水、楼板裂缝、天棚露筋、楼板面及墙面平整度不符合要求、房屋室内净高不足、腻子易脱落、外墙门窗和幕墙塞缝打胶、所有防水堵漏工程、找平层施工之前的清理、封水试验、室外管网等）应加强跟踪检查。	82

严格执行工序管理制度，监理单位必须对每栋号、每施工段、每验收批组织书面的、由相关单位参加的工序交接验收，需组织工序交接验收的至少包括：主体结构——砌筑——水电预埋安装/铝合金门窗框安装——抹灰——外墙质感涂料（干挂石材）——淋水检验渗漏及整改——拆除外架及井架；屋面、露台及卫生间等有防水要求的工序交接验收；基层——防水层——保温层或保护层；	82

不同分包工序交接验收：土建门洞、窗洞尺寸定位向专业分包单位的100%验收移交——门窗框安装——塞缝与防水——向总包移交抹灰收口；	83

不同专业工序交接：包括设备房土建移交等。工序验收交接单作为每季度监理费支付的必备依据之一。	83

8若发生工程质量事故，应及时协助承包人进行事故原因、责任分析，提出处理办法并向委托人提供专项报告。	83

9 监督承包人按 漳州市 城建档案管理的规定（包括建设工程声像档案）进行收集、整理和归档工程技术资料。	83

10 按照漳州市有关住宅工程质量分户验收相关规定和文件，组织分户验收工作。	83

⑪审核专业分包工程的内业资料。	83

⑫自行配备符合委托人工程协同系统要求的移动终端设备（IPAD等），做好信息化管理工作。	83

(3)交房及工程保修阶段：	83

1）组织各相关单位于交房前进行预验房，做好每一户的整改记录。负责督促施工单位在规定的时间内完成质量问题的整改工作。	83

2.3项目监理机构和人员：按通用条件相关约定执行，并满足《监理人员配备要求》、《项目监理机构人员配备表》（合同附件二）的要求，总监理工程师为        。	83

（1）现场监理人员每天的工作时间应为：8:30-18:00（以及现场旁站全程监理）；监理单位项目部做到24小时有人值班，保证随叫随到，并能及时处理发生的问题，其中土建、安装至少各一人。	83

（2）本工程监理工程师须单独配置且不能兼任与本工程无关的其它项目工作。如现场监理人员无法正常完成监理工作内容，甲方有权要求对乙方增加监理组人数。	84

（3）全部人员全天在工地现场办公，专职负责本工程的监理工作。总监每周在工地办公时间不少于6天；现场监理人员在工作时，通讯设备（必须有且为手机）必须24小时开通；委托人有权对监理公司现场监理人员实行否决，即对不符合委托人要求的人员有权要求更换。	84

2.4.3 对监理人的授权范围：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使本合同授予的权限及委托人以书面形式委托的其它权限。	84

1）如监理人员与施工单位串通弄虚作假，将不合格材料按照合格签字或签发不实的经济和工期签证，给委托人造成损失的，应按实赔偿委托人的损失。	85

2）工程未达到监理合同约定的质量等级时，其收费标准在原收费费率的基础下浮50%，且委托人有权向监理人追索由此给委托人造成的损失。	85

正常工作酬金的支付、结算方式：	85

①工程监理费按季度支付，每季度按监理范围内经核定实际完成工程造价的80％×费率0.6%支付，工程竣工后付款累计达到合同暂定签约酬金价的90%时暂停支付。	85

②专项奖励基金按经委托人批准的金额与当期监理进度款一并支付。	85

③合同监理酬金结算：合同监理酬金结算总价 = 建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积（***㎡）×合同工程监理费含税包干单价（***元/㎡）+ 经委托人审批确认专项奖励基金的奖罚金额（***元）- 监理罚款（***元）【如合同未执行及未完全执行按通用条款及专用条款进行结算】。	85

监理人提供履约担保的金额、形式及期限：	88

①金额：合同总监理酬金的10％；	88

②提交形式和期限：履约保证金在合同签订后 14 日历天内提供。履约担保可以以现金（电汇或者转账）、银行保函或注册资本金3亿元以上的且已在当地建设行政主管部门备案的国有绝对控股的商业担保公司的担保函的方式提交；银行保函或担保公司担保函均必须为“不可撤销、见索即付”的保函或担保书。	88

③履约担保金额为本合同总监理签约酬金的10%，其有效期至履约担保有效期限（施工阶段监理服务期满后延长30日历天）满后七天内返还，履约保证金不计利息。如果履约担保有效期限已到，但合同约定的实际工程还未竣工，监理人应对保函进行续保。续保的有效期截止到工程实际竣工验收合格之日。履约担保为现金方式的，在提交完整申请支付手续后14日历天内一次性无息返还。	88

1)若发生由于征地拆迁问题或牵涉当地利益造成施工延误或工程停工，监理人不得向委托人提出任何费用索赔。	88

2)监理人应自费安排监理人员的生活、交通、通讯等设施，以保证工程施工监理的正常进行。现场监理人员的人身意外伤害保险由监理人负责办理并承担保险费。	88

3)监理人应协助委托人办理工程竣工验收各项手续（不另计酬金）。	88

4)监理人应协助委托人协调各专业分包单位的关系。	88

5)监理人应负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。	88

6)若委托人有充分理由认为因监理人员不到位或监理不力给工程实施带来隐患时，委托人将有权要求更换相应监理人员。	88

7)监理人应保证监理机构人员完全到位，并保证监理机构人员的素质满足有关要求，否则应向委托人支付违约金，具体的违约金约定如下：	89

①监理人员（包括总监在内）必须为专职人员，不得从事与本工程无关的其他工作，若总监理工程师未到位，应支付1000元/日的违约金；若总监理工程师代表未到位，应支付800元/人·日的违约金；若专业监理工程师未到位，应支付600元/人·日的违约金。	89

②若监理人更换监理人员而未经委托人同意的，擅自更换一次总监理工程师的，应支付监理服务费2%且不少于人民币壹万元违约金；擅自更换一次专业监理工程师的，应支付监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元违约金。	89

③本工程综合验收并移交委托人之前，若总监理工程师担任其它项目的总监理工程师，视为监理人违约，监理人应立即改正并向委托人支付5万元人民币/人·次的违约金。	89

4监理人派驻现场人员必须到位尽责，若擅离工作岗位者的，应支付1000元/人·次违约金。对砼浇筑旁站监理不在岗的，应支付500元/人·次违约金。	89

5除不可抗力因素外，若出现国家规定的任何严重质量事故则每次扣总监理签约酬金的1%。	89

⑥监理单位应组织外墙、铝合金窗的淋水试验，防水施工前平屋面、厨卫间、露台等主体结构做24小时蓄水试验。应尽最大努力保证所有相关渗漏方面的检验得到有力有序的组织与控制，以达到第二次淋水检验渗漏率不高于0.8处/户，否则由监理单位向甲方支付0.5-2万元违约金；所有检测发现的渗漏点均要求自发现之日起15天内制定有效的措施并督促施工责任单位整改完毕并复验合格，否则每一渗漏点乙方向甲方支付100元的违约金。	89

⑦现场文明施工存在问题不能得到及时整改，扣除监理公司当季度监理费用的10%，视整改情况在下季度返还。	89

⑧监理单位必须对现场签证、设计变更、联系单等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理部处以超出部分费用两倍的违约金。	89

⑨桩基施工期间监理单位应在每日19:00点前书面上报当天施工数量、材料进场统计表及施工中存在的问题，每滞后一次应支付1000元违约金给甲方。	90

10违约金从当期监理签约酬金中予以扣减。	90

8)监理人应具备与本工程相关的常用检测仪器设备，以确保监理工作的质量。若工程开工后二十日，监理人仍未配备全其在投标文件中承诺的各种仪器的，委托人有权购买未配备的必要仪器以保证监理工作的质量，费用从监理酬金中扣除。具体详见合同附件四《主要试验检测仪器设备表》。	90

9)监理期间，委托人仅向监理人提供工地办公室一间（面积约40㎡），不向监理人提供工作及服务人员和各类设备；委托人视情况向监理人提供工程有关的资料。	90

10)监理人应严格遵守《诚信守法承诺书》（合同附件三）所承诺的内容。	90

11)审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商及各种签证，包括工程量、价格、费用审核，并将与承包商初步核定的费用上报委托人审核确认，同时建立签证台账。此项工作应在收到承包商申请后的7日内完成。未按委托人要求时间报送工程相关报表或经济签证、技术联系单等，每延期一天，监理人向委托人支付违约金200元。监理人核定签证单，若单份签证单最终核减额超出监理人核定金额的5％（不含5%），则视为监理人失职，监理人应按超出实际审核结果差额的 5% 向委托人支付违约金。	90

10、合同附加条款：	93

1）专项奖励基金：监理人需单列20万元用于申请给予监理成员考核奖励或处罚。委托人定期对监理项目组人员进行考核，根据考核结果针对监理项目组人员认真负责，管理有效，在满足《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（详见合同附件五）、成本季度检查等评比的工程质量、进度、安全文明、防渗漏、设计变更签证及时率（准确率）等管理表现突出，或评比中获得集团“优秀奖”、“进步奖”，在节约成本等方面做出经过委托人认可的有效节省等，监理单位可向委托人申请给予定额奖励，该奖励从专项奖励基金中支付，否则满足处罚条件的将按定额处罚。结算时按经委托人审批确认专项奖励基金的奖罚金额累计，累计奖励总额不超过合同约定专项奖励基金20万元，处罚金额则不封顶，具体奖罚详见下表：	93

未达到得分或评级处罚金额	94

工程质量实测实量、风险评估排名倒数前五名	94

5000－10000元/次	94

季度设计变更、签证审核及时率或准确率	94

集团排名前三名	94

每次奖励2000元	94

集团排名倒数后五名的，每次罚款3000元	94

2）委托人每个月底按合同附件一“监理管理制度《考核评分表》”对监理项目组人员进行打分，并根据综合得分排列名次。对排名前60%的监理人员进行奖励，对得分不及格的监理人员进行处罚，相关奖罚金额及不及格分数线由委托人确定，该奖励从专项奖励基金中支付，处罚金额则在结算时扣减。奖励金额（扣减税费后分配至个人）经委托人批准后，监理人应及时、足额发放给受奖励的监理人员，不得克扣或截留，监理人凭获奖励的监理人员签收凭据办理签证，处罚金额则按委托人开具的处罚单凭据办理签证。	94

3）每月监理项目组人员得分也将直接影响监理人的结算价款。若各期的得分的算术平均分值不低于85分，将不进行处罚；得分的算术平均分值处于80-85分的期间（含80分），将在结算款中直接罚款5万元，得分的算术平均分值处于75-80分的期间（含75分），将在结算款中直接罚款10万元，低于75分将在结算款中直接罚款15万元。若当季总得分（三个月算数平均分）低于70分，委托人有权解除合同，相关损失由监理人承担。详见合同附件一“监理管理制度《考核评分表》”（委托人有权对监理管理制度及考核评分表进行优化修正）。罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除。	94

4）在建发房地产集团组织的第三方交付评估（详见合同附件六）中，同时满足：①工程质量得分毛坯/精装≥85分；②交付评估的防渗漏、功能性、进度风险评估等级均为A级；则从专项奖励基金中给予监理团队20000～30000元奖励，奖金分配至相应项目监理人员。反之，项目交付评估结果满足以下其中一项的：①交付评估工程质量得分毛坯<75分或精装<80分；②交付评估的进度风险评估等级不为A级；③防渗漏、功能性风险评估等级均为C级风险；则对监理单位处以每项100000元罚款（罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除）。	95

5）监理人如在监理过程中出现：①人员伤亡事故（因工致死）、工程倒塌或报废；②由于质量事故，直接经济损失100万元（含100万元）以上，或影响工期30天（含30天）以上；③工程出现严重影响使用或安全，存在重大安全隐患的；④出现普遍渗漏情况或隐患或因质量管理不当造成重大工程事故或引发特别重大投诉。视情节严重，将对监理单位处以10000～20000元罚款（罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除）。	95

6）上述奖罚使用专项奖励基金时，符合奖励要求的奖励金额最高封顶不超过合同约定的专项奖励基金20万元，符合处罚要求的处罚金额则累计不封顶，不符合专项奖励基金的奖罚要求以外的金额详见合同相关结算条款要求。	95

11、本合同附件：	95

合同附件一  监理管理制度《考核评分表》	95

合同附件二 《监理人员配备要求》、《项目监理机构人员配备表》	95

合同附件三 《诚信守法承诺书》	95

合同附件四 《主要试验检测仪器设备表》	95

合同附件五 《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）	95

合同附件六 《项目交付评估管理要求》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）	95

合同附件一：	96

日  期：	100

合同附件二：	101

附件二之一：监理人员配备要求	101

姓名	102

性别	102

出生年月	102

技术职称	102

技术职称	102

证书编号	102

学历、专业	102

监理	102

岗位及职务	102

监理执业资格/岗位证书编号	102

身份证	102

号码	102

合同附件四：	104

主要试验检测仪器设备表	104

合同附件五：《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）	104

第四节  合同附件格式	105

附件一：履约保证金格式	105

第二卷	106

第五章  委托人要求	107

委托人要求	107

第三卷	110

第六章  投标文件格式	111

一、投标文件组成	113

一、封面	114

二、资格商务文件	115

一、投标函及投标函附录	116

二、资格审查资料	118

三、投标人“工程业绩”情况表	126

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）	126

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表	127

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）	127

五、商务文件其他资料	128

五、其他资料（如有时）	128

六、投标函1及投标函附录1	129

（一）投标函1	129

（二）投标函附录1	130

七、拟派总监理工程师简要情况表1	131

拟派总监理工程师简要情况表1	131

八、诚信守法承诺书	132

三、监理大纲	133

一、监理工程概况	134

二、监理范围、监理内容	135

三、监理依据、监理工作目标	136

四、监理机构设置、岗位职责	137

五、监理工作程序、方法和制度	138

六、质量、进度、造价、安全文明监理措施	139

七、合同、信息管理方案	140

八、组织协调内容及措施	141

九、监理工作重点、难点分析	142

十、对本工程监理的合理化建议	143

# 第一卷

## 招标公告及投标邀请书

### 招标公告（适用于公开招标）

漳州2019P12地块工程施工监理（项目名称）监理招标公告

1.招标条件

本招标项目漳州2019P12地块工程施工监理（项目名称）已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2019]E020155号批准建设，项目业主为福建兆发房地产有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为福建兆发房地产有限公司，委托的招标代理单位为福建平诚工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：福建省漳州市龙文区南昌东路以北、浦头港以西。。

2.2工程建设规模：项目总用地面积29908.46平方米，总建筑面积约100000平方米，计容建筑面积77761平方米，容积率2.599，建筑密度24.99%；地下一层；地上高层住宅7栋，18~26层，540户；地上幼儿园1栋，4层；地上配套商业和其他配套用房1~2层。

2.3招标范围和内容：包括但不限于建筑工程、室外环境工程、室外安装工程的监理工作：

2.3.1建筑工程包括：完成一切工程红线内（或分期范围界线内）所有建筑物的分部分项工程（含土石方工程、基坑支护、地基与基础、主体结构、住宅和公共及配套建筑物的精装修工程、建筑屋面、幕墙工程、建筑给水、排水、建筑电气、建筑消防、建筑智能化、通风与空调、供电和夜景泛光照明、环保节能工程、展示样板房、售楼处、展示景观及其它永久性或临时性设施等）的施工监理，不包括电梯设备和燃气工程的安装(但监理人应负责将电梯工程专项的验收竣工资料并入主体竣工验收资料，并协助验收）；

2.3.2室外建筑环境工程包括与本工程有关的红线内外的车棚、围墙、小区标识、车库标识、大门、挡土墙、垃圾收集站、建筑小品、硬景、道路、景观构筑物、场坪绿化等全部工程；

2.3.3室外安装工程包括与本工程有关的红线内外的室外给水系统、室外排水系统、室外供配电系统、室外照明系统、室外安防及导示系统等全部工程；

2.3.4招标人有权根据工程实施情况合理增减监理范围。

监理工作内容：在施工准备阶段，即按招标人要求介入并协调招标人开展工程的图纸审查、前期手续等有关管理工作；在施工阶段进行质量、进度、投资、安全文明施工的控制和合同管理、信息管理及组织协调工作；工程竣工验收后审核工程结算并出具审核意见；在保修期内负责组织整改并定期回访，具体详见《合同条款及格式》中相关要求。

2.4建筑安装工程费：约3亿元。

2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费/元。

2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将/作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。

2.6 施工阶段监理服务期：730日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2.7质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格及以上标准，还应满足招标人工程合同要求的相关质量标准、管理要求。。

3.投标人资格要求及资格审查办法

3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。

3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑工程监理资质，且同时具备丙级或以上的人防监理资质。

3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国

注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程专业，且具备国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证》，职称为工程师（含）以上职称。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。

3.6投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级。

3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。

3.8其他资格要求：（1）省外监理企业应按闽建筑[2015]35号文及闽建办筑[2015]13号文提供入闽信息登记证明及《省外人防工程建设监理企业入闽从业备案登记管理办法》（闽人防办〔2015〕64号）的要求提供入闽备案证明。（2）在投标截止时间前，投标人的法定代表人（须持法人身份证明书）或其授权委托人（须持授权委托书原件）持个人身份证、投标保证金缴交凭证复印件一份（复印件须加盖投标人公章），并携带已经激活并审核通过的CA及一份不加密的电子版投标文件（含word、EXCEL格式的投标文件、投标函1盖章扫描件，存入光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）到开标现场。 (3)其他资格审查要求详见招标文件规定。。

3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年1月15日 08:00:00至2020年1月19日 17:30:00

通过漳州市工程项目交易中心网（地址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2020年2月7日 12:00:00。

6.2.投标保证金提交的金额：（大写）叁万玖仟元整，（小写）39000元。

6.3.投标保证金提交的方式：现金（电汇或银行转账）、银行保函、年度投标保证金、工程担保公司出具的担保保函形式的投标保证形式。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front/、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

8.联系方式

招标人：福建兆发房地产有限公司

地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座2106，邮编：363005

电子邮箱:/

电话：13806906946，传真：0596-2681999

联系人：0596-2681999

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼，邮编：363000

电子邮箱:fujianpingcheng@163.com

电话：0596-2913128，传真：0596-2913128

联系人： 小吴

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2945642

招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局

地址：漳州市龙文区西溪亲水公园内

联系电话：0596-2128106

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2945642

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建兆发房地产有限公司 地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座2106 联系人：林先生 电话：13806906946 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建平诚工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼 联系人：小吴 电话：0596-2913128 |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有） | 招标项目名称：漳州2019P12地块工程施工监理 报建编号：3506031912170101 招标项目编号：E3506010601800318001 标段名称（若有）：漳州2019P12地块工程施工监理 标段编号（若有）：E3506010601800318001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 福建省漳州市龙文区南昌东路以北、浦头港以西 |
| 5 | 1.1.6 | 项目建设规模 | 项目总用地面积29908.46平方米，总建筑面积约100000平方米，计容建筑面积77761平方米，容积率2.599，建筑密度24.99%；地下一层；地上高层住宅7栋，18~26层，540户；地上幼儿园1栋，4层；地上配套商业和其他配套用房1~2层。 |
| 6 | 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：2020年4月15日 建设周期：2020年4月15日至2022年4月15日或注明总工期为730日历天。 |
| 7 | 1.1.8 | 建筑安装工程费 | 约3亿元 |
| 8 | 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 9 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 1.3.1 | 招标范围 | 包括但不限于建筑工程、室外环境工程、室外安装工程的监理工作： 1.建筑工程包括：完成一切工程红线内（或分期范围界线内）所有建筑物的分部分项工程（含土石方工程、基坑支护、地基与基础、主体结构、住宅和公共及配套建筑物的精装修工程、建筑屋面、幕墙工程、建筑给水、排水、建筑电气、建筑消防、建筑智能化、通风与空调、供电和夜景泛光照明、环保节能工程、展示样板房、售楼处、展示景观及其它永久性或临时性设施等）的施工监理，不包括电梯设备和燃气工程的安装(但监理人应负责将电梯工程专项的验收竣工资料并入主体竣工验收资料，并协助验收）； 2.室外建筑环境工程包括与本工程有关的红线内外的车棚、围墙、小区标识、车库标识、大门、挡土墙、垃圾收集站、建筑小品、硬景、道路、景观构筑物、场坪绿化等全部工程； 3.室外安装工程包括与本工程有关的红线内外的室外给水系统、室外排水系统、室外供配电系统、室外照明系统、室外安防及导示系统等全部工程； 4.招标人有权根据工程实施情况合理增减监理范围。 |
| 11 | 1.3.2 | 施工阶段 监理服务期限 | 施工阶段监理服务期：730日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 |
| 12 | 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格及以上标准，还应满足招标人工程合同要求的相关质量标准、管理要求。 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资质要求、能力、信誉 | (1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。 (2)资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑工程监理资质，且同时具备丙级或以上的人防监理资质。 (3)工程业绩要求（采用简易评标法的项目,不对投标人或拟派总监理工程师提出有关工程业绩方面的要求）： 1）投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级。 2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 3)“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 (4)信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。 注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl，每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。 ③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。 ④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 （5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程专业，且具备国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证》，职称为工程师（含）以上职称。。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 （6）其他主要人员要求： 岗位 名称; 人数; 最低资历要求. 专业监理工程师; 4人; 房屋建筑工程专业3人、水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）1人，持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书且具备工程师及以上职称。. 人防监理工程师; 1人; 人防监理工程师1人，持有《人民防空工程监理资格证书》或《人民防空工程监理培训证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证书》，工程师及以上职称；. 监理员; 5人; 房屋建筑工程专业4人、水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）1人，持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。. 专职资料员; 全施工监理阶段1人; 专职资料员1人. 安全监理员; 2人（可由专业监理工程师或监理员兼任）; 取得国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。. 见证员; 1人（可由专业监理工程师或监理员兼任）; 取得国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。. 投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。 （7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受， 应满足下列要求：/ |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。 |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。 |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许， 偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 时间：2020年1月20日 11:00:00 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：2020年1月21日 17:30:00 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。 |
| 21 | 2.2.2 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：2020年1月21日 17:30:00 形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电子交易平台发出。 |
| 22 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 23 | 3.2.1 | 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费 | （1）建设工程施工阶段监理服务费：可将国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费/元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。 工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照/调整本项目的监理服务费。 除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定： 附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） （2） 建设工程其他阶段监理服务费：可将/作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。 |
| 24 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 25 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求，投标保证金的金额：人民币（大写）叁万玖仟元整（小写）39000元。 投标人可以使用下列第(1) (2)（3）(4)种形式提交： （1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐户信息： 开户银行：中行九龙大道支行 帐户名称：福建兆发房地产有限公司 帐 号：413078448587 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 （2）银行保函形式：/ 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。 / （4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： / 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （5）保险公司出具的投标保证保险形式： / 投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 注： ①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。 ②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。鼓励开发保函、保险电子化提交和确认系统，电子保函、电子保险凭证等同于原件。 ③投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 26 | 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标期间提供虚假的企业资质、财务状况或其他证明文件或者以其他方式弄虚作假的； （2）投标人有串通投标。弄虚作假、行贿等违法行为； （3）招标文件规定的其他情形； |
| 27 | 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 28 | 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许， |
| 29 | 3.1.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 监理大纲：要求提交； |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(最新版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式的备用电子投标文件（含word、EXCEL格式的投标文件、投标函1盖章扫描件）刻录到光盘中并分别密封（封口处加盖公章），注明工程名称、投标单位名称，于开标前带至开标现场递交。 |
| 31 | 3.7.3 | 投标文件所附证书证件、单据要求 | 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。 |
| 32 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。 |
| 33 | 4.1.2 | 投标截止时间 | 时间：2020年2月10日 08:30:00 |
| 34 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2020年2月10日 08:30:00前 提交地点：漳州市工程项目交易中心 密封要求：应密封（封口处加盖公章），注明工程名称、投标单位名称，于开标前带至开标现场递交。 |
| 35 | 5.2.2 | 投标文件解密方式 | 开标时，投标人应携带已经激活并审核通过的CA到开标现场的解密机进行解密。解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 36 | 5.2.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 3、若为投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面专家5人。 2、技术、经济等方面专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取。(评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。) |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：1个 |
| 40 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人回复澄清、说明、补正的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（在半个小时内须到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清、说明、补正。投标人未能按上述规定作出书面澄清、说明、补正的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 41 | 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front/、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2945642 公示期限：不少于3日 |
| 42 | 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 □要求 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约保证金的形式：现金、电汇或转账、银行保函（应为不可撤销、见索即付的银行保函）、担保公司担保函（应为不可撤销、见索即付的担保书，且担保机构应为已在当地建设行政主管部门备案和担保书出具之日其备案处于有效期内的注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司） 履约担保期限：在施工阶段监理服务期满后延长30日历天； 允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。 |
| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局 地点：漳州市龙文区西溪亲水公园内 电话：0596-2128106 |
| 46 | 9 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2945642 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 联系电话：0596-2945642 |
| 47 | 10 | 电子招投标基本要求 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 4、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
| 48 | 11 | 需要补充的其他内容 | 由于系统上的招标文件是固化格式，无法修改，现将以下内容进行修改或补充，本招标文件中涉及到以下条款的均相应修改或以补充为准。 1、“施工阶段监理服务期：730日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。”修改为“监理服务期：包括施工阶段监理服务期与保修阶段服务期，即自监理合同签订之日起至全部工程竣工通过验收合格并交付、结算、监理资料及施工资料归档完成、缺陷责任期服务或保修期（五年）服务满止，其中施工阶段监理服务期暂定2020年4月15至2022年4 月15 日，具体开工时间以招标人书面通知为准，共计730历天（工期延长除约定外、项目分期施工的监理费用不予调整）。” 2、招标公告2.5条款（建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费）与投标须知前附表3.2.1条款（建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费）均做如下修改： （1）招标公告2.5条款修改如下： 2.5建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费。 2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费由投标单位根据招标要求自行报价。 2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将 / 作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费 / 元、设计阶段（若有）监理服务费 / 元、保修阶段监理服务费由投标人综合考虑计入建设工程施工阶段监理服务费中。 （2）投标人须知前附表3.2.1条款修改如下： ①建设工程施工阶段监理服务费：可将国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费由投标人根据招标要求自行报价。 ②建设工程其他阶段监理服务费：可将 / 作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费 / 元、设计阶段（若有）监理服务费 / 元、保修阶段监理服务费 由投标人综合考虑计入建设工程施工阶段监理服务费中。 3、其他补充条款 （1）增加合同监理酬金结算条款：合同监理酬金结算总价 = 建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积（***㎡）×合同工程监理费含税包干单价（***元/㎡）+ 经委托人审批确认专项奖励基金的奖罚金额（***元）-监理罚款（***元）【如合同未执行及未完全执行按通用条款及专用条款进行结算】 （2）除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时(如果因为委托人的经营或市场需要，导致工程暂停的时间，不计算延期)，附加工作酬金按下列方法确定： ①若工期延长时间在6个月以内，则工程监理费不再调整。 ②若工期延长时间超过6个月的，超过6个月的部分则按经委托人认可的实际发生的人员费用计算监理费，监理人员取费按列表（具体详见合同）执行，但每月监理费含税总额不超过5万元。 （3）投标人所报的含税包干单价，在合同实施期间不因政策性和市场因素的变化而变化、也不因监理期限变化（除合同约定允许条款外）、投资规模、监理范围变化、建筑面积变化（除合同约定外）而变化，应包括完成本次招标范围内全部监理工作所需的所有费用，包含人员工资、加班费、奖金补贴、劳保费、人身财产保险、安全医疗费、差旅费、配合费、设备采购及使用费、设备折旧费、办公场所费用、食宿费用等一切费用在内的直接费、间接费、利润和增值税。 （4）监理酬金报价包含从工程开工到工程竣工验收直至工程保修期完毕的全部监理期限内的所有监理酬金费用。其中：①施工阶段监理服务期730日历天；②建设工程其他阶段监理服务费包括的保修阶段（五年）监理服务由投标人自行考虑报价包含于监理酬金报价中； （5）投标报价监理酬金包含工程监理费及专项奖励基金。工程监理费按暂定 100000平方米建筑面积每平方米含税包干单价报价，中标后不进行任何调整，结算时按建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积进行结算。专项奖励基金20万元（投标报价时不得优惠）。工程监理费用=监理范围内暂定建筑面积100000平方米×含税包干单价，专项奖励基金计算要求为若符合奖励要求的奖励金额最高封顶不超过合同约定的专项奖励基金20万元，若符合处罚要求的处罚金额则累计不封顶，若不符合专项奖励基金的奖罚要求以外的金额在合同结算时扣减或增补。工程监理费用和专项奖励基金的具体金额详见合同列表。 注：投标人应按上述监理费填报监理费报价，否则按否决投标处理。 （6）监理酬金的支付方式详合同中相关约定； （7）本次监理招标控制价为195万元（含专项奖励基金20万元）； （8）招标文件第六章“投标文件格式”中委托代理人盖个人章部分只需直接输入委托代理人姓名即可。 （9）招标文件第六章“投标文件格式”中新增“投标函1及投标函附录1”。投标人需根据新增格式要求编制提供。 （10）招标文件第六章“投标文件格式”中新增“诚信守法承诺书”。投标人需根据新增格式要求编制提供。 （11）本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告〔2018〕9号”标准计取，中标人按文件要求支付应承担的交易费； 4、其他资格要求 （1）省外监理企业应按闽建筑[2015]35号文及闽建办筑[2015]13号文提供入闽信息登记证明及《省外人防工程建设监理企业入闽从业备案登记管理办法》（闽人防办〔2015〕64号）的要求提供入闽备案证明。 （2）在投标截止时间前，投标人的法定代表人（须持法人身份证明书）或其授权委托人（须持授权委托书原件）持个人身份证、投标保证金缴交凭证复印件一份（复印件须加盖投标人公章），并携带已经激活并审核通过的CA及一份不加密的电子版投标文件（含word、EXCEL格式的投标文件、投标函1盖章扫描件，存入光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）到开标现场。 (3)其他资格审查要求详见招标文件规定。 5、潜在投标人对招标文件有疑问的，应在招标文件规定的时间内不署名、不盖章的形式以传真（0596-2913128）或电子邮件（fujianpingcheng@163.com）向招标人提出；招标人将回复内容、修改或澄清内容公布在发布招标公告的媒介上。 6、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并记录和保存异议的提出和答复情况。 7、投标须知正文部分1.4.3投标人不得存在下列情形之一第（14）款“在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；”修改为“在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以投标人自行承诺为准，承诺格式由投标人自拟）”。 8、本工程不接受联合体投标，本招标文件中有关联合体的条款均相应删除。 9、投标人须知前附表7.6.1条履约保证金中“允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。” 修改为：“允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函、担保保函（担保公司为注册资本金3亿元以上的且已在当地建设行政主管部门备案的国有绝对控股的商业担保公司）等方式递交履约保证金。履约保证金在合同签订后 14 日历天内提供。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额等条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，履约保证金应在履约担保有效期限（施工阶段监理服务期满后延长30日历天）满后七天内返还。履约保证金不计利息。” 10、投标人须知正文部分1.4.3投标人不得存在下列情形之一第（19）款后增补： (20) 投标文件未按期送达的； (21) 投标文件未按照要求密封、盖章的； (22) 投标人未按招标规定的金额、形式提交投标保证金的； (23) 投标文件未盖公章和无法定代表人(或正式授权代理人)印章，由授权代理人签署的未提交有效的“授权委托书”原件的； (24) 同一投标人提交两个（含）以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选报价的除外）； (25) 投标报价高于招标人设定的招标控制价（最高投标限价）的； (26) 投标工期及质量不满足招标要求的； (27) 投标人不符合招标文件投标须知前附表中所规定的资格条件的； (28) 投标人拟派担任本工程的总监理工程师不具有国家《注册监理工程师执业证书》的（包括未重新注册、或已被注销等情形）； (29) 投标人未按招标要求签署“诚信守法承诺书”或修改诚信守法承诺书内容（含违约金金额），或诚信守法承诺书没有签字盖章； (30) 监理酬金的报价不符合招标文件规定的； (31) 投标报价书修改报价单项目及暂定基数； (32) 投标文件改变招标其他实质性要求（招标文件的实质性要求包括监理服务范围、监理服务期限、监理酬金支付方式等）的； (33) 投标文件中有关投标价格、质量、工期内容字迹模糊、无法辨认的； (34) 投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的； (35) 投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； (36) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。 11、投标保证金额不计利息； 12、第三章评标办法综合评估法第1条款“评标方法”修改如下： 本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由评标委员会依次按投标人的投标报价得分、监理大纲得分、其他因素得分和资信业绩得分高低进行排序，即先确定投标报价得分高的优先，如投标报价得分相同时，则以监理大纲分得高的优先，若监理大纲得分相同时，则以其他因素得分高的优先，若其他因素得分相同时，则以资信业绩得分高的优先，若上述四项均相同时，则由招标人随机抽取确定中标候选人排序。 13、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书5份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 14、招标文件中“工程业绩”要求等级为不低于二（含二级）级的指标要求为：小区总建筑面积100000平方米（含100000平方米）及以上的房屋建筑工程（住宅工程）或单项工程地上层数不少于26层的房屋建筑工程（住宅工程）。 15、投标人须知正文部分“3.1.1.1资格商务文件”修改为： 3.1.1.1资格商务文件 一、投标函及投标函附录 二、资格审查资料 三、投标人“工程业绩”情况表（如有时） 四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 五、投标函1及投标函附录1 六、诚信守法承诺书 七、拟派总监理工程师简要情况表1 八、其他资料（如有时） 16、本招标文件尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 17、招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表第3.4.1条款“投标保证金”中的“①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。”修改为“①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金、工程担保公司出具的担保保函的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。” 18、招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表第3.4.1条款“投标保证金”中的“（1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。” 修改为“（1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在2020年2月7日 12:00 时前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户或基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号或基本存款账户应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。”。 19、招标文件投标人资格要求中投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。 |
| / | / | / | / |
| / | / | / |  |

### 投标人须知正文部分

#### 1. 总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表第1项。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

    - 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。

    - 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。

    - 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。

1.3招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。

1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；

（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；

（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；

（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；

（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息。

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。

1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10分包

本项目严禁分包。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

#### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1招标公告（或投标邀请书）；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5委托人要求；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

#### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

五、其他资料（如有时）

3.1.1.2监理大纲（如有时）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。

3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额及计算依据见投标人须知前附表第23项。

3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还

3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函、保险原件。

3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制与加密

3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。

3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的规定编制与加密投标文件。

#### 4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。

4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.2投标文件的修改与撤回

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。

#### 5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。

5.2开标程序

5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。

5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。电子交易平台还需通过企业的统一社会信用代码与福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。

5.3开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。

6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。

（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：

1）基本情况和数据表；

2）评标委员会成员名单；

3）符合要求的投标一览表；

4）否决投标的情况说明；

5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

6）投标人排序情况一览表

7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；

8）澄清、说明、补正事项。

（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。

#### 7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；

7.1.2招标项目名称；

7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；

7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、国家监理工程师注册执业证书注册号；

7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；

7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；

7.1.10异议的渠道和方式。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。

7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.5中标通知

7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（1）招标人的名称、地址和联系方式；

（2）招标项目名称；

（3）中标人名称及其中标金额；

（4）评标委员会成员名单。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

#### 8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。

#### 9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心

见投标人须知前附表第46项

#### 10. 电子招投标基本要求

见投标人须知前附表第47项

11. 需要补充的其他内容

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2重新招标和终止招标

11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。

附件2-1：开标记录表

（项目名称）    标段监理开标记录表

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书 注册号 | 投标 保证金(元) | 监理 服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 年第 季度企业信用评价系统查询 |  | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用得分 | 本次招标信用分排名 |  |  |

附件2-2：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

（项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年     月     日

附件2-3：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称及标段）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年       月       日

附件2-4：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

年    月    日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                              。

2. 报建编号：                                                  。

3. 招标项目编号：                                              。

4. 招标方式：                                                  。

5. 招 标 人：                                                  。

6. 招标代理机构：                                              。

7. 工程建设地点：                                              。

8. 工程建设规模:                                               。

9. 招标范围和内容：                                            。

10. 监理服务期：                                               。

11. 工程质量：                                                 。

12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到         个投标人的电子投标文件，解密成功         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                                 。

18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。

2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |

三、符合要求的投标一览表

评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、投标人排序情况一览表

综合评估法

| 序号 | 入围评审的投标人 名称 | 评审情况 |  |  |  |  |  |  |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资信业绩 |  |  |  | 监理 大纲(如有) | 投标报价 | 其他因素 | 最终 总得分 |  |
|  |  | 总监理工程师 |  | 其它监理人员配备 | 企业 业绩 (如有) |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本素质 | 总监 答辩 (如有) |  |  |  |  |  |  |  |

- 推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

- 本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：        年     月     日

说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-5：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	               （投标日期）所递交的                 	（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程建设规模：                                      。

中标价：                                          元。

监理服务期限： 	                                日历天。

总监理工程师： 	                               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件2-6：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的监理投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件2-7：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的监理投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

## 第三章  评标办法

说明：

1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。

2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。

### 综合评估法

评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 2 |  |  | 投标文件个人盖章或盖单位公章 | 根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 3 |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 4 |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
| 5 |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 6 | 2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 提交符合招标文件要求的有效的营业执照 |
| 7 |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 8 |  |  | 投标人“工程业绩”要求 | 1、投标人“工程业绩”要求： 1 个。 2、“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级。 3、“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 （2）“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。 （3）若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 5、通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 6、“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 |
| 9 |  |  | 投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求 | 1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求： 1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 房屋建筑工程中的住宅工程，等级为 不低于二（含二级）级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则，其业绩不计。 3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求，同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。 |
| 10 |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 11 |  |  | 总监理工程师 | 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程专业，且具备国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证》，职称为工程师（含）以上职称。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 |
| 12 |  |  | 其他主要人员 | 1、投标人须在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。 2、投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程工程开工前，因投标人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元的违约金。 |
| 13 |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 14 |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定 |
| 15 |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形 |
| 16 | 2.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定 |
| 17 |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定 |
| 18 |  |  | 施工阶段监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 19 |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定 |
| 20 |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
| 21 |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 22 |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
| 23 | 2.4 | 监理大纲响应性评审标准 | 监理大纲 | 1、不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸。 2、标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号，字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。 3、监理大纲不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派监理机构人员姓名及过往业绩。 4、监理大纲总页数不得超过60页。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。

- 初步评审标准

2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1评标前的准备工作

3.1.1确定入围评审的投标人名单。综合评估法采取有限数量入围评审制。

（1）监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。

1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。

2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

（2）监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。

1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。

2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

3.1.2招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.1.4评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后监理大纲（如有）、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入监理大纲（如有）评审和详细评审。有对监理大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行监理大纲评审。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对入围的投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。

3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。

3.3.1评标分项分值分配

| 评标总分 | 资信业绩Ai 满分值 | 监理大纲Bi 满分值 | 投标报价Ci 满分值 | 其他因素Di 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 45分 | 20分 | 25分 | 10分 |

备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

3.3.2评分标准

（1）资信业绩分项评分标准

| 资信评分标准Ai （满分45分） | 总监理工程师 （满分21.00分） | 基本素质 （满分15.00分） | （1）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”：拟派总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟派总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总监答辩 （满分6.00分） | 针对投标项目，由评标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的总监,每人应答3题。评标委员会考察拟派总监在答辩过程中体现的专业能力、监理业务能力、语言表达能力，符合要求的得2分，不符合要求的得0分（每题评分）。 |
|  | 其它监理人员配备 （满分9.00分） |  | 监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。 |
|  | 企业业绩 （满分15.00分） |  | 投标人“工程业绩”：投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。 |

备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

（2）监理大纲分项评分标准

| 分项 | 子项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理大纲 Bi （满分20分） | 监理范围、监理内容 （满分1.00分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1.00 □0 |
|  | 监理依据、监理工作目标 （满分1.00分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1.00 □0 |
|  | 监理机构设置和岗位职责 （满分2.00分） | 明确的得2分，不明确的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 监理工作程序、方法和制度 （满分2.00分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 质量、进度、造价、安全文明监理措施 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 合同、信息管理方案 （满分2.00分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2.00 □0 |
|  | 监理组织协调内容及措施 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 监理工作重点、难点分析 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |
|  | 合理化建议 （满分3.00分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3.00 □0 |

（3） 投标报价分项评分标准

| 分项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价Ci （满分25.00分） | 投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。 |  |

（4） 其他因素分项评分标准

| 分项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 试验检测仪器设备Di （满分10.00分） | 项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。 |  |

3.3.3投标人得分计算

（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分、、、Di，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分（=1，2，3…；指投标人）。

（2）投标人的投标得分计算表

| 评 委 指 标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | n | 指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理大纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因素Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di |  |
| 投标得分计算 | 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标得分 |  |
|  | 投标得分Qi=Ai+Bi+Ci+Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.4说明及要求

（1）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。

（2）投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。

（3）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。

（4）评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。

（5）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。

（6）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（7）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（8）“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的中的住宅工程，等级为不低于二（含二级）级。（“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。）

投标人“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。

投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第9项投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求。

3.4投标文件的澄清

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5评标结果

3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

- 附则

4.1在抽取入围评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的入围评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 第四章  合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。

2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

- 第一节  协议书

委托人（全称）：福建兆发房地产有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：漳州2019P12地块工程施工监理 ；

2. 工程地点：福建省漳州市龙文区南昌东路以北、浦头港以西；

3. 工程规模：项目总用地面积29908.46平方米，总建筑面积约100000平方米，计容建筑面积77761平方米，容积率2.599，建筑密度24.99%；地下一层；地上高层住宅7栋，18~26层，540户；地上幼儿园1栋，4层；地上配套商业和其他配套用房1~2层；

4.建筑安装工程费：约3亿元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：             （¥（小写）             元）。其中工程监理费           元，专项奖励基金 200000.00 元。签约酬金不含税价款为人民币（大写）：          （¥（小写）            元），增值税税额按税率为      %计算为人民币（大写）：           （¥：           元）。若相关政府部门调整增值税税率的，则前述不含税价款不变，增值税税额及固定总价（含税）按照调整后的增值税税率相应调整。

工程监理监理费=监理范围内建筑面积×含税包干单价（见下表）元/㎡，其中建筑面积暂定按100000平方米计，结算时按建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积进行结算。专项奖励基金计算要求为若符合奖励要求的奖励金额最高封顶不超过合同约定的专项奖励基金200000.00元，若符合处罚要求的处罚金额则累计不封顶，若不符合专项奖励基金的奖罚要求以外的金额在合同结算时扣减或增补。本合同暂定总监理签约酬金（工程监理费用和专项奖励基金）的具体金额详见下表：

| 序号 | 费用项 | 暂定建筑面积 （㎡） | 含税包干单价 （元/㎡） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程监理费 |  |  |  | 建筑面积为暂定量，单价为含税包干单价。 |
| 序号 | 费用项 | 专项奖励基金分项（项） | 含税包干价 （元/项） | 合价（元） | 备注 |
| 2 | 专项奖励基金 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 结算按实际的奖励和处罚的金额合计结算。 |
| 3 | 合同暂定总监理签约酬金合计 |  |  |  | 3=1+2 |

注：本合同监理签约酬金包括施工阶段及保修阶段（保修期五年）的监理服务酬金。

监理人所报的含税包干单价，在合同实施期间不因政策性和市场因素的变化而变化、也不因监理期限变化（除合同约定允许条款外）、投资规模、监理范围变化、建筑面积变化（除合同约定外）而变化，应包括完成本次招标范围内全部监理工作所需的所有费用，包含人员工资、加班费、奖金补贴、劳保费、人身财产保险、安全医疗费、差旅费、配合费、设备采购及使用费、设备折旧费、办公场所费用、食宿费用等一切费用在内的直接费、间接费、利润和增值税。

六、期限

1.监理服务期：包括施工阶段监理服务期与保修阶段服务期，即自监理合同签订之日起至全部工程竣工通过验收合格并交付、结算、监理资料及施工资料归档完成、缺陷责任期服务或保修期（五年）服务满止，其中施工阶段监理服务期暂定2020年4月15日至2022年4月15日，具体开工时间以委托人书面通知为准，共计730日历天（工期延长除约定外、项目分期施工的监理费用不予调整）。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期：   /    日历天。

（2）设计阶段服务期：    /   日历天。

（3）保修阶段服务期：自监理范围内工程竣工通过验收之日起至保修期满之日止。保修阶段的监理服务费已包含在合同签约酬金中。

3.其他相关服务期：由监理人、委托人视情况协商确定。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  捌  份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

| 委托人： （盖章） 住所： 邮政编码： 法定代表人或其授权 的代理人：（签字或盖章） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： | 监理人： （盖章） 住所： 邮政编码： 法定代表人或其授权 的代理人：（签字或盖章） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： |
| --- | --- |

- 第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）补充协议书；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条件；（4）中标通知书；（5）监理招标文件及招标文件附件(含招标答疑文件)；（6）、投标澄清、投标文件及其附件；（7）监理投标文件；（8）本合同通用条件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括但不限于建筑工程、室外环境工程、室外安装工程的监理工作。

（1）建筑工程包括：完成一切工程红线内（或分期范围界线内）所有建筑物的分部分项工程（含土石方工程、基坑支护、地基与基础、主体结构、住宅和公共及配套建筑物的精装修工程、建筑屋面、幕墙工程、建筑给水、排水、建筑电气、建筑消防、建筑智能化、通风与空调、供电和夜景泛光照明、环保节能工程、展示样板房、售楼处、展示景观及其它永久性或临时性设施等）的施工监理，不包括电梯设备和燃气工程的安装(但监理人应负责将电梯工程专项的验收竣工资料并入主体竣工验收资料，并协助验收）；

（2）室外建筑环境工程包括与本工程有关的红线内外的车棚、围墙、小区标识、车库标识、大门、挡土墙、垃圾收集站、建筑小品、硬景、道路、景观构筑物、场坪绿化等全部工程；

（3）室外安装工程包括与本工程有关的红线内外的室外给水系统、室外排水系统、室外供配电系统、室外照明系统、室外安防及导示系统等全部工程；

（4）委托人有权根据工程实施情况合理增减监理范围。

- 2.1.2 监理工作内容还包括：在施工准备阶段，即按委托人要求介入并协调委托人开展工程的图纸审查、前期手续等有关管理工作；在施工阶段进行质量、进度、设计变更或签证的审核、投资、安全文明施工的控制和合同管理、信息管理及组织协调工作；工程竣工验收后审核工程结算并出具审核意见；在保修期内负责组织整改并定期回访。具体要求：

- （1）施工准备阶段：

- 1)对委托人提出的有关技术问题提供书面意见，参与图纸会审和设计交底工作。

- 2)编制监理规划和监理实施细则，报送委托人并向施工单位交底。

- 3)协助委托人办理前期开工手续，审查施工组织设计等。

- （2）施工阶段：

- 1）投资控制：

- ① 审查承包人提交的工程预算及结算并报委托人核定。

- ② 协同委托人和承包人计量隐蔽部位的工程量。

- ③ 负责审查施工过程中承包人申报的月工程量及费用，此项工作应在收到承包人申报资料后的5日历天内完成并送至委托人项目部的相关人员，监理有权利提出延迟、扣减款项、根据合同处罚或不予付款建议，无建议的，视为监理认可其工作质量。

- ④ 审核技术联系单、设计变更及经济签证，此项工作的执行时间应以不影响施工进度为限（其中日常技术联系单应在收到申请后的2日历天内完成，经济签证应在收到承包人申报资料后的3日历天内完成）。每月底，监理人员应将本月的签证汇总并报委托人项目部；若监理公司未能按规定时间上报签证（委托人同意延期除外），委托人将不予确认，责任由监理单位承担。监理人员应对发生的签证的准确性负责，总包合同中已包含的费用，不得再办理签证工程量。

- ⑤ 审查核实可调价材料的价格，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量。

- ⑥ 协助委托人处理合同纠纷。

- ⑦审核施工单位工程月报进度款及已完工程量（根据合同报价清单子项审核每项每月发生的进度工程量、进度款和工程签证，若符合差价计算的同时进行差价调整计算审核），并提出书面意见，造价审核准确率应大于等于90%；如不能满足要求，委托人每发现一次，罚款1000元，从监理费中扣除；

- ⑧工程竣工后，认真审核施工竣工资料，特别是竣工图纸必须认真核对，保证与现场吻合，具有可追溯性，并签字盖章。工程竣工结算时，监理人应督促施工单位在规定时间内编制竣工结算，并在接到竣工结算资料（含完整的竣工资料）后的14天内完成结算的初审工作，出具竣工审核报告书（包括工程量详细审核、价格、费用的审核），必须保证审核质量，依据充分，计算清楚。同时督促各施工单位按审核单位的审定结论向委托人开据结算发票，办理工程的财务决算手续。在工程竣工验收后的一个月内将该工程的竣工档案完整移交给委托人。

- 2）进度控制：

- ① 根据委托人和总承包单位签订的《总承包施工合同》中约定的控制时间审查施工进度计划，提出调整建议，经委托方批准后监督其执行。

- ② 及时分析进度滞后原因，提出补救措施、调整总控制进度计划，并上报委托人。

- ③监促承包人的人员、材料按计划进场。

- 3）质量、安全及文明施工控制：

- ① 负责对分包人资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核。

- ② 定期组织和召开监理例会、质量安全分析会、技术论证、验收会议等与工程相关的会议，并负责做好会议纪要。每月25日前向委托人提交当月监理报告，监理报告内容包括：本月工程情况（含质量、进度、签证、安全文明施工等等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析及处理措施，下月工程计划（包括工程分包、预计下月进度款、工程施工等），以及其它规定内容。

- ③ 进行工程质量（全部施工及建筑材料、设备质量）、安全、文明施工检查，形成书面检查记录并督促承包人整改。

- ④ 监理人员应充分熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸(含设计变更单、各方签认所涉及设计变更内容的联系单)，熟悉工程实际施工情况。

- ⑤ 负责对承包人进场的材料、设备及时验收、见证取样，按照建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》进行现场旁站监理并形成规定的记录。

- ⑥ 督促承包人建立健全的质量保证体系、质量保证措施。

- ⑦ 认真检查各部位、工序的质量，隐蔽项目未经验收合格不得进行下道工序施工。对重要部位、重要工序及较易出现质量通病的部位和影响业主交房和使用的关键部位（如屋面渗漏、外墙渗水、楼板裂缝、天棚露筋、楼板面及墙面平整度不符合要求、房屋室内净高不足、腻子易脱落、外墙门窗和幕墙塞缝打胶、所有防水堵漏工程、找平层施工之前的清理、封水试验、室外管网等）应加强跟踪检查。

- 严格执行工序管理制度，监理单位必须对每栋号、每施工段、每验收批组织书面的、由相关单位参加的工序交接验收，需组织工序交接验收的至少包括：主体结构——砌筑——水电预埋安装/铝合金门窗框安装——抹灰——外墙质感涂料（干挂石材）——淋水检验渗漏及整改——拆除外架及井架；屋面、露台及卫生间等有防水要求的工序交接验收；基层——防水层——保温层或保护层；

- 不同分包工序交接验收：土建门洞、窗洞尺寸定位向专业分包单位的100%验收移交——门窗框安装——塞缝与防水——向总包移交抹灰收口；

- 不同专业工序交接：包括设备房土建移交等。工序验收交接单作为每季度监理费支付的必备依据之一。

- ⑧若发生工程质量事故，应及时协助承包人进行事故原因、责任分析，提出处理办法并向委托人提供专项报告。

- ⑨ 监督承包人按 漳州市 城建档案管理的规定（包括建设工程声像档案）进行收集、整理和归档工程技术资料。

- ⑩ 按照漳州市有关住宅工程质量分户验收相关规定和文件，组织分户验收工作。

- ⑪审核专业分包工程的内业资料。

- ⑫自行配备符合委托人工程协同系统要求的移动终端设备（IPAD等），做好信息化管理工作。

- (3)交房及工程保修阶段：

- 1）组织各相关单位于交房前进行预验房，做好每一户的整改记录。负责督促施工单位在规定的时间内完成质量问题的整改工作。

2）若保修阶段工程使用中出现质量缺陷，必要时应协助委托人组织权威机构进行鉴定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按通用条款相关约定执行 。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

- 2.3项目监理机构和人员：按通用条件相关约定执行，并满足《监理人员配备要求》、《项目监理机构人员配备表》（合同附件二）的要求，总监理工程师为        。

- （1）现场监理人员每天的工作时间应为：8:30-18:00（以及现场旁站全程监理）；监理单位项目部做到24小时有人值班，保证随叫随到，并能及时处理发生的问题，其中土建、安装至少各一人。

- （2）本工程监理工程师须单独配置且不能兼任与本工程无关的其它项目工作。如现场监理人员无法正常完成监理工作内容，甲方有权要求对乙方增加监理组人数。

- （3）全部人员全天在工地现场办公，专职负责本工程的监理工作。总监每周在工地办公时间不少于6天；现场监理人员在工作时，通讯设备（必须有且为手机）必须24小时开通；委托人有权对监理公司现场监理人员实行否决，即对不符合委托人要求的人员有权要求更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条款相关约定执行。

2.4 履行职责

- 2.4.3 对监理人的授权范围：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使本合同授予的权限及委托人以书面形式委托的其它权限。

需要取得委托人批准才能行使的职权：①设计变更；②工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；③总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；④主要材料的确定、进场审核；⑤专业分包单位的确定；⑥工程试验单位资质审核；⑦施工组织设计、施工总进度计划、工程开工复工的批准；⑧工程进度款支付；⑨委托人认为须取得批准方能实施的其他重要事项。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条款相关约定执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在监理交底会议时提交；监理细则根据现场进度各分项开始前提交；当月监理月报于下个月初(次月10日前)提交；监理周报每周例会(报送一式两份监理部签章书面版原件，例会后2天内)提交。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后   15    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：由双方另行协商确定。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：         。

3.6 答复

委托人同意在  15     天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

- 1）如监理人员与施工单位串通弄虚作假，将不合格材料按照合格签字或签发不实的经济和工期签证，给委托人造成损失的，应按实赔偿委托人的损失。

- 2）工程未达到监理合同约定的质量等级时，其收费标准在原收费费率的基础下浮50%，且委托人有权向监理人追索由此给委托人造成的损失。

3）若工期延误，属监理人责任的，每延误一日历天，监理人应按监理费用的1‰向委托人支付违约金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：按银行同期贷款利率支付应付而未付款项的利息。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：     /     ，汇率为：    /     。

5.3 支付酬金

预付款：  无预付款 。

- 正常工作酬金的支付、结算方式：

- ①工程监理费按季度支付，每季度按监理范围内经核定实际完成工程造价的80％×费率0.6%支付，工程竣工后付款累计达到合同暂定签约酬金价的90%时暂停支付。

- ②专项奖励基金按经委托人批准的金额与当期监理进度款一并支付。

- ③合同监理酬金结算：合同监理酬金结算总价 = 建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积（***㎡）×合同工程监理费含税包干单价（***元/㎡）+ 经委托人审批确认专项奖励基金的奖罚金额（***元）- 监理罚款（***元）【如合同未执行及未完全执行按通用条款及专用条款进行结算】。

合同双方办理竣工结算完毕后，委托人在收到监理人提交的包括保修金在内的结算全款增值税专用发票后一次性支付扣除“工程竣工结算金额5%的保证金”后的工程余款。工程保修期满二年后支付保证金（扣除违约金、各种损失赔偿金）的80%，保修期满五年后一次性支付剩余的保证金（除违约金、各种损失赔偿金），保修金不计利息。若相关政府部门调整增值税税率的，则不含税价款不变，增值税税额及固定总价（含税）按照调整后的增值税税率相应调整，但在相关政府部门调整增值税税率前，监理人已依约开票的部分，双方同意不予调整。

④增值税专用发票的相关约定：

A.如监理人开具、提供的增值税专用发票违反国家法律法规或相关政策，或因发票虚假、无效、不规范、基础信息错误、种类错误、迟延送达等，无法通过税务部门认证或不能抵扣的，在符合国家法律法规规定下监理人应当重新开具增值税专用发票。同时委托人有权要求监理人支付10万元/次的违约金；委托人认为情节严重的，可单方解除本合同。如给委托人造成损失，除违约责任外还应承担全部赔偿责任。

B.监理人承诺：不得以虚开增值税发票、对开发票等形式在本合同的履行过程中，向委托人提供不符合法律法规规定的发票，如因此导致委托人最终无法进行抵扣而增加的税费或导致委托人的其他任何损失，均由监理人承担，委托人可在应支付的款项（如有）中直接扣除。

C.如本合同履行过程中委托人出现增值税专用发票的发票联和抵扣联丢失的情况，监理人应无条件配合提供相应专用发票记账联复印件及其他相关资料（如监理人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》）供委托人到税务相关部门进行认证及作为增值税进项税额的抵扣凭证，否则委托人有权拒付应付款项。

D.委托人支付违约金或罚金的情况：监理人应按委托人需支付的违约金/罚金金额向发包方足额提供符合法律规定的增值税专用发票，委托人在收到上述发票且成功认证抵扣后10日历天内支付相应款项。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时(如果因为委托人的经营或市场需要，导致工程暂停的时间，不计算延期)，附加工作酬金按下列方法确定：

①若工期延长时间在6个月以内，则工程监理费不再调整。

②若工期延长时间超过6个月的，超过6个月的部分则按经委托人认可的实际发生的人员费用计算监理费，监理人员取费按下表执行，但每月监理费含税总额不超过5万元。

| 序号 | 内容 | 含税人工费 （元/月·人） | 经委托人认可的数量（月） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监（需常驻工地） | 10000.00 |  |  |  |
| 2 | 总监代表（需常驻工地） | 8000.00 |  |  |  |
| 3 | 土建专监 | 6000.00 |  |  |  |
| 4 | 安装专监 | 6000.00 |  |  |  |
| 5 | 其他人员 | 4000.00 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：双方另行协商；

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：双方另行协商；

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按相应减少的造价占工程合同金额的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /     进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    （1）    种方式：

（1）提请   厦门     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    /    人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  15   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   15  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：双方另行协商；

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：与本工程建设相关的招投标文件、合同、设计图纸、政府批复文件等所有资料，保密期限为永久保密。

监理人申明的保密事项和期限：           无              。

第三方申明的保密事项和期限：           无              。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人必须将拟出版的资料内容明确告知委托人，并在正式出版前征得委托人的书面同意。否则，由监理人承担违约责任，所出版内容给委托人造成损失的，由监理人承担赔偿责任 。

9. 补充条款

9.1监理人提交履约保证金：

- 监理人提供履约担保的金额、形式及期限：

- ①金额：合同总监理酬金的10％；

- ②提交形式和期限：履约保证金在合同签订后 14 日历天内提供。履约担保可以以现金（电汇或者转账）、银行保函或注册资本金3亿元以上的且已在当地建设行政主管部门备案的国有绝对控股的商业担保公司的担保函的方式提交；银行保函或担保公司担保函均必须为“不可撤销、见索即付”的保函或担保书。

- ③履约担保金额为本合同总监理签约酬金的10%，其有效期至履约担保有效期限（施工阶段监理服务期满后延长30日历天）满后七天内返还，履约保证金不计利息。如果履约担保有效期限已到，但合同约定的实际工程还未竣工，监理人应对保函进行续保。续保的有效期截止到工程实际竣工验收合格之日。履约担保为现金方式的，在提交完整申请支付手续后14日历天内一次性无息返还。

9.2其他补充条款

- 1)若发生由于征地拆迁问题或牵涉当地利益造成施工延误或工程停工，监理人不得向委托人提出任何费用索赔。

- 2)监理人应自费安排监理人员的生活、交通、通讯等设施，以保证工程施工监理的正常进行。现场监理人员的人身意外伤害保险由监理人负责办理并承担保险费。

- 3)监理人应协助委托人办理工程竣工验收各项手续（不另计酬金）。

- 4)监理人应协助委托人协调各专业分包单位的关系。

- 5)监理人应负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。

- 6)若委托人有充分理由认为因监理人员不到位或监理不力给工程实施带来隐患时，委托人将有权要求更换相应监理人员。

- 7)监理人应保证监理机构人员完全到位，并保证监理机构人员的素质满足有关要求，否则应向委托人支付违约金，具体的违约金约定如下：

- ①监理人员（包括总监在内）必须为专职人员，不得从事与本工程无关的其他工作，若总监理工程师未到位，应支付1000元/日的违约金；若总监理工程师代表未到位，应支付800元/人·日的违约金；若专业监理工程师未到位，应支付600元/人·日的违约金。

- ②若监理人更换监理人员而未经委托人同意的，擅自更换一次总监理工程师的，应支付监理服务费2%且不少于人民币壹万元违约金；擅自更换一次专业监理工程师的，应支付监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元违约金。

- ③本工程综合验收并移交委托人之前，若总监理工程师担任其它项目的总监理工程师，视为监理人违约，监理人应立即改正并向委托人支付5万元人民币/人·次的违约金。

- ④监理人派驻现场人员必须到位尽责，若擅离工作岗位者的，应支付1000元/人·次违约金。对砼浇筑旁站监理不在岗的，应支付500元/人·次违约金。

- ⑤除不可抗力因素外，若出现国家规定的任何严重质量事故则每次扣总监理签约酬金的1%。

- ⑥监理单位应组织外墙、铝合金窗的淋水试验，防水施工前平屋面、厨卫间、露台等主体结构做24小时蓄水试验。应尽最大努力保证所有相关渗漏方面的检验得到有力有序的组织与控制，以达到第二次淋水检验渗漏率不高于0.8处/户，否则由监理单位向甲方支付0.5-2万元违约金；所有检测发现的渗漏点均要求自发现之日起15天内制定有效的措施并督促施工责任单位整改完毕并复验合格，否则每一渗漏点乙方向甲方支付100元的违约金。

- ⑦现场文明施工存在问题不能得到及时整改，扣除监理公司当季度监理费用的10%，视整改情况在下季度返还。

- ⑧监理单位必须对现场签证、设计变更、联系单等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理部处以超出部分费用两倍的违约金。

- ⑨桩基施工期间监理单位应在每日19:00点前书面上报当天施工数量、材料进场统计表及施工中存在的问题，每滞后一次应支付1000元违约金给甲方。

- ⑩违约金从当期监理签约酬金中予以扣减。

- 8)监理人应具备与本工程相关的常用检测仪器设备，以确保监理工作的质量。若工程开工后二十日，监理人仍未配备全其在投标文件中承诺的各种仪器的，委托人有权购买未配备的必要仪器以保证监理工作的质量，费用从监理酬金中扣除。具体详见合同附件四《主要试验检测仪器设备表》。

- 9)监理期间，委托人仅向监理人提供工地办公室一间（面积约40㎡），不向监理人提供工作及服务人员和各类设备；委托人视情况向监理人提供工程有关的资料。

- 10)监理人应严格遵守《诚信守法承诺书》（合同附件三）所承诺的内容。

- 11)审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商及各种签证，包括工程量、价格、费用审核，并将与承包商初步核定的费用上报委托人审核确认，同时建立签证台账。此项工作应在收到承包商申请后的7日内完成。未按委托人要求时间报送工程相关报表或经济签证、技术联系单等，每延期一天，监理人向委托人支付违约金200元。监理人核定签证单，若单份签证单最终核减额超出监理人核定金额的5％（不含5%），则视为监理人失职，监理人应按超出实际审核结果差额的 5% 向委托人支付违约金。

工程竣工结算时，监理人应督促施工单位在规定时间内编制竣工结算，并在接到竣工结算资料后的十四天内完成结算的初审工作并出具结算审核报告书（包括工程量详细审核、价格、费用的审核）。在工程竣工验收后的一个月内将该工程的竣工档案完整移交给委托人。监理人报审结算金额（签证累计金额）超出实际审核结果 5% 视为监理人违约，监理人应按超出实际审核结果差额的 5% 向委托人支付违约金。

变更签证及工程竣工结算监理人均需出具完整且自行计算的工程量计算书、材料询价单（如合同及清单有单价参照合同相关规定执行）、影像资料、审核预算书需盖单位公章及注册造价工程师签字盖章。

监理人应派驻注册造价工程师除审核变更签证及工程竣工结算等服务工作，还应对工程月进度的工程量和进度款进行审核，如有发生差价调整的，应当依据施工合同约定予于调整计算或审核计算。变更签证结算务必做到月清月结。监理人注册造价工程师原则上常驻现场，对于委托人委托范围内的相关造价工作交办事宜，务必在规定时间内按期按质完成编制审核。

12） 监理人对所监理工程负有责任，责任范围按国家规定执行，委托人有追究监理人法律责任的权利。

13） 根据施工的实际情况，项目监理机构的作息时间应随施工现场的具体情况作出相应的调整，经委托人同意后实施；节假日值班情况需提前三天报备委托人，与此同时，值班人员不得低于日常人员的一半，经委托人同意后实施；如因监理人工作不到位，形成质量隐患，造成返工，而事先并未通知委托人或报送委托人备案，由此给委托人造成经济损失，监理人应给委托人一定的经济赔偿。赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。

14）  监理人必须安排具有丰富施工管理经验的监理人员参加现场监理和图纸会审工作，使设计方案科学实用，选用材料、设备经济可靠，采用工艺先进合理且施工容易实现，减少施工中的设计变更，必须严格按照现行《建设工程监理规范》及各种最新颁布的规范、标准实施监理。

15）  监理人要对工程质量进行预控管理，审核施工方案，对重要部位的审核和技术交底应当及时通知委托人或向委托人报送备案，使委托人能够及时了解到工程存在的质量隐患，将隐患消除在设计阶段和相应工序施工之前。如因监理人工作不到位，形成质量隐患，造成返工，而事先并未通知委托人或报送委托人备案，由此给委托人造成经济损失，监理人应给委托人一定的经济赔偿。赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。

16）  为保证工期，监理人对施工方提供的总进度计划进行认真审查，然后由施工单位分解成月、周计划，作为控制进度的依据，督促其修改不合理的计划。所有监理人对施工方的督促和通知均应以书面形式通知到施工方负责人（以其签收并签署意见为准），监理人对施工方的督促和通知在收到回执时，均应加盖本项目监理专用章（复印）后报委托人现场代表处备案。

17）  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，应当书面向委托人报送所委派的总监理工程师及其监理机构主要监理工程师成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人书面报告监理工作。监理人应当书面向委托人承诺总监每周在工作现场的时间不得低于五日，并每周组织一次工作例会，由总监主持。每周例会要求监理人就现场存在的质量、安全、进度问题以图片格式进行汇总播放。各施工单位项目经理及技术负责人参加，检查落实进度计划完成情况，安排下周进度计划。对上周未完成计划者，需督促制定弥补措施，在本周补齐，不能影响下周计划的完成，如连续两次完不成月阶段进度，监理人应报委托人采取措施。协调会必须要有文字记录，会上各方提出的问题必须记录在案，针对每个问题都要有相对方做出相应的答复，如发现会议记录上只有问题没有答复，监理人催促后，仍没有答复的，则监理人和应当答复单位应向委托人支付违约金5000元，并责令其限期答复。会后各方对会议记录核实签字，如有拒绝签字者，由监理记明原因。所有会议记录监理均应及时报委托人备案并妥善保存以备委托人随时调取原件。

18）  监理人对所监理的工程质量、进度、安全、现场文明施工等方面进行全方位管理，有权就施工工程中对工程质量、材料质量、工程进度、文明施工、安全生产等问题，对施工方提出返工、退回、整改、停工、调换班组和调换不称职的工作人员等指令，有权建议委托人对施工方罚款和清退出场等。监理人发出的任何指令均应在第一时间报委托人备案，委托人有权变更监理人不合理的指令内容。  如因监理人工作不到位未发现上述问题，委托人将视情节轻重对监理人给予相应的处罚（500－1000元/次）。

19）  监理人须合理安排监理人员做好混凝土浇筑全过程的旁站监督管理，按规定要求做好混凝土的塌落度检查，以及监督施工单位在浇筑过程中不得向泵送混凝土中掺水，如因监理人工作不到位未发现上述问题，委托人将视情节轻重对监理人给予相应的处罚（500－1000元/次）。

20）  监理人在对所监理的工程质量、进度、安全、现场文明施工等方面进行全方位管理的同时，应结合委托人所委托第三方检测的各项内容进行重点检查，并形成相应记录，有权就施工工程中对工程质量、文明施工、安全生产等问题，对施工方提出返工、退回、整改、停工、调换班组和调换不称职的工作人员等指令，有权建议委托人对施工方罚款和清退出场等。监理人发出的任何指令均应在第一时间报委托人备案，委托人有权变更监理人不合理的指令内容。  如因监理人工作不到位未发现上述问题，导致委托人集团第三方季度排名进入倒数前五名的，委托人将视情节轻重对监理人给予相应的处罚（5000－10000元/次）。

21）  根据施工方或委托人的要求，监理人须于具备付款条件后对已完成工程量进行审核，并将审核意见形成书面材料上报委托人。如委托人发现监理人上报的审核意见与委托人自行审核的意见严重不符，经协商无法达成一致的情况下，委托人有权撤消监理人上报的意见并要求监理人重新进行审核或由委托人自行审核，由委托人自行审核的，扣除监理人相应的监理费每次2500元至5000元。对施工方上报的由委托人供应材料、设备的规格、数量，监理人应及时进行审核并上报委托人。

22）  建立工程质量、文明现场、安全、技术资料的三级检查制度；承包单位自检、监理人复检，委托人核验。如经委托人核验发现确因监理人管理不到位导致核验不合格，给委托人造成损失，监理人应承担赔偿责任，赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。

23）  监理人必须确保工程质量达到国家验收最新标准要求，各分项分部工程达到验收合格统一标准，如到期达不到验收合格标准，委托人将视具体情况，对监理人进行处罚，如给委托人造成损失，处罚金额＝直接经济损失×5%（百分之五）；如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。同时监理人应采取一切补救措施，督促承包方，使工程达到验收标准。

24）分部分项工程必须施工样板，经检查认可后呈报甲方审定，未完成此工作的每次应支付2000元违约金给甲方。

25）一户一验工作若没有在规定时间内完成达标，乙方愿意每栋支付10000元违约金给甲方。

26）处罚罚款从当季监理费进度款以签证形式扣除。

- 10、合同附加条款：

- 1）专项奖励基金：监理人需单列20万元用于申请给予监理成员考核奖励或处罚。委托人定期对监理项目组人员进行考核，根据考核结果针对监理项目组人员认真负责，管理有效，在满足《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（详见合同附件五）、成本季度检查等评比的工程质量、进度、安全文明、防渗漏、设计变更签证及时率（准确率）等管理表现突出，或评比中获得集团“优秀奖”、“进步奖”，在节约成本等方面做出经过委托人认可的有效节省等，监理单位可向委托人申请给予定额奖励，该奖励从专项奖励基金中支付，否则满足处罚条件的将按定额处罚。结算时按经委托人审批确认专项奖励基金的奖罚金额累计，累计奖励总额不超过合同约定专项奖励基金20万元，处罚金额则不封顶，具体奖罚详见下表：

| 序号 | 检查评分评级项目 |  |  | 得分或评级 | 达到得分或评级奖励金额 | - 未达到得分或评级处罚金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量实测实量、风险评估 | 防渗漏风险 |  | A级 | 2000元 | B级：3000元 | C级：5000元 | 累计奖励总额不超过合同约定专项奖励基金20万元；处罚金额则不封顶； |
|  |  | 工程质量实测实量 |  | A级（≥95分） | 2000元 | ＜集团检查评分平均分：3000元 |  |  |
|  |  | 安全文明施工 | 主体 | A级（≥85分） | 2000元 | ＜集团检查评分平均分：3000元 |  |  |
|  |  |  | 基础 | A级（≥85分） | 2000元 | ＜集团检查评分平均分：3000元 |  |  |
| 2 | 优秀奖 |  |  |  | 5000元 |  |  |  |
| 3 | 进步奖 |  |  |  | 3000元 |  |  |  |
| 4 | - 工程质量实测实量、风险评估排名倒数前五名 |  |  |  |  | - 5000－10000元/次 |  |  |
| 5 | - 季度设计变更、签证审核及时率或准确率 |  |  | - 集团排名前三名 - 每次奖励2000元 |  | - 集团排名倒数后五名的，每次罚款3000元 |  |  |

- 2）委托人每个月底按合同附件一“监理管理制度《考核评分表》”对监理项目组人员进行打分，并根据综合得分排列名次。对排名前60%的监理人员进行奖励，对得分不及格的监理人员进行处罚，相关奖罚金额及不及格分数线由委托人确定，该奖励从专项奖励基金中支付，处罚金额则在结算时扣减。奖励金额（扣减税费后分配至个人）经委托人批准后，监理人应及时、足额发放给受奖励的监理人员，不得克扣或截留，监理人凭获奖励的监理人员签收凭据办理签证，处罚金额则按委托人开具的处罚单凭据办理签证。

- 3）每月监理项目组人员得分也将直接影响监理人的结算价款。若各期的得分的算术平均分值不低于85分，将不进行处罚；得分的算术平均分值处于80-85分的期间（含80分），将在结算款中直接罚款5万元，得分的算术平均分值处于75-80分的期间（含75分），将在结算款中直接罚款10万元，低于75分将在结算款中直接罚款15万元。若当季总得分（三个月算数平均分）低于70分，委托人有权解除合同，相关损失由监理人承担。详见合同附件一“监理管理制度《考核评分表》”（委托人有权对监理管理制度及考核评分表进行优化修正）。罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除。

- 4）在建发房地产集团组织的第三方交付评估（详见合同附件六）中，同时满足：①工程质量得分毛坯/精装≥85分；②交付评估的防渗漏、功能性、进度风险评估等级均为A级；则从专项奖励基金中给予监理团队20000～30000元奖励，奖金分配至相应项目监理人员。反之，项目交付评估结果满足以下其中一项的：①交付评估工程质量得分毛坯<75分或精装<80分；②交付评估的进度风险评估等级不为A级；③防渗漏、功能性风险评估等级均为C级风险；则对监理单位处以每项100000元罚款（罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除）。

- 5）监理人如在监理过程中出现：①人员伤亡事故（因工致死）、工程倒塌或报废；②由于质量事故，直接经济损失100万元（含100万元）以上，或影响工期30天（含30天）以上；③工程出现严重影响使用或安全，存在重大安全隐患的；④出现普遍渗漏情况或隐患或因质量管理不当造成重大工程事故或引发特别重大投诉。视情节严重，将对监理单位处以10000～20000元罚款（罚款从专项奖励基金中扣除，专项奖励基金不足扣除，则从工程结算款中扣除）。

- 6）上述奖罚使用专项奖励基金时，符合奖励要求的奖励金额最高封顶不超过合同约定的专项奖励基金20万元，符合处罚要求的处罚金额则累计不封顶，不符合专项奖励基金的奖罚要求以外的金额详见合同相关结算条款要求。

- 11、本合同附件：

- 合同附件一  监理管理制度《考核评分表》

- 合同附件二 《监理人员配备要求》、《项目监理机构人员配备表》

- 合同附件三 《诚信守法承诺书》

- 合同附件四 《主要试验检测仪器设备表》

- 合同附件五 《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）

- 合同附件六 《项目交付评估管理要求》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）

- 合同附件一：

监理管理制度《考核评分表》

被考核人姓名：         岗位：            考核日期：    年   月   日

| 序号 | 考核分项 | 考核子项 | 加 减 分 标 准 | 应得分值 | 加减分值 | 实得分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理准备 （5分） | 施工图纸熟悉情况 | 有图纸审查记录，列有图纸问题清单者不加分，也不减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 没有图纸审查记录，也没列有图纸问题清单者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 图纸有明显错误，有严重影响，应该发现没有发现者减4分 |  |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计审查情况 | 施工组织设计有相应审查意见，且意见有针对性者不加分，也不减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 对施工组织设计提出重大修改意见，且意见合理，加快了施工进度或节约了投资者加2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工组织设计没有审查或缺审查意见者减3分 |  |  |  |  |
|  |  | 开／复工审查 | 工程开／复工报审表附件内容有恰当审批意见者不加、减分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 工程不具备开工条件，审查不实就签署了同意者减5分 |  |  |  |  |
| 2 | 投资控制（15分） | 工程变更 | 程序合理，手续及时、齐全，符合安全质量标准者不加分、减分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 因设计变更或工程变更的未及时落实实施，而降低了工程质量标准，影响结构安全或致质量不合格者扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  | 签证合规 | 质量验收合格、计量真实及时者，不加、不减 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 该进行现场计量而没有计量的，减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量不合格而给予计量者扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量有较大偏差，不真实者扣减4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未能按合同规定时间内审核完减4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合同约定或业主授权可以签证的项目监理人员应当签证，且签证及时、真实（基本要求）者不加、减分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 该签证而未签证，以致引起业主与施工方事后争议者减6分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 签证不实，弄虚作假者减10分 |  |  |  |  |
|  |  | 进度款审核 | 审核及时、准确，且资料完整，符合标准者不加分、减分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 审核不及时，未能按合同规定时间完成减3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核不准确，未能按实际进度审核者减3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核资料不完整或审核意见不恰当者减3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无故拖延审核时间者减6分 |  |  |  |  |
| 3 | 进度控制 (4分) | 月进度计划 | 施工方制定的月进度计划经监理人员审核，审核意见恰当者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 施工方制定的月进度计划经监理人员审核，审核意见不恰当者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工方制定的月进度计划报监理人员，未能按时审核者减3分 |  |  |  |  |
|  |  | 掌握进度情况 | 定期绘制施工进度计划，掌握工程施工进度情况者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 不及时绘制施工进度计划，不掌握工程施工进度情况者减3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未能按进度计划执行者减4分 |  |  |  |  |
| 4 | 安全环保控制(17分) | 安全控制 | 严格检查督促施工方安全保证体系及措施落实，无事故的不加、减分 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 工地因安全措施不到位、违章作业造成安全事故者扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 满堂架、外脚手架搭设、安全网挂设情况验收，如发现监理人员未尽职或未检查到位的减1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工地消防安全不到位减1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工地施工机械检查不到位减1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时施工用电检查不到位减1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业检查，不符合要求的减1-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护、临边防护设置不到位减1-4分 |  |  |  |  |
|  |  | 环保控制 | 严格监控检查施工方环保工程及措施落实，环保合格的不加、减分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 因环保工程或环保措施原因出现较严重环保问题的扣4分 |  |  |  |  |
| 5 | 质量控制（28分） | 实测实量和防渗漏 | 所监理工程实测实量数据真实的不加、减分 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 未能及时安排督促施工单位做好实测实量者减5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有安排实测实量，但敷衍了事，检测数据不真实减4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程实测实量数据弄虚作假者减10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程月统计实测实量低于85分者减6分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程月统计实测实量高于90分者加2分 |  |  |  |  |
|  |  | 检验批质量 | 检验批质量主控项目合格，一般项目合格，且各项资料齐全者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检验批质量不合格，又未签发监理通知单要求整改者扣减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批质量不合格却签认检验合格者扣减4 |  |  |  |  |
|  |  | 材料构配件和设备质量 | 用于工程中的主要材料、构配件和设备有质量证明资料并且按有关规定进行相应比例的平行检验或见证取样送检者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 不按规定取样(数量不足、品种不足)或没有质量证明文件资料者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不合格材料、构配件和设备用于工程之中者扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料进场检验过程中，未发现进场材料品牌、材质、规格尺寸、厚度等与合同及设计要求不符的，未及时汇报及强令施工单位退场的扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  | 砂浆砼质量 | 各强度等级的砼、砂浆有适配报告且按规定见证取样送检者不加减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 没有适配报告或不按规定见证取样（试块不足）者减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 如监理人员原因试块未见证取样、小灶取样、试块送错者扣减4分 |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程质量 | 隐蔽工程都进行了隐蔽验收，且验收合格，各项支持材料齐全，并及时办理了隐蔽记录者不加、减分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 见证了隐蔽工程，且验收合格，但未及时办理验收记录者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有隐蔽工程待检或未验收就同意进行下道工序情况者扣减10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对于墙柱、梁板模板平整度、垂直度，层高极差控制情况验收，如发现监理人员未尽职或未检查到位的，业主方进行抽查，发现一处减1分 |  |  |  |  |
|  |  | 旁站监理 | 对重要工序（如砼浇注、张拉、土方回填等）和关键部位（如桩底打孔/防水细部处理、质量缺陷或事故处理等）进行了旁站监理，有旁站监理记录者不加、减分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 虽进行了旁站监理，但无旁站监理记录者减5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按规定进行旁站监理，则扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量情况 | 所监理工程质量均验收合格者加2分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程施工质量受到业主书面表扬者加2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程发生过质量问题扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 核对图纸进行钢筋隐蔽验收等验收情况，水电隐蔽验收情况，业主方进行抽查，如发现监理人员未尽职或未检查到位的，发现一处减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对于业主方安排监理人员的工作任务，监理人员能够及时完成且完成较好的可适当加分，如敷衍了事，未保质保量完成的，发现一次减2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有安排实测实量，但敷衍了事，检测数据不真实，每发现一次减3分 |  |  |  |  |
| 6 | 监理资料（13分） | 资料内容 | 内业资料必须包括的内容有监理实施细则、设计图纸及相应的设计交底和图纸会审既要、施工组织设计及报审、开／复工报审、测量核验资料、工程进度计划及进度示意图、材料或半成品质量证明文件、检查试验资料、隐蔽验收单、报验申请单、会议纪要、监理日志、监理月报、检验批及分部工程验收资料、监理指令台帐，上述材料齐全、整理有序者不加、减分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 上述内容每缺一项扣减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资料整理无序者扣减3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据工程实际情况，可能增加的资料内容有分包单位资格报审、工程变更、工程计量和工程款支付证书、监理工作联系单、来往函件、质量缺陷与事故处理文件、索赔文件资料等，每缺一项扣减2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 监理日志 | 除休假外，每天都有作业情况、监理情况记录，包括重大事件记录者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 监理日志中记载有前因无后果者扣减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理日志未及时记录或记录不真实者扣减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理日志丢失者扣减4分 |  |  |  |  |
|  |  | 监理月报或专题报告 | 按时完成要求的专题报告和监理月报，并报送至相关单位，且内容基本齐全者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 有填报时间拖后1－3天上交，内容基本齐全者减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有填报时间拖后3天以上或填报情况较差者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有填报，但内容不真实，敷衍了事者减3分 |  |  |  |  |
|  |  | 监理通知单或监理整改单 | 按要求及时下发监理通知单或监理整改单，且内容基本齐全者不加、减分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 有下发但内容与上次整改单基本雷同者减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有下发但未督促整改到位者减1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理通知单或监理整改单无反馈者减1分 |  |  |  |  |
| 7 | 监理例会 （2分） | 工地例会 | 工程未停工，每周召开监理例会，且有会议纪要者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 未召开监理例会或召开监理例会未形成会议纪要者减2分 |  |  |  |  |
| 8 | 德勤评价（10分） | 出勤情况 | 每天均有巡检、检查出勤记录，工作情况一般者不加分，也不减分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 每天均有巡检、检查出勤记录，工作情况良好者加2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未请假就擅自离岗者发现一次扣减3分 |  |  |  |  |
|  |  | 个人形象 | 工作期间不参加集众赌博，工作时间不喝酒致醉，进入工地佩戴安全帽，遵守安全规定者不加分、减分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 违反上述要求一次扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 职业道德 | 工作认真、服务热情，守法、公正者不加分、也不减分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工作责任心强，办事拖拉者扣减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不服从业主管理且态度恶劣者扣减8分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用职权谋取私利，损害业主利益者扣减10分 |  |  |  |  |
| 9 | 监理业绩 （6分） | 业务能力 | 能胜任监理工作者不加分，也不减分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 能出色的完成监理任务，并得到业主赞赏者加1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业主认为不能胜任监理工作，且提出换人者减6分 |  |  |  |  |
|  |  | 质量奖励 情况 | 工程未发生质量事故，且工程顺利通过备案验收者不加、减分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 工程发生过质量事故（非监理工程师过错），能及时按质量事故处理程序处理质量事故，且工程通过了备案验收者减2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程被建设单位评为样板工程者加3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程被建设单位设为观摩点或评为精品工程者加6分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对于施工图纸设计问题及设计不合理的，能够提前发现并提出建议性意见，经业主方确认并实施的，可视情况加分1-5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对于现场质量管控及安全文明施工管控，能够提出较好的做法或创新做法的，经业主方确认并现场实施的，可视情况加分1-6分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工工法、施工组织提出合理化建议、创新意见者加1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本优化意见加1-5分 |  |  |  |  |
| 10 | 建发集团季度检查 | 安全文明施工 | 所监理工程安全文明施工达到85分（含85）以上者加2分 |  |  |  | 该项为附加项，加减分不设上限 |
|  |  |  | 所监理工程安全文明施工低于80分（不含80）者扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程安全文明施工低于70分（不含70）者扣6分 |  |  |  |  |
|  |  | 实测实量 | 所监理工程实测实量达到95分（含95分）以上者加2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程实测实量低于85分（不含85分）者扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程实测实量低于80分（不含80分）者扣6分 |  |  |  |  |
|  |  | 渗漏等级 | 所监理工程防渗漏等级为A级者加2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程防渗漏等级为B级者减4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程防渗漏等级为C级者减6分 |  |  |  |  |
|  |  | 总排名 | 所监理工程安全文明施工排名位于集团前三名加1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程实测实量施工排名位于集团前三名加1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程安全文明总排名位于集团后五名扣8分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所监理工程实测实量总排名位于集团后五名扣8分 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

计分说明：

（1）分项扣分总数累计超过该考核分项总分时，该考核分项总分为0分；

（2）若发生安全事故造成人员重伤，直接在最后得分的基础上扣10分；

（3）若发生安全事故造成人员伤亡，直接在最后得分的基础上扣15分；

（4）若被考核人不参与该项考核，缺项考核子项部分不参与评分，应得分和实得分均为零分；

（5）得分率=（实际得分/应得分数）*100%。

考核人：

- 日  期：

- 合同附件二：

- 附件二之一：监理人员配备要求

| 总监理工程师 | 最低人员要求 | 职称岗位资格等要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1人 | 本工程属 房屋建筑 类工程，拟派总监理工程师必须满足下列要求： 本工程为 二级 建设工程项目，拟派本项目总监理工程师应为本企业职工，应取得国家注册监理工程师资格及国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证书》且通过年审有效，注册证上注册单位应与投标人一致，无被停接任务等处罚，注册专业为 房屋建筑工程，具备工程师及以上职称。 |  |  |  |
| 项目监理机构其他人员配备 | 其他人员人员配备应满足下列要求 |  |  |  |  |
|  | 职位 |  | 最低人数要求(人) |  | 职称、岗位资格等要求 |
|  | 专业监理（含人防监理）工程师 |  | 房建项目 | 1、基础阶段：3人（土建2人、安装1人） 2、主体阶段：5人（土建3人、人防1人、安装1人） 3、装修、景观阶段：5人（土建3人，安装1人，景观1人） | 专业监理工程师5人，其中： 房屋建筑工程专业3人、水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）1人，持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书且具备工程师及以上职称。 人防监理工程师1人，持有《人民防空工程监理资格证书》或《人民防空工程监理培训证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证书》，工程师及以上职称； |
|  | 监理员 |  | 房建项目 | 1、基础阶段：3人（土建2人，安装1人） 2、主体阶段：5人（土建4人，安装1人） 3、装修、景观阶段：5人（土建3人，安装1人，景观1人） | 监理员5人，其中： 房屋建筑工程专业4人、水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）1人，持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。 |
|  | 专职资料员 |  | 房建项目 | 全施工监理阶段1人 | 专职资料员1人 |
|  | 安全监理员 |  | 2人（可由专业监理工程师或监理员兼任） |  | 取得国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。 |
|  | 见证员 |  | 1人（可由专业监理工程师或监理员兼任） |  | 取得国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。 |

备注：以上各阶段最低人数要求为峰值人员需求。

说明：1、本标准所列监理人员为常驻工地人员，所列以上数包括本数；2、项目总监理工程师一周在项目现场办公不得少于五天。

附件二之二：项目监理机构人员配备表

| - 姓名 | - 性别 | - 出生年月 | - 技术职称 | - 技术职称 - 证书编号 | - 学历、专业 | - 监理 - 岗位及职务 | - 监理执业资格/岗位证书编号 | - 身份证 - 号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同附件三：

诚信守法承诺书

福建兆发房地产有限公司:

本单位承接贵公司建设（代建）的漳州2019P12地块工程施工监理（工程名称）服务，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 壹拾 万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 贰拾 万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司贰拾 万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

承接项目单位（法人单位盖章）：

住所：

法定代表人（签字）：

住所：

身份证号码：

联系电话：

年   月  日

- 合同附件四：

- 主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 国别或产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑（含复印打印机） |  | 电脑2台/复印打印机1台 |  |  |  |
| 2 | 数码相机 | 不低于2000万像素 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 水准仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 经纬仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 砂浆回弹仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 6 | 砼回弹仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 7 | 游标卡尺 |  | 2支 |  |  |  |
| 8 | 空鼓锤 |  | 2个 |  |  |  |
| 9 | 5米卷尺 |  | 10个 |  |  |  |
| 10 | 裂缝宽度仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 环刀密实度仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 12 | 坍落度筒 |  | 1套 |  |  |  |
| 13 | 漏电电流测试仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 万用表 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 常规检测工具包 |  | 2套 |  |  |  |
| 16 | 直角检测尺 |  | 1套 |  |  |  |
| 17 | 激光测距仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 18 | 激光扫平仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 19 | 经纬仪 |  | 1台 |  |  | 如有 |

注：投标人在投标时的“试验检测仪器设备”根据评标办法“其他因素分项评分标准”提供评委评审，中标后合同签定时需按上述“主要试验检测仪器设备表”配备到位。

- 合同附件五：《建发房地产集团有限公司工程质量管理办法》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）

合同附件六：《项目交付评估管理要求》（监理过程中以委托人集团发布最新版本为准执行）

- 第四节  合同附件格式

- 附件一：履约保证金格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与

（监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式（银行保函或担保公司担保函均必须为“不可撤销、见索即付”的保函或担保书），但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第二卷

## 第五章  委托人要求

- 委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：按招标要求及合同约定；

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1、项目概况

项目名称：漳州2019P12地块工程施工监理	；

建设单位：福建兆发房地产有限公司；

建设规模：项目总用地面积29908.46平方米，总建筑面积约100000平方米，计容建筑面积77761平方米，容积率2.599，建筑密度24.99%；地下一层；地上高层住宅7栋，18~26层，540户；地上幼儿园1栋，4层；地上配套商业和其他配套用房1~2层。

项目地理位置：福建省漳州市龙文区南昌东路以北、浦头港以西

周边环境：北侧紧邻塔后港及住宅小区，东侧紧邻规划路、浦头港及住宅小区；西侧为规划路及南昌花园等住宅小区；南侧为市政绿化带及南昌东路；现场地貌平整；周边道路交通便利，市政设施完善。

具体见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

2、监理范围及内容

见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

3、监理依据

（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。

（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及有关规定。

（3）本工程采用的特殊工程规范、标准： 建发房地产相关质量、进度、安文等规范及管理办法等，合同签订后提供；

4、监理人员和检测设备仪器配备要求

4.1、监理人员配备要求：详见合同附件二之一《监理人员配备要求》。

4.2主要试验检测仪器设备要求：详见合同附件四《主要试验检测仪器设备表》

5、其他要求：按合同约定执行；

二、适用规范标准

1、项目监理服务期间，国家、行业、项目所在地颁布执行的最新规范、标准及规程为适用规范标准及本合同履行职责。

三、成果文件要求

1、成果文件的组成：按合同约定执行；

2、成果文件的深度：按合同约定执行；

3、成果文件的格式要求：按合同约定执行；

4、成果文件的份数要求：按合同约定执行；

5、成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：按合同约定执行；

（2）电子版的要求：按合同约定执行；

（3）其他要求：按合同约定执行；

6、成果文件的其他要求：按合同约定执行；

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

1、委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等：按合同约定执行；

2、委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等：按合同约定执行；

3、委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等：按合同约定执行；

（二）委托人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2、定位放线的基准点、基准线和基准标高

3、委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4、勘察文件、设计文件等资料

5、技术标准、规范

6、工程承包合同及其他相关合同

7、其他资料

8、合同约定的其他资料；

（三）委托人财产使用要求及退还要求

1、委托人财产使用要求：按合同约定执行；

2、委托人财产退还要求：按合同约定执行；

五、委托人提供的便利条件

1、委托人提供的生活条件：按合同约定执行；

2、委托人提供的交通条件：按合同约定执行；

3、委托人提供的网络、通讯条件：按合同约定执行；

4、委托人提供的协助人员：按合同约定执行；

六、监理人需要自备的工作条件

1、监理人自备的工作手册：按合同约定执行；

2、监理人自备的办公设备：按合同约定执行；

3、监理人自备的交通工具：按合同约定执行；

4、监理人自备的现场办公设施：按合同约定执行；

5、监理人自备的安全设施：按合同约定执行；

6、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：按合同约定执行；

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求：按合同约定执行；

# 第三卷

## 第六章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

目  录

一、封面

二、投标函及投标函附录

三、资格审查资料

四、投标人“工程业绩”情况表

五、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

六、商务文件其他资料

七、投标函1及投标函附录1

八、拟派总监理工程师简要情况表1

九、诚信守法承诺书

十、监理工程概况

十一、监理范围、监理内容

十二、监理依据、监理工作目标

十三、监理机构设置、岗位职责

十四、监理工作程序、方法和制度

十五、质量、进度、造价、安全文明监理措施

十六、合同、信息管理方案

十七、组织协调内容及措施

十八、监理工作重点、难点分析

十九、对本工程监理的合理化建议

二十、其他材料

- 一、投标文件组成

- 一、封面

（项目名称）     	监理招标项目

投  标  文  件

（    本）

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（盖个人章）

年 	月 	日

- 二、资格商务文件

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

投标函附录

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币 （小写） |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元 递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： 监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 施工监理服务期 |  |  | 日历天 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

- 二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

（二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        (盖单位公章)

年     月 	日

（三）授权委托书

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                     (盖单位公章)

法定代表人：                      （盖个人章）

委托代理人：                      （盖个人章）

年     月     日

（五）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

（六）投标保证金有关单据扫描件

投标保证金有关单据扫描件

（七）项目监理机构人员到位承诺书

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)

年      月      日

（八）拟派总监理工程师简要情况表

拟派总监理工程师简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程特征指标 |  |  | 工程质量 | 实际竣工验收日期 |  | 备注 |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

- 三、投标人“工程业绩”情况表

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

- 四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据评标办法评分标准，基本配备未配备齐全或未提供发票均不得分，请投标人需提供购货发票或租赁协议或相关发票电子扫描件（发票的购货单位须与投标人名称一致）；

投标人：                     (盖单位公章)

- 五、商务文件其他资料

五、其他资料（如有时）

- 六、投标函1及投标函附录1

- （一）投标函1

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了漳州2019P12地块工程施工监理  招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价（其中，建筑面积暂定 100000㎡，建筑面积含税包干单价     元/㎡，专项奖励基金分项     元，投标报价增值税税率    %），承诺愿以       日历天的施工阶段监理服务期所计取的投标总价，承包和承担上述项目施工阶段（即监理合同签订之日起至全部工程竣工通过验收合格并交付、结算、监理资料及施工资料归档完成）、缺陷责任期服务或保修阶段（五年）服务的监理任务及费用，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥       元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师，并且总监理工程师无在其它项目担任总监理工程师或专业监理工程师。同时，我方保证按投标文件中的项目监理班子及招标文件的要求组织实施监理工作，如确需变更，必须征得招标人（业主）的批准。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑纪要、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方对合同协议条款的无意见，一旦中标，我方将受此协议条款约束。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录1

投标函附录1

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工及保修阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币（小写） ；投标报价增值税税率 %；其中包含的专项奖励基金（大写） 元人民币（小写） ； |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元，递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： ；监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 其中：施工监理服务期 |  |  | 监理服务期：包括施工阶段监理服务期与保修阶段服务期，即自监理合同签订之日起至全部工程竣工通过验收合格并交付、结算、监理资料及施工资料归档完成、缺陷责任期服务或保修期（五年）服务满止，其中施工监理服务期即施工阶段监理服务期暂定2020年4月15至2022年4 月15 日，具体开工时间以招标人书面通知为准，共计730历天。 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注：投标人在投标函附录1中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

- 七、拟派总监理工程师简要情况表1

- 拟派总监理工程师简要情况表1

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册专业及注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证》证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事监理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程监理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 任职情况 | 工程规模及 特征指标 |  |  |  | 开工日期 |  | 竣工验收日 期 |  |  | 工程 质量 |  | 奖罚 情况 |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、职称证、国家注册监理工程师注册执业证书、国家《人民防空工程监理资格证书》或《福建省人防工程监理岗位培训证》、企业员工社保证明（发布招标公告的上个月连续缴交不少于六个月）扫描件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

- 八、诚信守法承诺书

诚信守法承诺书

（招标人）:

本单位参加贵公司建设（代建）的                项目（工程名称）（勘察、设计、施工、监理、材料设备供应）投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

三、若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内， 本单位自愿支付贵公司 壹拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有 期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  贰拾 万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑 罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  贰拾  万元人民币违约金；

四、本单位完全接受贵司招标文件中的全部条款及评标办法的所有规定，并相信本项目的评标委员会将公平公正地进行评标，不论是否中标，除掌握有贵司承办人员弄虚作假、内外串通影响招标公正性的证据外，我司均不对贵司的定标结果向相关政府部门提出复议、重审要求，以免给招标人造成时间与费用成本的损失。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖章）：

住所：

法定代表人（签字）：

住所：

身份证号码：

联系电话：

年   月   日

- 三、监理大纲

- 一、监理工程概况

一、监理工程概况；

- 二、监理范围、监理内容

二、监理范围、监理内容；

- 三、监理依据、监理工作目标

三、监理依据、监理工作目标；

- 四、监理机构设置、岗位职责

四、监理机构设置、岗位职责；

- 五、监理工作程序、方法和制度

五、监理工作程序、方法和制度；

- 六、质量、进度、造价、安全文明监理措施

六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；

- 七、合同、信息管理方案

七、合同、信息管理方案；

- 八、组织协调内容及措施

八、组织协调内容及措施；

- 九、监理工作重点、难点分析

九、监理工作重点、难点分析；

- 十、对本工程监理的合理化建议

十、对本工程监理的合理化建议。