#### 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测

（招标编号：JMGD-2020006、福建安华招字【2020】第015号）

招 标 文 件

招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖公章）

招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖公章）

编制人：庄建伟                  审核人：杨燕玲

2020年 4 月 3 日

目	录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	32

第四章 合同条款及格式	39

第五章 技术标准和要求	54

第六章 工程量清单	65

第二卷	85

第七章 投标文件格式	86

# 第一卷

# 第一章 招标公告

#### 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测招标公告

1. 招标条件

本招标项目厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程（项目名称）已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审交通【2019】80号批准建设，项目业主为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，建设资金来自政府投入40%+企业项目市场化融资60%（资金来源），招标人为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的第三方质量检测进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 项目建设地点：福建省漳州台商投资区。

- 2.2 工程概况

- 本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约为9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。

- 2.3 招标范围和内容

2.3.1 招标范围和内容：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测，包括但不限于以下内容：（1）按现行规范标准和有关管理规定对施工质量进行现场抽检，编写质量检测工作报告，及时报送发包人；（2）建立项目部，参加工程分项、分部（子）单位工程验收，出具验收报告；（3）对施工单位的检测、试验结果及时进行分析并报送发包人；（4）编制试验检测实施细则；（5）统一各方现场检测的标准和方法；牵头组织试验监理工程师、施工检测工程师等开展现场定期联合巡查（每月四次）；重要工点不定期巡查。（6）对见证取样和送检的各类工程材料、构配件、设备及其它检测项目的检测试验进行验证；（7）对施工单位的试验室和日常试验工作进行检查；（8）检测人应到现场取样；（9）参加工程验收,编制相应的文件及表格；（10）对参建各方的试验检测人员进行业务培训和考核。（11）与参建各方协调配合并提供检测相关咨询服务；（12）全线范围内涉及到需要建筑工程可靠性鉴定的；（13）对涉及结构安全及使用功能项目检测，包含但不限于桩基检测、结构检测、钢轨及钢结构焊缝探伤、对各站点的室内环境及建筑节能检测等（如有）。

- 2.4 服务期限

- 自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程竣工验收合格之日止。

- 2.6 资格审查方式

本项目采用 资格后审 方式进行审查。

### 3.投标人资格要求

3.1 具有中国境内独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

3.2 具有建设主管部门颁发的综合检测机构资质证书或专项检测机构资质证书（专项检测资质须同时包括以下检测业务范围：建筑工程材料检测、建筑地基基础工程检测、建筑主体结构工程现场检测、建筑钢结构工程检测、市政工程材料检测、建筑工程可靠性鉴定等）；

3.3 具有省级质量技术监督部门核发的CMA计量认证证书；

3.4 投标人业绩要求：投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来至少具有1项轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测业绩；

注：业绩提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件。

3.5 项目负责人资格要求

（1）具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，且具有中级工程师及以上专业技术职称；

（2）近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程质量检测的项目负责人；

3.6 财务状况报告：须提供2017-2019年度经第三方审计单位出具的财务状况报告；

3.7 近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明；

3.8 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章；

3.9 根据闽建〔2016〕5号文、闽建建〔2019〕4号文（如住建部门有新发布的文件则以最新发布的文件为准）及其它相关规定，被列入质量黑名单的检测（监测）机构不得承接国有投资房屋建筑和市政基础设施工程检测（监测）任务；

3.10 本项目不接受联合体投标；

3.11 其他检测人员要求详见须知前附表；

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年 4 月 4 日08：00时至2020年 4 月 8 日17:30时(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）下载电子招标文件。

### 5. 评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法

### 6. 投标保证金的提交

6.1投标保证金的金额为人民币陆万伍仟元整（¥：65000.00）。

6.2投标保证金的形式：电汇或转帐或银行保函形式

电汇或转帐的提交方式：应从投标人基本账户以电汇或银行转账方式提交到指定账户；

投标保证金提交的时间：2020年4月26日北京时间17时00分前（指款项到达指定账户时间）；

保证金户名：漳州台商投资区行政服务中心

账号：9080 2170 1001 0000 2193 94

开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）

注：银行保函够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

### 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年4月27日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/）在线递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到场参加。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到开标现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在：中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)；

福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）；

漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）；

### 9. 联系方式

招 标 人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司

地    址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

邮    编：363107

联 系 人：陈先生

电    话：15159663905

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地    址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼

邮    编：363005

联 系 人：庄建伟、杨燕玲

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2159767

2020年 4 月 3 日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 地址： 漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼 联系人：陈先生 电话：15159663905 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称： 福建安华发展有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达家园四楼 联系人： 庄建伟、杨燕玲 电话： 0596-2961882 |
| 1.1.4 | 招标项目 名称 | 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测 |
| 1.1.5 | 项目建设 地点 | 福建省漳州台商投资区 |
| 1.1.6 | 项目建设 规模 | 本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约为9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。 |
| 1.1.7 | 项目投资 估算 | 本第三方质量检测投资约为 340 万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 政府投入40%+企业项目市场化融资60% |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围和内容 | 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测，包括但不限于以下内容：（1）按现行规范标准和有关管理规定对施工质量进行现场抽检，编写质量检测工作报告，及时报送发包人；（2）建立项目部，参加工程分项、分部（子）单位工程验收，出具验收报告；（3）对施工单位的检测、试验结果及时进行分析并报送发包人；（4）编制试验检测实施细则；（5）统一各方现场检测的标准和方法；牵头组织试验监理工程师、施工检测工程师等开展现场定期联合巡查（每月四次）；重要工点不定期巡查。（6）对见证取样和送检的各类工程材料、构配件、设备及其它检测项目的检测试验进行验证；（7）对施工单位的试验室和日常试验工作进行检查；（8）检测人应到现场取样；（9）参加工程验收,编制相应的文件及表格；（10）对参建各方的试验检测人员进行业务培训和考核。（11）与参建各方协调配合并提供检测相关咨询服务；（12）全线范围内涉及到需要建筑工程可靠性鉴定的；（13）对涉及结构安全及使用功能项目检测，包含但不限于桩基检测、结构检测、钢轨及钢结构焊缝探伤、对各站点的室内环境及建筑节能检测等（如有）。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | - 自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程竣工验收合格之日止。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1.具有中国境内独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书； 2.具有省级建设主管部门颁发的综合检测机构资质证书或专项检测机构资质证书（专项检测资质须同时包括以下检测业务范围：建筑工程材料检测、建筑地基基础工程检测、建筑主体结构工程现场检测、建筑钢结构工程检测、市政工程材料检测、建筑工程可靠性鉴定等）； 3.具有省级质量技术监督部门核发的CMA计量认证证书； 4.投标人业绩要求：投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来至少具有1项轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测业绩； 注：业绩提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件。 5.项目负责人资格要求 （1）具有省级建设行政主管部门核发的《检测试验人员岗位证书》，且具有中级工程师及以上专业技术职称； （2）近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程质量检测的项目负责人。 6.财务状况报告：须提供2017-2019年度经第三方审计单位出具的财务状况报告； 7.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明； 8.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章； 9.根据闽建〔2016〕5号文、闽建建〔2019〕4号文（如住建部门有新发布的文件则以最新发布的文件为准）及其它相关规定，被列入质量黑名单的检测（监测）机构不得承接国有投资房屋建筑和市政基础设施工程检测（监测）任务； 10.本项目不接受联合体投标； 11.项目部其他人员资格要求： （1）技术负责人：1人 具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，且具有高级工程师及以上专业技术职称；近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通工程或建筑工程或市政工程或铁路工程质量检测的技术负责人； （2）检测试验工程师：1人 具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，且具中级工程师及以上专业技术职称； （3）检测试验人员：2人 具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》； （4）检测试验人员：1人 具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，岗位名称含有建筑工程可靠性鉴定； （5）内业人员：1人 具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，熟悉质量检测内业程序、资料归档要求，有类似工程内业管理工作经验； 备注：1.根据工作任务需要或应招标人要求增加检测人员时，须随时增加相关人员的投入； 2.人员附有效的身份证明、岗位证书、职称证书（如有）、社保管理部门出具的（2019年8月-2020年1月累计六个月及以上）的证明材料等其他相关证书和证明资料等扫描件。 3.业绩提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件；若提供的资料不能体现项目负责人或其他主要人员及岗位的，还须提供委托人出具的证明文件。 业绩：不包括分包、联合体业绩。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 除投标人须知1.4.3规定的投标人不得存在的情形外，投标人还不得存在下列情形之一： - 投标人与招标人互相参股或相互任职； - 投标人之间不得在同一项目中同时投标的情形： 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位或者同一母公司的子公司（含全资子公司及其控股公司），都不得同时参与本招标项目投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对本项目进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对本项目进行投标。 （3）投标人是本工程的设计单位、监理单位、（1、2、3标段）的施工单位、建筑材料、建筑构配件、设备的送检单位和供应商； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 投标人自行前往踏勘的，由投标人自行负责在踏勘现场中因任何原因所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | R不召开 □召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 本项目禁止转包和违法分包； |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许重大偏离。如出现重大偏离，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理； |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 2020年 4 月 9 日17:00时前，投标人要求澄清或修改或补充或答疑等的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式或以下形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：发布公告的网站提交（若网站有该功能的）或传真：0596-2159767或电子信箱：FJAHDL006@126.com； 招标人于投标截止日期前15天发布澄清或修改或补充或答疑等，投标人应随时关注网站发布的信息，否则由此引起的后果由投标人自行承担。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发布的网站如下： 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)； 福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）； 漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）； |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责； |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发布的网站如下： 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)； 福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）； 漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/）； |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清、修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家相关规定计取 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 1.第三方质量检测采用固定综合单价包干，已标价工程量清单中的综合单价（含税），在合同履行过程中不予以调整，工程量按实际检测的数量结算；第三方质量检测结算费= 实际检测数量*中标单价 ，最终结算以财政评审中心或第三方（如有）审定金额为准。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价： 1.本项目的第三方质量检测的最高限价为人民币 叁佰叁拾万零陆仟柒佰玖拾捌元叁角陆分 （¥： 3306798.36 ）； 单项的限价如下： 序号; 产品名称; 限价（元）. 1; 原材料-混凝土类; 609630. 2; 原材料-钢材; 155210. 3; 原材料-防水类; 160280. 4; 现场-混凝土、砂浆类; 502909. 5; 现场-区间类; 115802. 6; 现场-结构实体类; 365690. 7; 现场-钢结构; 17050. 8; 现场-桩基及基础; 443770. 9; 市政-道路、土工类; 269810. 10; 市政-沥青类; 61805. 11; 其他类; 3150. 12; 管片; 94983. 13; 建筑工程可靠性鉴定; 506709.36. 投标人在投标报价时，第三方质量检测费单项及总价均不得超过最高限价，否则按否决处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.报价唯一：只能有一个有效报价。即：投标书只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受； 2.投标报价构成： （1）投标人按《福建省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准》及现行规范的相应规定，在充分考虑第三方质量检测的实际工作量、技术含量、难易程度、物价波动等因素的基础上，根据各自对本工程的综合预测、自身实力及市场竞争情况，按照提供的报价格式，在总报价不高于招标控制价的基础上进行竞争性报价，且综合单价不得高于相关试验收费标准。相关试验收费标准具体为：闽建计[2000]36号文《福建省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准》；若缺项，则套用《厦门地区交通建设工程试验检测项目收费标准》交通口收费标准，若仍缺项，则缺项子目的综合单价由各投标人根据市场行情价折算为标准单价进行报价。建筑工程可靠性鉴定参考《厦价房[2013]36号》，建筑工程可靠性鉴定范围内所有费用，包含且不限于试验室建设费、仪器费、人工费、仪器使用费、交通费、其他相关辅助设备费、现场检测费、可靠性鉴定费、食宿费、风险费、税金等履行本项目过程中所发生的全部费用。在合同实施期间检测收费综合单价，不因政策性收费、物价和市场因素的变化而调整。 （2）本项目第三方质量检测和材料试验内容及频率详见“工程量清单”，本清单数量为暂定数量，仅作为各投标人报价的统一标准，不作为结算的依据，结算时按实际完成的检测数量确定。 （3）投标报价是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成本招标工程的全部工作内容所需的费用。各项报价必须以招标文件资料为依据，并与投标技术方案相对应。 （4）投标人所报的单价为固定价格，在合同履行期间不因检测的频次变化、工作周期延长、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整。 （5）投标人应填写清单中所有项目的单价、合价与总价。投标人未填报单价或合价的项目，其费用视为已包含在清单中其他项目的单价或合价之中，由其自行承担，招标人将不另行支付。 （6）若招标人发现投标人报价中有明显不合理的单价，在发出中标通知书前，招标人保留要求投标人调整至合理的权利。 ②投标报价以人民币为货币单位。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天； |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金金额为人民币陆万伍仟元整（¥：65000.00）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在2020年4月27日北京时间17时00分前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测投标保证金”（可简写），如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 保证金户名：漳州台商投资区行政服务中心； 账号：9080 2170 1001 0000 2193 94； 开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处） ②银行保函形式。银行保函内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等），并将银行保函的原件加盖印章后扫描上传在资格审查申请文件“投标保证金”部分，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 2.投标人上传投标文件并到开标现场签到确认后放弃投标的； 3.招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任； 4.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予授标并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标： （1）中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。 5.法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有，具体要求： / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份 要求 | 2017年度至2019年度财务会计报告，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件； |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来至少具有1项城市轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑过程的质量检测业绩； |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近三年（2017年3月—至今），自发布招标公告之日起前往前三年，应说明投标人发生诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件； |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并尽可能附在需要证明的材料后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致，电子图片要求清晰可辨，每个图片文件可包含多张扫描图片，单个图片文件大小要求在1M以下。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 除了授权委托书以外（授权委托书须有法定代表人签字或盖章和委托代理人签字并加盖单位章后扫描上传），所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人应用企业CA数字证书加密生成电子投标文件，开标时使用生成投标文件相应的CA数字证书在线解密。 企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用。 |
| 4.2.1 | 投标截止 时间 | 2020年4月27日09时30分前（北京时间，下同） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年4月27日09时30分 开标地点：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面） |
| 5.2（4） | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行在线解密，导入投标文件并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：在福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示（暨结果公示）媒介及期限 | 公示媒介：中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)； 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）； 漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/） 合并公示期限：10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交； 履约保证金的金额：签约合同价款的10%； 缴交时间：中标人应在收到中标通知后签订合同之前向发包人提交； 退还时间： ①以转账或电汇方式转账的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核并档案资料归档后，甲方退还其履约保证金； ②以银行保函方式提交的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核并档案资料归档后，甲方退还其银行保函。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 1.投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司“新点投标文件制作软件-福建版”制作电子投标文件； 2.投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3.企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。 注：中标人在中标后须再提供纸质投标文件伍套及包含所有投标文件内容投标文件扫描件的电子光盘一张。 4.投标文件解密方式： 采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 5.投标文件解密失败的补救方案 由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1.中标后，招标人将对中标人人员到位、履约等情况进行考核。投标人须结合自身实际情况填报拟派本项目的人员，一旦中标，须确保人员到位，否则，由此造成的一切后果须自行承担；在服务期间应无条件接受招标人制定和修订公布的考核管理办法和有关规定，考核不合格，视中标单位违约，招标人有权单方面解除合同。 2.投标人中标后在签订合同前，中标人需提供人员配备名单、人数、专业、岗位等，由招标人进行核对，招标人有权进行调整，中标人必须无条件服从，否则招标人有权取消其中标资格； 3.因中标人在工程检测中的过错而给招标人造成损失的，由中标人承担相应的法律与赔偿责任。 4.当委托人发现中标人在工作中存在严重失职或违法违规行为，委托人有权终止本合同。若出现因疏忽过失导致或不尽职或专业度不够导致的检测工作安排不当或检测成果不正确的情况，需承担相应的经济责任或法律责任。经济责任以合同金额为限。 5.第三方质量检测成果不能达到委托人要求时，委托人可对中标人提出建议、批评、警告、要求改正，并有权解除委托合同。 6.在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、被取消等，不属委托人违约，中标人不得以任何理由要求委托人承担违约和赔偿责任，第三方质量检测价款的结算以财政评审中心或第三方（如有）审核的结算审定额为准。 7.中标人应自行负责所在本项目人员的人身财产安全，进出场地服从现场管理和安排，一切的责任由中标人自行承担。 8.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定的标准下浮20%计取（以中标价为基数）；招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付。 9.依据关于印发《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》的通知闽建建〔2006〕59号第十六条的规定及漳州市住建局关于加强建筑业中介机构信用评价工作的通知 漳建筑【2018】2号文的规定，投标人中标后，在签订合同后60天内建立满足要求的试验室并配备相应的仪器设备，取得建设主管部门的现场核查通过。若在规定的期限内未能取得建设主管部门的现场核查通过，由此造成的任何后果和损失由中标人承担，招标人有权取消合同并不退还中标人的履约保证金。 |
| 11 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的，否则一切后果由投标人承担； （2）无论投标人是否中标，投标人参与本次投标所提交的全部成果的知识产权属于招标人，招标人无需取得投标人同意即可使用或允许他人使用该成果，且投标人应保证招标人采用其成果时，不受到第三方关于侵犯使用权的指控。任何第三方若提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对第三方质量检测进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被行政机关、司法机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

注：依据漳州市人民检察院《关于暂停行贿犯罪档案查询工作的函》自2018年8月1日起，全省检察机关均停止行贿犯罪档案查询工作，相关单位或者个人需要查询相关信息的，可以通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn自行查询。

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

#### 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人中标后，不得分包、转包本项目。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术标准、工作内容等以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：近年财务状况表

#### 附表5：工程检测业绩

附表6：近年发生的诉讼及仲裁情况

附表7：拟派出项目负责人简要情况表

#### 附表8：拟派出项目技术负责人简要情况表

附表9：拟投入本项目专业人员情况汇总表

附表10：项目负责人和其他人员到位承诺书

附表11：投标保证金

附表12：其他资料（如有）

商务文件包含以下内容：

一、投标函及投标函附录

- 投标函

- 投标函附录

- 已标价工程量清单

- 承诺函

- 其他资料（如有）

技术文件至少包括以下内容：

- 1.检测方案

2.质量控制措施

3.工期保障及进度计划

4.劳动力安排

5.检测流程

6.重点难点分析及建议

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、投标人资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人发生的诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、毕业证、资格证书、执业登记信息和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书或委托协议书或其他类似委托证明等；其他主要人员应附身份证、毕业证、资格证书、执业登记信息等有关证书和社保缴费证明扫描件等。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上工作方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

#### 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

#### 附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

#### 附件三：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

贵方于          年     月     日          时参加在漳州台商投资区行政服务中心四楼(动车站对面）举行的                                                                     （项目名称）的开标会议,贵方所递交的投标文件经评标委员会评审，中标公示无异议后，确定为中标单位。

中标价暂为人民币 （大写）：                              （¥：      ）

项目负责人：          证书及证书编号：

服务期限为：

请贵方在接到中标通知书后在  日内到漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼与漳州市角美轨道交通投资发展有限公司商讨签订合同事宜，在签订合同之前按招标文件的规定向建设单位提交履约担保金。

建设单位：（盖章）                   招标代理单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）            法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照商务得分高的优先，若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定。 |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、检测机构资质证书、CMA计量认证证书一致； |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字 盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 |  | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（三证合一或五证合一）； |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形； |
| 2.1.3 |  | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定； |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件； |
|  |  |  | 技术文件 | 符合第五章“投标文件格式”中技术文件的实质性要求和条件； |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分1OO分) | A:商务部分：30分 B:技术部分：20分 C:投标报价：50分 D:其他评分因素：无 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | (1) 评标价的确定 评标价＝投标函文字大写的投标报价 (2）评标基准价的确定 取全部有效投标人的投标函文字报价中的最小值作为评标基准价； （3）评标基准价确定原则 a. 未通过资格评审、形式性评审、响应性评审的投标人，其投标函文字报价不得作为评标基准价； b. 投标函文字报价高于最高控制价的投标价，不得作为评标基准价； c. 评标基准价不随算术性修正而发生变化。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 2.2.4（1） | 商务部分评分标准（30分） |  | 企业业绩 （10分） | 投标人所提供的企业业绩满足招标文件要求的，得8分； 投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来每增加一个轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测业绩，加1分，本项满分2分； 注：提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）或其他类似委托证明（如有）扫描件，并加盖投标人单位公章。 |
|  |  |  | 项目负责人业绩（6分） | 项目负责人：满足招标文件资格要求的，得4分； 项目负责人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来每增加一个轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测业绩，加1分，本项满分2分； 注：投标人须附曾担任质量检测项目负责人职务的业绩材料（包括合同或委托协议书、中标通知书（如有）或其他类似委托证明（如有）扫描件，并加盖投标人单位公章。） |
|  |  |  | 技术负责人 （6分） | 技术负责人：满足招标文件资格要求的，得4分； 技术负责人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来每增加一个轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的的技术负责人或项目负责人质量检测业绩，加1分，本项满分2分； 注： 提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）或其他类似委托证明（如有）复印件（盖投标人公章）；若提供的资料不能体现技术负责人的，还须提供委托人出具的证明文件； |
|  |  |  | 检测试验工程师、试验人员、内业资料（6分） | 检测试验工程师、检测试验人员、内业人员满足招标文件要求的，得5分； 上述人员中近近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通工程或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测试验工程师或检测试验人员或内业人员业绩的，每增加一个业绩的，得1分，本项满分1分； |
|  |  |  | 管理体系认证（2分） | 投标人获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，每增加一个认证的，加1分，本项满分2分； |
| 2.2.4（2） | 技术 文件（20分） |  | 检测方案 （4分） | 投标人需根据本项目特点和实际情况，以及自身的条件编制检测方案，内容齐全、合理，具有针对性和可操作性，方案内容包含但不限于对检测项目的描述、检测方法、技术手段等内容。建立关键工序的具体控制方法，以及编制操作性较强的专项应急预案，满足要求的得4分；否则得0分 。 |
|  |  |  | 质量控制措施 （3分） | 质量控制措施合理，全面、针对性强的，得3分；否则得0分； |
|  |  |  | 工期保障及进度计划 （3分） | 投标人需根据本项目实际情况确保项目顺利实施编制进度控制和保证措施方案，方案内容包含但不限于进度控制、进度计划保证措施、进度计划的贯彻、确保按期完成检测任务的措施等内容合理，全面、针对性强的，得3分；否则得0分； |
|  |  |  | 劳动力安排 （3分） | 劳动力安排合理，全面、针对性强的，得3分；否则得0分； |
|  |  |  | 检测流程 （3分） | 要有明确的检测流程、时限，建立检测人员岗位责任制，保证试样及检测资料按流程及时流转，得3分；否则得0分； |
|  |  |  | 重点难点分析及建议 （4分） | 针对本检测项目的重点、难点，进行分析，并提出合理化建议的，得4分；否则得0分； |
| 2.2.4（3） | 报价得分计算（50分） |  | （1）当投标人的评标价等于评标基准价时，投标人的评标价得分为50分； （2）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=（评标基准价／投标报价）×50； |  |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 |  | …… | 无。 |

注： 1.评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术文件每一评分项目只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。

技术文件评审时，每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

2.在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照商务得分高的优先，若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测合同

甲    方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司

乙    方：

签订地点：      福建省漳州台商投资区

委托合同

委托人（以下简称甲方）：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司

检测人（以下简称乙方）：                      

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托乙方承担厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测项目。为了保证该工作顺利进行，甲、乙双方经过充分协商，现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

一、工程概况

- 工程名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测

- 项目建设规模：本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长约为9.8公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站。新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。

- 工程地点：漳州台商投资区

- 资金来源：政府投入40%+企业项目市场化融资60%。

二、工程服务范围和内容

包含但不限于（1）按现行规范标准和有关管理规定对施工质量进行现场抽检，编写质量检测工作报告，及时报送甲方；（2）建立项目部，参加工程分项、分部（子）单位工程验收，出具验收报告；（3）对施工单位的检测、试验结果及时进行分析并报送甲方；（4）编制试验检测实施细则；（5）统一各方现场检测的标准和方法；牵头组织试验监理工程师、施工检测工程师等开展现场定期联合巡查（每月四次）；重要工点不定期巡查。（6）对见证取样和送检的各类工程材料、构配件、设备及其它检测项目的检测试验进行验证；（7）对施工单位的试验室和日常试验工作进行检查；（8）乙方应到现场取样；（9）参加工程验收,编制相应的文件及表格；（10）对参建各方的试验检测人员进行业务培训和考核。（11）与参建各方协调配合并提供检测相关咨询服务；（12）全线范围内涉及到需要建筑工程可靠性鉴定的；（13）对涉及结构安全及使用功能项目检测，包含但不限于桩基检测、结构检测、钢轨及钢结构焊缝探伤、对各站点的室内环境及建筑节能检测等（如有）。

注：不限于以上内容，具体以实际实施及招标人要求为准。

三、服务期限

1.乙方应当根据本工程的进展情况，及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类检测人员和所需设施设备，并按甲方的指令开始检测工作。

2.检测服务期：自本合同签订之日起，至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程竣工验收合格之日止。

3.乙方必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成检测服务，如甲方因各种原因（如前期工作、施工延误等）需对检测服务期作调整或顺延，乙方应调整检测计划但这种计划调整以不影响检测服务水平为前提，并经甲方批准；对检测服务期的调整或顺延，属正常的检测服务，甲方不需另外支付检测费用。

- 合同价格

- 签约暂定合同价（第三方质量检测+建筑工程可靠性鉴定）为人民币                （¥：            ）。合同为固定单价合同，结算时检测数量按实结算，最终的检测服务费以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。

2.检测项目综合单价的调整原则

①已标价工程量清单中已有的检测项目的，按已标价工程量清单的综合单价结算，已标价工程量清单综合单价在合同履行过程不予以调整；

②已标价工程量清单中没有的检测项目的，在《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》闽价【2000】函92号、转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知 闽建计【2000】36号文、厦门地区交通建设工程试验检测项目收费栏目表（2007年）中，有相应检测项目的，则结算时的综合单价=闽建计【2000】36号相应检测项目的标准单价*【1-报价优惠率L】；报价优惠率=（1-中标价/招标控制价（最高控制价））*100%

③已标价工程量清单中没有的检测项目的，在《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》闽价【2000】函92号、转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知 闽建计【2000】36号文、厦门地区交通建设工程试验检测项目收费栏目表（2007年）中，也没有相应的检测项目的，由检测人通过市场调查取得有合法依据的市场价格，报委托人协商确认后调整。

五、组成合同的文件

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

- 委托合同；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 技术标准和要求；

- 其他合同文件（合同订立及履行过程中，甲方和乙方签订的关于本项目的补充协议，以及双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均视为合同文件的组成部分。）

上述合同文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述序号在先者为准。但是属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。

六、甲方的权利与义务

（1）甲方应负责与土建施工承包方、乙方协调，保证乙方顺利进入现场工作，并协助乙方解决现场场所问题，有关费用由乙方承担。

（2）在乙方按照合同约定完成相应服务后，甲方应当按本合同的约定支付合同价款。

（3）甲方有权对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督；对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员，甲方有权要求更换，乙方应在约定时间内更换具有同等资历人员，并应事先获得甲方的审查同意。

（4）甲方有权根据工作进展情况向乙方安排检测工作，乙方必须积极配合甲方的管理需要。

七、乙方的权利与义务

（1）乙方应对本合同项下的工作全面负责，并严格遵照国家、行业、福建省和漳州市对建设工程第三方质量检测、可靠性鉴定的有关规定开展工作。

乙方应严格按照甲方提供的技术要求、图纸、招标文件、甲方及本合同的要求，认真完成检测、可靠性鉴定工作。对于检测、可靠性鉴定成果资料须认真履行自查自检、专职检查，确认合格后方可提交，乙方对所提供的工程检测、可靠性鉴定报告等成果资料的质量负责。乙方应妥善保管甲方提供的图纸等材料，未经甲方同意不得泄露给第三方。

（2）接受甲方对乙方阶段完成工作量实施抽查监督。若甲方就其工作能力和进度产生质疑时，乙方有义务及时采取有效的改进措施。

（3）合同签订后于检测工作实施前，乙方应根据本工程情况向甲方提交《检测工作细则》，经甲方批准后在工作中切实执行，并受其约束；《检测工作细则》将作为甲方检查、监督和验收检测工作的依据。

（4）乙方收到甲方提供的文件及资料等工作依据后，应仔细审查，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后24小时内以书面形式告知甲方。

（5）乙方须按照国家、行业、福建省、漳州市的有关技术规范、标准、规定实施本工程的第三方质量检测、可靠性鉴定工作。

（6）乙方应按招标文件第五章技术标准和要求向甲方提供相关的检测情况及技术报告，并对其完整性、正确性负责，以满足施工质量、进度要求；必要时应向甲方进行专题汇报。

（7）乙方的主要负责人员，在合同履行期间不得擅自更换。乙方应当按此要求组织人员到位，及时进行检测、可靠性鉴定工作，并在服务期内保持人员稳定。

（8）乙方需为实施检测、可靠性鉴定工作配备相应的仪器设备、办公用品及其他设施，乙方应保证设备及现场办公用品的到位，并应按时复检校核，保证精度要求满足规范标准的相应规定。

（9）安全责任问题：①乙方承担检测、可靠性鉴定过程中的安全管理工作，严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规、建筑行业安全生产技术标准、规程及甲方制定的安全生产管理制度。乙方应充分考虑检测、可靠性鉴定期间的交通组织，特别是设备等的运输、装拆管理、安全问题、检测、可靠性鉴定干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施在检测、可靠性鉴定过程中予以实施，由此所发生的一切费用乙方均已计入在相关项目的单价中，甲方无需另行支付。②乙方应保证检测过程中现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员、财产的安全。③因受台风影响频繁，乙方应在制定方案和措施，并在检测过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已计入在相关项目的单价中。未按此方案或措施进行检测、鉴定而造成的一切损失或后果甲方将不承担任何责任。④乙方应在进场后服从甲方等或其指定机构的现场安全管理，将作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。乙方负责其人员的雇佣、工资的支付、居住、膳食、交通的安排，依照国家有关法律法规负责安全和劳动保护以及各类保险等，对其人员的行为承担连带责任。在任何时候采取一切合理的预防措施，防止其人员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及其附近人身或财产安全。乙方及其所派人员发生事故、人身财产损失的，由乙方负责妥善处理，赔偿因此给甲方造成的损失。⑤由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方、乙方以及任何第三方的人员伤亡和财产损失，由乙方负责承担赔偿责任。

（10）乙方应能及时提供真实的原始数据和中间数据，对数据进行科学分析、整理并报告甲方及政府相关部门，在工程竣工后向甲方及时移交成果文件。

（11）乙方必须上报检测要求配备的相应设备和满足环境要求的设施情况表，涉及建材强度等检测的场所，应能与建设监管部门联网的视频监控。

（12）乙方对轨道建材检测必须采用自动数据采集系统，必须与建设监管部门联网。

（13）乙方应定期对内部的质保体系运行情况按照上报检测方案进行检查，并将自查情况上报甲方，甲方有权对不符合要求的资料要求乙方予以改正。

### 八、履约担保

- 履约保证金：签约合同价的10%。

- 履约保证提交形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交。

- 退还时间：

- 以转账或电汇方式转账的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核并档案资料归档后，甲方无息退还其履约保证金；

- 以银行保函方式提交的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核且档案资料归档后，甲方退还其银行保函。

### 九、检测服务费支付

1.乙方应按照甲方确定的服务费用支付申请格式，以每季度最后一个月25日经双方确认的检测工程量为准，于次月15日前，向甲方提交当期检测服务费支付申请。

当期检测服务费=当期检测工程量×已标价工程量清单综合单价。

2.甲方按照每季度当期应支付的检测服务费的80%支付；当检测服务费支付金额达到本合同签约总价的80%时，甲方停止支付。

3.厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程单位工程验收合格，乙方向甲方提交符合归档管理规定及甲方要求的完整竣工档案资料，甲方在30天内结清检测服务费结算价款。最终的结算价款以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准。

4.每期检测服务费最低支付金额为人民币壹拾万元整（¥：100000.00），如果当期检测服务费的应付金额低于该金额时，甲方应将当期应付金额合并到下期一并支付。

5.甲方支付每期检测服务费时，有权先扣除应由乙方承担的违约金、损害赔偿金以及相应的罚款。

6.甲方每次付款前，乙方应提供符合真实合法有效的增值税专用发票（含抵扣联）、相关证明材料及甲方验收意见，否则甲方有权不予支付且不属违约。若甲方对乙方提交的支付申请存有异议，甲方应在收到检测服务费支付申请后14天内将申请退回乙方，并要求其重新计算、上报。

### 违约与赔偿

### (一)甲方违约情形与责任

如甲方因受国家政策影响或整体工程计划进行重大调整变更，致使本合同项目无法继续履行时，甲方有权暂停或终止本合同，暂停或终止合同将以书面方式告知乙方，不属甲方违约，乙方不得以任何理由要求甲方承担违约和赔偿责任。

在合同履行期间出现上述原因的，乙方实际累计已完成工作量所对应的合同价款大于已付的合同款项，则不足部分应由甲方补齐，但乙方实际累计已完成工作量所对应的合同价款以财政评审中心或第三方（如有）的审定金额为准，乙方对此无异议。

（二）乙方违约的情形与责任

（1）乙方因违反合同约定或其自身原因造成甲方损失时，乙方应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向甲方进行赔偿。

（2）在服务期限内，投标文件承诺的项目部主要人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，未经甲方书面批准，乙方不得对项目部主要人员作出调整。

乙方未经甲方批准擅自更换项目负责人、技术负责人的，甲方有权要求乙方支付违约金5万元/人次；乙方擅自更换其他专业人员的，甲方有权要求乙方支付违约金3万元/人次；

若项目部主要人员不能胜任工作，经甲方书面同意后，乙方应以相当资格与技能的人员替换，更换项目负责人和技术负责人的（除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因重大疾病住院治疗、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑等无法继续履行合同责任和义务外）的，乙方向甲方支付违约金2万元/人次；更换其他专业人员的，乙方向甲方支付违约金1万元/人次。

（3）若乙方提供的试验检测资料弄虚作假、擅自修改检测数据，根据情况细节，罚款10万元；若情节严重的，甲方有权解除合同并赔偿损失同时追究乙方相关责任的权利，上报建设主管部门。

（4）因乙方违约导致合同解除的，乙方应支付合同金额20%的违约金，并赔偿甲方遭受的损失。

（5）甲方将对乙方的检测设备是否符合要求进行不定期检查。若在检查中发现检测设备未进行检定或处于不正常状态，则甲方有权要求乙方按5000元/次的标准支付违约金。

（6）乙方未按本合同要求进场检测或提交检测成果报告的，每逾期一天应当支付人民币5000元的违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同。

（7）甲方将对乙方的检测环境是否符合检测要求进行不定期检查。若在检查中发现检测环境不符合要求，则乙方除了应当自行承担费用并采取措施保证检测环境符合检测要求外，甲方还有权要求乙方按5000元/次的标准支付违约金。

（8）乙方因其自身原因造成检测数据遗漏、错误且造成工程安全质量隐患的，甲方有权要求乙方支付签约合同总价的5%作为违约金，并自行承担费用和采取有效措施以积极、主动地弥补过失；乙方因其自身原因造成生产安全事故的，甲方除有权要求乙方支付签约合同总价的20%作为违约金外，还有权要求乙方根据实际情况承担相应赔偿责任，同时甲方有权解除本合同，并报建设行政主管部门按有关管理办法和规定处理。

（9）未建立健全试验台帐或试验台账更新不及时的，罚款200元/次。

（10）未建立单独的不合格试验检测报告台帐，或检测不合格的材料没有及时通知建设单位，造成经济损失及其它后果的，罚款2000-5000元/次。

（11）检测工作时效差，未能在规定的时限内完成既定的工作，造成不良影响的，根据情况细节，罚款2000-20000元/次。

### 十一、合同变更与终止

（一） 合同生效

本合同自双方双方签字盖章起生效。

（二）转让和分包

（1）乙方不得将本检测合同规定的权利、义务和责任转让第三人。

（2）未经甲方同意，乙方不得将服务的任何部分予以分包。

（三） 保密

（1）甲方与乙方双方均应履行对合同的保密义务。

（2）没有对方事先的书面同意，另一方不得在任何贸易、技术文献或其他地方发表或披露该合同或其任何细节。

（四）不可抗力

（1）不可抗力是指甲方、乙方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

（2）履约期间发生不可抗力事件后，乙方应在不可抗力事件结束后48小时内，向甲方通报受损情况以及预计恢复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7日向甲方报告一次受损情况，直至不可抗力事件结束后14日内，向甲方正式提交受损情况及预计恢复费用的书面报告和有关资料。

（3）如果不可抗力严重影响合同以致无法继续履行，甲方有权通知乙方终止合同。一旦发出此项通知，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应享有的权利。

（4）因出现不可抗力致使本合同不能继续履行或仅能部分履行时，甲方应向乙方支付已实际产生服务的全部费用；由此产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责；因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

（五）合同终止

（1）甲方与乙方完成约定的合同义务和工作内容或者本合同任何一方依据本合同的约定解除合同的，本合同终止。

（2）一方依据本合同单方解除合同的，应按照本合同约定的方式将相关通知送达对方后，合同即解除；对方无人接收或拒绝签收均不影响合同终止的法律效力。

（3）合同终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，继续履行通知、协助、保密等义务，合同中结算和清理等条款应当继续有效。

### 十二、其他

- 未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。

- 除甲方书面同意外，乙方及其项目组成员不得接受本合同约定以外的与本检测有关的报酬。

- 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

- 未经甲方书面同意，乙方不得向甲方作出有关本工程的任何有关承诺。

- 未事先征得甲方书面同意，不得泄漏与本检测服务、本合同及甲方的业务和经营有关的专有或保密资料。

- 合同履行期间，由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本工程延期、停工、被取消等，不属甲方违约，乙方不得以任何理由要求甲方承担违约和赔偿责任，工程检测价款的结算以财政评审中心或第三方（如有）的审定额为准。

十三、乙方同意，按照本合同的约定，承担本工程第三方质量检测。

十四、本合同自双方签字盖章后正式生效，至服务期满并结清第三方质量检测费用（含可靠性鉴定）时终止。

十五、本合同协议书一式    份，双方各执    份。

十六、因本合同及相关事宜产生的争议，甲乙双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文，转签章页）

（本页无正文，为签章页）

甲 方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）

单位地址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

法定代表人或其委托代理人：

电 话：

传 真：

日 期：    年  月  日

乙 方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

地 址：

电 话：

开户名：

开户银行：

账 号：

签订日期：    年    月    日

附件一 ：廉政协议

- 廉政协议

工程项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测服务项目

工程项目地址：漳州台商投资区

甲方：

乙方：

为加强厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测服务项目中的廉政建设，规范甲方与乙方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 双方的责任

（一）	应严格遵守国家关于市场准入、市场活动的有关法律、法规，和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）	严格执行厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测服务项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）	业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、规章制度。

（四）	发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）	不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目第三方监测合同有关的业务等活动。

第三条 	乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的标准和规范，并遵守以下规定：

（一）	不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）	甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）	乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

第六条 本责任书自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完合同约定的全部工作内容终止。

第七条 本责任书一式   份，双方各执    份。

（本页无正文）

甲 方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）

单位地址：漳州台商投资区角美镇美润家园11号楼

法定代表人或其委托代理人：

电  话：

传  真：

日  期：    年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签章）

日  期：    年  月  日

#### 附件二：银行履约保函

银行履约保函

保函编号：

：

鉴于　（检测人全称）　（以下称“检测人”）已收到厦门轨道交通集团有限公司　（下称“委托人”）项目（以下简称本项目）的中标通知书，现我行愿意出具银行履约保函为检测人担保，担保金额为人民币（大写）　　　　　　　元（￥　　　　　　元）。

本保函的义务是：我行在接到委托人提出的因检测人在履行合同过程中未履约或违背合同规定的责任和义务而要求其承担金钱给付义务（包括但不限于支付违约金、损害赔偿金及其他费用）的书面通知后14天内，在上述担保金额的限额内向委托人支付任何数额的款项，无须委托人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求委托人应首先向检测人索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自开具之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格之日。

我行承诺本保函真实、有效、可查询，如不能履行上述承诺，我行将承担一切经济责任。

我行、委托人及检测人均同意，因本保函及相关事宜产生的争议，各方应提交仲裁委员进行仲裁。

银行地址：                     担保银行（全称）（盖章）

邮编：                         负责人：

电话：                         （职务）（姓名）（签字）

传真：                         日期：   年   月    日

- 第五章 技术标准和要求

第一节 第三方质量检测技术标准和要求

一、技术标准

1.水泥

1.1水泥取样方法（GB/T 12573-2008）

1.2水泥胶砂强度检验方法（ISO法）（GB/T17671-1999）

1.3水泥标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法（GB/T1346-2011）

1.4水泥细度检验方法（80μm筛筛析法）（GB1345-2005）

1.5水泥强度试验用标准砂（GB178-1997）

1.6水泥原料中氯的化学分析方法（JC/T420-2006）

1.7水泥化学分析方法（GB/T 176-2017）

1.8水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法（GB/T749-2008）

1.9硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175-2007）

2.混凝土骨料

2.1建筑用砂石中水溶性氟离子含量的测定 离子色谱法（SN/T 3911-2014）

2.2建筑用碎石、卵石（GB/T14685-2011）

2.3普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ52-2006）

3.钢材及焊接

3.1钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2012）

3.2金属材料弯曲试验方法（GB/T232-2010）

3.3金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法（GB/T228.1-2010）

3.4钢筋机械连接技术规程（JGJ 107-2016）

3.5钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ/T27-2014）

3.6钢筋混凝土用余热处理钢筋（GB13014-2013）

3.7预应力混凝土用钢绞线（GB/T5224-2014）

3.8钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法（YB/T5126-2003）

4.混凝土、砂浆

4.1普通混凝土配合比设计规程（JGJ55-2011）

4.2普通混凝土拌合物性能试验方法标准（GB/T 50080-2016）

4.3混凝土拌和用水标准（JGJ63-2006）

4.4砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ/T98-2010）

4.5建筑砂浆基本性能试验方法（JGJ/T70-2009）

4.6混凝土强度检验评定标准（GB/T 50107-2010）

4.7混凝土质量控制标准（GB50164-2011）

4.8海港工程混凝土结构防腐技术规范（JTJ 275-2000）

4.9普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准（GB/T 50082-2009）

4.10粉煤灰混凝土应用技术规范（GB/T 50146-2014）

4.11混凝土结构试验方法标准（GB/T 50152-2012）

5.外掺料

5.1用于水泥和混凝土中的粉煤灰（GB/T 1596-2017）

5.2高强高性能混凝土用矿物外加剂（GB/T 18736-2017）

5.3用于水泥中的火山灰质混合材料（GB/T2847-2005）

6.混凝土外加剂

6.1混凝土外加剂（GB8076-2008）

6.2混凝土防冻剂（JC475-2004）

6.3混凝土膨胀剂（GB/T 23439-2017）

6.4混凝土外加剂匀质性试验方法（GB/T8077-2012）

6.5混凝土外加剂应用技术规范（GB50119-2013）

6.6水泥基灌浆材料（JC/T 986-2018）

7.土工

7.1土工试验方法标准（GB/T 50123-2019）

8.混凝土测强测缺

8.1回弹法检测混凝土抗压强度技术规程（JGJ/T23-2011）

8.2超声回弹综合法检验混凝土强度技术规程（CECS02∶2005）

8.3超声波法检验混凝土缺陷技术规程（CECS21∶2000）

8.4钻芯法检测混凝土强度技术规程（JGJ/T 384-2016）

8.5建筑结构检测技术标准（GB/T 50344–2004）

9.桩基检测

9.1建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2014）

二、第三方检测的主要工作内容

第三方质量检测服务的主要工作内容为土建工程（包括地下车站与地下区间、路基路面工程、临时工程、附属等）等实体工程中使用的各类材料的试验检测工作、工程实体质量的抽检工作、混凝土质量专项检查等。乙方协助甲方对施工单位与材料供货商的原材料和现场实体质量行使抽检职能。

（1）协助甲方进行质量抽检

按照规定的频率，代表甲方对工程中的原材料、半成品、成品等进行抽检试验，对工程实体的质量进行现场检测。检测频率：原材料、半成品的检测频率为施工单位按现场规范标准和有关管理规定要求的检测数量的暂为5%，其他实体、桩基检测频率暂为10%。主要试验检测项目包括但不限于以下内容：

1）地下车站、区间试验检测项目

①水泥、碎石、砂、掺合料、混凝土外加剂、混凝土拌合水、防水材料（含防水铺装质量）等试验；

②钢材、钢筋接头（焊接与连接）试验；

③混凝土配合比、抗压强度、抗渗系数、弹性模量、砌筑砂浆等检测；

④围护结构（SMW桩、围护桩、地下连续墙等）、地基加固（水泥搅拌土、高压旋喷桩）、临时支撑体系（立柱、钢管支撑、腰梁等）质量等检测；

⑤混凝土结构（强度、缺陷、钢筋保护层厚度等）、砌体结构质量检测；

⑥土工试验，土方回填、路面结构层质量检测。

2）商品混凝土检测项目

①配合比验证；

②水泥、碎石、砂、掺合料、混凝土外加剂、混凝土拌合水等试验。

（2）对甲方负责，做好检测的各项工作

1）第三方检测应具有完善的组织机构。

2）根据甲方的要求提供检测服务，及时、准确地提交检测报告，保证检测报告客观、公正，并对检测报告的准确性负责。在有关工程项目完工前，按计划完成相关试验检测资料的整理工作，并对该工程的试验检测工作进行技术总结。

3）第三方检测的试验室，必须配备工程材料检测所需的所有检测仪器和设备及工程实体检测的部分常用仪器设备，选派经验丰富并具备相应从业资格的试验检测人员。

4）建立相对独立的资料管理体系并纳入轨道交通建设工程资料管理系统。对所有检测成果、技术档案等资料应及时分类、整理后存档。资料管理应有专人负责，以便查找和使用。

5）第三方检测人员不得从事与轨道交通建设有关的建筑材料、构配件和设备的生产、销售，不得以其名义推荐或者监制、监销建筑材料、构配件和设备，也不得有居间介绍等以权谋私的行为。第三方检测单位未经甲方同意不得从事轨道交通设计和施工活动。

（3）统一轨道交通工程现场检测的标准和方法

1）轨道交通工程施工涉及的专业范围广、使用的规范规程众多，第三方检测单位应会同政府质量监督部门，依据有关的规范、规程，结合实际对试验检测方法作统一的规定，在现场检测中，按照统一的检测方法进行操作，经甲方确认后实施。

2）对混凝土的配合比进行审查和确定，确保配合比的合理性。

（4）对工程实体质量和工程材料质量进行检测和检查

1）第三方检测单位根据国家规范要求对本工程材料和实体进行检测，同时对现场质量进行定期的检查和检测及不定期的质量巡查。定期的检查和检测结果以“检测月报”的方式每月上报甲方和有关单位；每季度进行质量巡查，巡查的结果以“书面报告”的方式上报甲方和有关单位。以上结果将作为甲方对各乙方工程质量评定的依据。

2）现场检查和检测的主要内容是：对工程原材料及成品的质量进行现场抽检；对施工过程中的工艺水平、工序合理性及分部工程、分项工程施工质量进行检查；对已认定的标准试验进行复核；对内业资料进行抽查。

3）现场检测的重点时应做到如下几点：

原材料：符合设计及合同要求，并按规范进行检测；质量应符合国家有关规范和规程的要求，并达到材料供应合同要求。

成品：用料按指定的厂家、品牌、规格；尺寸符合设计要求；质量满足有关规范、规程要求。

（5）协助甲方对合同范围内的全部参建各方检测工作的管理，具体包括但不限于：

1）对监理人试验检测工作的管理（内外业）。

2）对施工乙方试验检测工作的管理（内外业）。

3）对参建各方试验检测人员进行业务培训、协助甲方对现场质量进行定期检查和检测及不定期质量巡查等。

三、第三方检测工作的程序

（1）试验室抽检程序

1）乙方按照甲方的要求，对工程所用的原材料、半成品、成品进行抽检试验，对工程实体的质量进行现场检测。

2）由监理人每月向乙方提供各施工标段较为准确的材料进场计划，乙方根据该计划制定抽检计划报甲方审批。

3）乙方按照甲方批准的抽检计划或甲方随机抽检通知，组织人员会同监理人进行抽检。

4）实施抽检时应会同试验监理工程师进行，在自检合格的材料中抽取样品，样品应及时编号、登记。抽样过程严格按照抽样程序进行，抽样完毕填写《抽样记录表》。抽样人员负责保证样品在送回试验室前不受机械损伤、性能不发生变化，不被调换。乙方抽样人员将样品和抽样记录提交专人处置，并进行相关试验。

（2）试验室室内试验工作程序

1）乙方试验室的试验检测和管理工作按照甲方有关管理文件及相关规定的要求进行。

2）接到检测通知后，专业试验室技术负责人通知有关人员对样品进行查验及交接。专业试验室技术负责人明确试验要求，落实有关试验条件。试验员按照规范进行检测，检测完成后封存样品，检查仪器设备。试验员填写试验检测报告（报告用表为甲方批准的有关试验检测记录用表），相关人员进行复核，最后由项目技术负责人审核批准。试验检测报告由乙方负责存档，本项目合同结束后整体按照档案编制要求，移交给甲方。

（3）不合格品处理程序

1）施工单位自检不合格的材料原则上应清退出场，如能降级使用或达到其它施工用途要求的材料应报请监理人批准，报乙方备案，并有明显的标识以示区别。

2）乙方代表甲方抽检的不合格材料应及时书面上报甲方，处理应视材料的使用情况由甲方会同有关部门商议决定。监理人、乙方抽检不合格的材料按不能使用的原则处理。

（4）工程实体检测及现场巡查程序

1）根据工程进度计划制定相应的实体检测和现场巡查计划，报甲方批准后实施。接到甲方通知后，实体组在24小时内开展相关的试验检测工作。实体检测结果于5日内上报甲方或提供有关单位。

2）施工单位负责对存在问题的工程实体进行整改或采取相应的补救措施并报监理人，监理人负责对施工单位的整改情况或采取相应的补救措施后的工程实体进行复查，并将处理结果上报甲方，抄送乙方。

（5）申诉处理程序

试验检测监理组或施工单位对乙方试验室抽检试验结果有疑问的，可向乙方或甲方提出，乙方按照申诉处理程序办理。

第二节 建筑工程可靠性鉴定技术标准和要求

- 项目概况

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建（构）筑物评估与可靠性鉴定范围，包括但不限于：

- 第一批为工程实施前需鉴定的建筑物，主要指：在轨道交通影响范围内，对工程施工较为敏感的单层、多层老旧建筑物、民房等，第一批评估与可靠性鉴定的建筑面积约1233.05平米。

- 第二批分两部分，第一部分为开工后根据现场施工及监测情况增加需鉴定的建筑物，主要指：在轨道交通影响范围内，对工程施工敏感度相对较低的高层、公用建筑等，该部分建筑面积约7628.22平方米；第二部分主要指：考虑到轨道交通工程实施的进度，可能存在部分原已纳入拆迁范围的房屋在施工前仍未能及时拆除，该部分建筑面积约41809.666平方米。第二批总建筑面积约49437.886平方米。

需评估与可靠性鉴定的建（构）筑物总面积最终以实际鉴定面积为准。

- 服务内容

厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建（构）筑物评估与可靠性鉴定的服务内容，分为两部分，第一部分为必做项目，第二部分为需进一步评估与可靠性鉴定的项目，根据现场施工及监测情况确定。包括但不限于：

第一部分（必做项目）：

- 制定建筑物评估与可靠性鉴定工作方案

现场踏勘及收集资料如建筑物地质勘察报告、施工图、设计变更资料、竣工图、竣工时间等，制定建筑物评估与可靠性鉴定工作方案。

- 建筑物现状概况调查，包括但不限于：

建筑物名称和用途，使用单位与管理单位；地下室情况、基础的工作状态（老化、腐蚀）等。

绘制建筑物与轨道交通工程平面、立面位置关系图。

- 结构体系和构件布置情况调查，包括但不限于：

通过勘察和局部检测等方式，调查建筑物结构布局与结构形式，如建筑平面、立面尺寸，层数、层高，底层标高，承重结构型式、材料、基本柱距/开间尺寸（m），圈梁、支撑布置等结构基本情况，附属结构情况。

- 上部结构外观质量检查

对具备检测条件的上部结构构件的外观质量进行检查，重点对梁、楼板裂缝以及露筋锈蚀情况进行检查，并对房屋使用者反映的问题进行有针对性检查，在征得住户同意的前提下，对裂缝周边的装饰层进行剔除，检查裂缝状况。

对具备检测条件的填充墙的裂缝、砌筑质量、拉结钢筋设置情况进行检查，在征得住户同意的前提下，对裂缝周边的装饰层进行剔除，检查裂缝状况。

调查建筑是否有部分构件危险或失效。

以上质量检查情况均需留存影像资料。

- 工程实施前建筑物现状测量

根据监测方案及技术标准，在轨道交通工程实施前，对建筑物的水平位移、沉降、差异沉降、垂直度等项目进行测量并记录测量结果。

- 鉴定评级

根据现场勘察、检测及监测结果和建筑物在地下工程施工期间受影响程度，对建筑物的安全情况进行评级，对于评估结果为危旧的建筑，将依据国家标准进一步进行安全性检测鉴定。

- 编制厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建（构）筑物评估与可靠性鉴定报告（可分批）。

- 如有必要，协助招标人组织专家评审会或验收会工作。

- 如有必要，配合房屋安全行政主管部门进行项目的现场检查验收，配合招标人完成厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程房屋评估与可靠性鉴定项目验收，协助申报、取得房屋安全行政主管部门正式批复文件。

第二部分（需进一步评估与可靠性鉴定的项目）：

- 砌筑砂浆抗压强度检测

依据JGJ/T 136-2001技术规程的规定及现场的实际情况，抽取部分墙体，凿开其表面的装修层，将灰缝砂浆暴露并打磨平整后，均匀布置测区，采用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度。

- 混凝土结构构件强度抽样检测

依据JGJ/T 23-2011技术规程的规定及现场的实际情况，抽取部分混凝土构件，打开构件表面的装修层、均匀布置测区后，采用回弹法检测其砼抗压强度。

- 钢筋配置检测

- 对混凝土结构构件中钢筋配置情况（包括柱的单面主筋根数、箍筋平均间距；梁底最外排主筋根数、箍筋平均间距；楼板板底钢筋平均间距；钢筋保护层厚度）进行抽样检测，并在个别位置进行剔凿，对钢筋的直径进行验证。

二、可靠性鉴定的具体要求：

（一）、资料调查

1、图纸资料调查：包括岩土工程勘察报告、建筑与结构施工图、施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件等，了解原设计意图、要求和技术背景；记录房屋的设计单位及负责人，施工单位及负责人。

2、建筑物历史调查：包括建筑物的原始施工、竣工日期，使用过程中的修缮、改造、扩建情况，用途变更、使用条件改变及受灾情况等。

3、调查建筑物的使用条件和内、外环境状况（荷载历史）。

4、了解记录房屋周边工地的施工单位名称、负责人、施工日期、施工内容、操作程序、工地距鉴定房屋的距离、并了解房屋周邻工地施工次序以及造成影响的原因。

（二）、检测工作

1、房屋倾斜度（垂直度）变形观测

采用电子经纬仪对房屋二角四方向的垂直度进行测量，必要时增设四角八方向或沿房屋一定距离增设观测点；根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）对房屋的垂直度偏差进行评定。

2、钢筋混凝土构件裂缝针对性检查

检查构件表面的裂缝及不同构件类型之间的裂缝，包括其长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布图；针对部分裂缝采用裂缝测宽仪（ZBL-F101）进行裂缝宽度进行测量，并抽样钢筋探测仪对其周边配筋情况及保护层厚度进行检测，初步判断裂缝的性质。

3、地台裂缝针对性检查

检查地台表面的裂缝，包括其长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布图；针对部分地台开裂部位采用裂缝测宽仪（ZBL-F101）进行裂缝宽度进行测量，必要的情况下采用局部破损法或钻芯法进行检查地台空鼓或离空损坏程度。

4、构件裂缝监测

对房屋组成构件的裂缝选取典型裂缝进行布点、刻画、监测。

（三）、鉴定工作

1、房屋概况

⑴、房屋建造年代、房屋朝向、建筑面积。

⑵、房屋结构类型、层数、房屋的使用材料。

2、房屋地基基础的基本情况

⑴、检查基础是否有不均匀沉降的迹象。

⑵、检查室内、外地台是否有沉降裂缝，室外墙脚是否与地台有分离裂缝，检查包括裂缝长度、宽度、深度、形状、条数，必要时绘出裂缝分布图。

3、房屋承重结构的基本情况

⑴、检查钢筋混凝土构件是否有开裂和变形等损坏现象。

①、混凝土构件外观完损状态记录：保护层脱落、裂缝、露筋、移位、蜂窝、麻面、空洞、掉角、水渍、变色等。

②、裂缝记录时要按位置、走向、裂缝形式、宽度、长度的顺序进行记录，必要时绘出裂缝分布图，并选取典型裂缝进行刻画、监测，用照相机拍摄记录异常现象。

③、针对部分裂缝采用裂缝测宽仪进行裂缝宽度进行测量，并抽样用钢筋探测仪对其周边配筋情况及保护层厚度进行检测，初步判断裂缝的性质。

⑵、检查各构件之间的连接是否有松动、开裂及变形等损坏现象。

⑶、检查承重砖墙砌体外观损坏情况：破损、裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀、高低不平、灰缝酥松等；裂缝记录时按上述顺序进行记录，选取典型裂缝进行刻画、监测，并初步判断裂缝的性质。

4、房屋围护结构基本情况

⑴、检查砖墙砌体的损坏情况

①、墙体外观完损状态检查：破损、裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀、高低不平、灰缝酥松等。

②、裂缝记录时要按位置、走向、裂缝形式、宽度、长度的顺序进行记录，并选取典型裂缝进行刻画、监测，用照相机拍摄记录异常现象。

⑵、检查房屋的饰面及隔热层损坏情况

①、检查楼地面的损坏：起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓。

②、检查装修部分的损坏情况：内外墙抹灰、空鼓、剥落、风化、裂缝、龟裂、墙面渗水。

⑶、检查房屋门窗的损坏情况：窗框与墙体固定、木质腐朽、开启、钢门窗锈蚀、变形、玻璃、五金、油漆等。

⑷、检查房屋水电设备的使用功能：给排水管道堵塞、锈蚀、漏水；电照设备的新旧、完损、电线老化、绝缘。

⑸、检查房屋其他各部分（如：屋顶女儿墙、栏杆、雨蓬、挑檐、过梁等）的使用状况和建筑物损坏状况。

（四）、房屋鉴定报告

根据上述对房屋各构件全面检查结果，根据国家现行建筑结构有关规范、标准编写《鉴定报告》，并判断该房屋安全程度，对存在的质量问题或安全隐患的地方提出处理意见，如有应急抢险鉴定可根据实际情况编写检查意见或鉴定报告。

三、鉴定依据

本项目按照国家有关规定、规范进行房屋安全性、使用性、可靠性鉴定和房屋检测鉴定，并提交相应成果，具体按现行有关规定及行业标准执行。如在项目实施过程中有新的规定及行业标准，按最新的要求执行。

1、《工程测量规范》（GB50026-2007）

2、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

3、《城市危险房屋管理规定》（建设部令2004年第129号）

4、《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）

7、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

8、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015修改）

9、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

10、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

11、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

12、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

13、《市政工程施工安全检查标准》CJJT 275-2018（自2018年11月1日起实施）

14、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019（自2019年12月1日起实施）

15、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011

16、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

17、 《既有建筑地基可靠性鉴定标准》JGJT 404-2018（自2019年6月1日起实施）

18、其它相关技术标准

19、招标人提供该项目的相关资料。

- 第六章 工程量清单

第一节  第三方质量检测工程量清单

| 1.原材料-混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 水泥 | 强度 | 组 | 134 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次：①任何新选货源；②当在使用中对水泥质量有怀疑；③业主提出有必要的检测。 |
| 2 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 134 | √ |  | √ |  |
| 3 |  | 凝结时间 | 组（套） | 134 | √ |  | √ |  |
| 4 |  | 安定性 | 组（套） | 134 | √ |  | √ |  |
| 5 |  | 比表面积（含比重） | 组（套） | 134 | √ |  | √ |  |
| 6 |  | 密度（细度） | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 7 |  | 胶砂流动度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 8 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 9 |  | 碱含量（总碱量） | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 10 |  | 三氧化硫 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 11 |  | 氧化镁 | 组（项） | 3 | / |  | √ |  |
| 12 |  | 氧化钙 | 组（项） | 3 | / |  | √ |  |
| 13 |  | 游离氧化钙 | 组（项） | 3 | / |  | √ |  |
| 14 |  | 烧失量 | 组（项） | 3 | / |  | √ |  |
| 15 | 碎石 | 级配筛分 | 组（套） | 132 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次 ①任何新选货源；②业主提出有必要的检测。 |
| 16 |  | 含泥量 | 组（套） | 132 | √ |  | √ |  |
| 17 |  | 泥块含量 | 组 | 132 | √ |  | √ |  |
| 18 |  | 针、片状颗粒含量 | 组（套） | 132 | √ |  | √ |  |
| 19 |  | 压碎指标 | 组（套） | 132 | √ |  | √ |  |
| 20 |  | 表观密度 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 21 |  | 紧密密度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 22 |  | 堆积密度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 23 |  | 空隙率 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 24 |  | 合成级配 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 25 |  | 吸水率 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 26 |  | 有机物含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 27 |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 28 |  | 坚固性 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 29 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 30 |  | 碱集料反应 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 31 | 砂 | 级配筛分 | 组（套） | 124 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次 ①每半年抽检一次； ②业主提出有必要的检测。 |
| 32 |  | 含泥量 | 组（套） | 124 | √ |  | √ |  |
| 33 |  | 泥块含量 | 组 | 124 | √ |  | √ |  |
| 34 |  | 表观密度 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 35 |  | 紧密密度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 36 |  | 堆积密度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 37 |  | 空隙率 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 38 |  | 吸水率 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 39 |  | 云母含量 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 40 |  | 轻物质含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 41 |  | 有机物含量 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 42 |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 43 |  | 坚固性 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 44 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 45 |  | 碱集料反应 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 46 |  | 贝壳含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 49 | 粉煤灰 | 细度 | 组 | 112 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次 ①每半年抽检一次； ②业主提出有必要的检测。 |
| 50 |  | 烧失量 | 组 | 112 | √ |  | √ |  |
| 51 |  | 含水量 | 组 | 112 | √ |  | √ |  |
| 52 |  | 需水比 | 组 | 112 | √ |  | √ |  |
| 53 |  | 三氧化硫SO3 | 组 | 112 | √ |  | √ |  |
| 54 |  | 碱含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 55 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 56 |  | 游离氧化钙 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 57 |  | 安定性 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 58 |  | 密度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 59 |  | 活性指数 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 60 |  | 比表面积 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 61 |  | 强度比 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 62 | 矿渣粉 | 密度 | 组 | 78 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次 ①每半年抽检一次； ②业主提出有必要的检测。 |
| 63 |  | 比表面积 | 组 | 78 | √ |  | √ |  |
| 64 |  | 烧失量 | 组 | 78 | √ |  | √ |  |
| 65 |  | SO3含量 | 组 | 78 | √ |  | √ |  |
| 66 |  | 含水量 | 组 | 78 | √ |  | √ |  |
| 67 |  | 活性指数 | 组 | 2 | / |  | √ |  |
| 68 |  | 流动度 | 组 | 2 | / |  | √ |  |
| 69 |  | 碱含量 | 组 | 2 | / |  | √ |  |
| 70 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 | / |  | √ |  |
| 71 |  | 氧化镁 | 组 | 2 | / |  | √ |  |
| 72 | 混凝土用外加剂（高性能、高效、普通减水剂） | 减水率 | 组（套） | 102 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次： ①任何新选货源； ②业主提出有必要的检测。 |
| 73 |  | 泌水率比 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 74 |  | 含气量 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 75 |  | 凝结时间之差 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 76 |  | 抗压强度比 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 77 |  | 收缩率比 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 78 |  | 含固量/含水率 | 组（套） | 102 | √ |  | √ |  |
| 79 |  | 氯离子含量 | 组 | 102 | √ |  |  |  |
| 80 |  | PH值 | 组（套） | 3 | / |  | √ |  |
| 81 |  | 水泥净浆流动度 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 82 |  | 坍落度1h经时变化量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 83 |  | 砂浆减水率 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 84 |  | 总碱量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 85 |  | 硫酸钠含量 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 86 |  | 钢筋锈蚀 | 组 | 3 | / |  | √ |  |
| 87 | 混凝土 膨胀剂 | 细度 | 组 | 32 | √ | 按合同约定的频率进行抽检 | √ | 当出现下列情况之一时，全性能检验一次： ①任何新选货源； ②业主提出有必要的检测。 |
| 88 |  | 比表面积 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 89 |  | 凝结时间 | 组 | 32 | √ |  | √ |  |
| 90 |  | 限制膨胀率 | 组 | 32 | √ |  | √ |  |
| 91 |  | 抗压强度 | 组 | 32 | √ |  | √ |  |
| 92 |  | 氧化镁 | 组 | 32 | √ |  | √ |  |
| 93 |  | 总碱量 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 94 |  | 氯离子 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 95 | 喷射混凝土用速凝剂 | 凝结时间 | 组 | 46 | √ | ①任何新选货源； ②业主提出有必要的检测。 |  |  |
| 96 |  | 1d抗压强度 | 组 | 46 | √ |  |  |  |
| 97 |  | 密度/细度 | 组 | 46 | √ |  |  |  |
| 98 |  | PH值 | 组 | 46 | √ |  |  |  |
| 99 |  | 含固量/含水率 | 组 | 46 | √ |  |  |  |
| 100 |  | 28d抗压强度比 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 101 |  | 总碱量 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 102 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 103 | 混凝土拌合水 | pH值 | 组 | 64 | √ | ①每标段抽检一次； ②使用中发现水质受污染时经业主确认后立即检验。 |  |  |
| 104 |  | 不溶物 | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 105 |  | 可溶物 | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 106 |  | Cl- | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 107 |  | 硫酸根SO42- | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 108 |  | 碱含量 | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 2.原材料-钢材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 拉伸 | 组 | 705 | √ | 同一厂家、同一规格、同一牌号、同一炉罐号，每批重量不应超过60吨。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 265 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 断后伸长率 | 组 | 705 | √ |  |  |  |
| 4 |  | 重量偏差 |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | 屈标比(有抗震要求) |  |  | √ |  |  |  |
| 6 |  | 强屈比(有抗震要求) |  |  | √ |  |  |  |
| 7 |  | 最大拉力下总伸长率(有抗震要求) |  |  | √ |  |  |  |
| 8 |  | 反向弯曲 | 组 | 12 | / |  |  |  |
| 9 | 搭接焊、电弧焊、电渣压力焊 | 拉伸 | 组 | 316 | √ | 同牌号、同直径的300个钢筋焊接接头为一批，不足300个按一批计算。 |  |  |
| 10 | 钢筋机械连接 | 拉伸 | 组 | 331 | √ | 同直径的500个钢筋接头为一批，不足500个按一批计算。 |  |  |
| 11 | 钢筋焊接网 | 拉伸、弯曲 | 组 | 18 | √ | 每批重量不应超过60吨 |  |  |
| 12 |  | 抗剪 | 组 | 18 | √ |  |  |  |
| 13 | 玻璃纤维筋 | 抗拉强度 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 14 |  | 剪切强度 |  |  | / |  |  |  |
| 15 |  | 极限拉应变 |  |  | / |  |  |  |
| 16 |  | 弹性模量 |  |  | / |  |  |  |
| 17 |  | 外观、尺寸 |  |  | / |  |  |  |
| 18 | 预应力钢绞线 | 最大力 | 组 | 1 | √ | 每60t为一批。 |  |  |
| 19 |  | 规定非比例延伸力 |  |  | √ |  |  |  |
| 20 |  | 最大力总伸长率 |  |  | √ |  |  |  |
| 21 |  | 抗拉强度 |  |  | √ |  |  |  |
| 22 |  | 弹性模量 | 组 | 1 | √ |  |  |  |
| 23 |  | 应力松弛性能 | 组 | 1 | √ |  |  |  |
| 24 | 锚具 | 硬度 | 组 | 80 | √ | 每规格、每批不超过2000件(套)，抽取5%且不少于5件(套)检验。 |  |  |
| 25 |  | 静载锚固试验 | 组 | 1 | √ | ①该试验由一般检测单位或检测中心完成，具体由业主进行安排； ②每标段、每规格检测一次。 |  |  |
| 3.原材料-防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 高分子预铺自粘防水卷材 | 断裂拉伸强度 | 组 | 21 | √ | 以同品种、同规格、同编号的5000m2片材为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每车站检验一次。 |
| 2 |  | 扯断伸长率 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 3 |  | 钉杆撕裂强度 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 4 |  | 耐热度 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 5 |  | 冲击性能 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 6 |  | 静态荷载 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 7 |  | 不透水性 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 8 |  | 低温弯折温度 | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 9 |  | 热老化（拉力保持率） | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 10 |  | 热老化（伸长率保持率） | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 11 |  | 热老化（低温弯折性） | 组 | 21 | √ |  | √ |  |
| 12 |  | 厚度 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 13 | 橡胶止水带 | 硬度 | 组 | 18 | √ | 以同标记进场的止水带为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每车站检验一次。 |
| 14 |  | 拉伸强度 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 15 |  | 扯断伸长率 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 16 |  | 撕裂强度 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 17 |  | 脆性温度 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 18 |  | 压缩永久变形 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 19 |  | 热空气老化 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 20 |  | 外观质量 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 21 |  | 规格尺寸 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 22 |  | 橡胶与金属粘合 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 23 | 钢边橡胶止水带 | 硬度 | 组 | 14 | √ | 以同标记进场的止水带为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每车站检验一次。 |
| 24 |  | 拉伸强度 | 组 | 14 | √ |  | √ |  |
| 25 |  | 扯断伸长率 | 组 | 14 | √ |  | √ |  |
| 26 |  | 撕裂强度 | 组 | 14 | √ |  | √ |  |
| 27 |  | 橡胶与金属粘合 | 组 | 14 | √ |  | √ |  |
| 28 |  | 脆性温度 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 29 |  | 压缩永久变形 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 30 |  | 热空气老化 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 31 |  | 外观质量 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 32 |  | 规格尺寸 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 33 | 遇水膨胀橡胶（制品型） | 硬度 | 组 | 11 | √ | 以同标记进场膨胀橡胶为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每车站检验一次。 |
| 34 |  | 拉伸强度 | 组 | 11 | √ |  | √ |  |
| 35 |  | 扯断伸长率 | 组 | 11 | √ |  | √ |  |
| 36 |  | 体积膨胀率 | 组 | 11 | √ |  | √ |  |
| 37 |  | 反复浸水试验 | 组 | 11 | √ |  | √ |  |
| 38 |  | 低温弯折(-20℃×2h) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 39 | 三元乙丙橡胶弹性密封垫（区间） | 硬度 | 组 | 10 | √ | 成品性能检验以同品种、同规格的300环橡胶密封垫为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每区间检验一次。 |
| 40 |  | 拉伸强度 | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 41 |  | 断裂伸长率 | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 42 |  | 压缩永久变形(23℃×72h) | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 43 |  | 热空气老化 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 44 |  | 防霉等级 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 45 | 遇水膨胀橡胶密封垫（螺栓孔及注浆孔密封圈）（区间） | 硬度 | 组 | 10 | √ | 成品性能检验以同品种、同规格的300环橡胶密封垫为一批。 | √ | ①任何新选货源； ②每区间检验一次。 |
| 46 |  | 拉伸强度 | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 47 |  | 扯断伸长率 | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 48 |  | 体积膨胀率 | 组 | 10 | √ |  | √ |  |
| 49 |  | 反复浸水试验 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 50 |  | 低温弯折(-20℃×2h) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 51 | 土工布 | 单位面积质量 | 组 | 18 | √ | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。 | √ | ①任何新选货源； ②每区间检验一次。 |
| 52 |  | 厚度 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 53 |  | 幅宽 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 54 |  | 断裂强力、断裂伸长率 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 55 |  | CBR顶破强力 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 56 |  | 等效孔径 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 57 |  | 垂直渗透系数 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 58 |  | 撕破强力 | 组 | 18 | √ |  | √ |  |
| 59 |  | 刺破强力 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 60 |  | 延伸率 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 61 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 外观 | 组 | 1 | / | 连续生产，同一配料工艺条件制得的同一类型产品50t为一批，不足50t亦按一批计。 | √ | ①任何新选货源； ②每车站检验一次。 |
| 62 |  | 含水率 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 63 |  | 细度 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 64 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 65 |  | 施工性 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 66 |  | 抗折强度 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 67 |  | 抗压强度 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 68 |  | 湿基面粘结强度 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 69 |  | 砂浆抗渗性能 | 组 | 9 | √ |  | √ |  |
| 70 |  | 混凝土抗渗性能 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 71 | 聚氨酯防水涂料 | 涂膜外观 | 组 | 4 | √ | 连续生产，同一配料工艺条件制得的同一类型产品50t为一批，不足50t亦按一批计。 | √ | ①任何新选货源； |
| 72 |  | 固体含量 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 73 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 74 |  | 干燥时间（实干） | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 75 |  | 拉伸强度 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 76 |  | 断裂伸长率 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 77 |  | 撕裂强度 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 78 |  | 流平性 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 79 |  | 低温弯折性 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 80 |  | 不透水性 | 组 | 4 | √ |  | √ |  |
| 81 | 丁腈软木橡胶垫 | 厚度 | 组 | 10 | √ | 同一工艺条件制得的同一类型产品以500环为一批，不足500环亦按一批计。 |  |  |
| 82 |  | 压缩后厚度 | 组 | 10 | √ |  |  |  |
| 83 |  | 邵氏硬度 | 组 | 10 | √ |  |  |  |
| 84 |  | 抗拉强度 | 组 | 10 | √ |  |  |  |
| 85 |  | 断裂伸长率 | 组 | 10 | √ |  |  |  |
| 86 |  | 恒温条件下的压缩可恢复性 | 组 | 10 | √ |  |  |  |
| 87 |  | 恒温条件下的压缩应力 |  |  | √ |  |  |  |
| 88 | 喷涂型沥青防水涂料 | 弹性恢复率 | 组 | 13 | √ | 连续生产，同一配料工艺条件制得的同一类型产品50t为一批，不足50t亦按一批计。 | √ | ①任何新选货源； |
| 89 |  | 吸水率 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 90 |  | 固体含量 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 91 |  | 不透水性 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 92 |  | 耐热度 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 93 |  | 粘结强度 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 94 |  | 低温柔度 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 95 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 96 |  | 断裂伸长率 | 组 | 13 | √ |  | √ |  |
| 97 |  | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 98 |  | 与后浇混凝土浸水后剥离强度 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 99 |  | 人工气候加速老化 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 100 |  | 拉伸性能(碱处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 101 |  | 低温柔性(热处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 102 |  | 拉伸性能(紫外线处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 103 |  | 拉伸性能(热处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 104 |  | 低温柔性(紫外线处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 105 |  | 低温柔性(碱处理) | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 106 |  | 钉杆水密性 | 组 | 1 | / |  | √ |  |
| 107 | 土工格栅 | 单向拉伸 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 108 |  | 双向拉伸 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 109 |  | 三向拉伸 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 110 |  | 幅宽、助数 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 111 |  | 单位面积质量 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 112 |  | 网眼尺寸 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 113 |  | 粘焊点极限剥离力 | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 114 | 聚乙烯土工膜 | 断裂伸长率 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 115 |  | 厚度偏差 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 116 |  | 抗穿刺强度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 117 |  | 拉伸断裂强度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 118 |  | 拉伸屈服 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 119 |  | 密度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 120 |  | 屈服伸长 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 121 |  | 直角撕裂负荷 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 122 | 聚氨酯防水涂料 | 涂膜外观 | 组 | 1 | √ | 连续生产，同一配料工艺条件制得的同一类型产品50t为一批，不足50t亦按一批计。 | √ | ①任何新选货源； |
| 123 |  | 固体含量 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 124 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 125 |  | 干燥时间（时干） | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 126 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 127 |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 128 |  | 撕裂强度 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 129 |  | 流平性 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 130 |  | 低温弯折性 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 131 |  | 不透水性 | 组 | 1 | √ |  | √ |  |
| 132 | 聚氯乙烯防水材料 | 断裂伸长率 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 133 |  | 最大拉力时伸长率 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 134 |  | 不透水性 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 135 |  | 低温弯折性 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 136 |  | 耐化学性 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 137 |  | 热老化 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 138 |  | 梯形撕裂强度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 139 |  | 外观 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 140 |  | 吸水率 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 141 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 142 |  | 尺寸偏差 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 143 |  | 直角撕裂强度 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 4.现场-混凝土、砂浆类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测产品 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 混凝土 配合比 | 配合比验证（加外加剂） | 组 | 174 | √ | ①不同种类、不同强度等级、有特殊性能指标要求的砼必须进行配合比设计与验证工作，验证合格方可使用；②当砼中各种组成材料的材质、种类、质量、数量发生变化时应重新进行砼设计与验证；③同一配合比的砼使用半年时应重新进行验证。 |  |  |
| 2 |  | 总碱量 | 组 | 2 | / | / |  |  |
| 3 |  | 氯离子扩撒系数 | 组 | 2 | / | / |  |  |
| 4 |  | 电通量 | 组 | 2 | / | / |  |  |
| 5 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 | / | / |  |  |
| 6 |  | 抗渗 | 组 | 2 | / | / |  |  |
| 7 |  | 标准养护 | 组 | 10 | / | / |  |  |
| 10 | 砂浆 | 配合比验证 | 组 | 12 | √ | ①不同种类、不同强度等级、有特殊性能指标要求的砂浆必须进行配合比设计与验证工作，验证合格方可使用；②当砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定；③同一配合比的砂浆使用一年时应重新进行验证。 |  |  |
| 11 |  | 抗压强度 | 组 | 12 | √ | ①每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，抽检一次；②每一验收批同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组；③冬期施工应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。 |  |  |
| 12 |  | 标准养护 | 组 | 12 | √ | / |  |  |
| 13 | 钻孔灌注桩 | 抗压 | 组 | 300 | √ | 每根桩制作一组标准养护试件。 |  |  |
| 14 |  | 标准养护 | 组 | 300 | √ | / |  |  |
| 15 | 地下连续墙 | 抗压 | 组 | 64 | √ | 每一单元槽段混凝土每100m3制作一组标准养护抗压强度试件，且不得少于一组。如有抗渗要求，每5个槽段应制作抗渗压力试件一组。 |  |  |
| 16 |  | 标准养护 | 组 | 64 | √ |  |  |  |
| 17 | 主体、附属结构砼 | 抗压 | 组 | 381 | √ | 砼抗压、抗渗试件应在灌注地点制作，同一配合比的留置组数应符合下列规定：1、垫层砼每灌注1次留置1组抗压强度试件；2、主体结构砼，相同部位每100m3做两组抗压强度试件，其中一组在同条件下养护，另一组在标准条件下养护（不足者按100m3计）；有抗渗要求时，每500m3做一组抗渗压力试件标准条件下养护（不足者按500m3计）；3、砼柱结构，每灌注1根留置2组抗压强度试件，其中1组在同条件下养护，另1组在标准条件下养护；4、其余附属结构及临时性结构，每浇筑1次留置2组抗压强度试件，其中1组在同条件下养护，另1组在标准条件下养护。如有抗渗要求，每浇筑1次还需留置一组抗渗试件，在标准条件下养护。 |  |  |
| 18 |  | 抗渗 | 组 | 59 | √ |  |  |  |
| 19 |  | 标准养护 | 组 | 439 | √ | / |  |  |
| 20 | 喷射混凝土 | 配合比验证 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 21 |  | 抗压 | 组 | 56 | √ | 同一配合比，每20m施工段取一组抗压强度试件，如有抗渗要求，抗渗压力试件每40m取一组，车站内每20m取一组。 |  |  |
| 22 |  | 试件加工 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 23 |  | 标准养护 | 组 | 56 | √ | / |  |  |
| 24 | 混凝土耐久性 | 氯离子扩散系数 | 组 | 102 | √ | 根据设计及业主要求进行试验。 |  |  |
| 25 |  | 电通量 | 组 | 102 | √ |  |  |  |
| 26 |  | 抗渗 | 组 | 2 | / |  |  |  |
| 27 |  | 标准养护 | 组 | 244 | √ |  |  |  |
| 5.现场-区间类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 管片用弯螺栓、螺母、垫圈 | 硬度（3点） | 套 | 96 | √ | ①每300环检测一组，每组8套；每套含1根螺杆、2个螺母和2个垫片； ②根据设计要求进行检测。 |  |  |
| 2 |  | 涂层厚度 | 套 | 10 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 盐雾试验 | 套 | 10 | √ | 每个区间（DG）1组。 |  |  |
| 4 | 注浆用水泥 | 强度 | 组 | 55 | √ | 同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的散装水泥，不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批，每批抽检不少于一次。 |  |  |
| 5 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 55 | √ |  |  |  |
| 6 |  | 凝结时间 | 组 | 55 | √ |  |  |  |
| 7 |  | 安定性 | 组 | 55 | √ |  |  |  |
| 8 |  | 细度/比表面积 | 组 | 55 | √ |  |  |  |
| 9 | 注浆 | 配合比 | 组 | 16 | √ | ①注浆配合比必须验证合格方可使用；②当注浆中各种组成材料的材质、种类、质量、数量发生变化时应重新进行验证；③同一注浆配合比使用半年时应重新进行验证。 |  |  |
| 10 |  | 抗压强度 | 组 | 68 | √ | 每100环检测一组。 |  |  |
| 11 |  | 标准养护 | 组 | 68 | √ | / |  |  |
| 12 | 膨润土 | 悬浮粘度计读数 | 组 | 36 | √ | 同一标记的袋装膨润土，每60t为一批，不足60t按一批计；散装膨润土以每一罐车或储仓位一批。每批抽检不少于一次。 |  |  |
| 13 |  | 体性屈服值/塑性粘度 | 组 | 36 | √ |  |  |  |
| 14 |  | 能30min滤失量 | 组 | 36 | √ |  |  |  |
| 15 |  | 水分 | 组 | 36 | √ |  |  |  |
| 16 |  | 湿筛分析+0.075mm通过率 | 组 | 36 | √ |  |  |  |
| 6.现场-结构实体类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 矿山法、明挖法区间混凝土主体检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 720 | √ | 按批检测时，抽检数量不得少于同批构件总数的30% 且构件数量不得少于10件。当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于现行国家有关标准规定的最少抽样数量。 |  |  |
| 2 |  | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 50 | √ | ①异常情况或有异议的情况。 |  |  |
| 3 |  | 超声波测缺 | 构件 | 1 | √ | ①对板类构件，抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 |  |  |
| 4 |  | 混凝土取芯 | 点 | 1 | / | / |  |  |
| 5 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 9 | / | / |  |  |
| 6 |  | 混凝土植筋 | 根 | 1 | / | / |  |  |
| 7 | 盾构法区间 混凝土 主体检测 | 壁后注浆质量(地质雷达) | 米 | 6335 | √ | ①每个盾构区间抽检30%，检测5条线。②应以纵向布线为主，横向布线为辅。纵向布线的位置应在隧道拱顶、左右拱腰、左右边墙各步1条。 |  |  |
| 8 |  | 混凝土取芯 | 点 | 22 | √ |  |  |  |
| 9 | 车站混凝土主体检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 4340 | √ | 按批检测时，抽检数量不得少于同批构件总数的30% 且构件数量不得少于10件。当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于现行国家有关标准规定的最少抽样数量。 |  |  |
| 10 |  | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 2020 | √ | ①异常情况或有异议的情况。 |  |  |
| 11 |  | 超声波测缺 | 构件 | 1 | / | / |  |  |
| 12 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 4020 | √ | / |  |  |
| 13 |  | 混凝土取芯 | 点 | 14 | √ | ①对板类构件，抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 |  |  |
| 14 |  | 混凝土植筋 | 根 | 96 | √ | / |  |  |
| 7.现场-钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 型钢 | 拉伸 | 组 | 32 | √ | 每种规格按批量60t为一批。 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 32 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 试件加工 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 4 | 钢板及镀锌钢板 | 拉伸 | 组 | 29 | √ | 每种规格按批量60t为一批 |  |  |
| 5 |  | 弯曲 | 组 | 29 | √ |  |  |  |
| 6 |  | 试件加工 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 7 |  | 镀锌涂层厚度 | 组 | 22 | √ |  |  |  |
| 8 | 钢管及镀锌钢管 | 拉伸 | 组 | 20 | √ | 每批应由同一炉号、同一牌号、同一规格、同一焊接工艺、同一热处理制度(如适用)和同一镀锌层(如适应)的钢管组成； 每批钢管数量不超过如下规定：直径D≤33.7mm时：1000根；33.7mm<D≤60.3mm时：750根；60.3mm<D≤168.3mm时：500根；168.3mm<D≤323.9mm时：200根；D＞323.9mm时：100根。 |  |  |
| 9 |  | 弯曲/压扁 | 组 | 20 | √ |  |  |  |
| 10 |  | 试件加工 | 组 | 1 | / |  |  |  |
| 11 |  | 镀锌层重量 | 组 | 15 | √ |  |  |  |
| 12 |  | 镀锌层均匀性 | 组 | 13 | √ |  |  |  |
| 13 | 螺栓、螺杆、膨胀螺栓 | 拉拔 | 点 | 1 | / | / |  |  |
| 14 | 钢结构 (现场) | 焊缝探伤（超声） | 米 | 1 | / | 一级焊缝：100%检测；二级焊缝：20%；（1）工厂制作：按每条焊缝计算百分比，且探伤长度不小于200mm，当长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤；（2）现场安装：按同一类型、同一施焊条件焊缝数量的20%，长度不小于200mm，且不少于1条。 |  |  |
| 8.现场-桩基及基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 地基承载力 | 动力触探（轻型） | 处 | 72 | √ | ① 据设计要求进行检测；②每单位工程不应少于3点，对1000m2以上工程，每1000m2至少应有1点，3000m2以上工程，每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点；③如业主另有要求，则按业主要求进行检测。 |  |  |
| 2 |  | 动力触探（重型） | 处 | 2 | / | / |  |  |
| 3 | 桩身完整性 | 反射波法（低应变检测） | 根 | 198 | √ | ①围护结构桩基，根据设计要求进行检测，按合同约定的频率进行抽检； 。 |  |  |
| 4 |  | 声波透射法 | 米/剖面 | 8139 | √ | ①抗拔桩，立柱桩、格构柱桩检测数量100%，按合同约定的频率进行抽检； |  |  |
| 5 |  | 取芯 | 米 | 3 | / | / |  |  |
| 6 |  | 芯样抗压 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 7 | 粉喷桩、搅拌桩、旋喷桩、SMW工法桩、端头井加固 | 取芯 | 米 | 281 | √ | ①检查桩身均匀、完整性，每车站同一类型桩抽检不应少于该类桩总桩数的2%，不少于3根； |  |  |
| 8 |  | 芯样抗压 | 组 | 17 | √ |  |  |  |
| 9 |  | 渗透系数 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 10 |  | 配合比验证 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 11 | 锚杆 | 抗拉拔力 | 根 | 45 | √ | ① 一批锚杆每100根应取一组试件， 每组3根（不足100根也取3根），设计或材料变更时应另取试件； |  |  |
| 12 | 桩基静载试验（抗拔） | 单桩竖向静荷<1000KN-<5000KN | KN | 5000 | √ | ①根据设计要求进行检测； |  |  |
| 13 |  | 单桩竖向静荷<5000KN-10000KN | KN | 10000 | √ |  |  |  |
| 14 |  | 单桩竖向静荷＞10000KN | KN | 10000 | √ |  |  |  |
| 15 | CFG桩 | 单桩复合静载 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 16 |  | 反射波法（低应变） | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 9.市政-道路、土工类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 水泥（道路使用） | 强度 | 组 | 6 | √ | 同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的散装水泥，不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批，每批抽检不少于一次。 |  |  |
| 2 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 凝结时间 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 4 |  | 安定性 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 5 |  | 比表面积 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 6 | 集料 （道路使用） | 筛分析 | 组 | 8 | √ | 每600t为一批号，不足600t时也按一个批号计。 |  |  |
| 7 |  | 含泥量 | 组 | 8 | √ |  |  |  |
| 8 |  | 针片状颗粒含量 | 组 | 8 | √ |  |  |  |
| 9 |  | 合成级配 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 10 |  | 压碎值/抗压强度 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 11 | 路基用填土 （含灰土） | 界限含水率 | 组 | 37 | √ | 同种类别土作试验一次。 |  |  |
| 12 |  | 塑性指数 | 组 | 37 | √ |  |  |  |
| 13 |  | 标准击实 | 组 | 37 | √ | 同种类别土作击实试验一次。每个取土坑每5000m3、每种剂量的灰土进行试验，土质如有变化，应进行重新试验。 |  |  |
| 14 |  | 室内CBR试验 | 组 | 37 | √ | 根据设计要求进行检测。 |  |  |
| 15 |  | 有机质含量 | 组 | 37 | √ |  |  |  |
| 16 |  | 土定名 | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 17 |  | 颗粒级配(筛分法) | 组 | 1 | / | / |  |  |
| 18 | 密实度(灌砂法) | 基坑回填土 | 组 | 700 | √ | 机械碾压时，每层填土按基坑长度50m或基坑面积为1000m2时取一组，人工夯实时，每层填土按基坑长度25m或基坑面积为500m2时取一组，每组取样点不得少于6个，其中部和两边各取两个。遇有填料类别和特征明显变化或压实质量可疑处应增加取样点位。 |  |  |
| 19 | 路基 | 压实度 | 组 | 34 | √ | 每1000m2、每压实层抽检3点 |  |  |
| 10.市政-沥青类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 沥青面层用 粗集料 | 筛分 | 组 | 7 | √ | 如使用，每车站、每沥青搅拌站检测一次。 |  |  |
| 2 |  | 表观密度 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 毛体积密度 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 4 |  | 含水率 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 5 |  | <0.075mm含量 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 6 |  | 压碎值 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 7 |  | 吸水率及表面含水率试验 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 8 |  | 针片状颗粒含量 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 9 |  | 有机物含量 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 10 |  | 坚固性试验 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 11 |  | 高温压碎值 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 12 |  | 软弱颗粒含量 | 组 | 7 | √ |  |  |  |
| 13 | 沥青面层用 细集料 | 筛分 | 组 | 5 | √ | 如使用，每车站、每沥青搅拌站检测一次。 |  |  |
| 14 |  | 表观密度 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 15 |  | 毛体积密度 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 16 |  | 吸水试验 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 17 |  | 含水率 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 18 |  | <0.075mm含量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 19 |  | 砂当量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 20 |  | 有机质含量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 21 |  | 云母含量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 22 |  | 轻物质含量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 23 |  | 膨胀率 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 24 |  | 坚固性 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 25 |  | S03含量 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 26 | 沥青面层用 填料 | 筛分 | 组 | 4 | √ | 如使用，每车站、每沥青搅拌站检测一次。 |  |  |
| 27 |  | 表观密度 | 组 | 4 | √ |  |  |  |
| 28 |  | 含水率 | 组 | 4 | √ |  |  |  |
| 29 |  | 亲水系数 | 组 | 4 | √ |  |  |  |
| 30 |  | 塑性指数 | 组 | 4 | √ |  |  |  |
| 31 |  | 加热安定性 | 组 | 4 | √ |  |  |  |
| 32 | 沥青 | 软化点 | 组 | 5 | √ | 每车站、每沥青搅拌站检测一次。 |  |  |
| 33 |  | 延度 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 34 |  | 针入度 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 35 |  | 老化后各项指标 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 36 | 沥青混合料 | 沥青含量、矿料级配 | 组 | 5 | √ | 每车站、每沥青搅拌站、每沥青配合比检测一次。 |  |  |
| 37 |  | 马歇尔稳定度 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 38 |  | 浸水马歇尔试验 | 组 | 5 | √ |  |  |  |
| 39 | 基层 | 成型情况检测（取芯法） | 组 | 3 | √ | 每车站、每200m、每车道取一个芯样。 |  |  |
| 40 | 沥青面层 | 压实度 | 组 | 6 | √ | 每1000m2抽检1点。 |  |  |
| 41 |  | 厚度 | 组 | 6 | √ |  |  |  |
| 42 |  | 平整度 | 组 | 23 | √ | 全线每车道连续。 |  |  |
| 43 |  | 渗水系数 | 组 | 9 | √ | 每施工段落不少于5点，每点3处。 |  |  |
| 44 |  | 弯沉 | 组 | 32 | √ | 每车道，每20m，测1点。 |  |  |
| 45 |  | 摩擦系数 | 组 | 9 | √ | 每车道，每200m，测1点。 |  |  |
| 46 |  | 构造深度 | 组 | 9 | √ | 每车道，每200m，测1点。 |  |  |
| 11.其他类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 砖砌体工程 | 砖抗压强度 | 组 | 1 | √ | 每一生产厂家的砖，按烧结砖15万块，灰砂砖及粉煤灰砖10万块，多孔砖5万块各为一检验批。 |  |  |
| 2 | 砼小型砌块砌体 | 砌块抗压强度 | 组 | 1 | √ |  |  |  |
| 3 | 水泥实心砖 | 抗压强度 | 组 | 2 | √ | 每一生产厂家、每一规格型号，每1万块小砌块应至少抽检一组。 |  |  |
| 4 | 蒸压加气砌块 | 抗压强度 | 组 | 3 | √ | 同一产地的石材至少应抽检一组。 |  |  |
| 5 |  | 块体密度 | 组 | 3 | √ | 同品种、同规格、同等级的砌块，每1万块为一批，不足1万块按一批计。 |  |  |
| 6 | 路缘石 | 抗压强度 | 组 | 1 | √ | 同规格2万块为一批，不足2万块也作为一批。 |  |  |
| 7 | 埋地排水管 | 环刚度(塑料管材) | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 8 |  | 环柔性(塑料管材) | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 9 |  | 冲击性能(塑料管材) | 组 | 1 | √ | / |  |  |
| 10 | 砌块（砖） | 抗压强度 | 组 | 2 | √ | / |  |  |
| 12.管片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 检测要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日常检测 |  | 全性能检测 |  |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 拉伸 | 组 | 94 | √ | 管片厂自检每批重量不应超过60吨。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 20 | √ |  |  |  |
| 3 |  | 重量偏差 | 组 | 94 | √ |  |  |  |
| 4 |  | 屈强比 |  |  | √ |  |  |  |
| 5 |  | 屈标比 |  |  | √ |  |  |  |
| 6 |  | 最大拉力下总伸长率 |  |  | √ |  |  |  |
| 7 |  | 反向弯曲 | 组 | 2 | / |  |  |  |
| 8 | 管片主体检测 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 21 | / | 不少于同一检验批管片总数的5%。 | √ | ①按合同约定的频率进行抽检； ②业主提出有必要的检测。 |
| 9 |  | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 800 | √ |  | √ |  |
| 10 |  | 钢筋保护层 | 点 | 39 | / | 同一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件。 | √ |  |
| 11 |  | 抗压 | 组 | 139 | √ | 每一单元槽段混凝土每100m3制作一组标准养护抗压强度试件，且不得少于一组。如有抗渗要求，每5个槽段应制作抗渗压力试件一组。 |  |  |
| 12 |  | 抗渗 | 组 | 30 | √ |  |  |  |
| 13 |  | 氯离子扩撒系数 | 组 | 2 | / |  |  |  |
| 14 |  | 电通量 | 组 | 25 | √ | ①根据设计要求进行试验。 ②按合同约定的频率进行抽检； |  |  |
| 15 |  | 外观质量、尺寸偏差 | 环 | 25 | √ |  |  |  |
| 16 |  | 标准养护 | 组 | 150 | √ |  |  |  |

## 第二节 建筑工程可靠性鉴定工程量清单

| 序号 | 建筑物位置 | 第一批次鉴定面积(平方米) | 第二批次鉴定面积(平方米) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按拆迁考虑的部分 | 其它部分 |
| 1 | 龙江明珠站 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 龙江明珠站~石美站区间 | 0 | 4520.04 | 3822.86 |
| 3 | 石美站 | 0 | 160.64 | 0 |
| 4 | 石美站~角江路站区间 | 0 | 124.26 | 0 |
| 5 | 角江路站 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 角江路站~龟山站区间 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 龟山站 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 龟山站~文圃路站区间 | 0 | 0 | 20022.646 |
| 9 | 文圃路站 | 890.16 | 0 | 0 |
| 10 | 文圃路站~角海路站区间 | 0 | 0 | 14399.85 |
| 11 | 角海路站 | 342.89 | 0 | 2690.39 |
| 12 | 角海路站~社头站区间 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 社头站 | 0 | 820.68 | 0 |
| 14 | 角海路站~社头车辆段（出入段线）区间 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 社头站~林埭西站区间 | 0 | 2002.6 | 873.92 |
|  | 小计 | 1233.05 | 7628.22 | 41809.666 |

# 注：技术要求见 第五章 技术标准和要求 第二节 建筑工程可靠性鉴定技术标准和要求

# 第二卷

# 第七章 投标文件格式

（用于资格审查申请文件封面）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测

（招标编号：                            ）

投 标 文 件

投标文件内容：资格审查申请文件

投   标   人:                （盖电子公章）

法定代表人                 （签电子章）

日期：            年      月      日

目 录

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：近年财务状况表

#### 附表5：工程检测业绩

附表6：近年发生的诉讼及仲裁情况

附表7：拟派出项目负责人简要情况表

#### 附表8：拟派出项目技术负责人简要情况表

附表9：拟投入本项目专业人员情况汇总表

附表10：项目负责人和其他人员到位承诺书

附表11：投标保证金

附表12：其他资料（如有）

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司  （招标人）

1．根据贵方编号为                         （招标编号）的厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目第三方质量检测的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建项目组，将由       （姓名）任项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人：          （签电子章）

投标人：                                （盖电子公章）

日期：            年    月    日

### （二）资格审查申请函附表

## 附表1                   （一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.需附上投标人营业执照、综合检测资质或专项检测机构资质证书、CMA计量认证证书等相关资料原件的扫描件；

2.需附上投标人2017年、2018年、2019年度《资产负债表》、《利润表》和《现金流量表》扫描件；

3.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料，还应附基本账户开户许可证原件扫描件；

4.未被列入严重违法失信企业名单的：应在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中进入投标人企业信息--截图投标人的列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

5.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中截图投标人列入失信被执行人名单的。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

### 附表2     法定代表人资格证明书、项目负责人身份证明

### 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖电子公章）

日期：     年	  月	日

项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：                                （投标人地址）

姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）项目负责人。

特此证明

投标人：             （盖电子公章）

日期：        年    月    日

附表3                 授 权 委 托 书

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 （招标人）

本授权书宣告，我           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                           （招标编号）的 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测 （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：1.须附法定代表人和委托代理人身份证原件扫描件；

2.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字后扫描上传。

#### 附表4                      近年财务状况表

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件；

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

附表5                        工程检测业绩

| 序号 | 工程名称 | 发包人名称 | 服务 内容 | 项目所在地 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来至少具有1项轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程的质量检测业绩；

2.每个项目均需附合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件。业绩：不包括分包、联合体业绩。

3.本页不够请续表。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

#### 附表6                  近年发生的诉讼及仲裁情况

注：应说明投标人败诉的工程质量检测合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件；

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

附表7

- 拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书号技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 发包人名称 |  | 合同金额 |  |  | 项目负责人 |  |

注：1、项目负责人具有省级建设行政主管部门核发的《检测试验人员岗位证书》，且具有中级工程师及以上专业技术职称。

2、近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通或铁路工程或市政工程或建筑工程质量检测的项目负责人。

3、人员附有效的身份证明、岗位证书、职称证书（如有）、社保管理部门出具的（2019年8月-2020年1月累计六个月及以上）的证明材料等其他相关证书和证明资料等扫描件。

4、业绩提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件；若提供的资料不能体现项目负责人或其他主要人员及岗位的，还须提供委托人出具的证明文件。

业绩：不包括分包、联合体业绩。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

附表8

- 拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书号技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 发包人名称 |  | 合同金额 |  |  | 项目负责人 |  |

注：1、具有省级建设行政主管部门核发的《建设工程检测试验人员岗位证书》，且具有高级工程师及以上专业技术职称。

2、近5年（招标公告发布之日起往前5年）以来担任过轨道交通工程或建筑工程或市政工程或铁路工程质量检测的技术负责人。

3、人员附有效的身份证明、岗位证书、职称证书（如有）、社保管理部门出具的（2019年8月-2020年1月累计六个月及以上）的证明材料等其他相关证书和证明资料等扫描件。

4、业绩提供合同或委托协议书、中标通知书（如有）扫描件；若提供的资料不能体现项目负责人或其他主要人员及岗位的，还须提供委托人出具的证明文件。

业绩：不包括分包、联合体业绩。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

### 附表9

### 拟投入本项目专业人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 本项目中拟任职务 | 执业资格及证书编号 | 人员资格证书名称 | 参与主要项目名称、类型、投资规模及所担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本页不够请续表。

2、人员附有效的身份证明、岗位证书、职称证书（如有）、社保管理部门出具的（2019年8月-2020年1月累计六个月及以上）的证明材料等其他相关证书和证明资料等扫描件。

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年    月    日

附表10

项目负责人和其他人员到位承诺书

致：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的本标段项目负责人                         （姓名）和其他人员系本公司正式职工，保证在编号为                      （招标编号）的厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测（招标项目名称）按照招标文件和合同的约定承担本项目的工作并能到位。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。我公司承诺在中标后，根据任务需要或业主需求，我单位随时增加人员的投入。

投标人：                    (盖电子公章)

法定代表人：              （签电子章）

日期：       年   月   日

### 附表11                    投标保证金

如采用银行保函，应附保函原件扫描件，参考格式如下：

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方                                      （项目名称）     的投标，                        （银行名称） （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过             （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销投标文件；

2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3、投标人在投标活动中查实存在串标、弄虚作假的；

4、投标人上传投标文件并到开标现场签到确认后放弃投标的；

5、投标人中标后放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）；

6、法律法规规定不予退还的其他情形；

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称（担保公司或保险公司）：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

注：若是现金转账或电汇的附上转账凭证原件、开户许可证原件扫描件；

附表12               其他资料（如有）

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请文件一并附上。

（用于商务文件封面）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测

（招标编号：                            ）

投 标 文 件

投标文件内容：商务文件

投   标   人:                （盖电子公章）

法定代表人                  （签电子章）

日期：__________年_____月_____日

目    录

一、投标函及投标函附录

- 投标函

- 投标函附录

- 承诺函

- 已标价工程量清单

- 其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，我单位愿接受招标文件的全部内容。具体报价如下：

我单位本次检测服务费总报价为人民币     （¥：      ） ；

服务期限：自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程竣工验收合格之日止。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格申请文件；

（2）商务文件；

（3）技术文件；

…… 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我单位同意在规定的投标截止期起120个日历天内遵守本投标文件中的全部内容。在该期限满期之前，本投标书对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定的内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

投 标 人：	（盖电子公章）

法定代表人：	（签电子章）

地址： 	电话：                传真：

邮政编码：

年    月   	日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款 名称 | 合同条 款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 负责人 | 3.1.2 | 姓名： 资格证书或执业证书或岗位证书： |  |
| 2 | 服务期限 | / | 自签订合同之日起至厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程竣工验收合格之日止。 |  |
| 3 | 投标报价 | / | 1.检测服务费投标总报价为人民币 （¥： ），其中： ①第三方质量检测服务费为人民币 （¥： ）； ②建筑工程可靠性鉴定服务费为人民币 （¥： ）。 本项目采用综合单价包干（含税），数量按实结算，最终的审定金额以财政评审中心或第三方（如有）的审核为准。 |  |
| 4 | 履约保 证金 （或保函） | / | 履约保证金的形式：银行转账或电汇或银行保函的方式提交； 履约保证金的金额：签约合同价款的10%； 缴交时间：中标人应在收到中标通知后签订合同之前向发包人提交； 退还时间： ①以转账或电汇方式转账的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核并档案资料归档后，甲方退还其履约保证金； ②以银行保函方式提交的，通过财政评审中心或第三方（如有）结算审核并档案资料归档后，甲方退还其银行保函。 |  |

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

年	月	日

（三）承诺书

漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测（招标项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我方所提交的所有资料都是真实的，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关个人和公司向贵方提供所需要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

2、我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故和重大安全事故。如果在该项目投标过程中或者中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我方在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到了中标通知书，我方无条件地承认，我方所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失由我方承担。

3、保证按工程质量检测合同约定完成合同范围内的全部内容，否则，同意接受发包人违约处罚并被没收履约保证金。

4、我方保证将按照发包人的要求，充分理解并执行发包人制订的针对我方或工程进行管理的一切管理制度及管理办法等。

5、依据关于印发《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》的通知闽建建〔2006〕59号第十六条的规定及漳州市住建局关于加强建筑业中介机构信用评价工作的通知 漳建筑【2018】2号文的规定，我方中标后，在签订合同后60天内建立满足要求的试验室并配备相应的仪器设备，取得建设主管部门的现场核查通过。若在规定的期限内未能取得建设主管部门的现场核查通过，由此造成的任何后果和损失由我方承担，委托人有权取消合同并不退还我方的履约保证金。

6、我方承诺在签订合同后 60 天内建立项目部，且在施工现场设置满足本项目需要的标养室和同条件养护设施，并根据现场需要在施工现场派驻满足检测工作的检测人员。

我方在规定的投标有效期内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺内容，将自觉接受招标人没收投标保证金、履约保证金以及依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

投标人：                  （盖电子公章）

法定代表人：              （签电子章）

年    月    日

（四）已标价工程量清单

| 一、第三方质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.原材料-混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 水泥 | 强度 | 组 | 134 |  |  |
| 2 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 134 |  |  |
| 3 |  | 凝结时间 | 组（套） | 134 |  |  |
| 4 |  | 安定性 | 组（套） | 134 |  |  |
| 5 |  | 比表面积（含比重） | 组（套） | 134 |  |  |
| 6 |  | 密度（细度） | 组 | 3 |  |  |
| 7 |  | 胶砂流动度 | 组 | 3 |  |  |
| 8 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 |  |  |
| 9 |  | 碱含量（总碱量） | 组 | 3 |  |  |
| 10 |  | 三氧化硫 | 组 | 3 |  |  |
| 11 |  | 氧化镁 | 组（项） | 3 |  |  |
| 12 |  | 氧化钙 | 组（项） | 3 |  |  |
| 13 |  | 游离氧化钙 | 组（项） | 3 |  |  |
| 14 |  | 烧失量 | 组（项） | 3 |  |  |
| 15 | 碎石 | 级配筛分 | 组（套） | 132 |  |  |
| 16 |  | 含泥量 | 组（套） | 132 |  |  |
| 17 |  | 泥块含量 | 组 | 132 |  |  |
| 18 |  | 针、片状颗粒含量 | 组（套） | 132 |  |  |
| 19 |  | 压碎指标 | 组（套） | 132 |  |  |
| 20 |  | 表观密度 | 组（套） | 3 |  |  |
| 21 |  | 紧密密度 | 组 | 3 |  |  |
| 22 |  | 堆积密度 | 组 | 3 |  |  |
| 23 |  | 空隙率 | 组 | 3 |  |  |
| 24 |  | 合成级配 | 组 | 3 |  |  |
| 25 |  | 吸水率 | 组 | 3 |  |  |
| 26 |  | 有机物含量 | 组 | 3 |  |  |
| 27 |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 组 | 3 |  |  |
| 28 |  | 坚固性 | 组（套） | 3 |  |  |
| 29 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 |  |  |
| 30 |  | 碱集料反应 | 组 | 3 |  |  |
| 31 | 砂 | 级配筛分 | 组（套） | 124 |  |  |
| 32 |  | 含泥量 | 组（套） | 124 |  |  |
| 33 |  | 泥块含量 | 组 | 124 |  |  |
| 34 |  | 表观密度 | 组（套） | 3 |  |  |
| 35 |  | 紧密密度 | 组 | 3 |  |  |
| 36 |  | 堆积密度 | 组 | 3 |  |  |
| 37 |  | 空隙率 | 组 | 3 |  |  |
| 38 |  | 吸水率 | 组（套） | 3 |  |  |
| 39 |  | 云母含量 | 组（套） | 3 |  |  |
| 40 |  | 轻物质含量 | 组 | 3 |  |  |
| 41 |  | 有机物含量 | 组（套） | 3 |  |  |
| 42 |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 组 | 3 |  |  |
| 43 |  | 坚固性 | 组（套） | 3 |  |  |
| 44 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 |  |  |
| 45 |  | 碱集料反应 | 组 | 3 |  |  |
| 46 |  | 贝壳含量 | 组 | 3 |  |  |
| 49 | 粉煤灰 | 细度 | 组 | 112 |  |  |
| 50 |  | 烧失量 | 组 | 112 |  |  |
| 51 |  | 含水量 | 组 | 112 |  |  |
| 52 |  | 需水比 | 组 | 112 |  |  |
| 53 |  | 三氧化硫SO3 | 组 | 112 |  |  |
| 54 |  | 碱含量 | 组 | 3 |  |  |
| 55 |  | 氯离子含量 | 组 | 3 |  |  |
| 56 |  | 游离氧化钙 | 组 | 3 |  |  |
| 57 |  | 安定性 | 组 | 3 |  |  |
| 58 |  | 密度 | 组 | 3 |  |  |
| 59 |  | 活性指数 | 组 | 3 |  |  |
| 60 |  | 比表面积 | 组 | 3 |  |  |
| 61 |  | 强度比 | 组 | 3 |  |  |
| 62 | 矿渣粉 | 密度 | 组 | 78 |  |  |
| 63 |  | 比表面积 | 组 | 78 |  |  |
| 64 |  | 烧失量 | 组 | 78 |  |  |
| 65 |  | SO3含量 | 组 | 78 |  |  |
| 66 |  | 含水量 | 组 | 78 |  |  |
| 67 |  | 活性指数 | 组 | 2 |  |  |
| 68 |  | 流动度 | 组 | 2 |  |  |
| 69 |  | 碱含量 | 组 | 2 |  |  |
| 70 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  |
| 71 |  | 氧化镁 | 组 | 2 |  |  |
| 72 | 混凝土用外加剂（高性能、高效、普通减水剂） | 减水率 | 组（套） | 102 |  |  |
| 73 |  | 泌水率比 | 组（套） | 102 |  |  |
| 74 |  | 含气量 | 组（套） | 102 |  |  |
| 75 |  | 凝结时间之差 | 组（套） | 102 |  |  |
| 76 |  | 抗压强度比 | 组（套） | 102 |  |  |
| 77 |  | 收缩率比 | 组（套） | 102 |  |  |
| 78 |  | 含固量/含水率 | 组（套） | 102 |  |  |
| 79 |  | 氯离子含量 | 组 | 102 |  |  |
| 80 |  | PH值 | 组（套） | 3 |  |  |
| 81 |  | 水泥净浆流动度 | 组 | 3 |  |  |
| 82 |  | 坍落度1h经时变化量 | 组 | 3 |  |  |
| 83 |  | 砂浆减水率 | 组 | 3 |  |  |
| 84 |  | 总碱量 | 组 | 3 |  |  |
| 85 |  | 硫酸钠含量 | 组 | 3 |  |  |
| 86 |  | 钢筋锈蚀 | 组 | 3 |  |  |
| 87 | 混凝土 膨胀剂 | 细度 | 组 | 32 |  |  |
| 88 |  | 比表面积 | 组 | 1 |  |  |
| 89 |  | 凝结时间 | 组 | 32 |  |  |
| 90 |  | 限制膨胀率 | 组 | 32 |  |  |
| 91 |  | 抗压强度 | 组 | 32 |  |  |
| 92 |  | 氧化镁 | 组 | 32 |  |  |
| 93 |  | 总碱量 | 组 | 1 |  |  |
| 94 |  | 氯离子 | 组 | 1 |  |  |
| 95 | 喷射混凝土用速凝剂 | 凝结时间 | 组 | 46 |  |  |
| 96 |  | 1d抗压强度 | 组 | 46 |  |  |
| 97 |  | 密度/细度 | 组 | 46 |  |  |
| 98 |  | PH值 | 组 | 46 |  |  |
| 99 |  | 含固量/含水率 | 组 | 46 |  |  |
| 100 |  | 28d抗压强度比 | 组 | 1 |  |  |
| 101 |  | 总碱量 | 组 | 1 |  |  |
| 102 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 |  |  |
| 103 | 混凝土拌合水 | pH值 | 组 | 64 |  |  |
| 104 |  | 不溶物 | 组 | 64 |  |  |
| 105 |  | 可溶物 | 组 | 64 |  |  |
| 106 |  | Cl- | 组 | 64 |  |  |
| 107 |  | 硫酸根SO42- | 组 | 64 |  |  |
| 108 |  | 碱含量 | 组 | 64 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.原材料-钢材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 拉伸 | 组 | 705 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 265 |  |  |
| 3 |  | 断后伸长率 | 组 | 705 |  |  |
| 4 |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
| 5 |  | 屈标比(有抗震要求) |  |  |  |  |
| 6 |  | 强屈比(有抗震要求) |  |  |  |  |
| 7 |  | 最大拉力下总伸长率(有抗震要求) |  |  |  |  |
| 8 |  | 反向弯曲 | 组 | 12 |  |  |
| 9 | 搭接焊、电弧焊、电渣压力焊 | 拉伸 | 组 | 316 |  |  |
| 10 | 钢筋机械连接 | 拉伸 | 组 | 331 |  |  |
| 11 | 钢筋焊接网 | 拉伸、弯曲 | 组 | 18 |  |  |
| 12 |  | 抗剪 | 组 | 18 |  |  |
| 13 | 玻璃纤维筋 | 抗拉强度 | 组 | 1 |  |  |
| 14 |  | 剪切强度 |  |  |  |  |
| 15 |  | 极限拉应变 |  |  |  |  |
| 16 |  | 弹性模量 |  |  |  |  |
| 17 |  | 外观、尺寸 |  |  |  |  |
| 18 | 预应力钢绞线 | 最大力 | 组 | 1 |  |  |
| 19 |  | 规定非比例延伸力 |  |  |  |  |
| 20 |  | 最大力总伸长率 |  |  |  |  |
| 21 |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |
| 22 |  | 弹性模量 | 组 | 1 |  |  |
| 23 |  | 应力松弛性能 | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 锚具 | 硬度 | 组 | 80 |  |  |
| 25 |  | 静载锚固试验 | 组 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3.原材料-防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高分子预铺自粘防水卷材 | 断裂拉伸强度 | 组 | 21 |  |  |
| 2 |  | 扯断伸长率 | 组 | 21 |  |  |
| 3 |  | 钉杆撕裂强度 | 组 | 21 |  |  |
| 4 |  | 耐热度 | 组 | 21 |  |  |
| 5 |  | 冲击性能 | 组 | 21 |  |  |
| 6 |  | 静态荷载 | 组 | 21 |  |  |
| 7 |  | 不透水性 | 组 | 21 |  |  |
| 8 |  | 低温弯折温度 | 组 | 21 |  |  |
| 9 |  | 热老化（拉力保持率） | 组 | 21 |  |  |
| 10 |  | 热老化（伸长率保持率） | 组 | 21 |  |  |
| 11 |  | 热老化（低温弯折性） | 组 | 21 |  |  |
| 12 |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 橡胶止水带 | 硬度 | 组 | 18 |  |  |
| 14 |  | 拉伸强度 | 组 | 18 |  |  |
| 15 |  | 扯断伸长率 | 组 | 18 |  |  |
| 16 |  | 撕裂强度 | 组 | 18 |  |  |
| 17 |  | 脆性温度 | 组 | 1 |  |  |
| 18 |  | 压缩永久变形 | 组 | 1 |  |  |
| 19 |  | 热空气老化 | 组 | 1 |  |  |
| 20 |  | 外观质量 | 组 | 1 |  |  |
| 21 |  | 规格尺寸 | 组 | 1 |  |  |
| 22 |  | 橡胶与金属粘合 | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 钢边橡胶止水带 | 硬度 | 组 | 14 |  |  |
| 24 |  | 拉伸强度 | 组 | 14 |  |  |
| 25 |  | 扯断伸长率 | 组 | 14 |  |  |
| 26 |  | 撕裂强度 | 组 | 14 |  |  |
| 27 |  | 橡胶与金属粘合 | 组 | 14 |  |  |
| 28 |  | 脆性温度 | 组 | 1 |  |  |
| 29 |  | 压缩永久变形 | 组 | 1 |  |  |
| 30 |  | 热空气老化 | 组 | 1 |  |  |
| 31 |  | 外观质量 | 组 | 1 |  |  |
| 32 |  | 规格尺寸 | 组 | 1 |  |  |
| 33 | 遇水膨胀橡胶（制品型） | 硬度 | 组 | 11 |  |  |
| 34 |  | 拉伸强度 | 组 | 11 |  |  |
| 35 |  | 扯断伸长率 | 组 | 11 |  |  |
| 36 |  | 体积膨胀率 | 组 | 11 |  |  |
| 37 |  | 反复浸水试验 | 组 | 11 |  |  |
| 38 |  | 低温弯折(-20℃×2h) | 组 | 1 |  |  |
| 39 | 三元乙丙橡胶弹性密封垫（区间） | 硬度 | 组 | 10 |  |  |
| 40 |  | 拉伸强度 | 组 | 10 |  |  |
| 41 |  | 断裂伸长率 | 组 | 10 |  |  |
| 42 |  | 压缩永久变形(23℃×72h) | 组 | 10 |  |  |
| 43 |  | 热空气老化 | 组 | 1 |  |  |
| 44 |  | 防霉等级 | 组 | 1 |  |  |
| 45 | 遇水膨胀橡胶密封垫（螺栓孔及注浆孔密封圈）（区间） | 硬度 | 组 | 10 |  |  |
| 46 |  | 拉伸强度 | 组 | 10 |  |  |
| 47 |  | 扯断伸长率 | 组 | 10 |  |  |
| 48 |  | 体积膨胀率 | 组 | 10 |  |  |
| 49 |  | 反复浸水试验 | 组 | 1 |  |  |
| 50 |  | 低温弯折(-20℃×2h) | 组 | 1 |  |  |
| 51 | 土工布 | 单位面积质量 | 组 | 18 |  |  |
| 52 |  | 厚度 | 组 | 18 |  |  |
| 53 |  | 幅宽 | 组 | 1 |  |  |
| 54 |  | 断裂强力、断裂伸长率 | 组 | 18 |  |  |
| 55 |  | CBR顶破强力 | 组 | 18 |  |  |
| 56 |  | 等效孔径 | 组 | 18 |  |  |
| 57 |  | 垂直渗透系数 | 组 | 18 |  |  |
| 58 |  | 撕破强力 | 组 | 18 |  |  |
| 59 |  | 刺破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 60 |  | 延伸率 | 组 | 1 |  |  |
| 61 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 外观 | 组 | 1 |  |  |
| 62 |  | 含水率 | 组 | 9 |  |  |
| 63 |  | 细度 | 组 | 9 |  |  |
| 64 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 |  |  |
| 65 |  | 施工性 | 组 | 9 |  |  |
| 66 |  | 抗折强度 | 组 | 9 |  |  |
| 67 |  | 抗压强度 | 组 | 9 |  |  |
| 68 |  | 湿基面粘结强度 | 组 | 9 |  |  |
| 69 |  | 砂浆抗渗性能 | 组 | 9 |  |  |
| 70 |  | 混凝土抗渗性能 | 组 | 1 |  |  |
| 71 | 聚氨酯防水涂料 | 涂膜外观 | 组 | 4 |  |  |
| 72 |  | 固体含量 | 组 | 4 |  |  |
| 73 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 4 |  |  |
| 74 |  | 干燥时间（实干） | 组 | 4 |  |  |
| 75 |  | 拉伸强度 | 组 | 4 |  |  |
| 76 |  | 断裂伸长率 | 组 | 4 |  |  |
| 77 |  | 撕裂强度 | 组 | 4 |  |  |
| 78 |  | 流平性 | 组 | 4 |  |  |
| 79 |  | 低温弯折性 | 组 | 4 |  |  |
| 80 |  | 不透水性 | 组 | 4 |  |  |
| 81 | 丁腈软木橡胶垫 | 厚度 | 组 | 10 |  |  |
| 82 |  | 压缩后厚度 | 组 | 10 |  |  |
| 83 |  | 邵氏硬度 | 组 | 10 |  |  |
| 84 |  | 抗拉强度 | 组 | 10 |  |  |
| 85 |  | 断裂伸长率 | 组 | 10 |  |  |
| 86 |  | 恒温条件下的压缩可恢复性 | 组 | 10 |  |  |
| 87 |  | 恒温条件下的压缩应力 |  |  |  |  |
| 88 | 喷涂型沥青防水涂料 | 弹性恢复率 | 组 | 13 |  |  |
| 89 |  | 吸水率 | 组 | 13 |  |  |
| 90 |  | 固体含量 | 组 | 13 |  |  |
| 91 |  | 不透水性 | 组 | 13 |  |  |
| 92 |  | 耐热度 | 组 | 13 |  |  |
| 93 |  | 粘结强度 | 组 | 13 |  |  |
| 94 |  | 低温柔度 | 组 | 13 |  |  |
| 95 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 |  |  |
| 96 |  | 断裂伸长率 | 组 | 13 |  |  |
| 97 |  | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | 组 | 1 |  |  |
| 98 |  | 与后浇混凝土浸水后剥离强度 | 组 | 1 |  |  |
| 99 |  | 人工气候加速老化 | 组 | 1 |  |  |
| 100 |  | 拉伸性能(碱处理) | 组 | 1 |  |  |
| 101 |  | 低温柔性(热处理) | 组 | 1 |  |  |
| 102 |  | 拉伸性能(紫外线处理) | 组 | 1 |  |  |
| 103 |  | 拉伸性能(热处理) | 组 | 1 |  |  |
| 104 |  | 低温柔性(紫外线处理) | 组 | 1 |  |  |
| 105 |  | 低温柔性(碱处理) | 组 | 1 |  |  |
| 106 |  | 钉杆水密性 | 组 | 1 |  |  |
| 107 | 土工格栅 | 单向拉伸 | 组 | 1 |  |  |
| 108 |  | 双向拉伸 | 组 | 1 |  |  |
| 109 |  | 三向拉伸 | 组 | 1 |  |  |
| 110 |  | 幅宽、助数 | 组 | 1 |  |  |
| 111 |  | 单位面积质量 | 组 | 1 |  |  |
| 112 |  | 网眼尺寸 | 组 | 1 |  |  |
| 113 |  | 粘焊点极限剥离力 | 组 | 1 |  |  |
| 114 | 聚乙烯土工膜 | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
| 115 |  | 厚度偏差 | 组 | 1 |  |  |
| 116 |  | 抗穿刺强度 | 组 | 1 |  |  |
| 117 |  | 拉伸断裂强度 | 组 | 1 |  |  |
| 118 |  | 拉伸屈服 | 组 | 1 |  |  |
| 119 |  | 密度 | 组 | 1 |  |  |
| 120 |  | 屈服伸长 | 组 | 1 |  |  |
| 121 |  | 直角撕裂负荷 | 组 | 1 |  |  |
| 122 | 聚氨酯防水涂料 | 涂膜外观 | 组 | 1 |  |  |
| 123 |  | 固体含量 | 组 | 1 |  |  |
| 124 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 1 |  |  |
| 125 |  | 干燥时间（时干） | 组 | 1 |  |  |
| 126 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 |  |  |
| 127 |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
| 128 |  | 撕裂强度 | 组 | 1 |  |  |
| 129 |  | 流平性 | 组 | 1 |  |  |
| 130 |  | 低温弯折性 | 组 | 1 |  |  |
| 131 |  | 不透水性 | 组 | 1 |  |  |
| 132 | 聚氯乙烯防水材料 | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
| 133 |  | 最大拉力时伸长率 | 组 | 1 |  |  |
| 134 |  | 不透水性 | 组 | 1 |  |  |
| 135 |  | 低温弯折性 | 组 | 1 |  |  |
| 136 |  | 耐化学性 | 组 | 1 |  |  |
| 137 |  | 热老化 | 组 | 1 |  |  |
| 138 |  | 梯形撕裂强度 | 组 | 1 |  |  |
| 139 |  | 外观 | 组 | 1 |  |  |
| 140 |  | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
| 141 |  | 拉伸强度 | 组 | 1 |  |  |
| 142 |  | 尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |
| 143 |  | 直角撕裂强度 | 组 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4.现场-混凝土、砂浆类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土 配合比 | 配合比验证（加外加剂） | 组 | 174 |  |  |
| 2 |  | 总碱量 | 组 | 2 |  |  |
| 3 |  | 氯离子扩撒系数 | 组 | 2 |  |  |
| 4 |  | 电通量 | 组 | 2 |  |  |
| 5 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  |
| 6 |  | 抗渗 | 组 | 2 |  |  |
| 7 |  | 标准养护 | 组 | 10 |  |  |
| 10 | 砂浆 | 配合比验证 | 组 | 12 |  |  |
| 11 |  | 抗压强度 | 组 | 12 |  |  |
| 12 |  | 标准养护 | 组 | 12 |  |  |
| 13 | 钻孔灌注桩 | 抗压 | 组 | 300 |  |  |
| 14 |  | 标准养护 | 组 | 300 |  |  |
| 15 | 地下连续墙 | 抗压 | 组 | 64 |  |  |
| 16 |  | 标准养护 | 组 | 64 |  |  |
| 17 | 主体、附属结构砼 | 抗压 | 组 | 381 |  |  |
| 18 |  | 抗渗 | 组 | 59 |  |  |
| 19 |  | 标准养护 | 组 | 439 |  |  |
| 20 | 喷射混凝土 | 配合比验证 | 组 | 1 |  |  |
| 21 |  | 抗压 | 组 | 56 |  |  |
| 22 |  | 试件加工 | 组 | 1 |  |  |
| 23 |  | 标准养护 | 组 | 56 |  |  |
| 24 | 混凝土耐久性 | 氯离子扩散系数 | 组 | 102 |  |  |
| 25 |  | 电通量 | 组 | 102 |  |  |
| 26 |  | 抗渗 | 组 | 2 |  |  |
| 27 |  | 标准养护 | 组 | 244 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5.现场-区间类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管片用弯螺栓、螺母、垫圈 | 硬度（3点） | 套 | 96 |  |  |
| 2 |  | 涂层厚度 | 套 | 10 |  |  |
| 3 |  | 盐雾试验 | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 注浆用水泥 | 强度 | 组 | 55 |  |  |
| 5 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 55 |  |  |
| 6 |  | 凝结时间 | 组 | 55 |  |  |
| 7 |  | 安定性 | 组 | 55 |  |  |
| 8 |  | 细度/比表面积 | 组 | 55 |  |  |
| 9 | 注浆 | 配合比 | 组 | 16 |  |  |
| 10 |  | 抗压强度 | 组 | 68 |  |  |
| 11 |  | 标准养护 | 组 | 68 |  |  |
| 12 | 膨润土 | 悬浮粘度计读数 | 组 | 36 |  |  |
| 13 |  | 体性屈服值/塑性粘度 | 组 | 36 |  |  |
| 14 |  | 能30min滤失量 | 组 | 36 |  |  |
| 15 |  | 水分 | 组 | 36 |  |  |
| 16 |  | 湿筛分析+0.075mm通过率 | 组 | 36 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6.现场-结构实体类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿山法、明挖法区间混凝土主体检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 720 |  |  |
| 2 |  | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 50 |  |  |
| 3 |  | 超声波测缺 | 构件 | 1 |  |  |
| 4 |  | 混凝土取芯 | 点 | 1 |  |  |
| 5 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 9 |  |  |
| 6 |  | 混凝土植筋 | 根 | 1 |  |  |
| 7 | 盾构法区间 混凝土 主体检测 | 壁后注浆质量(地质雷达) | 米 | 6335 |  |  |
| 8 |  | 混凝土取芯 | 点 | 22 |  |  |
| 9 | 车站混凝土主体检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 4340 |  |  |
| 10 |  | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 2020 |  |  |
| 11 |  | 超声波测缺 | 构件 | 1 |  |  |
| 12 |  | 钢筋保护层厚度 | 点 | 4020 |  |  |
| 13 |  | 混凝土取芯 | 点 | 14 |  |  |
| 14 |  | 混凝土植筋 | 根 | 96 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 7.现场-钢结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型钢 | 拉伸 | 组 | 32 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 32 |  |  |
| 3 |  | 试件加工 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 钢板及镀锌钢板 | 拉伸 | 组 | 29 |  |  |
| 5 |  | 弯曲 | 组 | 29 |  |  |
| 6 |  | 试件加工 | 组 | 1 |  |  |
| 7 |  | 镀锌涂层厚度 | 组 | 22 |  |  |
| 8 | 钢管及镀锌钢管 | 拉伸 | 组 | 20 |  |  |
| 9 |  | 弯曲/压扁 | 组 | 20 |  |  |
| 10 |  | 试件加工 | 组 | 1 |  |  |
| 11 |  | 镀锌层重量 | 组 | 15 |  |  |
| 12 |  | 镀锌层均匀性 | 组 | 13 |  |  |
| 13 | 螺栓、螺杆、膨胀螺栓 | 拉拔 | 点 | 1 |  |  |
| 14 | 钢结构 (现场) | 焊缝探伤（超声） | 米 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8.现场-桩基及基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基承载力 | 动力触探（轻型） | 处 | 72 |  |  |
| 2 |  | 动力触探（重型） | 处 | 2 |  |  |
| 3 | 桩身完整性 | 反射波法（低应变检测） | 根 | 198 |  |  |
| 4 |  | 声波透射法 | 米/剖面 | 8139 |  |  |
| 5 |  | 取芯 | 米 | 3 |  |  |
| 6 |  | 芯样抗压 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 粉喷桩、搅拌桩、旋喷桩、SMW工法桩、端头井加固 | 取芯 | 米 | 281 |  |  |
| 8 |  | 芯样抗压 | 组 | 17 |  |  |
| 9 |  | 渗透系数 | 组 | 7 |  |  |
| 10 |  | 配合比验证 | 组 | 6 |  |  |
| 11 | 锚杆 | 抗拉拔力 | 根 | 45 |  |  |
| 12 | 桩基静载试验（抗拔） | 单桩竖向静荷<1000KN-<5000KN | KN | 5000 |  |  |
| 13 |  | 单桩竖向静荷<5000KN-10000KN | KN | 10000 |  |  |
| 14 |  | 单桩竖向静荷＞10000KN | KN | 10000 |  |  |
| 15 | CFG桩 | 单桩复合静载 | 组 | 1 |  |  |
| 16 |  | 反射波法（低应变） | 组 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 9.市政-道路、土工类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥（道路使用） | 强度 | 组 | 6 |  |  |
| 2 |  | 标准稠度用水量 | 组 | 6 |  |  |
| 3 |  | 凝结时间 | 组 | 6 |  |  |
| 4 |  | 安定性 | 组 | 6 |  |  |
| 5 |  | 比表面积 | 组 | 6 |  |  |
| 6 | 集料 （道路使用） | 筛分析 | 组 | 8 |  |  |
| 7 |  | 含泥量 | 组 | 8 |  |  |
| 8 |  | 针片状颗粒含量 | 组 | 8 |  |  |
| 9 |  | 合成级配 | 组 | 5 |  |  |
| 10 |  | 压碎值/抗压强度 | 组 | 6 |  |  |
| 11 | 路基用填土 （含灰土） | 界限含水率 | 组 | 37 |  |  |
| 12 |  | 塑性指数 | 组 | 37 |  |  |
| 13 |  | 标准击实 | 组 | 37 |  |  |
| 14 |  | 室内CBR试验 | 组 | 37 |  |  |
| 15 |  | 有机质含量 | 组 | 37 |  |  |
| 16 |  | 土定名 | 组 | 1 |  |  |
| 17 |  | 颗粒级配(筛分法) | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 密实度(灌砂法) | 基坑回填土 | 组 | 700 |  |  |
| 19 | 路基 | 压实度 | 组 | 34 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10.市政-沥青类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青面层用 粗集料 | 筛分 | 组 | 7 |  |  |
| 2 |  | 表观密度 | 组 | 7 |  |  |
| 3 |  | 毛体积密度 | 组 | 7 |  |  |
| 4 |  | 含水率 | 组 | 7 |  |  |
| 5 |  | <0.075mm含量 | 组 | 7 |  |  |
| 6 |  | 压碎值 | 组 | 5 |  |  |
| 7 |  | 吸水率及表面含水率试验 | 组 | 7 |  |  |
| 8 |  | 针片状颗粒含量 | 组 | 7 |  |  |
| 9 |  | 有机物含量 | 组 | 7 |  |  |
| 10 |  | 坚固性试验 | 组 | 7 |  |  |
| 11 |  | 高温压碎值 | 组 | 7 |  |  |
| 12 |  | 软弱颗粒含量 | 组 | 7 |  |  |
| 13 | 沥青面层用 细集料 | 筛分 | 组 | 5 |  |  |
| 14 |  | 表观密度 | 组 | 5 |  |  |
| 15 |  | 毛体积密度 | 组 | 5 |  |  |
| 16 |  | 吸水试验 | 组 | 5 |  |  |
| 17 |  | 含水率 | 组 | 5 |  |  |
| 18 |  | <0.075mm含量 | 组 | 5 |  |  |
| 19 |  | 砂当量 | 组 | 5 |  |  |
| 20 |  | 有机质含量 | 组 | 5 |  |  |
| 21 |  | 云母含量 | 组 | 5 |  |  |
| 22 |  | 轻物质含量 | 组 | 5 |  |  |
| 23 |  | 膨胀率 | 组 | 5 |  |  |
| 24 |  | 坚固性 | 组 | 5 |  |  |
| 25 |  | S03含量 | 组 | 5 |  |  |
| 26 | 沥青面层用 填料 | 筛分 | 组 | 4 |  |  |
| 27 |  | 表观密度 | 组 | 4 |  |  |
| 28 |  | 含水率 | 组 | 4 |  |  |
| 29 |  | 亲水系数 | 组 | 4 |  |  |
| 30 |  | 塑性指数 | 组 | 4 |  |  |
| 31 |  | 加热安定性 | 组 | 4 |  |  |
| 32 | 沥青 | 软化点 | 组 | 5 |  |  |
| 33 |  | 延度 | 组 | 5 |  |  |
| 34 |  | 针入度 | 组 | 5 |  |  |
| 35 |  | 老化后各项指标 | 组 | 5 |  |  |
| 36 | 沥青混合料 | 沥青含量、矿料级配 | 组 | 5 |  |  |
| 37 |  | 马歇尔稳定度 | 组 | 5 |  |  |
| 38 |  | 浸水马歇尔试验 | 组 | 5 |  |  |
| 39 | 基层 | 成型情况检测（取芯法） | 组 | 3 |  |  |
| 40 | 沥青面层 | 压实度 | 组 | 6 |  |  |
| 41 |  | 厚度 | 组 | 6 |  |  |
| 42 |  | 平整度 | 组 | 23 |  |  |
| 43 |  | 渗水系数 | 组 | 9 |  |  |
| 44 |  | 弯沉 | 组 | 32 |  |  |
| 45 |  | 摩擦系数 | 组 | 9 |  |  |
| 46 |  | 构造深度 | 组 | 9 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 11.其他类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体工程 | 砖抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 砼小型砌块砌体 | 砌块抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 水泥实心砖 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 蒸压加气砌块 | 抗压强度 | 组 | 3 |  |  |
| 5 |  | 块体密度 | 组 | 3 |  |  |
| 6 | 路缘石 | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 埋地排水管 | 环刚度(塑料管材) | 组 | 1 |  |  |
| 8 |  | 环柔性(塑料管材) | 组 | 1 |  |  |
| 9 |  | 冲击性能(塑料管材) | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 砌块（砖） | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12.管片 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 拉伸 | 组 | 94 |  |  |
| 2 |  | 弯曲 | 组 | 20 |  |  |
| 3 |  | 重量偏差 | 组 | 94 |  |  |
| 4 |  | 屈强比 |  |  |  |  |
| 5 |  | 屈标比 |  |  |  |  |
| 6 |  | 最大拉力下总伸长率 |  |  |  |  |
| 7 |  | 反向弯曲 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | 管片主体检测 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 21 |  |  |
| 9 |  | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 800 |  |  |
| 10 |  | 钢筋保护层 | 点 | 39 |  |  |
| 11 |  | 抗压 | 组 | 139 |  |  |
| 12 |  | 抗渗 | 组 | 30 |  |  |
| 13 |  | 氯离子扩撒系数 | 组 | 2 |  |  |
| 14 |  | 电通量 | 组 | 25 |  |  |
| 15 |  | 外观质量、尺寸偏差 | 环 | 25 |  |  |
| 16 |  | 标准养护 | 组 | 150 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方质量检测服务费（1～12项合计） |  |  |  |  |  |  |

| 二、建筑工程可靠性鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物位置 | 第一批次 |  | 第二批次 |  |  |  | 合计（元） |
|  |  |  |  | 按拆迁考虑的部分 |  | 其它部分 |  |  |
|  |  | 鉴定面积(平方米) | 单价（元/平方米） | 鉴定面积(平方米) | 单价（元/平方米） | 鉴定面积(平方米) | 单价（元/平方米） | 合价（元） |
| 1 | 龙江明珠站 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 2 | 龙江明珠站~石美站区间 | 0 | / | 4520.04 |  | 3822.86 |  |  |
| 3 | 石美站 | 0 | / | 160.64 |  | 0 | / |  |
| 4 | 石美站~角江路站区间 | 0 | / | 124.26 |  | 0 | / |  |
| 5 | 角江路站 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 6 | 角江路站~龟山站区间 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 7 | 龟山站 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 8 | 龟山站~文圃路站区间 | 0 | / | 0 | / | 20022.646 |  |  |
| 9 | 文圃路站 | 890.16 |  | 0 | / | 0 | / |  |
| 10 | 文圃路站~角海路站区间 | 0 | / | 0 | / | 14399.85 |  |  |
| 11 | 角海路站 | 342.89 |  | 0 | / | 2690.39 |  |  |
| 12 | 角海路站~社头站区间 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 13 | 社头站 | 0 | / | 820.68 |  | 0 | / |  |
| 14 | 角海路站~社头车辆段（出入段线）区间 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
| 15 | 社头站~林埭西站区间 | 0 | / | 2002.6 |  | 873.92 |  |  |
| 建筑工程可靠性鉴定合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （盖电子公章）

法定代表人：              （签电子章）

年    月    日

二、其他资料（如有）

项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程第三方质量检测

（招标编号：                            ）

投 标 文 件

投标文件内容：技术文件

日期：__________年_____月_____日

技术文件

- 一、检测方案

二、质量控制措施

三、工期保障及进度计划

四、劳动力安排

五、检测流程

六、重点难点分析及建议

注：

1.本技术文件按上述章节编制，内容必须含有第三章评标办法 评标办法前附表第2.2.4（2）技术文件的评分标准内容；

2.投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下：

① 技术文件的内容不得出现诸如投标人名称、企业标志、企业精神及口号、具体人名、承担过的工程项目名称，或其他可以判定投标人的任何标记和暗示。

②页面：统一使用A4幅面制作。

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值 22磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（图表除外）；全文不得编制页眉、页脚和页码，页数不超过100页，否则技术按0分计。