漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

招标文件

报建编号：          3506011802240214

招标项目名称：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

招标项目编号：      E3506010601800143006

招标人（盖章）：漳州市供排水中心

招标代理机构（盖章）：福建众亿工程项目管理有限公司

日  期：2020年 4 月

总  目  录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

- 投标人须知前附表

- 须知

- 招标文件的澄清、修改、补充

- 投标文件的编制

- 投标文件的递交

- 开标

- 合同授予

附件：评标定标办法

第三章：咨询服务合同

第四章：投标文件格式

第一章 招标公告

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计招标公告

1.招标条件

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审【2017】99号文批准建设，招标人为漳州市供排水中心，委托的招标代理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程咨询及跟踪审计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计。

2.2项目地点：漳州市芗城区、龙文区、高新区、龙海市程溪镇。

2.3项目规模：漳州市区内河水环境综合整治（PPP）项目建设内容主要涵盖河道污染源整治工程[排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等]、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程（基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程；具体建设内容以漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。

项目投资总额约人民币271822.68万元。

2.4招标范围：服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务（具体工作内容详见招标文件及咨询服务合同）。

2.5服务周期：服务合同签订后至项目缺陷责任期满且竣工财务决算审计完成止。

2.6服务质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须具有法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

3.2投标人须具备财政机构颁发的会计师事务所执业证书及建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质证书。

3.3本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有会计师事务所执业证书的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，相关投标无效。

3.4投标人拟派的项目负责人必须具备注册会计师执业资格证书且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工。

3.5投标人“类似项目业绩”要求：至少1个（含正在执行的项目）；“类似项目业绩”是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前承接过工程建安费不少于 5 亿元的全过程财务跟踪审计服务。

3.6凡受托直接或间接为本项目进行PPP中标人、施工、监理、设计、造价及相关联的附属机构，不得参与投标。

3.7其他资格审查要求详见招标文件规定。

3.8本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

4.1请于2020年4月27日至2020年5月1日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站电子交易平台进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/。

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间： 2020 年 5 月 13 日8时30分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台。

5.2本工程采用远程开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

5.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

7.投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间： 2020 年 5 月 12 日 12 时 00 分前；

7.2投标保证金金额：人民币肆万贰仟元整（ 小写：42000元）；

7.3投标保证金提交的方式：以银行转账或电汇或银行保函或工程担保之一种方式提交，具体详邮招标文件规定。

8.发布公告的媒介

本招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市供排水中心

联系人：陈工                 电话： 13599579136

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）417~426室    邮编：363000

联系人：小陈                  电话：0596—2668059

传真：0596—2861737           邮箱：fjzy888@126.com

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦

联系电话：0596-2931236

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2939029

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称: 漳州市供排水中心 联系人：陈工 电话： 13599579136 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司 地址：漳州江滨花园沿江5号楼（龙湾盛世）417-426室 联系人： 小陈 电话：0596-2668059 传真：0596-2861737 邮箱：fjzy888@126.com |
| 3 | 招标项目名称 | 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计 |
| 4 | 招标编号 | E3506010601800143006 |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 项目规模 | 漳州市区内河水环境综合整治（PPP）项目建设内容包括三湘江和环城河流域、浦头港流域、九十九湾流域、龙文区农村污水收集与处理、高新区（颜厝镇、九湖镇）农村污水收集与处理、龙海市程溪镇农村污水收集与处理等六个子项目；主要涵盖河道污染源整治工程[排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等]、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程（基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程；具体建设内容以漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。 项目投资总额约人民币271822.68万元。 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标范围及工作内容 | 服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务，工作内容包括：（1）项目建设相关资料的收集、整理、归档；（2）对工程项目进度的跟踪监督，对项目制定的年度工作计划审计，对变更、签证等合规性、真实性的跟踪审核；（3）对工程基本建设程序合规性的审核；（4）对工程财务审计工作内容核查、对项目资金拨付流程合规性的监督；（5）对PPP合同条款履行情况的跟踪监督，其中对建设期、运营期各阶段目标执行情况考核；（6）配合工程竣工决算及财务审计；（7）本PPP项目合同约定建设期试运营费及运营期运营维护费的审核及确定（按规定送财政评审中心审核的除外）；（8）按照招标人要求出具相应的咨询及审计报告；（9）完成招标人要求的关于本项目的其他咨询及审计工作。 注：财务跟踪审计包含但不限于：1.项目建设资金来源、使用和管理使用情况等财务进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供财务跟踪审计表及编制审计报告（季度、半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核（如有）。招标人可根据项目实际情况及需求，要求中标人出具专项的咨询报告或财务审计报告。2. 根据PPP合同约定，对建设期、运营期各阶段目标执行情况考核，并按绩效考核的节点要求出具审查报告，首次审查报告应于合同签订后30天内出具，后续报告根据PPP合同考核内容每季度出具一次。 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |
| 10 | 投标人最低资格条件 | 1、投标人必须具有法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 2、投标人须具备政机构颁发的会计师事务所执业证书及建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质证书。 3、本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有会计师事务所执业证书的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，相关投标无效。 4、投标人拟派的项目负责人必须具备注册会计师执业资格证书且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工。 5、投标人“类似项目业绩”要求：至少1个（含正在执行的项目）；“类似项目业绩”是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前承接过工程建安费不少于 5 亿元全过程财务跟踪审计服务。 6、凡受托直接或间接为本项目进行PPP中标人、施工、监理、设计、造价及相关联的附属机构，不得参与投标。 7、拟担任本项目的其他主要咨询人员至少包括： 审计咨询人员：2人，具备注册会计师执业资格证书或中级及以上会计专业资格； 造价咨询人员：1人，具备市政或给排水或水利等相适用专业的中级及以上职称或一级注册造价师执业资格； 注：①投标人投标时无需提供上述其他主要咨询人员的详细资料，但投标人必须承诺中标后应按上述最低要求的数量和资格投入人员。 ②投标人拟担任项目负责人和其他主要咨询人员必须是本单位正式在岗职工，以注册执业（资格）证书或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的当月或上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上社保缴交单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ③上述人员仅作为招标拟定人员配最低标准，合同实施中若招标人另有需求或行业规定或办理相关建设手续需增设人员，中标人应无条件予以增加配备。 8、其他资格要求详见招标文件规定。 |
| 11 | 服务周期 | 服务合同签订后至项目缺陷责任期满且竣工财务决算审计完成止。 |
| 12 | 踏勘现场和 投标预备会 | 不组织集中踏勘现场、不召开投标预备会。 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提交问题时限： 时间： 2020年5月6 日 11:00时前通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)电子交易平台之一提交。 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间5日前 |
| 15 | 分包履约 | 不允许。 |
| 16 | 招标文件的澄清 | 所有的招标文件的澄清均通过发布招标公告的媒介公布，投标人应自行查阅并可到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 17 | 招标文件的修改和补充 | 所有的招标文件的修改和补充均通过发布招标公告的媒介公布，投标人应自行查阅并可到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
| 19 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：肆万贰仟元人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列形式提交： ①现金形式：应在2020年5月12日12：00之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称或招标编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称或招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 账户名称：漳州市供排水中心 开户银行：建设银行漳州分行 账 号：35001662433050013712 ②银行保函形式： 采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②根据闽发改法规〔2020〕61号文件及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的规定，为防止人员聚集，投标人不能到现场。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 - 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 20 | 备选投标方案和 报价 | 不接受备选投标方案和报价。 |
| 21 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格审查文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 技术文件：不要求提交。 |
| 22 | 投标文件份数 | 一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件； 注：投标人中标后应再提供5套纸质投标文件及光盘一份。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2020年5月13日8时30分。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com/Front/电子平台 提交投标保函原件的地点为：根据闽发改法规〔2020〕61号文件规定，中标候选人于中标候选人公示前将纸质保函原件提交给招标代理单位并网上公示。 招标人在截止时间前 / 分钟开始接收。 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） - 注：本招标项目采用远程开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
| 26 | 评标办法 | 本项目采用的评标办法为：随机抽取法 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 28 | 中标候选人及中标结果公示 | 公示方式：网上公示 公示网站：同发布招标公告网站。 |
| 29 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：签约合同价款的10%。 履约担保形式：以银行转账（现金）或银行保函或担保保函（须由在漳州市建设局备案的担保企业开具）之一的方式提交。若以保函提交履约担保，在缴交规定期限内未办理完成应先以现金形式提交，待保函办理完成后无息退还现金。履约保证金的退还：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金在本合同履行完成后28天内，无息退还履约保证金；履约担保以保函的方式提交的，必须保证保函担保从工程开工至本合同履行完成后且延长30天内有效。因委托人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。 履约担保的提交时间：中标通知书发出之日起10日内且在签订合同之前提交。 |
| 30 | 签订合同 | 1、本项目中标公示期满3日内，中标人须到招标代理单位办理领取中标通知书事宜并向交易中心缴纳交易费。 2、中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| 31 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局 地点：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦 电话：0596-2931236 |
| 32 | 其他 | 1. 本项目采用远程开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 2.电子招投标具体要求： （1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 （2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。投标文件所有证明资料应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （5）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 （6）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 （7）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （8）投标文件中所涉及到盖单位公章或个人章的，均可加盖相应的电子印章。 3. 开标程序： （1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持召开； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； （3）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 （4）根据投标系统生成的顺序依次将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、服务周期、项目负责人等； （5）由电脑随机生成投标编号，并当众公布每个号码所对应的投标人； （6）当投标人少于15家（含15家）时，全部入围进入投标资格及投标文件的有效性评审。 当投标人多于15家时，由招标人按投标编号进行随机抽取15家进入投标资格及投标文件的有效性评审的入围投标人； （7）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认（如有）。 （9）开标会议结束。 注：1）. 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应在线提出。 2）.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： （1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； 4. 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 5.在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，投标人应在评标委员会发出澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。 |

二、投标人须知

- 招标范围及综合说明

见“投标人须知前附表”（以下简称“前附表”）第1项～第9项。

- 资金来源

业主统筹解决。

- 合格的投标人

3.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，见“投标人须知前附表”第10项；

3.2遵守国家有关的法律、法规和条例；

3.3招标文件和法律、行政法规规定的其他条件；

3.4本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有会计师事务所执业证书的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，相关投标无效；

3.5投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 为本标段的代建人；

（3） 为本标段提供招标代理服务的；

（4） 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5） 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6） 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7） 被责令停业的；

（8） 被暂停或取消投标资格的；

（9） 财产被接管或冻结的；

（10） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（12） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（13）为本项目PPP中标人、施工、监理、设计、造价及相关联的附属机构。

（14）投标人、法定代表人或拟委任的项目负责人自招标公告发布之日前三年内在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录。

（15）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”。

4、投标费用

4.1投标过程所产生的一切费用由投标人自行承担。

4.2中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

4.3招标代理服务费按发改价格[2011]534号文规定取费标准的80%计取，根据漳州市住房和城乡建设局与PPP项目中标社会资本方组建的项目公司（漳州市展沅环境科技有限公司）的合同约定，招标代理服务费及开评标费由漳州市展沅环境科技有限公司支付。

4.4投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）咨询服务合同；

（5）投标文件格式。

5.2  除5.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间5天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或内容修改，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应以书面形式向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、修改和补充

6.1如果投标人对本招标文件任何部分有疑问或在现场踏勘中发现任何疑问，投标人均应于投标须知前附表第13项规定的时间和方式提交至代理机构，逾期不予受理。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出答疑，招标人都将于投标截止时间5日前以书面形式予以澄清。

6.2当招标文件的澄清、修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日历天前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清、修改、补充通知中明确。

6.3招标人将澄清文件公布在发布招标公告的媒介网站，投标人认为有必要的，可到招标代理机构处索取书面澄清文件。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人未按要求索取上述书面通知的，将视为投标人已充分了解上述书面通知的内容，代理机构对此将不负任何责任。

6.4投标人应在投标截止时间前随时登陆发布招标公告的媒介网站，查看本项目招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.5当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的通知文件为准。

四、投标文件的编制

7、投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件和投标有关的所有文件均应使用中文。投标文件中涉及其他语言文字的材料均应由投标人提供中文译本，且以中文版本为准。

7.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3本招标工程的投标价格一律以人民币元为计价货币。

8、投标文件组成：

8.1资格审查文件应包括以下内容：

- （一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

- （二）资格审查申请书附件：

附件1企业状况一览表

附件2法定代表人资格证明书

附件3授权委托书（如有时）

附件4项目负责人基本情况表

附件5项目负责人委任书

附件6项目咨询人员配备标准表

附件7项目咨询人员到位承诺书

附件8投标人的“类似项目业绩”表

附件9其他资料

8.2商务文件应包括以下内容：

（一）投标书

（二）承诺书

（三）其他资料

8.3电子投标文件制作要求

8.3.1投标人应当按照招标文件的具体要求编制电子投标文件。投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写和签章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

8.3.2本项目采用电子招投标，电子投标文件制作要求见前附表32项。

8.4.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书（本项目不适用）。

8.4.4投标文件中有关资料的不齐全不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

9、投标报价

9.1投标报价统一为招标文件规定的咨询服务费率，咨询服务费率为0.1%，全过程咨询及财务跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取，咨询服务费率在合同实施时将保持不变，咨询服务费暂定218.37万元（计算方式如下：建安费暂定218365.64万元×0.1%）。

9.2投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围、内容及工期的全部，包括但不限于全过程工程咨询、工程财务审计及后续配合服务等费用。

9.3投标人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。

9.5本次招标采用固定费率包干，咨询服务费率的报价在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减，最终咨询服务费按照经漳州市财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以固定费率计取。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的费用，都包含在前述计算的咨询服务费中，招标人不再支付任何附加工作和额外工作的费用或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务费率均不做调整。

9.6所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

9.7若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，咨询人不得以此为由向委托人提出任何补偿。

10、投标文件的份数和签署

10.1投标文件的组成必须按本须知第8条的规定编制。

10.2投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

10.3投标人人中标后须提供5套的纸质文本（必须是投标人上传的盖有电子印章的投标文件，而且需要由法定代表人或其委托代理人签名或盖章的地方，必须由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签名或盖章完整）及电子光盘一份。

11、投标有效期

11.1 自本须知第14款规定的投标截止日期起，投标文件有效期按前附表第18项所述的日历天。

11.2 在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知第12款的规定仍然适用。

12、投标保证金

12.1投标保证金按照投标须知前附表第19项要求提交。

12.2投标保证金的退还：招标人在中标候选人公示期满后无息退还除中标候选人以外投标人的投标保证金；在合同签订后无息退还中标候选人的投标保证金。

12.3投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

12.3.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

12.3.2中标人无正当理由放弃中标或未按招标文件规定提交履约担保或拒签合同；

12.3.3违反规定被取消中标资格的；

12.3.4有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；

12.3.5其他法律法规规定的没收投标保证金的情形。

五、投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1 投标人应在前附表第23项规定的投标截止时间前递交投标文件。

13.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表第24项。

13.3根据闽发改法规〔2020〕61号文件及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的规定，为防止人员聚集，投标人不能到现场。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

13.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

14、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，不予开标，招标程序终止。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597。

15.2投标截止时间后，投标人不得修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件。

六、开标

16、开标

16.1开标会议按照前附表第25项规定的时间地点举行，并邀请所有投标人在线参加。开标会议由招标代理机构主持进行。

16.2本项目采用远程开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

16.3开标程序见前附表第32项规定。

16.4投标人对开标有异议的，应当当场在线提出，招标人在线作出答复，并制作记录。

七、评标定标

17、详见附件：评标定标办法（附后）

八、合同授予

18、中标通知书

18.1招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。招标人自确定中标人之日起3日内公示中标人，公示期不得少于10日。

18.2中标人在接到通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按本须知第4.2条款规定向漳州市工程交易中心缴交交易费，否则可视为中标人放弃中标资格，招标人有权另择中标人且不予退还投标保证金。

19、履约担保

19.1中标人在签订合同前，应向招标人提交履约担保，履约担保的金额为签约合同价款10%，履约担保提交方式和退还见前附表29项。

19.2中标人不能按本章第19项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

20合同的签署

20.1中标人在接到中标通知书后10天内，按照招标文件、中标人的投标文件等有关内容与招标人签订合同。

20.2 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，否则招标人有权终止合同，中标人应负责赔偿由此引起的一切损失，同时履约保证金不予退还。

20.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，招标人取消其中标资格并不予退还其投标担保；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

20.4中标人不履行与招标人订立合同的，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

20.5招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

附件：

评标定标办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家5人组成，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 评标前的准备工作

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 资格审查文件评审办法和标准

5.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

5.1.1未完整提供招标文件第四章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

5.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

5.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

5.1.5不具备有效的投标须知前附表规定的财政机构颁发的会计师事务所执业证书及建设行政主管部门核发的工程造价咨询资质；

5.1.6不具有独立法人资格；

5.1.7投标人的业绩不满足前附表第10项规定的要求；

5.1.9拟派出的项目负责人及其他咨询人员不满足前附表第10项规定的要求；

5.1.10企业营业执照、资质证书上的单位名称和投标人名称不一致；

5.1.11存在投标须知第3.5款规定的情形之一；

5.1.12不符合招标文件规定的其他资格条件。

6.商务文件评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

6.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

6.1.4投标函中载明的服务周期超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

6.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

6.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

7. 抽取和推荐中标候选人

7.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

7.2招标人公开随机抽取一个号码，该号码对应的投标人即为中标候选人。

7.3投标人代表应在线参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未在线参加中标候选人的抽取过程，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 废标情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取号码情况；

        - 推荐的中标候选人及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

9.4在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清或废标的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人在线（应于评标委员会发出澄清通知后半小时内）向评标委员会作出书面澄清或确认。投标人未能按上述规定作出书面澄清或确认的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

9.5投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，招标人保留核实的权利，如有投标人存在弄虚作假，将取消投标人投标或中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人自行承担由此造成的法律后果。

第三章  咨询服务合同

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

建设工程咨询及审计合同

第一部分 协议书

委托人（全称）：漳州市供排水中心

咨询人（全称）：

委托人和咨询人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计服务经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设期全过程咨询及跟踪审计服务：

1、项目名称：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

2、服务类别：服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务

3、服务质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

二、本合同的措词和用语与所属服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同条件及有关附件同义。
    三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同标准条件；

2、服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件；

3、服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的服务周期自全过程咨询及财务跟踪审计服务合同签订后至项目缺陷责任期满且竣工财务决算审计完成止。

七、本合同一式    份，甲方执    份，乙方执  份，具有同等法律效力。

委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

住 所：                          住 所：

开户银行：                       开户银行：

帐 号：                          账    号：

邮政编码：                       邮政编码：

电 话：                          电    话： 
传 真：                          传    真：

电子信箱：                       电子信箱：

年    月    日                         年    月    日

第二部分服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条   下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务和其他服务的一方，以及其合法继承人。
    2、“咨询人”是指承担服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务咨询责任的一方，以及其合法继承人。
    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条   服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程咨询有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条   服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条   向委托人提供与服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务有关的资料，包括会计事务所证件及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作方案和计划、财务审计方案和计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条   咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的咨询和财务审计工作；
    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条   在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条   委托人应负责与本服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条   委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条   委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条   委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条   委托人在委托的服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条   委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条   咨询人的责任期即服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条   咨询人责任期内，应当履行服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条   咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条   咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条   委托人应当履行服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条   委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条   本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条   由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条   当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条   咨询人由于非自身原因暂停或终止执行服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务，由此而增加的恢复执行服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条   变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条   正常的服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务，附加工作和额外工作的酬金，按照服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条   如果委托人在规定的支付期限内未支付服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条   如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条   支付服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他

第二十八条   因服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条   咨询人如需外聘专家协助，在委托的服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条   未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条   除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同约定以外的与服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条   因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分 服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件

第二条   本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《审计法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号令）、《福建省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第164号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号）等相关的法律法规、以及部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章；施工承包合同和合同中约定的结算依据以及施工设计图纸、设计变更、隐蔽签证、委托人提供的“委托审核工作备忘录”、财务依据资料等。

第四条   服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务业务范围和工作内容：

服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务，工作内容包括：（1）项目建设相关资料的收集、整理、归档；（2）对工程项目进度的跟踪监督，对项目制定的年度工作计划审计，对变更、签证等合规性、真实性的跟踪审核；（3）对工程基本建设程序合规性的审核；（4）对工程财务审计工作内容核查、对项目资金拨付流程合规性的监督；（5）对PPP合同条款履行情况的跟踪监督，其中对建设期、运营期各阶段目标执行情况考核；（6）配合工程竣工决算及财务审计；（7）本PPP项目合同约定建设期试运营费及运营期运营维护费的审核及确定（按规定送财政评审中心审核的除外）；（8）按照委托人要求出具相应的咨询及审计报告；（9）完成委托人要求的关于本项目的其他咨询及审计工作。

注：财务跟踪审计包含但不限于：1.项目建设资金来源、使用和管理使用情况等财务进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供财务跟踪审计表及编制审计报告（季度、半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核（如有）。委托人可根据项目实际情况及需求，要求咨询人出具专项的咨询报告或财务审计报告。2. 根据PPP合同约定，对建设期、运营期各阶段目标执行情况考核，并按绩效考核的节点要求出具审查报告，首次审查报告应于合同签订后30天内出具，后续报告根据PPP合同考核内容每季度出具一次。

（一）、全过程咨询范围包括：

1、建设期间咨询范围：

（1）本项目执行工程基本建设程序和有关制度的情况。

（2）依据PPP项目合同向项目实施单位提供项目建设期年度投资资金财务补贴的专项报告。

（3）如有必要，咨询人应根据业主对整体项目划分的网格为单位对本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性进行审计并出具报告。

（4）审查项目公司资本金到位情况、资金来源等内容。

（5）对建设单位（施工单位）报备的签证变更内容的真实性及变更程序的合规性进行审查，并配合业主要求对签证变更进行现场抽查核验，抽查率不低于总签证数的10%。

（6）本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

（二）、项目建设实施阶段跟踪审计的主要内容有：

1、建设单位是否建立健全各项内控制度，如工程签证、验收制度、设备采购、验收、领用、清点制度、费用支出报销制度等；

2、项目有关单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程；如有变更、增补、转让或终止，审查其真实性、合法性；

3、项目业主单位与承包商、材料供应商等新增签订补充合同是否合法、合规；

4、建设资金是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象；建设资金是否专款专用，是否按照工程进度付款，有无被挤占、挪用项目资金的行为；对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款项要查明原因，防止出现超付工程款现象；

5、对建设单位关联企业所供设备、材料的价格审计，防止从中加价，形成不合理的经营利润；

6、对监理单位及技术咨询单位（中规院（北京）规划设计公司）履职情况进行履约检查并阶段性出具检查报告；

7、审查工程结算和工程财务资料，核对材料决算表，超、欠供材差计算是否正确、结算凭证是否真实合法；

8、根据PPP合同约定，对建设期、运营期各阶段目标执行情况考核，并按绩效考核的节点要求出具审查报告，首次审查报告应于合同签订后30天内出具，后续报告根据PPP合同考核内容每季度出具一次。

9、咨询人在项目建设实施阶段，应按规定及时出具审核意见或阶段性审计结论，保障工程施工顺利进行。

（三）、项目竣工决算及验收、移交阶段跟踪审计的主要内容有：

1、项目概算执行情况，审查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或虚列工程成本等问题；

2、工程成本核算及账务处理情况，审查是否符合《国有建设单位会计制度》的要求和有利于建设项目的管理及竣工决算的需要；

3、待摊投资情况，审查工程建设配套设施费支出、贷款利息和资金占用费是否真实，其分摊是否合理，有无挤占、挪用工程资金，已摊销的待摊投资是否真实、合理，投资决算报表中相关数据是否配比；

4、建设单位管理费情况，审查计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“节约”的原则，有无超出概算控制，是否真实、合法；

5、财务处理情况，审查工程库存物资的财务处理是否合法；

6、项目基建收入、结余资金情况，重点审查建设期间收入的形成和工程投资节余资金分配比例的真实性、合法性；

7、国家、省、市优惠政策的落实情况，各级政府给予项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于项目上，有无以各种形式转移，从而加大项目成本；

8、项目交付使用资产情况，主要审查“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”，核实交付的固定资产是否真实、是否办理了验收手续和交付的递延资产情况等；

9、尾工工程情况，审查建设单位预留项目未完工程投资的真实性和合法性，对于预留的尾工工程进行审计跟踪回访，审查建设资金使用的真实性和合法性；

10、项目投资效益情况，根据可行性研究报告及概算依据有关的经济、技术、社会和环境等指标，对可行性研究报告和设计概算进行分析，并与建成后的效果进行对比，找出建设项目管理过程中存在的问题，对项目投资决策的真实性、合规性、经济性、效率性、效果性以及环境因素等进行评价。

第八条  双方约定的委托人应提供的咨询材料、财务审计材料及提供时间： 根据施工进度要求及实际需要提供。

第九条   委托人应在  5  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十四条   咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

赔偿金=直接经济损失 ×酬金比率（扣除税金）

第二十四条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金（即咨询服务费）：

（一）本合同项目咨询服务费暂定218.37万元（计算方式如下：建安费暂定218365.64万元×0.1%），咨询服务费率为0.1%，全过程咨询及财务跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取，咨询服务费率在合同实施时将保持不变。

1.咨询服务费是咨询人完成本招标文件所述和合同条款上所列咨询服务范围、内容及工期的全部，包括但不限于全过程工程咨询、工程财务审计及后续配合服务等费用。

2.咨询人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。

3.本合同项目采用固定费率包干，咨询服务费率在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减，最终咨询服务费按照经漳州市财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以固定费率之积计取。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的费用，都包含在前述计算的咨询服务费中，招标人不再支付任何附加工作和额外工作的费用或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务费均不做调整。

4.所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

5.若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，咨询人不得以此为由向委托人提出任何补偿。

（二）咨询服务费支付如下：

委托人不支付预付款，全过程咨询及财务跟踪审计服务费费率为0.1%，每6个月出具阶段性审计咨询报告后支付1次（含首次报告费用，即出具首次报告费用亦在6个月后一并支付），其支付金额为每6个月累计的实际完成工程量（以监理单位、项目公司确认有效的工程量为准）乘以中标费率再乘以60%，财政结算审核完成后支付至施工结算审核价乘以中标费率再乘以80%的金额，合同范围内的全部工作、竣工财务决算审计完成并出具审计报告后付清尾款。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：    /

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：     /

注：1、每次付款前，咨询人应向委托人提供等额正式发票，否则委托人有权延付款项。

2、施工结算审核价包含建筑安装工程费和设备购置费之和。

3、根据漳州市住房和城乡建设局与PPP项目中标社会资本方组建的项目公司（漳州市展沅环境科技有限公司）的合同约定，全过程咨询及财务跟踪审计服务费由漳州市展沅环境科技有限公司拨付，咨询人每次付款前须向委托人提出申请，由委托人审核完成并上报漳州市住房和城乡建设局批准后由漳州市展沅环境科技有限公司拨付。

第二十七条   双方同意用  人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。
第三十二条   服务周期内全过程咨询及财务跟踪审计服务合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二） 种方式解决：
（一）提交   /    仲裁委员会仲裁；
（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1、项目咨询小组成员要求

⑴遵守审计纪律，保持廉洁自律的形象。

⑵遵守保密规定，对审计的一切内容负有保密责任，不得自行对外披露审计计划、审计内容和审计结果。

⑶遵守国家审计业务规定。所有取证记录、审计工作底稿的编制要按全过程跟踪审计操作规程等审计规范编制，并经项目负责人审核后归档。

⑷结合项目业主报备的项目年度工作计划和每季度的形象投资进度，分解和细化出具体的年度审计任务实施计划和季度工作安排，上报项目业主和有关部门审批后按季度开展跟踪审计工作。

⑸参照《国家建设项目审计准则》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《重点项目全过程跟踪审计操作规程》和福建省建设项目全过程跟踪领导小组协调办公室《关于加强和改进当前跟踪审计工作的意见专题的会议纪要》等规定，项目咨询小组应确保人员和设备到位，每月应提交审计结果报告，季度汇总审计过程中发现的问题并进行梳理和督促项目单位整改。

⑹审计过程中应使用计算机辅助审计，资金财务审计人员应使用现场审计实施系统AO软件，其他审计内容，有条件时应使用小工具包。

2、中标后，若未经委托人同意，擅自更换项目负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金10万元人民币，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换专业负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金5万元人民币/人次，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换其他服务人员的，则咨询人应支付给委托人违约金2万元人民币/人次，且委托人可单方面解除造价合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失。委托人认为项目负责人不称职，委托人有权要求咨询人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向委托人交纳违约金，违约金为5万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由咨询人承担 。

3、委托人如发现咨询人在履行合同中有下列情况之一的，委托人将终止合同，不再支付咨询费，没收履约保证金，并保留追究相应法律责任：

（1）咨询人没有替委托人保守秘密或损害委托人权益；

（2）履行合同中，咨询人没有按照委托人要求保质保量完成阶段任务的。

4、咨询人在每次出具报告（或报表）的时间节点期限届满后7日内应向委托人出具正式报告（或报表），如未能按规定时间出具或因咨询人出具的报告不准确退回重新编制的，应支付委托人违约金1000元/天，违约金上限为合同金额的10%，超过上限委托人有权单方解除合同。

5、咨询人与工程承包商串通、损害委托方利益，一经发现，委托人有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金并承担所造成的损失。

6、咨询人擅自将本合同业务全部或者部分外包第三人承担，委托人有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金。

7、本合同文件组成及优先顺序为： ①本合同的协议书（合同履行中，双方有关工程的洽商等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分）；②中标通知书；③合同专用条件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④合同标准条件；⑤本工程招标文件（含澄清、修改文件）；⑥投标书及其附件（含咨询人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑦标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧合同履行中，委托人和咨询人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

8、本项目不允许分包。本项目采用PPP项目模式建设，在项目实施过程中，若项目需要，委托人有权要求咨询人与PPP项目公司、委托人签订三方协议，咨询费用经委托人审批后由PPP项目公司支付，中标人无条件配合。

9、本合同标准条件第二十八条修改为：因建设期全过程咨询及建设期全过程审计业务的需要，咨询人因完成项目需要外出考察的，其费用均由咨询人负责。

10、本合同标准条件第二十九条修改为：咨询人因完成项目需要，如需外聘专家协助的，其费用均由咨询人负责。

11、本合同标准条件第十三条修改为：咨询人的责任期即建设期全过程咨询及建设期全过程审计合同有效期。如因建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，则合同有效期自动延长，直至建设期结束为止。

备注：咨询人违约赔偿金额累计总额不超过扣除税金后的酬金总额，违约赔偿金从最近一期的正常工作酬金中扣回，最近一期不够扣回的，从后续付款乃至履约担保中扣回，直至扣足为止。

附件：拟担任本合同项目的人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 注册证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四章  投标文件格式

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件

投标人:                                     （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

日期：_______年           月           日

- 目   录

- （一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

- （二）资格审查申请书附件：

- 附件1 企业状况一览表

- 附件2法定代表人资格证明书

- 附件3授权委托书（如有时）

- 附件4项目负责人基本情况表

- 附件5项目负责人委任书项目

- 附件6其他咨询人员配备表

- 附件7项目咨询人员到位承诺书

- 附件8投标人的“类似项目业绩”表

- 附件9其他资料

（一）资格审查申请书

（招标人）

- 经研究并充分理解本招标文件关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为　         的　　                      （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方保证：我方不存在本招标文件第二章投标须知第3.5款及评标定标办法规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方将派出                       （项目负责人姓名）为本项目的项目负责人。

7.我方提交金额为                   元的投标保证金。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                       （盖章）

日   期：          年      月     日

注：须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或接收单位开具的收款证明及投标人企业基本账户开户许可证扫描件，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（二）资格审查申请书附件

附件1

企业状况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系地址、邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |
|  | 手 机 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 成立日期 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |

备注： 须附上：投标人的营业执照、资质证书等扫描件。

投标人：                  （盖单位公章）

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：              性别：       年龄：      职务：

法定代表人身份证号码：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                  （盖单位公章）

日  期：           年     月    日

附件3

授权委托书(若有授权)

（招标人）

本人         (姓名)                  (身份证号码)系             (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　                      (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人姓名：                     性别：         年龄：

单      位：                     部门：         职务：

代理人身份证号码：

附：委托代理人的身份证扫描件。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                        (盖章)

委托代理人：        （可直接打字上去）

日   期：             年       月       日

附件4

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专 业 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设 规模 |  | 工程特征指标 |  | 竣工验 收日期 |  | 工程 质量 |  |  | 备注 |

投标人：          （盖单位公章）

注：须附上拟派项目负责人的注册证书及身份证书附相关证明资料扫描件，具体详见投标人须知前附表第10项。

附件5

项目负责人委任书

(投标人名称)法定代表人        (姓名)代表本单位委任            (姓名)                 (身份证号码)为            (项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关咨询及跟踪审计工作，由该项目负责人代表本单位全面负责。

投标人：            （盖单位公章）

法定代表人：         (盖章)

日   期：      年   月    日

附件6

其他主要咨询人员配备表

| 序号 | 姓名 | 专业岗位 | 执业证书或职称 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 拟派出其他主要咨询人员资格和人数要求见投标须知前附表第10项，投标人无需提供人员的相关证件，但须承诺所拟派的咨询人员资格满足招标文件要求。

投标人：                     (盖单位公章)

附件7

项目咨询人员承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                 （投标人）的法定代表人，我单位在           （项目名称）中标后，保证按照投标文件的承诺派出项目负责人，并按照招标文件规定数量和资格配备其他主要咨询人员。若不能按投标文件承诺的项目负责人和其他主要咨询人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的处罚。

1、现承诺我单位拟担任的本项目的所有咨询人员系本单位正式职工，我单位保证在本工程的实施期间按照招标文件和合同的约定到位承担本项目的全过程咨询和跟踪审计工作。如有违约，我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

2、我单位承诺，严格按照投标时拟派的人员名单派出为本项目服务，中标后及合同实施过程中，投标人变更项目负责人和其他咨询人员的，按合同规定的数额向招标人交纳违约金，招标人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由我单位承担。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                      (盖章)

日  期：         年     月    日

附件8

投标人的“类似项目业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价（建安费） | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

注：

  - 为了证明投标人的“类似项目业绩”，应如实同时附上服务合同书的扫描件，否则，其业绩不计。

  - 若上述提供的资料中均未标明招标文件所要求的反映“类似项目业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的建设单位开出的证明资料扫描件；否则业绩无效。

  - “类似项目业绩”时间以服务合同签订时间为准。

附件9

其他资料

第二节  商务文件格式

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目全过程咨询及跟踪审计

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件

投标人:                                        （盖章）

法定代表人：                                   （盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

(一)投标书

(二)承诺书

（三）其他资料

(一)投  标  书

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了                             （项目名称） (招标编号：         )招标文件的全部内容，我方愿以下报价和服务周期，承包上述项目的全过程咨询及财务跟踪审计任务。

（1）咨询服务费报价：咨询服务费暂定为      万元；咨询服务费率为      %（全过程咨询及财务跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取），咨询服务费率在合同实施时将保持不变。

（2）服务周期：服务合同签订后至项目缺陷责任期满且竣工财务决算审计完成止。

（3）服务质量：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2. 我方将接受并遵守本招标文件所规定的各项条款，同意合同条件的所有条款。

3. 一旦我方中标，我方将派出             (项目负责人姓名)作为本项目的项目负责人，保证按照本投标文件中的项目咨询人员配备组织咨询服务工作，并遵守本项目招标文件对项目负责人和其他咨询人员的要求。

4. 我方同意本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在本招标文件第二章投标人须知第3.5款及评标定标办法规定的任何一种情形。

投 标 人：               (盖章)

法定代表人：             (盖章)

日    期：       年    月    日

注：电子开标平台的报价可填写咨询费率或招标文件中的暂定金额均可。

(二) 承  诺  书

致：              （招标人）

（投标单位名称）在此庄严声明并郑重承诺，我们在投标文件中所做的陈述及所提交的每一项资料都是真实、准确的，同时我们也在此授权并要求有关银行、公司或部门，提供招标人所要求的其认为必要的任何有关信息，以核实本承诺的真实性及有关我们的能力和信誉。

如果我们的投标被接受，我们保证按投标文件的承诺派驻实施本合同的各相关专业咨询人员等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受业主的任何处罚，直至被清退出场，由业主另选服务单位，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，若有相关咨询人员、设备（若有）等不能满足服务要求，随时应业主的要求予以更换，直至业主满意为止；若投入的相关咨询人员、设备（若有）等不能满足项目高峰期服务工作需要，将随时应业主的要求予以增加；由此引起的相关咨询人员、设备（若有）更换及数量增加而产生的费用已含在投标报价中。

投  标  人：       （全称）（盖电子签章）

法定代表人：

或其授权代理人：     （签字或盖章）

日    期：   年   月   日

附件3

其他资料