中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

使用说明

- 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

- 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

- 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

- 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

- 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

- 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

- 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

- 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

- 联系电话：（010）68502581

云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目

电梯采购及安装工程

招 标 文 件

报建编号：     3506221802060129

招标项目编号：    E3506220601100039002

招标人：   云霄县房地产综合开发公司        （盖单位电子公章）

招标代理机构： 厦门兴海湾工程管理有限公司  （盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：   林珊珊

招标代理机构编制人：     黄晓娟

招标文件编制日期： 2020 年  07 月

目  录

第一卷	5

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法：综合评估法	32

第四章 合同条款及格式	42

第二卷	55

第五章 供货要求	55

第三卷	56

第六章 投标文件格式	63

第一卷

# 第一章  招标公告

云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程 ，经 云霄县发展和改革局 以 云发改审[2018]58号 文核准，招标人为 云霄县房地产综合开发公司 ，招标项目资金来自 业主单位自筹及银行贷款 ，该项目已具备招标条件，现对 云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程

2.2 建设地点：云霄县莆美镇公园路东侧、君宝路北侧。

2.3 建设规模：27部电梯，本项目投资额约 1050万元。

2.4 招标范围和内容：本项目主要包括电梯设备采购及安装服务，包含设计、制造、检测、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收并获得主管部门批准投入使用、维护保养、培训及售后服务等一切内容；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

2.5 招标最高控制价：为人民币  壹仟零捌万 元整（￥ 1008.00 万元），投标总报价高于招标最高控制价的作无效标处理。

2.6 技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7 交货期：招标人通知交货后30日历天内货物运抵施工现场，120日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格并交付使用。

2.8 交货地点：招标人指定地点。

2.9 质量要求：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准。

2.10标段划分：无。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照。）

3.2 投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的曳引驱动乘客电梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内。（注：如为新证书等级为A1级）

3.3 投标安装维保单位具备合法有效的B级及以上《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）。

3.4 本招标项目允许联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.5 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.6 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的或未标注时间的，招标人有权拒绝该品牌的投标。

3.7 投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

3.8 投标人的其他资格要求：详见招标文件。

3.9 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.	招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 8 月 20 日，登录 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件

5. 投标保证金的递交

5.1 投标保证金提交的时间：北京时间2020年8月20日17：00时前；

5.2 投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（￥200000.00元）；

5.3 投标保证金提交的方式：现金或银行保函或担保保函或保险保函形式之一，具体详见投标人须知前附表。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2020 年 8 月 21 日 8 时 30 分，投标人应在截止时间前通过 漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com） （公共资源电子交易平台名称）递交电子投标文件；

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到云霄县公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http:/ www.zzgcjyzx.com）（发布公告的媒介名称）上发布。

8.联系方式

招标人： 云霄县房地产综合开发公司 ；

地  址： 云霄县云漳路535号 ，            邮编： 363300 ；

电  话： 0596-8556456 ，                  传真： 0596-8556456 ；

联系人： 方先生 。

招标代理机构： 厦门兴海湾工程管理有限公司 ；

地址 漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室 ，   邮编：363000 ；

电话：0596-2936870              邮箱：xmxhwzz@163.com ；

联系人： 小黄 。

公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称： 云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

地址：  漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

联系电话：  0596-8532248、0596-8505326

公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心

地址：云霄县新广电大厦（新体育场对面）

联系电话：0596-8505300

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：云霄县房地产综合开发公司 地址：云霄县云漳路535号 联系人：方先生 电话：0596-8556456 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：厦门兴海湾工程管理有限公司 地址：漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室 联系人：小黄 电话：0596-2936870 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主单位自筹及银行贷款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目主要包括电梯设备采购及安装服务，包含设计、制造、检测、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收并获得主管部门批准投入使用、维护保养、培训及售后服务等一切内容；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 招标人通知交货后 30日历天内货物运抵施工现场，120日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格并交付使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体内容详见第五章“供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 一、资质要求： ⑴、投标人应具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照。） ⑵、投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的曳引驱动乘客电梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内。（注：如为新证书等级为A1级） ⑶、投标安装维保单位具备合法有效的B级及以上《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）。 ⑷、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。 ⑸、一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的或未标注时间的，招标人有权拒绝该品牌的投标。 ⑹、投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。 二、其他要求： 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第6章“投标文件格式”的规定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 √接受，应满足下列要求：如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单； （17）投标人被质量监督行政主管部门暂停电梯新增、安装或维修等相关业务； （18）两个或两个以上的投标人以同一品牌同一型号的货物进行投标。 （19）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，同时参加本招标项目投标。 （20）在最近三年有骗取中标和严重违约行为的。 注：投标须知第1.4.3所称投标人不得存在的情形（包括其他情形），是指在招标人确定中标人之前，投标人不应存在的情形。招标人确定中标人之前发现投标人存在上述情形的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2020年8月5日17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、②漳州工程项目交易中心(http:/ www.zzgcjyzx.com）上发布。投标人应通过上述媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求： 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见投标人须知前附表“投标人资质条件、能力、信誉”要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | √不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2020年8月5日11时30分前。 |
|  |  | 形式：对招标文件有疑问的，投标人应以不署名、不盖章的形式在上述规定时间前发送至邮箱：xmxhwzz@163.com。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2020年8月5日17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、②漳州工程项目交易中心(http:/ www.zzgcjyzx.com）上发布。投标人应通过上述媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 同时在 ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 ②漳州工程项目交易中心(http:/ www.zzgcjyzx.com）上发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的修改通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | 投标人根据招标文件（特别是第三章和第五章），认为应该提交的其他材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：壹仟零捌万元整 （¥：1008.00万元），投标总价高于最高投标限价将被否决其投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | 1. 本项目为交钥匙工程。总价应包含从工程项目中标直至竣工验收止（含保修期内）所发生的一切费用，应包括（但不仅限于）以下项目：设备的制造和供应、合同标的到甲方目的地的国内外运输【运输过程中的所有风险，（含因天气原因造成的）】及运输保险、装卸及装卸保险、二次搬运（含因现场安装条件改变需进行的多次搬运费用）、电梯的安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、安装前准备工作费用、水电费、交付使用前的设备看管费用、培训、税收、保险费、五方通话，土建封堵、井道坑的放样预埋的即时检验、整改、土建配合费【土建配合费每台3000元收取由中标人支付给主体施工单位】及监检费、验收合格交付使用后2年免费维护保养保修期（含非人为因素出现质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）等和其他需要配合的工作及事务等费用，投标人均须考虑并计算至对应投标报价中。 备注：土建配合包含机房挂钩预埋、机房预留孔洞、机房爬梯、机房护栏、机房照明、机房三相五险380V电源（设有机电专用空气开关）、220V电源、机房通风口、机房灭火器、电梯厅门门框缝隙封堵、楼层外呼预留孔洞及1F消防开关孔洞预留、各层厅门安全防护、井道建筑垃圾清理（包含安全网）、积水清理，确保施工过程中无渗水进水、各楼层厅门挡水条、提供厅门装修标高、底坑缓冲器浇注、提供设备储存仓库（按照电梯图纸施工） 2.本项目采用固定总价加风险包干。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。投标人在投标时应考虑主体施工进度因素对电梯生产及安装时间的影响。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： √要求， 1. 投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（￥200000.00元） 2.投标保证金的形式：可以使用现金或银行保函或担保保函或保险保函形式之一递交，若以联合体形式投标的，其投标保证金由牵头人递交。 ①现金形式:应在北京时间2020年8月20日17：00时前从独立投标人或联合体牵头人基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“演武亭电梯采购”字样，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：云霄县农村信用合作社联合社 账户名称：云霄县行政服务中心管理委员会 账 号：9080 4100 1001 0000 1102 40 ②银行保函形式： 保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：由保险公司出具的投标保证保险。 投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式：将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）除不可抗力外，投标人在投标有效期内撤销、撤回或修改其投标文件的。 （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标项目的、无正当理由不与招标人签订合同的、或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或不按照招标文件要求提交履约担保的。 （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。 （4）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。 （5）投标人提交了虚假资料或伪造材料的。 （6）法律、法规规定的可没收投标保证金的情形，或者存在违反相关法律、法规的情形。 （7）被相关主管部门认定为可没收投标保证金的情形。 （8）招标文件规定的没收投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日,投标人须提供在此期间内未发生诉讼及仲裁情况的承诺书，格式自拟。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 1、若投标人为经制造商授权的代理商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会可对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。 2、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标人电子公章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字 或盖章要求 | 法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章；法定代表人按规定加盖电子章；本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 |
| 4.1.1 （B） | 投标文件加密要求 | 法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章；法定代表人按规定加盖电子章；本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：北京时间2020年8月21日8时30分； 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（网址： http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √否 □是，退还时间：/ |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：云霄县公共资源交易中心（云霄县新广电大厦[新体育场对面]） |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，解密步骤如下： 1.首先，进行投标文件解密：由各投标单位在线完成投标文件解密。 2.其次，进行二层解密： 由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入 CA 密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二层解密， 解密成功； 3.最后，唱标并打印开标会议纪录表。 备注： 1.本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 2. 投标人对开标有异议的，应在线向招标人提出。招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作答复记录，并当场将答复记录提交给异议人。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同时在 ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 ②漳州工程项目交易中心(http:/ www.zzgcjyzx.com）上发布； 公示期限：中标候选人公示（暨中标结果公示）10 日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1. 履约保证金的金额：履约担保金额为合同总额的 10％，； 2. 履约保证金的形式：联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。履约保证金可以以现金或转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（中标单位提交履约担保的形式应经过招标人同意）。履约保证金有效期至电梯安装调试完毕经特种设备检验机构检验合格且取得质量技术监督局颁发的特种设备使用证止。若采用现金或转账或电汇方式提交履约保证金的，履约保证金于本工程取得质量技术监督局颁发的特种设备使用证后，中标人提出申请，招标人15日内无息退还。 3. 履约保证金提交时间：中标人应在合同签订前按上述金额及方式提交，否则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，并取消其中标资格。 |
| 7.7 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出之日起3日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。并在中标通知书发出之日起15日内与招标人签订合同。 中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或未能按招标文件规定提交履约担保金的，招标人可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，该中标人还应当对超过部分予以赔偿。在此情况下，招标人按规定重新组织招标。 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 是，具体要求： 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点电子投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 投标文件编制要求： 1. 电子投标要求： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章或法定代表人章处加盖投标人的企业电子公章或法定代表人电子章。 1.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 1.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： (1)、投标人使用非福建CA数字证书； (2)、投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； (3)、投标人未使用加密用的CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书； ⑷、其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款(1)、(2)、(3)项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第⑷项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 2. 投标人有以下情形之一的投标无效： (1)、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 3. 投标文件解密失败的补救方案： (1)、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； (2)、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； (3)、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 4. 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
| 10 | 需要补充的 其他内容 | 1.为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到云霄县公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知） 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 3.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并有权要求其对招标人造成的损失予以赔偿（赔偿金额包括但不限于其中标价与招标人重新依法招标确定的中标人的中标价的差额）。中标人同时依法承担相应的法律责任。 3.1未按招标文件要求在规定时间内提交履约保证金的。 3.2无正当理由在签订合同期限内不与招标人签订合同的。 3.3在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 4.中标人未按招标文件规定提交履约保证金的，招标人有权没收其投标保证金；中标人不履行与招标人合同约定的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 5.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 6.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 7.漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中只须填写“投标总价、交货期、交货地点,因格式问题，交货期一栏可只填写180日历天。” 8.各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 9.所有招标电梯的安装、维保不得转包或分包。 10.本招标代理服务费根据发改委办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文收费标准的70%计取，由招标人支付。 11.中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。 12.依据《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知（闽发改法规〔2018〕444号)： 依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容： （一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）； （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号； （三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件； （四）被确定为否决投标的投标人名称及原因； （五）评标委员会成员名单； （六）提出异议的渠道和方式； （七）招标文件规定公示的其他内容； （八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。 依法必须招标项目中标结果公示应当载明以下内容： （一）招标人的名称、地址和联系方式； （二）招标项目名称； （三）中标人名称及其中标金额。 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足上述规定。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

⑴、投标人应具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照。）

⑵、若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，否则授权书无效）。

⑶、投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的曳引驱动乘客电梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内。（注：如为新证书等级为A1级）

⑷、投标安装维保单位具备合法有效的B级及以上《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）。

⑸、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

⑹、投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用，中标人交易服务费及中标服务相关费用由中标人承担，招标人不予任何经济补偿。请各投标人自行考虑此因素，确定是否参与本项目的投标。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的税金。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或 者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的 复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或提供资信证明，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招

标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄

清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到	（指定地点）与我方签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）	（签字）

年	月	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	（盖单位章）

年	月	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于	年	月	日发出的	（项目名称）设备采购招标关于招

标文件的澄清/修改的通知，我方已于	年	月	日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第三章 评标办法：综合评估法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人 排序方法 | 采用综合评分办法，确定中标候选人。分值由商务、技术、投标报价三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列，以投标报价低的优先为原则进行推荐；如果综合得分、投标报价均相同时，以技术得分高的优先；如果综合得分、投标报价及技术得分也相等的，则由招标人在开标现场采用随机抽取的方式确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | ⑴、投标人应具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照。） ⑵、若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，否则授权书无效）。 ⑶、投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的曳引驱动乘客电梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内。（注：如为新证书等级为A1级） ⑷、投标安装维保单位具备合法有效的B级及以上《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）。 ⑸、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。 ⑹、投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20 分 技术部分：40 分 投标报价：40 分 |

(一)商务因素（满分20分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制造商 资质 （8分） | ⑴电梯制造商为国内、外知名品牌生产厂家，电梯额定速度：乘客电梯速度可生产大于或等于10米/秒，得2分，其他得1分。（以有效营业执照、电梯特种设备制造许可证的额定速度参数作为评判依据）（满分2分）。 | 0-2分 |
|  |  | (2)电梯制造商在国内注册时间≥15周年，得2分； 14周年≥电梯制造商在国内注册时间≥10周年，得1分； 其余不得分。 （须提供营业执照原件扫描件，未提供证明文件的不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | ⑶电梯制造商2019年度的信用等级达到AAA级的得2分，其他得1分。（须提供企业所在地资信评估公司出具的信用等级证明文件，未提供证明文件的不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | ⑷电梯制造商的企业注册资金≥50000万元得2分,注册资金＜50000万元的得1分（1美元=6.7元人民币）。（须提供营业执照原件扫描件，未提供证明文件的不得分）。 | 0-2分 |
| 2 | 企业综合实力 （12分） | (1)所投电梯品牌的制造商连续4年被评为“全国政府采购电梯十佳供应商”得2分。所投电梯品牌的制造商连续3年被评为“全国政府采购电梯十佳供应商”得1分。其他不得分（需提供全国政府采购集采年会组委会的相关证明材料，否则不得分） | 0-2分 |
|  |  | (2)投标电梯品牌制造商拥有国家级水平实验室，且检测中心顺利通过国家CNAS认证的得2分，否则不得分。（须提供有效的证明证书文件复印件为考评依据） | 0-2分 |
|  |  | ⑶投标人售后服务在福建省内有自有固定办公场所得1分（须提供土地房屋产权证扫描件或购房协议书扫描件），在项目所在地有售后服务点的加1分（须提供租赁合同扫描件并加盖投标人公章） | 0-2分 |
|  |  | ⑷投标人所投电梯品牌制造商入选智能制造试点示范项目名单中的“电梯智能工厂试点示范”单位的得2分。（须提供中华人民共和国工业和信息化部网公布智能制造试点示范项目名单并加盖公章，否则不得分。） | 0-2分 |
|  |  | ⑸电梯制造商具有AAA级守合同重信用企业的，得2分。需提供有效期的认证证书，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | ⑹投标电梯同时具有VDI4707能效等级证书和ISO25745能效等级证书等级为A级得2分，只有其中一种的得1分。（须提供有效的证书证明文件复印件为考评依据，不提供不得分） | 0-2分 |

（二）技术因素（满分40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖动系统 （8分） | (1)曳引机整机与投标电梯采用同一品牌产品且为投标电梯制造商自行生产的得2分，其他形式得1分。 (应提供相关的型式试验报告且型号与检验报告一致，不提供不得分)。 | 0-2分 |
|  |  | (2)所投电梯曳引机具有减震装置技术、采用二级缓冲机构，能减少曳引机震动，提高乘客乘坐舒适性的得3分（需提供证明材料及权威机构认证证书复印件为考评依据，不提供不得分）。 | 0-3分 |
|  |  | (3)投标人所投品牌电梯具有原装进口双面钢带曳引媒介技术的得3分，其他形式得1分。(须提供报关单、相关技术证明资料、投标电梯制造商正式发布该产品印刷宣传彩页为考评依据，不提供不得分。) | 0-3分 |
| 2 | 控制系统（11分） | ⑴控制柜整柜与投标电梯采用同一品牌产品且为投标电梯制造商自主生产的得3分，其他形式得1分。(应提供相关的型式试验报告及型式试验证书，不提供不得分)。 | 0-3分 |
|  |  | ⑵投标电梯具有新型安全控制系统技术，能更精确地反应电梯运行情况的得3分（提供证明材料及有效的国家机构认证证书复印件为考评依据，不提供不得分）。 | 0-3分 |
|  |  | ⑶投标电梯采用微机控制装置类型，通讯方式为串行通讯的得2分；采用其他通讯技术的得1分（提供有效证明材料，不提供不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | ⑷控制柜供电电源电压可在380±15%（57V）范围内保证正常运行的得3分。（需提供国家电梯产品质量监督检验中心出具的委托试验报告，不提供不得分。） | 0-3分 |
| 3 | 门系统 （7分） | (1)门机采用与所投电梯同一品牌产品且为投标电梯制造商自行生产的得2分，其他形式得1分。 (须提供省级及以上电梯质量监督检验中心出具的委托试验报告复印件为考评依据，不提供不得分) | 0-2分 |
|  |  | (2)门机系统采用永磁同步门机技术的得3分，其它技术的得1分。 (须提供省级及以上电梯质量监督检验中心出具的委托试验报告复印件，不提供不得分。) | 0-3分 |
|  |  | (3)门机采用永磁同步电机驱动，且门机防护等级≥IP54的得2分。 (须提供省级及以上电梯质量监督检验中心出具的委托试验报告复印件为考评依据，不提供不得分。) | 0-2分 |
| 4 | 安全保护装置（10分) | (1)限速器、安全钳安全保护装置与投标电梯采用同一品牌产品得3分(应提供相关的型式试验报告及型式试验证书，不提供不得分)。 | 0-3分 |
|  |  | (2)投标人所投品牌电梯具有远程实时监控装置并同时具有远程监控采集版软件的得4分，只有一种的得1分（以国家权威机构出具有效的认证证书和软件著作权登记证书作为评审依据，不提供不得分）。 | 0-4分 |
|  |  | (3)投标电梯具有断绳检测装置的得3分。（须提供权威机构认证证书复印件作为考评依据，否则不得分） | 0-3分 |
| 5 | 电梯其他的质量及配置（4分） | 投标电梯轿厢配有空气净化功能的得2分。（提供有效的权威机构认证证书复印件作为考评依据，未提供不得分。） | 0-2分 |
|  |  | 根据GB T231.1-2018试验方法，导轨的布氏硬度在115-125HBW之间得2分，其他范围得1分，需提供由国家认可的具有CAMS认证的实验室所出具的报告为考评依据，不提供不得分。 | 0-2分 |

（三）价格因素（满分40分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分40分） | （一）当投标人的投标报价出现下列情形之ー：为多个选择性的投标报价或超过最高限价的均不列入评标基准价的计算，该投标人价格得分为0分，且不推荐为中标候选人。 （二）投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）：S=35+5 * a/b 式中：S为各投标人投标价格得分； a为通过资格审查、符合性审查和技术得分的有效投标人的报价的平均值； b为通过资格审查、符合性审查和技术得分的有效投标人的投标报价； | 0-40分 |

- 1.评标方法

采用综合评分办法，确定中标候选人。分值由商务、技术、投标报价三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列，以投标报价低的优先为原则进行推荐；如果综合得分、投标报价均相同时，以技术得分高的优先；如果综合得分、投标报价及技术得分也相等的，则由招标人在开标现场采用随机抽取的方式确定。【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2分值构成与评分标准

2.1.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：不适用。

2.1.2评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序排序后，推荐1名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章     合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1 1.1. 7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，

及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.1 2 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

- 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 3.合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4.监造及交货前检验

- 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7.技术服务

7.1  卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2  买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3  卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8.质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2  在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 9.质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4  除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6  卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第二节  专用合同条款

1.一般规定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

通用合同条款第 1.1.1.1 条款修改为：

1.1.1.1合同文件：指合同协议书、中标通知书、专用合同条款及合同附件、通用合同条款、招标文件及其附件（含招标文件答疑书和买方对招标文件的澄清、修改文件等）、投标文件及其附件（含投标函、商务和技术偏差表、卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）、标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分。合同订立及履行过程中，双方签订的关于洽商和变更的补充协议、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：以买方指定地点为准。

1.3  合同文件的组成及解释顺序

通用合同条款第 1.3 条款修改为：

（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）工程量清单；（7）工程报价书或预算书；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2. 合同范围

通用合同条款第 2 条款修改为：云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程的设计、制造、检验、采购交货、安装、调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，维护保养、技术培训及售后服务等一切内容。本项目为交钥匙工程。具体范围详见招标文件第五章供货要求。

2.1 合同设备：共27台，具体范围详见招标文件第五章供货要求。

2.2 交货期

2.2.1计划交货期

2.2.1.1 除非买方另有书面通知，卖方应在合同签订后7 天内，向买方提交供货计划，并获得买方批准。

2.2.1.2 卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试、考核和验收的进度计划表和施工作业措施计划。

2.2.2 供货周期

以招标人书面通知之日起30个日历天内货到现场，货到现场后120个日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测和验收合格交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

2.3 技术性能指标

关于技术性能指标的详细说明，详见招标文件“第五章供货要求”。

2.4 检验考核要求

电梯产品、安装质量必须符合国家现行有关电梯制造质量、安装质量的规范要求，并经政府有关部门验收合格，取得漳州市质量技术监督局核发的《特种设备使用登记证》（电梯）。

2.5 技术服务和质保期服务要求

符合国家、地方和行业标准，具体技术服务和质保期服务要求的详细说明，见招标文件“第五章供货要求”。

3 合同价格与支付

通用合同条款第 3 条款修改为：

3.1 合同价格

3.1.1 计价和支付货币

本合同采用的合同价款约定方式为：固定价格。除非合同文件另有约定，本合同项下均以人民币为计价、支付和结算货币。

3.1.2合同标的和合同价格

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产地 | 提升 速度 | 额定载重 | 层/站/门 | 数量 | 设备费 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见招标 文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备部分： | - （1）含税价款： 人民币 元整（￥ 元）。 - 国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及含税价款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部分： | - （1）含税价款：人民币 元整（￥ 元）。 - 国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及含税价款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - （1）合同含税总价：人民币 元整（￥ 元）。 - 国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及合同含税总价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本项目为交钥匙工程。总价包含从工程项目中标直至竣工验收止（含保修期内）所发生的一切费用。包括（但不仅限于）以下项目：设备的制造和供应、合同标的到甲方目的地的国内外运输【运输过程中的所有风险，（含因天气原因造成的）】及运输保险、装卸及装卸保险、二次搬运（含因现场安装条件改变需进行的多次搬运费用）、电梯的安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、安装前准备工作费用、水电费、交付使用前的设备看管费用、培训、税收、保险费、五方通话，土建封堵、井道坑的放样预埋的即时检验、整改、土建配合费【土建配合费每台3000元收取由中标人支付给主体施工单位】及监检费、验收合格交付使用后2年免费维护保养保修期（含非人为因素出现质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）等和其他需要配合的工作及事务等费用。 注：土建配合包含机房挂钩预埋、机房预留孔洞、机房爬梯、机房护栏、机房照明、机房三相五险380V电源（设有机电专用空气开关）、220V电源、机房通风口、机房灭火器、电梯厅门门框缝隙封堵、楼层外呼预留孔洞及1F消防开关孔洞预留、各层厅门安全防护、井道建筑垃圾清理（包含安全网）、积水清理，确保施工过程中无渗水进水、各楼层厅门挡水条、提供厅门装修标高、底坑缓冲器浇注、提供设备储存仓库（按照电梯图纸施工） 2.本项目采用固定总价加风险包干。合同价格在合同实施期间保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。且已考虑主体施工进度因素对电梯生产及安装时间的影响。 3.本项目具体采购货品及数量以买方发出的正式采购通知为准，若具体采购货品及数量与合同约定不符，则以买方实际采购货品及数量计算合同价款。对此，卖方同意、认可并无异议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.1前述合同价格系卖方为完全履行本合同项下全部义务所需的一切费用和利润，除另有约定外，卖方无权额外向买方要求其他任何费用。

3.1.2.2 本项目主体建筑的结构、建筑、二次装修和机电专业等已开始施工或者施工完成，卖方的电梯设备进场运输、安装、验收直至交付买方使用的过程中不得对上述已施工安装完成的各专业造成移动、损坏或者破坏，如果卖方必须移动、损坏或者破坏的，由此产生的一切费用由卖方自行承担并包含在投标报价中，卖方对此已充分了解。

3.1.2.3 上述合同价格已包括但不限于以下风险范围：

（1）本合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化；

（2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；

（3）卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用；

（4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。

3.2 合同价款的支付

合同价款由设备部分和安装部分组成。本次合同价款的支付分为两部分：设备部分的支付和安装部分的支付。

本合同正式签订生效后十日内，甲方支付合同总价的5%作为定金。

设备部分的支付：

每批次电梯设备提货前至少40日，甲方应将本批次正式书面排产的电梯明细通知单，以及本批次设备款的70%支付给乙方；电梯全部安装完成，并正式取得电梯使用证、合格证、检测报告，电梯招标采购安装全过程手续、资料齐全有效后十日内，甲方支付乙方至电梯设备款的97%；剩余3%作为质保金，质保期满扣除相应质保期应扣款项（如有）后十日内无息返还。

安装部分的支付：

电梯安装人员全部进场并正式开始安装后十日内，支付电梯安装费用的50%；全部电梯正式取得使用证、合格证、检测报告后十日内支付至电梯安装款总价的97%；剩余3%作为质保金，质保期满扣除相应质保期应扣款项（如有）后十日内无息返还。

付款方式：甲方以银行汇款方式支付合同价款。每次付款前，乙方均应提供符合甲方财务要求的等额增值税发票。

上述款项的支付均须以卖方按照买方内部管理程序审核通过为前提，对经审核认为支付依据不符合要求的，买方有权暂缓支付直至卖方提供符合要求的支付依据，相应的付款期限顺延，且买方无需承担违约责任，卖方对此没有异议，因此而造成的结算延误等责任由卖方承担。

4. 监造及交货前检验

4.2 交货前检验条款增加：

（1）卖方交货期及交货顺序应满足本工程建设设备安装进度和顺序的要求并应保证及时安装和部件的完整性。交货时间以买方书面通知要求的交货进场时间、数量为准。如买方要求的供货期有变动，以其书面通知的时间为准。如卖方影响买方工程周期，卖方要负一切责任，由此产生的费用由卖方承担。

（2）交货地点为买方指定地点，运输途中由于包装原因，引起货物损坏、损失均由卖方承担。

（3）由卖方供应的所有合同设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。此外，卖方在交货时还应提供合法有效的合格证和质量证明文件。

（4）货物运到交货地点后，买方在接到卖方通知后应及时到现场，与卖方、监理及业主委托的第三方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数品牌、规格型号进行清点检验。如发现有任何不符之处经各方代表确认，属卖方责任的，由卖方处理解决。到货后买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。卖方应在开箱检查前3日通知买方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，检验工作和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。但买方对货物的检验确认并不免除卖方对货物的质量保证责任．

（5）卖方应负责到货设备的保管，对货物丢失或损失承担责任。该保管责任直至电梯取得准用证并移交给买方时为止，所产生的费用均由卖方负责。

（6）到货时随机资料应齐全，随机资料应包括发票、包装单、厂商质检证书、产地证明、出厂检验报告、产品合格证、使用说明书、产品说明书、电气原理图、中文安装说明、维护保养手册、产品出厂检验合格证、进口货物报关单复印件（如有）、商检证明、原产地品牌证书、品质保证书及本合同约定的其它资料和文件。交货不全或随机资料不全的视为逾期交货或交货不合格。对有疑义的，买方有权到厂家核定。

（7）检验时，如发现货物由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出更换或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方承担。

（8）卖方如对买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方通知后 2日内书面提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后3日内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

（9）如双方代表在货物检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由漳州市特种设备监督局的检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方承担。由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响项目建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15日，逾期将承担违约责任，若因卖方原因致买方整体工程进度造成严重影响和损失的，卖方应承担本合同约定的一切相关违约责任。

（10）本条所述的各项检验仅是现场的到货检验，仅是对货物的初步检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按本合同的规定应承担的质量保证责任的免除，卖方交付的货物是否符合约定，应以电梯安装完毕试运行后经漳州市特种设备监督局检测机构的验收并颁发电梯准用证为准。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

通用合同条款第 5.1 条款增加：

5.4货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5.5包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

5.6货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装内要求含规格型号、产品种类、数量装箱清单等（具体视装箱情况点而定），货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.3 运输

通用合同条款第5.3.3修改为：

（1）乙方应在交货前10历天，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到通知后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。

（2）在每批货物到达工地现场前24小时，卖方应以传真或电报将该批货物的如下内容通知买方：①合同号；②机组号；③货物备妥发运日；④预计到达时间；⑤货物名称及编号和价格；⑥货物总毛重；⑦货物总体积；⑧总包装件数；⑨交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；⑩对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.4 交付

5.4.1 货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装内要求含规格型号、产品种类、数量装箱清单等（具体视装箱情况点而定），货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.4.2 交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

5.4.3 乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告、使用及维护说明书、装箱清单（含设备的主、附件）等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5.4.4 乙方负责对设备进行收货查验、现场保管、后续安装调试服务；对到货数量和质量、型号负有完全的核查责任；甲方有权对到货设备核查、监督其保管和安装调试全过程；电梯设备在安装完毕（政府主管部门）验收合格并移交前，乙方应将对层门、门框、轿厢进行保护。其完好状况、数量和质量状况、一切损坏或者灭失风险均由乙方自行承担。

6 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

到货后，甲方组织业主项目组、工程监理公司、会同乙方（含安装单位）到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，但不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。如各方代表对开箱检验记录不能达成一致，则应委托当地商检局进行检验，并应由其出具检验证书，费用由乙方先行垫付。如当地商检局确定乙方应对设备的损坏、短缺等负责，该证书将作为甲方向乙方进行索赔的依据，费用由乙方承担。

6.2 安装、调试

通用合同条款第 6.2.条款增加：

6.2.4 乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

6.2.5 安装调试完毕后，乙方七日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后20日历天内并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

6.4 验收

通用合同条款第 6.4.条款修改为：

6.4.1 乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

6.4.2 货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方须经甲方同意后提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

6.4.3 若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

6.4.4 电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

6.4.5 货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

6.4.6 当满足以下条件时，才视为验收合格：

（1） 货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2） 货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

6.4.7 验收过程中所发生的一切费用均由乙方承担。

6.4.8其他预定：（1）甲方如要求更改安装日期，须提前通知乙方并取得乙方同意。

（2）电梯工程全部安装调试完成后，需经当地政府有关部门验收合格，并出具检验报告、使用证及合格证书后，方可交付甲方使用；根据工程现场实际情况，若甲方确应工程需要而提前使用电梯，必须事先征得乙方同意，并签订提前使用协议书，明确责任后方可使用。

6.4.9 竣工验收及交付：

6.4.9.1 卖方合同设备安装、调试工作完成后，应当书面通知买方，买方派代表会同卖方根据招标文件及合同中约定的条款、技术数据、施工图纸及国家电梯安装标准进行初步验收。

6.4.9.2 初步验收整改合格后，卖方应在买方要求的时间内向当地技术监督局提出电梯验收申请、并承担因报验而发生的费用，买方应积极配合卖方。

6.4.9.3 电梯经技术监督局等政府部门验收合格并取得电梯监督检验报告和特种设备使用登记证后，卖方应当在买方要求的时间内将电梯移交买方使用，并同时将电梯钥匙、合格证及有关资料移交给买方。

7.技术服务

通用合同条款第 7 条款增加：

7.5 双方责任：

（1）甲方负责的工作

1.1 甲方按各单体建筑施工图提供电梯井道、基坑等供乙方电梯安装。乙方在总包方电梯井道、基坑等施工前要求甲方配合或协调的按《电梯土建技术要求》及其他相关要求对电梯井道或基坑进行必要的增加、预埋或取孔等事项，甲方应予配合或协调，但不承担相应费用，即土建总包配合服务费由乙方承担。

1.2甲方提供水、电接入点（电提供到需安装电梯附近，调试时正式电源必需提供到机房，否则无法调试），水电表及费用由乙方负责。

1.3甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

1.4五方通话（消控室到机房控制柜的线路）

（2）乙方负责的工作

2.1本次共4台电梯从招标采购直至安装质保期结束。

2.2乙方应在收到甲方正式书面通知后，按指定日期进行排产或安装。

2.3乙方应在合同签定后的七个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

2.4乙方必须提供招标采购全过程资料，设备及安装竣工资料各五套甲方，所有资料各方责任主体签字盖章齐全有效；后续甲方在组织整个项目资料交财政投资评审中心审计时，若需要乙方的补充完善及配合，乙方必须无条件配合。

2.5乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

2.6乙方负责搭设符合国家安全规定和施工要求的脚手架及安全围护，并提供合格证。

2.7乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2.8井道照明、检查爬梯和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯总价款内。

2.9安装施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

2.10施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，做好安全围护，若在安装过程中发生安全事故，按现行法律及政府相关规章制度处理；造成自身或第三方损失或伤亡，则相应的责任、事故的处理、赔偿费用等全部由乙方承担。

2.11乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

2.12乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

2.13乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

2.14乙方应做好安全文明施工与环境保护。

8.质量保证期

通用合同条款第 8.1 条款修改为：

8.1 （1）质量保证期为2年。

（2）质量保证期自如下规定日期起计算：质量保证期从电梯经政府有关部门验收合格，取得漳州市质量技术监督局核发的《特种设备使用登记证》（电梯）及向买方和买方委托的物业公司移交工程并将电梯等所有设备及竣工资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。

（3）如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的缺陷，则质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

9.质保期服务

（1）通用合同条款第 9.1 条款修改为：

9.1 卖方收到买方和买方委托的物业公司通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：按卖方投标文件承诺的时间。

（2）通用合同条款第 9 条款增加：

9.5 工程竣工前，卖方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知买方。如买方在工程竣工时仍未收到卖方的通知，则卖方同意指定该工程项目负责人       （联系电话：           ）为该工程保修负责人。卖方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，卖方应及时以书面形式通知买方，有关变更在买方收到卖方的通知之日正式生效。

9.6 有关维修保养过程中特别约定：

乙方应派有专人负责本项目的检修工作，检修人员响应时间为24小时制，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺列入。）

9.7 乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

9.8 乙方在投标文件中应明确质保期后每年的维修保养。维修保养服务内容不低于以下内容要求：

1）每月提供二次定期保养：

2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用；

3）接到故障通知后应30分钟内到现场；

4）如有损坏，则提供并更换零部件的时间不超过8小时，笨重部件（如电机）不能超过48小时。

9.9 在质量保证期内，因卖方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，卖方应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向买方索赔而使买方遭受损失，卖方应赔偿买方的全部损失。

9.10 因卖方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，卖方应承担相应的赔偿责任。

9.11 若因卖方原因造成业主索赔的，卖方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到买方电话通知后配合买方与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对卖方具有法律效力，卖方同意承担相应的法律后果。买方、卖方同意并确认：若卖方委托的工程保修负责人未按买方的要求配合买方进行协商处理的，则卖方同意委托买方全权处理补偿事宜，买方与业主签订的补偿协议书对卖方具有法律效力，其项下约定的补偿金由卖方承担，并授权买方直接从卖方预留的质量保修金中扣付。

9.12 买方、卖方同意并确认：卖方不在约定时限内派人保修的，买方可以委托他人修理，修理费用以买方与修理单位协商的金额为准并由卖方承担，且买方可按所发生费用总额的5%向卖方收取代办费，卖方对此没有异议。如卖方拒不承担上述费用，买方有权从预留的保修金中直接抵扣。因卖方不按时保修给买方造成的损失由卖方承担，并从预留的保修金中扣除。

10.履约保证金

通用合同条款第 10 条款修改为：

10.1 履约担保金额：签约合同价的10%，即人民币         元。

10.2履约保证金的形式：以现金或银行保函或漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的担保保函的方式提交。

10.3 履约担保期限：至电梯安装调试完毕经特种设备检验机构检验合格且取得质量技术监督局颁发的特种设备使用证止 。

10.4若卖方未按合同约定履行义务，则买方有权选择从履约保证金中扣除应当由卖方承担的违约金、损害赔偿金及其他费用，卖方对此没有异议。

11.保证

（1）通用合同条款第 11.2、11.4 条款修改为：

11.2 卖方保证在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证买方免于承担因卖方违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标，以及国家相关产品质量要求和技术标准等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

12 知识产权

通用合同条款第 12 条款增加：

12.5乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失，包括但不限于甲方支出的赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等

13.保密

通用合同条款第 13 条款增加：

买方对图纸保密要求：卖方对买方提供的图纸等文件有保密义务， 未经买方同意不得提供给与本工程无关的第三方或用于本合同外的 项目，否则买方有权向卖方索赔；买方不承担有关的保密措施费用。

14.违约责任

（1）通用合同条款第 14.2、14.3 条款修改为：

14.2除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

14.3乙方不按照甲方正式书面通知日期安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方有权没收乙方的履约保证金。

14.4乙方逾期交货至指定地点的，乙方应当按600元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；逾期交货至指定地点超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还甲方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的履约保证金中扣除），并向甲方支付电梯设备款总额的5％为违约金。

14.5若因乙方逾期交货至指定地点导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方、总承包单位等相关单位的实际损失。

14.6乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

14.7因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

14.8因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5％违约金，并赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

14.9乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

14.10乙方未按约定工期完成产品安装并将合格产品移交甲方的，乙方应当按1000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

14.11若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失。

14.12 由于甲方现场不具备条件或甲方不按合同约定支付合同相应款项的，工期顺延。

15.合同的解除

通用合同条款第 15 条款的约定不适用。

16.不可抗力

通用合同条款第 16 条款修改为：

16.1 不可抗力事件系指工程所在地或卖方设备生产组装所在地【卖方确认为：	】发生的以下任一情形：

16.1.1 战争、动乱、恐怖活动；

16.1.2 非买卖双方责任造成的爆炸、火灾；

16.1.3 七级（含七级）以上地震；

16.1.4 洪水、十级以上大风（以气象台的资料为准）；

16.1.5 合同双方均认可的其他原因。

16.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

16.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的时间由双方按以下方法分别承担：

16.3.1 买方土建工程本身的损害、因土建工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由买方承担；

16.3.2 因卖方原因导致第三人人员伤亡和财产损失，以及卖方自身的损失，由卖方承担；

16.3.3 除本合同另有约定外，双方人员伤亡由其所在单位负责， 并承担相应费用；

16.3.4 延误的时间相应顺延，但如果上述不可抗力事件发生在任何一方逾期阶段，则延误的时间不顺延。

16.3.5 不可抗力事件的影响持续 30 个日历天及以上，任何一方均有权以书面形式通知对方后终止本合同，且互不承担法律责任。

16.4 本合同履行过程中，卖方不得以国家政策、税收调整、原材料供求关系、原材料价格、技术问题等作为不可抗力事件和自身免责的理由。

17．争议的解决

双方之间由本合同产生的或与本合同有关（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）的一切争议、纠纷或索赔均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向买方所在地人民法院起诉。

18. 变更

18.1.1 变更：如果买方认为有必要对本项目采购的合同设备做出变更，则买方有权发出指令要求卖方进行下述工作，卖方应当遵照执行：

①增加或者减少本合同项下任何合同设备的数量；

②改变本合同项下任何合同设备的性质、规格和类型；

③改变本合同项下任何合同设备的供货地点；

④改变本合同项下任何合同设备的供货周期及供货计划；

⑤改变本合同项下任何合同设备的服务。

18.1.2 变更的指令

18.1.2.1 无买方发出的书面指令，卖方不得作出任何供货变更。因卖方未按照本合同以及本项目招投标文件要求，擅自变更本合同项下任何合同设备或者未按相关要求履约的，由此产生的一切损失由卖方负责，买方保留继续追索的权利。

18.1.2.2 如果工作内容的增加或者减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，该情况不属于本条款所指。

18.1.3 变更的计价

18.1.3.1 变更的计价

本合同项下所有变更按照本条款要求对价格进行核增或者核减：

①对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

②对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

③合同中没有相同或者类似项目的，合同双方另行协商。

上述变更导致合同价格的核增或者核减的价款最终以买方委托的第三方审核单位审核为准。

18.1.3.2 变更计价的程序

变更计价的程序应按照政府相关法律法规执行，并且满足买方合同变更的相关规定。变更价款最终以买方委托的第三方审核单位审定金额为准。

19.保险

设备部分：

19.1 合同履约过程中，由于卖方原因导致的安全事故和财产损失，由此产生的一切损失和法律责任由卖方承担。卖方为降低合同履约过程中产生的风险所购买的保险，该费用已包含在合同价款中。

19.2 卖方负责办理本合同设备从生产地至买方安装现场工地的运输和保险等相关手续，该运输和保险费已含在合同价款中，卖方承担运输途中的全部风险。

19.3 卖方负责办理第三者责任险，该费用已包含在合同价款中。

19.4卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110％的运输一切险。

19.5卖方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110％的、以买方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质量保证期届满前出现的设备质量问题。

安装部分：

19.6 工程开工前，卖方应为建设工程和施工场内的自有人员及第三人生命和财产办理保险，支付保险费用。

19.7 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及施工机械设备等，由卖方办理保险，并支付保险费用。

19.8 卖方在办理完本条第1款、第2款所规定的保险后，应将相关保险单据的复印件交由买方备案。

19.9 卖方在施工过程中，应为建设工程和施工场内的自有人员提供符合法律、法规及相关规定所要求的安全保障措施，并支付安全保障措施费用。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

19.10 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

20. 其他

20.1施工要求

20.1.1卖方应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

20.1.2卖方为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

20.1.3出入现场要求

(1)卖方应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。

(2)作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

(3)在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

(4)卖方应负责自身场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。

(5)工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被卖方或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，卖方应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求卖方不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

20.2 施工过程管理

20.2.1买方已按合同约定完成了买方应承担的工作后，卖方无正当理由不开工或监理工程师因卖方原因导致不予签发开工令，视为卖方违约，工期不予顺延。由于卖方的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程卖方的因工期延误造成的经济损失。

20.2.2卖方在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经买方同意，卖方在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、技术负责人，买方将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，买方将按500元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

20.2.3卖方在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日买方将按500元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

20.2.4在工程实施期间，未经监理工程师批准，卖方进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则买方将按500元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

20.2.5在工程施工期间，未经监理工程师批准，卖方的施工现场项目管理人员缺员50%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，买方有权终止本合同，卖方不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。

20.2.6卖方在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：

(1)现场地形、地貌和特征；

(2)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；

(3)当地乡规民约和风俗习惯；

(4)卖方已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

(5)建筑废土的处置。

20.2.7卖方未经买方的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，卖方需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和买方核准后方可分包。否则，买方除了有权解除分包合同外，还有权要求卖方支付未经买方同意分包工程款的2%的违约金。

20.2.8卖方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，买方除了有权解除合同外，还有权要求卖方支付其违法转包部分的工程款的2%的违约金。

20.2.9工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，卖方在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。

20.3合同变更和解除

20.3.1如有以下情况之一发生，买方有权书面通知解除合同，通知至送达卖方或现场项目管理部后生效：

(1)卖方在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因卖方其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。

(2)卖方在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)卖方因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求买方停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)卖方擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换，经买方提出异议后10天内不纠正的。

(5)卖方对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。

(6)卖方因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

(7) 卖方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

20.3.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，卖方不配合结算的，买方有权自行审核或提交给造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力。

20.3.3合同解除后，卖方应于接到买方通知后15日内无条件退出工程现场。

20.3.4合同解除并不解除卖方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

20.4买方所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，卖方必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。买方在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，卖方必须给予配合不得拒绝。

20.5 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《漳州市建设与管理局关于印发<提升漳州市建筑施工安全文明标准化水平若干措施>的通知》中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。

（1）合同中涉及的需由买方审核、批准批复、同意、认可、确认或指令等，均应由买方以书面形式作出，且该书面文件应由买方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（2）合同中涉及的需由监理人审核、确认或指令等，均应由监理人以书面形式作出，且该书面文件应由监理人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（3）合同中涉及的由卖方发送的通知、报告、建议或提起的各种申请等，卖方均应以书面形式发送或提起，该书面文件应由卖方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（4）双方同意，本合同约定的工期顺延、工程量变更、工程价款变更等对工期、工程价款造成实质性影响的变更或其他重大变更的，双方认可的唯一依据为有买方、监理人、卖方共同确认的《工程签证单》，该《工程签证单》应按约定进行签字盖章，任一方缺失任一盖章或签字要件的，不能作为签证、结算和付款的依据，此《工程签证单》对买方无任何约束力，卖方不得以此《工程签证单》向买方主张索赔或要求买方承担违约责任。

20.6 双方确认，前述的工程师专指买方派驻的建设单位的工程师。

20.7 双方确认，前述的工程师或买方不在约定时间内确认、答复、组织或提出修改意见等，即视为买方承认、同意或认可等的“视为条款”对买方均不具有约束力。上述条款约定事项的确认均应得到买方的书面确认，方对买方具有约束力，否则买方不需对此承担责任。

20.8送达条款

卖方确认本合同《协议书》尾部的地址、联系电话为有效的送达地址、联系电话，买方或公证处、法院、仲裁机构等向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若卖方送达地址发生变化，应立即书面通知买方，否则买方或公证处、法院、仲裁机构等向原地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。

20.9卖方应对施工现场所有人员的人身安全和财产安全承担安全责任，若施工现场发生非因买方原因产生的人员人身伤害和/或财产损失的，卖方应负责处理并承担全部责任，若因此给买方造成损失的，卖方应赔偿买方的损失。

20.10 买方与卖方应于本合同签订时同时签订《文明施工责任书》、《安全施工责任书》。

20.11索赔

（1）乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（2）乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、按月利率2%计算的利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

（3）根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

（4）换有缺陷的零件、部件或使设备未达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

（5）乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数以2000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足予扣除的，乙方应当以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

（6）如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

21、 廉洁共保约定：

一、买卖双方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及中央、省、市和企业有关廉政建设的各项规定。

二、在履行合同过程中，买方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：

1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；

2、不得接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品；

3、不得在卖方单位兼职，亦不得在卖方报销任何应由个人支付的费用；

4、不得以任何形式向卖方索要和收受回扣或变相收受贿赂；

5、不得向卖方赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；

6、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；

7、不得在甄选或考核卖方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；

8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；

9、不得在履行合同过程中，故意刁难卖方，影响正常的合同履行；

10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。

三、在履行合同过程中，卖方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：

1、不得向买方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；

2、不得为谋取自身利益擅自与买方人员私下进行有损买方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害买方利益的行为；

3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；

4、不得为买方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；

5、不得为买方人员报销任何应由买方个人支付的费用。

四、对违反以上廉洁共保约定的，实行责任追究：

1、在履行合同过程中，如卖方发现买方工作人员违反上述约定，应向当地相关监察机关进行实名举报，买方有责任为卖方举报人保密。

买方在事实核查后，对违反上述行为准则的买方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失、党纪政纪处分或依法追究法律责任。

2、在合同履行过程中，如发现卖方及其工作人员违反上述约定，买方有权视情况单方面解除与卖方签订的合同，同时卖方应按合同总额的20%向买方支付违约金，情况严重者，买方可向相关司法部门举报，请求追究卖方的法律责任。

- 合同附件格式

附件包括：

附件1	 电梯设备产品的规格

附件2	 产品数量及技术参数

附件3	 关键部件使用寿命时间表

附件4    电梯主要配置清单

附件5	 售后服务承诺书

附件6	 电梯备品备件、专用工具明细表

附件7	 维保服务承诺

附件8	 电梯定期保养主要项目表

附件9	 电梯分项报价表

补充说明、澄清函等

- 附件一：合同协议书

合同协议书

买方(全称)：

- 卖方(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同电梯采购及安装事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

4.工程立项批准文号：

5.资金来源：

- 二、合同范围

合同范围：云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程的设计、制造、检验、采购交货、安装、调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，维护保养、技术培训及售后服务等一切内容。本项目为交钥匙工程。具体范围详见招标文件第五章供货要求。

三、交货和安装期限

以招标人书面通知之日起30个日历天内货到现场，货到现场后120个日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测和验收合格交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

四、合同价款

1、合同含税总价：人民币             元（￥        元）。

2、具体价款如下：

设备部分：（1）含税价款：人民币           元 （￥        元）。

安装部分：（1）含税价款：人民币      元（￥      元）。

国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及合同含税总价。

若具体采购货品及数量与合同约定不符，则以买方实际采购货品及数量计算合同价款。对此，卖方同意、认可并无异议。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（6）工程量清单；

（7）工程报价书或预算书；

（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、卖方向买方承诺按照合同约定进行交货、施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

八、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同签订时间：        年    月     日

合同签订地点：

本合同双方约定双方签字盖章 后生效。

十、合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

买      方：(公章)                         卖      方：(公章)

住      所：                               住      所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                               委托代表人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                  开户银行：

账   号：                                   账      号：

邮政编码：                                  邮政编码：

纳税人识别号：                              纳税人识别号：

- 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于  年  月  日参加	（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）（¥）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28

日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方

以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	 （签字）

地	址：

邮政编码：

电  话：

年	 月	  日

附表1：合同标的之名称、品牌、型号、规格

| 位置 | 使用性质 | 电梯 编号 | 台数 | 载重量 (kg) | 速度 (m/s) | 提升 高度（m） | 层/站/门 | 井道尺寸 宽×深（mm×mm） | 机房形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.75 | 84.45 | 28/27/27 | 2200*2400 | 有机房 |
| 1# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.75 | 92.65 | 30/29/29 | 2200*2200 | 有机房 |
| 2# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.75 | 81.30 | 28/27/27 | 2200*2400 | 有机房 |
| 2# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.75 | 89.70 | 30/28/28 | 2200*2200 | 有机房 |
| 3# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 57.3 | 18/17/17 | 2200*2200 | 有机房 |
| 3# | 担架功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 47.0 | 16/15/15 | 2200*2200 | 有机房 |
| 4# | 担架功能客梯 | DT1 | 1 | 800 | 1.75 | 87.15 | 30/30/30 | 2150*2300 | 有机房 |
| 4# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.75 | 97.45 | 32/32/32 | 2100*2100 | 有机房 |
| 5# | 担架功能客货梯 | DT1 | 1 | 1600 | 0.63 | 4.3 | 2/2/2 | 3200*2500 | 无机房 |
| 5# | 担架功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.75 | 79.9 | 28/26/26 | 2375*2175 | 有机房 |
| 5# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT3 | 1 | 800 | 1.75 | 88.15 | 29/27/27 | 2150*2150 | 有机房 |
| 6# | 担架功能客梯 | DT1 | 1 | 800 | 1.5 | 44.15 | 16/15/15 | 2200*2300 | 有机房 |
| 6# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.5 | 53.60 | 18/17/17 | 2150*2300 | 有机房 |
| 7# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 45.15 | 16/16/16 | 2200*2250 | 有机房 |
| 7# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 52.95 | 18/18/18 | 2200*2250 | 有机房 |
| 8# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 46.20 | 16/16/16 | 2200*2250 | 有机房 |
| 8# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 52.50 | 17/17/17 | 2200*2250 | 有机房 |

第二卷

# 第五章 供货要求

- 技术规格及要求

- 主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：云霄县莆美镇演武亭村村民安置房建设项目电梯采购及安装工程

1.2电梯土建设计参数（详见后附）

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：见附表

1.4电梯基本要求

1.1.1电梯技术基本要求应符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品。

1.5整机性能要求

电梯整机性能符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.6安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB T10058-1997《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.7.2厅门形式与装饰

为标准中分门，电梯的装潢部分轿厢、首层厅门采用不锈钢，且厚度≥1.2mm,其余各层曾门采用喷涂钢板。轿内外呼显示板为白色点阵；所有外呼按钮采用发纹不锈钢且带盲文，轿厢天井采用LED照明。门保护装置采用80束以上红外线光幕。

1.7.3门套

首层采用不锈钢,其余喷涂钢板。

1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式和触摸式，其面板采用发纹不锈钢板。

B、轿厢壁：采用不锈钢。

C、轿厢顶：配低噪音排风扇及LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用不锈钢，自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：材质为塑胶地板.

1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有微动式上下召呼按钮；其面板为发纹不锈钢。

1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB T10058-19 97《电梯技术条件》的规定，采用永磁同步无齿轮曳引机。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

1.11电梯功能

| 主要功能 |  |
| --- | --- |
| 1、全集选控制 | 2、自动返基站 |
| 3、满载直驶 | 4、错误指令取消 |
| 5、重新初始化运行 | 6、故障自诊断 |
| 7、井道楼层间距自学习 | 8、端站保护 |
| 9、超载保护 | 10、驱动设备过热保护 |
| 11、电网异常检测功能 | 12、速度异常检测功能 |
| 13、接触器异常检测功能 | 14、抱闸异常检测功能 |
| 15、轿顶检修 | 16、机房紧急电动运行 |
| 17、自动泊梯 | 18、锁梯开关 |
| 19、自动返回 | 20、开关门按钮 |
| 21、光幕门保护 | 22、关门力矩保护 |
| 23、轿厢开门保护 | 24、轿厢关门保护 |
| 25、厅外重开门 | 26、轿厢关门延时保护 |
| 27、内部通话装置 | 28、轿厢到站钟 |
| 29、轿厢警铃 | 30、轿厢内应急照明 |
| 31、轿内照明风扇自动控制 | 32、轿内楼层及方向显示 |
| 33、厅外楼层及方向显示 | 34、防捣乱保护 |
| 35、静音模式 | 36、语音安抚 |

1.12电梯的可靠性

电梯的可靠性应符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.13电气安全要求

电梯的电气安全要求符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的有关规定。

1.14电梯的其他要求

除上述规定外，电梯的电气装置还应符合GB50310-2002《电梯电气装置施工及验收规范》的规定；投标电梯的其他技术条件应符合GB T10058-1997、GB T10059-1997、GB7588-2003和GB10060-1993、GB50310-2002等电梯相关标准要求；制造厂商必须通过ISO9000系列质量体系认证等ISO管理体系认证。

2、验收标准和验收程序

2.1验收标准

本规程的技术指标和要求主要引用了《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）和《电梯安装验收规范》（GB10060-1993）等国家标准的规定。

电梯的电气安全要求及电梯的可靠性应符合GB T10058-1997《电梯技术条件》的规定。电梯的电气装置还应符合GB50310-2002《电梯电气装置施工及验收规范》的规定；投标电梯的其他技术条件应符合GB T10059-1997《电梯试验方法》等相关标准要求。电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器应符合GB10060-1993《电梯安装验收规范》相关条款的规定。

如上述相关标准被修订，应以最新标准为准。

2.2验收程序

验收分卖方出厂检验、安装调试及最终验收三个阶段；

A．出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，卖方应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等，结果必须符合第3.1款验收标准的要求。

B．安装调试检验（卖方自检）

货物安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件对招标货物的具体规定。检验记录应真实并提供给买方。

C．最终验收

货物安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按等3.1款规定的标准要求进行联合验收。

3、技术服务要求

3.1安装和调式

3.1.1由卖方负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

3.1.2卖方应在货物运抵现场前一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

3.1.3卖方应负责联系建筑劳动安全和技术监督部门、商检部门，按现行有关规范规定办好电梯验收有关手续，负责办理好电梯使用证后移交给买方。

3.2技术培训

3.2.1卖方应负责专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3.3维保服务

3.3.1设备验收合格后质量保证期为交付使用后24个月。在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后90分钟内应委派专业技术人员到达现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。买方在货物交货后6个月内不安装、使用，则质量保证期为往后延续6个月。

3.3.2卖方有责任在电梯使用地自行或指定有能力的持有安装维保许可证的电梯维保代理人，在必须时对电梯进行维护或修理。无论在质保期内或在质保期过后，检修人员的响应时间应不超过90分钟。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。

3.3.3若供货方不再生产或代理该产品，必须事先与买方做好维保交接手续。

4、技术资料要求

卖方应向买方提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A．产品验收标准

B．技术说明书

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.合同中要求的其他文件资料

I．电梯使用证和电梯验收报告

5、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用的工具及其清单。

6、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单（含价格清单，但其价格不含在投标报价中），并且备品备件需要有10年以上的供货保证。

7、有关合同条款要求

7.1采购人在授权合同时有权对本次招标采购货物的数量和服务增加或减少。

8、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在投标报价中。（除另有说明外）

二、电梯相关尺寸

| 位置 | 使用性质 | 电梯 编号 | 台数 | 载重量 (kg) | 速度 (m/s) | 提升 高度（m） | 层/站/门 | 井道尺寸 宽×深（mm×mm） | 机房形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.75 | 84.45 | 28/27/27 | 2200*2400 | 有机房 |
| 1# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.75 | 92.65 | 30/29/29 | 2200*2200 | 有机房 |
| 2# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.75 | 81.30 | 28/27/27 | 2200*2400 | 有机房 |
| 2# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.75 | 89.70 | 30/28/28 | 2200*2200 | 有机房 |
| 3# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 57.3 | 18/17/17 | 2200*2200 | 有机房 |
| 3# | 担架功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 47.0 | 16/15/15 | 2200*2200 | 有机房 |
| 4# | 担架功能客梯 | DT1 | 1 | 800 | 1.75 | 87.15 | 30/30/30 | 2150*2300 | 有机房 |
| 4# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.75 | 97.45 | 32/32/32 | 2100*2100 | 有机房 |
| 5# | 担架功能客货梯 | DT1 | 1 | 1600 | 0.63 | 4.3 | 2/2/2 | 3200*2500 | 无机房 |
| 5# | 担架功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.75 | 79.9 | 28/26/26 | 2375*2175 | 有机房 |
| 5# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT3 | 1 | 800 | 1.75 | 88.15 | 29/27/27 | 2150*2150 | 有机房 |
| 6# | 担架功能客梯 | DT1 | 1 | 800 | 1.5 | 44.15 | 16/15/15 | 2200*2300 | 有机房 |
| 6# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2 | 1 | 800 | 1.5 | 53.60 | 18/17/17 | 2150*2300 | 有机房 |
| 7# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 45.15 | 16/16/16 | 2200*2250 | 有机房 |
| 7# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 52.95 | 18/18/18 | 2200*2250 | 有机房 |
| 8# | 担架功能客梯 | DT1.DT3 | 2 | 800 | 1.5 | 46.20 | 16/16/16 | 2200*2250 | 有机房 |
| 8# | 无障碍兼消防功能客梯 | DT2.DT4 | 2 | 800 | 1.5 | 52.50 | 17/17/17 | 2200*2250 | 有机房 |

三、服务

1、技术培训：中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

2、交付使用后24个月为质量保证期。如电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月还未使用，则质量保证期为往后延续6个月。

3、质保期内电梯销售方（下简称卖方）应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，卖方应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到买方通知后 5 分钟内响应，并于 90分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，卖方无条件提供同等质量物品替代。

4、在质保期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，投标人投标文件中须对此作出承诺。

5、投标人应于投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

6、投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

7、若在维保期内发生：（1）非因电梯生产、制造、运输过程中造成的电梯的故障和损坏（2）因安装过程中由于乙方对图纸或现场情况计算失误造成的电梯的故障和损坏。（以电梯现场验收报告、相关质检部门检测报告为准），由乙方负责予以维修至符合验收合格安全使用标准。若乙方不执行上述维保规定的，甲方有权没收该维保金；若损失较大超过维保金数额的，甲方有权就超出金额向乙方追偿；若造成巨大损失的，甲方有权追究相关民事赔偿责任。

四、其他要求

本项目所提供的土建设计参数、图纸仅供参考，投标人必须在投标前对施工现场实际情况进行（井道尺寸）核对确认，并对此负全部责任。中标后若因现场井道尺寸的原因不能满足招标文件的技术要求，招标人有权没收履约保证金并赔偿一切损失。

- 五、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，如果卖方延期交货5天~15天违约金按100元/天计取（不含第5天），超过15天违约金按200元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的10%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同。买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 4、卖方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约金，工期延误10天~20天违约金按100元/天计取（不含第10天），超过20天违约金按200元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的20%.甲方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 5、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交房延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 7、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

- 8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

# 第三卷

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

一、资格审查资料

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、制造商授权书

六、其他材料

一、资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应提供营业执照复印件（若以联合体形式投标的，双方均需提供营业执照复印件）。

投标人：                    	（盖单位章）

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

注：如以联合体形式投标的双方均需提供此表。

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签

字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

注：1.法定代表人（签字）和委托代理人（签字）是指本委托书由法定代表人和委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2. 如以联合体形式投标的双方均需提供此表，且授权人为同一人。

四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

注：法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）是指本协议书由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：		签字人职务：

签字人姓名：		签字人姓名：

签字人签名：		签字人签名：

注：制造商名称（盖单位章）以及签字人签名是指本制造商授权书按规定盖章和签字后，再进行扫描并上传。

六、其他材料

（商务文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

一、投标函

二、投标保证金汇款凭证扫描件

三、分项报价表

四、近年完成的类似项目情况表

五、正在供货和新承接的项目情况表

六、近年发生的诉讼及仲裁情况

七、承诺书（一）

承诺书（二）

八、其他材料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标含税总报价，提供本项目电梯采购及安装的技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 交货期：                                                                。

4. 交货地点：                                                              。

5．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我方承诺在招标文件规定的投标有效期 90天 内不撤销投标文件。

7．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、投标保证金汇款凭证扫描件

注：1.投标人以电汇或转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

投 标 人：	（盖单位章）

年	月	日

三、分项报价表

1.  分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

四、近年完成的类似项目情况表(如有)

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 台数 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.业绩需提供销售合同书和验收报告复印件并加盖投标人公章。否则不得分。

2.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

五、正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人 履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

六、近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人须提供2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日内未发生诉讼及仲裁情况的承诺书，格式自拟。

七、承诺书（一）

注：投标人承诺在项目所在地设有维修保养点的承诺函，格式自拟。相关证件附后。

承诺书（二）

注：投标人提供质量保修期的承诺书，格式自拟。

八、其他材料

注：提供投标人认为与商务评分有关的资料。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

一、对投标设备的整体评价

二、投标设备技术性能指标的详细描述

三、技术支持资料

一、对投标设备的整体评价

二、投标设备技术性能指标的详细描述

三、技术支持资料