北斗工业园新材料科研中心

全过程工程咨询服务

招标文件

招标项目名称：北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务

报建编号：3506022006100101

招标项目编号：E3506010601800455001

招	标	人：漳州市腾峰建筑工程有限公司

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司

招标代理机构项目负责人：黄杰辉

招标代理机构编制人：严惠娜

目录

第一章	招标公告.....................................................................6

第二章	投标人须知...................................................................10

第三章	评标办法.....................................................................28

评标办法前附表.......................................................................30

第四章：合同条款及格式...............................................................41

第一部分合同协议书...................................................................41

第二部分通用合同条款.................................................................44

第三部分专用合同条款.................................................................65

合同附件.............................................................................80

附件 1 全过程工程咨询服务范围与及服务内容.............................................80

附件 2 委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表.........................................84

附件 3 咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录.................................85

附件 4 咨询人主要咨询人员表备注.......................................................86

附件 5 招标人需求.....................................................................87

附件 6 全过程工程咨询服务费明细及支付方式.............................................88

附件 7 廉洁协议.......................................................................92

附件 8 保函格式.......................................................................94

第五章	招标人需求...................................................................95

第六章	投标文件格式.................................................................99

二、商务文件格式....................................................................123

三、技术文件格式....................................................................137

第一章	招标公告

北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务

- 招标条件

本招标项目北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务已由漳州市芗城区发展和改革局以闽发改备【2020】E010083批准建设，报建编号3506022006100101，招标编号E3506010601800455001 ，项目业主为漳州市腾峰建筑工程有限公司，招标代理机构为厦门天亚工程项目管理有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的全过程工程咨询服务进行公开招标，选定全过程工程咨询服务单位。

- 项目概况与招标范围

  - 项目概况

    - 建设地点：福建省漳州市芗城区金峰工业区，金边路以北、宝莲路以东、宝石路以南。

    - 建设规模：项目规划总用地面积为78811.09㎡，实际用地面积为74923.13㎡。总建筑面积218119㎡，其中地上计容总建筑面积：152701㎡，地下不计容面积：65418㎡，建筑高度37.75米（航空限高绝对标高为65.00米），绿地率25%。拟建9栋办公楼及办公配套、办公展示空间、大门及地下室，机动车停车数为1252辆，非机动车停车位6258辆。

    - 项目投资估算：本项目总投资约103566.00万元，其中工程费用约80362万元。

    - 全过程工程咨询服务费用暂估价：约为2729.83万元。

- 2.1.5开工日期及建设周期：本工程施工开工：以取得开工许可证时间为准，工程建设周

期为39个月。

- 2.1.6全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）结束之日止，总服务期约为45个月。各服务子项目的服务期限应满足招标人要求。

2.1.7招标范围：本项目全过程工程咨询服务包括①项目策划咨询(项目建议书、可行性研究报告编制)②工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）：要求符合有关法律、法规、强制性标准及相关设计规范要求；③造价咨询（含概算编制、施工图预算编制、施工过程变更签证审核、结算审核（如有时）等）；④工程监理(施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的投资、质量、进度控制，合同、信息、安全管理，协调项目内部关系等内容的监理，具体以本项目施工图设计图纸和工程量清单的范围内容为准。⑤全过程咨询统筹：实施中决策咨询、设计咨询、监理咨询、造价咨询各项工程服务事项总体协调等，满足相关规定、招标文件及招标人要求。

- 投标人资格要求

  - 投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。

特别说明：（1）投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目投标。

  - 资质要求：投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件中的全部要求：

- 中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级综合资信证书或建筑专业甲级资信证书。

- 建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级。

- 建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

- 建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价资质，具体为：工程造价咨询甲级资质。

  - 信誉要求：（1）投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（2）投标人未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（若为联合体投标，联合体各方均应满足该要求）

  - 投标人拟派出的项目总负责人须具备：（1）国家注册一级建筑师或国家一级注册建造师或国家注册监理工程师或国家注册造价工程师（2）且须同时具备高级工程师及以上职称，（3）且必须满足下列条件：①拟派出的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。②项目总负责人5年内无行贿犯罪行为的。③如果注册监理工程师担任项目总负责人的必须为无在监项目（须附上无在建承诺书，格式自拟）。

3.5投标人拟派出的项目总负责人的类似工程业绩要求必须满足下列条件中的任意一个或一个以上要求：

（1）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）2亿元及以上的房屋建筑工程的全过程工程咨询项目总负责人或总咨询师或技术负责人；全过程工程咨询项目须至少包含投资决策咨询、设计、设计管理、造价咨询、造价管理、监理、现场管理、运营维护咨询以及BIM咨询中的两项工程咨询服务内容方予以认定。

（2）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程造价咨询项目负责人。

（3）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程设计项目负责人。

（4）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程监理项目负责人（总监）。

（注：以上的具体内容要求以中标通知书或合同协议所反映的内容和人员信息为准，业绩的时间以合同协议签订之日为准，中标通知书或合同协议证明必须提供原件扫描件或加盖公章的复印件的扫描件。）

3.6本项目接受联合体投标，且联合体成员（含联合体牵头人）不超过2家。联合体投标人还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务。

- 联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

- 联合体各方必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

- 招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

3.7投标人其他主要全过程工程咨询项目组人员要求以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.8省外入闽企业需要按规定通过福建省住房城乡建设网的“企业管理服务平台”自行如实填报相关信息。

3.9本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

- 评标办法：综合评估法

- 招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2020年8月12日8时00分00秒至2020年9月3日23时59分00秒通过已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站（网址

- http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式（公共资源电子交易平台名称及网址）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(漳州版、最新版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 投标文件递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年9月4日8时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（公共资源电子交易平台名称）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8、投标保证金

8.1投标保证金金额：人民币伍拾万元；

8.2.投标保证金提交的方式：现金形式(电汇或银行转账)或银行保函形式或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式提交。（具体详见招标文件投标须知前附表3.4.1）。

投标保证金银行账号：

开户名称：漳州市腾峰建筑工程有限公司

户账号：161060102100011524

开户银行：兴业银行漳州金峰支行

9、联系方式

招标人名称：漳州市腾峰建筑工程有限公司

招标人地址：漳州市金峰众创园创新楼

联系人：陈女士

联系电话：0596-2913331

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼，邮编：363000

电子邮箱:zzty516@126.com

电话：0596-21566156，传真：/

联系人：小沈、小林。

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子招投标系统

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区元光北路48号

联系电话：0596-2944277

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼

联系电话：0596-2939029

第二章	投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市腾峰建筑工程有限公司 地址：漳州市金峰众创园创新楼 联系人：陈珺 联系电话：0596-2913331 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：厦门天亚工程项目管理有限公司 地址：漳州市龙文区碧湖路5号下洲花园3栋2单位16层 联系人：沈晓敏 电话：0596-2165516 邮箱：zzty516@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务 |
| 1.1.5 | 项目概况 | 项目规划总用地面积为78811.09㎡，实际用地面积为74923.13㎡。总建筑面积218119㎡，其中地上计容总建筑面积：152701㎡，地下不计容面积：65418㎡，建筑高度37.75米（航空限高绝对标高为65.00米），绿地率25%。拟建9栋办公楼及办公配套、办公展示空间、大门及地下室，机动车停车数为1252辆，非机动车停车位6258辆。 |
| 1.2.1 | 建设资金 | 项目投资估算额：80362万元。 资金来源：企业自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目全过程工程咨询服务包括： 1、项目策划咨询(项目建议书、可行性研究报告编制) 2、工程设计（含方案设计、初步设计、施工图设计）：要求符合有关法律、法规、强制性标准及相关设计规范要求； 3、造价咨询（含概算编制、施工图预算编制、施工过程变更签证审核、结算审核（如有时）等）； 4、工程监理：工程监理施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的投资、质量、进度控制，合同、信息、安全管理，协调项目内部关系等内容的监理，具体以本项目施工图设计图纸和工程量清单的范围内容为准。 5、全过程咨询统筹：实施中决策咨询、设计咨询、监理咨询、造价咨询各项工程服务事项总体协调等，满足相关规定、招标文件及招标人要求。 |
| 1.3.2 | 服务期限要求 | 全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）结束之日止，总服务期约为45个月。各服务子项目的服务期限应满足招标人要求。 |
| 1.3.3 | 工作目标 | 本工程投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求； 本工程进度目标：满足招标文件及招标人要求； 本工程质量目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求； 本工程安全文明目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。 - 特别说明：（1）投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目投标。 2、资质要求：投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件中的全部要求： （1）中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级综合资信证书或建筑专业甲级资信证书。 （2）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级。 （3）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质； （4）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价资质，具体为：工程造价咨询甲级资质。 3、信誉要求：（1）投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（2）投标人未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（若为联合体投标，联合体各方均应满足该要求） 4、人员要求： I项目总负责人要求： 投标人拟派出的项目总负责人须具备：（1）国家注册一级建筑师或国家一级注册建造师或国家注册监理工程师或国家注册造价工程师（2）且须同时具备高级工程师及以上职称，（3）且必须满足下列条件：①拟派出的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。②项目总负责人5年内无行贿犯罪行为的。③如果注册监理工程师担任项目总负责人的必须为无在监项目（须附上无在建承诺书，格式自拟）。 投标人拟派出的项目总负责人的类似工程业绩要求必须满足下列条件中的任意一个或一个以上要求： （1）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）2亿元及以上的房屋建筑工程的全过程工程咨询项目总负责人或总咨询师或技术负责人；全过程工程咨询项目须至少包含投资决策咨询、设计、设计管理、造价咨询、造价管理、监理、现场管理、运营维护咨询以及BIM咨询中的两项工程咨询服务内容方予以认定。 （2）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程造价咨询项目负责人。 （3）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程设计项目负责人。 （4）2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）5亿元及以上的房屋建筑工程监理项目负责人（总监）。 注：①投标人须在投标文件中附上拟派出项目总负责人的执业证书和职称证书、身份证、养老保险（如需）复印件并加盖投标人单位公章；②职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准；③根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级建造师主项和增项专业注册有效期到期的注册证书继续有效；④特别说明：“养老保险”是指社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的前两个月内为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的证明文件所署单位为准；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决；⑥业绩的内容要求以中标通知书或合同协议所反映的内容和人员信息为准，业绩的时间以合同协议签订之日为准；⑦所有证明材料均应为原件扫描件或加盖公章的复印件的扫描件。 Ⅱ全过程工程咨询项目专业负责人要求： - 拟派出担任本招标项目的策划负责人应同时具备①注册咨询师执业资格②高级工程师及以上职称； - 拟派出担任本招标项目的设计负责人应同时具备①一级注册建筑师执业资格或注册结构师执业资格证书②高级工程师及以上职称； - 拟派出担任本招标项目监理负责人（总监理工程师）应同时具备①注册监理工程师（房屋建筑工程专业）执业资格证书，②高级工程师及以上职称。 - 拟派出担任本招标项目造价负责人应同时具备①注册造价工程师执业资格，②高级工程师及以上职称。 Ⅲ其他主要全过程工程咨询项目组人员要求： - 专业监理工程师3人：具备有效的房屋建筑专业全国注册监理工程师或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》（具有培训证书的，证书上的从事专业类别为房屋建筑工程专业），同时需具备工程师或以上职称。 - 监理员4人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程2人、安装类工程1人，专业为市政基础设施工程1人。 备注：①资格评审时，仅对全过程工程咨询项目总负责人资格进行评审，不对专业负责人和其他主要全过程咨询项目组人员资格进行评审；②投标人应在投标文件出具上述全部人员到位相关承诺，中标后由投标人按投标文件配备，否则招标人有权取消其中标资格或在签订正式合同后单方解除合同。③项目总负责人可兼任其中一个专业负责人，各专业负责人之间须专人专岗，不得兼任。 5、本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。 6、其他要求： （1）投标人应按照招标文件第六章投标文件格式之规定要求完整提交投标文件，以证明符合招标文件第三章“评标办法”规定的资格审查合格条件。 - 省外入闽企业需要按规定通过福建省住房城乡建设网的“企业管理服务平台”自行如实填报相关信息。 - 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人（若为联合体投标，指联合体各方）相关信息进行核对。 - 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 - 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或控股子公司。 |
| 1.4.2 | 接受联合体投标 | 本项目接受联合体参与投标。 联合体成员（含联合体牵头人）不超过2家。联合体投标的必须以设计单位为牵头单位。依法分包：依照法律规定，报经招标人同意后，允许中标人将中标人不具备资质范围内的非主体业务分包给具有相应资质的单位。 联合体投标人还应遵守以下规定： (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务 联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； (2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； (3)联合体各方必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； (4)招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场 招标人不组织集中踏勘现场和标前会 |
| 2.2.1 | 投标人提出疑问 或澄清的截止时间 | 2020年8月17日12时00分 招标人发送澄清的方式：在本项目发布公告的媒体平台发布。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年9月4日8时30分 |
| 2.2.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年8月18日18时00分 时间：投标截止时间15天前。 形式：若招标人对招标文件有澄清，将在上述时间前通过发布招标公告的媒介上发布。若澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 招标人还将不定期的在上述网站发布补充通知，各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自 行承担。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 由资格审查文件、商务文件、技术文件三部分构成。 |

| 3.2 | 全过程工程咨询服务费招标控制价及计算办法及投标报价 | 全过程工程咨询建设项目工程建安估算80362万元。 主要咨询服务组成如下（其他费用具体详见附后清单）： 本项目的计费基数均暂定为80362万元，招标控制价：2729.83，费率3.4%。 A1、工程前期决策咨询（工程可行性研究报告编制费）：20万元，权重0.73%，实际工程咨询费=20万元×（1-下浮中标优惠系数K）总价包干。 A2、设计费：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》》（计价格[2002]10号）文件收费标准的70%计算设计费,工程设计收费计费额暂按估算建安费80362万元计取。专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。估算的工程设计收费招标控制价金额为1377.56万元。折算为费率=（1377.56÷80362）×100%=1.71%；权重50.43%。即：实际设计费=工程预算审核价×1.71%×（1-下浮中标优惠系数K）。 除归属于招标人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据招标人意见进行相应调整设计。 A3、监理费：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)收费标准的70%计算监理费，估算的工程监理收费招标控制价金额为882.24万元。折算为费率=（882.24÷80362）×100%=1.1%；权重32.7%，即：本项目的监理费采用固定费率1.1%下浮中标优惠系数后包干，实际监理服务收费以[施工结算审核造价×监理收费费率1.1%×（1-下浮中标优惠系数K）]计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务收费计费均不做任何调整。保修期的监理费已包含在实际监理服务收费中，不再计取。 A4、造价咨询费（含概算编制、施工图预算编制、施工过程变更签证审核、结算审核等）：根据《福建省关于规范建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（闽价房[2002]457号）收费标准的70%计取，估算的造价全过程咨询费招标控制价金额为450.03万元折算为费率=（450.03÷80362）×100%=0.56%；权重16.53%，即：实际造价咨询费=工程结算审核价×0.56%×（1-下浮中标优惠系数K）。 本项目工程费用投标报价=（工程费用最高投标限价）×（1-K）（单位：万元，四舍五入保留至小数点后两位），K值的取值范围为6%至10%的百分值（含6%和含10%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），超过该范围报价的将被否决投标。示例：假设某投标人的K按9%填报，本项目的“全过程咨询费用最高投标限价”为2729.83万元，2729.83万元×（1-K）=2484.15万元，则该投标人的全过程咨询费投标报价应该为2484.15万元。当投标报价与下浮K值计算不一致时以报价中书写的下浮K值为准。 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币50万元。 北京时间2020年9月3日11时00分前汇达招标人指定的保证金账户。 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号、或项目名称（项目名称可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：兴业银行漳州金峰支行； 帐户名称：漳州市腾峰建筑工程有限公司； 帐号：161060102100011524； ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人自行办妥担保保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： 投标保证金若采用投标保函时，采用扫描纸质保函（应为原件彩色扫描件）加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示。【注：在中标候选人公示前，纸质保函原件邮寄到厦门天亚工程项目管理有限公司（漳州市龙文区下洲花园3栋2单元1605-1608室）】 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许递交 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人以联合体方式递交投标文件的，投标文件格式中规定由 投标人签署及盖公章的，均由联合体牵头人进行签署及盖公章（另有说明除外）。但其中：投标文件封面（技术文件除外）、投标函、联合体协议书（若有）还应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。证书或证件或文件等扫描件盖本单位的单位公章。 特别说明： 签字指由法定代表人或委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名；若投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | □采用线下书面提交： 资格审查文件：/正本，/套副本。 商务文件：/正本，/套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：/正本，/套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 □采用线上电子投标文件+线下书面提交： 电子投标文件提交内容：/（制作要求同上） 书面投标文件提交内容：/ （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)最新版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 |
| 3.7.5 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 投标文件编制和加密要求： 投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务平台中。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2020年9月4日08:30（北京时间）。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前/分钟开始接收。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持□不支持 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委 员会确定中标人 | 否：推荐的中标候选人数：1人。 |
| 7.2 | 中标候选人 公示媒介 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网 网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、http://www.zzgcjyzx.com/Front |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10％。 履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。 履约担保期限：自履约保证金提交之日起至工程结算审核书提交后28天止。 |
| 7.3.2 | 监管部门 | 招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局 地址：芗城区元光北路建设局大楼3楼 联系电话：0596-2944277 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 电子招投标 | 投标文件解密方式：采用现场线上开标，远程解密。 远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。提交投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 .网上电子招投标的投标文件基本要求: （1）投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 （2）投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 （3）在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。 （4）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （5）各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 （6）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 （7）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。 （8）投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格: ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于远程解密开始后30分钟内完成解密）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 ④唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。 （9）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，经有关建设行政主管部门备案，本招标项目已具备招标条件，现对本标段全过程工程咨询服务进行招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目说明：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 委托全过程工程咨询服务的范围、服务期和工作目标

    - 本次委托全过程工程咨询服务的范围：见投标人须知前附表。

    - 本次委托全过程工程咨询服务服务期：见投标人须知前附表。

    - 本标段的工作目标：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人的应具备承担本标段全过程工程咨询服务的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表。

- 项目总负责人要求：见投标人须知前附表。

- 业绩要求：见投标人须知前附表。

- 信誉要求：见投标人须知前附表。

- 其他要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务。

- 联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

- 联合体各方必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

- 招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

- 与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

- 与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 全过程工程咨询服务投标人及其分包单位不得与项目施工单位存在利害关系；

- 法律法规规定的其它情形；

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

招标文件的组成包括：

(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；(5)招标人需求；

(6)投标文件格式；

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

  - 招标文件的澄清和修改

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子招投标交易平台”要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人通过“电子招投标交易平台”发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括资格审查文件、商务文件部分和技术文件部分。投标文件的组成见投标人须知前附表。

  - 全过程工程咨询服务费投标最高限价及投标报价

全过程工程咨询服务费投标最高限价见投标人须知前附表

投标报价应包含在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询服务范围全部全过程工程咨询服务工作内容所需的所有费用。

  - 投标有效期

    - 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人将以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人在发出中标通知书的10个日历日内，向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后的10个日历日内，向中标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人未按中标通知书要求的日期与招标人签订合同；

- 中标人企图改变投标文件中的承诺，向招标人提出附加条件；

- 招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

- 投标人有围标、串标等行为，反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

- 中标人以他人名义投标（如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的）或者弄虚作假（如使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目总负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等）或以其他方式骗取中标的；

中标人被取消其中标资格或未按期与招标人签订合同，导致招标人重新招标的，中标人应当向招标人赔偿中标酬金差价等损失外，还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 投标文件中商务文件资料要求

3.5.1详见投标人须知前附表3.7.4规定。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

    - 具体要求见投标人须知前附表规定。

  - 暗标

投标人须知前附表规定全过程工程咨询服务实施方案采用暗标评审的，投标人应严格按照

“投标人须知前附表”规定的暗标编制要求编制全过程工程咨询服务实施方案。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 设有标底的，公布标底；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标异议。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和全过程工程咨询总负责人等信息在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头方递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条

款及格式”规定的履约担保格式要求。

    - 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标人少于3个的；

- 评标委员会否决全部投标的；

- 其他法律、法规规定的情况。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章	评标办法

评标办法前附表

招标公告与本章评标办法内容不一致的，以本章为准。

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 其他 | 无 |

| 条款 号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 技术部分 （25分） | 全过程工程咨询服务实施方案：10分 建设项目设计方案：15分 |
|  |  |  | 商务部分 （75分） | 全过程工程咨询服务团队：18分 企业业绩：9分 企业全过程咨询服务能力：11分 企业信用、荣誉：12分 投标报价：25分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价为：各合格投标人投标报价（全过程咨询服务费 总额）的平均值（单位为万元，保留小数点后保留两位）。 |  |
| 条款 号 | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 全过程 工程咨询服务实施方案（10分） | 总纲评价 （1分） | 1、全过程工程咨询服务总纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范的，得1分； 2、投标人未编制全过程咨询服务总纲的，得0分。 |  |
|  |  | 全过程组织方案 （2分） | 1、全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效，运营管理方案要点明确、切实可行，制度建设规划针对性强，优：2分； 2、全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置一般，制度建设是否规划到位，切实可行针对性一般，中：1分； 3、投标人未编制全过程咨询服务方案的得0分。 |  |
|  |  | 质量管理 （2分） | 包含：1、工程管理事前控制的措施和方法；2、工程管理原材料质量控制的措施和方法；3、工程管理事中控制的措施和方法；4、工程管理事后质量控制措施和方法；5、针对全过程咨询质量管控的标准、精度的要求；6、实现造价控制质量 目标的管控措施；7、全过程咨询严格落实质量控制制度的相关内容。 含有以上内容的得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |

|  |  |  |  | 进度管理 （2分） | 包含：1、管理对实现工期目标可行性论述；2、进度控制的管理工作内容、原则、程序、方法和措施；3、全过程咨询进度管控的具体方案措施的相关内容。 含有以上内容的得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同管理 （1分） | 包含：1、合同管理的工作内容、原则、程序和方法；2、合同管理的措施合理齐全、针对性强。 含有以上内容的得1分，未提供或缺一项0分。 |  |
|  |  |  |  | 技术管理 （2分） | 包含：1、在技术管理制度应用新技术；2、制订全过程咨询实施计划及技术实施管理措施；3、全过程咨询全过程的技术管理方案的相关内容。 含有以上内容的得1分，未提供或缺一项0分。 |  |
|  | 设计方案 （15分） |  |  | 设计咨询方案 （3分） | 包含：1、设计方案编制的工作方案；2、初步设计编制的工作方案；3、施工图设计审核优化工作方案的相关内容； 含有以上内容的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 设计方案 （12分） | 包含：1、正确理解并执行规划建设意图；2.设计依据和设计工作目标满足招标文件和本项目要求，内容明确、完整。3.针对本项目的特点及实际情况投标人给出合理化建议，对合理化建议进行综合评审评审专家根据方案效果一般~优秀在2~12分之间打分。 |  |
| 1、本评标办法中称的“投标人”。本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件（《全过程工程咨询服务实施方案》和《建设项目设计方案》）的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。 2、技术文件编制的具体要求： （1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。 （2）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计: ①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。 ②技术文件的全部内容文字部分均采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | 全过程工程咨询服务团队 （18分） | 项目 总负责人 （8分） |  |  | 独立投标人（或联合体牵头方）拟派出担任的全过程工程咨询项目总负责人： 1、具有下述1个执业资格证书的得1分，同时具有下述2个执业资格证书的得2分，同时具有下述3个执业资格证书的得4分。职业资格证书包括：注册咨询师执业资格证书、国家一级注册建造师执业资格证书、国家注册造价工程师执业资格证书。（以注册执业证书为准）。且同时具备正高级工程师职称的加2分。（以职称证书为准）本小项6分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、项目总负责人：2010年1月1日以来，全过程工程咨询项目总负责人担任过单项合同建安估算价（或工程建安投资额）10亿元及以上的房屋建筑工程的全过程工程咨询项目总负责人或总咨询师或技术负责人的加2分；（全过程工程咨询项目须至少包含投资决策咨询、设计、设计管理、造价咨询、造价管理、监理、现场管理、运营维护咨询以及BIM咨询中的两项工程咨询服务内容方予以认定；业绩的内容要求以中标通知书或合同协议所反映的内容和人员信息为准，业绩的时间以合同协议签订之日为准）。本小项2分。 |
|  |  |  | 全过程工程咨询项目组主要人员 （10分） |  |  | 1、投标人拟派出担任工程设计管理人员需持有国家一级注册建筑师或注册结构师执业资格证书和高级工程师职称；具备正高级工程师职称的，加1.5分,参加过公用建筑项目管理工作且获得国家级管理类奖得1.5分，本小项满分3分。 注：①以注册执业证书、职称证书、获奖证书为准。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、投标人拟派出担任工程总监理工程师需具备注册监理工程师执业资格证书和高级工程师，在此基础上具备： ①国家一级注册建造工程师执业资格证书，②具备有效的国家人民防空办公室或福建省人防工程监理协会颁发的培训证书。每满足一项得2分，本项最高得4分。 注：以注册执业证书、职称证书为准。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、投标人拟派出担任工程造价管理人员需具备注册造价工程师执业资格证书和高级工程师，在此基础上具备：①国家一级注册建造师执业资格证书；②注册咨询师证书；每满足一项得1.5分，本项最高得3分。 注：以注册执业证书、职称证书为准。 |
|  |  |  | 注：①投标人拟派出的上述人员须为投标人本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准；②职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准；③根据住房和城乡建设部 《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级建造师主项和增项专业注册有效期到期的注册证书继续有效；④特别说明：“养老保险”是指社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的前两个月内为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的证明文件复印件所署单位为准；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标 将被否决。 |  |  |  |
|  |  | 业绩评分 （9分） | 全过程业绩 （3分） |  |  | 投标人近五年承接过类似工程服务项目（全过程咨询服务）的得1分，每多一项类似业绩加1分，满分3分。 注：①近五年是指2015年1月1日起至招标公告发布之日止（不含发布招标公告当日），“业绩”时间以合同签订日期为准；②须附上中标通知书或合同协议书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。③投标人提供的类似工程服务项目须至少包含投资决策咨询、勘察、设计、设计管理、造价咨询、造价管理、监理、现场管理、运营维护咨询以及BIM咨询中的两项及以上工程咨询服务内容方予以认定。 |
|  |  |  | 其他业绩 （6分） |  |  | ①投标人近五年内分别承接过项目投资金额大于10亿元房建类项目的设计服务，每具备以上一项类别的服务咨询得1分，最高得4分； ②投标人近五年内分别承接过项目投资金额大于8亿元房建类项目的监理服务、造价咨询服务，每具备以上一项类别的服务咨询得1分，最高得2分。 本项最高得6分。 注：近五年是指2015年1月1日起至招标公告发布之日止（不含发布招标公告当日），需提供相关项目业主签章的合同书、成果文件原件扫描件或复印件并加盖投标人单位公章扫描件。 |
|  |  | 企业全过程咨询服务能力 （11分） | 企业技术 （6分） |  |  | 投标人具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质的得3分。本小项满分3分。 注：以提供相关的资质证书为准。 |
|  |  |  |  |  |  | 投标人同时具备中国工程咨询协会颁发的有效的工程咨询单位建筑专业、市政专业双专业甲级资信证书的或具备中国工程咨询协会颁发的有效的工程咨询单位综合资信甲级资信证书的得2分。 本小项满分2分。 注：以相关的资质证书为准。 |
|  |  |  |  |  |  | 独立投标人或联合体投标人牵头单位同时具备本次项目全过程咨询服务四项资质（或资信）中3项的得0.5分，4项的（独立投标人的）得1分。本小项满分1分。 |
|  |  |  | 全过程咨询实力 （3分） |  |  | 独立投标人或联合体牵头方入选首批住建部公布40家全过程工程咨询试点企业名单得3分， 注：以住建部官方网页截图为准。 |
|  |  |  | 质量管理 体系 （2分） |  |  | 投标人同时具有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系等3项认证证书，得1分，独立投标人或联合体牵头方3项认证证书内容同时包含工程咨询、设计、项目管理，再加1分。 注：以相关证书为准。 |
|  |  | 企业信用 及荣誉 （12分） | 绿色建筑 （4分） |  |  | 投标人承接的设计或施工项目在近五年获得住建部颁发的三星级绿色建筑标识证书的，每个加2分，最高得4分。 注：①近五年是指2015年1月1日起至招标公告发布之日止（不含发布招标公告当日），时间以荣誉证书颁发日期为准；②以相关证书为准。 |
|  |  |  | 企业信誉 （8分） |  |  | 1、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起近五年内获得中国勘察设计协会颁发设计类奖项，得1分，最高得3分； 2、投标人已承接的项目获得过省部级及以上（BIM）应用奖项的，得1分，最高得1分。 3、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起近三年内监理的项目获得国家优质工程奖，每个得1分，以此类推，最高得2分。 4、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起近三年内监理的项目获得鲁班奖，每个得1分，以此类推，最高得2分。 本小项最高得8分 注：近五年是指2015年1月1日起至招标公告发布之日止、近三年是指2017年1月1日起至招标公告发布之日止（不含发布招标公告当日），时间以获奖证书颁发日期为准；以相关获奖证书为准。 |
|  |  | 投标报价评分（25分） | 投标报价评分25分 |  |  | 投标报价得分=(投标下浮率-6%)/4%*25 |

注：上述证明材料均须提供原件扫描件或复印件加盖公章扫描件。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以实施方案得分高的优先；如果实施方案得分也相等，由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 技术部分：包括全过程工程咨询服务实施方案，分值见评标办法前附表；

- 商务部分：包括全过程工程咨询服务团队、投标报价、企业业绩、企业全过程咨询服务能力、企业信用及荣誉分值见评标办法前附表；

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 技术部分评分标准：包括全过程工程咨询服务实施方案，评分标准见评标办法前附

表；

    - 商务部分评分标准：包括全过程工程咨询服务团队、投标报价、企业业绩、企业全

过程咨询服务能力、企业信用及荣誉，评分标准见评标办法前附表；

- 评标程序

  - 评标准备

    - 评标委员会成员应签署《声明》，并共同推选一名评标委员会负责人（组长）负责评标活动的组织领导工作。

    - 招标代理机构应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

    - 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

  - 初步评审

    - 形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

    - 资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

    - 响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单项报价计算出的结果不一致的，以单项报价金额为准修正总价，但单项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

    - 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

    - 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章

（或签字）的；

- 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 投标人及项目总负责人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

- 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

- 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

- 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

- 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；

- 未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；

- （14）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- （15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- （16）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 技术文件评审内容包括全过程工程咨询服务实施方案，评分分值计算以评标委员会成员平均值为准。

    - 商务文件评审内容包括全过程工程咨询服务团队、投标报价、企业业绩、企业全过程咨询服务能力、企业信用及荣誉，评分分值分值应由评委会共同确认。如存在争议，按本章3.6条处理。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以以书面形式对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 推荐中标候选人或直接确定中标人

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

    - 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

    - 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

    - 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以实施方案得分高的优先；如果实施方案得分也相等，由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

  - 评标争议处理

    - 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。

    - 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

- 按本章3.2条款投标做废标处理的；

- 按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

- 按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

- 其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

    - 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

    - 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委提出异议的，应当当场重新评审。

第四章合同条款及格式

合同编号：

北斗工业园新材料科研中心全过程工程咨询服务合同

委托人：

咨询人：

年	月

第一部分合同协议书

第一部分合同协议书

委托人（全称）：咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北斗工业园新材料科研中心全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：	。

- 工程地点：	。

- 工程概况：	。

- 工程投资额：	。

- 其他：	。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围和内容：	。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：	。

全过程工程咨询服务期：			，从	开始起计。计划开始服务日期：	年	月		日。

计划完成服务日期：	年	月	日。

项目分期进行具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

- 合同价格形式：工程咨询服务按总价包干，其他阶段服务按固定费率包干，中标总费率（含工程咨询）为：%各专项服务酬金费率详见第3点

- 专项服务酬金叠加总价合同暂定合同价（大写）：（¥）。取费基价：暂按投资估算总价，最终结算取费基价为：经审核的工程总价

3.专项服务项目包括：

- 工程咨询（项目建议书及可研编制）：人民币	元（包干）

- 工程设计服务：%；最终结算取费基价为：预算审核价。

- 工程监理服务：%；最终结算取费基价为：结算审核价。

- 工程造价服务：%；最终结算取费基价为：结算审核价。

五、委托人代表与咨询人项目总负责人

委托人代表	。

咨询人项目总负责人：	。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 合同协议书及相关的补充协议；

- 中标通知书；

- 委托人要求及委托书；

- 招标文件及附录；

- 投标文件；

- 合同专用条款、合同附件；

- 合同通用条款；

- 技术标准；

- 委托人提供的相关资料（如果有）；

- 其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上

述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点

本合同于	签订。十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效

本合同自双方盖章，并提交委托人出资人批准后	生效。十二、合同份数

本合同正本一式	份、副本一式	份，均具有同等法律效力，委托人执正本份、副本	份，咨询人执正本	份、副本	份。

委托人：	（盖章）咨询人（或联合体牵头人）：（盖章）法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（签字）			（签字）组织机构代码：	组织机构代码：

纳税人识别码：	纳税人识别码：

地址：	地	址：

邮政编码：	邮政编码：

电话：	电	话：

传真：	传	真：

电子信箱：	电子信箱：

开户银行：	开户银行：

账号：	账	号：

咨询人（或联合体成员）：		（盖章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

纳税人识别码：地	址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：开户银行：账号：

时间：年月日

第二部分通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    - 合同

      - 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、委托人要求、技术标准、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

      - 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

      - 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

      - 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

      - 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

      - 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务

需求等提出相应要求的书面文件。

      - 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

      - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    - 合同当事人及其他相关方

      - 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

      - 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

      - 项目总负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

      - 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务

的临时性组织。

    - 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

      - 全过程工程咨询服务：是指由一个单位或多个单位组成的联合体，提供涵盖项目决策阶段和实施阶段的项目建设全过程的专业化工程咨询服务，服务内容涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、报建报批管理、合约管理、工程招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及保修等各个阶段的管理服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

      - 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全过程提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括建设项目的全过程工程项目管理以及投资策划与决策造价咨询、招标代理、监理、施工项目管理咨询服务。全过程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有投资策划与决策、设计、造价、招标代理、监理、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施，由委托人授权一家单位负责或牵头，基本服务费用包含在合同价格中。

      - 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

      - 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

      - 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

      - 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

    - 日期和期限

      - 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

      - 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

      - 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

      - 月：是指根据公历从第一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

      - 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

    - 其他

      - 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

  - 技术标准

    - 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

    - 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

    - 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

  - 合同文件的优先顺序

    - 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 委托人要求；

- 技术标准；

- 委托人提供的有关资料（如果有）；

- 其他合同文件。

- 已标价的工程量清单或预算书；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

    - 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

    - 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

- 委托人

  - 委托人一般义务

    - 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

    - 委托人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

    - 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求委托人撤换委托人代表。

  - 委托人决定

    - 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

    - 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

  - 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

  - 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

- 咨询人

  - 咨询人一般义务

    - 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

    - 咨询人应当完成委托人委托的全过程工程咨询其他服务。

    - 专用合同条款约定的其他义务。

  - 项目总负责人

    - 项目总负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、执业经验、联系方式及授权范围等事项，项目总负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

    - 咨询人需要更换项目总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目总负责人。咨询人擅自更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目总负责人确因患病、与咨询人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目总负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

    - 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 主要咨询人员

    - 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、造价负责人、总监理工程师、现场负责人等。

    - 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

    - 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 咨询人应及时更换有下列情形之一的咨询人员。

- 有严重过失行为的；

- 有违法行为不能履行职责的；

- 涉嫌犯罪的；

- 不能胜任岗位职责的；

- 严重违反职业道德的；

- 专用条件约定的其他情形。

  - 全过程工程咨询服务分包

- 全过程工程咨询服务分包的一般约定咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

    - 全过程工程咨询服务分包的确定

- 咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

    - 全过程工程咨询服务分包管理

- 咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，应包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

    - 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

    - 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

- 委托人提供的资料

  - 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

  - 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

- 全过程工程咨询服务的要求

  - 全过程工程咨询服务的一般要求

    - 对委托人的要求

      - 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

      - 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

      - 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

    - 对咨询人的要求

      - 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。

      - 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

      - 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

  - 全过程工程咨询服务保证措施

    - 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

  - 全过程工程咨询服务成果文件的要求

    - 全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

    - 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

    - 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

    - 全过程工程咨询服务文档管理

    - 全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

    - 在工程项目实施前，咨询人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

    - 全过程工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

      - 在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

  - 全过程工程咨询服务成果文件的要求

    - 全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件4中约定。

    - 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

    - 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

- 全过程工程咨询服务期

  - 全过程工程咨询服务进度计划

    - 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

    - 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

  - 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

  - 全过程工程咨询服务进度延误

    - 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

- 委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

- 委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

- 委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

- 专用合同条款中约定的其他情形。除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人

发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除

专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

    - 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

  - 暂停服务

    - 委托人原因引起的暂停服务因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

    - 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第

14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

    - 其他原因引起的暂停服务当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

    - 暂停服务后的复工暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

  - 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

- 全过程工程咨询服务成果文件交付

  - 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

  - 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

- 全过程工程咨询服务成果文件的审查

  - 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

  - 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

  - 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

  - 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，

  - 并提供有关补充资料。委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

  - 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

  - 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

  - 全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

- 施工现场配合服务

  - 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

  - 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

- 合同价款与支付

  - 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

- 全过程工程咨询基本服务费用；

- 全过程工程咨询其他服务费用；

- 在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

  - 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格式：

- 专项服务酬金叠加总价合同

专项服务酬金叠加总价合同是指合同当事人约定以各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费并以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

- 人工成本加酬金补偿合同人工成本加酬金补偿合同是指合同当事人约定以全过程咨询人工成本加酬金进行

合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同。合同当事人应在专用合同条款中约定人工成本加酬金补偿合同包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（1）其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

  - 定金或预付款

    - 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

    - 定金或预付款的支付定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

  - 进度款支付

    - 委托人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

    - 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

  - 合同价款的结算与支付

    - 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

    - 对于采取固定单价形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

    - 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

  - 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

- 变更与索赔

  - 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

  - 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

  - 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

  - 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

  - 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

- 专业责任与保险

  - 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

  - 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的资料导致侵权的，由委托人承担责任。

  - 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 违约责任

  - 委托人违约责任

    - 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

    - 委托人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

    - 本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

    - 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

  - 咨询人违约责任

    - 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

    - 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金。

    - 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人应负责采取补救措施，并承担相应责任。

    - 咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目总负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 合同解除

  - 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

  - 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- 委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

- 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

- 因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

  - 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

  - 合同解除后，委托人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 争议解决

  - 和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

    - 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

    - 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

    - 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力

第三部分专用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

    - 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：	。

  - 法律适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

  - 技术标准

    - 适用于工程的技术标准包括但不限于：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；国家及各地方相关执行标准。

    - 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；

提供国外技术标准的名称：	；提供国外技术标准的份数：		；提供国外技术标准的时间：		；

提供国外技术标准的费用承担：	。

1.3.3委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

  - 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：与合同协议书相同。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

  - 联络

    - 委托人和咨询人应当在事件发生之日起5个日历日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

    - 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：		委托人指定的接收人为：		委托人指定的联系电话及传真号码：			委托人指定的电子邮箱：		咨询人接收文件的地点：		咨询人指定的接收人为：		咨询人指定的联系电话及传真号码：			咨询人指定的电子邮箱：

  - 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

- 委托人

  - 委托人一般义务

    - 委托人的其他义务（包括但不限于）：

- 委托人在规定的时间内向按照咨询人要求内容工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

- 委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成咨询人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿事宜由双方另行协商。

- 在合同履行期间，委托人没有合法事由要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

- 委托人在咨询人按时提供服务成果情况下，应按本合同规定的金额和日期向咨询人支付全过程工程咨询费。

- 委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得咨询人同意。

- 委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

- 委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

- 委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

- 在本合同约定的相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

- 委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

    - 委托人的权利（包括但不限于以下）

      - 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

      - 咨询人原则不得更换项目总负责人。如确有需要调换项目总负责人须事先经委托人同意。当委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

      - 委托人有权要求咨询人管理机构提交工作报告。

      - 委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

      - 委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

      - 在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

  - 委托人代表：

姓	名：	；

身份证号：			；

职务：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	。

委托人对委托人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：

- 同意咨询人分包；

- 批准延期；

- 同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；

- 同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；

- 签发各类支付（付款）证书；

- 组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；

- 其他合同约定或委托人书面确定的事项。

委托人更换委托人代表的，应当提前7天书面通知咨询人。

  - 委托人决定

2.3.2委托人应在收到咨询人书面提出的事项7个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

- 咨询人

  - 咨询人一般义务

3.1.1咨询人需要配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。咨询人应当在提供服务前十天向委托人提出需要提供的资料清单，如果委托人提供的资料不齐或不符合咨询人要求，咨询人应当立即提出书面的意见，否则咨询人不得以此主张延长提供咨询结果的期限或不承担未按期提交咨询结果应承担的违约或赔偿责任。

    - 咨询人的其他权利和义务（包括但不限于）

      - 咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

      - 咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行合同及投标文件中的内容承诺，按委托人的要求完成工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

      - 咨询人在工程实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月月底向委托人进行工作汇报，并形成月报。

      - 咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

      - 未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

      - 咨询人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

      - 咨询人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计文件编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

      - 咨询人应配合委托人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

      - 咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成30日内，将完整的工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

      - 咨询人应组建能够满足本项目咨询服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照工作范围和内容完成工作，并按约定向委托人汇报工作进展。

      - 咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

      - 咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

      - 咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

      - 咨询人负责发布开工令、停工令、复工令。

      - 咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

      - 咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

      - 在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

  - 项目总负责人

    - 项目总负责人

姓名：	；

执业资格及等级：	；

注册证书号：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	；

    - 现场常驻代表（驻场要求及安排食宿对等）

姓名：	；

执业资格及等级：	；

注册证书号：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	；

咨询人对项目总负责人的授权范围如下：项目总负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。

咨询人对现场常驻代表的授权范围如下：现场常驻代表为咨询人书面委派常驻现场的全权代表。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由其代表咨询人全面负责。

咨询人需派出一名现场常驻代表，应具备	执业资格或	以上职称，主要职责是协助全过程工程咨询项目总负责人及各方日常工作，其在岗时间每月不得少于20个工作日。

- 现场管理人员应保持相对稳定，除下列情形外，不得擅自变更人员：

①因患病或死亡等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；②退休或离开本单位的；③本人所承担的专业业务已完成的；④非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的；⑤因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；⑥其它具有正当变更理由的情形。咨询人更换管理人员的，应提前15天书面通知委托人。且更换与原负责人同等或更高等资历的人员担任相应岗位，并取得委托人同意。咨询人擅自更换项目总负责人的违约责任，除以下权利外，委托人还有权同时行使解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失的权利。

- 咨询人的全过程工程咨询项目总负责人、设计项目负责人、监理项目负责人、除因其重大疾病、生命安全意外、注册执业资格单位变动等以上所述特殊原因外不能出任的，其替换人选的资格、经验和能力低于投标所报的标准的，咨询人每一次须支付违约金10万元/人，咨询人应向委托人提出更换项目负责人申请，经委托人书面同意并交清违约金后方可替换。咨询人拒不支付的委托人有权在支付款项时直接扣除并取消合同。

- 咨询人未能按投标时的承诺派出其他主要咨询项目组人员的，应事先向委托人提出更换主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得于投标所报的人员，经委托人书面同意后，方可替换。若替换人数超过投标时所报人数20%的，其超过的部分，咨询人应当赔偿委托人损失，其每替换一人支付违约金5万元/人，委托人有权在支付款项时直接扣除。

- 拟派本工程的监理项目管理班子所有成员原则上要一次性通过福建省建设工程质量安全监督网备案，并应在收到委托人办理人员备案的通知之日起20日历天内完成备案。在备案时，出现拟派人员不能在本项目备案的，监理人必须在五个工作日内解除拟派本项目的人员在其它项目备案登记或更换监理人员，以保证招标人能顺利通过备案，如需更换备案人员，应取得招标人同意并根据合同专用条款相关规定缴纳违约金。

    - 委托人有权责令咨询人更换项目总负责人，咨询人应在收到委托人书面更换通知后15天内更换项目总负责人。咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

  - 主要咨询人员

    - 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后10个日历日内。

    - 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：委托人有权拒付咨询服务费直至解除合同，并要求咨询人赔偿委托人损失。

  - 全过程工程咨询服务分包

    - 全过程工程咨询服务分包的一般约定允许分包的专业工程包括：咨询人应当将不具备资质范围内的业务分包给经委托人同意的具有相应资质的单位。

    - 其他关于分包的约定：咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。

    - 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。

  - 联合体

3.5.4委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：全过程咨询服务各阶段按相应的服务单位开具等额的发票，经委托人批准后以转账方式转至相应负责单位账户。

- 全过程工程咨询服务的要求

  - 全过程工程咨询服务的一般要求

      - 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：	。

      - 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延。

      - 主要技术指标控制值及比例：由于咨询人的原因导致施工结算价超出约定的主要技术指标控制值（设计限额：建安投资总金额80362万元）以上的应责令整改直至满足招标要求。

5.3全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，咨询工期延误一天罚款1000元；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人应同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。

- 全过程工程咨询服务期

  - 全过程工程咨询服务进度计划

    - 全过程工程咨询服务计划的编制：合同签订后14个日历日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等。

    - 全过程工程咨询服务进度计划的修订委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内	。

  - 全过程工程咨询服务各节点工期

工可服务周期：40日历天

设计服务周期：自业主发出设计范围后30日历天完成方案设计，设计方案通过后60日历天完成初步设计及概算编制。40日历天完成施工图设计。

监理服务周期：工程施工开工后至工程竣工止。

造价服务周期：施工图通过审查合格后40日历天完成预算编制，施工竣工合格后提交结算送审资料后30日历天内完成审核初稿。

以上工期起始时间均以咨询人收到具体项目任务书的时间为准。

  - 全过程工程咨询服务进度延误

    - 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（1）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/

（2）因不可抗力或其他客观原因导致进度延误的，经委托人确认后，项目服务工期可顺延，不给予经济补偿。

咨询人应在发生进度延误的情形后2天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明，并在说明中明确各方责任。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5个工作日内进行审查并书面答复。

6.5提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：/。

- 全过程工程咨询服务成果文件的审查

  - 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过10个工作日。

8.2委托人在审查同意咨询人的成果文件后10个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

- 施工现场配合服务

  - 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2施工现场配合服务的其他要求：无。

- 合同价款与支付

  - 中补充：1、合同价款组成详见附件1内容。

  - 合同价款组成本款不适用。

  - 定金或预付款

    - 定金或预付款的比例

定金的比例无或预付款的比例无。

    - 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：无。

  - 咨询费的支付

详见附件6

- 变更与索赔

11.5咨询人应于认为有理由应提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务结果交付期限的要求事项发生后14日内书面通知委托人，否则不得再提出并要求委托人增加合同价款或延长交付期限。

咨询人应在该事项发生后3日内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。委托人应在接到咨询人书面声明后的7个工作日内，予以书面答复。

- 专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要提供的工程相关保险包括：无，并使其于合同责任期内保持有效。

- 知识产权

  - 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方泄露或用于本合同范围以外的其他建设项目。

  - 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：委托人拥有著作权。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：委托人有权将咨询人交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.5咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由咨询人承担。

- 违约责任

  - 委托人违约责任

    - 若因政府原因取消项目，或政策调整导致本项目无法继续，委托人有权终止，并不承担经济赔偿责任，但咨询人已完成工作内容相应咨询费应按合同比例给予支付。

    - 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：无。

  - 咨询人违约责任

    - 咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：双方另行协商。

    - 咨询人逾期交付合格的全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同。

    - 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：赔偿金上限为合同3%。

由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：

- 咨询人应尽可能对本项目设计、监理或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分及返工部分的咨询费。

若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）5%及以上时，超出部分按同比例咨询费向委托人支付违约金。

- 咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任，按合同价10%向委托人支付赔偿。

- 除归属于委托人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据委托人意见进行相应调整设计。

    - 咨询人日常不到位的违约责任处理：

1、经抽查现场常驻代表、总监理工程师、策划负责人等人员未经批准应在岗而未在岗时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每次人民币伍仟元（¥5000元）收取违约金；累计达到3次的，按每次人民币壹万元（¥10000元）收取违约金；超过3次的，除按照前述标准收取违约金外，委托人有权单方面解除合同；

2、经抽查咨询人专业监理工程师、监理员和运营人员等相关人员未在岗或未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人每次人民币壹仟元（¥1000元）收取违约金；累计达到3次的，按每人每次人民币伍仟元（¥5000元）收取违约金；超过3次的，按每人每次人民币壹万元（¥10000元）收取违约金；

    - 咨询人的其它违约处理：

1、因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并要求赔偿因此造成的损失。

2、若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，咨询人支付每次2000-10000元的违约金。

3、咨询人要保证咨询负责人员在岗人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。

4、若检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查，委托人视情节轻重收取500-10000元/人次的违约金。（包含商品砼的加工过程及旁站跟踪）

5、由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，给委托人造成损失的，咨询人应赔偿因此造成的损失。

6、咨询人应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按每次1000～20000元收取违约金。若屡罚不改必须撤换咨询相关负责人，暂停支付咨询费用，并赔偿因此造成的损失。

7、咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，咨询人按1000元/次支付违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，委托人可要求咨询人在三日之内撤换当事人，并按相应人员变更收取违约金。

8、对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，咨询人应赔偿因此造成的损失。

9、询人工程师应对工程变更数量、新增项目单价和支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。否则每发现一次，可按施工单位虚假或错误签证金额的10％收取违约金，因此给委托人造成损失的，咨询人应予赔偿。

10、若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，咨询人按每次1000元支付违约金。

11、咨询人原因造成施工进度滞后的，咨询人按5000元/天支付违约金。

14.2.11本合同条款中所述违约金均以现金或转账方式向委托人缴纳，委托人也可以直接从应付咨询人的服务费中扣除。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府发布的不可抗力情形。

- 合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

- 争议解决

  - 争议评审：本款不适用。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- 向仲裁委员会申请仲裁；

- 向委托人所在地符合级别管辖的人民法院起诉。

- 其他

无。

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：委托人向咨询人提交的有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向委托人交付的全过程工程咨询服务成果文件目录附件4：咨询人主要咨询人员表

附件5：全过程工程咨询服务进度表

附件6：全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件7：廉洁协议

附件8：履约担保要求

附件9：保函格式

合同附件

附件1全过程工程咨询服务范围与及服务内容

一、本工程服务范围与内容：本工程全过程工程咨询服务包括收集及编制前期报批报建类所需的材料或文本并确保所提供的材料或文本符合相关部门的要求能取得相应的批文、方案设计、工程初步设计及概算（模拟清单编制如有）、施工图设计、预算编制、工程监理、结算审核、配合办理的事项（如竣工结算、项目财务决算、审计（若有）、项目资料归档）等。

二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）

1、负责协调项目建设前期

- 协助委托人进行项目前期服务、功能定位、经济分析、专项评估与投资确定；

- 编制项目建议书及可行性研究报告；

2、组织实施项目建设的设计工作，并及时申请方案汇报及论证工作。

3、负责项目建设工程设计管理

- 拟定工程设计、进度、质量等要求，协助委托人组织评审工程设计方案；

- 进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；

- 组织实施工程初步设计、概算等编制，并协助委托人报审工作；

- 除地质变化、政策性调整、委托人原因外，均不得进行设计变更。

- 咨询人应自行负责对委托人提供的原貌地形图进行复测，包括初测、定测工作等。

4、负责项目建设工程进度管理

5、负责项目建设工程质量管理

6、负责项目建设工程组织协调

7、负责审核项目建设工程竣工结算以及竣工图，并将审核意见报委托人。

8、协助配合项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作。

9、综合协调工作：

负责拟定详细的项目前期管理实施方案，经委托人审定后组织实施；

- 负责开展设计进度与设计质量的管理工作；

- 负责开展设计评审及优化工作；

- 支持并协助委托人开展项目造价控制和清单编制工作。

- 全过程咨询阶段要求

（一）设计工作要求

- 咨询人应依据项目咨询合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担方案设计及其后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。

- 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则咨询人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足委托人的招标需要。

- 工程施工时，应按照规定派驻现场常驻代表，负责解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

- 咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿损失。

（二）监理工作要求

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

- 主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

- 发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

- 审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

- 审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

- 建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

- 审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

- 审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

- 审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

- 审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

- 审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

- 要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

- 签发中间交工证书。

- 调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

- 在职权范围内发布停工令。

- 对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

- 在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

- 受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

- 根据合同规定处理违约事件，协调争端。

- 编制监理工作月报、季报和年报。

- 对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

- 签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

- 督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件。

- 审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和以经业主委托第三方部门审核和批准结算文件。在委托第三方部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

- 编制并提交监理方面的竣工文件。

- 监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

- 配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

- 按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

- 按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

- 根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

- 《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

- 施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

（三）造价咨询工作要求

A.范围：本项目的全过程造价咨询服务；包括但不限于各项目中的全部主体工程（含土方、基础及基坑支护）、门窗工程、栏杆工程、消防工程、人防工程、精装修工程、景观工程、市政工程、供配电工程、智能化工程、室外工程、泛光照明工程、标识工程、配套工程及其他根据各项目情况存在的相关专业工程造价咨询服务

B.内容：前期阶段、施工阶段、结算阶段、项目成本后评估阶段及委托人要求的其他造价咨询服务等。主要有概算编制、预算编制、变更签证审核、结算审核等。

附件2委托人向咨询人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（委托人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：待中标后由委托人和咨询人协商确定。

。

附件4咨询人主要咨询人员表备注

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

附件5全过程工程咨询服务进度表

附件6全过程工程咨询服务费明细及支付方式

一、全过程工程咨询服务费总额：总价合同暂定合同价（大写）：	（¥），中标下浮K值	。

二、全过程工程咨询服务费总额构成：

1、全过程工程咨询管理费；

2、专业咨询服务费，包含：前期咨询费用、设计类费用；造价类费用；监理类费用；

3、奖励费用无；

4、特别约定：无。

三、全过程工程咨询服务费构成明细

本项目采用专项服务酬金叠加形式。

其中各专项服务项目金额如下：

A1、工程前期决策咨询（工程可行性研究报告编制费）：万元，（实际决策咨询费=20万元×（1-下浮中标优惠系数K））总价包干。

A2、设计费：合同暂估价万元，固定费率%包干。即：实际设计费=工程预算审核价×1.71%×（1-下浮中标优惠系数K）。

A3、监理费：合同暂估价万元，固定费率%包干。即：实际造价咨询费=工程结算审核价×1.1%×（1-下浮中标优惠系数K）

A4、造价咨询费（含概算编制、施工图预算编制、施工过程变更签证审核、结算审核等）：合同暂估价万元，固定费率%包干。即：实际造价咨询费=工程结算审核价×0.56%×（1-下浮中标优惠系数K）。

- 全过程工程咨询服务费支付方式

1、工程前期决策咨询支付方式

工程可行性研究报告编制费：项目可研完成并提交可研文本后由咨询人提出申请全额支付，经委托人审核通过，咨询人（负责前期咨询服务的单位）提供增值税专用发票后委托人一次性付清。

2、设计含概算费用支付方式

- 设计方案经规划部门审批后，支付至设计费合同暂估价的10％

（进度款计算方式为：暂定合同价*10%）

- 初步设计及概算书完成，并经委托人审核后，支付至设计费用的40％；

（进度款计算方式为：概算总价*设计固定费率%*40%-已支付设计费累计总额）

- 施工图编制完成并审查合格后，支付至设计费用的80%

（进度款计算方式为：预算总价*设计固定费率%*80%-已支付设计费累计总额）

- 待工程项目通过竣工验收合格后支付至设计费用的100%；

（进度款计算方式为：预算审核价*设计固定费率%-已支付设计费累计总额）

咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人（负责设计服务的单位）提供增值税专用发票后由委托人一次性支付。

3、监理费支付条件和金额：

- 在工程施工期间，工程施工质量符合相关规定的前提下，监理费按照工程进度实际完成比例按月支付至完成工程量相应造价对应的监理费的80%；

（进度款计算方式为：按月完成实际工程量相应造价*监理固定费率%*80%；

- 工程竣工验收合格，内业资料完成归档（建设主管部门档案室）后累计支付至监理费的97%；

（进度款计算方式为：实际监理费*97%-已支付监理费用；实际监理费=工程结算审核总价*监理固定费率%）

- 剩余3%待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），且咨询人提交申请报告后委托人一次性付清。

（进度款计算方式为：实际监理费*3%）

咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人（负责监理服务的单位）提供增值税专用发票后由委托人一次性支付。

- 造价咨询费用支付方式：

（1）施工图预算编制完成出具成果文书后支付至造价咨询费的10%

（进度款计算方式为：预算总价*造价固定费率%*10%）

（2）完成施工图预算审核，并经委托人同意后，支付至造价咨询费用的40%；

（进度款计算方式为：预算审核价*造价固定费率%*40%-已支付造价咨询费）

（3）完成项目结算审核，并经委托人同意出具成果文书后，支付至造价咨询费用的100%；

（进度款计算方式为：结算审核价*造价固定费率%*100%-已支付造价咨询费）

咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人（负责造价服务的单位）提供增值税专用发票后由委托人一次性支付。

附件7廉洁协议

委托人：

咨询人：

为了在本项目全过程工程咨询服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：

- 双方应当自觉遵守国家和福建省有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

- 委托人及其工作人员不得以任何形式向咨询人索要和收受回扣等好处费。

- 委托人工作人员不得接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由个人支付的费用。

- 委托人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

- 委托人工作人员不得接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

- 委托人工作人员不得向咨询人介绍家属或者亲友从事与委托人项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

- 咨询人应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向委托人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

- 除合同中已确定的培训、考察外，咨询人不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请委托人工作人员外出旅游和进入营业性场所。

- 咨询人不得为委托人单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

- 咨询人如发现委托人工作人员有违反上述协议者，应向委托人领导及职能部门或者委托人上级主管机关举报。委托人不得以任何借口对咨询人进行报复。

- 委托人发现并查实咨询人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿委托人工作人员，委托人根据具体情节和造成的后果追究咨询人项目合同价1～5%的违约金。由此给委托人造成的损失均由咨询人承担，咨询人用不正当手段获取的非法所得由委托人予以追缴。同时，委托人可单方面终止与咨询人签订的合同，且咨询人在三年内不得参加委托人及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

- 双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第

（11）条款规定处理。

（13）本协议作为《全过程工程咨询服务合同》的附件，具有与其同等的法律效力

附件8履约担保要求

履约担保金额：为中标合同价的10％。

履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。

履约担保期限：自履约担保提交之日起至全部工程结算审核书提交后28天。

附件9保函格式

致：（以下简称“甲方”）地址：

邮编：

根据甲方与【项目公司名称】（以下简称“乙方”）于【年/月/日】签订的《北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务服务合同》（以下简称“《全过程咨询合同》”），根据适用法律和本合同规定提供服务，并按照本合同的约定获取服务费用。

应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【】的第【】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《全过程咨询合同》的条款和条件，履行其在《全过程咨询合同》项下的【】义务。如乙方未根据《全过程咨询合同》的条款和条件履行《全过程咨询合同》项下关于【】的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《全过程咨询合同》项下的某一项或某几项义务（并提供完整《全过程咨询合同》作为附件）。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《全过程咨询合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函有效期自【】年【】月【】日起，至本保函生效之日后十二（12）个月结束之日，即【】年【】月【】日止。本保函中使用的所有术语具有《全过程咨询合同》中规定的含义（我们确认已收到《全过程咨询合同》的一份复印件）。

担保人特此声明：

1、担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。

2、本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3、与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。收件人：

地址：传真：电话：

4、本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

5、担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章

银行/金融机构名称:

银行/金融机构地址:

签字::

姓名::

职务::

日期::

第五章	招标人需求

第1节工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、服务周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～

8项。

第2节设计任务书

一、项目名称：

北斗工业园新材料科研中心

二、委托设计范围

项目规划总用地面积为78811.09㎡，实际用地面积为74923.13㎡。总建筑面积218119㎡，其中地上计容总建筑面积：152701㎡，地下不计容面积：65418㎡，建筑高度37.75米（航空限高绝对标高为65.00米），绿地率25%。拟建9栋办公楼及办公配套、办公展示空间、大门及地下室，机动车停车数为1252辆，非机动车停车位6258辆。

三、设计依据

1、委托方给咨询方的规划设计任务书

2、委托方提交的基础资料

3、咨询方采用的相关规划设计技术标准

4、已批复的《北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务控制性详细规划》总体规划要求

四、总体规划构想：

五、设计要求

1、本工程建筑工程设计技术规范：

本招标工程设计必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部分)、《城市居住区规划设计规范》、《住宅设计规范》、《漳州市城市规划管理技术规定》（暂行）等国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

2、本工程设计标准与规范：

2.1本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于房屋建筑工程设计方面的文件规定。

2.2设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

2.3设计人在设计中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。（不限于）

六、提交成果和要求

1、提交成果

咨询人所提供的各阶段设计文件均以设计图册和电子文件两种形式提交，图册文本要求规格：纸张幅面为A3（297mm×420mm）大小，数量为10份（一正九副）。

2、委托人提供设计技术文件如下：

地形图(红线图)；

政府批复控规电子文件。

项目用地情况统计及地块面积分割图

第3节设计服务要求

  - 设计服务基本要求

- 咨询人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担后续设计服务的咨询人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，咨询人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

- 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则咨询人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足委托人的招标需要。

- 咨询人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成委托人的工程费用增加的，咨询人应赔偿因此造成的损失。

  - 对设计人员的基本要求

- 咨询人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

- 咨询人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，委托人应当拒绝与其签订设计合同，并取有权解除合同，按照合同协议书金额的10%向咨询人收取违约金。委托人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。

- 咨询人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员标准。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

- 咨询人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向委托人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员标准。为此给委托人造成损失的，咨询人应当予以赔偿。

- 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

第5节监理服务要求

（一）监理工作范围和内容

1、编制监理工作大纲和分阶段计划。

2、熟悉合同文件，了解施工现场。

3、参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

4、督促和检查施工单位建立质量保证体系。

5、主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

6、发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

7、审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

8、审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

9、建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

10、审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

11、审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

12、审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

13、审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

14、审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

15、要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

16、签发中间交工证书。

17、调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

18、在职权范围内发布停工令。

19、对已完工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

20、在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

21、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

22、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

23、编制监理工作月报、季报和年报。

24、对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收。

25、签发分项工程交工证书、工程竣工证书。

26、督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

27、审查施工单位提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合业主和以经业主委托第三方部门审核和批准结算文件。在业主委托第三方部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

28、编制并提交监理方面的竣工文件。

29、监督施工单位订真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

30、配合业主的竣工验收和工程移交工作。

31、按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

32、按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

33、根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

34、《建设工程监理规范》GB50319-2013规定的其他监理工作。

35、施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

第6节工程造价服务要求

符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价咨询规范、规程。

第六章	投标文件格式

北斗工业园新材料科研中心全过程咨询服务

投标文件

（资格审查文件）

投标人：	（盖印章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或印章）

年	月	日

注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。

目	录

资格审查文件包含以下内容：一、资格审查申请函

二、法定代表人资格证明三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）五、投标保证金

六、资格审查资料

（一）投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书）

（二）资格审查申请函附表：

（三）全过程工作咨询服务机构人员一览表

（四）项目总负责人简历表

（五）承诺书

（六）无行贿犯罪记录承诺书

（七）其他资格审查文件

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、资格审查申请函

致：	（招标人）

- 根据贵方编号为	（招标编号）的		（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人	（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

- 我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

- 本申请书包括以下内容：

- 资格审查申请函；

- 资格审查申请函附表；

- 我方按照资格审查文件要求组建全过程项目组，将由	（姓名）任全过程工程咨询项目总负责人。

- 我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

- 我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	邮编：	电话：		传真：

联系人：					法定代表人	（签字或签章）或授权委托人：	（签字）投标申请人：		（盖投标人单位公章）拟担任全过程工程咨询项目总负责人：	（签字）

日期：	年	月	日

注：如以联合体形式投标，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。

二、法定代表人身份证明

###### 附表2法定代表人资格证明书、全过程工程咨询项目负责人身份证明

###### 2-1.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：身份证号码：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（投标申请人）：（盖投标人单位盖章）

日期：年月日

###### 注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2.2全过程工程咨询项目负责人身份证明

全过程工程咨询项目负责人身份证明单位名称：（投标人名称）地址：		（投标人地址）

姓名：身份证号码：性别：年龄：

职务：	职称：	系（投标人名称）的拟担任

（招标项目名称）全过程工程咨询项目负责人并由其签署本项目投标的全过程工程咨询相关文件。

特此证明

投标人（投标申请人）：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

###### 注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）全过程咨询投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件扫描件

投标人（或联合体牵头人）：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

附：（1）委托代理人身份证证明原件扫描件

年	月	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为

牵头人的代表的同一个人。

四、联合体协议书

（非联合体投标的无需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）全过程咨询服务。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：		（盖单位章）法定代表人：	（签字）

成员一名称：		（盖单位章）法定代表人：	（签字）

年	月	日

五、投标保证金

（招标人名称）：

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人（或联合体牵头人）名称：		（盖单位章）法定代表人或授权人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

附：投标保证金缴交凭证扫描件加盖投标人单位公章；若以现金形式提交投标保证金的，投

标人应附上投标保证金银行回单及中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基

本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目总负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标人（独立投标人或联合体所有成员）应附上企业营业执照、资质证 书等招标文件规定的资格证明材料并加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 拟担任本项目全过程工程咨询人员汇总表

表一：主要人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格 | 职称 | 现任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监理负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 造价负责人 |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

表二：其他主要人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格 | 职称 | 现任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师1 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师2 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师3 |  |  |  |  |  |  |
| 监理员1 （建筑工程专业） |  |  |  |  |  |  |
| 监理员2 （建筑工程专业） |  |  |  |  |  |  |
| 监理员3 （安装类专业） |  |  |  |  |  |  |
| 监理员4 （市政基础设施工程专业） |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

###### 注：

    - 如以联合体形式投标的，全过程工程咨询项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；其他专业项目负责人，且必须由具有相应资质的单位派出。

    - 上述人员均应为投标人单位正式在岗职工。

    - 表一中项目总负责人可兼任其中一个专业负责人，各专业负责人之间须专人专岗，

不得兼任。

八、项目总负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年月日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

- 须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）项目总负责人的执业资格（职称）证书扫描件，包括执业资格证书、职称证书和身份证扫描件。上述所有扫描件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

- 项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，以养老

保险（或注册执业证书）所署单位为准。

- 类似业绩的证明材料以中标通知书或合同协议所反映的内容和人员信息为准，业绩的

时间以合同协议签订之日为准，中标通知书或合同协议证明必须提供原件扫描件或复印件并加盖

公章扫描件为准。

- 评标时，仅对全过程工程咨询项目负责人进行评审，其他人员按招标文件规定

配备，但不需要提交相应证明文件，也不对此进行评审。投标人在中标后应安排承诺配备

的项目部人员到位并于中标通知书发出后7个日历天内将人员汇总表及所配备人员的资历证明

等文件提交给招标人核查，否则招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

- 全过程工程咨询、设计、监理项目负责人和其他主要咨询人员到位

承诺书

致：（招标人名称）

本承诺书声明：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的全过程工程项目总负责人（姓名和证书编号）、设计负责人（姓名和证书编号）、监理负责人（姓名和证书编号）、造价负责人（姓名和证书编号）和其他主要全过程工程咨询项目组人员（详见人员表二）系本公司正式职工，保证在编号为（招标编号）的（招标项目名称）的全过程工程咨询期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的全过程工程咨询工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人（投标申请人）：(盖投标人单位公章)

法定代表人：（签字或签章）

日期：年月日

###### 注：联合体投标的，须由牵头人签字和盖章。

十、投标人（投标申请人）和拟担任全过程工程咨询“类似项目业绩”（如有时）

| 项目名称 | 建设规模 | 合同协议书签订日期 | 工程造价 | 项目负责人 | 是否完成 | 建设单位/联系人、电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

###### 注：1、投标人须根据招标文件要求附相应证明资料；2、联合体投标的，本表应由牵头人单位盖章。

十一、承诺	书

（招标人名称）：

我单位及联合体成员参与	（项目名称）投标，我单位郑重承诺如下：

1、我单位（及联合体成员）的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

2、我单位（及联合体成员）未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

投标人或联合体牵头人：	（盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字）

十二、无行贿犯罪记录承诺书

（招标人名称）：

我司参加了	（项目名称）投标，现郑重承诺如下：

公司及其法定代表人、拟委任的项目总负责人近五年内均无任何行贿犯罪记录。

以上承诺如有不实，愿接受取消中标资格，并按违反相关法律法规问题接受监督部门处

理。

法定代表人：	，身份证号码：	，

联合体成员法定代表人（如有）：身份证号码：，

项目总负责人：		，身份证号码：		，

投标人或联合体牵头人：	（盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字）

十三、其他资格审查文件

北斗工业园新材料科研中心全过程

咨询服务

商务文件

投标人：	（盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。

目	录

（投标人自拟）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

根据贵方编号为	（招标编号）的	（招标项目名称）招标的招标文件，我方针对该项目的投标报价为投标函附表上所列明的投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为	元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附

件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建全过程工程咨询项目组，由投标文件所承诺的全过程工程咨询服务团队负责本项目全过程咨询服务，保证在未征得招标人同意的前提下不变更全过程工程咨询项目组主要人员，保证按投标函附表中承诺的服务周期完成全过程工程咨询并提供相应的全过程工程咨询项目服务。

3、我方同意所提交的投标文件在120日历日内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：	（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	）。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺按招标文件的约定支付招标代理服务费。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

注：联合体投标的，应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。

（二）投标函附录

投标函附表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 全过程工程咨询项目总负责人 | 姓名： 证件号： |  |  |
| 全过程咨询服务费用 总额（作为评标价） | k%=%（大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 服务周期 | 全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务 合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）结束之日止，总服务期约为45个月。各服务子项目的服务期限应满足招标人要求。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人或联合体牵头人：	（盖单位公章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字）

年	月日

备注：

①全过程咨询服务费指在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询务范围全部服务内容所需的所有费用。

（六）评分标准对照情况点对点应答表

评分标准对照情况点对点应答表

| 评分内容 | 投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

备注：

①投标人应根据招标文件规定的评分标准结合自身实际情况填写上表并附上相关证明材料。

②投标人应将招标文件中要求的如：投标人应在投标文件的应答部分明确说明各证明文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

投标人或联合体牵头人：	（盖单位公章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字）

三、技术文件格式

全过程工程咨询服务实施方案

1、全过程工程咨询服务实施方案编制要求：

全过程工程咨询服务总纲的内容要求全面，工作目标明确，工作计划可行；项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效，全过程工程咨询服务机构的制度建设规划到位；对项目策划、工程设计、工程监理、投资（造价）控制、项目管理及项目合同与信息管理等进行控制的方法科学，管理措施全面、得当。

2、暗标编制要求：

本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件（《全过程工程咨询服务实施方案》和《建设项目设计方案》）的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。技术文件编制的具体要求：

（1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。

（2）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计:

①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②技术文件的全部内容文字部分均采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

北斗工业园新材料科研中心全过程

咨询服务

技术文件