## 新华停车楼停车设备采购及安装项目

## （三次招标）

## 招标文件

## 报建编号：3506021908280101

## 招标项目编号：E3506010601800438003

## 招标人： 漳州市建筑工程有限公司  （盖单位公章）

## 招标代理机构：漳州市工程咨询中心有限公司（盖单位公章）

## 招标代理机构项目负责人： 周林辉

## 招标代理机构编制人：  张建妹、黄剑平

## 招标文件编制日期： 2020 年 9 月 21 日

目  录

第一卷	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 7 -

第三章评标办法（综合评估法）	- 33 -

第四章合同条款及格式	- 42 -

第二卷	- 63 -

第五章  供货要求	- 64 -

第三卷	- 70 -

第六章 投标文件格式	- 71 -

# 第一卷

# 第一章  招标公告

#### 新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标）招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标），已由漳州市芗城区发展和改革局以闽发改备【2019】E010077号文批准建设，项目业主为漳州市建筑工程有限公司，招标人为漳州市建筑工程有限公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现对新华停车楼停车设备采购及安装进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：福建省漳州市芗城区；

2.2 招标内容及范围：总建筑面积为1030.21㎡，停车泊位为196个，低车位13层，高车位12层，采用垂直升降式停车设备，且应满足技术指标要求。包含钢结构制作安装及预埋、停车楼屋面工程安装、库内装饰装修、垂直升降式停车设备本体、轨道台车系统、机械式系统、升降机系统、出入口及门禁系统、自助收费管理系统、车辆引导及自动出票控制系统、车库内照明系统、电控及安全管理系统、智能停车管理系统、监控系统、充电桩系统等。

2.3 交货期：投标人承诺的工期为120个日历天，其中钢结构部分自招标人发出入场通知书之日起至钢结构验收完毕为50个日历天，停车设备部分自招标人发出入场通知书之日起至停车设备安装、调试完毕，通过当地特种设备检验机构验收合格，取得特种设备检验合格证，并移交给招标人之日止为70个日历天。

2.4 质量要求：

（1）设备质量要求：所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养的条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到行业规定的质量要求。

（2）安装质量要求：达到《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-2009)以及其他相关安全技术规范、国家标准和行业标准的合格及以上要求。

2.5 招标最高限价为人民币玖佰柒拾万元整（¥：9700000.00）。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

### 3. 投标人资格要求

本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，具体要求如下：

3.1 投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合格有效的企业法人营业执照（含有相关经营范围），并提供有效的、最新的企业年度报告公示证明；投标人应为设备的制造厂商，非销售代理单位；

3.2 投标人须具有国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁布的《中华人民共和国特种设备制造许可证》,且垂直升降类机械式停车设备至少为13层；

3.3 投标人须具有注册地省级质量技术监督局或市场监督管理局颁发的起重机械类《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

3.4本次招标不接受联合体投标；

3.5投标人须提供拟投入本项目的人员安排表，具备履行合同所必需的人员：项目负责人1人（具备机械专业高级工程师证书），设备安装及售后服务人员7人（机械安装维修人员5人，电气安装维修人员2人）。以上人员应为投标人本单位在职人员，须提供招标公告发布之日起近三个月的由社保管理部门出具的社保缴费证明或社保系统中打印的带有二维码标识的社保缴费证明，且以上人员在配备时，实行定岗、定人、定责，不允许一人同时担任两个或两个以上岗位；

3.6 企业信誉要求：

①投标人及其法定代表人（单位负责人）在参加本次招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，且无弄虚作假骗取投标资格；

②在参加招投标活动近三年内，投标人及其法定代表人（单位负责人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任；

③自投标截止时间前未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”，公司未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务，未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”；

④投标人、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录；

⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录；

⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单；

以上企业信誉承诺需提供书面承诺，格式参照投标文件。

3.7投标人应在招标文件要求的提交投标文件截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

### 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年 9 月 25 日00:00:00至2020年 10  月 18 日23:59:59(北京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

### 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2020年10月16日 12 :00前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万肆仟元整（¥194000.00）；

6.3投标保证金形式：投标人可以使用下列其中一种形式提交： ①电汇或银行转账的形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式；③或年度投标保证金形式 ；④或担保保函形式；⑤或保险公司出具的投标保证保险形式。具体详见招标文件的有关内容。

### 7. 投标文件的递交

7.1投标人应在投标文件递交的截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月19日08时30分。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标与采购网（www.gc-zb.com）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）及漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上公布。

### 联系方式

招标人：漳州市建筑工程有限公司

地址：福建省漳州市龙文区下洲花园BC商业区2楼；

联系人： 李逸斐、徐靖驰

电话： 0596-6066322

招标代理机构：漳州市工程咨询中心有限公司

地址：漳州市龙文区闽南水乡8号楼2楼203，邮编：363005

联系人：小黄

电话：0596-2037132

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：  漳州市芗城区元光北路48号

联系电话： 0596-2934951

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州市建筑工程有限公司 地址：福建省漳州市龙文区下洲花园BC商业区2楼； 联系人：李逸斐、徐靖驰 电话：0596-6066322 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：漳州市工程咨询中心有限公司 地址：漳州市龙文区闽南水乡8号楼2楼203 联系人：小黄 电话：0596-2037132 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 新华停车楼 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 总建筑面积为1030.21㎡，停车泊位为196个，低车位13层，高车位12层，采用垂直升降式停车设备，且应满足技术指标要求。包含钢结构制作安装及预埋、停车楼屋面工程安装、库内装饰装修、垂直升降式停车设备本体、轨道台车系统、机械式系统、升降机系统、出入口及门禁系统、自助收费管理系统、车辆引导及自动出票控制系统、车库内照明系统、电控及安全管理系统、智能停车管理系统、监控系统、充电桩系统等。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：投标人承诺的工期为120个日历天，其中钢结构部分自招标人发出入场通知书之日起至钢结构验收完毕为50个日历天，停车设备部分自招标人发出入场通知书之日起至停车设备安装、调试完毕，通过当地特种设备检验机构验收合格，取得特种设备检验合格证，并移交给招标人之日止为70个日历天。 投标文件须提供工期承诺书，否则作无效标处理。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 新华停车楼工地。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，具体要求如下： 1、投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合格有效的企业法人营业执照（含有相关经营范围），并提供有效的、最新的企业年度报告公示证明；投标人应为设备的制造厂商，非销售代理单位； 2、投标人须具有国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁布的《中华人民共和国特种设备制造许可证》,且垂直升降类机械式停车设备至少为13层； 3、投标人须具有注册地省级质量技术监督局或市场监督管理局颁发的起重机械类《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》； 4、本次招标不接受联合体投标； 5、投标人须提供拟投入本项目的人员安排表，具备履行合同所必需的人员：项目负责人1人（具备机械专业高级工程师证书），设备安装及售后服务人员7人（机械安装维修人员5人，电气安装维修人员2人）。以上人员应为投标人本单位在职人员，须提供招标公告发布之日起近三个月的由社保管理部门出具的社保缴费证明或社保系统中打印的带有二维码标识的社保缴费证明，且以上人员在配备时，实行定岗、定人、定责，不允许一人同时担任两个或两个以上岗位； 6、企业信誉要求： ①投标人及其法定代表人（单位负责人）在参加本次招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，且无弄虚作假骗取投标资格； ②在参加招投标活动近三年内，投标人及其法定代表人（单位负责人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任； ③自投标截止时间前未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”，公司未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务，未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”； ④投标人、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录； ⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录； ⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单； 以上企业信誉承诺格式需提供书面承诺，格式参照投标文件。 7、投标人应在招标文件要求的提交投标文件截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见投标人须知总则部分1.4.3 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | (不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间 | 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在2020年9 月 30 日11:00时前 |
|  |  | 形式 | 以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：中国招标与采购网（www.gc-zb.com）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）及漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上公布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发送修改的方式：在中国招标与采购网（www.gc-zb.com）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）及漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上公布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目采购部分要求提供等额合法税率为13 %的增值税专用发票，安装部分要求提供等额合法税率为3%的增值税专用发票，若投标人开具的发票税率低于上述要求，招标人有权在投标人拨款申请时扣除相应的差额税费。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于投标报价税率，投标人须补给招标人相应的差额） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：招标最高限价为人民币玖佰柒拾万元整（¥：9700000.00），投标人应按照报价函中所列的报价清单进行报价，所报总价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 个 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万肆仟元整（¥194000.00）； 投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种的形式提交； ①电汇或银行转账的形式：应在2020年10月16 日12:00前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目名称）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以招标人指定投标保证金银行账号的投标保证金到帐时间作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 账户名称：漳州市建筑工程有限公司 账 号：35001662433050000398 ②银行保函形式：需由投标人基本开户银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料）。投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续（格式见第六章 投标文件格式），银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见第六章 投标文件格式）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案（格式见第六章 投标文件格式）。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的投标单位，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，投标人不需到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函保险原件及投标人名称变更证明（如有）等材料，采用扫描纸质保函保险及投标人名称变更证明材料（应为原件彩色扫描件）加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函保险原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 ③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的： / 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。 6、投标保证金退还程序： 候补中标人以外的投标人于公示期满无异议后持保证金收据及开户许可证复印件（加盖公章）或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖公章）办理投标保证金退还手续（不计利息）。因投诉或质疑可能造成重新评审的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因。中标人、第一候补中标人、第二候补中标人于中标人与招标人签订合同后3个工作日内持保证金收据及开户许可证复印件（加盖公章）或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖公章）办理投标保证金退还手续（不计利息）。 上述材料由投标人采用邮递的方式提交给招标代理机构，由招标代理机构统一收集齐全提交给招标人。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，以及包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2020年10月19日08时30 分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人：漳州市工程咨询中心有限公司 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； (3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； (4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在中国招标与采购网（www.gc-zb.com）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）及漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上公布。 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：1、履约保证金：为中标合同金额的10％； 2、提交形式：①现金电汇或银行转账的方式提交；②银行保函。 汇入履约保证金的银行专用账号如下： 账户名称：漳州市建筑工程有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 账号：3500 1662 4330 5000 0398 注：若采用直接转账的，履约保证金必须从企业基本账户汇出，并需在备注栏认真填写工程项目全称，否则招标人无法辨别履约保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由中标人自行负责。以银行保函递交的，银行保函必须是见索即付的保函，所需费用由投标人承担。银行保函应能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。 3、履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行账户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人项目部并签收的时间为准。作为签订合同的前提条件。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 4、履约保证金（保函）退还： （1）若采用银行转账，待当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给招标人，并配合招标人完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作后，由中标人持等额合法有效的履约保证金收据和开户许可证复印件（加盖公章）或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖公章）向招标人提出申请后，招标人于14个工作日内在扣除中标人应支付的费用后退还给中标人。（不计利息） （2）若采用履约保函，待当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给招标人，并配合招标人完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作后，履约保函于中标人提交相关文件并向招标人提出申请后，招标人在14个工作日内给予退还。 5、根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费（含交易服务费）按招标代理合同约定计取，由招标人支付。 3.本工程中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 11 | 监督部门 | 漳州市芗城区住房和城乡建设局 |
| 12 | 质保期 | 免费售后服务期（即质保期）：2年。由投标人根据招标文件内合同质量保证要求在投标文件中承诺，投标文件须提供售后服务承诺书，否则作无效标处理。 |
| 13 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 风险包干范围：投标人的报价包括但不限于本次招标范围内制造、包装、运输、安装、调试、税费、保险、检验、措施费、售后服务、保修、保养、利润、技术培训、验收及图纸深化设计等一切费用。 |
| 14 | 合同签订 | 中标人应在接到招标人通知后7个日历天内至招标代理机构处领取中标通知书；自中标通知书发出之日起30个日历天内，应派代表与招标人联系商定，并签订合同。 |
| 15 | 投标文件解密方式 | 远程开启标书：投标人网上递交投标文件，投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。 首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。系统将退回其电子投标文件。 |
| 16 | 新增条款 | 1、国有资金占控股或者主导地位的进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或存在弄虚作假等违法行为的、或未按招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金；导致招标人重新确定中标人的或重新招标的，中标人应当向招标人赔偿本次招标所发生的损失（含中标人与其他中标候选人的报价差价、重新招标所发生的费用及其他合理费用等损失），且将被招标人列入失信企业，不得再参与招标人今后所组织的各项招选活动。 如出现上述情况招标人可以按照中标候选人的排序重新确定中标人。 2.本次招标文件投标格式与系统格式不一致的，以招标文件提供的格式为准。 |

### 1. 总则

## 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为销售代理单位；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近五年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)报价分项表

(3)法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

(4)授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

(5)投标保证金

(6)基本情况表

(7)投标人信誉承诺函

(8)售后服务承诺书

(9)工期承诺书

(10)拟投入本项目的人员安排表

(11)信用记录

(12)商务和技术偏差表

(13)技术方案文件

(14)其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式详见第六章“投标文件格式”规定格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金退还按投标人须知前附表规定的方式进行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按投标人须知前附表中投标人资质条件、能力、信誉和第六章“投标文件格式”规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开在线开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.6.3 根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人，以此类推，推荐第二、第三中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人，以此类推，确定第二、第三中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | A：商务部分：15分 B：设备技术部分：28分 C：施工组织及售后服务情况部分：22分 D：投标报价：35分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价为满足招标文件要求且最低的报价（投标人的报价低于最高限价的80%，将不计入评标基准价的考量）。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| 2.2.3 （1） | 商务部分评分标准（满分15分） | 企业标准化程度 | 满分2分 | 投标人获得过AAAA标准化良好行为企业得2分，获得过AAA标准化良好行为企业得1分，其余得0分。（须提供证书扫描件并加盖公章作为证明材料） |
|  |  | 企业技术 实力 | 满分2分 | 投标人具有市级及以上的企业技术中心或高新技术企业研究开发中心或研究院企业等称号的，得2分。（须提供相应证明材料） |
|  |  | 制造商的 产品责任险 | 满分1分 | 提供停车设备专用保单，且保单上累计赔偿限额为1亿元及以上的,得1分；未达到1亿元的得0分。（须提供有效期内的保险合同原件扫描件）。 |
|  |  | 企业业绩 | 满分7分 | 停车设备业绩规模评分，截止本招标公告发布之日近三年内，采用垂直升降的机械式立体车库单项合同有130（不含）个车位以上的，合同有5份（含）的得1分；每增加1份多得0.5分，最高得7分，5份以下得0分。 （须提供合同原件扫描件及合同中停车位数所对应的全部设备验收报告及现场照片，缺一项不予以计分） |
|  |  | 企业荣誉 | 满分3分 | 截止本招标公告发布之日近三年内，获得过“中国立体停车设备十大领军企业”称号的，得3分，未获得的得0分。（需提供相应证明材料扫描件） |
| 2.2.3 （2） | 设备技术部分评分 标准（满分28分） | 设备技术指标及基本功能符合性 | 满分15分 | 根据提交的技术方案“技术指标”、“基本功能要求”、“其它要求”等与第五章“供货要求”的符合性酌情评分。按照优得10-15分，良得5-9分，一般得0-4分，差得0分。（注：针对第五章第三点一般要求、第四点技术指标、第五点基本功能要求，若有一项及一项以上不符合或不能达到要求，即为差，得0分） |
|  |  | 噪音值 | 满分3分 | 垂直升降类设备的噪音值检测值≤55dB，满足得3分； 65dB≥噪音值检测值＞55dB，得2分； 70dB＞噪音值检测值＞65dB，得1分； 70dB≤噪音值检测值，得0分。 （投标人须提供体现停车设备噪声的垂直升降类机械式停车设备特种设备型式试验报告、已投入运行的项目合同、验收报告及该项目的噪音检测报告，以上均须提供原件扫描件） |
|  |  | 出入口安全检测功能 | 满分2分 | 要求出入口具有完善的安全检测系统，能判断入库车辆的尺寸，对于超过机械车库容车规格的车辆，设备不予运行，并报警提示要求退库，以确保车辆和设备的安全；满足得的2分，不满足得0分。要求必须提供实例项目名称及工程图文（或设备导正功能原理介绍）等证明。 |
|  |  | 防腐措施 | 满分2分 | 采用热浸镀锌防腐工艺的，得2分； 采用喷漆防腐工艺的，得1分； 其他方式得0分。 【各投标人须提供实现各自防腐工艺所需的设备的发票（发票所属须为投标人）、实景业绩图片及工艺流程作为评标依据，发现弄虚作假按照废标处理】 |
|  |  | 电控箱认证 | 满分2分 | 停车设备所采用的电控箱元器件须拥有国家3C认证证书，满足得2分，不满足得0分。（须提供国家3C认证证书原件扫描件） |
|  |  | 远程诊断系统 | 满分4分 | 运营设备实现全国24小时云中心远程故障检测功能，并兼容停车预约取车APP，微信支付，收费等功能的，得4分，其余得0分（须提供相应证明材料）。 |
| 2.2.3 （3） | 施工组织及售后服务情况部分评分标准（满分22分） | 施工组织 方案 | 满分12分 | 根据安全文件施工组织方案及计划情况： 1、设立项目组织架构、人员分工明细进行综合比较评价，按照优得4-5分，良得1-3分，一般得0.5分，差得0分； 2、编制完善可靠的雨季、冬季施工及台风、炎热等气候条件下施工措施、进场材料及安装成品保护措施、特种设备在建筑施工中的安全管理方法、施工临时用水用电用地措施、文档资料管理体系及管理措施、质量手册或关于质量管理、主要采用新技术、新工艺的说明、劳动力投入计划、安装过程中对土建、安装的配合要求进行综合比较评价，按照优得6-7分，良得3-5分，一般得0.5-2分，差得0分。 |
|  |  | 售后服务 情况 | 满分10分 | 根据投标人的售后服务进行评价： 1、根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的范围和完善程度，包括质量保证期，保修范围，服务标准及保障措施，故障响应修复时间，免费售后服务期（即质保期）满后的维护保养内容和价格、零配件供应、培训方案等进行评分，按照优得4-5分，良得2-3分，一般得0.5-1分，差得0分。 2、根据投标人所配备的服务网点售后服务人员中的特种作业操作证书数量情况横向比较打分，按照优得4-5分，良得2-3分，一般得0.5-1分，差得0分。 |
| 2.2.3 （4） | 投标报价评分标准（满分35分） | 报价得分总分为35分。报价得分采用合理低价法计算。 评标基准价：评标基准价为满足招标文件要求且最低的报价（投标人的报价低于最高限价的80%，将不计入评标基准价的考量）。 投标人的报价得分统一按照下列公式计算： Dt=（M0/Mn）×35。 式中：Dt为投标人报价得分；M0为评标基准价；Mn为投标人报价；计算分数时四舍五入取小数点后两位。（t=1，2，3…；指各投标人）。 |

综合得分=商务部分得分+设备技术部分得分+施工组织及售后服务情况部分得分+投标报价得分

### 1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人，以此类推，推荐第二、第三中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人，以此类推，确定第二、第三中标候选人】。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分得分：见评标办法前附表；

（2）设备技术部分得分：见评标办法前附表；

（3）施工组织及售后服务情况部分得分：见评标办法前附表；

（4）投标报价得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）商务部分标准：见评标办法前附表；

（2）设备技术部分标准：见评标办法前附表；

（3）施工组织及售后服务情况部分标准;见评标办法前附表；

（4）投标报价标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对设备技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对施工组织及售后服务情况部分计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，各投标人在评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 根据各评委的打分结果，对评委的各部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的各部分得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。 评委根据投标人的合计得分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人，以此类推，推荐第二、第三中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人，以此类推，确定第二、第三中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

合同号：

甲方：                                （以下简称甲方）

签定地点： 福建省漳州市

乙方：                                      （以下简称乙方）

签定日期： 2020年   月    日

甲、乙方双方就新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标）等事项，根据《中华人民和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，经双方协商达成以下条款。

组成本合同的文件包括：

1、本合同文件；

2、招标文件；

3、相关中标资料（如有时）；

4、乙方的投标文件；

5、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

7、合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件。

第一条  合同标的范围和合同价格

1.1合同标的范围

包含钢结构制作安装及预埋、停车楼屋面工程安装、库内装饰装修、垂直升降式停车设备本体、轨道台车系统、机械式系统、升降机系统、出入口及门禁系统、自助收费管理系统、车辆引导及自动出票控制系统、车库内照明系统、电控及安全管理系统、智能停车管理系统、监控系统、充电桩系统等设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。。

1.2合同价格形式、合同价格及交货期

1.2.1合同价格形式：固定总价加风险包干

1.2.2合同价格：

固定总价：人民币大写            元整 （小写：¥         .00）。固定总价的价格组成清单详见附件三。

该合同价包括但不限于本合同范围内制造、包装、运输、安装、调试、税费、保险、检验、措施费、售后服务、保修、保养、利润、技术培训、验收及图纸深化设计等一切费用。

1.2.3工期要求：120个日历天，其中钢结构部分自甲方发出入场通知书之日起至钢结构验收完毕为50个日历天，停车设备部分自甲方发出入场通知书之日起至停车设备安装、调试完毕，通过当地特种设备检验机构验收合格，取得特种设备检验合格证，并移交给甲方之日止为70个日历天。

第二条  交货方式和安装地点

2.1交货方式：由乙方负责。

2.2安装地点：新华停车楼工地。

第三条  付款方式与条件、最终结算

3.1货物付款：

3.1.1 第一次付款：本合同签订生效后15个工作日内，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税专用发票等材料后，甲方将合同总价的10%作为预付款支付给乙方。

3.1.2 第二次付款：钢结构安装完毕后并经监理单位、当地质监站验收完成后15个工作日内，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税专用发票等材料后，甲方将合同总价的30%作为进度款支付给乙方。

3.1.3 第三次付款：设备及各种停车管理系统安装完毕后15个工作日内, 由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税专用发票等材料后，甲方将合同总价的30%作为进度款支付给乙方。

3.1.4 第四次付款：停车设备调试完毕（包括各种停车管理系统，通过当地特种设备检验机构验收合格，取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、消防、工程质量安全等部门验收，且做好技术指导及培训工作后，经甲方和监理确认已完成合同规定的施工内容，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税专用发票等材料后，甲方于15个工作日内将合同总价的27%作为进度款支付给乙方，剩余合同总价的3%作为质量保证金。

3.1.5 第五次付款：本停车楼设备的免费售后服务期（即质保期）为两年（自当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作之日起计算）。在无质量等问题且两年届满后15日内，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税专用发票等材料后，甲方向乙方支付剩余的质量保证金。（甲方留置质量保证金的利息不计）。

3.2税票要求：本项目采购部分要求提供等额合法税率为13 %的增值税专用发票，安装部分要求提供等额合法税率为3%的增值税专用发票，若乙方开具的发票税率低于上述要求，甲方有权在乙方拨款申请时扣除相应的差额税费。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于合同约定税率，乙方须补给甲方相应的差额）

3.3 乙方收款账户：

开户银行：

银行账号：

第四条  质量要求和技术标准

4.1 质量要求：

4.1.1设备质量要求：所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养的条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到行业规定的质量要求。

4.1.2 安装质量要求：达到《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-2009)以及其他相关安全技术规范、国家标准和行业标准的合格及以上要求。

4.2 技术标准：详见附件1。

第五条   安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1 安装、调试

5.1.1 乙方应具备本工程项目所要求的停车设备安装相关许可证。乙方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备通过验收正常运行。应及时派出投标时承诺的拟派出现场施工主要人员（项目负责人、设备安装及售后服务人员），并具备相应的上岗证；遵守现场的规章制度；建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的停车设备损坏事故。施工期间发生的一切安全事故和财产毁损，均由乙方负责，由此造成的一切经济损失由乙方承担，若造成甲方损失，乙方应予全额赔偿。

5.1.2 乙方施工队伍必须接受甲方和现场监理的统一管理、必要的监督检查和指导。

5.1.3 钢结构预埋件的安装及费用由乙方负责，并按甲方要求时间提供钢结构预埋件、复核安装位置及尺寸。

5.1.4 甲方、乙方施工队伍、监理在设备安装前应共同检查现场确保已具备设备安装进场环境条件，包括与停车设备相关的土建基础、构架尺寸（含预埋件）、临时水电接口、道路畅通、作业场地无土头积水、货物存放场地等；

5.1.5 甲方、乙方施工队伍、监理在确定施工条件已具备后5天内确定具体开工日期，开工日期定于各方确认具备施工条件的10天之内。实际开工日期经甲方、乙方施工队伍和监理三方现场确认后，共同签署“开工报告书”作为开工日期的凭证(即入场通知书之日）。

5.1.6 进场后因不可抗力自然灾害因素（包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾等）等非乙方因素而导致设备安装、调试停滞，乙方出具“停工报告书”，经监理书面确认后，并经甲方代表签字确认后，所延误的工期方可顺延。未履行前述工期顺延签证手续，工期均不予顺延。

5.2 技术服务

5.2.1 本系统设备的免费售后服务期（即质保期）为2年。质保期内免费提供备品备件，质保期后按投标时提供的质保期满后的维护保养内容和价格清单进行供应。备品备件价格详见投标文件。

5.2.2 停车库系统软件维护、保养不受免费售后服务期（即质保期）限制，乙方应提供终身免费维护、保养及升级。

5.2.3 乙方免费为甲方提供全部设备的操作、使用、维护的技术培训服务及验收后使用过程中的系统优化和设计。甲方人员更换后乙方也应免费提供培训。

5.2.4 乙方提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

5.2.5 定期保养，乙方派驻的现场维保人员应配合甲方建立定期保养制度，并实施。

A、基础工作：乙方应配合甲方建立健全的安全责任制度，保证车库的安全性能；制定安全操作规程，并保证实施。

B、每日巡查：乙方跟班保养人员每日巡查，巡查结果应做详细记录并签名。发现问题及时处理，处理完后试车，采取的排障措施应做记录。

C、每月检查保养：乙方维保人员应对停车库设施每月进行一次清洁、润滑、调整和检查。尤其应对停车库的主要安全装置的工作状况，作一次仔细的观察，发现问题及时处理，以确保设备正常安全地运行。应对停车库各传动部分进行全面检查，并进行必要的调整与维修。对电气控制系统工作情况进行检查。

D、每年检查保养：每年应对停车库进行一次检测。年度检测由维修保养企业派出的持有经国家相关资格认证机构认定的资格证书的注册安全员实施并签署检测报告。每年应对停车库作一次全面性的技术检查（包括接地及电器耐压等），并对停车库的工作状态作出评价，制订年保养计划。及时修理及经甲方确认后更换磨损的主要部件。维修保养企业为乙方或乙方委托的第三方单位，由此产生的保养费用及其他一切相关费用均由乙方承担。

5.3人员培训

乙方应对甲方及建设单位的相关人员进行培训，在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定，培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施）。乙方应编制停车库系统工作人员的操作指南、工作制度和停车库应急预案，并制作成挂图悬挂在停车库及控制室现场。

5.4技术资料

乙方应提供设备的技术说明书、使用维护手册。在未经乙方同意的情况下甲方不得复印乙方提供的技术文件给第三方。

乙方不得在未经甲方同意的情况下将甲方提供的技术文件提供给第三方。

第六条  验收、交付

6.1验收、交付

6.1.1本项目验收工作由乙方负责，在停车设备完成安装调试后向当地特种设备检验机构申请验收（验收费用由乙方负责），及时取得特种设备检验合格证，正式移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收。

6.1.2甲方在乙方设备运达时的验收只是数量的核对，此时甲方有权对设备数量不足、不符合要求等要求乙方补发、换发等，但甲方的验收不视为对乙方设备质量的认可。

6.1.3 设备送达后至安装完毕验收并移交前，乙方自行承担设备的看管、保护义务，发生设备丢失、被盗、毁损等责任一概由乙方自负，与甲方无关。

6.1.4设备及其安装经当地特种设备检验机构验收合格后，甲乙双方于3日内办理书面移交手续并由各方指定人员签字确认，各执一份。因乙方原因造成设备不能及时移交，乙方须承担违约责任。

第七条 甲、乙双方的权利义务

7.1甲方权利义务：

7.1.1设计：如甲方对设计施工平面图有异议，应及时以书面形式告知乙方配合调整。

7.1.2场地交付：甲方应按照设计施工图的要求配合乙方做好设备进场安装施工的前期工作（不含钢结构预埋件的安装及费用）；做好对安装现场的障碍物清理（含杂物等）；有积水的应抽干积水，做好防水处理等；乙方应按现有场地条件，按甲方的要求合理的确定卸货场地和货物进场的搬运通道及物料储存及堆放空间、工具室及施工区域。

7.1.3乙方应负责保管进场的所有设备及配件。甲方在乙方施工队伍进场时应提供临时水电引接条件，并提供停车设备安装、运行所需电源的总配电箱（含库外照明、临时电源及动力电源等），施工过程所发生的水费、电费由乙方负责支付。

7.1.4现场人员：本工程甲方驻施工现场的代表为     ，联系电话为           。甲方驻施工现场代表将代表甲方行使并履行合同约定的权利义务，如做好施工现场的质量、安全、进度及沟通协调等监督工作，参与施工现场的例会、协调会等。

7.1.5若甲方在乙方已正式生产、或甲方在安装本合同设备阶段又提出要求变更合同内容的，应向乙方提交书面联系单，经乙方协商同意后方可变更。凡因变更而造成乙方经济损失或增加费用开支，经双方确认后的金额由甲方全额承担。

7.1.6 停车设备安装调试完成后，未经当地特种设备检验机构检验合格，或未办理移交手续之前，甲方不得擅自使用该停车设备。如甲方擅自启用该停车设备，其产生的不利后果由甲方自行承担。

7.1.7协助乙方确定合理技术方案，对乙方提出的合理技术方案给予确认，同时对乙方提出的不合理技术方案有权修正。

# 7.1.8乙方在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从甲方的组织安排。

# 7.1.9本项目不允许转包及违法分包，如乙方转包、违法分包，甲方有权撤销合同并拒付货款；乙方因转包、违法分包而致使施工人员以甲方为被告主张权利的，乙方应承担由此引起的任何责任和义务，包括甲方为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方系有相应许可证的、符合特种设备安装、维修的单位，本合同项下的钢结构制作安装预埋及设备安装等工作应由乙方自行完成，同时未经甲方同意，乙方不得将本合同项下义务交由第三方完成。

7.2.2施工计划：乙方必须于合同签订之日起20天内根据现场尺寸绘制深化施工图，乙方应及时制定生产安装进度计划及方案，并于本合同签订后7日历天内提交监理及甲方现场代表确认。乙方根据确认后的生产安装进度计划分批出货，组织安排精干的施工队伍进场施工，确保工程进展。

7.2.3场地交付：乙方应详细研究技术要求、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路、储存空间、装卸和充分了解现场查勘安装限制等情况，做好施工组织工作，甲方给予积极配合，确有不符合停车设备安装要求的，提前7日书面形式向甲方提出，但不做为工期顺延的依据。

7.2.4与停车设备特检验收相关的工程由乙方完成，且应符合国家有关规定。如影响停车设备安装检验的，由乙方承担责任。乙方可根据甲方的要求，对土建、水电、消防、空调、停车管理系统等提供技术咨询，必要时可提供与停车设备工程相关的图纸等。

7.2.5乙方应对车辆出入口层进行相应的装修，保证车库内的美观整洁并符合相关质量标准。

7.2.6现场人员：本工程乙方驻施工现场的项目负责人为      ，联系电话为       。乙方项目负责人即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使并履行合同约定的权利义务，参与施工现场的例会、协调会等。乙方进驻施工现场的施工主要人员（项目负责人、设备安装及售后服务人员），必须持有相应的岗位证书，并做好人员安全工作。乙方向甲方发出的报告、通知等，均以书面形式由乙方项目负责人签字加盖乙方公章后递交甲方。

7.2.7乙方应及时与甲方现场代表及监理取得联系，沟通施工过程中需配合的相关事宜，遵守施工现场安全管理规定及质量监督，乙方应做好安全文明施工，因乙方安全措施不到位或违反施工现场安全管理规定而造成安全事故，其后果和由此产生的费用均由乙方承担。如现场安全事故发生，乙方应立即上报甲方，及时采取必要措施，防止和减少损失。

7.2.8乙方根据甲方指定的地点将设备和材料整齐堆放，并安排专人负责看管。

7.2.9乙方应保质保量完成合同确认的机型、规格、数量的安装，达到合同规定的各项要求。如不符合合同约定，由乙方负责包换或保修，并承担由此产生的费用。

7.2.10乙方开工前依规定向当地特种设备检验机构办理开工备案。在停车设备完成安装调试后向当地特种设备检验机构申请验收，及时取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收。

7.2.11乙方在设备完成安装调试后应免费向甲方及建设单位或甲方指定的停车设备操作及管理人员进行设备操作培训。

7.2.12在免费售后服务期（即质保期）内，由乙方为甲方对本合同的停车设备投入『产品责任险』，保险费由乙方承担。如续订保养合同的，同等条件下仍由乙方进行产品责任保险。

7.2.13停车设备安装中的水泥砂浆回填及粉光等由乙方完成并承担相应的费用。

7.2.14乙方需负责自停车电源总柜附属楼引至车库设备控制箱的强电电缆及预埋套管等车库设备供电系统，充电桩设备含引至充电桩电源箱（ALdz1-4）的强电电缆及线管等充电桩系统。

第八条  质量保证

8.1 乙方为本项目提供 2  年的免费售后服务，即免费售后服务期（即质保期）为自当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作之日起24个月。且在质保期第一年派一名售后服务人员驻现场服务。鉴于停车设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，停车设备交付使用免费售后服务期（即质保期）满后，经建设单位与乙方协商一致，同等条件下可由乙方继续进行有偿保养，建设单位与乙方于免费售后服务期（即质保期）满前15天内另行签订《机械停车设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，维修时只收取备品备件的材料费用。在免费售后服务期（即质保期）内发生的任何非人为故障均由乙方免费提供服务，建设单位不需支付任何费用。

8.2在免费售后服务期（即质保期）内，乙方在接到甲方或建设单位故障通知后30分钟内响应并委派售后服务人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，如为一般故障（指不更换备件的小故障）在10分钟内修复，若需要更换备件的故障在12小时内修复，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方或建设单位备案。若12小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用件或更换新部件供甲方或建设单位使用。若乙方无法按前述约定提供售后服务的，甲方或建设单位有权自行聘请第三方进行设备维护维修，由此产生的全部费用直接从质量保证金中扣划，若质量保证金不足以承担该部分费用，则该部分费用由乙方等额支付给甲方。

乙方指定维护保修及售后服务的地址：                    ；

联系人：             ；

联系电话：           。

8.3 乙方应提供终身维修及定期巡访。

第九条 知识产权

9.1 乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

9.2本设备系统所包含设备的软件由      公司研制。乙方拥有对设备系统中所包含的技术、专利、图纸、规格、质量控制标准、版权、商标、商号的专有所有权、控制权、版权及其他所有的权利。

9.3 甲方应对所有从乙方取得的信息，无论是书面信息还是电子文档信息或者其它形式的信息，都进行保密。只有在必需的情况下，甲方才可以在得到乙方书面同意的授权后将这些信息告之第三方。

9.4 如发现甲方侵权或因甲方的过失导致第三方有侵权行为，乙方有权追究甲方经济责任。

第十条   履约

10.1甲方向乙方提供支付担保，担保方式：	由漳州城投建工集团有限公司出具支付担保	； 担保额度	为与乙方提供该项目履约担保的担保金额相等 ；

10.2乙方向甲方提供履约担保，担保方式：

□ 银行转账； 担保额度人民币大写       元整（小写：¥        .00）。乙方因违反本合同约定支付的违约金、赔偿款、补偿款、利息等一切费用，甲方均有权直接从履约保证金中扣除乙方应无条件予以配合。待当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作后，由乙方持等额合法有效的履约保证金收据和开户许可证复印件（加盖公章）或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖公章）向甲方提出申请后，甲方于14个工作日内在扣除乙方应支付的费用后退还给乙方（不计利息）。

□ 履约保函； 担保额度人民币大写       元整（小写：¥        .00）。乙方因违反本合同约定支付的违约金、赔偿款、补偿款、利息等一切费用，甲方均有权直接提取履约保函项下金额，乙方应无条件予以配合。待当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给甲方，并配合甲方完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作后，履约保函于乙方提交相关文件并向甲方提出申请后，甲方在14个工作日内退还。

第十一条   违约责任

11.1 乙方未按期交货的违约责任：

如果乙方未能在合同工期内完成钢结构制作安装及验收，设备交货、安装、调试，并通过验收移交给甲方的，乙方应按 5000元/天向甲方支付违约金（不可抗力除外，违约金总额不超过合同总价的5%），如果乙方在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方可以终止本合同，没收履约保证金，并向乙方收取合同总价的20%的违约金。

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的相关义务，并最终导致本合同无法执行。

11.2 由于甲方逾期付款的，甲方应按中全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息。

11.3 因乙方原因造成甲方设备未能通过当地特种设备检验机构对停车设备验收，由乙方负责重新调试，直至再次验收合格，因此导致迟延的，应按上述第11.1条约定的逾期违约责任向甲方支付违约金；如再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，索回已付款项，并按上述第11.1条约定的逾期违约责任向乙方收取违约金，在此情况下，乙方还应在接到甲方通知之日起一个月内拆除不合格设备，否则，视为乙方自行放弃一切权利，甲方有权自行或委托第三方拆除，因此产生的费用仍由乙方承担，否则乙方应按照本合同总价20%向甲方支付违约金。

11.4免费售后服务期（即质保期）内，出现质量问题，若乙方未能按本合同第八条售后维修条款执行，甲方有权扣取质保金的5%/次作为违约金。

11.5 乙方未经甲方批准，不得随意更换乙方投标时承诺的拟派出现场施工主要人员（项目负责人、设备安装及售后服务人员）。经甲方批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，若接替人员的水平和能力低于被替换人员的，乙方须及时进行人员更换直至接替人员水平能力达到要求，且项目负责人应按每人次人民币5000元向甲方交纳违约金，设备安装及售后服务人员应按每人次人民币1000元向甲方交纳违约金。

11.6乙方应自行完成本合同项下的钢结构制作安装预埋及设备安装等工作，由此引起的质量和安全事故（例如载车板厚度、尺寸、安装等方面的问题造成的质量及安全事故等）等以及由此造成的一切损失均由乙方自行承担，与甲方无关。若乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成，甲方可以解除合同，并追究责任。

11.7 甲乙双方任何一方如果违反合同约定无正当理由单方解除合同： 若因甲方解除合同，则乙方无须退回甲方已付款项，若因乙方解除合同，则甲方没收乙方交纳的履约保证金且乙方须退回甲方已付的款项，并向甲方支付合同总价的20%作为违约金。

11.8 乙方违反本合同任一约定需向甲方支付违约金、赔偿款等款项的，甲方有权直接从未付合同价款中扣收。

11.9 未经甲方允许，乙方不得以任何理由恶意关闭后台程序，影响停车楼运营，否则甲方有权向乙方收取合同总价的50%的违约金，并追究法律责任。

11.10 乙方在施工过程中因质量、安全问题及其他自身原因导致甲方工程施工和企业信誉造成损害的，甲方有权将乙方清退出场并立即终止合同，且保留追究乙方其他相应责任的权利。

第十二条    不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

第十三条  合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下第 （2） 种方式处理：

（1）向        /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  甲方项目所在地  人民法院提起诉讼。因诉讼所发生的诉讼费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费等各种费用由败诉方承担。

第十四条 通知

甲乙双方确认：

甲方（地址）：         电话：

乙方（地址）：         电话：

作为本合同履行中发出的全部文件及诉讼（一审、二审）、执行、仲裁过程中相关的法律文书的送达地址。任何一方的通讯信息发生变更的，应在变更之日起3日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的通讯信息所作出的联络和通讯应视为有效。

第十五条  其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的技术方案文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3 本合同一式拾份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方执陆份，乙方执肆份，均具有同等效力。

附件1：技术标准

附件2：拟投入本项目的人员安排表

附件3：固定总价的价格组成清单

附件4：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

甲  方：                             乙  方：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电话：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

附件1

技术标准

一、说明

本次采购内容为垂直升降式停车设备，乙方提供的设备及服务的技术标准满足本规格书的要求。

二、规范引用

机械式停车库设计规定               DBJ08-60-1997

机械式停车设备通用安全要求         GB17907-1999

机械式停车设备类别，型式及基本参数 JB/T 8713-1998

钢结构设计规范                     GBJ  17-88

钢结构工程施工质量验收规范         GB 50205-2001

建筑钢结构焊接技术规程             JGJ 81

起重机设计规范                     GB 3811-83

起重机安全规程                     GB 6067-85

电气设备安全设计导则               GB4046-1993

国家有关特种设备质量监督与安全监察的规定

电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收     GB50182-1993

福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程 DBJ 13-278-2017

国家及行业其他有关标准、规程、规范

停车库设备的技术标准应符合国家最新版本的规范或标准规定，如地方法规、行业标准、国外标准高于国家标准的，则应符合地方法规、行业标准或国外标准。乙方须提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关资料，当采用国外标准或规范时，必须提供相关的中文资料，如政府有关部门需要了解时，乙方有义务作解释和说明工作。当发生引用国外规范或标准未获有关部门批准时，投标人将承担责任及负责解决。

附件2

拟投入本项目的人员安排表

| 岗位名称 | 姓名 | 证件 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 高级工程师 |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 电气安装维修人员 |  |  |  |  |
| 电气安装维修人员 |  |  |  |  |

注：乙方须按照本人员安排表填写的人员投入本项目的工作，其中项目负责人须具备机械专业高级工程师证书并保证其持证上岗，其他人员的证件要求：无。

附件3           固定总价的价格组成清单

| 序号 | 分项 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . . |  |  |  |  |  |
| 总计 | 设备： 安装： 设备+安装： |

注：乙方须在本表后附上各分项内容的具体组成，应提供所使用各部件的品牌及规格等详细信息。

## 附件4                 工程款支付担保函

致：

鉴于贵方作为乙方已经与 漳州市建筑工程有限公司  （甲方名称）于      年     月     日签订了 新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标） （项目名称）合同（以下称“主合同”），应甲方的申请，我方愿就贵方所承接的                          项目为 漳州市建筑工程有限公司  （甲方名称）提供工程款支付担保：

1.我保证方式为：一般保证。

2.我方保证范围是主合同约定的工程款；我方承担保证责任的最高限额为与贵方提供该项目履约担保的担保金额相等。

3.担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  15日内。

4.本担保函项下的权利不得转让。

5.本担保函项下的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本担保函无效；甲方基于主合同或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

漳州城投建工集团有限公司

年      月      日

附件5

福建漳州城投集团有限公司

廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并按手印）：

或委托代理人（签字并按手印）：

经办人（签字并按手印）：

签署日期：    年    月   日

# 第二卷

# 第五章  供货要求

一、说明

本次采购内容为新华停车楼垂直升降式停车设备，要求投标人提供的设备及服务的技术标准应满足本规格书的要求。

二、规范引用

机械式停车库设计规定               DBJ08-60-1997

机械式停车设备通用安全要求         GB17907-1999

机械式停车设备类别，型式及基本参数 JB/T 8713-1998

钢结构设计规范                     GBJ  17-88

钢结构工程施工质量验收规范         GB 50205-2001

建筑钢结构焊接技术规程             JGJ 81

起重机设计规范                     GB 3811-83

起重机安全规程                     GB 6067-85

电气设备安全设计导则               GB4046-19电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收 GB50182-1993

福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程 DBJ 13-278-2017

国家及行业其他有关标准、规程、规范

立体停车库设备的技术要求应符合国家最新版本的规范或标准规定，如地方法规、行业标准、国外标准高于国家标准的，则应符合地方法规、行业标准或国外标准。投标人须提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关资料，当采用国外标准或规范时，必须提供相关的中文资料，如政府有关部门需要了解时，投标人有义务作解释和说明工作。当发生引用国外规范或标准未获有关部门批准时，投标人将承担责任及负责解决。

三、一般要求

（1）停车设备的设计应安全可靠，使用方便，并符合漳州市交通、消防、环保、质量技术监督等部门的要求。

（2）钢结构制作安装预埋及停车设备自当地特种设备检验机构对停车设备验收合格且取得特种设备检验合格证，移交给招标人，并配合招标人完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收，且做好技术指导及培训工作之日起，投标人应提供2年的免费维修和保养服务，并能提供以后长期的日常维修服务，在漳州市区需有固定的售后服务点，售后服务响应时间必须在30分钟之内。

（3）中标人必须于合同签订之日起20天内根据现场尺寸绘制深化施工图，还必须提供安装方案及施工计划。

（4）停车设备必须采用防腐处理。

（5）载车板在安装及车辆停放使用过程中须满足不变形的要求，确保车辆安全停放。

（6）对车辆出入口层进行相应的装修，保证车库内的美观整洁并符合相关质量标准。

四、技术指标

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | ①车位数量：196个，其中184（机械）+12（室外地面）； ②结构体系：钢框架等级为三级，抗震防烈度为7度，结构安全等级为二级，耐火等级为二级 |
| 2 | ①车库类型：垂直升降类 ②最大容车尺寸：轿车长5300mm，宽1900mm，高1550mm，高顶车长5300mm，宽1900mm，高2050mm ③车辆限重：≤2350kg ④平均存取车及等候时间：≤90秒 ⑤噪音等级：A级，且≤70分贝（在距车库门外1米，高1.2米处测试） ⑥提升方式：链条、液压、钢丝绳等传动方式 ⑦提升速度：90-110m/min ⑧载车方式：载车板 |

五、基本功能要求

| 序号 | 功能要求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存取车功能 | ①前进入库，前进出库 |
|  |  | ②停车指引：车库外配置车位信息LED显示屏，具备完整的声、光提示装置（语音提示和自动导向指示灯箱），以便准确泊车，自动区分高顶车、普通车，手动区分电动车与非电动车；车库外配置4台55寸以上的液晶显示屏，显示屏须为室外机，能实时显示每个车库车辆存取车排队顺序。 |
|  |  | ③自动存取：存车时，车辆驶至入口，库门自动开启，入库停车后，车主至存取车操作面板处确认停车，库门自动关闭，车辆自动搬运至相应车位；取车时，车主至存取车操作面板处进行相应操作并通过“漳州停车”app或微信公众号线上缴费后，车辆自动搬运到位，库门升起，车辆驶离。 |
| 2 | 检测功能 | ①车库当前状态检测与户外显示 |
|  |  | ②车辆长宽高检测 |
|  |  | ③防重叠自动检测 |
|  |  | ④故障检测及显示、声光报警 |
|  |  | ⑤检测车门打开功能（运行时检测车门是否打开） |
|  |  | ⑥人员感知装置 |
| 3 | 安全防护功能 | ①上下限位 |
|  |  | ②跃程保护 |
|  |  | ③超载保护 |
|  |  | ④自动门防夹 |
|  |  | ⑤开门连锁保护 |
|  |  | ⑥防车辆移动 |
|  |  | ⑦强迫关门功能（消防联动） |
|  |  | ⑧紧急照明功能 |
|  |  | ⑨机械平层定位 |
| 4 | 通信功能 | ①数据可通过CAN、以太网或GPRS传输 ②可进行远程诊断、维护、系统升级等，所有数据均备份，预留对外显示、发布的接口 |
| 5 | 充电功能 | 根据图纸内容，配套38个充电车位（其中快充20个），独立管理系统 |
| 6 | 监控系统 | 在室外停车场范围内安装足够数量的摄像头，监控无死角；在室内中控室、候车室、消控室等房间布置摄像头；在出入口和升降机上安装足够数量的摄像头，监控无死角，在中央控制室屏幕上有设备运行状态视频；在车库内布置足够数量的摄像头，实时监控车库内运行状态；监控视频保存时间至少两个月。 |
| 7 | 运行模式 | 设备可以实现全自动、半自动、步进和紧急等多种运行模式，以满足对设备进行调试、检修、紧急事故处理以及多种需求的操作。 |
| 8 | 操作方式 | ①扫码存取车操作模式； ②控制室触摸屏自动操作模式； ③步进操作模式：仅用于调试及维修等操作情况； ④手动操作模式：仅用于维修及紧急状态下操作。 ⑤预留预约存取车功能，可受控使用。 |
| 9 | 远程监控功能 | 运营设备实现全国24小时远程故障检测功能。 |

六、其他要求

1.投标人应提供所有零部件的组成清单。

2.投标人根据自己产品可以提出建议，以充分利用有限的空间。

3.机械停车装置的设计应便于车辆驾驶员停放车辆，便于操作人员进行现场实时管理。

4.停车设备强度、刚度、稳定性等厂家可依据自己的企业标准，但不低于本招标文件第三部分第二点所列规范的要求。

5.操作盘要有明显发光标志，并显示车位状况。

6.投标人须提供设备中的钢材材质说明。

7.投标人须提供设备出现故障时的应急预案。

8.如设备组件中有境外进口配件，则该配件须取得中华人民共和国商检部门的合格证件。

七、对于前文所述说明及要求的事项，投标人应在技术方案文件中作出响应性说明。

八、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 结构及停车装置 |
| 1 | 钢结构 | 根据钢结构施工图纸要求 |  |  |
| 2 | 屋面工程 | 根据图纸要求 | ㎡ | 424 |
| 3 | 库内装饰装修 | 根据各厂家配置要求 | 套 | 8 |
| 4 | 停车设备 | 根据各厂家配置要求 | 套 | 184（机械）+12（室外地面） |
| 二 | 停车管理系统 |
| 1 | 智能停车管理 | 1.中控管理室：服务器、控制一体机、二维码扫描枪、LED显示屏、交换机、打印机、电源供应器、机柜、系统软件（机架式服务器，3GCPU，8G内存，500硬盘，双网卡，24寸显示屏），升降机出入口： 串行通讯服务器、控制一体机、LED显示屏、交换机、打印机、机柜、车牌辨识摄像机，安装材料： 电源线、通讯线、网线、地感线圈、车库存取车排队显示屏系统 | 项 | 1 |
| 三 | 监控 |
| 1 | 监控摄像头 | 1.夜视高清监控摄像机 | 台 | 42 |
| 2 | 重复显示器 | 1.液晶显示器 55寸 | 台 | 2 |
| 3 | 录像设备 | 1.硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 1.硬盘 2T | 个 | 3 |
| 四 | 场内交通引导 |
| 1 | 地面车道划线 | 热熔车道线、引导箭头 | 米 | 300 |
| 2 | 标志标牌 | 阳光公示牌、场内限速牌等 | 个 | 15 |
| 3 | 车库入口前地坪漆 | 环氧地坪漆 | m2 | 60 |
| 4 | 室外不锈钢灯箱 | 车位显示 | 台 | 2 |
| 五 | 出入口道闸系统 |
| 1 | 出入口道闸 | 1.入口道闸、出口道闸 | 台 | 2 |
| 2 | 车牌识别系统 | 1.入口识别车牌 | 台 | 1 |
| 3 | 车辆测高系统 | 1.入口测量 | 台 | 1 |
| 4 | 入口语音引导系统 | 1.入口引导车辆 | 台 | 1 |
| 5 | LED停车引导系统 | 1.入口引导车辆 | 台 | 1 |

注：以上设备清单仅作为技术方案文件的评审依据，投标人可根据自身设备情况进行项目增减。

九、验收

本项目钢结构制作安装预埋及停车设备验收工作由中标人负责，在停车设备完成安装调试后向当地特种设备检验机构申请验收（验收费用由中标人负责），及时取得特种设备检验合格证，移交给招标人，并配合招标人完成规划、工程质量安全、消防等部门的验收。

第三卷

# 第六章 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人（单位负责人）盖章的，均应加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位公章。

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （盖章）

年	月	日

### 目 录

# 投标函

# 报价分项表

# 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

# 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

# 投标保证金

# 基本情况表

# 投标人信誉承诺函

# 售后服务承诺书

# 工期承诺书

# 拟投入本项目的人员安排表

# 信用记录

# 商务和技术偏差表

# 技术方案文件

# 其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，采购部分的增值税专用发票，增值税税率为   	，安装部分的增值税专用发票，增值税税率为	，）提供	  （设备名称及技术服务、交货期、交货时间和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函

- 报价分项表

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 投标保证金

- 基本情况表

- 投标人信誉承诺函

- 售后服务承诺书

- 工期承诺书

（10）拟投入本项目的人员安排表

（11）信用记录

（12）商务和技术偏差表

（13）技术方案文件

（14）其他资料

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

二、报价分项表

致                      ：

很荣幸能够参加贵公司组织的新华停车楼项目设备采购及安装项目招标，经仔细研究贵公司提供的招标文件，我公司决定针对本项目采购的内容提出以下报价：

| 序号 | 分项 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：1、本报价已包括本项目招标范围的全部内容。

- 本项目设备采购部分要求提供等额合法税率为13%的增值税专用发票，安装部分要求提供等额合法税率为3%的增值税专用发票，若投标人开具的发票税率低于上述要求，招标人有权在投标人拨款申请时扣除相应的差额税费。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于投标报价税率，投标人须补给招标人相应的差额）。

3、投标人应报送各分项内容的具体组成，应提供所使用各部件的品牌及规格等详细信息。

4、其他未尽事宜，以双方签订的合同为准。

投标人：（盖章）

日期：    年    月   日

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

### （适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（

单位负责人），现委托	             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

### 五、投标保证金

### 5-1投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）      的投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过            （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在雷同情形；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：               日期：年月日

### 5-2投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     的投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过            （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在雷同情形；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 5-3投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在雷同情形；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 六、基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.投人应根据投标人须知前附表第 1.4.1 条款要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以电汇或转账形式提交投标保证金的，还应附投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应

根据投标人须知第 3.5 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### 七、投标人信誉承诺函

致：

一、本单位郑重承诺：本单位及法定代表人（单位负责人）在参加招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县级及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取投标资格。

二、本单位在参加招投标活动近三年内，本单位及法定代表人（单位负责人）在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本单位自投标截止时间前未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”，公司未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务，未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”。

四、本单位、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录。

五、本单位近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录。

六、本单位没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单。

七、本单位提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本单位愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

八、本单位承诺根据国家、省、市工程项目施工相关标准、规范、法律、法规等执行。

九、本单位如中标后拒不签订合同，不依约履行义务，视为构成根本违约，你方有权要求没收履约保证金或投标保证金或如数要求索赔，本单位自愿放弃通过诉讼等各种一切形式要求返还的权利。

特此承诺。

投标人：             （盖章）

日期：    年    月    日

### 八、售后服务承诺书

致

本公司郑重承诺，若我公司在贵公司组织的新华停车楼项目设备采购及安装项目招标中被评为中标人，我公司将为供应的所有设备提供贰年的免费售后服务期（即质保期）。并在漳州市中心城区内设立办事机构，并派驻技术人员，保证设备维护维修的响应时间在30分钟之内。

注：1、本承诺书具备法律效力，中标人应予以遵守，若中标人无法提供承诺的服务，招标人有权废除其中标资格。

2、本承诺书仅作为资格审查用，具体售后服务细节应以双方签订的合同为准。

投标人：             （盖章）

日期：    年    月    日

### 九、工期承诺书

致漳州市建筑工程有限公司：

本公司郑重承诺，若我公司在贵公司组织的新华停车楼停车设备采购及安装项目（三次招标）招标中被评为中标人，自贵公司发出入场通知书之日起50个日历天内，我公司将完成钢结构验收；70个日历天内，我公司将完成停车设备安装、调试完毕，通过当地特种设备检验机构验收合格，取得特种设备检验合格证，并移交给招标人。共计120个日历天内完成上述全部工作内容。

注：1、本承诺书具备法律效力，招标人根据承诺的工期与中标人签订合同。

投标人：      （盖章）

日期：    年    月    日

十、拟投入本项目的人员安排表

| 岗位名称 | 姓名 | 证件 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 高级工程师 |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 机械安装维修人员 |  |  |  |  |
| 电气安装维修人员 |  |  |  |  |
| 电气安装维修人员 |  |  |  |  |

备注：①以上人员应为投标人本单位在职人员，须提供招标公告发布之日起近三个月的由社保管理部门出具的社保缴费证明或社保系统中打印的带有二维码标识的社保缴费证明，且以上人员在配备时，实行定岗、定人、定责，不允许一人同时担任两个或两个以上岗位。

②投标人中标后且签订合同时，项目负责人须具备机械专业高级工程师证书并保证其持证上岗，其他人员的证件要求：无。

投标人：           （盖章）

日期：    年    月    日

# 十一、信用记录

投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）

### 十二、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

# 十三、技术方案文件

### 1.设备技术方案；

### 2.施工组织及售后服务文件。

### 3.投标人认为有必要提供的其他材料。

### （投标人自行书写）

说明：投标人应按照招标文件第三章评标办法内容并提交相应的技术方案，包括功能及技术要求等内容作出响应性说明。

### 十四、其他资料

### 提供：1、企业注册年限、企业技术实力、制造商的产品责任险、企业业绩、企业荣誉、生产实力等证明材料；

### 2、投标人认为有必要提供的其他材料。