中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

定稿

使用说明

- 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

- 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

- 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

- 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

- 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

- 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

- 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

- 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

- 联系电话：（010）68502581

漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目

招标文件

报建编号：     3506031806220101

招标项目编号：    E3506010601800112002

招标人： 福建漳龙商贸集团有限公司  （盖单位公章）

招标代理机构：锐驰项目管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：       石海波

招标代理机构编制人：      宋战

招标文件编制日期： 2020 年     月    日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.  总则	20

2.  招标文件	23

3.  投标文件	24

4.  投标	28

5.  开标	28

6.  评标	29

7.  合同授予	30

8.  纪律和监督	31

9.  是否采用电子招标投标	32

10.  需要补充的其他内容	32

第三章评标办法（综合评估法）	33

评标办法前附表	33

1.  评标方法	39

2.  评审标准	39

3.  评标程序	40

第四章合同条款及格式	42

一、协议书	43

二、电梯采购部分	49

三、电梯安装部分	54

四、电梯维修保养部分	57

第二卷	61

第五章供货要求	62

第三卷	73

第六章投标文件格式	74

- 第一卷

- 招标公告

- 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目，项目业主为福建漳龙建投集团有限公司，招标人为福建漳龙商贸集团有限公司，招标项目资金来自业主自筹。该项目已具备招标条件，现对电梯设备采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）；

2.2 招标内容及范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

2.3 交货期：业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。

2.4 质量要求：

(1).电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

(2).电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

2.5 招标最高限价为人民币1500万元（含税价）。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，投标人须为一般纳税人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照（须提供营业执照及一般纳税人的证明）；

3.2 投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

3.3 本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

- 3.4 本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

- 3.5 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

3.6 投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置；

3.7 投标人在最近三年内（自2017年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺；

3.8 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需上传将查询结果截图扫描件）；

3.9 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需上传查询结果截图扫描件）；

3.10 根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2017年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

3.11 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

- 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年09月30日 8 时 00 分至2020年10月26日 17 时30分(北京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元（￥300000元）；

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式

注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。

- 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月27日8时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心上发布。

- 联系方式

招标人：福建漳龙商贸集团有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道3号

电话：18905962930

联系人：吴先生

招标代理机构：锐驰项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1105号，邮编：363005

电子邮箱:shanxiruichi@126.com

电话：0596-2161638，传真：/

联系人小黄

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  |  | 招标人：福建漳龙商贸集团有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道3号 电话：18905962930 联系人：吴先生 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构：锐驰项目管理有限公司 地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1105号 联系人：小黄 电话：0596-2161638 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  |  | 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 工程项目名称 |  |  | 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  |  | 业主自筹 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  |  | 主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。 |  |  |  |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  |  | 业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。 |  |  |  |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  |  | 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）施工现场 |  |  |  |
| 1.3.4 |  | 技术性能指标 |  |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  |  | 1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，投标人须为一般纳税人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照（须提供营业执照及一般纳税人的证明）； 2 投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； 3 本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； 4 本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标； 5 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； 6 投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置； 7 投标人在最近三年内（自2017年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺； 8 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需上传查询结果截图扫描件）； 9 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需上传查询结果截图扫描件）； 10 根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2017年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。 11 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  | √接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  | *投标人不得存在的其他情形 |  | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 （19）投标人应对第二章第15条新增条款进行承诺，若投标人不承诺将不考虑中标。 |  |  |  |
| 1.9.1 |  |  | 投标预备会 |  | √ 不召开 |  |  |  |
| 1.9.2 |  |  | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | 本项目不组织投标预备会 |  |  |  |
| 1.9.3 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |  |
| 1.10.1 |  |  | 分包 |  | √ 不允许 |  |  |  |
| 1.11.1 |  |  | 实质性要求和条件 |  | 具体见招标公告 |  |  |  |
| 1.11.3 |  |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |  |  |  |
| 1.11.4 |  |  | 偏差 |  | √ 不允许 |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他资料 |  | / |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件 |  |  | 投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，应在2020年10月09日12时00 分之前以书面形式递交到招标人并抄送招标代理机构，逾期不予受理。 招标人传真号码：/； 招标代理机构电子邮箱：shanxiruichi@126.com（须电话确认 ) 招标代理机构电话：0596-2161638 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  |  | 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 招标文件修改发出的形式 |  |  | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |  |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他资料 |  |  | / |  |  |  |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 |  |  | 按现行计税方法计算 |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 最高投标限价 |  |  | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价： 1500万元（含税价）。 |  |  |  |
| 3.2.5 |  | 投标报价的其他要求 |  |  | / |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  |  | 投标截止日期后 120 天 |  |  |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  |  | 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元（￥300000元）； 投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式:应在投标截止时间2020年10月26日北京时间12:00时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户的时间），并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，例如长福地块电梯），如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：福建漳龙商贸集团有限公司 帐 号：35001662433052506615 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（银行保函应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的保函） 3、投标保证金证明材料提交形式： 将电汇或银行转账单、银行保函（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6、投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证、收款收据（不写日期）及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证收款收据（不写日期）及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 |  |  |  |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  |  | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |  |  |  |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  |  | √ 无 |  |  |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  |  | 近3年（成立年限不足3年的投标人，提供自成立以来的财务报告） |  |  |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  |  | / |  |  |  |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  |  | 近三年，即自2018年1月1日（含2018年1月1日当天）至今 |  |  |  |
| 3.6.1 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | √ 不允许 |  |  |  |
| 3.7.3 |  | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 |  |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份纸质正本投标资料（用于备案），加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 4.1.1 |  | 投标文件加密要求 |  |  | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。 |  |  |  |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  |  | 不适用 |  |  |  |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 |  |  | 截止时间：2020年10月27日 8 时 30 分（北京时间）。 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 |  |  |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  |  | 本项目采用线上开标（即不见面开标），投标人网上递交投标文件，远程解密。投标人不需到开标现场提交投标保证金相关凭据，由投标人在制作电子投标文件时将投标保证金相关凭据原件加盖单位公章后在线上传。 |  |  |  |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还 |  |  | √ 否 |  |  |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |  |  |  |

| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | - 1.履约保证金金额：为合同含税总价（含安装款）的5％； - 2.履约保证金形式：由中标人电汇或转账方式或保函的形式提交（如采用保函形式提交的，应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的保函）； - 3.履约保证金的提交时间：中标人领取中标通知书后，5个工作日内提交合同含税总价（含安装款）的5%的履约担保，在招标人收到履约保证金后，方可签订合同。（注：在领取中标通知书后，双方必须在10个日历天内完成合同的签订。）； - 4.履约保证金有效期：电梯设备竣工验收合格（以质量技术监督部门核发的特种设备使用登记证和使用单位验收为准）且交付使用之日后15个工作日。如履约保函有效期截止时本项目未完成，中标需提供具有同等效用的履约保函给招标人。 - 5.履约保证金的退还时间：电梯经安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的特种设备使用登记证且交付使用后一个月内无息退还。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本项目招标代理服务费参照计价格【2002】1980号及发改价格【2011】534号标准的2.5折计算（最高不超过31,000.00元），由招标人支付；评标会务费按实计取由中标人支付； 3.本工程招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告[2018]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 12 | 质保期 | 本项目设备质保期至少为24个月。 |
| 13 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 本工程为交钥匙工程，投标人的报价应包含从工程项目中标直至竣工验收止（含保修期内）所发生的一切费用，应包括以下项目：安装前准备包含安装前准备工作费用、水电费、总包管理费及土建配合费用（由安装方自行与总包协商）、井道整改费用、检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从投标人到招标人目的地的国内外运输【运输过程中的所有风险，（含因天气原因造成的）】及运输保险、装卸保险、二次搬运（含因现场安装条件改变需进行的多次搬运费用）、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、仓储费、安装全过程现场保管费、安装措施与文明施工费、专家评审费、交易服务费、安装损耗费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。此价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间调整等的一切影响。 注：投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建、二装部分进行拆除及改变，中标人应在完成电梯安装后及时将被破坏的土建、二装部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险和可能产生的费用考虑在内，过后招标人不再另行支付。 |
| 14 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 15 | *新增条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 3.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从现场业主和施工单位的组织安排； 4.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 *5.中标人须保证按招标文件的规定，在中标公示期结束后七个工作日内，同招标人一起到所中标电梯的制造商在中国总部机构或者制造商在中国营业执照注册地址的机构确认中标电梯的中标资料（包括但不限于货物说明一览表、供货范围清单、电梯主要配置清单），并由制造商在中国总部机构或者制造商在中国营业执照注册地址的机构在上述确认资料上加盖公章。投标人在投标报价时须考虑该项费用，中标后不再调整。中标资料确认无误后 2 个日历日内领取中标通知书原件，未按要求核验中标资料或者领取中标通知书原件的，视为中标供应商放弃中标资格，投标保证金不予退还，列入不良记录供应商名单。投标人应对此作出承诺。 *6.投标人须自行勘察现场，投标时需出具勘察报告，否则资格审查不通过。现场勘察需要注意事项如下： 6.1现场电梯整体井道、门洞等实际情况需投标人自行勘察是否符合国家标准，如需整改或需设计非标准类设备，投标人需自行测费用，并体现在报价当中； 6.2现场电梯门洞与图纸不符合需予以整改； 6.3吊钩位置需投标人确认，投标人应考虑取孔费用等费用问题； 6.4现场门头梁的情况投标人应仔细勘察； 6.5底坑深度、标高位置需投标人确认，图纸中的标高及装修面高度与现场不符的，投标人应自行承担； 6.6投标人需考虑货物进场方案，即大型载重车辆的进场条件，货物堆放场地等； 6.7货物到达现场后的保管应由中标方自行解决，业主及招标人不予以保管，中标方应自到货之日起直至安装结束移交期间，自行保管所有货物，丢失不予赔偿；自中标后，招标人不参与协调项目现场问题。应由中标方自行与现场土建班组及现场业代协调沟通。 6.8投标人应了解现场施工班组的情况,。 6.9整个项目承接过程中，需要派驻一名项目负责人在现场。 6.10电缆问题：①安装时电缆自行配置②调试电缆自行配置③验收电缆自行配置，如验收时现场的配电未能将电连接至控制柜，投标人应自行解决④投标人应至现场明确，每栋楼是否有将电缆拉至机房，如若没有，投标人应自行测算从设备口出到电源处的电缆费用。 6.11验收与封堵的问题：若电梯安装完成，门洞未进行封堵。中标方应自行与土建方协调时间，若土建方时间无法匹配的情况下，中标方应自行准备能通过验收的板材进行封堵，费用包含在合同价内，招标方不增加任何费用。 6.12投标人需考虑工期，排产时间、安装时间及验收时间不予调整。 6.13本项目外架如有拆除，须自行承担搬运费用，投标人需自行判断考虑费用。 7.投标人需考虑施工过程中存在的用电问题，加强与现场各个班组的联系，及时了解电流及电压等情况，若现场电流、电压不稳定，导致部件受损，投标人需自行考虑费用。 *8.若因招标人上级主管部门政策性变化或业主方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的电梯数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。（承诺具有法律效力） *9.在签订协议前，中标人须根据招标人意见对设计方案进行修改、优化，直至符合招标人要求。 *10.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 *11.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准进行评审，并推荐中标候选人和确定中标人。 *12.现场设备经过调试可运行后，如遇业主单位有试运行要求，中标人须在30分钟内安排一名开梯人员在业主需要的时间内负责电梯的试运行、维修及设备保护工作。此过程不再支付任何费用。 13.中标方需在中标后另行签订维保协议。 *14.如有井道渗水、漏水的情况，应自行处理，不予额外增加费用。 *注：投标人的报价视为已将不限于上述风险和可能产生影响承包价的费用考虑在内，中标过后招标人不再另行支付。 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）    投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分： 20 分 技术部分： 40 分 投标报价： 40 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价计算原则： ①高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，并否决其投标。招标人若认为其解释不合理，可要求评标委员会再次确认投标人报价。 ②经评标委员会修正后的通过投标文件初步评审的且商务、技术得分按分值由高到低前8位的投标人，方可进入报价部分评分（若商务、技术总得分在第8位有多个分值相同的投标人，其报价也为有效报价，均进入报价部分评分） 2、评标基准价的确定： 评标基准价H=所有有效投标报价的算数平均值 注：H四舍五入取至小数点后两位。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价，偏差率最终取绝对值 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（满分20分） | 投标人所投品牌 制造商的综合实力 （满分5分） | 投标人所投品牌制造商是中央国家机关2014年至2020年度电梯及安装项目集中采购成交供应商，得5分。 注：须提供国家中央机关政府采购中心的中标通知书扫描件加盖制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 投标人所投品牌 制造商体系认证情况 （满分3分） | 所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证（或者ISO45001职业健康与安全管理体系认证）得3分，缺其中任何一项不得分。 注：须提供相关证明材料。 |
|  |  | 所投电梯品牌制造商近1年内主营业务金额（满分2分） | 主营业务金额≥20亿元人民币的得2分，20亿元＞主营业务金额≥10亿元人民币得1分。 注：需提供经审计的年度财务报表复印件并加盖制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。 |
|  |  | 所投电梯品牌制造商在中国的经营情况 （满分5分） | 所投电梯品牌制造商在中国自2005年（≦2005年）成立至今保持正常运营，未发生重大安全事故，公司正常存续得5分；自2010年（≦2010年）成立至今保持正常运营，未发生重大安全事故，公司正常存续得4分；其他年度得2分。 注：以所投品牌制造商营业执照上载明的成立日期为准。 |
|  |  | 所投电梯品牌近3年内的电梯（单项合同台数≧56台）安装业绩（满分5分） | 所投标品牌近3年内的电梯业绩表，单项合同个数≧5个的得5分，5个＞单项合同个数≧3个的得3分，单项合同个数＜3个得1分。 注：须提供合同及经电梯安装地技术质量监督局验收的验收报告。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 （满分40分） | 曳引系统 （满分5分） | 曳引机采用与所投电梯品牌一致的得5分，其它不得分。 注：须提供电梯制造商证明文件，承诺书并加盖电梯制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。（承诺书具有法律效力） |
|  |  | 门机系统 （满分5分） | 门机采用与所投电梯品牌一致的得5分，其它不得分。 注：须提供电梯制造商证明，承诺书并加盖电梯制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。（承诺书具有法律效力） |
|  |  | 控制系统 （满分5分） | 控制柜采用与所投电梯品牌一致的得5分，其它不得分； 注：须提供电梯制造商证明，承诺书并加盖电梯制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。（承诺书具有法律效力。） |
|  |  | 安全部件 （满分5分） | 三大安全部件安全钳、限速器、缓冲器采用与所投电梯品牌一致的得5分，其它不得分。 注：须提供电梯制造商证明，承诺书并加盖电梯制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。（承诺书具有法律效力） |
|  |  | 节能 （满分2分） | 所投电梯获得电梯A级能效等级证书的得2分，B级的得1分，其余不得分。 注：须提供有效的认证证书。 |
|  |  | 本项目安装单位的安装、售后服务能力（满分5分） | 本项目安装、售后维修单位①在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为A，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求； ②在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，许可级别A2级； ③2019年度由质量技术监督局公布售后服务评级为A级 上述条件满足任何一条，得5分； 若投标人售后服务评级为C级，上述款项均不可得分。 注：需提供特种设备安装改造维修许可证、网上公告的质量技术监督局售后评级等级表，盖投标人单位电子公章及资质证书扫描件。 |
|  |  | 安装单位维修人员配备及技术水平（满分5分） | 投标人的安装单位在福建省内，安装单位安装维修人员配备（上岗证单位名称应与本项目安装单位名称一致）：持有有效的《特种设备作业人员证》（电梯作业类）安装维修人数W： W＞30人的得5分；30人≥W>20人的得2分；W≤20人的不得分。 注：须提供福建省内《特种设备作业人员证》扫描件且在有效期内及自2020年起至开标截止日前连续缴交三个月的福建省社保管理部门出具的缴交社保费的凭证（社保缴款单位名称应与本项目维保单位名称一致）。 |
|  |  | 所投电梯品牌制造商技术支持能力 （满分5分） | ①所投电梯品牌制造商在福建省设立的分公司或子公司或经注册正式办事处自2015年（≦2015年）成立至今保持正常运营，未发生重大安全事故，公司正常存续 得3分；其他年度得1分。 注：以所投品牌制造商营业执照上载明的成立日期为准。 ②分公司或子公司或经注册正式办事处需有安装维修资质得2分，没有不得分。 注：需提供福建省质量监督局颁发的证明，盖投标人单位电子公章。 |
|  |  | 投标人承诺的安装、售后服务响应时间（满分3分） | ①投标人承诺的安装、售后服务响应时间满足招标文件（安装负责人、检修负责人响应时间为20分钟，到达现场时间为1小时。一般安装问题、售后故障应在2个小时内修复、不含更换零部件）要求的得0.5分，否则不得分；服务响应时间在满足招标文件基础上，安装、检修人员响应时间为10分钟，且到达现场时间为0.5小时的、一般安装问题、售后故障在1个小时内修复的，可另加0.5分。（本项满分1分） - ②投标人应承诺在电梯完成验收并移交后，售后服务单位应全力配合业主单位、招标人的工作，如消防验收工作等，投标人不得以任何理由影响业主单位的验收工作，不得无故锁梯，提供本项承诺得1分； ③投标人应承诺自验收移交直至免保期止，售后维保单位应移交给业主正常运行的电梯，各项系统正常运转（人为恶意、不可抗力因素造成的损坏不包含在内），并与业主做好梯况对接，移交完整的记录材料，提供本项承诺得1分； 投标人提供服务承诺书，格式自拟，应包含本条所叙述的内容，并加盖投标人单位电子公章。 注：本承诺具有法律效力，如投标人3次无法根据承诺内容履行，招标人有权向投标人对所受到的损失进行索赔，并根据合同约定扣除质保金。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准（满分40分） | 评标价（Hn）评审 | （1）如果投标人的评标价Hn＞评标基准价H，则评标价得分A =40-偏差率×100×Q1； （2）如果投标人的评标价Hn＜评标基准价H，则评标价得分A =40-偏差率×100×Q2。 其中： Q1=0.2 Q2=0.1 注：A四舍五入取至小数点后两位。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。

2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。

评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。

当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，若报价相同时，则按“技术部份”得分的算术平均值高者为先。

招标人将现场公布专家考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。

上述中标候选投标人均由评委推荐产生3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章合同条款及格式

- 合同编号：

- 签订地点：福建漳州

- 签订日期：

- 业  主  方：（以下简称甲方）福建漳龙建投集团有限公司

- 招  标  人：（以下简称乙方）福建漳龙商贸集团有限公司

- 联合体（设备方）：（以下简称丙方）

- 联合体（安装方）：（以下简称丁方）

- 依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确肆方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经四方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

- 一、合同的组成：

- 本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

- 1、招标文件及其附件

- 2、投标文件

- 3、中标通知书

- 4、电梯采购合同

- 5、技术协议

- 6、合同执行过程的往来函件

- 二、设备品牌、载重量、速度、层站、数量、产地、型号：

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 | - 载重量 | - 速度 | - 层站 | - 数量 | - 产地 | - 型号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、合同履约相关：

- 1、履约保证金

- 1.1履约保证金金额：为合同含税总价（含安装款）的5％；

- 1.2履约保证金形式：由丙方电汇或转账方式或保函的形式提交给乙方（如采用保函形式提交的，应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的保函）；

- 1.3履约保证金的提交时间：丙方领取中标通知书后，5个工作日内提交合同含税总价（含安装款）的5%的履约担保给乙方，在乙方收到履约保证金后，方可签订合同。（注：在领取中标通知书后，双方必须在10个日历天内完成合同的签订。）；

- 1.4电梯设备竣工验收合格（以质量技术监督部门核发的特种设备使用登记证和使用单位验收为准）且交付使用之日后15个工作日。如履约保函有效期截止时本项目未完成，丙方需提供具有同等效用的履约保函给乙方，确保履约保函有效。

- 1.5履约保证金的退还时间：电梯经安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的特种设备使用登记证且交付使用后一个月内全部退还（履约保证金不计取利息）。

- 四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

- 1、设备部分的结算（表1）

| - 序号 | - 货物名称 |  | - 数量(台) |  | - 乙方与丙方结算设备价格（含税） |  | - 甲方与乙方结算设备价格（含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 设备单价 | - 设备总价 | - 设备单价 | - 设备总价 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、安装部分的结算（表2）

| - 序号 | - 货物名称 |  | - 数量(台) | - 甲方与丁方结算安装价格（含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 安装单价 | - 安装总价 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 本次甲、乙方向丙、丁方采购电梯设备及安装服务，包含设计、制造、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训及售后服务等，采购含税总价为人民币（大写）            （￥：        元）：其中采购设备含税总价为人民币（大写）         （￥：        元），由乙方支付给丙方；安装含税总价为人民币（大写）              （￥：            元），由甲方支付给丁方。

- 本工程为交钥匙工程，丙、丁双方的报价应包含从工程项目中标直至竣工验收止（含保修期内）所发生的一切费用，应包括以下项目：安装前准备包含安装前准备工作费用、水电费、总包管理费及土建配合费用（由安装方自行与总包协商）、井道整改费用、检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从投标人到招标人目的地的国内外运输【运输过程中的所有风险，（含因天气原因造成的）】及运输保险、装卸保险、二次搬运（含因现场安装条件改变需进行的多次搬运费用）、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、仓储费、安装全过程现场保管费、安装措施与文明施工费、专家评审费、交易服务费、安装损耗费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。此价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间调整等的一切影响。

- 3、乙方与丙方的设备结算：（详见表1）

- 本次乙方应支付丙方采购设备含税总价即人民币（大写）     （￥：      元），由乙方按比例以银行转账方式拨付；丙方应在乙方支付到货款前开具设备含税总价的全额增值税专用发票给乙方（抵扣税率为13%），并须提供相关的验收资料。

- ①货物全部到达现场后，乙方在收到甲方付款后15个工作日内支付丙方设备含税总价款的80%作为到货款；

- ②电梯设备安装完毕取得技术监督部门核发的特种设备使用登记证(包含质量监督局出具的验收报告)，乙方在收到甲方付款后，15个工作日内支付丙方设备含税总价款的17%作为验收款；

- ③剩余设备含税总价款的3%作为质保金，于验收之日起2年后，若无出现质量问题乙方收到甲方付款后15个工作日内无息支付给丙方。

- 4、甲方与乙方的结算：（详见表1）

- 按照甲乙双方约定的加价费用，甲方应在本次乙、丙双方的采购设备含税总价的基础上加价4%按比例以银行转账方式拨付乙方，即人民币（大写）           （￥：

- 元），乙方根据甲乙双方的结算金额开具抵扣税率为13%的增值税专用发票给甲方。

- ①货物全部到达现场，乙方开具税率为13%的增值税专用发票给甲方后，甲方在付款手续完整后于30日内支付设备含税总价款的80%；

- ②电梯设备安装完毕取得技术监督部门核发的特种设备使用登记证(包含质量监督局出具的验收报告)，甲方在付款手续完整后30日内支付乙方设备含税总价款的17%；

- ③剩余设备含税总价款的3%作为质保金，于验收之日起2年后，若无出现质量问题甲方在付款手续完整后30日内无息支付给乙方。

- 5、甲方与丁方的结算：（详见表2）

- 本次甲方应以银行转账方式支付丁方安装款，即人民币（大写）          （￥：      元）。

- ①电梯设备到达指定地点由丁方安装完毕并验收合格，取得技术监督部门核发的特种设备使用登记证(包含质量监督局出具的验收报告)后开具法定税率的增值税专用发票给甲方，甲方在付款手续完整后30日内支付丁方安装款含税总额的97%；

- ②剩余安装款含税总额的3%作为质保金，于验收之日起2年，若无出现质量问题甲方在付款手续完整后无息支付给丁方。

- 注 ：1、丁方在申请安装款时，应提供相关的验收资料且丁方应根据甲、丁双方约定开具法定税率的增值税专用发票（根据甲方要求执行）及相关验收资料给甲方，由甲方直接结算支付给丁方。

- 2、除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

- 五、交货安装工期、地点

- 1、交货安装工期：丙方应在甲方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），丙、丁双方应在设备进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

- 2、交货及安装地点：工地。

- 六、质量及技术要求

- 1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

- 2、丙、丁双方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

- 3、丙、丁双方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的国际、国家标准规范进行验收，电梯的验收以市技术监督局核发的合格证等为准。否则甲、乙双方有权拒绝验收，造成的一切后果由丙、丁双方负责；

- 4、验收过程所发生的一切费用由丙、丁双方承担；

- 5、电梯质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。①在质量保证期内丙、丁双方每月应至少两次定期上门维保；②涉及人员被困救援，响应到达时间不超过30分钟，一般故障应在到达现场后2个小时内修复，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为3000元／次，从设备质保金中扣除；③在质量保证期内电梯运行发生故障，丙、丁双方应免费提供所有损坏部件并免费提供维修保养和咨询。检修人员响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过1小时。维保点检修人员不能排除故障时，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为3000元／次，从设备质保金中扣除。丙、丁双方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场（时间不超过48小时）解决故障问题，其费用由丙、丁双方负责。④若丙、丁方未在承诺规定的时间响应，次数超过3次后，甲、乙方有权扣除剩余设备质保金。

- 6、丙、丁方应提供2年免费维护保养（含免费维护保养期内所需配件及维护保养材料。若2年维护保养期到期后，维护保养服务不满足甲、乙双方要求，甲、乙双方有权另行安排维护保养单位。

- 7、技术要求：详见附件。

- 七、各方的权利及义务

- 1、甲、乙双方有权对安装进度、质量进行监督。

- 2、甲、乙方依照合同条款及时支付货款，乙方在收到甲方付款应及时支付给丙方，若甲方无法及时支付货款给乙方，而导致丙、丁方没有按时收到货款，乙方不承担相应的责任，但乙方有义务进行协调。

- 3、丙、丁方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度、预计的验收进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

- ①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，丙、丁方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲、乙双方申请费用，甲、乙方可酌情延迟验收时间；

- ②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，丙、丁方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲、乙双方申请费用。

- ③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由丙、丁方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，甲、乙方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

- ④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，丙、丁方应积极配合及服从甲方现场业主代表所安排的工作。

- ⑤若因项目安装条件受限，甲、乙双方有权根据进度要求丙、丁方批次发货，交货期可根据甲、乙方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

- ⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲、乙方有权取消或暂缓部分设备的排产，丙、丁双方不得以此主张向甲、乙双方进行索赔。

- 注：甲乙双方自丙、丁方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用，丙、丁双方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

- 4、丙方作为联合体主办方，丁方作为联合体，丙丁双方应承担连带责任。甲、乙双方有权向丙、丁双方同时主张权利。

- 八、验收、安装及培训

- 1、丙、丁双方到货时应提前24小时通知甲、乙方；

- 2、验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058—1997《电梯技术条件》、GB/T10059—1997《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；采购文件的约定。

- 3、验收程序：货物验收分丙方丁方出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

- 3.1出厂前检验：在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告(含限速器调试正本及安全部件型式试验报告)。在货物生产过程中，甲、乙双方有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，丙、丁双方应提供充分的条件让甲、乙双方委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、采购文件的要求及丙、丁双方的相关承诺。

- 3.2货到初步验收：货物到达后,由甲、乙双方会同监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，进口部件应提供海关报关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。对乘客电梯安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲、乙双方。

- 3.3最终验收：乘客电梯安装调试和试运行结束后，由丙、丁双方提供完整的验收所需资料和验收的书面申请，丙、丁方负责联系乘客电梯使用地监督管理部门，并会同甲、乙双方、电梯监检单位按规定的标准要求进行联合验收。验收合格后由丙、丁双方联系办理《电梯安全检验合格证》，验收费用由丙、丁双方承担。

- 3.4安装和调试

- ①由丙、丁双方对所有电梯进行安装调试，并负责安装、调试及试运行所需井道灯、安全保护罩、专用灯座等设备材料的供应，安装为全包工程。

- ②丙、丁双方在中标后应实地测量井道技术数据并负责土建预埋等工作，所需的各类材料均由丙、丁双方负责，并在中标后7个日历日内提供安装现场的井道安装图。

- ③丙、丁双方应配合项目建设进度（设备运达安装现场一周前）,向甲方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

- ④丙、丁双方在甲、乙双方建设工地现场与甲、乙双方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好乘客电梯的安装调试工作。乘客电梯安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由丙、丁双方承担，甲、乙双方只提供电源、水源。

- ⑤丙、丁双方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

- ⑥乘客电梯安装包含对井道、机房尺寸的调整（含导轨等材料），以确保乘客电梯能安全就位，调整费用均由丙、丁双方承担。

- ⑦为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，丙、丁双方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由丙、丁双方承担。

- ⑧由丙、丁双方负责电梯控制柜至正式电源柜的电缆敷设等工作。

- 九、违约责任

- 1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙、丙、丁各方均不得随意解除合同。若甲、乙双方单方面与丙、丁双方解除合同的，丙、丁双方有权要求甲、乙双方赔偿损失；若丙、丁双方单方面与甲、乙双方解除合同的，甲、乙双方有权要求丙、丁双方赔偿损失。

- 2、如果丙方未能按合同规定从收到甲、乙方发出的通知之日起30个日历天内将货物运送至甲、乙方指定的交货地点，丁方未能按合同规定在到货后60个日历天内完成电梯的安装调试，并在安装调试完毕后30个日历天内通过质量监督部门的验收，在丙、丁双方同意支付核定损失额的条件下，甲、乙方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以丙、丁双方延期交货时间为据（丙、丁双方延期交货违约金按2000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款（含安装款）的10%，如果达到最高限额, 甲、乙方有权终止合同。因丙、丁双方电梯设备逾期交货进场或交付使用的给甲、乙方造成的损失或者造成甲、乙方应向第三方承担违约责任的，丙、丁双方还应予以赔偿，丙、丁双方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

- 3、丙、丁双方如有下列行为之一视为违约，甲、乙双方有权终止合同，并有权要求丙、丁双方按合同含税总金额（含安装款）的10％向甲、乙双方支付违约金：

- 3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

- 3.2 不能达到国家或国际认证的质量保证体系和质量管理体系要求；

- 3.3 丙、丁双方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

- 3.4未经甲、乙双方同意将项目转包他人。

- 4、丙、丁双方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由丙、丁双方负责。

- 5、丙、丁双方的电梯设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由丙、丁双方承担，电梯设备提前进场，甲、乙双方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

- 6、各方必须执行中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》。

- 注：因丙、丁双方违约所造成损失的，应直接赔偿甲方；乙方无需对此赔偿负责，但有义务进行协调。

- 十、索赔办法

- 如果出现设备供货内容不符合本合同规定，丙、丁双方应承担相应的违约责任。丙、丁双方在取得甲、乙双方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

- 1、同意甲、乙双方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

- 2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲、乙双方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，丙、丁双方应向甲、乙双方支付合同含税总金额（含安装款）的100％的质量违约赔偿金。

- 3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，丙、丁双方并负责承担因此而产生的一切费用和甲、乙方遭受的一切直接损失。对换货的质量，丙、丁双方仍应按合同规定执行。

- 4、因丙、丁双方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则丙、丁双方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

- 十一、合同纠纷的解决

- 各方因履行本合同发生争议的，各方应协商解决，协商不成的，各方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

- 十二、合同生效及其他

- 1、甲、乙、丙、丁方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

- 2、合同履行期间，甲、乙、丙、丁各方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

- 3、本合同经甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙、丙、丁方签订书面协议确认方为有效。本合同一式捌份，甲、乙、丙、丁各方执贰份，具有同等法律效力。

- 4、合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规执行。

- 甲方：                              乙方：

- 法定代表人（或授权委托代表人）：     法定代表人（或授权委托代表人）：

- 开户行：                                   开户行：

- 帐号：                                      帐号：

- 丙方：                               丁方：

- 法定代表人（或授权委托代表人）：       法定代表人（或授权委托代表人）：

- 开户行：                                          开户行：

- 帐号：                                            帐号：

- 第二卷

第五章供货要求

电梯技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

- 交货地点：漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）施工现场；

三、进场时间及工期要求：业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。

四、电梯设计相关参数：

| 漳州市长福片区棚户区改造项目1号地块电梯规格参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块 | 楼号 | 电梯编号 | 名称 | 载重(KG) | 速度(M/S) | 数量(台) | 停站层 | 层/站/门 | 行程高度（m） | 门洞尺寸(宽X高mm> | 井道尺寸（最小净空）宽*深mm | 顶层高度（mm） | 底坑深度含装饰面（mm） | 有无机房 | 控制方式 |
| 1号地块 | 1#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.5 | 1000*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.5 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 2#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.5 | 1000*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.5 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 3#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 1100*2200 | 2000*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防、无障碍兼担架电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 1000*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 4#楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 900*2100 | 1900*2400 | 6000 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 1000*2100 | 2200*2400 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~25F | 26/26/26 | 74.9 | 900*2100 | 2000*1900 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 5#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1000*2200 | 2000*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防、无障碍兼担架电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
| 1号地块 |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1100*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 6#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1000*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1800 | 有机房 |  |
|  | 7#楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1000*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F、1、4~28F | 29/27/27 | 84.2 | 1100*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 8#楼 | DT1-1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.8 | 1000*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2-1 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.8 | 1000*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 9#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 84.2 | 1000*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 84.2 | 1100*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 10楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.9 | 1100*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.9 | 1000*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 11楼 | DT1-1 | 乘客电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.9 | 1100*2100 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2-1 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.9 | 1000*2100 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 12楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -2F~28F | 30/30/30 | 87.15 | 1000*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -2F~28F | 30/30/30 | 87.15 | 1000*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
| 1号地块 | 13楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.3 | 1100*2100 | 2000*2100 | 6000 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.3 | 1000*2100 | 2000*2500 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 14#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1100*2100 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防、担架兼无障碍电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 15#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1000*2200 | 2000*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防、无障碍兼担架电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1100*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 16#楼 | DT1 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1000*2200 | 2000*2500 | 5700 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防、无障碍兼担架电梯 | 1000 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1000*2200 | 2100*2500 | 5700 | 1800 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 2.0 | 1 | -1F~27F | 28/28/28 | 80.7 | 1100*2200 | 2000*2100 | 5700 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 17#楼 | DT1 | 乘客兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.6 | 900*2100 | 1900*2400 | 6000 | 1700 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.6 | 1000*2100 | 2100*2400 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 乘客电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~28F | 29/29/29 | 83.6 | 1000*2100 | 2000*1900 | 6000 | 1700 | 有机房 |  |
|  | 漳州市长福片区棚户区改造项目2号地块电梯规格参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块 | 楼号 | 电梯编号 | 名称 | 载重(KG) | 速度(M/S) | 数量(台) | 停站层 | 层/站/门 | 行程高度（m） | 门洞尺寸(宽X高mm> | 井道尺寸（最小净空）宽*深mm | 顶层高度（mm） | 底坑深度含装饰面（mm） | 有无机房 | 控制方式 |
| 2号地块 | 1#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~22F | 23/22/22 | 69.05 | 900*2100 | 1900*2100 | 4600 | 1600 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~22F | 23/22/22 | 69.05 | 1100*2100 | 2100*2500 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 2#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~21F | 22/21/21 | 66.15 | 900*2100 | 1900*2100 | 4600 | 1600 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~21F | 22/21/21 | 66.15 | 1100*2100 | 2100*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 商场 | DT1 | 无障碍客梯 | 2000 | 1.0 | 1 | 1、2F | 2/2/2 | 9 | 1400*2100 | 2600*3400 | 4600 | 1600 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 客梯 | 2000 | 1.0 | 1 | 1、2F | 2/2/2 | 9 | 900*2100 | 3000*3400 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 3#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~22F | 23/23/23 | 66.35 | 1100*2100 | 2000*2150 | 4600 | 1600 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~22F | 23/23/23 | 66.35 | 900*2100 | 2100*2500 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 4#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~22F | 23/23/23 | 66.35 | 1100*2100 | 2000*2150 | 4600 | 1600 | 有机房 | 并联 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~22F | 23/23/23 | 66.35 | 1100*2100 | 2100*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 5#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | 1F~18F | 18/18/18 | 49.3 | 1100*2100 | 2000*2150 | 4600 | 1600 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F~18F | 19/19/19 | 54.35 | 1100*2100 | 2100*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F~18F | 19/19/19 | 54.35 | 1100*2100 | 2000*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  | 6#楼 | DT1 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | 1、3~18F | 18/17/17 | 51.1 | 1100*2100 | 2000*2150 | 4600 | 1600 | 有机房 | 群控 |
|  |  | DT2 | 消防兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~18F | 19/18/18 | 56.15 | 1100*2100 | 2100*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |
|  |  | DT3 | 住宅电梯 | 800 | 1.75 | 1 | -1F、1、3~18F | 19/18/18 | 56.15 | 1100*2100 | 2000*2550 | 4600 | 1600 | 有机房 |  |

注：1、提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸进行勘查设计，土建设计参数以图纸；2、投标人必须对电梯选型一览表中所有货物进行投标；3、建筑尺寸、高度等土建设计参数仅供参考，具体以现场实际尺寸为准；4、本项目参数参照建施图、结施图，此参数仅供参考，中标人需在定制电梯前与图纸进行核对，并通过现场业主代表确认；5、本项目外架如有拆除，须自行承担搬运费用，投标人需自行判断考虑费用；6、需注意01地块4#、17#楼编号为DT3电梯承载重量为800KG；7、需注意02地块所有电梯额定速度为1.75M/S。

预计安装工期如下，以业主方实际安装计划为准。

| 一区1#至4#楼电梯安装计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 一 | 1#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年12月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年12月25日 |
|  | 2#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年12月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年12月25日 |
|  | 3#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
| 3 |  | DT3 | 2020年12月25日 |
|  | 4#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
| 3 |  | DT3 | 2020年12月25日 |
| 二区5#至6#楼电梯安装计划 |  |  |  |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 一 | 5#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年4月15日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年4月15日 |
| 3 |  | DT3 | 2021年3月25日 |
|  | 6#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年3月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年4月15日 |
|  | 7#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年4月15日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年4月15日 |
|  | 8#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年3月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年4月15日 |
| 三区9#、11#、12#楼电梯安装计划 |  |  |  |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 1 | 9#楼 | DT1 | 2020年12月25日 |
| 2 | 9#楼 | DT2 | 2020年12月25日 |
| 3 | 11#楼 | DT1 | 2020年12月25日 |
| 4 | 11#楼 | DT2 | 2020年12月25日 |
| 5 | 12#楼 | DT1 | 2020年12月25日 |
| 6 | 12#楼 | DT2 | 2020年12月25日 |
| 四区10#、13#、14#楼室内电梯安装计划 |  |  |  |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 一 | 10#楼 |  |  |
| 1 |  | 客梯 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | 消防电梯 | 2020年11月30日 |
|  | 13#楼 |  |  |
| 1 |  | 客梯 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | 消防电梯 | 2020年11月30日 |
|  | 14#楼 |  |  |
| 1 |  | 客梯 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | 消防电梯 | 2020年11月30日 |
| 五区15#至17#楼电梯安装计划 |  |  |  |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 1 | 15#楼 | DT1 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年11月30日 |
| 3 |  | DT3 | 2020年11月30日 |
|  | 16#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年11月30日 |
| 3 |  | DT3 | 2020年11月30日 |
|  | 17#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年11月30日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年11月30日 |
| 3 |  | DT3 | 2020年11月30日 |
| 长福02地块1#至6#楼电梯安装计划 |  |  |  |
| 序号 | 栋 号 | 电梯编号 | 预 计 安 装 日 期 |
| 一 | 1#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年3月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年3月25日 |
|  | 2#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2020年3月25日 |
| 2 |  | DT2 | 2020年3月25日 |
| 3 | 商场 | DT1 | 2020年3月25日 |
| 4 |  | DT2 | 2020年3月25日 |
|  | 3#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
|  | 4#楼 |  |  |
| 1 |  | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
| 1 | 5#楼 | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
| 3 |  | DT3 | 2021年2月28日 |
| 1 | 6#楼 | DT1 | 2021年2月28日 |
| 2 |  | DT2 | 2021年2月28日 |
| 3 |  | DT3 | 2021年2月28日 |

五、电梯技术规格与功能要求

1.温度：0℃-40℃；

2.相对湿度：85%

3.抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

4.消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）；

5.电源：动力电源-AC三相380V、50HZ，照明电源-AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

6.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；

六、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

七、垂直电梯主要技术规格及功能要求

*垂直电梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：乘客电梯

1.2电梯土建设计参数

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品。

*1.5垂直梯主要部件配置要求

客梯：符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.6整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.7安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

*1.7.2厅门形式与装饰

首层厅门采用304#发纹不锈钢（不锈钢净厚度>1.2mm），其它楼层厅门采用烤瓷不锈钢，层门防火等级需满足图纸要求。门保护装置采用红外线光幕。

*1.7.3门套

采用304#发纹不锈钢小门套（不锈钢净厚度>1.2mm）。

*1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。其面板采用钢化玻璃板，触摸按钮。

B、轿厢壁：采用304#发纹不锈钢（不锈钢净厚度>1.2mm）。

C、轿厢顶：配隐蔽式低噪音排风扇及隐蔽式LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用304#发纹不锈钢（不锈钢净厚度>1.2mm），自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：材质为PVC地板。

*1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有触摸式上下召呼按钮；其面板为钢化玻璃,微按压式按钮。

*1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定，采用高效无齿轮曳引机。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

*1.11电梯的功能要求

投标人必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据。

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。
    2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。
    3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。
    4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测乘客和物体的门保护装置。
    5.就近层服务：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

6.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。
    7.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。
    8.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。
    9.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。
    10.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。
    11.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。
    12.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

19.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，语音提示装置告知乘客有关信息。

26.自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差；

27.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

28.停电应急救援（断电平层功能）：当电梯运行过程中突然停电，应能使电梯在就近楼层在借用备用电池的情况下将轿厢移至平层位置，将轿内被困乘客放出。

上述电梯功能为基本功能要求，投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

八、执行标准

电梯的制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等均应符合以下标准：

GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10059—2009《电梯试验方法》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

《特种设备安全监察条例》

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

九、电梯质量、配置要求：

1.电梯曳引机要求：采用高效无齿轮曳引机。

2.采用电梯专用变频器。

3.电梯主控制系统要求：32位微电脑控制。

4.控制柜内电气部件采用知名品牌优质产品。

5.主机抱闸采用双线圈抱闸装置。

6.载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。

7.轿厢及厅门应采用304不锈钢板材料（不锈钢净厚度>1.2mm）。

8.随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆采用知名品牌优质产品并自带视频线。

9.轿厢样式：至少二种可选；天花板样式：至少二种可选；轿厢操纵盘样式与材质：至少二种可选。

10.机房位置：井道上方。

11.电梯须具备远程监控功能接口，可支持实现电梯的远程监视和控制。

12.无障碍电梯要求：后壁采用不锈钢半身镜，扶手采用304不锈钢扁扶手、语音报障功能、嵌入式残疾人操纵板。

13.如电梯井道底坑下方存在人能到达的空间的，则应安装对重安全钳。

十、其他要求：

1.投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

2.招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

3.投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

4.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装（投标时需要提供安装人员名单），决不允许随意将安装工程转包或分包。

5.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

6、中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

7.现场需派1名项目负责人进行安排协调现场安装工作，安装人员必须严格按照投标时提供的名单每天现场签到。

附：施工设计图电子版 1 套。

八、服务

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过30分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

九、违约责任

- 1、承包人未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，发包人有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由承包人承担。在质保期内发生问题，承包人维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、承包人须保障发包人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、承包人延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向发包人偿付延期违约金，如果承包人延期交货1天违约金按2000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的50%。如果达到最高限额,发包人可考虑终止合同并不予以退还履约保证金（作为赔偿发包人损失费）。

- 4、承包人延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向发包人偿付延期违约金，工期延误1天违约金按2000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的30%，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 5、因承包人违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成发包人交货延误而使发包人遭受索赔而产生的经济损失由承包人承担赔偿责任。

- 6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使发包人可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，承包人应予以承担。

- 7、承包人在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由承包人负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与发包人无关。

8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，承包人若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，发包人有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时发包人有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

十、验收标准：

1、货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T  10059-2009《电梯试验方法》、GB  10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、闽质技监锅[2001]53号文，闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、报关单、装箱清单、产品合格证、使用及维护说明书等。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

十一、其它要求：

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款，必须满足

2、货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏次报价无效。

3、投标人所提供的

产品性能必须符合招标文件中的技术规格义要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

6、中标人应向招标人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图〕各一套。

7、设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

十二、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

十三、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

投  标  文  件

招标编号：

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目录

- 资格审查申请书函

- 投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

- 电梯制造商委托销售授权书（如有）

- 设备制造商委托安装授权书（如有）

- 联合体协议（如有）

- 电梯的技术规格与功能配置承诺书

- 中标后土建配合承诺函

- 其他资料（如有）

- 资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

1、资格审查申请函

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受采购人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受采购人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：1. 投标人须附上招标文件要求的企业营业执照（含联合体）、电梯制造、安装改造维修许可、基本账户开户许可证等相关证明资料扫描件。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

2、投标人法定代表人授权委托书

招标人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：本表可扫描上传。

3、电梯制造商委托销售授权书

致：              （招标人）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目 中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

4、电梯制造商委托安装授权书

致：                （招标人）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在 漳州市长福片区棚户区改造项目（01地块、02地块）电梯采购及安装项目 中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担电梯质量的保证并对售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

5、联合体协议书（如有）

5-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体成员一名称：                               （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

……

年    月    日

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

5-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

6、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：              （招标人）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第二卷第五章“供货要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 中标后土建配合承诺函

致：             （招标人）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目中标后做出如下承诺：

我司中标后，会及时安排技术人员提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务，土建配合费由我司与土建单位自行商定。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 8、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

9、资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

“资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩”是网上投标系统平台提供的模块，供投标人上传企业相关信息资料使用。

投  标  文  件

招标编号：

商务文件

项 目 名 称：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 投标保证金

- 其他资料

1、  投标函

招标人：

1、根据你方的招标文件及踏勘项目现场，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：                                 （￥          元），其中安装费为人民币（大写）：                                 （￥          元）承担招标标的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证在接到招标人通知进场后    日历天内货物运抵施工现场，进场后   日历天内安装调试完毕，安装调试后     日历天内验收合格并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供采购人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交专家评审费及交易服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

年     月    日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

2、投标报价一览表

- 投标人名称：

- 项目名称：

| - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： - 含税 |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年   月   日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项五＋项六 |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                 （盖单位公章）

- 年  月  日

4、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 5、投标保证金

- 投标人须附上投标保证金汇款单据扫描件

- 6、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标编号：

技术文件

项 目 名 称：

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                 （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式中投标的，联合体各成员方均应盖章。

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 投标人提交的证明资料

1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

2、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。