漳州世博城片区开发项目

招标文件

报建编号：3506932011269901

招标项目编号：E3506810601800198001

招标人：漳州世博城开发建设有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司（盖单位章）

2021年6月

# 目     录

目     录	1

第一卷	2

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评估法）	47

第四章 合同条款及格式	56

第二卷	57

第五章  招标人要求	57

第六章  招标人提供的资料	60

第三卷	61

第七章  投标文件格式	62

投标文件格式	63

# 第一卷

# 第一章 招标公告

漳州世博城片区开发项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目漳州世博城片区开发项目已由漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局以漳高审立[2020]79号文、漳高审立[2020]80号文批准建设，项目业主为漳州世博城开发建设有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集及区财政统筹。项目已具备招标条件，现对该项目的片区开发采用ABO+投融资模式进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

  - 工程建设地点：漳州高新区圆山新城东部组团。四至范围为南江滨路以南，圆山大道以北，龙江南路、纵十六路以东，纵十九路以西；

  - 工程建设规模：建设内容主要包括场地平整、市政道路工程（含桥涵工程）、水系工程、会展及配套设施工程、公建配套工程、景观工程等。

项目场地平整约179万㎡；建设10条市政道路，共计约12KM，具体如下：龙祥南路（南江滨路~圆山大道）、纵十八路（南江滨路~圆山大道）、纵十九路（南江滨路~圆山大道）、琥珀路（龙祥南路~纵十九路）、漳码路（龙祥南路~纵十九路）、纵十六路（南江滨路~横四路）、纵十七路（南江滨路~漳码路）、横四路（龙江南路~南江滨路）、琥珀路（纵十六路~横四路）、漳码路（纵十六路~龙祥南路）；建设水系工程5座，具体如下：颜厝连通渠、曾社支流、峙仔连通渠、下陈左港、人字湖；建设会展及配套设施工程用地面积约33.8万㎡，建筑面积约34.5万㎡；建设公建配套工程含一所九年一贯制学校，用地面积约6.4万㎡，建筑面积约4.8万㎡；一所十二年一贯制学校，用地面积约9.3万㎡，建筑面积约7.9万㎡；一座消防站，用地面积约0.58万㎡，建筑面积约0.49万㎡；建设景观工程含人字湖绿地、支流水渠绿地、道路绿地等共约59万㎡。

2.3招标范围和内容：（1）项目投资：项目内容包括用地范围内的土地整理、基础设施建设、公共服务设施建设、景观河道整治、会展产业板块等工作。具体内容如下：①土地整理：包含土地的前期整理及三通一平等。②基础设施建设：市政道路（含桥涵工程）、公园景观、公共绿地、综合管网。③公共服务设施建设：学校、消防站。④会展产业板块：会展产业设施等。⑤景观河道整治：项目范围内的水系治理。（2）勘察部分：满足各阶段勘察、设计和规范所要求的全部详细勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制定详细勘察纲要，进行测绘、勘探、详勘、取样、试验、测试、编制工程详细勘察文件、详细勘察文件送审，与招标人（含合资公司）、设计单位、施工单位的配合服务等。（3）设计部分：包含红线内的建筑（含配套）、市政基础设施配套工程、水利工程的设计及后期服务、协调配合工作、施工现场服务等后续服务工作；非法定的规划编制及相关工作；概算编制。（4）施工部分：包含红线内的建筑（含配套）、市政基础设施配套工程、水利工程施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收阶段至保修责任期阶段等全部过程；项目建设范围包括但不限于：项目红线范围内的土建工程、装饰（含精装修）工程、安装工程、消防工程、暖通工程、设备安装及采购、强弱电工程、配套工程、水利工程、市政道路及园林绿化工程等。（5）采购范围：为完成本项目所需采购的工程材料、设备等。（6）运营范围：包括项目建设范围内会展产业板块（展览中心，会议中心，物流中心，管理中心，会展配套酒店，员工公寓）的运营及物业管理。（7）会展产业板块资产购置：为达到会展产业板块运营标准所需物资的购置。（8）工程管理范围：由招标人与中标人成立合资公司，合资公司负责本项目工程管理工作，工程管理包括但不限于负责项目前期阶段和实施阶段全过程管理，完成项目的监理单位、造价咨询机构、施工图审查单位、招标代理机构等单位的选择及管理，完成项目的勘察单位、设计单位、施工单位、重要材料设备采购等管理，完成工程竣工验收、竣工备案、项目移交，完成并配合政府结（决）算及审计、工程保修管理等全过程项目管理过程。具体合作的建设内容及规模按政府相关部门批准执行，并以签订的正式合同为准。

2.4项目总投资估算：本项目工程总投资估算约157.62亿元,其中工程费用约83.81亿元，其他费用73.81亿元。最终金额以相关部门批准为准。

2.5合作期限：暂定10年，片区整理建设期5年；会展工期3年，运营期暂定7年。其中片区整理分期建设具体起始日以合资公司注册成立之日起；会展产业板块工期具体起始日以开工之日起，会展运营具体起始日以另行签订的运营协议约定为准。甲乙双方根据开发建设的实际情况，可另行签订补充协议约定合作期限调整事宜。合作期限调整后，开发计划相应调整。

2.6会展运营要求：由中标人或中标人指定的单位负责承接会展产业板块市场开发及市场营销工作，包括但不限于高管专业人才输入、建立及规范管理服务质量管理体系、组建营销团队、负责会展产业板块的营销、宣传及推广、按要求完成既定经营管理目标等。全面提升会展产业板块管理、经营和服务水平，努力使经营管理费用合理化和经营利润最大化，并使会展产业板块的管理和服务达到国际优秀、国内一流的行业标准。

2.7融资要求：中标人负责按股权比例注入合资公司资本金，牵头负责整个项目的融资，在合资公司注册后60个自然日内按股权比例注入与项目推进相匹配所需的资金作为片区整理启动资金。

2.8项目合作模式：

2.8.1 招标人与中标人设立合资公司，合资公司注册资本金 10000万元（暂定），招标人出资 20%；中标人出资80%。项目资本金比例为 20%，双方按同股同权的原则共同投资、共享收益、共担风险。双方出资根据建设投资计划按时同比例缴纳到位，除资本金以外的资金根据工程进度由合资公司筹措。

2.8.2 合资公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

2.9质量要求：①勘察设计质量：勘察设计成果符合现行国家、行业及地方标准，和招标人提出的设计要求并通过地勘及施工图审查机构审查合格；②采购的设备及设施要求的质量标准：符合国家有关验收标准、规范，并满足招标文件的要求。所采购的设备品牌应当符合有关规定。

③施工质量：符合《工程施工质量验收规范》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人必须同时满足以下资质条件：

3.1.1 投标人单位资格要求：投标人必须同时具备项目投资资格及勘察设计、施工资质要求或为满足要求的联合体。

（1）投资资格要求（指独立投标人或联合体牵头人）：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有健全的财务会计制度（提供2019 年度或2020年度经审计的财务报告，新成立公司以公司成立起点为准）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据及社会保险凭据扫描件]。

（2）勘察方资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质，且满足闽建办科〔2018〕16号的规定在我省设立相应的土工试验室要求；

（3）设计方资质要求：具备建设行政主管部门核发的①或同时具备②③④类设计资质：

①工程设计综合资质甲级；

②建筑设计资质应具备工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；

③市政设计资质应具备工程设计市政行业甲级资质或工程设计市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级资质；

④水利设计资质应具备工程设计水利行业甲级资质或工程设计水利行业（河道整理）专业甲级资质。

（4）施工方资质要求：具备建设行政主管部门核发的①建筑工程施工总承包一级及以上资质；②市政公用工程施工总承包一级及以上资质；③水利水电工程施工总承包一级及以上资质；各施工方均须持有有效的安全生产许可证。

3.2 投标人人员资质要求：

（1）项目总负责人：1人，具备一级注册建造师（建筑工程或市政工程专业，不含临时建造师）资格或具备高级工程师及以上技术职称。

（2）勘察负责人：1人，具备注册土木工程师（岩土）资格，且具备高级工程师或以上专业技术职称；

（3）建筑设计负责人：1人，必须具备一级注册建筑师资格及建筑工程类高级及以上技术职称；

（4）市政设计负责人：1人，应具有市政类【市政、道路、桥梁、给排水等】高级工程师及以上职称；

（5）水利设计负责人：1人，必须具备注册土木工程师（水利水电工程）资格及工程师及以上技术职称；

（6）建筑施工负责人（项目经理）：须具备建筑工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

（7）市政施工负责人（项目经理）：须具备市政公用工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

（8）水利施工负责人（项目经理）：须具备水利水电工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

（9）运营项目经理：具有5年以上会展管理或会展行业高级管理岗位任职经验，具有优秀的领导及丰富的团队管理经验，有高度的市场敏感性及优秀的开拓能力和整合资源的能力。

注：由任职公司出具任职经验证明。投标人控股公司（不限子公司级别）的人员视为投标人人员，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。

（10）其他施工现场管理人员由中标人在中标后按“闽建建[2018]37号文”的规定配备并报建设单位。

3.3运营单位：独立投标人或联合体运营方近五年（以合同签订日期为准）承接或完成过一项会展类运营项目业绩及一项酒店运营项目业绩。

注：提供合同协议书扫描件。以投标人控股公司（不限子公司级别）名义承接的运营项目业绩视为投标人业绩，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。会展类指为产业及制造业、商业等行业的展览业绩。

3.4本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）投标时需提交联合体协议，联合体协议中要载明联合体的牵头人，由牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体协议中须声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围。 本项目联合体单位最多不超过9家，具体联合体分工由投标人自行分配（允许多项任务由同一家具备相应资质的单位担任，允许同一任务由具备相应资质的多家单位担任，但最多不超过9家）；

（2）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

（3）联合体牵头人及联合体各方成员提供的人员等涉及评标的材料，符合要求的均予认可（除约定外）。

3.5单位负责人为同一人、或者存在控股管理关系的不同单位，均不得参加同一标段资格后审申请。组成同一联合体申请的除外。(投标人需出具声明函)

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占公司股本总额的 50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。④央企除外。 央企子公司（不限子公司级别）可同时参加本项目的资格审查及投标。

3.6本招标项目采用ABO+投融资模式进行招标，不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.7本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年6月3日 08	:00:00（北京时间，下同）至2021年6月24日 18:00:00通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年6月25日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

## 7. 联系方式

招标人名称：漳州世博城开发建设有限公司

招标人地址：漳州高新区九湖镇蔡坑324国道边高新区产业园7号楼

联系人：小杨

联系电话：0596-6289989

招标代理机构名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

招标代理机构地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室

联 系 人：小孙

联系电话：0596-2063355

邮箱：mzfjzz@126.com

公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台

网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局

地址：漳州高新区

联系电话：0596-6620580 、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：本表是投标人须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州世博城开发建设有限公司 地址：漳州高新区九湖镇蔡坑324国道边高新区产业园7号楼 联系人：小杨 联系电话：0596-6289989 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建省闽咨造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼1107室 联系人：小孙 电话：0596-2063355 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 漳州世博城片区开发项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 漳州高新区圆山新城东部组团。四至范围为南江滨路以南，圆山大道以北，龙江南路、纵十六路以东，纵十九路以西。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集及区财政统筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 合作期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 在中华人民共和国境内注册，具有下述相应资质、财务能力、经验能力等方面信誉良好企业，均可对本招标项目向招标人提出资格审查申请，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。 1、投标人单位资格要求：投标人必须同时具备项目投资资格及勘察设计、施工资质要求或为满足要求的联合体。 （1）投资资格要求（指独立投标人或联合体牵头人）： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有健全的财务会计制度（提供2019 年度或2020年度经审计的财务报告，新成立公司以公司成立起点为准）； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据及社会保险凭据扫描件]。 （2）勘察方资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质，且满足闽建办科〔2018〕16号的规定在我省设立相应的土工试验室要求； （3）设计方资质要求：具备建设行政主管部门核发的①或同时具备②③④类设计资质： ①工程设计综合资质甲级； ②建筑设计资质应具备工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质； ③市政设计资质应具备工程设计市政行业甲级资质或工程设计市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级资质； ④水利设计资质应具备工程设计水利行业甲级资质或工程设计水利行业（河道整理）专业甲级资质。 （4）施工方资质要求：具备建设行政主管部门核发的①建筑工程施工总承包一级及以上资质；②市政公用工程施工总承包一级及以上资质；③水利水电工程施工总承包一级及以上资质；各施工方均须持有有效的安全生产许可证。 ⑸运营单位：独立投标人或联合体运营方近五年（以合同签订日期为准）承接或完成过一项会展类运营项目业绩及一项酒店运营项目业绩。 注：提供合同协议书扫描件。以投标人控股公司（不限子公司级别）名义承接的运营项目业绩视为投标人业绩，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。会展类指为产业及制造业、商业等行业的展览业绩。 2、投标人人员资质要求： （1）项目总负责人：1人，具备一级注册建造师（建筑工程或市政工程专业，不含临时建造师）资格或具备高级工程师及以上技术职称。 （2）勘察负责人：1人，具备注册土木工程师（岩土）资格，且具备高级工程师或以上专业技术职称； （3）建筑设计负责人：1人，必须具备一级注册建筑师资格及建筑工程类高级及以上技术职称； （4）市政设计负责人：1人，应具有市政类【市政、道路、桥梁、给排水等】高级工程师及以上职称； （5）水利设计负责人：1人，必须具备注册土木工程师（水利水电工程）资格及工程师及以上技术职称； （6）建筑施工负责人（项目经理）：须具备建筑工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。 （7）市政施工负责人（项目经理）：须具备市政公用工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。 （8）水利施工负责人（项目经理）：须具备水利水电工程一级注册建造师（不含临时建造师）资格，持有有效的安全生产考核合格证，具体人数在项目开工前配齐且满足工程建设要求。 （9）运营项目经理：具有5年以上会展管理或会展行业高级管理岗位任职经验，具有优秀的领导及丰富的团队管理经验，有高度的市场敏感性及优秀的开拓能力和整合资源的能力。 注：由任职公司出具任职经验证明。投标人控股公司（不限子公司级别）的人员视为投标人人员，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。 （10）其他施工现场管理人员由中标人在中标后按“闽建建[2018]37号文”的规定配备并报建设单位。 注：单位负责人为同一人、或者存在控股管理关系的不同单位，均不得参加同一标段资格后审申请。组成同一联合体申请的除外。(投标人需出具声明函) ①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占公司股本总额的 50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。④央企除外。 央企子公司（不限子公司级别）可同时参加本项目的资格审查及投标。 3、本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： （1）投标时需提交联合体协议，联合体协议中要载明联合体的牵头人，由牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体协议中须声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围。 本项目联合体单位最多不超过9家，具体联合体分工由投标人自行分配（允许多项任务由同一家具备相应资质的单位担任，允许同一任务由具备相应资质的多家单位担任，但最多不超过9家）； （2）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 （3）联合体牵头人及联合体各方成员提供的人员等涉及评标的材料，符合要求的均予认可（除约定外）。 4、本招标项目采用ABO+投融资模式进行招标，不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。 5、资质条件其他要求： 本项目评标资格评审时仅对拟派出项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、运营项目经理进行考核，拟派出的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、运营项目经理必须为投标人本单位【联合体投标人应为其对应的联合体成员方】在岗人员。在岗人员证明材料以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件所署注册单位为准；或提供社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月（不含开标当月）及以上的社保缴费证明扫描件，以投标人所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 除项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、运营项目经理外，其他人员须在投标文件中予以承诺，但无须在投标文件中提供相关人员名单及有关证件（本条款对应投标人的资质评审，评分项中对其他人员的加分项不适用，联合体成员均须承诺）。 ③其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队应当在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定及施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，运营团队应不少于10人（其中项目副经理不少于2人）。 ④投标人若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力（包括死亡、犯罪、被行政主管部门吊销执行资格）以外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理）及其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队等，因不能胜任被监理人或招标人要求更换的，投标人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和招标人的考核认可，且第一次变更项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理），每人每次向招标人交纳50万元的违约金。变更项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳20万元的违约金。变更其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队岗位人员的，每人每次向招标人交纳10万元的违约金。后续变更项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理），每人每次向招标人交纳100万元的违约金。变更项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳40万元的违约金。变更其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队岗位人员的，每人每次向招标人交纳20万元的违约金。若在不可抗力情况下，因中标人的原因进行更换，变更须征得招标人同意后经建设行政主管部门审核批准并报质量、安全监督管理机构备案。 ⑤在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对： - 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 - 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或控股公司。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年6月8日17时30分。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前。澄清内容不影响投标文件编制的除外。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | ■不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年6月9日17时30分。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年6月25日 08 时 30 分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 1.勘察费：①计取方式：按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）*（1-中标下浮率）计取，工程量按实结算。②报价方式：下浮率应≥20% ，低于20%的作废标处理。 注：与勘察有关的差旅费、税金等所有费用已包含在勘察费中，招标人不另行支付。勘察报告由招标人委托有资质的审查单位进行审查并支付相关费用，其费用不包含在勘察费中。 2.设计费：①计取方式：按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）*（1-中标下浮率）计取，工程设计收费计费额为经财政审核确定后的子项建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）。②报价方式：报价方式：下浮率应≥20% ，低于20%的作废标处理。 注：设计评审及其他与设计有关的差旅费、税金等所有费用已包含在设计费中，招标人不另行支付。图纸审查由招标人委托有资质的审查单位进行审查并支付相关费用，其费用不包含在设计费中。 3.工程建安费： ①计取方式：计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省建设工程计价规则》（2017 版）和福建省或漳州市有关补充规定，若有关行政主管部门有发布新的计价规范，则执行最新的工程量清单计价规范。计价定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017) 、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）等国家、福建省或漳州市现行的相关行业预算定额，执行顺序为漳州市、福建省、国家预算定额标准。若有关行政主管部门有颁布新定额，则执行最新的定额、规定及取费标准（以各单项工程的施工图图审完成当月作为界定，新定额执行前，按原定额计取）。工程建设费用在施工图预算审核后，按（漳州高新区财政局审核后的预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率）+暂列金+暂估价计算确定。 ②本项目整体和各子项目（单项工程）均采用固定综合单价合同。本项目的施工图预算和结算按不同单项工程分别编制和报审，每个单项工程只报送一次完整的预算和结算。属水利工程项目的定额参照水利行业标准执行。工程预算编制根据项目施工设计图纸（图审后）、地勘报告等文件，并按照截止预算编制期，相关行政主管部门已颁布的最新工程计价定额、计价规范及政策性文件，以各单项工程施工图图审完成当月的漳州市建设工程材料价格信息、人工价格信息为准。漳州市无主要材料信息价的可参考厦门、福州信息价（靠前顺序的地点有信息价的套用靠前地区的信息价）。漳州市及周边市区无主要材料信息价的材料及无信息价的设备由甲方会同合资公司、第三方审计、监理单位、施工单位等相关单位成立的询价小组，进行市场询价作为暂定价，最终以漳州高新区财政局审核为准。 ③不计取赶工措施费。 ④报价方式：建筑安装工程费用下浮率应≥2% ，计算公式以（区财政审核后的预算审核价-暂列金-暂估价）*（1-中标下浮率）+暂列金+暂估价计取，最终结算价以财政审核后的金额为准。以上建安费报价为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≥2%，低于2%的作废标处理。 4.征地拆迁等费用 ①资金筹措：中标人牵头负责整个项目的融资。根据项目需要，分期筹措项目部分费用专款专用于征地拆迁等工作（中标人应在合资公司成立且取得基本存款账户许可证后60个自然日内，筹措第一笔费用并汇达招标人指定账户，其余款项根据项目进度分期筹措转入），总金额约人民币39.5亿元。 ②报价方式：按以上费用计取，投标报价时无需进行竞价。 5.前期费用（不含勘察、设计费） ①计取方式：除勘察、设计费外工程管理所需发生的前期费用，如规划、策划相关的咨询费用、监理费、咨询费、监测、检测、代理、保险、工程建设其他费等以实际发生金额为准，按实结算。 ②报价方式：按以上标准计取，投标报价时无需进行竞价。 6.投资回报 ①计取方式：以招标范围内项目征地拆迁等费用、工程建设费用、前期费用为基数，按综合回报率≤8%/年计取。 ②报价方式：以上投资回报为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≤8%/年，超过8%/年的作废标处理。 7.财务费用 ①计取方式：财务费用指为本项目资金（不包含项目资本金）发生的相关费用，包括但不限于银行贷款利息、基金、信托等融资成本，以实际发生金额为准，按实结算，财务费用贷款利率≤7%/年，超过部分由中标人承担。 ②报价方式：以上财务费用为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≤7%/年，超过7%/年的作废标处理。 8.会展产业板块资产购置费 ①计取方式：会展产业板块资产购置费用以实际发生金额为准，具体另行商议，按实结算。 ②报价方式：按以上费用计取，投标报价时无需进行竞价。 9.产业扶持资金： ①计取方式：设立产业扶持资金，每年3000万元，按六年计算，在不违反国家法律法规的前提下，逐年支付。 ②报价方式：按以上费用计取，投标报价时无需进行竞价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后120日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：人民币捌拾万元整； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②④种形式提交： ①现金形式：应在2021年6月24日16:00:00前（指款到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“项目名称或招标编号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：漳州世博城开发建设有限公司 帐 号：1409 0201 0960 0141 057 开户银行：工行漳州龙江支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按漳行政〔2012〕19号及漳建易[2012]12号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）随同电子投标文件一并在线提交即可。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。/ ④银行保函、担保保函形式。 银行保函、担保保函出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，并将银行保函、担保保函的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分。因本项目采用线上开标，远程解密，投标人投标保证金若采用保函形式提交的，可将保函随同电子投标文件一并在线提交即可，纸质保函原件（如有）须于2021年6月25日前提交至福建省闽咨造价咨询有限公司（地址：福建省漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼4单元1107室）并在网上公示，无需到现场递交。 ⑤投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：若采用电子银行保函、电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函、电子担保保函出具机构开具，保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：（1）根据闽建筑〔2020〕8号文通知，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人（联合体牵头人）企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用），作为投标文件的组成部分。 （3）以联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人缴交。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 见招标公告 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 见招标公告 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的相关通知“不见面开标操作说明--投标单位”， 并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 （2）投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 （3）投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 （4）在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。 （5）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （6）各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 （7）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向电子交易平台咨询。 （8）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
| 3.7.4 | 要求提交的投标文件内容 | 本项目采用电子投标，投标文件递交方式： (1)资格审查文件：（招标人不接受书面文件，必须网上提交）； (2)商务文件：（招标人不接受书面文件，必须网上提交）； (3)技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）：（招标人不接受书面文件，必须网上提交）； (4)电子投标文件提交地址：漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front [本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 3.7.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)最新版本 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597 、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4） 电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5） 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。 （6）除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。 （7）电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 （8）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所上传电子文件一致的纸质投标书7份并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 详见“装订要求”和《投标文件格式》（本项目采用电子标，本条款不适用） |
| 4.2.2 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2021 年6月25日 08 时 30 分 00秒前 提交地点： 本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。 密封要求：本项目不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，投标人投标保证金若采用纸质保函形式提交的，可将保函原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交即可，纸质保函原件（如有）须于2021年6月25日前提交至福建省闽咨造价咨询有限公司（地址：福建省漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼4单元1107室）并在网上公示，无需到现场递交。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.1 | 投标文件解密方式 | 投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。 解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
| 5.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未使用加密用的CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书； ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。 （2）投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格: ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会总人数为9人，由招标人代表2人和评标专家7人组成。 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。 |
| 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应在接到澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http://www.zzgcjyzx.com/Front） |
| 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：项目总投资建安费的5％； 履约担保提交时间:中标人接到中标通知书后，在签订合同前提交； 履约担保形式：可以使用下列第①或②种形式提交： ①现金形式:从投标人（联合体牵头人）企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户； ②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人（联合体牵头人）开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。且投标人应在履约截止时间前向招标人递交银行保函原件。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。 履约保证金转入账户: 户 名：漳州世博城开发建设有限公司 帐 号：1409 0201 0960 0141 057 开户银行：工行漳州龙江支行 履约担保的退还：项目全部竣工验收后14天内无息退还或终止保函。 |
| 8.5 | 质疑与投诉 | 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的下列条款规定提起质疑或投诉： 第二十二条：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 第四十四条：招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 第五十四条：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 第六十条：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 |
| 9 | 1、项目合作模式:招标人与中标人按照约定在漳州高新技术产业开发区设立合资公司，作为本项目的投资建设运营主体，其中股权比例为投标人占80%，招标人占20%。股东双方按同股同权的原则共同投资、共享收益、共担风险。合资公司成立后承继中标人在双方投资合作协议项下的相关权利和义务。会展产业板块运营由招标人和中标人（或中标人指定的公司）签订运营管理协议。 2、合作期限：暂定10年，片区整理建设期5年；会展工期3年，运营期暂定7年。其中片区整理分期建设具体起始日以合资公司注册成立之日起；会展产业板块工期具体起始日以开工之日起，会展运营具体起始日以另行签订的运营协议约定为准。甲乙双方根据开发建设的实际情况，可另行签订补充协议约定合作期限调整事宜。合作期限调整后，开发计划相应调整。 3、合资公司的组建、出资比例、经营范围、权利与义务等详细条款由招标人及中标人在签订合同前依照有关法律、法规执行商定、补充，或在签订合同后以补充协议形式进行商定、补充。 4、本项目招标范围内相关资金由合资公司筹集并支付给勘察单位、设计单位、施工单位等相关方。 5、综合服务费包括投资成本和投资回报两个部分。投资成本包括本协议范围内征地拆迁等费用、工程建设费用、前期费用、财务费用及双方认可的其他费用；投资回报为本协议范围内征地拆迁等费用、工程建设费用、前期费用为基数按综合回报率不超过8%/年计取。 5.1综合服务费计算公式： 综合服务费=投资成本+投资回报 其中： 投资成本=征地拆迁等费用+前期费用+工程建设费用+财务费用+其他费用 投资回报=∑【（征地拆迁等费用+前期费用+工程建设费用）×每笔费用核算天数×综合回报率/365】 综合回报率：以实际中标费率为准。 5.2 相关费用的结算标准和当期核算天数的计算 （1）征地拆迁等费用：以各期合资公司支出的实际金额为准（但各期累计总额不超过39.5亿，超过部分由招标人自行承担），各期核算天数以每笔费用从双方共同指定的账户收到之日为起始日，甲方在每个核算周期内付清该笔费用的，以付清之日为该笔费用终止日，招标人未付清的，以该期结算日为终止日。 （2）工程建设费用：工程建设费用结算价=综合单价*（1-下浮率）*实际发生的工程量+价差调整；其中价差调整只计取差价和税金，不计取其他费用。 综合单价以经财政审核的施工图预算价格为准；基准单价的确定时点以施工图图审完成当月为准。 本协议工程造价下浮率为经财政审核的施工图预算价格*（1-中标下浮率）。 人工、材料价格调整详见合作协议。 各期核算天数以甲方确认合资公司报送的每月工程量计量支付报表之日为起始日（每月工程量计量支付报表甲方须在合资公司提交七日内确认，否则按提交日作为核算起始日），甲方在每个核算周期内付清该笔费用的，以付清之日为该笔费用终止日，甲方未付清的，以该期结算日为终止日。 （3）前期费用：前期费用中勘察、设计费按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格[2002]10号文）*（1-中标下浮率）计取，勘察工程量按实结算，设计费收费计费额为子项建安工程预算造价（不含暂列金和暂估价）。前期费用（除勘察、设计费外）以经第三方审计确认的价格为准。 各期核算天数以甲方与合资公司共同出具的相关成果接收凭证为起始日，甲方在每个核算周期内付清该笔费用的，以付清之日为该笔费用终止日，甲方未付清的，以该期结算日为终止日。 （4）财务费用：财务费用指为本项目资金（不包含项目资本金）发生的相关费用，包括但不限于银行贷款利息、基金、信托等融资成本，以实际发生金额为准，按实结算，财务费用贷款利率≤（中标贷款利率）%/年，超过部分由中标人承担。 （5）其他费用：会展产业板块资产购置费用以实际发生金额为准，具体另行商议，按实结算。设立产业扶持资金，每年3000万元，按六年计算，在不违反国家法律法规的前提下，逐年支付。 - 5.3投资回报费用：以招标范围内项目征地拆迁等费用、工程建设费用、前期 - 费用为基数，按综合回报率%/年计取（以中标费率为准）。每个核算周期的次月，审核并支付完成当期投资回报，审核期及支付期内不另计资金使用费用。 5.4综合服务费支付时点、核算周期和付款期 - 综合服务费核算周期：第一个核算周期为合资公司注册成立之日至成立后当年的12月31日，其余每个核算周期为每年1月1日至12月31日；每个核算周期的最后一天（即12月31日）为当期结算日。 - 投资成本支付时点：按照合资公司的支付计划安排。 （3）投资回报支付时点：每个核算周期的次月，审核并支付完成当期投资回报，审核期及支付期内不另计资金使用费用。 （4）招标人有权提前支付应付未付款项。 （5）费用支付优先顺序：招标人支付的资金优先认定为对投资回报的支付。 6、招标人前期已投入的前期费用，在合资公司成立后，作为股权投资计入项目资本金。 7、中标人向合资公司申请拨付建安工程款项时，需提供由漳州高新区税务分局开具的本项目完整税负票据及申请手续，否则招标人有权单方解除合同，且中标人应承担因此引起的所有违约责任。 8、会展产业板块运营要求 8.1会展运营业务 由中标人或中标人指定的单位负责承接会展产业板块市场开发及市场营销工作，包括但不限于高管专业人才输入、建立及规范管理服务质量管理体系、组建营销团队、负责会展产业板块的营销、宣传及推广、按要求完成既定经营管理目标等。全面提升会展产业板块管理、经营和服务水平，努力使经营管理费用合理化和经营利润最大化，并使会展产业板块的管理和服务达到国际优秀、国内一流的行业标准。 8.2技术要求和服务要求 （一）品牌输入及管理服务 1、专业人才输入 乙方派驻专业高管团队担任会展产业板块经营管理项目经理和副经理。项目经理全权负责招标人委托管理事项，项目副经理具体负责场馆运营、现场安全、工程搭建、场馆设施等管理事务。 项目经理须具有5年以上会展管理或会展行业高级管理岗位任职经验，具有优秀的领导及丰富的团队管理经验，有高度的市场敏感性及优秀的开拓能力和整合资源的能力。 项目副经理1（营销运营岗位）须具有5年及以上类似会展管理或会展行业市场营销部门经理及以上岗位任职经验，具有优秀的沟通能力、公共能力和谈判能力。 项目副经理2（综合管理岗位）须具有5 年及以上类似会展管理或会展主场服务管理业务主管及以上岗位任职经验，具有优秀的组织管理、沟通、协调、处理突发事件的能力。 如中标方派驻人员有问题，招标人有权要求更换。 2、结合会展产业板块的实际情况制定管理方案并实施 （1）设置与会展产业板块品牌相对应的运营管理理念、策略、管理及服务。 （2）内部人力资源架构及管理体系：设置会展产业板块内部组织架构、职能部门；岗位设置、工作职责、工作与服务流程、工作质量标准、制度与规范；员工招聘、培训和考核标准等。 （3）会展产业板块对外服务体系的建立及质量管理 ① 设置会展产业板块服务体系：包括设置项目协调、现场服务及餐饮管理；工程服务和管理；交通停车及人流管理；安保服务及管理；信息化服务管理等。 ② 服务质量管理：建立会展产业板块自身服务质量标准与服务质量控制系统；建立对供应商和外包服务的考核评估制度体系等。 （4）负责制定会展产业板块的年度工作计划、年度财务预、决算方案后报招标人审批，并严格按计划和预算进行实施。 （5）其他与会展产业板块会展运营相关业务的管理和实施。 3、投标人应承诺中标后会展产业板块管理不低于方案标准进行实施 （二）市场营销业务 1、组建市场营销团队 投标人组建市场营销团队，负责团队培训和日常管理，全面承接会展产业板块市场开发及市场营销工作。 2、建立健全会展产业板块营销系统 （1）展览及会议市场调研与预测系统； （2）会展产业板块品牌建设、营销、宣传及推广系统； （3）客户开发、营销拓展和管理服务系统； （4）其他如产品功能系统、定价系统、广告宣传系统、信息反馈系统等。 3、负责和采购方商定年度营销预算、目标和执行方案，并按通过决议的方案严格执行。极力促成更多的展览、会议和活动主体达成合作，提升展馆知名度，增加展馆营收。 4、投标人应承诺中标后市场营销具体执行不低于方案标准进行实施，同时培育期（第1年至第3年）、稳定期（第4年至第7年）各阶段经营目标，并做出书面承诺严格按既定目标完成。 8.3考核制度 （1）运营内部：管理质量、效率和满意度考评 考核期为7年，甲方每年对乙方派驻高管团队后内部管理质量、效率和满意度进行考评。考评成绩在80分以上的为合格。若考核不合格，甲方有权要求乙方更换相关人员，其资格不低于更换前人员的资格，且应支付当年运营成本的5%作为处罚。 （2）外部：展馆配套设施及服务满意度调查统计考核 展馆配套设施和服务满意度调查统计考核，即对在展馆举办的展览、会议主体和组织方等针对展馆会议服务、餐饮服务、商务配套设施、停车场设施、卫生服务、安全服务、广告宣传服务、信息指引服务、展会现场服务、展品运输服务、展览设施租赁服务等满意度进行调查。满意度在80%以上为合格。若考核不合格，乙方应支付当年运营成本的5%作为处罚。 （3）运营目标考核：将漳州打造成海峡西岸会展名城。运营目标分为两个阶段。 1）培育期3-5年目标：平均每年举办会议、展览、活动、赛事、节庆等项目80-100个。 2）稳定期5-7年目标：平均每年举办会议、展览、活动、赛事、节庆等项目140-160个。 3）7个年度评价期结束，如中标人或中标人指定的单位实际实现总经营损益累计≥600万元，则中标人或中标人指定的单位实现了评价期的资产经营效益目标，对于超额盈利部分，中标人或中标人指定的单位与招标人按6：4分成；如中标人或中标人指定的单位实际实现总经营损益累计不足600万元，中标人或中标人指定的单位须补足并支付给招标人。 9、招标人及合资公司双方共同委托双方认可的审计机构依法对本项目进行全程跟踪审计。项目实施过程中，由招标人与中标人委托全过程跟踪审计确认相关项目费用成本，并依据审计结果作为暂定核算综合服务费的依据，最终以财务决算和财政审核的结果为准； 10、由合资公司负责本项目工程建安预算编制任务的编制或委托第三方中介机构进行编制。 11、本工程招标对招标公告的发布、招标文件的发布、投标文件递交的截止时间已满足法律、法规规定的最短时间，投标人下载招标文件参加投标时，应自行考虑是否具有编制投标文件的时间，招标人不承担由此而带来的一切责任，对在招标文件规定答疑截止时间以后提出的疑问也不再进行答复，视为潜在投标人充分理解本招标文件。 12、投标人投标文件承诺的相关证件（证书）、材料及评分材料必须真实可靠，不得弄虚作假。若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，则招标人有权扣除履约保证金作为违约金，同时将有关情况上报相关上级主管部门，并有权单方终止合同。 13、版权归属及法律适用 （1）本次招标活动的全部设计成果作品版权归招标人所有并使用，招标人有权在招标结束后公开展示投标成果，并可通过传播媒介或其他形式介绍、展示、评价、使用投标成果，所有提交的成果均不予退还。 （2）招标人提供的所有资料（文字、图纸、电子数据等）仅用于本次招标活动，未征得招标人同意，任何人员或机构不得将内容复制、改编、分发、发布、外借、转让，否则将承担法律责任。 （3）招标活动结束前任何人员或机构未经招标人许可，不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则将承担法律责任。 （4）投标人向招标人交纳保证金的行为，是向招标人作出承诺的行为。由评标委员会、招标人共同确认投标设计文件无效或违反本招标文件规定的，取消其投标资格，如对招标人造成损失，应由投标人赔偿。 14、其他要求： （1）因在设计阶段投标人设计的主要材料或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，投标人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向招标人支付违约金贰拾万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据施工合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，投标人应及时更换主要材料，所更换的主要材料须经招标人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。 （2）中标人的设计成果除考虑整体效果、材料的选择外、中标后招标人针对项目实际情况（在考虑造价控制情形下）对设计内容提出的修改（除方案重大调整外，中标人应无条件服从），还应考虑建安造价的控制，建安造价限额不得超过建安概算价。若后续的预算、预算审核、结算审核价超过建安概算价（按国家政策规定可调整概算的情形除外），中标人应向招标人支付违约金伍拾万元/阶段，且中标人应无条件合理优化其设计成果。 （3）施工质量符合《工程施工质量验收规范》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。因中标人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标人或监理人有权要求中标人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误责任由中标人承担，并承担工期延误的违约金及损失赔偿。工程竣工验收时未能达到相应验收规范的合格标准要求，中标人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。 15、本项目招标代理费按人民币叁拾柒万元计取，招标代理费由中标单位支付。 16、招标人及中标人应按闽发改服价〔2021〕250号文规定标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目的片区开发采用ABO+投融资模式进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）勘察负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工负责人（项目经理）的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（9）运营项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（10）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（11）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（12）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“招标人要求”的规定进行分包。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）招标人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成：投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）安排组成。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格文件

（1）投标人基本情况表

（2）联合体协议书（如有时）

（3）法定代表人资格证明书

（4）授权委托书（如有时）

（5）拟派出项目负责人简要情况表

（6）项目部施工管理人员到位承诺书

（7）投标人基本账户信息

（8）“类似工程业绩”情况表（如有时）

（9）投标保证金有关单据扫描件

（10）其他资料

3.1.1.2商务文件

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）其他资料

3.1.1.3技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第4.1款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第3.3.1条款另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第3.4.1条款规定的金额、方式和 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函格式见附件1。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.7.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的原件扫描件。

3.5.2 “2019年或2020年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等原件的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 业绩的扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4  “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第3.7.4条款。

3.7.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.7.1.2商务文件应当按照第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.7.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.7.2投标人应仔细阅读 “投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标人按照第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.7.4投标人应当按投标人须知前附表第3.7.5条款的规定编制与加密投标文件。

3.7.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件的，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.7.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

## 4. 投标

### 4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第3.7.5条款规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函外），应当按照投标人须知前附表第4.2.2条款规定的时间、地点和要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子交易平台，投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

### 5.2 开标程序

5.2.1本项目采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的相关通知“不见面开标操作说明--投标单位”， 并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第6.1.1项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第6.3.1项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第6.3.2.6项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第7.2项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第7.2项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

### 7.4 中标通知

招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为项目总投资建安费的5%。联合体中标的，其履约担保由从投标人（联合体牵头人）的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.7 重新招标和终止招标

7.7.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

7.7.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

7.7.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第7.2条款规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

### 评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。

### 附件1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                 （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第9条款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件2：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  投资及工程管理设计采购施工一体化项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：。

中标价：。

合作期限： 　                   。

合作期限：　                        。

质量： 　                           。

项目总负责人：      （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

勘察负责人：        （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

建筑设计负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

市政设计负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

水利设计负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

建筑施工负责人（项目经理）：在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

市政施工负责人（项目经理）：在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

水利施工负责人（项目经理）：在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

运营项目经理：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

招标代理单位：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

年 月日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

说明：本表是评标办法的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 勘察负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 （项目经理） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 运营项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案） | 符合第五章“招标人要求”的规定 |
|  |  | …… | …… |

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 | 本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价40分；商务分30分；概念规划设计方案、会展产业板块运营方案30分。 |
| 2 | 投标报价（40分） | 建安费报价 （10分） | ①计取方式：建筑安装工程费用下浮率应≥2% ，计算公式以（区财政审核后的预算审核价-暂列金-暂估价）*（1-中标下浮率）+暂列金+暂估价计取，最终结算价以财政审核后的金额为准。 ②报价方式：以上建安费报价为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，投标人报价应≥2%，报价为2%的得基本分8分，在此基础上，每再上浮1%加1分，最高加2分。报价时百分比以1%为一档，报价时百分比取整，不留小数点。报价低于2%的作废标处理。 |
|  |  | 勘察设计费报价 （10分） | ①计取方式：勘察费、设计费下浮率应≥20% ，按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）*（1-中标下浮率）计取。 ②报价方式：以上勘察费、设计费报价为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≥20%，报价为20%的得基本分8分，在此基础上，每再上浮5%加1分，最高加2分。报价时百分比以5%为一档，报价时百分比取整，不留小数点。报价低于20%的作废标处理。 |
|  |  | 投资回报报价 （10分） | ①计取方式：以招标范围内项目征地拆迁等费用、工程建设费用、前期费用为基数，按综合回报率≤8%/年计取。 ②报价方式：以上投资回报为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≤8%/年，报价为8%/年的得基本分8分，在此基础上，每再下浮0.5%加1分，最高加2分。报价时百分比以0.5%为一档，小数点后第二位四舍五入。报价超过8%/年的作废标处理。 |
|  |  | 财务费用报价 （10分） | ①计取方式：财务费用指为本项目资金（不包含项目资本金）发生的相关费用，包括但不限于银行贷款利息、基金、信托等融资成本，以实际发生金额为准，按实结算，财务费用贷款利率≤7%/年，超过部分由中标人承担。 ②报价方式：以上财务费用为要约报价，投标人参与投标时应作出报价，其报价应≤7%/年，报价为7%/年的得基本分8分，在此基础上，每再下浮0.5%加1分，最高加2分。报价时百分比以0.5%为一档，小数点后第二位四舍五入。报价超过7%/年的作废标处理。 |
| 3 | 商务分（30分） | 企业资金 （2分） | 独立投标人或联合体牵头人银行存款≥20亿的得1分，每增加10亿元加0.5分，本项最高得2分。 注：以基本户开户银行出具的资金证明为准，且资金证明开具日期应在本项目发布招标公告之后（不含发布招标公告当日）。 |
|  |  | 企业授信 （2分） | 独立投标人或联合体成员累计银行授信额度≥100亿的得1分，每增加100亿加1分，本项最高得2分。 注：以银行出具的授信证明为准，且授信证明开具日期应在本项目发布招标公告之后（不含发布招标公告当日）。 |
|  |  | 勘察奖项（2分） | 独立投标人或联合体勘察方近五年所承接过的项目获得过国家级优秀测绘工程奖（获奖等级不限）的得1分，本项最高得2分。 注：提供获奖证明资料扫描件。获奖证明资料应附获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准。同一项目获得多个奖项的，只计算一次。 |
|  |  | 设计奖项 （3分） | 独立投标人或联合体设计方近五年所承接过的项目获得过鲁班奖或詹天佑奖的，每提供一个项目奖项得0.5分，本项最高得3分。 注：应附获奖证明资料扫描件。获奖证明资料应附获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准。同一项目获得多个奖项的，只计算一次。 |
|  |  | 施工奖项 （2分） | 独立投标人或联合体施工方近五年所承接过的项目获得过国家级奖项（詹天佑奖或鲁班奖（国家优质工程奖））的，每提供一个项目奖项得0.5分，本项最高得2分。 注：应附合同协议书、获奖证明资料扫描件。获奖证明资料应附获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准。同一项目获得多个奖项的，只计算一次。 |
|  |  | 设计大师 （2分） | ①独立投标人或联合体设计方派出的建筑设计负责人具有省级设计大师称号设计人员的得0.5分，具有国家级设计大师称号设计人员的得1分，最高得1分； 注：提供设计人员设计大师相关证明资料扫描件。中国科学院、中国工程院院士（专业不限）、获得国际建筑成就奖或梁思成建筑奖的建筑师均可认定为设计大师。 ②独立投标人或联合体建筑设计负责人承接或完成过一项规模不低于10万㎡公共建筑设计业绩得1分，最高得1分。 注：提供合同协议书扫描件，若合同协议书或施工图审查合格书均未明确标明设计负责人的，应补充提交能证明设计负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的设计负责人证明扫描件，否则其设计负责人业绩无效。公共建筑指、商场、酒店、医院、会展中心、地铁车辆基地等公共建筑。 |
|  |  | 会展施工负责人 （2分） | 独立投标人或联合体施工方派出的会展施工负责人承接或完成过一项规模不低于10万㎡公共建筑施工业绩得2分，最高得2分。 注：提供合同协议书扫描件，若合同协议书或竣工验收报告书均未明确标明施工负责人的，应补充提交能证明施工负责人的如优秀施工项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的施工负责人证明扫描件，否则其施工负责人业绩无效。施工负责人指项目经理。公共建筑指、商场、酒店、医院、会展中心、地铁车辆基地等公共建筑。 |
|  |  | BIM技术人员（1分） | 独立投标人或联合体设计方为本项目配备BIM技术人员，技术人员持有中国国学学会或人力资源保障部颁发的BIM三级（BIM应用设计师）技能等级证书的，每提供1人得0.5分，最高得1分。 注：提供人员技能等级证书及社保证明扫描件。社保证明指社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月（不含开标当月）及以上的社保缴费证明扫描件。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
|  |  | 会展运营业绩（2分） | 独立投标人或联合体运营方近五年（以合同签订日期为准）承接或完成过一项规模不低于10万㎡的会展类运营项目业绩或办展项目业绩（会展类指为产业及制造业、商业等行业的展览业绩）得2分；本项最高得2分。 注：提供合同协议书扫描件及业绩清单（包括项目名称、主办承办等相关信息，格式自拟），以投标人控股公司（不限子公司级别）名义承接的业绩视为投标人业绩，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。同个项目同时承担运营及办展内容的，不重复得分。 |
|  |  | 酒店运营业绩（2分） | 独立投标人或联合体运营方近五年（以合同签订日期为准）承接或完成过一项规模不低于4万㎡的酒店运营项目业绩得2分；本项最高得2分。 注：提供合同协议书扫描件。以投标人控股公司（不限子公司级别）名义承接的运营项目业绩视为投标人业绩，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。资格业绩与加分业绩为同一项目时，不得分。 |
|  |  | 开发业绩 （3分） | 独立投标人或联合体牵头人近五年（以合同签订日期为准）承接或完成过不少于100亿元项目片区开发业绩得3分，本项最高得3分。 注：提供合同协议书扫描件。以投标人控股公司（不限子公司级别）名义承接的片区开发业绩视为投标人业绩，但须提供投标人与控股公司（不限子公司级别）关系的相关证明资料。 |
|  |  | 会展设计业绩（2分） | 独立投标人或联合体设计方近五年（以合同签订日期为准）承接过（含在建）1项面积不低于10万㎡公共建筑设计业绩的，每提供一个项目得1分，本项最高得2分。 注：提供合同协议书扫描件。若合同协议书或施工图审查合格书均未明确反映评审指标的，可提供建设单位开出的证明扫描件，否则其业绩无效。公共建筑指、商场、酒店、医院、会展中心、地铁车辆基地等公共建筑。 |
|  |  | 开发设计 业绩（3分） | 独立投标人或联合体设计方近五年（以合同签订日期为准）承接过（含在建）1项建安造价不低于60亿元的城市区块综合开发工程总承包项目的设计业绩的，每提供一个项目得1.5分，本项最高得3分。 注：提供合同协议书扫描件。若合同协议书或施工图审查合格书均未明确反映评审指标的，可提供建设单位开出的证明扫描件，否则其业绩无效。 |
|  |  | 一体化服务（2分） | 投标人为独立投标人的，或投标人以联合体形式参与但联合体各成员方属同一企业全资或控股子公司的，得2分；投标人以联合体形式参与但联合体各成员方不属同一企业全资或控股子公司的，得1分。本项最高得2分。 注：一级或二级或三级子公司均符合“属同一企业全资或控股子公司”要求。须提供属同一企业全资或控股子公司的相关证明资料（如工商部门出具或国家企业信用信息公示系统查询的能体现其相关信息的证明资料扫描件；如为二级子公司须提供自身及所属一级子公司的上述相关证明资料）。股权比例为100%的才能认定为全资子公司。控股子公司是指其公司出资或股份占50%以上的。 |
| 4 | 概念规划设计方案、会展产业板块运营方案（30分） | 概念规划设计方案（15分） | 背景和目标：根据投标人对项目背景分析的合理性及完整性情况由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |
|  |  |  | 现状分析：根据投标人对项目场地现状概况分析完整性由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |
|  |  |  | 规划布局：根据投标人对用地布局规划、公共配套设施规划及市政配套设施规划的合理性由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |
|  |  |  | 概念城市设计：根据投标人对整体空间布局、分区设计的合理性由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |
|  |  |  | 会展总体方案设计：根据投标人对会展平面布局、各功能区块分布的合理性由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |
|  |  | 会展产业板块运营方案（15分） | 整体方案：根据投标人整体运营方案内容的完整性，可操作性，与项目的切合度由评委在3.6分-4分之间进行评分。 |
|  |  |  | 项目定位：根据投标人运营方案总体定位明确，市场定位（与项目的切合度、差异化、特色化），产业运营方向（资源引进与整合，本土资源的结合与开发、多元化经营、特色化经营）由评委在3.6分-4分之间进行评分。 |
|  |  |  | 经营目标：根据投标人运营方案中的经营目标明确、合理，目标可量化，目标与项目的切合度由评委在3.6分-4分之间进行评分。 |
|  |  |  | 保障措施：根据投标人运营方案中总体措施的完整性，政务保障措施（会展机构、会展政策、政务服务、政务协调等），团队保障措施（团队、资源、参与度）由评委在2.7分-3分之间进行评分。 |

注：1.采用评分制评审的，评标委员会成员对概念规划设计方案、会展产业板块运营方案评分小于满分值90%时，必须详细阐述具体理由。

2.近X年，是指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）起向前顺推X年。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的商务得分、技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）、报价得分高低进行排序，即先确定商务得分高的优先，如商务得分相同时，则以技术文件得分（先概念规划设计方案，后会展产业板块运营方案）得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价评分：见评标办法前附表；

（2）商务文件评分：见评标办法前附表；

（3）技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）评分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务文件评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）的全部内容文字部分尽量采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗、斜字体或下划线，行距（固定值20磅）（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务文件计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术文件（概念规划设计方案、会展产业板块运营方案）计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同

# 另册提供

# 第二卷

# 第五章  招标人要求

# 一、功能要求

（一）工程的目的

以本项目实施为目的，乙方应按照本合同的约定与甲方成立合资公司，在项目合作期内负责整个项目区域的土地整理、基础设施、公共服务设施、景观河道整治、会展产业板块等项目的投资建设以及会展产业板块的运营管理。

- 工程规模

- 工程建设规模：建设内容主要包括场地平整、市政道路工程（含桥涵工程）、水系工程、会展

- 及配套设施工程、公建配套工程、景观工程等。

项目场地平整约179万㎡；建设10条市政道路，共计约12KM，具体如下：龙祥南路（南江滨路~圆山大道）、纵十八路（南江滨路~圆山大道）、纵十九路（南江滨路~圆山大道）、琥珀路（龙祥南路~纵十九路）、漳码路（龙祥南路~纵十九路）、纵十六路（南江滨路~横四路）、纵十七路（南江滨路~漳码路）、横四路（龙江南路~南江滨路）、琥珀路（纵十六路~横四路）、漳码路（纵十六路~龙祥南路）；建设水系工程5座，具体如下：颜厝连通渠、曾社支流、峙仔连通渠、下陈左港、人字湖；建设会展及配套设施工程用地面积约33.8万㎡，建筑面积约34.5万㎡；建设公建配套工程含一所九年一贯制学校，用地面积约6.4万㎡，建筑面积约4.8万㎡；一所十二年一贯制学校，用地面积约9.3万㎡，建筑面积约7.9万㎡；一座消防站，用地面积约0.58万㎡，建筑面积约0.49万㎡；建设景观工程含人字湖绿地、支流水渠绿地、道路绿地等共约59万㎡。

- 招标范围和内容：

- 招标范围：项目投资：项目内容包括用地范围内的土地整理、基础设施建设、公共服务设施建设、景观河道整治、会展产业板块等工作。具体内容如下：①土地整理：包含土地的前期整理及三通一平等。②基础设施建设：市政道路（含桥涵工程）、公园景观、公共绿地、综合管网。③公共服务设施建设：学校、消防站。④会展产业板块：会展产业设施等。⑤景观河道整治：项目范围内的水系治理。（2）勘察部分：满足各阶段勘察、设计和规范所要求的全部详细勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制定详细勘察纲要，进行测绘、勘探、详勘、取样、试验、测试、编制工程详细勘察文件、详细勘察文件送审，与招标人（含合资公司）、设计单位、施工单位的配合服务等。（3）设计部分：包含红线内的建筑（含配套）、市政基础设施配套工程、水利工程的设计及后期服务、协调配合工作、施工现场服务等后续服务工作；非法定的规划编制及相关工作；概算编制。（4）施工部分：包含红线内的建筑（含配套）、市政基础设施配套工程、水利工程施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收阶段至保修责任期阶段等全部过程；项目建设范围包括但不限于：项目红线范围内的土建工程、装饰（含精装修）工程、安装工程、消防工程、暖通工程、设备安装及采购、强弱电工程、配套工程、水利工程、市政道路及园林绿化工程等。（5）采购范围：为完成本项目所需采购的工程材料、设备等。（6）运营范围：包括项目建设范围内会展产业板块（展览中心，会议中心，物流中心，管理中心，会展配套酒店，员工公寓）的运营及物业管理。（7）会展产业板块资产购置：为达到会展产业板块运营标准所需物资的购置。（8）工程管理范围：由招标人与中标人成立合资公司，合资公司负责本项目工程管理工作，工程管理包括但不限于负责项目前期阶段和实施阶段全过程管理，完成项目的监理单位、造价咨询机构、施工图审查单位、招标代理机构等单位的选择及管理，完成项目的勘察单位、设计单位、施工单位、重要材料设备采购等管理，完成工程竣工验收、竣工备案、项目移交，完成并配合政府结（决）算及审计、工程保修管理等全过程项目管理过程。具体合作的建设内容及规模按政府相关部门批准执行，并以签订的正式合同为准。

- 招标内容项目总投资估算：本项目工程总投资估算约157.62亿元,其中工程费用约83.81亿元，其他费用73.81亿元。最终金额以相关部门批准为准。

- （四）合作期限

- 暂定10年，片区整理建设期5年；会展工期3年，运营期暂定7年。其中片区整理分期建设具体起始日以合资公司注册成立之日起；会展产业板块工期具体起始日以开工之日起，会展运营具体起始日以另行签订的运营协议约定为准。甲乙双方根据开发建设的实际情况，可另行签订补充协议约定合作期限调整事宜。合作期限调整后，开发计划相应调整。

- （五）会展运营要求：

- 由中标人或中标人指定的单位负责承接会展产业板块市场开发及市场营销工作，包括但不限于高管专业人才输入、建立及规范管理服务质量管理体系、组建营销团队、负责会展产业板块的营销、宣传及推广、按要求完成既定经营管理目标等。全面提升会展产业板块管理、经营和服务水平，努力使经营管理费用合理化和经营利润最大化，并使会展产业板块的管理和服务达到国际优秀、国内一流的行业标准。

- （六）融资要求

- 中标人负责按股权比例注入合资公司资本金，牵头负责整个项目的融资，在合资公司注册后60个自然日内按股权比例注入与项目推进相匹配所需的资金作为片区整理启动资金。

- 项目合作模式

招标人与中标人设立合资公司，合资公司注册资本金 10000万元（暂定），招标人出资 20%；中标人出资80%。项目资本金比例为 20%，双方按同股同权的原则共同投资、共享收益、共担风险。双方出资根据建设投资计划按时同比例缴纳到位，除资本金以外的资金根据工程进度由合资公司筹措。

- 合资公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

（八）质量要求

1.勘察设计要求的质量标准：勘察设计成果符合现行国家、行业及地方标准，和招标人提出的设计要求并通过地勘及施工图审查机构审查合格；

2.采购的设备及设施要求的质量标准：符合国家有关验收标准、规范，并满足招标文件的要求。所采购的设备品牌应当符合有关规定。

3.施工要求的质量标准：施工质量符合《工程施工质量验收规范》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。

# 二、其他

# 其他内容详见招标文件及投资合作协议。

# 第六章  招标人提供的资料

1. 招标人取得的有关审批、核准和备案材料。

2．其他资料。

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

## 第1节 资格文件

说    明

- 《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        资格文件

独立投标人或联合体牵头人:                    （盖单位公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、“类似工程业绩”情况表（如有时）

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

独立投标人或联合体牵头人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，联合体投标的，由联合体成员方相关资料的，联合体牵头人统一收集填写上传并加盖联合体牵头人单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

注：如果投标人是联合体,则由联合体各方均应加盖公章、法人章后扫描上传，上传后加盖联合体牵头人电子公章即可。

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

独立投标人或联合体牵头人：                  (盖单位公章)

年     月     日

注：如果投标人是联合体,则由联合体牵头人提交本法定代表人资格证明书。

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

独立投标人或联合体牵头人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：如果投标人是联合体,则由联合体牵头人提交本授权委托书。

五、拟派出负责人（项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、运营项目经理、会展施工负责人（如有））

简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格及等级 |  |  |  | 注册执业资格专业 |  |  |
| 注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书（施工负责人必填） |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  | □项目总负责人 □勘察负责人 □建筑设计负责人 □市政设计负责人 □水利设计负责人 □运营项目经理 □会展施工负责人（如有） （勾填√或涂黑■，可多选） |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 招标人名称 |  |

独立投标人或联合体牵头人：                  (盖单位公章)

注：1、本表由独立投标人或联合体牵头人填报。

2、若为联合体投标的，勘察负责人、设计负责人须由联合体成员方中相应资质成员方派出。

3、负责人的相关证明材料按照第2章“投标须知前附表1.4.1条款号”的要求提供。

4、联合体投标的，由联合体成员方提供相关资料的，联合体牵头人统一收集填写上传并加盖联合体牵头人单位公章。

六、项目管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、勘察责任人、设计负责人、运营项目经理，其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队应当在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定及施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，运营团队应不少于10人（其中项目副经理不少于2人）。若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

2、除不可抗力（包括死亡、犯罪、被行政主管部门吊销执行资格）以外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理）及其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队等，因不能胜任被监理人或招标人要求更换的，投标人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和招标人的考核认可，且第一次变更项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理），每人每次向招标人交纳50万元的违约金。变更项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳20万元的违约金。变更其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队岗位人员的，每人每次向招标人交纳10万元的违约金。后续变更项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、运营项目经理（含副经理），每人每次向招标人交纳100万元的违约金。变更项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳40万元的违约金。变更其他设计人员、施工现场管理人员及运营团队岗位人员的，每人每次向招标人交纳20万元的违约金。若在不可抗力情况下，因中标人的原因进行更换，变更须征得招标人同意后经建设行政主管部门审核批准并报质量、安全监督管理机构备案。

独立投标人或联合体牵头人：              （盖单位公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人或委托代理人：                （盖章）

注：1、联合体投标的，联合体各方均应单独提供项目管理人员到位承诺书。

2、联合体投标的，由联合体成员方提供相关资料的，联合体牵头人统一收集填写上传并加盖联合体牵头人单位公章。

七、投标人基本账户信息

| 基本账户 信息 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |
|  | 单位地址： |  |
|  | 单位电话： | 单位传真： |
|  | 联系人及职务： |  |

独立投标人或联合体牵头人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体牵头人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件加盖投标人单位公章。

八、“类似工程业绩”情况表（如有时）

业绩类型：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 合同金额（万元） |  |
| 中标时间 |  |
| 合同签署时间 |  |
| 工程类别 |  |
| 主要工程内容 |  |
| 备注 |  |

独立投标人或联合体牵头人：                  (盖单位公章)

注：1、联合体投标的，由联合体成员方提供相关资料的，联合体牵头人统一收集填写上传并加盖联合体牵头人单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 第2节 商务文件

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件                   _

独立投标人或联合体牵头人:                    （盖单位公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

日期：       年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）            招标文件的全部内容，愿意以：

①勘察费：按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）*（1-    %）计取，工程量按实结算。

注：勘察费的下浮率报价应与设计费报价下浮率一致。

②设计费：按国家发展计划委建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格〔2002〕10号文）*（1-    %）计取，工程设计收费计费额为经财政审核确定后的子项建安工程预算审核造价（不含暂列金及暂估价）。

注：设计费的下浮率报价应与勘察费报价下浮率一致。

③工程建安费：建筑安装工程费用下浮率   % ，计算公式以（区财政审核后的预算审核价-暂列金-暂估价）*（1-中标下浮率）+暂列金+暂估价计取，最终结算价以财政审核后的金额为准。

④征地拆迁等费用：中标人牵头负责整个项目的融资。根据项目需要，分期筹措项目部分费用专款专用于征地拆迁等工作（中标人应在合资公司成立且取得基本存款账户许可证后60个自然日内，筹措第一笔费用并汇达招标人指定账户，其余款项根据项目进度分期筹措转入），总金额约人民币39.5亿元。

⑤前期费用（不含勘察、设计费）：除勘察、设计费外工程管理所需发生的前期费用，如规划、策划相关的咨询费用、监理费、咨询费、监测、检测、代理、保险、工程建设其他费等以实际发生金额为准，按实结算。

⑥投资回报：以招标范围内项目征地拆迁等费用、工程建设费用、前期费用为基数，按综合回报率   %/年计取。

⑦财务费用：财务费用指为本项目资金（不包含项目资本金）发生的相关费用，包括但不限于银行贷款利息、基金、信托等融资成本，以实际发生金额为准，按实结算，财务费用贷款利率≤   %/年，超过部分由中标人承担。

⑧会展产业板块资产购置费：会展产业板块资产购置费用以实际发生金额为准，具体另行商议，按实结算。

⑨产业扶持资金：设立产业扶持资金，每年3000万元，按六年计算，在不违反国家法律法规的前提下，逐年支付。

2、如果我方中标，我们保证按照约定在漳州高新技术产业开发区设立合资公司，作为本项目的投资建设运营主体，其中股权比例为投标人占80%，招标人占20%。股东双方按同股同权的原则共同投资、共享收益、共担风险。合资公司成立后承继中标人在双方投资合作协议项下的相关权利和义务。会展产业板块运营由招标人和中标人（或中标人指定的公司）签订运营管理协议。

3、如果我方中标，我方保证：①勘察设计质量：勘察设计成果符合现行国家、行业及地方标准，和招标人提出的设计要求并通过地勘及施工图审查机构审查合格；②采购的设备及设施要求的质量标准：符合国家有关验收标准、规范，并满足招标文件的要求。所采购的设备品牌应当符合有关规定。③施工质量：符合《工程施工质量验收规范》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。项目合作期限内有效的技术标准和规范若有不一致，按严格标准执行。

4、如中标，我方承诺：将派出   （姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）  为本项目的项目总负责人；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的勘察负责人；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的建筑设计负责人；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的市政设计负责人；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的水利设计负责人；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的运营项目经理；（姓名、职称及证号及执业资格等级及资格证书编号）为本项目的会展施工负责人（如有）；本项目的建筑施工负责人、市政施工负责人、水利施工负责人、运营项目经理在项目开工前配齐且满足工程建设要求。

5、我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在实施过程中忠实履行合同。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我方与贵方双方的合同。

7、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

8、我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

独立投标人或联合体牵头人名称（盖单位公章）：__________________

独立投标人或联合体牵头人法定代表人（或授权代理人）（盖章）：_______________

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

日期：  年  月  日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作期限 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 2 | 会展运营要求 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 3 | 融资要求 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 4 | 项目合作模式 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 5 | 综合服务费的结算标准和各期核算天数的计算 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 6 | 质量要求 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 7 | 履约保证金 | 按招标文件规定执行。 |  |
| 8 | 招标文件其他要求 | 按招标文件规定执行。 |  |
| … | …… | …… |  |

独立投标人或联合体牵头人：                 （盖单位公章）

独立投标人或联合体牵头人法定代表人（或授权代理人）：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、其他资料

(1)反映企业其他因素及业绩等证明材料（详见评分办法及评分细则）

(2) 投标人认为要提供的其他材料（均需加盖独立投标人或联合体牵头人公章）

(3)其他本招标文件要求的相关证明资料和文件，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

说    明

1、投标人应提供招标文件要求的所有资格证明文件，并保证提供的文件、所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

2、投标人应如实按招标文件要求提供各项内容，招标文件未提供格式的，由投标人自行编制。

3、投标人投标时应提供招标文件要求的资料和文件的扫描件并加盖公章。

4、评标委员会根据投标人提供的资格文件，并根据自己的判断确定投标人履行合同的资格和能力。

5、投标人对招标文件要求提供的资格文件的缺项、或不真实，将有可能导致投标文件被拒绝的后果。

- 第3节、概念规划设计方案、会展产业板块运营方案

说    明

投标人应按招标文件评标办法，编制概念规划设计方案、会展产业板块运营方案。