漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目         （项目名称）

招标文件

项目报建编号： 3506812106100301

招标编号: E3506810601800203

招标人:漳州市龙海区交通运输局  （盖单位公章）

招标代理机构:陕西希地工程项目管理有限公司（盖单位公章）

2021年06月17日

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、投标人须知正文	30

第三章  评标办法	42

一、评标办法前附表	42

二、评标办法正文	43

第四章	合同条款及格式	45

一、试验检测合同协议书	57

二、 廉政合同书	59

三、工程质量责任合同	61

四、工程安全生产责任合同格式	63

第五章	图纸(另册)	65

第六章	投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目（项目名称）已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改[2021]80号批准建设，项目业主为漳州市龙海区交通运输局 ，建设资金上级补助 ，招标人为漳州市龙海区交通运输局，项目已具备招标条件，现对该项目的桥梁检测服务进行公开招标，本次招标采用资格后审。

2.项目概况及招标范围

2.1项目建设地点: 福建省漳州市龙海区；

2.2项目范围：本项目拟对全区240座农村公路桥梁进行检测，并出具符合要求的检测评定 “一桥一报告”，评定报告主要内容须涵盖如下内容：概况、检测目的和依据、检测的主要人员和职称证书、检测所有的仪器设备、桥梁结构体系与当时设计图纸的符合性、桥梁存在的主要病害现况（病害种类、部位、程度及范围等）、桥梁技术状况等级评定、桥梁抗震性能鉴定、桥梁结构定检和桥梁承载能力验算涵盖的现场检测内容与结果、桥梁存在的主要问题分析与评价、提出处治措施和养护维修加固建议、桥梁档案卡片、测绘等资料。

2.3检测工期要求:合同签订之日起90日内完成数据采集，并出具一桥一卡成果反馈。

2.4 检测办法要求:按公路桥梁技术状况评定标准（JTG/T H21-2011）、省交通运输厅关于印发《福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案》的通知（闽交建函[2021]5号）、市交通运输局关于转发福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案的通知（漳交养护[2021]2号）、省交通运输厅《福建省危旧桥梁改造行动实施方案》（闽交建[2021]6号）及《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》规定执行。

2.5成果质量要求：检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测，出具符合要求的检测评定 “一桥一报告”。

2.6(适用于简易招标) 试验检测服务费发包价¥ 600000元，最终结算按照招标人要求及规范的规定，按照实际完成的检测内容及数量结算.

3.投标人资格要求

3.1本次漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目招标要求投标人须具备以下条件:

①具有国内独立法人资格，具备有效的交通运输主管部门核发的公路工程试验检测综合甲级证书或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项证书；

②有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书。

③投标人业绩条件（参照强制性资格条件附录3简要填写）：/。

④人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4与招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.5中标候选人不得与同一标段已中标的监理单位为同一法人、相互隶属或隶属同一法人，否则，招标人有权取消其中标候选人资格（如本次招标同时含有施工、监理标，则定标顺序依次为施工、监理标）。

3.6在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.8投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

4.招标文件的获取

本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/），下载电子招标文件（若不提供图纸，应提供满足投标人编制投标文件需要的参考资料）。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件最新版本（软件工具及版本号）打开。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场。

5.2本次招标不召开投标预备会。

5.3投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2021年 07月07日08时30分00秒，通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交投标文件。

5.4本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

5.5评标结束后，中标候选人所提交的投标报价、业绩（若有）及项目负责人的姓名、个人业绩（若有）和相关证书编号，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）网站上进行公示。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：固定价随机抽取中标人(简易招标办法)

7.投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：2021年 07月 06 日 12时00 分（以到账银行出具的证明为准）前到账。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币壹万元整。

7.3.投标保证金提交的方式：允许投标人使用电汇或银行转账或银行保函或年度保证金方式。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 等媒体上发布。

9.联系方式

招 标 人：漳州市龙海区交通运输局

地    址：漳州市龙海区石码紫崴路7号

邮    编：363100

联 系 人：林工

电    话：0596-6055132

传    真：/

电子邮箱：/

招标代理机构：陕西希地工程项目管理有限公司

地  址：福建省漳州市龙文区特房锦绣一方水仙里64幢33F

邮    编：363000

联系人：小陈

电  话：0596-2159007

传  真：0596-2159007

电子邮箱：sxxdgcxmglyxgs@163.com

监督单位：漳州市龙海区交通运输局、漳州市龙海区发展和改革局

监督电话：0596-6078060、0596-6560505

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号（漳州市龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市龙海区交通运输局 地 址：龙海区石码紫崴路7号 联系人：林工 电 话：0596-6055132 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：陕西希地工程项目管理有限公司 地址：福建省漳州市龙文区特房锦绣一方水仙里64幢33F 联系人：小陈 电 话：0596-2159007 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目； |
| 1.1.5 | 建设地点 | 漳州市龙海区 |
| 1.2.1 | 资金 来源 | 上级补助。 |
| 1.2.2 | 出资 比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标 范围 | 本项目拟对全区240座农村公路桥梁进行检测，并出具符合要求的检测评定 “一桥一报告”，评定报告主要内容须涵盖如下内容：概况、检测目的和依据、检测的主要人员和职称证书、检测所有的仪器设备、桥梁结构体系与当时设计图纸的符合性、桥梁存在的主要病害现况（病害种类、部位、程度及范围等）、桥梁技术状况等级评定、桥梁抗震性能鉴定、桥梁结构定检和桥梁承载能力验算涵盖的现场检测内容与结果、桥梁存在的主要问题分析与评价、提出处治措施和养护维修加固建议、桥梁档案卡片、测绘等资料。 |
| 1.3.2 | 检测工期要求 | - 合同签订之日起90日内完成数据采集，并出具一桥一卡成果反馈。 |
| 1.3.3 | 成果质量要求 | - 检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测，出具符合要求的检测评定 “一桥一报告” |
| 1.3.4 | 检测办法要求 | - 按公路桥梁技术状况评定标准（JTG/T H21-2011）、省交通运输厅关于印发《福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案》的通知（闽交建函[2021]5号）、市交通运输局关于转发福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案的通知（漳交养护[2021]2号）、省交通运输厅《福建省危旧桥梁改造行动实施方案》（闽交建[2021]6号）及《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》规定执行。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 资质条件:见附录1 - 业绩要求:见附录2 - 信誉要求:见附录3 - 主要试验检测人员资格:见附录4 - 主要试验检测仪器设备:见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | - 不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （5）在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人 （6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的方式、截止时间 | 提出问题的方式：按照招标文件中指定的邮箱（sxxdgcxmglyxgs@163.com）以电子邮件的形式将要求答复的问题提交给招标代理机构，逾期不予受理。提交后须电话确认（0596-2159007）或交易系统在线提出。 截止时间：2021年 06 月 29 日12:00:00（北京时间，下同） |
| 1.10.3 | 招标人澄清的方式、截止时间 | 澄清的方式：漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）交易系统在线澄清。澄清截止时间：2021年 06 月 29 日 17:00:00 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差，重大偏差标准详见评标办法前附表。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章评标办法 第四章合同条款及格式 第五章图纸 第六章投标文件格式 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2021年 06 月29日17:00:00 形式：漳州市工程项目交易中心交易系统在线提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清，并电话告知 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心交易系统（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改截止时间 | 递交投标文件截止之日5天前在发布招标公告的网站在线发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | （一）、投标函及投标函附录 （二）、法定代表人身份证明及授权委托书 （三）、承诺书 （四）、投标保证金 （五）资格审查资料 （六） 其他资料 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 |
| 3.2.4 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.5 | 投标固定总价（适用于固定价随机抽取中标人法评标的项目） | 投标固定总价为¥ 600000元 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金为每个标段（组）人民币壹万元，投标人可选择下列其中一种投标保证金形式： 1.采用转账或电汇 投标保证金必须在2021年 07 月 06 日12:00前从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号（写明招标编号及所投标段组，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。 招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）： 招标人指定帐户：漳州市龙海区交通运输局 开 户 行：中国工商银行龙海支行 账 号：1409 0202 0902 2014 030 2.采用投标银行保函 保函由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。 投标银行保函彩色扫描件附在投标文件中指定位置，原件应在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人。 3.采用年度保证金 根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，凭“年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置。 4.采用电子保函： 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 投标保证金缴纳方式（投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行，并在此条款中予以明确）： 允许投标人使用电汇或银行转账或银行保函或年度投标保证金方式，本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人不必到漳州市龙海区公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示（暨中标结果公示）前提交并在网上公示。（提交地址：福建省漳州市龙文区特房锦绣一方水仙里64幢33F） |
| 3.4.2 | 未提交投标保证金的处理 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 | 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料； （5）反映投标文件个性特征的内容（上传投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同）出现明显雷同； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （8）法律、法规规定的其他情形。同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | /年/月至/年/月 |
| 3.5.4 | 近年发生的行贿犯罪档案查询的年份要求 | 招标文件发布前近三年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人应按第六章“投标文件格式”规定，在投标文件指定位置加盖投标人单位电子公章。 以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖电子章。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 投标、评标阶段仅提交电子投标文件，如中标再提供纸质投标文件正本一份，副本伍份； 中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件应编制目录且标注页码。中标人递交的纸质投标文件应是电子投标文件的打印件，正本应逐页加盖投标人单位公章，纸质投标文件不得采用活页夹装订。 |
| 3.7.6 | 投标文件的制作份数要求 | 投标人在制作投标文件时：若项目未划分标段组的，应对其每个投标标段制作一份完整的投标文件； |
| 4.2.1 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间5天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点： 电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/；同时招标人在漳州市龙海区公共资源交易中心（交易场所）设置开标会场，投标人不必到场参加开标会。 |
| 5.2.1 | 开标 程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： （1）电子投标文件解密。 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起一个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。 （2）根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，采用开标现场随机抽球方式，按照下列办法确定进入评审的投标人名单： ①当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评标。 ②当该标段组的投标人数量大于30B小于等于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取30B家入围评审其余投标人的投标文件不予开标。 ③当该标段组的投标人数量大于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取50B家入围评审，其余投标人的投标文件不予开标。 注： （4）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息情况，并记录在案。 注：电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。 （5）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人， 专家5人；评标专家确定方式：从福建省设立的评标专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数1个。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 公告期限：不少于10日 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 履约保证金的金额：10%签约合同价（参考取5-10%） 履约担保形式(由中标人自主选择以下一种)： 银行保函 现金（电汇或银行汇票形式） 采用的银行保函须由国有商业银行或股份制银行开具，并保证其有效，所需费用由中标人承担。在签订合同前，中标人应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。 |
| 7.7.2 | 未按要求提交履约担保的处理 | 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.8.1 | 投标人未按要求签订合同的处理 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.8.2 | 招标人未按要求签订合同的处理 | 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的，则对该标段重新招标； （2）投标文件（商务文件）开标结果显示，若某标段组或标段投标保证金到达总份数少于3个的，则对该标段组或标段重新招标； （3）经评标委员会评审后否决某标段所有投标的，则对该标段重新招标； （4）某标段中标候选人均未与招标人签订合同的，则对该标段重新招标； （5）法律规定的其他情形。 |
| 9.5.1 | 监督部门 | 监督部门：漳州市龙海区交通运输局、漳州市龙海区发展和改革局 地址：龙海区石码镇紫崴路7号、福建省漳州市龙海区石码镇大埕28号 监督电话：0596-6078060、0596-6560505 传真：/ 邮编：363100 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令根据2013年3月11日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部等令第23号修订）的规定，向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 招标人补遗书的方式及投标人收悉确认方式 | 无需确认 招标人在投标截止时间5天前，将有编号的补遗书发布在招标公告发布的网站，供投标人自行查阅和下载。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。 |
| 10.10 | 招投标期间争议解决方式 | 争议的最终解决方式： 诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； |
| 新增 | 费用 | 1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 2.招标代理机构的招标代理费以实际中标价为基数，按照“计价格【2002】1980号文”规定的标准80%计取，招标代理服务费由招标人支付，评标费等由中标人支付。 3.本工程的交易费由招标人和中标人按闽发改服价【2021】250号文件规定分别向漳州市龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市龙海区公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。 |

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求

同时具备以下资质： ①具有国内独立法人资格，具备有效的交通运输主管部门核发的公路工程试验检测综合甲级证书或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项证书； ②有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书。

注:应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、CMA计量认证证书的扫描件等。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

本项目不要求。

注:业绩应附有主管部门或业主批复成立工地试验室的文件或合同协议书，或提交业主出具的履约评价证明，或交通质监部门出具的鉴定书，以及能够证明满足以上业绩相关材料的扫描件。

附录3 资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉情况要求

1.投标人在截止投标文件递交之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。 3.投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。 4.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。 6.在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，资格审查不予通过。 7.投标人或法定代表人或拟委任的项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。

### 附录4  资格审查条件(项目负责人)

| 人员 | 最低限度的资历要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具备相关行政主管部门颁发的公路工程检测工程师资格证书（或试验检测师）并具有公路工程相关专业中级及以上职称证书，且为投标人本单位在职职工。以检测试验人员证书（或试验检测师）所注单位或社保管理部门出具的在投标截止期前连续三个月及以上的缴交社保费的证明为准。 |  |

附录5  拟投入试验仪器设备最低要求

| 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注:对拟投入试验仪器设备不作强制性要求，由投标人自行填报。

附录A   桥梁基本状况卡片

| A.行政识别数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线编号 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 路线等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁编号 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 桥位桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 功能类型 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 下穿通道名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 下穿通道桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设计荷载 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 通行载重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 弯斜坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 桥面铺装 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 管养单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 建成年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.结构技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 桥长（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 桥面总宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 车行道宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 桥面标高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 桥下净高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 桥上净高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 引道总宽（m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 引道路面宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 引道线形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构 | 25 | 孔号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部结构 |  | 29 | 墩台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 跨径（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 基础形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 伸缩缝类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 支座形式 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 地震动峰值 加速度系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 桥台护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 护墩体 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 调治构造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 常水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 设计水位 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 历史洪水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.档案资料（全、不全或无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  | 设计文件 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 施工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 竣工图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 验收文件 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 行政文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 定期检查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  | 特殊检查报告 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 历次维修记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 档案号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 存档案 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 建档年/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.最近技术状况评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 55 | 56 |  |  |  | 57 |  |  |  | 58 |  |  | 59 |  |  | 60 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 64 |  |  |
| 检查年月 |  |  | 定期或特殊检查 | 全桥评定等级 |  |  |  | 桥台与基础 |  |  |  | 桥墩与基础 |  |  | 地基冲刷 |  |  | 上部结构 |  |  |  | 支座 |  |  |  |  |  | 经常保养小修 |  |  | 处治对策 |  |  | 下次检查年份 |  |  |

（桥梁基本状况卡片正页）

续附录A表

| E.修建工程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 施工日期 | 66 |  | 修建类别 |  | 67 | 修建原因 |  |  | 68 | 工程范围 |  | 59 | 工程费用（万元） | 70 |  | 经费来源 | 71 |  | 质量评定 | 72 | 建设单位 |  |  | 73 | 设计单位 | 74 | 施工单位 | 76 | 监理单位 |
| 开工 | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 桥梁照片 |  | 77 |  | 立面照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 桥面正面照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 主管负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 填卡人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 填卡日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（桥梁基本状况卡片背页）

附录B    桥梁经常检查记录表

| 管理单位: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线编码 |  | 路线名称 |  | 桥位桩号 |  |  |
| 桥梁编码 |  | 桥梁名称 |  | 养护单位 |  |  |
| 部件名称 | 缺损类型 | 缺损范围 |  | 保养措施意见 |  |  |
| 翼墙 |  |  |  |  |  |  |
| 锥坡、护坡 |  |  |  |  |  |  |
| 桥台及基础 |  |  |  |  |  |  |
| 桥墩及基础 |  |  |  |  |  |  |
| 地基冲刷 |  |  |  |  |  |  |
| 支座 |  |  |  |  |  |  |
| 上部机构异常变形 |  |  |  |  |  |  |
| 桥与路连接 |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |
| 桥面铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 人行道、缘石 |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆、护栏 |  |  |  |  |  |  |
| 标志、标线 |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 |  |  |  |  |  |  |
| 照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 桥面清洁 |  |  |  |  |  |  |
| 调治构造物 |  |  |  |  |  |  |
| （其他） |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 记录人 |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |

附录C   桥梁定期检查记录表

| （公路管理机构名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.路线编码 |  |  |  |  | 2.路线名称 |  |  |  |  |  | 3.桥位桩号 |  |  |  |  |  |  |
| 4.桥梁编码 |  |  |  |  | 5.桥梁名称 |  |  |  |  |  | 6.下穿通道名 |  |  |  |  |  |  |
| 7.桥长（m) |  |  |  |  | 8.主跨结构 |  |  |  |  |  | 9.最大跨径(m) |  |  |  |  |  |  |
| 10.管养单位 |  |  |  |  | 11.建成年月 |  |  |  |  |  | 12.上次大中修日期 |  |  |  |  |  |  |
| 13.上次检查日期 |  |  |  |  | 14.本次检查日期 |  |  |  |  |  | 15.气候 |  |  |  |  |  |  |
| 16.部件号 | 17.部件名称 |  |  | 18.评分（0～5） |  |  | 19.特别检查 | 20.维修范围 |  | 21.维修方式 |  |  |  | 22.维修时间 |  |  | 23.费用（元） |
| 1 | 翼墙、耳墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锥坡、护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥台及基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥墩及基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地基冲刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 上部主要承重构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 下部一般承重部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥面铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 桥头跳车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 栏杆、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 照明、标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 调治构造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.总体状况评定等级 |  |  |  |  |  | 25.全桥清洁 状况评分 |  |  |  |  |  |  | 26.保养、小修 状况评分 |  |  |  |  |
| 27.经常性养护建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.记录人 |  |  |  |  |  | 29.负责人 |  |  |  |  |  | 30.下次检查时间 |  |  |  |  |  |
| 31.缺损说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续附录C表

| 部件号 | 部件名称 | 缺损位置 | 缺损状况 （类型、性质、范围、程度） | 照片或图片 （编号/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼墙、耳墙 |  |  |  |
| 2 | 锥坡、护坡 |  |  |  |
| 3 | 桥台及基础 |  |  |  |
| 4 | 桥墩及基础 |  |  |  |
| 5 | 地基冲刷 |  |  |  |
| 6 | 支座 |  |  |  |
| 7 | 上部主要承重构件 |  |  |  |
| 8 | 下部一般承重部件 |  |  |  |
| 9 | 桥面铺装 |  |  |  |
| 10 | 桥头跳车 |  |  |  |
| 11 | 伸缩缝 |  |  |  |
| 12 | 人行道 |  |  |  |
| 13 | 栏杆、护栏 |  |  |  |
| 14 | 照明、标志 |  |  |  |
| 15 | 排水设施 |  |  |  |
| 16 | 调治构造物 |  |  |  |
| 17 | 其他 |  |  |  |

附录D   涵洞定期检查表

| 1.路线编号 |  | 2.路线名称 |  |  |  |  |  | 3.涵洞桩号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.养护单位 |  | 5.涵类型 |  |  |  |  |  | 6.检查时间 |  |  |  |  |
| 7.序号 | 8.部件名称 | 9.损坏或需维修情况描述 |  |  |  |  |  | 10.维修建议（方式、范围、时间） |  |  |  |  |
| 1 | 进水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 出水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 涵身两侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 涵身顶部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 涵底铺砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵附近填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.涵洞技术状况总评 |  | 好 |  | 较好 |  | 较差 |  |  | 差 |  |  | 危险 |
| 12.养护方案 | 日常养护 | 维修 | 加固 |  | 改建 |  | 13.下次检查时间 |  |  |  | 年 月 |  |
| 14.备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管负责人 |  | 检查人 |  |  |  |  |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |  |  |

|  | 附录E 桥梁年度技术状况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编号 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 桥梁全长（米） | 上次加固改造日期 | 桥梁损坏程度及原因初步分析 | 目前保障安全及畅通所采取的措施 | 养护方案或加固维修拟实施的工程内容 | 估计费用（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中桥梁数据必须与“桥梁基本状况卡片”中的数据一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 投标人须知正文

本须知正文部分内容若有与本范本投标人须知前附表不一致之处，以投标人须知前附表为准。

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（6）项目总工资格：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标

1.4.2.1本次招标不接受联合体投标。接受联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过家；应满足下列要求：。

1.4.2.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（6）联合体按照联合体各方信用等级最低的单位确定其信用等级。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或法定代表人或拟委任的项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1本次招标不组织踏勘现场。

1.9.2投标人可自行踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人提供的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2投标人按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题以便招标人进行澄清。

1.10.2招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式澄清投标人提出的问题，该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

接受分包的第三人资料要求：（1）分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质，还应取得增值税一般纳税人资格；（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

- 1.12响应和偏差

投标人须知前附表允许投标文件偏离（即偏差）招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子补遗书为准。

- 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易系统提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投保人须知前附表规定的时间前在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足投保人须知前附表2.2.2规定的时间，且澄清内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

- 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间，招标人在投标人须知前附表规定的交易系统上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注发布招标公告的交易系统，招标人发布修改通知时间起视为投标人收到招标文件的修改。

- 2.4招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1电子包投标文件应包括下列内容：见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）款所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人不接受调价函。

3.2.5投标固定总价: 见投标人须知前附表

3.2.6投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在交易系统上发布相关信息通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金以及投标保证金的银行同期活期存款利息。

- 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金的选择形式见投标人须知前附表。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3投标保证金的退还：见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：见投标人须知前附表。

- 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”中填写的企业法人营业执照号、企业资质等级、有效期、基本账户开户银行和基本账户号等应与该表附件内容完全一致。

3.5.2“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况汇总表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图、在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图，以及在投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”。

3.5.5接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权否决投标人的投标文件，并没收其投标担保；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约担保金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门。

- 3.6备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应使用电子交易系统提供的投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明），按第六章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字、盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正、副本份数要求：见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的装订要求：见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件的制作份数要求：见投标人须知前附表。

- 4.投标

- 4.1投标文件的制作

4.1.1投标人应根据招标文件及交易系统规定的要求制作、加密、上传投标文件，以保证投标文件的有效性和保密性。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易系统拒收并提示。

4.1.2本次招标采用形式，投标文件（商务文件）应加密。

- 4.2投标文件的递交

4.2.1投标文件的递交方式及投标截止时间见投标人须知前附表，具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。

电子交易系统收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人使用生成投标文件的CA数字证书可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标，所有投标人的投标人代表须准时参加。

开标时，投标文件若为现场解密的，所有投标人应由投标人代表持生成投标文件的CA数字证书到开标地点进行投标文件开标及解密。

- 5.2开标程序

- 电子交易平台按以下程序进行开标：

- （1）电子投标文件解密。

- 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起一个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

- （2）根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，采用开标现场随机抽球方式，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

- ①当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评标。

- ②当该标段组的投标人数量大于30B小于等于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取30B家入围评审其余投标人的投标文件不予开标。

- ③当该标段组的投标人数量大于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取50B家入围评审，其余投标人的投标文件不予开标。

- 注：

- （4）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息情况，并记录在案。

- 注：电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。

- （5）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外

- 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。更换评标委员会成员的情况应当在评标报告中予以记录。被更换的评标委员会成员如为评标专家库专家，招标人应当从原评标专家库中按照原方式抽取更换后的评标委员会成员，或者在符合法律规定的前提下相应减少评标委员会中招标人代表数量。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价、信用分使用情况，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、相关证书名称和编号、信用分使用情况；

（3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（4）提出异议的渠道和方式；

（5）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7. 2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7. 3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

- 7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、中标人本项目信用分使用情况。

- 7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.8 签订合同

7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下（注：如由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第3.1.3和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用）：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4合同协议书经双方法定代表人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6  如果根据本章第3.5.7项、第7.7.2项或第7.8.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

- 8. 重新招标或不再招标

- 8.1 重新招标

见投标人须知前附表。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

- 9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

- 监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 9.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1自招标文件发布之日起，投标人应随时关注交易系统的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或变更等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素及评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 商务文件评审标 准 | (1)投标文件组成及格式符合招标文件的规定，且字迹清晰可辨； (2)投标人的法定代表人身份证明或授权委托书符合招标文件规定； (3)投标文件的签署和盖章情况符合招标文件规定； (4)按照规定提交了投标保证金； (5)除按招标文件规定修改和撤回投标文件之外，一个合同段仅提交一份投标文件； (6)投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | (1)投标人具有有效的营业执照、资质证书、CMA计量认证证书。 (2)投标人的资质等级符合招标文件的规定。 (3)投标人的信誉符合招标文件的规定。 (4)投标人的拟投入本项目的主要试验检测人员符合招标人的规定。 若投标文件所附的营业执照、资质证书、人员、等证明材料不全，或证明材料未按照招标文件规定提供扫描件时，评标委员会应否决其投标。 |
| 补充条款 |  | 以下补充条款适用于简易招标项目 |
|  | 抽取中标候选人方法 | 1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 2、招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。 3、在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 |
|  | 试验检测服务费发包价 | 试验检测服务费发包价¥ 600000元，最终结算按照招标人要求及规范的规定，按照实际完成的检测内容及数量结算 |

二、评标办法正文

1．评标方法

本次评标采用固定价随机抽取中标人（简易招标办法）招标。

评标委员会对具备参投资格且入围的所有投标人的有效投标文件进行评标。

评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定为中标人。中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依法重新组织招标。

2．评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 商务文件评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。

3．评标程序

#### 3.1 商务文件初步评审

3.1.1评标委员会依据本篇第2.1.1(1)、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标:

(l)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

#### (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 商务文件详细评审

3.2.1 只有通过初步评审投标文件才能进入详细评审，详细评审的主要内容如下:

(1)试验检测人员投入满足招标文件要求；

(2)试验检测人员资历满足招标文件要求且真实有效；

(3)近三年内无不良信誉记录；

(4)投标人没有提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务等；

(5)投标人没有以不正当的手段从事投标活动的。

评审委员会将按上述详细评审要求对投标文件进行审查，如发现第(1)、(2)、(3) 、(4)、(5)有重大问题，经三分之二以上评委同意，应当否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2若采用固定价随机抽取中标人（简易招标办法）招标的，由评标委员会直接推荐中标候选人，招标人确定中标人。

# 第四章   合同条款及格式

一、合同条款

1．定义与解释

1.1 定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

1.1.1 项目

发包人建造工程和委托试验检测单位提供试验检测服务的对象，具体情况见投标人须知前附表。

1.1.2 工程

为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向发包人提供的物资和设备)，其概况见投标人须知前附表。

1.1.3 服务

试验检测单位根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称试验检测服务。

1.1.4 发包人

委托试验检测单位提供试验检测服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5 试验检测单位

受发包人委托提供试验检测服务并具有试验检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，根据上下文的内容，亦指试验检测单位根据试验检测合同派驻到项目所在地履行试验检测服务的机构(即:中心试验室)。

1.1.6 一方 发包人或试验检测单位

双方 发包人和试验检测单位

第三方 一般是指与发包人签订合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人，如监理单位。

1.1.7 试验检测合同 一般应包括:中标通知书；合同协议书、合同条款；廉政合同；工程质量责任合同；《公路工程施工监理规范》(JTJG10-2006)、现行公路行业试验检测相关规程；试验检测招、投标文件；发包人与监理单位、施工单位签订的合同；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件；工程主管单位发布的规范性管理文件。

1.1.8  项目建议书 被发包人认可并接受的试验检测单位的试验检测投标文件或试验检测规划、细则。

1.1.9  日  即历法日。

1.1.10  月  根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.2  解释

1.2.1  试验检测合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应用于对试验检测合同进行解释。

1.2.2  为了文字简练，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应是一个整体，彼此间互相解释、互相补充， 如出现互相矛盾，按照以下顺序解释，且以次序在前者为准:

(1)在合同实施期间，双方签订的补充协议(如果有)；

(2)试验检测合同协议书及其附件(含合同谈判会议纪要)；

(3)中标通知书；

(4)投标文件(含试验检测单位在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(5)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(6)福建省普通公路管理部门、项目发包人等相关部门制定的管理规定、《公路工程施

工监理规范》、现行公路行业试验检测相关技术规范、试验规程；工程专用规范；

(7)发包人与施工单位、监理单位等第三方签订的合同；

(8)设计图纸(含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有)；以及构成本合同组成

部分的其它文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．试验检测单位的义务

2.1  试验检测服务的形式、范围与内容

试验检测单位必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的试验检测服务。

2.2  正常的和附加的服务

2.2.1  正常的服务是指合同中规定的试验检测服务。

2.2.2  附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据试验检测合同的规定，在合同规定的正常服务之外增加的试验检测服务。

2.3  职责

2.3.1  试验检测单位应本着“以数据为准，以文字为据”的原则，按照合同的要求，根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤奋地履行试验检测服务。

2.3.2 如果试验检测单位在履行试验检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来 自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本试验检测合同的组成部 分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入合同。此时试验检测单位应:

2.3.2.1  根据合同文件和工程合同文件履行试验检测服务；

2.3.2.2  根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力。

2.3.2.3  根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.3.3 试验检测单位应严格执行本项目试验检测服务合同、施工技术规范、补充技 术规范、试验检测规范、设计图纸及省交通运输厅、漳州市龙海区交通运输局和发包人一切有关该项目的文件、信函、规定和指令。

2.3.4 试验检测服务单位应服从发包人的监督与管理，执行监理工程师的试验、检测

工作指令。按照公路工程监理规范要求，负责合同范围内的验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验，及时提供试验检测成果与报告，并对其真实性负责，以确保工程质量完全处于受控状态。

对发包人提出需要试验检测单位进行的专项试验工作，试验检测单位必须执行。

2.3.5 试验检测单位中标后，应与发包人签订合同协议书、廉政合同、工程质量责任合同和安全生产合同，承担因试验检测失职等因素而造成的质量、安全等责任，并保持良好的职业道德和廉洁自律的要求。

2.3.6 试验检测服务单位应及时、准确地为监理工程师提供试验报告或监理工程师、发包人认为有必要的试验检测分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。

2.3.7 监理工程师以工作联系单或其它合适的方式与试验检测单位进行业务联系指 导，工作联系单的主要内容有:

2.3.7.1 试验检测单位应依据监理工程师的工作计划同步编写试验检测工作计划， 报送监理工程师、发包人，同时试验检测单位应据此安排好试验检测工作。

2.3.7.2 试验检测单位应根据监理单位传送的监理实施细则，进行参照编制相应的 试验检测细则，并报送监理工程师批准，同时抄送发包人。

2.3.7.3 试验检测单位应及时参加监理工程师主持召开的工地例会及相关质量专题 分析会议。

2.3.7.4 对于质量问题的处理，试验检测单位应积极配合发包人共同参与。

2.3.7.5 监理单位与试验检测单位都应承担交（竣）工验收、缺陷期管理等工作， 各自负责监理及试验检测部分。

2.3.8 发包人或监理人认为必须外委的试验，试验检测单位应按发包人或监理人要求派人员提供必要的协作和配合。

2.4  试验检测人员

2.4.1 试验检测单位派驻到项目所在地履行试验检测服务的试验检测人员，必须能 够适应本合同规定的试验检测服务工作，其主要试验检测人员的资质应在项目建议书中详细描述。

2.4.2 为了履行试验检测服务，试验检测单位应在项目建议书中指定一名授权代表与发包人建立工作联系。

2.4.3 检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换检测工作主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

2.4.4 发包人有权以书面形式要求试验检测单位更换不能按照试验检测合同的规定履行试验检测服务的派驻人员。

2.4.5 试验检测单位派驻到项目所在地履行试验检测服务的项目负责人及主要试验检测人员，必须常驻现场，且不得在其它项目兼任试验检测服务职务。若出于某种原因暂时离开现场，必须提请监理或发包人批准后方能离开。为满足试验检测服务要求，试验检测服务单位必须配备足够的人员替换因故离开（包括休假）的人员，但这些人员资格条件不得低于原有的人员。

2.4.6 当试验检测服务单位承诺投入的试验检测服务人员、设备数量不能满足实际试验检测服务需要时，发包人有权要求试验检测服务单位另外增加试验检测服务人员、设备数量。试验检测服务单位在接到通知后应立即执行，不得无故拖延，否则将被视为违约。试验检测服务单位因此增加的费用，应视为包含在其投标报价之中，发包人不另行支付。但如果试验检测服务人员、设备的增加是由于试验检测服务单位履行附加的服务所造成的，发包人将按照试验检测服务合同的有关规定给予增加试验检测服务费用。

2.4.7 试验检测单位在投标函中填写的资料属合同文件的组成部分，应全面履行其所做出的承诺，否则属试验检测单位违约。

2.4.8 缺陷责任期内，试验检测服务单位应明确缺陷责任期试验检测服务人员及联系方式，如有需要发包人将通知相关试验检测服务人员到场。

2.4.9  试验检测单位派到本项目的主要试验检测服务人员的试验检测工程师（或试验检测师）资格证书（原件）、职称证书（原件）应在试验检测单位在工地现场设立的办公室集中保管，发包人或监理工程师将不定期抽查，若发现证书不全或人员与证书不符，视为试验检测单位违约。

2.4.10	试验检测服务人员在业务上接受发包人的指导与管理，不得无故拖延、拒绝发包人发出的指令与要求，否则，视为试验检测服务单位违约。

2.4.11 辅助工作人员 试验检测服务所需辅助工作人员由试验检测服务单位自聘，其费用应包含在试验检测服务单位的试验检测服务费报价中，发包人不予另外支付。

2.5 财产

试验检测服务单位应自备履行试验检测服务所需的一切设施、设备及物品，并承担相应的使用和维修费用。当试验检测服务完成或终止时，除合同规定外，试验检测单位提供的设施、设备及尚未使用的物品，均归试验检测单位所有。

2.6 保密

在试验检测合同有效期间，未经发包人的书面同意，试验检测单位不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的资料。

3．发包人的义务

3.1 试验检测工作条件

发包人将按照试验检测合同的规定，向试验检测单位提供履行服务所必需的工作条件。

3.2  资料

发包人将免费或有偿向试验检测单位提供与试验检测单位履行试验检测服务有关的资料。

3.3  决定

发包人将按试验检测合同规定，就试验检测单位书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。

4．责任和保障

4.1  试验检测单位的赔偿责任

试验检测单位违反试验检测合同的规定，并因此造成发包人的经济损失，应据实向发包人赔偿。

赔偿金＝发包人的直接经济损失

4.2  发包人的赔偿责任

发包人违反试验检测合同的规定，并因此造成试验检测单位的经济损失，应据实向试 验检测单位赔偿。

赔偿金＝试验检测单位的直接经济损失

4.3 赔偿限额

试验检测单位及发包人的赔偿金额无上限，均应据实赔偿。试验检测单位的赔偿金额超出试验检测合同金额的10%时，发包人有权单方面终止试验检测合同。

4.4 履约担保

履约担保的金额:合同总价的10％。

履约担保的形式:以电汇或银行汇票形式或银行保函方式提交。

中标人应于收到中标通知书之日起7工作日内且在签订合同前提交。

履约保证金的退还：本工程履约保证金在提交合格的检测报告后14个工作日内无息退还中标人。若采用保函时，试验检测单位完成合同约定的任务，并通过交工验收且归档备案后，报请终止履约担保。

4.5 保险

试验检测单位应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果负责。

5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1  试验检测合同的生效

试验检测合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。

  - 试验检测服务的时间和期限

试验检测单位必须按照合同规定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非试验检测单位的原因，致使试验检测服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

  - 试验检测合同的终止

试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。试验检测合同失效后，双方均不再受本试验检测合同的约束。

5.4  试验检测合同的变更

5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。

5.4.2 发包人可书面要求，改变本合同规定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的规定进行变更。

5.4.3 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测单位履行试验检测服务，试 验检测单位应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量，试验检测单位完成相应服务的时间亦应予以延长。

若该工程的建设工期延长，其费用已包含在试验检测服务费内，不再调整。

5.4.4  在合同有效期内，因物价变动而导致试验检测服务费用的增减不予调整。

5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1 出现根据本试验检测合同的规定不应由试验检测单位负责的情况，且该情况已使试验检测单位不能继续履行全部或部分试验检测服务时，试验检测单位应立即书面通知发包人。并且:

5.5.1.1 不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以长。

5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，试验检测单位在书面通知发包人 28日之后，有权单方面中止本试验检测合同，因此而增加的试验检测服务工作量应作为试验检测单位附加的服务，发包人应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约担保金；

5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

5.5.2 发包人要求试验检测单位全部或部分暂停试验检测服务或终止本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。试验检测单位在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。发生本款所述的事件后，发包人应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

5.5.3 试验检测单位无正当理由，未根据试验检测合同的规定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求试验检测单位予以解释。若试验检测单位在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本试验检测合同，并视情况不退还试验检测单位的全部或部分履约担保金。

5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过规定期限的28日，试验检测单位可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，试验检测单位可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此而增加的试验检测服务工作量应作为试验检测单位附加的服务，发包人应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

5.5.5 试验检测合同的终止，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义 务、责任、权力和利益。

5.6  转让和分包

5.6.1 未经另一方的书面同意，任何一方不得将本试验检测合同规定的义务、责任和权力予以转让。

5.6.2 未经发包人书面同意，试验检测单位不得将试验检测服务的任何部分予以分 包。试验检测单位因试验检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6．试验检测服务费及其支付

试验检测服务费包括试验检测人完成本项目自试验检测合同订立之日起至本工程交工验收合格且提交完整的相关资料、归档止的整个试验检测服务期限的试验检测内容所需的一切费用（包括直接费、间接费、税金、利润）和市场变化、政策调整、工期延长等风险费用。即施工准备期及缺陷责任期试验检测和上述风险费用不另行计算。

此试验检测服务费中已包括完成本合同所需的包含加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、施工协调与配合费、管理费、设备费、办公场所及交通费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金、利润和市场变化、政策调整、工期延长等风险费用。若该工程的建设工期延长或分期实施，其费用已包含在试验检测服务费内，不再调整。

试验检测单位必须自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、漳州市有关税收征收的规定。按照上述税法和规定，试验检测人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，均应由试验检测单位承担并支付，并已包含在所报的报价内。按照国家税收管理政策规定应在项目所在地缴纳税费的，由发包人在支付给试验检测人款项时代征代缴。

6.1试验检测服务费

6.1试验检测服务费（暂定）:人民币（大写）陆拾万元整（小写:¥ 600000元。）

| 序号 | 检测项目 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路桥梁 | 240 | 座 | 2500 | 600000 |  |
| 总合计 |  |  |  | ¥ 600000 元 |  |  |

注：本项目采取固定单价加风险包干,最终结算按照招标人要求及规范的规定，按照实际完成的检测内容及数量结算，上述单价包括但不限于日常检测的所有费用（含出具有效的检测报告书）、水费、电费、机械、设备仪器（多次）运输、进场、退场及税费等费用。项目检测期间材料机械人工等市场变化、政策调整、交叉施工、地质条件的变化以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在合同包干范围内，今后不再调整单价。投标人应依据招标文件要求自行核算成本报价，在投标报价中应包括试验检测方案经招标人单位确认后，完成本合同所需的包含进退场费、设备场内倒运费、仪器设备费、检测费、技术工作费、加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。（注：本项目在检测过程中不得封闭交通）

6.2  试验检测服务费的支付

检测任务完成并提交检测报告后一次性付清检测费。申请检测费时必须提供正式发票。

6.3  延期、加班及变更

6.3.1本工程试验检测服务期不管提前或延期，试验检测服务费固定单价在合同实施的全过程固定不变，发包人不再另行补偿。

6.3.2 由于习惯上或施工本身要求实行连续生产作业等原因，造成试验检测工程师（或试验检测师） 在夜间或国家规定的节假日进行试验检测工作，这部分试验检测费用应考虑在试验检测服务费中，发包人对此不另补偿，同时试验检测单位亦不得因此向施工单位索要加班费用。

6.3.3  因工程变更设计导致本项目建安工程费用增减不调整试验检测服务费。

6.4  货币

本项目工程支付试验检测服务费用的货币为人民币。

7．其它

7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和试验检测单位均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2  语言和法律

7.2.1  本试验检测合同的主导语言为汉语。

7.2.2  本试验检测合同所遵循的法律为中华人民共和国有关的法律、法规。

7.3  奖励与处理

奖励由发包人另行制定考核奖惩办法，其奖励费用由不可预见费支出。

违约金在当期支付的试验检测服务费中扣回。

7.3.1  试验检测服务单位如发生下列任一行为，将视为其违约:

（1）违反试验检测服务合同的规定，将试验检测服务的任何部分予以分包或转包；

（2）合同执行期间，未经发包人同意更换主要试验检测服务人员；

（3）项目负责人人及主要试验检测服务人员违反发包人请假制度。

（4）试验检测服务人员严重失职导致出现质量问题，或造成工程安全、质量事故， 或向项目部索贿或谋取私利，或在工作期间弄虚作假、徇私舞弊，造成损失；

（5）因试验检测服务单位投入的人员设备严重不足或试验检测工作不及时，给工程 质量、进度造成重大影响；

（6）缺陷责任期间发包人通知提供试验检测服务而不能在规定时间内响应的；

（7）没有按检测工期要求提交检测方案及现场检测，并出具检测报告书的。

如发生上述的任一行为，发包人将视试验检测服务单位违约的严重程度采取下列措施:

1、发生合同条款第7.3.1（1）款所述情况，发包人最高可按试验检测服务合同总价的10%对试验检测服务单位课以违约金，直至终止本试验检测服务合同。

2、发生合同条款第7.3.1（2）款所述情况，即使取得发包人同意，对更换项目负责人的，发包人有权对试验检测服务单位课以每人次人民币50000元的违约金；更换技术负责人或试验检测工程师（或试验检测师）的，课以30000元/人次。

3、发生合同条款第7.3.1（3）款所述情况，发包人将课以违约金:项目负责人2000 元/天，技术负责人或试验检测工程师（或试验检测师）1000元/天.人。

4、发生合同条款第7.3.1（4）款所述情况，发包人将视具体情况对试验检测服务单位每次课以50000-100000元违约金，直到终止试验检测服务合同。

5、发生合同条款第7.3.1（5）款所述情况，发包人将视具体情况对试验检测服务单位课以最高为合同总价的10%违约金，直到终止试验检测服务合同。必要时发包人将对其试验检测服务任务进行调整，并核减其试验检测服务费，对此试验检测服务单位应无条件接受。

6、发生合同条款第 7.3.1（6）款所述情况，发包人将对试验检测服务单位每次课以10000元的违约金。

7、发生合同条款第 7.3.1（7）款所述情况，发包人将对试验检测服务单位每天课以3000元的违约金。工期延误超过10日（含10日）的，发包人有权不予支付全部的检测服务费。

7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，试验检测单位不得获取本试验检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5  版权

未经发包人同意，试验检测单位不得出版本工程项目的任何资料和内容。

  - 通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。

无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

发包人和试验检测单位在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本项目最终解决争端的方式为仲裁，仲裁机构为 	 仲裁委员会。

二、试验检测合同协议书

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

本协议书由               (以下简称“发包人”)为一方与          (以下简称“试验检测单位”)为另一方于    年    月    日共同订立。

鉴于发包人为               项目需试验检测单位提供试验检测服务，并已接受了试验检测单位对该项目     试验检测标段的投标函，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议:

1．本协议书中的词句和用语与本试验检测合同条款所规定的定义相同。

2．下列文件是本试验检测合同协议书的组成部分，各个组成部分应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1)在合同实施期间，双方签订的补充协议；

(2)本试验检测合同协议书(含合同谈判会议纪要)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录(含试验检测单位在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(5)合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(6)福建省普通公路工程标准化施工相关管理规定、《公路工程施工监理规范》、现行公路行业试验检测相关规程(含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有)；

(7)投标函附表；

(8)发包人与施工单位、监理单位签订的合同；

(9)设计图纸(含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有)；以及构成本合同组成部分的其它文件。

3．上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4．试验检测服务费为:人民币（大写）                 元（¥             元）。

5．发包人在此同意按照本试验检测合同规定的期限、方式和条件向试验检测单位支付应支付的费用和提供工作条件、有关图纸等文件。

6．试验检测单位基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本试验检测合同的规定履行试验检测服务。

7．本协议书经双方签字盖章后生效，双方全面履行合同义务后终止。

8．本协议书正本一式两份，副本八份，双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人:        (盖单位公章)              试验检测单位:    (盖单位公章)

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人:    (签字)            或其委托代理人:    (签字)

年   月   日                           年   月     日

## 四、 廉政合同书

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人       (全称)(以下简称“甲方”)                与试验检测单位   (全称)     (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行             (项目名称)的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的试验检测分包项目的活动。

3．乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程交工验收后止。

7．本合同作为                项目     标段试验检测合同的附件，与试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

8．本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲      方: (单位全称)(盖章)       乙      方:(单位全称)(盖章)

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人:(职务)                其委托代理人:(职务)

(姓名)                              (姓名)

(签字)                              (签字)

地      址:                        地      址:

电      话:                        电      话:

日      期:                        日      期:

甲方监督单位:(单位全称)(盖章)      乙方监督单位:(单位全称)(盖章)

五、工程质量责任合同

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》有关文件精神，建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制，结合福建省普通公路建设管理体制的实际情况，（业主全称）                (下称“甲方”)与(试验检测单位全称)    (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。

第一条  责任总目标

1.独立完成试验检测合同规定的试验检测项目和频率。

2.及时向甲方和监理单位提供真实可靠的试验检测报告。

3.乙方所提供的服务无重大试验检测质量问题。

第二条  甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2.严格执行本工程施工试验检测合同、施工合同文件。

3.双方应本着“以数据为准，以文字为据”的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.发现对方在试验检测业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5.发现对方严重违反试验检测合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

1.甲方向乙方及时提供与施工单位、监理单位签订的合同文件及有关资料。

2.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行试验检测。

3.甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包试验检测任务。

第四条  乙方的义务

1.试验检测单位就本试验检测合同段的工程试验检测质量对甲方全面负责，并承担由于试验检测工作的失职或渎职造成的质量事故责任。试验检测单位的法定代表人对其经手的试验检测工程因试验检测工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

2．承担试验检测任务的试验检测单位必须具有交通行政主管部门批准的公路工程试验检测综合甲级证书（或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项证书）和政府监督部门颁发的CMA计量认证证书，并经工商部门注册的独立法人企业，依据核定的试验检测业务范围，承担试验检测业务。乙方位必须接受各级质监机构对其试验检测资格、试验检测质量控制体系及试验检测工作质量的监督检查。

3.乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的试验检测任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的试验检测任务。

4.乙方应按试验检测合同要求设立独立的监理中心试验室，委托试验必须与施工单位独立进行。试验检测单位试验、检验频率符合试验检测合同的要求。对于试验检测工作原因造成的质量缺陷和质量事故的，试验检测单位和个人承担相应的责任。

5.乙方应严格把好各种原材料、构件和半成品的质量关，根据监理工程师的工作联系单，材料进场前对料源严格审查，并进行试验检测。未经检验或经检验不合格的材料不得进场。材料进场后，施工过程中对各种原材料随机抽检，以保证进场材料的质量保持稳定。

6.乙方必须按照“以数据为准，以文字为据”的原则，认真贯彻执行有关试验检测的各项方针政策、法规，制定详细试验检测工作计划，明确试验检测岗位职责，严格试验检测检查制度。

第五条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反试验检测合同有关规定，发生违约行为，给乙方造成经济损失的，应予以赔偿，并按有关法律、法规的规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

2.乙方及其工作人员违反试验检测合同有关规定，发生违约行为，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，并按有关法律、法规的规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条  本合同作为                                 （项目名称）试验检测合同的附件，与试验检测合同协议书具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，对所辖的所有施工合同标段通过交工后失效，本合同失效后并不能免除试验检测单位根据国家法律、法规有关规定应承担的相应法律责任。责任人工作变动，由接任者继续履行职责。

第七条  本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲      方: (单位全称)(盖章)       乙      方:(单位全称)(盖章)

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人:(职务)                其委托代理人:(职务)

(姓名)                              (姓名)

(签字)                              (签字)

地      址:                        地      址:

电      话:                        电      话:

日      期:                        日      期:

六、工程安全生产责任合同格式

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

为了切实做好本项目的安全管理工作，建立健全“企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，为本项目的实施提供安全、高效的施工环境，（业主全称）            (下称“甲方”)与(试验检测单位全称)    (下称“乙方”)特签订安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行试验检测合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；

3、加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级主管部门有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令 2007 年第 1 号)等有关安全生产的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作。

2、根据国家有关安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位的试验检测工作安全提出明确要求。

3、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、试验检测人员必须自觉执行安全生产的规章制度，有效防止安全事故；

4、采取定期考核和不定期检查的方式对施工单位试验检测工作进行安全生产检查，及时处理的各项安全隐患。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

四、本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，至缺陷责任终止证书签发后失效。

甲         方:(单位全称)    (盖章)    乙       方:(单位全称)  (盖章)

法 定 代 表 人                         法 定 代 表 人

或                                       或

其授权代理人:       (职务)            其授权代理人:     (职务)

(姓名)                               (姓名)

(签字)                               (签字)

地          址:                       地          址:

电          话:                       电          话:

日          期:                       日          期:

# 第五章  图纸

# (另册)

# 第六章  投标文件格式

漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目

投标文件

投标人:                  （盖单位公章）

年    月    日

## 一、投标函及投标函附录格式

投标函

致:                             （招标人）

1、我们在研究了漳州市龙海区农村公路桥梁检测项目招标文件和考察了工程现场后，我方愿意以人民币（大写）        元（小写:¥       元）的投标总价，按招标文件要求承担本项目上述合同段试验检测任务。

2、如果贵方接受我们的投标，我们将保证在接到进驻通知后7天内进驻现场开展工作，并在投标函附录规定的时间内完成合同规定的试验检测服务内容。

3、如果贵方接受我们的投标，我们将按照贵方认可的条件，以本投标函附录写明的金额提交履约担保。

4、我们同意在自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天的投标文件有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，我方随时接受中标。

5、在试验检测合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其它任何投标，同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

7、随同本投标函，我方出具金额为人民币     万元的投标保证金。如果我方在规定的投标有效期内撤销投标文件；或在招标人发出中标通知书后，非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；或不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在投标文件中提交了虚假材料；或在投标文件中反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示我方以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标，贵方有权不退还投标保证金，另选中标人。

投标人地址:                        投标人:               （盖单位公章）

邮政编码:                    法定代表人:                  （签字或盖章）

电    话:

传    真:                              日    期:      年    月    日

投标函附录

| 序号 | 事 项 | 数 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 人民币壹万元整（￥10000元） |  |
| 2 | 履约担保金额 | 履约担保的金额:合同总价的10％。 履约担保的形式:以电汇或银行汇票形式或银行保函方式提交。 中标人应于收到中标通知书之日起7工作日内且在签订合同前提交。 履约保证金的退还：本工程履约保证金在提交合格的检测报告后14个工作日内无息退还中标人。若采用保函时，试验检测单位完成合同约定的任务，并通过交工验收且归档备案后，报请终止履约担保。 |  |
| 3 | 附加试验检测服务费 | 按合同条款及合同附件的规定执行。 |  |
| 4 | 检测工期要求 | 合同签订之日起90日内完成数据采集，并出具一桥一卡成果反馈。 |  |
| 5 | 检测办法要求 | 按公路桥梁技术状况评定标准（JTG/T H21-2011）、省交通运输厅关于印发《福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案》的通知（闽交建函[2021]5号）、市交通运输局关于转发福建省地震易发区交通生命线工程设施加固实施方案的通知（漳交养护[2021]2号）、省交通运输厅《福建省危旧桥梁改造行动实施方案》（闽交建[2021]6号）及《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》规定执行。 |  |
| 6 | 发包人支付时间 | 按合同约定支付。 |  |
| 7 | 迟付款利率 | 无。 |  |

投标人:         (盖单位公章)

法定代表人:    （签字或盖章）

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：                性别：      年龄：

职务：     系         （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证明复印件

特此证明。

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

（二）授权委托书（若有）

本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明复印件

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

注：如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

## 三、承诺书

致:                          （招标人全称）

我们在此再次声明，投标文件所提供拟参加本合同工程的人员和试验仪器、设备等是完整的、真实的和准确的，并郑重承诺如下:

我们在投标文件中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果评标期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们同意你们否决我们的投标，不退还我们的投标保证金；中标后经查实我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，取消我们中标资格并不退还投标保证金等；如果在合同实施期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们愿意接受发包人的任何处理，包括终止合同，不退还我们的合同履约担保金等。

如果我们的投标被接受，我们保证按投标文件承诺的时间和内容派往实施本合同的人员、试验仪器及设备等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受发包人的任何处理，包括发包人另选中标单位，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，试验检测人员自有比例和人员更换率符合招标文件有关规定，否则我们愿意接受发包人的任何处理，包括终止合同，并不退还我们的合同履约担保金；若有人员、仪器及设备不能满足要求，随时应发包人的要求予以更换并愿意接受发包人的任何处理，直至发包人满意为止。同时我们也承诺，在合同实施期间，服从发包人的监督和业务管理，积极主动为施工单位做好服务，按规定及时做好各项报表、资料的签认和审批工作，严格抓好试验检测队伍自身的管理，特别是外聘试验检测人员的管理，确实做好廉政、安全和环保工作，以确保按合同要求完成本合同工程。否则愿意接受发包人的任何处理，包括终止合同，不退还我们的合同履约担保金。若有发生其他违约情况，我们无条件接受发包人的任何处理，包括终止合同，并不退还我们的合同履约担保金。

投标人:         (盖单位公章)

法定代表人:    （签字或盖章）

日     期:      年   月   日

- 四、投标保证金

（一）投标保证金

（上传转账、电汇单据的扫描件）

（二）投标银行保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于    （投标人名称）（以下称“投标人”）参加        （项目名称）     标段（组）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的；或招标人在发出中标通知书后，投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的；或投标人提交了虚假材料的；或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：           （盖单位公章或电子章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：1.允许投标人实际开具的投标银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料

3.投标银行保函原件在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人，投标文件中附其彩色扫描件。

4.若采用银行电子保函的，只需上传电子保函即可。

（三）年度保证金

（上传年度保证金收讫证明扫描件）

五、资格审查资料

表A-1  投标人一般情况表

| 投标人全称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质等级 |  | 营业执照编号 |  |
| 成立日期 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 现有职工总人数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 从事试验检测工作10年以上人数 |  | 从事试验检测工作5年以上10年以下人数 |  |
| 从事试验检测工作5年以下人数 |  | 本届管理班子起始日 |  |
| 行政负责人 | 1.姓名: 2.职务: 3.职称: |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名: 2.职务: 3.职称: |  |  |
| 联系方式 | 1.地址: 2.邮 编: 3.电话: 4.传真: 5.电子信箱: 6.联系人: |  |  |
| 开户银行 | 1.名称: 2.帐号: |  |  |
| 下属单位简况 (个数、专业、年完成工作量等) |  |  |  |

注:附有效的企业营业执照、资质等级证书和CMA计量认证证书的复印件。

附件1：投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

### 表A-2  项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  | 职务、职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  |  |  |  |  | 参加 工作时间 |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 从事检测工作时间 |  |  |
| 是否属于 本公司的固定雇员 |  |  |  | 为本公司 服务的时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起讫时间 | 参加类似检测测工作的工程项目名称注1 |  |  |  |  |  | 担任何职注2 |  |  | 备注 |

注：1．各工程项目须注明公路等级。

2．应填入检测人员在该项目中承担的具体检测任务。

3．应附身份证、毕业证、职称证、资格证书等证件的彩色影印(扫描)件。

4．检测人员岗位登记情况以交通运输部公路水运工程试验检测管理信息系统查询结果截图为准。

5．项目负责人的业绩应附有业主出具的证明（加盖业主单位公章）彩色扫描件。如无证明材料，该项业绩无效。证明材料原件备查。

6.资格证书应注册在投标人单位，提供相关证明。

### 表A-3 拟投入本工程的试验仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 厂牌及规格型号 | 精度 | 数量 | 性能状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(拟投入本项目设备及数量由投标人自行填报，不作强制性要求)

表A-4投标人的信誉情况

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3、“投标人须知”第1.4.4项规定的内容，逐条说明其信誉情况。

2.上传在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.上传在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图。

4.上传“无行贿犯罪记录承诺书”，承诺书格式自拟。

表A-5企业诚信承诺书

本企业郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加           项目投标；
  二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
  三、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、近三年内无不良信誉记录。
   本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投 标 人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

六、 其他材料