福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506252111030191

招标项目名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程

招标项目编号：E3506250601800219001

招标人：福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会（盖单位电子公章）

招标代理机构：河南华明工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：万凌志

招标代理机构编制人：董葱葱

招标文件编制日期：2021年11月17日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	12

第1 节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	12

第2节 投标须知	23

“投标须知”内容见《通用本》	23

投标须知内容修改表	25

第3章 评标办法和标准	29

第1节 评标办法和标准数据表	30

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	30

有效投标人对应的信用系数	33

经评审的最低投标价中标法	34

第4章 合同条款及格式	41

第1节 合同协议书	41

第2节 通用合同条款	45

“通用合同条款”内容见《通用本》	45

第3节 专用合同条款	45

专用合同条款	45

第4节 合同附件	76

第5章 工程量清单及计价	95

第1节 工程量清单	95

第2节 招标控制价	96

第3节 投标报价	140

第4节 工程量清单与计价表格式	142

第6章 招标图纸	147

第1节 招标图纸目录	147

第2节 招标图纸	148

第7章  技术标准和要求	149

第1节  招标项目概况和说明	149

（一）工程建设地点的现场自然条件	149

（二）工程建设地点的现场施工条件	149

施工场地已具备施工条件。	149

（三）招标项目说明	149

第2节  工程建设技术标准	149

（一）工程建设标准强制性条文	149

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	151

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	151

第3节 施工现场管理要求	152

（一）现场安全防护设施要求	152

（二）水土保持与环境要求	152

（三）文明施工要求	152

（四）施工机具进场要求	152

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	152

（一）技术要求	152

（二）质量要求	153

（一）参考品牌	154

第5节 招标人自行采购的材料设备	155

第8章  投标文件格式	156

一、资格文件	157

一、封面（资格文件）	158

二、投标人基本情况表	159

三、法定代表人资格证明书	161

四、授权委托书	162

五、拟派出项目负责人简要情况表	163

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	164

七、项目部施工管理人员到位承诺书	165

八、投标人基本账户信息	166

九、投标保证金有关单据扫描件	167

十、其他资料（资格文件）	168

二、商务文件	169

一、封面（商务文件）	170

二、投标函	171

三、投标函附录	172

四、已标价工程量清单	173

五、其他资料（商务文件）	174

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程（招标项目名称）已由长泰县自然资源局、长泰县发展和改革局以泰自然资规【2020】1号、泰自然资规【2020】309号文、泰发改批【2019】121 号文、泰发改批【2020 】10 号文、泰发改批【2020 】50号文批准建设，建设单位为福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会，委托的招标代理单位为河南华明工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：福建省漳州市长泰县武安镇官山村；

2.2  工程建设规模：本项目总投资1144.59万元，长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程的建设地址选在漳州市长泰县武安镇官山村，总用地面积3867平方米，建筑占地面积895.1平方米，总建筑面积2651.2平方米，主要拟建一幢五层框架结构的社会事业服务中心，建筑面积1845.8平方米及门卫、配套用房、防灾物资仓库、垃圾处理站及围墙等配套工程。；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程，具体内容详见招标文件、施工设计图纸、工程量清单、预算审核书及编制说明、答疑纪要、补充通知等内容；；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本工程总建筑面积约2651.2平方米。根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包三级资质可承担“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本工程总建筑面积约2651.2平方米，建筑层数为4层。根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人，“单体建筑面积3000～30000平方米工业、民用与公共建筑工程”属于中型工程；；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价为9814306.05元(含暂列金46 万元)元；

2.5 工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③“依据《建筑市场信用管理暂行办法》第十四条规定，被列入建筑市场主体“黑名单”及拖欠农民工工资“黑名单”的企业，在管理期限内不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目名称。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。⑦根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动。⑧根据漳建筑〔2021〕12号文规定，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。⑨为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年11月22日 08:00:00至2021年12月12日 17:30:00通过漳州工程项目交易中心网http: www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类：（K值取值区间6%≤K＜10%）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月12日 17:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万元整（￥190000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表第20项。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会

地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山村，邮编：363900

电子邮箱:/

电话：13850537658/13400999839，传真：/

联系人：张先生

招标代理机构：河南华明工程造价咨询有限公司

地址：漳州市长泰区武安镇京元南路4号文泉宾馆三楼，邮编：363900

电子邮箱:44964415@qq.com

电话：0596-8325360/13859243979，传真：/

联系人：张小姐

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市长泰区发展和改革局、漳州市长泰区住房和城乡建设局

地址：漳州市长泰区

联系电话：0596-8328267、 0596-8358399

公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心

地址：漳州市长泰区人和南路建设局九楼

联系电话：0596-8338209

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会 地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山村 联系人：张先生 电话：13850537658/13400999839 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：河南华明工程造价咨询有限公司 地址：漳州市长泰区武安镇京元南路4号文泉宾馆三楼 联系人：张小姐 电话：0596-8325360/13859243979 传真：/ 电子邮箱：44964415@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 报建编号：3506252111030191 招标项目编号：E3506250601800219001 标段名称（如果有）：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 标段编号（如果有）：E3506250601800219001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不要求 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 福建省漳州市长泰县武安镇官山村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目总投资1144.59万元，长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程的建设地址选在漳州市长泰县武安镇官山村，总用地面积3867平方米，建筑占地面积895.1平方米，总建筑面积2651.2平方米，主要拟建一幢五层框架结构的社会事业服务中心，建筑面积1845.8平方米及门卫、配套用房、防灾物资仓库、垃圾处理站及围墙等配套工程。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程，具体内容详见招标文件、施工设计图纸、工程量清单、预算审核书及编制说明、答疑纪要、补充通知等内容。 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2939029 公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心 地址：漳州市长泰区人和南路建设局九楼 联系电话：0596-8338209 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。 2、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未使用加密用的CA数字证书或未使用非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 3、投标人存在以下情形之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 4、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。 5、本工程采用电子招标，其执行的文件为：漳行政【2013】17号和漳政办【2012】222号文。 电子投标文件具体要求： （1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 （4）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月29日 12:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年12月13日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：壹拾玖万元整（￥190000元）元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④ ⑥ 种形式提交: ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社 帐户名称：漳州市长泰区建设工程交易中心 帐 号：9080 7150 1001 0000 0001 64 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 采用电子保险保函形式提交项目投标保证金。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受福建省建筑业龙头企业年度投标保证金） 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的： （写明具体提交要求） 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：提交与现行规定及系统要求的格式，符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596－2032597 投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：/前 提交地点：本项目不要求投标人到漳州市长泰区建设工程交易中心开标现场提交保函纸质原件，投标人须将保函纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件中标候选人公示前提交河南华明工程造价咨询有限公司（地址：漳州市长泰区武安镇京元南路4号三楼）并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。 密封要求：/ |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2021年12月13日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 用现场线上开标，远程解密。 远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类：（K值取值区间6 %≤K＜10%） |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式），中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意并按招标人同意的形式缴交履约保证金。 履约担保期限：中标人应在领取中标通知书后7日内且在签订合同前提交履约保证金。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失；履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约保证金在工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金；采用保函的，承包人办理完相关手续后一个月内解除。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市长泰区发展和改革局、漳州市长泰区住房和城乡建设局 地点：漳州市长泰区 电话：0596-8328267、0596-8358399 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、福建省外的投标人应按闽建筑【2015】35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。 2、根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。 3、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑【2018】41号文）要求，投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第5节 “承包人提供的主要材料和设备清单”），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。 4、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。 5、中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 E.中标人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。 F.按照闽建〔2020〕3号文规定要求，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。 G中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 H.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 7、中标单位应严格执行《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知—漳建工〔2018〕36号、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》—漳建工〔2018〕61号的各项扬尘防治措施。 8、投标报价 （1）投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 （2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标优惠率（价）应体现在各项综合单价中，不得在总报价上优惠。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。 （3）核对工程量: ①中标人应在中标通知书发出之日起28日历天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28日历天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。②经审核单位与中标人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经招标人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标价进行套价。中标人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。③工程量清单错误修正范围：施工图内所有范围。 （4）投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 （5）所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。 9、本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 10、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。 11、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。 12、申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。 13、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 详见《通用本》 | 原文删除 |
| 5 | 详见《通用本》 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2本项目招标代理服务收费详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同，招标人已将招标代理服务费考虑计入本项目暂列金中，本项目招标代理服务费由中标人支付。 5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任. 若投标人递交了投标文件，视为同意上述约定。 注：领取中标通知书需携带的资料：1、中标单位开具的委托书或介绍信，附领取人身份证复印件；2、纸质投标文件6份；3、纸质投标文件的PDF扫描件存入光盘或U盘1份。（以上所有材料均需加盖投标人单位公章） |
| 9 | 详见《通用本》 | 原文删除修改为： 9.1、招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘；投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。 9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 9.3、经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。 |
| 10 | 详见《通用本》 | 原文删除修改为： 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 14 | 详见《通用本》 | 原文删除修改为： 14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网 （http://www.zzgcjyzx.com/Front/）； 当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 15.1.1 | 详见《通用本》 | 15.1.1、资格审查文件应包括以下内容： （1）封面（资格文件） （2）投标人基本情况表 （3）法定代表人资格证明书 （4）授权委托书 （5）拟派出项目负责人简要情况表 （6）拟派出项目技术负责人简要情况表 （7）项目部施工管理人员到位承诺书 （8）投标人基本账户信息 （9）投标保证金有关单据扫描件 （10）其他资料（资格文件） 注：以上所有材料，应按规定制作电子投标文件并在指定的位置加盖CA电子印章。投标人应对其提供的原件的完整性、真实性负责。 |
| 15.2.1 | 详见《通用本》 | 15.2.1商务文件应包括下列内容： （1）封面（商务文件） （2）投标函 （3）投标函附录 （4）已标价工程量清单 （5）其他资料（商务文件） 注：以上所有材料，应按规定制作电子投标文件并在指定的位置加盖CA电子印章。投标人应对其提供的原件的完整性、真实性负责。 |
| 30.1 | 详见《通用本》 | 原文删除修改为： 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。 |
| 35 | 新增条款 | 增加： 35.1中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交所要求的履约保证金，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失，其赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 35.2中标人不按照招标文件、中标人的投标文件与招标人订立合同的，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将提请有关行政监督部门责令改正，并处以中标金额千分之十的罚款。 35.3中标人不履行与招标人订立的合同，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 35.4中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，招标人将提请有关行政监督部门取消其二至五年参加国内招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销其营业执照。 35.5中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。 （4）在中标候选人公示（暨中标结果公示）结束后3个日历天内未到招标代理机构领取中标通知书的（无论中标人是否及时收到招标代理机构或招标人的通知，均视为中标人已获知需在公示期满后3个工作日内完成领取中标通知书的手续。） （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （6）法律法规规定的其他情况。 投标有风险、投标须谨慎。欢迎守合同、重信用、有实力的施工企业共同参与建设，对漠视法律法规、视招投标为儿戏、缺乏信用、挠乱建筑市场的企业坚决给予严肃处理，以营造良好的建筑市场环境。 35.6 异议、投诉与处理内容详见《通用本》。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上，专业：房屋建筑工程类或建筑装修工程类相关专业：如建筑或工民建或土建或建筑工程或建筑施工或建筑装修等。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后) |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后) |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见附件(附于招标文件第5章第2节 招标控制价后) |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

发包人（全称）：福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 。

2.工程地点：福建省漳州市长泰县武安镇官山村   。

3.工程立项批准文号：泰自然资规【2020】1号、泰自然资规【2020】309号文、泰发改批【2019】121 号文、泰发改批【2020 】10 号文、泰发改批【2020 】50号文 。

4.资金来源：业主多渠道筹措                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

          。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以监理工程师下达的开工令时间为准）

计划竣工日期：年月日。（按合同工期约定竣工验收日期，以承包人承包范围内项目通过竣工验收为准）

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价包干 。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字且承包人提交履约保证金后  生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及

其附录；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关

技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、发

包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、与工程有关的各方往来信件、数

据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                                  。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：依据通用合同条款规定执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；

（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算审核书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件叁份。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内报送给监理人及发包人；

承包人提供的文件的数量为：一式四份           ；

承包人提供的文件的形式为：书面并加盖承包人公章及电子邮件；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后 7 天内批复  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自费负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按实调整   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：⑴、负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵、负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶、负责对现场发生的合同外工程内容的签认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场时移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电箱变承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：确定开工日期7天前。

（3）地下管线资料的提供时间：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已包含在合同价款里，均不予调整。

（5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。

（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。承包方需配置建筑工地防治扬尘设施所需配备，扬尘的防治要符合漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。

(7)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。

(8)水准点与座标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。

(9) 协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内

发包人是否提供支付担保：是，招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司出具的投标保证保险等其他担保形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照结算审核和档案存档的要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律规定和工程竣工归档要求的竣工资料的套数、内容、时间等书面及电子版资料如期移交发包人。

（2）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理人及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件3，同时应达到相关安全文明施工标准和要求。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理人确认后报发包人审批，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价风险中，承包人应自行考虑，由此造成的工期延误，按时计算顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款中，承包人需自行考虑，发包人不另行支付。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人需自行考虑，发包人不另行支付。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织以及建筑废土的处置方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭土方的土石成分由承包人根据现场情况自行考虑，土石方量需满足招标人要求，发包人不增加费用。

⑮承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的合同价款风险中, 承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑯承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑰本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

⑱承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。承包人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号文件规定缴存工资保证金。

⑲施工单位应按相关规定制定具体的施工扬尘污染防治方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、项目负责人、扬尘监督管理单位主管部门等信息。施工单位应当采取有效的防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的罚款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

（10）承包人应履行的其他义务：

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  项目负责人应长驻现场  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

  按通用条款     。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   每次罚款5000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次罚款10万元  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每人次罚款10万元   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 每人次罚款3万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人或监理人批准 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金3000元/人.次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/                                       。

主体结构、关键性工作的范围：/                             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/                                。

其他关于分包的约定：     /                                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：产品由承包人包工包料完成，承包人应当自进场至竣工后清场全程照管。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；2）履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函或履约保险等（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式），中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意并按招标人同意的形式缴交履约保证金。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金；采用保函的，承包人办理完相关手续后一个月内解除。

履约担保提交时间：中标人应在领取中标通知书后7日内且在签订合同前提交履约保证金。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失；

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。 2、需要取得发包人批准才能行使的职权：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：⑴设计变更；⑵工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；⑶总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；⑷主要材料的确定、进场审核；⑸需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；⑹工程试验单位资质审核；⑺施工组织设计、施工总进度计划、工程开工复工的批准；⑻发包人认为须取得批准方能实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）由发包人与监理人按委托监理合同确定；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行规定质量验收规范合格标准，无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定：  无    。

承包人应按本招标文件投标须知前附表规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应提前1天通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包人全权负责防盗、防火、防触电等安全生产目标。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场治安保卫由承包人全权负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款，未尽事宜由发包人与承包人另行约定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：从进度款约定支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）在开工前7日历日内向发包人和监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）壹式伍份，同时提供电子文本。按投标时施工组织设计及工程进度计划不修改的，经发包人和监理工程师审定批准后执行。若有修改，须经发包人和总监理工程师审定批准后执行；若未经审定批准，视为承包人违约。（2）每月20日必须提供下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

承包人必须按现场工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计及进度计划均须在开工前10日内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1.承包人违约承担的违约责任：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 。逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

2.工期延误违约金罚款限额：本工程承包人逾期竣工违约金不超过合同价的10%，承包人恶意违约的除外，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

3.因承包人原因导致工程延期，因此增加的监理费由承包人承担。
4.双方约定工期顺延的其他情况：发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或监理工程师连同发包人代表同意工期顺延的其他情况。承包人在上述情况发生后14天，就延误的工期以书面形向监理工程师及发包方代表提出报告，监理工程师及发包人在收到报告后14天内予以确认。

5.因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误60日历天以上，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，清退承包人，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的10%。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 依据通用合同条款规定执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

异常恶劣的气候条件的范围:（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm以上；（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；（5）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；（7）战争、动乱、洪水等；（8）其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，已包含在合同价中 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，但不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且应满足：1) 按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；2)符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；3)具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；

（3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，承包人应按该批材料、设备价格总额的10%承担违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；

（4）其他按通用款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担并按本合同约定提供临时设施 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人、监理人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证（工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式、图纸、照片）、日期）等必要事项按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价。

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；

（2）投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整；

①按采购时当地市场的信息指导价及投标报价总价与预算审核总价的优惠比例计算调整；

②按招标人确认的市场采购价格计算调整；

③按定额管理部门的仲裁价格计算调整。

（3）最终按审核单位及审计部门审定的结果为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

① 工程量清单之内的项目：以工程中标单价进行计算，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致。

② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息确定，并按招标文件确定的优惠率同等优惠。

③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报中介审核，最终以结算审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

① 中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料，按照中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料单价计算。

② 中标价中《工程量清单计价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以招标文件确定的优惠率。

③ 《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以结算审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

10.7暂估价：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

10.8.1对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。

10.8.2当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

12. 合同价格、计量与支付

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

①因天气变化、市场波动等因素导致材料【闽建筑（2018）41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外】、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

②《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，合同实施过程中不再调整；

③因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

④工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。

⑤本项目场地内施工中所需水、电临时管线由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用包含在合同价款中。

⑥施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。

⑦本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。

⑧渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，发包人不再另行支付。

⑩本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，中标后不调整。

⑪施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。本工程涉及承包人承包范围外的燃气、供水、电力、弱电等配套工程施工，承包人应在接到发包人或监理人通知后无条件配合其施工，不得收取施工过程中的施工配合费。

⑫在招标文件规定核对工程量的时间后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算价的误差均不再调整；

⑬与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑭工程甩项对工程成本的影响。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

⑮承包人应自行考虑回填取土、取砂、余土弃运的运距以及施工中所需的围堰、导流、抽排水、临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。

⑯本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。

⑰由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑱现有未拆除的废弃建筑物、搭盖、建筑土头、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、施工场地土方开挖、平整、回填、夯实、外运以及拆除、清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用，由承包人考虑各种因素，中标后工程量和综合单价不再调整。

⑲风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。

⑳针对现状施工场地应采取的所有措施（包括临时占地以及清表、抽水台班等措施）及安全文明措施费。

㉑根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

风险费用的计算方法：中标人应当根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。投标人对风险范围内的工程包干，施工过程和工程竣工结算时不再调整综合单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2 预付款

预付款金额为：签约合同价的10%（扣除暂列金额）

根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》第十条“合同价款期中支付”的规定，承包人在签订合同后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到支付申请的7天内进行核实，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付合同价10%(扣除暂列金额)的预付款。

预付款扣回的方式： 预付款分三期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，若三期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止；若支付期不足三期，于拨付完工当期进度款时全部扣回。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  无 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①承包人应在每月25日前报送本月实际完成工程量和下月施工进度计划，经监理工程师审定后报发包人同意，发包人在接到监理工程师报告后于次月十日内支付实际已完成工程量的70%。

②工程竣工验收合格，且竣工结算审核并出具审定报告书，工程竣工档案资料完整归档一年内，支付至工程结算总价款的97%（不计利息）。

③预留3%作为工程质量保修金，保修期两年，待保修期满后30天内付还（不计利息）。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票。

工程款全部以银行转账形式支付。

（5）关于农民工资管理制度约定：

（1）建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；

（2）人工费总额不得低于施工合同总价的20%，根据工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人付款申请单后7个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：同意拨付后   日内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按合同通用条款执行  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                       无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5条规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：依据通用合同条款规定执行外并处违约金10000元/天 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款14.1条规定执行 。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款14.1条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2条规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同专用条款第12.4.1规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款14.4.1.（1）条规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：依据通用合同条款规定执行 。

（2）发包人完成支付的期限：3个月内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）、（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        ；

（2）工程结算审核后的工程造价总额3%的工程款；

（3）其他方式: 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除 。

关于质量保证金的补充约定：按国办发［2016］49号文件规定 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修合同（书）执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除（若保修金为以银行保函、保证保险和担保保函的保修费用由承包人另行支付）。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款16.1.1条规定执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的，每推迟一天罚5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担相应费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）发包人投保内容：无。（2）承包人投保内容：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按相关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否，相关约定取消。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

21、其他

21.1工程竣工及竣工验收备案

21.1.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.1.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.1.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.1.4根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，声像档案费用已包含在中标价中由承包人自行支付。

21.1.5工程竣工验收后，承包方应积级配合业主向市政道路相关管理部门移交。如因承包方原因造成移交延误，即使已过保修期，承包方仍将承担保修工作直至移交完成。

21.2道路两侧施工便道已包含在临时设施费用中，发包人不再另行给予补偿。

21.3承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

21.4承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

21.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。②双方合同签订后15天内，承包人必须完成办理安全监督手续和协助办理施工许可证。若合同签订后15天内，承包人还没完成办理安全监督手续，延期一天，每天罚款1500元，罚金从履约保证金直接扣除。

21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.7如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.8预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

21.9由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.10合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.11因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.12承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.13承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.14根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的20%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

第4节 合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：福建省漳州市长泰县武安镇官山村村民委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为 贰 年；

7.其他项目 保修期限约定如下： 按国家有关规定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

年   月   日

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8-1：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为 9814306.05(含暂列金460000万元整) 元（大写金额：玖佰捌拾壹万肆仟叁佰零陆元零伍分 （含暂列金肆拾陆万元整）元）。

其中：

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：党群活动中心_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | PHC400-A-95 1.桩规格（包括外径、壁厚）:外径 400mm 2.沉桩方法:静压桩 3.沉桩长度:21.5-22.5m 4.桩尖类型:十字形桩尖 5.填充材料、刷防护材料要求:4- 5厚圆钢板托板、、C35混凝土填芯、 填芯长度1.5m | m | 1342 | 191.6 | 162.86 | 0.85 |
| 2 | 010301001005 | 预制钢筋混凝土方桩 | PHC400-A-95 1.桩规格（包括外径、壁厚）:外径 400mm 2.沉桩方法:静压桩 3.沉桩长度:21.5-22.5m 4.桩尖类型:十字形桩尖 5.填充材料、刷防护材料要求:4- 5厚圆钢板托板、、C35混凝土填芯、 填芯长度1.5m | m | 66 | 190.95 | 162.31 | 0.85 |
| 3 | 010301004005 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 (预制钢筋混凝土桩) 2.挖掘机挖石碴 (装车) 3.自卸汽车运石碴 (载重10t以内运 距3km) | m3 | 4.22 | 436.17 | 370.74 | 0.85 |
| 4 | 010515004010 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ16) | t | 1.504 | 7174.27 | 6098.13 | 0.85 |
| 5 | 010515004011 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ12) | t | 0.091 | 7398.35 | 6288.6 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010515004012 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ8) | t | 0.251 | 7543.98 | 6412.38 | 0.85 |
| 7 | 010515004013 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (圆钢 HPB300φ10) | t | 0.387 | 7532.17 | 6402.34 | 0.85 |
| 工程名称：党群活动中心_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰 实心砖MU15 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 | m3 | 25.05 | 765.83 | 650.96 | 0.85 |
| 2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 189.98 | 706.93 | 600.89 | 0.85 |
| 3 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 | m3 | 12.7 | 706.93 | 600.89 | 0.85 |
| 4 | 010405001003 | 砌筑超高增加费 | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 6.41 | 17.73 | 15.07 | 0.85 |
| 5 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 750.86 | 13.15 | 11.18 | 0.85 |
| 6 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5(42.5) | m3 | 1.29 | 910.61 | 774.02 | 0.85 |
| 7 | 010404001011 | 垫层 | 部位;蹲位垫层 1.轻骨料混凝土 | m3 | 8.36 | 613.79 | 521.72 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 17.26 | 633.77 | 538.7 | 0.85 |
| 2 | 010501005004 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌商品泵送 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 78.14 | 616.3 | 523.86 | 0.85 |
| 3 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌商品泵送 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 28.66 | 622.19 | 528.86 | 0.85 |
| 4 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌商品泵送 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 72.21 | 627.94 | 533.75 | 0.85 |
| 5 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌商品泵送 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 45.5 | 603.74 | 513.18 | 0.85 |
| 6 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 38.47 | 790.16 | 671.64 | 0.85 |
| 7 | 010502001007 | 矩形柱 | 梯柱 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.98 | 622.41 | 529.05 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502001009 | 矩形柱 | 梯柱 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.25 | 605.35 | 514.55 | 0.85 |
| 9 | 010504001002 | 直形墙 | 部位：电梯井侧壁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.24 | 614.52 | 522.34 | 0.85 |
| 10 | 010501004001 | 筏板基础 | 电梯井底板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.83 | 615.2 | 522.92 | 0.85 |
| 11 | 010503004004 | 圈梁 | 用水房间基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.92 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
| 12 | 010503004005 | 圈梁 | 电井房门口 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.22 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
| 13 | 010503004006 | 圈梁 | 电梯圈梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.89 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503004007 | 圈梁 | 屋面混凝土 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.84 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
| 15 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.53 | 804.43 | 683.77 | 0.85 |
| 16 | 010507005005 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.97 | 757.4 | 643.79 | 0.85 |
| 17 | 010503005005 | 过梁 | 24-2窗台过梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.24 | 804.43 | 683.77 | 0.85 |
| 18 | 010507005006 | 压顶 | 24-2窗台压顶 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.83 | 757.4 | 643.79 | 0.85 |
| 19 | 010505001007 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 55.33 | 596.06 | 506.65 | 0.85 |
| 20 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 175.19 | 620.53 | 527.45 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010505001009 | 有梁板 | 屋面 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 94.48 | 602.72 | 512.31 | 0.85 |
| 22 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 79 | 186.37 | 158.41 | 0.85 |
| 23 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 53.2 | 180.09 | 153.08 | 0.85 |
| 24 | 010505008004 | 雨篷 | 一层雨披 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.9 | 724.88 | 616.15 | 0.85 |
| 25 | 010505006005 | 栏板 | 24-11 7.2栏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.22 | 667.6 | 567.46 | 0.85 |
| 26 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.51 | 572.88 | 486.95 | 0.85 |
| 27 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.77 | 621.33 | 528.13 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 2.33 | 609.21 | 517.83 | 0.85 |
| 29 | 010505003002 | 平板 | 部位：空调板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.34 | 623.07 | 529.61 | 0.85 |
| 30 | 010505003003 | 平板 | 部位：空调板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.34 | 598.84 | 509.01 | 0.85 |
| 31 | 010505006010 | 栏板 | 部位：空调板栏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.45 | 661.9 | 562.62 | 0.85 |
| 32 | 010505006011 | 栏板 | 部位：空调板栏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.45 | 637.67 | 542.02 | 0.85 |
| 33 | 010504001003 | 直形墙 | 上人屋面栏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.47 | 590.1 | 501.59 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010505006006 | 栏板 | 不上人屋面栏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.69 | 637.67 | 542.02 | 0.85 |
| 35 | 010505008007 | 雨篷 | 屋面雨披 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 0.4 | 707.08 | 601.02 | 0.85 |
| 36 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ6 | t | 4.184 | 7945.28 | 6753.49 | 0.85 |
| 37 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8 | t | 2.644 | 7833.79 | 6658.72 | 0.85 |
| 38 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 | t | 1.241 | 7721.43 | 6563.22 | 0.85 |
| 39 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 | t | 24.633 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 40 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10 | t | 11.91 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 41 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 | t | 10.736 | 7292 | 6198.2 | 0.85 |
| 42 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 | t | 4.58 | 7168.76 | 6093.45 | 0.85 |
| 43 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16 | t | 9.933 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 44 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ18 | t | 10.819 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 45 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ20 | t | 12.903 | 6772.41 | 5756.55 | 0.85 |
| 46 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ22 | t | 6.372 | 6772.41 | 5756.55 | 0.85 |
| 47 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ25 | t | 0.256 | 6772.42 | 5756.56 | 0.85 |
| 48 | 010516006010 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ16) | 个 | 444 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 49 | 010516006011 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 352 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 50 | 010516006012 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ20) | 个 | 542 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 51 | 010516006013 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ22) | 个 | 264 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：党群活动中心_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：配套用房_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚） :ZHa25 2.沉桩长度:12m 3.电焊接桩 4.桩尖焊接 | m | 360 | 275.11 | 233.84 | 0.85 |
| 2 | 010301004004 | 截(凿)桩头 | 1.预制钢筋混凝土桩截桩 (方桩) | 根 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 3 | 010515004007 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (圆钢 HPB300Φ6) | t | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 4 | 010515004008 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ12) | t | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 5 | 010515004009 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ16) | t | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：配套用房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心 砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 | m3 | 10.38 | 731.6 | 621.86 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003007 | 实心砖墙 | 180厚 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 37.21 | 832.07 | 707.26 | 0.85 |
| 3 | 010401003008 | 实心砖墙 | 120厚 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 4.1 | 832.07 | 707.26 | 0.85 |
| 4 | 010401012004 | 零星砌砖 | 蹲位 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 1.08 | 910.61 | 774.02 | 0.85 |
| 5 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 148.79 | 13.15 | 11.18 | 0.85 |
| 6 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | 1.超高高度:2.2m以内 | m3 | 34.45 | 17.73 | 15.07 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.35 | 634.13 | 539.01 | 0.85 |
| 2 | 010501005005 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.8 | 616.68 | 524.18 | 0.85 |
| 3 | 010503001004 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.99 | 622.56 | 529.18 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.36 | 634.73 | 539.52 | 0.85 |
| 5 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.84 | 620.9 | 527.77 | 0.85 |
| 6 | 010505001006 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 30.41 | 602.72 | 512.31 | 0.85 |
| 7 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.16 | 627.38 | 533.27 | 0.85 |
| 8 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.69 | 804.43 | 683.77 | 0.85 |
| 9 | 010507005004 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.32 | 757.41 | 643.8 | 0.85 |
| 10 | 010505006004 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.95 | 613.35 | 521.35 | 0.85 |
| 11 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ6 | t | 0.149 | 7945.3 | 6753.51 | 0.85 |
| 12 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8 | t | 0.364 | 7833.79 | 6658.72 | 0.85 |
| 13 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 | t | 0.466 | 7721.44 | 6563.22 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 | t | 3.767 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 15 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10 | t | 0.888 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 16 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 | t | 1.034 | 7292 | 6198.2 | 0.85 |
| 17 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 | t | 0.734 | 7168.76 | 6093.45 | 0.85 |
| 18 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16 | t | 4.343 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 19 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ18 | t | 0.452 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 20 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ16) | 个 | 292 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 21 | 010516006009 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 32 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 22 | 010516003006 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ16) | 个 | 62 | 13.24 | 11.25 | 0.85 |
| 工程名称：配套用房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫工程_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:锚杆 静压桩250*250 2.沉桩长度:12m | m | 120 | 245.52 | 208.69 | 0.85 |
| 2 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 1.预制钢筋混凝土桩截桩 (方桩) | 根 | 10 | 38.26 | 32.52 | 0.85 |
| 3 | 010515004004 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (圆钢 HPB300Φ6) | t | 0.38 | 7606.53 | 6465.55 | 0.85 |
| 4 | 010515004005 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ12) | t | 0.45 | 7398.36 | 6288.61 | 0.85 |
| 5 | 010515004006 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ16) | t | 0.11 | 7275.09 | 6183.83 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：门卫工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心 砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 | m3 | 1.92 | 731.6 | 621.86 | 0.85 |
| 2 | 010401003005 | 实心砖墙 | 180厚 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 6.66 | 832.07 | 707.26 | 0.85 |
| 3 | 010401012002 | 零星砌砖 | 蹲位 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 0.17 | 910.59 | 774 | 0.85 |
| 4 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 28.46 | 13.15 | 11.18 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌 制，泵送、非泵送）:素砼C15混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.18 | 658.24 | 559.5 | 0.85 |
| 2 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.6 | 591.84 | 503.06 | 0.85 |
| 3 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.51 | 597.72 | 508.06 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.12 | 603.26 | 512.77 | 0.85 |
| 5 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 3.89 | 602.72 | 512.31 | 0.85 |
| 6 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.15 | 804.4 | 683.74 | 0.85 |
| 7 | 010507005003 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.13 | 757.38 | 643.77 | 0.85 |
| 8 | 010507007001 | 其他构件 | 屋面小构件 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.48 | 819.54 | 696.61 | 0.85 |
| 9 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.13 | 700.38 | 595.32 | 0.85 |
| 10 | 010503004002 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.31 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
| 11 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ6 | t | 0.009 | 7945.56 | 6753.73 | 0.85 |
| 12 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8 | t | 0.004 | 7835 | 6659.75 | 0.85 |
| 13 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 | t | 0.116 | 7721.47 | 6563.25 | 0.85 |
| 14 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 | t | 0.691 | 7498.47 | 6373.7 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10 | t | 0.311 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 16 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 | t | 0.247 | 7291.98 | 6198.18 | 0.85 |
| 17 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16 | t | 0.702 | 7067.93 | 6007.74 | 0.85 |
| 18 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ18 | t | 0.27 | 7067.93 | 6007.74 | 0.85 |
| 19 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ16) | 个 | 40 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 20 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 20 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 工程名称：门卫工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：防灾物资仓库_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:锚杆 静压桩250*250 2.沉桩长度:12m | m | 240 | 239.96 | 203.97 | 0.85 |
| 2 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.预制钢筋混凝土桩截桩 (方桩) | 根 | 20 | 38.26 | 32.52 | 0.85 |
| 工程名称：防灾物资仓库_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心 砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M7.5 | m3 | 7.27 | 731.6 | 621.86 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003003 | 实心砖墙 | 180厚 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 9.91 | 832.07 | 707.26 | 0.85 |
| 3 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 49.28 | 13.15 | 11.18 | 0.85 |
| 4 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 |  | m3 | 0.33 | 17.73 | 15.07 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.34 | 634.13 | 539.01 | 0.85 |
| 2 | 010501005003 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.2 | 622.56 | 529.18 | 0.85 |
| 3 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.59 | 622.56 | 529.18 | 0.85 |
| 4 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.16 | 627.83 | 533.66 | 0.85 |
| 5 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.7 | 620.9 | 527.77 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 16.98 | 602.72 | 512.31 | 0.85 |
| 7 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.1 | 757.4 | 643.79 | 0.85 |
| 8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送普通 混凝土土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34 | 627.38 | 533.27 | 0.85 |
| 9 | 010505006003 | 栏板 | 屋面楼板大样 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.68 | 613.46 | 521.44 | 0.85 |
| 10 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直 径6mm) | t | 0.152 | 7945.26 | 6753.47 | 0.85 |
| 11 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直 径8mm) | t | 0.164 | 7833.78 | 6658.71 | 0.85 |
| 12 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.03 | 7721.33 | 6563.13 | 0.85 |
| 13 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.11 | 7721.45 | 6563.23 | 0.85 |
| 14 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 2.258 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 15 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 0.544 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 16 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) | t | 0.036 | 7291.94 | 6198.15 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) | t | 0.37 | 7168.76 | 6093.45 | 0.85 |
| 18 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) | t | 2.363 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 19 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) | t | 0.336 | 7067.95 | 6007.76 | 0.85 |
| 20 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ16) | 个 | 208 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 21 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 32 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 工程名称：防灾物资仓库_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消防水池_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | PHC400-AB-95 1.桩规格（包括外径、壁厚）:外径 400mm 2.沉桩方法:静压桩 3.沉桩长度:21.5-22.5m 4.桩尖类型:十字形桩尖 5.填充材料、刷防护材料要求:4- 5厚圆钢板托板、、C35混凝土填芯、 填芯长度1.5m | m | 572 | 221.47 | 188.25 | 0.85 |
| 2 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 (预制钢筋混凝土桩) 2.挖掘机挖石碴 (装车) 3.自卸汽车运石碴 (载重10t以内运 距3km) | m3 | 0.49 | 246.22 | 209.29 | 0.85 |
| 3 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ16) | t | 0.641 | 7174.27 | 6098.13 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ12) | t | 0.18 | 7398.33 | 6288.58 | 0.85 |
| 5 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400Φ8) | t | 0.193 | 7543.99 | 6412.39 | 0.85 |
| 工程名称：消防水池_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 180厚 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤 矸石普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 | m3 | 12.34 | 832.07 | 707.26 | 0.85 |
| 2 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:挂钢丝网 | m2 | 23.26 | 13.15 | 11.18 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 18.31 | 1316.59 | 1119.1 | 0.85 |
| 2 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 28.04 | 628.78 | 534.46 | 0.85 |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 8.1 | 634.67 | 539.47 | 0.85 |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 14.15 | 628.3 | 534.06 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 84.87 | 636.22 | 540.79 | 0.85 |
| 6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.08 | 804.38 | 683.72 | 0.85 |
| 7 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商 品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.03 | 757.33 | 643.73 | 0.85 |
| 8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 56.29 | 632.19 | 537.36 | 0.85 |
| 9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 39.48 | 633 | 538.05 | 0.85 |
| 10 | 010505006001 | 栏板 | 消防水池 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.7 | 667.6 | 567.46 | 0.85 |
| 11 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.92 | 735.01 | 624.76 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第20页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.35 | 724.89 | 616.16 | 0.85 |
| 13 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.38 | 667.6 | 567.46 | 0.85 |
| 14 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 8.84 | 184.91 | 157.17 | 0.85 |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品 混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.2 | 800.68 | 680.58 | 0.85 |
| 16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场 拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.15 | 790.13 | 671.61 | 0.85 |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ6 | t | 0.112 | 7945.27 | 6753.48 | 0.85 |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8 | t | 0.144 | 7833.82 | 6658.75 | 0.85 |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10 | t | 0.112 | 7870.98 | 6690.33 | 0.85 |
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ6 | t | 0.165 | 7721.45 | 6563.23 | 0.85 |
| 21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ8 | t | 3.445 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10 | t | 1.736 | 7498.46 | 6373.69 | 0.85 |
| 23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12 | t | 1.395 | 7292 | 6198.2 | 0.85 |
| 24 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ14 | t | 15.084 | 7168.76 | 6093.45 | 0.85 |
| 25 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ16 | t | 2.196 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
| 26 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ18 | t | 10.848 | 7067.94 | 6007.75 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第21页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ20 | t | 7.524 | 6772.41 | 5756.55 | 0.85 |
| 28 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ22 | t | 2.317 | 6772.41 | 5756.55 | 0.85 |
| 29 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ25 | t | 0.612 | 6772.4 | 5756.54 | 0.85 |
| 30 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ16) | 个 | 58 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 31 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 68 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 32 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ20) | 个 | 158 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 33 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ16) | 个 | 2 | 13.24 | 11.25 | 0.85 |
| 34 | 010516003002 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ18) | 个 | 184 | 13.24 | 11.25 | 0.85 |
| 35 | 010516003003 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ20) | 个 | 47 | 14.1 | 11.99 | 0.85 |
| 36 | 010516003004 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ22) | 个 | 35 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
| 37 | 010516003005 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25) | 个 | 4 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：消防水池_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_室外道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第22页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金（暂列金46万元）_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第23页 共23页 |  |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：党群活动中心_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001009 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 49971.55 | 42475.82 | 0.85 |
| 工程名称：党群活动中心_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:钢管脚手架 | m2 | 1730.6 | 82.87 | 70.44 | 0.85 |
| 2 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 1837.74 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 3 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 179.24 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m- 5.2m) | m2 | 529.68 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 5 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 95.83 | 34.05 | 28.94 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001012 | 基础模板 | 1.垫层 | m2 | 50.31 | 68.32 | 58.07 | 0.85 |
| 2 | 011702001013 | 基础模板 | 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 172.48 | 55.06 | 46.8 | 0.85 |
| 3 | 011702001014 | 基础模板 | 电梯井底 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 2.7 | 55.06 | 46.8 | 0.85 |
| 4 | 011702005004 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 186.07 | 59.58 | 50.64 | 0.85 |
| 5 | 011702002005 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 | m2 | 843.37 | 75.41 | 64.1 | 0.85 |
| 6 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.构造柱 | m2 | 425.29 | 94.74 | 80.53 | 0.85 |
| 7 | 011702003003 | 构造柱模板 | 梯柱 1.构造柱 | m2 | 32.57 | 75.86 | 64.48 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011702008004 | 圈梁模板 | 屋面圈梁 1.圈梁 | m2 | 9.55 | 63.84 | 54.26 | 0.85 |
| 9 | 011702008005 | 圈梁模板 | 电梯井圈梁 1.圈梁 | m2 | 20.15 | 63.84 | 54.26 | 0.85 |
| 10 | 011702008006 | 圈梁模板 | 电井反口 1.圈梁 | m2 | 2.4 | 63.84 | 54.26 | 0.85 |
| 11 | 011702008007 | 圈梁模板 | 用水房间基脚 1.圈梁 | m2 | 69.15 | 63.84 | 54.26 | 0.85 |
| 12 | 011702009004 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 46.57 | 85.54 | 72.71 | 0.85 |
| 13 | 011702036004 | 小型构件模板 | 1.压顶 | m2 | 21.35 | 65.24 | 55.45 | 0.85 |
| 14 | 011702011001 | 墙模板 | 1.电梯井壁 | m2 | 18.83 | 67.46 | 57.34 | 0.85 |
| 15 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.有梁板 | m2 | 2697.59 | 73.11 | 62.14 | 0.85 |
| 16 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) | m2 | 132.2 | 174.74 | 148.53 | 0.85 |
| 17 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 | 一层雨披、屋面雨披 1.雨篷 | m2 | 12.09 | 114.76 | 97.55 | 0.85 |
| 18 | 011702021006 | 栏板模板 | 上人屋面栏板 1.栏板 | m2 | 209.43 | 67.6 | 57.46 | 0.85 |
| 19 | 011702021005 | 栏板模板 | 不上人屋面栏板 1.栏板 | m2 | 64.5 | 67.6 | 57.46 | 0.85 |
| 20 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | 空调栏板3、4 1.空调板 | m2 | 220.24 | 63.57 | 54.03 | 0.85 |
| 21 | 011702021007 | 栏板模板 | 部位：空调板栏板 | m2 | 223.3 | 67.6 | 57.46 | 0.85 |
| 22 | 011702006003 | 梁模板 |  | m2 | 111.99 | 94.5 | 80.33 | 0.85 |
| 23 | 011702021008 | 栏板模板 | 24-11 7.2栏板 | m2 | 11.59 | 67.6 | 57.46 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架 结构 2.建筑物檐口高度、层数:21.6m、 5层 3.相关垂直运输自行考虑 | 项 | 1 | 195625.8 | 166281.93 | 0.85 |
| 四 | 大型机械进出场及安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 23615.48 | 20073.16 | 0.85 |
| 2 | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 13823.02 | 11749.57 | 0.85 |
| 3 | 011705001007 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 2 | 1500 | 1275 | 0.85 |
| 4 | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 4767.14 | 4052.07 | 0.85 |
| 工程名称：党群活动中心_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：配套用房_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：配套用房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:钢管脚手架 | m2 | 361.2 | 64.54 | 54.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 357.12 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 3 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 367.5 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m- 5.2m) | m2 | 137.72 | 28.22 | 23.99 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001009 | 基础模板 | 1.垫层 | m2 | 28.21 | 81.98 | 69.68 | 0.85 |
| 2 | 011702001011 | 基础模板 | 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 43.8 | 66.05 | 56.14 | 0.85 |
| 3 | 011702005005 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 106.4 | 71.48 | 60.76 | 0.85 |
| 4 | 011702002004 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 | m2 | 162.87 | 91.23 | 77.55 | 0.85 |
| 5 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 40.1 | 102.65 | 87.25 | 0.85 |
| 6 | 011702036002 | 小型构件模板 | 1.压顶 | m2 | 3.6 | 78.29 | 66.55 | 0.85 |
| 7 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板 | m2 | 309.66 | 103.88 | 88.3 | 0.85 |
| 8 | 011702022004 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、挑檐 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 9 | 011702021003 | 栏板模板 | 1.栏板 | m2 | 67.68 | 81.11 | 68.94 | 0.85 |
| 10 | 011702006002 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁 | m2 | 21.6 | 113.57 | 96.53 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001005 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 2079.79 | 1767.82 | 0.85 |
| 四 | 大型机械进出场及安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：配套用房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫工程_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:钢管脚手架 | m2 | 76.59 | 60.28 | 51.24 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 92.3 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001008 | 基础模板 | 1.垫层 | m2 | 6.16 | 81.98 | 69.68 | 0.85 |
| 2 | 011702001010 | 基础模板 | 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 15.57 | 66.05 | 56.14 | 0.85 |
| 3 | 011702005003 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 13.18 | 71.48 | 60.76 | 0.85 |
| 4 | 011702002003 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 | m2 | 29.1 | 90.26 | 76.72 | 0.85 |
| 5 | 011702009003 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 2.19 | 102.65 | 87.25 | 0.85 |
| 6 | 011702036003 | 小型构件模板 | 1.压顶 | m2 | 1.2 | 78.29 | 66.55 | 0.85 |
| 7 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.有梁板 | m2 | 28.5 | 84 | 71.4 | 0.85 |
| 8 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、挑檐 | m2 | 31.5 | 107.9 | 91.72 | 0.85 |
| 9 | 011702023003 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨篷 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 1.7 | 137.7 | 117.05 | 0.85 |
| 10 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 3.4 | 76.59 | 65.1 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001003 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 193.05 | 164.09 | 0.85 |
| 四 | 大型机械进出场及安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 2315.47 | 1968.15 | 0.85 |
| 工程名称：门卫工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：防灾物资仓库_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：防灾物资仓库_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:钢管脚手架 | m2 | 200.2 | 64.54 | 54.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 151.68 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 3 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m- 5.2m) | m2 | 78.45 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001006 | 基础模板 | 1.垫层 | m2 | 14.21 | 81.98 | 69.68 | 0.85 |
| 2 | 011702001007 | 基础模板 | 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 29.7 | 66.05 | 56.14 | 0.85 |
| 3 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 52.68 | 71.48 | 60.76 | 0.85 |
| 4 | 011702002002 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 | m2 | 74.56 | 90.4 | 76.84 | 0.85 |
| 5 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.有梁板 | m2 | 130.53 | 89.68 | 76.23 | 0.85 |
| 6 | 011702006001 | 梁模板 |  | m2 | 28.08 | 108.32 | 92.07 | 0.85 |
| 7 | 011702021002 | 栏板模板 |  | m2 | 62.54 | 81.11 | 68.94 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 1093.95 | 929.86 | 0.85 |
| 四 | 大型机械进出场及安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 1 | 2315.47 | 1968.15 | 0.85 |
| 工程名称：防灾物资仓库_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水池_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消防水池_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 |  | m2 | 44.1 | 64.54 | 54.86 | 0.85 |
| 2 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全 网 |  | m2 | 232.2 | 60.89 | 51.76 | 0.85 |
| 3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 63 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 170.53 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础模板 | 1.砖胎膜 2.20厚1：2水泥砂浆找平 | m2 | 62.6 | 324.04 | 275.43 | 0.85 |
| 2 | 011702001002 | 基础模板 | 1.垫层 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 20.15 | 81.98 | 69.68 | 0.85 |
| 3 | 011702001004 | 基础模板 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 42.31 | 63.48 | 53.96 | 0.85 |
| 4 | 011702001005 | 基础模板 | 集水坑 | m2 | 49.12 | 63.48 | 53.96 | 0.85 |
| 5 | 011702002001 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不 超过6m (每增加0.5m) | m2 | 89.45 | 81.02 | 68.87 | 0.85 |
| 6 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 三层及以下 的其他类建筑模板 | m2 | 44.98 | 71.48 | 60.76 | 0.85 |
| 7 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 1.24 | 102.65 | 87.25 | 0.85 |
| 8 | 011702036001 | 小型构件模板 | 1.压顶 | m2 | 0.26 | 69.85 | 59.37 | 0.85 |
| 9 | 011702011002 | 墙模板 | 1.直形墙 | m2 | 431.27 | 79.02 | 67.17 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不 超过6m (每增加0.5m) | m2 | 239.1 | 75.2 | 63.92 | 0.85 |
| 11 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、挑檐 | m2 | 35.73 | 107.9 | 91.72 | 0.85 |
| 12 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨篷 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 2.3 | 137.7 | 117.05 | 0.85 |
| 13 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.栏板 地下室模板 | m2 | 8.52 | 72.57 | 61.68 | 0.85 |
| 14 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) | m2 | 8.84 | 186.6 | 158.61 | 0.85 |
| 15 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 0.28 | 68.21 | 57.98 | 0.85 |
| 16 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱 | m2 | 3.04 | 101.02 | 85.87 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 2431.4 | 2066.69 | 0.85 |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安 拆 |  | 项 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：消防水池_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_室外道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外工程_围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程_室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金（暂列金46万元）_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |

| 附件C:安全文明施工费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 党群活动中心 |  |
| 1 | 桩基工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.938% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.938% |
| (二) | 配套用房 |  |
| 1 | 桩基工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.938% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.938% |
| (三) | 门卫工程 |  |
| 1 | 桩基工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.938% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.938% |
| (四) | 防灾物资仓库 |  |
| 1 | 桩基工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.938% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.938% |
| (五) | 消防水池 |  |
| 1 | 桩基工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.938% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.938% |
| (六) | 室外工程 |  |
| 1 | 室外道路 | 0.528% |
| 2 | 园林单位工程 | 1.991% |
| 3 | 围墙工程 | 0.528% |
| 4 | 室外管网 | 3.938% |
| (七) | 暂列金（暂列金46万元） |  |
| 1 | 土建单位工程 | 3.938% |
|  |  | 第1页 共1页 |

| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 001 | PHC400-A-95 |  | 米 | 110.62 | 94.03 | 0.85 |
| 2 | 01 | 烤漆钢制平开门 |  | m2 | 380 | 323 | 0.85 |
| 3 | 010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 4 | 010101001010_1 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 5 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 4938.05 | 4197.34 | 0.85 |
| 6 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 7 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 4823.01 | 4099.56 | 0.85 |
| 8 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 4725.66 | 4016.81 | 0.85 |
| 9 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 10 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 11 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 12 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 13 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 4646.02 | 3949.12 | 0.85 |
| 14 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 5070.8 | 4310.18 | 0.85 |
| 15 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 4893.81 | 4159.74 | 0.85 |
| 16 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 4893.81 | 4159.74 | 0.85 |
| 17 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 4.823 | 4.1 | 0.85 |
| 18 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 4.953 | 4.21 | 0.85 |
| 19 | 01090130 | 圆钢 | Φ8～14 | kg | 4.823 | 4.1 | 0.85 |
| 20 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 4.823 | 4.1 | 0.85 |
| 21 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 4.968 | 4.22 | 0.85 |
| 22 | 01090200_1 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 4.968 | 4.22 | 0.85 |
| 23 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 5026.55 | 4272.57 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 24 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 4938.05 | 4197.34 | 0.85 |
| 25 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 4967.55 | 4222.42 | 0.85 |
| 26 | 01090290_1 | 圆钢 | Ф10 | t | 4967.55 | 4222.42 | 0.85 |
| 27 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 4823.01 | 4099.56 | 0.85 |
| 28 | 01090300_1 | 圆钢 | Ф12 | t | 4823.01 | 4099.56 | 0.85 |
| 29 | 01090320 | 圆钢 | Ф14 | t | 4823.01 | 4099.56 | 0.85 |
| 30 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 19.912 | 16.93 | 0.85 |
| 31 | 03030640 | 铝合金门档 | 40×40 | m | 13.27 | 11.28 | 0.85 |
| 32 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 33 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 34 | 04010010_1 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 35 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 36 | 04010050_1 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 37 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 38 | 04010090_1 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 39 | 04010090_2 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 40 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.425 | 0.36 | 0.85 |
| 41 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 196.12 | 166.7 | 0.85 |
| 42 | 04030150_1 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 196.12 | 166.7 | 0.85 |
| 43 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 196.12 | 166.7 | 0.85 |
| 44 | 04030200_1 | 天然中砂 |  | m3 | 196.12 | 166.7 | 0.85 |
| 45 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 137.28 | 116.69 | 0.85 |
| 46 | 04050460 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 98.06 | 83.35 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 47 | 04290080 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ400 AB95 | m | 117.7 | 100.05 | 0.85 |
| 48 | 1 | 不锈钢门 |  | m2 | 580 | 493 | 0.85 |
| 49 | 11030030_1 | 丙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | ㎡ | 360 | 306 | 0.85 |
| 50 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | ㎡ | 382.43 | 325.07 | 0.85 |
| 51 | 11090010_1 | 铝合金活动小门 | 800*200 | 个 | 481.41 | 409.2 | 0.85 |
| 52 | 11090010_2 | 铝合金活动小门 | 500×1500 | 个 | 225.66 | 191.81 | 0.85 |
| 53 | 11190001 | 不锈钢电动伸缩门 |  | m | 1200 | 1020 | 0.85 |
| 54 | 11210050 | 铝合金推拉纱窗扇 |  | m2 | 80.53 | 68.45 | 0.85 |
| 55 | 11210060 | 铝合金平开纱窗扇 |  | m2 | 125.66 | 106.81 | 0.85 |
| 56 | 11250001 | 不锈钢扣板卷帘门 |  | ㎡ | 322.12 | 273.8 | 0.85 |
| 57 | 11250060 | 彩钢板卷帘门 |  | ㎡ | 133.41 | 113.4 | 0.85 |
| 58 | 30108011 | 消防稳压泵(Q=15L/S H=50m N=15Kw)一用一备 |  | 台 | 8000 | 6800 | 0.85 |
| 59 | 30108120 | 潜污泵(50WQ-10-15-1.5，(一用一备 )(Q=2.8L/s,H=15m,N=1.5kw)) |  | 台 | 2500 | 2125 | 0.85 |
| 60 | 30701065 | 静音管道风机 DPT20-54， 600m3/h;100pa;92w;220V吊装 |  | 台 | 550 | 467.5 | 0.85 |
| 61 | 30701065_1 | 静音管道风机 DPT20-66H， 1200m3/h;150pa;315w;220V吊装 |  | 台 | 660 | 561 | 0.85 |
| 62 | 31009058 | 水箱自洁器 内置式 (潜入式布水器) |  | 台 | 2880 | 2448 | 0.85 |
| 63 | 33110240_2 | 18T不锈钢消防水箱 |  | 个 | 15300 | 13005 | 0.85 |
| 64 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 171.06 | 145.4 | 0.85 |
| 65 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 183.92 | 156.33 | 0.85 |
| 66 | 80010690_1 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 368.17 | 312.94 | 0.85 |
| 67 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 196.27 | 166.83 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 68 | 80010710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 207.37 | 176.26 | 0.85 |
| 69 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石 ) 塌落度120-160mm | m3 | 402.91 | 342.47 | 0.85 |
| 70 | 80213480 | 预拌非泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石 ) 塌落度120-160mm | m3 | 466.02 | 396.12 | 0.85 |
| 71 | 80213520_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石25mm 塌落 度120-160mm | m3 | 367.77 | 312.6 | 0.85 |
| 72 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落 度120-160mm | m3 | 407.77 | 346.6 | 0.85 |
| 73 | 80213530_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落 度120-160mm | m3 | 407.77 | 346.6 | 0.85 |
| 74 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm | m3 | 382.43 | 325.07 | 0.85 |
| 75 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm | m3 | 402.04 | 341.73 | 0.85 |
| 76 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm | m3 | 421.65 | 358.4 | 0.85 |
| 77 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm | m3 | 441.26 | 375.07 | 0.85 |
| 78 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm | m3 | 460.87 | 391.74 | 0.85 |
| 79 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 398.06 | 338.35 | 0.85 |
| 80 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 417.48 | 354.86 | 0.85 |
| 81 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 436.89 | 371.36 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 82 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 456.31 | 387.86 | 0.85 |
| 83 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 475.73 | 404.37 | 0.85 |
| 84 | 80213720 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100～200m C25(42.5) 碎石25mm 塌 落度180-220mm | m3 | 461.17 | 391.99 | 0.85 |
| 85 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 441.26 | 375.07 | 0.85 |
| 86 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 460.87 | 391.74 | 0.85 |
| 87 | 80215060 | 泵送防水抗渗混凝土 | P6 C25(42.5) 砾石20mm 塌 落度≤160mm | m3 | 446.6 | 379.61 | 0.85 |
| 88 | 80215080 | 泵送防水抗渗混凝土 | P6 C25(42.5) 砾石31.5mm 塌落度≤160mm | m3 | 446.6 | 379.61 | 0.85 |
| 89 | 80215185 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌 落度160-200mm | m3 | 470.87 | 400.24 | 0.85 |
| 90 | 80215300_1 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 446.6 | 379.61 | 0.85 |
| 91 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 461.17 | 391.99 | 0.85 |
| 92 | 80230010 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒 ，密度等级≥500kg/m3 容 重（kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 443 | 376.55 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 93 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒 ，密度等级≥500kg/m3 容 重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 441.25 | 375.06 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

- 承包人提供的主要材料和设备清单

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 384.366 | 460.87 | ±5 | 460.87 | 177142.76 | 4.06 |
| 2 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 35.49 | 4893.81 | ±5 | 4893.81 | 173681.32 | 3.98 |
| 3 | PHC400-A-95 | 米 | 1415.04 | 110.62 | ±5 | 110.62 | 156531.72 | 3.58 |
| 4 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 16 | t | 27.227 | 4646.02 | ±5 | 4646.02 | 126497.19 | 2.9 |
| 5 | 钢筋混凝土静压桩 250*250 | 米 | 738 | 170 | ±5 | 170 | 125460 | 2.87 |
| 6 | 铝合金型材 综合 | kg | 6080.523 | 19.912 | ±5 | 19.91 | 121075.37 | 2.77 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 18 | t | 23.293 | 4646.02 | ±5 | 4646.02 | 108219.74 | 2.48 |
| 8 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石 25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 217.4 | 470.87 | ±5 | 470.87 | 102367.14 | 2.34 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 14 | t | 21.4 | 4725.66 | ±5 | 4725.66 | 101129.12 | 2.32 |
| 10 | 玻化砖 800×800 | ㎡ | 1598.615 | 62.84 | ±5 | 62.84 | 100456.97 | 2.3 |
| 11 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 20 | t | 20.938 | 4646.02 | ±5 | 4646.02 | 97278.37 | 2.23 |
| 12 | 散装水泥 42.5 | kg | 202049.694 | 0.425 | ±5 | 0.42 | 85871.12 | 1.97 |
| 13 | 真石漆 | kg | 14851.699 | 5.71 | ±5 | 5.71 | 84803.2 | 1.94 |
| 14 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 15.902 | 4893.81 | ±5 | 4893.81 | 77821.37 | 1.78 |
| 15 | 松木锯材 | m3 | 59.189 | 1245.13 | ±5 | 1245.13 | 73698 | 1.69 |
| 16 | 中空LOW-E玻璃 6+12A+6 | ㎡ | 425.031 | 170.8 | ±5 | 170.8 | 72595.29 | 1.66 |
| 17 | 胶合板 18厚、一级 、酚醛 | ㎡ | 2320.544 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 71867.25 | 1.65 |
| 18 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 AB95 | m | 600.6 | 117.7 | ±5 | 117.7 | 70690.62 | 1.62 |
| 19 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 12 | t | 14.523 | 4823.01 | ±5 | 4823.01 | 70044.57 | 1.6 |
| 20 | 水泥稳定粒料 碎石 | m3 | 252.671 | 230.09 | ±5 | 230.09 | 58137.07 | 1.33 |
| 21 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 块 | 95761.56 | 0.59 | ±5 | 0.59 | 56499.32 | 1.29 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 22 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 52572.668 | 1.03 | ±5 | 1.03 | 54149.85 | 1.24 |
| 23 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 122.566 | 441.26 | ±5 | 441.26 | 54083.47 | 1.24 |
| 24 | 预拌非泵送普通混凝 土 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度120- 160mm | m3 | 133.768 | 402.04 | ±5 | 402.04 | 53780.09 | 1.23 |
| 25 | 铸铁盖板 400×500 | 套 | 532.472 | 94.4 | ±5 | 94.4 | 50265.36 | 1.15 |
| 26 | 预拌泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 95.425 | 446.6 | ±5 | 446.6 | 42616.81 | 0.98 |
| 27 | 净干砂（机制砂） | m3 | 306.986 | 137.28 | ±5 | 137.28 | 42143.04 | 0.96 |
| 28 | 钢管使用费 | t.月 | 302.424 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 41909.92 | 0.96 |
| 29 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ 22 | t | 8.906 | 4646.02 | ±5 | 4646.02 | 41377.45 | 0.95 |
| 30 | 樟树，直径15，全冠 | 株 | 22 | 1700 | ±5 | 1700 | 37400 | 0.86 |
| 31 | 碎石 Φ5-31.5 | m3 | 223.421 | 155.34 | ±5 | 155.34 | 34706.22 | 0.79 |
| 32 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100～200m C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度180- 220mm | m3 | 74.169 | 461.17 | ±5 | 461.17 | 34204.52 | 0.78 |
| 33 | 天然中砂 | m3 | 172.719 | 196.12 | ±5 | 196.12 | 33873.65 | 0.78 |
| 34 | 圆钢 Ф10 | t | 6.233 | 4967.55 | ±5 | 4967.55 | 30962.74 | 0.71 |
| 35 | 圆钢 Φ6 | t | 6.065 | 5026.55 | ±5 | 5026.55 | 30486.03 | 0.7 |
| 36 | 金叶假连翘，高度 20、冠幅30 | 株 | 24733.8 | 1.2 | ±5 | 1.2 | 29680.56 | 0.68 |
| 37 | 铝合金推拉纱窗扇 | m2 | 366.789 | 80.53 | ±5 | 80.53 | 29537.52 | 0.68 |
| 38 | 预拌非泵送普通混凝 土 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度120- 160mm | m3 | 66.555 | 441.26 | ±5 | 441.26 | 29368.06 | 0.67 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：长泰县武安镇官山村社会事业服务中心建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 39 | 预拌非泵送普通混凝 土 C15(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度120- 160mm | m3 | 71.475 | 382.43 | ±5 | 382.43 | 27334.18 | 0.63 |
| 40 | 腻子粉 | kg | 11717.507 | 2.3 | ±5 | 2.3 | 26950.27 | 0.62 |
| 41 | 中(粗)砂 损耗2%+膨 胀1.18 | m3 | 134.044 | 196.12 | ±5 | 196.12 | 26288.71 | 0.6 |
| 42 | 磨光花岗岩板 20厚 | ㎡ | 223.92 | 115 | ±5 | 115 | 25750.8 | 0.59 |
| 43 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 181.082 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 25094.34 | 0.57 |
| 44 | 管桩桩尖 | 个 | 120 | 198.23 | ±5 | 198.23 | 23787.6 | 0.54 |
| 45 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 54.014 | 436.89 | ±5 | 436.89 | 23598.18 | 0.54 |
| 46 | 泵送防水抗渗混凝土 P6 C25(42.5) 砾石 31.5mm 塌落度≤ 160mm | m3 | 51.793 | 446.6 | ±5 | 446.6 | 23130.75 | 0.53 |
| 47 | SBS改性沥青玻璃布 胎防水卷材(铝箔) 4 | ㎡ | 668.661 | 32 | ±5 | 32 | 21397.15 | 0.49 |
| 48 | 内外壁热镀锌钢管 (卡箍连接) DN150 | m | 215.383 | 98.18 | ±5 | 98.18 | 21146.3 | 0.48 |
| 49 | 内墙用乳胶漆面漆 | kg | 1559.587 | 12.83 | ±5 | 12.83 | 20009.5 | 0.46 |
| 50 | 室内敷设电力电缆 YJV22-4×120 | m | 45.632 | 412.9 | ±5 | 412.9 | 18841.45 | 0.43 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.2 |

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。

（二）工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件。

（三）招标项目说明

详见招标公告。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

施工场地已具备施工条件，投标人可通过勘察现场，了解现场自然条件。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 按设计要求 | 合格 | 三宝 |  | 三安 |  | 三钢 |  |
| 2 | 水泥 | 按设计要求 | 合格 | 华润 |  | 炼石 |  | 闽福 |  |
| 3 | 商品混凝土 | 按设计要求 | 合格 | 华信 |  | 振祥 |  | 智欣 |  |
| 4 | 瓷砖 | 按设计要求 | 合格 | 百柯 | 顺辉 |  | 格莱斯 | 冠军 |  |
| 5 | 灯具 | 按设计要求 | 合格 | 永利达 |  | 欧司朗 |  | 辉日 |  |
| 6 | 内外墙涂料 | 按设计要求 | 合格 | 华润 |  | 固克 |  | 立邦 | 多乐士 |
| 7 | 铝合金型材 | 按设计要求 | 合格 | 闽发 | 南铝 |  | 坚美 | 安泰 |  |
| 8 | 防水卷材及涂料 | 按设计要求 | 合格 | 三明麒麟 | 大禹 |  | 深圳卓宝 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 按设计要求 | 合格 | 汉鼎 |  | 闽天威 |  | 闽先 |  |
| 10 | 电线、电缆 | 按设计要求 | 合格 | 南平太阳 |  | 伟成 |  | 深圳深缆 |  |
| 11 | 桥架 | 按设计要求 | 合格 | 厦门鑫吉力 |  | 鑫意通 |  | 华裕 | 漳州凯升 |
| 12 | 水泵 | 按设计要求 | 合格 | 上海成峰 | 凯泉 |  | 瑞邦 |  |  |
| 13 | 阀门 | 按设计要求 | 合格 | 福建标光 |  | 上海冠龙 |  | 广东永泉 |  |
| 14 | HDPE排水管 | 按设计要求 | 合格 | 特业 |  | 公元 |  | 中财 | 伟星管业 |
| 15 | UPVC双臂波纹管 | 按设计要求 | 合格 | 特业 | 公元 |  | 中财 | 伟星管业 |  |
| 16 | PE、PPR给水管 | 按设计要求 | 合格 | 特业 | 公元 |  | 中财 | 伟星管业 |  |
| 17 | 开关、插座 | 按设计要求 | 合格 | 西门子 | TCL |  | 施耐德 |  |  |
| 18 | 消火栓、箱 | 按设计要求 | 合格 | 祥安消防 |  | 三辉消防 |  | 国泰 |  |
| 19 | 消防报警设备 | 按设计要求 | 合格 | 北大青鸟 |  | 海湾 |  | 尼特 |  |
| 20 | 通风系统、防排烟系统 | 按设计要求 | 合格 | 福建亿风 |  | 绍兴虞风 |  | 亿利达 |  |
| 21 | 柴油发电机 | 按设计要求 | 合格 | 重庆康明斯 |  | 沃尔沃 |  | 上海凯普 |  |
| 22 | 电梯 | 按设计要求 | 合格 | 三菱 |  | 东洋 |  | 北京捷安特 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。