#### 中华人民共和国

#### 标准设备采购招标文件

#### （2017年版）

招标项目名称：国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目

报建编号：3506922008040101

招标项目编号：E3506300601800155004001Z01

招标人：福建国贸智谷投资发展有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：方儒麟

招标代理机构编制人：张煌辉

招标文件编制日期：2021年12月23日

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评估法）	42

第四章 合同条款及格式	52

第二卷	80

第五章 供货要求	80

第三卷	85

第六章 投标文件格式	85

# 第一卷

## 招标公告

#### 国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目（项目名称）招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目（项目名称）经漳州台商投资区经济发展局 以闽发改备[2020]E140088号核准,招标人为福建国贸智谷投资发展有限公司，招标项目资金来自自筹（资金来源），出资比例为  / 。该项目已具备招标条件，现对电梯设备采购及安装项目（设备名称）进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1.项目名称：国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目；

2.2.建设地点：漳州市角美镇；

2.3.项目规模：国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目包含30台电梯。具体参数详见招标文件中《国贸智谷产业园一期电梯参数表》。

2.4.招标范围和内容：国贸智谷产业园一期所需30部电梯设备采购、安装及相关服务[（其中：住宅部分电梯17部，产业办公楼部分电梯13部，具体详见招标文件中的《国贸智谷产业园一期电梯参数表》]，包含但不限于负责整个工程电梯设备的采购、运输、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

2.5.数量：30部，招标最高投标限价为人民币玖佰陆拾陆万壹仟陆佰柒拾元整（￥ 9661670.00）；

2.6.技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7.交货地点：国贸智谷产业园一期项目所在地（漳州市角美镇）；

2.8.交货期：甲方通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

2.9.电梯货物质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

（1）独立法人资格、有能力提供招标货物及相应服务的制造商（包括在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，下同）或其为本项目唯一授权代理商；

（2）投标人所投电梯的制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定：投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，则许可要求为：制造单位许可，并具备许可项目①、②或许可项目③：许可项目①：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别为B级(含)以上；许可项目②：电梯制造（含安装、修理、改造）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。或许可项目③：电梯制造（含安装、修理、改造）。许可参数级别：不分级。且许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供相关证书原件扫描件；投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求。

（3）投标人（承担安装维保的一方）应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定：投标人在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括：曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和维修，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可要求为：安装改造修理单位许可，并具备许可项目①、②或许可项目③：许可项目①：电梯安装(含维修)，许可子项目: 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别为B级(含)以上；许可项目②：电梯安装（含修理）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。或许可项目③：电梯安装（含修理）。许可参数级别：不分级。且许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供相关证书原件扫描件；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司及其全资子公司、控股公司，都不得同时参加本招标项目投标。

（5）投标人是代理商的，投标时必须提供电梯整机制造商关于本项目投标的唯一授权书（原件扫描件，授权书中应体现投标电梯制造商的有效联系人、联系电话等信息），若同一品牌的电梯整机制造商授权两个及以上的投标人，均作无效标处理。

（6）投标人所投所有电梯必须为同一品牌。

（7）投标人投标时应提供电梯制造许可证、安装改造维修许可证、工商营业执照副本原件扫描件并加盖公章。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商或经绡商参加投标，且一个代理商或经绡商只能代理一个品牌的电梯产品，投标人若是经销商或代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书。

3.4本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应当依法履行纳税义务。

3.5其它要求和标准详见招标文件的规定。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年12月23日00时00分00秒至2022年01月14日9时30分00秒通过已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式（公共资源电子交易平台名称及网址）下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(福建版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金的形式：①现金形式（即从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行电子保函形式；

6.2.投标保证金的金额：人民币壹拾玖万元整（小写：￥190000.00元）；

6.3.投标保证金提交的截止时间：在投标截止时间前汇达招标人指定账户。

注：以联合体形式投标的，投标保证金由牵头人提交。

### 7. 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年01月14日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（公共资源电子交易平台名称）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7.3.本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

### 9. 联系方式

招标人：福建国贸智谷投资发展有限公司

地址：福建省漳州市角美镇青年创业中心，邮编：363107

电子邮箱:/

电话：18605926189，传真：/

联系人：肖女士

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

地址：厦门市思明区莲岳路221-1号楼902单元，邮编：363000

电子邮箱:/

电话：15860986993，传真：0592-6215256

联系人：方儒麟、项炽江

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局

地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号

联系电话：0596-6770217

公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心

地址：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）

联系电话：0596-6778808

## 第二章　投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建国贸智谷投资发展有限公司 地址：福建省漳州市角美镇青年创业中心 联系人：肖女士 联系电话： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建联审工程管理咨询有限公司 地址：厦门市思明区莲岳路221-1号楼902单元 联系人：方儒麟、项炽江 电话：15860986993 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 国贸智谷产业园一期 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 国贸智谷产业园一期所需30部电梯设备采购、安装及相关服务[（其中：住宅部分电梯17部，产业办公楼部分电梯13部，具体详见《国贸智谷产业园一期电梯参数表》]，包含但不限于负责整个工程电梯设备的采购、运输、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 甲方通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳州市角美镇 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、资质要求： （1）独立法人资格、有能力提供招标货物及相应服务的制造商（包括在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，下同）或其为本项目唯一授权代理商。； （2）投标人所投电梯的制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定：投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，则许可要求为：制造单位许可，并具备许可项目①、②或许可项目③：许可项目①：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别为B级(含)以上；许可项目②：电梯制造（含安装、修理、改造）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。或许可项目③：电梯制造（含安装、修理、改造）。许可参数级别：不分级。且许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供相关证书原件扫描件；投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求。 （3）投标人（承担安装维保的一方）应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定：投标人在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括：曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和维修，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可要求为：安装改造修理单位许可，并具备许可项目①、②或许可项目③：许可项目①：电梯安装(含维修)，许可子项目: 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别为B级(含)以上；许可项目②：电梯安装（含修理）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。或许可项目③：电梯安装（含修理）。许可参数级别：不分级。且许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供相关证书原件扫描件； （4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司及其全资子公司、控股公司，都不得同时参加本招标项目投标。 （5）投标人是代理商的，投标时必须提供电梯整机制造商关于本项目投标的唯一授权书（原件扫描件，授权书中应体现投标电梯制造商的有效联系人、联系电话等信息），若同一品牌的电梯整机制造商授权两个及以上的投标人，均作无效标处理。 （6）投标人所投所有电梯必须为同一品牌。 （7）投标人投标时应提供电梯制造许可证、安装改造维修许可证、工商营业执照副本原件扫描件并加盖公章。 2、财务要求：须提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。近三年指：2018年1月1日至2020年12月31日。 成立不足三年的按通用条款执行。 3、投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ 4、信誉要求：/ 5、其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 ( 接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销商或代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体成员家数仅限为2家且由制造商（或经销商或代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书。参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，或者参加其他联合体参投同一个项目。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ( 不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | (不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 满足本须知前附表第1.4.1项要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | (不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸（如有）、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年12月28日 12 时 00 分前提交 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2021年12月29日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清： 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （https://ggzyfw.fujian.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网 (http://www.zzgcjyzx.com/Front)。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front)发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人修改发出的时间：2021年12月29日17:00时前。 形式：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （https://ggzyfw.fujian.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网 (http://www.zzgcjyzx.com/Front)。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front)发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 (有，最高投标限价：人民币玖佰陆拾陆万壹仟陆佰柒拾元整（￥9661670.00元），投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价包干，本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至招标人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（不含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、视频系统、空调装置费用、电梯大小门套（一楼大门套采用大理石材质，其他楼层大门套采用不锈钢材质；小门套采用不锈钢材质）、电梯呼叫器预埋费用、电梯成品保护、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含井道改造费、施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与主体施工方商定并支付给主体施工方（若与主体施工方商定不成，中标人应自行安排其他专业队伍进行处理，并承担其费用），监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。 2、本项目电梯非整体一次性采购安装，应根据施工现场单体建筑验收合格情况，逐幢分批进场、分批安装。 3、投标人应自行考虑征迁问题，如因施工主体个别出现征迁问题需停止建设或工期拖延，导致电梯设备采购及安装的合同期限延长，招标人不承担因此产生的所有费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1. 是否要求投标人递交投标保证金： (要求，投标保证金的金额：人民币壹拾玖万元整（小写：￥190000.00元）； 2、投标保证金的形式：投标人可以使用下列任一种形式提交。 ①转账（或电汇）形式：应在投标截止时间前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户的时间），并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处） 帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心 帐 号：9080 2170 1001 0000 2193 94 ②银行电子保函形式： 如采用银行电子保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。投标人须将银行电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后15个工作日内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | (无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年 / 至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年 1 月 1 日至招标公告发布之日前 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：/ |
| 3.7.3（A） | 投标文件是否需分册装订 | ☑不需要； □需要，分册装订要求：/ |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 若投标人为经制造商授权的代理商或经销商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章。 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间（开标时间）：2022年01月14日09时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | / |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 □是，退还时间： |
| 4.2.4 | 投标文件签收 | 本条款不适用 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 北京时间： 同投标截止时间 开标地点：/ |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front)进行发布。 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否，推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求 1、履约保证金的金额：合同价的10% 2、履约保证金形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或履约保函（须为见索即付的银行保函）的方式提交。 履约保证金转入账户：福建国贸智谷投资发展有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司漳州角美支行 ；账号：35050166829000000897 。 3、履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订采购及安装合同前提交。 4、履约担保期限：履约担保有效期至本工程电梯全部验收合格之日止。 5、履约保证金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。 如果供方违反合同规定或合同货物存在质量问题，则履约保证金将作为全部或部分违约金支付给需方。 注：①若采用银行保函的，需提交有效期180天的银行保函。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。②中标人须在保函失效之前自行办理延期手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金将被没收。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 (是，具体要求： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（最新版） 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 1、电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 2、电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 （2）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。 （3）待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 3、电子投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 合同形式 | 1、本项目采用固定总价合同形式。 2、风险范围： （1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）中标人须对招标人提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于招标人提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由中标人自行承担，招标人不再支付任何费用。 |
| 10.2 | 新增条款 | 中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于收到中标通知书之日起15个工作日内且提交履约保证金后，与招标人签订合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，投标保证金将被没收，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 2、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 3、本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后20分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。 4、根据《福建省市场监督管理局办公室关于实施〈福建省电梯安全管理条例〉相关问题的意见》（闽市监办[2020]62号）要求：中标人应按《福建省电梯安全管理条例》规定为电梯配备视频监控设施和远程监测装置，并通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收，否则招标人有权不予退还履约保证金并解除合同。 5、国贸智谷产业园一期总承包人的电梯设备工程总包服务及配合管理费用由招标人另行支付。但电梯安装时所产生的水电安装、垃圾清运等费用投标人应自行考虑此项费用，并计入投标报价中，合同实施过程中不予调整。 6、中标人若为联合体，在合同实施过程中，联合体任一方出现违约情况（如：负责人无法联系等情况），7日历天后招标人有权单方面终止合同，且联合体另一方需负责承担违约方的后续工作。 7、中标人若为授权代理商或经销商的，品牌制造商与招标人、中标人需共同签定合同。若制造商拒绝签定合同的，视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金。 8、本项目提供“3-1《国贸智谷产业园一期大区电梯工程量清单报价表》”等附件资料可随招标文件下载，各投标人须使用“3-1《国贸智谷产业园一期大区电梯工程量清单报价表》”格式进行报价并附在投标格式商务文件中第三项分项报价表后作为报价附件。 9、招标文件中的投标格式商务文件中第三项分项报价表后增加“3-2《价差报价表》”格式，投标人应按该格式进行报价。 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩 要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 本项目不允许联合体。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清形式：通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。（不适用）

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 己收到该修改。

2.3.2.1招标文件修改发出的形式：招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前按投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查资料

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）制造商授权书

（5）拟派出现场作业人员表

（6）投标函

（7）投标报价一览表

（8）分项报价表

（9）售后服务承诺书

（10）投标保证金

（11）商务和技术偏差表

（12）投标人提交的技术证明资料

（13）技术文件

（14）其他资料（如有）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为：投标截止日期后90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人按招标文件投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，提出同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

#### 4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人应当准时在线上参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布开标纪律；

2、公布投标截止时间前递交投标文件情况；

3、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

4、电子交易平台自动提取所有投标文件，主持人宣布投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位在规定时间内对投标文件进行远程解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对成功解密的投标人的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量。

5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

6、开标结束。

#### 注：投标人对开标会议有异议的，应在开标现场提出。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（线上）提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，根据闽发改法规〔2018〕444号第八条依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的 10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起15个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.4中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价也相等的，以技术响应得 分由高至低的次序确定排序；技术响应得分也相同的，以商务因素得分高至低的次序确定排序；商务因素得分也相同的，通过随机抽取方式确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  | 审标准 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案 外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照和组织机构 代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项 规定，具备效的营业执照和组织机构代 码证 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项 规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项 规定 |
|  |  | 投标设备制造商的资 质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项 规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项 规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情 形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项 规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项 规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标 准 | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项 规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项 规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规 定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项 规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项 规定 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项 规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项 规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务 和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求 和条件 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项 规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项 规定和第四章“合同条款及格式”中的实 质性要求和条件 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分 100 分） | 商务部分：20.00 分 技术部分：45.00 分 投标报价：35.00 分 其他因素评分：0.00 分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | ①投标报价低于招标控制价 85%的投标报 价不参与评标基准价计算。 ②评标基准价 = 【所有有效投标报价 （不含低于招标控制价 85%的报价）去掉 最高和最低各 N 家后的算术平均值】，其 中 N = 1，当有效投标人数量（不含报价 低于招标控制价 85%的投标人）等于或少 于 5 家时, N = 0。有效投标报价是指通过资格审查且投标人的投标报价不能超出最高投标限价且不低于最高投标限价的 85%（下同） ③评标基准价计算 保留小数点后两位， 小数点后第三位“四舍五入”。 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 投标价的偏差率计算 公式 | 偏差率=¦投标人的有效报价-评标基准价¦÷评标基准价×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 条款号 | 评审因素（偏差率） | 评审标准 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 | 制造商的综合实力与荣誉情况等进行评分 （6分） | 根据所投品牌电梯制造商提供中国大陆境内2018年、2019年、2020年的财务审计报告，根据电梯制造商的平均营业收入额情况进行评分：年平均营业收入额最高第一名得3分，第二名得1.5分，第三名得0.5分，其余不得分。 注：须提供第三方出具的财务审计报告，以审计报告中的营业收入额为准。因审计报告页码较多，投标人参与投标时应在所附资料中自行备注评标所需要的数据，以便评审。 投标电梯品牌制造商（及其分公司、子公司）近八年（2013年1月至今）在福建地区未发生过重大安全事故（包括人员伤亡等），得2分，其他不得分。投标人须提供制造商出具的声明函原件并加盖制造商公章。 投标电梯制造商获得中国大陆境内的四大银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）之一的企业信用评级达到 AAA 级的得1分，其余不得分，信用评级须在有效期内。根据投标人提供的企业信用评级证明文件进行评审，企业信用评级证明文件（全本）应加盖投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 资质情况 （2分） | 1、投标人具有有效期内《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引式驱动乘客电梯（施工类别为安装、维修）A级或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引式驱动乘客电梯（许可项目为安装、维修）A1级得2分，其他得1分。须提供有效期内的安装维修资质复印件并加盖投标人公章作为考评依旧，否则不得分。 |
|  |  | 认证情况 （3分） | 1、投标人具有有效的ISO9001体系认证得1分，否则不得分。（须提供认证证书复印件，否则不得分） 2、投标人具有有效的ISO14001体系认证得1分，否则不得分。（须提供认证证书复印件，否则不得分） 3、投标人具有有效的OHSAS18001（或ISO45001）体系认证的得1分，否则不得分。（须提供认证证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 投标安装和维保单位的质量信用等级等进行评分 （9分） | 投标安装单位在 2016年度、2017年度、2018 年度、2019 年度、2020年连续五年获得福建省内的质量技术监督局评定的电梯维保质量等级评定A级的得3分，连续三年获得福建省内的质量技术监督局评定的电梯维保质量等级评定A级的得得1分，其他不得分。须提供福建省内质监局网站截图或质量技术监督局出具的文件，否则不得分。 本项目全部电梯由电梯制造厂商厦漳泉的直属分公司进行维保的得2分，其余不得分。须提供制造厂商直属分公司的营业执照以及制造商加盖公章的维保承诺书，否则不得分。 3、本项目全部电梯由电梯制造厂商厦漳泉的直属分公司进行维保，对维保直属分公司维保人员数量进行评分，维保人员所持有的《特种设备作业人员证》上的受聘单位及医社保缴交证明应与制造商在厦漳泉维保的直属分公司一致：人员数量 W：W≥150 人的得4分；150 人＞W≥100 人的得2分； 100 人＞W≥60 人的得 1分，少于 60 人的不得分。须提供质量技术监督局或市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》复印件及地税局打印的缴交社保费凭证（要求在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上，并且社保缴纳单位名称与制造厂商厦漳泉的直属分公司名称一致），所有的复印件均应加盖投标人公章，否则本项不得分，原件备查。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准 | 参数、性能、功能要求响应情 （5分） | 1、根据投标的电梯与招标电梯的技术要求的偏离情况进行评价，完全满足招标文件要求的得5分，有一项不满足不得分。投标人须对与招标要求的技术参数及功能要求做具体详细的阐述，并说明偏离情况。 |
|  |  | 曳引机 （满分6分） | 1、投标垂直电梯的曳引机采用永磁同步无齿轮驱动的得3 分,否则不得分； 注：根据投标文件中电梯整机或曳引机的《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》进行评审，《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》载明的内容应证明符合本项得分条件且证明材料的复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章。 2、满足上述1条要求，且投标垂直电梯的曳引机品牌属欧盟或者美国或者日本且与投标电梯整机相同品牌的得3分，否则不得分； 注：①投标电梯整机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审；②投标电梯的曳引机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商出具的有关证明文件或承诺文件进行评审。③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本；④《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 控制柜 （满分6分） | 1、投标垂直电梯的控制系统采用模块化微电脑处理器（双32位CPU或者更高配置）的得3 分,否则不得分； 注：需提供加盖投标人和投标电梯制造商公章的承诺函，承诺函格式自拟。 2、满足上述1条要求，且投标垂直电梯的控制柜(包括但不限于控制主板、变频器）品牌属欧盟或者美国或者日本且与投标电梯整机相同品牌的得3分,否则不得分； 注：①投标电梯整机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审；②投标电梯的控制柜的品牌，根据投标文件中电梯整机的《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》载明的控制柜制造单位（或制造商）的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审，控制柜(包括但不限于控制主板、变频器）的品牌在电梯整机的《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》载明的曳引机制造单位（或制造商）应与投标电梯整机一致；③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本；④《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 门机 （满分6分） | 1、投标垂直电梯的的门机电动机采用交流永磁同步无齿轮电机，且采用先进的VVVF变频技术的得3分，否则不得分；注：需提供加盖投标人和投标电梯制造商公章的承诺函，承诺函格式自拟。 2、满足上述1条要求，且投标垂直电梯的门机品牌属欧盟或者美国或者日本且与投标电梯整机相同品牌的得3分, 否则不得分； 注：①投标电梯整机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审；②投标电梯的门机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商出具的有关证明文件或承诺文件进行评审。③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本；④《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 制造商客梯制造技术水平进行评价 （5分） | 1、可生产≥10m/s 的得5分，8m/s >可生产≥7m/s的得2分，7m/s >可生产≥6m/s的得1分，其他不得分（以电梯特种设备制造许可证为评判依据，若换发新证为特种设备生产许可证，未体现电梯核准速度的，可根据证书的规定提供型式试验证书为评判依据）。 |
|  |  | 制造商节能技术进行评价 （6分） | 1、电梯制造商的乘客电梯产品具有国际认证机构（TUV或BV或SGS） 颁发的VDI4701标准A级能效等级证书、ISO25745标准A级能效等级证的每个得3分，满分6分。未提供的不得分。（注：需提供节能证书复印件并加盖制造商公章。） |
|  |  | 安全部件情况（指限速器、安全钳、缓冲器）（满分4分） | 1、投标垂直电梯的限速器与投标电梯整机相同品牌的得1分, 否则不得分； 2、投标垂直电梯的安全钳与投标电梯整机相同品牌的得2分, 否则不得分； 3、投标垂直电梯的缓冲器与投标电梯整机相同品牌的得1分, 否则不得分； 注：①投标电梯整机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审；②投标电梯的安全部件的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商出具的有关证明文件或承诺文件进行评审。③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本；④《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 保护装置情况（上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置）（满分3分） | 1、投标垂直电梯的保护装置（上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置）品牌属欧盟或者美国或者日本且与投标电梯整机相同品牌的得3分, 否则不得分；注：①投标电梯整机的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商的《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》进行评审；②投标电梯的保护装置的品牌，根据投标文件中投标电梯制造商出具的有关证明文件或承诺文件进行评审。③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本；④《商标注册证》或《商标使用许可合同备案通知书》或商标使用授权文件或《中华人民共和国外商投资批准证书》、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验合格证》复印件（全本复印）每页均应加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 光幕 （满分2分） | 投标人所投电梯的光幕保护装置的安全扫描。光束为154束的得2分，否则不得分。 注：需提供加盖投标人和投标电梯制造商公章的承诺函，承诺函格式自拟 |
|  |  | 轿厢消毒系统 （2分） | 投标人或电梯制造商能够提供符合疫情防控要求的电梯轿厢消毒系统，该系统为电梯制造厂商或投标人自主研发的产品，需提供制造商或投标人获得的专利证书作为证明材料(所提供的专利证书需能在“国家知识产权局”网站 （www.cnipa.gov.cn）查询，并提供网站查询结果页截图作为证明材料）。能够提供专利证书及专利证书网站查询结果页截图的得2分，否则不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 投标报价评分标准 （35 分） | 偏差率=¦投标人的有效报价-评标基准价¦÷评标基准价×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 （2）①如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分=35-偏差率×35×E1；②如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分=35-偏差率×35×E2；其中：E1=1，E2=0.5 |

### 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

附件1：电梯设备买卖合同

附件2：电梯设备安装合同

附件3：廉洁协议

附件4：安全生产文明施工管理协议

注：本合同未尽事宜应遵照国贸地产集团有限公司相应的供应商管理规定。

## 附件1：电梯设备买卖合同

买受人：                                   （以下简称甲方）

地址：

联系电话：                   传  真：

法定代表人：                 联系人：

出卖人：                                 （以下简称乙方）

地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人：                 联系人：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用、意思表达真实的基础上，就甲方向乙方订购     电梯      事宜，经充分协商，一致达成如下条款：

- 采购标的及数量

| 设备 | 品牌 | 型号 | 载重量(KG) | 速度 (m/s) | 层/站/门 | 单价 (万元/台) (元/台 | 数量 (台) | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、电梯技术参数详见附件 《主要规格及技术要求》 。 2、以上价格已包含设备运至合同约定的交货地点卸车完毕，经甲方验收合格后移交甲方或甲方委托的接收单位的所有费用及设备购销应缴纳的所有税费。 3、乙方应按合同约定主机和标准附件清单的品牌、产地、规格型号等供货，并按工程施工期安排设备的交货批次，如发现与合同承诺不符，则甲方有权直接扣除履约保函所对应的不符合合同约定部分的履约保证金，并且由此所造成的损失均由乙方承担。 |

第二条  交货地点及交货期

1、设备交货期：本工程施工期分为    期，合同设备分为      批交货，各批次具体的交货时间为合同签订，图纸经双方确认且乙方收到合同预付款后60天内交货，以甲方实际通知为准。

以上工程进度时间安排仅供参考，最终以甲方实际工程进度要求执行，乙方不得有疑义且不得因此再增加合同价以外的其他费用。

2、乙方负责合同设备的运输、装卸，设备交货地点：

3、运输方式： 由乙方自定，费用由乙方承担。

4、甲方有权依据工程实际的施工安排调整合同设备交货批次、交货地点和交货时间，但应提前 10 天书面通知乙方，由此增加的费用由    甲方   承担；因特殊原因，乙方可适当调整交货时间，但必须事先征得甲方的书面同意，由此增加的费用由乙方承担。

第三条  总货款

本合同货款总金额为（人民币）：                      元

大写人民币：

其中；设备总价：  ￥         元，设备运输费：  ￥          元

第四条  保函及保证金

1、保函的提交：双方约定，按下列第  （1）和（2）  种方式提交保函：

（1）乙方应于合同签订后  7  日内向甲方提交合同总价  10  %的履约保函，履约保函的内容事先须经甲方的同意；

（2）乙方应于合同签订后  7  日内向甲方提交合同总价  5  %的预付款保函；

2、保函的退还：

（1）履约保函：合同电梯安装工程全部竣工验收通过且双方完成工程移交后   10   日内，乙方凭当地政府主管部门签发的工程竣工验收合格证明及工程移交证明办理履约保函退还手续，不计息；

（2）预付款保函：于预付款全部扣回后  10  日内退还，双方约定的预付款扣回的时间及比例为  电梯到货、验收合格后即退还保函。

3、保函要求：

（1）保证人承担连带责任担保；

（2）甲方提出书面索赔通知和监理人出具的承包人违约的证明，保证人即予支付；（3）保函的效力不受本合同的无效、被撤销或变更影响。

第五条  付款方式

1、电梯设备合同：

（1）合同签订，乙方开具合同总价10%的有效银行履约保函给甲方（该履约保函在取得“相关部门检验及准用证书”后退还），甲方收到保函七天内支付合同总价的5％作为定金，合同履行后定金抵作合同款。

（2）甲方需在书面通知安排每批次设备生产七天内，预付该批次设备合同总价的25％作为预付款。

（3）甲方需在发货前十天支付对应批次设备合同总价的50%予乙方（乙方应在甲方付款前提交已生产完毕准备起运货物名称、数量及价格的装运清单等证明文件并提供预期到货时间）。 在收到该款后，乙方应在十天内发出货物。

（4）设备安装竣工厂家验收合格并取得相关部门检验及准用证书，且提供全额发票后，甲方应七天内支付该批次设备合同总价的15%予乙方，办理竣工结算后且乙方开具总额（结算价款的5%）为￥       元（人民币       元整），期限为贰年的银行出具的质量保函（有效期至质量保修期满后十五天）给甲方，作为质量保证（质量保函根据分批次设备相应比例开具），但最迟不超过取得相关部门检验及准用证书之日起三十日，甲方在7个工作日内支付尾款。

（5）乙方应于上述约定的甲方每次应付款日期的7日前向甲方开具并交付相应金额的合法有效的增值税专用发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效的增值税专用发票，否则付款时间顺延。乙方提供的发票不符合合同约定或者未能通过认证的，甲方有权顺延至乙方提供合格发票后付款并且不承担逾期付款责任，由此造成的损失及责任由乙方承担。

第六条  产品质量保证与查验

1、按合同约定，乙方提供的设备品牌为       并均有        的标志铭牌。

2、乙方保证按合同规定的合同设备规格（详见合同附件《电梯技术规格表》）向甲方提供全新未使用过的电梯合同设备，保证提供的产品符合甲方提供的、并经甲方确认的井道土建图纸要求，产品质量应达到或超过相应规范要求。

3、乙方按   现行国家或高于国家标准的企业     标准提供合同设备包装，以确保合同设备安全运抵合同约定的卸货地点。

4、乙方保证所提供的产品及所用材料符合相关技术规范、标准并确保在合同约定或甲方要求的的期限内将设备发运到位。

5、货物的运输由乙方负责，到货后由乙方通知甲方到场验收，甲方负责合同设备接收工作，乙方应确保接收时完整无损的合同设备包装箱体在开箱前维持原样；如在设备到货后开箱前发现接收时完整无损的箱体有损坏，则由乙方应承担由此而引起的一切责任。

6、乙方应在合同设备运至合同约定的卸车地点后  7  天内书面通知甲方开箱查验日期，由本合同设备安装队伍对合同设备根据  详见附件《主机和标准附件清单》及装箱清单进行开箱查验。查验时双方代表均应在场，并作好开箱记录，乙方应提供设备的合格证及进口部件的通关证明。在开箱查验过程中，如发现有缺、错、损坏的设备及零部件，经甲乙双方共同确认签字后由乙方在 10 天内无偿更换，造成延误的，视为乙方不能按时交付合同设备，按本合同第八条第2款处理。

7、如设备运至卸车点后超过  15 天，乙方未通知甲方开箱查验，则被认为甲方未验收；如甲方在接到乙方发出的开箱通知后的  15  天内未到场参加设备开箱查验工作，则视为甲方对乙方的开箱查验结果无异议。

8、开箱查验前，设备的保管责任及费用由乙方承担，验后的保管责任由电梯安装单位负责。

9、甲方指定            为甲方合同履行责任人，乙方指定           为乙方合同履行责任人及双方往来文件签收责任人，合同履行过程中，甲、乙双方需变更责任人时，应提前  7  天以书面的形式通知对方。

第七条  质保责任

1、本工程质保期为当期电梯验收合格并交付使用之日起 24  个月，最迟不超过取证后27个月质保期内的年检费用由乙方承担。当期合同设备的免费保养责任由乙方承担。

2、在设备安装及质保期内，发现有属于乙方责任的质量问题，乙方应在接到甲方或甲方委托的  物业公司  发出维修通知后  30  分钟内，乙方必须派人到达现场解决质量问题，对于紧急维修，乙方应于   2   小时内予以解决，乙方在约定的时间内未能到达现场解决问题或故意拖延的，甲方有权委托有维修资质的  第三方维修单位  解决，所需的费用经甲方审核后从乙方质量保证金中列支，不足部分甲方向乙方追偿，该部分的质量及质保责任仍由乙方负责，甲方有权要求乙方给予赔偿及支付维修费用和可能发生的管理费用，赔偿费为质量保证金总额的1%，维修费按实结算并按维修费的15%支付相应管理费用，相关费用均直接从质量保证金扣除，乙方不得提出异议。质保金不足部分甲方有权向乙方追偿（乙方提供质保金保函的，甲方向保函出具人提出索赔，索赔所得不足部分，甲方有权向乙方追偿）。

3.质量保证期内的服务

（1）零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，乙方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于甲方或者业主人为原因造成的零、部件损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的零部件质量保证期不少于12个月。

（2）所有电梯的维修保养工作均由乙方固定维修点的人员进行。乙方在交付时应提供负责维修点的联系人和联系方式，联系人及联系方式变更时乙方应及时通知甲方，否则由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。保修期满，乙方应提供相关服务资料并负责维护。

（3）软件升级

乙方有责任及时向甲方通报软件升级情况，乙方须免费提供软件升级服务。

4、质保期满后，经甲方或   物业公司   确认合同设备在质保期内出现的所有属乙方责任的质量问题均得以解决且设备运行正常后 30 日内，甲方将质保金或者质保保函退还。

5、质保期满后，设备的日常保养由甲方或物业公司负责，乙方承诺以最优的价格供应零、配件。

第八条  违约责任

1、任何一方无故单方解除合同的，违约方应向守约方支付相当于合同总额20%的违约金。

2、如乙方不能在本合同约定的时间内完成相应的内容，每延迟一天应向甲方支付该批次设备合同金额0.1%违约金，甲方有权从应付款项中扣除违约金；延误时间超过20天，甲方有权单方面解除本合同，并拒付剩余款项，乙方除按本合同总价款的20%向甲方支付违约金外还应赔偿给甲方造成的直接经济损失。若由于甲方原因造成工期延误的，则工期相应顺延。

3、电梯通过当地特检部门验收合格后10天内，甲乙双方应共同对电梯进行验收，双方验收合格之日起，电梯移交给甲方保管。若因乙方原因导致电梯无法通过当地特检部门验收，乙方应负责整改，直到通过验收为止，并承担逾期完工的违约责任，按违约责任按第2点执行

4、乙方在未经甲验收合格情况下，擅自对隐蔽项目进行隐蔽的，一经甲方发现，除返工整改外还应对每处处以1000元的罚款。

5、除本合同另有约定外，如乙方违反本合同约定义务且在甲方书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，甲方有权单方解除本合同。

6、如因乙方原因导致甲方解除本合同，乙方应全额退还甲方解除合同部分已付货款，且甲方有权没收履约保证金，并要求乙方按合同总额的20%向甲方支付违约金。

7、合同中的各项违约责任条款相互独立，违约金可累计计算，乙方应向甲方支付的违约金，损失赔偿金等费用，甲方有权直接从应付给乙方的费用中扣除。

8、在乙方履行本合同约定义务的情况下，若甲方未按合同约定支付预付款超过  30  天的，设备的价格及首批次设备交货期由甲乙双方另行商定，甲方迟付预付款超过   60   天，乙方有权解除合同，按本合同第九条的有关约定执行。

9、因甲方原因未在本合同约定的时间内支付合同设备款的，每延迟一日，甲方应向乙方支付该批次设备款的违约金  2000  元/日，该批次设备交货期相应顺延，超过  60  天的，乙方有权解除合同，按本合同第九条的有关约定执行。

10、因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按  2000  元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过  15  日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按  5000 元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同，并按本合同第九条的有关约定执行。

11、若乙方交付的设备经工程所在地技术监督局，或质量监督站等权威机构检验验收不合格，乙方应免费予以更换，并按不合格设备价款的  1 %支付违约金，交货时间以甲方收到合格设备的时间为准，因此造成交货延迟的，乙方应承担延迟交货的责任；并且，甲方有权解除合同，按本合同第九条约定处理。

12、质保期内乙方若未按照  合同约定售后服务承诺书的条款  履行售后服务义务而造成甲方经济损失的，甲方有权从质保金中扣除相应款项以弥补损失，并保留向乙方追偿的权利。

13、甲乙双方的任何一方由于不可抗力（仅指自然灾害）部分、全部迟延或不能履行其在本合同项下义务的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根椐情况可部分或全部免予承担违约责任。

14、本合同双方互不主张间接损失或预期利润损失，合同一方在本合同下承担的责任限额累计最高不超过本合同的30%，如合同其它条款与本条款冲突的，以本款为准。

第九条  合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日之前   60  天以书面形式通知乙方，并征得乙方书面同意。因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，减少的成本和费用从未付合同设备款中扣除，合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方无正当理由单方面提出解除合同，或者因一方违约而解除合同的，违约方须按合同总金额20%的标准向守约方支付违约金并赔偿给守约方造成的直接损失，违约金及赔偿金总额不超过合同总价的30%，属乙方违约的，还须退回甲方已付的解除合同部分的款项。

第十条  技术资料

在合同签订后  3  日内甲方应向乙方提供土建图  4  份，乙方按照土建图纸向甲方提供设备布置图一式  二  份，甲方应对其中一份确认签字后交回乙方，乙方按甲方确认的图纸安排生产。乙方需按甲方提供的土建图纸,对井道圈梁、层门、召唤孔及电梯机房预留预埋的具体布设进行深化设计，并于合同签订后7日内出具正式图纸。

第十一条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指人所不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分减轻或者免除责任。

2、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在 15 日内提供有效证明。

第十二条  组成合同的文件及优先顺序

构成合同的文件应当互为解释，这些文件内容出现多义性或不一致而发生分歧时，合同文件应按下列顺序优先解释：

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2、电梯设备供货合同；

3、中标通知书

4、招标文件及补充规定；；

5、投标文件

6、有关技术文件；

7、国家标准及行业技术规范。

第十三条  其它事项

1、乙方提前交货而甲方未予以接收的，应由乙方提供免费的仓储保管服务并承担相应费用。当甲方要求乙方延迟发货时，甲方应提前15日书面告知乙方，则乙方可免费保管货物60天，自第61天起，甲方按如下价格向卖方支付仓储费：电梯每台200元/天，该仓储费在乙方发货前付清，在甲方支付仓储费之后，产品质量保证期顺延，但此仓储时间不能超过规定发货期后的6个月。

2、甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目，如因甲方原因需要变更目的国，甲方应立即通知乙方，并需征得乙方同意，视为甲方要求变更合同，按本合同第九条第1款的约定执行。

3、本合同条款修改必须由甲、乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经甲、乙双方签字盖章后方能生效，作为合同附件。

4、本合同所有附件均与本合同具有同等的法律效力。

5、如双方因合同或执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，产品品质发生争议的，以工程所在地技术监督局或质量监督站等权威机构检验结果为准。如双方通过协商不能达成协议，当事人一方可向 合同签订地 人民法院提起诉讼。

6、本合同一式  肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

7、本合同经    双方签字盖章    后立即生效。

甲方盖章：                             乙方盖章：

法定代表人（签章）：             法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：

签订日期：      年     月      日

合同签订地：

## 附件2：电梯设备安装合同

发包方：                                          （以下简称甲方）

地址：

联系电话：                  传  真：

法定代表人：                联系人：

承包方：                                          （以下简称乙方）

地址：

联系电话：                   传  真：

法定代表人：                 联系人：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用、意思表达真实的基础上，就甲方委托乙方   电梯安装与维保   事宜，经充分协商，一致达成如下条款：

第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、电梯规格：

| 设备 | 品牌 | 型号 | 载重量(KG) | 速度 (m/s) | 层/站/门 | 单价 (万元/台) | 数量 (台) | 小计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、电梯技术参数详见附件 《主要规格及技术要求》 。 2、以上价格已包含设备开箱查验至电梯安装调试完毕并通过相关部门验收、根据合同约定履行完保修、保养责任的所有费用及设备安装、保修、保养应缴纳的所有税费。 |

4、承包范围：乙方负责电梯的安装、调试、保修、保养，包括材料、设备的现场开箱查验、起吊、二次搬运，包括电梯安装的井道脚手架拆搭、井道永久照明安装及插座、电梯轿厢照明、电梯底坑检修插座、井道清理（总包移交工作面后），包括调试重块租运、安装调试电缆的购（租）运及接驳、水电费（含设备调试、验收、检测运行发生的水电费）。

本工程为交钥匙全包工程，除本合同规定的甲方责任及费用外，安装本合同设备所需的所有费用均已包括在本合同安装调试费总金额内。

第二条  合同价款及工期

1、本工程采用分步实施，分批交付，每批次货到现场，现场具备安装条件且乙方收到合同相关款项后60天为安装工期。

2、本工程合同总价为：￥         元

大写：人民币

3、承包方式：本工程实行 总价 包干，除合同约定可以调整的情形外，其他任何情况均不得调整。

第三条  保函及保证金

1、履约保函的提交： 乙方应于合同签订后  7  日内向甲方提交合同总价   10  %的履约保函，履约保函的内容事先须经甲方的同意；

2、履约保函的退还：

本项目电梯安装工程竣工并经政府有关部门检测验收合格并办理完所有移交且完成电梯工程资料在项目所在地档案馆存档工作后10个工作日内退还履约保函，不计息。

3、履约保函要求：

（1）保证人承担连带责任担保；

（2）甲方提出书面索赔通知和监理人出具的承包人违约的证明，保证人即予支付；

（3）保函的效力不受本合同的无效、被撤销或变更影响。

第四条  付款方式

电梯安装合同：

（1）甲方需在乙方安装人员进场前十天支付对该批次设备安装总价的50%予乙方，乙方应在收到该笔款项，且现场具备安装条件的情况下7天内进场进行安装。

（2）设备安装竣工厂家验收合格并取得相关部门检验及准用证书后七天内，且提供全额发票后，甲方应支付该批次设备安装总价的45%予乙方，办理竣工结算后且乙方开具总额（结算价款的5%）为￥       元（人民币       元整），期限为贰年的银行出具的质量保函（有效期至质量保修期满后十五天）给甲方作为质量保证，甲方在7个工作日内支付尾款。

（3）乙方应于上述约定的甲方每次应付款日期的7日前向甲方开具并交付相应金额的合法有效的增值税专用发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效的增值税专用发票，否则付款时间顺延。乙方提供的发票不符合合同约定或者未能通过认证的，甲方有权顺延至乙方提供合格发票后付款并且不承担逾期付款责任，由此造成的损失及责任由乙方承担。

第五条  安装

1、乙方保证按合同约定的时间完成安装，并具备验收条件。

2、本合同产品分批安装，每批电梯设备到场后三天内，乙方应组织人员进场安装，在具备安装条件后，电梯设备的安装、调试至正常及通过特检部门验收合格并颁发电梯准运证工期为90天。若电梯设备进场后，乙方认为现场不具备安装条件，应在电梯设备进场之日起五天内以书面方式通知监理、甲方，经监理甲方书面确认后方可延期安装，同时安装及取证工期相应顺延。

3、乙方保证安装调试完毕并经甲方验收合格后  30  天内通过    工程所在地政府主管部门  的验收并取证。

4、进场安装设备前，甲、乙双方按照   本合同所附文件“安装工地开工条件检查表”   的要求，联合检查并书面确认土建具备安装条件后，乙方编制工程进度计划，经甲方审查通过后实施。因甲方原因导致实际安装日期比拟定安装日期延迟超过12个月，则安装价格将按照实际开工日期的安装价格作相应调整，否则，不予调整。

第六条  安装施工的责任和费用

一、甲方责任和费用

1、提供符合布置图规定的土建技术要求和尺寸的机房、井道。

2、负责协调土建单位清除积水和杂物。

3、机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁，其承载力应符合布置图的要求，并应有明确的标示。

4、提供符合布置图规定的土建技术要求和尺寸的厅门预留孔，包括门洞、呼梯和梯位指示盒、消防开关盒等；主体施工前，乙方需提供准确的预留预埋图纸，如因乙方提供不及时或提供错误导致返工由乙方负责

5、安装前，提供各楼层地面水平装饰基准线、墙面装饰基准线；干净的、符合要求的机房、井道及基坑施工场地。移交后，机房、井道、基坑的卫生及积水由乙方负责清理并运至施工场地外。

6、负责协调土建单位在工地范围内提供施工用电接驳点每栋楼一处，接驳点至机房电源线的施工用电由乙方自行负责。

7、在乙方进场前，甲方负责协调土建单位在安装施工现场提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室，乙方承担所需费用；存储库房和工具室移交给乙方后由乙方负责成品保护工作，除材料看护人员外，乙方不允许住在工地内，住宿自行考虑；乙方施工完成后需及时完整的归还给甲方，如造成成品破坏而产生的修护或更换费用由乙方承担。

8、保证安装施工现场符合有关法律和地方法规规定的条件和环境，负责协调安全保卫工作。

9、负责协调土建单位提供安装施工通道，以便乙方人员在安装时能够到达机房、井道等工作地点和材料存放地点。

10、负责乙方在安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

11、在安装开工前协助乙方向当地政府主管部门申报电梯安装开工许可证。

12、指派         为驻工地代表，代表甲方行使本合同所赋予的相关职权，但估算金额超过   5  万元的设计变更、工程联系单或金额超过   5  万元的经济签证须加盖甲方公章方为有效。

13、委托 甲方指定的监理公司对本工程实行监理，并承担电梯监理责任。

二、乙方责任和费用

1、合同生效后五天内，乙方在甲方提供的电梯机房及井道施工图的基础上，对电梯施工图进行深化，并在合同生效后10天内提供深化图纸。每批次电梯到货前15天内乙方应与工程总包单位做好施工现场移交手续，并派技术人员到施工现场复核电梯井道的尺寸是否满足电梯的安装要求，若现场尺寸不满足安装要求，乙方应在移交后五天内提出整改方案并以书面的方式通知甲方；若乙方没有在时限内提出整改方案，导致电梯井道进行整改而产生的相关费用由乙方承担。并在工程开工前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，配合土建施工进度，及时做好预埋件的安装配合工作。

2、本合同产品分批安装，每批电梯设备到场后三天内，乙方应组织人员进场安装，在具备安装条件后，电梯设备的安装、调试至正常及通过特检部门验收合格并颁发电梯准运证工期为90天。若电梯设备进场后，乙方认为现场不具备安装条件，应在电梯设备进场之日起五天内以书面方式通知甲方，经甲方书面确认后方可延期安装，同时安装及取证工期相应顺延。

3、在设备到货后，乙方负责开箱查验，监理单位签字确认数量，但监理单位不对质量负责，如开箱查验过程中如发现有缺、错、损坏的设备及零部件，经甲方与电梯设备销售公司共同确认签字后予以无偿更换。

4、开箱查验后，乙方应承担到货后所有设备及零部件以及资料的保管责任，若保管及安装过程中发生丢失或损坏，由乙方负责更换或补齐，并承担相应费用，影响工期的，不予顺延。

5、在安装调试过程中发现有缺、错、损坏的设备及零部件，负责及时与电梯销售公司协调更换并报甲方备案，费用由乙方与设备销售公司协商解决。因设备的质量问题影响工期的，不得作为工期顺延的理由。

6、按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。

7、遵守施工现场的有关规章制度，若有违反，甲方或本工程总包单位有权按已公布的相关制度对乙方进行处罚。

8、按时参加现场施工协调会议或工地例会，配合甲方总体施工进度。

9、如乙方不能在本合同约定的时间内完成相应的内容，每延误一天，违约金为延误部分合同价格的百分之零点一（0.1%），甲方有权从应付款项中扣除违约金；延误时间超过30天，甲方有权单方面解除本合同，并拒付剩余款项，乙方除按安装合同总价款的20%向甲方支付违约金外还应赔偿给甲方造成的直接经济损失。若由于甲方原因造成工期延误的，则工期相应顺延。

10、负责安装质量的自检验收，负责向   工程所在地政府主管部门    申领安装验收合格证并承担费用，包括检测验收费，甲方应积极做好配合工作，若因乙方原因导致电梯无法通过当地特检部门验收，乙方应负责整改，直到通过验收为止，并承担逾期完工的违约责任，按违约责任按第1点执行。

11、乙方在未经甲验收合格情况下，擅自对隐蔽项目进行隐蔽的，一经甲方发现，除返工整改外还应对每处处以1000元的罚款。

12、负责提供工具和人力及安装调试所需的材料和费用，负责电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运工作及承担相应的费用。

13、负责安装过程中产生的土建部分工作。

14、在安装开工前负责向    工程所在地政府主管部门    申领电梯安装开工许可证，并承担有关的费用，甲方提供协助。

15、楼栋内负责安装及调试电缆的提供及架设，负责设备的起重吊运及费用。

16、电梯井道移交前安全护栏由总包负责，移交后电梯井道安全文明管理由乙方负责。

17、负责搭建符合国家安全规定和安装施工要求的脚手架，并提供经监理单位审核确认合格证明。

18、负责提供并安装井道永久性照明，照明装置应符合国家标准的有关要求。

19、提供并安装符合本项目工地安全标准的底坑爬梯。

20、承担安装施工其间的水、电消耗所发生的费用。

21、乙方必须委派一名专业工程师全权代表专职处理本工程的验收调试及维修工作。姓名：            ，联系电话：          。

22、负责提交符合城建档案管理要求的竣工验收资料一式三份。

23、承担施工及保修期间的安全文明责任，遵守   总包单位    现场安全文明施工的有关规定，对因乙方引起的安全责任事故及乙方人员自身安全负全责并承担全部费用，若因安全问题引起的他方一切损失亦概由乙方负责赔偿。

第七条  安装验收和移交

1、根据国家电梯安装验收规范和质量标准，乙方于当期电梯安装、调试工作完成后组织质量验收。乙方在计划验收日前  5  天以书面形式通知甲方验收时间，届时甲方派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术规格对电梯进行验收。验收合格后，甲、乙双方在电梯安装验收报告上签字盖章。

2、在甲方验收合格后  5  天内，乙方向当地政府主管部门提出验收申请并承担相关费用，甲方配合乙方进行验收。如因甲方原因达不到政府部门规定的验收条件，需延期申报验收或复检时，甲方须向乙方支付相应的误工费用。

3、在通过    政府主管部门    验收合格后   15  天内，甲、乙双方办理电梯移交手续。

4、因工程项目需要，电梯验收后，施工需要，N部梯须运输货物使用，中标单位应派专人对电梯的运行进行管理，使用期间需调低电梯荷载，维保频率为正常周期的一半，使用期间配件损坏由业主承担，施工使用电梯增加的维保费用中标单位需单独报价（施工期间使用电梯维保费为小包维保收费标准的N%）。

5、乙方在接到甲方通水及其他需要将电梯升顶的情况下，需在一个小时之内将电梯升顶并保证其他人员不能驾驶。由于乙方升顶工作不及时或是升顶后其他人员仍然能驾驶电梯造成电梯损坏，由乙方承担并负责在24小时内维修及更换符合合同规定相关零部件并不影响甲方验收工作

6、办理移交时，乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书及其它完整的设备技术资料，同时需提供设备的品牌证书、原产地证明书、品质保证书、原品牌证书、使用和维护说明书、装箱清单（含设备的主、附件）等文件证明，并提供机房井道布置图、部件安装图、电气敷线图、安装调试说明书、电气原理图及符号（附中文说明）。

7、配合总包单位存档工作，负责整理电梯工程资料，于主体竣工预验收前10日内移交给总包单位办理存档，如乙方原因存档不成功，视为乙方违约，没收全额履约保证金，同时不因处罚而免除资料存档的义务。

8、本项目整体竣工验收后的交房阶段，乙方应派专人参与交房工作、验房工作。处理购房业主提出的本合同范围内的各种问题，成立整改小组，确认整改小组成员及通讯录并集中整改，协同甲方对工程问题及时处理和反馈，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。

第八条  质量保修期

1、产品保修期为[24]个月，自产品安装完成且经特检部门验收合格并移交甲方使用、竣工档案全部移交给总包且交房后业主提出的问题集中整改完成后的之日起算。（以双方的交接记录，整改记录为依据）。最迟不超过取证之日起27个月，乙方对本工程实行三包，免费保修二年，免费上门服务二年（24小时无周末），对设备实行免费全包维修保养，如因甲方人为因素引起的电梯故障而需要更换零部件，则该费用由甲方负责，乙方在项目设置维修站点，维保人员不低于2人。

2、保修期内，若产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[0.5]个小时内到达现场维修，维修费用由乙方承担。一般故障2小时内修复，无法及时修复的，质保期内予以更换新设备或提供代用设备，所更换的设备应在2天内到位同时质量保证期从更换之日起相应顺延；如乙方未按约定到场维修或未在约定时间内维修完毕的，甲方有权自行或委托有维修资质第三方维修（无需征得乙方的同意），由此产生的一切费用由乙方承担，费用从保修金中加倍扣除。如保修金不足以支付该费用，乙方应在接到甲方通知后三日内负责补足保修金；逾期补足的，每逾期一天，乙方须按应补足款的千分之五支付违约金；乙方提供质保金保函的，甲方向保函出具人提出索赔，索赔所得不足部分，甲方有权向乙方追偿。

3、所有电梯的维修保养工作均由乙方固定维修点的人员进行。乙方在交付时应提供负责维修点的联系人和联系方式，联系人及联系方式变更时乙方应及时通知甲方，否则由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

4、在保修期间，因甲方使用、管理不当所造成的设备损坏由乙方负责修复，所发生的费用由甲方承担。

5、质保期满后，经甲方或    物业公司    确认合同设备在保修期内出现的所有质量问题均得以解决且设备运行正常后 30 日内，甲方与乙方结清质保金，质保金不计息。

第九条  保修期内维保计划及工作内容

维保工作的具体事项需有相应记录，并由物业公司每周定期签字确认。维保质量应与电梯故障次数挂钩，作为后续战略合作的重要评估依据。

1、机房

1）.认主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升检查。电梯整机运行性能检查。

2）. 制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3）. 曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4）.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5）．选层器清洁加油，链条调整。

6）．主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7）．控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8）．各空气开关，极限开关检查。

9）．限速器动作速度检查及清洁加油。

10）．绝缘电阻定期检查。

11）．定期对机房进行卫生清洁，确保机房干净整洁。

2、轿厢、厅门

1）．开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

2）．开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

3）．门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

4）．内外门机械和电气调整，消除噪音。

5）．轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

6）．应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

7）．整机开关性能检查。

8）．厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

9）．轿厢的卫生清洁，确保轿厢干净整洁。

3、井道、井底

1）．补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

2）．厅门、撑架、对重的清扫。

3）．钢片清洁抹油、张力检查和调整。

4）．安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

5）．导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

6）．随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

7）．井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

8）．井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

9）．所有安全保护电气开关性能检查。

10）．上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

4、电梯年度检查项目

1）．强迫换速检查                             2）．限位检查

3）．极限检查                                 4）．急停开关检查

5）．限速器检查                               6）．安全触板检查

7）．曳引机绳轮磨损检查                       8）．制动器检查

9）．接触器检查                               10）．相序、断相保护装置检查

11）．整机绝缘检查                            12）．选层器检查

13）．轿门系统检查                            14）．导靴检查

15）．轿内对讲机、警铃检查                    16）．轿内风扇照明检查

17）．轿内指令、层楼指示检查                  18）．运行检查

19）．安全钳检查                              20）．厅门检查

21）．钢片带检查                              22）．钢丝绳检查

23）．涨紧轮检查                              24）．缓冲器检查

5、免费提供的部分易耗件

棉纱团、层楼指示灯泡、油毛毡、滑块、通用靴衬、打磨砂纸。

第十条  司法管辖

如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决，产品品质发生争议的，以工程所在地技术监督局或质量监督站等权威机构检验结果为准。如双方通过协商不能达成协议，当事人一方可向  合同签订地  人民法院提起诉讼。

第十一条  违约责任

1、因乙方原因未能按合同约定或甲方要求的时间完成安装调试或逾期通过政府主管部门验收或者逾期移交的，每延迟一日，乙方应按2000元/天的标准向甲方支付违约金，逾期累计超过   15  日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按  5000  元/天的标准向甲方支付违约金。如延期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应按本合同第十一条第3点的有关约定执行，乙方除按安装合同总价款的20%向甲方支付违约金外还应赔偿给甲方造成的直接经济损失。若由于甲方原因造成工期延误的，则工期相应顺延。

2、因甲方原因未在本合同约定的时间内支付设备安装款的，每延迟一日，甲方应向乙方支付违约金2000元/日，超过  30  天的，验收日期相应顺延。

3、除本合同另有约定外，如乙方违反本合同约定义务且在甲方书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，甲方有权单方解除本合同，乙方应全额退还甲方解除合同部分已付货款，且甲方有权没收履约保证金，并要求乙方按合同总额的20%向甲方支付违约金，同时因乙方违约，甲方为实现债权及甲方为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）均由乙方承担，乙方应向甲方支付的违约金，损失赔偿金等费用，甲方有权直接从应付给乙方的费用中扣除。

4、本合同双方互不主张间接损失或预期利润损失，合同一方在本合同下承担的责任限额累计最高不超过本合同的30%，如合同其它条款与本条款冲突的，以本款为准。

第十二条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指：地震、台风、水灾、战争等人所不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行或部分不能履行合同的，或免除或者部分免除责任。

2、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在   15    日内提供有效证明。

第十三条  组成合同的文件及优先顺序

合同文件的组成及解释顺序：

1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

2、电梯安装合同；

3、中标通知书；

4、招标文件及补充规定；；

5、投标文件；

6、有关技术文件；

7、国家标准及行业技术规范。

第十四条  合同变更与解除

1、合同履行中，如一方要求变更合同，应提前   15  天以书面形式通知对方，双方协商达成一致后共同签署变更文件。

2、甲、乙双方任何一方无正当理由单方面提出解除合同，或者因一方违约而解除合同的，违约方须按合同总金额20%的标准向守约方支付违约金并赔偿给守约方造成的损失，属乙方违约的，还须退回甲方所有已付解除合同部分款。

第十五条  其他事项

1、本合同所有附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

2、本合同一式   肆  份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同于    双方签字盖章    后立即生效。

本页无正文

甲方盖章：                             乙方盖章：

法定代表人（签章）：             法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：

签订日期：     年    月    日

合同签订地：

安装工地开工条件检查表

| 工程名称 |  | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同号 |  | 梯号 |  |
| 土建施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 电梯安装单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 监理工程师/ 项目负责人 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 检验项目 | 检验结果 |
| 1 | 机房及内部土建（钢架）结构及预留孔平面布置 |  |
| 2 | 吊钩负荷试验及荷载标志 |  |
| 3 | 施工用临时电源或正式电源及机房照明 |  |
| 4 | 井道尺寸（及砖混结构圈梁位置和间距） |  |
| 5 | 厅门洞口和厅门混凝土过梁尺寸及外呼按钮盒位置 |  |
| 6 | 足够设备进场所需要的运输通道和搬运空间 |  |
| 7 | 机房、井道的隔离保护、井道壁、底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度 |  |
| 8 | 电梯井道内无与电梯无关的管、线、孔洞 |  |
| 9 | 底坑有良好的防渗水、漏水保护，底坑内无杂物和积水 |  |
| 10 | 电梯各层门口应有水平面基准线标示 |  |
| 11 | 底坑内接地保护装置预留(扁铁或其它) |  |
| 12 | 地面干燥并可锁闭的设备零件储备间 |  |
| 检验结论 | 土建施工单位 | 电梯安装单位 | 监理单位/建设单位 |
|  | 意见： 项目负责人： （签名） 年 月 日 | 意见： 项目负责人： （签名） 年 月 日 | 意见： 监理工程师/项目负责人： （签名） 年 月 日 |

## 附件3:廉洁协议

工程建设项目廉洁责任合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉洁建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁责任合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包协议文件，自觉按协议办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工协议有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工协议规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供不当利益。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的，应扣罚乙方的廉洁保证金：

1、工程竣工结算前，每发现一次，扣罚乙方  10  万元，直接从应付工程款中扣除；

2、工程竣工结算后，预留结算总价款的  1  %作为廉洁保证金。工程竣工验收后  2  年内，未发现乙方在工程施工合同履行期间有违反本协议第一条、第三条责任行为的，则廉洁保证金于工程保修期满时全额返还并按银行同期存款基准利率计算利息；发现乙方在工程施工合同履行期间有违反本协议第一条、第三条责任行为的，则廉洁保证金不予返回。

第五条  本协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期满止。

第七条  本协议一式二份，有甲乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签订日期：           年      月      日

附件4：安全生产文明施工管理协议

安全生产文明施工管理协议

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为进一步加强在建工程安全生产、文明施工管理工作，认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关安全法律法规要求条款，实现最大限度地控制和减少各类事故的发生，严格明确安全文明施工、职业健康、环境保护责任，经双方协商一致，共同遵守本协议所列条款，协议内容如下：

### 一、安全文明施工管理责任

1.甲方的安全责任

1.1甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。甲方应贯彻落实认真执行有关法律法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

1.2甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

1.3甲方应定期对乙方安全生产职责履行情况进行监督检查，对安全工作提出的合理化建议和改进意见。

1.4甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方应按约定及时足额支付建设工程安全文明施工措施费用，并监督乙方按合同约定使用。

1.5甲方应对施工范围内的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查（含甲方选用的第三方安全评估检查），甲方发现对工程安全生产有影响的隐患风险时，甲方有权要求乙方限期整改、停工整顿，并由乙方承担相应整改费用和停工损失。发生安全事故，甲方有权向乙方主张赔偿违约金和损失。

1.6在日常作业中，甲方不得向乙方进行违章指挥、强令乙方冒险作业，发生危及乙方管理、作业人员生命安全的紧急情况时，乙方有权采取必要措施避险。

1.7乙方在进场时，甲方应对乙方进行进场交底，对地下管线情况、周边情况进行交底，移交变压器、主接水口等。

1.8发生事故后，甲方应根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

2.乙方的安全责任

2.1乙方指定           为工程现场安全生产第一责任人，乙方公司和工程现场安全管理架构应健全。

2.2施工中因乙方原因发生的一切伤亡、火灾等安全事故均由乙方承担全部责任，对分包单位负有安全文明施工管理责任。

2.3已方应根据现行国家和项目当地政策、法律、法规及规范编制安全生产管理制度，遵守甲方的各项安全管理规定，并按安全生产法律法规、规范标准及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理及政府安全监督部门的检查与监督。

2.4乙方进场后依据政府安全文明管控要求、安全管理目标及实际情况编制安全策划，策划内容不得低于国家、地方和行业有关安全标准，且须涵盖国贸地产安全生产文明施工针对性要求，策划视同项目安全管理合同标准执行。

2.5.乙方有权拒绝甲方及监理人强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。

2.6甲方对乙方提出的各项安全风险消除或安全事故预防或预警的指令（包括但不限于工作联系单、会议纪要、电子邮件、电子通讯信息等），乙方均应遵守执行和回复。

2.7乙方应制定并严格执行安全生产检查制度，乙方公司层面安全监管部门对项目每月开展不少于1次的安全检查，发现作业过程中的安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

2.8乙方要设立安全生产费用专项资金账户，对安全文明施工费应专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，乙方开具的发票中须注明具体的安全文明组织措施费金额。

2.9乙方知悉并同意，安全文明施工费用已包含在施工合同价款中，甲方不需向乙方另外支付任何安全文明施工相关费用。

二、安全生产管理机构

2.1乙方必须根据承揽项目规模以及《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，设立安全生产管理机构，配备足够人数的专职安全生产管理人员，且应取得建设行政主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员考核合格证书。

2.2项目建筑面积1万平方米以下的工程，乙方须配备不少于1名专职安全管理人员，1万平方米至5万平方米的工程，乙方须配备不少于2名专职安全管理人员, 5万平方米以上的工程，乙方须配备不少于3名专职安全管理人员，且须按专业配备专职安全管理人员。

2.3专业分包人应当配置至少1名专职的安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

2.4劳务分包人施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

2.5乙方指派的管理人员须与备案人员一致，且专职安全生产管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，安全管理人员如有更换应提前通知甲方，并按政府主管部门要求办理变更手续。

### 三、安全文明目标及标准

1、安全文明施工目标：

为有效预防事故发生，保障施工生产的顺利进行，特制定项目安全管理目标，乙方应落实好各项安全管控动作，确保实现安全管理目标，安全目标内容如下：

（1）特大事故、重大事故为零；

（2）一般事故死亡率为零；

（3）直接经济损失超100万元为零；

（4）“三合一”整治率、火灾隐患及时整改率、人员密集场所消防合格率100%；

（5）重、特大火灾事故、火灾事故死亡率为零；

（6）消防安全“四个能力”建设符合有关规定要求；

（7）重特大交通事故为零；

（8）对员工防范交通事故教育全员覆盖，不发生员工违反交通规则造成死亡事故；

（9）安全生产目标管理责任书签定率为100%；

（10）年度进行考核兑现奖惩100%；

（11）事故及时结案率100%；

（12）管理体系健全，确保人员不发生职业病；

（13）节能环保符合上级规定，不发生被上级通报情况；不发生污染物排放造成环境污染问题，不发生被环保主管部门列入环保“黑名单”。

2、安全文明施工标准：

乙方必须认真贯彻国家、地方的法律法规、规章、规范性文件及建设安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产条例、规定、规范、标准，遵守甲方及监理单位安全管理制度，落实甲方安全生产文明施工标准化要求。

### 四、安全生产保证措施

#### 1.安全管理制度及规定

1.1乙方应建立安全生产责任制度、教育培训、安全检查、安全考核等安全管理制度及各工种安全操作规程，并组织培训和实施。 安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实全员安全生产责任。

1.2乙方任命的项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应当委托项目相关负责人负责其外出期间的工作，并报项目监理单位、甲方项目负责人。

1.3乙方应接受甲方及甲方聘请的第三方、监理单位及政府安全监督部门的检查与监督。乙方项目负责人每周应至少带队对施工区、办公区、生活区开展一次全面的安全检查，并督促隐患落实整改。

1.4乙方建立消防安全责任制，建立消防台账，成立消防安全小组，保证现场和生活区消防安全设施配备到位并能正常使用，每月对消防器材进行不少于一次的检查，现场临时消防立管设置到位水压满足要求。编制消防年度演练计划，并组织实施，消防演练记录齐整，应有演练方案、记录、评价及总结。

1.5乙方应按照国家相关规范要求对管理、施工作业人员实施安全培训；特种作业人员应均持有有效的特种作业操作资格证书，并保证特种作业人员人证合一，按要求定期组织特种作业人员进行培训，完成证件复审。

1.6乙方应按照规定编制、审核审批安全技术措施或专项施工方案，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。尤其是高空作业、拆除作业、动火作业等必须采取有效安全防范措施，做好各项安全防护防火工作和文明施工，严防因施工及防护、防火不当发生人身伤害及财务受损。

1.7施工前，乙方应对现场的管理、施工人员进行登记造册，人员年龄应符合国家和地方最新法律法规要求，否则不得进入施工现场作业，当地方标准高于国家标准时按地方标准执行。乙方应在管理人员和作业工人进场前，须对人员身体健康状况进行排查，发现不适于施工现场作业的疾病或身体缺陷时不得进场作业。

1.8作业前，乙方应对现场的管理、作业人员安全生产进场教育和作业交底，人员教育考核合格后才能进场作业，培训有关安全生产管理制度、应急处置、操作规程、典型事故案例等内容。

1.9乙方应定期组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，培训施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员执行情况，确保执行到位，并向甲方提供施工人员的身份证明，办好施工人员出入现场手续，在指定通道进出施工现场。

1.10乙方进入施工场地后，首先在3日历天内应向甲方提交施工平面布置图以及施工流程，并随地下室、主体、装修等不同施工阶段进行布置，并提交监理及甲方，经批准后方可实施。

1.11乙方施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。临时设施、水、电管线布置合理，各类标识明显、清晰，安全设施牢固、可靠。

1.12乙方应督促施工现场人员穿戴好劳动防护用品。易燃易爆、有毒有害物品进入施工现场须严格执行审批、使用管理规定。按规范用电。严禁私自拆装/停用电气保护装置、安全照明设施、现场消防设施，严禁私自拆除、变动现场安全防护设施、安全标志和警告牌。

1.13乙方应按照法律规定保障为其履行合同所雇佣的人员的劳动安全，并提供劳动保护，按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

1.14乙方人员对施工区域、工作环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，组织整改、确保安全后方可施工。一旦施工，就表示乙方已确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良导致的事故后果负责。

1.15乙方必须严格执行防火防爆制度，办公区、生活区、施工区消防给水设施和灭火器材应配备到位，并且消防给水管水压符合要求，消防管须按要求使用管径满足要求的金属管设置，保证办公区和生活区宿舍严禁存放易燃易爆物品，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得监理及甲方人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人监护。

1.16乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路地保护，如遇有情况，乙方应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

1.17乙方须按时参加安全、文明、综合治理等例会，积极参与甲方、监理组织的各项安全活动。对重点关键工序部位要编制专项的安全施工方案，专项施工方案乙方公司技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字盖章后方可实施。

1.18乙方不得安排任何已知的医疗上证明无法工作或身体状况不良的人员从事相关的作业，不得安排有职业禁忌症的人员从事相关禁忌的作业，严禁带病作业。采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。

1.19乙方应依法为其履行合同所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方应督促其分包人为其所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。乙方为施工人员办理意外伤害保险，保险期限自工程开工之日起至整体工程取得竣工备案证日或住宅入伙或商业移交日两者晚到者为止。

1.20乙方应当要求其分包商、代理人、顾问、员工等严格遵守本协议的约定，若前述主体违反本协议约定，导致甲方或任何第三方发生人身损害、财产损失的，乙方承担连带责任。

1.21乙方应对施工现场存在的风险进行风险辨识与评估，针对施工过程中可能出现的突发事件，提前编制综合应急预案和专项应急预案，根据应急预案配备足够数量和型号的应急物资和药品，定期进行检查保证应急物质和药品使用功能正常，结合施工风险因素，定期组织工人进行应急培训，每半年至少组织一次有针对性的应急演练。

1.22针对重大安全隐患甲方及其委托的第三方安全检查评估单位有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

#### 2.重要风险

2.1乙方应根据项目特点建立危险源的识别与监控制度，并对识别评价出的重大危险源应制定管理方案或相应措施，并将危险源公示，定期进行监控。

2.2编制危险性较大的分部分项专项工程施工方案，审核审批手续齐全，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，按要求组织专家论证，并修改完善，报监理单位、甲方审批；危大工程开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施，落实好旁站监督等管控动作；脚手架、模板、起重吊装等工程应经过验收合格后方可投入使用。

2.3基坑工程：基坑支护按图纸及时施工到位，基坑底部和基坑周边有通畅的排水设施，基坑边防护及上下人行通道设置到位，人员通道与土方车辆通道分开设置，基坑边1.5米内禁止堆载，不得超负荷堆载且严禁行走重车。

2.4高处作业：临边洞口防护水平和竖向防护须及时设置到位，且强度满足要求；高处临边物料须及时清理干净，人员临边作业时须佩戴安全带，高处作业平台、人字梯、马镫应牢固确保使用安全，严禁高空抛物。楼层至作业面有可靠的通道。

2.5乙方在购置或租赁机械设备时（施工升降机、塔式起重机、桩基机械等），要遵循“安全、先进、适用”的原则，严禁采购和使用国家明令禁止或淘汰的设备，大型机械设备进场前应严格进行检查验收，确保设备构件为原厂合格产品且无开裂、锈蚀严重、弯曲变形、脱焊或焊缝不符合要求等影响设备结构安全的现象，严格审核相关产品生产许可证、质量合格证明，杜绝套牌或拼凑使用。施工升降机应选用出厂日期为4年以内的设备，塔式起重机应选用出厂日期为6年以内的设备，到达规定使用年限后应对设备进行安全评估。

2.6大型机械安拆、使用：安拆单位应具备相应资质，且资质证书应在有效期内；大型机械安装方案、应急预案、防碰撞方案、操作规程齐全；基础强度和设置形式符合使用说明书要求；安拆和顶升过程专职安全管理人员全程旁站并设置警戒区，作业完成后应进行验收再投入使用；按政府主管部门要求办理安装和使用手续和设备检测；特种作业人员安拆、使用大型机械时须持有建设主管部门颁发的有效的特种作业操作资格证书；大型设备安全装置须按要求设置到位，且保证灵敏有效；大型机械使用过程应定期开展维修保养。

2.7临时用电：施工现场须采用TN-S接零保护系统供电，满足“一机一闸一箱一漏”要求，配备不少于1名的建筑电工并确保持有有效特种作业证件，安全保护元器件、重复接地、防雷接地设置和功能应符合规范要求，电缆线路绝缘强度及架设符合安全要求，临时照明应设置到位，施工现场和生活区须杜绝私拉乱接和违规使用大功率电器的现象。

2.8模板和脚手架：脚手架搭设进度满足施工进度要求，禁止使用弯曲、锈蚀、变形严重和质量不符合要求的材料，杆件、工字钢等材料的尺寸、间距及固定方式符合方案设计计算要求，立杆基础承载力满足要求无长期泡水现象，脚手架连墙拉结措施设置到位且牢固，每一挑悬挑脚手架底部工字钢位置均应设置硬质封闭，脚手架离墙间距大于15cm时，须设置填芯杆，钢管脚手架每一步均须满铺脚手板。

2.9卸料平台和吊篮：卸料平台应按方案搭设并设置可靠的固定措施，平台四周应有可靠的防护围栏，并设置验收牌和限载牌；悬挑卸料平台钢丝绳不得固定在同一楼层，防护围栏与悬挑工字钢应焊接牢固。

3.0动火管理：现场严禁随意动用明火，电焊作业必须做好专项安全防护措施。乙方必须严格执行动火申请手续审批制度，审批通过后方可施工；同时灭火设施、电焊防护施工设置必须齐全，接火斗、看火人等必须到位；焊工必须持证上岗，做到人证统一。

3.1在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。

3.2乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理单位提出安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

3.3在施工中需实施爆破作业，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。

3.4实施有限空间、爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面形式通知甲方和监理单位，并报送相应的安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

3.5夜间施工时，作业区域和人员通道应有足够的临时照明设施，临边等危险区域和机具设置好安全警示标志，人员行走通道临边洞口防护到位，作业前对工人进行针对性交底，作业过程安全管理人员现场监督。

3.6对有防火要求的材料及临建材料等，进场后立即组织检查，不合格的材料须立即清退出场。

3.7乙方应编制《恶劣天气施工应急预案》并组织进行演练，施工过程中密切关注气象部门和政府主管部门发布的恶劣天气(如台风、暴雨、大风、大雪、高温、低温、沙尘暴等)预警，并及时、有效、迅速的采取恶劣天气应对措施，根据气象预警情况必要时提前主动组织工人有序撤离施工现场，并妥善做好工人临时安置，避免因恶劣天气而导致人员伤亡情况的出现。

#### 3.文明施工

3.1乙方施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并作业区、外电等保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求，沿海地区板房应设置防台加固措施；临建板房应严格按专项施工方案进行施工，板房钢材、隔板等材料的材质、型号、尺寸、连接方式、间距等定符合方案要求，搭设完成后应组织对临建板房进行验收，验收合格后才能投入使用，使用过程中应保持办公生活区环境卫生，临时用电符合安全用电标准。施工区和办公生活区应封闭管理，施工现场门口应设置人脸识别的门禁系统，围挡高度应不低于国家或地方要求，如需局部拆除应在开口部位增设临时围挡或配备安保人员，确保非相关人员不进入施工现场。

3.2尚未竣工的建筑物内不得设置员工宿舍。工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

3.3施工现场应采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。工程建设中施工电梯到达的楼层垃圾清运不及时或未到达的楼层垃圾未及时归堆，严禁向下抛洒扬尘。

3.4建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，混凝土搅拌浇捣和运输等车辆必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。

3.5施工现场和生活区应采用定型化材料搭设设置电动自行车停车棚，并设置安全可靠的集中充电设施，配备足够数量的灭火器材，避免车辆随意停放；施工现场须设置休息厅，高温天气供应茶水，饮水安全乙方应予以保证。

3.6建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。

3.7施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。

3.8自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。

3.9建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。

4.0泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。

4.1施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。

4.2外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。

4.3施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。

4.4在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 4.治安保卫

4.1乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

#### 4.2乙方应通过门禁管理对现场施工作业人员进行实名制管理，施工现场出入口设置人脸识别方式的门禁系统。

4.3乙方应在入场前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

4.4自乙方进入施工现场，至甲方接收工程的期间，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方和当地政府报告。

4.5乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

5.环境保护

5.1乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.2乙方应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

5.3乙方应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求。

#### 6.安全事件处理

6.1工程施工过程中发生安全事故、暴恐事件、人员被困、食物中毒、群体性事件、人员自焚自残、停工、因安全环保问题被政府处罚通报或媒体负面报道等，乙方应立即通知监理和甲方，并组织人员和设备启动应急预案，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场，及时如实地向甲方、有关主管部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.2项目发生安全事故，乙方应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润，并赔偿甲方因此遭受的一切损失，接受甲方依据合同进行追究违约责任，包括支付违约金和承担其他违约责任，受伤害人员的赔偿责任一并由乙方承担。

6.3凡合同约定施工区域内发生安全生产事故或重大人员伤亡，甲方可按其造成的后果及影响，对乙方以按违约责任给予经济处罚。责任违约的经济处理按合同约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

6.4在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，项目监理单位通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6.5乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6.6由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带，给甲方、监理单位以及其他第三造成人员伤亡和财产损失，由此引发的赔偿由乙方负责承担。对所负责区域的分包商进行安全管控，并承担连带责任。

#### 7. 其他未尽事宜

其他未尽事宜按照《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范)》、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全法律法规、技术规范和合同约定进行安全管理。

### 五、安全检查及考核办法

1.乙方应无条件配合甲方及甲方委托的第三方评估单位对工程安全文明的检查，按要求在指定期限内落实隐患整改，不得提出任何与此有关的工期和费用等主张。对安全检查结果的奖罚，具体情况执行国贸地产安全管理考核办法及其修订文件。

2.乙方知悉甲方为提升安全文明施工管理质量，将适时修订安全文明施工管理方面的规章制度及安全考核标准，相关修订后的规章制度及安全考核标准在执行前一个月，甲方应告知合同范围内安全生产第一责任人，乙方同意在本协议条件项下接受该等修订文件并遵照执行。

3.乙方应保证安全文明措施费用专款专用，应接受甲方的核查，对于安全文明措施费用未按规定进行投入的，甲方有权双倍处罚相应的金额。

4.甲方协调组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查、考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方和咨询人有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

4.1乙方应承担生产安全事故全部责任和由此产生的所有费用，出现亡人事故甲方有权要求乙方支付每次不少于100000-200000元人民币的罚款。

4.2在相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，乙方除应承担甲方因此造成的损失外，甲方还将对乙方按人民币20000元/次处以罚款。

4.3各项安全文明施工做法未在按安全文明施工具体做法及时完成，且未向甲方代表书面申请要求延后的，甲方有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

4.4乙方对政府主管部门、甲方各管理层级检查发现的安全问题应在指定期限内整改到位并反馈甲方复查，逾期未整改或整改存在弄虚作假的处以1000元/项的罚款；针对大型机械检查发现的问题，逾期未按要求落实整改或整改存在弄虚作假的处以2000元/项的罚款，同时相关问题复查产生的费用由乙方承担。

4.5乙方应确保施工现场封闭和门禁管理到位，因施工需要拆除围挡时须增加设置临时围挡或在开口部位增加配备安保人员并确保值守到位，导致非施工现场人员（含甲方公司及其上级单位请的“神秘访客”）擅自进入工地处罚人民币1000元/次。

4.6乙方必须督促进入施工现场人员带好安全防护用品，安全防护用品质量存在缺失或人员未佩戴处罚乙方人民币300元/人次，安全带佩戴不规范罚款人民币200元/次，安全帽佩戴不规范罚款人民币100元/次。

4.7出现特殊工种作业未持有有效的特种作业操作资格证书，处罚人民币500元/人次。

4.8危大工程方案编制不及时，未按要求组织专家论证，处以人民币2000元/次处罚；施工过程未按方案要求执行，视情节处以人民币1000-5000元/次处罚；

4.9机械设备未按照操作规程使用，处以人民币500元/次处罚；机械设备未按规定进行维修保养，处以人民币2000元/次处罚。

4.10在施工现场应设置流动厕所，随地大小便的处以人民币100元/次处罚；禁止在非吸烟区吸烟，违者视情节处以人民币50—200元/次处罚。

4.11施工人员穿拖鞋进入施工区域或赤膊作业者，处以人民币100元/次处罚。

4.12排架高空作业立人板不符合要求处以人民币100—200元/次处罚。

4.13文明安全施工，做到活完料净脚下清，违者追究班组长责任，处以人民币200元/次处罚。

4.14施工现场、生活区严禁打架、赌博、酒后闹事，违者视情节给予人民币200-1000元/次处罚，甚至责令离开工地。

4.15现场消防器材严禁随意动用，违反予以人民币100-500元/次处罚。

4.16现场施工做好成品保护工作，根据有意、无意损坏/视情节赔偿损失并予以人民币5000-50000元/次处罚。

4.17非电工严禁操作高低压配电箱柜等电气设备，违者予以予以人民币50-100元/次处罚。

4.18有意顶撞政府部门等相关检查人员，造成工地损失的，除赔偿损失、责令离开工地外，并视情节予以人民币2000-10000元/次处罚。

4.19高温期间茶水供应不及时，处罚人民币500元/次。

4.20电箱、电器和线路架设不符合标准，“四口五临边、安全通道、加工区防护棚”防护设置不到位、不及时，处罚人民币500元/次。

4.21生活区办公区临时建筑未采用防火应采用A级阻燃材料不得投入使用，处罚人民币10000元；现场存在工人住宿现象，处罚人民币1000元；动火作业未办理审批手续的/动火作业不符合相关规定，处罚人民币200元/次。

4.22应急物质配备不齐全或失效，处罚人民币500元/次。

4.23塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。

4.24人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。

以上罚款可重复计取，同一问题连续出现三次将处以双倍处罚，直接在当期工程进度款支付中扣除。

六、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

### 七、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和地方的有关法规不符的，应按国家和地方的有关法规执行。本协议经协议双方签字并盖章之日起生效，作为施工合同的附件，份数与施工合同一致。

### 八、本协议附件为协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本协议包括以下附件：《国贸地产安全管理标准文件汇编》、《国贸地产安全生产文明施工标准化针对性要求文件V1》、《XXX项目危险性较大的分部分项工程清单》。

（以下无正文）

甲方：（单位名称）                          乙方：（单位名称）

（盖章）                                    （盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

（签章）                                    （签章）

委托代表人：                                 委托代表人：

（签字）                                    （签字）

地    址：                                   地    址：

电    话：                                   电    话：

签署日期：   年    月   日                   签署日期：    年    月   日

# 第二卷

# 供货要求

## 一、国贸智谷产业园一期电梯参数表

| 梯号 | 性质 | 速度（m/s） | 载重量 （kg） | 台数 | 层站 | 停层 | 底坑深度 | 顶层高度 | 机房高度 | 提升高度 | 井道净尺寸 | 门洞尺寸 | 开门净尺寸 | 轿厢尺寸 | 轿厢净高 | 联控方式 | 对重方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅部分 |
| A-1#楼DT1 | 客梯 | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-1#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-1#楼DT3 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-2#楼DT1 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.8m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2200mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-2#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.8m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-3#楼DT1 | 客梯 | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-3#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-3#楼DT3 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 28 | -1F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 81.2m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-5#楼DT1 | 客梯 | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-5#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-5#楼DT3 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-6#楼DT1 | 客梯 | 2 | 1000 | 1 | 24 | -2F~22F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 69.7m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-6#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 24 | -2F~22F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 69.7m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-6#楼DT3 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 24 | -2F~22F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 69.7m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-7#楼DT1 | 客梯 | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-7#楼DT2 | 消防梯 | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2000mm*2100mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1400mm*1600mm | 2600mm | 并联 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| A-7#楼DT3 | 消防梯(兼无障碍兼担架电梯) | 2 | 1000 | 1 | 29 | -2F~27F | 1.6m | 4.9m | 2.6m | 84.2m | 2100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 中分900mm *2100mm | 1500mm*1600mm | 2600mm |  | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| 产业办公楼部分 |
| B-1#楼DT1 | 消防梯兼货梯兼无障碍电梯 | 1.75 | 1600 | 1 | 13 | -1F~12F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 49.5m | 3000mm*2600mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2100mm*1600mm | 2600mm | 单控 | 后对重 | 无空调 |
| B-1#楼DT2 | 客梯 | 1.75 | 1350 | 1 | 13 | -1F~12F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 49.5m | 2600mm*2200mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm | 群控 | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-1#楼DT3 | 客梯 | 1.75 | 1350 | 1 | 13 | -1F~12F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 49.5m | 2600mm*2200mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-1#楼DT4 | 客梯 | 1.75 | 1350 | 1 | 13 | -1F~12F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 49.5m | 2600mm*2200mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-1#楼DT5 | 客梯 | 1.75 | 1350 | 1 | 13 | -1F~12F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 49.5m | 2600mm*2200mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-2#楼DT1 | 客梯 | 1.6 | 1350 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.7m | 27.5m | 2500mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm | 并联 | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-2#楼DT2 | 货梯兼无障碍电梯 | 1.6 | 1600 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.7m | 27.5m | 2800mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2100mm*1600mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-3#楼DT1 | 客梯 | 1.6 | 1350 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 26.3m | 2500mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm | 并联 | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-3#楼DT2 | 货梯兼无障碍电梯 | 1.6 | 1600 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 26.3m | 2800mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2100mm*1600mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-3#楼DT3 | 货梯 | 1.0 | 800 | 1 | 2 | 1F~2F | 1.6m | 4.1m | 无机房 | 4.5m | 2000mm*2000mm | 1000mm*2300mm | 中分800mm *2200mm | 1350mm*1400mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 无空调 |
| B-3#楼DT4 | 客梯兼无障碍电梯 | 1.0 | 1000 | 1 | 2 | 1F~2F | 1.6m | 4.1m | 无机房 | 4.5m | 2200mm*2000mm | 1100mm*2300mm | 中分900mm *2200mm | 1600mm*1500mm | 2600mm | 单控 | 侧对重 | 配置空调（单冷） |
| B-5#楼DT1 | 客梯 | 1.6 | 1350 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 27.3m | 2500mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2000mm*1500mm | 2600mm | 并联 | 后对重 | 配置空调（单冷） |
| B-5#楼DT2 | 货梯兼无障碍电梯 | 1.6 | 1600 | 1 | 7 | -1F~6F | 1.6m | 5.3m | 2.5m | 27.3m | 2800mm*2350mm | 1300mm*2300mm | 中分1100mm *2200mm | 2100mm*1600mm | 2600mm |  | 后对重 | 配置空调（单冷） |

备注：1、以上电梯除B-3#楼DT3、B-3#楼DT4是无机房外，其余电梯均为有机房；

2、轿厢吊顶：黑钛轿顶；

3、轿厢地板：轿厢地板由投标人负责装修。地面是人造石地板（2cm人造石地坪）（石材甲供）；

4、预留装修荷载（无滴水空调和吊顶的重量不属于预留装修荷载）：住宅部分≥150Kg，产业办公楼1350以上的≥250Kg；

5、电梯报价需含语音报站、 预留视频监控线（数字信号）、消防联动、语音安抚、有司机功能、驻停功能、空调（单冷，其中B-3#楼DT3无空调）、智能电梯紫外线病毒灭杀系统、物联网功能、政府验收费、2年的年检费等的相应费用，报价中应充分考虑，中标后不予调整；

6、嵌入式304发纹不锈钢残疾人操纵盘配盲文按钮套、三面镜面不锈钢扶手；

7、残疾人操纵盘面板+按钮为发纹不锈钢；

8、两侧壁和后壁（除贯通门电梯无后壁外）均为发纹不锈钢（304发纹）；

10、首层厅门为深古铜色拉丝不锈钢；

11、地下室厅门为深古铜色拉丝不锈钢；

12、其余厅门为发纹不锈钢；

12、无空调电梯中配置的风扇：轴流风扇；

以上未尽事宜的，详见本文件中下述功能说明要求。

## 功能说明要求

## 二、垂直电梯技术及性能要求：

### 1、电梯应适用在下述指定的工作环境及条件

1.1、温度：5℃-40℃；

1.2、相对湿度：85%；

1.3、抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

1.4、电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%。

### 2、电梯适用标准

2.1、国家标准

除本招标文件另有规定的技术要求外，本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准，不低于漳州市特检所的相关规定和要求：

（1）GB10060-2011《电梯安装验收规范》；

（2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》；

（3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》；

（4）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

（5）GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

（6）《特种设备安全监察条例》。

（7）GB/T 24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》

（8）TSG T7007-2016电梯型式试验规则

（9）漳州建设与管理局电梯验收相关规定和标准

(10)福建省市场监督管理局办公室关于实施《福建省电梯安全管理条例》相关问题的意见

为满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（GB7588第9.10条），及配置独立的双机电式制动器（GB7588第12.4.2.1条）。

2.2、安全设施要求

（1）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（2）安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（3）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求。

2.3、电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

2.4、电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条的要求。

2.5、电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

2.6、电梯参数表描述的消防电梯按满足消防验收为标准，进行制造和安装。

### 3、电梯主要技术规格与功能要求

3.1、主要技术要求：

1.1操作控制方式：详见电梯设计参数简表。

1.2电气控制类型：乘客电梯微机控制（32位）、货梯微机控制（32位）

1.3速度调控方式：乘客电梯主机及门机均采用变频调速控制（VVVF）、货梯主机及门机均采用变频调速控制（VVVF）

1.4平层准确度：-3mm～＋3mm范围内

1.5速度偏差：-3～＋3%

1.6噪声要求：

1.6.1运行中轿厢内噪声≤48dB（A）（最大允许值为55dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

1.6.2开、关门过程噪声≤50dB（A） （最大允许值为55dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

1.6.3 机房噪声的要求：机房噪声≤70DB（A）

1.7电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。减速度应能在0.7M/S2-1M/S2之间可调，加速度变化率应≤2M/S2。

1.7.1最大垂直振动加速度＜13cm/s2

1.7.2最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2

1.8电梯的平衡系数：40%～50%

1.9厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

1.10门运行效率：基准开门时间≤2.5秒（采用提前开门方式时，开门时间应≤1秒），关门时间≤3秒。

1.11顶层高度和机房层高度：均为净高，投标人电梯的冲顶高度+机房高度的和不得大于设计预留的顶层高度和机房层高度的合计数，除无机房电梯外，机房层楼板位置将配合中标人调整高度。

1.12 无障碍电梯：详见电梯设计参数简表。

3.2、功能要求：

2.1运行功能：电梯除应具有自动平层、预定时间自动开关门、层站召唤、轿厢内层站登记等集选控制下的一般运行操作功能外，还应具有以下功能：

2.1.1集选控制功能：还应包括电梯自动应答厅外的呼叫信号，并优先响应与运行方向相同的呼叫，对轿厢内操纵箱上的层楼信号按顺序停靠。

2.1.2自动返回基站功能：闲梯10分钟后，电梯应能够自动驶至基站，关门待客。要求电梯闲置时间可调。

2.1.3再平层功能：在开门过程中，当由于乘客进出等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置，且运行跨接轿/厅门锁的电路需符合GB7588-2003对安全电路的要求。

2.1.4 具有消防迫降功能：消防电梯的消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

2.1.5节能功能：电梯在没有内外呼叫的情况下停靠超过10分钟后（这一时间可通过参数调整），能够自动关闭轿厢内的照明、风扇，以节约电能。

2.1.6超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

2.1.7错误登记取消：按错楼层按钮时，通过重复再按一次，可把该操作取消。

2.1.8 消防员功能（同时应在首层设置消防员专用操作按钮，仅消防梯有此功能）。

2.1.9 无障碍电梯增加要求：操作盘为带盲文按钮的操作盘（除轿厢主操作盘外增设的残疾人操作盘）和残疾人专用操作箱；语音报站；轿厢后壁为镜面不锈钢（贯通电梯和观光电梯按规范要求）。

2.1.10 防捣乱功能：当轿厢中负载小于80公斤，且有4个及以上的轿厢呼梯已被登记，则所有的轿厢呼梯被自动取消，以防止恶作剧，而后需重新选。

2.1.11安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近楼层。

2.1.12 满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

2.1.13 地下室门禁功能：配合智能化施工单位完成该功能。

2.1.14群控系统采用电梯智能分配技术。故障电梯自动脱离群控系统。群控系统后备支援。应考虑在业主管理需要的情况下一台电梯运行时（其他电梯故障或被业主人工关闭），能切换成单控模式，以保证系统稳定运行并节省电力成本。

2.1.15电梯集中监视装置：住宅部分与产业办公部分各设置一套。

2.1.16电梯集中对讲系统：住宅部分与产业办公部分各设置一套。

2.2指示与操作功能：

2.2.1厅门位置指示器和召唤按钮：

共用井道的并联电梯每组每层设置一个外呼，独立井道的并联电梯每台每层设置一个外呼，单控电梯每层独立设置一个外呼，群控电梯根据井道布置配置外呼，外呼均配置按钮盒。外呼均选用一体式按钮（含楼层显示），单控电梯厅门召唤按钮设于在大厅面对电梯的右侧，双控和群控电梯门召唤按钮设于在每两台电梯的中间（或招标人书面确认的其他位置）。投标文件中至少应提供三种（含）以上样品或照片供招标人自由选择，费用已含在投标总价中，中标人不再因此提出增加总价。参考样式如下：

2.2.1.1面板：采用超薄无底盒安装形式，发纹不锈钢、深古铜色拉丝不锈钢；板材厚度≥1.5mm。

2.2.1.2层站位置和方向指示器：液晶显示，显示信号应清楚明亮。

2.2.1.3召唤按钮：采用不锈钢微动型发光按钮，电梯按钮盒采用超薄无底盒型。

2.2.1.4主体未进行预留，投标人在电梯安装时需要自行考虑，不再增加费用。

2.2.1.5消防迫降按钮和外呼梯按钮从井道内取孔（含剪力墙）穿线、预埋盒及预埋孔洞的修复等费用均应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。

2.2.1.6总包单位已预留电梯井道至电梯呼叫面板间预埋管。

2.2.1.7投标人如需对安装现场的环境及情况进行踏勘，便于在投标文件中进行详细的方案表述。可自行勘察现场。

2.2.2轿厢操纵面板：

每台电梯均配置操纵盘外招标人可在投标人所投电梯的样本中任选一款符合以下要求的样式，中标后，招标人有权从中标人提供的投标产品样本中任选一款轿厢操纵面板，中标人不再因此提出增加总价。其中1000kg载重的电梯配置1个轿厢操纵盘，载重1350kg及以上的电梯轿厢配置主副2个操纵盘。

2.2.2.1面板：发纹不锈钢；板材厚度≥1.5mm，颜色按招标人图纸提供要求。

2.2.2.2层站位置和方向指示器：楼层登记及显示按钮，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，按钮有透光设计。按钮盒体面板采用发纹不锈钢板。采用段码液晶显示屏，屏幕尺寸4.5寸（或以上），楼层数字在选定前显示信号应清楚明亮。

2.2.2.3楼层按钮：采用发纹不锈钢微动式或触摸式按钮，按钮有透光设计，按钮本身采用不锈钢豪华按钮，楼层数字在选定前显示信号应清楚明亮。

2.2.2.4其它电梯配置轿厢数字式位置显示，断码、液晶，可显示电梯所在位置，运行方向，故障信息。

2.2.3在基站配有驻停钥匙开关。

2.2.4检修运行操纵功能：能够通过设置在轿顶检修箱上/控制柜内的检修开关控制电梯以检修速度慢行。

2.2.5投标人应在投标文件中提供电梯厅门位置指示器和召唤按钮及轿厢操纵面板（包括盲人用按钮）的彩色样本图片，投标人应书面承诺：中标后，招标人有权从我单位提供的投标产品样本中任选一款指示器和按钮，我单位将不调整该货物的投标单价。

2.3门机运行功能：

2.3.1开门时间及门机性能

2.3.1.1要求电梯门机反应灵敏。

2.3.1.2开门时间：应能够便于现场调节。关门时间≤3s；开门时间≤2.5s。

2.3.1.3开门保持时间：开门保持时间的设置，应能够便于用户在现场调节。调整范围为2～25s，初始设置时间为10s。

2.3.2按钮开、关门功能：按下轿厢操纵箱上的开门按钮应能使正在关闭状态的门转为开门状态，按住开门按钮能使电梯在一定时间（此时间可调）内保持开门状态；按下关门按钮，在开门过程的门需开门到位后才能关门。

2.3.3外呼再开门功能：按下厅门呼梯箱同方向按钮，能使正在关闭的电梯门再次打开。

2.3.4 强迫关门功能：当门保持打开时间超过预定的最长时间时，电梯应能够进行声音报警，以提醒乘客电梯将有关门行动，此时，开门按钮、门保护装置都自动失效，不能继续阻止关门，电梯门将被慢速强制关闭。

2.3.5关门受阻保护功能：当正在关的电梯门受到外力阻止时，门自动转为反向运行。或者往复运行几次，如仍然不能克服阻力，门复位，保持静止状态。

2.3.6开门受阻保护功能：当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。

2.3.7提前开门功能：当电梯进入开门区，在平层同时进行开门动作，以利于提高电梯的工作效率，开门时需跨接的门锁电路需符合GB7588-2003要求的安全电路。

2.3.8开门故障自救功能：电梯到站平层后，在规定时间内不能正常开门时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，运行至另一个层站，开门放人，以防止电梯因开门故障困人。如门还不能打开，则电梯停止运行，门关闭。

2.3.9关门时间保护功能：当电梯不能在规定的时间内正常关闭时，再尝试三次，电梯门仍然不能正常关闭时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，则门保持打开状态。

2.3.10轿厢门和厅门应能够保证开关过程平稳，无撞击。开门力应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中8.11中的相关规定。

2.3.10在投标文件中提供门机的型号及基本结构。

2.4安全保护功能：

2.4.1超速保护功能：限速器-安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器断裂或松弛保护装置：

2.4.1.1限速器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.6中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。其动作后应能在井道外复位。

2.4.1.2安全钳的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.7中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。

2.4.1.3投标人应在投标文件中提供限速器、安全钳的结构简图及主要技术参数，并说明其工作原理及调整方式。

2.4.2电梯终端限位保护：电梯应能够提供在上下端站越位时强迫减速、上下极限（切断动力电源、迫使电梯停止）的保护开关。

2.4.3电梯撞底保护功能：电梯井道底部应安装轿厢和对重缓冲器，以提供电梯失控时的撞底保护。缓冲器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.8中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。请投标人在投标文件中提供缓冲器结构简图和主要技术参数。

2.4.4错、断相保护装置：当供电电源错、断相时，应能够保证电梯不能启动，或不能运行。

2.4.5超载保护功能：当载荷达到额定载荷110%时，电梯应能够发出声光报警信号，电梯不能关门运行，直至载荷减至合适为止。

2.4.6应急通信装置：电梯应能够在困人的情况下提供以下通讯及报警装置：

2.4.6.1轿厢内应设置警铃按钮，能够使安装在轿顶的警铃鸣响。

2.4.6.2与消控室直通电话。

2.4.6.3双向五方对讲功能：能够实现轿厢内、轿顶、轿底、层站门召唤箱、控制室五方通话。

2.4.7应急照明功能：当电梯在行驶过程中，发生故障电源被切断或中途停电时，应急照明应能够自动启动，照明时间≥2小时。

2.4.8电梯门保护装置：

2.4.8.1电梯正常运行时，不应打开层门，如果有层门是打开状态，电梯将不能够启动或继续运行。

2.4.8.2验证层门锁紧的电气安全装置、紧急开锁与层门的自动关闭装置。

2.4.8.3每个厅门设置符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中7.7.1规定的门锁装置。

2.4.8.4每个厅门装设强迫关门重锤，当轿厢在开锁区域以外时，该装置可以确保厅门的自动关闭。

2.4.8.5电梯应提供二维红外线光幕门保护装置，该装置可有效的实现免接触式门保护功能。多重红外线在电梯门口形成一个基本覆盖整个门高度的安全光屏，对进入探测区的任何物体进行探测，以防止有人穿过门口被撞击，从而保证乘客的安全。

2.4.8.6门机系统具有电子转矩测量功能，阻止关门所需要的力≤150N。轿厢门与其刚性连接的机械零件的动能≤10J。

2.4.8.7轿厢门应采用门制动装置，当轿厢处于非开门区时，能够有效的防止轿厢门开度≤100mm。

2.5轿厢形式

2.5.1轿厢尺寸：

轿厢高度指已包括预留吊顶尺寸的轿箱总高度，轿厢净高指轿厢内轿顶至地面之间的总高度，详见参数表。轿厢尺寸应根据井道尺寸参照最大宽度设计。

2.5.2轿厢门：采用发纹不锈钢面板。门板板材厚度≥1.2mm，颜色见招标人另行提供的图纸要求。

厢壁：两侧壁和后壁（除贯通门电梯无后壁外）均为发纹不锈钢（304发纹）；轿厢前壁机门楣材质发纹不锈钢；轿厢操纵盘发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm；。轿厢壁板板材厚度≥1.2mm。

2.5.3轿厢高度和天花：轿厢总高按电梯表格要求，高档配置, 轿顶设送风扇以及无水空调，轿顶嵌入式照明（照明灯具为LED灯具）、天花板为黑钛镜面不锈钢装饰，天花方案应按发包人设计的图纸进行施工或者投标单位提供三种方案给发包人做选择。顶板应能承受三个人之重量以便维修。若业主可根据轿厢装修方案重新选择吊顶颜色，中标单位应予以配合不得另行增加费用。（厚度≧100mm）。

2.5.4地板：轿厢地板由投标人负责装修。地面是人造石地板（2cm人造石地坪）（石材甲供）,拼色。装修图由甲方提供。

2.5.5电梯轿厢无障碍设施的要求如下：轿厢正面和侧面应设高0.80-0.85m的扶手（304不锈钢）；轿厢侧面应设高0.90-1.10m带盲文的选层按钮；轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子；轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。残疾人专用操作盘材质为发纹不锈钢，扶手采用304发纹不锈钢扶手。

2.5.6预留装修荷载（无滴水空调和吊顶的重量不属于预留装修荷载）：住宅部分≥150Kg，产业办公楼1350以上的≥250Kg。

2.5.7如业主需采用其它电梯轿厢装修方案，现场电梯安装后，待业主通知后中标人方可进行进行装潢，中标单位应予以配合不得另行增加费用。

2.5.8以上装修配置，业主可根据需要进行适当调整，中标单位应予以配合不得另行增加费用。中标单位需提供装修效果图经业主确认方可生产。

2.5.9轿门、轿厢扶手、轿厢地板、轿厢吊顶等材质及要求：投标人应结合招标人提供的式样，并结合轿厢整体风格、颜色进行设计，并提供不少于三种方案（附彩色照片）供招标人选择，彩色图片应反映整体轿厢效果。招标人有权从中标人的投标产品样式中任选一款装修方案，费用已含在投标总价中，中标后不再因此提出增加总价。

2.6上述条款涉及的不锈钢材质均为SUS304或更高标准配置。

2.7电梯集中监视装置：

2.7.1实时显示所有电梯的内选外呼、楼层、方向、消防功能输入及输出等信号。

2.7.2分级监控界面，电梯故障自动报警。

2.7.3提供电梯故障数据库，实时记录每一台电梯的故障发生时间、故障类型及故障排除时间，并自动备份。利用该数据库对电梯的故障情况进行统计和分析，为电梯的科学管理提供了可靠的手段。

2.7.4提供电梯运行数据库，实时记录每一台电梯的运行时间、运行次数等与运行有关的数据，并自动备份，便于用户了解每一台电梯的运行情况。

2.7.5可与楼宇自控系统（BA）联络，按标准协议传输数据，接口按OPC（工业过程控制对象嵌入技术 （OLE FOR PROCESS CONTROL）标准或RS232/RS485传送，传送的数据BA系统需要的数据。

2.7.6、采用计算机显示，中文界面。电脑监视装置的电脑主机其配置应不低于以下要求：

①处理器：不低于Intel志强E3-1220V6，4核，1颗

②内存：不低于8G BUDIMM

③硬盘：不低于1TB 7.2K RPM SAS/SATA3.5英寸有线硬盘

④IntelC236芯片组

⑤网口：不少于2个GbE口

⑥外观：标准机架式安装

⑦电源：单电源，250W，电压200-240V/50Hz

⑧配置DVD光驱，配置高速USB接口，DVD刻录机等

⑨软件要求操作系统为中文Windows 10以上界面

2.7.7电梯集中监视计算机设置于每个地块的消控中心，由智能化专业规划定位。

2.7.8、电梯供应商提交电梯监视系统深化图，由主体工程设计院审核确认，最终由设计院出图。拟安排弱电承包单位负责施工，包括弱电桥架或钢管施工、穿线、电梯供应商负责对线路进行验收并出具书面确认文件。

2.7.9 配备视频监控设施和远程监测装置。

2.8、电梯集中对讲系统（一套）：

2.8.1主机要求集中式（即每个地块一台，不可每台电梯配一台）。

2.8.2轿内对讲报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置 。

2.8.3应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。

2.8.4在启动此对讲系统之后，应不必再做其它操作。

2.8.5对讲报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源。

2.8.6监控中心对讲主机设置于每个地块的消控中心，在操作台上平放。

2.8.7、电梯供应商提交电梯对讲系统深化图，由主体工程设计院审核确认，最终由主体设计院出图； 拟安排弱电承包单位负责施工，包括弱电桥架或钢管施工、穿线、电梯供应商负责线路进行验收并出具书面确认文件。

3.3、主要部件要求：

3.1导轨

对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离≤2.5m。

3.2曳引装置

3.2.1应采用以交流永磁同步电机为动力的无齿轮曳引机，安装位置在井道顶部。

3.2.2曳引装置应是为投标型号电梯专用装置，由本品牌工厂制造或更高配置，性能应满足《电梯曳引机》（GB/T13435-92）中的相关要求。同时满足GB/／T10058-2009《电梯技术条件》3.5条要求。

3.2.3功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率、传动机构的原理。

3.2.4曳引机应配有以下保护功能：

3.2.4.1电动机空转保护功能

3.2.4.2电动机过热保护功能

3.3控制系统

3.3.1控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

3.3.2控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

3.3.3投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

3.4轿顶检修装置：

轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用。检修箱应包括以下装置：

3.4.1拉拔式复位的红色停止按钮

3.4.2检修开关

3.4.3带36v检修照明灯

3.4.4维修用插座（AC220v，单相，三极）

3.4.5检修运行按钮

3.4.6停止按钮与检修开关的误动作防护

3.5电梯轿顶两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路

3.5.1轿厢内的照明和通风电路

3.5.2轿顶的电源插座电路

3.5.3电梯井道内的照明电路

3.5.4电梯的报警装置电路

3.6电缆电线

3.6.1电梯的随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应符合IEC 332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC 1034-2（1991）标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。

3.6.2除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中13.5电气配线的规定。

3.6.3电梯电源箱下端馈线到电梯自带控制箱（含电梯自带控制箱）进线端的电缆及配管在本次招标范围，有机房与无机房的正式电线缆、配管、电梯自带控制箱由中标单位负责采购施工，投标单位应自行充分考虑相应费用，中标后不再调整。

3.6.4电磁兼容性要求符合下列标准：

（1）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13923.1-1992）

（2）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13925.3-1992）

（3）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13923.3-1992）

（4）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13923.4-1992）

3.7结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的防腐蚀工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年。

### 装修要求：

### ★ 现场电梯门洞宽度尺寸按设计尺寸预留，电梯安装完成后如出现轿厢与电梯井道壁的间距、电梯厅门门框与门垛及门槛等与土建预留尺寸之间的孔洞间隙，中标人应负责采用镀锌板进行封堵，并确保验收通过。

4.1 轿厢内配置吊顶，预留视频监控系统所需的电源接口。

4.2门套、层门装修要求：

各层门套采用发纹不锈钢小门套，各层厅门采用304发纹不锈钢。板材厚度≥1.2mm。各层为304发纹不锈钢小门套及发纹不锈钢层门。

4.3地坎：客梯采用模压硬质铝合金或不锈钢地坎。

4.4轿内操纵装置、厅外操纵召唤装置等材质及要求：由电梯厂家提供轿内操纵装置及厅外操纵装置的按钮型号及图片供选择。招标人有权从中标人的投标产品样式中任选一款装修方案，费用已含在投标总价中，中标后不再因此提出增加总价。设于电梯厅按钮平台上，共用井道的并联电梯可根据每层每组共用一套，其它形式的电梯均每台每层一套。采用无底盒，表面发纹不锈钢。采用不锈钢微动型按钮，显示信号应清楚明亮。

4.5投标人应在投标文件中提供可选的轿厢内装修的彩色样本图片集，招标人有权从中标人的投标产品样式中任选一款装修方案，费用已含在投标总价中，中标后不再因此提出增加总价。

4.6电梯空调：每台电梯电配置无滴水空调，1000kg载重电梯配置的制冷量为2.5kw，1350kg及以上载重配置的制冷量为3.2kw，1600kg及以上载重配置的制冷量为3.2kw。具体要求如下：

（1）电梯空调为遥控控制，电梯空调运行显示信息及遥控接收装置为一体式，并可独立安装在轿厢装修吊顶上。电梯空调还需具备时间控制运行功能。

（2）电梯空调应独立供电，控制开关可设在顶层主控制柜内。

（3）出风口不应直吹轿壁，回风尽可能隐蔽或有美观处理方案。

（4）电梯配置的换气扇的工作情况不能因电梯安装空调而受到影响。

（5）空调电缆需另行增加，可根据电梯实际情况增减，投标报价中应按实际情况报价，今后不再调整。

### 5、 重要部件铭牌、标记要求：

5.1应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明：

5.1.1制造厂名称；

5.1.2型式试验标志及其试验单位名称。

5.2应在限速器上标明：

5.2.1限速器制造厂名称；

5.2.2型式试验标志及其试验单位；

5.2.3已整定的动作速度。

5.3应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

5.4应在轿厢顶上给出下列标记：

5.4.1停止开关上或近旁标出“停止”字样；

5.4.2检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样；

5.4.3在检修按钮上或近旁标出运行方向。

5.5应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中15条中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

5.6上述要求投标人应在投标报价中考虑相应费用，一旦中标将不再调整。

6、图纸确认、供货及安装周期：

6.1图纸确认周期

供方在收到需方提供的施工图后，供方必须在10个工作日内提供签字盖章后的土建布置图给需方。

6.2设备供货周期

1）《电梯采购及安装合同》签订，图纸经双方确认且供方收到相关合同款项后，将严格按照需方订单的要求准时送货至项目工地之需方指定位置。

2）在提供充分合理的、能被需方接受的理由的情况下（不含不可抗力因素）各地最迟供货期严格遵守下表要求：（自收到需方订单之日（含当日）起计算）

| 地点 | 最长供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中国境内 | 《电梯采购及安装合同》签订，图纸经双方确认且供方收到相关合同款项后60天 | / |

6.3安装周期：乙方供货计划和施工安装计划必须提前14天报需方批准，必须与总包工程进度计划相符。

6.4零星配件供货周期：乙方有义务确保供方在项目所在地有适量的零件、易损件备货，需方零星零件供应（≤项目总供货量的2％）和少量零件补货（≤当次供货量的5％）的供货时间应控制在7日以内；乙方有义务确保为甲方所有项目使用的乙方产品提供充足的备件，以满足长期售后服务的需要。

投标报价要求

- 投保报价要求：

- 投标报价要求（报投标总价）：依据“国贸智谷产业园一期电梯参数表”进行报价；

- 投标报价的其他要（可调差单价报价，单列可选项）：

2.1若后期需对电梯外门及电梯外呼按钮及面板材质进行修改，则需投标人对电梯外门及电梯外呼按钮及面板进行报价差单价说明：

### 2.1.1若电梯外门由“发纹不锈钢”材质修改成“深古铜色拉丝不锈钢”材质，投标人需在投标报价中单列补差价的单价价格，列出的单价为补一樘门的价差单价，并注明单价是否含税，税点为多少，一旦中标将不再调整。

### 2.1.2若电梯外呼按钮及面板由“发纹不锈钢”材质修改成“深古铜色拉丝不锈钢”材质，投标人需在投标报价中单列补差价的单价价格，列出的单价为补一个外呼按钮及面板的价差单价，并注明单价是否含税，税点为多少，一旦中标将不再调整。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、资格审查资料

二、授权委托书

三、制造商委托销售授权书

四、制造商委托安装授权书

五、联合体协议（如有）

六、资格审查资料

七、项目管理机构配备情况

一、资格审查申请书

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受采购人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受采购人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：1. 投标人须附上招标文件要求的企业营业执照（含联合体）、电梯制造、安装改造维修许可、基本账户开户许可证等相关证明资料扫描件。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

二、投标人法定代表人授权委托书

招标人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

三、制造商委托销售授权书

致：      （招标人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将对电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

制造商全称：             （盖章）

日  期：      年    月     日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

四、制造商委托安装授权书

致：      （招标人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在国贸智谷产业园一期电梯设备采购及安装项目中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将对质量进行保证和对售后保修、服务等负责。

制造商全称：           （盖章）

日  期：     年    月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

五、联合体协议书（如有）

5.1联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加  　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

- （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本采购项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位。制造商或经销商、安装施工单位的资格等级为                           。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段电梯采购、安装和维保的牵头、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。招标人对联合体各成员将按照设备方和安装方分别支付价款。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：                               （盖法定代表人电子印章）

联合体成员一名称：                         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：                               （盖法定代表人电子印章）

……

日  期：          年      月       日

注：1.以联合体形式投标的才须提交此表。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

5.2联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我     （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于   （联合体成员单位的注册地址）的            （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权               （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为                   （招标编号）的            （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表                 （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中 （包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于 　　年   月      日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                     （盖投标人单位电子公章）

法人代表人：                           （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                      （盖投标人单位电子公章）

法人代表人：                            （盖法定代表人电子印章）

注：1.以联合体形式投标的才须提交此表。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

六、资格审查资料

注：1.本表根据漳州市项目交易中心电子投标文件编制程序中的格式形成。

2.须附上合格有效的法人营业执照扫描件（含联合体各方）。

- 须附上有效的相关资质证书等资料扫描件。

- 其他需附的资料。

七、项目管理机构配备情况

资格审查需要的其他证明资料扫描件可在此附上

（商务文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、分项报价表

四、售后服务承诺书

五、投标保证金

六、投标人商务得分估分表

七、其他材料

一、投标函

致：          （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（￥          元）承担招标标的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证合同签订后20日历天内提交电梯深化设计图纸并经原设计单位复核确认；在接到招标人通知进场后   日历天内货物运抵施工现场，进场后  日历天内安装调试完毕，安装调试后  日历天内验收合格并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人：          （盖投标人单位电子公章）

日  期：          年      月       日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

## 二、投标报价一览表

投标人名称：

项目名称：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |
| 说明： |

投标人：                         （盖单位公章）

年	月	日

注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

三、分项报价表

单位：人民币元

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项五＋项六 |

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

3-1、国贸智谷产业园一期大区电梯工程量清单报价表

格式详见随招标文件一同上传的附件《国贸智谷产业园一期大区电梯工程量清单报价表》

3-2、价差报价表

单位：人民币元

| 序号 | 电梯配件 | 材质修改 | 数量 | 材质价差单价（元/个）（含税价） | 备注（税点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯外门 | 由“发纹不锈钢”材质修改成“深古铜色拉丝不锈钢”材质 | 1 |  | 此单价为材质修改的价差单价 |
| 2 | 电梯外呼按钮及面板 | 由“发纹不锈钢”材质修改成“深古铜色拉丝不锈钢”材质 | 1 |  | 此单价为材质修改的价差单价 |
| 备注：电梯外呼按钮及面板由“发纹不锈钢”材质修改成“深古铜色拉丝不锈钢”材质，投标人需在投标报价中单列补差价的单价价格，列出的单价为补一个外呼按钮及面板的价差单价，并注明单价是否含税，税点为多少，一旦中标将不再调整。 |

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

## 四、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

## 五、投标保证金

投标人须附上投标保证金汇款凭证或银行电子保函、开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件

## 六、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

注：投标人应按上表顺序附上商务评分所需的所有证明资料

七、其他材料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目    录

一、技术规格和功能要求响应表

二、技术得分估分表

三、投标人提交的证明资料

一、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

二、技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

三、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。