龙海区港尾镇狮形山废弃矿山

生态修复项目

招 标 文 件

（第一册）

报建编号：3506812201209903

招标项目编号：E3506810601800309001

招标人：漳州市龙海区港尾镇人民政府

代建单位：龙海市龙江交通发展有限公司

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

招标代理机构项目负责人：陈方之

招标代理机构编制人：郑必辉

招标文件编制日期：2022年7月

# 目     录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	47

第四章 合同条款及格式	55

第二卷	56

第五章  发包人要求	57

第六章  发包人提供的资料	63

第三卷	65

第七章  投标文件格式	66

# 第一卷

# 第一章 招标公告

龙海区港尾镇狮形山废弃矿山

生态修复项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目已由漳州市自然资源局以及龙海区发展和改革局以漳自然资发〔2021〕68号以及龙发改〔 2022〕 8号批准建设，项目业主为 漳州市龙海区港尾镇人民政府 ，建设资金来自 业主多渠道筹措 ，项目出资比例为 100% ，招标人为 漳州市龙海区港尾镇人民政府 ，代建单位为 龙海市龙江交通发展有限公司 。项目已具备招标条件，现对统一负责本项目的废弃矿山生态修复和废物资源利用的社会投资主体进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：漳州市龙海区浮港尾镇上午村、省山村。

2.2项目建设规模：

生态修复划定总面积为72.7691h㎡（合1091.5亩），具体情况如下：

（1）削坡工程：通过爆破削坡形成330m，310m、320m、300m、290m、280m、270m、260m、250m共9个阶段及1个半凹槽状坑底，坑底面积约12.9097h㎡，清理土石方量7358790m³（不包含残积土及风化岩）。

（2）截排水及蓄水（沉砂池）工程：削坡台阶区截水沟1612m，削坡台阶区排水沟7436m，坑底排水沟3266m、工业场地（临时）排水沟602m、界外生态林破坏区排水沟2444m，设置沉淀池58个、蓄水池5个。

（3）跌水槽（流水槽）工程：布设总长359m跌水槽（流水槽）。

（4）拦挡矮墙工程：台阶拦挡矮墙7469m、坑底拦挡矮墙378m、南侧不削坡区护土矮墙（采坑）364m、界外生态林破坏区护土矮墙128m。

（5）回填土方工程：共计320859m³。

（6）绿化工程及坡面TBS喷播：喷播总面积76931㎡。

（7）警示牌工程、防护栏及金合欢防护等工程。

建筑工程费用为22565.77万元，治理山地补偿款3819.90万元，工程建设其它费用为1562.19万元，应退原矿山已缴废料利用权益金91.0万元，修复总费用为28038.86万元（约2.804亿元）。

2.3招标范围和内容：龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目的的废弃矿山生态修复和废物资源利用，具体范围如下：

2.3.1勘查范围包括但不限于：本项目建设范围内所需的地形图测量（如有）、工程勘查（含初勘、详勘）及后续服务。

2.3.2设计范围包含不限于：项目范围内的方案深化设计（如有）、初步设计（含概算）、施工图设计、施工图预算、其他技术设计（如有）、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸评审配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等。

2.3.3施工范围：以2.2项目建设规模约定的及招标人确认的施工范围为准。

2.3.4废物资源利用范围：对项目范围内因削坡减荷、消除地质灾害隐患等修复工程产生的剩余土石料及原地遗留的土石料进行加工处置，主要为扣除用于修复工程后的可用于生产碎石或机制砂的毛石和荒料的综合利用以及可用于洗砂的剩余土方（风化层和残积土），并按招标文件及合同约定向龙海区财政局设立的废弃矿山生态修复资金专户分期缴纳废物资源利用价值价款。

2.4投标限价或其计算方法：具体详见须知前附表；

2.5工期要求：龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目准备年限0.5年，治理年限3.5年，养护管护年限1.0年。

2.6标段划分（如果有）：/；

2.7质量要求：

2.7.1治理标准：本项目的治理质量须满足经批复的生态修复方案的要求，同时满足自然资源、发改及生态环境等相关部门的验收合格标准，各节点竣工后，按边坡和坑底由龙海区自然资源主管部门组织初验后报漳州市自然资源部门验收。

2.7.2安全标准：本项目生态修复治理必须满足国家、福建省、漳州市及龙海区颁布最新安全标准。包括但不限于工程建设标准强制性条文、符合相关施工现场环境与卫生标准、施工安全检查标准、施工企业安全生产标准等相关安全、环境相关标准，遵守相关施工土石方工程和绿化工程相关的安全技术规范、施工安全管理规范等，按照标准规范要求进行相关内业资料档案的收集与归档。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；（特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体投标）。

3.2本招标项目要求投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：

（1）勘查设计资质：具备行政主管部门核发的有效的地质灾害防治勘查甲级资质及地质灾害防治设计甲级资质。

（2）施工资质：具备行政主管部门核发的有效的地质灾害防治施工甲级资质及《施工企业安全生产许可证》。

3.3本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

本项目接受联合体参与投标，联合体家数不得超过3家（含联合体牵头人）。自愿组成联合体的各方成员均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，其中，应由具有相应设计或施工资质企业做为联合体牵头人；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体协议中应明确其中一方作为废物资源综合利用加工单位。

3.4投标人信誉要求：①投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。②在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。③在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，资格审查不予通过。

3.5项目相关负责人应具备以下规定的资格要求：

3.5.1项目总负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称或一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），若为一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格应同时具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的勘查项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，但应满足其资格要求。

3.5.2勘查项目负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，勘查负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应勘查任务单位的本单位在岗职工。

3.5.3设计项目负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，设计负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应设计任务单位的本单位在岗职工。

3.5.4施工项目负责人的资格要求：1人，应具备一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。施工负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应施工任务单位的本单位在岗职工。

3.6施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供，但评标办法中涉及的机械要求除外。

3.7其他要求：①本项目采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。②其他资格审查要求详见招标文件规定。

3.8本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

## 4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：推荐中标候选人数量为1个。

## 5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至2022年8月15日8时30分00秒前通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年8月14日12:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：以投标人须知前附表为准。

- 6.3.投标保证金提交的方式：以投标人须知前附表为准

## 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月15日8时30分00秒，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

## 9. 联系方式

招标人：漳州市龙海区港尾镇人民政府

地址：龙海区南太武路93号，邮编：363104

电话：0596-6882280，传真： /

联系人：陈先生

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350001

电话：0591-28059629，传真：0591-28059659

联系人：陈先生、郑先生

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台

网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2871120，0596-2939029

招投标监督机构名称：漳州市龙海区自然资源局

地址：漳州市龙海区石码镇工农路61号

联系电话：0596-6552921

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼

2022年7月21日

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州市龙海区港尾镇人民政府 地址：龙海区南太武路93号 邮编 ：363104 电话：0596-6882280，传真： / 联系人：陈先生 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室 邮编：350001 电话：0591-28059629 联系人：陈先生、郑先生 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目 投资备案项目代码：2201-350681-04-01-420607 报建编号：3506812201209903 招标项目编号：E3506810601800309001 标段名称（如果有）：龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 漳州市龙海区港尾镇 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹措，100% |
| 6 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章“招标公告” |
| 8 | 1.3.2 | 计划工期 | 龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目准备年限0.5年，治理年限3.5年，养护管护年限1.0年。 |
| 9 | 1.3.3 | 质量标准 | 治理标准：本项目的治理质量须满足经批复的生态修复方案的要求，同时满足自然资源、发改及生态环境等相关部门的验收合格标准，各节点竣工后，按边坡和坑底由龙海区自然资源主管部门组织初验后报漳州市自然资源部门验收。 安全标准：本项目生态修复治理必须满足国家、福建省、漳州市及龙海区颁布最新安全标准。包括但不限于工程建设标准强制性条文、符合相关施工现场环境与卫生标准、施工安全检查标准、施工企业安全生产标准等相关安全、环境相关标准，遵守相关施工土石方工程和绿化工程相关的安全技术规范、施工安全管理规范等，按照标准规范要求进行相关内业资料档案的收集与归档。 |
| 10 | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：详见“第一章 招标公告” 2、财务要求：/。 3、设计业绩要求及施工业绩要求：/。 4、信誉要求：详见“第一章 招标公告”。 5、项目总负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称或一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），若为一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格应同时具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的勘查项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，但应满足其资格要求。 6、勘查项目负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，勘查负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应勘查任务单位的本单位在岗职工。 7、设计项目负责人的资格要求：1人，应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，设计负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应设计任务单位的本单位在岗职工。 8、施工项目负责人的资格要求：1人，应具备一级建筑工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。施工负责人应是独立投标人或联合体成员中承担相应施工任务单位的本单位在岗职工。 9、施工机械设备：在工程施工过程中由中标人自行配备，并应满足项目施工需要，投标文件无需提供。 说明： 1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 2）本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人、勘查项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目总负责人、勘查项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。 ①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准；提供工程施工类专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。 ②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。 ③职称专业以职称证书上的专业为准，若职称证书上未明确专业，以毕业证书上的专业为准。 ④上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）； ⑤“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ⑥上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理： a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的（若需），招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b.工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。 |
| 11 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：联合体成员不超过3家（含联合体牵头人），应由具有相应设计或施工资质企业做为联合体牵头人；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体协议中应明确其中一方作为废物资源综合利用加工单位。 |
| 12 | 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 13 | 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 14 | 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 | 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2022年7月27日17时30分00秒 |
| 16 | 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 17 | 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。合同实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。中标人对工期、造价、施工现场的安全生产、职业健康和环境保护负总责。 |
| 18 | 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ☑允许，分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。 |
| 19 | 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 20 | 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件、技术资料（含红线图等）、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。 |
| 21 | 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年7月29日17时30分00秒 |
| 22 | 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年8月15日8时30分00秒 |
| 23 | 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。 |
| 24 | 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。 |
| 25 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 1、投标人名称变更证明材料（如有）；2、其他由投标人自行补充的材料。 |
| 26 | 3.2.4 | 投标报价或其计算方法 | 竞价机制通过社会资本竞争废物资源（石方）和荒料的综合利用单价以及建安下浮率，最终按照中标单价计算出中标社会投资主体应向招标人支付的废物资源利用总价款。 1、废物资源（石方）和荒料的综合利用单价报价 废物资源（石方）和荒料的综合利用单价报价部分占比为55分，评分原则为高价高分，竞价不设上限，剩余土方（风化层和残积土）单价按照福建省矿业权出让收益市场基准价为0.5元/m³。废物资源（石方）利用单价按评估价为26.64元/m³，荒料的利用单价按评估价为375.00元/m³，废物资源（石方）和荒料的综合利用单价为（26.64×717.04+375.00×11.04）÷（717.04+11.04）= 31.92元/m³，报价得分以投标人投标报价中的“（31.92+X）”为评审标准，具体评分规则详见评标办法前附表。 2、建筑工程费（不含暂列金）下浮率报价 本项目勘查设计费按可研批复的金额确定为563.57万元，包干计取，本项目建筑工程费（不含暂列金）下浮率范围为8%（含）～10%（含） 3、中标社会投资主体应向招标人分期支付的废物资源利用总价款=（717.04万m³+11.04万m3）×废物资源（石方）和荒料的综合利用单价（即投标报价）+213.2万m³×0.5元/m³，包干计取，实施过程中土方、石方、荒料实际数量增减，价款不再调整，风险由中标社会投资主体自行承担；估算总投资中的工程费用为22565.77万元，建筑工程费按照预算后审固定单价合同形式，施工图预算阶段，经财政投资评审中心核定的预算审核价中的清单综合单价作为本项目合同单价，工程量按实结算，最终以施工图及各方共同确认的变更后的工程量为准。 |
| 27 | 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。 - 投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，若K值不在8%-10%（含8%，含10%，K保留两位小数，如8.91%）之间的，其投标将被否决； 3、本项目采用预算后审固定单价合同，实行限额设计，中标价即合同暂定价。承包人完成施工图设计后，须将最终施工图纸报发包人，由发包人委托具有相关资质的造价单位负责施工图预算的编制。预算审核价的综合单价经龙海区财政投资评审中心审核后的预算审核价按下浮率K（投标时所填报的建筑工程费（不含暂列金）下浮率）计算下浮后作为竣工结算的依据，工程量按实结算。经龙海区财政投资评审中心审核后的预算审核价按K（投标时所填报的建筑工程费（不含暂列金）下浮率）计算下浮后，签订补充协议。注：建筑工程费补充协议合同价=经龙海区财政投资评审中心审核后的建筑工程预算造价中可竞争部分项目×（1-根据投标报价计算出的下降幅度K）+不可竞争项目造价以及投标报价中的总承包其他费、暂列金额之和。若施工图预算价的建筑工程费（不含暂列金）按中标 K 值进行下浮后（可竞争部分下浮）高于建筑工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。 4、本项目勘查设计费按可研批复的金额确定为563.57万元，包干计取。 5、设备工器具购置费暂定价0元，本项目列入总承包费用的工程建设其他费：无。 6、投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：（1）勘查设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①方案设计优化、施工图设计、后续设计服务（驻现场配合及所引起）等费用。②提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明，上述文件必须根据发包人提出的修改意见修改至发包人满意为止，因此造成或产生的费用已包含在合同价格内。③为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如建设项目安全设施设计评审费用等全部设计相关费用等）。④因赶工原因产生的勘查设计费用等。⑤为完成本招标文件规定勘查设计相关的其他义务以及投标人认为有必要计入勘查设计相关的其它费用。（2）建筑安装工程费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、检测、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同规定的责任、义务和风险费用等。 7、投标人可先自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 8、本工程采用预算后审固定单价加风险包干方式，风险包干费投标人可自行确定其自身成本，计入工程总报价。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在其投标费用中。 9、投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围： （1）除不可抗力外，因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。本工程在施工过程中可能会碰到雨季施工时应无条件配合相关部门的防汛调度，承包人在报价时应充分考虑各种因素且在施工过程中均不做调整，所产生的费用不另计。 （2）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：钢材、混凝土价格变化幅度在±5%（含）以内。 （3）为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素。因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。 （4）承包人对施工现场踏勘不详和失误、工程量计算误差。 （5）现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。 （6）关于施工过程中所有降效，承包人自行在投标报价中综合考虑，不另计。特别是场地内树根、树桩清、挖除可能增加的施工降效。 （7）工程量清单经龙海区财政投资评审中心审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与工程量清单不一致时，其增减费用不予调整。涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用不另计。 （8）因征地拆迁原因导致本工程工期拖延，经发包人书面确认后工期才予以顺延；承包人因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿。 （9）种植与养护的临时措施由承包人自行在投标报价中考虑，不再另行计取。非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用不予补偿。承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失与费用，承包人已考虑计入合同价，合同实施过程中不予调整。 （10）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以龙海区财政投资评审中心审核为准。 （11）本工程所有材料设备的二次搬运、多次转运、垂直运输费等，承包人均自行在投标报价中综合考虑，不另计。 （12）本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容所采取的赶工措施，承包人须自行在投标报价中综合考虑，不另计。 （13）承包人应在投标报价中充分考虑施工环保、用水用电、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 （14）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑，不另计。 （15）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行在投标报价中综合考虑，均不单独计算。承包人需承担保洁的工作，直至通过发包人验收为止，费用由承包人承担。 （16）本工程土方外取（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距暂按10KM计取，施工过程中若实际运距＜10KM，则按实际运距进行结算，结算单价相应减少。若实际运距≥10KM，则按10KM的运距进行结算，结算单价不予调整，不予补偿。土资源费、土方堆置费、沿途施工便道维护费用以及取土来源保证可能增加的各项费用等，承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。土方外运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）运距按3KM包干，结算单价不予调整，不予补偿。 （17）工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 （18）承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。 （19）如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。 （20）招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。 （21）渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。 （22）根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合考虑。因台风、洪涝等不可抗力的，若承包人未采取有效防范措施，则由承包人负责；若承包人已采取相应的防范措施，则由发包人负责。 （23）外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。 （24）工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。 （25）在本工程合同有效期内，因发包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。 （26）其他关于设计的风险 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5％，发包人有权直接从设计人的设计费中扣收，最高不超过本项目设计费。 （27）其他说明：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付款。 10、投标人的投标报价均含了增值税（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中建筑安装工程费增值税率为9%，勘查设计服务费增值税率为6%，若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。 11、本项目涉及的用水、用电及道路或运输通道和林地办理等工作均由中标人自行负责，费用由中标人自行承担，招标人不再另行支付，中标人应在投标报价中自行考虑其相应成本。 12、废物资源利用价值价款在合同签订后分四次进行缴纳： （1）生态修复协议签订后5个工作日内中标社会投资主体向业主单位指定账户第一次缴纳废物资源综合利用价款人民币10000万元。 （2）项目开工令下达之日起第12个月内，中标社会投资主体向业主单位指定账户第二次缴纳废物资源综合利用价款人民币7000万元，中标社会投资主体累计缴纳人民币1.7亿元。 （3）项目开工令下达之日起第24个月内，中标社会投资主体向业主单位指定账户第三次缴纳废物资源综合利用价款人民币7000万元，中标社会投资主体累计缴纳人民币2.4亿元。 （4）项目开工令下达之日起第36个月内，中标社会投资主体按合同中标价款与业主单位办理废物资源综合利用价款结算手续，所剩余款项一次性缴纳至业主单位指定账户。 （5）中标社会投资主体不能按时缴纳相应价款，自滞纳之日起每日按延期缴纳款项的1‰向招标人缴纳违约金，逾期缴纳款项超过60日，经招标人催缴后，仍不能缴纳中标价款的，招标人有权单方面解除合同、提取履约保函项下全部金额，并要求中标人赔偿损失。 （6）中标社会投资主体应自行考虑废物资源利用过程中产生的加工成本、财务成本、税收成本、运输成本、堆场成本以及制成品价格涨跌风险。 |
| 28 | 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后180个日历天。 |
| 29 | 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币柒拾玖万元整（￥790000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、④、⑤种的形式提交； ①现金形式：应在2022年8月14日12:00时前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“项目编号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ 银行存款利率类型为：/。 利息部分应出具发票的类型为：/。 ②银行保函形式：保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政〔2012〕19号文》、《漳建易〔2012〕12文》及《闽建筑〔2014〕33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金 。 根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、投标保证保险，下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、针对使用年度投标保证金的投标单位，如出现被没收投标保证金情形时，若是其年度投标保证金金额不足80万的，应对不足部分进行补足。给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以进行补足赔偿。 |
| 30 | 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 31 | 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 32 | 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 33 | 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 34 | 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 本项目的承包人建议书、承包人实施方案采用暗标方式进行评审，均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。 具体详“第七章 投标文件格式”。 |
| 35 | 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。 中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。 |
| 36 | 3.7.5 | 装订要求 | 详见投标人须知前附表3.7.4条款。 |
| 37 | 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 详见投标人须知前附表3.7.4条款。 |
| 38 | 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 39 | 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 40 | 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 41 | 5.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 42 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，评标专家7人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。 |
| 43 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：1名。 |
| 44 | 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com） |
| 45 | 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：为勘查设计施工总承包部分签约合同价的10%； 履约担保的金额：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金5万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后30天内无息退给承包人。 |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 46 | 10.1 | 电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。 |
| 47 | 10.2 | 其他要求 | 1、中标人应向漳州市龙海区公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告 》 闽发改服价〔2021〕250号。 2、中标人应向招标人开具增值税发票。 3、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。 4、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。 5、根据闽人社发〔2020〕2号关于印发《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知等相关规定，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，投标人如有社保暂缓缴纳或减免情形的，需提供相关的证明资料。 6、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将取消其中标资格同时没收投标保证金，由相关部门进行行政处罚。 7、顾问咨询（含招标代理）服务费 80万元由中标人在中标通知书发出后7日内一次性向顾问咨询（含招标代理）机构支付完成；废弃矿山土石料价格评估费用 15万元由中标人在中标通知书发出后7日内一次性向招标人指定的机构支付完成。上述费用为投标人自行承担的投标成本，招标人不另行支付。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）勘查项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）设计项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）施工项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表规定的时间（自招标文件发出之日起不少于6日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照发包人的要求提供分包人相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标人基本情况表

二、法定代表人身份资格证明书

三、授权委托书（如果有）

四、联合体协议书（如果有）

五、拟派出项目总负责人简要情况表

六、拟派出勘查项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、拟派出施工项目负责人简要情况表

九、项目管理人员到位承诺书

十、投标人基本存款账户信息

十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、投标函及投标函附录

十四、价格清单（如果有）

十五、承包人建议书

十六、承包人实施方案

十七、其他资料

十八、服务费承诺书

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目不适用）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点电子招标文件制作软件（福建版）。

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-998-0000。

投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

## 4. 投标

### 4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知第3.7条规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第22项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.6 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人按投标人须知前附表所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

### 5.2 开标程序

开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案为：1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。

解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见招标公告。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式已网上发出的为准。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

### 7.4中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.5履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

7.6.1 业主单位及招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

### 10. 需要补充的其他内容

### 无

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 治理标准 | 安全标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年     月     日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

质量标准：                      。

项目总负责人：                   （姓名）。

勘查项目负责人：                 （姓名）。

设计项目负责人：                 （姓名）。

施工项目负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年     月     日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年     月     日

- 第三章 评标办法（综合评估法）

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、废物资源（石方）和荒料的综合利用单价高低、资信业绩得分高低、承包人建议书得分高低、承包人实施方案得分高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

## 2. 评审标准

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 勘查设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
|  |  | …… | …… |
| ，条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 承包人建议书： 3 分 资信业绩部分： 11 分 承包人实施方案： 2 分 投标报价： 83 分 其他评分因素： 1 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | / |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 承包人建议书评分标准 | 设计思路（1分） | 投标人对招标项目的总体设计理解基本准确，得基本分0.9分。 对招标项目的总体设计思路清晰，具有先进性，得0.9～1.0分。 |
|  |  | 设计成果文件（1分） | 投标人对招标项目的设计成果基本合理，得基本分0.9分。 对招标项目有独到的设计理念，得0.9～1.0分。 |
|  |  | 后续服务的安排及保证措施（1分） | 投标人对招标项目的后续服务安排及保证措施基本合理，得基本分0.9分。 后续服务安排及保证措施合理可行，得0.9～1.0分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准 | 类似工程总承包业绩（6分） | - （1）2016年1月1日至招标公告发出之日止，独立投标人或联合体牵头人作为独立投标人或联合体牵头人每承接过一项：①边坡设计施工一体化总承包项目（DB），或②边坡设计施工采购一体化总承包项目（EPC）的，得2分，每增加一项得1分，本小项最高得3分。 - （2）2016年1月1日至招标公告发出之日止，独立投标人或联合体牵头人作为独立投标人或联合体牵头人承接过一项：①废弃矿山生态治理或废弃矿山生态修复设计施工一体化总承包项目（DB），或②废弃矿山生态治理或废弃矿山生态修复设计施工采购一体化总承包项目（EPC）的，得3分，本小项最高得3分。 - 上述（1）、（2）项累计最高得分6分，同一项目不可重复得分。 - 注： - ①工程总承包（DB或EPC）业绩的应附上政府下属的公共资源交易平台的中标公告网页截图、中标通知书以及工程总承包合同或施工许可证（或竣工验收报告或完工证明）等证明材料，否则其工程业绩不计。若工程总承包合同、施工许可证（或竣工验收报告或完工证明）等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。类似工程总承包业绩以合同签订时间为准。 ②各类型边坡工程作为主体工程采用设计施工一体化（DB）或设计施工采购一体化（EPC）方式发包的项目业绩予以认定，边坡工程与其他行业工程项目合并或作为其他行业附属工程采用设计施工一体化（DB）或设计施工采购一体化（EPC）方式发包的项目业绩不予认定。 |
|  |  | 类似工程设计项目业绩（3分） | 2016年1月1日至招标公告发出之日止，独立投标人或联合体中负责设计工作的成员每完成一项高度不低于80m的边坡工程设计项目得1分，本项最高得3分； 注： 设计业绩的应附上设计合同书或施工图审查（或评审）证明（或建设单位出具的审查（或评审）通过证明）等证明材料。若设计合同书等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。类似工程设计项目业绩时间以施工图评审通过时间为准，施工图评审通过时间无法体现的，以合同签订时间为准。 |
|  |  | 履行合同信誉（2分） | 2016年1月1日至招标公告发出之日止，独立投标人或联合体牵头人获得过国家级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”得2分； 2016年1月1日至招标公告发出之日止，独立投标人或联合体牵头人获得过省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”得1分； 本项最高得2分。 注： 应附上获奖证书或文件的扫描件或复印件并加盖投标人单位公章，时间以获奖证书或者文件的落款时间为准。 |
| 2.2.4（3） | 承包人实施方案评分标准 | 总体实施方案（1分） | 投标人对招标项目实施方案基本合理，得基本分0.9分，项目实施方案全面且可行，得0.9～1.0分。 |
|  |  | 项目实施和管理要点（1分） | 投标人对招标项目的实施和管理要点基本明确，得基本分0.9分，项目实施方案高效和易行，得0.9～1.0分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准 | 投标报价评分（83分） | 投标人报价分=投标人的废物资源（石方）和荒料的综合利用单价报价得分（F1）+投标人的建安下浮率报价得分（F2） F1=1−QX1−QX0×55 其中： F1：投标人的废物资源（石方）和荒料的综合利用单价报价得分； X：进入报价部分评审的投标人所报的废物资源（石方）和荒料的综合利用单价超过31.92元的部分； X0：所有进入报价部分评审的投标人所报的废物资源（石方）和荒料的综合利用单价超过31.92元的部分； Q=0.7。 1、投标人以（31.92+X）方式报价； 2、投标人投标报价中的X取小数点后两位； 3、投标人的投标报价中的X不得＜0，否则报价不得分。 F2=（K−8%）2%×28 其中： F2：投标人的建安下浮率报价得分； K：进入报价部分评审的投标人所报的建安下浮率。 注： 中标社会投资主体应付价款717.04万m³+11.04万m³）×废物资源（石方）和荒料的综合利用单价+213.2万m³×0.5元/m³；土方（风化层和残积土）的综合利用单价按0.5元/m³报价。 |
| 2.2.4（5） | 其他因素评分标准 | 其他（1分） | 勘查设计和施工全部由独立投标人或联合体牵头人自行实施的，或勘查设计和施工由联合体成员共同实施且负责勘查设计、施工的联合体成员为同一集团公司全资子公司的，或负责勘查设计、施工的联合体成员其中一家为另一家全资子公司的，得1分。注：投标人应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。 |

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：无

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值投标报价对计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

- 《生态修复协议》另册提供，详见招标文件附件

# 第二卷

# 第五章  发包人要求

发包人要求

一、项目概况

1.项目名称：龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目

2.建设地点：漳州市龙海区港尾镇。

3.生态修复的范围

据废弃矿山详细现场调查资料和卫星影像图挂白破坏区域，结合周边地形地貌、生态公益林、生态红线等情况，剔除了原狮形山废弃矿山生态公益林部分，确定废弃矿山治理面积为72.7691公顷（约1091.5亩），具体的拐点坐标详见表2-1。

表2-1 矿山治理范围坐标一览表（2000大地坐标系）

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2689101.94 | 39605145.84 | 34 | 2687805.20 | 39605326.22 |
| 2 | 2689092.76 | 39605081.24 | 35 | 2687891.62 | 39605380.73 |
| 3 | 2689064.92 | 39605035.80 | 36 | 2687905.40 | 39605350.43 |
| 4 | 2689016.95 | 39605000.85 | 37 | 2687959.18 | 39605397.17 |
| 5 | 2688937.13 | 39604961.00 | 38 | 2687938.49 | 39605438.65 |
| 6 | 2688850.63 | 39604929.32 | 39 | 2687870.34 | 39605420.20 |
| 7 | 2688834.75 | 39604925.41 | 40 | 2687839.35 | 39605456.42 |
| 8 | 2688710.10 | 39604905.03 | 41 | 2687843.93 | 39605482.72 |
| 9 | 2688660.22 | 39604984.09 | 42 | 2687925.62 | 39605561.91 |
| 10 | 2688586.46 | 39604996.77 | 43 | 2687956.03 | 39605600.43 |
| 11 | 2688572.42 | 39604968.91 | 44 | 2687958.88 | 39605599.37 |
| 12 | 2688565.29 | 39604756.06 | 45 | 2688050.57 | 39605638.18 |
| 13 | 2688415.89 | 39604652.53 | 46 | 2688156.46 | 39605683.64 |
| 14 | 2688388.71 | 39604638.63 | 47 | 2688193.42 | 39605606.37 |
| 15 | 2688331.07 | 39604667.55 | 48 | 2688262.44 | 39605618.54 |
| 16 | 2688308.64 | 39604714.25 | 49 | 2688351.21 | 39605637.34 |
| 17 | 2688326.00 | 39604813.68 | 50 | 2688450.64 | 39605476.96 |
| 18 | 2688277.31 | 39604888.22 | 51 | 2688557.71 | 39605351.78 |
| 19 | 2688142.38 | 39604934.65 | 52 | 2688639.82 | 39605303.23 |
| 20 | 2688098.02 | 39604968.87 | 53 | 2688668.61 | 39605284.40 |
| 21 | 2688073.63 | 39605026.93 | 54 | 2688707.98 | 39605282.13 |
| 22 | 2688032.89 | 39605062.02 | 55 | 2688763.58 | 39605305.34 |
| 23 | 2688012.31 | 39605064.34 | 56 | 2688762.36 | 39605308.13 |
| 24 | 2687971.10 | 39605058.40 | 57 | 2688746.49 | 39605373.84 |
| 25 | 2687938.85 | 39605055.38 | 58 | 2688733.18 | 39605459.65 |
| 26 | 2687915.05 | 39605064.26 | 59 | 2688752.48 | 39605516.28 |
| 27 | 2687895.10 | 39605086.14 | 60 | 2688797.23 | 39605535.00 |
| 28 | 2687896.63 | 39605123.63 | 61 | 2688807.47 | 39605538.77 |
| 29 | 2687917.09 | 39605130.30 | 62 | 2688952.10 | 39605559.70 |
| 30 | 2687917.11 | 39605156.90 | 63 | 2688997.80 | 39605508.01 |
| 31 | 2687872.03 | 39605192.02 | 64 | 2689021.49 | 39605475.76 |
| 32 | 2687889.54 | 39605227.76 | 65 | 2689014.67 | 39605409.51 |
| 33 | 2687840.90 | 39605255.02 | 66 | 2689077.81 | 39605243.83 |
| 治理面积为72.7691hm2，现状地形标高为224.3-361.3m |  |  |  |  |  |

- 4.废物资源利用

- 清渣、削坡产生的土石料扣除自用后的剩余方量为：毛料石方量为7170408m3（约717.04万m3），饰面用花岗岩荒料综合利用为110382m3（约11.04万m3），土方（含半风化层）为2132071m3（约213.2万m3）。

二、项目建设标准

在龙海区狮形山废弃矿山野外调查与测绘的基础上，结合现场调查治理区所存在的矿山地质环境问题，兼顾地方经济发展需要，提出生态修复方案。具体的治理任务如下：

（1）削坡边坡台阶区

本着“消除地灾隐患，复绿挂白区域，遏制含水层疏干，杜绝水土流失”的总体目标进行部署任务。根据《龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目土石料利用方案》，对削坡治理区按330m、320m、310m、300m、290m、280m、270m，260m、250m留置台阶，设置台阶高度不大于10m，台阶宽不小于8m，基岩边坡角不大于60°，残积土及风化层边坡角不大于45°，整体终了边坡角不大于45°。

在削坡台阶的基础上，在台阶坡底后缘0.5m处设置排水沟，外缘构筑不低于0.65m的片石拦挡矮墙（初步设计矮墙宽度为0.25m），设计拦挡矮墙长度为7469m，排水沟长度为7436m。回填客土，台阶区回填客土厚度为0.6m，回填土方量为175581m3。种植乔灌木，种植间距为2.0×2.5m，并在林下撒播草籽与肯氏相思种子，种植面积为292633m2。为改良土壤，场地每平方米施用有机肥100g，共需要施用29263.3kg。为了快速绿化坡面，采用TBS喷播技术对坡面进行喷播，面积为69192m2，台阶内侧按株距1.0m种植1排爬山虎，以辅助对坡面进行绿化。

为进一步养护植物，在边坡台阶设置喷灌系统，设置给水管间距为12×12m，相应配备3个蓄水池和5台抽水泵及5台增压泵。大部分场地的供水可从水塘1及水塘3抽取，为避免枯水期供水不足，在台阶处还设置2处深孔抽水井（机井）。

为防止降雨对坡面的冲刷，在削坡治理区北侧沿边坡顶部构筑一条截水沟，长度为770m，在削坡治理区南侧沿边坡顶部构筑一条截水沟，长度为838m，合计截水沟长度为1608m。每个台阶内侧的排水沟出水口与截水沟连接处设置沉淀池，在截水沟上设置沉淀池9个，醒目位置部署警示牌，共22个。同时，为利于排水，垂直采坑台阶部署跌水槽(流水槽)，长度为359m。

（2）削坡坑底区

在250m台阶边坡坡底后缘0.5m处设置排水沟，连接外围水塘，长度为2615m，设置沉淀池个数为9个。外缘构筑不低于0.85m的片石拦挡矮墙（初步设计矮墙宽度为0.25m），设计拦挡矮墙长度为263m。坑底回填临时排土场堆积的剥离表土，回填土方厚度为0.8m，回填土方量为103278m3。种植乔灌木，并在林下撒播草籽与肯氏相思种子，种植面积为129097m2。为改良土壤，场地每平方米施用有机肥100g，共需要施用12909.7kg。

为进一步养护植物，在场地设置喷灌系统，设置给水管间距为12×12m，相应配备2个蓄水池和4台抽水泵及4台增压泵。为避免枯水期供水不足，在坑底还设置2处深孔抽水井（机井）。

（3）北侧不削坡区

该场地位于治理区北侧，场地内未发现明显采坑，主要矿山地质环境问题表现为存在废石堆积。

场地不进行削坡，主要部署的治理工程是废石清理、场地翻耕、种植乔灌木进行绿化。该区总治理面积为15.5391hm2，其中清理渣石面积为15.5391hm2，清理产生的废石量为21755m3。清理渣石翻耕土地后的场地可直接种植乔灌木，林下撒播草籽与树籽，快速复绿原有的渣石裸露区域，种植乔灌木间距为5.0×5.0m，种植方式呈“品”字形，种植株数为12433株。

（4）南侧不削坡区

该场地位于治理区南侧，场地内存在采坑CK7、CK8及废石区2，主要的治理目标为“消除地灾隐患，复绿挂白区域，遏制水土流失”。其中采坑CK7-1的坑底面积为3827m2，坑底标高为329.4~330.9m，回填后标高为332m，拟平均填土厚度为1.6m，回填土方为6123.2m3；采坑CK7-2的坑底面积为5966m2，坑底标高为286.3~291.6m，设置填土后标高292.5m，平均填土厚度为2.6m，回填土方为15511.6m3；采坑CK8的坑底面积为5234m2，坑底标高为310.4m，拟填土厚度为1m，回填土方为5234m3。合计需要回填土方面积为15027m2，回填土方量26868.8m3。为改良土壤，场地每平方米施用有机肥100g，共需要施用1496kg。填土后在采坑外围设置护土矮墙并进行绿化，同时在周边设置防护栏、警示牌及种植金合欢。

场地清理渣石面积为80963m2，清理产生的废石量约为12144m3。清理渣石翻耕土地后的场地可直接种植乔灌木，种植间距为5.0×5.0m，种植方式呈“品”字形，种植株数为6480株，林下撒播草籽与树籽，快速复绿原有的渣石裸露区域。

（5）界外生态林治理区

该区位于治理区范围之外，场地属于生态林图斑，但已遭受破坏，将其纳入治理范围，在保持现状的情况下进行治理。场地面积2.5220hm2，对整改场地进行覆土，覆土厚度为0.6m，覆土方量为15132m3，同时在外围修筑护土矮墙及排水沟，设置护土矮墙长度为128m，排水沟长度为244m。种植乔灌木，种植间距为2.5×2.0m，种植方式呈“品”字形，种植株数为10090株。并在林下撒播草籽与肯氏相思种子，种植面积为25220m2。为改良土壤，场地每平方米施用有机肥100g，共需要施用2522.0kg。

为进一步养护植物，在场地设置喷灌系统，设置给水管间距为12×12m，总长度为4203m，2台抽水泵及2台增压泵，主要的用水来源为水塘3。

（6）工业场地

工业场地位于削坡治理区范围内，在矿山治理后期需进行拆除，在场地使用过程中布设相关临时治理措施。主要有种植乔灌木、设置排水沟、沉淀池，设置相关喷淋（灌）降尘设施等。

场地内设置排水沟602m，沉淀池4个，种植乔灌木1208株，设置给水管576m，1台抽水泵及1台增压泵，主要的用水来源为水塘3。

三、项目工期

实施本项目生态修复工作，主要分为3个阶段，整体实施时间为60个月（包括养护管理及监测12个月），整体工作安排如下：

准备期（0.5年）：委托福建省闽招咨询管理有限公司开展项目招投标工作，完成治理范围内山地补偿及租赁、勘察设计、机械设备准备等工作。

生态修复期3.5年，对龙海区狮形山废弃矿山进行生态环境综合治理与生态修复。根据矿区现状，按照工程部署图、施工设计图进行相应的整治工程，实施清理危岩废石、边坡削坡减荷与挖填方平整、坡面整治、TBS喷播、适生林草种植、构筑截排水沟与拦挡矮墙、土地整治、灌溉工程、安全防护工程、养护工程等，消除矿坑及周边地质灾害隐患和视觉污染，使得区域植被覆盖率高于85%。

根据场地布设及工程施工难易程度，生态修复期分为2期进行。

首期生态修复期时间为1年，主要治理区域包括北侧不削坡治理区、南侧不削坡治理区、界外生态林治理期及削坡治理区北侧范围。在场地周边设置相关的截排水及沉淀池系统，对拟设置的工业场地进行整治，在周边设置截排水及绿化措施，为场地加工作好准备。削坡治理区北侧治理范围以矿山公路（山谷）为界，治理完成后形成270m、260m、250m台阶及一个坑底，形成的坑底作为临时排土场及堆场。

- 二期生态修复期时间为2.5年，主要治理区域为整个削坡治理区，主要治理任务有：覆土、设置护土挡墙及排水沟、台阶坡面TBS喷播绿化、跌水槽及沉淀池（消能池）系统及喷灌系统等。

完善提升期（1.0年）：通过补植、养护等措施，完善修复区生态修复综合治理工作，提升场地工程措施效果，实现历史遗留采矿废弃地的自然景观与人文景观相协调，全面推动龙海区港尾镇经济发展与宜居环境的改善。

# 第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料

本项目可行性研究报告、生态修复方案、土石料利用方案

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

## 目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人身份资格证明书

三、授权委托书（如果有）

四、联合体协议书（如果有）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出勘查项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、拟派出施工项目负责人简要情况表

九、项目管理人员到位承诺书

十、投标人基本存款账户信息

十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、投标函及投标函附录

十四、价格清单（本项目不适用）

十五、承包人建议书

十六、承包人实施方案

十七、其他资料

十八、服务费承诺书

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表。

2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:       年     月     日

经营期限:

姓名:         性别:          年龄:        职务:

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证电子件。

投标人:                （盖投标人单位公章）

年    月    日

## 注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

## 三、授权委托书（如有）

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:             。

代理人无转委托权。

附:委托代理人身份证电子件

投标人:                               （盖投标人单位公章）

法定代表人:                          （盖章或签字）

身份证号码:

委托代理人:                              （签字）

身份证号码:

年     月     日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

## 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

- 五、拟派出项目总负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

注：1、项目总负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目总负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

- 六、拟派出勘查项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

注：1、勘查项目负责人须由独立投标人或联合体成员中承担相应勘查任务单位派出。

2、勘查项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

- 七、拟派出设计项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

注：1、设计项目负责人须由独立投标人或联合体成员中承担相应设计任务单位派出。

2、设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

- 八、拟派出施工项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人名称 |  |

注：1、施工项目负责人须由独立投标人或联合体成员中承担相应施工任务单位派出。

2、施工项目负责人的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

- 九、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、勘查项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，我单位按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的（若需），招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b.工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

- 十、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖单位公章。

- 十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目招标文件的全部内容，①工程总承包部分愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（其中勘查设计费             元（包含勘查费        元、设计费        元），建筑工程费报价          元，建筑安装工程费（不含暂列金）下浮率K    %），②废物资源综合利用部分愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，其中废物资源（石方）和荒料的综合利用单价为      元/m³，土方（风化层和残积土）的综合利用单价0.5元/m³的报价。龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目整体实施时间为5年，包括养护管理及监测12个月，按合同约定进行废弃矿山生态修复和废物资源利用，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人或联合体牵头人：              （盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 姓名： 执业资格（职称）证书编号： |  |
| 2 | 勘查项目负责人 | 姓名： 执业资格（职称）证书编号： |  |
| 3 | 设计项目负责人 | 姓名： 执业资格（职称）证书编号： |  |
| 4 | 施工项目负责人 | 姓名： 执业资格（职称）证书编号： |  |
| 5 | 治理标准 | 满足经批复的生态修复方案的要求，同时满足自然资源、发改及生态环境等相关部门的验收合格标准，各节点竣工后，按边坡和坑底由龙海区自然资源主管部门组织初验后报漳州市自然资源部门验收。 |  |
| 6 | 安全标准 | 满足国家、福建省、漳州市及龙海区颁布最新安全标准。包括但不限于工程建设标准强制性条文、符合相关施工现场环境与卫生标准、施工安全检查标准、施工企业安全生产标准等相关安全、环境相关标准，遵守相关施工土石方工程和绿化工程相关的安全技术规范、施工安全管理规范等，按照标准规范要求进行相关内业资料档案的收集与归档。 |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 响应招标文件要求 |  |
| 8 | 分包 | 响应招标文件要求 |  |
| 9 | 承包人履约担保金额 | 签约合同价的 10 ％ |  |
| 10 | 预付款额度 | 响应招标文件要求 |  |
| 11 | 进度款付款时间 | 响应招标文件要求 |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 建安结算审核价的3% |  |
| … | …… | …… |  |

投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）

### 投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

十四、价格清单（如果有）

本项目不适用

## 十五、承包人建议书

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

## 十六、承包人实施方案

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

- 十七、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 十八、服务费承诺书

致：福建省闽招咨询管理有限公司

我们参加了贵方组织的龙海区港尾镇狮形山废弃矿山生态修复项目投标（招标编号：         ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的其他付款方式，向贵方或贵方指定机构缴交服务费。

特此承诺！

独立投标人（或联合体牵头人）名称（全称并加盖公章）：________________

独立投标人（或联合体牵头人）法定代表人（或授权代理人）签字：________

日期：         年      月      日