龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）

招 标 文 件

报建编号：3506812205060301

招标编号： E3506810601800282003

招标人：_龙海市龙江交通发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：     李惠红     _

招标代理机构编制人：_________廖金香            _

招标文件编制日期： 2022年7月

目  录

第一章招标公告	3

第二章 投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	19

附录2 资格审查条件(履约信誉最低要求)	20

附录3 资格审查条件(项目负责人)	20

附录4  拟派的其他人员最低要求	21

二、投标人须知正文	22

1．总则	22

2．招标文件	25

3．投标文件	25

4．投标	28

5．开标	29

6．评标	30

7．合同授予	31

8．重新招标和不再招标	32

9．纪律和监督	33

第三章  评标办法	34

第四章  合同条款	39

第五章 投标文件格式	57

# 第一章

龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）招标公告

1. 招标条件

龙海市浮南大道（二期）道路工程经龙海市发展和改革局以龙发改【2018】286号文批准建设，建设资金已经落实，项目业主为 龙海市龙江交通发展有限公司 ，项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价咨询与跟踪审计采用公开招标方式确定服务单位，本项目采用资格后审方式。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）。

2.2项目概况：项目起于已建浮南大道（一期），终点与港尾镇规划道路相接。道路全长约4799米，道路等级为二级公路兼城市主干道，设计速度为60km/h；道路红线40米，双向六车道；主要建设内容包括路基路面、安全设施、桥涵、雨水、污水及照明、绿化等；项目总投资82400万元，其中施工费用为48246.1435万元。

2.3建设地点：福建省漳州市龙海区。

2.3服务内容：服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务，工作内容包括：⑴项目建设相关资料的收集、整理、归档。⑵工程施工过程中相关造价、审计工作内容核查。⑶工程设计变更及签证的核查及造价咨询审核。⑷相关材料价格的确定及审核。⑸配合工程竣工决算及审计、编制服务期工程竣工预决算审计报告。

2.4服务周期：全过程造价咨询及跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金（指施工合同约定的保修金）结清止的竣工预决算审计完成及后续审计工作的配合。

2.5工程质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

（1）本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括工程造价咨询。（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上工商行政管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料）；

（2）投标人须具备财政机构颁发的会计师事务所执业证书的独立法人；

（3）本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括工程造价咨询的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格；

（4）投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师注册执业证书、高级及以上职称且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工；

（5）投标人“类似工程业绩”要求（含正在执行的项目）：截止至本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内承接：建安费不少于2亿元的道路工程全过程造价咨询或建安费不少于2亿元的跟踪审计服务（不限专业类别）。

（6）凡项目有关前期咨询服务单位的、受托直接或间接为本项目进行施工、监理、设计、造价、监控量测及相关联的附属机构，不得参与投标。（本项目设计单位为中交第一公路勘察设计研究院有限公司、施工单位为中铁隧道局集团有限公司、监理单位为东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司、预算单位为福州晋建工程造价咨询有限公司、预算审核单位为天和国咨控股集团有限公司、监控量测单位为华设设计集团股份有限公司）

（7）投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

3.2 根据最高人民检察院、国家发展改革委员会[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面展开行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人在递交投标文件时须提供投标单位、投标单位法定代表人及拟派项目负责人的投标截止时间近三年来无行贿犯罪记录承诺函(如以联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。

3.3 投标人可参加  1 个咨询服务合同段投标，每个投标人只允许中标 1 个合同段。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标(如以联合体投标的联合体单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，均不得参加投标)。

3.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

4．招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年7月23日8时30分至2022年8月10日8时30分前，通过已激活并审核通过的CA登录漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）免费下载电子招标文件。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场和召开投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同） 2022  年 8月 10 日8时30分00秒前，通过 漳州工程项目交易中心网电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com  ）在线递交投标文件。

5.3投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

- 6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：投标截止时间前。

6.2投标保证金提交的方式：具体要求详见招标文件中投标须知前附表要求。

6.3投标保证金提交的金额：人民币贰万元整。

7.本次招标采用的评标办法：随机抽取法。

8．发布的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。

- 9、其它事项：

- 9.1根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，结合《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标（在线开标），远程解密，投标人不能到开标现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

- 9.2根据漳发改规【2022】2号文件《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》，本项目投标保证金应采取电子保函形式，不再接受纸质保函。

10．联系方式

招标人：龙海市龙江交通发展有限公司

地址：漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号，邮编： 363100；

联系人：曾先生       电子邮箱：  /

电话：0596-6566108， 传真：/；

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司

地  址：漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼  邮编：363000

联系人：小吴         电子邮箱:  zzshenghua@126.com

电  话： 0596-2860055/13850592755     传真： /

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：   https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2939029

招投标监督机构名称：漳州市龙海区交通运输局

地址：漳州市龙海区石码镇

联系电话：0596-6522882

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：漳州市龙海区石码街道紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼（龙海区行政服务中心东侧）

联系电话：0596-6535066

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：龙海市龙江交通发展有限公司 地址：漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号 电话：0596-6566108，传真：0596-6566108； 联系人：曾先生 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼 联系人：小吴 电 话：0596-2860055/13850592755 ，传真：/ 电子邮箱：zzshenghua@126.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 福建省漳州市龙海区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为： 业主多渠道筹措 。 |
| 1.3.2 | 服务质量要求 | 符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受。 |
| 1.4.3 | 增加：投标人不得存在的其他情形 | 增加： （12）反映投标文件个性特征的内容（含上传投标文件的Mac地址）与其它投标人出现明显雷同。 |
| 新增 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 招标人不组织投标预备会。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的时间 | 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）于 2022年7月28日17时30分 00 秒前通过电子文件或传真形式或电子交易平台提交，电子邮箱：zzshenghua@126.com,电子交易平台：漳州市工程项目交易中心（ https://www.zzgcjyzx.com）。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人于2022年7月29日 18时 00 分 00 秒前通过漳州市工程项目交易中心（ https://www.zzgcjyzx.com）电子交易平台公示，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站。 |
| 1.11 | 分包 | 不得分包或转包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许偏差。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间及方式 | 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）于 2022年7月28日17时30分 00 秒前通过电子文件或传真形式或电子交易平台提交，电子邮箱：zzshenghua@126.com,电子交易平台：漳州市工程项目交易中心（ https://www.zzgcjyzx.com）。 |
| 2.2.2、2.3.1 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改间 | 招标人于2022 年7月29日 18时00 分 00 秒前通过漳州市工程项目交易中心（ https://www.zzgcjyzx.com）电子交易平台公示，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站。 |
| 3.2.4 | 投标报价 | 投标报价统一为招标文件规定的咨询服务费率，咨询服务费率为0.23%，全过程咨询及跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市龙海区财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取，咨询服务费率在合同实施时将保持不变，咨询服务费暂定110.97万元（计算方式如下：施工中标价48246.1435万元×0.23%） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：贰万元人民币； 2、投标保证金形式：电子保函形式。电子保函应由具有工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 投标保证金缴纳方式（投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行），并在此条款中予以明确。 ①投标人仅可以使用电子保函形式提交投标保证金，转账或电汇形式、年度保证金形式不适用本项目。招标文件中，投标保证金相关描述如与本条款不一致的，以本条款描述为准。 ②本项目允许投标人使用电子保函形式递交投标保证金。本项目不接受纸质保函，如采用保函形式提交投标保证金的，须为电子保函。投标人可通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格、为了贯彻落实《漳州市发展和改革委员会等六部门关于印发＜进一步规范和提升招标投标工作十一条举措＞的通知》（漳发改法规[2021]5号），本项目保证金递交方式应采用电子保函形式。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 投标违约处理 | 修改如下： 发生下列情形之一的，视为投标违约行为： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假材料； （5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。 如投标人违约，其投标保证金将不予退还，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2017年7月1日至发布招标公告之日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | 2017年7月1日以来至投标截止日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.6 | 投标文件盖章要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 1.投标文件编制要求： 1.1投标文件的制作： 1.1.1需盖投标人电子公章。所有投标文件制作工具中所涉及到单位公章及法人签字或盖章部份的，须盖投标人电子公章和企业法定代表人电子姓名章（法人CA）。 1.1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。企业法定代表人电子印章（法人CA）不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担； 1.2电子投标要求： 1.2.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖单位公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子姓名章。 1.2.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 1.2.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市龙海区公共资源交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所上传电子文件一致的纸质投标书6份并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件的方式、地点、截止时间 | 提交时间： 2022年8月10日 8 时 30分 00 秒前 提交地点：/ |
| 4.2.2 | 招标人通知延后投标截止期的时间 | 招标人原定投标截止日前5天 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年8月10日 8 时30分 00 秒前 开标地点：漳州市龙海区公共资源交易中心（漳州市龙海区石码街道紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼（龙海区行政服务中心东侧） 注：开标按照漳州市工程交易中心《关于漳州市工程项目交易中心启用不见面开标（远程解密）的通知 》执行。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件进行开标： - （1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持召开； - （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； - （3）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 - （4）根据投标系统生成的顺序依次将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、服务周期、项目负责人等； - （5）由系统随机生成的编号为各投标人的代表球号，并当众公布每个号码所对应的投标人； - （6）本招标项目设置入围数量限制。当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评标。当该标段组的投标人数量大于30B时小于等于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：随机抽取30B家入围评审，其余投标人的投标文件不参与评审。当该标段组的投标人数量大于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：随机抽取50B家入围评审，未入围的投标人不参与评审； - （7）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； - （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认（如有）。 - （9）开标会议结束。 - 注： 投标人代表应在线参加开标会议，对开标有异议的，应在线提出。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 / 人，专家5 人： 评标专家确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.4 | 中标候选人的公示网站 | 网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10％。 履约担保形式：从企业法人基本帐户以银行转账或电汇或银行保函或工程担保或建设工程保证保险。注：（1）中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金；（2）银行转账及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由中标人账户所在地银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地设区市住房和城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。 履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，从企业法人基本帐户以银行转账或电汇方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或担保公司保函形式或保证保险形式提交的，以保函或保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金；工程竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后14天内一次性退还（不计利息）。 履约担保期限：至工程竣工验收合格之日。 |
| 9.5 | 监督部门 | 部门或机构名称：漳州市龙海区交通运输局 地点：漳州市龙海区石码镇 电话：0596-6522882 |
| 新增10.5 | 招投标期间争议解决方式 | 争议的最终解决方式： 向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 。 |
| 新增10.6 | 工程交易服务费和招标代理服务费 | 1、中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》向漳州市龙海区公共资源交易中心交纳交易服务费。 2、本工程的招标代理费按计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文标准的65%计取，由招标人支付。 3、本工程开评标过程中产生的费用按实际支出由中标人支付。 |
| 新增10.7 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 15天内，应派代表与招标人联系，并签订合同。 |
| 新增10.8 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
| 新增10.9 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1.投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件）。 |
| 新增10.9 | 电子招投标基本要求 | 只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求： 5.1.采用现场线上开标，远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件，不能参加现场开标会。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。投标人可通过直播画面进行观看，网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 六、招标文件第5章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 新增10.10 | 其他 | 1、本项目若因政策性调整或其他因素造成本项目的预算编制业务部分或全部取消，受托人需无条件接受,委托人不给予受托人任何另外其他费用及补偿。 2、根据项目实际情况，若因政策调整或其他因素（如超概算、分期实施、施工模式改变等），需要修编预算或者部分重新编制的，受托人需无条件接受。委托人不给予支付受托人额外费用。 |

### 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

| 合同段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 1 | （1）本招标项目要求投标人须具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括工程造价咨询。（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上工商行政管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料）； （2）投标人须具备财政机构颁发的会计师事务所执业证书的独立法人； （3）本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有独立企业法人资格，其工商营业执照经营范围应包括工程造价咨询的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格； （4）凡项目有关前期咨询服务单位的、受托直接或间接为本项目进行施工、监理、设计、造价、监控量测及相关联的附属机构，不得参与投标。（本项目设计单位为中交第一公路勘察设计研究院有限公司、施工单位为中铁隧道局集团有限公司、监理单位为东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司、预算单位为福州晋建工程造价咨询有限公司、预算审核单位为天和国咨控股集团有限公司、监控量测单位为华设设计集团股份有限公司） （5）投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。 （6）根据最高人民检察院、国家发展改革委员会[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面展开行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人在递交投标文件时须提供投标单位、投标单位法定代表人及拟派项目负责人的投标截止时间近三年来无行贿犯罪记录承诺函(如以联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。 |

### 附录2 资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉情况要求

- （1）投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的； - （2）投标人的信誉情况应附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的网页截图(如以联合体投标的联合体单位也应附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的网页截图)。

### 附录3 资格审查条件(项目负责人)

| 人员 | 最低限度的资历要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师注册执业证书、高级及以上职称且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工。 注：①联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工，以注册证书上的注册单位或社保部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；②投标人拟派的项目负责人不含退休人员；③投标人所附的人员证件等证明资料应完整并合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 | / |

### 附录4   拟派的其他人员最低要求

| 人员 | 最低限度的资历要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 其他人员 | 拟担任本项目的其他咨询人员至少包括： 审计咨询负责人：1人，注册会计师资格； 审计咨询人员：2人，中级及以上职称； 土建专业咨询人员：1人，国家注册造价工程师，并具备中级及以上职称； 公路专业咨询人员：：1人，交通运输部颁发的公路工程造价人员资格证书或一级造价工程师（交通运输工程专业），并具备中级及以上职称； 驻地咨询人员：1人，国家注册造价工程师，并具备中级及以上职称（可由项目负责人或公路专业咨询人员兼任）； 注：①本表在投标阶段中不做评审要求，投标人应在投标文件中提交承诺函予以响应（详见商务文件附件2）；②招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他咨询人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的其他咨询人员；③以上人员必须为投标人自有人员，以注册证书上的注册单位或社保部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |  |

二、投标人须知正文

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、咨询服务期

1.3.1 本次招标范围：见招标公告。

1.3.2 咨询服务期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担的业务资质条件、能力和信誉。

(l) 资格审查条件(资质最低条件)：见附录1；

(2)履约信誉最低要求：见附录2；

(3) 资格审查条件(项目负责人)：见附录3；

1.4.2投标人须知前附表规定本次招标不接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本标段的施工承包人；

(6) 为本标段的监理人或第三方咨询人；

(7) 为本标段的代建人；

(8) 为本标段的招标代理机构；

(9) 与本标段的施工承包人或第三方咨询人或监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10) 与本标段的施工承包人或第三方咨询人或监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。踏勘现场间的食宿、交通由投标人自行安排，费用自理。

1.9.2招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行进入工程现场进行踏勘，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

#### 1.10.1 招标人召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。届时投标人须派代表出席，并在签到簿上签到。

#### 1.10.2  投标人在现场考察（如果有）及阅读招标文件后提出的与投标有关的问题，招标人将在标前会议上予以解答。投标人可在投标人须知前附表规定的截止时间之前，将要求答复的问题提交给招标人，以便招标人进行准备。

#### 1.10.3 招标人将在标前会议结束后，将以补遗书形式答复投标人提出的问题，在投标人须知前附表规定的截止时间之前，将补遗书发布在电子交易平台上（网址见招标公告）供投标人自行查阅和下载。

#### 1.10.4 招标人不会因投标人未出席标前会议而取消其投标资格，但由此造成的后果由投标人自负。

#### 1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

#### 1.12 偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。第三章评标办法前附表所列的评审标准均属于重大偏差，投标文件有违反所述情形之一的，视为对招标文件未作出实质性响应，应当予以否决。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。

### 2．招标文件

2．1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)适用的标准、规范、规程、办法；

(6)投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在在投标人须知前附表规定的时间内，在电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清后，无须确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，在电子交易平台上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1资格审查文件包括下列内容：

（一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

（二）资格审查申请书附件：

附件1  企业状况一览表

附件2  资格审查资料

附件3  联合体协议书（如有时）

附件4  法定代表人资格证明书

附件5  授权委托书

附件6  项目负责人基本情况表

附件7  项目负责人委任书

附件8  项目咨询人员到位承诺书

附件9 投标人无行贿犯罪记录承诺函

附件10 投标人的“类似项目业绩”表

附件11  其他资料

3.1.2商务文件应包括以下内容：

（一）投标书

(二)投标书附件：

附件1  企业信誉一览表

附件2  其他资料

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式，投标人不得修改。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围、内容及工期的全部，包括但不限于全过程工程咨询、工程审计及后续配合服务等费用。

3.2.2投标人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。

3.2.3本次招标采用固定费率包干，咨询服务费率的报价在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减，最终咨询服务费按照经漳州市龙海区财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以固定费率计取。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的费用，都包含在前述计算的咨询服务费中，招标人不再支付任何附加工作和额外工作的费用或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务费率均不做调整。

3.2.4所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

3.2.5若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，咨询人不得以此为由向委托人提出任何补偿。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3有下列情形之一的，将视为投标违约行为，招标人将不退还投标保证金，并提请上级部门参照有关法律、法规、规章的规定进行处理，由于投标人的投标违约行为给招标人造成经济损失的，投标人应给予相应赔偿：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假材料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标人应当按照招标文件的具体要求编制电子投标文件。投标文件应按“投标文件格式”进行编写和签章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价导入、版式文件转换、电子章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明。

3.5.2投标文件中投标书及投标书附录、承诺函、财务建议书应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签章并逐页加盖投标人单位章。

3.5.3中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

3.5.4投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

3.5.5 不允许递交备选投标方案。

3.5.6投标文件格式中要求盖单位章和（或）法定代表人签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。委托代理人可直接打字上去。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件盖电子章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

4.1.2  如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别加密。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提交投标文件。电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

4.2.2在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，将通过电子交易平台发布延期通告。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截至日。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件盖电子章并加密，在线递交。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

#### 开标时间和地点见投标人须知前附表。

#### 5.2 开标程序

5.2.1  电子交易平台按下列程序对投标文件进行开标：

- 本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件。

- 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

#### 5.3解密失败的补救方案

5.3.1 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

### 5.3.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会根据“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人的公示及异议

招标人应在收到评标报告之日起 3 天内在投标人须知前附表规定的网站上公示中标候选人，公示期不得少于 3 天，公示内容包括：

（一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（五）评标委员会成员名单；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容；

（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由行政监督部门召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人或中标候选人放弃中标资格的，招标人将依法重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

7.2.1招标人将在投标文件有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程咨询服务所需的服务费用。中标人在收到中标通知书后，应在24小时内以书面形式告知招标人。

7.2.2中标通知书是合同文件的组成部分。

7.2.3招标人即使已经向中标人发出了中标通知书 ，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人将向行政主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质、与他人串通投标或以行贿等手段谋取中标。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1中标人应当自中标通知书发出之日起 15 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人将依法重新组织招标。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订服务合同协议书的；

(4)法律规定的其他情形。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，可不再进行公开招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表（随机抽取法）

| 项号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查条件 | - 投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； - 投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定； - 投标人的业绩符合招标文件规定； - 投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定； - 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形； |
| 2 | 商务评审 | - 投标文件按照招标文件规定的格式填写、内容齐全，扫描件清晰可辨； - 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； - 投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和账号等要求提供了投标保证金； - 投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定； - 投标人按第五章“投标文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定（如有）； - 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； - 在报价函上填写了投标报价（包括大写金额和小写金额），投标报价为招标人公布的固定费率，且报价唯一； - 按招标文件的规定填报了暂列金额（如有）； - 投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改； - 投标人未提供虚假资料； - 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
| 3 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式： b a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序：①根据系统随机生成的编号为各投标人的代表球号；②当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评审。③当该标段组的投标人数量大于30B时小于等于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：由招标人代表从摇球机里随机抽取30B家入围评审，未入围的投标人不参与评审。④当该标段组的投标人数量大于50B时，确定入围评标的投标人方法如下：由招标人代表从摇球机里随机抽取50B家入围评审，未入围的投标人不参与评审； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 4 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为 1 名. |
| 5 | 抽取中标候选人方法 | （1）评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 （2）招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。 （3）在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 |

## 评标细则正文

- 总则

本次评标采用随机抽取法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评审标准进行评审，并按随机抽取法推荐中标候选人。

- 评标程序和评审标准

- 2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1资格审查；

2.1.2商务文件评审

2.1.3抽取中标候选人

2.1.4 推荐中标候选人

2.1.5编写评标报告。

- 2.2资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，做废标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

- 2.3商务评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行商务评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过商务评审的标准见“评标办法前附表”。

- 2.4投标文件的澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作废标处理，并没收其投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

- 2.5投标报价算术性修正

评标委员会对通过投标文件初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

（4）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（5）漏报暂列金额、暂估价或填报的暂列金额比例、暂估价与招标文件要求不一致时，以招标人规定的暂列金额比例或金额、暂估价为准对投标总价进行修正。（如有）

- 2.6投标报价的澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作废标处理，同时没收其投标保证金。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作废标处理。

- 2.7报价详细评审

计算所有通过评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

- 2.8抽取和推荐中标候选人

2.8.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

2.8.2招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

2.8.3在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

- 2.9评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标后选人并向招标人提交书面评标报告。

2.10附则

2.10.1.投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

2.10.2.各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

2.10.3.投标人所附的所有证书、证件等证明资料应合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

## 第四章  合同条款

# GF—2002—0212

龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）

建设工程造价咨询及审计合同

中华人民共和国建设部

制定
国家工商行政管理总局

第一部分 建设工程造价咨询及审计合同

龙海市龙江交通发展有限公司（以下简称委托人）

（以下简称咨询人）

委托人和咨询人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）服务经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设期全过程造价咨询与跟踪审计服务：
1、项目名称：龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）

- 服务类别：服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计

- 3、合同价：咨询服务费率为0.23%，全过程咨询及跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市龙海区财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取，咨询服务费率在合同实施时将保持不变，咨询服务费暂定110.97万元（计算方式如下：施工中标价48246.1435万元×0.23%）。

二、本合同的措词和用语与所属服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
  1、服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同标准条件；
  2、服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同专用条件；
  3、服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同执行中共同签署的补充与修正文件。
  四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务。
  五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
  六、本合同的服务周期自全过程造价咨询及跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金（指施工合同约定的保修金）结清止的竣工预决算审计完成及后续审计工作的配合。
  七、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

住 所：                          住 所：

开户银行：                       开户银行：

帐 号：                          账    号：

邮政编码：                       邮政编码：

电 话：                          电    话： 
传 真：                          传    真：

电子信箱：                       电子信箱：

年    月    日                         年    月    日

第二部分服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条   下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务和其他服务的一方，以及其合法继承人。
    2、“咨询人”是指承担服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务咨询责任的一方，以及其合法继承人。
    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条   服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条   服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

                         咨询人的义务

第四条   向委托人提供与服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书、会计事务所证件及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作方案和计划、审计方案和计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条   咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询和审计工作；
    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条   在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
                         委托人的义务

第七条   委托人应负责与本服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条   委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条   委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条   委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条   委托人在委托的服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
 
                         委托人的权利

第十二条   委托人有下列权利：
      1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
      2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
      3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条   咨询人的责任期即服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条   咨询人责任期内，应当履行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条   咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条   咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条   委托人应当履行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条   委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

                      合同生效，变更与终止

第十九条   本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条   由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条   当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条   咨询人由于非自身原因暂停或终止执行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务，由此而增加的恢复执行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条   变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条   正常的服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务，附加工作和额外工作的酬金，按照服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条   如果委托人在规定的支付期限内未支付服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条   如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条   支付服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
                            其 他

第二十八条   因服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条   咨询人如需外聘专家协助，在委托的服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条   未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条   除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同约定以外的与服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决
第三十二条   因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分 服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同专用条件

第二条   本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《审计法》、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号令）、《福建省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第164号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号）及其他有关法律法规；施工承包合同和合同中约定的结算依据以及施工设计图纸、设计变更、隐蔽签证、委托人提供的“委托审核工作备忘录”等。

第四条   服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务范围（即工作内容）：

服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务，工作内容包括：⑴项目建设相关资料的收集、整理、归档。⑵工程施工过程中相关造价、审计工作内容核查。⑶工程设计变更及签证的核查及造价咨询审核。⑷相关材料价格的确定及审核。⑸配合工程竣工决算及审计、编制服务期工程竣工预决算审计报告。

具体工作内容：

（一）、全过程造价咨询范围包括：

1、建设期间咨询范围：

（1）本项目概算调整、施工图预算的初审、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、设计各环节中执行国家建设有关法律法规的情况。

（2）本项目执行建筑工程基本建设程序和有关制度的情况。

（3）本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。

（4）依据项目合同向项目实施单位提供项目建设期年度投资资金财务补贴的专项报告。（造价公司与审计单位联合出具）

（5）本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。

（6）本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。

（7）本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

2、施工阶段全过程工程造价控制

（1）确定项目造价控制目标、制定针对性强、能有效控制项目造价的实施方案或实施流程，对项目造价进行全过程动态控制并每月提交造价咨询服务工作简报；制定投资计划，并在过程编制实施对照表。

（2）配合业主完成工程项目合同谈判；合同价款的合法合规性、国家最低收费标准、行业市场收费标准、当前市场经验收费、可操作性（节约造价投资、确保工程质量、确保工期进度）的意见，根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；提供分阶段、分部位的主要材料需用量。

（3）对于隐蔽工程及今后在审计过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便结算审计人员查看。

（4）参与造价控制有关会议，并提出建设性意见；

（5）负责对施工单位上报的每月工程完成量月报表进行审核，并提供工程款支付建议书；

（6）审核设计变更、现场签证等发生的工程量及相关费用。针对影响造价较大的重大变更、签证等，提出专业咨询意见，相应调整造价控制目标，并对变更的不同方案向业主提供咨询意见，并于五个工作日内向业主提供造价控制动态分析报告；

（7）会同业主方、监理单位对施工现场工程量进行核定；

（8）承、发包双方提出工程索赔时，根据合同和国家及福建省、漳州市相关规定审核索赔申请、索赔计算等索赔内容，为业主提供专业咨询意见(书面报告)；

（9）及时核定分阶段完工的分部工程结算、各工程项目中间结算、最终竣工结算，提交准确、完整的结算报告；

（10）提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

（11）配合业主方完成财政部门的工程造价审查工作，审核核减率在3%以内。

（12）与项目造价控制相关的其它服务，上述条款未涉及的服务内容参照《建设项目全过程造价咨询规程 CECA/GC 4-2017》施工阶段及竣工阶段服务内容。

（二）、项目建设实施阶段跟踪审计的主要内容有：

1、建设单位是否建立健全各项内控制度，如工程签证、验收制度、设备采购、验收、领用、清点制度、费用支出报销制度等；

2、项目有关单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程；如有变更、增补、转让或终止，审查其真实性、合法性；

3、项目业主单位与承包商、材料供应商等新增签订补充合同是否合法、合规；

4、参与工程设计变更的有关论证会议、监督变更程序是否合规，变更内容是否真实，变更手续是否齐全；施工现场原始地貌数据和各项签证是否及时、完整、真实；关注隐蔽工程、重点部位工程质量管理；

5、建设资金是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象；建设资金是否专款专用，是否按照工程进度付款，有无被挤占、挪用项目资金的行为；对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款项要查明原因，防止出现超付工程款现象；

6、对建设单位关联企业所供设备、材料的价格审计，防止从中加价，形成不合理的经营利润；

7、对主要材料、设备、构配件等材料供应情况进行审计，对已购设备、材料不能使用于该工程的，要分析原因，并督促建设单位及时处理，避免造成损失；

8、环境保护设施与主体工程建设的同步性以及实施的有效性；

9、对监理单位履职情况进行履约检查；

10、审查工程结算和工程财务资料，核对材料决算表，超、欠供材差计算是否正确、结算凭证是否真实合法；

11、对工程中期的计量支付或阶段工程结算，要复核工程进度，计算工程量，严格按照工程合同审查，并出具审核意见，防止套用建设资金。

咨询人在项目建设实施阶段，应按规定及时出具审核意见或阶段性审计结论，保障工程施工顺利进行。

（三）、项目竣工决算及验收、移交阶段跟踪审计的主要内容有：

1、项目概算执行情况，审查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或虚列工程成本等问题；

2、工程成本核算及账务处理情况，审查是否符合《国有建设单位会计制度》的要求和有利于建设项目的管理及竣工决算的需要；

3、待摊投资情况，审查工程建设配套设施费支出、贷款利息和资金占用费是否真实，其分摊是否合理，有无挤占、挪用工程资金，已摊销的待摊投资是否真实、合理，投资决算报表中相关数据是否配比；

4、建设单位管理费情况，审查计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“节约”的原则，有无超出概算控制，是否真实、合法；

5、建安工程投资情况，审查竣工图纸及相关资料的真实性，竣工资料与实物是否一致。依据竣工图纸、工程签证资料和工程量计算规则，审核、复算工程量，确定工程量的真实性，工程定额套用与取费或应用投标单价的准确性，审查合同中关于工期、质量等奖励和处罚条款的实际执行情况；

6、财务处理情况，审查工程库存物资的财务处理是否合法；

7、项目基建收入、结余资金情况，重点审查建设期间收入的形成和工程投资节余资金分配比例的真实性、合法性；

8、国家、省、市优惠政策的落实情况，各级政府给予项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于项目上，有无以各种形式转移，从而加大项目成本；

9、项目交付使用资产情况，主要审查“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”，核实交付的固定资产是否真实、是否办理了验收手续和交付的递延资产情况等；

10、尾工工程情况，审查建设单位预留项目未完工程投资的真实性和合法性，对于预留的尾工工程进行审计跟踪回访，审查建设资金使用的真实性和合法性；

11、项目投资效益情况，根据可行性研究报告及概算依据有关的经济、技术、社会和环境等指标，对可行性研究报告和设计概算进行分析，并与建成后的效果进行对比，找出建设项目管理过程中存在的问题，对项目投资决策的真实性、合规性、经济性、效率性、效果性以及环境因素等进行评价。

项目建设资金来源、使用和管理使用情况等进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供跟踪审计表及编制审计报告（半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核(如有)。

服务周期：服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金（指施工合同约定的保修金）结清止的竣工预决算审计完成及后续审计工作的配合。

服务质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

第八条  双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料、审计材料及提供时间：   根据施工进度要求及实际需要提供。

第九条   委托人应在  5  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十四条   咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失 ×酬金比率（扣除税金）

第二十四条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

（一）本次招标采用固定费率包干报价，咨询服务费率为0.23%，全过程咨询及跟踪审计服务费最终结算金额按经漳州市龙海区财政局评审中心审核通过的施工结算审核价乘以中标服务费率计取，咨询服务费率在合同实施时将保持不变，咨询服务费暂定110.97万元（计算方式如下：施工中标价48246.1435万元×0.23%）。

包干内容如下但不仅限于此：

1、除非合同中另有规定，合同总价应包括咨询人完成本招标项目自造价咨询合同签订之日起至工程保修金结（指施工合同约定的保修金）清止的竣工预决算审计完成止全过程跟踪审计服务内容所需的一切费用（包括直接费、间接费、税金、利润）和市场变化、政策调整等风险费用（不因工期延长等因素而另行计取额外咨询服务费用）。即施工前期及保修期咨询和上述风险费用不另行计算。

2、在合同价款中已包括完成本合同所需的包含但不限于加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、差旅费、配合费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、利润和税金。若该工程的建设工期延长或分项实施，委托人均不给予补偿。

3、固定费率合同：合同费率在合同实施期间将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的报酬，都包含在前述计算的咨询服务报酬中，委托人无须支付咨询人任何附加工作和额外工作的报酬或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务报酬均不做调整。

4、所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在合同金额中。

5、若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，则咨询服务报酬按照实际完成工程量价款做为计费额进行计算，发包人不予以补偿。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：/。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：/。

（二）咨询服务费支付如下：

本次委托人不支付预付款，咨询服务费每3个月支付1次，其支付金额为每3个月累计的工程实际完成工程量乘以固定费率（0.23%）的70%，竣工预决算审计完成并出具审计报告（含造价咨询报告）后支付至固定费率的（0.23%）的85%，配合业主完成上级主管部门对该项目的审计工作后付清尾款。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务工作的时间应当相应延长，但不增加额外的酬金。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：咨询人由于非自身原因暂停或终止执行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务，由此而增加的恢复执行服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务业务的工作，不视为额外服务，但有权得到额外的时间 。

注：每次付款前，咨询人应向委托人提供等额正式专票（若是联合体则由联合体牵头人提供），否则委托人有权延付款项。

第二十七条   双方同意用  人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。
第三十二条   服务周期内全过程造价咨询及跟踪审计服务合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二） 种方式解决：
（一）提交   /    仲裁委员会仲裁；
（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1、项目咨询小组成员要求

⑴遵守审计纪律，保持廉洁自律的形象。

⑵遵守保密规定，对审计的一切内容负有保密责任，不得自行对外披露审计计划、审计内容和审计结果。

⑶遵守国家审计业务规定。所有取证记录、审计工作底稿的编制要按全过程跟踪审计操作规程等审计规范编制，并经项目负责人审核后归档。

⑷结合项目业主报备的项目年度工作计划和每季度的形象投资进度，分解和细化出具体的年度审计任务实施计划和季度工作安排，上报项目业主和有关部门审批后按季度开展跟踪审计工作。

⑸参照《国家建设项目审计准则》、《重点项目全过程跟踪审计操作规程》和福建省建设项目全过程跟踪领导小组协调办公室《关于加强和改进当前跟踪审计工作的意见专题的会议纪要》等规定，项目咨询小组应确保人员和设备到位，每月应提交审计结果报告，季度汇总审计过程中发现的问题并进行梳理和督促项目单位整改。

⑹审计过程中应使用计算机辅助审计，工程造价方面应使用与工程量清单相适应的专业造价软件进行审计，资金审计人员应使用现场审计实施系统AO软件，其他审计内容，有条件时应使用小工具包。

2、本项目若因政策性调整或其他因素造成本项目的造价咨询和跟踪审计服务业务部分或全部取消，受托人需无条件接受，受托人要根据委托人的要求对已完成工程量或已完成投资提供咨询和跟踪审计服务，并出具咨询报告和审计报告，咨询服务费按实际完成工程量乘以中标费率计取，委托人不给予受托人任何另外其他费用及补偿。本项目因故发生甩项、停建、缓建或中止建设，委托人不承担任何违约责任和违约费用。

3、中标后，若未经委托人同意，擅自更换项目负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金10万元人民币，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换专业负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金5万元人民币/人次，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换其他服务人员的，则咨询人应支付给委托人违约金2万元人民币/人次，且委托人可单方面解除造价合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失。发包人认为项目负责人不称职，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为5万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担 。

4、项目负责人和驻地咨询人员每月驻现场应不少于22天，并保持24小时即时通讯能力，如委托人通知，应在1小时内抵达指定地点。咨询人委派的项目负责人和驻地咨询人员必须到位尽责，若离开工地，必须向委托人的项目负责人请假，未经批准擅自离开按未到位罚款，给予罚款2000元/人次，从咨询服务费中扣除；其他专业人员应该根据现场需要及发包人的要求到场处理相关事务，接到通知后2小时内到达指定地点，否则按不到位处理，咨询人应向委托人支付违约金1000元/人次。

5、委托人如发现咨询人在履行合同中有下列情况之一的，委托人将终止合同，不再支付咨询费，没收履约保证金，并保留追究相应法律责任：

（1）咨询人没有替委托人保守秘密或损害委托人权益；

（2）履行合同中，咨询人没有按照委托人要求保质保量完成阶段任务的。

6、咨询人不及时提交咨询方案、不及时核定工程量（非咨询人原因除外），委托方有权责令在规定时间内提交，逾期仍未提交，每次咨询人应向委托人支付5000元违约金，该处罚不超过本合同暂定价款的10%。情节严重的，委托人有权终止合同并索赔损失。

7、咨询人与工程承包商串通、损害委托方利益，一经发现，委托方有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金并承担所造成的损失。

8、咨询人擅自将本合同业务全部或者部分外包第三人承担，委托方有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金。

9、咨询人未按照现行工程量清单规范及相关法律法规进行造价咨询审计（应出具结算初步审核结论）及审计，出具的结算初步审核成果与经财政评审中心审核的结果超过3%的，咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的5%的违约金并承担所造成的损失；出具的审计报告如经主管部门或上级巡视审计指出有重大偏差，咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的5%的违约金并承担所造成的损失。

10、本项目要求配备相应常驻工地专业负责人每天到岗不少于 1 名（人员不得随意更换，如有特殊情况，需经招标人同意方可更换），且专业人员与相应施工节点相对应，在上岗过程中每周执行的相应工作内容向招标人汇报，并需对施工单位提交的结算资料、联系单文件、进度款进行核实。

咨询人须安排项目负责人和相关专业人员（与填报的组成人员对应）参加有关工程会议、现场踏勘等本工程相关工作（具体根据招标人要求），并在接到招标人的通知后按招标人要求时间到达现场，以保证项目的正常进行。

11、在合同实施期间，相关专业的咨询人员必须参加工程例会及技术经济协调会等工程会议；对施工过程中发生的现场签证及委托人临时需要，相关专业的咨询人员必须在委托人规定的时间内赶到现场进行处理，参加会签。对于未达到上述要求的，委托人有权按每次1000元扣款或者终止合同并索赔损失。

12、咨询人未按照委托人要求及时派出填报的项目组成人员，每延迟一天，向委托人支付违约金，项目负责人2000元/天，其他人员1000元/天；各专业到场及时间，以委托人书面通知为准。

13、本合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书（合同履行中，双方有关工程的洽商等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分）；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦本工程招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

14、本工程不允许分包。

15、本合同标准条件第二十八条修改为：因建设期全过程造价咨询及建设期全过程审计业务的需要，咨询人因完成项目需要外出考察的，其费用均由咨询人负责。

16、本合同标准条件第二十九条修改为：咨询人因完成项目需要，如需外聘专家协助的，其费用均由咨询人负责。

17、本合同标准条件第十三条修改为：咨询人的责任期即建设期全过程造价咨询及建设期全过程审计合同有效期。如因建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，则合同有效期自动延长，直至建设期结束为止。

备注：咨询人赔偿金额：累计赔偿总额不超过扣除税金后的酬金总额，并从最近一期的正常工作酬金中扣回，最近一期不够扣回的，从后续付款乃至履约担保中扣回，直至扣足为止。

附件：拟担任本合同的人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 注册证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章    投标文件格式

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4、除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指盖独立投标人公章或联合体牵头人公章。

龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件

投标人:                                     （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

日期：_______年           月           日

- 目   录

- （一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

- （二）资格审查申请书附件：

- 附件1 企业状况一览表

- 附件2 资格审查资料

- 附件3联合体协议书（如有时）

- 附件4法定代表人资格证明书

- 附件5授权委托书

- 附件6项目负责人基本情况表

- 附件7 项目负责人委任书

- 附件8 项目咨询人员到位承诺书

- 附件9投标人无行贿犯罪记录承诺函

- 附件10 投标人的“类似项目业绩”表

- 附件11其他资料

（一）资格审查申请书

（招标人）

- 经研究并充分理解本招标文件关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附件），对招标编号为　             的　　                      （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方保证：我方不存在本招标文件第二章投标须知第3.5款及第三章评标办法和标准规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方将派出                       （项目负责人姓名）为本项目的项目负责人。

7.我方提交金额为                   元的投标保证金。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日   期：          年      月     日

（二）资格审查申请书附件

附件1

企业状况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系地址、邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |
|  | 手 机 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 成立日期 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书等有关资料的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。

投标人：                       （盖章）

附件2

资格审查资料

1. 企业法人营业执照(副本)扫描件

2. 企业资质证书(副本，含变更记录)扫描件

3. 拟任项目负责人的有关证书 (含变更记录)扫描件；

4. 基本存款账户开户许可证(或开户核准通知书)扫描件；

5. 交纳投标保证金的凭证扫描件；

6. 投标人认为需要提供的其他资料扫描件。

备注：上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。投标人须附上所有有效证书、证件的原件扫描件并加盖公章。

附件3

联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：本表可扫描上传。

年       月       日

附件4

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：              性别：       年龄：      职务：

法定代表人身份证号码：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖章)

日  期：      年     月    日

说明：如为联合体投标的，联合体各方应分别提供本证明。联合体成员方若无电子公章的，可按本表格式填写并盖章后扫描上传，再加盖联合体牵头人单位电子章。

附件5

授权委托书

（招标人）

本人         (姓名)                  (身份证号码)系             (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　                      (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人姓名：                     性别：         年龄：

单      位：                     部门：         职务：

代理人身份证号码：

附：法定代表人和授权委托人的身份证扫描件。

投标人：                            (盖章)

法定代表人：                        (盖章)

委托代理人：               （可直接打字上去）

日   期：             年       月       日

注：1、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为同一个人。

2、本表可按规定盖章、签字后扫描上传；

附件6

项目负责人基本情况表

| 注：须附上拟派项目负责人身份证、注册执业资格证书、职称证等相关证明资料。 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专 业 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设 规模 |  |  | 工程类别及等级 | 竣工验 收日期 |  | 工程 质量 |  | 备注 |  |

投标人：          (盖章)

附件7

项目负责人委任书

(投标人名称)法定代表人        (姓名)代表本单位委任            (姓名)                 (身份证号码)为            (项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关跟踪造价咨询工作，由                (姓名)代表本单位全面负责。

投标人：             (盖章)

法定代表人：         (盖章)

日   期：      年   月    日

附件8

项目咨询人员承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                 （投标人）的法定代表人，我单位在           （项目名称）中标后，项目咨询人员承诺如下：

中标后，我单位若未经招标人同意，擅自更换项目负责人的，则咨询人应支付给招标人违约金10万元人民币，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换专业负责人的，则咨询人应支付给招标人违约金5万元人民币/人次，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换其他服务人员的，则咨询人应支付给招标人违约金2万元人民币/人次，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失。

投标人：                          (盖章)

法定代表人：                      (盖章)

日  期：         年     月    日

- 附件9

- 投标人无行贿犯罪记录承诺函

说明：投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）并加盖投人单位公章(如以联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。

附件10

投标人的“类似项目业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程 造价（建安费） | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

注：

  - 为了证明投标人的“类似项目业绩”，应如实同时附上服务合同书的扫描件，否则，其业绩不计。

  - 若上述提供的资料中均未标明招标文件所要求的反映“类似项目业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的建设单位开出的证明资料扫描件；否则业绩无效。

  - “类似项目业绩”时间以服务合同签订时间为准。

附件11

其他资料

第二节  商务文件格式

龙海市浮南大道（二期）道路工程施工全过程造价咨询与跟踪审计（第三次招标）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件

投标人:                                        （盖章）

法定代表人：                                   （盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

(一)投标书

(二)投标书附件：

附件1  企业信誉一览表

附件2  承诺函

附件3  其他资料

(一)投  标  书

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了                             （项目名称） (招标编号：         )招标文件的全部内容，我方愿以（大写）                   的费率（小写          %）最终合同结算价=经漳州市龙海区财政局评审中心审核通过的施工结算审核价×中标服务费率计取，承包上述项目的全过程造价咨询任务。

2. 我方将接受并遵守本招标文件所规定的各项条款，同意合同条件的所有条款。

3. 一旦我方中标，我方保证代表招标人利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设目标——投资目标、进度目标、质量目标和安全目标得以实现。

4. 一旦我方中标，我方将派出             (项目负责人姓名)作为本项目的项目负责人，保证按照本投标文件中的项目咨询人员配备组织咨询服务工作，并遵守本项目招标文件对项目负责人和其他咨询人员的要求。

5. 我方同意本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在本招标文件第二章投标须知第3.5款及第三章评标办法和标准规定的任何一种情形。

投 标 人：               (盖章)

法定代表人：             (盖章)

日    期：       年    月    日

(二)投标书附件

附件1

企业信誉一览表

（1）投标人需自行承诺非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的，格式自拟。

（2）投标人的信誉情况应附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的网页截图(如以联合体投标的联合体单位也应附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的网页截图)。

附件2  承诺函格式

承  诺  函

致：              （招标人）

（投标单位名称）在此庄严声明并郑重承诺，我们在投标文件中所做的陈述及所提交的每一项资料都是真实、准确的，同时我们也在此授权并要求有关银行、公司或部门，提供招标人所要求的其认为必要的任何有关信息，以核实本承诺的真实性及有关我们的能力和信誉。

如果我们的投标被接受，我们保证按投标文件的承诺派驻实施本合同的各相关专业咨询人员等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，由招标人另选服务单位，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，若有相关咨询人员、设备（若有）等不能满足服务要求，随时应招标人的要求予以更换，直至招标人满意为止；若投入的相关咨询人员、设备（若有）等不能满足项目高峰期服务工作需要，将随时应招标人的要求予以增加；由此引起的相关咨询人员、设备（若有）更换及数量增加而产生的费用已含在投标报价中。

投  标  人：       （全称）（盖电子签章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日    期：   年   月   日

附件3

其他资料