龙海市浮南大道（二期）道路工程

第三方检测

招 标 文 件

报建编号：  3506812203100301

招标编号：  E3506810601800274002

招标人：龙海市龙江交通发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：   陈思艳

招标代理机构编制人：  陈思松

招标文件编制日期： 2022年 9  月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

附录1 资格审查条件(资质最低要求)	14

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)	14

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)......................... 14

附录4 资格审查条件(项目负责人最低要求)	15

附录5 资格审查条件(拟派的其他人员)	15

第三章  评标办法	34

第四章  合同条款	40

第五章 投标文件格式	56

# 第一章 招标公告

龙海市浮南大道（二期）道路工程第三方检测招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙海市浮南大道（二期）道路工程（项目名称）已由漳州市龙海区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以龙发改[2018]286号批准建设，项目业主为龙海市龙江交通发展有限公司，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，招标人为龙海市龙江交通发展有限公司，委托的招标代理单位为福建恒信工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的第三方检测单位进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目名称：龙海市浮南大道（二期）道路工程第三方检测。

建设规模：项目起点位于兴安路交叉附近，与浮南大道(一期)终点相接。沿招银高速方向由西向东分别经过平埔村、丹溪村、后宝村、岭兜村，经平岭山后跨越招银高速，终点接于浮官镇与港尾镇交界处附近；道路全长4.741km，其中隧道长1.730km.道路等级为二级公路兼城市主干道，双向六车道，设计速度为40km/h；道路路基宽度32-40米；主要建设内容包括路基路面、桥涵、隧道、雨水、污水及照明、绿化、安全设施等。项目总投资76361万元。建安费为48246.1435万元（含暂列金2500万元）。具体以招标人提供的施工图纸及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明等材料为准。

建设地点：漳州市龙海区浮宫镇、港尾镇。

招标范围:按照交通主管部门及业主单位的要求，按交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1 -2017）等文件的相关规定及时完成工程项目质量检测。

标段划分：本招标项目划分为1个标段。

服务周期：暂定1080日历天(同施工工期，从中标单位进场至完成所有检测项目且技术成果完整归档为止。具体进场时间以招标人通知为准)。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：①有效的独立法人资格，同时具备合格有效的企业法人营业执照；

②具有交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程综合甲级资质的检测机构；

③具备省级及以上人民政府质量技术监督部门核发有效的中国计量认证证书（CMA证书），且计量内容须覆盖本次招标相应的检测内容。

④项目负责人应具备相关行政主管部门颁发的公路工程检测工程师资格证书（或试验检测师）并具有公路工程相关专业高级及以上职称证书，且为投标人本单位在职职工。

⑤投标人业绩条件：企业近五年（2017年8月1日至投标截止日）完成过一座二级及以上普通公路或高速公路隧道（长度不小于1000米）的第三方检测业绩。

⑥人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本招标项目不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对1（具体数量）个标段投标；

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

3.5 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间，登录到漳州市工程项目交易中心网电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/），免费下载电子招标文件，本项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件（软件工具及版本号）打开。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场、不召开投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间2022年9月14日 08:30:00（投标截止时间，下同），通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交投标文件。投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

5.3 如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

- 6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（随机抽取法）。

- 7. 发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网交易网（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）等媒体上发布。

8. 联系方式

| 招 标 人：龙海市龙江交通发展有限公司 | 招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：福建省漳州市龙海区 | 地 址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 |
| 邮政编码：363102 | 邮政编码：363000 |
| 联 系 人：曾工 | 联 系 人：小陈、小黄 |
| 电 话：0596-6566108 | 电 话：0596-2931393 |
| 传 真：/ | 传 真：0596-2930050 |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱：fjkx2931393@163.com |

2022年9月2日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表①

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：龙海市龙江交通发展有限公司 地址：福建省漳州市龙海区 联系人：曾工 电话：0596-6566108 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建恒信工程咨询有限公司 地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 联系人：小陈、小黄 电 话：0596-2931393 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程第三方检测 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 漳州市龙海区浮宫镇、港尾镇。 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 项目起点位于兴安路交叉附近，与浮南大道(一期)终点相接。沿招银高速方向由西向东分别经过平埔村、丹溪村、后宝村、岭兜村，经平岭山后跨越招银高速，终点接于浮官镇与港尾镇交界处附近；道路全长4.741km，其中隧道长1.730km.道路等级为二级公路兼城市主干道，双向六车道，设计速度为40km/h；道路路基宽度32-40米；主要建设内容包括路基路面、桥涵、隧道、雨水、污水及照明、绿化、安全设施等。项目总投资76361万元。建安费为48246.1435万元（含暂列金2500万元）。具体以招标人提供的施工图纸及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明等材料为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按照交通主管部门及业主单位的要求，按交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1 -2017）等文件的相关规定及时完成工程项目质量检测。 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 暂定1080日历天(同施工工期，从中标单位进场至完成所有检测项目且技术成果完整归档为止。具体进场时间以招标人通知为准)。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测，出具符合要求的检测评定报告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目负责人资格：见附录4 拟派的其他人员：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受，应满足下列要求。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | （1）与发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人； （2）与发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系； （3）与建设单位、所投合同段内的施工承包人、监理人存在单位负责人为同一人或存在控股或参股关系。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）（格式自拟）；（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1.招标代理委托合同（招标代理服务费向中标人收取时附此合同，若由招标人支付则不需附此合同）。 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2022年9月8日 12:00:00 形式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子邮件形式（fjkx2931393@163.com）将要求答复的问题提交给招标代理机构，逾期不予受理。提交后须电话确认（0596-2931393）或交易系统在线匿名提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 截止时间：2022年9月8日 18:00:00 形式：漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）交易系统在线澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 递交投标文件截止之日5天前在发布招标公告的网站在线发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家目前规定的一般计税方法计算。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 招标人设投标固定总价。 投标人只需填写投标函。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无（适用于招标人设投标固定总价或固定费率的项目）。 采用固定总价人民币2800000元整（投标人须按此价格统一报价，否则作废标处理）。 检测内容及要求包含不限于招标文件所列要求，且符合相关验收规范及主管部门的验收要求。试验检测服务费采用固定总价加风险系数包干，中标后不再调整。 备注：以上价格包括但不限于试验检测费（必须包含但并不限于招标人所列的检测内容及要求）；人工费、检测机械、设备使用费、材料费、检测费、技术服务费、检测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因检测工作不连续而造成的窝工费、设备、人员进出场费、各项辅助费用、风险费用、保险、管理费、利润、配合质量监督机构验证性检测、检查、抽查费以及缺陷整改后的复查及复检费等，以及可能发生的一切风险、责任和义务、政策性规定的费用等一切与本工程相关的费用全部费用和税金均含在投标报价中。 试验检测费采用固定总价加风险系数包干。在合同实施期间，试验检测费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人须按所投标段数提交投标保证金，每投1个标段应提交一份投标保证金，金额为56000元[如限制中标数，可按中标数相应提供保证金，允许中标1个提供1份保证金。]。投标保证金可选择下列其中一种形式[ 投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行。招标人不得强制限定投标保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。] ： □1.采用现金或支票 投标保证金在 /前从投标人基本账户一次性转入招标人指定银行账户（写明招标编号及所投标段组，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。 招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）： 招标人指定账户：/ 开 户 行：/ 账 号：/ / □2.采用纸质银行保函 保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函彩色扫描件附在投标文件中指定位置，在开标前无需提交纸质银行保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将银行保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交银行保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 ☑3.采用年度保证金 根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，参与本工程的投标时，凭“年度投标保证金收讫证明”可不需要按单项工程交存投标保证金。 年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置。 ☑4.采用电子保函 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 注：1投标保证金证明材料提交形式：①使用年度投标保证金形式提交投标保证金的，应将年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分；使用电子投标保函的，应直接将电子投标保函文件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）、《关于全面推广工程建设项目招要标投标使用电子保函等有限事项的通知》（漳发改法规〔2022〕2号）文件要求，应使用电子保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》e.。 ④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号； （二）保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）的规定提供。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人提交了虚假资料； （2）反映投标人的投标文件个性特征内容（含上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件3项）与其他投标人的投标文件个性特征内容均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）； （3）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （4）法律、法规规定的其他情形。 同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 资格审查资料及相关证明材料的要求均以“投标文件格式”及其备注为准。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年8月1日至投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人应按第五章“投标文件格式”规定，在投标文件指定位置加盖投标人单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 纸质投标文件份数及其他要求 | 中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的纸质版投标文件6份，且纸质版应与投标时电子版保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台（网址漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。 电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）；同时招标人在漳州市龙海区公共资源交易中心--龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼设置开标会场，本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在开标后30分钟内在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取评标专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网址(https://www.zzgcjyzx.com/Front/） 公示期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。 公示的其他内容：无。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出形式 | 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线下书面形式中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网址(https://www.zzgcjyzx.com/Front/） 公告期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。 |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：采用投标人基本账户电汇或银行转账或银行保函的方式提交。 履约保证金的金额：10％签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由国有商业银行或国有股份制银行开具。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：漳州市龙海区交通运输局 地 址：漳州市龙海区石码镇 电 话：0596-6522882 传 真：/ 邮政编码：363102 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依照有关行政法规提出异议的，异议答复期间不计算在内。投诉人的投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令，根据2013年3月11日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部等令第23号修订）的规定，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。 根据福建省交通运输厅《关于规范公路水运工程招投标线上投诉有关事项的通知》（闽交建函〔2020〕72号）规定，投诉以在线上投诉处理为原则，线下投诉处理为例外，投诉人应当在法定时限内通过在线监管平台如实填写投诉信息，应当有明确的请求和必要的证明材料。 福建省公共资源交易电子行政监督平台：https://ggzyjd.fujian.gov.cn/ |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 合同调价：不调价 |  |
| 10.2 | 招投标期间争议解决方式： 诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； |  |
| 10.3 | 招标人补遗书的方式及投标人收悉确认方式：无需确认 招标人在投标截止时间5天前，将有编号的补遗书发布在招标公告发布的网站，供投标人自行查阅和下载。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。 |  |
| 10.4 | 招投标期间争议解决方式：诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |  |
| 10.5 | 1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 2.本项目代理服务费参照“计价格〔2002〕1980号”、“发改办价格〔2003〕857号”文规定的招标代理服务收费标准及招标人约定的费率计取代理服务费。招标代理服务费由招标人支付。评标费等相关费用由按招标代理合同约定的相应条款执行。投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何， 招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 3.本工程的交易费由中标人按闽发改服价【2021】250号文《福建省建设工程交易服务收费标准》规定向漳州市龙海区公共资源交易中心支付建设工 程交易服务费。 |  |
| 10.6 | （1）施工单位：中铁隧道局集团有限公司 施工单位委托检测方：福建省建筑工程质量检测中心、厦门捷航工程检测技术有限公司、中联路海（厦门）试验检测有限公司 （工地试验室母体） （2）监理单位：东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 监理单位委托检测方：福建融诚检测技术股份有限公司 （3）监控量测单位：华设设计集团股份有限公司 注：以上单位不得参与本次招标活动。 |  |

### 附录1  资格审查条件(资质最低要求)

企业资质等级要求

- 投标人须具备①有效的独立法人资格，同时具备合格有效的企业法人营业执照； - ②交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程综合甲级资质的检测机构； - ③具备省级及以上人民政府质量技术监督部门核发有效的中国计量认证证书（CMA证书），且计量内容须覆盖本次招标相应的检测内容； - ④人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

### 附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

企业近五年（2017年8月1日至投标截止日）完成过一座二级及以上普通公路或高速公路隧道（长度不小于1000米）的第三方检测业绩。 注:业绩应附有主管部门或业主批复成立工地试验室的文件或合同协议书，或提交业主出具的履约评价证明，或交通质监部门出具的鉴定书，以及能够证明满足以上业绩相关材料的扫描件。

### 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录。

### 附录4 资格审查条件(项目负责人最低要求)

| 人员 | 数量（人） | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 投标人拟派的项目负责人必须具备相关行政主管部门颁发的公路工程检测工程师资格证书（或试验检测师）并具有公路工程相关专业高级及以上职称证书。 注：①项目负责人应为本单位员工，以注册执业（资格）证书或社保部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。②投标人拟派的项目负责人不含退休人员。 |

# 附录5 拟派的其他人员

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段第三方检测服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本标段建设规模：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围、服务周期、质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段第三方检测服务的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）拟派的其他人员：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）同一专业工程按联合体协议由不同的联合体成员按比例承担的，评标时按照资质等级较低的单位确定该专业的联合体资质等级，由单一联合体成员承担的，则按照承担该专业工程的联合体成员的资质等级确定该专业的联合体资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目严禁分包。

#### 1.12 偏离

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清。

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

### 2．招标文件

2．1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告（或投标邀请书）；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前在投标人须知前附表 规定的电子交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4. 2.1 项规定的投标截止时间不足5 日，且澄清内容 可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

- 2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

#### （1）投标函；

#### （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

#### （3）联合体协议书（若有）；

#### （4）投标保证金；

#### （5）资格审查资料；

#### （6）其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）款所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围、内容及工期的全部，检测内容及要求包含不限于招标文件所列要求，且符合相关验收规范及主管部门的验收要求。试验检测服务费采用固定总价加风险系数包干，中标后不再调整。

3.2.2投标人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。

备注：以上价格包括但不限于试验检测费（必须包含但并不限于招标人所列的检测内容及要求）；人工费、检测机械、设备使用费、材料费、检测费、技术服务费、检测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因检测工作不连续而造成的窝工费、设备、人员进出场费、各项辅助费用、风险费用、保险、管理费、利润、配合质量监督机构验证性检测、检查、抽查费以及缺陷整改后的复查及复检费等，以及可能发生的一切风险、责任和义务、政策性规定的费用等一切与本工程相关的费用全部费用和税金均含在投标报价中。

3.2.3本次招标采用固定总价包干，检测费的报价在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减。除此之外，无论何种原因引起质量检测服务单位附加工作或额外工作所产生的费用，都包含在前述计算的试验检测费中，招标人不再支付任何附加工作和额外工作的费用或类似的费用。建设工期延长或提前，试验检测费均不做调整。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式，银行保函的彩色扫描件应附在投标文件指定位置，在开标前无需提交纸质银行保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将银行保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交银行保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后 5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查材料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、资质证书副本、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的扫描件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2“近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。

3.5.4“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3.5.5“拟委任的分项负责人汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。“拟委任的分项负责人资历表”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.8投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.9招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。

- 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）第五章“投标文件格式”中，要求盖投标人“电子印章”、法定代表人（或其委托代理人）“电子印章”的地方，投标人应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人或其委托代理人的个人电子印章，需要人员签字的地方可亲笔签名后原件扫描上传（特别说明文件除外）。以联合体形式投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖“电子印章”。

（4）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（5）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

#### 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

5.2.1  电子交易平台按下列程序对投标文件进行开标：

- 本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件。

- 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

#### 5.3开标补救措施

- 5.3.1当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

- （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

- 5.3.2采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.4开标异议

- 投标人对开标有异议的，应在开标现场或在电子交易平台上提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表（适用于在投标人开标现场提出异议的）、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7．合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价、质量要求、服务周期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

#### （6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

- 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复应当通过书面形式进行。

#### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7技术成果经济补偿：无。

7.8履约保证金

7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.8.2中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

#### 7.9签订合同

7.9.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低试验检测服务费、增加工作量、缩短服务周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.9.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.9.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的， 可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.4款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 9.是否采用电子招标投标

#### 本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

（投标人名称）：

（项目名称）    标段第三方检测招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清或说明于  年  月  日  时  分前递交至 		（详细地址）或传真至     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  年  月  日  时  分前将原件递交至		（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：		   （签字或盖单位电子章）

年		月		日

- 附件二 问题的澄清

问题的澄清

（编号：               ）

（项目名称）      标段第三方检测招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年  	月    	日

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表（简易评标法（随机抽取法））

| 项号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目招标实行资格后审，采用“简易评标法（随机抽取法）”评标，对具备参投资格且按投标人须知前附表规定“确定入围评审的投标人”的投标文件进行评审。评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准对入围参与评审的投标文件进行评审，招标人在通过评审的投标人中采用固定价随机抽取中标候选人。 |
| 2.1 2.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务周期、质量要求； b.投标文件组成完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字或电子签章、投标人的电子签章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人按招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.投标保证金格式应符合第二章“投标人须知前附表”3.4.1的规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签字或盖章符合招标文件的规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上的签字或盖章，符合招标文件的规定。 （6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （7）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）反映投标人的投标文件个性特征内容（含上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件3项）与其他投标人的投标文件个性特征内容不相同（开标现场上传电子投标文件的除外）。 |
| 2.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证或基本存款账户信息。 （2）投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定。 （4）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定。 （6）投标人拟派的其他人员符合第二章“投标人须知前附表”附录5的规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 3.2 | 抽取中标候选人方法 | （1）评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 （2）招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。 （3）在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 |
| 3.2.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式： b a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序：①根据系统随机生成的编号为各投标人的代表球号；②当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评审。③当该标段组的投标人数量大于30B时，由招标人代表从摇球机里随机抽取30B家入围评审，未入围的投标人不参与评审。 c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 4 | 项目发包价（最高限价） | 本项目工程发包价为2800000元（投标人须按此价格统一报价，否则作废标处理）。 |

1.评标方法

本次评标采用“简易评标法（随机抽取法）”方法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第3.2款规定抽取中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2.评审标准

2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1初步评审

3.1.1按照投标人须知前附表规定确定入围评审的投标人名单。

3.1.2评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2抽取和推荐中标候选人

投标文件评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点在经投标文件评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法前附表规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

3.3投标文件相关信息的核查

3.3.1评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.4投标文件的澄清和说明

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.5不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.6评标结果

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照招标人抽取中标候选人排序推荐中标候选人。

3.6.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

4.项目发包价

见评标办法前附表。

## 第四章  合同条款

## 一、合同条款

1.	一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  项目：业主建造工程和委托质量检测服务单位提供质量检测服务的对象，具体情况见投标人须知前附表。

1.1.2  工程：为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向业主提供的物资和设备)。

1.1.3  服务：质量检测服务单位根据合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。

1.1.4  业主：委托质量检测服务单位提供质量检测服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5  质量检测服务单位：受业主委托提供质量检测服务并具有相关业绩的法人，根据上下文的内容，亦指质量检测服务单位根据检测服务合同派驻到项目所在地履行质量检测服务的机构。

1.1.6 一方：业主或质量检测服务单位。

双方：业主和质量检测服务单位。

第三方：一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人，监理单位、施工单位。

1.1.7质量检测服务合同：一般应包括：合同协议书、合同条款；廉政合同；竣（交）工验收前质量检测适用的标准、规范、规程及竣（交）工验收质量验收办法；质量检测服务招标文件、投标文件、中标通知书；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件；工程主管部门发布的规范性管理文件。

1.1.8  项目建议书： 被业主认可并接受的质量检测服务单位的检测技术服务投标文件或质量检测服务规划、细则。

1.1.9   日： 即历法日。

1.1.10  月： 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.2   解释

1.2.1  质量检测服务合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为质量检测服务合同本身的内容予以理解，也不应用于对质量检测服务合同进行解释。

1.2.2  为了文字简练，质量检测服务合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3 组成质量检测服务合同的各个文件应是一个整体，彼此间互相解释、互相补充，如出现互相矛盾，按照以下顺序解释，且以次序在前者为准：

(1)在合同实施期间，双方签订的补充协议(如果有)；

(2)质量检测服务合同协议书及其附件(含合同谈判会议纪要)；

(3)中标通知书；

(4)投标文件(含质量检测服务单位在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(5)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(6)合同通用条款；

(7)质量检测工作大纲；

(8)福建省交通公路管理部门、项目业主等相关部门制定的管理规定、现行公路行业质量检测相关技术规范、试验规程；工程专用规范；

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2. 质量检测服务单位的义务

2.1质量检测服务的形式、范围与内容

质量检测服务单位必须按照质量检测服务合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的质量检测任务。

2.2 正常的和附加的服务

2.2.1  正常的服务是指质量检测服务合同条款及质量检测适用的标准、规范、规程中规定的质量检测服务。

2.2.2  附加的服务是指双方通过签订补充协议或正常服务之外增加的检测工作。

2.3 质量检测服务单位职责

2.3.1在接到中标通知书后，应按照业主的要求时间组织投标文件中配置施工检测人员、设备进场开展工作，如不能按时进场，将按第7.6款的规定予以处罚。

2.3.2应根据项目业主要求进行龙海市浮南大道（二期）道路工程第三方检测包括桥梁跟路基路面检测等，检测机构应严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行本项目检测，出具符合要求的检测评定报告。

2.3.3 应积极配合项目业主完成实施性质量检测方案的审查与备案工作，并承担审查会议费用。

2.3.4若按招标文件规定的最低人员与设备无法满足实施性质量检测方案需要投入的检测人员和设备，质量检测服务单位应按实际需要增加检测人员和设备，并报项目业主审批。检测人员资格应满足要求。

2.3.5严格按照实施性质量检测方案、合同以及现行有效标准、规范、规程及有关规定等开展现场质量检测工作，不得通过随意增减检测频率、改变检测部位等方式调整检测合格率，对检测数据和作出的结果负责。

2.3.6现场检测应在项目业主、施工、监理及质量检测服务单位等四方共同确认的桩号或位置进行，不得擅自更改。检测的具体位置应在现场清晰标识，检测痕迹应清晰。

2.3.7原始记录数据应真实、准确，签认齐全。出具的检测报告应客观、准确、完整，并在检测报告中对质量缺陷做出评价、提出初步处理建议。

2.3.8质量检测服务单位应对质量检测发现问题的整改情况进行复查，并在有关报告中列出质量检测发现问题及整改情况对照表。

2.3.9中标单位应根据现场检测情况开展对现场检测人员的工作进行现场检查和指导，并留存巡查记录备查。

2.3.10对于现场检测发现的影响结构受力和安全的质量缺陷，质量检测服务单位应在1个工作日内将相关资料报送建设单位、质监机构及相关行业主管部门。

2.3.11阶段性质量检测工作完成后，应对检测数据与结果进行整理和分析，并出具阶段性质量检测成果及各项检测指标的原始数据及分析过程资料（含电子版）报送项目业主。

2.3.12全部检测工作完成后，应在10个工作日内将完整的质量检测报告报送项目业主。

2.3.13 按照项目质监机构的要求，积极配合质监机构开展工作，主要包括参建单位整改情况的复查以及现场质量问题的抽查等。

2.3.14 为了履行质量检测服务，质量检测服务单位应指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系。

2.4  现场检测人员

2.4.1 质量检测服务单位派驻到项目所在地履行检测服务的项目负责人，必须是按照投标文件所投的人员，其他检测人员人应满足招标文件的要求。所有现场检测人员能够适应质量检测服务合同规定的施工检测工作。

2.4.2现场检测人员应持有公路工程相应专业的试验检测证书，其岗位应当登记在该质量检测服务单位，否则应予以更换。

2.4.3  现场检测人员应严守职业道德、工作程序及有关廉政规定，独立开展质量检测工作，并对质量检测结果负责。

2.4.4  投标文件中提供的拟派驻本项目的项目负责人原则上不得更换，若确需更换，更换人员必须保证同等以上资历，且需经过报请业主审核同意。未书面报经业主批准不允许擅自更换任何检测主要人员，并保证在不影响检测工作的正常进行并应坚持“同资质更换”或“以高换低”的原则。即使业主批准了人员更换，当仍可按第7.6款的规定予以处罚。

2.4.5 项目业主有权以书面形式要求质量检测服务单位更换未按照质量检测服务合同的规定履行检测服务或不能满足工作需要的人员。

2.4.6应指定专人负责检测结果的报送工作，并应在每周最后1个工作日按要求将质量检测情况报送项目业主、项目质量监督机构及相关行业主管部门。

2.4.7 质量检测服务单位履行检测有关的一切辅助人员（不得雇佣业主人员或与业主有关的人员），由质量检测服务单位自聘，费用计入检测费用报价中。

2.5  财产

2.5.1质量检测服务单位应自备履行质量检测服务所需的一切设施、设备及物品，并承担相应的使用和维修费用。当质量检测服务完成或终止时，除合同规定外，质量检测服务单位提供的设施、设备及尚未使用的物品，均归质量检测服务单位所有。

2.5.2 若项目业主向质量检测服务单位提供了生活、办公设备、资料及其他物资，质量检测服务单位都应妥善保管使用，如有损毁按价赔偿。

2.6 保密

未经业主的书面同意，质量检测服务单位不得泄露业主与本项目、本工程、本质量检测服务合同有关的任何资料。

3. 业主的义务

3.1 检测工作条件

项目业主将按照质量检测服务合同的规定，向质量检测服务单位提供履行服务所必需的工作条件。组织监理、施工单位等单位对质量检测工作进行全过程现场见证，不干预质量检测服务单位的独立检测。质量检测服务单位应自行办理上路检测手续，且应考虑相关的上路保通费用。

3.2 资料

项目业主将免费或有偿向质量检测服务单位提供与质量检测服务单位履行质量检测服务有关的资料。项目业主在招标时提供的参考资料，仅供投标人参考，不作为质量检测工作开展的依据，项目业主也不对投标人据此推论造成的损失负责。

3.3 决定

项目业主将按质量检测服务合同规定，就质量检测服务单位书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。

4. 责任和保障

4.1 质量检测服务单位的赔偿责任

质量检测服务单位违反质量检测服务合同的规定，或因其职员失职、渎职行为，并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

赔偿金=业主的经济损失×质量检测服务单位应承担责任的比例。

4.2 项目业主的赔偿责任

项目业主违反施工质量检测服务合同的规定，并因此造成质量检测服务单位的经济损失，应向质量检测服务单位赔偿。

赔偿金=质量检测服务单位的直接经济损失×业主应承担的责任比例。

4.3  赔偿责任的期限

业主或质量检测服务单位任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是业主还是质量检测服务单位均有权对上述索赔不予受理。

4.4  赔偿的限额

质量检测服务单位按4.1条赔偿业主的经济损失；当赔偿额达到质量检测服务合同金额的20%时，业主有权单方面中止质量检测服务合同，并没收履约担保。

业主的累计赔偿的限额按4.2条进行赔偿。

4.5  保障

4.5.1  在质量检测服务单位不违反有关法律、法规的前提下，业主应保障质量检测服务单位免受因履行本质量检测服务合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  质量检测服务单位应按规定的格式在签订合同之前向业主提交履约担保，履约担保为现金担保或保函。

4.6  保险

质量检测服务单位应在整个检测期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产等相关保险，保险时间应满足整个质量检测服务合同工期，并在出险后自行办理索赔。如果质量检测服务单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5.  质量检测服务合同的生效、终止、变更、暂停与中止

5.1 质量检测服务合同的生效

质量检测服务合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。

5.2 质量检测的时间和期限

质量检测服务单位必须按照合同规定的时间和有关期限履行和完成质量检测服务。如果非质量检测服务单位的原因，致使质量检测服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

5.3  质量检测服务合同的终止

质量检测服务合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。质量检测服务合同失效后，双方均不再受本质量检测服务合同的约束。

5.4 质量检测服务合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本质量检测服务合同进行变更。

5.4.2  业主可书面要求，改变本合同条件第2.1条和质量检测适用的标准、规范、规程中规定的质量检测的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本质量检测服务合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的质量检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因业主或第三方的责任，阻碍或延误了质量检测服务单位履行检测工作，质量检测服务单位应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知业主，如有必要，在双方协商一致的基础上对质量检测服务合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测工作量，应作为质量检测服务单位附加的服务，质量检测服务单位完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  质量检测服务合同不考虑物价变动对检测费的调整。

5.5  质量检测服务合同的暂停与中止

5.5.1 出现根据本质量检测服务合同的规定不应由质量检测服务单位负责的情况，且该情况已使质量检测服务单位不能继续履行全部或部分检测工作时，质量检测服务单位应立即书面通知业主。

5.5.1.1 不得不暂停或放缓某些检测时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测工作量应作为质量检测服务单位附加的服务；

5.5.1.2  因不可抗力致使本质量检测服务合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

5.5.2  如业主根据工程需要，要求质量检测服务单位全部或部分暂停检测或中止本质量检测服务合同时，质量检测服务单位在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测并将相关费用开支减至最小。

5.5.3  质量检测服务单位无正当理由，未根据质量检测服务合同的规定履行全部或部分检测工作，业主可书面要求质量检测服务单位予以解释。若质量检测服务单位在7日内未能根据本质量检测服务合同给予合理的答复，否则业主有权单方面中止本质量检测服务合同，并视情况没收检测服务单位的全部或部分履约担保金。

5.5.4  质量检测服务合同的中止，不得损害或影响双方根据本质量检测服务合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6  转让和分包

5.6.1 本项目不得转包或分包。

5.6.2质量检测服务单位因检测的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6. 质量检测服务的费用与支付

6.1质量检测服务的费用

6.1.1试验检测服务费：试验检测服务费发包价：试验检测服务费发包价：¥280万元，检测内容及要求包含不限于招标文件所列要求，且符合相关验收规范及主管部门的验收要求。试验检测服务费采用固定总价加风险系数包干，中标后不再调整。

备注：以上价格包括但不限于试验检测费（必须包含但并不限于招标人所列的检测内容及要求）；人工费、检测机械、设备使用费、材料费、检测费、技术服务费、检测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因检测工作不连续而造成的窝工费、设备、人员进出场费、各项辅助费用、风险费用、保险、管理费、利润、配合质量监督机构验证性检测、检查、抽查费以及缺陷整改后的复查及复检费等，以及可能发生的一切风险、责任和义务、政策性规定的费用等一切与本工程相关的费用全部费用和税金均含在投标报价中。

6.1.2试验检测费采用固定总价加风险系数包干。检测机构应严格按照国家和省、市颁布的现行规定规范和规定的质量标准进行本项目检测，出具符合主管部门要求的检测评定报告。在合同实施期间，试验检测费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，检测单位应自行考虑风险。

6.2 支付

①质量检测服务单位完成质量检测服务的20%时，由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付合同价的10%；

②质量检测服务单位完成质量检测服务的40%时，由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付至合同价的30%；

③质量检测服务单位完成质量检测服务的60%时，由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付至合同价的50%；

④质量检测服务单位完成质量检测服务的80%时，由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付至合同价的70%；

⑤质量检测服务单位完成全部质量检测服务时，由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付至合同价的90%；

⑥本项目验收合格并向项目业主和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工资料（所有资料归档完毕），由质量检测服务单位提出申请，经监理人、项目业主审核后，支付至合同价的100%。

⑦甲方付款前，乙方应提供相应金额的合法发票，并向甲方提交付款申请资料，否则付款时间顺延。

6.3 货币

业主支付检测费的货币为人民币。

6.4乙方向甲方申请支付服务款项时，需提供付款申请书，待甲方同意后开具正式的普通发票（含税）。

6.5乙方开户银行名称、地址和账号：

开户名：

开户银行：

地址：

账号：

7.其它

7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本质量检测服务合同。业主和质量检测服务单位均应按照质量检测服务合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2  语言和法律

质量检测服务合同的语言为中文。

质量检测服务合同所遵循的法律为中华人民共和国和福建省现行有关法律、条例和法规。

7.3  利益矛盾

未经业主书面同意，质量检测服务单位不得获取本质量检测服务合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本质量检测服务合同规定的业主利益相冲突的任何活动。

质量检测服务合同协议书中确定的质量检测费，是质量检测服务单位从事该项目检测的唯一报酬。除此之外，不允许质量检测服务单位接受与合同有关的，或与他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付以及出于任何其他考虑的费用。特别是不能从承包人处获得任何加班费、奖金、实物。

7.4  版权

7.4.1 检测工作所有数据、资料、文件归业主所有；业主有权在本合同项目中使用或复制、归档。

7.4.2  质量检测服务单位对检测数据及相关资料负有保密责任。

7.4.3  未经业主同意，质量检测服务单位不得出版与本工程检测有关的任何资料。

7.5  通知

质量检测服务合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

7.6  违约

7.6.1 质量检测服务单位如发生下列任一行为，将视为其违约：

（1）质量检测服务单位在接到中标通知书后，未按业主要求的时间和招标文件、投标文件中的约定，配备质量检测人员、检测设备进场开展工作；

（2）违反质量检测服务合同的规定，将质量检测服务的任何部分予以分包或转包；

（3）在合同执行期间，更换项目负责人或试验检测工程师的；或质量检测不能胜任本职工作的，而质量检测服务单位又不能按业主要求及时更换；或质量检测服务单位在接到业主的通知后未按规定增派或更换检测人员；

（4）质量检测人员向项目部索贿或谋取私利，或在工作期间弄虚作假、徇私舞弊，造成损失的；

(5) 质量检测人员违背合同，未经业主批示擅自向与本工程无关的其他人或单位提供检测数据（资料）或相关消息；

(6) 质量检测服务单位不能按照合同协议规定的时间和期限内完成质量检测工作任务。

7.6.2 如发生第7.6.1项的任一行为，业主将视质量检测服务单位违约的严重程度采取下列措施：

(1)发生第7.6.1（1）目所述情况，每延迟1天课以2000元的违约金，延迟超过14天的，每天课以5000元的违约金；质量检测人员、检测设备不满足招标文件、投标文件，课以50000元的违约金。

(2)发生第7.6.1（2）目所述情况，业主最高可按质量检测服务合同总价的10%对质量检测服务单位课以违约金，直至终止本质量检测服务合同。

(3)发生第7.6.1（3）目所述情况，即使取得业主同意，对更换项目负责人，业主有权对质量检测服务单位课以每人次人民币10万元的违约金；更换试验检测工程师的，课以3万元/人次。

(4)发生第7.6.1（4）目所述情况，业主将视具体情况对质量检测服务单位每次课以30000-50000元违约金，直到终止质量检测服务合同。

(5)发生第7.6.1（5）目所述情况，业主将对质量检测服务单位每次课以50000元的违约金。

(6)发生第7.6.1（6）目所述情况，业主将视具体情况对质量检测服务单位课以最高为合同总价的10%违约金，直到终止质量检测服务合同。必要时业主将对其质量检测服务任务进行调整，并核减其质量检测服务费，对此质量检测服务单位应无条件接受。

8.争端的解决

在合同期内，如发生争端，双方首先应本着相互谅解、信任、平等的原则尽最大努力友好协商解决。如协商失败，可请双方主管部门出面调解。如调解无效，则任何一方均可向项目所在地具有管辖权的人民法院起诉。

在协商、调解和起诉过程中，双方应继续履行本合同中各自的义务以保证项目的正常进行。

## 二、试验检测合同协议书

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

本协议书由               (以下简称“发包人”)为一方与          (以下简称“试验检测单位”)为另一方于    年    月    日共同订立。

鉴于发包人为               项目需试验检测单位提供试验检测服务，并已接受了试验检测单位对该项目     试验检测标段的投标函，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议:

1．本协议书中的词句和用语与本试验检测合同条款所规定的定义相同。

2．下列文件是本试验检测合同协议书的组成部分，各个组成部分应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1)在合同实施期间，双方签订的补充协议；

(2)本试验检测合同协议书(含合同谈判会议纪要)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录(含试验检测单位在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(5)合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(6)福建省普通公路工程标准化施工相关管理规定、《公路工程施工监理规范》、现行公路行业试验检测相关规程(含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有)；

(7)投标函附表；

(8)发包人与施工单位、监理单位签订的合同；

(9)设计图纸(含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有)；以及构成本合同组成部分的其它文件。

3．上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4．试验检测服务费为:人民币（大写）                 元（¥             元）。

5．发包人在此同意按照本试验检测合同规定的期限、方式和条件向试验检测单位支付应支付的费用和提供工作条件、有关图纸等文件。

6．试验检测单位基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本试验检测合同的规定履行试验检测服务。

7．本协议书经双方签字盖章后生效，双方全面履行合同义务后终止。

8．本协议书正本一式贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人:        (盖单位公章)              试验检测单位:    (盖单位公章)

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人:    (签字)            或其委托代理人:    (签字)

年   月   日                           年   月     日

## 三、 廉政合同书

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人       (全称)(以下简称“甲方”)                与试验检测单位   (全称)     (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行             (项目名称)的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的试验检测分包项目的活动。

3．乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程交工验收后止。

7．本合同作为                项目     标段试验检测合同的附件，与试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

8．本合同正本一式贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲      方: (单位全称)(盖章)       乙      方:(单位全称)(盖章)

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人: (职务)               其委托代理人:  (职务)

(姓名)                              (姓名)

(签字)                              (签字)

地      址:                        地      址:

电      话:                        电      话:

日      期:                        日      期:

甲方监督单位:(单位全称)(盖章)      乙方监督单位:(单位全称)(盖章)

## 四、工程质量责任合同

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》有关文件精神，建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制，结合福建省普通公路建设管理体制的实际情况，（业主全称）                (下称“甲方”)与(试验检测单位全称)    (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。

第一条  责任总目标

1.独立完成试验检测合同规定的试验检测项目和频率。

2.及时向甲方和监理单位提供真实可靠的试验检测报告。

3.乙方所提供的服务无重大试验检测质量问题。

第二条  甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2.严格执行本工程施工试验检测合同、施工合同文件。

3.双方应本着“以数据为准，以文字为据”的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.发现对方在试验检测业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5.发现对方严重违反试验检测合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

1.甲方向乙方及时提供与施工单位、监理单位签订的合同文件及有关资料。

2.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行试验检测。

3.甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包试验检测任务。

第四条  乙方的义务

1.试验检测单位就本试验检测合同段的工程试验检测质量对甲方全面负责，并承担由于试验检测工作的失职或渎职造成的质量事故责任。试验检测单位的法定代表人对其经手的试验检测工程因试验检测工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

2．承担试验检测任务的试验检测单位必须具有交通行政主管部门批准的公路工程试验检测综合甲级证书和政府监督部门颁发的CMA计量认证证书，并经工商部门注册的独立法人企业，依据核定的试验检测业务范围，承担试验检测业务。乙方位必须接受各级质监机构对其试验检测资格、试验检测质量控制体系及试验检测工作质量的监督检查。

3.乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的试验检测任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的试验检测任务。

4.乙方应按试验检测合同要求设立独立的监理中心试验室，委托试验必须与施工单位独立进行。试验检测单位试验、检验频率符合试验检测合同的要求。对于试验检测工作原因造成的质量缺陷和质量事故的，试验检测单位和个人承担相应的责任。

5.乙方应严格把好各种原材料、构件和半成品的质量关，根据监理工程师的工作联系单，材料进场前对料源严格审查，并进行试验检测。未经检验或经检验不合格的材料不得进场。材料进场后，施工过程中对各种原材料随机抽检，以保证进场材料的质量保持稳定。

6.乙方必须按照“以数据为准，以文字为据”的原则，认真贯彻执行有关试验检测的各项方针政策、法规，制定详细试验检测工作计划，明确试验检测岗位职责，严格试验检测检查制度。

第五条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反试验检测合同有关规定，发生违约行为，给乙方造成经济损失的，应予以赔偿，并按有关法律、法规的规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

2.乙方及其工作人员违反试验检测合同有关规定，发生违约行为，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，并按有关法律、法规的规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

第六条  本合同作为                                 （项目名称）试验检测合同的附件，与试验检测合同协议书具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，对所辖的所有施工合同标段通过交工后失效，本合同失效后并不能免除试验检测单位根据国家法律、法规有关规定应承担的相应法律责任。责任人工作变动，由接任者继续履行职责。

第七条  本合同正本一式贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲      方: (单位全称)(盖章)        乙      方:(单位全称)(盖章)

法定代表人                          法定代表人

或                                  或

其委托代理人: (职务)               其委托代理人:  (职务)

(姓名)                              (姓名)

(签字)                              (签字)

地      址:                        地      址:

电      话:                        电      话:

日      期:                        日      期:

## 五、工程安全生产责任合同格式

(本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写)

为了切实做好本项目的安全管理工作，建立健全“企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，为本项目的实施提供安全、高效的施工环境，（业主全称）            (下称“甲方”)与(试验检测单位全称)    (下称“乙方”)特签订安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行试验检测合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；

3、加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级主管部门有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令 2007 年第 1 号)等有关安全生产的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作。

2、根据国家有关安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位的试验检测工作安全提出明确要求。

3、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、试验检测人员必须自觉执行安全生产的规章制度，有效防止安全事故；

4、采取定期考核和不定期检查的方式对施工单位试验检测工作进行安全生产检查，及时处理的各项安全隐患。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

四、本合同正本一式贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，至缺陷责任终止证书签发后失效。

甲         方:(单位全称)    (盖章)    乙       方:(单位全称)  (盖章)

法 定 代 表 人                         法 定 代 表 人

或                                       或

其授权代理人:       (职务)            其授权代理人:     (职务)

(姓名)                               (姓名)

(签字)                               (签字)

地          址:                       地          址:

电          话:                       电          话:

日          期:                       日          期:

第五章    投标文件格式

- 一、封面

（项目名称）    标段

投 标 文 件

投标人：                   （盖单位电子章）

年     月     日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金凭证

四、资格审查资料

五、其他材料

一、投标函

（招标人名称） ：

1．我方已仔细研究                    （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，按合同约定完成第三方检测工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：      ，年龄：      ，职称：      。

4．质量要求：      ，服务周期：      。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．                            （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖电子章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：                性别：      年龄：

职务：     系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件

投标人：            （盖单位电子章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

£（二）授权委托书（若有）

本人      （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）     ○标段/○标段组（适用于参投标段组）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明扫描件

投标人：             （盖单位电子章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

- 三、投标保证金凭证

- （一）年度保证金

（上传年度保证金收讫证明扫描件）

- （二）银行电子保函

（上传电子保函截图）

- 四、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目其他质量检测服务单位员配备标准表

| 序号 | 工作 岗位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 证书编号 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 拟派出项目其他质量检测服务单位员资格和人数满足本招标文件投标人须知前附表附录5的要求，投标时只需填写上表，无需提供相关证件，并按投标人须知前附表附录5要求在此项下提供相关承诺，格式自拟。

投标人：                      (盖单位电子章)

- （三）拟委任的项目负责人资历表

| - 姓 名 |  |  | - 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称 |  |  | - 学 历 |  | - 拟在本标段项目任职 |  |  |  |
| - 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 毕业学校 | - 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 时 间 | - 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | - 担任职务 |  | - 发包人及联系电话 |
| - 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）项目负责人委任书

(投标人名称)法定代表人        (姓名)代表本单位委任            (姓名)                 (身份证号码)为            (项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关试验检测服务工作，由                (姓名)代表本单位全面负责。

投标人：             (盖单位电子章)

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）日   期：      年   月    日

（五）项目人员承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                 （投标人）的法定代表人，我单位在           （项目名称）中标后，项目质量检测服务单位员承诺如下：

中标后，我单位若未经招标人同意，擅自更换项目负责人的，则质量检测服务单位应支付给招标人每人次人民币10万元的违约金，且质量检测服务单位应赔偿由此产生的损失；擅自更换试验检测工程师的，课以3万元/人次，且质量检测服务单位应赔偿由此产生的损失。

投标人：                          (盖单位电子章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：         年     月    日

（六）承  诺  书

致：              （招标人）

（投标单位名称）在此庄严声明并郑重承诺，我们在投标文件中所做的陈述及所提交的每一项资料都是真实、准确的，同时我们也在此授权并要求有关银行、公司或部门，提供招标人所要求的其认为必要的任何有关信息，以核实本承诺的真实性及有关我们的能力和信誉。

如果我们的投标被接受，我们保证按投标文件的承诺派驻实施本合同的各相关专业人员等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，由招标人另选服务单位，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，若有相关人员、设备（若有）等不能满足服务要求，随时应招标人的要求予以更换，直至招标人满意为止；若投入的相关人员、设备（若有）等不能满足项目高峰期服务工作需要，将随时应招标人的要求予以增加；由此引起的相关人员、设备（若有）更换及数量增加而产生的费用已含在投标报价中。

投  标  人：            （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：   年   月   日

（七）投标人的信誉情况表

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

五、其他资料

附件

招标人要求的检测内容及要求

检测项目内容包括但不限于：桩基完整性检测、水泥搅拌桩取芯、高压旋喷桩取芯、碎石桩重型动力触探、水泥搅拌桩单桩承载力、水泥搅拌桩复合地基承载力、碎石桩单桩承载力、碎石桩复合地基承载力、桩基取芯、隧道工程初期支护（喷射混凝土厚度、背后缺陷、钢拱架间距及数量）、二衬（二衬厚度、背后缺陷、钢筋数量及间距）、锚杆长度及注浆密实度等。

备注：检测内容及要求包含不限制于以上内容。

a.法定代表人和委托代理人应在授权委托书上签字或盖章；

b.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

a.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

b.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

a.本表应填写项目负责人相关情况。

b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项及投标人须知前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

a.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

c.投标人应上传“无行贿犯罪记录承诺书”，承诺书格式自拟。

d.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。