- 漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）

招	标	文	件

（第一册）

#### 招标项目编号：E3506230601800242001

#### 招标人: 漳浦县赤湖工业园管理中心（盖单位公章）

#### 招标代理单位:福建华夏工程造价咨询有限公司（盖单位公章）

2022年 10 月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知及投标须知前附表	6

第一节  投标须知前附表	6

第二节 投标人须知	15

（一）总则	15

（二）招标文件	17

（三）投标文件的编制	18

（四）投标文件的递交	20

（五）开标	21

（六）评标	21

(七）合同授予	22

第三章  评标办法（综合评估法）	25

一、评标办法前附表	25

二、评标办法和标准	27

第四章 招标边界条件	37

第五章 合同框架	42

（另册提供）	42

第六章 投标文件格式	43

# 第一章  招标公告

## 1.招标条件

漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）（招标项目编号： E3506230601800242001 ）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2022]141号文批准建设，漳浦县赤湖工业园管理中心作为本项目的实施机构及招标人，委托福建华夏工程造价咨询有限公司代理本项目的招标事宜，根据漳浦县人民政府2022年第十次常务会议纪要精神，本项目采用特许经营模式实施，具体采用BOT的运作方式，项目已具备招标条件，现决定对该项目的特许经营权进行公开招标，选定项目投资人。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）

- 2.2建设地址：赤湖工业园五金园区。

2.3项目投资：项目估算总投资16180万元，其中工程费用12838万元。

- 2.4工程规模及主要建设内容：

项目占地面积51.3亩，主要建设污水处理厂一座及相关配套设施，远期总规模为1.5 万 m 3 /d，近期污水处理规模为 0.6 万 m 3 /d。近期总建筑面积6494.98平方米，主要建设进水调节池、事故调节池、气浮池、芬顿氧化塔、芬顿沉淀池、水解酸化池、生化池、配水排泥井、二沉池、斜管沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电间、药剂仓库、加药间、进出水在线监测机房、进水留样间、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、综合楼、门卫室及配套道路、绿化、围墙等。建设内容、规模、主要规范及标准，具体以经批复的《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目可行性研究报告》及实施机构要求为准。

- 2.5招标内容及范围

本项目为特许经营项目招标，招标范围包括本项目厂区部分的投融资、勘察设计、建设、运营维护、移交（BOT）和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。并在项目特许经营期届满，将项目资产和特许经营权无偿移交给漳浦县人民政府或其指定机构。工程具体建设范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

- 2.6项目运作模式

①漳浦县人民政府授权漳浦县赤湖工业园管理中心为本项目的项目实施机构。

②通过公开招标确定社会资本方后，由实施机构和中标社会资本方共同签署《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）框架协议》（以下简称“《框架协议》”）以约定中标社会资本方按协议约定的要求成立项目公司。

③项目实施机构与项目公司签订《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”），项目公司负责项目投融资、勘察设计、建设、运营维护、移交和协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。

④项目建成后，项目公司在特许经营范围内对新建污水处理厂及相关配套设施设备进行运营维护，由实施机构及相关部门根据绩效考核办法对项目公司进行绩效评价，其绩效考核结果与实施机构向项目公司支付差额部分污水处理服务费相挂钩。

⑤项目特许经营期届满，项目公司将项目资产和特许经营权无偿移交给漳浦县人民政府或其指定机构。

- 2.7项目公司组建要求

①项目公司股权结构和注册资本：项目公司由中标社会资本方出资成立。项目公司注册资本为人民币1000万元，由中标社会资本方100%出资，项目资本金出资时冲抵已到位项目公司注册资本金。

②项目公司注册地为项目所在地，组织形式为有限责任公司。

- 2.8资金来源：由项目资本金及融资资金组成。

（1）项目资本金部分：本项目资本金按纳入污水处理厂BOT投资额的30%计。

（2）融资部分：除项目资本金以外的其他资金，由项目公司负责融资到位。具体筹措到位时间由项目公司根据项目建设要求以及金融机构融资要求按时足额到位。

2.9特许经营期限：本项目的特许经营期30年（建设期1年，运营期29年），具体如下：

建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营协议》签署之日起至项目竣工验收合格之日（含试运行期）止；

运营期29年，自项目竣工验收合格之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止；

若建设期延长（缩短），运营年限不变，特许经营期相应延长（缩短）。

2.10回报来源：商业试运营日起项目公司每月通过向园区排污企业方收取污水处理服务费收回投资成本并获得合理收益的费用。

- 2.11质量要求：符合国家相关规范合格标准。

- 3.投标人资格要求

3.1　投标人必须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照；

3.2投标人应承诺：投标人负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。（联合体投标的各方均须满足本条款要求）。

- 3.3投标人类似项目业绩要求: /。

3.4投标人须具备建设行政主管部门核发有效的不低于 叁 级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.5本招标项目  接受  联合体投标，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）不得超过 2 家。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

- 3.7其他要求：

（1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

（2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

（3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

3.8本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.9 本次招标不分标段，各投标人应对上述招标范围进行全部投标。

- 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年 10 月 29 日 08 时 00 分 00 秒至2022年 11 月 24 日09时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年 11 月 23 日北京时间17：00时前（指款项到达账户时间）。

- 6.2.投标保证金提交的金额：人民币  伍拾万元  整。

6.3.投标保证金提交的方式：具体要求详见投标人须知前附表第13.1条款规定。

- 7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年 11 月 24 日09时30分，提交地点（开标地点）为在线递交投标文件的地点：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。招标人在漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(黄仓村457号)设置开标会场；

- 7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

- 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

- 9.联系方式

招标人： 漳浦县赤湖工业园管理中心

地址：漳浦县赤湖镇 ，邮编：363200

电子邮箱:   /

电话：0596-3719596 ，传真：   /

联系人：林先生

招标代理机构：福建华夏工程造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区西洪路528号2#502室，邮编：350002

电子邮箱:  /

电话：  0591-63511173，传真：0591-63511170

联系人：  张工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596－2032597

招投标监督机构名称：漳浦县发展和改革局、漳浦县工业和信息化局

地址：绥安镇县府路1号、绥安镇朝阳大道3号

联系电话： 0596-3221035、0596-3291792

公共资源交易中心名称：漳浦县公共资源交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(黄仓村457号)

联系电话：0596-3208708

# 第二章  投标须知及投标须知前附表

## 第一节  投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招标人：漳浦县赤湖工业园管理中心 地 址：漳浦县赤湖镇 联系人：林先生 电 话：0596-3719596 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建华夏工程造价咨询有限公司 地址：福州市鼓楼区西洪路528号2#502室 联系人：张工 电话：0591-63511173 |
| 1.3 | 项目名称 | 漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT） |
| 1.4 | 建设地址 | 赤湖工业园五金园区 |
| 1.5 | 项目投资估算 | 项目估算总投资16180万元，其中工程费用12838万元。 |
| 1.6 | 工程规模及主要建设内容 | 项目占地面积51.3亩，主要建设污水处理厂一座及相关配套设施，远期总规模为1.5 万 m 3 /d，近期污水处理规模为 0.6 万 m 3 /d。近期总建筑面积6494.98平方米，主要建设进水调节池、事故调节池、气浮池、芬顿氧化塔、芬顿沉淀池、水解酸化池、生化池、配水排泥井、二沉池、斜管沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电间、药剂仓库、加药间、进出水在线监测机房、进水留样间、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、综合楼、门卫室及配套道路、绿化、围墙等。建设内容、规模、主要规范及标准，具体以经批复的《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目可行性研究报告》及实施机构要求为准。 |
| 1.7 | 招标内容及范围 | 本项目为特许经营项目招标，招标范围包括本项目厂区部分的投融资、勘察设计、建设、运营维护、移交（BOT）和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。并在项目特许经营期届满，将项目资产和特许经营权无偿移交给漳浦县人民政府或其指定机构。工程具体建设范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。 |
| 1.8 | 项目运作模式 | ①漳浦县人民政府授权漳浦县赤湖工业园管理中心为本项目的项目实施机构。 ②通过公开招标确定社会资本方后，由实施机构和中标社会资本方共同签署《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）框架协议》（以下简称“《框架协议》”）以约定中标社会资本方按协议约定的要求成立项目公司。 ③项目实施机构与项目公司签订《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）特许经营协议》（以下简称“《特许经营议》”），项目公司负责项目投融资、勘察设计、建设、运营维护、移交和协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。 ④项目建成后，项目公司在特许经营范围内对新建污水处理厂及相关配套设施设备进行运营维护，由实施机构及相关部门根据绩效考核办法对项目公司进行绩效评价，其绩效考核结果与实施机构向项目公司支付差额部分污水处理服务费相挂钩。 ⑤项目特许经营期届满，项目公司将项目资产和特许经营权无偿移交给漳浦县人民政府或其指定机构。 |
| 1.9 | 资金来源 | 由项目资本金及融资资金组成： （1）项目资本金部分：本项目资本金按纳入污水处理厂BOT投资额的30%计。 （2）融资部分：除项目资本金以外的其他资金，由项目公司负责融资到位。具体筹措到位时间由项目公司根据项目建设要求以及金融机构融资要求按时足额到位。 |
| 1.10 | 特许经营期限 | 本项目的特许经营期30年（建设期1年，运营期29年），具体如下： 建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营协议》签署之日起至项目竣工验收合格之日（含试运行期）止； 运营期29年，自项目竣工验收合格之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止； 若建设期延长（缩短），运营年限不变，特许经营期相应延长（缩短）。 |
| 1.11 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式。 |
| 1.12 | 投标人资格条件、能力 | 投标人的资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照； 2.投标人应承诺：投标人负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。（联合体投标的各方均须满足本条款要求）。 3.投标人类似项目业绩要求: /。 备注： ①投标人须提供有效的合同或协议书扫描件（至少包括项目名称、签约各方名称、项目内容和规模、建设模式、签字盖章页内容），加盖投标人单位公章； ②“类似项目业绩”中的时间、污水处理规模以项目合同（协议）上载明的为准； ③投标申请人控股子公司的业绩可以予以认定：投标申请人提供控股子公司业绩的，须提供本项目招标公告发布后出具的控股股权关系的证明材料，如工商行政部门出具的内资登记表或股权证明书等可以证明股权关系的材料扫描件，并加盖单位公章； ④控股子公司是指其直接在子公司出资50%以上（不含50%）或直接持有50%以上股份（不含50%）。 4.投标人须具备建设行政主管部门核发有效的不低于 叁 级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 5.本招标项目 接受 联合体投标，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）不得超过 2 家。 6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 7.其他要求： （1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）； （2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）； （3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）； 8.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 9.本次招标不分标段，各投标人应对上述招标范围进行全部投标。 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 踏勘现场：●不组织 £组织, 踏勘时间： / 集中地点： / ； |
| 6.1 7.1 | 招标文件的澄清和修改 | 要求澄清的截止时间：2022年 11 月 03 日12时00分（北京时间）之前。 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过发布招标公告的电子平台或电子邮件形式（ /）之一提交代理机构，逾期不受理。 招标人澄清的截止时间：2022年 11 月 03 日17时30分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com/Front/）发布。 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。 无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 11.1 | 投标报价 | 投标报价要求： 1、投标人应充分考虑本项目的投资成本，结合实际情况对对本项目进行合理的财务分析和测算，在此基础上本项目污水处理单价进行合理的投标报价和承诺； 2、单位厂区部分测算的污水处理单价为14.99元/m3（含增值税） 3、本项目污水处理单价最高限价为14.99元/m3,投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的，做废标处理。 4、污水处理单价保留至小数点后两位，最终由投标人竞争确定，招标人有权对污水处理单价进行四舍五入； 5、投标人对本项目污水处理单价进行自主报价，任何有选择的报价招标人将不予接受，且作为无效标处理。 |
| 12.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
| 13.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额： 伍拾万元 人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④种形式提交： ①现金形式: 本项目不适用 ②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：允许使用，须采用电子投标保函。根据闽建筑〔2020〕8号文要求，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人将银行保函、担保保函投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，保险保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险保函下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效。 备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 ④若组成联合体申请的，应由联合体牵头人按照上述要求提供投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)最新版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 1、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 2、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 3、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件等内容并用福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中； 4、投标文件中有关资料不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 5、根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 6 6、招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 7、中标人在中标后须再提供纸质投标文件柒套及包含所有投标文件内容的扫描件电子件壹份（U盘）。 |
| 16.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2022年11 月 24日09时30分（北京时间）。 |
| 16.2 | 投标文件 提交地点 | 地点：电子投标文件在线递交投标文件的地点：漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。招标人在漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(黄仓村457号)设置开标会场。 收件人：漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn（福建华夏工程造价咨询有限公司） |
| 18.1 | 开标 | 开标时间：采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 本招标项目采用线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场进行解密，投标人采用制作投标文件的CA按时在线进行解密。投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准）。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”。 |
| 18.4 | 开标程序 | 开标程序： (1)主持人宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (2)主持人宣布开标纪律、导入并公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； (3)投标文件递交时间截止后，投标人持生成投标文件的单位 CA 数字证书对投标文件进行解密； (4)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件； (5)委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息； (6)开标结束。 |
| 19.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组建：7人（其中专业技术人员5名，经济人员2名） |
| 21.1 | 评标办法 | 采用 综合评估法 |
| 23.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，本招标项目授权评标委员会推荐的中标候选人数： 1 名。 |
| 24.1 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网 网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布 |
| 26.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 27.1 | 履约担保 | 履约担保金额：详见本项目《特许经营协议》； 履约担保形式：履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函等方式之一提交；履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。 提交时间：签订《特许经营协议》后30日内提交。 履约担保期限：有效期至项目公司提交运营维护保函之日。 备注：中标人或项目公司应按上述规定的金额、形式及时间向招标人缴纳履约保证金。 |
| 29.5.2 | 监管部门 | 部门名称： 漳浦县发展和改革局、漳浦县工业和信息化局 地点： 绥安镇县府路1号、绥安镇朝阳大道3号 电话： 0596-3221035、0596-3291792 |
| 30 | 其他 | 其他： 1、投标文件解密失败的补救方案： ①.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ②.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ③.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 2、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 3、行贿犯罪档案的查询：中标结果公示期间，对中标候选 人（不包括其分支机构）及其法定代表人、项目负责人进行行贿犯罪档案查询。查询结果以《中国裁判文书网》上查询为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 4、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 5、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。 6、投标人应自行对本项目现状进行勘探，所引起的费用及人身安全由投标人自行负责，招标人不承担任何责任。 7、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 8、中标人在公示期满后3日内到招标代理机构领取中标通知书，中标人在收到中标通知书后，按前附表第 26.1 项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 9、各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 10、工程建设质量要求：单项指标和综合指标严格按设计要求施工，质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 11、依据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号），我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。 12、根据住建部《关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）,该部颁发的资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日；上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 13、本项目近期规模6000m3/d，远期规模为1.5万m3/d，当园区实际供应污水量达到6000m3/d处理能力时，项目公司负责提出远期升级扩容工程建议，实施机构应适时启动二期扩建工程前期工作，编制实施方案并报县政府研究决定启动扩建工作。 |

## 第二节 投标人须知

- （一）总则

1、说明

漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目（BOT）（招标项目编号：E3506230601800242001      ）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2022]141号文批准建设，漳浦县赤湖工业园管理中心作为本项目的实施机构及招标人，委托福建华夏工程造价咨询有限公司代理本项目的招标事宜，根据漳浦县人民政府2022年第十次常务会议纪要精神，本项目采用特许经营模式实施，具体采用BOT的运作方式，项目已具备招标条件，现决定对该项目的特许经营权进行公开招标，选定项目投资人。

1.1本招标项目招标人：详见投标人须知前附表

1.2本招标项目招标代理机构：详见投标人须知前附表

1.3本招标项目名称：详见投标人须知前附表

1.4项目选址：详见投标人须知前附表

1.5项目投资估算：详见投标人须知前附表

1.6项目建设规模及内容：详见投标人须知前附表

1.7招标内容及范围：详见投标人须知前附表

1.8项目运作模式：详见投标人须知前附表

1.9资金来源：详见投标人须知前附表

1.10特许经营期限：详见投标人须知前附表

1.11资格审查方式：详见投标人须知前附表

1.12投标人资格要求：

1.12.1投标人资格条件、能力要求：详见投标人须知前附表。

1.12.2投标须知前附表规定接受联合体投标的，联合体申请人除应符合本章和投标申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

（2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资比例；

（3）联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施。

（4）由同一专业的单位组成的联合体承担相同工作内容时，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

1.13投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（11）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的。

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 2、投标费用

不管投标过程或结果如何，投标人应自行承担所有与其准备和参加本项目投标有关的费用。

##### 3、投标货币

无论投标人选择的设备是国内的还是进口的，投标人投标报价都用人民币报价，污水处理单价最高限价详见须知前附表第11.1条款。

4、踏勘现场

招标人不统一组织现场考察，投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- （二）招标文件

##### 5、招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知及须知前附表

（3）评标办法

（4）招标的边界条件

（5）合同框架

《框架协议》

《特许经营权协议》

（6）投标文件格式

（7）根据本须知第7条对招标文件所作澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

6、招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）通过发布招标公告的电子平台或电子邮件形式之一提交招标人或代理机构，逾期不受理。（需向招标代理单位电话确认）向招标代理单位提出澄清和解答要求并应注明招标项目名称。

7、招标文件的修改、补充

在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可以任何理由，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第7.1项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 8、招标文件的保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- （三）投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标人编制的投标文件以及投标人与招标人之间的往来函件与文件均应使用中文， 投标人投标时提供的非中文的证明文件和印刷文献，必须附有中文译本。对未提供中文译本的，将视为无效的文件资料。对投标文件的解释以中文译本为准。

##### 10、投标文件构成

投标人编制的投标文件由资格部分、商务部分、技术部分组成。

10.1投标人的资格文件内容：

①投标函

②投标保证金

③投标人基本情况表

④法定代表人资格证明书

⑤授权委托书

⑥财务状况表

⑦联合体协议书（如有）

⑧承诺函

⑨类似项目业绩情况表

⑩其他需要提交的材料

10.2投标人的商务文件内容：

①投标报价表

②其他资料

##### 10.3 投标人的技术文件按照招标文件第三章“评标办法”附表1进行编写。

##### 10.4技术文件的签署及规定：

##### （1）技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。

##### （2）技术文件封面格式由招标代理机构统一提供格式,A4纸幅面大小。

##### （3）技术文件采用暗标方式，具体要求如下：

##### ①技术文件内容不得出现涂改、插字、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

##### ②技术文件的全部内容文字部分均采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

- 11、报价和合同金额

##### ①本项目以人民币为投标货币。

##### ②投标人应根据招标文件的要求，结合项目实际和自身情况，在投标文件的报价函中进行报价，报价和承诺将作为今后签订合同的依据。

##### ③投标报价要求：详见投标须知前附表第11.1条款内容。

- 12、投标有效期

12.1在投标文件递交后，并在须知前附表第12.1条款所列的投标有效期内，投标文件将保持有效。

12.2在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但有权收回其投标保证金。

- 13、投标保证金

13.1投标人应按投标须知前附表第13.1项中规定的时间和金额提交投标保证金，逾期将被视为非响应投标予以取消投标资格。

13.2只有在文件规定时间内交纳保证金的，方可参加投标。中标候选人外的投标保证金于公示期满后退还，中标候选人的投标保证金于中标人《特许经营协议》签订之日起3天内退还。

- 13.3投标人有下列情况之一者，将没收其投标保证金：

13.3.1投标人在规定的投标有效期内撤回或者修改其投标文件；

13.3.2中标人放弃中标或未按中标通知书规定期限内签署项目合同的；

13.3.3 隐瞒真实情况、弄虚作假、串通投标的。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标人应按前附表第14.1条款规定份数的提交投标文件。

14.2投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人签字或盖章是指加盖个人电子姓名章。

- （四）投标文件的递交

##### 15、投标文件的加密和标记

15.1投标文件的签章：指加盖投标人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章，采用电子招标标的，需盖投标人单位公章处加盖投标电子公章。

15.2技术文件的规定如下：

若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

- 16、投标文件的递交

16.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.4投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

16.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

16.6投标人解密地点：在线解密。

##### 17、投标文件的补充、修改与撤回

17.1采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第16条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第16条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

17.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、加密、标识和发送。

17.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第13条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

- （五）开标

- 18、开标

- 18.1采用资格后审的，招标人按本须知前附表第16.1、16.2条款所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第17条递交的修改与撤回通知书。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第18条款明确告知投标人。

- 18.2采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

- 18.3采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- （六）评标

### 19、评标委员会

19.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

19.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

- 20、评标原则

（1）评标本着公平、公正、科学和择优的原则。

（2）通过资格审查的投标人有三家或三家以上，经评标委员会认定有三家投标人的投标为有效投标。

（3）通过资格审查的投标人有三家或三家以上，但经评标委员会认定不足三家投标人的投标为无效投标，应终止此次招标。

（4）评标委员会将只对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件予以评审。

- 21、评标

21.1本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表的规定；

21.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 22、评标过程的保密

22.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

22.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- (七）合同授予

- 23、 定标方式

23.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

23.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

23.3本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 24、中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

- 25、 中标通知

25.1招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人。

25.2中标通知书以招标人核发为准。招标人不接受任何非中标单位的查询，也不对任何不中标原因进行任何解释，但将按照招投标法的有关规定公布投标被否决的理由。

- 26、签订相关合同

26.1合同签署

26.1.1在发出中标通知书15天内，招标人与中标人签订《框架协议》，并在签订《框架协议》后中标人在30日内设立项目公司，项目公司设立后30日内与招标人签订《特许经营协议》。

26.1.2若在上述期限内项目公司拒绝签订《框架协议》、《特许经营权协议》，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，中标人与项目公司应另行负责连带赔偿。

26.1.3中标后，如发现中标人之前提供的业绩证明或其他资格文件为虚假的， 招标人有权取消其中标资格，并不予退还投标保证金。

26.1.4中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人还应承担此部分损失的赔偿责任。非因不可抗力原因放弃中标，不予退还其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿因此造成的利益损失；导致招标人重新招标的，还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

26.2中标人应提供符合下列要求的专门的项目公司负责投资建设运营本项目，或按照《公司法》以及下列要求成立项目公司：

(1)注册地点为本项目所在地；

(2)注册资本为人民币1000万元，以货币方式出资；

(3)应在签署《框架协议》后30天内完成工商注册登记手续。

若中标人未能按照上述要求成立项目公司，则招标人将责令其在规定期限内完成，若中标人无法在招标人规定期限内成立项目公司，招标人并有权没收其投标保证金，并取消其中标资格。

- 27履约担保

27.1项目公司在与招标人签订《特许经营协议》起30日内按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

27.2 中标人不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.3若项目公司无法向招标人提交履约担保，可由中标人提供（如果中标人自行承担施工任务，则建设履约保函可由中标联合体中承担施工任务的一方出具）。

- 28、重新招标和不再招标

28.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标或采取其他方式处理：

(1)投标截止时间止，公布的投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 29. 纪律和监督

29.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

29.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.5 投诉

29.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

29.5.2.受理投诉的监督部门

招标项目受理投诉的监督部门为：详见投标人须知前附表。

- 30. 需要补充的其他内容

30.1本招标项目的招标代理费由中标人支付，代理报酬以建设项目总投资为基数，按照《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价［2002］服610号）文件规定的取费方法下浮20%计算。

30.2有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 文件加密要求 | 符合第二章“投标人须知”第15项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 类似项目业绩 | / |
|  |  | 存在的否决情形之一的 | 投标人不得存在投标须知正文第1.13条款规定情形之一的 |
| 3.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第11项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.7条款规定 |
|  |  | 特许经营期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.10条款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第13项规定 |
|  |  | 其他 | 1.未附有招标人无法接受的条件； 2.符合招标文件规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 40 分 技术部分： 30 分 投标报价部分： 30 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.2.4（1） | 技术部分评分标准 | 详见附表1 | 详见附表1 |
| 3.2.4 （2） | 商务部分评分标准 | 详见附表2 | 详见附表2 |
| 3.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 报价得分的计算： ①投标报价高于招标最高限价或低于招标最高限价的80%的做废标处理； ②有效投标报价的评分计算公式为： ︱Pi－P︱ Fi＝30×（1－ ———— ×Q） P 注：此公式中： Fi——某投标人报价最终得分值； Pi——某投标人报价； P——所有有效投标人报价的平均价； Q——系数，当 Pi≤ P，Q=0.1；当 Pi＞P，Q=0.2。 |  |

- 二、评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务分高的优先；商务分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

2.2评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、报价文件的符合性、响应性审查，对技术文件、报价文件、商务的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

2.3对技术文件的评审采用暗标式评审办法，评审前由电脑系统随机编号，由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。

2.4评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

2.5招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.6评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

3.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）商务：见评标办法前附表；

（2）技术：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3.2.4 评分标准

（1）技术评分标准：见附表1；

（2）商务评分标准：见附表2；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表.

4. 评标程序

### 4.1 初步评审

4.1.1评标委员会依据本章第3.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.11项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 4.2 详细评审

4.2.1评标委员会仅对通过资格审查及初步评审的投标文件进行详细评审。

4.2.2综合评估法的分值构成和评分标准

（1）评标方法采用综合评估法，综合考虑工艺技术先进性、设备运行稳定可靠性、运营管理经济性、财务评价及报价的合理性等因素，确保项目建成后能够稳定运行、达标排放。其中总分值100分，其中技术分30分、商务分40分、报价分30分。

（2）评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术标或商务标的每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

（3）评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

4.2.3投标人综合得分=技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分。

4.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 4.3 投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

5 .评标结果

5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分”之和，作为各投标人的最终得分。

5.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

5.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

5.5在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

①通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

②通过国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被市场监督管理局（或工商行政管理机关）列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的，应当否决其投标。

注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或母公司或控股子公司。

6.评标报告

6.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

6.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

7.附则

7.1采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书按规定时间（一般在收到通知后半个小时内）并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

7.2投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

7.3在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附表1：技术部分评分标准表（30分）

| 序 号 | 评审因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 6 |  |
| 1.1 | 技术工艺及流程的完整性、可行性、安全性、环保性和可靠性 | 3 | 方案完整、可行，具有好的安全性、环保性和可靠性得3分，不符合或未提供不得分。 |
| 1.2 | 主要设备的技术参数、性能指标、材料及其先进性、适用性 | 3 | 主要设备的技术参数、性能指标先进，满足工艺要求，配置完整得3分，不符合或未提供不得分。 |
| 2 | 建设管理方案 | 6 |  |
| 2.1 | 进度计划和工期保障措施 | 2 | 建设期进度计划（整体建设计划和各分项工程建设计划）和各分项关键节点安排，合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 工期保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 |
| 2.2 | 质量、安全保障措施 | 2 | 质量保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 安全保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 |
| 2.3 | 工程管理方案 | 2 | 根据投标人提供的工程管理方案的完整、合理、可行情况，由评标委员会进行评议，完整、合理、可行情况基本符合招标文件要求得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 3 | 投融资方案及财务分析 | 6 |  |
| 3.1 | 投资计划 | 2 | 项目资本金与债务资金的比例合理、资本金和债务资金筹措方案可行得2分，不可行或未提供的得0分 |
| 3.2 | 融资方案 | 2 | 融资方式切实可行、融资结构合理、资金使用计划合理且能满足项目建设进度要求、融资方案完整得2分，不能满足项目需求或未提供的得0分。 |
| 3.3 | 财务分析 | 2 | 计算采用的数据合适、评价指标（整体工程和主要分项工程拟投入的主要设备、材料用量）指标及投资分析期望的资本金财务内部收益率合理、财务评价报表完整、计算过程准确得2分，不完整或未提供的得0分。 |
| 4 | 运营、维护、移交和应急处置方案 | 6 |  |
| 4.1 | 运行与维护方案 | 2 | 投标人提供的运营与维护方案的完整、合理、可行情况，由评标委员会进行评议，完整、合理、可行情况基本符合招标文件要求得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 4.2 | 应急处置方案 | 2 | 投标人提供的应急处置方案的完整、合理、可行情况，由评标委员会进行评议，完整、合理、可行情况基本符合招标文件要求得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 4.3 | 移交方案 | 2 | 投标人提供的移交方案的完整、合理、可行情况，由评标委员会进行评议，完整、合理、可行情况基本符合招标文件要求得2分，不符合或未提供不得分。 |
| 5 | 对《框架协议》、《特许经营协议》条款的响应性 | 6 | 承诺对《框架协议》、《特许经营协议》的实质性条款和要求完全响应得6分，承诺内容有偏离但未影响实质性条款和要求响应的每条扣1分，直至扣至0分为止，有实质性偏离的得0分。 |
| 合计 |  | 30 |  |
| 说明： ①对上述方案进行评审时，如投标文件提供的方案不可行或者内容缺漏仅作扣分处理，不做否决投标处置。 ②评标委员会成员对投标人“技术部分评分”做0分处理的，需现场对此项评分进行书面解释说明。 |  |  |  |

附表2：商务部分评分标准表（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 4 |  |
| 1.1 | 投资业绩 | 1 | 自2019年1月1日起至递交投标文件截止日，投标人作为投资人在国内（不含港澳台）承接过污水处理厂投资类项目，得基本分1分。 注：1、投标人须提供有效的合同或协议扫描件（至少包括项目名称、签约各方名称、项目内容和规模、建设模式、投资额、签字盖章页内容），上述材料均需加盖投标人单位公章。 2、“业绩”中投资额和时间均以项目合同中载明的为准。 3、投资类业绩包含特许经营、BOO、BOT、ROT、TOT 及 PPP 模式，不含 OM 、ＢＴ模式。 |
| 1.2 | 运营业绩 | 1 | 自2019年1月1日起至递交投标文件截止日，投标人在国内（不含港澳台）承接过污水处理厂运营类项目运营业绩的得1分。 注：1、投标人所提供的业绩中必须包含污水处理运营内容，否则其业绩不予认定； 2、投标人须提供有效的项目的合同或协议扫描件（至少包括项目名称、签约各方名称、项目内容和规模、建设模式、签字盖章页内容），加盖投标人单位公章； 3、“业绩”中的时间、污水处理规模和类别以项目合同（协议）上载明的为准； |
| 1.3 | 设计业绩 | 1 | 2019年1月1日起至递交投标文件截止日，投标人在国内（不含港澳台）承接过污水处理厂设计业绩的得1分。 注：①业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书扫描件（关键页，提供合同协议书首页、工程范围和服务内容页、合同双方的签署盖章页即可）以及行业主管部门下设公共资源交易平台的中标公示网页截图，日期以中标通知书或合同书签订日期为准，未提供的或提供不完整的不得分。 ②以联合体方式承揽的，只作为联合体牵头人的设计业绩。 |
| 1.4 | 施工业绩 | 1 | 2019年1月1日起至递交投标文件截止日，投标人在国内（不含港澳台）承接过完成并经竣工验收合格的污水处理厂施工业绩的得1分。 注：（1）投标人应提交承包合同和竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 a.工程承包合同上应能体现作为工程承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.竣工验收证明材料是指： 由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料 。 c.工程业绩时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 d.若工程承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的工程业绩指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （2）以联合体方式承担的工程业绩，只作为联合体牵头人的工程业绩。 |
| 2 | 企业实力 | 36 |  |
| 2.1 | 资金能力 | 3 | 投标人提供由中华人民共和国境内银行于本项目招标公告发出之后（含发出之日）出具的投标人银行账户存款金额累计达到9000万元人民币（或等值外币，汇率以2021年12月31日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的各国货币对人民币的中间价进行换算）且资金存款持续时间不少于20个日历日（本项目招标公告发出日（含发出之日）前30天至投标文件递交截止之日之间的任意连续20个日历日）的存款证明的得3分，本小项满分3分。 注：1、若为联合体投标的，仅联合体牵头人的存款证明予以认定。 2、提供银行出具的盖章证明材料扫描件，并加盖投标人单位公章。 3、在存款证明所证明的同一时间段内的单日存款金额以最低存款金额作为评定标准；同个公司不同账户同一时间段的存款金额可以累加，子公司或分公司账户的存款金额不予认定。 |
| 2.2 | 信用等级 | 2 | 投标人取得经中国人民银行核准或备案从事企业信用等级评估机构出具的企业信用评级为AAA级（含AAA-）的得2分，信用等级为AA级（含AA-）的，得1.5分；信用等级为A（含A-）的，得1分；其他不得分；本小项满分2分。 注：1、若为联合体投标的，联合体各方均须提供，否则不得分； 2、若为联合体投标的，以联合体成员中拥有最低信用级别认定； 3、提供评估机构出具的有效的信用等级证明材料（须有评估机构盖章）扫描件，并加盖投标人单位公章； 4、提供该评估机构取得经中国人民银行核准或备案从事企业信用等级评估的相关证明资料扫描件。 |
| 2.3 | 企业资信 | 10 | 1、独立投标人或联合体中负责勘察设计的企业勘察设计季度信用得分在 80分以上（不含 80分）得 5 分，在 75～80 分（不含 75 分，含 80分）之间的得 3分，在 65～75分（不含 65 分，含 75 分）之间的得 1 分，其他情况不得分；本项满分 5 分。 2、独立投标人或联合体中负责施工的企业在福建省建筑施工企业信用综合评价系统发布的企业季度信用得分(市政工程类)的季度信用得分在 80 分以上（不含 80 分）得 5 分，在75～80 分（不含75 分，含 80 分）之间的得 3 分，在 65～75分（不含 65分，含75 分）之间的得 1 分，其他情况不得分；本项满分 5 分。 注：①在每季度首月 10 日后开标的工程招标项目，纳入招投标评分的企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分，而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分，或按照可查询到的最新数据为准。 ②投标人的企业季度信用得分以福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统发布的企业季度信用得分(勘察设计单位类)(网址:http://220.160.52.164:98/kcsgt)为准，与福建省建筑施工企业信用综合评价系统发布的企业季度信用得分(市政工程类)（网址http://220.160.52.164:98/zjxypj/zjxypjform/homepage/homepage.aspx）为准。 ③如由于投标人单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统和福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”规定的时间、地点，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。 未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 |
| 2.4 | 企业资质 | 2 | 投标人具备工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级及以上资质和市政行业（排水工程）专业甲级及以上设计资质和环境工程（水污染防治）甲级及以上设计资质的，得1分；在此基础上投标人具备环保工程专业承包二级及以上资质的，加0.5分；投标人具备贰级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》的，加0.5分。本项满分2分。 注：1、若为联合体投标的，由联合体一方提供。 2、提供证书扫描件加盖投标单位公章。 |
| 2.5 | 人员配备1 | 6 | ①本项目派出的施工负责人具有市政公用工程专业注册一级及以上建造师的，得1分；同时再具备高级工程师或以上职称的，加1分。本小项满分2分； ②本项目的设计负责人具有给排水相关专业或环境工程专业高级工程师或以上职称的，得1分；同时具备有效的注册环保工程师和国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的，加1分。本小项满分2分； ③本项目派出的工艺专业负责人具有高级工程师职称的，得1分；同时再具有注册公用设备工程师(给水排水专业)和国家一级注册造价工程师（安装）执业资格证的，加1分。本小项满分2分； 本项满分6分 注：以上人员须为投标人本单位人员，否则不予认定，单位以社保缴费证明上的单位为准。“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
| 2.6 | 人员配备2 | 5 | 项目组成员（项目负责人除外），参加的人员中： 具有国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格同时具有高级职称的得 1分； 具有一级注册结构工程师执业资格同时具有高级职称的得1分； 具有一级建筑师执业资格同时具有高级职称的得1分； 具有注册设备工程师（变配电）执业资格，同时具有高级职称的得1分； 具有一级造价工程师执业资格同时具有高级职称的得 1分。 注：以上人员须为投标人本单位人员，否则不予认定，单位以社保缴费证明上的单位为准。“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
| 2.7 | 人员配备3 | 1 | 项目派出的运营经理具有中级职称的，得1分，本项满分1分，不满足不得分； 注：以上人员须为投标人本单位人员，否则不予认定，单位以社保缴费证明上的单位为准。“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
| 2.8 | 企业实力 | 3 | 本工程招标范围内的勘察、设计和施工任务全部由联合体一方独立承担的得 3 分。 |
|  |  | 3 | 至本项目投标截至之日止，投标人获得过省级及以上勘察设计协会颁发的优秀工程勘察设计奖的得1分，每增加1项加1分，满分3分。 备注： 1、若为联合体投标的，以联合体成员中承担本项目勘察、设计工作的联合体成员提供。 2、须提供上述奖项的获奖证书扫描件并加盖单位电子公章，否则不计； 3、获奖时间以获奖证书上或相关批文上的时间为准。 |
|  |  | 1 | 递交投标文件截止日，投标人获得过国家级优质工程奖项的得1分。 注：1、若为联合体投标的，以联合体成员中承担本项目施工工作的联合体成员提供。 2、须提供上述奖项的获奖证书扫描件并加盖单位电子公章，否则不计； 3、获奖时间以获奖证书上或相关批文上的时间为准。 |

# 第四章 招标边界条件

- 1.工程规模及主要建设内容

项目占地面积51.3亩，主要建设污水处理厂一座及相关配套设施，远期总规模为1.5 万 m 3 /d，近期污水处理规模为 0.6 万 m 3 /d。近期总建筑面积6494.98平方米，主要建设进水调节池、事故调节池、气浮池、芬顿氧化塔、芬顿沉淀池、水解酸化池、生化池、配水排泥井、二沉池、斜管沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电间、药剂仓库、加药间、进出水在线监测机房、进水留样间、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、综合楼、门卫室及配套道路、绿化、围墙等。

备注：①本期工程建设完成后，漳浦县赤湖众城污水处理厂0.25万m3/d规模的设施需停止使用，该资产处置经评估确认报县政府同意后由县财政予以支付；

②建设内容、规模、主要规范及标准，具体以经批复的《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目可行性研究报告》及实施机构要求为准；

③自来水、电力、通信由政府出资建设至项目用地红线边界。

- 项目投资

建设项目总投资16180.35万元，包括三个部分：厂区部分14315.70万元、政府配套864.65万元、存量资产1000万元。其中，厂区部分投资（为BOT投资部分）： 14315.70 万元包含工程费 12143.50 万元（其中重金属应急处理设施705.37万元已实施）、工程建设其他费 1434.31 万元、工程预备费 678.89 万元、铺底流动资金 59.00 万元；

- 备注：本项目纳入特许经营（BOT）投资内容仅包含厂区部分，厂区部分投资建设期利息由中标单位自行承担，其他部分投资采用财政拨款方式筹集不纳入特许经营范围。

- 3.特许经营期限

本项目的特许经营期30年（建设期1年，运营期29年），具体如下：

建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营协议》签署之日起至项目竣工验收合格之日（含试运行期）止；

运营期：29年，自项目竣工验收合格之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止；

若建设期延长（缩短），运营年限不变，特许经营期相应延长（缩短）。

- 4.本招标项目投资回报方式

商业试运营日起项目公司每月通过向园区排污企业方收取污水处理服务费收回投资成本并获得合理收益的费用。

- 5.项目选址及用地

项目占地面积51.3亩，主要建设污水处理厂一座及相关配套设施，远期总规模为1.5 万 m 3 /d，近期污水处理规模为 0.6 万 m 3 /d。近期总建筑面积6494.98平方米。

- 6.进水水质及出水水质

6.1设计进水水质：根据污水厂实际进水水质及《漳浦县赤湖工业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》的要求及污水处理厂实际进水水质，对进水水质进行设定。根据规划环评要求电镀企业预处理后总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等重金属指标达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2的相关标准，其他指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮等其余指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）,电导率小于15000us/cm。因此，本期工程设计进水水质详见下表：

设计进水水质

| 序号 | 水质指标 | 单位 | 设计进水水质 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铬 | mg/L | 1.0 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 |
| 2 | 六价铬 | mg/L | 0.2 |  |
| 3 | 总镍 | mg/L | 0.5 |  |
| 4 | 总镉 | mg/L | 0.05 |  |
| 5 | 总银 | mg/L | 0.3 |  |
| 6 | 总铅 | mg/L | 0.2 |  |
| 7 | 总汞 | mg/L | 0.01 |  |
| 8 | 总铜 | mg/L | 0.5 |  |
| 9 | 总锌 | mg/L | 1.5 |  |
| 10 | 总铁 | mg/L | 3.0 |  |
| 11 | 总铝 | mg/L | 3.0 |  |
| 12 | 总氰化物 | mg/L | 0.3 |  |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 10 |  |
| 14 | pH |  | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 15 | 悬浮物 | mg/L | 400 |  |
| 16 | BOD5 | mg/L | 300 |  |
| 17 | COD | mg/L | 500 |  |
| 18 | 石油类 | mg/L | 20 |  |
| 19 | 氨氮 | mg/L | 45 | 《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A标准 |
| 20 | 总氮 | mg/L | 70 |  |
| 21 | 总磷 | mg/L | 8 |  |
| 22 | 电导率 | μs/cm | 15000 |  |

6.2设计出水水质：根据受纳水体要求，《漳浦县赤湖工业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》中提出：五金园区污水厂尾水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。本期工程设计出水水质以规划环评要求为准，最终出水水质以本工程环评及其批复为准。因此，本期工程设计出水水质详见下表：

| 序号 | 水质指标 | 单位 | 设计出水水质 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铬 | mg/L | 1.0 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 |
| 2 | 六价铬 | mg/L | 0.2 |  |
| 3 | 总镍 | mg/L | 0.5 |  |
| 4 | 总镉 | mg/L | 0.05 |  |
| 5 | 总银 | mg/L | 0.3 |  |
| 6 | 总铅 | mg/L | 0.2 |  |
| 7 | 总汞 | mg/L | 0.01 |  |
| 8 | 总铜 | mg/L | 0.5 |  |
| 9 | 总锌 | mg/L | 1.5 |  |
| 10 | 总铁 | mg/L | 3.0 |  |
| 11 | 总铝 | mg/L | 3.0 |  |
| 12 | pH |  | 6～9 |  |
| 13 | 悬浮物 | mg/L | 50 |  |
| 14 | COD | mg/L | 80 |  |
| 15 | 石油类 | mg/L | 3.0 |  |
| 16 | 总氰化物 | mg/L | 0.3 |  |
| 17 | 氟化物 | mg/L | 10 |  |
| 18 | BOD5 | mg/L | 10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 19 | 氨氮 | mg/L | 5（8） |  |
| 20 | 总氮 | mg/L | 15 |  |
| 21 | 总磷 | mg/L | 0.5 |  |

根据进、出水水质指标，其要求的处理程度如下表所示。

进、出水水质及处理程度

| 项目 | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | 粪大肠菌群数(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 500 | 300 | 400 | 70 | 45 | 8 |  |
| 出水水质 | ≤80 | ≤10 | ≤50 | ≤15 | ≤5(8) | ≤0.5 | 103 |
| 去除率（%） | ≥84 | ≥96.7 | ≥87.5 | ≥78.5 | ≥88.9(82.2) | ≥93.7 | - |

- 7.项目服务范围

根据建设用地规划许可、漳浦县发展和改革局有关批复，本工程主要服务于赤湖工业园五金园区，主要收集赤湖工业园五金园区的污水。

- 8.污水处理服务费

本项目污水处理单价最高限价为14.99元/ m3；

本项目污水处理单价最高限价由单位厂区部分测算的污水处理单价为14.99元/m3（含增值税），结算时本项目的污水处理单价=中标单价。

污水处理量的计量按污水厂进口在线流量计显示读数为准。

污水处理服务费结算原则：

1、污水处理服务费包括污水处理厂运营所需的总成本费用,包括但不限于固定资产原值、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销、修理费、自用水水费、外购原材料费、外购燃料及动力费、工资福利费、其他费用、财务费用及必要的合理回报。

2、项目公司每月向园区排污企业方收取污水处理服务费：企业方应支付的月污水处理服务费=各企业流量计读取的月实际污水处理量×污水处理单价。

3、当正常运营期间月实际污水处理量小于月基本水量时，项目公司在向园区排污企业方收取污水处理服务费后，向实施机构申请差额部分污水处理服务费,差额部分污水处理服务费=（月基本水量-月实际达标污水处理量）×污水处理单价×绩效考核系数S。

4、实施机构按月实际达标污水处理量作为项目公司污水处理服务费的结算方式：月污水处理服务费=月实际达标污水处理量×污水处理单价

备注：①项目公司每月向园区排污企业方收取污水处理服务费，月实际污水处理量即各排污企业月累计进水量。

②月实际达标污水处理量指的是结算当月实际污水处理量减去月不达标污水处理量，即：月实际达标污水处理量=月实际污水处理量-月不达标污水处理量。

③当月实际达标污水处理量小于月实际污水处理量时，实施机构按月污水处理服务费结算标准从应支付的差额部分污水处理服务费中直接抵扣。

④污水处理服务费按季度结算，差额部分污水处理服务费项目公司按月申报，实施机构每季度在完成污水处理服务费的结算后，于下个季度的第一个月15日前进行拨付。

⑤绩效考核系数S详见绩效考核方案。

- 9.处理技术及工艺、设备的采用

通过经济技术比选，本工程污水预处理工艺采用“进水调节池+气浮池+芬顿氧化塔+芬顿沉淀池+水解酸化池”；生化系统采用“五段式 Bardenpho 工艺+二沉池”工艺；深度处理工艺采用“斜管沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池”。出水水质执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。

当企业排放废水超标或存在未经预处理的废水排放，通过切换阀门将事故废水引至事故调节池，再分批次进入重金属应急处理系统（已实施）进行处理，处理达标后的废水提升至进水调节池内，与园区废水一并进行后续处理。进水调节池上方设置了各家工业企业压力排水管的进水留样间，对企业每天进入污水厂的污水进行留样、保存、检测，提升环保监管水平。

重金属应急处理系统（已实施）工艺采用“破氰+除铬+综合反应”。

污泥处理系统以减量化为主，采用“污泥浓缩池+污泥调理池+厢式隔膜压滤机”工艺，本次污泥处理目标为含水率降低至60%以下，处理后的泥饼处理方式与现状保持一致，暂定为危废，外运至水泥窑协同处置。

①项目公司应当根据经批复的《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目可行性研究报告》提供的设计方案完成本项目的初步设计文件、施工图设计文件及报批。未经项目实施机构书面同意，项目公司不得随意改变其提供的处理工艺、主要设计参数和关键设备规格参数，同时应严格遵守各项相关的技术标准和技术规范。

② 在项目公司在设计过程中，经实施机构书面同意，允许项目公司在经批复的《漳浦县赤湖工业园五金园区污水处理厂项目可行性研究报告》的基础上做设计优化。

- 10. 生产负荷的确定

项目生产负荷第一年基本水量为设计规模的60%，即3600m3/d，第二年设计规模的70%，即4200m3/d，第三年达到设计规模80%，即4800m3/d，第四年及以后每年达到设计规模100%，即6000 m3/d。

- 11. 污泥处理及运输处置费

本工程产生的污泥主要来源于气浮池、芬顿沉淀池、水解酸化池、二沉池以及斜管沉淀池。根据现状污水厂环评报告，污水厂污泥按《国家危险废物名录》 （2021 年版）中的“HW17 表面处理废物、废物代码 336-064-17”类危险废物进行分类管理、贮存和处置，行业来源主要为“金属表面处理及热处理加工”。本期工程污水处理厂污泥暂按危废进行定性和处置，最终污泥是否按照危废进行处置由本工程环评及其批复进行确定。

本项目污泥处理由中标方负责，污泥含水率降低至 60%，作为危废，外运至水泥窑协同处置。

今后处置方式、成本有变化时双方另行协商调整。

- 12.污水排放点

赤湖工业园五金园区污水处理厂尾水近期通过赤湖溪入海口感潮段入河排污口进行排放。待园区深海排放管工程建设完成后，污水处理厂尾水排放通过深海排放管道进行排放。同时现状入河排污口自行废除。

- 13.项目前期工作

本项目由实施机构完成如下前期工作，包括选址农转用、用地预审、可行性研究报告及三通等前期工作手续编制的文件。

项目前期工作费用的承担：项目公司成立前政府方已支付的费用（如可行性研究报告编制费等相关费用），纳入污水处理厂项目总投资。本项目的招标代理费由中标社会方支付，纳入项目总投资。（其中，根据企业发展及环保部门对园区的相关环保要求及技改工程规模调整的需要，对工程建设方案和污水处理工艺进行了调整、优化和完善。因此产生的前期费用及可行性研究报告编制费，共计金额为59.6万元，在项目公司成立且注册资本金注资完成后,产生前期费用的各服务方依据服务合同提交请款函，项目公司复核无误后28日内支付全部费用。）

本项目已经实施的重金属应急处理设施暂按估算价705.37万元，纳入项目总投，项目公司成立且注册资本金投资成立后，经第三方评估后由项目公司向现运营单位（漳浦县赤湖众城污水处理厂）支付全部费用。其中，重金属应急处理设施最后支付的全部费用不超过705.37万元。

实施机构确保在本项目《特许经营协议》签订后30日内完成上述前工作。项目公司负责除实施机构已完成的部分外的前期工作，费用纳入污水处理厂项目总投资，实施机构不再另行支付。

- 14.本项目近期规模6000m3/d，远期规模为1.5万m3/d，当园区实际供应污水量达到6000m3/d处理能力时，项目公司负责提出远期升级扩容工程建议，实施机构应适时启动二期扩建工程前期工作，编制实施方案并报县政府研究决定启动扩建工作。

# 第五章 合同框架

# （另册提供）

# 第六章 投标文件格式

注：1、除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

2、采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章。

3、采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

（项目名称）

资 格 文 件

投标人：                   （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    	     （签字或盖章）

年 	月      日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

目  录

一、投标函

二、投标保证金

三、投标人基本情况表

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、财务状况表

七、联合体协议书（如有）

八、承诺函

九、类似项目业绩情况表

十、其他需要提交的材料

一、投标函

招标项目编号：

项目名称：

致： 	(招标人名称)

我 单 位 自 愿 参 加 贵 单 位 组 织 的 编 号 为        ( 招 标 项目编 号 ) 的

（项目名称）的招投标活动。我单位同意从招标文件规定的投标文件递交时间开始，直至招标文件规定的投标有效期期满，招标文件与投标文件一直对我单位具有约束力。在投标和评标过程中，我单位将严格按照招标文件的规定，参加并配合贵单位进行本次招投标活动。

如果我单位中标，我单位承诺：

- 1、在招标文件的规定时间内提交投标保证金；

2、在招标文件的规定时间内成立项目公司，并与贵单位签订《特许经营协议》。

如我单位不能遵守上述承诺，我单位愿意接受贵单位按照招标文件的有关规定实施的任何处罚。

投标人全称(盖章)：

法定代表人

或授权委托人(签字或盖章)：

年 	月 	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

## 二、投标保证金

（招标人名称）：

我方于 	年 	月 	日参加 	（项目名称）的投标， 现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还。

投标人名称：        （盖单位章）

法定代表人或授权人：     （签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应附投标保证金有关凭证或接收单位开具的收款证明扫描件及投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件（加盖投标人单位公章），以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）联合体投标的，须通过联合体牵头人办理投标保证金并加盖单位公章。

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：             （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或盖章）

日期：      年        月       日

注：

- 独立投标人或联合体投标人的联合体成员各方均须附上营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证等扫描件并加盖单位公章。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

3、上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：         身份证号码：         性别：         年龄：

职务：          系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖投标人单位盖章）

日期：          年          月        日

。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

五、授 权 委 托 书

致：            （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的        （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；       （授权委托人姓名），其身份证号码为         ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为      （招标项目编号）的          （项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自    年   月   日起至   年   月   日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                        (盖单位公章)

法定代表人：             　　　       (盖章)

委托代理人：                   （盖章或签字）

日期：          年     月    日

注：

1、委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

六、财务状况表

| 公司名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务资料 |  | 2019 年度 （万元） | 2020 年度 （万元） | 2021 年度 （万元） |
| 资金 | 注册资本 |  |  |  |
|  | 实有资金 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |  |
| 流动比率 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |
| 利润率 |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |

投标人：             （盖投标人单位公章）

注：

- 1.联合体投标的，联合体各方均须填写此表并加盖单位电子公章。

2. 投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第1.12条款的要求和第三章“评标办法”附表2的要求在本表后附相关证明材料。

## 七、联合体协议书（如有）

协议书中联合体各方具体的责任、权利、义务由其自行约定，但约定的内容不得与下列内容相抵触。协议书的内容必须包括但不限于如下：

甲方：          （公司名称）

乙方：          （公司名称）

甲方、乙方（如果有的话）自愿组成联合体，参加        项目（招标文件编号：       ）的共同投标。经联合体各方充分协商一致，现就有关联合体合作事宜达成协议如下：

一、联合体各方的地位

甲方、乙方一致决定，授权甲方为联合体牵头人，乙方为联合体成员，组成联合体共同参加本项目的投标。

甲方负责本项目招投标过程中的一切组织、协调工作和处理与之有关的一切事务，并有权委派授权代理人以联合体的名义参加本项目的投标活动，授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，联合体各方均予以认可并承担法律责任。

甲方负责《特许经营权协议》实施阶段的主办和协调工作。

各方具体分工如下：

二、联合体各方的权利与义务

1、在本次投标过程中，甲方的法定代表人或授权代理人负责对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人，甲方的法定代表人或授权代理人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

2、参加投标工作将由甲方负责；甲方的法定代表人或授权代理人代表联合体提交并签署相关文件及招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，并在招投标过程中的一切承诺均代表了联合体各成员的真实意思表示。

3、联合体应严格按招标文件各项要求，递交投标文件。

4、如能中标，联合体将遵守以下规定：

（1）甲方的职责：负责………，计划在项目公司中出资   %；

乙方的职责：负责………，计划在项目公司中出资   %；（如果有的话）

（说明：各方的出资比例应大于0，且甲乙方出资比例总和为100%）

（2）甲方代表联合体成员接受招标人的指令和通知。

三、协议变更

本协议书作为投标文件的组成部分，在提交给招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销（撤回）；若今后确需变更本协议书，需按《招标文件》的有关规定并应事先征得招标人的同意后方可变更。

四、违约责任

联合体中任何一方违反本协议书的约定，联合体各方均需对招标人承担连带的违约责任；联合体各方承担连带违约责任后，联合体的守约方有权追究违约方的违约责任。

五、协议有效期限

本协议书自签署之日起生效。若能中标，本协议书的有效期限自本协议书生效之日起至本项目《BOT项目合同》规定的合作期限满之日止；若未能中标，本协议书自收到招标结果通知书之日起自行失效。

六、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

七、协议书的份数

7.1本协议书一式    份。送招标人 贰 份，联合体成员各      份。

7.2本协议经甲、乙贰方法定代表人签章并加盖单位公章之日起生效。

甲方(公章)：                              乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                  法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的       、       （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权

（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

联合体各成员名称：                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字或盖章）

## 八、承诺函

致： 	(招标人）：

本投标人郑重承诺，负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。

投标人名称：         （盖单位章）

法定代表人或授权人：        （签字或盖章）

年 	月 	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

## 九、类似项目业绩情况表

| 项目名称 | 建设单位 | 污水处理量 (立方米/日) | 投资总额 | 特许经营权协议签约日期 | 建设单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖单位章）

备注：

投标人应根据招标公告、“投标人须知前附表”第1.12条款及第三章“评标办法”附表2：商务文件(能力)评分标准表要求在本表后附相关证明材料。

十、其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

包含但不限于以下内容：

（1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

（2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

（3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体双方均应提供）；

（项目名称）

商 务 文 件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人             （签字或盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

一、报  价  表

| 项目名称 |  | 招标项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 污水处理单价 投标报价 | 每立方米的污水处理单价投标报价（含增值税）： （小写） 元/m3（大写： 元/m3） （保留小数点后两位） |  |  |
| 特许经营期限 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 保证金金额 及提交方式 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人： 	                                 （盖章）

年 	月 	日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

二、其他需提供的材料

（项目名称）

招标编号：

技 术 文 件

- 投标文件内容：技术文件

日期： 	年 	月 	日

目    录

说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。

# 对《框架协议》、《特许经营权协议》的响应意见

致：               (招标人名称)

为参与贵单位组织的编号             (招标项目编号)的 	（项目名称），我单位仔细阅读了招标文件中《框架协议》、《特许经营权协议》的各项条款。

《框架协议》条款偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

《特许经营权协议》条款偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。