龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目

招标文件

报建编号： 3506812007150201

招标编号： E3506810601800373001

招标人：_漳州市龙海区浮宫镇人民政府 （盖单位公章）

代建单位：_龙海市龙江交通发展有限公司 （盖单位公章）

招标代理机构： 福建平诚工程造价咨询有限公司（盖单位公章)

招标代理机构项目负责人：   林小贞

招标代理机构编制人：   黄雯婧

招标文件编制日期：　 　2023 年07月

目   录

第一章  招标公告	3

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	21

附录2 资格审查条件(履约信誉最低要求)	22

附录3  资格审查条件(项目负责人)	23

二、投标人须知正文	26

第三章  评标办法	39

一、评标办法前附表	39

二、评标办法正文	41

第四章  合同条款	43

第五章  技术要求	55

第六章  投标文件格式	56

一、投标函及投标函附录格式	59

二、法定代表人身份证明及授权委托书	62

四、资格审查资料	67

五、承诺函	74

六、 其他材料	75

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目已由漳州市龙海区自然资源局以龙自然资〔2022〕225号批准建设，项目业主为 漳州市龙海区浮宫镇人民政府 ，建设资金来自 业主多渠道筹措 ，项目出资比例为 100% ，招标人为 漳州市龙海区浮宫镇人民政府 ，代建单位为 龙海市龙江交通发展有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的边坡监测服务进行公开招标，本次招标采用资格后审。

2.项目概况及招标范围

2.1 工程建设地点：龙海区浮宫镇霞威村、霞圳村、田头村。

2.2 工程建设规模：生态修复总面积 981.28 亩，具体情况如下:(1)一比疆废弃矿山生态修复:修复面积 764.87 亩，主要通过爆破削坡分15个台阶，清理土石方量1147.22万立方米，坡面 CS喷灌绿化19.78万平方米，及修筑排水沟、沉淀池、平台植树绿化等进行工程修复。(2)霞圳-田头废弃矿山生态修复:修复面积 216.41 亩，主要通过爆破削坡分11个台阶，清理土石方量269.33万立方米，坡面 CS喷灌绿化4.93万平方米，及修筑排水沟、沉淀池、平台植树绿化等进行工程修复。

2.3 招标范围：详见施工图设计说明文件。

2.4 监测频率：本项目监测频率根据矿区边坡的安全类型、气象条件（暴雨等）进行调整，各种监测方法（深部位移、北斗宏观位移）的监测频率初定为：施工期正常监测期1次/周，雨季高风险期1次/天，交工后1次/月。在监测过程中，当出现异常变形情况时，系统自动加密观测，当出现持续变形增大趋势时，系统自动连续采集数据，本项目监测周期至交工后五年。

2.5 边坡变形监测与测量精度：应符合现行国家标准《工程测量规范))GB50026的有关规定。

2. 6(适用于简易招标)监测服务费发包价：¥2400000元;本项目监测服务费采用固定总价加风险系数包干（含税），该服务费总额已含监测费、劳务费、材料费、交通费、机械设备进场、退场等全部费用，甲方无须再另行支付其他费用，即在实施期间不因工程设计变更、工期变化、不可抗力因素、其他原因引起进退场次数增加、监测点布置及检测频率增加等因素而增加监测费用。项目具体实施过程中不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监测服务费均不做任何调整。

2.7 监测工作范围及工作方法：

一比疆废弃矿山生态环境治理项目长度约1520m，最大坡高约160m；霞圳-田头废弃矿山生态环境治理治理项目长度约760m，最大坡高约110m。

智能监测系统概述：在边坡的不同平台设置相应传感器，传感器测取的数据统一经由通道处理器接入集采系统，通过无线信号将数据传送至室内接收端。传感器包括：轮滑式测斜仪、固定式倾角仪、自动测缝计和雨量计。安设蓄电池和太阳能电池板为整个现场监测系统提供维持运行的电量，同时采取了加强系统防护的必要措施；分别在适当范围内装配避雷针，对地表传输电缆进行PVC套管以及对主要传感器和仪器进行铺设盖板、砌砖围护和混泥土云石胶加固等。

2.8 监测点位布设：

一比疆废弃矿山生态环境治理项目边坡长度约1520m，主控断面按约100m间距布置，拟布设14个监测主断面和15个一般监测断面，每个主断面布3个北斗宏观监测点和1个深部位移监测点（每监测点钻孔深约20m），每个一般断面布置1~3个北斗宏观监测点；并在在边坡底部对面路侧的安装3个高清图像监测点，实现对该区域的实时图像监测。

霞圳-田头废弃矿山生态环境治理治理项目长度约760m，主控断面按约100m间距布置，拟布设3个监测主断面和9个一般监测断面，每个主断面布2个北斗宏观监测点和1个深部位移监测点（每监测点钻孔深约20m，每个一般断面布置1个北斗宏观监测点，边坡端部根据边坡高度变化减少设备布置；并在在边坡底部对面路侧的安装2个高清图像监测点，实现对该区域的实时图像监测。

3.投标人资格要求

3.1本次龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目招标要求投标人须具备以下条件:

①具备独立法人资格，提供合格有效的企业营业执照副本（若是事业单位无营业执照的，可提供事业单位法人证书)复印件并加盖投标人单位公章；

②工程勘察综合类资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质或工程勘察专业类岩土工程（岩土工程物探测试检测监测类）甲级及以上资质（提供有效的资质证书复印件并加盖投标人单位公章）。

③投标人参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

④投标人拟担任本招标项目负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，且应为本单位在岗职工。

⑤人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4与招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.5投标人不得与建设单位、所投合同段内的施工承包人、监理人、第三方试验检测人存在单位负责人为同一人或存在控股或参股关系。

3.6在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.8投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

4.招标文件的获取

本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于2023年7月12日8:30至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/），下载电子招标文件（若不提供图纸，应提供满足投标人编制投标文件需要的参考资料）。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件最新版本（软件工具及版本号）打开。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场。

5.2本次招标不召开投标预备会。

5.3投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2023年7月25日09时00分00秒，通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）在线递交投标文件。

5.4本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

5.5评标结束后，中标候选人所提交的投标报价、项目负责人的姓名、个人业绩（若有）和相关证书编号，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）网站上进行公示。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：固定价随机抽取中标人法(简易招标办法)

7.投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：2023年7月24日12 时00分（以到账银行出具的证明为准）前到账。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币（大写）肆万陆仟元整。

7.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表3.4.1规定。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/） 等媒体上发布。

9.联系方式

招 标 人：漳州市龙海区浮宫镇人民政府

代建单位：龙海市龙江交通发展有限公司

地    址：漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号

联 系 人：曾先生

邮    编：363100

电    话：0596-6561015

电子邮箱：/

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司

地  址：漳州市芗城区延安北路78号6层

联系人：小汤

邮    编：363000

电  话：0596-2913128

电子邮箱：fujianpingcheng@163.com

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市龙海区自然资源局

地址：漳州市龙海区石码镇工农路61号

联系电话：0596-6552921

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

- 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市龙海区浮宫镇人民政府 代建单位：龙海市龙江交通发展有限公司 地址：漳州市龙海区海澄镇月港大道20-17号 联系人：曾先生 电话：0596-6561015 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建平诚工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区延安北路78号6层 联系人：小汤 电话：0596-2913128 |
| 1.1.4 | 项目 名称 | 龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目 |
| 1.1.5 | 建设 地点 | 龙海区浮宫镇霞威村、霞圳村、田头村 |
| 1.2.1 | 资金 来源 | 业主多渠道筹措 |
| 1.2.2 | 出资 比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标 范围 | 详见施工图设计说明文件 |
| 1.3.2 | 监测 频率 | 本项目监测频率根据矿区边坡的安全类型、气象条件（暴雨等）进行调整，各种监测方法（深部位移、北斗宏观位移）的监测频率初定为：施工期正常监测期1次/周，雨季高风险期1次/天，交工后1次/月。在监测过程中，当出现异常变形情况时，系统自动加密观测，当出现持续变形增大趋势时，系统自动连续采集数据，本项目监测周期至交工后五年。 |
| 1.3.3 | 边坡变形监测与测量精度 | 应符合现行国家标准《工程测量规范))GB50026的有关规定 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件:见附录1 信誉要求:见附录2 项目负责人要求:见附录3 其他人员要求：附录4 主要检测仪器设备要求：附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 增加： （12）反映投标文件个性特征的内容（含上传投标文件的Mac地址）与其它投标人出现明显雷同。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | （1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （4）在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人 （5）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的方式、截止时间 | 时间：2023年7月17日11 时00 分 00秒 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的方式、截止时间 | 时间：2023年7月18日17 时 00 分 00秒 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差，重大偏差标准详见评标办法前附表。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法 第四章 合同条款 第五章 技术要求 第六章 投标文件格式 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2023年7月17日11 时00 分 00秒 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心交易系统（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改截止时间 | 递交投标文件截止之日5天前在发布招标公告的网站在线发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | （一）投标函及投标函附录 （二）法定代表人身份证明及授权委托书 （三）投标保证金 （四）资格审查资料 （五）承诺函 （六）其他资料 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 |
| 3.2.4 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.5 | 投标固定总价（适用于固定价随机抽取中标人法评标的项目） | 监测服务费发包价：¥2400000元 ;本项目监测服务费采用固定总价加风险系数包干（含税），该服务费总额已含监测费、劳务费、材料费、交通费、机械设备进场、退场等全部费用，甲方无须再另行支付其他费用，即在实施期间不因工程设计变更、工期变化、不可抗力因素、其他原因引起进退场次数增加、监测点布置及检测频率增加等因素而增加监测费用。项目具体实施过程中不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监测服务费均不做任何调整。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币肆万陆仟元整（¥46000.00元）。 投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、③、④、⑤种的形式提交； ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名： / 帐 号： / 开户银行： / 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明（E3506810601800373001）投标保证金。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工 程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（E3506810601800373001）投标保证金 。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：须采用电子保险保函，不接受纸质保函。采用电子保险保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保险保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（E3506810601800373001）投标保证金”。开具保函费用由投标人自理。 （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。 根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交要求： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 ④投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 ⑤电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.2 | 未提交投标保证金的处理 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 | 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料； （5）反映投标文件个性特征的内容（上传投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同）出现明显雷同； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （8）法律、法规规定的其他情形。同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.4 | 近年发生的行贿犯罪档案查询的年份要求 | 招标文件发布前近三年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人应按第六章“投标文件格式”规定，在投标文件指定位置加盖投标人单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 投标、评标阶段仅提交电子投标文件，如中标再提供纸质投标文件正本一份，副本伍份； 中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件应编制目录且标注页码。中标人递交的纸质投标文件应是电子投标文件的打印件，正本应逐页加盖投标人单位公章，纸质投标文件不得采用活页夹装订。 |
| 3.7.6 | 投标文件的制作份数要求 | 投标人在制作投标文件时：若项目未划分标段组的，应对其每个投标标段制作一份完整的投标文件； |
| 4.2.1 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间5天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点： 电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/；同时招标人在漳州市龙海区公共资源交易中心--漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼（交易场所）设置开标会场，投标人不必到场参加开标会。 |
| 5.2.1 | 开标 程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： （1）电子投标文件解密。 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起半小时内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。 （2）根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，采用开标现场随机抽球方式，按照下列办法确定进入评审的投标人名单： ①当标段组的投标人数量小于等于30家时，所有投标人全部入围评标。 ②当该标段组的投标人数量大于30家小于等于50家时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取30家入围评审其余投标人的投标文件不予开标。 ③当该标段组的投标人数量大于50家时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取50家入围评审，其余投标人的投标文件不予开标。 注： （4）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息情况，并记录在案。 注：电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。 （5）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人， 专家5人；评标专家确定方式：从福建省设立的评标专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/） 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数1个。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/） 公告期限：不少于10日 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10％。 履约担保形式： 以银行转账（现金）或银行保函等方式提交。若以银行保函提交履约担保，在缴交规定期限内未办理完成应先以现金形式提交，待银行保函办理完成后无息退还现金。若以银行保函递交的，必须是银行开具的见索即付保函，并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址 。 履约担保的提交时间：在签订合同之前提交。 履约担保退还：在合同内所有项目完成后并移交完整的资料后无息退还。 |
| 7.7.2 | 未按要求提交履约担保的处理 | 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.8.1 | 投标人未按要求签订合同的处理 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.8.2 | 招标人未按要求签订合同的处理 | 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的，则对该标段重新招标； （2）投标文件（商务文件）开标结果显示，若某标段组或标段投标保证金到达总份数少于3个的，则对该标段组或标段重新招标； （3）经评标委员会评审后否决某标段所有投标的，则对该标段重新招标； （4）某标段中标候选人均未与招标人签订合同的，则对该标段重新招标； （5）法律规定的其他情形。 |
| 9.5.1 | 监督部门 | 招投标监督机构名称：漳州市龙海区自然资源局 地址：漳州市龙海区石码镇工农路61号 联系电话：0596-6552921 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 新增10.3 | 招标人补充通知的方式及投标人收悉确认方式 | 无需确认 招标人在投标截止时间5天前，将有编号的补充通知发布在招标公告发布的网站，供投标人自行查阅和下载。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补充通知将按时序编号，如先后发出的补充通知有不一致之处，以编号最后的补充通知为准。 |
| 新增10.4 | 招投标期间争议解决方式 | 争议的最终解决方式： 诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |
| 新增10.5 | 费用 | 1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 2.本项目的招标代理费按照招标代理合同约定。 3.中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》闽发改服价〔2021〕250号。 |
| 新增 10.6 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文支持电档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术电话： 400-850-33000、0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料，只有下载招标文件才能参与投标。 五、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 六、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求

工程勘察综合类资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质或工程勘察专业类岩土工程（岩土工程物探测试检测监测类）甲级及以上资质

注:应附企业法人营业执照副本、资质证书副本的扫描件等。

## 附录2 资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉情况要求

1.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。 3.在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，资格审查不予通过。 4.投标人或法定代表人或拟委任的项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。

## 附录3  资格审查条件(项目负责人)

| 人员 | 最低限度的资历要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 应具备注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程相关专业高级工程师及以上职称，且应为本单位在岗职工 | 1人 |

注：1、递交的人员资料：应附身份证、毕业证、职称证、执业资格证书等证件的彩色影印(扫描)件。

2、上述人员必须是本单位自有人员，否则其投标将被否决。具有直接管理和被管理的母、子公司人员，均可认为是单位自有人员。自有人员应附上自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。人员配备需满足上表最低要求，否则作废标处理。

附录4  其他人员最低要求

| 人员 | 最低限度的资历要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 测量工程师 | 具有相关专业中级及以上职称。 | 2人 |
| 地质工程师 | 具有相关专业中级及以上职称。 | 1人 |

注：1、投标人投标时不需要提供相关证明材料，但应在投标文件中提交承诺函予以响应。

2、招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的其他技术人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要人员。

3. 以上人员必须为中标人自有人员。以职称证书等相关证书上的单位为准,若不符则须提供社保机构开具的证明文件并加盖投标单位章。但具有直接管理和被管理的母、子公司人员，均可认为是单位自有人员。

附录5 主要检测仪器设备要求

| 监测项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测斜传感器 | 个 | 170 |  |
| PVC测斜管 | m | 170 |  |
| 裂缝计 | 个 | 50 |  |
| 位移计 | 个 | 78 |  |
| 雨量计 | 个 | 2 |  |
| 应力计 | 个 | 8 |  |
| 倾角仪 | 个 | 4 |  |
| 高清图像监测点 | 套 | 5 |  |
| 导线 | 米 | 29800 |  |
| 系统/模块/电池 | 套 | 3 |  |
| 手机app | 套 | 1 |  |

注：1.凡是单位为套的，其设备清单投标人应详细列出。

2.投标人认为需要增加的其他设备请详细列出，本表行数可自行增加。

3.投标人投标时不需要提供相关证明材料，但应在投标文件中“附件A-6 投标人承诺拟投入本项目的仪器设备表”承诺满足或超过本表最低数量要求。

4.招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求及投标人承诺投入的设备作为本项目配备的主要检测仪器设备，在经招标人审批后作为投入本项目的主要检测仪器设备。

## 二、投标人须知正文

本须知正文部分内容若有与本范本投标人须知前附表不一致之处，以投标人须知前附表为准。

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）信誉要求：见投标人须知前附表。

（3）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

（4）其他人员资格：见投标人须知前附表。

（5）主要检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标

1.4.2.1本次招标不接受联合体投标。接受联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过家；应满足下列要求：。

1.4.2.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（6）联合体按照联合体各方信用等级最低的单位确定其信用等级。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或法定代表人或拟委任的项目负责人近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1本次招标不组织踏勘现场。

1.9.2投标人可自行踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人提供的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2投标人按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题以便招标人进行澄清。

1.10.2招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式澄清投标人提出的问题，该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

接受分包的第三人资料要求：（1）分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质，还应取得增值税一般纳税人资格；（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

- 1.12响应和偏差

投标人须知前附表允许投标文件偏离（即偏差）招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）技术要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子补充通知为准。

- 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易系统提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投保人须知前附表规定的时间前在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足投保人须知前附表2.2.2规定的时间，且澄清内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

- 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间，招标人在投标人须知前附表规定的交易系统上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注发布招标公告的交易系统，招标人发布修改通知时间起视为投标人收到招标文件的修改。

- 2.4招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1电子包投标文件应包括下列内容：见投标人须知前附表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）款所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人不接受调价函。

3.2.5投标固定总价: 见投标人须知前附表

3.2.6投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在交易系统上发布相关信息通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金以及投标保证金的银行同期活期存款利息。

- 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金的选择形式见投标人须知前附表。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3投标保证金的退还：见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：见投标人须知前附表。

- 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”中填写的企业法人营业执照号、企业资质等级、有效期、基本账户开户银行和基本账户号等应与该表附件内容完全一致。

3.5.2“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况汇总表”具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图、在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图，以及在投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”。

3.5.5接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权否决投标人的投标文件，并没收其投标担保；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约担保金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级主管部门。

- 3.6备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应使用电子交易系统提供的投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明），按第六章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字、盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正、副本份数要求：见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的装订要求：见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件的制作份数要求：见投标人须知前附表。

- 4.投标

- 4.1投标文件的制作

4.1.1投标人应根据招标文件及交易系统规定的要求制作、加密、上传投标文件，以保证投标文件的有效性和保密性。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易系统拒收并提示。

4.1.2本次招标采用形式，投标文件（商务文件）应加密。

- 4.2投标文件的递交

4.2.1投标文件的递交方式及投标截止时间见投标人须知前附表，具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。

电子交易系统收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人使用生成投标文件的CA数字证书可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标，所有投标人的投标人代表须准时参加。

开标时，投标文件若为现场解密的，所有投标人应由投标人代表持生成投标文件的CA数字证书到开标地点进行投标文件开标及解密。

- 5.2开标程序

- 电子交易平台按以下程序进行开标：

- （1）电子投标文件解密。

- 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起半小时内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

- （2）根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，采用开标现场随机抽球方式，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

- ①当标段组的投标人数量小于等于30家时，所有投标人全部入围评标。

- ②当该标段组的投标人数量大于30家小于等于50家时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取30家入围评审其余投标人的投标文件不予开标。

- ③当该标段组的投标人数量大于50家时，确定入围评标的投标人方法如下：抽取50家入围评审，其余投标人的投标文件不予开标。

- 注：

- （4）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息情况，并记录在案。

- 注：电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。

- （5）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外

- 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。更换评标委员会成员的情况应当在评标报告中予以记录。被更换的评标委员会成员如为评标专家库专家，招标人应当从原评标专家库中按照原方式抽取更换后的评标委员会成员，或者在符合法律规定的前提下相应减少评标委员会中招标人代表数量。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、相关证书名称和编号；

（3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（4）提出异议的渠道和方式；

（5）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7. 2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7. 3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

- 7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、中标人本项目信用分使用情况。

- 7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式要求。

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.8 签订合同

7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下（注：如由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第3.1.3和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用）：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4合同协议书经双方法定代表人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6  如果根据本章第3.5.7项、第7.7.2项或第7.8.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

- 8. 重新招标或不再招标

- 8.1 重新招标

见投标人须知前附表。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

- 9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

- 监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 9.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1自招标文件发布之日起，投标人应随时关注交易系统的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或变更等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素及评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 商务文件评审标 准 | (1)投标文件组成及格式符合招标文件的规定，且字迹清晰可辨； (2)投标人的法定代表人身份证明或授权委托书符合招标文件规定； (3)投标文件的签署和盖章情况符合招标文件规定； (4)按照规定提交了投标保证金； (5)除按招标文件规定修改和撤回投标文件之外，一个合同段仅提交一份投标文件； (6)投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | (1)投标人具有有效的营业执照、资质证书； (2)投标人的资质等级符合招标文件的规定； (3)投标人的信誉符合招标文件的规定； （4）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定； （5）投标人的其他要求（若有要求）符合招标文件规定。 （6） 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 若投标文件所附的营业执照、资质证书、人员等证明材料不全，或证明材料未按照招标文件规定提供扫描件时，评标委员会应否决其投标。 |
| 补充条款 |  | 以下补充条款适用于简易招标项目 |
|  | 抽取中标候选人方法 | 1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 2、招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。 3、在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 |
|  | 监测服务费发包价 | 监测服务费发包价：¥2400000元 ;本项目监测服务费采用固定总价加风险系数包干（含税），该服务费总额已含监测费、劳务费、材料费、交通费、机械设备进场、退场等全部费用，甲方无须再另行支付其他费用，即在实施期间不因工程设计变更、工期变化、不可抗力因素、其他原因引起进退场次数增加、监测点布置及检测频率增加等因素而增加监测费用。项目具体实施过程中不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监测服务费均不做任何调整。 |

## 二、评标办法正文

1．评标方法

本次评标采用固定价随机抽取中标人（简易招标办法）招标。

评标委员会对具备参投资格且入围的所有投标人的有效投标文件进行评标。

评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定为中标人。中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依法重新组织招标。

2．评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 商务文件评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。

3．评标程序

#### 3.1 商务文件初步评审

3.1.1评标委员会依据本篇第2.1.1、2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标:

(l)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

#### (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 商务文件详细评审

3.2.1 只有通过初步评审投标文件才能进入详细评审，详细评审的主要内容如下:

(1)近三年内无不良信誉记录；

(2)投标人没有提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务等；

(3)投标人没有以不正当的手段从事投标活动的。

评审委员会将按上述详细评审要求对投标文件进行审查，如发现第(1)、(2)、(3)有重大问题，经三分之二以上评委同意，应当否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2若采用固定价随机抽取中标人（简易招标办法）招标的，由评标委员会直接推荐中标候选人，招标人确定中标人。

# 第四章  合同条款

监测技术服务合同

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

代建单位（丙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担    工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目；

2、工程地点：龙海区浮宫镇霞威村、霞圳村、田头村；

第二条  工作范围：详见监测内容一览表

第三条  合同监测工期和质量标准

一、监测频率：本项目监测频率根据矿区边坡的安全类型、气象条件（暴雨等）进行调整，各种监测方法（深部位移、北斗宏观位移）的监测频率初定为：施工期正常监测期1次/周，雨季高风险期1次/天，交工后1次/月。在监测过程中，当出现异常变形情况时，系统自动加密观测，当出现持续变形增大趋势时，系统自动连续采集数据，本项目监测周期至交工后五年。

二、边坡变形监测与测量精度：应符合现行国家标准《工程测量规范))GB50026的有关规定。

第四条  监测费用及付款方式

（一）监测费用：本工程监测费（含税）包干价人民币     元（大写：   元整），该服务费总额已含监测费、劳务费、材料费、交通费、机械设备进场、退场等全部费用，甲方无须再另行支付其他费用，即在实施期间不因工程设计变更、工期变化、不可抗力因素、其他原因引起进退场次数增加、监测点布置及检测频率增加等因素而增加监测费用。

（二）付款方式：

1、本项目施工期为4年，施工期按季度付款，施工期的监测费用为合同款的40%;

2、本项目交工后按半年付款，交工后监测费用为合同价款的60%。

注：①乙方收到丙方的每一笔款项前，应向丙方出具满足甲方要求的国家税务总局监制的相应增值税发票；②工程款全部以银行转账形式支付，履行上述审批手续后，由甲方拨付给丙方、丙方支付给乙方；③申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因乙方的发票违规，导致丙方被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由乙方承担。

第五条 履约担保

乙方应在中标通知书发出后且在签订合同前向甲方提交合同金额的10%作为履约担保金。在合同内所有项目完成后并移交完整的资料后无息退还。

第六条 双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表         负责对监测工作进行全面管理，解决监测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与监测的各阶段和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供监测场地，保证运输道路畅通，同时提供现场监测用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

3、在收到乙方提交的路基监测报告和相关文件资料后予以确认，并按合同约定支付合同款项。

4、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

5、按相关规定办理监测所需证件、手续，提供有关的资料。

（二）乙方义务

1、委派现场代表         负责监测期间的全面管理。该现场代表须持有与本监测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、监测工作开始前三天内应将监测工作的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换监测工作主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

3、乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同监测项目相应的资质证书。如因资质证书造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

4、乙方须按甲方确认的具体监测点进行监测，每次监测前须报甲方现场代表同意，并按时提交监测报告（ 壹 式  陆份），并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

5、监测所需的材料费用由乙方负责，已包含在合同总价内。

6、监测过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

7、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

8、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

9、乙方如在监测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

第七条  违约责任

1、工程开工后，除不可抗力外,乙方变更项目负责人，每人每次向甲方交纳10万元违约金；其他人员（包含测量工程师、地质工程师）每人每次向甲方交纳3万元违约金。

2、乙方未按照监测委托书的要求进行现场技术监测，每发现、确认一次，乙方承担5000元/次的违约金；同时应当赔偿甲方由此造成的全部经济损失；同类或同一性质问题累计发现、确认达3次或不同违约问题累计达5次以上的，甲方有权解除合同；

3、合同履行期间，甲方不定时进行抽查监测现场，若发现乙方承诺派驻的项目负责人、其他人员（包含测量工程师、地质工程师）不在岗时，抽查过程中每发现、确认一次，乙方承担2000元/次的违约金；

4、 乙方非法转包或分包的，甲方有权责令限期整改纠正，同时要求乙方按合同的金额10%承担违约责任；乙方不予整改的，甲方有权解除合同，所造成的一切损失均由乙方承担；

5、若乙方所提交的监测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行监测作业，并补齐有关资料。由此造成监测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

6、如因乙方提交的成果报告造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。若甲方发现乙方的监测弄虚作假一次罚15万元，三次及以上甲方有权单方解除合同，并不退还履约担保，同时甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

7、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有监测资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的监测单位进场。

8、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

9、甲方因乙方违约而解除合同的，乙方应按照甲方具体要求处理好相关善后清理工作，有关善后工作经甲方检查认可后，甲方将按照乙方实际被计量审核确认的工程量依照本合同文件的约定进行价款结算，乙方必须按要求做好相关基础和配合工作。

第八条  转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第九条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任。

2、合同一方依本合同其他条款约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

3、合同终止后，不防碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按监测合同总价款的5%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十一条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十二条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十三条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

第十四条  其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式  玖   份，甲、乙、丙三方各执 叁   份，每份均具同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、其它约定：

4.1、乙方应保护监测设备及系统之责任，保护时间与检测时间相同。

4.2、各监测点在布置之前，应书面与设计及甲方、监理等相关单位确认后方可进行。乙方应按照设计及甲方、监理及相关部门要求对监测方案进行调整，确认后方可实施。

4.3、监测工作完成后，乙方应立即将所有有关的设备、多余材料、垃圾及各种临时设施清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使甲方满意。

4.4、乙方应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、住宿、膳食及运输的安排。乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

4.5、乙方在签订合同后，应迅速有序的将实施监测所需的设备仪器和材料运至施工现场，并承担有关的各监测工作发生的所有费用。

4.6、乙方对监测过程中的安全负责，甲方不负任何责任。

4.7、乙方应在工程项目所在地设置不少于30平方米的办公室，并配备所需设备。

4.8、承包人应在监测工作完成后14天内提交合格有效的监测报告，监测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准或通过专家评审。

4.9乙方在需要时应出具简报或正式报告参加相关工程的验收会议。

4.10、本工程严禁分包。

甲方：                       乙方：                  丙方：

地址：                       地址：                  地址：

法定代表人：                 法定代表人：            法定代表人：

委托代表人：                 委托代表人：            委托代表人：

电  话：                     电  话：                电  话：

传  真：                     传  真：                传  真：

开户银行：                   开户银行：              开户银行：

账  号：                     账  号：                账  号：

附件1:

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

代建单位（丙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙丙三方各执   份，送交甲乙丙三方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　  乙方单位:（盖章）            丙方单位:（盖章）

法定代表人或                 法定代表人或                 法定代表人或

其委托代理人:                其委托代理人:                其委托代理人:

（签字或盖章）               （签字或盖章）               （签字或盖章）

地址:                         地  址:                     地  址:

电话:     　　             电  话:                     电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　年  月  日                  年  月  日

附件2:

工程安全生产责任合同

为了切实做好                 （项目名称）（以下简称“本项目”）的安全管理工作，建立健全“企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，为本项目的实施提供安全、高效的施工环境，          （以下简称“甲方”）与（监测单位全称）                  （以下简称“乙方”）、（代建单位全称）                  （以下简称“丙方”）签订如下安全责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；

3．加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达上级部门有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作。

2.根据国家有关规定安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位的基桩检测工作提出明确要求。

3．坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、乙方员，必须自觉遵守安全生产的规则制度，有效防止安全事故。

4．采取定期和不定期检查的方式对施工单位试验检测工作进行安全生产检查，及时处理的各项安全隐患。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

本协议书正本一式三份，副本   份，合同三方各执正本一份，副本   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，至缺陷责任终止证书签发后失效。

甲方：（单位全称）（盖章）                  乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：              法定代表人或其授权的代理人：

（职务）                                  （职务）

（姓名）                                  （姓名）

（签字）                                  （签字）

地  址：                                    地   址：

电  话：                                    电   话：

日  期：     年    月    日                 日   期：     年     月    日

丙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

（职务）

（姓名）

（签字）

地  址：

电  话：

日  期：     年    月    日

# 第五章  技术要求

- 投标人在项目实施过程中应使用（但不限于）下述标准、规范：

《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ∕T 2063-2018）

《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）

《突发地质灾害应急监测预警技术指南（试行）》（T/CAGHP023-2018）

《地质灾害地表变形监测技术规程（试行）》 （T／ CAGHP014-2018）

《地质灾害应力应变监测技术规程（试行）》（T∕CAGHP 009-2018 ）

《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

项目实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，投标人应采用新的标准或规范。

# 第六章  投标文件格式

龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目

投标文件

投标人:                  （盖单位公章）

年    月    日

目	  录

一、投标函及投标函附录格式

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查表

五、承诺函

六、其他资料

## 一、投标函及投标函附录格式

投标函

致:                 （招标人）

- 我们在研究了龙海市浮宫废弃矿山生态修复-一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目边坡监测服务项目招标文件和考察了工程现场后，我方愿意以人民币（大写）        元（小写:¥       元）的投标总价，按招标文件要求承担本项目上述合同段监测任务。

- 如果贵方接受我们的投标，我们将保证在接到进驻通知后7天内进驻现场开展工作，并在投标函附录规定的时间内完成合同规定的监测服务内容。

3、如果贵方接受我们的投标，我们将按照贵方认可的条件，以本投标函附录写明的金额提交履约担保。

4、我们同意在自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天的投标文件有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，我方随时接受中标。

5、在监测服务合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其它任何投标，同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

7、随同本投标函，我方出具金额为人民币     万元的投标保证金。如果我方在规定的投标有效期内撤销投标文件；或在招标人发出中标通知书后，非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；或不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在投标文件中提交了虚假材料；或在投标文件中反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示我方以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标，贵方有权不退还投标保证金，另选中标人。

投标人地址:                        投标人:               （盖单位公章）

邮政编码:                    法定代表人:                  （签字或盖章）

电    话:

传    真:                              日    期:      年    月    日

投标函附录

| 序号 | 事 项 | 数 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 人民币 元整（￥ 元） |  |
| 2 | 履约担保金额 | 履约担保金额：为中标合同价的10％。 履约担保形式： 以银行转账（现金）或银行保函等方式提交。若以银行保函提交履约担保，在缴交规定期限内未办理完成应先以现金形式提交，待银行保函办理完成后无息退还现金。若以银行保函递交的，必须是银行开具的见索即付保函，并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址 。 履约担保的提交时间：在签订合同之前提交。 履约担保退还：在合同内所有项目完成后并移交完整的资料后无息退还。 |  |
| 3 | 监测频率 | 本项目监测频率根据矿区边坡的安全类型、气象条件（暴雨等）进行调整，各种监测方法（深部位移、北斗宏观位移）的监测频率初定为：施工期正常监测期1次/周，雨季高风险期1次/天，交工后1次/月。在监测过程中，当出现异常变形情况时，系统自动加密观测，当出现持续变形增大趋势时，系统自动连续采集数据，本项目监测周期至交工后五年。 |  |
| 4 | 监测服务费 合同价格形式 | 本项目监测服务费采用固定总价加风险系数包干（含税），该服务费总额已含监测费、劳务费、材料费、交通费、机械设备进场、退场等全部费用，甲方无须再另行支付其他费用，即在实施期间不因工程设计变更、工期变化、不可抗力因素、其他原因引起进退场次数增加、监测点布置及检测频率增加等因素而增加监测费用。项目具体实施过程中不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监测服务费均不做任何调整。 |  |
| 5 | 边坡变形监测与测量精度 | 应符合现行国家标准《工程测量规范))GB50026的有关规定。 |  |
| 6 | 发包人支付时间 | 按合同约定支付。 |  |

投标人:         (盖单位公章)

法定代表人:    （签字或盖章）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：                性别：      年龄：

职务：     系         （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证明复印件

特此证明。

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

（二）授权委托书（若有）

本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明复印件

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

注：如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

- 投标保证金

（一）投标保证金

（上传扫描件）

（二）投标银行保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于    （投标人名称）（以下称“投标人”）参加        （项目名称）     标段（组）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的；或招标人在发出中标通知书后，投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的；或投标人提交了虚假材料的；或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：           （盖单位公章或电子章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：1.允许投标人实际开具的投标银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料

3.投标银行保函原件在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人，投标文件中附其彩色扫描件。

4.若采用银行电子保函的，只需上传电子保函即可。

（三）年度保证金

（上传年度保证金收讫证明扫描件）

### 表A-1  投标人一般情况表

| 投标人全称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质等级 |  | 营业执照编号 |  |
| 成立日期 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 现有职工总人数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 从事监测工作10年以上人数 |  | 从事监测工作5年以上10年以下人数 |  |
| 从事监测工作5年以下人数 |  | 本届管理班子起始日 |  |
| 行政负责人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮 编： 3.电话： 4.传真： 5.电子信箱： 6.联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1.名称： 2.帐号： |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市 公司，投标人应提供股权占公司股份总数_%以上的所有股东名称及相应 股权比例； 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比 例； 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |

注:附有效的企业营业执照、资质等级证书和CMA计量认证证书的复印件。

附件1：投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

### 表A-2  项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  | 职务、职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  |  |  |  |  | 参加 工作时间 |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 从事监测工作时间 |  |  |
| 是否属于 本公司的固定雇员 |  |  |  | 为本公司 服务的时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起讫时间 | 参加类似监测工作的工程项目名称注1 |  |  |  |  |  | 担任何职注2 |  |  | 备注 |

注：1．各工程项目须注明公路等级。

2．应填入监测人员在该项目中承担的具体监测任务。

3．项目负责人附身份证、毕业证、职称证、执业资格证书等证件的彩色影印(扫描)件。提供自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明

4．项目负责人提供其担任类似项目的项目负责人的相关业绩证明材料的扫描件。

5.资格证书应注册在投标人单位，提供相关证明。

### 表A-3 近五年完成的类似监测工作经历表

| 项目或指标 |  | 单位 | 1 | 2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标人在本工程中承担的监测任务注2 |  |  |  |  |  |
| 合同工期 |  |  |  |  |  |
| 投入的监测人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人（若有） |  |  |  |  |
|  | 监测工程师 |  |  |  |  |
| 监测服务费用 |  |  |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |  |  |
| 业主联系方式 |  |  |  |  |  |

注：

1．应说明投标人承担了哪一部分的监测任务，是独立承担还是作为联合体的主办人或成员单位承担，监测工作具体包括哪些内容。

2.投标人上述业绩按招标文件要求提供中标通知书或合同协议书彩色扫描件、已完工程的交工验收报告或竣工验收报告或业主单位出具的完工证明或质监等部门出具的能足以证明其业绩的相关证明材料。

3.近五年指： 2018年05月1日至投标截止日。

### 表A-４  投标人的履约信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.附“无行贿犯罪记录承诺书”，承诺书格式自拟。

表A-5 投标人承诺拟投标本项目的人员

| - 序号 | - 岗位 | - 投标人情况 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

注：1、投标人投标时不需要提供相关证明材料，但应在上表中提交承诺予以响应。

- 招标人将在签订合同前要求中标人按照招标文件的最低要求及投标人填报的派驻本项目的

其他技术人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要人员。

- 以上人员必须为中标人自有人员。以职称证书等相关证书上的单位为准,若不符则须提供社

保机构开具的证明文件并加盖投标单位章。但具有直接管理和被管理的母、子公司人员，均可

认为是单位自有人员。

投  标  人：                     （电子签章）

- 表A-6 投标人承诺拟投入本项目的仪器设备表

| 监测项目 | 单位 | 数量 | 申请人满足或超过要求项目详述（由申请人填写） | 是否自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测斜传感器 | 个 | 170 |  |  |
| PVC测斜管 | m | 170 |  |  |
| 裂缝计 | 个 | 50 |  |  |
| 位移计 | 个 | 78 |  |  |
| 雨量计 | 个 | 2 |  |  |
| 应力计 | 个 | 8 |  |  |
| 倾角仪 | 个 | 4 |  |  |
| 高清图像监测点 | 套 | 5 |  |  |
| 导线 | 米 | 29800 |  |  |
| 系统/模块/电池 | 套 | 3 |  |  |
| 手机app | 套 | 1 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应按照招标文件“附件6”要求填报拟投入本项目的主要检测仪器设备。

2.招标人将在签订合同前要求中标人按照招标文件要求及本表的填报为本项目配备的主要检测仪器设备，在经招标人审批后作为投入本项目的主要检测仪器设备。

投  标  人：                    （电子签章）

## 五、承诺函

致： （招标人全称）

我方在投标文件中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果评标期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方同意贵方否决我方的投标，不退还我方的投标保证金；中标后经查实我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，取消我方中标资格并不退还投标保证金；如果在合同实施期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金等。

如果我方的投标被接受，我方保证按招标文件的要求和投标文件承诺派往实施本合同的人员、试验仪器及设备等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受业主的任何处理，包括业主另选中标单位，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。同时我方也承诺，工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目负责人，每人每次向甲方交纳______万元违约金；其他人员（包含测量工程师、地质工程师）每人每次向甲方交纳______万元违约金;若有仪器及设备不能满足要求，随时应业主的要求予以更换并愿意接受业主的任何处理，直至业主满意为止。同时我方也承诺，在合同实施期间，服从业主监督和管理，积极主动完成合同规定的各项监测工作，严格抓好监测队伍自身的管理，确实做好廉政、安全工作，否则愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金。若有发生其他违约情况，我方无条件接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金。

投  标  人： （ 全称）  （盖单位公章 ）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

## 六、 其他材料