福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

- 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备设备采购招标文件

（招标编号：E3506230601800246004）

招  标  人：福建福船一帆新能源装备制造有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	6

1.招标条件	6

2.项目概况与招标范围	6

3.投标人资格要求	7

4.招标文件的获取	7

5.投标文件的递交	7

6.投标保证金的提交	7

7.发布公告的媒介	8

8.评标办法	8

9.开标时间、地点	8

10.联系方式	8

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	10

1.招标条件	10

2.项目概况与招标范围	10

3.投标人资格要求	10

4.招标文件的获取	11

5.投标文件的递交	11

6.确认	11

7.投标保证金的提交	11

8.评标办法	12

9.开标时间、地点	12

10.联系方式	12

第二章  投标人须知	14

投标人须知前附表	14

1.总则	27

2.招标文件	31

3.投标文件	33

4.投标	38

5.开标	38

6.评标	39

7.合同授予	40

8.纪律和监督	42

9.需要补充的其他内容	43

附件一：开标记录表	43

附件二：问题澄清通知	45

附件三：问题的澄清	46

附件四：中标通知书	47

第三章  评标办法（综合评估法）	48

评标办法前附表	48

1.评标办法	53

2.评审标准	53

3.评标程序	54

1.评标办法	56

2.评审标准	56

3.评标程序	56

第四章  合同条款及格式	58

一、合同协议书	59

二、合同条款	62

C、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。	64

C、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。	64

d、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。	65

10.2.6 本合同设备为特种设备，需经国家相应质量技术监督局检验合格，由卖方负责及承担相应的费用。	70

合同附件	75

附件1保函格式	75

第五章  供货要求	76

供货要求	76

第六章  投标文件格式	82

一、投标函	85

二、开标一览表	87

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	88

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	89

五、投标保证金	90

六、商务和技术偏差表	91

七、分项报价表	92

八、资格审查资料	104

2、“类似业绩”为投标人自2005年1月1日以来在中国境内至少完成已竣工验收合格并取得特种设备行政主管部门检验认可的、最大抬吊重量≥150t、跨度≥40m的上下小车三主钩结构门式起重机设备制造及其安装工程业绩，业绩时间以取得特种设备使用登记证（或检验合格报告）日期为准，“类似业绩”每二台加一分，满分5分。	106

九、投标设备技术性能、指标的详细描述	108

十、技术支持资料（若有）	110

十一、技术服务和质保期服务计划	111

十二、其他资料	115

- 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备（项目名称）已由漳浦县经信局以闽工信备[2022]E040004号同意建设，项目业主为福建福船一帆新能源装备制造有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建福船一帆新能源装备制造有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

项目名称：福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备。

工程规模：为适应海风产品、船舶分段产品大型化趋势和拓展化工装备压力容器业务，我司海风装备基地设备需进行适应性技改；新增配套焊接自动化设备一套、自动喷涂装备3套、起重装备3套、3500T超大型单桩总组生产线一套、模块车一套、油压机一台、卷板机一台、加热炉一台、过道梁一套、供气站一个等设备以及相关配套设施，新增设备设施功能后可新增超大型海风产品5万吨，化工装备压力容器2万吨。

项目地址：福建省漳州市漳浦县六鳌镇福船一帆新能源装备制造有限公司。

2.2本次招标范围：

本次招标项目标的为福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目门式起重机设备，MEC200t(2*75+100/25)-44m H25m A5，共1台套，具体招标范围详见招标人另册提供的《技术规格书》。

（1）交货期要求：合同签订之日起180日历日完成现场安装、调试并交付使用。

（2）交付地点：福建福船一帆新能源装备制造有限公司现场招标人指定的地点。

（3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术要求。

（4）质保期：自正式验收合格之日起，质保期为二年。

备注：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。。

- 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可内容包含门式起重机且等级为B级及以上资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

3.2本次招标不接受联合体投标联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

3.3 类似项目业绩要求：投标人自2005年1月1日以来在中国境内外至少完成一台已竣工验收合格并取得特种设备行政主管部门检验认可的、最大抬吊重量≥150t、跨度≥40m的上下小车三主钩结构门式起重机设备制造及其安装工程业绩，业绩时间以取得特种设备使用登记证（或检验合格报告）日期为准。

3.4 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

3.5 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

3.7 其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4条款规定。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年9月27日 09:00前，登录漳州工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2023年9月27日 09:00，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

5.2 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：2023年9月27日  9:00（同招标文件截止时间）。

- 投标保证金提交的金额：160000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：投标人可以以电子保函，或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交（请不要以现金、转账形式提交），具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

- 开标时间、地点

9.1 开标时间：2023年9月27日  9:00。

9.2 开标地点：漳浦县建设工程项目交易中心（地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)本招标项目开标室。

- 联系方式

招 标 人：福建福船一帆新能源装备制造有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮    编：363200邮    编：350002

联 系 人：王先生 高先生联 系 人：卢先生、陈先生

电    话：18960186663、18960180118电    话：0591-87560893、38113859

电子邮件：/电子邮件：zh87500203@163.com

开户银行：中国银行漳浦支行开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：413065921695账   号 ：/

行政监督部门：漳浦县工业和信息化局

联系电话：0596-3225219

- 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建福船一帆新能源装备制造有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

- 类似项目业绩要求：  。

- 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：  。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

- 联系方式

招 标 人：福建福船一帆新能源装备制造有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名 称 ：福建福船一帆新能源装备制造有限公司 地 址 ：福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村 联系人：王先生 高先生 电话：18960186663、18960180118 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市洪山园路68号招标大厦508室 联系人：卢先生、陈先生 电话： 0591-87560893、38113859 电子邮箱：zh87500203@163.com |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 见招标公告 |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  | 交货期：合同签订之日起180日历日完成现场安装、调试并交付使用月 计划开始交货日期：/ |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司现场招标人指定的地点 |
| 1.3.4 |  | 主要技术性能指标 |  | 详见招标人另册提供的《技术规格书》 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | - 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 投标人应具备独立法人资格，并具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可内容包含门式起重机且等级为B级及以上，及与本招标项目相应的供货能力。 备注：①投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照副本（或事业单位法人证书）扫描件； ②投标人应在投标文件中提供有效的特种设备制造许可证或特种设备生产许可证扫描件，并加盖投标人单位公章。） （2）财务要求： / （3）投标人业绩要求： 投标人自2005年1月1日以来在中国境内外至少完成一台已竣工验收合格并取得特种设备行政主管部门检验认可的、最大抬吊重量≥150t、跨度≥40m的上下小车三主钩结构门式起重机设备制造及其安装工程业绩，业绩时间以取得特种设备使用登记证（或检验合格报告）日期为准。注：①投标人应在投标文件中附上合同复印件和特种设备使用登记证（或检验合格报告）复印件并加盖投标人单位公章，若合同未体现具体参数和数量的，还应同时附上项目技术规格书复印件加盖投标人单位公章；若合同及技术规格书均未体现具体参数的，应补充提交业主出具的证明文件复印件加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。②若业绩为境外合同，业绩描述和相关证明材料非中文的需要翻译成中文，否则由此产生的不利后果由投标人承担。 （4）投标设备业绩要求： / （5）信誉要求： / （6）其他要求： ①本次招标 不接受代理商或经销商投标；②本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | / |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | 投标报价、投标内容、交货地点、投标有效期、投标保证金、合同违约条款。 |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 |  | 数据表、图纸或技术文件中要求的材料 |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | □不允许 ☑允许， 偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 项目相关技术文件、图纸，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补充通知和其他有关通知等 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 |  | 2023年9月7日17:30时前通过电子交易平台提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 |  | 2023年9月8日17:30时前通过电子交易平台答复。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 直接通过电子交易平台发布。 |  |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 按国家现行税法计算。提供增值税专用发票。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：870万元。若投标人所报投标总价超过招标文件的最高投标限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本项目采用固定总价合同。投标人应根据招标文件要求，结合自身实际情况，对本项目进行投标报价。投标报价包括合同设备的设计、制造、采购、运输、现场安装与调试、工业性试运行、技术监督局检验、交付及相关服务的全部费用(包括但不限于关税、增值税等所有进口和销售环节税，以及运输、保险、商检、检疫、港杂、卸货落地和仓储等所有相关费用)和技术培训、技术资料费、设备保修和售后服务等所有费用。投标人在填报投标报价时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：160000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第第②或③或④种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506230601800246004（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 账户名称：/ 账 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(2)法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | /年度至/年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2005年1月1日至2023年9月27日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | “投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字盖章处是指相应人员加盖其电子姓名章或由相应人员签字（或盖个人印章）后原件彩色扫描上传 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 投标文件中所附证书证件采用原件（或：复印件加盖单位公章）扫描件形式。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | 1.投标文件编制工具软件名称及版本：“漳州市工程项目交易中心发布的新点投标文件制作软件（福建版）最新版本” 制作生成；投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。2.新点投标文件制作软件及CA办理要求详见“漳州市工程项目交易中心”（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）3.投标文件解密失败的补救方案：①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动；②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。④在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。4.投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：①各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2023年9月27日9:00前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间；开标地点：漳浦县建设工程项目交易中心（地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)本招标项目开标室、评标地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、交货期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 按规定从按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： - 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； - 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金或银行承兑 履约保证金的金额：合同总价的10%。中标人在中标通知书发出后的14个工作日之内或在合同签订后支付第一期预付款前向招标人提交履约保证金。 □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳浦县工业和信息化局 地 址 ：漳浦县绥安镇金浦大道中47号雅斯特酒店二楼工业发展领导小组办 邮编：/ 电话：0596-3225219 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）（2）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） （4）投标人在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （5）履保证金的管理：履约保证金的管理：在合同执行过程中如出现下列情况之一时，招标人有权从履约保证金中得到赔偿，若履约保证金不够赔偿时，不足部分由中标人用自有资金偿付：①因中标人原因导致招标人解除本合同，则招标人有权没收全部履约保证金；②经营期内如发生责任事故或违约情况，招标人有权直接从履约保证金中扣除违约金。中标人除按合同约定承担违约赔偿责任，还应对招标人造成的损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）予以赔偿。履约保证金被扣除后，中标人须在一周内补足原履约保证金金额。 履约保证金的退还：合同期满后，经招标人扣除因损坏物资设备及其他应扣款项后，无息退还余下履约保证金。 若存在不履行合同或不完全履行合同及中标后或签约时或履行合同过程中发现中标人是提供虚假材料或承诺谋取中标的，履约保证金均不予退还，给招标人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还必须进行赔偿并负相关责任。 （6）本项目的招标代理服务费收费标准（按货物类标准）以差额定率累进法计算的80%并按中国境内现行税法计取相应税金（税率6%）后向中标人收取，货物类标准为100万元以下1.5%；100万元-500万元 1.1%；500万元-1000万元0.8%；1000万元-5000万元0.5%；5000万元-1亿元0.25%；1亿元-5亿元0.05%。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴交招标代理服务费。 （7）投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 （8）本项目不接受现金、转账汇款的保证金形式及纸质保函。投标人投标保证金采用保函方式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 （9）投标文件格式“六、投标保证金”关于保函格式的内容，请投标人自行补充保函查询网址。 （10）招标人另册提供的技术文件中关于资格要求的描述若与招标文件有不一致的地方，以招标文件为准。 （11）若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 （12）投标人（不含分支机构）被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员（不含分支机构）属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。 （13）投标人应对其提供的类似项目业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理机构有权对投标人提供的类似项目业绩进行核实。若投标人所提供业绩存在弄虚作假，骗取中标的情形，则中标无效，投标保证金不予退还，且招标人有权向行政主管部门申请对其给予“取消其1年至3年内参加投标资格”的处罚，并列入失信黑名单；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任； （14）投标人提供的类似项目业绩可在第六章“投标文件格式”——“资格审查资料”中一并列明并提供相关证明材料。投标人在上述表格中列明的类似项目业绩同时适用于投标人资格评审和商务、技术评分。为提高评标委员会资格审查的准确性，投标人须优先填列符合资格评审要求的类似项目业绩及证明材料。 （15）中标候选人排序办法：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人通过现场随机抽取的方式确定中标候选人顺序。 （16）投标函中关于法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字处，投标人可选择以打字形式录入。 （17）在电子投标文件中，若投标人使用投标人的CA证书加盖其单位电子公章，则出现无投标人扫描的公章、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。（建议投标人完成投标文件的编写后统一批量加盖电子章）。 （18）招标技术文件中有关部件的选配推荐多个备选型号规格品牌均为参考品牌，参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且中标人不得以此为由增加合同价格。 （19）本项目采用异地评标，中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 |

- 总则

- 招标项目情况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

- 招标人：见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

- “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 招标项目的资金来源和落实情况

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 招标范围：见投标人须知前附表。

- 交货期：见投标人须知前附表。

- 交货地点：见投标人须知前附表。

- 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的异议

- 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

- 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

- 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

- 投标报价

- 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

- 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

- “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

- 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

- 投标文件的加密与递交

- 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

- 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约保证金

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

- 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：10分 技术部分：40分 投标报价：50分 其他评分因素：/分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 投标人综合实力-1（3分） | 根据投标人的企业规模、技术实力、制造及安装能力、质量保证体系及履约能力等方面综合评价，由评委会对投标人横向比较并在1-3分之间评分。 |
|  |  | 投标人综合实力-2（2分） | 投标人拥有发明专利每2项1分，实用新型专利每10项1分，团队成员（自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三个月内社保缴交证明为准）获得省级及以上科技进步奖，每2项得1分，本项满分2分。 备注：1、投标人应说法其所提供发明专利和实用新型专利或团队成员获得相关进步奖项同本项目合同履行的关系，无法说明的将不予计算分值。2、投标人应相关证明文件复印件并加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 类似项目业绩（5分） | 根据投标人自2005年1月1日以来在中国境内外承接过 最大抬吊重量≥150t、跨度≥40m的上下小车三主钩结构门式起重机设备制造业绩，每二台套符合要求的业绩加1分，加满5分为止。 注：（1）业绩需取得特种设备行政主管部门检验认可的，业绩时间以取得特种设备使用登记证（或检验合格报告）日期为准。 （2）投标人应在投标文件中附上合同、特种设备使用登记证（或检验合格报告）复印件加盖投标人单位公章，若合同未体现具体参数和数量的，还应同时附上项目技术规格书复印件加盖投标人单位公章；若合同及技术规格书均未体现具体参数的，应补充提交业主出具的证明文件复印件加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 总体方案、性能指标、质量目标（5分） | 根据各投标人提交的技术文件按以下标准进行评分： （1）投标人所提交的工程总体方案与招标文件的符合性、有效性和完整性、具体实施内容和方法的可行性、工程计划进度的合理性、方案及措施的专业性、安全性； （2）设备制造技术水平如何满足业主提供的总体设计方案所要求的性能指标并在适用性方面（包括对环境气候等因素的适应性）具有深度描述； （3）投标人在设备质量指标控制方面所执行的质量标准描述的正确性、适效性和完整性。 按好（5分）、较好（3分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 工艺设计方案（5分） | 根据投标人所提交的设备工艺设计方案，按以下标准进行评分： 投标人所提供的设备设计应含有设备设计图，按照设备设计合理性、功能的完善性、设备性能的可靠性和易用性等方面按好（5分）、较好（3分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案1（3分） | 根据投标人所提交的钢结构及主要部件制造方案按以下标准进行评分： （1）拟投入的钢结构制造的设施、设备（含施工场地尺寸及设备配备）； （2）制造人员资格、证书的满足情况； （3）设备结构质量检验标准情况； （4）投标人设定的主要部件清单。 （5）主要部件的生产方案的先进性、合理性。 按好（3分）、较好（2分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案2（3分） | 根据投标人所提交采购方案的综合情况，从方案响应的整体性方面进行评价，按好（3分）、较好（2分）、一般（1分）三档进行评分 |
|  |  | 设备制造施工组织方案3（5分） | 根据投标人所提交涂装方案的综合情况包含如下： （1）具备室内恒温恒湿涂装设施设备能力的情况（含涂装房形式、尺寸、设备配置）； （2）表面处理方案； （3）预涂、涂装工艺； （4）分段合拢后涂装工艺； （5）吊装码修补工艺等。 按好（5分）、较好（3分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案4（5分） | 根据投标人所提交的运输方案，根据业主的现场条件结合构件运输的安全要求，以及主结构三大件运输方案措施，从可靠性、合理性、适用性、安全性、成本控制等进行评价。按好（4～5分）、较好（2～3分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案5（5分） | 根据投标人所提交的安装、调试和交付验收方案，结合业主的现场条件，从可靠性、合理性、适用性、安全性、人员组织、准备条件、调试周期、检测标准（含记录表格）、交付方式及条件等进行综合评价。按好（4～5分）、较好（2～3分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案6（3分） | 根据投标人所提交的售后和保障方案，从售后保障体系、人员力量、保障方式及承诺以及相关费用等方面进行评价。按好（3分）、较好（2分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案7（3分） | 根据投标人所提交的质量控制方案，进行综合评价，按好（3分）、较好（2分）、一般（1分）三档进行评分。 |
|  |  | 设备制造施工组织方案8（3分） | 根据投标人所提交的安全保障方案，进行综合评价，按好（3分）、较好（2分）、一般（1分）三档进行评分。 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 报价分（50分） | 鉴于招标文件范本2.2.4（3）所列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，经选择并确定的报价评分标准如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）:P＝[1－（ An－AD） /AD×2）×50；式中：P——投标评审价得分；An——各合格投标人的评标价格；AD——各合格投标报价中最低的评标价价格。 |

- 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 分值构成与评分标准

- 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标人得分=A+B+C+D。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

- 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

说明：本招标项目的合同由《合同协议书》、《合同条款》和《合同附件》组成，《合同条款》中没有约定的内容，由买方和卖方协商一致后签订。

一、合同协议书

买方：                                                    合同编号：

卖方：

福建福船一帆新能源装备制造有限公司（以下简称“买方”）为一方和                                           （以下简称“卖方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件及解释顺序

1.1合同文件应能相互解释、互为说明。除合同双方另有约定外，组成本合同的文件如下：

1.1.1在合同履行过程中双方另行签订并生效的补充协议书；

1.1.2双方签字、生效的本合同协议书及其合同条款、合同附件；

1.1.3双方约定的构成本合同文件的其他文件；

1.1.4中标通知书；

1.1.5中标人投标阶段提交的投标文件；

1.1.6招标文件及其补充通知、答疑纪要。

1.1.7现行标准、规范及有关技术文件；

1.1.8经批准的设计图纸（含施工图）；

1.2合同文件解释顺序：一旦上述合同文件之间出现了意思含混或前后不一致之处，则以上面所列文件顺序在前或文件形成时间在后者为准。

2. 合同范围和条件

2.1 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同设备及数量

3.1 本合同项下卖方所供设备的品种、数量及型号详见下表：

| 设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总额（元） | 13%税额（元） | 含税单价（元） | 含税总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门式起重机设备 | 详见技术规格书内容 | 台/套 | 1 |  |  |  |  |  |

4. 合同价格

4.1 根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币(大写）                元￥          元整。具体分项价格详见“合同附件”。

5. 付款条件

5.1 本合同设备的付款条件在“合同条款”中有明确规定。

6. 交货时间和交货地点

6.1  合同的交付使用时间为合同签订之日起180日历日。具体合同设备及相关服务的交付进度如下：

6.1.1合同签订之日起，5日内完成技术设计图纸,并提供生产施工进度计划；

6.1.2合同签订之日起，150日内整机设备到达交货地点；

6.1.3合同签订之日起，180日前完成整机设备的安装、调试、验收、检验、交付。

7.送达地址

7.1双方确认本合同所列地址为法律文书的送达地址，若一方变更地址，应提前5天书面通知另一方，否则视有原地址有效，对于寄送该地址的通知、往来文件、法律文书等，不论签收或者拒收等，均视为有效送达。

8. 合同生效

8.1 本合同一式四份，双方各执二份。由双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署后生效。

| 买方(公章)：福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 卖方(公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表(签字）： | 法定代表人或授权代表(签字）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 开户银行：中国银行漳浦支行 | 开户银行： |
| 账号：413065921695 | 账号： |
|  | 行号： |
| 税号：91350623075012196T | 税号： |
| 法定地址：漳州市漳浦县六鳌镇新厝村 | 法定地址： |
| 邮政编码：363211 | 邮政编码： |
| 电话：0596-3796157 | 电话： |
| 传真：0596-3736365 | 传真： |

合同签订日期：   年   月   日

二、合同条款

- 1.  适用性

1.1 本合同条款适用于没有被合同其他部分规定所取代的范围。

- 2.  定义

在本合同中的下列词语应理解为：

2.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

2.2 “合同设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

2.3 “合同价格”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的款项。

2.4 “技术文件”系指合同规定由卖方提供的用于合同设备设计、制造、运输、安装、调试、试运行、性能和验收试验、正常运行和维修所需的全部技术资料、图纸以及技术服务和人员培训的技术资料。

2.5 “服务”系指合同规定的由卖方提供的从设计、制造、安装、调试、验收试验、培训直至合同期满的各个阶段中的技术服务和其他服务及合同期满后的售后服务。

2.6 “安装”系指根据技术文件规定，对合同设备所做的工作，包括当地加工、组装连接及设备安放到位。

2.7 “调试”系指每一个单独系统或单体设备的分步试运行和整套设备的启动、试验、性能调整和单个部件缺陷的清除工作。

2.8 “现场”系指设备安装调试、运行交验的地点。

2.9 “买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位及其合法继承人。

2.10“卖方”系指中标后提供合同设备的供货商或制造商及其合法继承人。

2.11 “交货期”系指从合同签订之日起，卖方按合同要求、以交钥匙工程方式完成合同设备的设计、制造、运输、现场安装与调试、工业性试运行等各项工作后，经正式验收合格后将合同设备交付给买方使用的时间止。

- 3.  合同范围和条件

3.1买方同意向卖方购买且卖方同意向买方出售“合同协议书”规定的合同设备及数量。其中包括：为保证合同设备安全稳定运行所需的设备及用于合同设备的组装、检验、培训、技术服务、安装、调试、试运行、性能保证试验、正常运行及维修所需的所有技术文件。

3.2合同供货范围包括了设备及备品备件、专用工具、技术资料，但在执行合同过程中，如发现有任何漏项和短缺，均应由卖方负责将所缺的设备零部件及技术资料、专用工具、备品备件等补上，且卖方不得要求买方另行支付费用。

3.3卖方应派遣有工作经验、身体健康和称职的项目经理和技术人员到现场提供技术服务，技术服务费用包括在合同总价内。卖方应明确售后服务内容、响应时间、范围（包括提供维修方案）、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

3.4卖方应负责安排买方技术人员在合同设备运行地点、安装和调试现场和卖方的培训机构进行技术培训。培训费用包括在合同总价内。

3.5在整机设备质量保证期届满后的 10 年内，在买方提出要求时，卖方应该继续以优惠的价格和条件向买方提供该设备正常运行所需的备品备件。如在此期间卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前两个月通知买方，以便买方有足够的时间最后定购一批所需备品备件，在此种情况下卖方有义务向买方免费提供制造该备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术资料，买方在适当的时候以其收到时的类似状况归还以上各项物品，正常磨损除外。

3.6在合同有效期内以及在整机设备质量保证期届满后的 10年内，卖方应负责免费向买方提供与合同设备有关的新的和／或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息。这些资料的提供不构成任何许可证的权利的转让。

3.7在执行合同过程中，卖方应及时、准确地书面答复买方提出的有关“合同设备”技术上的问题，并免费为买方提供有关资料。

- 4.  合同价格

4.1按照本合同的规定，卖方完成合同中的义务的合同价格为“合同协议书”规定的合同价格。

4.2上述价格应按下述要求交货：

上述总价为合同设备及相关服务的总承包价格，包括合同设备的设计、制造、采购、运输、现场安装与调试、工业性试运行、验收及监检取证等相关服务的全部费用(包括但不限于关税、增值税等所有进口和销售环节税，以及运输、保险、商检、检疫、港杂、卸货落地和仓储等所有相关费用)和技术培训、技术资料费、设备保修和售后服务等所有费用。

4.3上述合同价格在执行过程中除非发生下列情况，否则不得调整。

（1）买方对合同供货范围的工作内容进行增减时，或

（2）买方对供货范围内的设备或零部件的数量、形式或型号进行调整时，或

（3）本合同第16.2条款的约定进行增减。

4.4 除本合同及附件中有关合同设备、设计、交接技术资料、技术服务及培训的规定外，卖方还应向买方提供合同及附件中未列明的，但被认为是在卖方供货范围内的，对本工程的技术性能及参数保证必需的任何设备、设计、交接、技术资料、技术服务及培训。

- 5. 支付方式

5.1合同款项的支付

买方应按照下列方式和条件支付合同价款：

5.1.1第一期付款

合同签定后，且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以电汇或转帐 方式支付给卖方 合同总价的20 ％、即人民币      元(大写    整)的合同的预付款。

A、由(经买方认可)卖方开户银行出具的、以买方为受益人、金额为合同总价 10 ％的履约保函正本—份；(格式见合同附件1)

B、由(经买方认可)卖方开户银行出具的、以买方为受益人、金额为合同总价 10％的预付款保函正本—份；(格式参照合同附件1)

# C、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。

D、若卖方未提供预付款或履约保证保函，第一期支付款项需减去保函额度金额，即10%预付款与第二期支付付款一起支付，10%履约保证金与第五期支付款项一起支付。

5.1.2 第二期付款

在卖方用于合同设备的材料、配套设备购买完成、且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以电汇或转帐 方式支付给卖方 合同总价的20% 、即人民币      元(大写    整)的合同价款。

- 合同设备的材料及配套设备采购合同复印件；

- 一份以电传或信函形式通知买方，卖方用于合同设备的材料、配套设备已购买完成并经买方人员签字的证明文件；

# C、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。

5.1.3 第三期付款

合同设备制造完成具备发运，且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以 电汇或转帐 方式支付给卖方合同总价的20% 、即人民币        元(大写     整)的合同价款。

- 卖方提出的合同设备制造完成具备发运的申请并经买方代表确认签发的证明；

- 金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。

5.1.4 第四期付款

合同设备到货并完成安装，且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以 电汇或转帐 方式支付给卖方合同总价的20% 、即人民币        元(大写     整)的合同价款。

- 买方代表签发的合同设备到货并完成安装调试具备第三方检验的证明；

- 制造商出具的产品合格证书；

- 卖方出具的的原产地证明(进口产品还需提交原装进口装运及海关凭证、商检报告)；

# d、金额为本期实际支付金额的增值税专用发票（税率13%）。

5.1.4 第五期付款

合同设备正式验收合格，且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以 电汇或转帐 方式支付给卖方 合同总价的15% 、即人民币      元(大写      整)的合同价款。

A、经质量技术监督局检验合格并买卖双方共同签署的合同设备正式验收证书正本两份；

B、卖方完成交付全部归档技术文件给买方；

C、金额为剩余 合同总价20% 的增值税专用发票（税率13%）。

5.1.5 第六期付款（一期质量保证金支付）

合同价款中扣留合同总价的5%作为质量保证金。在合同设备的整机设备验收合格质量保证期届满一年（正常运行无质量问题），且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以电汇或转帐方式退还给卖方合同总价的3% 、即人民币   万元(大写佰拾万仟元整)的质量保证金。

A.由买卖双方共同签署的“整机设备质量保证期届满质量检验证书”正本两份；

5.1.7 第七期付款（二期质量保证金支付）

在合同设备的整机设备验收合格二年质量保证期满（正常运行无质量问题），且在买方收到下列单证和文件并审核无误后1个月内，买方以电汇或转帐方式退还给卖方合同总价的2% 、即人民币   万元(大写佰拾万仟元整)的质量保证金。

A. 由买方签发的“整机设备质量保证期终止证书”正本一份；

5.2 如果卖方有责任按照本合同规定付给违约金或补偿费，买方有权从上述任何一笔付款中扣除。

5.3在买方处发生的执行本合同的银行费用由买方承担，在卖方处发生的执行本合同的银行费用由卖方承担。

6.  技术规范/标准及专利权

6.1本合同项下所供合同设备应符合技术规范中所列标准。

6.2 卖方保证买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的控制，任何第三方如果提出侵权指控，卖方承担由此而引起的一切法律责任和费用。若第三方提起诉讼或仲裁，卖方应当赔偿由此造成的买方全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费用、仲裁费用、律师代理费用。

- 7.  交货期、交货地点、运输和保险

7.1交货期

7.1.1合同签订之日起， 5 日历天完成设备图纸设计及设备生产进度计划；180 日内完成设备的安装、调试、工业试运行交付买方使用。

7.2 交货地点：福建省漳州市漳浦县六鳌镇新厝村福船一帆新能源厂内。

7.3 包装

7.3.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运和陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。

7.3.2每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书。

7.4 运输标记

7.4.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）发货标记

（4）收货人编号

（5）目的地

（6）货物的名称、品目号、箱号

（7）毛重/净重（公斤）

（8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

7.4.2凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

7.5 装运条件

7.5.1 卖方应在合同规定的发货前30个日历日以电报、传真或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥到货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细发货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.5.2 在现场到货时，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。买方有权拒绝接收超过合同约定的数量或重量的货物；买方接收超过合同约定数量和重量的货物也不表示买方愿意接受该部分货物。卖方应负责货物到买方现场的卸车/船，负责货物的仓储及保管（特指安装前部分主要货物）；对运抵的货物首先要进行外包装确认和双方验收（符合性——货物与装修清单）。

7.6 装运通知

7.6.1卖方应在货物装车（船）完成24小时之内，以传真或电传通知买方合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

7.6.2 如因卖方延误将上述内容用传真或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

7.7保险

7.7.1卖方应负责办理合同设备运抵项目现场这一段的保险，卖方应以人民币按照合同总金额的110%作为投保金额办理“一切险”，保险标的范围包括卖方承诺装运的合同设备；卖方在投保前应当就保险人、投保金额、投保范围等主要内容向买方征求意见，经买方同意后方可办理。

7.7.2 卖方应负责办理合同设备安装工程一切险、雇主责任险及第三者责任险，并使其在安装工程开工日至合同设备整机交付日之间保持有效，卖方应向买方提供保单和有关保险费付款凭证副本。

7.7.3 保险事故发生时，卖方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。如因卖方原因影响索赔而对买方造成损失的，卖方承担由此造成的全部赔偿责任。

7.7.4 上述投保所发生的费用均由卖方承担，同时所有财产保险的被保险人(受益人)为买方。

- 8.  监造、检查和返工

8.1买方有权在中标合同设备制造过程中，派人员到生产现场进行过程监造和出厂前检验，了解设备装配情况、检验、试验情况、设备包装质量情况等，并签字确认。卖方有义务予以全面合作，并及时提供相应资料。

8.2 卖方应为买方检验人员提供下列方便：

(1)提前10天将关键设备和关键件的检查和试车时间通知买方。

(2)买方和买方代表有权通过卖方有关部门查借调用卖方与中标合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实施工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或称不一致性报告）、部件品牌型号。对于检验记录，如买方认为需要复印存档，卖方应提供方便。

(3)向买方代表无偿提供工作、生活及交通便利。

(4)买方代表不能按卖方通知及时到场，经买方确认后卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是买方代表有权事后了解和检查试验报告和结果。

(5)买方在检验中如发现设备部件品牌、型号和材料缺陷或不符合规定的标准，买方代表有权提出意见，卖方应采取相应的改进措施，以提高交货质量。无论买方是否要求和是否知道，卖方均有义务主动向买方提供并书面说明合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

(6)无论买方人员是否参与监造及出场检验或买方代表参加了监造与检验，并且签署了制造与检验报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

(7)由卖方供应的所有合同设备部件出厂时，应有卖方签好的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

8.3设备制造过程中，买方有权对设备的设计、制造、安装及调试交验进行全过程的监造，若发现卖方原因导致修改或返工，除卖方承担因此发生相应的费用外，并且工期也不得顺延。

8.4买方在设计审查以及预验收等过程中所发生的全部费用由卖方负责，买方所要求的认可是必不可少的，卖方必须无条件保证，并且为买方的认可提供充分的条件（包括各种技术资料、证明材料、实地考察等），但买方所有的认可都不能免除卖方负有的全部责任。

- 9.  技术服务和培训

9.1卖方现场服务人员应具备相应能力并有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的费用。

9.2卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.3如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

9.4卖方提出并经双方确定的安装、调试和运行技术服务方案；卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的需求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应满足买方要求。

9.5买方有权将卖方的设备设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同设备的资料和图纸等复印，提供给与本工程有关各方，买方并不由此而构成任何侵权，买卖双方对设计成果共享。

9.6卖方派到现场交验服务的技术人员应在卖方进驻买方现场前两周内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方未能委派符合要求的技术人员达到现场，将按第11条款规定视为延迟交货等同处理。

9.7卖方应提供技术培训，提供必要的培训资料、文件和设施。培训计划应包括以下内容：

9.7.1设备的技术性能；

9.7.2设备的基本原理；

9.7.3设备的安装和测试；

9.7.4设备的维护和操作；

9.7.5设备的维修。

- 10.  检验、安装、调试和验收

10.1工厂验收

10.1.1合同项下的配套的主要部件、设备在出厂前需提交清单给买方进行验收，但不替代卖方的责任。

10.1.2设备的主要部件应在卖方和买方委托的单位代表在场的情况下进行检验。如果发现合同设备的质量与合同规定的标准、技术规格书标准不符，买方委托的代表有权表示异议，卖方应充分考虑买方代表的意见并采取必要的措施保证货物的质量。检验程序和检验项目内容应由卖方代表、买方和买方委托的代表经协商共同决定。

10.1.3买方参加发货前检验的人员不参加质量证书的会签，并且买方人员的参加不能免除合同中规定的卖方对合同设备质量保证的责任，也不能替代合同设备到达现场后的开箱检验（如果需要的话）。

10.1.4卖方应免费提供买方委托的单位人员工作所需的全部图纸和技术文件。

10.2 安装，调试及验收（其它见技术规格书）

10.2.1本合同设备由卖方技术人员进行安装就位。卖方负责进行安装、调试、试运行及通过验收。在安装、调试及试运行过程中，卖方现场技术服务人员有义务对买方人员提出的问题进行解答。

10.2.2卖方进入买方施工现场需严格遵守买方相关管理制度，若因卖方委派人员违反买方管理制度，造成买方损失的，卖方应当承担全部赔偿责任。

10.2.3卖方将按调试大纲对单机各项指标进行测试，其测试结果必须满足技术规格书的要求，买方给予配合。卖方应将测试记录全部移交给买方代表，作为验收依据。

10.2.4如果验收试验后合同设备未能达到保证值，属卖方原因，卖方应支付违约金。

10.2.5安装调试完毕后，并完成整车型式试验后进入工业试运行期；试运行期间若发生与本合同不符或与初验记录不一致的情况时，卖方负责解决，使设备达到设计技术指标要求，所产生的费用由卖方承担。

# 10.2.6 本合同设备为特种设备，需经国家相应质量技术监督局检验合格，由卖方负责及承担相应的费用。

- 11.  保证、索赔与违约金

11.1卖方应保证所提供的合同设备、材料是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在质量和设计方面满足合同规定的安全、可靠和高效运行与维护的全部要求。卖方所提供设备应为组装完整并经过严格检验的整机，所用的材料具有出厂检验合格证书。

11.2卖方应保证其提供的技术文件完整清晰、准确无误，并能满足本合同设备的检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的需要。

11.3 质量保证期

11.3.1质量保证期自合同设备正式验收合格并交付给买方使用的日期起计算，整机设备的质量保证期为24个月。保修条款以国家法律法规，行业标准以及参照签订合同时附带的保修协议。

11.3.2 保修责任

（1）在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

（2）在质量保证期内，买方对已接收使用的设备负责日常维护工作。买方在使用过程中，如发现已接收的设备存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，卖方应负责修复，直至检验合格为止。

（3）买方和卖方应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属卖方设计、工艺或材料等原因造成的，应由卖方承担修复和查验的费用。经查验属买方原因造成的，买方应承担修复和查验的费用。

（4）卖方不能在合理时间内修复缺陷的，买方可自行修复或委托其他人修复，所需费用承担，按本条款（3）点约定办理。卖方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围（包括提供维修方案）、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

11.3.3 质量保证期的延长

（1）若合同设备在整机设备的质量保证期内，发现了因卖方原因造成设备的主要钢结构、机械、电气部分发生重大故障或严重的缺陷，则整机设备的质量保证期将自整机设备修复好并投入运行后按上述第11.3.1款约定的质量保证期重新开始计算。

（2）除本条款（1）点外，由于卖方原因造成某项缺陷或损坏使设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，买方有权要求卖方相应延长质量保证期，质量保证期延长时间由双方约定。

11.3.4整机设备质量保证期届满质量检验证书

在整机设备的质量保证期（包括根据第11.3.3款延长的期限）满后15天内，买卖双方参照本合同约定的验收条款，对设备全部或部分进行设备质量保证期届满的质量验收。如果验收合格，则由买卖双方共同签署的“设备质量保证期届满质量检验证书”；如果验收不合格，则由卖方继续承担合同约定的质量保证期的责任和义务，直至整机设备质量保证期届满质量验收合格为止。

11.4在质量保证期内，如发现卖方提供的设备有缺陷，不符合本合同规定时，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议时，双方要进行复验。卖方在接到买方索赔文件后，应立即修复或更换设备(最长不超过两周)，并承担由此产生的设备费、到安装现场运费、保险费等一切费用和按本合同有关条款进行赔款。

11.5因卖方原因造成的质量问题，需现场修理，返厂修理或更换部件而延误工期，卖方应向买方按照造成损失支付违约金。

11.6由于卖方责任并按合同要求卖方进行现场服务时，若卖方未能在规定时间内到达现场，或卖方在接到买方书面通知后24小时内未反应，则每推迟一天卖方向买方支付5000元违约金。

11.7非买方原因造成的合同设备实际交货时间迟于合同规定的交货时间，卖方应向买方支付违约金。延迟交货1至15天，每延迟一天，卖方应支付给买方合同总价的1‰的违约金。若继续延迟交货，从第16天起，每延迟一天，卖方应支付给买方合同总价的2‰的违约金，延迟交货违约金总金额不超过合同总价的20%。卖方支付延迟交货违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

延迟交货超过90天后，买方有权委托第三方履行卖方未完成的合同义务或解除合同，卖方负责由此引起的所有相关责任和费用。

11.8凡本合同所列的各类索赔事宜，一旦成立，该索赔款项将从买方给卖方的合同款中扣除。

买方根据本合同约定选择解除合同的，卖方应按合同总价的30%赔偿买方，若给买方造成的损失超过合同总价30%的，卖方仍应赔偿。

11.9设备投入正常运行后，卖方应定期回访买方。整机设备质量保证期届满，合同设备运行良好、无遗留问题，整机设备的质量保证期结束。

12.  税收

12.1中国政府根据现行税法征收的与本合同履行有关的一切税费(包括但不限于海关关税、增值税、销售税及其他税、费等)由卖方承担。

- 13.  不可抗力

13.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免的和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、六级以上地震等。

13.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在 15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

13.3若不可抗力影响持续120天以上，则双方应通过友好协商，解决继续执行合同的问题，并尽快达成协议。如不能达成协议，根据条款第14条解决。

- 14.  争议

14.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交福建省漳州市漳浦县人民法院提请诉讼。

14.2  受理费、律师代理费应由败诉方负担。

14.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

15. 合同的变更、修改、中止和终止

15.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字加盖公章确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的 14 个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字、加盖公章并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

15.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后 14 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在 14 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方有权中止履行本合同的一部分或全部义务。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

15.3 如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

15.4 在合同执行过程中，若因政府行为而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

15.5 因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的30%，实际损失超过违约金数额的，还应赔偿卖方由此产生的实际损失。

15.6 因卖方原因而不能交货，卖方应向买方支付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的30%，实际损失超过违约金数额的，还应赔偿买方由此产生的实际损失。

15.7 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

15.8 若本合同15.7款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

- 16.  分包与转让

16.1卖方不得转让部分或全部转让其应履行的本合同规定的义务。对于部分工作经买方审核同意后可以进行分包。

16.2 如果发现设备配套设备不是由确认的供应商提供或不应分包的合同设备由供应商提供，买方有权要求卖方按买方审定的设备进行替换。由卖方负责由此引起的所有相关责任和费用。

- 17.  适用法律

17.1本合同适用于中华人民共和国法律。

18. 廉政条款

18.1买方人员不得索要或接受卖方的现金、有价证券、实物和其他利益；不得参加卖方安排的宴请和娱乐活动。

18.2卖方人员不得以任何理由向买方人员给付现金、有价证券、实物和其他利益；不得以任何理由安排买方人员参加宴请及娱乐活动。

18.3卖方人员违反以上廉政条款的，卖方应按本合同总金额的10%向买方支付违约金。买方有权从未支付的货款中扣除该违约金，同时，买方有权终止本合同。

- 19. 履约保证保函

19.1卖方应在合同生效之日起10个工作日内，向买方提交合同总价各10%的履约保证保函，且该保函必须由中华人民共和国境内注册并经买方认可的银行出具的。卖方无法按期提供保函的，每延迟一天，应向买方支付违约金5000元；超过30天仍未能提供的，买方有权解除合同。

19.2保函应由卖方按买方提供的或认可的保函格式提交，其费用由卖方自负。

19.3如果卖方未履行其合同项下的任何义务及质量保证，买方有权从履约保证保函得到补偿。

19.4履约保证保函应在本合同规定的整机设备正式验收合格取证后二个月内完全有效。

- 20.合同生效

20.1合同由双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署之日起生效。

20.2合同以中文书写，一式 4 份，双方各执 2 份  。

20.3合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

20.4双方签署的技术协议、会议纪要、技术条件均为合同不可分割的部分，具有同等的法律效力

20.5对合同条款和条件的修改和补充，应由双方协商达成一致，并由双方授权代表签署书面协议，该书面协议成为合同的组成部分，与合同具有同等效力。

20.6合同双方均无须承担本合同以外的责任和义务。

21.其它

卖方需免费提供产品的技术升级服务，卖方不得对设备设置密码锁定影响买方设备正常使用，否则视卖方违约，因此所造成买方损失卖方需承担赔偿责任。卖方提供的设备若涉及产品的知识产权保护方面问题与买方无关,且不能有反倾销问题，并保证买方使用卖方提供的产品后不会对买方公司的信息造成外泄。

合同附件

附件1保函格式

开具日期：

致：（买方名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于        年    月    日就

提供（货物名称）（以下简称货物）签订的保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的10％，并以此约定如下：

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有或部分合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的整机设备正式验收合格后二个月内完全有效。

- 本保函自开具之日起生效。

银行名称

银行地址

保证人姓名和职务

保证人签字、盖章

备注：本保函格式可以采用经买方同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 第五章  供货要求

- 供货要求

- 货物需求一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门式起重机设备 | 1台套 | 具体详见第五章“货物需求一览表及技术规格”及招标人另册提供的技术规格书 |
| （1）完工期：合同签订之日起180日历日完成安装、调试并交验交付使用。 （2）完工地点：福建福船一帆新能源装备制造有限公司现场招标人指定的地点。 （3）质量标准：符合国家有关验收标准、规范及本项目招标的技术要求。 |  |  |  |

备注：

1、投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

2、招标人另册提供的《福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目门式起重机设备技术规格书》（以下简称：《门式起重机设备技术规格书》）为招标文件不可分割的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。其他具体内容及要求详见《门式起重机设备技术规格书》。

3.投标人应根据招标人另册提供的《门式起重机设备技术规格书》，结合自身的条件对本项目进行工艺及设备设计、选型、制造、运输、安装调试、整体验收、技术培训、及质量保证期内的包括技术资料、技术支持等各项售后服务工作。

二、基本要求

1. 说明

本《招标文件》技术规范及要求，是根据本项目实际情况制定的。

1.1  提请投标人仔细阅读《招标文件》的全部条文，对于《招标文件》中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

1.2  本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.3  本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4  投标人所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

1.5  本章中所涉及的品牌为招标人要求的参考品牌。参考品牌作为投标人报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、企业规模、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，且不得为代工产品或贴牌产品，否则将有可能影响评标委员会的评分。技术文件中有关部件选配涉及多个备选形式或型号规格品牌时，若投标人选择的形式或型号规格品牌招标方认为不是最优的，最终招标方有权选择在招标技术文件中列明的另一形式或型号规格品牌，且投标人不得以此调整合同价格。在工程施工中，买方与卖方协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格，其产生的价差，只计税，不计费。卖方所用的主材（设备）须事先得到买方批准后方可使用，买方有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2. 所遵循的标准和质量保证

2.1  投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在《投标文件》中应对质量保证体系做出说明。

2.2  投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

2.3  投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.4  投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3. 技术文件要求

3.1  投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。

3.2  除非《技术规格及要求》中另有规定，投标人应按每台/套设备给买方提供二套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

3.3  投标人应出具所投标设备以往销售数量、单位和运行时间清单，供买方进行设备实地考察。

4. 技术支持与服务

投标人须依照合同要求，派遣有经验的技术人员组成工作小组到买方现场实施技术服务。

4.1  计划

在《投标文件》中，投标人应向买方提交一份包括设备生产、运输、交货、安装、调试、培训、售后服务、技术支持等在内的“施工组织设计”“工作计划表”，并在“工作计划表”中说明买方应具备的条件。

4.2  培训服务

详见“技术规格书”要求

4.4  质量保证期内的服务

4.4.1备件更换

对由于产品质量问题造成的损坏，卖方将到现场免费维修更换损坏的产品。对其它原因造成的器件损坏，卖方有义务对损坏的产品作有偿更换。

4.4.2故障响应

除非《技术规格书和图纸》中另有规定，卖方所提供的软硬件系统发生严重的买方无能力处理和修复的故障后，买方应立即通知卖方，卖方应在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场。如属于软件故障，卖方亦可在接到故障通知两小时内给予电话、传真解答，若解答不了，卖方应在24小时内派技术人员到达现场。

在接到买方的故障通知后，若卖方未能在24小时内到达现场，买方有权要求卖方给予赔偿，其计算方法是：从接到买方故障通知24小时后，每晚24小时（不足24小时按24小时计），卖方赔偿买方履约保证金的3%-5%。

4.4.3 软件升级及故障

卖方有责任及时向买方通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。如由于软件原因发生严重故障造成设备不能工作，卖方应终身免费安装，或将软件源程序无偿转让给买方。

4.5  备件服务

4.5.1  卖方应备有充足的备件、配件，可及时向买方提供技术服务和备件服务。

4.5.2  投标人应出具书面声明（由投标人单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章），保证对所有设备所需配件提供至少三年的备件和技术支持。

5. 包装与储运要求

5.1  包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

5.2  货物的包装

货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

5.3  货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有《招标文件》所要求的所有文件和资料。

6. 设备的安装、调试和验收

6.1  安装

合同中提供的所有设备全部应由卖方负责完成安装，买方派遣技术人员协助整套设备的安装，在安装过程中卖方的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一件设备应作安装详细记录。一切在安装过程中造成的设备损坏，责任均在卖方。

6.2  现场调试

合同中提供的所有设备全部应由卖方完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在卖方。

6.3  测试验收

6.3.1  验收方法按测试方法中的规定执行。

6.3.2  测试验收内容

（1） 调试好的所有设备应通过24小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

（2） 在安装调试交验期间，卖方的工程师负责对合同项下的货物进行操作、调试及执行必要的维护。

（3） 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，卖方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由卖方承担。

（4）设备保修期由验收合格之日起开始计算。

6.3.3  验收失败

在验收失败的情况下，卖方工程师应以书面的形式向买方说明验收失败的原因，排除故障后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，买方有权拒绝验收，并按卖方违约处理。买方除有权没收卖方履约保证金外，还有权追索因卖方造成工期延误而给买方产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，买方有权按退货索赔程序处理。

当买方认为验收失败而拒绝验收后，卖方工程师须与买方验收人员共同签署验收失败的备忘录，明确、详细地写明验收失败的原因、存在的问题、买方的要求以及解决问题、重新测试验收的期限，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

6.3.4  凡安装妥善的设备，须经双方签署验收报告。只有签署了验收报告的设备，买方才享有完全使用权，卖方才提供保修、技术支持服务。

6.3.5  凡未安装调试妥善的设备，应明确未能安装调试的责任方。由责任方负责尽快完善验收条件，进行再次验收。处于此状态下的设备，买方不享有使用权。

6.3.6  验收成功

买方招标项目为特种设备，需经国家相应的质量技术监督局检验合格。

最终买方确认验收完成合格之后，买方应与卖方共同签署验收通过协议，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

三、技术规格书

技术规格书见另册提供的《福船一帆大型海风装备、化工装备等产品适应性技改项目-门式起重机设备技术规格书》。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能、指标的详细描述

十、技术支持资料（若有）

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于           		            （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年     月     日参加 	                 （项目名称）设备采购招标的投标， 		            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		           。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	         （签字）

地	    址：

邮政编码：

电    	话：

年 	      月 	     日

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、分项报价表

招标编号：_______            合同包号                    货币单位：________

| 序号 | 分项名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 主设备费 |  | 起重机大车轨道面以上整机设备含磁制式电缆卷筒及大车供电电缆（约125M）、大车缓冲器、液压夹轨器、轮边制动器、纠偏系统、接地装置、驾驶室、电气房、起重机安全监控系统、大车防风锚定安全装置以及涂装防腐等 |
| 3 | 专用工具价格 |  |  |
| 4 | 消耗品价格 |  |  |
| 5 | 备品备件价格 |  |  |
| 6 | 现场拼接、组装、安 装、调试费 |  | 含运输 |
| 7 | 现场技术培训服务费 |  |  |
| 8 | 其它（如有） |  | 保险、验收取证等费用 |
| 9 | 投标价格合计 |  |  |

注：1. 本表栏目9“投标价格”为栏目1～8的合计数。

2. 本表栏目9“投标价格”应与“（二）开标一览表”中相对应的合同包的价格相一致；若有出入，以开标一览表书明的投标报价为准。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

7.1主设备费分项报价表

招标编号：_______                           合同包号                                货币单位：

| 序号 | 部件和项目名称 | 数量 | 重量 | 单价 （元/吨） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构部分 | 1台套 |  |  |  |  |
| 2 | 机械机构部分 | 1台套 |  |  |  | 机构制造、机械传动外购件、钢丝绳、润滑系统、安全装置等 |
| 3 | 电气系统部分 | 1台套 |  |  |  | 电气系统、电气与控制外购件 |
| 4 | 其它 | 1台套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述设备或部件报价中均包括涂装及运保等费用。

2.“本项累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目2“主设备费”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：__________________（签字）

7.1.1钢结构部分分项报价

招标编号：_______                           合同包号                                货币单位：

| 序号 | 部件和项目名称 | 数量 | 重量 | 单价 （元/吨） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门架钢结构 | 1台套 |  |  |  |  |
| 2 | 其他钢结构 | 1台套 |  |  |  | 上下小车车架和机房、大车运行机构平衡梁及台车架、司机室柔性铰 |
| 3 | 其他费用 | 1台套 |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 1台套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述设备或部件报价中均包括涂装及运保等费用。

2.“本项累计合价”应和“（3.1）主设备费分项报价表”的栏目1“钢结构部分”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：__________________（签字）

7.2 专用工具清单

招标编号：_______                           合同包号                                货币单位：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：“本品目号累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目2“专用工具价格”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：_________________（签字）

7.3消耗品清单

招标编号：_______                           合同包号                                货币单位：

| 序号 | 消耗品名称 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |

注：“本品目号累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目3“消耗品价格”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：_________________（签字）

7.4 备品备件清单

招标编号：_______                           合同包号                                货币单位：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 制造厂商 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：“本项累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目4“备品备件价格”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：__________________（签字）

7.5 现场组装、安装、调试清单

招标编号：_______                           合同包号                                          货币单位：

| 序号 | 项 目 名 称 | 费 用 | 计费依据及说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 运输、装卸、保险 |  |  |  |
| 二 | 现场组装、安装 |  |  | 含提升安装相应基础 |
| 三 | 调试 |  |  |  |
| 四、 | 其它 |  |  |  |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |

注： “本项累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目5“现场组装、安装、调试费”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：__________________（签字）

7.6 现场培训技术服务清单

招标编号：_______                           合同包号                                          货币单位：

| 序号 | 项 目 名 称 | 费 用 | 计费依据及说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 操作 |  |  |  |
| 2 | 机械维修保养 |  |  |  |
| 3 | 电气维修保养 |  |  |  |
| 4 | 其它（如有） |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |

注：“本项累计合价”应和“（三）投标价格表”的栏目6“现场技术培训服务费”相一致。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：__________________（签字）

7.7投标人推荐的选择功能件清单

（按投标货物品目号分别填写）

1. 货物品目号和名称：

2. 推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 推荐理由：

注：

1. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

2. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供买方选择。其价格不含在投标价格中。

3. 本表价格按出厂价填报。

投标人名称：_____________________（全称并加盖公章）

投标人代表：_________________（签字）

7.8附件：设备主要部件、价格及厂商表

招标编号：_______            合同包号                   货币单位：________

| 序号 | 项目内容 | 主要设备和部件名称 | 拟选定规格型号 | 数量 |  | 单价 | 合 价 | 厂商及国家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 上小车 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下小车 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大车行走 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 司机室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柔性铰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 上小车 | 起升减速器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升开式齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升电机（含转速编码器、超速开关） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升制动器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷筒联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走三合一减速箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防风锚定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩总成及滑轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 下小车 | 主起升减速箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升开式齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升电机（含转速编码器、超速开关） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升制动器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主起升卷筒联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升减速箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升电机（含转速编码器、超速开关） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升制动器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副起升卷筒联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行走三合一减速器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防风锚定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩总成及滑轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩总成及滑轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大车 | 行走三合一减速器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开式齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液压夹轨器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轮边制动器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚定系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚锁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气与控制 | 供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆卷筒 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 随行电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLC系统硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPU单元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入输出模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光电转换模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以太网模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统、CMS系统、配电设备、低压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统设计与调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CMS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 | 含照明配电箱及插座开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝对值编码器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业计算机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆及光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆/控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆拖链系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拖链电缆、光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超负荷限制保护系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起重量传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风速/风向仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯具/光源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业电视监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监视器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变焦摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定焦摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限位开关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 司机室联动台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 润滑系统 | 集中润滑系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 润滑油/脂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 起升钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴承 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业防护漆 | 已包含在各制造费用中 |  |  |  |  |  |  |

注：

    - 上述主要配套件的填报不限于上表中的内容，投标人可根据实际情况进行增加填报。

    - 所选主要配套件的规格、厂商及国家等须符合附册《门式起重机设备技术规格书》要求。

    - 如上表内某些配套件已包含在其它配套件内中，请在备注中注明其已包含在某配套件内。

    - 投标人可根据自身情况对此表格做相应修改。

投标人名称：___________  （全称并加盖公章）

投标人代表：_________________（签字）

- 八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真/邮箱 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话/手机号 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料（如营业执照等）。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本账户所在银行出具的基本户证明材料扫描件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件（如中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》等）。

（二）近年财务状况表

1.本项目资格审查资料无需提供财务状况表，若商务评分有涉及，可在此提供。

（三）近年完成的类似项目情况表

类似项目业绩表

| 工程名称或业主名称 | 合同签订日期 | 设备规格型号 | 数量（台） | 是否上下小车结构 | 最大起重量（吨） | 跨度（M） | 完成取证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称 （盖章）：

投标人代表 （签字）：

日      期：

注：1、投标人须关注本项目资格条件要求的业绩条件和商务评分的业绩要求是否有不同，并做好区分和标注。

2、“类似业绩”为投标人自2005年1月1日以来在中国境内至少完成已竣工验收合格并取得特种设备行政主管部门检验认可的、最大抬吊重量≥150t、跨度≥40m的上下小车三主钩结构门式起重机设备制造及其安装工程业绩，业绩时间以取得特种设备使用登记证（或检验合格报告）日期为准，“类似业绩”每二台加一分，满分5分。

3、投标人应对提供“类似业绩”的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理机构有权对投标人申报的“类似业绩”进行核实和澄清，若投标人所提供资料内容有失实情况，则该投标人即被取消投标资格；招标人有权要求对投标人提供的上述有关资料复印件的原件进行核对。

4、投标人应按上表规定填写各项内容，如未填写或填写不全，若因此产生评委委员会的不利评审结果由投标人承担。

5、为了证明投标人的“类似业绩”真实性及有效性，投标人应同时如实附上业绩的合同书、特种设备使用登记证（或检验合格报告）复印件并加盖单位公章。

6、若投标人所提供的上述业绩证明文件均未标明类似项目业绩采购设备的主要技术规格的，投标人应补充提交能恰当说明上述特征的技术协议、技术规格书或工程竣工图复印件等并加盖公章，否则其业绩无效。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

本项目无需提供

（五）制造商授权书（本项目不适用）

致：               （招标人）

我单位                （制造商名称）是按                 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 （制造商地址）。兹授权按              （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                   （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的              （设备名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                          	。

投标人名称：                  （盖单位章）

制造商名称：                  （盖单位章）

- 九、投标设备技术性能、指标的详细描述

备注：投标人须按照招标人提供的《技术规格书》中的相关要求进行描述及设备设计的参数响应。

（1）特别要求响应（响应栏内容由投标方结合实际设计数据填入，作为评标及验收依据）

| 序号 | 项目内容要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备为上下双小车三主钩形式包厢式结构，主梁任一位置最大起重量按150t设计；主梁全范围内上下小车吊钩中心距≥10米时抬吊重量为200t，空中分段翻身最大重量为150t |  |
| 2 | 作业平台、梯子踏步采用热浸锌钢格栅，热浸锌防腐膜厚均不低于80um |  |
| 3 | 所有楼梯、爬梯、安全栏杆、护圈、踏步护手、电缆托架（盘）均采用热浸锌，热浸锌防腐膜厚均不低于80um，电缆托架（盘）紧固件采用不低于304不锈钢材质 |  |
| 4 | 所有室外电气控制柜、 驾驶室、电缆卷筒卷盘采用不低于304不锈钢材质制作；室内电气控制柜采用热浸锌，热浸锌防腐膜厚均不低于80um。 |  |
| 5 | 小车防雨棚、电气房四周及顶板采用不低于304不锈钢材质，框架采用热镀锌材料制作，顶盖采用螺栓固定连接，在检修时可拆除顶盖方便维修 |  |

（2）设备主要参数响应（响应栏内容由投标方结合实际设计数据填入，作为评标及验收依据）

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大车 | 车轮数量 | 个 | 32 |  |
| 2 |  | 驱动轮数量 | 个 | ≥8 |  |
| 3 |  | 轮压 | KN | ≤275 |  |
| 4 |  | 电机功率 | kw | ≥8*15=120KW |  |
| 5 |  | 运行速度 | M/min | 0～30 |  |
| 6 | 2*75T上小车 | 起升速度 | M/min | ≤40%时≥ 0～10、 满载≥ 0～5 |  |
| 7 |  | 运行速度 | M/min | 0～30 |  |
| 8 |  | 起升电机功率 | kw | ≥2*70 |  |
| 9 |  | 运行电机功率 | kw | ≥4*6.3 |  |
| 10 | 100T下小车 | 起升速度 | M/min | ≤40%时≥ 0～10、 满载≥0～5 |  |
| 11 |  | 运行速度 | M/min | 0～30 |  |
| 12 |  | 起升电机功率 | kw | ≥90 |  |
| 13 |  | 运行电机功率 | kw | ≥2*7.5 |  |
| 14 | 25T副钩 | 起升速度 | M/min | ≤40%时≥0.8～8、 满载≥1.6～16 |  |
| 15 |  | 起升电机功率 | kw | ≥37 |  |
| 16 | 安全装置 | 液压夹轨器 | 套 | 4 |  |
| 17 |  | 轮边制动器 | 套 | 2（一套一拖四） |  |
| 18 |  | 大车防风锚定装置 | 套 | 4+2 |  |
| 19 |  | 锚索装置 | 套 | 4 |  |
| 20 |  | 小车防风锚定装置 | 套 | 2 |  |
| 21 |  | 纠偏装置 | 套/台 | 1 |  |
| 22 |  | 接地装置（含大小车） | 套/台 | 1 |  |
| 23 | 其它 | 电动润滑系统 | 套 | ≤4 |  |

- 十、技术支持资料（若有）

- 十一、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

- 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |  |  |  |  |  |

(注：每人一表)

- 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

- 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

- 十二、其他资料

附件一

承 诺 书

致（招标人单位名称）：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

若我公司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我公司的中标资格。我公司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，如有不实，招标人有权取消我公司中标资格，同时我公司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚（包括但不限于被列入失信黑名单、被限制参与投标等）。

投标人：                  （盖单位公章） .

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  （签字）

附件二

招标代理服务费承诺书

致：        （招标代理机构名称）         ：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：      ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金和在买方付给卖方的中标款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：_____________________

授权代表签字：__________________

投标人盖章：____________________

地      址：_________________

邮 编：___________电 话：___________

传 真：___________日 期：___________

附件三

评标办法要求提供的其他资料

备注：投标人应认真对照第三章的评标办法中（尤其是商务评分和技术评分部分）要求投标人提供的相关论述以及提供的资料，在此处集中补充提供尚缺的论述以及相关证明材料。为保障评标委员会评分的准确性，建议投标人针对评分项逐项按顺序进行论述和提供相关资料，并做好标题、索引（如果在投标文件其他地方已有完整论述和资料，可做好索引，无须重复论述）。

3.1生产交货进度表

招标编号：                               合同包号：

注：投标人应根据招标文件要求制定货物生产交货进度计划，本表单可以根据实际需要调整格式。

投标人名称：_____________________（全称并加盖公章）

投标人代表签字： ________________________________

3.2设备设计方案

投标人应根据《招标文件》及其《技术规格书》要求编制本项目的设备设计方案。

3.3设备制造施工组织方案

投标人应根据《招标文件》及其《技术规格书》要求编制本项目的设备制造施工组织方案。

3.4其他内容

1.招标文件要求提供的或技术部分评标标准和方法中所涉及到的一切需要投标人提供的相关证明材料。投标人为表达自身优势，需要补充说明的其它资料。

2.投标人必须认真做好标识以方便评委会逐条对应评议。未提供相关证明材料的，评委将作出不利于投标人的评议和评分。

3.投标资料还需含以下资料（如已提供，无需重复提供）：

（1）设备图纸含技术参数表。

（2）锚定基础图。

（3）三大件运输方案

（4）安装现场吊装方案

（5）喷涂措施方案

注：各投标人应如实按要求提供以上各项内容，未提供格式的，投标人自行编制提供。以上各项材料或证书复印件均需加盖投标人单位公章。