福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3506232211030102

招标项目名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程

招标项目编号：E3506230601800336001

招标人：福建省漳浦职业技术学校（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建中睿得工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：陈明海

招标代理机构编制人：曾莉莉

招标文件编制日期：2023年9月28日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	24

“投标须知”内容见《通用本》	24

投标须知内容修改表	25

第 3 章	评标办法和标准	27

第1节 评标办法和标准数据表	28

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	29

第2节 评标办法和标准	33

经评审的最低投标价中标法	33

有效投标人对应的信用系数	45

第 4 章	合同条款及格式	47

第1节 合同协议书	48

第2节 通用合同条款	52

“通用合同条款”内容见《通用本》	52

第3节 专用合同条款	52

21.7承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）及以下实名制管理的相关内容及要求执行相关工作，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。	83

第4节 合同附件	85

第 5 章	工程量清单及计价	113

第1节 招标工程量清单	114

第2节 招标控制价	125

第3节 投标报价	136

第4节 工程量清单与计价表格式	179

第 6 章	招标图纸	180

第1节 招标图纸目录	181

第2节 招标图纸	182

第 7 章	技术标准和要求	184

第1节 招标项目概况和说明	185

（1） 工程建设地点的现场自然条件	185

（2） 工程建设地点的现场施工条件	185

（3） 招标项目说明	185

第2节 工程建设技术标准	186

（1） 工程建设强制性标准	186

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	186

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	186

第3节 施工现场管理要求	187

（1） 现场安全防护设施要求	187

（2） 水土保持与环境要求	187

（3） 文明施工要求	187

（4） 施工机具进场要求	187

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	188

（1） 技术要求	188

（2） 质量要求	188

（3） 参考品牌	189

第5节 招标人自行采购的材料设备	191

第6节 其他要求	192

第 8 章	投标文件格式	193

一、投标人基本情况表	196

二、法定代表人资格证明书	197

三、投标人诚信承诺函	198

四、授权委托书（如有时）	200

五、拟派出项目负责人简要情况表	201

六、拟派出项目负责人承诺函	203

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	204

八、拟派出施工现场管理人员表	205

九、项目部施工管理人员到位承诺书	206

十、投标人基本账户信息	207

十一、投标保证金有关单据扫描件	208

十二、其他资料（资格文件）	210

2.承诺书	210

一、投标函	214

二、投标函附录	215

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	216

四、已标价工程量清单	217

五、其他资料（商务文件）	218

通用本补正数据表	219

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2023]65号文批准建设，建设单位为福建省漳浦职业技术学校， 建设资金来源上级补助、县财政投入及业主多渠道筹集解决，招标人为福建省漳浦职业技术学校，委托的招标代理单位为福建中睿得工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：漳浦县绥安镇威惠南路；

2.2.工程建设规模：1、二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。2、主要工程内容包括：建筑工程、结构工程、装修工程、人防工程、电气工程、给排水工程、室外工程等。本项目预算审核价为人民币55922230.88元（含暂列金人民币2500000元、专业工程暂估价人民币900000元）；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：1、二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。2、主要工程内容包括：建筑工程、结构工程、装修工程、人防工程、电气工程、给排水工程、室外工程等。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。其中单跨最大跨度9米，建筑高度最大为23米；根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下、高度50米以下的工业、民用建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。其中单跨最大跨度9米，建筑高度最大为23米，3#宿舍楼层数6层为最高层数；符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中工业、民用与公共建筑工程单体建筑面积3000～30000平方米、建筑物层数5～25层、单跨最大跨度<15米、建筑高度15～100米，属于中型规模，二级注册建造师可担任中小型项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为人民币55922230.88元（含暂列金人民币2500000元、专业工程暂估价人民币900000元）元；

2.5.工期要求：总工期为420个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：无。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%）。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐1名中标候选人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年10月30日16:00时前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年10月31日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布。

9.联系方式

招标人：福建省漳浦职业技术学校

地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200

电子邮箱:/

电话：19906060060，传真：/

联系人：吴先生

招标代理机构：福建中睿得工程管理有限公司

地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇大亭北路16-17号玉祥楼二单元3层，邮编：363200

电子邮箱:421619196@qq.com

电话：0596-3878899，传真：/

联系人： 小曾

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳浦县教育局

地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县府前街西112号

联系电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-3100728

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省漳浦职业技术学校 地址：漳浦县绥安镇 联系人：吴先生 电话：19906060060，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建中睿得工程管理有限公司 地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇大亭北路16-17号玉祥楼二单元3层 联系人：小曾 电话：0596-3878899，传真：/ 电子邮箱：421619196@qq.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 报建编号：3506232211030102 招标项目编号：E3506230601800336001 标段名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 标段编号：E3506230601800336001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级补助、县财政投入及业主多渠道筹集解决 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 漳浦县绥安镇威惠南路 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 1、二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。2、主要工程内容包括：建筑工程、结构工程、装修工程、人防工程、电气工程、给排水工程、室外工程等。本项目预算审核价为人民币55922230.88元（含暂列金人民币2500000元、专业工程暂估价人民币900000元）； |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 1、二期工程包括2#实训楼、3#教学楼、3#宿舍楼及室外工程，总建筑面积18793平方米。其中2#实训楼占地面积1372.5平方米，建筑面积8450平方米 (其中地下室建筑面积2560平方米)；3#教学楼占地面积563.2平方米，建筑面积2413平方米；3#宿舍楼占地面积1260平方米，建筑面积7930平方米。2、主要工程内容包括：建筑工程、结构工程、装修工程、人防工程、电气工程、给排水工程、室外工程等。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：0596－2032597 公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心 地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处) 联系电话：0596-3208708 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作：投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人须在漳州市工程项目交易中心网点击下载招标文件才能参与投标。 五、招标文件第8章投标文件格式说明： 5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。 5.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：中联合创设计有限公司 监理单位：待定 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：中乾工程勘察设计有限公司 造价咨询单位（审核）：福州闽川工程咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为420日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：/ 智慧工地管理要求：/ 建筑垃圾减量化目标：/ 其他要求：/ |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干合同方式； 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023年10月13日 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | □不允许 ☑ 允许，允许分包内容：专业工程（如电梯工程等）及劳务作业分包 接受分包的第三人资格、资质要求： 专业工程分包企业须具有相应施工资质且须征得招标人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档等资料均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。未经发包人书面同意或未向发包人提供分包合同的均视为非法分包，发包人不予验收确认且不支付相应工程款。 |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023年10月31日 09:00:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：伍拾万元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800336001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：农行漳浦县支行 帐户名称：漳浦县财政国库支付中心 帐 号：136401010400240206401000039 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800336001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800336001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800336001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子投标保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 / |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可见。（6）投标企业法定代表人电子印章（法人 CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 计价软件名称及版本：投标人须选用符合闽建筑〔2022〕3 号要求，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序编制投标文件。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2023年10月31日 09:00:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 本项目采用不见面的方式开标，投标人无须到交易中心现场提交投标人名称变更证明（如有）等材料，但应将投标人名称变更证明材料（如有）的原件彩色扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并提交，投标人应对其真实性负责。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年10月31日 09:00:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故意或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销投标，开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在45分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且/（房屋建筑、市政工程）类企业季度信用得分超过（含）/ 分的），其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：中标人可以使用下列第①、②、③、④任一种形式提交，但须满足闽建筑[2013]29号的规定： ①现金（银行转账或电汇，须从企业法人基本帐户转账、电汇）；②银行保函（保函须为由公司所在地或项目所在地银行出具的无条件见索即付的银行保函）；③工程担保保函；④建设工程保证保险。 履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局、漳浦县教育局 地点：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县府前街西112号 电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-3100728 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（PDF格式）给招标代理公司；中标人应于中标通知书发出之日起7日内，（时间界定以中标通知书落款时间为准），派代表与招标人协商书面合同事宜，并在签订施工合同前按规定提交履约保证金。中标人未能按规定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标；中标人在收到中标通知书后 30 天内，应派代表与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 2、本项目未涉及危大工程。 3、投标保证金的退还：保证金若使用转账的，收款账户为业主账户，退保时，需投标单位提供收款收据原件加盖公章以及投标保证金转账凭证、营业执照、开户行许可证复印件加盖公章。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 5. | 原文见范本 | 原文删除修改为: 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2本项目招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准的80%计取，由中标人支付；在招标控制价暂列金额中单独列项计算。招标代理费已包含在暂列金内，届时中标候选人公示后，由中标人先行将本工程招标代理费支付给代理机构，竣工结算按实际缴纳金额同招标人进行结算）；中标人在接到招标代理通知后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，并向代理机构支付相关费用。投标人在递交了投标文件的同时，视为已同意本条款规定。 |
| 27、28 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台公示。评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示至少包括以下内容： （一）招标人的名称、地址和联系方式； （二）招标项目名称； （三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）； （四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）； （五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）； （六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因； （七）中标人名称及其中标金额； （八）中标人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师注册编号； （九）中标人的类似工程业绩（如有时）； （十）中标人的工期、质量标准等； （十一）评标委员会成员名单； （十二）异议的渠道和方式； （十三） 招标文件规定公示的其他内容。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中极或以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人，共2人； 质量员：土建质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人； 试验员：0人； 劳务员（也称“劳资专管员”）：1人； 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： /（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、/； 2、/； 3、/； / |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附件A（第五章第3节） |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附件B（第五章第3节） |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见附件D（第五章第3节） |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | A1 (满分100分) | / |
| 2 | / | / | A2 (满分100分) | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | An (满分100分) | / |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                         。

2.工程地点：                         。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：                            。

5.工程承包范围：

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：采用固定总价加风险包干；

合同价款中包括的风险范围如下：⑴因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

⑵工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。

⑶本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付。

⑷施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。

⑸本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。

⑹渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，实际施工中发包人不再另行支付。

⑺预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，发包人不再另行支付。

⑻施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑼在招标文件规定核对工程量的时间以后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算审核价的误差均不再调整。

⑽与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑾工程甩项对工程成本的影响。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

⑿承包人应自行考虑临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。

⒀本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。

⒁由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整。

⒂风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。

⒃根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

超过风险范围以外的调整方式：

（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：                                       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   双方盖章签字后  生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                            账  号：                 

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 第3节 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：（待签订合同时填写）

名    称：                           ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：（待签订合同时填写）

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[2004]369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称、份数、名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④合同专用条款及其附件；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价的工程量清单；⑨工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后7日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。发包人提供完整的本工程施工设计图纸贰套（包括竣工图用，但不可直接用施工图做竣工图使用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的工程施工组织设计和进度计划表、及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工前3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：不少于4份，发包人需要增加套数的，与承包人联系，费用由承包人承担；

承包人提供的文件的形式为：采用书面形式并加盖承包人公章及电子文件形式；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后 7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：采用总价合同的，承包人收到中标通知书之日起在28日内根据本条款规定向发包人提交核对申请材料，逾期视为承包人对工程量清单无异议。

若出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  无  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场时移交 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（6）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按合同通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行；

发包人提供支付担保的形式：支付担保的金额为合同价款的10%。工程款支付担保形式：采用银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式，工程款支付担保的担保期限届至发包人按照施工合同约定支付除工程质量保修金以外的全部工程结算款项之日后30天。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人应提供与现场施工一致的竣工图8套（含电子版,不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金）和2套符合工程所在地建设行政主管部门或其他有关部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质材料及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；

②承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用；

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师；

④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑤承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担；

⑥本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包含在合同总价中。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同总价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑦承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准；

⑧施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

⑫施工现场清洁卫生要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

⑬承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。施工单位应按相关规定制定具体的施工扬尘污染防治方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、项目负责人、扬尘监督管理单位主管部门等信息。施工单位应当采取有效的防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每次人民币10万元且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。违约金须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。承包人无正当理由拒绝更换建造师（项目经理）的，承包人每次应支付违约金人民币5万元。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，承包人每次应支付违约金人民币1.5万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每人每次应支付违约金人民币10万元；擅自更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、项目负责人（建造师）擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，注册建造师人民币5000元/次、技术负责人人民币5000元/次，超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人、项目技术负责人（新的项目负责人、项目技术负责人必须达到资格审查要求的同等及以上条件）；项目班子中其他主要施工管理人员擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会不到位，每人每次支付违约金人民币2000元。

承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。承包人存在第3.2条款和第3.3条款中所述情形的，不论任何原因必须向发包人支付相应的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作的范围禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：详见图纸。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：专业工程（如电梯工程等）及劳务作业分包。

其他关于分包的约定：分包前，须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意或未向发包人提供分包合同的均视为非法分包，发包人不予验收确认且不支付相应工程款。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按照通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保形式：中标人可以使用下列第①、②、③、④任一种形式提交，但须满足闽建筑[2013]29号的规定： ①现金（银行转账或电汇，须从企业法人基本帐户转账、电汇）；②银行保函（保函须为由公司所在地或项目所在地银行出具的无条件见索即付的银行保函）；③工程担保保函；④建设工程保证保险。

（2）提供履约担保的金额：为中标合同价的 10％；

（3）履约保证金提交时间：在收到中标通知书后并在签订合同之前；

（4）提供履约担保的期限：有效期应至项目竣工验收合格止；

（5）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

详见委托人与监理单位签定的《委托监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：由发包人与监理人按委托监理合同确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /   。

关于工程奖项的约定：  /    。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：  按设计标准执行；

（2）智慧工地管理要求： 按设计标准执行；

（3）建筑垃圾减量化目标： 按设计标准执行；

（4）装配式建筑装配率要求： 按设计标准执行；

（5）  /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应树立“安全第一”的思想，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，确保本工程安全生产达标。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；承担合同工程安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用；应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以500元/人次。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费用的50%于施工合同签订后且施工管理办公场所布置完成后向招标人申请支付【安全文明施工费应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》闽建筑[2017]6 号执行】。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标控制点承担保护责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；

（2）风力8级以上(不含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到60毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾；

（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期。

遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

- 本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按照国家规范及地方标准执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

①承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

②承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。

③变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

(2)已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

①现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

②现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.1.2（1）现行计价定额： 详见预算审核编制说明 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 （6%-10%之间约定）。（根据预算审核确定）

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：对于未达到依法必须招标规模的暂估价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费用标准进行计算，并按照施工招标时的承包人中标下浮率进行下浮，经发包人审核确认后由承包人直接实施。按专业暂估价形式并入主体工程中一同发包的，依据闽建[2015]37 号文件相关规定，本项目中若有以暂估价形式随同主体结构一并发包的，必须依据相关规范及文件规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且已达到国家和我省规定规模标准的，应当由发包人和总承包人共同依法进行招标。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

暂列金额应由监理工程师报发包人批准后，且使用前须通过漳浦县教育局规划股的报备。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为：

A．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

B．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

①当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

②当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

③主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

④主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，发包人同意的，可以调整价差。

11.1.3施工机械使用费价差调整

- 施工机械台班单价的风险承包幅度为:

①施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

②施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： /。

超过风险范围以外的调整方式：/ 。

12.1.2总价合同。

本合同价款采用 固定总价加风险包干方式确定。

⑴因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

⑵工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。

⑶本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付。

⑷施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。

⑸本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。

⑹渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，实际施工中发包人不再另行支付。

⑺预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，发包人不再另行支付。

⑻施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑼在招标文件规定核对工程量的时间以后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算审核价的误差均不再调整。

⑽与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑾工程甩项对工程成本的影响。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

⑿承包人应自行考虑临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。

⒀本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。

⒁由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整。

⒂风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。

⒃根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

超过风险范围以外的调整方式：

（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

12.1.3其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的10%（不含暂列金额、暂估价）。

预付款支付期限：签订合同后30日内支付预付款，支付预付款前，承包人须向发包人对等提供银行保函形式的预付款保函。

预付款扣回的方式：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的20%之前不予扣回，在达到签约合同价20%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%前扣完。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

双方特别约定：

(1)承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应在每月25日，向监理工程师提交已完成工程量的报表壹式肆份。监理工程师收到报表后2天内审核确认。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应配合监理工程师对已完工程量进行核实,并重新报送。若承包人拒绝配合监理工程师对已完工程量进行核实或不按监理工程师的要求重新报送，则以监理工程师核实的工程量为依据。

(2)工程量增减及隐蔽工程的签证还须报漳浦县校安办审核。

(3)根据闽建建[2017]5 号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频 大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行，增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4进度款审核和支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：

承包人根据本合同及基建进度，分阶段填写《漳浦县校安工程资金支付申请表》经发包人签署意见后，报漳浦县校安办审核；漳浦县校安办核准后，由漳浦县校安办依据承包人填报的《漳浦县校安工程资金支付申请表》，从漳浦县校安资金专户的发 包人上述工程项目资金中办理资金拨付。各阶段工程拨款按承包人完成的各阶段工程 施工进度量，在承包人填写的该阶段《漳浦县校安工程资金支付申请表》经漳浦县校安办核准后拨付：

1、本项目安全文明施工费：安全文明施工费用的50%于施工合同签订后且施工管理办公场所布置完成后向招标人申请支付【安全文明施工费应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》闽建筑[2017]6 号执行】；

2、工程款（进度款）支付：

（1）施工合同签订后30日内发包人支付给承包人10%的预付款，支付预付款前，承包人须向发包人对等提供银行保函形式的预付款保函；

（2）按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

（3）工程竣工验收合格，结算审核定案并出具审定报告书，且办理完结算手续后，工程资料完整归档后支付至工程结算审核总额的97%；

（4）本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算审核总额3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

（5）若承包人于竣工结算后向发包人提交3%工程结算审核总额等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后将剩余的3%工程结算审核总额支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%工程结算审核总额作为质量保修金，竣工验收合格之日起满两年后结清所有的保修金。（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

（6）关于农民工资管理制度约定: ①建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；②人工费总额根据工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

注：①工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。②工程竣工验收合格后，经发包人核实承包人没有拖欠农民工工资的，由发包人负责在三个月内向承包人退还履约保证金。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

12.6人工费用拨付数额或比例：

承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2021〕3号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。（在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：按通用条款执行。

过程结算节点如下：按通用条款执行。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：当期节点工程的合同价、价款调整、设计变更、现场签证等。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：按通用条款执行。

过程结算资料清单和份数： / 。

过程结算申请清单包括：   /                                   。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  /                  。

发包人完成付款的期限：        /                           。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：执行通用合同条款。

当期过程结算价款支付款项包括：执行通用合同条款。

14.2 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款14.2条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经有权部门审核且项目档案资料按有关要求全部归档后，完成对承包人的竣工付款，发包人逾期支付的不予支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式捌份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：金额为3%的工程结算审核总价。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）或（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）工程结算审核后的工程总造价的3%的工程款；

（3）其他方式：

可以选择现金、银行转账、银行保函、保险保函、担保保函等方式之一提交。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无 。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器及其性能、规格和数量须在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则发包人有权终止合同并没收其履约担保金。

（2）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（3）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）。

（4）当工期延误时，承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工；或没按经批准的施工组织设计的总进度施工计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

（5）承包人应在签订合同协议书后7天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，7天内不提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收其履约担保金；接到开工令后5天内，承包人未开工的，每天罚3000元；接到开工令后超过5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金

（6）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金5000元/次或单方面解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

（7）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的。

（8）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的：

（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从合同价款中扣除违约金5000元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担；

（10）本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；

（11）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料的, 发包人可不予拨付工程结算款，每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ⑴、烈度为七级（含）以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、风力八级（含）以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm（含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。

选定争议评审员的期限：     /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：     /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向           /              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地   人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.2根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，并按规定时间提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。

21.3凡施工过程中所涉及的周边生活区排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.4工程竣工及竣工资料:

21.4.1本工程竣工验收通过后15天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后30天后，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.4.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.5承包人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）的规定执行，设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。承包人应按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）的规定，在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

21.6施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.7承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）及以下实名制管理的相关内容及要求执行相关工作，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

（1）承包人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

（2）建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

（3）实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

①基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

②从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

③诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

（4）承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

（5）承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（6）施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

①建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（7）以上实名制管理产生的相关费用承包人在合同价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

21.8承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。

21.9 远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。

- 第4节 合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本

附件9：支付保函示范文本

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式附件12：安全生产责任协议书

附件13：廉政责任书

附件14：不拖欠农民工工资承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

;                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式叁份，甲方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章)：               承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：           法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                        年  月  日

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份，正本   份，副本  份。甲方、乙方、各执正本   份，副本   份，送交甲方、乙方的监督单位各  份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                 乙方单位：(盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章)

年  月  日                       年  月  日

- 附件14：

不拖欠农民工工资承诺书

（发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

法定代表人：             （盖章）

年   月   日

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

工程量清单编制说明

工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程

- 工程概况 1.建设地点：漳州市漳浦县 。 2.工程专业：土建、安装工程、室外配套工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：/。 4.招标范围：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征：总建筑面积：18793㎡。 - 层数： 2#实训楼地上4层，地下1层；3#教学楼地上4层，3#宿舍楼地上5层，檐口高度： 最高檐口高度为24.6m 。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型： 独立基础、 筏板基础。 - 装饰情况：详图纸设计。 - 混凝土情况：二次构件采用非泵送商品砼外其余均采用泵送商品砼。 - 编制范围 按照中联合创设计有限公司设计的福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程（2023.08）图纸，专业范围包括 土建、安装工程、室外配套工程，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中联合创设计有限公司设计的福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程（2023.08）图纸及有关设计文件。 2.招标文件：福建省中睿得工程管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：岩土工程勘察报告（工程编号：KKZ-2019020）。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止工程出单前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件。其中，暂列金额：250.0万元（其中设计变更和现场签证暂列金额2290000元，代理服务费210000元）；专业工程暂估价：90.0万元（其中太阳能系统费用30.0万元、基坑支护费用60.0万元）；甲供材料费：无。 7、其他： 喷雾扬尘防治措施根据漳建价〔2018〕44号文规定计取；建筑工人实名制措施费按照漳建筑〔2020〕17号文规定计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土方考虑场内土利用；余土外弃方运距按3km，渣土收纳费暂未计入。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：3.6米以内按里脚手架、3.6米以外按砌筑双排脚手架、满堂装修脚手架、外架采用外墙扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：施工电梯、塔吊使用时间按定额工期计入，若实际不同，结算时按签证计入 。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费、履带式推土机进出场费 施工电梯、自升式塔式起重机机械型号按定额规则；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费按定额规则。 8.基坑支护工程拆除：无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.喷雾扬尘防治措施费：根据漳建价〔2018〕44号，喷雾扬尘防治措施费按安全文明施工费的12.2%计入。 11.建筑垃圾和工程渣土外运：暂不考虑。 12.建筑工人实名制措施费：漳州市住房和城乡建设局关于《关于发布<漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准>的通知》（漳建筑〔2020〕17号）计取。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无; 无; 无; 无. 3.经市场询价的材料设备： 管材、管材、设备 。 - 其他需要的说明 <1>土建部分 共性部分： - 内墙面无机涂料做法有误，暂按图集11J930-内墙18/H7计入本次预算； - 响应教育局文件要求墙面保温均不计入本次预算； - 响应教育局文件要求，断桥铝（中空玻璃）均按普通铝合金（6厚钢化玻璃）计算； - 屋面保温按95mm厚挤塑聚苯板计入； - 卫生间、卫生间前室、楼梯间防滑砖规格按300*300，其他功能房防滑砖规格按800*800计入本次预算； - 内墙裙瓷砖按300*600计入，图集中的152*25*5成品腰线未计入本次预算； - 室内天棚装修做法按11J930-顶1/H23做法计入； - 外墙贴砖、石材墙面基层做法按照05J909-外墙18A/WQ14做法计入本次预算； - 楼梯栏杆按15j4031-B1/B14做法计入本次预算； - 外窗（不包含百叶及防火窗）附框材质按钢附框计入本次预算； - 楼梯护窗栏杆做法按照 做法详15j403-1 H3型/C15计入本次预算； - 栏板上设安全防盗网，由专业厂家生产安装，未计入本次预算； - 小便斗隔断高度按900mm，材质按25mm厚塑料隔板计入本次预算； - 走廊洗手池暂按1200元/米计入本次预算； - 外走廊独立柱内侧一面按1.4m高墙裙+外墙涂料，另外三面按胭脂砖通高计算； - 分隔墙全部按建筑设计说明的190mm厚计入本次预算； - 卫生间平面图未示意排气道，设计说明有设计，本次预算未计入； - 室内桌椅、讲台、黑板由专业厂家提供和施工，均未计入本次预算； - 雨水管包砌未计入本次预算； - 天棚刮腻子做法：3~5厚底基防裂腻子分遍找平+2厚面层耐水腻子刮平按刮腻子两道计入本次预算； - 卫生间图集做法是没有防水做法，图纸只设计一个下沉式卫生间的防水构造，非下沉式卫生间的砂浆找平层参考下层式卫生间的水泥砂浆找平层，按一道20mm厚1:3水泥砂浆找平层计入本次预算； - 压顶设计不详，暂按墙厚*100mm计入，钢筋按2a10，A6@200; - 电井装修做法按照装修做法表中的除另标设备用房外的做法计入本次预算； - 硅酸钙板面层按图集做法满刮2厚面层耐水腻子+防潮涂料饰面计入本次预算； - 防水砂浆未注明厚度的均按20mm厚计入本次预算； - 卫生间墩台垫高高度按150mm，材质按砖砌体垫高计入本次预算； - 屋面楼梯间无机涂料墙面算至吊顶以上+100mm； - 散水按平面示意600mm宽计入本次预算； - 电梯井壁防水只计入电梯基坑部分； - 塔吊基础不含桩基，结算按实调整。 2#实训楼上部 - 培训室、汇报厅、操控室、侯梯厅、走廊储藏室地面装饰做法存在矛盾，本次预算按一层培训室为金刚砂+细石混凝土面层，其余均为800*800防滑砖计入； - M1824按铝合金平开门计入本次预算； - 梁板柱强度等级以楼层表所注明的强度等级计入； 2#实训楼地下室 - 坡道地面高差处按回填土考虑； - 外墙及防水墙体考虑3mm止水钢板； - 梁板柱强度等级以楼层表所注明的强度等级计入； - 主楼位置的地下室顶板防水参考首层架空层地面（地下室顶板非种植屋面）计入； - 超挖暂不考虑，现场实际有发生，结算按签证计入； - 砖胎模按100厚计入； - 地下室防滑条图集设计有误，暂按金刚砂防滑条计入； 3#教学楼 - 教学楼楼梯栏杆高度设计说明与大样不符，本次预算按1.1m高计入本次预算； - M1227按1200*2700规格大小计入本次预算； 3#宿舍楼 - 宿舍楼屋面水箱基础高度按600mm计入； - 宿舍地面参考12j304-DB19/59做法计入本次预算； - 阳台装修做法按装修做法表中的走廊装修做法计入本次预算； - 洗衣区洗衣池未计入本次预算； - 宿舍楼二层降板位置泡沫混凝土回填，泡沫混凝土砼标号按C20计入，厚度按建筑节点大样300mm高计入本次预算； - 宿舍阳台洗衣槽暂按花岗岩洗衣槽，300元/㎡计入本次预算； - 走廊及洗衣区白色无机涂料内墙面算至吊顶以上+100mm； <2>安装部分 共性部分： 1.弱电工程仅计预埋管、桥架及底盒。 2.淋浴器暂不计入本次预算。 3.应急系统应急集中照明箱AER1/AER箱，系统图标注的各箱进线，在平面图无设计，暂不计入。 4.智能化弱电系统，按平面图计入预算。 3#宿舍楼 1.配电箱sATzm-W1回路引至一层公共照明平面图未设计，暂不计入 2.视频安防监控系统 3.监控过线箱3ATJ进电缆未设计暂不计入。 3#教学楼 1.广播系统按图计入本次预算。 2.弱电工程仅计预埋管、桥架及底盒。 3.潜污泵压力排水管管材材质不明确，暂按镀锌钢管（螺纹连接）计入本次预算。 4.给排水按平面楼层4层计入预算。 2#实训楼 1.地下室喷淋系统喷头长度暂按0.7m计入本次预算。 2.地下室充电桩系统充电桩未明确具体参数，暂按慢充计入本次预算。 3.实训楼给排水系统图层高有误，按建筑图的层高计入预算。 室外配套部分： 1.绿化工程设计图纸未明确基肥用量，暂不计入本次预算；养护期按设计回复一年计算(成活率养护6个月,日常养护6个月)； 2.树池图纸设计不详，暂按同路沿石做法计入。 3.花池图纸设计不详，暂按150*500花岗岩计入； 4.经设计回复，阴影部分不计入本次预算范围 5.经设计回复，2#实训楼室外雨水井个数按室内单体图计入 6.室外污水井未明确井筒井径大小，暂按φ500计入本次预算。 7.室外排水工程图纸化粪池未明确具体规格，暂按20m3玻璃钢化粪池计入本次预算。 8.雨污系统管沟开挖如深度未超过1.5米按无放坡计入，超过1.5米按图纸设计放坡计入。 室外强电工程 1.室外强电变配电室引出预留房间半周长计入。 2.室外强电变配电室引出至3#宿舍楼配电间外墙皮加上配电间预留房3.间半周长计入。 4.室外强电变配电室引出至3#教学楼预留电井半周长计入。 5.室外强电变配电室引出至2#实训楼地下室预留三防值班室半周长计入。 6.室外强电变配电室引出至2#实训楼预留电井半周长计入。 7.室外强电变配电室引出至地下室回路WLcd、WLcf图纸未设计，暂不计入。 8.室外强电变配电室出线表箱号ARcd按平面图计入，至变配电室引至充电桩ARcd箱。 9.室外强电接就近人防电站预埋管按室外强电平面图计入。 10.强电管沟开挖放坡系数无设计，因此按定额说明管沟沟槽开挖如深度超过1.5米，开挖断面放坡为1:0.33，如开挖深度没有超过1.5米按不放坡开挖计入预算。 室外弱电工程 1.室外消防门卫引出至3#教学楼预留电井半周长计入。 2.室外消防门卫引出至3#宿舍楼配电间外墙皮加上配电间预留房间半3.周长计入。 4.室外消防门卫引出至2#实训楼预留电井半周长计入。 5.室外消防门卫引出至2#实训楼地下室预留三防值班室半周长计入。 6.室外消防门卫引出预留房间半周长计入。 7.室外弱电接就近人防电站预埋管按室外强电平面图计入。 8. 弱电管沟开挖放坡系数无设计，因此按定额说明管沟沟槽开挖如深度超过1.5米，开挖断面放坡为1:0.33，如开挖深度没有超过1.5米按不放坡开挖计入预算。 九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程预算审核编制说明

工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程

- 工程概况 1.建设地点：漳州市漳浦县 。 2.工程专业：土建、安装工程、室外配套工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：/。 4.招标范围：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征：总建筑面积：18793㎡。 - 层数： 2#实训楼地上4层，地下1层；3#教学楼地上4层，3#宿舍楼地上5层，檐口高度： 最高檐口高度为24.6m 。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型： 独立基础、 筏板基础。 - 装饰情况：详图纸设计。 - 混凝土情况：二次构件采用非泵送商品砼外其余均采用泵送商品砼。 - 编制范围 按照中联合创设计有限公司设计的福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程（2023.08）图纸，专业范围包括 土建、安装工程、室外配套工程，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中联合创设计有限公司设计的福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程（2023.08）图纸及有关设计文件。 2.招标文件：福建省中睿得工程管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：岩土工程勘察报告（工程编号：KKZ-2019020）。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止工程出单前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件。其中，暂列金额：250.0万元（其中设计变更和现场签证暂列金额2290000元，代理服务费210000元）；专业工程暂估价：90.0万元（其中太阳能系统费用30.0万元、基坑支护费用60.0万元）；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号) 。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021 版）、福建省2019年第三季度清单机械台班 。 （3）材料设备价格：漳州漳浦县202308期清单综合价、福建省2022定额材料综合价及市场询价 。 8、其他： 喷雾扬尘防治措施根据漳建价〔2018〕44号文规定计取；建筑工人实名制措施费按照漳建筑〔2020〕17号文规定计取。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。 2.总承包服务费费率： 无。 3.税率：按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土方考虑场内土利用；余土外弃方运距按3km，渣土收纳费暂未计入。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：3.6米以内按里脚手架、3.6米以外按砌筑双排脚手架、满堂装修脚手架、外架采用外墙扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：施工电梯、塔吊使用时间按定额工期计入，若实际不同，结算时按签证计入 。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费、履带式推土机进出场费 施工电梯、自升式塔式起重机机械型号按定额规则；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费按定额规则。 8.基坑支护工程拆除：无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.喷雾扬尘防治措施费：根据漳建价〔2018〕44号，喷雾扬尘防治措施费按安全文明施工费的12.2%计入。 11.建筑垃圾和工程渣土外运：暂不考虑。 12.建筑工人实名制措施费：漳州市住房和城乡建设局关于《关于发布<漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准>的通知》（漳建筑〔2020〕17号）计取。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： 管材、管件、设备 。 - 其他需要的说明 <1>土建部分 共性部分： - 内墙面无机涂料做法有误，暂按图集11J930-内墙18/H7计入本次预算； - 响应教育局文件要求墙面保温均不计入本次预算； - 响应教育局文件要求，断桥铝（中空玻璃）均按普通铝合金（6厚钢化玻璃）计算； - 屋面保温按95mm厚挤塑聚苯板计入； - 卫生间、卫生间前室、楼梯间防滑砖规格按300*300，其他功能房防滑砖规格按800*800计入本次预算； - 内墙裙瓷砖按300*600计入，图集中的152*25*5成品腰线未计入本次预算； - 室内天棚装修做法按11J930-顶1/H23做法计入； - 外墙贴砖、石材墙面基层做法按照05J909-外墙18A/WQ14做法计入本次预算； - 楼梯栏杆按15j4031-B1/B14做法计入本次预算； - 外窗（不包含百叶及防火窗）附框材质按钢附框计入本次预算； - 楼梯护窗栏杆做法按照 做法详15j403-1 H3型/C15计入本次预算； - 栏板上设安全防盗网，由专业厂家生产安装，未计入本次预算； - 小便斗隔断高度按900mm，材质按25mm厚塑料隔板计入本次预算； - 走廊洗手池暂按1200元/米计入本次预算； - 外走廊独立柱内侧一面按1.4m高墙裙+外墙涂料，另外三面按胭脂砖通高计算； - 分隔墙全部按建筑设计说明的190mm厚计入本次预算； - 卫生间平面图未示意排气道，设计说明有设计，本次预算未计入； - 室内桌椅、讲台、黑板由专业厂家提供和施工，均未计入本次预算； - 雨水管包砌未计入本次预算； - 天棚刮腻子做法：3~5厚底基防裂腻子分遍找平+2厚面层耐水腻子刮平按刮腻子两道计入本次预算； - 卫生间图集做法是没有防水做法，图纸只设计一个下沉式卫生间的防水构造，非下沉式卫生间的砂浆找平层参考下层式卫生间的水泥砂浆找平层，按一道20mm厚1:3水泥砂浆找平层计入本次预算； - 压顶设计不详，暂按墙厚*100mm计入，钢筋按2a10，A6@200; - 电井装修做法按照装修做法表中的除另标设备用房外的做法计入本次预算； - 硅酸钙板面层按图集做法满刮2厚面层耐水腻子+防潮涂料饰面计入本次预算； - 防水砂浆未注明厚度的均按20mm厚计入本次预算； - 卫生间墩台垫高高度按150mm，材质按砖砌体垫高计入本次预算； - 屋面楼梯间无机涂料墙面算至吊顶以上+100mm； - 散水按平面示意600mm宽计入本次预算； - 电梯井壁防水只计入电梯基坑部分； - 塔吊基础不含桩基，结算按实调整。 2#实训楼上部 - 培训室、汇报厅、操控室、侯梯厅、走廊储藏室地面装饰做法存在矛盾，本次预算按一层培训室为金刚砂+细石混凝土面层，其余均为800*800防滑砖计入； - M1824按铝合金平开门计入本次预算； - 梁板柱强度等级以楼层表所注明的强度等级计入； 2#实训楼地下室 - 坡道地面高差处按回填土考虑； - 外墙及防水墙体考虑3mm止水钢板； - 梁板柱强度等级以楼层表所注明的强度等级计入； - 主楼位置的地下室顶板防水参考首层架空层地面（地下室顶板非种植屋面）计入； - 超挖暂不考虑，现场实际有发生，结算按签证计入； - 砖胎模按100厚计入； - 地下室防滑条图集设计有误，暂按金刚砂防滑条计入； 3#教学楼 - 教学楼楼梯栏杆高度设计说明与大样不符，本次预算按1.1m高计入本次预算； - M1227按1200*2700规格大小计入本次预算； 3#宿舍楼 - 宿舍楼屋面水箱基础高度按600mm计入； - 宿舍地面参考12j304-DB19/59做法计入本次预算； - 阳台装修做法按装修做法表中的走廊装修做法计入本次预算； - 洗衣区洗衣池未计入本次预算； - 宿舍楼二层降板位置泡沫混凝土回填，泡沫混凝土砼标号按C20计入，厚度按建筑节点大样300mm高计入本次预算； - 宿舍阳台洗衣槽暂按花岗岩洗衣槽，300元/㎡计入本次预算； - 走廊及洗衣区白色无机涂料内墙面算至吊顶以上+100mm； <2>安装部分 共性部分： 1.弱电工程仅计预埋管、桥架及底盒。 2.淋浴器暂不计入本次预算。 3.应急系统应急集中照明箱AER1/AER箱，系统图标注的各箱进线，在平面图无设计，暂不计入。 4.智能化弱电系统，按平面图计入预算。 3#宿舍楼 1.配电箱sATzm-W1回路引至一层公共照明平面图未设计，暂不计入 2.视频安防监控系统 3.监控过线箱3ATJ进电缆未设计暂不计入。 3#教学楼 1.广播系统按图计入本次预算。 2.弱电工程仅计预埋管、桥架及底盒。 3.潜污泵压力排水管管材材质不明确，暂按镀锌钢管（螺纹连接）计入本次预算。 4.给排水按平面楼层4层计入预算。 2#实训楼 1.地下室喷淋系统喷头长度暂按0.7m计入本次预算。 2.地下室充电桩系统充电桩未明确具体参数，暂按慢充计入本次预算。 3.实训楼给排水系统图层高有误，按建筑图的层高计入预算。 室外配套部分： 1.绿化工程设计图纸未明确基肥用量，暂不计入本次预算；养护期按设计回复一年计算(成活率养护6个月,日常养护6个月)； 2.树池图纸设计不详，暂按同路沿石做法计入。 3.花池图纸设计不详，暂按150*500花岗岩计入； 4.经设计回复，阴影部分不计入本次预算范围 5.经设计回复，2#实训楼室外雨水井个数按室内单体图计入 6.室外污水井未明确井筒井径大小，暂按φ500计入本次预算。 7.室外排水工程图纸化粪池未明确具体规格，暂按20m3玻璃钢化粪池计入本次预算。 8.雨污系统管沟开挖如深度未超过1.5米按无放坡计入，超过1.5米按图纸设计放坡计入。 室外强电工程 1.室外强电变配电室引出预留房间半周长计入。 2.室外强电变配电室引出至3#宿舍楼配电间外墙皮加上配电间预留房3.间半周长计入。 4.室外强电变配电室引出至3#教学楼预留电井半周长计入。 5.室外强电变配电室引出至2#实训楼地下室预留三防值班室半周长计入。 6.室外强电变配电室引出至2#实训楼预留电井半周长计入。 7.室外强电变配电室引出至地下室回路WLcd、WLcf图纸未设计，暂不计入。 8.室外强电变配电室出线表箱号ARcd按平面图计入，至变配电室引至充电桩ARcd箱。 9.室外强电接就近人防电站预埋管按室外强电平面图计入。 10.强电管沟开挖放坡系数无设计，因此按定额说明管沟沟槽开挖如深度超过1.5米，开挖断面放坡为1:0.33，如开挖深度没有超过1.5米按不放坡开挖计入预算。 室外弱电工程 1.室外消防门卫引出至3#教学楼预留电井半周长计入。 2.室外消防门卫引出至3#宿舍楼配电间外墙皮加上配电间预留房间半3.周长计入。 4.室外消防门卫引出至2#实训楼预留电井半周长计入。 5.室外消防门卫引出至2#实训楼地下室预留三防值班室半周长计入。 6.室外消防门卫引出预留房间半周长计入。 7.室外弱电接就近人防电站预埋管按室外强电平面图计入。 8. 弱电管沟开挖放坡系数无设计，因此按定额说明管沟沟槽开挖如深度超过1.5米，开挖断面放坡为1:0.33，如开挖深度没有超过1.5米按不放坡开挖计入预算。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 详见预算审核书。

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | ±0以下墙体 1.砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土实 心砖，MU20 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆≥M10 | m3 | 1.35 | 718.14 | 610.42 | 0.85 |
| 2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧 结多孔砖，≥MU10.0 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆，≥ M7.5 | m3 | 368.71 | 732.58 | 622.69 | 0.85 |
| 3 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：砌块墙体内设置暗管、暗线、暗盒 等,采用开槽砌块或定制砌块 1.贴玻纤网格布 | m2 | 196.04 | 13.18 | 11.2 | 0.85 |
| 4 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：不同材料交接处 1.在混凝土梁、板、柱与墙体交接处均加 钉宽200的通长钢丝网 | m2 | 665.41 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 5 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：楼梯及人流通道 1.钢丝网满挂 | m2 | 1300.2 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 外立面： 檐口、线条砌体填充 1.零星砖砌体 | m3 | 10.09 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 7 | 010401012002 | 零星砌砖 | 部位：卫生间蹲台垫高 1.零星砖砌体 | m3 | 8.65 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 8 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：防鼠雀钢丝网 1.挂钢丝网 | m2 | 12.6 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 34.59 | 478.8 | 406.98 | 0.85 |
| 2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 63.8 | 569.5 | 484.08 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 70.81 | 560.38 | 476.32 | 0.85 |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 71.83 | 575.48 | 489.16 | 0.85 |
| 5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 62.85 | 550.62 | 468.03 | 0.85 |
| 6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 26.38 | 743.63 | 632.09 | 0.85 |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 56.85 | 566.52 | 481.54 | 0.85 |
| 8 | 010503004001 | 圈梁 【水平系梁】 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.46 | 751.63 | 638.89 | 0.85 |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.78 | 726.44 | 617.47 | 0.85 |
| 10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.22 | 755.4 | 642.09 | 0.85 |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10 | 546.45 | 464.48 | 0.85 |
| 12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 297.33 | 539.53 | 458.6 | 0.85 |
| 13 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30(P6) | m3 | 105.83 | 558.43 | 474.67 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30(P6) | m3 | 42.08 | 560.63 | 476.54 | 0.85 |
| 15 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.8 | 705.52 | 599.69 | 0.85 |
| 16 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=150厚 | m2 | 14.27 | 167.29 | 142.2 | 0.85 |
| 17 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=120厚 | m2 | 72.44 | 142.11 | 120.79 | 0.85 |
| 18 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=100厚 | m2 | 63.84 | 125.34 | 106.54 | 0.85 |
| 19 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 26.32 | 660.7 | 561.6 | 0.85 |
| 20 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.04 | 529.71 | 450.25 | 0.85 |
| 21 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 23.56 | 564.35 | 479.7 | 0.85 |
| 22 | 010505003001 | 平板(空调板) | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.34 | 548.15 | 465.93 | 0.85 |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6) | t | 1.979 | 6531.25 | 5551.56 | 0.85 |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 10mm) | t | 1.099 | 6430.46 | 5465.89 | 0.85 |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6) | t | 4.442 | 6459.29 | 5490.4 | 0.85 |
| 26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8) | t | 30.124 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
| 27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10) | t | 11.768 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12) | t | 20.541 | 5781.01 | 4913.86 | 0.85 |
| 29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14) | t | 1.002 | 5673.38 | 4822.37 | 0.85 |
| 30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16) | t | 7.251 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 31 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18) | t | 5.842 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 32 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20) | t | 15.32 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 33 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22) | t | 14.495 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 34 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25) | t | 27.215 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 35 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 28) | t | 2.851 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 36 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 10mm) | t | 0.088 | 6748.41 | 5736.15 | 0.85 |
| 37 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 0.235 | 6723.66 | 5715.11 | 0.85 |
| 38 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8) | t | 2.74 | 6377.21 | 5420.63 | 0.85 |
| 39 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 0.635 | 5991.13 | 5092.46 | 0.85 |
| 40 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 0.058 | 5883.45 | 5000.93 | 0.85 |
| 41 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 1.236 | 5826.55 | 4952.57 | 0.85 |
| 42 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 0.034 | 5826.47 | 4952.5 | 0.85 |
| 43 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 1.089 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
| 44 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 0.183 | 5441.42 | 4625.21 | 0.85 |
| 45 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 0.481 | 5441.39 | 4625.18 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25) | 个 | 252 | 17.25 | 14.66 | 0.85 |
| 47 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 324 | 5.95 | 5.06 | 0.85 |
| 48 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ32) | 个 | 1697 | 7.13 | 6.06 | 0.85 |
| 工程名称：宿舍楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003002 | 实心砖墙 | ±0以下墙体 1.砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土实 心砖，MU20 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆≥M10 | m3 | 1.59 | 718.14 | 610.42 | 0.85 |
| 2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧 结多孔砖，≥MU10.0 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆，≥ M7.5 | m3 | 1347.81 | 732.46 | 622.59 | 0.85 |
| 3 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：不同材料交接处 1.在混凝土梁、板、柱与墙体交接处均加 钉宽200的通长钢丝网 | m2 | 4586.62 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 4 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：砌块墙体内设置暗管、暗线、暗盒 等,采用开槽砌块或定制砌块 1.贴玻纤网格布 | m2 | 514.96 | 13.18 | 11.2 | 0.85 |
| 5 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：楼梯及人流通道 1.钢丝网满挂 | m2 | 1298.91 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：不同强度等级混凝土施工接缝 1.专用镀锌钢丝网支挡 | m2 | 41.74 | 23.12 | 19.65 | 0.85 |
| 7 | 010401012003 | 零星砌砖 | 檐口3、线条2 1.零星砖砌体 | m3 | 18.19 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 8 | 010401012004 | 零星砌砖 | 部位：卫生间垫高 1.零星砖砌体 | m3 | 33.77 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 82.18 | 478.8 | 406.98 | 0.85 |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 电梯基坑底板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 1.68 | 584.35 | 496.7 | 0.85 |
| 3 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 409.13 | 585.57 | 497.73 | 0.85 |
| 4 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 148.14 | 600.32 | 510.27 | 0.85 |
| 5 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 74.16 | 575.48 | 489.16 | 0.85 |
| 6 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 84.41 | 550.62 | 468.03 | 0.85 |
| 7 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 103.73 | 743.63 | 632.09 | 0.85 |
| 8 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 40.99 | 591.72 | 502.96 | 0.85 |
| 9 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.09 | 751.64 | 638.89 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010503004004 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 36.4 | 726.44 | 617.47 | 0.85 |
| 11 | 010504001001 | 直形墙 | 电梯基坑侧壁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2.55 | 591.76 | 503 | 0.85 |
| 12 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.74 | 705.52 | 599.69 | 0.85 |
| 13 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 29.43 | 755.4 | 642.09 | 0.85 |
| 14 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 22.38 | 546.45 | 464.48 | 0.85 |
| 15 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 6.63 | 565.34 | 480.54 | 0.85 |
| 16 | 010505001004 | 有梁板 | 柱墙砼强度等级高于梁且相差＞5MPa 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 28.39 | 589.92 | 501.43 | 0.85 |
| 17 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1143.49 | 539.53 | 458.6 | 0.85 |
| 18 | 010505001006 | 有梁板 （平屋面板） | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 244.44 | 558.43 | 474.67 | 0.85 |
| 19 | 010505001007 | 有梁板 （斜屋面板） | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 75.04 | 573.82 | 487.75 | 0.85 |
| 20 | 010505003002 | 平板 （空调位大样） | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.29 | 548.15 | 465.93 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.43 | 624.72 | 531.01 | 0.85 |
| 22 | 010505006003 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 41.02 | 564.35 | 479.7 | 0.85 |
| 23 | 010505006004 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.27 | 529.71 | 450.25 | 0.85 |
| 24 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.51 | 635.5 | 540.18 | 0.85 |
| 25 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.21 | 551.07 | 468.41 | 0.85 |
| 26 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=150厚 | m2 | 26.07 | 167.29 | 142.2 | 0.85 |
| 27 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=120厚 | m2 | 38.3 | 167.29 | 142.2 | 0.85 |
| 28 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=100厚 | m2 | 167.58 | 167.29 | 142.2 | 0.85 |
| 29 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35需掺15%AEA膨胀剂 | m3 | 31.08 | 592.21 | 503.38 | 0.85 |
| 30 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6) | t | 7.472 | 6531.25 | 5551.56 | 0.85 |
| 31 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.924 | 6380.06 | 5423.05 | 0.85 |
| 32 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 10mm) | t | 5.314 | 6430.46 | 5465.89 | 0.85 |
| 33 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 18.085 | 6459.29 | 5490.4 | 0.85 |
| 34 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ8) | t | 96.864 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 10） | t | 20.132 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
| 36 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 40.043 | 5781.01 | 4913.86 | 0.85 |
| 37 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 9.505 | 5673.38 | 4822.37 | 0.85 |
| 38 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 19.056 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 39 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 11.518 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 40 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 31.277 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 41 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 39.277 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 42 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 98.56 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 43 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以上 (直径 28mm) | t | 2.182 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 44 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 32mm) | t | 2.807 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 45 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 10mm) | t | 0.227 | 6748.46 | 5736.19 | 0.85 |
| 46 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 0.291 | 6723.68 | 5715.13 | 0.85 |
| 47 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8) | t | 6.023 | 6377.21 | 5420.63 | 0.85 |
| 48 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10) | t | 0.343 | 6377.2 | 5420.62 | 0.85 |
| 49 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 0.791 | 5991.13 | 5092.46 | 0.85 |
| 50 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 0.023 | 5883.48 | 5000.96 | 0.85 |
| 51 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 1.171 | 5826.55 | 4952.57 | 0.85 |
| 52 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 0.332 | 5826.54 | 4952.56 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 1.523 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
| 54 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 0.572 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
| 55 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 2.867 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
| 56 | 010516003002 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25) | 个 | 805 | 17.25 | 14.66 | 0.85 |
| 57 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 260 | 5.95 | 5.06 | 0.85 |
| 58 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ32) | 个 | 3704 | 7.13 | 6.06 | 0.85 |
| 工程名称：实训楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003003 | 实心砖墙 | ±0以下墙体 1.砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土实 心砖，MU20 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆≥M10 | m3 | 29.54 | 718.14 | 610.42 | 0.85 |
| 2 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧 结多孔砖，≥MU10.0 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆，≥ M7.5 | m3 | 782.62 | 732.46 | 622.59 | 0.85 |
| 3 | 010402001001 | 砌块墙 | 梯间 150厚加气混凝土砌块砌筑 | m3 | 4.8 | 606.21 | 515.28 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010607005009 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：不同材料交接处 1.在混凝土梁、板、柱与墙体交接处均加 钉宽200的通长钢丝网 | m2 | 2203.59 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 5 | 010607005010 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：砌块墙体内设置暗管、暗线、暗盒 等,采用开槽砌块或定制砌块 1.贴玻纤网格布 | m2 | 438.83 | 13.18 | 11.2 | 0.85 |
| 6 | 010607005011 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：楼梯及人流通道 1.钢丝网满挂 | m2 | 3219.9 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 7 | 010401012005 | 零星砌砖 | 檐口3、线条2 1.零星砖砌体 | m3 | 14.91 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 8 | 010401012006 | 零星砌砖 | 部位：卫生间垫高 1.零星砖砌体 | m3 | 11.75 | 927.1 | 788.04 | 0.85 |
| 9 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | 1.超高高度:每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 420.25 | 18.8 | 15.98 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 220.69 | 575.48 | 489.16 | 0.85 |
| 2 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 186.37 | 550.62 | 468.03 | 0.85 |
| 3 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 51.67 | 743.63 | 632.09 | 0.85 |
| 4 | 010503004005 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.44 | 751.64 | 638.89 | 0.85 |
| 5 | 010503004006 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.4 | 726.44 | 617.47 | 0.85 |
| 6 | 010507005003 | 压顶 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.99 | 705.52 | 599.69 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.85 | 755.4 | 642.09 | 0.85 |
| 8 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 8.03 | 571.64 | 485.89 | 0.85 |
| 9 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.9 | 546.45 | 464.48 | 0.85 |
| 10 | 010503002006 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 3.42 | 565.34 | 480.54 | 0.85 |
| 11 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 275.91 | 564.73 | 480.02 | 0.85 |
| 12 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 493.74 | 539.53 | 458.6 | 0.85 |
| 13 | 010505001010 | 有梁板 （平屋面板） | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 383.53 | 558.43 | 474.67 | 0.85 |
| 14 | 010505001011 | 有梁板 （斜屋面板） | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 109.04 | 573.82 | 487.75 | 0.85 |
| 15 | 010505003003 | 平板 （空调位大样）、风井 顶板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.68 | 548.15 | 465.93 | 0.85 |
| 16 | 010505006005 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.39 | 564.35 | 479.7 | 0.85 |
| 17 | 010505006006 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 17.6 | 529.71 | 450.25 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.03 | 566.89 | 481.86 | 0.85 |
| 19 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.88 | 635.5 | 540.18 | 0.85 |
| 20 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=100厚 | m2 | 83.6 | 94 | 79.9 | 0.85 |
| 21 | 010506001008 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=150厚 | m2 | 19.15 | 125.45 | 106.63 | 0.85 |
| 22 | 010506001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=120厚 | m2 | 51.91 | 106.57 | 90.58 | 0.85 |
| 23 | 010506001010 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=120厚 | m2 | 19.15 | 127.91 | 108.72 | 0.85 |
| 24 | 010506001011 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=150厚 | m2 | 59.58 | 167.29 | 142.2 | 0.85 |
| 25 | 010506001012 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=100厚 | m2 | 31.62 | 125.34 | 106.54 | 0.85 |
| 26 | 010506001013 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 B=100厚 | m2 | 20.67 | 112.82 | 95.9 | 0.85 |
| 27 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6) | t | 5.994 | 6531.25 | 5551.56 | 0.85 |
| 28 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.557 | 6380.05 | 5423.04 | 0.85 |
| 29 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 10mm) | t | 0.164 | 6430.49 | 5465.92 | 0.85 |
| 30 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 9.268 | 6459.29 | 5490.4 | 0.85 |
| 31 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ8) | t | 71.122 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 10） | t | 19.49 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
| 33 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 39.793 | 5781.01 | 4913.86 | 0.85 |
| 34 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 2.42 | 5673.38 | 4822.37 | 0.85 |
| 35 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 7.038 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 36 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 2.048 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 37 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 23.079 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 38 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 28.282 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 39 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 71.937 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 40 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以上 (直径 28mm) | t | 12.765 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 41 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 32mm) | t | 26.941 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 42 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) | t | 0.235 | 6849.23 | 5821.85 | 0.85 |
| 43 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 0.331 | 6723.66 | 5715.11 | 0.85 |
| 44 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8) | t | 6.443 | 6377.21 | 5420.63 | 0.85 |
| 45 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 1.286 | 5991.13 | 5092.46 | 0.85 |
| 46 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 0.018 | 5883.33 | 5000.83 | 0.85 |
| 47 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 1.254 | 5826.55 | 4952.57 | 0.85 |
| 48 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 0.842 | 5826.56 | 4952.58 | 0.85 |
| 49 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 3.239 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 0.106 | 5441.42 | 4625.21 | 0.85 |
| 51 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 斜屋面 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 2.628 | 5441.4 | 4625.19 | 0.85 |
| 52 | 010516003003 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25) | 个 | 1991 | 17.25 | 14.66 | 0.85 |
| 53 | 010516003004 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ28) | 个 | 147 | 19.84 | 16.86 | 0.85 |
| 54 | 010516003005 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ32) | 个 | 520 | 21.23 | 18.05 | 0.85 |
| 55 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ18) | 个 | 126 | 5.95 | 5.06 | 0.85 |
| 56 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ32) | 个 | 1264 | 7.13 | 6.06 | 0.85 |
| 三 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010603001001 | 实腹钢柱[H-500*300*24*34] | 1.钢板柱制作 ( 焊接H型 最大钢板厚 30mm以内) 2.钢柱安装 (3.0t以内) 3.一类金属构件 (运距 10km以内) | t | 21.19 | 11347.17 | 9645.09 | 0.85 |
| 2 | 010604001001 | 钢梁[H-1000*300*20*34] | 1.焊接H型钢梁制作 ( 最大钢板厚 40mm以内) 2.钢梁安装 (8.0t以内) 3.一类金属构件 (运距 10km以内) | t | 27.27 | 10897.97 | 9263.27 | 0.85 |
| 工程名称：实训楼地下室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003004 | 实心砖墙 | ±0以下墙体 1.砖品种、规格、强度等级:180厚蒸压粉 煤灰实心砖，强度等级MU15 2.墙体类型、砌筑高度:内外隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 62 | 807.31 | 686.21 | 0.85 |
| 2 | 010401003005 | 实心砖墙 | 部位：外墙 1.120砖保护墙 | m3 | 117.43 | 843.79 | 717.22 | 0.85 |
| 3 | 010607005012 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.挂钢丝网 | m2 | 25.46 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 4 | 010607005013 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.贴玻纤网格布 | m2 | 16.97 | 13.18 | 11.2 | 0.85 |
| 5 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 2.94 | 18.8 | 15.98 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001009 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 289.46 | 478.8 | 406.98 | 0.85 |
| 2 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品密实性防水混凝 土 2.混凝土强度等级:C30（P8） | m3 | 1485.33 | 556.1 | 472.69 | 0.85 |
| 3 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 39.14 | 575.48 | 489.16 | 0.85 |
| 4 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.2 | 743.63 | 632.09 | 0.85 |
| 5 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35（P8） | m3 | 327.02 | 587.49 | 499.37 | 0.85 |
| 6 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 228.47 | 566.89 | 481.86 | 0.85 |
| 7 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35（P8） | m3 | 885.31 | 585.9 | 498.02 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 | 751.64 | 638.89 | 0.85 |
| 9 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.63 | 755.4 | 642.09 | 0.85 |
| 10 | 010505006007 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.21 | 564.35 | 479.7 | 0.85 |
| 11 | 010506001014 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 B=100厚 | m2 | 25.64 | 116.68 | 99.18 | 0.85 |
| 12 | 010506001015 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 B=120厚 | m2 | 37.27 | 132.55 | 112.67 | 0.85 |
| 13 | 010506001016 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 B=140厚 | m2 | 5.39 | 148.43 | 126.17 | 0.85 |
| 14 | 010506001017 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 B=180厚 | m2 | 5.93 | 180.18 | 153.15 | 0.85 |
| 15 | 010507003004 | 截水沟 | 1.沟截面净空尺寸:550*700 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 100厚 3.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵 送、非泵送）:非泵送商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30 | m | 7.3 | 528.79 | 449.47 | 0.85 |
| 16 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6) | t | 0.586 | 6531.25 | 5551.56 | 0.85 |
| 17 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.692 | 6380.06 | 5423.05 | 0.85 |
| 18 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ6) | t | 7.084 | 6459.29 | 5490.4 | 0.85 |
| 19 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ8) | t | 9.419 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
| 20 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 10） | t | 17.488 | 6112.83 | 5195.91 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 12) | t | 35.292 | 5781.01 | 4913.86 | 0.85 |
| 22 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 14) | t | 131.416 | 5673.38 | 4822.37 | 0.85 |
| 23 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16) | t | 118.533 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 24 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 18) | t | 11.533 | 5616.42 | 4773.96 | 0.85 |
| 25 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 20) | t | 20.416 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 26 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 22) | t | 4.301 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 27 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 25) | t | 42.956 | 5285.49 | 4492.67 | 0.85 |
| 28 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 28mm) | t | 2.209 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 29 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 32mm) | t | 10.519 | 5164.2 | 4389.57 | 0.85 |
| 30 | 010516003006 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ18) | 个 | 589 | 13.9 | 11.82 | 0.85 |
| 31 | 010516003007 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ20) | 个 | 156 | 14.93 | 12.69 | 0.85 |
| 32 | 010516003008 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25) | 个 | 976 | 17.25 | 14.66 | 0.85 |
| 33 | 010516003009 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ28) | 个 | 68 | 19.84 | 16.86 | 0.85 |
| 34 | 010516003010 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接 (Φ32) | 个 | 228 | 21.23 | 18.05 | 0.85 |
| 35 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ32) | 个 | 467 | 7.13 | 6.06 | 0.85 |
| 工程名称：实训楼地下室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共19页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金额（含招标代理服务费）及暂估价_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共19页 |  |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 2.履带式推土机进出场费 (90kW以外) | 项 | 1 | 5313.01 | 4516.06 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以 内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测费 | 项 | 1 | 40524.14 | 34445.52 | 0.85 |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) | 项 | 1 | 194520.4 | 165342.34 | 0.85 |
| 3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 2101.07 | 4.11 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以外，6m以内 | m2 | 750.89 | 11.52 | 9.79 | 0.85 |
| 5 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:双排扣件式脚手架 3.服务高度:30m以内 4.脚手架材质:钢管 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2401.2 | 75.36 | 64.06 | 0.85 |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 33.18 | 72.07 | 61.26 | 0.85 |
| 2 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:带型基础 | m2 | 35.32 | 68.31 | 58.06 | 0.85 |
| 3 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 103.7 | 73.31 | 62.31 | 0.85 |
| 4 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.支撑高度:3.6m高以内 2.构件形状:矩形 | m2 | 341.02 | 75.91 | 64.52 | 0.85 |
| 5 | 011702002001 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内，6m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 940.65 | 78.06 | 66.35 | 0.85 |
| 6 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 304.86 | 98.3 | 83.56 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.支撑高度:3.6米以内 | m2 | 140.56 | 67.05 | 56.99 | 0.85 |
| 8 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 117.01 | 90.06 | 76.55 | 0.85 |
| 9 | 011702006001 | 梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 79.61 | 101.31 | 86.11 | 0.85 |
| 10 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 3400.91 | 79.88 | 67.9 | 0.85 |
| 11 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 532.07 | 87.31 | 74.21 | 0.85 |
| 12 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:挑檐天沟 | m2 | 326.25 | 93.86 | 79.78 | 0.85 |
| 13 | 011702016001 | 平板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 31.56 | 66.71 | 56.7 | 0.85 |
| 14 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 150.55 | 182.13 | 154.81 | 0.85 |
| 15 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | 1.构件类型:压顶 | m2 | 83.78 | 67.57 | 57.43 | 0.85 |
| 16 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.构件形状:栏板 | m2 | 380.14 | 71.23 | 60.55 | 0.85 |
| 17 | 011702021002 | 栏板模板 | 1.构件形状:屋面斜栏板 | m2 | 261.11 | 81.9 | 69.62 | 0.85 |
| 四 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 、天棚装修 2.服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 2156.32 | 11.94 | 10.15 | 0.85 |
| 工程名称：教学楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：宿舍楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5313.01 | 4516.06 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙 2.搭设方式:双排扣件式脚手架 3.服务高度:30m以内 4.脚手架材质:钢管 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 4272 | 75.36 | 64.06 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以外，6m以内 | m2 | 1137.43 | 11.52 | 9.79 | 0.85 |
| 3 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 8935.25 | 4.11 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以 内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测费 | 项 | 1 | 40524.14 | 34445.52 | 0.85 |
| 5 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) | 项 | 1 | 222986.8 | 189538.78 | 0.85 |
| 6 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 163.51 | 34.26 | 29.12 | 0.85 |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 65.2 | 72.07 | 61.26 | 0.85 |
| 2 | 011702001003 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 410.65 | 73.31 | 62.31 | 0.85 |
| 3 | 011702001004 | 基础模板 |  | m2 | 2.32 | 58.08 | 49.37 | 0.85 |
| 4 | 011702002002 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 1876.5 | 78.8 | 66.98 | 0.85 |
| 5 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 1137.74 | 98.88 | 84.05 | 0.85 |
| 6 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 | m2 | 380.74 | 75.91 | 64.52 | 0.85 |
| 7 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 537.47 | 67.05 | 56.99 | 0.85 |
| 8 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 544.63 | 90.06 | 76.55 | 0.85 |
| 9 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | 1.构件类型:压顶 | m2 | 114.62 | 67.57 | 57.43 | 0.85 |
| 10 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 53.02 | 70.63 | 60.04 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011702006002 | 梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:矩形 | m2 | 247.02 | 94.7 | 80.5 | 0.85 |
| 12 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 11575.9 | 76.89 | 65.36 | 0.85 |
| 13 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内6m以外 | m2 | 1058.53 | 87.93 | 74.74 | 0.85 |
| 14 | 011702016002 | 平板模板 | 1.空调大样上平板 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 68.59 | 66.71 | 56.7 | 0.85 |
| 15 | 011702021003 | 栏板模板 | 1.构件形状:矩形 | m2 | 621.56 | 71.23 | 60.55 | 0.85 |
| 16 | 011702021004 | 栏板模板 | 1.构件形状:屋面斜栏板 | m2 | 360.89 | 77.04 | 65.48 | 0.85 |
| 17 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:挑檐天沟 | m2 | 181.15 | 93.86 | 79.78 | 0.85 |
| 18 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式楼梯 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 231.95 | 182.13 | 154.81 | 0.85 |
| 19 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁板 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 266.82 | 185.83 | 157.96 | 0.85 |
| 20 | 011702001005 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 | m2 | 32.1 | 75.62 | 64.28 | 0.85 |
| 21 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.构件类型:雨棚 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 78.49 | 120.3 | 102.26 | 0.85 |
| 四 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面 、天棚装修 2.服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 1523.65 | 11.94 | 10.15 | 0.85 |
| 工程名称：宿舍楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：实训楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙 2.服务高度:30m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管脚手架 4.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 4411.04 | 79.23 | 67.35 | 0.85 |
| 2 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:内墙 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 6373.13 | 11.52 | 9.79 | 0.85 |
| 3 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:内墙 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 177.58 | 4.11 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:满搭 | m3 | 461.37 | 34.26 | 29.12 | 0.85 |
| 5 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 40607.45 | 34516.33 | 0.85 |
| 6 | 011703001003 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 655429.75 | 557115.29 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002003 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m-6.0m，6.0m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 2104.62 | 79.56 | 67.63 | 0.85 |
| 2 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.支撑高度:3.6m-6.0m，6.0m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 629.2 | 99.95 | 84.96 | 0.85 |
| 3 | 011702008003 | 圈梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 212.89 | 67.05 | 56.99 | 0.85 |
| 4 | 011702009003 | 过梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 177.36 | 90.06 | 76.55 | 0.85 |
| 5 | 011702025003 | 其他现浇构件模板 | 1.构件类型:压顶 | m2 | 183.46 | 67.57 | 57.43 | 0.85 |
| 6 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m-6.0m，6.0m以外 | m2 | 8688.94 | 89.93 | 76.44 | 0.85 |
| 7 | 011702014006 | 有梁板模板 | 斜板、坡屋面板 1.支撑高度:3.6m-6.0m，6.0m以外 | m2 | 1280.33 | 91.85 | 78.07 | 0.85 |
| 8 | 011702016003 | 平板模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 158.08 | 66.71 | 56.7 | 0.85 |
| 9 | 011702021005 | 栏板模板 | 1.构件形状:矩形 | m2 | 27.74 | 71.23 | 60.55 | 0.85 |
| 10 | 011702021006 | 栏板模板 | 1.构件形状:屋面斜栏板 | m2 | 293.62 | 77.04 | 65.48 | 0.85 |
| 11 | 011702022003 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:挑檐天沟 | m2 | 228.14 | 93.86 | 79.78 | 0.85 |
| 12 | 011702006003 | 梁模板 | 1.支撑高度:3.6m-6.0m，6.0m以外 2.构件形状:矩形 | m2 | 169.45 | 114.2 | 97.07 | 0.85 |
| 13 | 011702011001 | 墙模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 10.13 | 69.62 | 59.18 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011702034001 | 高大模板 | 1.构件类型:高大模板 2.支撑高度:8m以外 | m2 | 20.31 | 452.99 | 385.04 | 0.85 |
| 15 | 011702024003 | 楼梯模板 | 2跑 1.楼梯类型:板式楼梯 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 91.2 | 182.13 | 154.81 | 0.85 |
| 16 | 011702024004 | 楼梯模板 | 3跑 1.楼梯类型:板式楼梯 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 39.82 | 163.91 | 139.32 | 0.85 |
| 17 | 011702024005 | 楼梯模板 | 4跑 1.楼梯类型:板式楼梯 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 154.66 | 136.59 | 116.1 | 0.85 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 和墙面或天棚 | m2 | 5219.07 | 12.73 | 10.82 | 0.85 |
| 工程名称：实训楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：实训楼地下室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:地下室 2.搭设方式:扣件式 3.服务高度:6m以内 4.脚手架材质:钢管脚手架 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1051.21 | 64.39 | 54.73 | 0.85 |
| 2 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:3.6m以外 2.搭设高度:砌筑墙体 | m2 | 257.3 | 11.52 | 9.79 | 0.85 |
| 3 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:3.6m以内 2.搭设高度:砌筑墙体 | m2 | 169.39 | 4.11 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011703001004 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 218657.25 | 185858.66 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 94650.43 | 80452.87 | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 砖胎膜 1.砖模（烧结煤矸石多孔砖） 2.砖模水泥砂浆找平抹灰（20mm厚） | m3 | 70.07 | 1484.08 | 1261.47 | 0.85 |
| 2 | 011702033003 | 垫层模板 | 1.垫层 | m2 | 114.72 | 72.07 | 61.26 | 0.85 |
| 3 | 011702001006 | 基础模板 | 1.基础类型:无梁式满堂基础 | m2 | 99.07 | 58.08 | 49.37 | 0.85 |
| 4 | 011702002004 | 柱模板 | 1.支撑高度:6m以内 2.构件形状:矩形 | m2 | 187.53 | 83.08 | 70.62 | 0.85 |
| 5 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1.支撑高度:6m以内 | m2 | 29.12 | 105.21 | 89.43 | 0.85 |
| 6 | 011702009004 | 过梁模板 | 1.支撑高度:3.6以内 | m2 | 10.02 | 90.06 | 76.55 | 0.85 |
| 7 | 011702011002 | 墙模板 | 1.支撑高度:6m以内 | m2 | 3524.43 | 74.46 | 63.29 | 0.85 |
| 8 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:6m以内 | m2 | 1018.33 | 87.1 | 74.04 | 0.85 |
| 9 | 011702024006 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 74.23 | 163.91 | 139.32 | 0.85 |
| 10 | 011702021007 | 栏板模板 | 1.构件形状:矩形 | m2 | 81.19 | 71.23 | 60.55 | 0.85 |
| 11 | 011702008004 | 圈梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 9.01 | 67.05 | 56.99 | 0.85 |
| 12 | 011702034002 | 高大模板 | 1.高大模板支撑 2.高大模板（不含支撑） | m2 | 1383 | 204.86 | 174.13 | 0.85 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和 墙面 2.服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 2331.74 | 11.94 | 10.15 | 0.85 |
| 工程名称：实训楼地下室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金额（含招标代理服务费）及暂估价_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |

| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | RF000069 | MH悬板式防爆波活门 | BMH8000-15 | 樘 | 3482 | 2959.7 | 0.85 |
| 2 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 432.15 | 367.33 | 0.85 |
| 3 | RF000031 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 | 樘 | 3442 | 2925.7 | 0.85 |
| 4 | RF000033 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 | 樘 | 4142 | 3520.7 | 0.85 |
| 5 | RF000036 | 固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM2020 | 樘 | 10927 | 9287.95 | 0.85 |
| 6 | RF000002 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-15 | 樘 | 3617 | 3074.45 | 0.85 |
| 7 | RF000004 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1220-15 | 樘 | 4593 | 3904.05 | 0.85 |
| 8 | RF000006 | 固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM2020-15 | 樘 | 11999 | 10199.15 | 0.85 |
| 9 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 3927.5 | 3338.38 | 0.85 |
| 10 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 3.772 | 3.21 | 0.85 |
| 11 | 01090130 | 圆钢 | Φ8～14 | kg | 3.928 | 3.34 | 0.85 |
| 12 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 3.928 | 3.34 | 0.85 |
| 13 | 01090180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 3695 | 3140.75 | 0.85 |
| 14 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 3.675 | 3.12 | 0.85 |
| 15 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 3755 | 3191.75 | 0.85 |
| 16 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 3635 | 3089.75 | 0.85 |
| 17 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 3675 | 3123.75 | 0.85 |
| 18 | 01090290_1 | 圆钢 | Ф10 | t | 3675 | 3123.75 | 0.85 |
| 19 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 3.965 | 3.37 | 0.85 |
| 20 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.374 | 0.32 | 0.85 |
| 21 | 11110001_3 | 无障碍卫生间门（含门护板） |  | m2 | 365 | 310.25 | 0.85 |
| 22 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.364 | 0.31 | 0.85 |
| 23 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.394 | 0.33 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 24 | H010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.364 | 0.31 | 0.85 |
| 25 | 80213675_1 | 泡沫混凝土 |  | m3 | 335 | 284.75 | 0.85 |
| 26 | RF000044 | 活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM1220 | 樘 | 4673 | 3972.05 | 0.85 |
| 27 | RF000046 | 活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM1520 | 樘 | 5192 | 4413.2 | 0.85 |
| 28 | RF000023 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1020-15 | 樘 | 4572 | 3886.2 | 0.85 |
| 29 | RF000024 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1220-15 | 樘 | 5110 | 4343.5 | 0.85 |
| 30 | RF000025 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1520-15 | 樘 | 5793 | 4924.05 | 0.85 |
| 31 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 462.3 | 392.96 | 0.85 |
| 32 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 3955 | 3361.75 | 0.85 |
| 33 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 3680 | 3128 | 0.85 |
| 34 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 3680 | 3128 | 0.85 |
| 35 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 36 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 37 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 3540 | 3009 | 0.85 |
| 38 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 3455 | 2936.75 | 0.85 |
| 39 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 40 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 41 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 42 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 43 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 3410 | 2898.5 | 0.85 |
| 44 | 01010400 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 3545 | 3013.25 | 0.85 |
| 45 | 01010410 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ32 | t | 3545 | 3013.25 | 0.85 |
| 46 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.364 | 0.31 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 47 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.394 | 0.33 | 0.85 |
| 48 | 04010090_1 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.394 | 0.33 | 0.85 |
| 49 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 3.675 | 3.12 | 0.85 |
| 50 | 11250085 | 钢质复合防火卷帘门 | 综合，含门锁 | m2 | 415.93 | 353.54 | 0.85 |
| 51 | 11030210 | 钢质防火窗（不含玻璃） |  | m2 | 212.39 | 180.53 | 0.85 |
| 52 | 01090040 | 镀锌圆钢 | Φ10-14 | kg | 5.59 | 4.75 | 0.85 |
| 53 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 409.05 | 347.69 | 0.85 |
| 54 | 80215335 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 411.65 | 349.9 | 0.85 |
| 55 | 80215340 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 431.07 | 366.41 | 0.85 |
| 56 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 353.5 | 300.48 | 0.85 |
| 57 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 373.7 | 317.65 | 0.85 |
| 58 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 414.1 | 351.99 | 0.85 |
| 59 | 80213750 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 333.3 | 283.31 | 0.85 |
| 60 | 80213755 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 353.5 | 300.48 | 0.85 |
| 61 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 373.7 | 317.65 | 0.85 |
| 62 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 393.9 | 334.82 | 0.85 |
| 63 | 80213770 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 414.1 | 351.99 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：福建省漳浦职业技术学校迁建项目二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 64 | 80213775 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 434.3 | 369.16 | 0.85 |
| 65 | 80230010 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 443 | 376.55 | 0.85 |
| 66 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 441.25 | 375.06 | 0.85 |
| 67 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 308.05 | 261.84 | 0.85 |
| 68 | 80213570_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 288.05 | 244.84 | 0.85 |
| 69 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 328.25 | 279.01 | 0.85 |
| 70 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 348.45 | 296.18 | 0.85 |
| 71 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 368.65 | 313.35 | 0.85 |
| 72 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 388.85 | 330.52 | 0.85 |
| 73 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 343.4 | 291.89 | 0.85 |
| 74 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 363.6 | 309.06 | 0.85 |
| 75 | 80213485 | 预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 440.78 | 374.66 | 0.85 |
| 76 | 80250260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m3 | 892.92 | 758.98 | 0.85 |
| 77 | 80250340 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 C 碎石 | m3 | 779.65 | 662.7 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

现场自然条件良好，无影响施工的不良因素。

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件。

    - 招标项目说明

本项目主要建设内容包括土建工程、装修工程、安装工程及室外配套工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

    - 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

    - 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

    - 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

    - 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

（一）如采用现金形式，须提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，

（二）如采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式，须提交1.电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章。2.电子投标保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章。3.函开立人出具的到账证明，并加盖投标人单位电子印章。

（三）如采用年度投标保证金形式，须提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章。

保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1.投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责（须提供截图）。

- 2.承诺书

（招标人名称）：

本人           （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现承诺：

根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，我单位未被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或被人力资源和社会保障部公布“拖欠农民工工资黑名单”且未在管控期内。

若以上承诺不实，愿无条件放弃中标资格并接受没收投标保证金的处罚。

特此承诺

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

3.投标人须提供近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。