福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

# 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目设备采购招标文件

（招标编号：E3506010601801192001）

招  标  人：福建海辰化学有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2024年2月4日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	6

1.招标条件	6

2.项目概况与招标范围	6

3.投标人资格要求	7

4.招标文件的获取	7

5.投标文件的递交	7

6.投标保证金的提交	7

7.发布公告的媒介	8

8.评标办法	8

9.开标时间、地点	8

10.联系方式	8

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	9

1.招标条件	9

2.项目概况与招标范围	9

3.投标人资格要求	9

4.招标文件的获取	10

5.投标文件的递交	10

6.确认	10

7.投标保证金的提交	10

8.评标办法	11

9.开标时间、地点	11

10.联系方式	11

第二章  投标人须知	13

投标人须知前附表	13

1.总则	26

2.招标文件	30

3.投标文件	32

4.投标	36

5.开标	36

6.评标	37

7.合同授予	38

8.纪律和监督	40

9.需要补充的其他内容	41

附件一：开标记录表	41

附件二：问题澄清通知	43

附件三：问题的澄清	44

附件四：中标通知书	45

第三章  评标办法（综合评估法）	46

评标办法前附表	46

1.评标办法	52

2.评审标准	52

3.评标程序	53

1.评标办法	55

2.评审标准	55

3.评标程序	55

第四章  合同条款及格式	57

一、合同协议书	57

二、合同一般条款	59

三、合同特殊条款	78

第五章  供货要求	96

第六章  投标文件格式	98

一、投标函	101

二、开标一览表	103

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	104

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	105

五、投标保证金	106

六、商务和技术偏差表	107

七、分项报价表	108

八、资格审查资料	109

3-1投标人符合资格条件的已完成业绩	110

致：   （招标人单位名称）	110

注：	110

1、投标人应按照招标文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。	110

2、本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。	110

致：   （招标人单位名称）	111

注：	111

1、投标人应按照招标文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。	111

2、本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。	111

九、投标设备技术性能、指标的详细描述	112

十、技术支持资料（若有）	113

十一、技术服务和质保期服务计划	114

十二、其他资料	118

# 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目（项目名称）设备采购招标公告

## 招标条件

本招标项目福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目（项目名称）已由福建漳州古雷港经济开发区管委会行政审批局以备案号：闽发改备【2021】E130024号同意建设，项目业主为福建海辰化学有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建海辰化学有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目名称：福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目

工程规模：福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目利用煤为原料，经气化生产粗合成气，粗合成气经变换及热回收、低温甲醇洗制备变换净化气和热回收净化气。一部分经液氮洗脱除CO并配氮后送氨合成装置生产40万吨/年液氨产品，一部分经PSA制氢生产高纯氢气，剩余部分用于生产35万吨/年甲醇中间产品，甲醇中间产品和CO制备单元生产的CO气一起经醋酸装置生产50万吨/年醋酸。

建设地址：福建省漳州古雷港经济开发区古雷石化基地。

2.2本次招标范围：

本次采购为空分装置【包括2套70000Nm3/h氧气（O2）空分单元、空分液体贮存及后备系统、配套公用工程及各类辅助设施】的成套设计、供货及相关服务等；空分装置能力70000Nm3/h氧气（O2）（电驱），具体详见提供的《技术规格书》。

（1）工期要求：合同生效21个月内装置所有设备到场。

节点工期：①合同生效并接到业主书面通知后7日历天内，召开开工会；②合同生效1.5个月内提供桩基条件图；③合同生效16个月内冷箱送达装置现场；④合同生效20个月内空气压缩机和增压机及其配套电机送达装置现场。

（2）交货地点：福建海辰化学有限公司厂区指定地点完成交付。

（3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术要求。

备注：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

## 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

3.3 类似项目业绩要求：投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）应至少承揽过一项自主设计规模不小于65000Nm3/h的空分装置（电驱）生产运行业绩。

3.4 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

3.5 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

3.7 其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4.1条款规定。

## 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年3月15日 09:30前，登录漳州工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

## 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2024年3月15日 09:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

5.2 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

## 投标保证金的提交

#### 投标保证金提交截止时间：2024年3月15日 09:30:00（同招标文件截止时间）。

#### 投标保证金提交的金额：800000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

#### 投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/）上发布。

## 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

## 开标时间、地点

9.1 开标时间：2024年3月15日 09:30:00。

9.2 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室。

## 联系方式

招 标 人：福建海辰化学有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建省漳州市古雷港经济开发区地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮    编：363216邮    编：350002

联 系 人：余先生、苏先生、陈先生联 系 人：林先生、陈女士

电    话：13459519078；15280034960；13860521561电    话：0591-28302280、0591-28309039

电子邮件：hchxsw@fjpec.com.cn电子邮件：zh87500203@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：35050166950109123456账   号 ：118080100100102651

行政监督部门：漳州古雷港经济开发区经济发展局

联系电话：0596-3892004

# 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

## 招标条件

本招标项目福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建海辰化学有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

## 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

## 投标人资格要求

### 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

### 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

### 类似项目业绩要求：  。

### 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

### 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

### 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

### 其他资格要求：  。

## 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

### 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

## 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

## 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

## 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

## 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

## 联系方式

招 标 人：福建海辰化学有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称 ：福建海辰化学有限公司 地 址 ：福建省漳州市古雷港经济开发区 联系人：余先生、苏先生、陈先生 电话：13459519078；15280034960；13860521561 电子邮箱：hchxsw@fjpec.com.cn |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市洪山园路68号招标大厦 联系人：林先生、陈女士 电话： 0591-28302280、0591-28309039 电子邮箱：zh87500203@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：总工期：合同生效21个月内装置所有装备到买方施工现场。节点工期：①合同生效并接到业主书面通知后7日历天内，召开开工会；②合同生效1.5个月内提供桩基条件图；③合同生效16个月内冷箱送达装置现场；④合同生效20个月内空气压缩机和增压机及其配套电机送达装置现场月 计划开始交货日期：/ |
| 1.3.3 | 交货地点 | 福建海辰化学有限公司厂区指定地点完成交付 |
| 1.3.4 | 主要技术性能指标 | 详见招标人另册提供的《技术规格书》 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 本次招标要求投标人须具备独立法人资格资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。注：投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照副本（或事业单位法人证书）扫描件。 （2）财务要求： / （3）投标人业绩要求： 投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）应至少承揽过一项自主设计规模不小于65000Nm3/h的空分装置（电驱）生产运行业绩。备注：①投标人应在投标文件中附上其所报业绩的合同文件及性能验收合格报告扫描件并加盖投标人单位公章；若合同未体现具体参数的，还应同时附上项目技术规格书扫描件；若合同及技术规格书均未体现具体参数的，应补充提交业主出具的证明文件扫描件；②“业绩”时间的认定以验收报告中体现的验收时间为准；投标人未按上述要求提供业绩证明材料或提供的业绩证明材料无法完整体现上述定义条件的均不予认可有效业绩。 （4）投标设备业绩要求： / （5）信誉要求： / （6）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | / |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 投标报价、投标内容、交货期、交货地点、投标有效期、投标保证金、合同付款方式及条件、合同违约条款、质保期 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 | 数据表、图纸或技术文件中要求的材料 |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 ☑允许， 偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 项目相关技术文件、图纸，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补充通知和其他有关通知等 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 | 2024年2月18日17：30时前通过电子交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 | 2024年2月19日17：30时前通过电子交易平台答复。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 直接通过电子交易平台发布。 |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 按国家现行税法计算。提供增值税专用发票 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：60000万元。若投标人所报投标总价超过招标文件的最高投标限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）本项目在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由中标人采用包工包料的形式按中标价进行总承包。（2）投标人所填报的投标总价应包含提供所有与圆满完成本项目有关的费用、完成合同约定的责任和义务及所有应支付的专利权，版权或其他知识产权的许可转让使用费用，包括但不限于以下费用：a.空分装置设计、供货及服务所需的所有相关费用，包括但不限于以下费用：空分整体装置的基础设计、卖方供货范围的详细设计、卖方供货的设备和材料、运输费（含进口设备关税、增值税等一切设备相关费用）、由卖方负责的现场制造和施工、相关的技术服务。完成合同约定的责任和义务所有应支付的专利权，版权或其他知识产权的许可转让使用费用；b.重要设计文件审查、项目实施过程中的、各类技术支持（参加设计审查会议、安全、环保审查会议等）费用投标人拟派人员的相关差旅费、为保证装置顺利投产所需的人员技术培训（员工课堂培训、类似装置现场培训和装置开车指导）、技术资料费、安装调试费以及应缴纳的保险、税金、风险等所涉及到的一切费用。（3）投标人在填报投标报价时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、汇率变动、经济环境变化等因素所产生费用的增加风险。招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。中标后，除招标人要求变更以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：800000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601801192001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行 账户名称：福建海辰化学有限公司 账 号：35050166950109123456 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家银行开具电子银行保函，开具银行保函的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函，开具担保保函的费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，须通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择一家保险公司开具投标保证保险保函。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。开具投标保证保险的费用由投标人自理。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(2)法律法规规定的其他情况 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | /年度至/年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2019年2月4日至2024年2月3日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | “投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字盖章处是指相应人员加盖其电子姓名章或由相应人员签字（或盖个人印章）后原件彩色扫描上传 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 投标文件中所附证书证件采用原件（或：复印件加盖单位公章）扫描件形式 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | 1.投标文件编制工具软件名称及版本：“漳州市工程项目交易中心发布的新点投标文件制作软件（福建版）最新版本” 制作生成；投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。2.新点投标文件制作软件及CA办理要求详见“漳州市工程项目交易中心”（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）3.投标文件解密失败的补救方案：①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动；②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。④在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。4.投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：①各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2024年3月15日09：30前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、交货期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金（电汇或转账）或银行保函 履约保证金的金额：合同总价的10%。中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金 □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地 址 ：漳州古雷新港城 邮编：363216 电话：0596-3892004 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （3）中标通知书发出后，如中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） （4）投标人在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （5）中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （6）本项目的招标代理服务费收费标准（按货物类标准）100万元以下1.5%；100万元-500万元 1.1%；500万元-1000万元0.8%；1000万元-5000万元0.5%；5000万元-1亿元0.25%；1亿元-5亿元0.05%；5亿元-10亿元0.035%，以差额定率累进法计算后乘以50%并按中国境内现行税法计取相应税金（税率6%）后向中标人收取招标代理服务费。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴交招标代理服务费。 （7）投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 （8）有效投标不足三个的，评委委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。 （9）招标人另册提供的技术文件中关于资格要求、质保期等的描述若与招标文件有不一致的地方，以招标文件为准。 （10）招标人另册提供的成套设备技术规格书文件与请购文件（如有）有不一致的地方，以成套设备技术规格书文件为准。 （11）投标人（不含分支机构）被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员（不含分支机构）属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。 （12）投标人应对其提供的类似项目业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理机构有权对投标人提供的类似项目业绩进行核实。若投标人所提供业绩存在弄虚作假，骗取中标的情形，则中标无效，投标保证金不予退还，且招标人有权向行政主管部门申请对其给予“取消其1年至3年内参加投标资格”的处罚，并列入失信黑名单；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任； （13）投标人提供的类似项目业绩可在第六章“投标文件格式”——“资格审查资料”中一并列明并提供相关证明材料。投标人在上述表格中列明的类似项目业绩同时适用于投标人资格评审和商务、技术评分。为提高评标委员会资格审查的准确性，投标人须优先填列符合资格评审要求的类似项目业绩及证明材料。 （14）中标候选人排序办法：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人现场确定中标候选人顺序。 （15）投标函中关于法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字处，投标人可选择以打字形式录入。 （16）本项目质保期：最后一批设备到货后24 个月（以买方签收为准）或空分装置考核验收后12个月，以先到日期为准。 （17）投标人投标保证金采用保函方式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 （18）电子投标文件每个节点容量限制为50MB，整份电子投标文件容量限制为150MB。投标人在制作电子投标文件时应自行充分考虑，否则，自行承担投标文件无法上传的后果。 （19）招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。 |

## 总则

### 招标项目情况

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

#### 招标人：见投标人须知前附表。

#### 招标代理机构：见投标人须知前附表。

#### 招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

#### “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

### 招标项目的资金来源和落实情况

#### 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

#### 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

#### 招标范围：见投标人须知前附表。

#### 交货期：见投标人须知前附表。

#### 交货地点：见投标人须知前附表。

#### 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

### 投标人资格要求

#### 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

#### 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

### 分包

#### 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

#### 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

#### 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

#### 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

#### 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

#### 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

#### 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

#### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

#### 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

#### 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

### 招标文件的修改

#### 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

#### 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

### 招标文件的异议

#### 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

#### 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

### 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

## 投标文件

### 投标文件的组成

#### 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

#### 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

### 投标报价

#### 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

#### 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

#### 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

#### 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

#### 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

#### 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

### 投标有效期

#### 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

#### 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

#### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

#### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

#### 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

#### 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

#### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

#### “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

#### “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

#### “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

#### 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

#### 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

#### 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

### 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的加密与递交

#### 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

#### 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

#### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 评标

### 评标委员会

#### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

#### 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

#### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

#### 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

#### 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

#### 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：5分 技术部分：45分 投标报价：50分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |

| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 投标人综合实力 | 根据投标人企业规模、企业的专业性、自有专利数量、管理体系认证以及近几年（2018年～2022年）财务报表状况、由评委进行评议并在0-1分之间进行评分。 |
|  |  | 履约能力 | 评估投标人在项目执行期间应对不可预见情况及把控项目风险管理的能力。满足得1分；不满足得0分。 |
|  |  | 类似业绩情况 | 根据投标人的类似项目业绩数量按以下公式进行计分：NS=Sn/S高×3。 上式中：NS为投标人类似项目业绩的得分； S高为所有合格投标人中满足招标文件要求的类似项目业绩数量的最高值； Sn为各合格投标人的满足招标文件要求的类似项目业绩的数量。 备注：①类似项目业绩是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）承揽过自主设计的规模不少于65000Nm3/h（电驱）空分装置项目的业绩。②为了证明投标人的业绩，应如实附上业绩合同扫描件并加盖单位公章。否则，其业绩不计。③业绩时间认定以合同签订日期为准。④投标人资格条件的类似项目业绩不计入评分阶段的类似项目业绩。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 装置工艺流程 |  |
|  |  | 安全性评估 | 有完整的风险控制措施、对于涉氧工况采取强化安全设计。依据国标中较高要求选用涉氧材料，或遵循更加严格的设计原则。(优秀3分；良好2分；基本满足1分；） |
|  |  | 供氧产量变化速率 | 承诺供氧产量变化速率达到0.3%/min及以上得1分，低于0.3%/min得0分； |
|  |  | 产品产量变化范围 | 所有产品产量变化范围75% -105%，符合得1分，偏离得0分 |
|  |  | 工艺设备的配置水平 |  |
|  |  | 空压机及其驱动电机 | 空压机其驱动电机均符合买方提供的供应商短名单得2分；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 增压机及其驱动电机 | 增压机其驱动电机均符合买方提供的供应商短名单得2分；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 膨胀机 | 膨胀机符合买方提供的供应商短名单得2分；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单， 不符合得0分。 |
|  |  | 低温流程泵、低温后备泵、充车泵 | 低温流程泵、低温后备泵、充车泵、是否符合买方提供的供应商短名单；（总共2分，以上设备任一不符合，则本项不得分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 其他工艺流程设备 | 除了以上罗列装备以外，其他工艺流程动/静设备是否符合买方提供的供应商短名单；（总共2分，以上设备任一不符合，则本项不得分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 电气设备 |  |
|  |  | 普通电机 | 普通电机是否符合买方提供的供应商短名单；是否采用进口电机。（响应短名单得0.5分，采用进口电机再得0.5分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 变频器 | 变频器等是否符合买方提供的供应商短名单；（总共1分，以上设备任一不符合，则本项不得分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 控制系统 |  |
|  |  | 控制系统组件 | 卖方范围内的控制系统组件（ITCC、振动监测仪等）是否符合买方提供的供应商短名单；（总共1分，以上设备任一不符合，则本项不得分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 控制阀门 | 卖方范围内的控制阀门（低温阀、分子筛切换三杆阀等）是否符合买方提供的供应商短名单；（总共1分，以上设备任一不符合，则本项不得分）；投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料的视同符合供应商短名单短名单，不符合得0分。 |
|  |  | 装置能耗水平 | 按由卖方承诺的系统总电能消耗水平从低到高按16-1分进行排列。总电耗最低的得16分，最高的得1分，其他采用内插法进行计算。 投标人需在投标文件中承诺性能保证值不出现正偏离，若不能达到承诺的保证值，必须接受合同中约定的条款进行处罚。 |
|  |  | 装置自动化水平 | 终端执行元件自动阀数量作为评判依据，以有效投标人所投最多的自动阀数量为评标基准值，本项得分等于(有效投标人所投的自动阀数量/评标基准值)*3。 |
|  |  | 项目执行进度控制 |  |
|  |  | 空压机、增压机及其驱动电机到场时间 | 承诺的空压机、增压机及其驱动电机到场时间，由高到低按得1-2分。以内插法计算。如超过招标人要求的供货周期，则本项不得分。 |
|  |  | 其他设备到场时间 | 承诺的其他设备到场时间。由高到低按得0-1分。以内插法计算。如超过招标人要求的供货周期，则本项不得分。 |
|  |  | 项目服务质量 |  |
|  |  | 技术服务人员配置 | 响应买方的派遣计划（详见技术规格书）得1分，未完全响应得0分。 |
|  |  | 开车调试期间 | 响应买方的派遣计划（详见技术规格书）得1分，未完全响应得0分。 |
|  |  | 售后服务与技术培训 |  |
|  |  | 故障响应时间、售后服务团队 | 由评委根据投标人在售后服务项目内容情况、售后服务人员配置情况、故障报修响应时间、等方面的承诺在0-1分之间进行打分。 |
|  |  | 技术培训 | 由评委根据投标人承诺的培训方案在0-1分之间进行打分（如有仿真培训，直接得1分）。 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 报价分（50分） | 鉴于招标文件范本2.2.4（3）所列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，经选择并确定的报价评分标准如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。当AG＞1.1AD时，P=M-（AN- AD ）÷（AG- AD ）×10；当AG≤1.1AD 时，P=M-（AN- AD ）÷AD×M；其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（50）AN为进入第二阶段评议的投标评审价；AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价；AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价：①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整；②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |

## 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

#### 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

#### 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

#### 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

#### 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

#### 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

#### 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

#### 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

#### 投标人得分=A+B+C+D。

#### 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

#### 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

#### 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

#### 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

#### 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

## 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

### 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

### 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

说明：本招标项目的合同由《合同协议书》、《合同一般条款》、《合同特殊条款》和《合同附件》组成，招标人将根据招标项目的特点和所处的自然和社会环境，在《合同特殊条款》中对《合同一般条款》的具体内容提出细化和约定，《合同特殊条款》内容与《合同一般条款》不一致的，以《合同特殊条款》内容为准。《合同一般条款》和《合同特殊条款》中没有约定的内容，由买方和卖方协商一致后签订。

一、合同协议书

合同协议书

（以下简称“买方”）为一方和              （以下简称“卖方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件

1.1 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1.1.1 合同特殊条款

1.1.2 合同附件

1.1.3 合同一般条款

1.1.4 投标人提交的投标函及投标文件

1.1.5 招标内容

1.1.6 技术规范书

1.1.7中标通知书

1.1.8双方约定的其他文件

1.2 一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。

2. 合同范围和条件

2.1 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 货物及数量

3.1 本合同项下卖方所供货物的品种、数量及型号详见“货物说明一览表”。

4. 合同金额

4.1 根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币                元。具体分项价格在投标报价表中有明确规定。

5. 工期要求：

总工期：合同生效21个月内装置所有设备到达项目现场。

节点工期①合同生效并接到业主书面通知后7日历天内，召开开工会；②合同生效1.5个月内提供桩基条件图；③合同生效16个月内冷箱送达装置现场；④合同生效20个月内空气压缩机和增压机及其配套电机送达装置现场。

6. 付款条件

6.1 本合同货物的付款条件在“合同特殊条款”中有明确规定。

7. 交货时间和交货地点

7.1 本合同货物的交付时间和交货地点在“招标内容”中有明确规定。

8. 合同生效

8.1 本合同在满足下列所有条件时即生效：

8.1.1 合同已由双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署；

买方（名称）：	                         卖方（名称）：

地址：                          	    地址：

日期：        年   月   日	           日期：         年   月   日

授权代表签字：                         授权代表签字：

盖章（单位公章）：                     盖章（单位公章）：

二、合同一般条款

合同一般条款

1.定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3 “买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.4 “卖方”系指中标后提供合同货物和服务的供货商或制造商。

1.5 “合同设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.6 “备品备件”系指根据本合同提供的备用部件，包括随机备品备件和买方根据实际运行要求所需的生产用备品备件。

1.7 “现场”系指将要进行合同设备安装和运转的地点。

1.8 “技术资料”系指与合同设备相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导和运行维护等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子版文档等)。

1.9 “技术服务”系指由卖方提供的与本合同设备的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.10 “监造”系指在合同设备的制造过程中,由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

1.11 “监造代表”系指由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。

1.12 “试运行”系指单机、整机或各系统和/或设备在调试和试运行阶段进行的运行。

1.13 “性能验收试验”系指为检验合同设备是否达到本合同规定的性能保证值而进行的试验。

1.14 “初步验收”系指当性能验收试验的结果表明已达到了本合同规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

1.15 “最终验收”系指买方对合同设备质量保证期满后的验收。

1.16 “最后一批交货”系指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。

1.17 “设备缺陷”系指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.18 “规范”系指包括在合同中的工程规范、增加的工程规范，或由卖方提供的并经买方批准的规范。

1.19 “图纸”指由买方根据合同向卖方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及买方提供的经买方批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。

2. 适用范围

2.1 本合同一般条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

3. 技术规格和标准

3.1 本合同项下所供合同设备的技术规格应与本招标文件技术规范规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，合同设备则应符合相应的国家或国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4. 专利权

4.1 卖方须保障买方在使用其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5. 交货和运输

5.1 本合同设备的完工期及交货顺序应满足设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。分部套交货时间在合同附件（五）中规定。

5.2 交货地点：合同设备的交货地点在合同附件（五）中规定。

5.3 合同生效后在买方要求的时间内卖方应按照合同附件（五）的规定向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运60天前及10天前，卖方应以电报或传真将本合同6.6款中的各项内容通知买方。

5.4 每批合同设备交货日期以到货车站/码头的到货通知单时间戳记为准。此日期即本合同13.9款计算迟交货物违约金时的根据。

5.5 卖方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方到现场交货地点的运输。

5.6 在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，卖方应以电报或传真将该批货物的如下内容通知买方。

(1) 合同号；

(2) 货物备妥发运日；

(3) 货物名称及编号和价格；

(4) 货物总毛重；

(5) 货物总体积；

(6) 总包装件数；

(7) 交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；

(8) 重量超过二十吨或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(9) 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.7 合同特殊条款中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

5.8 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过_2_个月运到指定目的车站/码头，并且通知买方。

5.9 卖方应按合同附件（一）和合同附件（四）规定，向买方分批提供满足后处理生产线装置设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料，并应分别列出上述技术资料的清单及符合合同附件（四）规定的交付进度。

5.10 技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方。

5.11 技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按本合同13.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后7 天内［对急用者应在3天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后10天内［对急用者应在3天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

5.12 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前__15_天通知买方交运日期。如果买方代表经卖方通知后不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

5.13 因买方原因要求卖方推迟设备发货时(设备已制造完毕)，超过六个月的由买方负担仓储费及必要时的保养费，但价格最高不超过该批设备价格的1%。并按本合同规定(视为卖方已交货)支付该批设备的款项。

6. 包装与标记

6.1卖方交付的所有货物要符合GB191-73包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

6.3 卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)合同号；

(2)目的站/码头；

(3)供货、收货单位名称；

(4)设备名称、图号；

(5)箱号/件号；

(6)毛重/净重(公斤)；

(7)体积(长×宽×高，以毫米表示)。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

6.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

6.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单各二份。

6.6合同附件（三）中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

6.7 备品备件应分别包装并按本合同6.2款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

6.8 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

6.9 栅格式箱子和/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

6.10 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

6.11 卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件。

6.12 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

6.13 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

(1)合同号；

(2)供货、收货单位名称；

(3)目的站/码头；

(4)毛重；

(5)箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

6.14 凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

6.15 买方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后［6个月］内返卖方(费用由卖方承担)。

7. 交货方式及装运条件

7.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

（1）现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）工厂交货：由卖方负责办理运输事宜。运输费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

（3）买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

7.2 卖方应在合同规定的完工期前３０日历日以电报、传真或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

8. 装运通知

8.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方应在货物装车（船）完成２４小时之内，以电报、传真或电传通知买方合同号、货名、数量、毛量、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

8.2 如因卖方延误将上述内容用电报、传真或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 技术服务和联络

9.1 卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、指导安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

9.2 卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

9.3 卖方应在合同生效后 1 个月内以邮寄方式向买方提交执行本合同9.1和9.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。

9.4 在合同生效后 1 个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

9.5 卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

9.6 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

9.7 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。

9.8 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应满足买方要求。

9.9 买卖双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并要求相关方尽到保密义务，不得向任何与本工程无关的第三方提供。

9.10 对盖有“密件”印章的买卖方的资料，双方都有为其保密的义务。

9.11 卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

9.12 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

9.13 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员在本合同生效后 1 个月内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求3天内卖方没有答复，将按13.11款视为延误工期等同处理。

9.14由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

9.15 技术服务和联络的具体要求在合同附件（七）中规定。

10. 技术资料

10.1 除招标文件的技术规范中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后４５日历日内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

10.2 卖方应另备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发运。

11. 质量监造与检验

11.1 监造

11.1.1 卖方应在本合同生效日期起 2 个月内，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合合同附件（一）和合同附件（六）的规定。

11.1.2买方将进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为合同附件（一）和合同附件（六）中所列的相应标准。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

11.1.3 监造的范围及具体监造检验/见证项目在合同附件（六）中规定。

11.1.4 卖方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

11.1.4.1 本合同设备开始加工制造前提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

11.1.4.2 提前 21 天提供设备的监造内容和检验时间。

11.1.4.3 与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及合同附件（六）规定的有关文件以及复印件。

11.1.4.4 向监造代表提供工作、生活方便。

11.1.5 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常运行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下进行该项试验。

11.1.6 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下卖方不得擅自处理。

11.1.7 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

11.2 工厂检验与现场开箱检验

11.2.1 由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给买方存档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

11.2.2 货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检查前 7天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或每一批设备到达现场 3个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

11.2.3 现场检验时，如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

11.2.4 卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

11.2.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

11.2.6 卖方在接到买方按本合同11.2.2至11.2.5款规定提出的索赔后，应按本合同11.2.7款的规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从下次付款中扣除。

11.2.7 由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响厂建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后 1 个月，否则按本合同13.11款处理。

11.2.8 买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达货物储放场之日起的 6 个月。

11.2.9 上述11.2.2至11.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按本合同11款及合同附件（一）的规定应承担的质量保证责任的解除。

12. 安装、调试、试运和验收

12.1 本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行指导安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。重要工序由卖方提供(见合同附件（七）)。安装、调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责(设备问题除外)；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方承担责任。

12.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照合同附件（一）和合同附件（六）的要求进行。

12.3 合同设备的安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过10天内，否则将按本合同13.11款视为延误工期等同处理。

12.4 性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行168小时完毕后 12个月内进行，这项验收试验由买方负责，卖方参加。

性能验收试验完毕，每套合同设备达到本合同附件（一）所规定的各项性能保证值指标后，买方应在 10 天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

如果合同设备不能达到合同附件（一）和合同附件（六）所规定的一项或多项保证指标时按本合同12.6款和13.6款办理。

12.5 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步验收证书。

12.6 如果第一次性能验收试验达不到合同附件（一）和合同附件（六）所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后 6个月内进行第二次验收试验。

12.7 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到合同附件（一）和合同附件（六）所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属卖方原因，则应按本合同13款执行；

如属买方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后 21天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务与买方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

12.8 每套合同设备最后一批交货到达现场之日起24个月内，如买方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后10天内，应由买方签署并由卖方会签本合同设备最终验收证书。

在合同设备稳定运行168小时后，如果由于买方原因造成的性能验收试验的延误超过3个月，则此后10天内买方应签署并由卖方会签的本合同设备初步验收证书。

12.9 按本合同12.4款及12.7款出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一年)。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，卖方应按照本合同5.8款及13.3款的规定进行修理或调换。

12.10 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应向买方支付相应的费用。

13. 保证与索赔

13.1 质量保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起 24个月(签最终验收证书)。二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按本合同12款和13款有关条款执行。

13.2 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据合同附件（三）所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求，合同设备在投产后的第一年内，运行半年以后年可用小时数要求达到7500小时，年强迫停机率小于2%，卖方为合同设备承担的保证期应到买方出具最终验收证书时止。

13.3本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 1 个月内，否则，应按本合同13.11款处理。

由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

13.4 合同规定的保证期满后，由买方在15天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

13.5 在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按本合同11.2.4条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。

13.6 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

13.7 由于卖方责任，在本合同11款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到合同附件（一）所规定的一项或多项保证指标时，按性能考核约定的罚则执行。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

13.8 如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等)则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

13.9 考虑到卖方推迟交货或不能交货对买方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按合同附件（四）规定的完工期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同5.1款和5.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1个月，每月违约金金额为合同金额的5%；

迟交2个月，每月违约金金额为合同金额的10%；

不满一月按一月计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

卖方迟交超过2个月时，买方有权终止部分或全部合同,卖方应按照合同总价20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

13.10 如由于确属卖方责任未能按合同附件（三）的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交7个日历日，卖方支付违约金5万元/件，迟交时间的计算以本合同5.11款规定为准。

13.11 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期7个日历日卖方将向买方支付每套合同设备总价的0.5%违约赔偿金，迟交超过四周的，卖方有权解除合同并要求卖方退还已经收取的费用，乙方应按照合同总价20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

13.12 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

13.13 如果由于买方原因，迟付货款，买方应根据按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

14. 保险

14.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货物方式交货的，其保险由买方办理，亦可委托卖方代为办理。

15. 付款方式与条件

15.1 除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

（1）信汇付款；

（2）电汇付款；

（3）汇票付款。

15.2合同生效后，买方按合同特殊条款规定的比例，分期向卖方支付予付款或定金，货物到货验收合格后支付款，性能考核合格后支付款，质量保证期后支付款。

15.3 卖方应书面向买方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行的服务的发票和合同特殊条款规定的单证，以及合同规定的其他义务已经履行的证明

16. 价格

16.1 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

17. 税费

17.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

17.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

17.3 如在合同履行中因国家政策等原因导致税率变动，在不含税金额不变的前提下，以新税率调整未开票部分对应的含税金额（已开票的金额不调整）后进行结算。

18. 质量保证

18.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后３０日历日内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按本合同13条规定索赔及追究卖方的违约责任。

18.2 除非合同特殊条款中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后１２个月，买方在货物交货后６个月内不组织验收，则质量保证期为货物交货后１８个月。

19. 分包与外购

19.1 卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。

19.2 卖方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交买方同意后，在本合同生效 3 个月内，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给买方。买方收到卖方提交的分包商文件后 2 个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方。

19.3 分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按本合同9.10、9.11、9.12款的规定办理。

19.4 卖方对所有分包（外购）设备、部件承担本合同项下的全部责任。

19.5 分包与外购内容在合同附件（八）中规定。

20. 履约保证金

20.1 卖方应在中标通知书发出14天内且在合同签订前，向买方提交按合同货币提供合同总价10％的履约保证金，履约保证金应由卖方开户银行开具，或由买方认可的其他银行或机构提供。

20.2 卖方提供的履约保证金若按规定格式以银行保函的形式提供,与此有关的费用由卖方负担。

20.3 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

21.合同的变更、修改、中止和终止

21.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的 14 个工作日内，提出影响合同价格和/或完工期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

21.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后 14 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在 14 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

21.3 如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

21.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

21.5 因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的30%，实际损失超过违约金数额的，还应赔偿卖方由此产生的实际损失。

21.6 因卖方原因而不能交货，卖方应向买方支付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的30%，实际损失超过违约金数额的，还应赔偿买方由此产生的实际损失。

21.7 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

21.8 若本合同21.7款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

22.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在 15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

22.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

23. 合同争议的解决

23.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意提交买方所在地人民法院通过诉讼方式裁决。

23.2 由上述过程发生的费用除上述法院另有规定外，应由败诉方承担。

23.3 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

24. 合同生效

24.1 本合同生效条件：

本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章。

本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

25. 其它

25.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

25.2 本合同所包括的技术协议及附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

25.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

25.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

25.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

25.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

25.7 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

三、合同特殊条款

合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1、以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：福建海辰化学有限公司 福建省漳州市古雷港经济开发区 卖方名称、地址： 项目现场地址：福建省漳州市古雷港经济开发区福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置现场 |
| 3 | 技术规格和标准：详见招标文件“技术规格书”、中标人的投标文件。 |
| 6 | 运输标记：由卖方按照国际贸易惯例及国家规范要求进行标记。 |
| 7 | 交货方式：（1）现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险(含设备进口相关费用）的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。 |
| 10 | 技术资料 a. 产品验收标准、b. 技术说明书、c. 使用说明书、d. 设备安装，调试、维修线路原理图、e. 零部件目录及价格、f. 备品备件、易损件清单及价格、g. 安装、维修及操作手册、h. 合同中要求的其他文件资料(包括进口货物的海关、商检证明等)、i. 包括可能的软件说明、手册、备份光盘、j.各种技术方案（包括系统吹找置换方案、单体试车方案、联动试车方案、投料试运转方案、性能考核方案等）、k.各种作业指导书（包括操作维护手册、检修作业指导书）等。 |
| 11 | 检验 |
| 13 | 保证与索赔 增加以下内容： 13.15 因卖方原因使本装置考核的技术指标不能达到本合同规定值时，卖方须进一步完善装置，进一步完善装置后仍不能达到本合同规定值，视其技术指标不合格程度，卖方应向买方赔偿由此造成的经济损失。 13.16如果在性能考核期间所测定的单套空分装置的实际性能值偏离保证值（100%）时，卖方应按照合同规定赔付下列违约款： 13.16.1 生产能力(产量) 氧气：如低于性能保证值，每低1%，应赔付合同总价的1%； 低于96%时，卖方应在 三个月内自费改进到96%；如低于96%的空分装置则考核失败。 氮气：如低于性能保证值，每低1%，应赔付合同总价的1%；低于96%时，卖方应在 三个月内自费改进到96%；低于96%空分装置则考核失败。 氩气：如低于性能保证值，每低1%，应赔付合同总价的1%；低于96%时，卖方应在 三个月内自费改进到96%；低于96%空分装置则考核失败。 以上任一指标达不到保证值的96%，且卖方整改后仍无法达到，视为卖方装置性能考核失败，卖方应向买方支付合同总价15%的违约金。 13.16.2消耗 电耗：如总电耗指标达不到投标文件承诺的保证值，总电耗每升高1 kW，应赔付 30000元，卖方应在三个月内自费改进达到保证值。若卖方整改后仍无法达到，视为卖方装置性能考核失败，卖方应向买方支付合同总价30%的违约金。 13.16.3产品规格 产品纯度：当氧产品的纯度小于99.6%时，该套空分装置性能考核不能通过； 当氮产品的纯度小于99.99%时，该套空分装置性能考核不能通过。 当氩产品的纯度小于99.99%时该套装置性能考核不能通过。 13.16.4产品压力： 高压氧气压力达不到 8.6 MPa(A)时（空分装置界区），装置考核不能通过。 13.17因设计质量低劣和错误而造成工程重大质量事故，卖方除免收受损失部分的设计和供货及服务费用外，还应付给买方与直接受损失部分费相等的赔偿金。 13.18若卖方与买方对索赔或者索赔金额有异议，可按争议处理。 |
| 15 | 付款方式与条件（合同一般条款第15条） 本项目的合同金额为：（中标后填入）元人民币（以大写和数字表示）。合同款的支付方式为： 1.合同生效后，在收到卖方合同总价10%履约保函、合同总价15%的预付款保函和预付款收据后，30个工作日内支付合同总价15%的预付款； 2.收到卖方签订的空压机、增压机及其配套电机和变频器加盖投标人单位公章的采购合同复印件，并且已完成空分装置基础设计审查，并在买方收到合同总价15%的进度款收据后，30个工作日内支付合同总价15%的进度款； 3.在买方确认卖方成套设备制造进度完成60%，且完成详细设计审查后，并在买方收到合同总价20%的进度款收据后，30个工作日内支付合同总价20%的进度款； 4.主要设备（空压机、增压机及配套电机和变频器、冷箱、所有低温液体泵等设备）到达现场并验收合格，买方收到卖方开具的13%全额增值税专用发票后，30个工作日内支付合同总价40%的到货款； 5.装置试车并产出合格的氧、氮产品后，30个工作日内支付合同总价的5%试车款； 6.空分装置性能考核合格，买方收到卖方开具合同总价5%的质保期保函后，30个工作日内支付合同总价的5%验收款。 因卖方未能提供增值税发票或提供给买方的增值税发票不合格，卖方应根据发包人要求重新提供合格增值税发票。若无法提供，买方在对合同约定的应付当期价款扣除因卖方未能提供增值税发票而造成买方无法抵扣的直接损失（即买方未能抵扣的税款）后予以支付。 发票不合格包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。 卖方不按合同规定的期限提交设计文件和货物及提供需要的服务，买方不支付或少支付进度款项。 |
| 18 | 质量保证期:为货物安装、调试验收合格且交付使用后（中标后根据投标人承诺的质保期填入）年。 |
| 19 | 履约保证金递交时间：中标通知书发出14天内且在合同签订前缴交。履约保证金将在本项目性能考核验收合格后且不存在违约情况的前提下28天内予以无息退还。 |
| 23 | 争议解决方式 增加以下内容： 23.4争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。 |

所有在合同一般条款中指明应在合同特殊条款中作出规定，而在此合同特殊条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

2.补充条款：

2.1投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

卖方在本合同项目中采用第三方专有、专利技术和其他设计单位的设计成果，以及采用第三方标准图，必须是经过授权的，由此产生的责任和费用由卖方承担。

2.2本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国民法典》规定执行，或者双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.3本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，买方、卖方各执1份；副本10份，买方、卖方各执5份。

3、其他补充条款：（由双方在合同签订时具体商定）。

四、合同附件

（一）技术规范书

（二）价格表

（三）供货范围

（四）技术资料及交付进度

（五）交货进度

（六）设备监造、检验和性能验收试验

（七）技术服务和联络

（八）分包商与外购部件情况

（九）大部件情况

附件：保函格式

一、履约保证金保函

致：_________________________（买方名称）

鉴于         （卖方名称）（以下简称卖方）于   年   月  日签订的       号

《--------------合同》（以下简称合同）向买方提供  （货物和服务的描述）。根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交一家信誉良好的银行出具按合同中规定的金额的银行保函，作为卖方履行合同义务的担保。

我行同意为卖方出具此担保：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为（以文字和数字表示的保证金金额）的保函。我行在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就不争辩地无条件地向贵方支付保函总额之内的一笔或数笔款项，而贵方无需证明或说明要求的原因、理由。

本保函在                前一直有效。

出证行名称：_________________________

签字人姓名和职务：_    （印刷体）  ___

签     字：

公     章：___________________________

二、预 付 款 担 保

致：_________________________（买方名称）

根据           （卖方名称，以下称“卖方”）与            （买方名称，以下简称“买方”）于    年    月    日签订的     号《--------------合同》（以下简称合同）向买方提供  （货物和服务的描述）。卖方按约定的金额向买方提交一份预付款担保，即有权得到买方支付相等金额的预付款。我行愿意就你方提供给卖方的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）          元（¥               ）。

2. 担保有效期自预付款支付给卖方之日起生效，至买方签发的设备就位报告之日止。

3. 在本保函有效期内，因卖方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我行在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额。

4. 买方和卖方按《合同一般条款》第21 条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。

出证行名称：_________________________

签字人姓名和职务：_    （印刷体）  ___

签    字：

公    章：___________________________

三、质 量 保 函

开具日期：     年    月   日

致	：

地址	：

根据           （以下称“卖方”）与      以下称“买方”）所缔结编号为__	的设备销售合同（以下称“合同”），买方应向卖方支付人民币___________（RMB_______）作为合同的第____次付款。我行，应卖方要求，开立以买方为受益人的，总额不超过合同总价百分之___（___%），即人民币_____（RMB______）的银行保函。

本保函构成我行的如下担保责任：我行在此不可撤销地保证，一旦收到买方的书面文件，证明卖方所提供的设备未能达到该合同所订的各项技术指标及要求，立即向买方无追索地支付上述质量保证金。质量保证期为合同项下成套设备调试验收合格且交付使用后    年，但最迟不得晚于____年____月____日。所有索赔必须以书面形式于保证期终止日或之前送达我行，否则，我行将不负任何责任。

本保函到期后，请将其退回我行注销。

出证银行名称：

签	字：				__________

公	章：

# 第五章  供货要求

1、本次招标的内容为：空分装置【包括2套70000Nm3/h氧气（O2）空分单元、空分液体贮存及后备系统、配套公用工程及各类辅助设施】的成套设计、供货及相关服务。

2、投标人应负责完成招标内容中所述的所有内容，并根据招标文件及招标人提供的《技术规格书》和图纸进行综合报价，本招标项目采用固定总价合同，即在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由中标人采用包工包料的形式按中标价进行总承包。投标人应以完成本招标文件第三章“技术规格书”所述的所有内容所涉及的全部费用进行报价，包括但不限于以下费用：a.空分装置设计、供货及服务所需的所有相关费用，包括但不限于以下费用：空分整体装置的基础设计、卖方供货范围的详细设计、卖方供货的设备和材料、运输费（含进口设备关税、增值税等一切设备相关费用）、由卖方负责的现场制造和施工、相关的技术服务。完成合同约定的责任和义务所有应支付的专利权，版权或其他知识产权的许可转让使用费用；b.重要设计文件审查、项目实施过程中的、各类技术支持（参加设计审查会议、安全、环保审查会议等）费用投标人拟派人员的相关差旅费、为保证装置顺利投产所需的人员技术培训（员工课堂培训、类似装置现场培训和装置开车指导）、技术资料费、安装调试费以及应缴纳的保险、税金、风险等所涉及到的一切费用。

中标后，投标未税价不予调整。投标人在填报投标报价时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、汇率变动、经济环境变化等因素所产生费用的增加风险。招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

3、投标人应根据自身实施经验和现场具体情况足量配置确保设备正常操作和安全运行所需的所有组件，数量和质量应能满足本项目的建设需要，保证本项目正常运行。以上所需费用均含在投标总价中，中标后不予调整。

4、招标人另册提供的《技术规格书》规定了福建海辰化学有限公司年产40万吨己二腈及原料配套项目空分装置设计与供货项目所需设备的设计、制造、性能、安装、调试、验收、运行和维护等方面的技术要求。要求投标人所投设备为全新原厂原品牌产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，其产品的制造、技术功能应符合本规格书的要求，且满足买方使用。

5、投标人需按照《技术规格书》中要求的短名单列表中指定的品牌（或分包商）进行报价。若投标人在投标文件中未明确选用的设备、部件的品牌（或分包商）则视为响应招标文件的要求，且中标后招标人有权在《技术规格书》中要求的短名单列表中指定任一品牌（或分包商）。

6、中标通知书发出后，中标人应尽快联系招标人商定签订技术协议的相关事宜。

7、招标人另册提供的《技术规格书》为招标文件不可分割的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。其他具体内容及要求详见《技术规格书》。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能、指标的详细描述

十、技术支持资料（若有）

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

## 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

## 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

## 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 五、投标保证金

5.1若采用转账形式递交保证金，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。还应附基本账户开户许可证或基本账户所在银行出具的基本户证明材料扫描件。

5.2若采用保函形式，请附上漳州市工程项目投标电子保函系统开具的电子保函文件。

## 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

## 八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话/手机号 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本账户所在银行出具的基本户证明材料扫描件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近年财务状况表

1.本项目资格审查资料无需提供财务状况表，若商务评分有涉及，可在此提供。

（三）近年完成的类似项目情况表

3-1投标人符合资格条件的已完成业绩

致：   （招标人单位名称）

1、本单位自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）承揽过的自主设计规模不小于65000Nm3/h的空分装置（电驱）生产运行业绩，具体详见下表及随表附上的相关证明。下表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

| 序号 | 项目名称 | 空分装置规模 | 驱动形式 | 完成时间 （以性能验收报告中所述日期为准） | 委托人 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电驱 |  |  |  |  |

## 注：

## 1、投标人应按照招标文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2、本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

投 标 人（全称并加盖投标人单位公章）：

投标人代表签字：

日      期：

3-2投标人业绩情况表

致：   （招标人单位名称）

1、本单位自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）承揽过的自主设计规模不小于65000Nm3/h的空分装置（电驱）项目业绩，具体详见下表及随表附上的相关证明。下表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

| 序号 | 项目名称 | 空分装置规模 | 签订时间 | 委托人 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：

## 1、投标人应按照招标文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2、本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

投 标 人（全称并加盖投标人单位公章）：

投标人代表签字：

日      期：

## 九、投标设备技术性能、指标的详细描述

注：投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 十、技术支持资料（若有）

## 十一、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

#### 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

##### 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  | 职务/职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |

(注：每人一表)

##### 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

##### 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

#### 培训

##### 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

##### 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

##### 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

##### 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

#### 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 | 重量 | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

## 十二、其他资料

附件一

承 诺 书

致（招标人单位名称）：

本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

我司承诺：若我司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我司的中标资格，并不予退还我司投标保证金，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，招标人有权要求我司赔偿中标差价等损失。我司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人有权不予退还我司投标保证金。同时我司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚（包括但不限于被列入失信黑名单、被限制参与投标等）。

我司承诺：我司不会故意捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。若我司以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉，给贵司或第三人造成损失的，我司愿意依法承担赔偿责任且贵司有权不予退还我司的投标保证金。

投标人：                  （盖单位公章） .

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  （签字）

附件二

招标代理服务费承诺书

致：        （招标代理机构名称）         ：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：      ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费（税金另计）。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金和在买方付给卖方的中标款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：_____________________

授权代表签字：__________________

投标人盖章：____________________

地      址：_________________

邮 编：___________电 话：___________

传 真：___________日 期：___________

附件三

评标办法要求提供的其他资料

备注：投标人应认真对照第三章的评标办法中（尤其是商务评分和技术评分部分）要求投标人提供的相关论述以及提供的资料，在此处集中补充提供尚缺的论述以及相关证明材料。为保障评标委员会评分的准确性，建议投标人针对评分项逐项按顺序进行论述和提供相关资料，并做好标题、索引（如果在投标文件其他地方已有完整论述和资料，可做好索引，无须重复论述）。

附件四

评分标准对照情况点对点应答表

| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |

备注：

①投标人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。若投标人未作明确应答或相关资料提供不完整，则视同为投标人不满足，评委有权做出不利于投标人的评议和评分。

②投标人应将招标文件中要求的如：相关测试报告文件、各类证书、证明等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。