全过程工程咨询招标文件

投资项目统一代码： 2401-350691-04-01-237876

招标项目名称：福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务

招标项目编号：E3506010601801200002

招标人：福建福化古雷石油化工有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人： 李茂涛

招标代理机构编制人：程章坊

招标文件编制日期：　2024 年 2 月 23 日

目        录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第一节 投标人须知前附表	8

第二节 投标人须知	21

1. 总则	21

2. 招标文件	24

3. 投标文件	25

4. 投标	29

5. 开标	29

6. 评标	30

7. 合同授予	33

8、重新招标和终止招标	35

9．异议、投诉	35

10. 需要补充的其他内容	36

11. 电子招标投标	37

第三章 评标办法（综合评估法）	51

评标办法前附表	51

第二节 评标办法和标准	58

第四章  合同协议书	63

第一部分 合同协议书	63

第二部分 通用合同条款	66

第三部分 专用合同条款	87

第五章 委托人要求	107

第六章 投标文件格式	111

第1节 资格商务文件	112

一、投 标 函	115

二、投标函附录	116

三、投标人基本情况表	117

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）	118

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	119

六、联合体协议书	120

八、拟委派其他主要人员汇总表	122

九、 项目管理机构人员到位承诺书	123

十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表	124

十一、 投标保证金	125

十二、投标人基本存款账户信息	126

十三、其他资料	127

第2节 技术文件	128

# 第一章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程（项目名称）已由漳州古雷港经济开发区管委会行政审批局以闽发改备[2024]E130007号批准建设，项目业主为福建福化古雷石油化工有限公司，建设资金来自企业自筹与银行贷款，项目出资比例为100% 。招标人为福建福化古雷石油化工有限公司，招标代理机构为福建省机电设备招标有限公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务

2.2建设地点：福建漳州古雷经济开发区杜浔镇防砂场

2.3计划总投资：本项目一期工程总投资约38177万元，其中工程费用30736万元。

2.4建设规模：本项目占地面积59.39亩，总建筑面积128083㎡。本项目分两期建设，其中一期工程用地面积为12349.12㎡，总建筑面积49027.57㎡，其中计容建筑面积43696.29㎡，地下1层，地上22层，建筑总高度99.8米。

2.5服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止。

2.6项目管理目标： ①本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；②本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；③本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准，满足现有国家行业规范合格标准及其他相关规范合格标准；④本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

2.7标段划分：（如有）         /

2.8招标范围及内容：

福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务，包括：

（1）监理服务： 本项目施工图所载明全部施工内容的施工阶段监理 。

（2）勘察服务： 勘察服务。包括工程初勘、详勘和施工勘（若有），并提交可供报审的勘察报告，且能满足设计各阶段的需要 。

（3）设计服务： 施工图设计的优化服务。

（4）造价咨询服务： 实施过程的造价咨询服务。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级必须同时满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质,或:具备工程设计建筑行业甲级资质，或:具备工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质；

☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：具备建设行政主管部门核发的有效的工程监理综合类资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

☑建设行政主管部门颁发的工程勘察资质，具体为：建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质；

☑投标人承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务。

3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

由独立投标人或联合体（牵头人）委派，具有合格有效的国家注册监理工程师执业资格或一级注册建筑师执业资格或国家注册土木工程师（岩土专业）执业资格或高级专业技术及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位职工。

- 专业咨询负责人

☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程，且必须为独立投标人或联合体成员中承担监理咨询任务单位的企业在岗人员；

☑设计负责人：须具备国家一级注册建筑师执业资格证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的企业在岗人员。

☑勘察负责人：须具备中华人民共和国注册岩土工程师证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的企业在岗人员。

☑造价咨询负责人：须具备中华人民共和国造价工程师注册证书或中华人民共和国一级造价工程师注册证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的企业在岗人员。

3.3 本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的 ①联合体牵头人应由具有招标项目相适应的设计或监理资质的单位担任，联合体数量不得超过2家；②联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标；③联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；④联合体各成员应签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，联合体牵头人负责整个合同的全面实施；⑤拟派出的项目总负责人必须由联合体牵头人派出；⑥投标保证金由联合体牵头人负责提交。

3.4 投标人“类似项目业绩”要求：  /  ；“类似项目业绩”：  /  。

3.5 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求：  /  ；“类似项目业绩”：  / 。

3.6 其他要求：①投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人、拟派项目总负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟（若为联合体投标，联合体各成员均需承诺，项目总负责人由联合体牵头人承诺）。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年  2 月 26  日9 时00分00秒（北京时间，下同）至 投标截止时间前通过漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作专用软件（福建最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年 3月27日 09:30:00时前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（¥80000元） 。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第23项规定。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3 月27日 9 时30分00秒，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建福化古雷石油化工有限公司

地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路 9 号 ，邮编：363216

电子邮箱: /

电话： 0596-6311825 ，传真：  /

联系人： 张先生、林先生

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮编：350002

电子邮箱：412079728@qq.com

电话： 0591-87600347 13685010315

传真：0591-38872072

联系人：廖原、李茂涛

公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区管委会建设局、漳州古雷港经济开

发区管委会经济发展局

地址：古雷港经济开发区碧海路北 3 号

联系电话：0596-3892003、0596-3892004

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼

# 联系电话：0596-2939029

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建福化古雷石油化工有限公司 地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路 9 号 ，邮编：363216 电子邮箱: / 电话： 0596-6311825 ，传真： / 联系人： 张先生、林先生 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司 地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦 邮编：350002 电子邮箱：412079728@qq.com 电话： 0591-87600347 13685010315 传真：0591-38872072 联系人：廖原、李茂涛 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务 投资项目统一代码：2401-350691-04-01-237876 报建编号：3506912401310102 招标项目编号： E3506010601801200002 标段名称（如果有）： / 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 福建漳州古雷经济开发区杜浔镇防砂场 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：企业自筹与银行贷款 出资比例： 100% |
| 6 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 1.3.1 | 建设规模 | 详见招标公告。 |
| 8 | 1.3.2 | 招标范围和内容 | 福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务，包括： （1）监理服务： 本项目施工图所载明全部施工内容的施工阶段监理 。 （2）勘察服务： 勘察服务。包括工程初勘、详勘和施工勘（若有），并提交可供报审的勘察报告，且能满足设计各阶段的需要 。 （3）设计服务： 施工图设计的优化服务。 （4）造价咨询服务： 实施过程的造价咨询服务。 |
| 9 | 1.3.3 | 服务期限 | 详见招标公告。 |
| 10 | 1.3.4 | 项目管理目标 | 本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求； 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求； 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准，满足现有国家行业规范合格标准及其他相关规范合格标准； 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。 |
| 11 | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力： ☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质,或:具备工程设计建筑行业甲级资质，或:具备工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质； ☑建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：具备建设行政主管部门核发的有效的工程监理综合类资质或房屋建筑工程监理甲级资质； ☑建设行政主管部门颁发的工程勘察资质，具体为：建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质； ☑投标人承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务； 2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：由独立投标人或联合体（牵头人）委派，具有合格有效的国家注册监理工程师执业资格或一级注册建筑师执业资格或国家注册土木工程师（岩土专业）执业资格或高级专业技术及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位职工。 3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求： ☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程，且必须为独立投标人或联合体成员中承担监理咨询任务单位的企业在岗人员； ☑设计负责人：须具备国家一级注册建筑师执业资格证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的企业在岗人员； ☑勘察负责人：须具备中华人民共和国注册岩土工程师证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的企业在岗人员； ☑造价咨询负责人：须具备中华人民共和国造价工程师注册证书或中华人民共和国一级造价工程师注册证书，且必须为独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的企业在岗人员。 4.投标人“类似项目业绩”数量要求： / 。“类似项目业绩”： / 。 5.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求： / ；“类似项目业绩”： / 。 6.项目管理机构及人员要求：根据我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求备案。 7.其他要求: ①投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人、拟派项目总负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟（若为联合体投标，联合体各成员均需承诺，项目总负责人由联合体牵头人承诺）。 说明： 1）本招标项目各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 2）本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人和专业咨询负责人进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员（联合体投标的，应为派出企业在岗人员）； ①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的注册资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书、职称证书（如有）和身份证原件彩色扫描件；（其中工程设计类注册资格证书或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。） ②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）； ③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月或二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上（其中拟派出项目负责人须至少连续缴费十二个月）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 |
| 12 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 13 | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准：/ |
| 14 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织： □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 15 | 1.11 | 分包（转委托）的具体要求 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/。 |
| 16 | 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 17 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 补遗、澄清、修改通知书（如有） |
| 18 | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 | 时间：2024 年 3 月 3 日 11 时 00 分前 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 19 | 2.3 | 招标文件澄清/修改发出的时间和形式 | 时间：2024年 3 月7 日 17 时 00分 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。 |
| 20 | 3.1.3 | 构成投标文件的 其他资料 | 澄清回复等。 |
| 21 | 3.2 | 投标报价 | 最高限价计算方法： ⑴施工监理费最高限价：323万元，施工监理费按建安工程金额为基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）规定的收费标准的50%计取，即：施工监理服务收费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×(1±浮动幅度值)，也即为：施工监理服务收费=[393.4+（30736-20000）÷（40000-20000）×（708.2-393.4）]×1.0×1.15×1.0×（1-43%）≈323（万元）； ⑵勘察费最高限价：22万元，勘察费的综合单价最高限价（含税固定单价）按110元/米计取，工程量暂按2000米，按实际工程量进行结算）； ⑶设计优化费最高限价：10万元，设计优化费按优化后的设计成果所节约的工程造价金额乘以0.5%进行计取，优化后的设计成果所节约的工程造价以招标人确认或经招标人委托第三方造价咨询机构审核为准）； ⑷实施过程的造价咨询费(施工图预算编制或审核)最高限价：60万元，最终以《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（福建省闽招协〔2021〕32号）的收费标准的50%进行计取： （500×0.5%+500×0.46%+4000×0.42%+5000×0.4%+20000×0.38%+736×0.35%）×50%≈60万元； （5）暂列金：10万元，包括招标代理费、业主下达需要支出的费用、业主临时指派外出（工地外）的费用等，具体以业主下达为准。其中招标代理费按照招协〔2021〕32号文规定计取，经计算招标代理为人民币2.00万元。根据《转发住房城乡建设部办公厅关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》的规定该费用已列入本项目全过程工程咨询服务的招标控制价暂列金中。招标代理服务费采用总价包干方式，中标后不再调整。 本项目的最高限价总价为：425万元（监理费+勘察费+设计优化费+实施过程的造价咨询费+暂列金）。 投标人的投标报价（或：针对监理费、勘察费、设计优化费、实施过程的造价咨询费的各项报价）不得超过最高限价（各子项最高限价），否则按照否决投标处理。 备注： （1）暂列金按照10万元进行填报，否则按照否决投标处理。 （2）监理费、勘察费、设计优化费、实施过程的造价咨询费填报的各子项报价/各子项最高限价均应保持一致，否则按照统一下浮率，即：K=1-（投标总价-暂列金额）/（最高限价-暂列金额）进行修正，并作为合同价款结算的依据。 |
| 22 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起120日历天。 |
| 23 | 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币捌万元整（¥80000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④之一种的形式提交； ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：福建福化古雷石油化工有限公司 帐 号：162070100100015218 开户银行：兴业银行漳州古雷支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②银行保函形式：以电子保函的形式提交，保函格式见附件（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801200002投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。） ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：以电子保函的形式提交，保函格式见附件（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到工程担保公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801200002投标保证金”。开具保函的工程担保公司应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。） ④保险公司出具的投标保证保险形式：以电子保函的形式提交。（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“E3506010601801200002投标保证金”。出具保证保险的保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。） ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。 3、投标保证金证明材料提交要求： ①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: 投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应满足如下实质性要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分一并递交。 未满足上述实质性要求的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 24 | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 25 | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 技术文件：要求提交； |
| 26 | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 | 投标人以联合体方式递交投标文件的，投标文件格式中规定由投标人签署及盖公章的，均由联合体牵头人进行签署及盖公章即可（另有说明除外） 按招标文件有关签字盖章的规定执行，如因电子交易平台制作限制，可采用盖章或签字后扫描上传的方式提交。 |
| 27 | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件（福建最新版）。 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597。 投标文件编制和加密要求：（1）资格商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台；（2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 28 | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：400-850-33000、0596-2032597 。 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心。 地址：漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼。 联系电话：0596-2032597。 |
| 29 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：/ 提交地点：本项目采用电子投标保函，不求提交投标保函纸质原件，投标人应将投标人名称变更证明材料原件（如有）最迟于上述时间（开标时间）前提交至漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）本项目开标大厅，否则，由此产生的后果由投标人自行承担。以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交。 密封要求：/ |
| 30 | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 | 时间：2024年 3 月 27 日 9时30分00秒 |
| 31 | 5.1 | 开标时间 | 开标时间： 2024 年 3 月 27 日 9 时 30分 00秒 |
| 32 | 5.2 | 投标文件解密方式 | 投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。 解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 33 | 5.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 34 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表 2人，技术、经济等方面的专家 5 人。 技术、经济等方面专家确定方式：福建省综合性评标专家库随机抽取 |
| 35 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 36 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复澄清、说明、补正。 |
| 37 | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐候选人数量：1名 |
| 38 | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介 、场所、公式期限 | 公示媒介： 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网 公共资源电子交易平台名称： 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网 网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话： 0596-2032597 中标候选人公示：不少于三日 中标结果公示：不少于十日 |
| 39 | 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。以现金或银行保函或工程担保的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担。 履约担保金应在签订合同协议书前由独立投标人或联合体牵头人提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。 |
| 40 | 7.6.1 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。并在中标通知书发出后 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件，与招标人订立书面合同。 |
| 41 | 9.2.3 | 监督部门 | 招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区管委会建设局、漳州古雷港经济开发区管委会经济发展局 地址：古雷港经济开发区碧海路北 3 号 联系电话：0596-3892003、0596-3892004 |
| 42 | 10 | 需要补充的 其他内容 | 1、本招标项目不允许投标人以现金形式提交投标保证金，取消招标文件中有关现金形式提交保证金的规定。 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，招标人还将提请有关行政监督部门根据相关规定予以处理。 3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格；给招标人造成的损失投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、在本工程合同履行过程中，工程量的增减以及因政策性原因导致项目停建而终止合同时，中标人不得索赔，按实际完成工程量结算。 5、中标人应向开标所在地公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价【2021】250号）。 6、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件5份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的PDF扫描件及word电子文档各1份。 7、本项目全过程工程咨询中标人（含联合体成员）不得参与或承接本项目的工程总承包投标及相关工作。 8、投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。 9、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。 10、招标代理服务费已列入本项目暂列金中，按福建省物价局闽价[2002]服610号和闽价[2003]服423号文件规定的收费标准的计取，经计算合计人民币2.00万元，由项目中标人承担支付。 |
| 43 | 11.2 | 电子招标投标 其他要求 | （1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 （2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标文件中所涉及到盖单位公章或个人章的，均可加盖相应的电子印章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （4）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 （5）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他资料中。 |

## 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；

- 拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；

- 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；

- 通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；

- 本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内。

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

- 投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.11 分包

1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3） 投标人基本情况表；

（4） 法定代表人身份资格证明（适用于无委托代理人的情况）；

（5） 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（6） 联合体协议书

（7） 拟派出项目总负责人简要情况表；

（8） 拟派出专业咨询项目负责人简要情况表；

（9） 项目管理机构人员到位承诺书；

（10）投标保证金有关单据扫描件及投标人基本存款账户信息；

（11）近年承接的全过程工程咨询“类似项目业绩”情况表；

（12）近年承接的单项“类似项目业绩”情况表；

（13）其他资料。

3.1.2技术文件应包括下列内容：

（1）全过程工程咨询工作方案完整性、合理性；

（2）重点难点分析；

（3）质量管控；

（4）安全管控；

（5）进度管控；

（6）信息管控

3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。

### 附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 项目总负责人姓名、证书类型及证书编号 | 投标 保证金(元) | 投标报价(元) | 管理目标 | 服务期 | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息 (网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建  编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

招 标 人：

招标代理：

年  月  日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：        。

2. 报建编号：        。

3. 招标项目编号：        。

4. 招标方式：        。

5. 招 标 人：        。

6. 招标代理机构：        。

7. 工程建设地点：        。

8. 工程建设规模:         。

9. 招标范围和内容：        。

10. 服务期：        。

11. 项目管理目标：        。

12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。

13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。

14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。

15. 开标平台:        。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：        。

18. 评标办法及评标参数：        。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：        。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。

2.专家评委抽取地点：        。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 单位名称 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主任 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
| …… |  | ` |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：        。

2．资格评审情况：        。

3.响应性评审情况：        。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术部分得分B | 商务部分得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的合格候选人名单

在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

| 合格候选人或中标人 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

### 附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标项目编号：                      。

招标范围：　                        。

中标价：　                         。

服务期： 　                        。

项目管理目标： 　                        。

项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

### 附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日

# 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，如为联合体，则联合体各方均需满足。 |
|  |  | 签字、盖章要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3 项要求 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4 项要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1 项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附表”第10.2款要求 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供营业执照） |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 类似工程业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.2 项规定 |
|  |  | 投标要求 | 不存在第三章第3.1.2项任何一种情形之一 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 招标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.1 项规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |

评分细则

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 满分100分；其中，投标总报价：40分；商务部分（25分），包括：企业综合实力：9分，企业类似业绩：6分，项目管理人员：10分；其他承诺：5分；技术部分（全过程咨询实施大纲）：30分。 |
| 投标总报价评分 标准 （满分40分） | 评标基准价计算方法 | A评标基准价=各合格投标人的投标报价算术平均值。其中： 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的，报价部分以0分计算。 投标报价低于招标文件设定的最高投标限价90%的，不参与本项目基准价的计算，但可参与投标报价得分的计算。 A以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；A以百分数计算，百分数中小数点后第二位四舍五入，第三位及以后不计。 |
|  | 投标报价的偏差率计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1、B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |
|  | 各合格投标人的投标报价评分 | 投标报价要求： 各合格投标人的投标报价得分=投标报价满分值-B×Q。 其中： 1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价的取值。当ai≤A时，Q=20；当ai＞A时，Q=40。 2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |
| 企业综合实力评分标准 （满分9分） | 企业一体化实施能力（满分2分） | 本项目的工程监理、工程勘察、施工图设计优化、造价咨询，上述4项技术咨询服务均由独立投标人自行实施的，得2分，否则不得分。 |
|  | 认证情况 （满分0.5分） | 投标人（独立投标人或联合体牵头人）获得有效的ISO9001质量管理体系认证的，得0.1分； 投标人（独立投标人或联合体牵头人）获得有效的环境管理体系认证证书的，得0.2分； 投标人（独立投标人或联合体牵头人）获得有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得0.2分。 （须提供相应证件的复印件，否则不得分） |
|  | 具有相应附属配套工程设计或监理资质情况（满分2.5分） | 鉴于本项目服务内容涉及到部分附属配套工程，如市政给排水、电力工程、机电安装等，以便为招标人提供更全面的全过程工程咨询服务，以提高全过程工程咨询服务效率，根据投标人具备如下企业资质进行评议： （1）投标人（独立投标人或联合体牵头人）具备承接市政行业（给水排水工程）监理能力的，即：投标人具有市政行业（给水排水工程）监理乙级及以上资质的得0.5分； （2）投标人（独立投标人或联合体牵头人）具备承接电力设计或电力监理能力的，即：投标人具有送电或变电工程设计乙级及以上资质或电力工程监理乙级及以上资质的得1分； （3）投标人（独立投标人或联合体牵头人）具备承接机电（机械）设计或机电监理能力的，即：投标人还具有机电安装工程或机械设计乙级及以上资质或机电安装工程监理乙级及以上资质的得1分。 （须提供相应证件的复印件，否则不得分） |
|  | 企业荣誉奖项 （3分） | （1）投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2019年1月1日以来承接过的项目获得省级或部级及以上优秀工程勘察设计奖项或优秀工程咨询成果奖项的每项得1.5分，满分3分。注：须提供获奖证书复印件（或获奖公示文件）、承接合同复印件等能满足得分条件的证明资料并加盖公章，否则不得分。日期以相关证书（或公示文件）上注明的为准。 |
|  | 企业设计能力 （1分） | 投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2019年1月1日以来,有参与过房屋建筑行业省级及以上设计标准制定的，每一次得0.5分；满分1分。注：须提供相应证明材料，否则不得分。 |
| 企业类似业绩评分标准 （满分6分） | 类似业绩 （满分6分） | 投标人自2019年1月1日以来，独立承接过一项等级为一级的房屋建筑工程的全过程工程咨询业绩（须同时含勘察服务、监理服务、设计服务及以上服务）的得2分。 在上述的基础上，每增加一项独立承接的类似项目业绩另加2分。本子项最高得6分。 （须提供相应的合同和中标通知书的复印件，原件备查，否则不得分） |
|  | 注： 全过程工程咨询服务业绩：在建的项目以合同签订时间为准；已竣工的项目，以竣工时间为准，确定投标人提供的业绩是否有效； 投标人所提供业绩须符合企业的资质等级，超越资质等级取得的业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担（含不具备资质非法承担）的业绩均为无效业绩； 非独立投标人承接的相关业绩一律不得分。 |
| 项目管理机构评分标准 （满分10分） | 项目负责人 | 任职 资格 （满分2分） | 投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出担任全过程工程咨询项目负责人资历，按照以下进行评议： ①具有高级工程师职称证书的得0.5分； (须提供有效的证书复印件，否则不得分)。 ②具有注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业）得0.5分；(须提供有效的证书复印件，否则不得分)。 ③具有注册造价师证书得0.5分； (须提供有效的证书复印件，否则不得分)。 ④具有注册咨询工程师或注册一级结构师执业资格证书或注册一级建筑师执业资格证书的得的得0.5分； (须提供有效的证书复印件，否则不得分)。 本项满分2分。 |
|  |  | 类似 业绩 （满分1分） | 投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派项目负责人自2019年1月1日以来，作为总监理工程师承担过一项及以上的等级为一级房屋建筑工程项目监理业绩，或作为项目负责人承担过一项及以上的工程勘察甲级项目业绩的，或作为项目负责人承担过一项及以上的一级或大型工程设计项目业绩的，每提供一项得1分。 本项满分1分。 |
|  | 总监理工程师 | 任职 资格 （满分1.0分） | 投标人（独立投标人或联合体承担监理业务一方）拟派出担任全过程工程总监理工程师资历，按照以下进行评议： ①具有高级工程师职称的得0.3分； ②具有注册监理工程师证书的得0.3分； ③具有注册造价工程师证书的得0.4分； 本项满分1.0分。 |
|  | 设计负责人 | 任职 资格 （满分1.0分） | 投标人（独立投标人或联合体承担设计业务一方）拟派出担任全过程工程咨询设计项目负责人资历，按照以下进行评议： ①具有高级工程师职称的，得0.3分； ②具有注册一级建筑师执业资格证书或注册一级结构师执业资格证书的，得0.3分； ③具有注册咨询工程师证书的得0.4分。 本项满分1.0分。 |
|  | 勘察负责人 | 任职 资格 （满分1.0分） | 投标人（独立投标人或联合体承担勘察业务一方）拟派出担任全过程工程咨询勘察项目负责人资历，按照以下进行评议： ①具有高级工程师职称的得0.5分； ②具有注册岩土工程师证书的得0.5分； 本项满分1.0分。 |
|  | 造价咨询负责人 | 任职 资格 （满分1.0分） | 投标人拟派出担任全过程工程咨询造价负责人： ①具有高级工程师职称的得0.3分； ②具有注册造价工程师证书的得0.3分； ③具有注册咨询工程师证书的得0.4分； 本项满分1.0分。 |
|  | 注： （1）类似业绩须提供合同协议书和竣工验收报告的复印件，原件备查，否则不得分，日期以竣工验收日期为准，确定投标人提供的业绩是否有效。 （2）合同协议书或竣工验收报告中必须体现项目勘察负责人或项目总监理工程师姓名，否则不得分。 （3）投标人拟派出的项目负责人、勘察负责人、总监理工程师须附上其相应的职称证书或注册执业证书等材料的复印件（加盖单位公章），注册执业证书未体现单位还需附上缴纳的养老保险缴费证明。已办理延续注册申请的还需附上行政主管部门出具的受理单证明材料。拟派出项目负责人、勘察负责人、总监理工程师必须为投标人本企业在岗职工，以社保管理部门出具的在招标公告发布之日前一个月开始往前至少连续缴费六个月（其中拟派出项目负责人须至少连续缴费十二个月）的养老保险缴费证明复印件所署单位为准；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。专业以注册证书上的注册专业为准。 |
|  | 项目管理人员变更与到位情况（3分） | 项目主要管理人员变更承诺（满分1.5分） | 本项目招标人对项目组人员要求高，为了避免投标人中标后随意变更项目组人员，根据投标人的承诺进行评议：未经项目业主同意，项目负责人或总监理工程师或设计负责人或勘察负责人变更（或未到位）的，投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次30万元人民币罚金的得1.5分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次20万元人民币罚金的得1.0分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次15万元人民币罚金的得0.5分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次低于15万元人民币罚金的得0分。承诺函格式自拟，并加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及法定代表人签字，否则不得分。 |
|  |  | 项目其他管理人员到位承诺（满分1.5分） | 本项目招标人对项目组人员要求高，为了避免投标人中标后随意变更项目组人员，根据投标人的承诺进行评议：未经项目业主同意，需上网报备的专业监理工程师或监理员变更（或未到位）的，投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次20万元人民币罚金的得1.5分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次15万元人民币罚金的得1分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次10万元人民币罚金的得0.5分；投标人承诺向委托人（项目业主）缴纳每人次低于10万元人民币罚金的得0分。承诺函格式自拟，并加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及法定代表人签字，否则不得分。 |
| 其他承诺（5分） |  | 履约承诺（1分） | 本项目对中标人履约要求高，为了确保中标人按时履约，根据投标人履约承诺进行评议：中标人承诺在收到中标通知书之日起5个工作日内向招标人提交履约担保，未按照规定时间一次性缴纳履约担保的，招标人有权依据 《招标投标法实施条例》第七十四条规定，取消其中标资格，并没收其投标保证金，得1分。承诺10个工作日提交履约担保的，得0.5分。其余情况不得分。 承诺函应加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及其法定代表人签字，否则不得分。 |
|  |  | 踏勘承诺（1分） | 本项目招标人不统一组织踏勘，由于该项目技术复杂、工期要求紧，存在诸多未知情况，为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。投标人可以与招标人联系进行踏勘现场，投标人进行踏勘并提供佐证材料（如现场踏勘确认书等）证明的加1分。现场踏勘确认书应加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及其法定代表人签字，否则不得分。 |
|  |  | 服务考核承诺（3分） | 本项目对全过程工程咨询服务要求高，本项目中标后招标人将结合本项目特点及实际需要，制定严格的服务考核制度，招标人有权每月对中标人履约情况进行考核，投标人承诺若连续两次考核分值低于80分的，招标人有权终止服务合同，因此对招标人造成的一切损失由中标人承担的，得3分。投标人承诺若连续三次考核分值低于80分的，招标人有权终止服务合同，因此对招标人造成的一切损失由中标人承担的，得1分。承诺函应加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及其法定代表人签字，否则不得分。 |
| 全过程咨询实施大纲评分标准（满分30分） | 工程监理与咨询管理 | 进度 管控 | 进度管控工作方案的合理性、科学性 本项基本分0.9分，满分1分 | 基本符合 得0.9分 |
|  |  |  |  | 科学合理得0.9至1分 |
|  |  | 质量 管控 | 质量管控工作方案的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 科学合理得 1.3至1.5分 |
|  |  | 安全 管控 | 安全管控工作方案的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 科学合理得 1.3至1.5分 |
|  |  | 造价 管控 | 造价管控工作方案的合理性、科学性 本项基本分0.9分，满分1分 | 基本符合 得0.9分 |
|  |  |  |  | 科学合理得0.9至1分 |
|  |  | 信息沟通与协调 | 综合信息管控工作方案的合理性、科学性 本项基本分0.9分，满分1分 | 基本符合 得0.9分 |
|  |  |  |  | 科学合理得0.9至1分 |
|  |  | 监理与咨询的重点难点分析 | 实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性 本项基本分2.7分，满分3分 | 基本符合 得2.7分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 2.7至3分 |
|  |  | 监理与咨询管理的合理化建议 | 监理与咨询管理合理化建议的有效性、针对性 本项基本分2.7分，满分3分 | 基本符合 得2.7分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 2.7至3分 |
|  | 设计优化建议 | 设计优化工作思路 | 设计优化工作思路的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 科学合理得 1.3至1.5分 |
|  |  | 设计优化主要内容 | 设计优化主要内容的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 科学合理得 1.3至1.5分 |
|  |  | 设计优化合理化建议 | 设计优化合理化建议的合理性、科学性 本项基本分2.7分，满分3分 | 基本符合 得2.7分 |
|  |  |  |  | 科学合理得2.7至3分 |
|  | 勘察方案 | 勘察质量保证措施 | 勘察质量保证措施的的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 1.3至1.5分 |
|  |  | 勘察安全保证措施 | 勘察安全保证措施的的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 1.3至1.5分 |
|  |  | 勘察工作的重点和难点分析 | 勘察工作的重点和难点分析的的合理性、科学性 本项基本分2.7分，满分3分 | 基本符合 得2.7分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 2.7至3.0分 |
|  | 实施过程造价咨询方案 | 造价咨询主要内容 | 造价咨询主要内容的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 1.3至1.5分 |
|  |  | 造价咨询质量保证措施 | 造价咨询质量保证措施的合理性、科学性 本项基本分1.3分，满分1.5分 | 基本符合 得1.3分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 1.3至1.5分 |
|  |  | 造价咨询工作的重点和难点分析 | 实施过程造价咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性 本项基本分2.7分，满分3分 | 基本符合 得2.7分 |
|  |  |  |  | 有效且针对性强得 2.7至3分 |
| 推荐中标候选人 | 1、评标委员会按得分由高至低的顺序推荐综合总评分最高的投标人为第一中标候选人，本项目仅推荐一名中标候选人。 2、采用综合评分法，当出现二个或二个以上投标人的综合总评分相同且最高时，其中投标报价分最高的一名作为中标候选人。 |

注：评标办法前附表内容和评标办法须知不一致的，以评标办法前附表为准。

## 第二节 评标办法和标准

#### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。采用评定分离方式的，评定分离规则详见评标办法前附表。评标委员会对于投标人未按照第二章“投标人须知”规定提供的信用资料将不予认定。

#### 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)技术部分：包括全过程工程咨询专业咨询服务技术方案，分值见评标办法前附表；

(2)商务部分：包括全过程工程咨询服务项目总负责人、全过程工程咨询服务机构人员（其他人员）、投标报价、业绩与信誉等，分值见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 3.评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

#### 3.2初步评审

3.2.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2资格评审标准

评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.4澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；

（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

#### 3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

#### 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】

3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。

#### 3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。

3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；

(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

## 第四章  合同协议书

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：福建福化古雷石油化工有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【（2017）19号文】及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          （项目名称）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                    。

2.工程地点：                              。

3.工程概况：                                      。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：             项目全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：（1）监理服务： 本项目施工图所载明全部施工内容的施工阶段监理；（2）勘察服务： 勘察服务。包括工程初勘、详勘和施工勘（若有），并提交可供报审的勘察报告，且能满足设计各阶段的需要；（3）设计服务： 施工图设计的优化服务；（4）造价咨询服务： 实施过程的造价咨询服务。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：    个月，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止。【备注：本项目的总工期为639个日历天（含施工图设计、施工），其中主体工程500个日历天。拟计划开（竣）工日期为2024年4月1日-2025年12月31日。】监理服务期限为639个日历天,从监理人收到发包人书面通知监理人员进场时间之日开始起计，当监理服务期限届满时，若本项目尚未全部竣工，则实际监理服务时间顺延，直至本项目全部竣工为止。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                          ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）            万元 （¥      万元）。

五、发包人代表与咨询人项目负责人

发包人代表：                             。

咨询人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的相关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在             签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份、咨询人执 肆 份。

发包人：  （盖章）                      咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

纳税人识别码：                          纳税人识别码：

地  址：                  地  址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

时  间：      年  月  日                时  间：        年   月   日

## 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）咨询人。

1.1.2.2 发包人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定针对本项目全过程工程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为发包人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的设计、勘察、造价咨询、监理、项目管理、招标代理等等服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。

1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。

2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 发包人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收

发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

#### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、造价负责人、总监理工程师、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向发包人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 发包人提供的资料

##### 4.1 发包人提供的资料

发包人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对咨询人的要求

##### 5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

##### 5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。

##### 6.2 全过程工程咨询服务期的开始

发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，发包人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

##### 6.4 暂停服务

6.4.1 发包人原因引起的暂停服务

因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，发包人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

#### 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。

8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由发包人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

发包人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

#### 11.变更与索赔

11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。

11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，发包人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由发包人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知发包人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内发包人支付相应费用的，咨询人应及时根据发包人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

14.1.4 发包人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

##### 14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向发包人承担违约责任，前述违约金经双方确认后可在发包人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向发包人承担赔偿责任或者按专用合同条款约定向发包人承担违约责任。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，发包人有权要求咨询人解除未经发包人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经发包人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：  无       。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2010年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）；福建省全过程工程咨询服务技术标准 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 无    ；

提供国外技术标准的名称：         ；

提供国外技术标准的份数：         ；

提供国外技术标准的时间：         ；

提供国外技术标准的费用承担：         。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和咨询人应当在七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与咨询人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                ；

咨询人指定的接收人为：                ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：              ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.4 发包人其他义务（包括但不限于）：（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人必须按合同规定支付相关费用，收到合同签订之日作为全过程工程咨询单位开工的标志。

（5）委托人应按本合同规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（6）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（7）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（8）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（9）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（10）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天内通知咨询人。

（11）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（12）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如设计图纸审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

（13）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

（1）签订项目管理合同，按项目管理合同约定对咨询人进行考核，根据考核结果支付相关费用。

（2）向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。发包人具有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

（3） 咨询人原则不得更换项目负责人。如确有需要调换项目负责人须事先经委托人同意。当发包人发现咨询人与施工单位串通给发包人或工程造成损失的，发包人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且咨询人应当承担连带赔偿责任。

（4）发包人有权要求咨询人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。

（5）发包人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

（6）发包人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。

（7）在服务过程中咨询人作出的任何决策，发包人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但发包人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有发包人盖章批准后方为有效：（1）同意咨询分包；（2）批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付（付款）证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7）其他合同约定或发包人书面确定的事项。

发包人更换发包人代表的，应当提前 七 天书面通知咨询人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在七 天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 咨询人其他义务：

（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2） 咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行项目管理合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按发包人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

（3）咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向发包人汇报，且每月月底向发包人进行工作汇报，并形成月报。

（4） 咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经发包人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报发包人核准。

（6） 咨询人应按发包人要求，协助发包人根据有关规定选择参建单位。

（7）咨询人应配合发包人组织设计报告等施工阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

（8） 咨询人应配合发包人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

（9）咨询人应建立完整的项目建设档案，在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向发包人和有关部门移交。未征得发包人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

（10）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向发包人汇报项目管理工作进展。

（11）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（12） 因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人配合发包人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用。

（13）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经发包人同意后咨询人可以进行修改。

（14）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（15）咨询人负责敦促监理单位发布开工令、停工令、复工令。

（16）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（17）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（18）咨询人对工程费用（设计、监理、勘察、施工等）申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（20）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给发包人。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下： 项目负责人为咨询人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表。

3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 七天书面通知发包人。

咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：  发包人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 七 天内更换项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后7日历天内 。

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：发包人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：   无             。

3.4.2 其他关于分包的约定：   无                     。

3.4.3 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括：   无             。

3.4.4 分包服务费支付方式：    无           。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：签订合同时另行协商确定。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：                 。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，发包人同意工期顺延，不给予经济补偿。

5.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：由于咨询人的原因导致施工结算价超出约定的主要技术指标控制值（以预算审核价为基准，扣除预留金、暂列金等）比例5%及以上的，咨询人应当向发包人按全过程工程咨询合同金额的同比例支付违约金。

5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：由于咨询人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每逾期一天，咨询人应按1000元向发包人支付逾期违约金，逾期超过15天的，发包人有权解除合同，并要求咨询人一次性支付合同总额20%的违约金，违约金仍不足以赔偿发包人损失的，咨询人仍应予以赔偿。由于发包人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，发包人同意给予工期顺延，由此增加的费用另行协商。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间： 合同签订后7天内提交。

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 咨询服务大纲，咨询服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

发包人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因发包人原因导致工程进度延误的其他情形： 若因非咨询人原因造成的服务进度延误，发包人同意给予工期顺延 。

咨询人应在发生进度延误的情形后 七 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后七天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在七天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：    无     。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 发包人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 七 天。

8.3发包人在审查同意咨询人的成果文件后 七天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：为驻场监理人员免费提供办公场所和住宿 。

9.3 施工现场配合服务的其他要求：     无      。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

10.2.1全过程工程咨询服务基本服务费用：

1）施工监理费：（根据投标人填报中标价填入 ）万元。采用总价包干方式，中标后不在调整，发包人不在承担其他任何费用。

2）勘察费：（根据投标人填报中标价填入）万元，勘察费按（勘察费中标价/该子项最高限价）*该子项最高限价/2000米 的综合单价（含税固定单价），即（     ）元/米进行结算，工程量暂按2000米，按实际工程量结算）。

3）设计优化费：（根据投标人填报中标价填入）万元（暂定总价）设计优化费按优化后的设计成果所节约的工程造价金额乘以0.5%*（设计优化费中标价/该子项最高限价）进行计取，优化后的设计成果所节约的工程造价以招标人确认或经招标人委托第三方造价咨询机构审核为准。

4）实施过程的造价咨询费：（根据投标人填报中标价填入）万元，按照 《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（福建省闽招协〔2021〕32号）的收费标准(施工图预算编制或审核)的50%*（实施过程的造价咨询费中标价/该子项最高限价）进行计取。

5）暂列金：（10）万元。包括招标代理费、业主下达需要支出的费用、业主临时指派外出（工地外）的费用等，具体以业主下达为准。

本项目的暂定总价：（根据投标人填报中标价填入 ）万元人民币（监理费+勘察费+设计优化费+实施过程的造价咨询费+暂列金）。

10.2.2全过程工程咨询服务其他服务费用：       无

10.2.3合同签订前咨询人已完成工作的费用：    无

10.2.4特别约定：      /     。

10.3合同价款支付：

10.3.1施工监理费：（1）自监理人员进场开展相关的监理工作之日起计时，施工监理费按月支付，每月按照施工监理费暂定总价除以监理服务期限(月)再乘以80%进行支付。（2）在工程完成项目档案、竣工验收后15天内，支付至施工监理费总金额的97%。（3）在保修期满之日起30天内付清尾款。

10.3.2勘察费：完成勘察提交正式勘察报告并通过施工图审查之日起30日内支付至实际完成总额的85％；工程地基与基础开挖、基槽和桩基工程验收合格之日起15天内支付至95%，待工程竣工验收并完成结算审核之日起15天内付清尾款。

10.3.3设计优化费：设计优化经发包人同意，优化节约造价经发包人委托的第三方造价咨询机构出具报告后30天内，按优化节约的工程造价金额乘以0.5%计算，一次性结清支付。

10.3.4 实施过程的造价咨询费(施工图预算编制或审核费)：每个造价咨询子项目提交咨询成果之日起15天内支付该造价咨询子项目应收费的80%，待本项目造价咨询服务结束之日（竣工结算资料整理完毕并报送给第三方的竣工结算造价审核单位之日）起15天内结清并一次性支付剩余的尾款。

10.3.5每次支付费用前咨询人应提供的等额的增值税专用发票。

10.4合同结算：

本项目合同结算金额=施工监理费结算金额+勘察费结算金额+设计优化费结算金额+实施过程造价咨询费金额

10.4.1施工监理费结算：按照合同约定的含税固定总价(中标价)和按合同约定的价款调整条款两部分进行结算；

10.4.1.1本合同约定的价款调整条款如下：

10.4.1.1.1由于非监理人原因引起的延期监理服务，委托人应向监理人另行支付附加工作酬金，附加工作酬金的计取办法如下：

附加工作酬金=本合同监理期限延长时间（日历天）×正常工作酬金（施工监理费暂定总价）÷协议书约定的监理服务期限（日历天）

10.4.1.1.2经发包人同意调整的其他费用。

10.4.2勘察费结算：①勘察费的综合单价按  中标后根据勘察费中标价/该子项最高限价）*该子项最高限价/2000米计算后填入 元/米（含税固定单价）；②工程量按经发包人确认的实际工程量结算。

10.4.3设计优化费结算：按经发包人同意，设计优化累计节约造价（以发包人委托的第三方造价咨询机构出具报告为准）剩以0.5%*（设计优化费中标价/该子项最高限价）进行结算。

10.4.4 实施过程造价咨询费：实施过程造价咨询费（施工图预算编制或审核）依据福建省闽招协〔2021〕32号—— 《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》的收费标准（以下简称造价咨询收费标准）进行计取:①施工图预算审核费按实际施工图预算编制送审金额，并按照相应造价咨询收费标准的50%*（实施过程的造价咨询费中标价/该子项最高限价）进行计取；②工程施工进度款审核或复核费按照实际送审金额，并按照相应造价咨询收费标准的50%*（实施过程的造价咨询费中标价/该子项最高限价）进行计取；(甲方临时指派外出（工地外）的费用发生时另计。

10.4.5其他费用（暂列金）：按实际金额发生支付。

#### 11.变更与索赔

11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 七 天内书面通知发包人。

咨询人应在该事项发生后 七 天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。

发包人应在接到咨询人书面声明后的 七天内，予以书面答复。

#### 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：     无       ，并使其于合同责任期内保持有效。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，发包人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由咨询人承担 。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，发包人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商 。

14.1.2 发包人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金： 无 。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按合同价的20%向发包人支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，超出部分咨询人仍应予以赔偿。

14.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：每逾期一天，按每天1000元向委托人支付违约金，逾期交付超过15天的，发包人有权解除合同，并要求咨询人一次性支付合同总额20%的违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，超出部分咨询人仍应予以赔偿。

14.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿：咨询人应按合同价20%向发包人支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，超出部分咨询人仍应予以赔偿。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，同时咨询人应按合同价的20%向发包人支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，超出部分咨询人仍应予以赔偿。

14.2.5 咨询人未经发包人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：

按咨询人提交投标文件中的项目主要管理人员变更承诺与到位情况执行。

14.2.6由于咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担，由此造成逾期的，按14.2.2规定执行。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.4 发包人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经发包人审核后20 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   无  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议评审员的期限：   /     。

评审所发生的费用承担方式：  /     。

其他事项的约定：      /          。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /       。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向    厦门   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1监理人员在各自工种施工期间应确保到位（详“咨询人主要咨询人员表”），委托人有权检查项目监理部人员的到位情况，发现正常工作时间不在岗的，按下列金额向委托人支付违约金：总监理工程师在岗时间应保证能严格按照监理规范要求履行总监职责，委托人根据工程实际需要，可随时通知总监理24小时内到岗，如无正当理由无法如期到岗，每次向委托人支付违约金3000元，专业监理工程师不在岗的支付违约金每人次人民币1500元，其他监理人员不在岗的支付违约金每人次人民币500元。以上三项支付违约金分别累计达五次以上(含五次)，委托人可以要求监理人更换同等或更高等资历的人员担任相应岗位，人员更换后仍然不在岗的，专业监理工程师支付违约金每人次人民币3000元，其他监理人员支付违约金每人次人民币1000元，委托人并有权随时终止合同。违约金由委托人直接从监理服务费中扣除。若发现监理人接受施工承包人礼金、礼品、吃请等不当得利，委托人可以要求监理人更换其不称职的项目监理部成员，并有权终止监理业务，拒付施工阶段监理报酬。

18.2监理人报备的监理仪器设备在施工监理过程中应确保到位。若所报的检测设备、仪器及办公设备未全部到位，监理人应向委托人支付违约金人民币5000元。违约金由委托人从监理服务费中扣除，并责成监理人迅速安排到位，否则委托人有权终止合同，另行委托他人监理，造成的损失由监理人自行承担。

18.3在工程质量或进度款支付审查中，监理人有重大失误、弄虚作假或伪造签字的，监理人应向委托人支付违约金人民币5000元/次；给委托人造成损失的，应当按照合同的规定赔偿，情节严重上报行政部门进行处理。

18.4在安全监理中，发生安全事故，因监理人管理不力或其他过错，视情节支付违约金。

18.5本工程设计变更、工程签证以及隐蔽工程确认等须经委托人同意后方可生效。

18.6监理期间监理方不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等不得向施工方索取利益。

18.7监理人在工作中未按“监理合同”履行职责，未做到人员到位、服务到位、时间到位，经委托人提醒而无改进的，除按以上条款支付违约金外，情节严重的，委托人有权终止合同。

18.8 监理单位必要的实测实量工作，其中砼回弹抽检比例不少于30%，房屋结构尺寸实测实量比例不少于30%。并根据进度定期向委托人报送检测成果。

18.9项目地质勘察工期要求：在收到委托人书面通知之日起    天内完成勘察任务并出具勘察报告，如咨询人未能按时提供勘察报告，每延误一天向委托人支付违约金1000.0元，如咨询人延误天数超过10天，委托人有权另行委托勘察单位进行勘察作业，由此产生的勘察费由咨询人承担并无条件接受，工期延后给委托人造成的所有损失由咨询人承担。

18.10咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按照投标文件中的项目主要管理人员变更承诺与到位情况，进行处罚。

备注：若投标人在投标文件中进行专项承诺的人员变更处罚金额高于合同条款规定的，则以投标人承诺为准进行修正合同条款 。

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：发包人向咨询人提交的有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询服务成果文件目录

附件4：咨询人主要咨询人员表

附件5: 全过程工程咨询服务进度表

附件1

全过程工程咨询服务范围与服务内容

| 序号 | 服务范围 | 服 务 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程监理 | 1、编制监理规划及监理实施细则 2、工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制 3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 4、监理文件资料管理 5、设备安装 6、按建设工程监理规范要求服务范围执行 7、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 |  |
| 二 | 工程勘察 | 1、工程初勘 2、工程详勘及施工勘(若有) 3、提交可供报审的勘察报告 4、项目实施全过程勘察咨询 |  |
| 三 | 工程设计优化 | 1、按照总体进度计划对已完成合格的设计产品进行优化内容包括：土建设计（建筑、结构）、机电设计（给排水、电气、暖通）、智能化设计、景观设计、内装设计、幕墙设计、变配电设计、燃气设计、人防设计、泛光照明等。 2、工程设计优化团队按照总体进度计划督促设计单位按时完成合格的设计产品，并在策划、报批、设计、施工、验收等工程建设的各个环节提供全过程、全方位的设计咨询服务。 |  |
| 四 | 实施过程的造价咨询 | 1、施工图预算编制或审核 |  |

附件2

发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复文件复印件 | 1 | 合同签订后，勘察工作开始前 |  |
| 2 | 用地红线图复印件 | 1 | 合同签订后，勘察工作开始前 |  |
| 3 | 项目建议书 | 1 | 合同签订后，设计工作开始前 |  |
| 4 | 可行性研究报告 | 1 | 合同签订后，设计工作开始前 |  |
| 5 | 勘察任务书 | 1 | 合同签订后，勘察工作开始前 |  |
| 6 | 设计任务书 | 1 | 合同签订后，设计工作开始前 |  |
| 7 | 施工设计图纸 | 1 | 设计任务结束后，施工开始前 |  |
| 8 | 施工合同 | 1 | 施工合同签订后 |  |

（发包人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3

咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程地质勘察报告审核意见书 | 3 | 提供工程地质勘察报告后10天 |  |
| 2 | 施工图设计文件优化建议报告 | 3 | 提供施工图设计文件后20天 |  |
| 3 | 全过程工程咨询实施大纲(规划)) | 3 | 签订合同后10天内 |  |
| 4 | 工程质量评估报告（监理） | 3 | 工程竣工预验收合格之日起10天内 |  |
| 5 | 实施过程的造价咨询成果 | 3 | 每个造价咨询子项目报送资料完整之日起15天内 |  |

特别约定：

如发包人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向咨询人支付工本费。

附件4

咨询人主要咨询人员表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

附件5

全过程工程咨询服务进度表

| 序号 | 服务内容 | 计划服务时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工监理服务 |  |  |
| 2 | 勘察服务 |  |  |
| 3 | 施工图设计优化服务 |  |  |
| 4 | 实施过程的造价咨询服务 |  | 施工图预算编制或审核 |

# 委托人要求

#### 一、项目概况

1、项目名称：福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程全过程工程咨询服务

2、建设地点：福建漳州古雷经济开发区杜浔镇防砂场

3、工程建设规模：本项目占地面积59.39亩，总建筑面积128083㎡。本项目分两期建设，其中一期工程用地面积为12349.12㎡，总建筑面积49027.57㎡，其中计容建筑面积43696.29㎡，地下1层，地上22层，建筑总高度99.8米

4、总投资匡算为：本项目一期工程总投资约38177万元，其中工程费用30736万元

5、工作起止时间：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止。【备注：本项目的总工期为639个日历天（含施工图设计、施工），其中主体工程500个日历天。拟计划开（竣）工日期为2024年4月1日-2025年12月31日。】

6、服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期（24个月）结束及项目竣工后评价完成之日止。【备注：本项目的总工期为639个日历天（含施工图设计、施工），其中主体工程500个日历天。拟计划开（竣）工日期为2024年4月1日-2025年12月31日】

7、项目管理目标： ①本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；②本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；③本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准，满足现有国家行业规范合格标准及其他相关规范合格标准；④本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场

#### 二、委托服务内容

本项目全过程工程咨询服务包括：

1、监理服务： 本项目施工图所载明全部施工内容的施工阶段监理 。

2、勘察服务： 勘察服务。包括工程初勘、详勘和施工勘（若有），并提交可供报审的勘察报告，且能满足设计各阶段的需要 。

3、设计服务： 施工图设计的优化服务。

4、造价咨询服务： 实施过程的造价咨询服务。

#### 三、技术要求

1、监理技术要求：根据最新版《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。

2、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。

3、其他：               /                   。

#### 四、项目建设目标

1、本项目投资控制目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；

2、本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；

3、本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准，满足现有国家行业规范合格标准及其他相关规范合格标准；

4、本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

五、现场踏勘

本项目招标人不统一组织踏勘，本项目涉及范围广，本项目技术复杂，工期要求紧，对安全、质量、进度均要求较高，存在诸多未知和各种风险情况，为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息及特点和难点，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施和履约。投标人可以与招标人联系进行踏勘现场。投标人未作相应踏勘工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。投标人有需要进行踏勘的，请提前致电预约，现场勘踏时间为发售招标文件第一日至第六日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。投标人完成踏勘后，招标人将向其出具现场踏勘确认书。

现场踏堪负责人：张先生、林先生   联系电话：0596-6311825

六、履约担保

本项目对中标人履约要求高，为了确保中标人按时履约，根据投标人履约承诺进行评议：中标人承诺在收到中标通知书之日起最迟10个工作日内向招标人提交履约担保，未按照规定时间一次性缴纳履约担保的，招标人有权依据 《招标投标法实施条例》第七十四条规定，取消其中标资格，并没收其投标保证金。投标人可以在投标文件中承诺更短时间提交履约担保的。承诺函应加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及其法定代表人签字。

七、项目管理人员变更与到位情况承诺

本项目招标人对项目组人员要求高，为了避免投标人中标后随意变更项目组人员，投标人应在投标文件中进行专项承诺“项目管理人员变更与到位情况”，承诺函格式自拟，并加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及法定代表人签字。

八、服务考核承诺

本项目对全过程工程咨询服务要求高，本项目中标后招标人将结合本项目特点及实际需要，制定严格的服务考核制度，招标人有权每月对中标人履约情况进行考核，投标人应在投标文件中进行专项承诺服从招标人考核 。承诺函应加盖投标人（独立投标人或联合体各方）单位公章及其法定代表人签字。

重要提示：本项目招标人将严格执行合同，并严格执行中标后指定的考核制度，请投标人认真阅读招标文件及合同条款,并结合实际情况及风险考虑是否进行投标响应。

现场踏勘知情书（参考格式）

本公司已于2024年  月 日委派工作人员前往福建能化集团福化古雷运营中心项目一期工程进行现场踏勘。通过对现场踏勘和实地了解，对本项目在建情况、责任范围、服务工作内容，和本项目构成及其特点、重点、难点，以及可能存在的未知风险均已知悉，无其它不明白的情况。

特此声明。

投标人(盖公章)：

法定代表人（签名）：

时间：    年  月  日

以上投标人已于2024年  月  日到达本项目现场进行踏勘了解，特此证明。

福建福化古雷石油化工有限公司 (盖公章)

现场踏堪负责人（签名）：

2024年  月  日

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

## 第1节 资格商务文件

说    明

- 《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

- 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、五、八、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第六项的内容。

- 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第九项的内容。

《资格商务文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第11项 “投标人资质条件、能力和信誉” 要求的、第3章“评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的资料。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

六、联合体协议书

七、拟委派项目总负责人简要简历

八、拟委派其他主要人员汇总表

九、项目管理机构人员到位承诺书

十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

十一、投标保证金

十二、投标人基本存款账户信息

十三、其他资料

### 一、投 标 函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价总价为           元。

2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：                 ，服务期限为：    响应招标文件      ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：          。

- 我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：      （大写）（￥     ） 。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月     日

### 二、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人及执业证书编号 |  |  |
| 2 | 服务期 | 响应招标文件要求 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标报价总价为 （ ） 元。各分项报价如下： （1） 施工监理费 （ ）元；（2）勘察费（ ）元；（3）设计优化费（ ）元；（4）实施过程的造价咨询费(施工图预算编制或审核)（ ）元；（5）暂列金（ ） 元 |  |
| 4 | 项目管理目标 | 响应招标文件要求 |  |
| 5 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 6 | 投标有效期 | 天数: 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 7 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 8 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |
| … |  |  |  |

备注：监理费、勘察费、设计优化费、实施过程的造价咨询费填报的各子项报价/各子项最高限价均应保持一致，否则按照统一下浮率，即：K=1-（投标总价-暂列金额）/（最高限价-暂列金额）进行修正，并作为合同价款结算的依据。

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 统一社会信用代码 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 技术人员数量 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 备注 |  |

注：

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。

- 以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的基本情况表并附相关复印件。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

### 四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：                性别：      年龄：      职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。

投标人：                          （盖单位公章）

年      月     日

### 五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件

（2）委托代理人身份证扫描件

（3）近三个月的社保证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：         （签字）               （身份证号）

委托代理人：         （签字）               （身份证号）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

### 六、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

联合体成员名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

……

年      月       日

七、拟委派项目总负责人简要简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  |
| 工作年限 |  | 从事咨询工作年限 |  |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似咨询服务业绩 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。

### 八、拟委派其他主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本招标项目专业任职 | 职称 | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 | 业绩及工作经验 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |  |
| 1 |  | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 各专业项目负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

我单位及联合体成员参与                                     （项目名称）投标，我单位郑重承诺如下：

①我单位（及联合体成员）的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

②我单位（及联合体成员）未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

③我单位（及联合体成员）中标后将按照招标文件要求配备本项目专业负责人：工程监理负责人、造价咨询负责人、勘察负责人。

④我单位（及联合体成员）其他项目管理机构及人员在中标后，将按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （盖章或签字）

### 十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

| 序号 | 项目名称、地点 | 项目内容和规模 | 投资额（万元） | 投资模式 | 业绩类型 | 目前项目实施现状 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  |  | …… |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

### 投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函或担保等形式的原件扫描件。

### 十二、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本存款账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：(盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

### 十三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   技术文件

目  录

目录根据本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。