#### 高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目

#### 特许经营（二次）

（招标项目编号：E3506010601801201002）

招 标 文 件

招标人：漳州高新技术产业开发区管委会建设局（盖单位章）

招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：杨燕玲、王许平

招标代理机构编制人：黄文彦

招标文件编制日期：2024年03月20日

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评估法）	35

第四章 特许经营协议框架草案	43

第五章 招标人提供的资料	57

第六章 投标文件格式	60

# 第一章 招标公告

高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目特许经营（二次）招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目已由漳州高新技术产业开发区管委会行政审批局以漳高审立〔2024〕20号批准建设，项目业主为漳州高新技术产业开发区管委会建设局，招标人为漳州高新技术产业开发区管委会建设局，委托的招标代理单位为福建安华发展有限公司。本项目拟采用建设—运营—移交（BOT）模式实施，项目已具备招标条件，现对该项目特许经营者进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

- 2.1项目地点：漳州高新技术产业开发区范围内。

- 2.2项目投资规模：项目估算总投资110471.82万元，其中工程建设费用91409.38 万元，工程建设其他费用8553.70 万元，预备费7338.34万元，建设期利息3170.41万元，资金来源为业主多渠道筹集。

2.3项目建设内容：项目拟实施高新区农村宜居环境提升与水系综合治理，主要包括：

- 一、高新区农村污水管网提质增效工程

- 项目对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m³/d，敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里（DN80-DN300）；在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统。

- 二、漳州高新区农村生态环境整治与乡村振兴融合发展项目—生态治理类项目

- 高新区农村人居环境质量提升工程

- ①农村黑臭水体治理：（1）本次清淤工程对漳州高新区各村庄沟渠清淤疏浚，本次漳州高新区农村黑臭水体治理设计总清淤量为150774.95m³，其中59304.55m³为渠道清淤、74214.2m³为池塘清淤整治、17256.2m³为黑臭水塘淤泥。村庄污水沟渠及水塘生态修复措施主要有238套太阳能曝气设备、121套“土著”微生物驯化设备、6443平方米浮动式生态净化岛、6443平方米高效生物基、9865块缓释生物砖及710吨底泥钝化剂。

- ②乡村绿化提升工程：对“四旁”（路旁、水旁、宅边、村旁）及公共活动区域绿化美化提升，减轻地表径流产生的污染，辅助改善地表生态性；绿化79200㎡。

- ③乡村道路硬化工程：道路硬化30600㎡。

- 高新区水库生态环境整治提升工程

- 对高新区辖区内20个水库和8个山塘进行整治。主要工程包括库区及上下游相关渠道清理淤泥约71.67万m³，生态拦截沟建设约19.97公里，草食性鱼类、肉食性鱼类及底栖动物投放覆盖水域面积约1400亩，维修维护放水设施设备，如涵洞、平管、卧管、斜拉闸、溢洪道等。

- 污水处理厂扩建及排放口规范化建设工程

- ①沧溪污水厂工业生产线建设工程(含尾水泵站)。在沧溪污水厂东南侧，新建工业污水厂一座，规模为2.5万m³/d,建设内容包括细格栅及曝气沉砂池、均质调节池、水解酸化池、多级AO生物池、二沉池、高效沉淀池、臭氧催化氧化池、曝气生物滤池、反硝化深床滤池、接触消毒池及尾水泵房。

- ②靖圆片区工业污水管道和生活污水管道分离建设。建设1#工业污水泵站1座，土建规模4.0万m³/d，近期设备规模2.0万m³/d，内含事故调节池一座，规模1.3万m³，新建DN800污水压力管,长6.5公里；建设2#工业污水泵站1座，土建规模1.0万m³/d，近期设备规模0.5万m³/d，内含事故调节池一座，规模3000m³，新建DN400污水压力管,长2.0公里。

- ③沧溪污水厂至马洲污水处理厂尾水管道。建设DN800污水管道，12公里；利用原尾水管道DN1000,长度4.0公里。

- ④马洲污水处理厂尾水规范化排放。更换马洲污水厂尾水泵，新建尾水管道DN1000,长度4.0公里。

2.4招标范围和内容：高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目特许经营，包括项目投融资、建设、运营维护管理及移交。

- 2.5项目实施进展：高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目拟在特许经营期内实施漳州高新区农村生态环境整治与乡村振兴融合发展项目—生态治理类项目、高新区农村污水管网提质增效工程建设项目。目前已完成了项目可行性研究、项目实施方案编制及批复，后续由特许经营者继续开展其他前期工作。

- 2.6 质量要求：

（一）出水水质标准：污水处理厂尾水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，并按照75%回用于城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求，当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城市景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的A标准”。本项目项下的污水处理厂设计出水水质指标详见下表。

设计出水水质（单位：mg/L）

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 总氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | 6-9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 | 2.0 | 接触30min后≥1.0 |

- （二）建设期服务标准：工程质量标准为合格及以上。工程质量按建设工程相关规定执行，由相应质量监督部门按建设程序对项目工程质量和进度进行监督。包括但不限于如下：

- ①《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

- ②《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）；

- ③《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

- ④《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303－2015）；

- ⑤《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）；

- ⑥《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；

- ⑦《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ 124-2008）；

- ⑧《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

- ⑨ 《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》(SL/T800-2020)

- 本项目的建设期绩效考核标准参照国家、省、市、区的相关行业建设及竣工验收标准，由项目实施机构负责组织相关行业主管部门共同制定。

- （三）运营期服务标准：运营维护服务标准包括但不限于如下：

- ①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- ②《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

- ③《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；

- ④《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）；

- ⑤《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

- ⑥《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

- ⑦《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）；

- ⑧《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》；

- ⑨《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》(SL/T800-2020)；

- ⑩《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》。

- 2.7 项目合作期限：本项目总特许经营期为30年，其中：建设期2年，运营期28年。若项目建设期延长或缩短，特许经营期相应延长或缩短，运营期不因此改变。

- 备注：建设期2年，本项目的建设期从签订本《特许经营协议》之日起至本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日；

运营期28年，正式运营期从本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日起28年。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人应在中华人民共和国境内注册，具备有效的企业法人营业执照的企业。

3.2财务要求：投标人近三年内没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资；

- 3.3投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况，目前未处于投标资格被取消状态；

3.4投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

3.5投标人未被国家企业信用信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

3.6投标人具有良好的资金实力、投融资能力、业绩和信誉等；

- 3.7本次招标接受联合体投标。若采用联合体投标的联合体成员家数为2家。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。若联合体投标的，联合体牵头方为项目的运营主体。

- 3.8 投标人需对招标人提供的特许经营协议框架草案响应承诺。

3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，其他资格要求详见招标文件。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2024年04月11日09：30时前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥：800000.00.00）。

6.3 投标保证金提交的方式为以下情形之一：详见招标文件。

7. 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年04月11日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：漳州高新技术产业开发区管委会建设局

地    址：福建省漳州市漳州高新区圆山大道管廊管理中心

联 系 人：潘工

电    话：0596-6289976

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层

邮    编：363005

联 系 人：黄文彦、杨燕玲、王许平

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2159767

电子邮件：FJAHDL006@126.com

监管部门：漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区管委会建设局

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼

联系电话：0596-2939029

2024年03月20日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招 标 人：漳州高新技术产业开发区管委会建设局 地 址：福建省漳州市漳州高新区圆山大道管廊管理中心 联 系 人：潘工 电 话：0596-6289976 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：福建安华发展有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层 联系人：黄文彦、杨燕玲、王许平 电话：0596-2961882 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目特许经营（二次） |
| 1.1.4 | 建设地点 | 漳州高新技术产业开发区范围内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | - 项目资金来源主要由项目资本金、融资资金、或有上级补助资金等构成。 - ①项目资本金：主要为中标社会资本方出资； - ②项目融资：主要向金融机构申请项目中长期贷款； - ③上级补助资金：本项目取得的上级补助资金，由漳州高新技术产业开发区统筹使用。若于建设期或运营期到位，可以支付给项目公司（即特许经营者）用于核减项目投资总额或计入项目公司（即特许经营者）收入。项目公司（即特许经营者）要按规定管好用好相关资金，用于项目建设及运行维护，不得挪作他用。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目特许经营（二次），包括项目投融资、建设、运营维护管理及移交。 |
| 1.3.2 | 项目合作期限 | - 本项目总特许经营期为30年，其中：建设期2年，运营期28年。 若项目建设期延长或缩短，特许经营期相应延长或缩短，运营期不因此改变。 备注：建设期2年，本项目的建设期从签订本《特许经营权协议》之日起至本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日； 运营期28年，正式运营期从本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日起28年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | - （一）出水水质标准：污水处理厂尾水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，并按照75%回用于城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求，当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城市景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的A标准”。本项目项下的污水处理厂设计出水水质指标详见下表。 - 设计出水水质（单位：mg/L） - 指标; - pH; - CODCr; - BOD5; - SS; - TN; - NH3-N; - TP; - 总大肠菌群(MPN/100mL); - 总氯. - 限值; - 6-9; - ≤50; - ≤10; - ≤10; - ≤15; - ≤5（8）; - ≤0.5; - 2.0; - 接触30min后≥1.0. - （二）建设期服务标准：工程质量标准为合格及以上。工程质量按建设工程相关规定执行，由相应质量监督部门按建设程序对项目工程质量和进度进行监督。包括但不限于如下： - ①《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）； - ②《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）； - ③《泵站设计规范》（GB50265-2010）； - ④《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303－2015）； - ⑤《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）； - ⑥《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)； - ⑦《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ 124-2008）； - ⑧《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）； - ⑨ 《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》(SL/T800-2020) - 本项目的建设期绩效考核标准参照国家、省、市、区的相关行业建设及竣工验收标准，由项目实施机构负责组织相关行业主管部门共同制定。 - （三）运营期服务标准：运营维护服务标准包括但不限于如下： - ①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； - ②《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）； - ③《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）； - ④《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）； - ⑤《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）； - ⑥《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； - ⑦《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）； - ⑧《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》； - ⑨《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》(SL/T800-2020)； - ⑩《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | - 1. 投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照； - 2.财务要求：投标人近三年内没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资； - 3.信誉要求：投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况，目前未处于投标资格被取消状态； - 4.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； - 5.投标人未被国家企业信用信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重 违法失信企业名单； - 6.投标人具有良好的资金实力、投融资能力、业绩和信誉等； - 7.本次招标接受联合体投标。若采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。若联合体投标的，联合体牵头方为项目的运营主体。 - 8.投标人需对招标人提供的特许经营协议框架草案响应承诺。 9.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | R不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：2024年03月26日12时00分之前。 形式：通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心）平台之一进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2159767或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年04月11日09时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认。 招标人澄清招标文件的时间:北京时间2024年03月26日17时00分前在该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心）上公布。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本项目招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 招标人修改招标文件的时间：北京时间2024年03月26日17时00分前在该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心）网站上公布。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 投标报价 | - 特许经营年限为X年，（X≤30且为整数）进行取值报价。 评标基准年限：合格有效的投标人中，其投标报价的特许经营年限最低的，其价格分为满分。 其他合格有效的投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准年限／投标人的特许经营年限）×40。（年限范围为X≤30且为整数，投标人的特许经营年限高于30年的，按否决处理。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后120日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥：800000.00）； 2、投标保证金的形式：（本项目投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤中的任意一种形式提交；本项目）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州高新技术产业开发区管委会建设局 帐 号：35050166243300000078 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足:a、投标人将银行保函、担保保函、保险保单的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分； b、电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效； c、根据闽建筑〔2020〕8号文，删除招标文件中投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证，不再将投标人提供的投标保证保险凭证作为实质性要求。但投标单位应将保险保单作为资格文件的组成部分。由于系统固化，招标文件中涉及到投标保证保险凭证的均以此款为准。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广开程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项通知》规定，本项目不再接收纸质保函。采用电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 投标人（联合体投标的，指联合体各方）近三年（2021年、2022年、2023年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的完整财务会计报表，其中至少包含资金负债表、现金流量表、利润表。若投标人尚未完成2023年度财务审计的，只需提供2021年和2022年）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求（如有） | 承接过的项目业绩（如有）需要提供中标通知书和合同，投资过的项目业绩需要提供相关佐证材料如政府会议纪要或对外发包合同，业绩为联合体成员任意一方提供的均满足要求。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 电子光盘1份，投标人中标后另外提供完整的纸质投标文件8份； |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为： 含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.zzTF格式电子投标文件上传到会员系统中； |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用。 本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件； |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ） |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是，退还时间：/ |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ） |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： （l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况； （2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员； （3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、投标报价、投标文件解密情况等。 （4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （5）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否，推荐的中标候选人数：1名； |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/） 候选公示期限：不少于3日历天。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | - 履约担保金额：履约担保金额为项目建安金额的5％； - 履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。 - 履约担保期限：履约担保有效期至各子项目竣工验收合格止。 - 具体的退还比例和期限签订合同时约定。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 8 | 项目公司组建 | 本项目中，项目实施机构通过公开招标方式选择社会资本方， 中标社会资本方可以选择组建或不组建项目公司。备注：若为联合体投标的，中标后联合体牵头方为项目的运营主体。 |
| 9 | 监管部门 | 行政监督部门名称：漳州高新技术产业开发区管委会科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区管委会建设局 联系电话：0596-6620580、0596-6628937 |
| 10 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 1.中标通知书发出后，中标人放弃中标或无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款或拒不按要求缴交履约保证金的； - 2.因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； - 3.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； - 4.符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为； - 5.中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的； - 6.投标文件存在投标须知正文3.6.6条款规定的雷同情形之一的。 |
| 11 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 12 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200；漳州地区技术咨询电话：0596-2032597。 投标文件编制和加密要求： 1.法定代表人电子印章（法人CA）在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成投标文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 2.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。 3.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 4.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 5.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
| 13 | 新增 | 本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 |
| 14 | 投标文件解密方式 | 1、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 2、投标文件解密失败的补救方案 ①由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； ②由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解释； ③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决（投标人应当在开标系统显示的解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作），否则视为投标人撤销其投标文件，系统将退回其电子投标文件。 ④在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 15 | 电子招投标基本 要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、可行性研究报告等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台报名获取招标文件才能参与投标。 五、开标要求：本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密环节开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 16 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：投标人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。 |
| 17 | ##### 异议 | - 1.投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。 - 2.潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： - （一）异议人的名称、地址及有效联系方式； - （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； - （三）异议事项的基本事实； - （四）相关请求及主张； - （五）有效线索和相关证明材料。 - 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 - 3.招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （四）超过异议时效的。 - 4.招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 |
| 18 | ##### 投诉 | - 1.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。 - 2.投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。 - 3.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用评价。 |
| 19 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：投标截止时间前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标人在线上递交投标文件的同时应在资格审查材料里提交该变更材料扫描件并盖投标人电子印章。投标人应对其真实性负责。 |
| 20 | 其他 | 1.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或未按照招标文件要求在规定期限内签订合同的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金； 2. 行贿犯罪档案的查询：中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人进行行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并不予退还其投标保证金。 3.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或者其他利害关系人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假的，其投标保证金不予退还（其他利害关系人视为投标人的行为，投标人的投标保证金不予退还）。 4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，社保的缴纳人可为投标人或其分支机构。 5.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其他需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 6.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、 承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有 为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规【2022】1117号）第“一、强化招标人主体责任”第“（五）加强评标报告审查”的规定要求，提请评标委员会否决其投标，并按招标文件规定不退还其投标保证金；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金） 将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 7.本招标文件（含资格、商务、技术和合同等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并不退还其投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 8.中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250 号）。 9.中标人及项目公司应当履行投标文件承诺，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员（财务管理人员、运营管理人员），不得擅自更换投标文件中承诺的主要工艺设备。若擅自跟换投标文件承诺拟派项目负责人财务管理人员、运营管理人员或更换主要工艺设备的，属中标人及项目公司违约，需向招标人支付每人次（每台设备）违约金人民币20万元。因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的主要工艺设备的，应当经招标人书面同意，并报同级人民政府或者其授权部门备案。调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的主要工艺设备的性能、规格、档次、数量等均不得低于投标文件中承诺的条件。 ### 10.中标人及项目公司未能履行投标文件承诺，向他人转让中标项目或特许经营协议框架草案未能全部落实的，属于中标人及项目公司严重违约责任事件，中标人及项目公司应按相应阶段履约担保金额的总额向招标人支付违约金，且中标人及项目公司有权解除本合同并启动退出机制。 11.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标：（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供。 12.项目回报来源 本项目属于纯经营性项目，项目存在使用者付费的基础，同时可覆盖项目全生命周期成本（即项目建设成本、运营成本、税金），无须政府进行可行性缺口补助。 特许经营者负责项目运营相关工作，通过对项目运营向使用者收取合理费用。由特许经营者自负盈亏，并承担项目经营风险。 13.独立投标人或联合体投标人中标后需满足“《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知》（国办函〔2023〕115号）”的要求。 14.未尽事宜按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、中华人民共和国建设部令《市政公用事业特许经营管理办法》（根据2015年5月4日《住房和城乡建设部关于修改〈房地产开发企业资质管理规定〉等部门规章的决定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第24号令修订）、《国家发展改革委等部门关于严格执行招投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规【2022】1117号）、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定执行。 |

注:投标人须知正文部分与投标人须知前附表的要求不一致时，以投标人须知前附表的规定为准。

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、合作期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合作期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）本项目投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标合同无法履行；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合作模式及边界条件；

（5）招标人提供的其他资料；

（6）投标文件格式；

（7）其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。

3.1.1资格文件应包括下列内容：

- 投标人的资格声明

- 投标人基本情况表

- 联合体协议书（如有时）

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书（如有时）

- 拟委任项目管理团队人员汇总表

- 投标人基本账户信息

- 投标人拟派项目管理团队人员投资项目经验和业绩表

- 投标保证金有关单据扫描件

- 投标人财务状况表

- 承诺函

- 其他资料。

3.1.2商务文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 其他资料。

3.1.3技术文件应包括下列内容：

- 工程实施方案；

- 运营方案；

- 重难点分析

- 移交方案。

### 3.2 投标报价

3.2.1本项目投标报价时，应按招标文件的要求进行报价，否则其投标将被否决。

3.2.2投标人应根据招标文件的要求，结合项目实际和自身情况，在投标函中进行投标报价，投标报价和承诺将作为今后签订《特许经营协议》的依据。

3.2.3投标人填报投标报价，且只允许有一个报价，任何有选择的报价招标人将不予接受，未按投标须知前附表第3.2.3款规定要求报价的，将被否决。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天，投标有效期从提交投标文件截止之日起算。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过发布本项目的公告的网站通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订《特许经营协议》并提交履约保函后的5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人非因不可抗力原因放弃中标，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）投标人的投标文件存在投标人须知第3.6.6条规定的雷同情形之一；

（6）法律、法规规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关合作期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

- （1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外；

- （2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的；

## （3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点在漳州市工程项目交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第9.6项。

解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、投标报价、投标文件解密情况等。

（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线对开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.4评标过程的保密

6.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

6.4.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2中标人需在中标通知书发出后30天内，与招标人签订《特许经营协议》。若未在规定时间内签订《特许经营协议》的，招标人将取消其中标资格并不退还其投标保证金，但由于招标人的原因或不可抗力事件除外。

7.3.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订《特许经营协议》的依据。

7.3.4 在签订《特许经营协议》后，该中标通知书将构成合同的一部分。

7.3.5 如果招标人未能按本须知第7.3.2款的规定签订《特许经营协议》，则中标人可以撤回其投标，该中标人的投标保证金将予以退还。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为项目建安金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5重新招标和不再招标

7.5.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标或采取其他方式处理：

(1)投标截止时间止，公布的投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 存在的否决情形之一的 | 投标人不得存在投标须知正文第1.4.2规定情形之一的 |
|  |  | 投标文件雷同 | 投标人不得存在投标须知正文第3.6.6规定情形之一的 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 合作期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：30分 技术部分：30分 投标报价部分：40分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术部分评分标准 | 详见附表1 | 详见附表1 |
| 2.2.4 （2） | 商务部分评分标准 | 详见附表2 | 详见附表2 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | - 特许经营年限为X年，（X≤30且为整数）进行取值报价。 评标基准年限：合格有效的投标人中，其投标报价的特许经营年限最低的，其价格分为满分。 其他合格有效的投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准年限／投标人的特许经营年限）×40。（年限范围为X≤30且为整数，投标人的特许经营年限高于30年的，按否决处理。） |  |

注：技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

附表1：

技术部分评分标准（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 工程实施方案（14分） | - 2分 | - 根据投标人提供的针对本项目管理团队安排的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人提供的针对本项目设备采购方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人针对本项目建设计划安排方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人提供的制定设计方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人提供的项目大、中修理和更新重置方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人提供的项目应急处置方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
|  |  | - 2分 | - 根据投标人提供的项目验收方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在1.20（含）～2.00（含）范围内赋分。 |
| 2 | 运营方案 （8分） | - 8分 | - 根据投标人提供的运营方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在4.80（含）～8.00（含）范围内赋分。 |
| 3 | - 重难点分析 - （4分） | - 4分 | - 根据投标人制定的项目实施和运营过程重点、难点分析、解决措施的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在2.40（含）～4.00（含）范围内赋分。 |
| 4 | - 移交方案 - （4分） | 4分 | - 根据投标人提供的项目特许经营期满，且各利益相关方均履行所需义务后的移交方案的合理性、针对性、可行性、完整性等进行评审，在2.40（含）～4.00（含）范围内赋分。 |

附表2：

商务部分评分标准（30分）

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 财务管理人员或工程造价人员 | 6 | 投标人提供的拟派本项目的财务管理人员或工程造价人员具有高级经济师职称或注册会计师或一级注册造价师的，得6分，满分6分。需提供注册证书或职称证书扫描件及投标截止时间前6个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。） |
|  |  | 项目负责人 | 6 | 投标人提供的拟派本项目的项目负责人具有高级及以上工程师职称的，得6分，满分6分。需提供职称证书扫描件及投标截止时间前6个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。） |
|  |  | 项目运营管理人员 | 6 | 投标人针对本项目拟派出的项目运营管理人员具有中级及以上工程师职称的得6分，满分6分。需提供职称证书复印件及投标截止时间前6个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。） |
| 2 | 项目管理团队人员类似经验 |  | 6分 | 投标人近5年以来（指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日））拟派项目管理团队中任一人员具有国内所承接或投资过的类似项目业绩的（投资过的项目内容包含污水处理类），每提供一份满足要求的，得6分，满分6分。 项目管理团队人员投资类似经验业绩需要提供合同和社保证明，若合同中无法体现管理团队人员投资类似经验的，则提供发包人的证明文件。 |
| 3 | 信用评级（评价） |  | 6分 | 投标人近5年以来（指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日））的公司主体信用评级（评价）或主体跟踪信用（评价）或银行出具的信用评级（资信评级）为A级（含A-及A+级）的，得3分；AA级（含AA-及AA+级）的，得5分；AAA级的，得6分； ## 提供公司主体信用评级（评价）或主体跟踪信用评级（评价）或银行出具的信用评级（资信评级）证书扫描件或网站公示截图。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；若技术得分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务：见评标办法前附表；

（2）技术：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.4 评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

①通过通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

②通过国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被市场监督管理局（或工商行政管理机关）列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的，应当否决其投标。

注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或母公司或控股子公司。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 特许经营协议框架草案

一、项目基本情况

（一）项目名称

高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目

（二）项目建设地点

位于漳州高新技术产业开发区范围内。

- 建设内容

- 项目估算总投资110471.82万元，其中工程建设费用91409.38 万元，工程建设其他费用8553.70 万元，预备费7338.34万元，建设期利息3170.41万元，资金来源为业主多渠道筹集。

- 项目拟实施高新区农村宜居环境提升与水系综合治理，主要包括：

- 一、高新区农村污水管网提质增效工程

- 项目对高新区部分镇区实施污水收集及处理，涉及3个镇区的47个行政村、1个农场以及3个作业区。工程新建污水处理站2座，总处理规模为230m³/d，敷设污水收集与处理管网总长度约522.5公里（DN80-DN300）；在高新区配套安装环境物联网中央控制系统，在各村集中式污水处理站配套安装环境物联网终端系统。

- 二、漳州高新区农村生态环境整治与乡村振兴融合发展项目—生态治理类项目

- （一）高新区农村人居环境质量提升工程

- ①农村黑臭水体治理：（1）本次清淤工程对漳州高新区各村庄沟渠清淤疏浚，本次漳州高新区农村黑臭水体治理设计总清淤量为150774.95m³，其中59304.55m³为渠道清淤、74214.2m³为池塘清淤整治、17256.2m³为黑臭水塘淤泥。村庄污水沟渠及水塘生态修复措施主要有238套太阳能曝气设备、121套“土著”微生物驯化设备、6443平方米浮动式生态净化岛、6443平方米高效生物基、9865块缓释生物砖及710吨底泥钝化剂。

- ②乡村绿化提升工程：对“四旁”（路旁、水旁、宅边、村旁）及公共活动区域绿化美化提升，减轻地表径流产生的污染，辅助改善地表生态性；绿化79200㎡。

- ③乡村道路硬化工程：道路硬化30600㎡。

- （二）高新区水库生态环境整治提升工程

- 对高新区辖区内20个水库和8个山塘进行整治。主要工程包括库区及上下游相关渠道清理淤泥约71.67万m³，生态拦截沟建设约19.97公里，草食性鱼类、肉食性鱼类及底栖动物投放覆盖水域面积约1400亩，维修维护放水设施设备，如涵洞、平管、卧管、斜拉闸、溢洪道等。

- （三）污水处理厂扩建及排放口规范化建设工程

- ①沧溪污水厂工业生产线建设工程(含尾水泵站)。在沧溪污水厂东南侧，新建工业污水厂一座，规模为2.5万m³/d,建设内容包括细格栅及曝气沉砂池、均质调节池、水解酸化池、多级AO生物池、二沉池、高效沉淀池、臭氧催化氧化池、曝气生物滤池、反硝化深床滤池、接触消毒池及尾水泵房。

- ②靖圆片区工业污水管道和生活污水管道分离建设。建设1#工业污水泵站1座，土建规模4.0万m³/d，近期设备规模2.0万m³/d，内含事故调节池一座，规模1.3万m³，新建DN800污水压力管,长6.5公里；建设2#工业污水泵站1座，土建规模1.0万m³/d，近期设备规模0.5万m³/d，内含事故调节池一座，规模3000m³，新建DN400污水压力管,长2.0公里。

- ③沧溪污水厂至马洲污水处理厂尾水管道。建设DN800污水管道，12公里；利用原尾水管道DN1000,长度4.0公里。

- ④马洲污水处理厂尾水规范化排放。更换马洲污水厂尾水泵，新建尾水管道DN1000,长度4.0公里。

二、项目特许经营范围和期限

（一）特许经营区域

本项目特许经营区域为漳州高新技术产业开发区范围内。

（二）特许经营范围

特许经营者负责本项目的投融资、建设、运营、维护及移交。 在特许经营期内负责本项目项下所有设施设备运营及维护。其中对于污水处理厂服务范围为靖园片区内已建、在建、拟建企业在生产过程中产生的工业废水。

（三）特许经营期限

本项目总特许经营期为30年，其中：建设期2年，运营期28年。若项目建设期延长或缩短，特许经营期相应延长或缩短，运营期不因此改变。

备注：建设期2年，本项目的建设期从签订本《特许经营权协议》之日起至本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日；

运营期28年，正式运营期从本项目竣工验收合格（或污水处理设施连续稳定运行，出水水质满足约定的标准）之日起28年。

三、项目公司组建

本项目中，项目实施机构通过公开招标方式选择社会资本方， 中标社会资本方可以选择组建或不组建项目公司。备注：若为联合体投标的，中标后联合体牵头方为项目的运营主体。

（一）项目公司经营范围

项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司经营范围以政府方和社会资本方协商为准。

（二）股权转让

在项目特许经营期内，未经项目实施机构同意，特许经营者不得向第三方转让其部分或全部股份。

（三）公司治理架构

采用现代法人治理结构，由特许经营者自行决定是否成立股东会、董事会、监事会，保证项目顺利运行。

四、项目资产权属

本项目资产权属包含两类，具体各部分资产权属归属如下：

1、在特许经营期内，当项目土地使用权在特许经营者名下时，地上建（构）筑物及相关设施设备等资产权属归特许经营者所有。

2、当项目土地使用权在政府方名下时，由政府方提供给特许经营者使用，供其开展运营维护工作，地上建（构）筑物及存量设施设备等资产权属归政府方所有；新投资购置机械设备资产权属依照“谁投资谁拥有”的基本原则，归特许经营者所有。

未经项目实施机构书面同意，社会资本方和特许经营者不得以任何形式对项目资产进行抵押、产权变更，不得以任何形式出售或处置本项目的经营性设施。

五、监测评估

本项目监测评价的主要方式包括绩效考核，项目中、后期评价等方式。

（一）绩效考核基本要求

实施机构应当定期或不定期对特许经营项目建设、运营情况进行监测分析，会同相关行业主管部门对特许经营者进行绩效考核，并根据绩效考核结果履行协议约定。绩效考核分为建设期绩效考核和运营期绩效考核两部分。

绩效考核体系具体详见《附件一：项目绩效考核体系》。

（二）中、后期评价

本项目定期对项目开展中、后期评价，每三~五年对项目开展中期评估，移交完成后应开展一次后评价。项目实施机构可以自行组织或委托第三方咨询机构负责开展项目中、后期评价，评价的结果应依法对外公开，接受社会监督。

中期评估将全面评估项目的技术、管理和财务表现、特许经营协议执行情况，督促社会资本持续改进项目管理水平，提升公共服务效率。后期评价主要分析项目总体绩效目标实现情况，从全生命周期的项目产出、成本效益、物有所值实现情况、按效付费执行情况及对本地区财政承受能力的影响、监管成效、可持续性、特许经营模式应用等方面。

六、投融资期限和方式

（一）投融资期限

本项目的投融资期限暂定为30年。

（二）投融资方式

1、投融资方式主要分为项目资本金和融资资金。其中：项目资本金来源于特许经营者出资，或省级补助（若有）、符合相关规定可用于项目资本金的专项债等（若有）。融资资金采用向金融机构贷款方式。

2、本项目取得的上级补助资金，由漳州高新技术产业开发区统筹使用。若于建设期或运营期到位，可以支付给项目公司（即特许经营者）用于核减项目投资总额或计入项目公司（即特许经营者）收入。项目公司（即特许经营者）要按规定管好用好相关资金，用于项目建设及运行维护，不得挪作他用。

七、项目收益

回报机制

（一）项目回报来源

本项目属于纯经营性项目，项目存在使用者付费的基础，同时可覆盖项目全生命周期成本（即项目建设成本、运营成本、税金），无须政府进行可行性缺口补助。

特许经营者负责项目运营相关工作，通过对项目运营向使用者收取合理费用。由特许经营者自负盈亏，并承担项目经营风险。

（二）项目运营收入

特许经营者负责在特许经营期限内对项目运营内容进行对外经营活动而获取的收益，按照项目建设内容及可运营资源，本项目运营收入包括污水处理费（即工业污水处理厂）、淤泥再生利用收入、水库水域出租收入、水库水域垂钓收入、露天营地收入、夜市经济摊位出租收入、广告位出租收入等内容。

其中：

1、污水处理费：其资金来源原则上是由向排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人缴纳的污水处理费基本覆盖支出。污水处理费由排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征，后由排水主管部门征缴入库。污水处理费收费标准以漳州高新技术产业开发区物价部门出具的相关政策为准。

若征收的污水处理费不足以覆盖其污水处理厂运营费用支出，则不足部分由特许经营者向政府提出增加污水处理费收费标准的要求。政府方后续可依法履行污水处理企业成本监审、专家论证、集体审议等相关定价程序，进一步提高污水处理收费标准。

2、除污水处理费外，其余收入：其收费标准参照国家、福建省、漳州市相关标准执行，若无相关收费标准，则由特许经营者参考市场价格，进行自主定价。

（三）项目运营成本

项目运营成本是指在运营期特许经营者为本项目所发生的运营维护费用，运营成本包括但不限于员工工资及福利、水电费、 办公费用、管理费、维修费、保险及其他费用等，由特许经营者自行承担。

（四）其他约定

1、考虑到本项目特许经营期长、运营合作边界复杂等实际情况，可存在部分前期未约定或需调整约定的事项。此类情况需由特许经营者和项目实施机构共同协商解决，以补充协议或补充声明等方式完善本项目合同体系。

2、改造、更新、重置

(1)若运营期内需要对项目合作范围内的工程或设施设备进行新增、更新、改造、重置等，由特许经营者同项目实施机构共同确定建设（改建）方案，方案中明确约定建设内容与工程量、 建设成本、工期、建设标准、进度计划等，特许经营者负责实施。

(2)更新、改造或重置须通过竣工验收，费用委托有工程造价资质的咨询机构编制，根据实际工程量按照当地当期相关预结算规则计算，最终金额以经第三方审核机构审核后为准，具体内容由特许经营者和项目实施机构签署补充协议。

八、项目风险分配机制

（一）风险分配原则

1、最优风险分配原则

在遵守法律、法规之规定和考虑公共利益的前提下，风险应分配给能够以最小成本（对政府而言）、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

2、风险收益对等原则

既关注社会资本对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

3、风险可控原则

应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

（二）由政府方承担的风险

1、土地提供风险。本项目涉及的建设土地由政府方提供给项目公司（即特许经营者）用于项目建设使用，本项目的土地获取风险由政府方承担。

2、项目审批风险。本项目中非特许经营者原因造成的审批延误风险主要由政府方承担。若因特许经营者原因导致不能及时提交批准或备案所需资料可能造成延误的，该风险由特许经营者承担。

3、社会稳定风险。本项目在建设和运营期间可能因施工临时变道、交通分流疏导、居民反对等方面出现问题，进而可能导致影响项目建设、运营期间出现阻工或影响运营作业等风险，此风险由政府方承担。

4、政策法律风险。政策、法律风险指由于项目有关政策、法律规定发生变化等，对项目造成负面影响的风险。若遇新旧法律调整或因政策性调整的风险主要由政府方承担；但因上级政府政策法律调整且本级政府无法通过采取相关措施进行规避的，则由双方共同协商。

5、勘察、设计风险。勘察、设计风险主要涉及项目建设规划、项目前期地质条件勘察、项目建设内容设计和后期高效使用设计等方面原因导致项目不能完全满足项目的使用功能、建设阶段无法开展、运营阶段的不能长效正常使用等。

（三）由社会资本方承担的风险

1、融资风险。对本项目而言，外部经济环境和内部操作中的意外变动都会给项目融资带来很大的风险，包括：社会资本方或特许经营者自身银行授信额度、利率浮动、项目收益等。本项目融资风险由特许经营者承担，特许经营者出现融资不能时，由社会资本方负具体责任。

2、建造风险。本项目的建造风险主要包括施工组织计划、施工质量、施工安全、施工成本、项目建设工期等。合理防控建设风险是项目成功的基础，本项目建造工作由特许经营者承担，负责建造工作的社会资本方负具体责任。

3、运营风险。项目投入运营后，由特许经营者负责项目项下设施设备的运营维护，若由于运营管理制度不完善、设备、材料、 人工等不能及时到位，管理技术与水平未能满足要求，将导致公共服务质量不达标、设施设备养护不到位、损耗加速进入重置期、公众投诉等风险，此风险由特许经营者承担。

4、经营风险。经营风险主要指本项目投入运营后，特许经营者每年度收入须大于或等于运营费用，若不足，不足部分由特许经营者承担。此风险由特许经营者承担。

5、环境保护风险。环境保护风险主要包括建设期和运营期对环境影响引发的风险。特许经营者对建设期和运营期的环境保护拥有直接的参与权和监督权，对环境保护拥有最有效防范控制作用。因此，本项目环境保护风险主要由特许经营者承担。

（四）政府与项目公司（即特许经营者）共担的风险

共担的风险主要表现为不可抗力风险。不可抗力风险是指不能预见、不能避免并不能克服的风险，也无法通过技术、经验判断进行规避。因此，不可抗力风险是特许经营协议中重要的免责条款，用于明确双方均不能控制又无过错的事件的范围与后果。

表 5-1 项目风险分配方案

| 风险 |  | 说明 | 政府 承担 | 共同 承担 | 项目公司 （即特许经营者）承担 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治 风险 | 政府征收 /公有化 | 指政府应政策变化、公众安全或利益等情况终止项目的风险 | √ |  |  | 约定“协议终止” 条款 |
| 法律 风险 | 法律 变更 | 指国家、省、市相关法律法规变动造成项目协议变动的风险 | √ |  |  | 约定法律变更的处理方式 |
| 经济 风险 | 利率 风险 | 指市场利率变动的不确定性给项目造成损失的风险 |  |  | √ | 项目公司通过相应金融工具来规避 风险 |
|  | 税收调整风险 | 指国家对于项目相关税收调整的风险 |  | √ |  | 由项目公司同政府方协商解决 |
| 不可抗力风险 | 不可抗力风险 | 指发生自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和社会现象（如战争等）对项目造成损失的风险。 |  | √ |  | 约定对不可抗力事件的应对措施 |
| 融资 风险 | 项目融资风险 | 指因各自因素导致项目无法实现融资的风险 |  |  | √ | 由社会资本方负责融资 |
| 勘察 风险 | 勘察 风险 | 指因前期勘察不到位未能发现不利地质条件造成项目无法施工或成本超支等的风险 | √ |  |  | 严格依法分包， 明确勘察设计单位承担连带责任 |
| 项目设计风险 | 设计方案变更 | 因特许经营者所提出的设计变更造成的风险由特许经营者承担 |  |  | √ | 通过邀请专家论证确定设计方案 的可行性 |
|  |  | 因实施机构所提出的设计变更造成的风险由政府方承担 | √ |  |  |  |
|  | 设计不当风险 | 指因设计不当造成的不利因素对项目产生的风险 | √ |  |  |  |
| 项目建造风险 | 土地获取风险 | 指项目建设所需土地的获取风险 | √ |  |  |  |
|  | 项目审批风险 | 指项目建设过程中政府审批所可能发生的延误或无法批准的风险 |  | √ |  | 实施机构负责协调特许经营者完成相应的审批流程 |
|  | 工程变更风险 | 指工程成本、进度及风险管理变化的风险 |  | √ |  | 工程变更分为实施机构提出和特许经营者提出两种，约定工程变更类型及对应的责任认定和措施执行 |
|  | 工期延误风险 | 指项目建设过程中因不确定因素造成工期延误造成的损失或直接损失的风险 |  | √ |  | 约定工期延误的责任认定和对应措施 |
|  | 施工供应风险 | 指施工过程中材料、人工不足等因素造成的风险 |  |  | √ | 特许经营者通过工程总承包的方式转移给施工单位 |
|  | 施工技术不当风险 | 指施工过程中因施工工艺落后、不合理的施工技术和方案造成的风险 |  |  | √ |  |
|  | 施工成本超支风险 | 指因施工过程中不合理的施工安排、技术选择造成的成本超过预期目标的风险 |  |  | √ |  |
|  | 气候/地 质条件风险 | 指因未及时预防或采取措施应对可预见的不利气候/地质条件因素造成无法施工或成本超支等的风险 |  |  | √ | 约定发生合理勘测后气候/地质问题影响到项目执行的情况下的对应措施 |
|  | 工程质量不达标风险 | 指因工程质量不达标造成工程无法验收或后期质量问题的风险 |  |  | √ | 约定竣工验收标准 |
|  | 工地安全事故风险 | 指项目建设过程中施工现场发生安全事故的风险 |  |  | √ | 施工单位负责购买相关保险 |
| 经营 风险 | 经营质量风险 | 使用者付费不足的 风险 |  |  | √ | 特许经营者布置 合理有效的经营 策略 |
| 项目运营风险 | 运营维护质量风险 | 指项目运营维护不达标造成的风险 |  |  | √ | 政府通过绩效考 核、财务审计等 方式对特许经营 者运营情况进行 监督 |
|  | 运营维护成本超支 | 指项目运营维护成本超支的风险 |  |  | √ |  |
| 合作 风险 | 信用 风险 | 指合作双方未按协议履行义务或违约的 风险 |  | √ |  | 约定违约的责任 认定和处罚 |
|  | 协议文件冲突/不完备 | 指因协议中未明确或存在争议导致合作双方无法履行的风险 |  | √ |  | 设置诚信谈判声 明和协议冲突的 处理说明 |
|  | 投资者变动 | 指项目合作双方发生变更的风险 |  |  | √ | 约定股权变更的 对应措施 |

十、政府方主要权利及义务

1、对特许经营者的运营服务进行监督检查，监督用户对特许经营者的投诉受理情况。

2、有权定期对特许经营者的财务状况、经营成果进行审计。

3、政府方应保证特许经营权在特许经营期内始终有效。

4、有义务协助特许经营者根据适用法律申请获得项目协议中约定的中央及地方各项税费优惠及投资优惠。

5、落实国家有关优惠政策。根据国家、省、市、区的相关政策文件，落实项目建设、运营的有关优惠政策。

6、政府方负责具体的征地、拆迁、移民安置和“三通一平”工作。

7、负责项目投资建设的各项行政许可办理，包括但不限于建设用地规划许可、建设工程规划许可等手续办理，确保项目合法合规。

8、地方政府应出具相关优惠或扶持政策，协助特许经营方共同推广和销售废弃资源再利用的生态产品。

9、本项目为生态治理项目，双方为共同推进区域生态环保质量提升实现预期治理目标，地方政府及相关主管部门有责任加强地方环保意识以及对破坏生态环保方面的执法力度。特许经营方有权协助地方政府对项目相关的违法行为进行举报和通知。

10、法律法规等规定和协议约定的其他权利和义务。

十一、项目公司（即特许经营者）主要权利及义务

1、在约定的特许经营期限和地域范围、业务范围内，特许经营者独家享有对本项目的运营、维护、开发和移交的权利，通过合法经营并取得合理回报。

2、在特许经营期内，政府主管部门或其委托第三方机构依法对特许经营者进行财务审计。特许经营者应保证所提供的财务会计资料的真实性，否则应承担相应的法律责任。

3、有义务加强对项目设施、设备的运行维护，确保设施完好。

4、在实施项目过程中，严格遵守国家有关法律及法规，严格执行建设行业的强制性标准、各类技术规范及规程的要求，严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

5、特许经营者编制各岗位员工薪酬福利待遇方案，报项目实施机构审核后方可执行。

6、负责项目在特许经营期内的设施设备的更新、维护及改造，配合项目实施机构委托的第三方有资质的检测机构对项目的验收、日常维护及更新改造进行检测、评价，具体标准参照国家、省、市行业规定执行。

7、法律法规等规定和协议约定的其他权利和义务。

十二、应急处置和临时接管预案

（一）应急处置

特许经营者应当建立应急处理制度，规范运营事故处理规程，明确建设及运营计划的应急方案。严格要求项目各相关人员熟悉安全规则和发生事故的应急措施。

政府方有权对特许经营者所建立的应急处置制度和预案进行审核，并要求将相关资料进行存档备案，定期对特许经营者的应急处置演练进行考核和评价。

（二）临时接管

（1）在项目特许经营期内，如特许经营者出现以下违约行为（但不限于）时，政府有权实施临时接管：

1）擅自转让、出租经营权、委托经营的；

2）擅自将所经营的财产进行处置或抵押的；

3）因管理不善、发生重大质量、生产安全事故的；

4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

5）法律、法规禁止的其他行为。

（2）政府在临时接管前需要书面通知特许经营者，并告知特许经营者政府采取临时接管的原因。

（3）若因特许经营者原因政府采取临时接管，政府方须同时指定第三方临时提供特许经营协议项下的运营服务，临时接管期间发生的运营成本、费用等均由特许经营者承担，特许经营者应向政府方支付接管费用。若非特许经营者原因政府采取临时接管， 政府须负责项目临时接管期间的运营管理，临时接管期间发生的费用由各责任方按责任分担或双方协商确定。

（4）若因特许经营者原因政府采取临时接管的情况，在特许经营者纠正、整改后向实施机构提出书面申请，实施机构批复后终止临时接管，恢复特许经营者的特许经营权。若非特许经营者原因政府采取临时接管的情况，在导致临时接管原因消除后恢复特许经营者的特许经营权。

（5）如因特许经营者原因导致单次临时接管持续不间断超过60天，政府有权提前终止特许经营协议，收回特许经营者的特许经营权。

（6）如因特许经营者原因导致两年内累计临时接管次数超过三次的，政府有权提前终止特许经营协议，收回特许经营者的特许经营权。

十三、项目移交

（一）项目移交

1、项目移交是指在项目特许经营期限结束或者《特许经营协议》提前终止后，特许经营者将全部项目设施及相关权益，以协议约定的条件和程序移交给实施机构或漳州高新技术产业开发区管委会指定的承接机构。

2、根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第三十八条规定，项目移交时，由漳州高新技术产业开发区管委会指定的承接机构代表政府收回项目资产。

（二）移交形式

在特许经营期期满前6个月，漳州高新技术产业开发区管委会指定机构和特许经营者成立移交委员会，负责过渡期内有关特许经营期届满后移交的相关事宜。

移交形式分为期满移交和提前终止移交两种。交接各方依照协议约定的移交方式、移交内容和移交标准，及时组织开展项目验收、资产交割等。

（三）移交补偿

本项目在实施过程中，如果是期满终止移交，则实行无偿移交；如果是提前终止移交，则实行有偿移交。

（四）移交内容

特许经营期满后，依照《特许经营协议》由特许经营者向漳州高新技术产业开发区管委会指定的承接机构移交项目有形、无形资产。特许经营者应将项目资产、档案资料和经营管理权等，完好无偿移交给实施机构或政府指定的承接机构。移交范围主要包括：

1、项目设施设备。

2、项目运营期新增的设备、设施。

3、项目土地使用权及相关的其他权利。

4、与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产。

5、项目运营维护所涉及的技术及信息，与项目设施有关的手册、图纸、文件、资料（书面文件和电子文档）。

6、所有尚未到期的保证、保险和其他合同利益。

7、为移交项目所有权所需的其他文件。

8、政府方或其指定机构合理要求所涉及的物品和材料。

（五）移交标准

由于项目移交后将由政府指定或选择第三方继续运营维护， 因此移交标准及相关条件非常重要。本项目移交时应包括以下条件与标准：

1、权利方面的条件与标准

项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其尚未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前移交的情形下，如尚有未清偿的项目贷款担保除外。

2、技术方面的条件与标准

移交时项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况。移交的设备设施应在合理使用年限内且符合现行质量验收技术规范要求。

（六）移交程序

1、评估和测试

（1）项目实施机构和政府指定的承接机构应组建项目移交委员会，制定资产评估和性能测试方案。

（2）项目移交委员会应委托具有相关资质的资产评估机构，对移交资产进行资产评估与必要的测试，作为是否符合移交条件的依据。

（3）项目资产经评估与测试后不符合约定移交条件和标准的，政府方应要求特许经营者维修至符合移交条件和标准，如特许经营者怠于进行维修的，则政府方有权自行选择第三方进行恢复性修理，以确保移交时满足约定要求。修理费用由政府方有权向特许经营者追偿。

2、移交手续办理

移交资产过户和协议转让等手续由特许经营者负责。

3、移交费用承担

一般情况下由特许经营者承担移交手续的相关费用，但法律规定应由政府方承担的例外。因一方违约事件导致项目终止而需要提前移交的，则由违约方承担移交费用。

4、项目相关合同的转让

（1）项目移交时，特许经营者在项目建设和运营阶段签订的合同仍然需要继续履行的，特许经营者应负责将所涉及的合同转让给政府方。可能涉及的合同包括：运营服务合同、保险合同、租赁合同等。

（2）如果上述合同包含尚未期满的相关担保，应根据政府方的要求全部转让给政府方；如特许经营者未履行完毕上述等合同项下的付款义务，特许经营者应无条件继续履行，该等付款义务不应由政府方承担。如特许经营者未履行完毕上述等合同项下的其他义务，应继续履行，履行时需政府方增加开支费用的，该等费用全部由特许经营者承担。

5、项目相关技术的转让

特许经营者应在移交时将项目运营和维护所需要的所有技术，全部移交给实施机构或政府指定的承接机构，并确保该承接机构不会因使用这些技术而受到侵权索赔。

6、风险转移

在移交日前，由特许经营者承担项目设施的全部或部分损失、损坏风险，除非该损失或损坏是由政府方的过错、违约所致；在移交日及其后，由政府方承担项目设施的全部损失或损坏风险。

十四、协议变更

项目建设内容与规模以立项批复为准，若特许经营期内，根据适用法律及政府要求，特许经营范围及规模发生变更，经政府批准同意，《特许经营协议》各方协商通过签订补充协议等方式予以解决。若需提高项目的建设与运营标准等级的，社会资本方应按照政府的要求实施，涉及到的资本性支出或运营成本的增加由双方通过延长特许经营期或双方认可的其他方式予以平衡。 协议变更涉及范围包括但不限于项目建设内容、项目运营范围、运营维护标准变更等。

十五、项目提前终止及补偿

在本项目实施过程中，政府方和社会资本方在特许经营期满前退出的情况主要包括：政府方选择提前终止合作、社会资本方选择提前终止合作等。

（一）政府方选择提前终止合作

1、由于本项目涉及公共产品和服务供给，关系到社会公众利益，因此，政府方应有在特定情况下（如特许经营项目所提供的公众产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益）单方面决定终止项目的权利。

2、若项目绩效考核结果连续2年出现考核不合格且特许经营者整改后仍不合格的，政府方有权对特许经营者提出提前终止合作的要求，按因特许经营者导致的提前终止执行项目清算。

（二）社会资本方选择提前终止合作

政府方违约导致社会资本方提前终止合作。因政府方原因导致项目无法按照协议约定继续开展，如政府方无法履行义务等情况下，社会资本方无法继续正常履行协议的，可向政府方提出提前退出。经双方协商一致并通过政府方书面同意，允许社会资本方提前终止合作，具体双方协商确定。

（三）其他退出约束机制

1、对政府方的约束机制

如果漳州高新技术产业开发区管委会因公共利益需要终止《特许经营协议》，或因法律、法规、政策变更导致社会资本方退出的，需以合理价格偿还剩余的建设投入以及运营维护费用，并给予社会资本方合理补偿。

2、对社会资本方的约束机制

（1）特许经营者或社会资本方未按照《特许经营协议》履行约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失和解除《特许经营协议》等。当特许经营者发生严重违约情形，或危及社会安全和公共利益时，政府方会同项目实施机构可临时接管项目，甚至启动项目提前终止程序。

（2）特许经营者或社会资本方未按照《特许经营协议》履行约定义务，导致项目提前终止的，其缴纳的履约担保将被没收或不退还，抵做赔偿款，同时，社会资本方应按照协议约定支出违约金。

（四）协议终止后的补偿

1、特许经营权因特许经营期限届满而终止的，双方无需对对方做任何补偿。

2、项目提前终止的补偿公式：

| 序号 | 协议提前终止情形 |  | 补偿金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府方导致的提前终止或违约 | 建设期违约 |  | 1.2×A1 |
| 2 |  | 运营维护期违约 |  | 1.2×A2 |
| 3 | 特许经营者导致的提前终止或违约 | 建设期违约 |  | A1×0.7-B |
| 4 |  | 运营维护期违约 |  | A2×0.7-B |
| 5 | 不可抗力导致的提前终止 |  | （A2-B）×0.5 |  |

其中：

A1为建设期间特许经营者已完成的投资额（应扣除建设期内的政府补助，如有），以经财政部门或第三方机构审计的投资额为准；

A2为特许经营者尚未收回的项目投资额，以经财政部门或第三方机构审计的投资额为准；

B 为由于违约、政策法律变更或不可抗力等原因，特许经营者所获得保险赔偿（如有）。

说明：

特许经营者违约导致协议提前终止，若按照对应公式计算终止补偿金为负数，则特许经营者应向政府方支付本条所述负数的绝对值作为补偿金。

十六、违约责任

（一）政府方或其指定机构违约

1、违反协议约定不履行协议项下义务，经协商无法解决的。

2、发生政府方可控的法律变更导致《特许经营协议》无法继续履行的。因政府方或其指定机构的原因导致项目运营之日发生延误，本项目特许经营期相应顺延。

（二）项目公司（即特许经营者）违约

1、特许经营者破产或资不抵债的。

2、特许经营者未在约定时间内实现约定的建设进度或项目竣工、或开始运营，且逾期超过一定期限的，特许经营者逐日支付预定违约金。

3、若特许经营者放弃项目建设的，有权要求特许经营者支付违约金。

4、因特许经营者原因导致其运营服务不符合标准，特许经营者应向政府方支付违约金，并在规定期限内尽快采取措施，以恢复其服务或标准。

5、特许经营者违反协议约定的股权变更限制的。

6、项目特许经营期满或《特许经营协议》提前终止后，特许经营者未按约定进行项目移交的，须赔偿政府方因此带来的损失。

十七、争议解决方式

若双方通过友好协商未能解决争议、分歧或索赔，则任何一方可向项目所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第五章 招标人提供的资料

（一）项目资本金

根据国务院《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）提及“其他基础设施项目维持20%不变”，本项目资本金按不少于项目总投资额的20%计。

（二）项目融资

除项目资本金以外的其他资金，由特许经营者负责融资到位。

（三）项目回报来源

本项目属于纯经营性项目，项目存在使用者付费的基础，同时可覆盖项目全生命周期成本（即项目建设成本、运营成本、税金），无须政府进行可行性缺口补助。

特许经营者负责项目运营相关工作，通过对项目运营向使用者收取合理费用。由特许经营者自负盈亏，并承担项目经营风险。

（四）项目运营成本

项目运营成本是指在运营期特许经营者为本项目所发生的运营维护费用，运营成本包括但不限于员工工资及福利、水电费、 办公费用、管理费、维修费、保险及其他费用等，由特许经营者自行承担。

（五）政府承诺和保障

1 、保障特许经营权

在《特许经营协议》保持有效的前提下，应保持特许经营权在整个特许经营期内始终有效，不以任何方式将特许经营权授予第三者或终止特许经营权，不以任何方式减少特许经营权的内容或妨碍特许经营权的行使。

2、协助办理相关手续

政府方应尽其努力协助特许经营者从有关政府部门获得、保持和续延所需的批准，包括但不限于土地使用的相关手续等。

3、建设和运营保障

政府方协助特许经营者完成建设、运营和维护本项目所需的各项前期工作，包括向特许经营者提供建设用地、道路、用电、通讯等公用设施。

4、政策优惠保障

①为保证项目可持续运行，政府方承诺按照中央、省、市政府出台的相关现行政策，给予特许经营者相关税收优惠。

②地方政府应出具相关优惠或扶持政策，协助特许经营方共同推广和销售废弃资源再利用的生态产品。

5、行政管理保障

本项目为生态治理项目，双方为共同推进区域生态环保质量提升实现预期治理目标，地方政府及相关主管部门有责任加强地方环保意识以及对破坏生态环保方面的执法力度。特许经营方有权协助地方政府对项目相关的违法行为进行举报和通知。

（六）资产处置

本项目资产处置，分别以下三部分进行阐述。

1、建设期：若项目土地使用权在特许经营者名下，则地上建（构）筑物及相关设施设备等资产权属归特许经营者所有；若项目土地使用权在政府方名下，则地上建（构）筑物及存量设施设备等资产权属归政府方所有；新投资购置机械设备资产权属归特许经营者所有。

2、运营期：本项目在建设期所形成资产权属归特许经营者的，由特许经营者负责运营维护；在建设期形成资产权属归政府方的，则由政府方提供给特许经营者使用，供其开展运营维护工作。在运营期内因更新、改造、重置投资形成的项目资产（如有）， 由特许经营者负责运营维护。

3、期满移交：在特许经营期满后，依照《特许经营协议》由特许经营者向漳州高新技术产业开发区管委会指定的承接机构移交项目有形、无形资产。特许经营者应将项目资产、档案资料和经营管理权等，完好无偿移交给实施机构或政府指定的承接机构。

（七）其他约定

1、考虑到本项目特许经营期长、运营合作边界复杂等实际情况，可存在部分前期未约定或需调整约定的事项。此类情况需由特许经营者和项目实施机构共同协商解决，以补充协议或补充声明等方式完善本项目合同体系。

2、改造、更新、重置

(1)若运营期内需要对项目合作范围内的工程或设施设备进行新增、更新、改造、重置等，由特许经营者同项目实施机构共同确定建设（改建）方案，方案中明确约定建设内容与工程量、建设成本、工期、建设标准、进度计划等，特许经营者负责实施。

(2)更新、改造或重置须通过竣工验收，费用委托有工程造价

资质的咨询机构编制，根据实际工程量按照当地当期相关预结算规则计算，最终金额以经第三方审核机构审核后为准，具体内容由特许经营者和项目实施机构签署补充协议。

附件1：特许经营协议

- 第六章  投标文件格式

（用于资格文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：（　              ）

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人：　　　                               （盖单位电子公章）

法定代表人：　　　                           （盖章）

日期：　      年　    月　    日

目    录

- 投标人的资格声明

- 投标人基本情况表

- 联合体协议书（如有时）

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书（如有时）

- 拟委任项目管理团队人员汇总表

- 投标人基本账户信息

- 投标人拟派项目管理团队人员投资项目经验和业绩表

- 投标保证金有关单据扫描件

- 投标人财务状况表

- 承诺函

- 其他资料

一、投标人的资格声明

（招标人名称）：

关于贵方      年   月   日            （招标项目名称）    （招标项目编号：          ）公开招标，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实的和准确无误的。

本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人：                            （盖单位电子公章）

法定代表人：                                  （盖章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

日期：         年      月      日

注：如果投标人是联合体,则由联合体牵头人递交上述材料。

二、投标人基本情况表

| 1、基 本 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 独家投标（是/否） |  |  |  |  | 联合体投标/联合体中的身份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 注册登记文件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营业务范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与本项目相关的 资质情况 |  | 1. |  |  |  |  |  |  | 证书号码 |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  | 证书号码 |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  | 证书号码 |  |  |  |  |
| 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、联 系 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关资料 |  |  | 全 面 负 责 人 |  |  |  | 主 要 联 系 人 1 |  |  | 主 要 联 系 人 2 |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、公 司 组 织 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导层名 单 | 董事长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股 东名 单(股份10%以上者) | 股东名称 |  |  |  |  |  |  | 持股比例 |  |  |  |  |  |
| 4、其 他 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司具有投资、建设工程项目经历年数 |  |  |  | 1． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     (盖单位电子公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位电子公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照的扫描件，并加盖单位电子公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

三、联合体协议书（如有时）

协议书中联合体各方具体的责任、权利、义务由其自行约定，但约定的内容不得与下列内容相抵触。协议书的内容必须包括但不限于如下：

甲方：                （企业名称）

乙方：                （企业名称）

甲方、乙方自愿组成联合体，共同参加       （招标项目名称）         （招标编号：                     ）的投标。经联合体各方充分协商一致，现就有关联合体合作事宜达成协议如下：

一、联合体各方的地位

甲方、乙方一致决定，授权甲方为联合体牵头人，乙方为联合体成员，组成联合体共同参加本项目的投标。

甲方负责本项目联合体联系、办理有关投标事宜，并负责特许经营协议实施阶段的主办、协调工作；联合体成员对所有合同条款所承担的共同义务和各方独自承担的义务，所有联合体成员均承担连带责任；

甲方为项目的运营主体。

各方具体分工如下：

二、联合体各方的权利与义务

1、在本次投标过程中，甲方的法定代表人或授权代理人负责对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人，甲方的法定代表人或授权代理人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

2、参加投标工作将由甲方负责；甲方的法定代表人或授权代理人代表联合体提交并签署相关的文件及招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，并在招投标过程中的一切承诺均代表了联合体各成员的真实意思表示。

3、联合体应严格按招标文件各项要求，递交投标文件。

4、如能中标，联合体将遵守以下规定：

（1）甲方代表联合体成员接受招标人的指令和通知。

三、协议变更

本协议书作为投标文件的组成部分，在提交给招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销（撤回）；若今后确需变更本协议书，需按《招标文件》的有关规定并应事先征得招标人的同意后方可变更。

四、违约责任

联合体中任何一方违反本协议书的约定，联合体各方均需对招标人承担连带的违约责任；联合体各方承担连带违约责任后，联合体的守约方有权追究违约方的违约责任。

五、协议有效期限

本协议书自签署之日起生效。若能中标，本协议书的有效期限自本协议书生效之日起至本项目《特许经营协议》规定的合作期限满之日止；若未能中标，本协议书自收到招标结果通知书之日起自行失效。

六、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

七、协议书的份数

7.1本协议书一式   份。其中招标人   份，联合体成员各   份。

7.2本协议经联合体成员各方法定代表人签章并加盖投标人公司公章之日起生效。

（本页为盖章页）

甲方：                               (盖章)

法定代表人：                              (签字或盖章)

乙方：                                (盖章)

法定代表人：                              (签字或盖章)

日期：        年     月    日

四、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                        。
注册地址：                                                        。
姓   名：           性别：         年龄：      职务：              。

系                                                  的法定代表人。

投标人：             (盖单位电子公章)

日期：        年     月    日

注：1、需附上法定代表人有效的身份证扫描件。

2、如果投标人是联合体,则由联合体牵头人递交法定代表人资格证明书及法定代表人有效的身份证扫描件。

五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

授权代理人：                    性别：         年龄：

单     位：                     部门：         职务：

身份证号码：

投  标  人：              (盖单位电子公章)

法定代表人：                      （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

日期：        年     月    日

注：1、投标文件如由法定代表人授权代理人签署的必须提供本授权委托书；

2、需附上委托代理人有效的身份证扫描件；

3、如果投标人是联合体，应由联合体牵头人出具授权委托书。

六、拟委任项目管理团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 证书 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可扩展

投标人：             (盖单位电子公章)

注：提供人员相关证书及社保证明材料。

七、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位电子公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位电子公章。

- 八、投标人拟派项目管理团队人员投资项目类似经验和业绩表

| 序号 | 项目名称、地点 | 项目内容和规模 | 项目 投资方 | 总投资/投标人投资（万元） | 签约 时间 | 所承担的工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                    (盖单位电子公章)

注：①项目管理团队人员投资类似经验业绩需要提供中合同和社保证明，若合同中无法体现管理团队人员投资类似经验的，则提供发包人的证明文件。

九、投标保证金有关单据扫描件

注：投标人应根据招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1条第3“投标保证金证明材料提交形式”的要求提供相关证明材料。

十、投标人财务状况表

注：1.投标人（联合体投标的，指联合体各方）近三年（2021年、2022年、2023年）具有良好的财务状况，无亏损（需附上经会计师事务所或审计机构审计的完整财务会计报表，其中至少包含资金负债表、现金流量表、利润表。若投标人尚未完成2023年度财务审计的，只需提供2021年和2022年）。投标人的成立时间少于招标文件规定年份的，应提供成立以来的财务状况表,并提供在法定媒介发布招标公告之日后由投标人基本开户行开具的银行授信（资信证明）。

十一、承诺函。

承诺函（1）

致：               （招标人名称）

- 我单位郑重承诺：

- ①我单位在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且无不良行为记录（不良行为指单位和项目总负责人有被国家、福建省、漳州市各行政主管部门通报停止投标活动的行为，以及近三年以来（2021年2月1日以来）被地市级及以上检察院通报涉嫌行贿的行为）；

- ②我单位未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信企业名单”；我单位未在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台中被列为失信被执行人名单；

- ③我方不存在投标人须知第1.4.2条规定的情形之一；

- ④我方完全响应招标人提供的特许经营协议框架草案的所有条款；

- ⑤我方承诺，不得向他人转让中标项目；

- ⑥我方承诺，不擅自调换投标文件中拟派的项目负责人或财务管理人员或运营管理人员；

- ⑦我方承诺，不得擅自更换投标文件中承诺的主要工艺设备。

- ⑧我方承诺具有良好的资金实力、投融资能力、业绩和信誉等；

若有被发现不符合以上情况的，我方愿意被取消投标资格并不退还投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。

### 若上述承诺第④⑤⑥点未能全部响应的，属我方严重违约责任事件，我方按相应阶段履约担保金额的总额向招标人支付违约金，且招标人有权解除合同并启动退出机制。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖章）

日期：      年      月      日

（以下内容适用于投标人联合体）

投标人联合体牵头人名称：________________________（盖单位电子公章）

投标人联合体牵头人法定代表人：__________________（盖章）

投标人联合体成员公司：               （盖单位电子公章）

日期：      年      月      日

承诺函（2）

- 独立投标人或联合体投标人根据“《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知》（国办函〔2023〕115号）文件”的要求，自行承诺，格式自拟。

十二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位电子公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标项目编号：（　              ）

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件

投标人:　　　                          （盖单位电子公章）

法定代表人：　　                　      （盖章）

日期：　        年　   月　   日

目    录

一、投标函

二、其他资料

一、投标函

致：             （招标人名称）

1、现告知收到并已考察现场和审查上述项目招标文件的所有资料，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件。我方将完全按照本招标文件及修改文件（如果有的话）和有关附件的要求，愿意以总特许经营年限   年，其中：建设期   年，运营期   年的投标报价，承担《特许经营协议》项下全部项目的投融资、建设、运营维护管理及移交并承担风险。

2、如果我方中标，我们保证按投标文件中的承诺签订本项目《特许经营协议》，并按合同约定筹措本项目所需的投资建设资金。

3、如果我方中标，我们保证在中标通知书发出后30天内，按招标文件规定的条件和时间、与贵方签署《特许经营协议》。

4、如果我方中标，我方保证：质量标准符合招标文件投标人须知前附表第1.3.3条的要求。

5、我方同意本投标文件在投标截止期结束后120个日历日内有效。根据投标人须知，该投标有效期可以延长。在有效期内，本投标始终对我方具有约束力，并可随时为贵方所接受。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我方与贵方双方的合同。

7、我方已按照招标文件的要求将金额为人民币          的投标保证金，以        形式提交。

8、在《特许经营协议》最终签订以前，以我方与贵方可能达成合同作出任何修改为条件，《特许经营协议》和招标文件的条款对我们有约束力。

9、我方确认，我方对作为投标文件一部分提交的对《特许经营协议》和招标文件所提出的全部变更建议已经在法律方案中明确列出。我们承诺，我方完全接受《特许经营协议》和招标文件的条款内容。

10、我方已知晓并接受本项目回报来源情况（本项目属于纯经营性项目，项目存在使用者付费的基础，同时可覆盖项目全生命周期成本（即项目建设成本、运营成本、税金），无须政府进行可行性缺口补助。特许经营者负责项目运营相关工作，通过对项目运营向使用者收取合理费用。由特许经营者自负盈亏，并承担项目经营风险）。

11、我方承诺，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他潜在投标人进行协商、合作或达成谅解后完成。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：               （盖章）

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

日期：         年      月      日

（以下内容适用于投标人联合体）

投标人联合体牵头人名称：________________________（盖单位电子公章）

投标人联合体牵头人法定代表人：_______________（盖章）

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

投标人联合体成员公司：               （盖单位电子公章）

日期：      年      月      日

二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位电子公章，否则资料无效。

〔用于技术文件封面〕

高新区农村宜居环境提升与水系综合治理项目特许经营（二次）（项目名称）

招标项目编号：（　              ）

投 标 文 件

投标文件内容：　　        技术文件

日期：　        年　   月　   日

技术文件

技术文件包括下列章节内容：

- 工程实施方案

- 项目管理团队

- 设备采购方案

- 建设安排方案

- 设计计划方案

- 项目大、中修理和更新重置方案

- 应急处置方案

- 项目验收方案

- 运营方案

- 重难点分析

- 移交方案

备注:

为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过形式、资格以及响应性评审的投标人逐一评审打分，各评标委员会成员评分的算术平均值为技术文件评审最后得分。

B.必须采用暗标方式，若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称等任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。具体要求如下：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分（图表除外）均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值单倍行距；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。